Приложение
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград»
от «12» _01__2017 г. № 1

Адресная инвестиционная программа городского округа «Город Калининград»

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

| № п/п | Наименование объекта | Решение об осуществ-лении капитальных вложений | Главный распорядитель бюджетных средств | Форма финансового обеспечения | Заказчик (застройщик) | Направление капитальных вложений | Годы реализации | Объем капитальных вложений, всего, тыс. руб. | Профинанси-ровано по состоянию на 01.01.2016 | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финанси-рования | 2016 | Плановый период |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по объектам | Всего | 1 547 126,16 | 1 229 404,94 | 32 778,50 |
|  | ФБ | 579 867,22 | 123 500,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 711 399,39 | 1 001 903,01 | 0,00 |
|  | ГБ | 244 744,54 | 109 468,60 | 32 778,50 |
|  | ВИ | 11 115,01 | 5 466,67 | 0,00 |
| І. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ |
| Всего по объектам федеральных и областных программ | Всего | 1 459 638,25 | 1 175 521,24 | 0,00 |
|  | ФБ | 579 867,22 | 123 500,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 711 399,39 | 1 001 903,01 | 0,00 |
|  | ГБ | 168 371,64 | 50 118,23 | 0,00 |
| Объекты сопровождения Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года |
| 1. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной Адмирала Трибуца, г. Калининград (2, 3 этапы) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2014-2016 | 464 424,31 | 412 282,10 | Всего | 52 142,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 43 432,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 1 056,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 7 653,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство КНС-3 с коллекторами |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 31 958,60 | 31 954,67 | Всего | 3,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 3,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Реконструкция коллектора Д = 450 мм на Д = 630 мм по ул. Стекольной от ул. Литовский вал |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2013-2016 | 61 362,39 | 60 422,59 | Всего | 939,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 939,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г. Калининграде (от ул. И. Земнухова до ул. Подп. Емельянова) | Постановление администрации от 28.11.2014 № 1848 (с изменениями от 07.12.2016 № 1833) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 126 980,09 | 122 149,57 | Всего | 4 830,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 339,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 4 490,92 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г. Калининграде, Калининградской области | Постановление администрации от 08.07.2015 № 1095 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 50 569,63 | 5 338,15 | Всего | 45 231,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 5 785,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 34 294,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 29,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 194,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 754,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 173,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6. | Строительство коллектора бытовой канализации по ул. Красносельской в Центральном районе г. Калининграда | Постановление администрации от 29.05.2015 № 895 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 21 583,44 | 21 468,73 | Всего | 114,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 52,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 62,54 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Строительство ВНС «Сусанинская» 3-го подъема с резервуарами чистой воды в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 101 048,60 | 82 306,74 | Всего | 18 741,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 32,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 9 461,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 248,12 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | «Строительство сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения пос. им. А. Космодемьянского». «1-этап: Строительство коллектора бытовой канализации пос. им. А. Космодемьянского» | Постановление администрации от 01.07.2015 № 1030 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 58 975,99 | 52 002,79 | Всего | 6 973,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 6 465,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 114,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 114,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 278,17 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда. Приоритетная инвестиционная программа. Проект А1 «Модернизация и завершение строительства водопроводных насосных станций (Восточная водопроводная станция и МНС)» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства (муниципаль-ный заказчик) МП КХ «Водоканал» (заказчик-застройщик) | Реконструкция | 2011-2016 | 286 243,17 | 285 874,78 | Всего | 368,39 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 368,39 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Строительство очистных сооружений, г. Калининград | Постановление администрации от 14.05.2015 № 772 (с изменениями от 20.12.2016 № 1946) | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП КХ «Водоканал» | Строительство | 2009-2016 | 1 553 862,45 | 1 527 124,45 | Всего | 26 738,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 15 973,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 10 764,10 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос. Менделеево г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 27 901,15 | 23 633,02 | Всего | 4 268,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 4 268,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12. | Строительство газовой котельной и реконструкция систем теплоснабжения МАОУ СОШ № 28 по ул. Суворова, 139; МУП «Баня № 2» по ул. Суворова, 137; подросткового клуба «Парус» МАУ «ОПК «Балтийское» по ул. Можайская, 65/67; МАДОУ № 4 по ул. Заводская,16 в г. Калининграде |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Строительство | 2015-2016 | 57 183,25 | 38 943,81 | Всего | 18 239,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 18 057,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 36,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 145,95 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Строительство тепловых сетей для переключения на центральное теплоснабжение потребителей котельной «Тихорецкая» по ул. Инженерная – Киевская – Тихорецкая г. Калининград | Постановление администрации от 25.09.2015 № 1635 (с изменениями от 25.12.2015 № 2157) | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Строительство | 2015-2016 | 97 071,31 | 59 880,00 | Всего | 37 191,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 36 700,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 74,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 296,57 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Детский сад на 240 мест по ул. Левитана в Юго-Восточном микрорайоне г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 143 531,62 | 143 451,64 | Всего | 79,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 77,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Строительство корпусов начальной школы - детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде (1 этап) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 373 373,22 | 370 515,72 | Всего | 2 857,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 2 857,50 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Строительство корпусов начальной школы - детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде (2 этап) | Постановление администрации от 19.05.2015 № 809 (с изменениями от 26.12.2016 № 2016) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 327 197,16 | 56 926,68 | Всего | 270 270,48 | 14 498,04 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 139 005,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 93 671,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 5 794,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 498,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 30 882,33 | 14 498,04 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 418,27 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 132 520,41 | 127 460,85 | Всего | 5 059,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 4 815,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 244,39 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 229 886,05 | 223 427,31 | Всего | 6 458,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 4 174,54 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 2 284,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19. | Реконструкция улицы 9 Апреля и строительство транспортной развязки (улица А. Невского – улица Черняховского – улица Литовский вал) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2012-2016 | 425 271,62 | 424 638,80 | Всего | 632,82 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 632,82 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область (2 очередь – Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный) | Постановление администрации от 25.11.2014 № 1806 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКП «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 1 492 484,31 | 1 447 502,63 | Всего | 44 981,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 30 209,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 14 772,36 | 0,00 | 0,00 |
| Объекты Адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области на 2016 год |
| 21.* | Реконструкция водовода Д 900 мм от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции № 2 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 20 121,07 | 3 059,60 | Всего | 4 459,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 4 459,92 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа «Город Калининград» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 10 877,51 | 5 003,54 | Всего | 5 873,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 495,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 468,67 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа «Город Калининград» III этап. «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Западный г. Калининграда» | Постановление администрации от 23.08.2016 № 1215 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2016-2017 | 2 827,93 | 0,00 | Всего | 1 413,96 | 1 413,97 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 413,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 1 413,97 | 0,00 |
| 24. | Распределительный газопровод для развития оборонительного комплекса «Кронпринц», расположенного по адресу: г. Калининград, Литовский вал, 38 | Постановление администрации от 03.03.2016 № 239 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 2 383,62 | 0,00 | Всего | 2 383,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 216,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 166,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1756 (с изменениями от 25.03.2016 № 369) | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАУ ДО ДЮСШ № 12 | Разработка проектной и рабочей документации | 2015-2016 | 21 745,77 | 1 763,80 | Всего | 19 981,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 19 981,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016-2017 | 144 671,93 | 0,00 | Всего | 39 400,00 | 105 271,93 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 31 400,00 | 59 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 7 600,00 | 29 620,96 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 400,00 | 15 850,97 | 0,00 |
| 26. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Пионер», г. Калининград, просп. Мира, д. 134 | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1757 (с изменениями от 13.10.2016 № 1522) | Комитет по социальной политике | Субсидия | МБУ ДО СДЮСШОР № 5 | Разработка проектной и рабочей документации | 2015-2016 | 13 179,15 | 9 338,15 | Всего | 3 841,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 3 841,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016-2017 | 152 380,49 | 0,00 | Всего | 37 300,00 | 115 080,49 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 29 700,00 | 63 700,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 7 220,00 | 33 025,24 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 380,00 | 18 355,25 | 0,00 |
| 27. | Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.). 2 этап. Автодорожный пешеходный мост пролетом 6 м | Постановление администрации от 30.05.2016 № 732 | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАУК «Зоопарк» | Реконструкция | 2016 | 2 719,63 | 0,00 | Всего | 2 719,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 026,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 693,31 | 0,00 | 0,00 |
| Объекты постановления Правительства Калининградской области от 09.03.2016 № 105 «О перечне мероприятий и объектов капитальных вложений государственной (муниципальной) собственности с указанием объемов финансирования за счет ассигнований, предусмотренных Законом Калининградской области «Об областном бюджете на 2016 год» по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Национальная экономика» в 2016 году» |
| 28. | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКП «УКС» | Строительство | 2006-2017 | 5 329 178,32 | 5 026 030,72 | Всего | 298 305,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 230 648,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 66 966,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 689,96 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде | Постановление администрации от 19.02.2016 № 203 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2016-2017 | 992 386,61 | 0,00 | Всего | 394 439,80 | 597 946,81 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 394 439,80 | 597 946,81 | 0,00 |
| 30. ** | Реконструкция моста «Деревянный» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 1) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 21 693,70 | 15 819,05 | Всего | 5 874,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 5 197,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 677,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2017 | 860 393,84 | 0,00 | Всего | 0,00 | 341 310,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 341 310,00 | 0,00 |
| 31. | Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград I этап | Постановление администрации от 18.12.2015 № 2092 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 108 234,86 | 0,00 | Всего | 108 234,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 99 298,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 5 225,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 710,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования (распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 131-р) |
| 32. | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Куйбышева – ул. Ю. Костикова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 137 413,15 | 137 363,15 | Всего | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ІІ. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |
| Всего по прочим объектам, в том числе | Всего | 76 372,90 | 59 350,37 | 32 778,50 |
|  | ГБ | 76 372,90 | 59 350,37 | 32 778,50 |
| по направлению «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» | Всего | 29 722,13 | 23 426,14 | 22 778,50 |
|  | ГБ | 29 722,13 | 23 426,14 | 22 778,50 |
| в том числе «Коммунальное хозяйство» | Всего | 29 722,13 | 23 426,14 | 22 778,50 |
|  | ГБ | 29 722,13 | 23 426,14 | 22 778,50 |
| - объекты водоснабжения, водоотведения | Всего | 11 326,11 | 23 426,14 | 22 778,50 |
|  | ГБ | 11 326,11 | 23 426,14 | 22 778,50 |
| 33. *** | Реконструкция очистных сооружений пос. Прибрежный |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2017 | 9 889,00 | 6 298,58 | Всего | 1 197,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 197,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2018-2019 | 334 978,20 | 0,00 | Всего | 0,00 | 167 489,10 | 167 489,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 139 015,90 | 139 015,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 5 694,70 | 5 694,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 22 778,50 | 22 778,50 |
| 34. | Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде | Постановление администрации от 13.03.2015 № 421 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2015-2016 | 2 460,72 | 1 050,04 | Всего | 1 410,68 | 647,64 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 410,68 | 647,64 | 0,00 |
| 35. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде | Постановление администрации от 08.04.2015 № 582 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2015-2016 | 5 891,06 | 1,48 | Всего | 5 889,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 889,58 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького – И. Сусанина г. Калининграда | Постановление администрации от 05.10.2015 № 1685 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 689,38 | 460,85 | Всего | 228,53 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 228,53 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции № 2 | Постановление администрации от 26.12.2016 № 1982 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП КХ «Водоканал» | Техническое перевооружение | 2016-2017 | 8 066,67 | 0,00 | Всего | 2 600,00 | 5 466,67 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 5 466,67 | 0,00 |
| - объекты теплоснабжения | Всего | 17 245,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГБ | 17 245,40 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Реконструкция РТС «Горького» и тепловых сетей | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 2 671,78 | 763,00 | Всего | 1 908,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 908,78 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Реконструкция котельной по ул. Чувашская, 4 (перевод с угля на газ) с закрытием 8-ми угольных котельных | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 3 125,00 | 0,0 | Всего | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40. | Техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ по ул. Емельянова, 92 в г. Калининграде | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 (с изменениями от 24.06.2016 № 923) | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 1 981,35 | 808,89 | Всего | 1 172,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 172,46 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Строительство газовой котельной «Цепрусс» с переключением на нее многоквартирных жилых домов |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 6 926,95 | 3 710,00 | Всего | 3 216,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 216,95 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Реконструкция РТС «Красная» с заменой котлов |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 2 974,10 | 1 155,00 | Всего | 1 819,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 819,10 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | Реконструкция РТС «Северная» |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 13 249,55 | 7 700,00 | Всего | 5 549,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 549,55 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Переключение здания МАОУ ДОД ГО «Город Калининград» «ДМШ им. Р.М. Глиэра» по ул. Минина и Пожарского, 4 на централизованное теплоснабжение (тепловые сети) в г. Калининграде | Постановление администрации от 03.11.2015 № 1822 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2016 | 91,22 | 0,00 | Всего | 91,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 91,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2016 | 362,34 | 0,00 | Всего | 362,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 362,34 | 0,00 | 0,00 |
| - объекты газоснабжения | Всего | 1 150,62 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГБ | 1 150,62 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | Строительство газопровода высокого давления диаметром 500 мм, взамен ранее проложенного газопровода высокого давления диаметром 325 мм, от ул. Аллея Смелых до ул. О. Кошевого в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 90,00 | 0,00 | Всего | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Газификация жилых домов №№ 23, 25 по ул. Старопрудной в Центральном районе г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 1 325,40 | 462,78 | Всего | 862,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 862,62 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | Строительство распределительных сетей газоснабжения и газопроводов-вводов жилых домов по ул. Букетной в Ленинградском районе г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 2 002,50 | 1 804,50 | Всего | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| по направлению «ОБРАЗОВАНИЕ» | Всего | 20 992,27 | 3 524,40 | 0,00 |
|  | ГБ | 20 992,27 | 3 524,40 | 0,00 |
| 48. | Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде | Постановление администрации от 20.02.2016 № 217 (в редакции от 11.10.2016 № 1495) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2016-2017 | 16 939,60 | 0,00 | Всего | 16 939,60 | 3 524,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 16 939,60 | 3 524,40 | 0,00 |
| 49. | Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде | Постановление администрации от 03.08.2016 № 1140 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2016-2017 | 4 121,97 | 0,00 | Всего | 2 473,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 473,17 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | Спортивный манеж в МАДОУ д/с № 55 по ул. Нарвской, 117 в г. Калининграде | Постановление администрации от 19.02.2016 № 197 (в редакции от 14.12.2016 № 1898) | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАДОУ д/с № 55 | Корректировка проектной и рабочей документации | 2015-2017 | 2 063,82 | 0,00 | Всего | 1 595,06 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 244,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 350,91 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Техническое перевооружение с переводом на газ котельной МАУДО ДТД и М «Янтарь», расположенной по ул. Судостроительная, 2 в г. Калининграде | Постановление администрации от 07.12.2016 № 1830 | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАУДО ДТД и М «Янтарь» | Техническое перевооружение | 2016 | 335,35 | 0,00 | Всего | 335,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 335,35 | 0,00 | 0,00 |
| по направлению «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА», в том числе «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» | Всего | 25 658,50 | 22 399,83 | 0,00 |
|  | ГБ | 25 658,50 | 22 399,83 | 0,00 |
| 52. | Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде | Постановление администрации от 30.01.2015 № 131 (в редакции от 15.03.2016 № 304) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2017 | 11 359,90 | 7 370,90 | Всего | 1 349,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 7 016,19 | 3 835,20 | Всего | 82,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 82,26 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | Реконструкция ул. Фрунзе в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2017 | 6 749,52 | 3 650,20 | Всего | 1 601,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 601,52 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 7 874,57 | 4 434,70 | Всего | 1 575,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 575,30 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 16 988,69 | 10 768,10 | Всего | 1 839,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 839,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 57. | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 15 334,83 | 9 013,60 | Всего | 2 906,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 906,23 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 894,77 | 0,00 | Всего | 894,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 894,77 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2016 | 10 689,80 | 7 915,80 | Всего | 2 774,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | Строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 15 078,91 | 9 670,10 | Всего | 4 193,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 193,27 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | Реконструкция улицы Ломоносова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 7 726,07 | 5 898,00 | Всего | 1 671,24 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 671,24 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | Реконструкция улиц Калязинская и Тихая со строительством моста через реку Голубую в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2015-2016 | 1 736,66 | 1 644,84 | Всего | 91,82 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 91,82 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | Строительство ул. Артиллерийская в г. Калининграде Калининградская область | Постановление администрации от 27.01.2015 № 85 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 23 493,70 | 23 489,70 | Всего | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Парковый | Постановление администрации от 21.03.2016 № 317 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | МКУ «ГДСР» | Разработка проектной и рабочей документации | 2016 | 2 983,85 | 0,00 | Всего | 2 983,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 983,85 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде | Постановление администрации от 08.04.2016 № 408 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной документации | 2016-2017 | 5 100,20 | 0,00 | Всего | 800,00 | 4 300,17 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 800,00 | 4 300,17 | 0,00 |
| 66. | Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Постановление администрации от 30.11.2015 № 1996 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | МКУ «ГДСР» | Разработка проектной и рабочей документации | 2016 | 2 891,49 | 0,00 | Всего | 2 891,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 891,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2017-2018 | 36 199,32 | 0,00 | Всего | 0,00 | 18 099,66 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 18 099,66 | 0,00 |
| по направлению «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», в том числе «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» | Всего | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | ГБ | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 67. | Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2017 | 19 024,68 | 0,00 | Всего | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Примечание:

* Объекты, планируемые к реализации в рамках Адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств областного бюджета.

** Объекты, планируемые к реализации в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г.  № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».

*** Объекты, планируемые к реализации в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года.