Приложение

к решению окружного Совета

депутатов города Калининграда

№ 291  от 26  сентября   2007 г.

Целевая Программа

«Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений города Калининграда на 2008-2010 г.г.

«Зеленый город»

Калининград

2007 год

Паспорт муниципальной целевой Программы

«Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений

на 2008-2010 г.г. «Зеленый город»»

| Наименование Программы | «Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений на 2008 -2010г.г. «Зеленый город» |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Решение городского Совета депутатов Калининграда (четвертого созыва) от 18 апреля 2007 года № 121 |
| Инициатор разработки Программы | Окружной Совет депутатов Калининграда (четвертого созыва) |
| Заказчик Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Калининграда. |
| Разработчик Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Калининграда. |
| Цель Программы | Обеспечить устойчивое развитие и дальнейшее сохранение озелененных территорий города. |
| Задачи Программы | - обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства зеленого фонда города; - формирование и развитие нормативно-правовой и организационной базы по зеленому фонду города; - доведение качественных и количественных показателей до уровня нормативных; - формирование системы устойчивых, эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных комплексов; - улучшение «цветочного наряда» города, путем применения новых приемов цветочного оформления. |
| Важнейшие целевые показатели | 1. Количество реконструируемых зеленых насаждений в рядовых посадках вдоль магистралей (улиц) города 2. Количество скверов, зеленых зон, парков приведенных в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства 3. Количество закрепленных на местности озелененных территорий общего пользования 4. Количество улиц с примененными новыми приемами цветочного оформления |
| Срок и этапы реализации Программы | 2008 - 2010 гг. |
| Перечень основных мероприятий | - реконструкция озелененных территорий, примыкающих к магистралям (улицам) города; - разработка проектно-сметной документации на создание и реконструкцию скверов, парков; - реконструкция скверов, парков; - капитальный ремонт скверов с разработкой эскизных проектов; - приобретение и установка контейнеров с цветниками на опорах освещения и контактной сети; - разработка нормативной документации по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений города; - установление границ для объектов зеленого фонда города общего пользования с постановкой на кадастровый учет |
| Исполнители основных мероприятий | Комитет ЖКХ; комитет муниципального имущества; комитет архитектуры и градостроительства; МУ «Служба заказчика ЖКХ г. Калининграда»; МКП «Управление капитального строительства», специализированные озеленительные организации по результатам конкурса. |
| Объем финансирования (тыс. руб.) | Всего: 165609.7* 2008 г.- 60198.0 2009 г.- 57086.9 2010 г.- 48324.8 * сумма подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год, а также корректировке с учетом затрат согласно разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию скверов и парков, инфляционных поправок. |
| Источники финансирования | Городской бюджет. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Обеспечение жизнеспособного состояния, достижение качественного и количественного состояния зеленых насаждений, соответствующих санитарно-гигиеническим, рекреационным и эстетическим функциям; 2. Исключение потерь территорий зеленых насаждений общего пользования, отводимых под застройку; 3. Создание действенной системы формирования и исполнения городских заказов, повышение качества озеленительных работ, своевременное проведение агротехнических мероприятий, путем разработки и утверждения «Правил по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений города Калининграда». Указанный документ будет регламентировать весь комплекс вопросов, от правовых до экономических, связанных с зелеными насаждениями муниципального образования «Город Калининград»; 4. Внедрение новых приемов и методов цветочного оформления города; 5. Приведение территорий скверов, зеленых зон, парков в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства; 6 Обеспечение эффективного расходования финансовых средств при реализации разработанных проектов, направленных на формирование и восстановление естественных и искусственных ландшафтов. 7. Улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды; 8. Эффективное правовое регулирование в области управления зеленым фондом города Калининграда. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Калининграда в установленном порядке. |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Разработка целевой Программы «Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений на 2008-2010 гг. «Зеленый город» обусловлена возрастанием роли зеленых насаждений в повышении средозащитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности городских зеленых насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение.

Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства города, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

В настоящее время общая площадь зеленых насаждений города составляет 1824,6 га. Одной из особенностей города является наличие большого количества озелененных пространств. Современное озеленение Калининграда включает различные виды искусственных насаждений: скверы, парки, бульвары и естественные озелененные ландшафты – лесопарки. Зеленые насаждения на территории города, как живой компонент природы, постоянно трансформируется в пространстве и во времени, древесные растения стареют, теряют свои полезные качества, постепенно отмирают. В настоящее время значительная их часть требует осуществления тех или иных форм восстановления – капитального ремонта и полной или частичной реконструкции.

Ежегодно за счет средств городского бюджета, а также за счет оплаты восстановительной стоимости за вынужденный снос зеленых насаждений в городе выполняются работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов озеленения (скверы, рядовые посадки вдоль магистралей, улиц города), а также созданию новых цветников, отличающиеся оригинальным проектным решением и исполнительским мастерством.

За 2005-2006 гг. выполнен капитальный ремонт 10 скверов с рекультивацией газонов, заменой покрытия дорожно - тропиночной сети, установкой ограждений, посадкой декоративных деревьев, кустарников, установкой малых архитектурных форм.

Количество посадок деревьев, в том числе крупномерных с закрытой корневой системой возросли и составили –2385 штук.

Изменился внешний облик транспортных развязок благодаря современному подходу к озеленению и оформлению.

С целью предупреждения аварийных ситуаций и организации работ по ликвидации сухих и аварийных деревьев на территории города в соответствии с распоряжением мэра города от 01.09.2005 года № 844-р «О проведении выбраковки деревьев в городе Калининграде» планомерно выполняются мероприятия по их уборке. За период 2005-2006 гг. убрано 3006 деревьев.

Для обеспечения ведения городского реестра зеленых насаждений, в Калининграде проводится инвентаризация, которая позволяет получить характеристику озелененной территории в целом и ее элементов, фиксировать ситуацию на момент инвентаризации и отражать последующие изменения на данной территории. Данные учета используются в целях развития зеленого хозяйства, планирования реконструкции, восстановления и эксплуатации ландшафтно-архитектурных объектов города. В 2006 году проведен первый этап инвентаризации, в результате обследовано более 19 тысяч деревьев, растущих в рядовых посадках магистралей, улиц (83 объекта), а также на территории 21 сквера. В настоящее время проводится второй этап инвентаризации, в рамках которого будут обследованы рядовые посадки деревьев на 77 улицах, территории 24 скверов, а также особо охраняемые, редкие деревья и кустарники. Данные первого этапа инвентаризации использованы в разработке программных мероприятий.

Однако, несмотря на имеющиеся положительные тенденции в развитии озеленения города, необходимо отметить и ряд существующих проблем:

- отсутствует правовое зонирование территории города, в котором отмечены озелененные территории общего пользования;

- в настоящее время в городе нет единого заказчика на выполнение всего комплекса по вырубке и посадке насаждений, уходу за зелеными насаждениями;

- отсутствует нормативно-правовая база озеленения города;

- отсутствует правовой статус на озелененные территории общего пользования, находящиеся в муниципальной собственности;

- наметилась тенденция к уменьшению площадей зеленых насаждений;

- недостаточное финансирование на выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений рядовых посадок вдоль магистралей (улиц) города.

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Программы:

Обеспечить устойчивое развитие и дальнейшее сохранение озелененных территорий города

Задачи Программы:

- обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства зеленого фонда города;

- формирование и развитие нормативно-правовой и организационной базы по зеленому фонду города;

- доведение качественных и количественных показателей до уровня нормативных;

- формирование системы устойчивых, эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных комплексов;

- улучшение «цветочного наряда» города, путем применения новых приемов цветочного оформления.

Сроки реализации Программы:  2008-2010 годы.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Реконструкция озелененных территорий, примыкающих к магистралям (улицам) города

| Содержание | Сроки проведения мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Валка аварийных деревьев, дробление пней, посадка крупномерных деревьев, обрезка деревьев, рекультивация газонов: - ул. А. Невского, Герцена, 9-е Апреля, Ялтинская, Тельмана, Литовский вал, Л. Толстого, Каштановая аллея, ген. Озерова, Балтийское шоссе, Киевская, Емельянова, Г. Димитрова, Шевченко, Судостроительная, Сибирякова, Транспортная, Суворова, Ленинский проспект¸ проспект Калинина, Дзержинского, Д.Донского, Театральная; | + |  |  |
| - ул. Чапаева, Горького, Печатная, Красносельская, Портовая, Коммунистическая, Тополиная аллея, Чайковского, П. Морозова, Леонова, К. Маркса, Железнодорожная, Советский проспект, проспект Мира, Гвардейский проспект, Шиллера, Кирова, А. Смелых, Житомирская, проспект Победы, Брусничная, Московский проспект, Согласия, Гайдара; |  | + |  |
| - ул. Стрелецкая, Восточная, ген. Галицкого, Батальная, Камская, Вагоностроительная, Б. Хмельницкого, Лесопарковая, Нахимова, серж. Мишина, Тенистая аллея, Пролетарская, Орудийная, Тихоненко, Новый вал, Менделеева, Катина, Краснооктябрьская, Коммунальная, Зои Космодемьянской, Великолукская, С. Разина, Офицерская, Яналова, Красная, Комсомольская, Зоологическая, Воздушная, В.Дубинина |  |  | + |

Ожидаемые результаты:

Выполнение мероприятий по реконструкции зеленых насаждений, позволит обеспечить функциональную, эстетическую и декоративную эффективность зеленых насаждений на 77 улицах города, в том числе по годам:

2008 г. – на 23 улицах; 2009 г. – на 25 улицах; 2010 г. – на 29 улицах.

3.2. Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию скверов, парков и создание  ландшафтных парков, зеленых зон

| Содержание | Сроки проведения мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию скверов и создание ландшафтных парков, зеленых зон: - сквер по ул. Киевской (у кинотеатра «Родина»), сквер по ул. Д.Донского, сквер по пр. Мира – ул. Энгельса, сквер Советско-Польской дружбы (проспект Калинина); Фестивальная аллея; - ландшафтные парки: Макс-Ашманн парк; пос. Чкаловск (в районе ул. Беланова – ул. Горбунова); ул. Химическая; Гаражная – Юношеская – Горького; микрорайон «Сельма» (бульвар по ул. Ф.Лефорта); - зеленая зона в границах улиц: Летняя – Автомобильная - Генерала Толстикова – Судостроительная. | + + | + + | - - |

Ожидаемый результат:

Разработка проектно-сметной документации позволит обеспечить эффективное расходование финансовых средств на реализацию мероприятий, направленных на формирование и восстановление естественных и искусственных ландшафтов.

3.3. Реконструкция скверов, парков, создание новых ландшафтных парков, зеленых зон

| Содержание | Сроки проведения мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Комплекс работ по созданию ландшафтных парков, реконструкции зеленых насаждений и элементов благоустройства с применением современных решений, долговечных материалов, выполняемых в соответствии с проектом, разработанным, согласованным и утвержденным в установленном порядке: - сквер по ул. Киевской (у кинотеатра «Родина»), сквер по ул. Д.Донского, сквер по пр. Мира – ул. Энгельса, сквер Советско-Польской дружбы (проспект Калинина); Фестивальная аллея; - ландшафтные парки: Макс-Ашманн парк; пос. Чкаловск (в районе ул. Беланова – ул. Горбунова); ул. Химическая; Гаражная-Юношеская–Горького; микрорайон «Сельма» (бульвар по ул. Ф.Лефорта); - зеленая зона в границах улиц: Летняя – Автомобильная - Генерала Толстикова – Судостроительная. |  | + + | + + |

Ожидаемый результат:

Создание благоприятной среды проживания, повышение уровня благоустройства ландшафтно-архитектурных 10-ти объектов города, в том числе по годам: 2008 г. - 1 ландшафтно-архитектурный объект; 2009 г. - 6 ландшафтно-архитектурных объекта; 2010 г. - 3 ландшафтно-архитектурных объекта.

3.4. Капитальный ремонт скверов с разработкой эскизных проектов

| Содержание | Сроки проведения мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Комплекс мероприятий, включающий в себя: разработку эскизного проекта, капитальный ремонт газонов, дорожно-тропиночной сети, цветников, посадка деревьев, кустарников, установка малых архитектурных форм: - сквер на пересечении ул. Вагоностроительной – пр. Победы, зеленая зона на разворотном кольце ул.Д. Донского – ул. Горная, сквер по проспекту Мира – ул. Ушинского; ул. Беланова - цветник с прилегающей территорией по ул. Фрунзе (напротив Королевских ворот), сквер по ул. Университетской (у пам. И. Канту) - сквер по ул. Киевской (напротив нарсуда Балтийского района), зеленая зона на пересечении проспекта Калинина – улицы Дзержинского) | + | + | + |

Ожидаемый результат:

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту скверов позволит привести территории скверов и зеленых зон города в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства (применение качественного посадочного материала в ассортименте, обладающими высокими санитарно-гигиеническими и декоративными качествами, обеспечивающие быстрый декоративный эффект и экологически устойчивые; использование высококачественных строительных материалов; установка современных малых архитектурных форм), улучшить эстетический облик города на семи объектах, в том числе по годам: в 2008 г.- на 3-х объектах, в 2009 г. – на 2-х объектах, в 2010 г. – на 2-х объектах.

3.5. Приобретение и установка контейнеров с цветниками на опорах освещения и контактной сети

| Содержание | Сроки проведения мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Приобретение и установка контейнеров с цветниками на опорах освещения и контактной сети: - Гвардейский проспект, Ленинский проспект; ул. Театральная; - Московский проспект; - Советский проспект, ул. А. Невского, проспект Победы, ул. Черняховского | + | + | + |

Ожидаемый результат:

Выполнение указанных мероприятий позволит совершенствовать методы цветочного оформления, в том числе вертикального (контейнерного) цветочного оформления города на 8 центральных магистралях (улицах) города, в том числе по годам: в 2008 г. – на 3 магистралях (улицах), в 2009 г. – на 1 магистрали, в 2010 г. – 4 магистралях (улицах).

3.6. Разработка нормативной документации

| Содержание | Сроки проведения мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Разработка нормативной документации по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений города | + | - | - |

Ожидаемый результат:

Разработанные и утвержденные в установленном порядке «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений города Калининграда» будут регламентировать весь комплекс вопросов, от правовых до экономических (создание и содержание зеленых насаждений), муниципального образования «Город Калининград».

3.7. Установление границ для объектов зеленого фонда общего пользования с постановкой на кадастровый учет

| Содержание | Сроки проведения мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Установление границ для объектов зеленого фонда общего пользования с постановкой на кадастровый учет | + | + | + |

Ожидаемый результат:

Закрепление на местности территорий зеленых насаждений общего пользования и постановка их на кадастровый учет позволит определить площади озелененных территорий; исключить изменение целевого назначения и приватизацию земли, занятой зелеными насаждениями общего пользования.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Заказчиком работ по реализации Программы является комитет ЖКХ мэрии г. Калининграда. К участию в реализации Программы привлекаются:

- комитет жилищно-коммунального хозяйства;

- комитет муниципального имущества;

- комитет архитектуры и градостроительства;

- МУ «Служба заказчика ЖКХ г. Калининграда»;

- МКП «Управление капитального строительства»;

- специализированные подрядные организации.

Контроль за реализацией Программы в установленном порядке осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства.

Ресурсное обеспечение Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Финансирование мероприятий тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | из средств местного бюджета | другие источники | Итого |
| 1. | Реконструкция озелененных территорий, примыкающих к магистралям (улицам) города | МУ «Служба заказчика ЖКХ г. Калининграда», специализированные подрядные организации | 2008 | 40653,0 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 39147,9 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 33905.8 |  |  |
|  | итого |  |  | 113706.7 |  | 113706.7 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на создание и реконструкциию скверов, парков | МУ «Служба заказчика ЖКХ г. Калининграда» | 2008 2009 | 4790.0 4380.0 |  | 4790.0 4380.0 |
|  | Итого |  |  | 9170.0 |  | 9170.0 |
| 3. | Реконструкция скверов, парков | МУ «Служба заказчика ЖКХ г. Калининграда», МКП «Управление капитального строительства, специализированные подрядные организации | 2008 | в соответствии с разработанной ПСД |  |  |
|  |  |  | 2009 | в соответствии с разработанной ПСД |  |  |
|  |  |  | 2010 | в соответствии с разработанной ПСД |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт скверов с разработкой эскизных проектов | МУ «Служба заказчика ЖКХ г. Калининграда», специализированные подрядные организации | 2008 | 6300 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 4700 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 4100 |  |  |
|  | Итого |  |  | 15100.0 |  | 15100.0 |
| 5. | Приобретение и установка контейнеров с цветниками на опорах освещения и контактной сети | МУ «Служба заказчика ЖКХ г. Калининграда», специализированные подрядные организации | 2008 | 3955.0 |  | 3955.0 |
|  |  |  | 2009 | 4359.0 |  | 4359.0 |
|  |  |  | 2010 | 5819.0 |  | 5819.0 |
|  | Итого |  |  | 14133.0 |  | 14133.0 |
| 6. | Разработка нормативной документации по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений города | Комитет ЖКХ мэрии | 2008 | - | - | - |
| 7. | Установление границ для объектов зеленого фонда города общего пользования с постановкой на кадастровый учет | Комитет архитектуры и градостроительства, комитет муниципального имущества | 2008 | 4500.0 |  | 4500.0 |
|  |  |  | 2009 | 4500.0 |  | 4500.0 |
|  |  |  | 2010 | 4500.0 |  | 4500.0 |
|  | Итого |  |  | 13500.0 |  | 13500.0 |
|  | Всего по мероприятиям 2008-2010 гг. |  |  | 165609.7 |  | 165609.7 |
|  | В том числе по годам |  | 2008 | 60198.0 |  | 60198.0 |
|  |  |  | 2009 | 57086.9 |  | 57086.9 |
|  |  |  | 2010 | 48324.8 |  | 48324.8 |

* сумма подлежит корректировке с учетом затрат согласно разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию скверов и парков, инфляционных поправок, а также уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Расчеты затрат произведены согласно ТЕР-2001-47 (Озеленение. Защитные лесонасаждения. Калининградская область), ТЕРр –2001-68 (Благоустройство. Калининградская область), сложившимися ценами на материалы, сложившимися расценками на разработку проектно- сметной документации, расценками на установление границ территорий и постановку их на кадастровый учет по состоянию на 01.01.207 г.

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Ожидаемые результаты от реализации Программы:

- обеспечение жизнеспособного состояния, достижение качественного и количественного состояния зеленых насаждений, соответствующих санитарно-гигиеническим, рекреационным и эстетическим функциям;

- определение площади озелененных территорий; исключение изменений целевого назначения и приватизацию земли, занятой зелеными насаждениями общего пользования;

- создание действенной системы формирования и исполнения городских заказов, повышение качества озеленительных работ, своевременное проведение агротехнических мероприятий, путем разработки и утверждения «Правил по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений города Калининграда». Указанный документ будет регламентировать весь комплекс вопросов, от правовых до экономических, связанных с зелеными насаждениями муниципального образования «Город Калининград»;

- внедрение новых приемов и методов цветочного оформления города;

- приведение территорий скверов, зеленых зон, парков в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства;

- обеспечение эффективного расходования финансовых средств при реализации разработанных проектов, направленных на формирование и восстановление естественных и искусственных ландшафтов.

- улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды;

- эффективное правовое регулирование в области управления зеленым фондом города Калининграда.

- качественное улучшение уровня ландшафтного дизайна зеленых насаждений общего пользования.

5.2. Оценка эффективности от реализации Программы:

Реализация данной Программы «Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений города Калининграда на 2008-2010 гг. «Зеленый город» позволит:

-сохранить положительный баланс между сокращаемыми при возведении строительных объектов и вновь создаваемыми объектами озеленения как по количественным показателям (количеству вырубаемых деревьев и кустарников), так и по площадям;

-сохранить баланс по видам проводимых работ (создание новых, реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов озеленения) в соответствии с текущими городскими задачами;

- улучшить экологическую обстановку;

- улучшить городской ландшафт;

-сбалансировать планируемые работы по благоустройству и озеленению с выделяемыми на эти цели финансовыми средствами.

Оценка эффективности хода реализации Программы представлена в таблице:

| Ожидаемый экологический или другой эффект | Наименование оценочных показателей | Фактическое значение на момент разработки Программы (на 01.06.07.) | Значение показателей по годам реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Количество магистралей (улиц), на которых выполнена реконструкция зеленых насаждений рядовых посадок | Обеспечение функциональной, эстетической и декоративной эффективности зеленых насаждений | 2 улицы | 23 улицы | 25 улиц | 29 улиц |
| Количество разработанных проектов (ПСД) на реконструкцию скверов, парков и создание новых зеленых зон | обеспечение эффективного расходования финансовых средств на реализацию мероприятий, направленных на формирование и восстановление естественных и искусственных ландшафтов | Нет данных | Проектно-сметная документация на 6 объектов | Проектно-сметная документация на 3 объекта |  |
| Количество реконструируемых скверов, парков, зеленых зон | Создание благоприятной среды проживания, повышение уровня благоустройства ландшафтно-архитектурных объектов города | 1 ландшафт-но-архитек-турный объект | 1 ланд-шафтно-архитек-турный объект | 6 ландшафт-но-архитек-турных объектов | 3 ландшаф-тно-архитек-турных объекта |
| Количество скверов, зеленых зон, на которых выполнен капитальный ремонт | приведение территорий скверов и зеленых зон города в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства улучшение эстетического облика города | 1 объект | 3 объекта | 2 объекта | 2 объекта |
| Количество магистралей (улиц) города, на которых применены новые приемы цветочного оформления | Совершенствование методов цветочного оформления, в том числе вертикального (контейнерного) цветочного оформления города | Нет данных | 3 магистрали (улицы) | 1 магистраль | 4 магистрали (улицы) |
| Количество разработанной нормативной документации по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений города | регламентирование всего комплекса вопросов, от правовых до экономических (создание и содержание зеленых насаждений), муниципального образования «Город Калининград». | Нет данных | 1 пакет нормативной документации | - | - |
| Установление границ для объектов зеленого фонда города общего пользования с постановкой на кадастровый учет | определение площади озелененных территорий; исключение изменений целевого назначения и приватизации земли, занятой зелеными насаждениями общего пользования. | Нет данных | 90 га | 90га | 90 га |