Приложение №

к постановлению

администрации городского округа

«Город Калининград»

от «26» _07_2011 г. № 1239

План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2011-2012г.г.

муниципальных учреждений здравоохранения

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Всего | В том числе из бюджета |  |  |
| МУЗ «Городская больница №1» |
|  | Выполнение работ по ремонту котельного оборудования, трубопроводов, чистке дымоходов и боровов | объект | 1 | 40,0 |  | 30.09. 2011г. | По договору подряда |
| ИТОГО: | 40,0 |  |  |  |
| МУЗ «Городская больница № 3» |
| 1. | Установка манометров и термометров в теплопунктах | шт. | 16 | 4,0 |  | 30.06. 2011г. | ООО «Термо-С» |
| 2. | Изоляция труб в теплопунктах | п.м. | 120 | 15,0 |  | 30.06. 2011г. | ООО «Термо-С» |
| 3. | Промывка систем отопления в зданиях по ул. Генделя, 6 и по ул. Ушакова, 9 | объект | 2 | 40,0 |  | 26.09. 2011г. | МУП «Калининградтеплосеть» |
| ИТОГО: | 59,0 |  |  |  |
| МУЗ «Городская больница № 5» |
| 1. | Капитальный ремонт кровли с утеплением фасада поликлинического отделения | м2 | 806,4 | 3200,0 |  | 30.08. 2011г. | По итогам конкурсных процедур |
| 2. | Работы по подключению газовой котельной к газопроводу с установкой теплосчётчика | объект | 1 | 70,0 |  | 30.09. 2011г. | МПК «УКС» |
| 3. | Замена колосников отопительного котла | шт. | 4 | 12,0 |  | 30.06. 2011г. | ООО «КонтурТерм» |
| 4. | Ремонт расширительного бака системы отопления хосписного отопления | шт. | 1 | 10,0 |  | 25.07. 2011г. | ООО «КонтурТерм» |
| ИТОГО: | 3292,0 |  |  |  |
| МУЗ «Центральная городская больница» |
| 1. | Замена оконных блоков в аптеке | м2 | 347 | 2133,7 |  | 25.07. 2011г. | ООО «АП-СТРОЙ» |
| 2. | Замена оконных блоков в травматологии | м2 | 567 | 3486,5 |  | 25.07. 2011г. | ООО «АП-СТРОЙ» |
| 3. | Прокладка теплотрассы | м.п. | 170 | 2700,0 |  | 30.09. 2011г. | По итогам конкурсных процедур |
| 4. | Ремонт электрооборудования систем отопления и водоснабжения | объект | 1 | 80,0 |  | 30.09. 2011г. | По итогам конкурсных процедур |
| 5. | Замена оконных блоков 3 этажа в поликлиническом отделении | м2 | 186,4 | 1 146,1 |  | 30.09. 2011г. | По итогам конкурсных процедур |
| ИТОГО: | 9546,3 |  |  |  |
| МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» |
| 1. | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | объект | 2 | 7,6 | - | 30.08. 2011г. | ООО «Алдан-строй» |
| 2. | Промывка теплообменника | объект | 4 | 22,0 | - | 30.08. 2011г. | ООО «Алдан-строй» |
| ИТОГО: | 29,6 |  |  |  |
| МУЗ «Детская городская больница № 1» |
|  | Гидропневматическая промывка и опрессовка внутридомовых систем теплопотребления | объект | 1 | 25,00 |  | 15.07. 2011г. | МУП «Калинингратеплосеть» |
| ИТОГО: | 25,0 |  |  |  |
| МУЗ «Дом сестринского ухода» |
|  | Профилактические работы по подготовке газовой котельной к зимним условиям | объект | 1 | 30,0 |  | 30.09. 2011г. | ООО «Менаком Плюс» |
| ИТОГО: | 30,0 |  |  |  |
| МУЗ «Городская поликлиника № 1» |
|  | Замена входной двери в здании поликлиники по ул. Невского, д. 117-123 | м² | 5,8 | 50,0 |  | 30.06. 2011г. | По договору подряда |
| ИТОГО: | 50,0 |  |  |  |
| МУЗ «Городская поликлиника №2 Ленинградского района» |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | объект | 1 | 25,0 |  | 01.08. 2011г. | МУП «Калинингратеплосеть» |
| ИТОГО: | 25,0 |  |  |  |
| МУЗ «Городская поликлиника № 8» |
|  | Замена радиаторов | шт. | 10 | 20,0 |  | 30.09. 2011г. | По договору подряда |
| ИТОГО: | 20,0 |  |  |  |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» |
|  | Замена оконных блоков по ул. Московский проспект, 123 | м² | 9,7 | 47,4 |  | 30.09. 2011г. | ИП Герасименко |
| ИТОГО: | 47,4 |  |  |  |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» |
|  | Промывка системы отопления в зданиях по ул. Чернышевского, 9 и по ул. Чернышевского, 26 | объект | 2 | 40,0 |  | 30.09. 2011г. | По договору подряда |
| ИТОГО: | 40,0 |  |  |  |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 3» |
| 1. | Ремонт отопительного котла | шт. | 1 | 50,0 |  | 30.06. 2011г. | По договору подряда |
| 2. | Замена радиаторов | шт. | 50 | 40,0 |  | 30.08. 2011г. | По договору подряда |
| 3. | Чистка дымоходов и боровов | м.п. | 20 | 5,0 |  | 30.08. 2011г. | По договору подряда |
| 4. | Замена оконных блоков | м² | 27,6 | 100,0 |  | 30.08. 2011г. | По итогам конкурсных процедур |
| 5. | Замена дверных блоков | м² | 2,8 | 15,0 |  | 16.05. 2011г. | По итогам конкурсных процедур |
| ИТОГО: | 210,0 |  |  |  |
| МУЗ «Городская детская поликлиника № 4» |
| 1. | Чистка дымоходов и боровов отопительного котла | объект | 1 | 17,00 |  | 30.08. 2011г. | Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации ВДПО |
| 2. | Замена оконных блоков | м² | 31,2 | 120,00 |  | 29.07. 2011г. | По итогам конкурсных процедур |
| 3. | Замена входной двери в филиале на ул.У.Громовой, 2/18 | м² | 5,6 | 50,00 |  | 16.05. 2011г. | По итогам конкурсных процедур |
| ИТОГО: | 187,0 |  |  |  |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 5» |
| 1. | Ремонт системы водоснабжения по ул. Дзержинского, 104-104в | м. п. | 80 | 327,9 |  | 30.06. 2011г. | По итогам конкурсных процедур |
| 2. | Замена входной двери (установка, ролл- ставни) по адресу ул. Дзержинского 104-104в | м² | 4,6 | 36,0 |  | 29.09. 2011г. | По договору подряда |
| ИТОГО: | 363,9 |  |  |  |
| МУЗ «Городская детская поликлиника №6» |
|  | Частичный ремонт системы отопления | объект | 1 | 117,5 |  | 30.06. 2011г. | По итогам конкурсных процедур |
| ИТОГО: | 117,5 |  |  |  |
| МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» |
|  | Чистка газового котла | шт. | 1 | 10,0 |  | 15.07.2011 | ООО «Сангазсервис» |
| ИТОГО: | 10,0 |  |  |  |
| МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника» |
| 1. | Промывка, гидравлические испытания, ревизия элеваторного устройства теплового узла. | объект | 1 | 25,0 |  | 29.09. 2011г. | МУП «Калининградтеплосеть» |
| 2. | Частичная замена трубопровода Замена запорной арматуры; | м.п. шт. | 50 6 | 40,0 |  | 29.09. 2011г. | МУП «Калининградтеплосеть» |
| ИТОГО: | 65,0 |  |  |  |
| МУЗ «Родильный дом № 4» |
| 1. | Изоляция трубопроводов отопления | м. п. | 60 | 4,2 |  | 30.09. 2011г. | ООО «Термо-С» |
| 2. | Ревизия и ремонт водозапорной арматуры | шт. | 12 | 8,0 |  | 01.07. 2011г. | ООО «Термо-С» |
| 3. | Промывка системы отопления и горячего водоснабжения | объект | 1 | 77,0 |  | 01.09. 2011г. | МУП «Калининградтеплосеть» |
| ИТОГО: | 89,2 |  |  |  |
| МУЗ «Женская консультация Ленинградского района» |
|  | Замена дверных блоков запасных и центрального выхода по ул. Пионерской, 1-7 | м² | 10,2 | 90,0 |  | 30.09. 2011г. | По договору подряда |
| ИТОГО: | 90,0 |  |  |  |
| МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» |
| 1. | Замена отопительного котла по ул. Днепропетровской, 5 | шт. | 1 | 500,0 |  | 30.09. 2011г. | По итогам конкурсных процедур |
| 2. | Оборудование теплового пункта по ул. Дзержинского, 17 | объект | 1 | 50,0 |  | 30.09. 2011г. | По договору подряда |
| 3. | Замена оконных блоков по ул. Дзержинского, 17 | м² | 215,2 | 900,0 |  | 30.09. 2011г. | По итогам конкурсных процедур |
| 4. | Чистка дымоходов по ул. Бородинской, 15а | услуга | 1 | 10,0 |  | 30.09. 2011г. | По договору подряда |
| 5. | Подготовка внутридомовых сетей | объект | 6 | 30,0 |  | 30.09. 2011г. | По договору подряда |
| ИТОГО: | 1490,0 |  |  |  |
| ВСЕГО: | 15826,9 за счет средств ОМС |

План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2011-2012 гг.

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм | К-во | Всего | В том числе из бюджета |  |  |
| МОУ СОШ № 3 |
|  | Ремонт кровли Октябрьская пл.,36 | Кв.м. | 215,5 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 7 |
|  | Ремонт кровли Ул. Горького, 66 | Кв.м. | 400 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 9 |
|  | Ремонт кровли Балтийское шоссе, 110 | Кв.м. | 400 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ №10 |
|  | Ремонт парапетов Ул. Войнич,1 | Кв.м | 38 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ №13 |
|  | Ремонт желобов Ул.Свердлова,27 | мп | 30 | 90 | 90 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ лицей № 17 |
|  | Ремонт кровли Ул. Серпуховская, 28 | Кв.м. | 400,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ лицей № 18 |
|  | Ремонт кровли, парапета Ул. Комсомольская, 4 | Кв.м. | 385,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 19 |
|  | Ремонт кровли Ул. Менделеева, 13 | Кв.м. | 500 | 900 | 900 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ №21 |
|  | Ремонт желобов, водосточных труб Ул. Бассейная, 40 | мп | 120 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ гимназия №22 |
|  | Ремонт кровли Ул. Новый вал, 23 | Кв.м. | 115,0 | 150 | 150 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ лицей № 23 |
|  | Ремонт кровли Ул. Вагнера, 51 | Кв.м. | 115,0 | 150 | 150 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 24 |
|  | Ремонт кровли Ул. Пионерская, 9 | Кв.м. | 385,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 25 с УИОП |
|  | Ремонт кровли Ул. Фрунзе, 46 | Кв.м. | 560,0 | 730 | 730 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 26 |
|  | Ремонт кровли Ул. Емельянова, 156 | Кв.м. | 40,0 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ ООШ № 27 |
|  | Ремонт кровли Ул.Дрожжевая,1 | Кв.м. | 1270,0 | 1595 | 1595 | до 30.09.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 28 |
|  | Ремонт кровли Ул. Суворова, 37 | Кв.м. | 28 | 37 | 37 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 30 |
|  | Ремонт кровли Ул. Зеленая, 45 | Кв.м. | 155 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 31 |
|  | Ремонт кровли с утеплением Ул. Пролетарская, 66 а | Кв.м. | 905,0 | 1600 | 1600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ гимназия № 32 |
|  | Ремонт кровли Ул. Иванникова, 6 | Кв.м. | 80,0 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 38 |
|  | Ремонт кровли Ул. Зеленая, 18 а | Кв.м. | 150 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 39 |
|  | Ремонт желобов, водосточных труб Ул. Березовая, 2 | мп | 180,0 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ гимназия № 40 |
|  | Ремонт кровли Ул. Комсомольская, 67 | Кв.м. | 1500,0 | 2300 | 2300 | до 30.09.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 43 |
|  | Ремонт кровли Советский проспект, 48 | Кв.м. | 1800,0 | 3000 | 3000 | до 30.09.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 44 |
|  | Ремонт кровли Ул. Молодежная, 7 | Кв.м. | 250 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 46 с УИОП |
|  | Ремонт кровли Ул. Школьная, 2, ул. Летняя, 48 | Кв.м. | 150,0 | 232 | 232 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 47 |
|  | Ремонт кровли Ул. Сер. Колоскова | Кв.м. | 75 | 150 | 150 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 48 |
|  | Ремонт кровли Пос. Прибрежный, ул. Заводская, 27 б | Кв.м. | 460 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ НОШ № 53 |
|  | Ремонт кровли Ул. Лужская, 27 | Кв.м. | 150 | 250 | 250 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ №55 |
|  | Ремонт желобов Ул.Карамзина,11 | мп | 69 | 90 | 90 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 2 |
|  | Ремонт кровли Ул. Менделеева, 18 | Кв.м. | 80 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с №5 |
|  | Ремонт кровли Ул.М.Новикова,25-27 | Кв.м | 77 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 6 |
|  | Ремонт кровли Ул. Черниговская, 6 | Кв.м. | 560,0 | 1120 | 1120 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 7 |
|  | Ремонт желобов Ул.Вагоностроительная, 7 | мп | 50 | 90 | 90 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ д/с № 10 |
|  | Ремонт желобов Ул.Комсомольская, | мп | 60 | 75 | 75 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 12 |
|  | Ремонт кровли Ул.Дзержинского,103 | Кв.м. | 38 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 17 |
|  | Ремонт кровли Ул. Орудийная, 30 | Кв.м. | 90,0 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 18 |
|  | Ремонт желобов, водосточных труб Ул. Комсомольская,16 | Кв.м. | 35,0 | 40 | 40 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 19 |
|  | Ремонт кровли Ул. Серпуховская, 26 | Кв.м. | 348,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 21 |
|  | Ремонт кровли | Кв.м. |  | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 24 |
|  | Ремонт кровли Ул. Гражданская, 11 | Кв.м. | 38 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 27 |
|  | Ремонт кровли тамбура с восстановлением ограждения Проспект Победы, 24 | Кв.м. | 20 | 140 | 140 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 30 |
|  | Ремонт кровли, дымохода Ул. К. Леонова, 4 | Кв.м. | 370,2 | 1330 | 1330 | до 30.09.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 34 |
|  | Ремонт кровли Ул.Огарева,31 | Кв.м. | 90 | 200 | 200 | до 30.09.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 35 |
|  | Ремонт кровли Ул.Ленинградская,27 | Кв.м. | 80 | 240 | 240 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 36 |
|  | Ремонт кровли Ул.Ракитная,1 | Кв.м. | 50 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 70 |
|  | Ремонт кровли Ул. Б. Хмельницкого, 14 | Кв.м. | 791,0 | 1200 | 1200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 71 |
|  | Ремонт кровли Ул. Гостиная, 9 | Кв.м. | 1300 | 1700 | 1700 | до 30.09.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 73 |
|  | Ремонт кровли Пр. Победы, 82 | Кв.м. | 80 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 76 |
|  | Устройство парапетов Ул.Ладожская,1 | М.п. | 180 | 120 | 120 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 77 |
|  | Ремонт кровли Ул. Бассейная,1 | Кв.м. |  | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 78 |
|  | Ремонт кровли Ул. Камская,2г | Кв.м. | 80 | 90 | 90 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 79 |
|  | Ремонт кровли Ул. Красносельская,22 | Кв.м. | 50 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 83 |
|  | Ремонт кровли Ул. И. Иванихиной, 7 | Кв.м. | 77,0 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 86 |
|  | Ремонт кровли Ул. Б. Хмельницкого, 84 | Кв.м. | 582,0 | 1000 | 1000 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 98 |
|  | Ремонт дымовой трубы пер. Грига, 1 а | труба | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ д/с № 100 |
|  | Ремонт кровли Ул. Д. Донского, 9 | Кв.м. | 120 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с №101 |
|  | Ремонт кровли Ул.Пролетарская,64 | Кв.м. | 77 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 107 |
|  | Ремонт желобов, водосточных труб Ул. Новый Вал, 25 | Кв.м. | 77,0 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 111 |
|  | Ремонт кровли Ленинский проспект, 18-а | Кв.м. | 80 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 116 |
|  | Ремонт кровли Ул. Горького, 36 а | Кв.м. | 50 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 130 |
|  | Ремонт желобов Ул. Батальная, 71 а | Кв.м. | 77,0 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 131 |
|  | Ремонт кровли Ул. Дрожжевая, 3 | Кв.м. | 550 | 700 | 700 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 133 |
|  | Ремонт кровли Ул. Куприна, 17 | Кв.м. | 416,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ ДОД ДЮСШ «На Молодежной» |
|  | Ремонт водосточных труб, желобов Ул. Молодежная, 3 | М.п. | 115,0 | 150 | 150 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МУ «ОПК Ленинградское» |
|  | Ремонт кровли Ул. Куйбышева, 91 а | Кв.м. | 538 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ Центр «Мост» |
|  | Ремонт кровли Зеленоградский район, п. Круглово | Кв.м. | 150 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАУ ДЦО и ОД и П им. Гайдара |
|  | Ремонт кровли Светлогорск Ул. Балтийская | Кв.м. | 45 | 90- | 90 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАУ ДЦОДиП «Бригантина» |
|  | Ремонт кровли Светловский городской округ п. Волочаевское | Кв.м. | 200 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по спортивной гимнастике |
|  | Ремонт кровли Ул. Б. Хмельницкого, 48 | Кв.м. | 300 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ ДОД ДЮСШ восточных единоборств |
|  | Ремонт кровли Ул.Земельная,6 | Кв.м. | 90 | 120 | 120 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ ДОД ДСДДиЮ «Юность» |
|  | Ремонт кровли Наб. Маршала Баграмяна, 2 | Кв.м | 240 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Информационные технологии» |
|  | Ремонт кровли Ул. Ефремова,10 | Кв.м. | 76 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| ИТОГО: 28679 |
| МОУ СОШ № 2 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Гагарина, 55 | Кв.м. | 71,4 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 4 |
|  | Замена оконных блоков Ул. К. Маркса, 65 | Кв.м. | 53 | 280 | 280 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 6 с УИОП |
|  | Замена оконных блоков Ул. У. Громовой, 1 | Кв.м. | 85 | 600 | 600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 7 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Горького, 66 | Кв.м. | 75 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 9 |
|  | Замена оконных блоков Балтийское шоссе, 110 | Кв.м. | 100 | 700 | 700 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 10 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Войнич, 1 | Кв.м. | 73,61 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 11 |
|  | Замена оконных блоков П. Чкаловск, пр. Мира, 1 | Кв.м. | 73,61 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 13 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Свердлова, 27 | Кв.м. | 85,7 | 600 | 600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 14 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Радищева, 81 | Кв.м. | 264 | 1850 | 1850 | до 30.10.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ НОШ № 15 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Дзержинского, 163, ул. Аллея Смелых, 116 | Кв.м. | 70,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ лицей № 17 |
|  | Замена оконных блоков Ул.Серпуховская,28 | Кв.м. | 54 | 330 | 330 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 19 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Менделеева, 13, ул. Тенистая аллея, 38 | Кв.м. | 75 | 532 | 532 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 24 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Пионерская, 9 | Кв.м. | 71 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 25 с УИОП |
|  | Замена оконных блоков Ул. Фрунзе, 46 | Кв.м. | 100 | 550 | 550 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 28 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Суворова, 35, ул. Суворова, 139 а | Кв.м. | 100 | 538 | 538 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 30 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Зеленая, 45 | Кв.м. | 70 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 31 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Пролетарская, 66 а | Кв.м. | 71,4 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ гимназия № 32 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Иванникова, 6 | Кв.м. | 100,0 | 700 | 700 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ №33 |
|  | Замена оконных блоков Ул.Куйбышева,15 | Кв.м. | 71 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ лицей № 35 |
|  | Замена оконных блоков Наб. Маршала Баграмяна, 34 | Кв.м. | 57,2 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 36 |
|  | Замена оконных блоков Московский проспект, 98 а | Кв.м. | 128 | 700 | 700 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 38 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Зеленая, 18 а | Кв.м. | 50 | 350 | 350 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ №39 |
|  | Замена оконных блоков Ул.Березовая,2 | Кв.м. | 43 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ гимназия №40 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Комсоморльская,67 | Кв.м. | 57 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 43 |
|  | Замена оконных блоков Советский проспект, 48 | Кв.м. | 72,04 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 44 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Молодежная, 7 | Кв.м. | 71,4 | 450 | 450 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 45 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Л. Иванихиной, 9 | Кв.м. | 62,0 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 46 с УИОП |
|  | Замена оконных блоков Ул. Школьная, 2, ул. Летняя, 48 | Кв.м. | 150 | 1177 | 1177 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 48 |
|  | Замена оконных блоков П. Прибрежный, ул. Заводская, 27 б | Кв.м. | 72 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ НОШ № 53 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Лужская, 27 | Кв.м. | 30 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ ГЦО |
|  | Замена оконных блоков Московский пр.,98 | Кв.м. | 70 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 5 |
|  | Замена оконных блоков Ул. М. Новикова, 25-27 | Кв.м. | 72 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 15 |
|  | Замена оконных, дверных блоков Ул.Волочаевская,47 | Кв.м. | 28 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 18 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Комсомольская, 16 | Кв.м. | 68,74 | 450 | 450 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 20 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Каштановая аллея, 174 | Кв.м. | 68,03 | 475 | 475 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 24 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Гражданская, 11 | Кв.м. | 86 | 605 | 605 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 27 |
|  | Замена оконных блоков Проспект Победы, 24 | Кв.м. | 15 | 142 | 142 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 31 |
|  | Замена оконных блоков Ул. С. Тюленина, 4 | Кв.м. | 85,7 | 600 | 600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 23 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Тельмана, 15 | Кв.м. | 14,2 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 42 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Пролетарская, 5 а | Кв.м. | 71,4 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 44 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Шиллера, 4 | Кв.м. | 56,77 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с №46 |
|  | Замена оконных блоков Трамвайный пер.,52 | Кв.м. | 6 | 40 | 40 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 47 |
|  | Замена оконных блоков Ул.Красная,105 | Кв.м. | 7 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 51 |
|  | Замена оконных блоков Ул.Гавриленко,3 | Кв.м. | 11 | 87 | 87 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 52 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Калужская, 10 а | Кв.м. | 42,32 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 53 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Киевская, 101 а | Кв.м. | 50,0 | 357 | 357 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 71 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Гостиная, 9 | Кв.м. | 10 | 70 | 70 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 76 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Ладожская, 1 | Кв.м. | 43 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с №78 |
|  | Замена оконных блоков Ул.Камская, 4г | Кв.м. | 10 | 70 | 70 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 79 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Красносельская, 22 | Кв.м. | 10 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 87 |
|  | Замена оконных блоков Ул.Вагнера,24 | Кв.м. | 80 | 555 | 555 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 94 |
|  | Замена оконных блоков Ул.1812 года,69 | Кв.м | 71 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 98 |
|  | Замена оконных блоков Пер. Грига, 1 а | Кв.м. | 43,0 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ д/с № 100 |
|  | Замена оконных блоков Ул.Д.Донского,9 | Кв.м. | 20 | 142 | 142 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ д/с № 104 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Серпуховская, 29 | Кв.м. | 72,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 105 |
|  | Замена оконных блоков Ул.Пролетерская,80-а | Кв.м. | 15 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 111 |
|  | Замена оконных блоков Ленинский проспект, 18 а | Кв.м. | 15 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ д/с № 113 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Б.Хмельницкого,12 | Кв.м. | 70 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 116 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Горького, 36 а | Кв.м. | 60 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 130 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Батальная, 71 а | Кв.м. | 70,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 133 |
|  | Замена оконных блоков Ул. Куприна, 17 | Кв.м. | 85,7 | 600 | 600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ МУК Ленинградского района |
|  | Замена оконных блоков Ул. А. Невского, 38 | Кв.м. | 32,9 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАУ ДЦО и ОД и П «Юность» |
|  | Замена оконных блоков Наб. Маршала Баграмяна,2 | Кв.м. | 57,1 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ ДЦО и ОД и П «Чайка» |
|  | Замена оконных блоков | Кв.м | 29 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАУ ДЦОД и П «Бригантина» |
|  | Замена оконных блоков Светловский городской округ П.Волочаевское | Кв.м. |  | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ Центр «Мост» |
|  | Замена оконных блоков Зеленоградский район, п. Круглово | Кв.м. | 70 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МУ «ОПК Ленинградское» |
|  | Замена оконных блоков Ул. Куйбышева, 91 а | Кв.м. | 22,2 | 160 | 160 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| ИТОГО: 27760 |
| МОУ СОШ № 7 |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Горького, 66 | Уч. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 10 |
|  | Ремонт системы отопления Ул.Войнич,1 | Уч. | 1 | 90 | 90 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ лицей № 18 |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Комсомольская, 4 | Уч. | 1 | 350 | 350 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 19 |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Менделеева, 13, ул. Тенистая аллея, 38 | Уч. | 1 | 68 | 68 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 25 с УИОП |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Фрунзе, 46 | Уч. | 1 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 28 |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Суворова, 35, ул. Суворова, 139 а | Уч. | 1 | 425 | 425 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 30 |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Зеленая, 45 | Уч. | 1 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ лицей № 35 |
|  | Ремонт системы отопления Наб. Маршала Баграмяна, 34 | Уч. | 1 | 250 | 250 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 36 |
|  | Ремонт системы отопления Московский проспект, 98 а | Уч. | 1 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 41 |
|  | Ремонт системы отопления Ул.С.Тюленина,2 | Уч. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 46 с УИОП |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Школьная, 2, ул. Летняя, 48 | Уч. | 1 | 191 | 191 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 50 |
|  | Ремонт системы отопления Каштановая аллея,147 | Уч. | 1 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ НОШ № 53 |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Лужская, 27 | Уч. | 1 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с №3 |
|  | Ремонт системы отопления Ул.Книжная,1а | Уч. | 1 | 60 | 60 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с №9 |
|  | Ремонт домового ввода Ул.Дзержинского,131 | Уч. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с №12 |
|  | Ремонт системы отопления (замена ввода) Ул.Дзержинского,103 | уч | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 20 |
|  | Ремонт системы отопления, водоснабжения Каштановая аллея,174 | Уч. | 1 | 160 | 160 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 23 |
|  | Ремонт системы отопления Ул.Тельмана,15 | Уч. | 1 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 24 |
|  | Ремонт системы отопления Ул.Гражданская,11 | уч | 1 | 45 | 45 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 34 |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Огарева, 31 | Уч. | 1 | 600 | 600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ д/с № 45 |
|  | Изоляция трубопроводов Ул.Парусная,30 | Уч. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 47 |
|  | Ремонт системы отопления Ул.Красная,105 |  | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с №51 |
|  | Ремонт системы горячего водоснабжения, установка бойлеров | Уч. | 1 | 43 | 43 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 53 |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Киевская, 101 а | Уч. | 1 | 1150 | 1150 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с №79 |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Красносельская,22 | Уч. | 1 | 20 | 20 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с №87 |
|  | Ремонт системы отопления Ул.Вагнера,24 | Уч. | 1 | 145 | 145 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 94 |
|  | Ремонт системы отопления, водоснабжения Ул.1812 года,69 | Уч. | 1 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 111 |
|  | Ремонт системы отопления Ленинский проспект, 18 а | Уч. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 116 |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Горького, 36 а | Уч. | 1 | 150 | 150 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МУ «ОПК Ленинградское» |
|  | Ремонт системы отопления с заменой газового котла Ул.Куйбышева,91а | Уч. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МУ «ОПК Октябрьское» |
|  | Ремонт системы отопления Ул.Воздушная,66а | Уч. | 1 | 13 | 13 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ МУК Ленинградского района |
|  | Ремонт водовода Ул.А.Невского,38 | Уч. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ ДЮЦ «На Комсомольской» |
|  | Ремонт ввода Ул.Комсомольская,3 | Уч. | 1 | 35 | 35 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| ИТОГО: 6145 |
| МОУ СОШ № 3 |
|  | Ремонт котельной Октябрьская площадь, 58-30 | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ №19 |
|  | Ремонт котельной Ул.Менделеева,13 | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ гимназия № 32 |
|  | Ремонт теплопункта Ул. Иванникова, 6 | Теплопункт | 1 | 150 | 150 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 4 |
|  | Ремонт котельной Ул. Заводская, 16 | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 5 |
|  | Ремонт котельной Ул. М. Новикова, 25-27 | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 7 |
|  | Ремонт котельной Ул.Вагоностроительная,7 | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 14 |
|  | Ремонт котельной Ул. Бородинская,17 | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 27 |
|  | Ремонт котельной Пр.Победа,24 | Кот. | 1 | 18 | 18 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 36 |
|  | Ремонт теплопункта Ул.Ракитная,1 | Тепл. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 46 |
|  | Ремонт котельной Пер. Трамвайный,52 | Кот. | 1 | 90 | 90 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 77 |
|  | Ремонт котельной Ул. Бассейная,1 | Кот. | 1 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 78 |
|  | Ремонт котельной Ул. Камская, 2 г | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с №79 |
|  | Монтаж дымовой трубы Ул.Красносельская,22 | труба | 1 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ д/с №115 |
|  | Ремонт котельной Ул.Великолукская,7 | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 124 |
|  | Ремонт теплопункта Ул. Печатная, 43 | Теплопункт | 1 | 90 | 90 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ ДЮЦ «Родник» |
|  | Ремонт котельной Ул. Нефтяная,2 | Кот. | 1 | 55 | 55 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МУ «ОПК Балтийское» |
|  | Ремонт котельной Ул. Дарвина, 2 а | Кот. | 1 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ Центр «Мост» |
|  | Ремонт котельной Зеленоградский район, п. Круглово | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| ИТОГО: 2153 |
| МОУ СОШ № 2 |
|  | Утепление чердака Ул. Гагарина, 55 | Кв.м. | 700 | 700 | 700 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ НОШ № 53 |
|  | Утепление фасада Ул. Лужская, 27 | Кв.м. | 170 | 500 | 500 | до 30.09.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ Начальная школа-детский сад №72 |
|  | Ремонт отмостки Ул.Красная,301 | Куб.м. |  | 100 | 100 | до 30.09.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 23 |
|  | Утепление фасада Ул. Тельмана,15 | Кв.м. | 33 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 31 |
|  | Утепление фасада Ул. С. Тюленина, 4 | Кв.м. | 200 | 600 | 600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 52 |
|  | Утепление фасада Ул. Калужская, 10 а | Кв.м. | 135 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 53 |
|  | Утепление фасада Ул. Киевская, 101 а | Кв.м. | 700 | 1493 | 1493 | до 30.09.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 76 |
|  | Утепление фасада Ул. Ладожская, 1 | Кв.м. | 170 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 114 |
|  | Утепление фасада Ул. Коммунистическая, 61 а | Кв.м. | 234 | 700 | 700 | до 30.09.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 124 |
|  | Утепление фасада Ул. Печатная, 43 | Кв.м. | 170 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ ДОД СДЮСШОР № 9 по баскетболу |
|  | Утепление фасада, устройство тамбура Ул. Соммера, 24 а | Кв.м. | 630 | 1400 | 1400 | до 30.09.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МУ «ОПК Ленинградское» |
|  | Утепление фасада Ул. Куйбышева, 91 а | Кв.м. | 184 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| ИТОГО: 7393 |
| ВСЕГО: 72130 |

План мероприятий подготовки к  работе в зимних условиях 2011–2012 г.г.

муниципальных автономных учреждений культуры,

образовательных учреждений дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Стоимость, тыс.руб. | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Всего | В том числе из бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Р.М.Глиэра» |
|  | Профилактический ремонт и чистка котла | ед. | 1 | 30,0 | 30,0 | 1.07-30.08 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Чистка дымоходов | шт. | 1 | 7,0 | 25,0 | 1.08-30.08 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Чистка желобов и водостоков | м.п. | 65 | 15,0 | 15,0 | 1.09-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 52,0 | 52,0 |  |  |
| 2. | МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана» |
|  | Профилактическая чистка котла | ед. | 1 | 14,5 | 14,5 | 1.08-30.08 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Промывка системы отопления | м.п. | 170 | 25,0 | 25,0 | 1.08-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Чистка дымоходов | шт. | 1 | 7,0 | 7,0 | 1.08-30.08 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 46,5 | 46,5 |  |  |
| 3. | МАОУ ДОД «Детская художественная школа» |
|  | Промывка системы отопления | м.п. | 350 | 44,0 | 23,0 | 1.08-30.08 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Чистка желобов и водостоков | м.п. | 55 | 19,0 | 19,0 | 1.08-30.08 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 63,0 | 63,0 |  |  |
| 4. | МАОУ ДОД Детская школа искусств «Гармония» |
|  | Промывка системы отопления | м.п. | 150 | 15,0 | 15,0 |  | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 5. | МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Глинки М.И.» |
|  | Чистка дымоходов и вентиляционных каналов | шт. | 4 | 10,4 | 10,4 |  | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Ремонт отопительного котла | ед. | 1 | 60,0 | 60,0 |  | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 70,4 | 70,4 |  |  |
| 6. | МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича» |
|  | Проведение регламентного обслуживания котельного оборудования | ед. | 1 | 8,0 | 8,0 | 1.07-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |
| 7. | МАОУ ДОД «Детская школа искусств Ленинградского района» |
|  | Замена запорной арматуры теплотрассы ф 50 мм | шт. | 2 | 21,0 | 21,0 | 1.09-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  |  |  |  | 21,0 | 21,0 |  |  |
| 8. | МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система» |
|  | Прочистка дымоходов в библиотеках № №1,2,7,14 | шт. | 4 | 17,0 | 17,0 | 1.09-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Промывка отопительной системы в библиотеках | м.п. | 430 | 35,0 | 35,0 | 1.09-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 52,0 | 52,0 |  |  |
| 9. | МАУК «Зоопарк» |
|  | Гидропневматическая промывка, опрессовка теплотрассы и системы отопления | м.п. | 250 | 20,0 | 20,0 | 1.08-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию теплового пункта здания «Слоновник-жирафник» | ед. | 1 | 100,0 | 100,0 | 1.06-30.06 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Реконструкция теплового пункта здания «Слоновник-жирафник» | ед. | 1 | 150,0 | 150,0 | 1.07-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 170,0 | 170,0 |  |  |
| 10. | МАУК Концертно-театральный комплекс «Дом искусств» |
|  | Профилактика, наладка, промывка и опрессовка системы отопления | м.п. | 980 | 65,0 | 65,0 | 1.09-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 65,0 | 65,0 |  |  |
| Всего: | 562,9 | 562,9 |  |  |