РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Городской Совет депутатов Калининграда

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 05 июля 2006 года               N 263

г.Калининград

О внесении изменений и дополнений в целевую

Программу "Благоустройство дворовых территорий

на 2005-2011 годы "Мой двор"", утвержденную

решением городского Совета депутатов Калининграда

от 23 июня 2004 г. N 187 (в редакции решения N 464

от 28.12.05 г.)

Заслушав  и   обсудив   информацию   председателя   комиссии   по

градорегулированию,       землепользованию        и        вопросам

жилищно-коммунального хозяйства Пятикопа А.И., городской Совет

Р Е Ш И Л:

1.  Внести  в   целевую   Программу   "Благоустройство   дворовых

территорий  на  2005-2011  годы  "Мой двор"", утвержденную решением

городского  Совета  депутатов Калининграда от 23 июня 2004 г. N 187

(в  редакции  решения  N464 от 28.12.05г.), дополнения и изменения,

изложив ее в новой редакции согласно Приложению.

2. Опубликовать решение в газете "Гражданин".

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на комиссию по

градорегулированию,       землепользованию        и        вопросам

жилищно-коммунального хозяйства (Пятикоп А.И.).

Председатель городского

Совета депутатов Калининграда                     Ярошук А.Г.

Приложение

к решению городского Совета

депутатов Калининграда

N 263 от 05 июля 2006 года

ПРОГРАММА

"Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 годы

"Мой двор"

г. Калининград

2005 год

ПАСПОРТ

Программы "Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 годы"

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│ Наименование Программы   │"Благоустройство дворовых территорий         │

│                          │на 2005-2011 годы"                           │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ Основание для разработки │Распоряжение мэра города Калининграда        │

│ Программы                │от 30.04.03 N 315-р "О разработке проектов   │

│                          │городских программ"                          │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ Заказчик Программы       │Мэрия города Калининграда                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ Разработчики  Программы  │Администрации районов, комитет жилищно -     │

│                          │коммунального хозяйства, отдел               │

│                          │благоустройства                              │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ Цель Программы           │Формирование в кварталах жилой застройки     │

│                          │среды, благоприятной для проживания          │

│                          │населения                                    │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ Задачи Программы         │Поэтапное       проведение      комплексного │

│                          │благоустройства дворовых территорий          │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ Сроки реализации         │2005-2011 годы                               │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ Основные мероприятия     │Ремонт     внутридворовых     проездов     с │

│                          │организацией стоянок личного автотранспорта, │

│                          │организация     зон   отдыха    и    спорта, │

│                          │обустройство контейнерных площадок           │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ Исполнители              │Администрации районов города, комитет        │

│                          │строительства и транспорта, комитет ЖКХ      │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ Объемы финансирования    │Всего: 109,778 млн. рублей,                  │

│                          │в том числе по годам:                        │

│                          │2005 г. - 15,046                             │

│                          │2006 г. - 17,030                             │

│                          │2007 г. - 22,800                             │

│                          │2008 г. - 24,500                             │

│                          │2009 г. - 18,106                             │

│                          │2010 г. - 15,430                             │

│                          │2011 г. - 11,912                             │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ Источники финансирования │Муниципальный бюджет                         │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ Ожидаемые конечные       │Повышение    комфортности   проживания,    а │

│ результаты реализации    │следовательно,   качества  жизни   населения │

│ Программы                │города                                       │

├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│ Организация контроля  по │Полугодовой  и годовой отчеты о  выполненных │

│ исполнению Программы     │мероприятиях   представляются  исполнителями │

│                          │Программы   в   городской  Совет   депутатов │

│                          │Калининграда                                 │

└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

1. Анализ исходного состояния проблемы

До   настоящего   времени   благоустройство   на    придомовых

территориях  жилой  застройки города Калининграда осуществлялось по

отдельным видам работ: ремонт проездов, установка контейнерных  или

детских  площадок  и  т.д.   без   комплексной   увязки   элементов

благоустройства и планировки территории двора.

Это   обусловило   необходимость   комплексного   подхода    к

благоустройству  дворовых  территорий,  определению  функциональных

зон, озеленению и выполнению других аспектов.

Для  решения  этих  задач  в соответствии с Распоряжением мэра

города  Калининграда  от  30.04.03  N  315-р "О разработке проектов

городских Программ" разработана Программа благоустройства  дворовых

территорий на 2005-2011 годы.

2. Цели и задачи Программы

Целью  реализации  Программы является формирование в кварталах

жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения.

Для  достижения  этой  цели  предлагается   выполнить   задачи

комплексного благоустройства дворовых территорий.

Комплексное  благоустройство   понимается   как   совокупность

мероприятий, направленных на создание и поддержание  функционально,

экологически  и   эстетически   организованной   городской   среды,

включающей:

-   архитектурно-планировочную   организацию   территории   (в

частности,  ремонт  внутридворовых  проездов  и пешеходных дорожек,

обустройство  площадок  для  спорта,  отдыха  (детских), для выгула

собак,     автостоянок,     хозяйственных      нужд      и      под

контейнеры-мусоросборники;

-  реконструкцию  озеленения (посадки деревьев и кустарников с

организацией  ландшафтных  групп,  устройство  и  ремонт  газонов и

цветников, вырубку сухостоя и прореживание загущенных посадок);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

-  размещение  малых  архитектурных форм и объектов городского

дизайна  (скамьи,  оборудование  детских площадок, площадок отдыха,

ограждений и прочего).

Перед  началом  работ  по  комплексному  благоустройству двора

разрабатывается  эскизный проект мероприятий, а при необходимости -

рабочий  проект.  Все  мероприятия  планируются  с  учетом создания

условий для жизнедеятельности инвалидов.

3. Перечень мероприятий и работ по реализации Программы

(благоустройство дворовых территорий)

┌────┬───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐

│  N │    Месторасположение  │Ориентир.│        Основные мероприятия          │

│ п/п│         двора         │  стоим. │                                      │

│    │                       │  (тыс.  │                                      │

│    │                       │  руб.)  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                        Балтийский район                                │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    │                            2005 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 1. │ул. У. Громовой, 2-18  │   1400  │ Ремонт проездов, устройство          │

│    │                       │         │ карманов для а/транспорта,           │

│    │                       │         │ озеленение, укомплектование          │

│    │                       │         │ детской площадки                     │

│ 2. │ул. Тобольская, 15-25, │   1161  │ Ремонт проездов, устройство          │

│    │27-33, 35-47           │         │ карманов для а/транспорта,           │

│    │                       │         │ озеленение, укомплектование          │

│    │                       │         │ детской площадки, устройство         │

│    │                       │         │ дворового освещения                  │

│ 3. │площадь Октябрьская    │   910   │ Обрезка и снос аварийных             │

│    │                       │         │ деревьев, озеленение устройство      │

│    │                       │         │ детской и контейнерной площадок,     │

│    │                       │         │ ремонт тротуаров, установка          │

│    │                       │         │ ограждений , установка скамеек       │

│ 4. │ул. Киевская, 54-56;   │   685   │ Ремонт проездов, озеленение,         │

│    │ул. Великолукская, 2   │         │ устройство дворового освещения       │

│ 5. │Ленинский проспект,    │   980   │ Ремонт проездов, устройство          │

│    │40 - 44                │         │ асфальтобетонной площадки  под       │

│    │                       │         │ контейнер объемом 7 куб. м",         │

│    │                       │         │ детской площадки, озеленение,        │

│    │                       │         │ устройство дворового освещения       │

│    │Итого:                 │   5136  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2006 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 6. │Ул.                    │   370   │ Ремонт проездов                      │

│    │Машиностроительная,  4-│         │                                      │

│    │10                     │         │                                      │

│ 7. │Ул. У. Громовой ,32-   │   650   │ Ремонт     дворовых     проездов,    │

│    │38,40-50,52-58         │         │ пешеходных  дорожек,    установка    │

│    │                       │         │ детской площадки, скамеек.           │

│ 8. │Ул. Щедина,13-23;      │   580   │ Ремонт     дворовых     проездов,    │

│    │Батальная ,46-54       │         │ тротуаров,  устройство  дворового    │

│    │                       │         │ освещения-2опоры,       установка    │

│    │                       │         │ скамеек,    элементов     детской    │

│    │                       │         │ площадки, бельевых стоек.            │

│ 9. │Ул. Серпуховская, 3-   │   550   │ Ремонт    проездов    к    домам,    │

│    │9;Ленинский            │         │ тротуаров,  пешеходных   дорожек,    │

│    │проспект,40-40а; ул.   │         │ установка    детской    площадки,    │

│    │Полоцкая,2-6           │         │ скамеек                              │

│ 10.│ул. Батальная,38-44,   │   1000  │ Ремонт  внутридворовых  проездов,    │

│    │Щедина,14-26,          │         │ устройство  пешеходных   дорожек,    │

│    │Автомобильная,1-13     │         │ установка   детской  площадки   с    │

│    │                       │         │ ограждением,  установка  скамеек,    │

│    │                       │         │ озеленение, снос хозпостроек.        │

│    │Итого:                 │   3150  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2007 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 11 │ул. Багратиона, 136 -  │   2040  │ Асфальтирование         проездов,    │

│    │142,                   │         │ парковки    для   автотранспорта,    │

│    │144 -154;              │         │ пешеходных   дорожек,  устройство    │

│    │Эльблонгская, 29-31    │         │ детской     площадки,    газонов,    │

│    │                       │         │ установка скамеек, озеленение.       │

│ 12.│Ленинский проспект,    │   864   │ Ремонт  проездов, места  парковки    │

│    │157-161;               │         │ авто-транспорта,       устройство    │

│    │пл. Калинина, 17-23    │         │ детской    площадки,    установка    │

│    │                       │         │ скамеек, озеленение.                 │

│ 13.│ул. Л. Иванихиной, 16  │   624   │  Ремонт проездов, места  парковки    │

│    │                       │         │ авто-транспорта,       устройство    │

│    │                       │         │ детской площадки,  озеленение.       │

│ 14.│ул. Батальная, 8-8г    │   900   │      Ремонт    проездов,    места    │

│    │                       │         │ парковки         авто-транспорта,    │

│    │                       │         │ устройство   детской    площадки,    │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│ 15.│Ул.  Багратиона, 132  -│   472   │ Ремонт  проездов,  мест  парковки    │

│    │144                    │         │ автотранспорта.                      │

│    │Итого:                 │   4900  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2008 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 16.│пл. Калинина, 1-7; 9-  │   1040  │ Ремонт проездов, устройство          │

│    │15;   Ленинский        │         │ места   парковки  автотранспорта,    │

│    │проспект,   96-100     │         │ озеленение,   детские    площадки    │

│    │                       │         │ дополнить новыми элементами.         │

│ 17.│ул. Полоцкая, 10-14;   │   715   │    Ремонт   проездов,  пешеходных    │

│    │Серпуховская, 20-24    │         │ дорожек, тротуаров, ремонт  места    │

│    │                       │         │ парковки автотранспорта.             │

│ 18.│ул.   Чаадаева,   3-11;│   468   │   Ремонт проездов, места парковки    │

│    │Нансена, пер. Нансена  │         │ автотранспорта, озеленение.          │

│ 19.│ул.Коммунистическая,   │   912   │    Ремонт   проездов,  пешеходных    │

│    │36-48, 46а-г           │         │ дорожек,  тротуаров,  озеленение,    │

│    │                       │         │ ремонт       места       парковки    │

│    │                       │         │ автотранспорта.                      │

│ 20.│ул. Альпийская,        │   715   │  Ремонт проездов, устройство         │

│    │Батальная, 22-24, 32-  │         │ места   парковки  автотранспорта,    │

│    │36,пер. Альпийский     │         │ озеленение,  устройство   детской    │

│    │                       │         │ площадки.                            │

│    │Итого:                 │   3850  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2009 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 21.│ул. Коммунистическая,  │   450   │ Ремонт проездов, парковка,           │

│    │61-79                  │         │ скамейки, обрезка аварийных          │

│    │                       │         │ деревьев.                            │

│ 22.│ул. Нансена, 35-49;    │   850   │ Ремонт проездов, озеленение,         │

│    │Чаадаева               │         │ устройство хозяйственной             │

│    │                       │         │ площадки.                            │

│ 23.│ул. У. Громовой, 40-   │   1100  │ Ремонт проездов, озеленение,         │

│    │50;                    │         │ установка доп.  элементов детской    │

│    │Интернациональная, 3-  │         │ площадки,                            │

│    │25                     │         │ устройство контейнерной и            │

│    │                       │         │ хозяйственной площадок.              │

│ 24.│ул. Беговая, 18-26,    │   400   │ Ремонт проездов, парковка,           │

│    │14-16                  │         │ озеленение.                          │

│ 25.│ул.                    │   500   │   Ремонт проездов, парковка,         │

│    │Машиностроительная, 12-│         │ озеленение.                          │

│    │18, 20-28              │         │                                      │

│    │Итого:                 │   3300  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2010 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 26.│ул. Летняя, 41-45      │   450   │ Ремонт проездов, парковка,           │

│    │                       │         │ посадка деревьев.                    │

│ 27.│ул. Дарвина, 9-13,     │   600   │ Ремонт     проездов,    парковка,    │

│    │15-23; Киевская, 40-48 │         │ устройство     контейнерной     и    │

│    │                       │         │ дооборудование детской  площадок.    │

│ 28.│ул. Тихорецкая, 18     │   410   │ Ремонт проездов, парковка,           │

│    │                       │         │ зона отдыха, спортплощадка.          │

│ 29.│ул. Новикова, 18-38    │   600   │ Ремонт проездов, парковка,           │

│    │                       │         │ освещение, озеленение.               │

│ 30.│Ленинский проспект,    │   270   │ Освещение, озеленение, детская       │

│    │84-86; Багратиона,     │         │ площадка.                            │

│    │120-126                │         │                                      │

│    │Итого:                 │   2330  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2011 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 31.│ул. Батальная, 92      │   400   │ Ремонт  проездов,  дооборудование    │

│    │                       │         │ детской  площадки, озеленение.       │

│ 32.│ул. Садовая, 7-13,     │   1400  │ Ремонт     проездов,    парковка,    │

│    │15-21, 3-37, 39-45     │         │ озеленение,       детская       и    │

│    │                       │         │ спортплощадки.                       │

│ 33.│ул. Садовая, 1         │   450   │ Ремонт проездов, парковка,           │

│    │                       │         │ освещение, озеленение, устройство    │

│    │                       │         │ контейнерной и  детской площадок.    │

│ 34.│ул. Батальная, 62-86   │   550   │ Парковка,  освещение, озеленение,    │

│    │                       │         │ дооборудование  детской площадки.    │

│ 35.│ул. Багратиона, 117-   │   450   │ Парковка,  освещение, озеленение,    │

│    │125,127-133            │         │ дооборудование  детской площадки.    │

│    │Итого:                 │   3250  │                                      │

│    │Всего по району:       │  20780  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                      Ленинградский район                               │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    │                            2005 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 1. │Московский проспект, 8-│   400   │ Ремонт проездов, парковки.           │

│    │10, 14                 │         │                                      │

│ 2. │Московский    проспект,│   350   │ Ремонт проездов, подпорной           │

│    │19,                    │         │ стенки.                              │

│    │29-37                  │         │                                      │

│ 3. │Московский проспект,   │   550   │ Ремонт лестничного спуска,           │

│    │5-17, 21               │         │ проездов                             │

│ 4. │Московский проспект,   │   350   │ Ремонт проездов, парковки,           │

│    │87-93                  │         │ установка детской площадки.          │

│ 5. │Московский проспект,   │   100   │ Ремонт проездов.                     │

│    │95                     │         │                                      │

│ 6. │Московский проспект,   │   400   │ Ремонт проездов, установка           │

│    │99-109                 │         │ детской площадки.                    │

│ 7. │Московский проспект,   │   650   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │111-121, с ремонтом    │         │ детской площадки.                    │

│    │лестниц                │         │                                      │

│ 8. │Московский    проспект,│   500   │ Ремонт проездов.                     │

│    │123-133                │         │                                      │

│    │Итого:                 │   3300  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2006 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 9  │Ленинский проспект,  2-│   770   │ Ремонт дворовой территории дома N    │

│    │4                      │         │ 2-4,   с устройством заезда между    │

│    │                       │         │ домами   и   ограждение   детской    │

│    │                       │         │ площадки     живой     изгородью,    │

│    │                       │         │ рекультивация    зеленой     зоны    │

│    │                       │         │ дворовой территории.                 │

│ 10 │Московский   пр.,16-22,│   1390  │ Ремонт    проездов,    устройство    │

│    │23-27                  │         │ парковки автотранспорта.             │

│ 11 │Московский пр., 85,    │   440   │ Ремонт    проездов,    устройство    │

│    │Зарайская, 17-19       │         │ парковки автотранспорта.             │

│ 12 │Московский пр.,121-123 │   300   │ Ремонт дворовых проездов.            │

│    │Итого:                 │   2900  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2007 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 13.│Театральная, 13-19     │   450   │ Ремонт  асфальтового  покрытия  с    │

│    │                       │         │ устройством гостевой автостоянки,    │

│    │                       │         │ установка спортивной площадки.       │

│ 14.│Театральная, 23 -      │   1950  │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │33;33а-б,              │         │ дворовой территории с устройством    │

│    │Галицкого, 2-10        │         │ 3-х     гостевых     автостоянок,    │

│    │                       │         │ доукомплектование         детской    │

│    │                       │         │ площадки, посадка кустарников.       │

│ 15.│Ленинский проспект, 20-│   1090  │ Ремонт   дворовой  территории   с    │

│    │26                     │         │ обустройством подъездного пути  к    │

│    │                       │         │ контейнерной площадке,  установка    │

│    │                       │         │ детской площадки                     │

│ 16.│Житомирская, 2-4       │   560   │ Ремонт    дворовой    территории,    │

│    │                       │         │ подъездного   пути,  обустройство    │

│    │                       │         │ места отдыха для пожилых людей.      │

│ 17.│ул. Фрунзе, 87-89      │   590   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │                       │         │ дворовой территории.                 │

│ 18.│ул. 9 Апреля, 24-32    │   660   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │                       │         │ дворовой территории.                 │

│    │Итого:                 │   3380  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2008 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 19.│Ул. Фрунзе, 30-44      │   1400  │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │                       │         │ дворового   проезда  и  тротуара,    │

│    │                       │         │ установка детской площадки.          │

│ 20.│Ул. Фрунзе, 52-56, 60- │   1810  │ Асфальтирование         дворового    │

│    │66, 68-72а, 90-96      │         │ проезда,    тротуаров,  установка    │

│    │                       │         │ детской  площадки по ул.  Фрунзе,    │

│    │                       │         │ 52-56.                               │

│ 21.│Ул. Фрунзе, 35-35а, 37-│   1090  │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │43                     │         │ дворовых территорий.                 │

│ 22.│Ул. Фрунзе, 59-67,     │   1780  │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │Угловая, 2-10,         │         │ дворового   проезда  и  тротуара,    │

│    │Пионерская, 1-7        │         │ установка    детской    площадки,    │

│    │                       │         │ посадка кустарников.                 │

│ 23.│ул. 9 Апреля, 2-18     │   920   │ Ремонт      проездов,     крылец,    │

│    │                       │         │ установка                            │

│    │                       │         │ детской площадки.                    │

│    │Итого:                 │   7000  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2009 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 29.│Московский проспект,   │   550   │ Ремонт      проездов,     высадка    │

│    │60-62, 64-74           │         │ кустарника, ремонт фасадов.          │

│ 30.│Московский проспект,   │   450   │ Устройство       проездов       и    │

│    │76-110                 │         │ тротуаров, обрезка кустарника.       │

│ 31.│Московский проспект,   │   600   │ Ремонт   проездов  и   тротуаров,    │

│    │116-166                │         │ установка    детской    площадки,    │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│ 32.│ул. Баграмяна, 4, 20-  │   400   │ Ремонт проездов.                     │

│    │24, 28-32              │         │                                      │

│ 33.│ул. Зарайская, 1-5, 7- │   300   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │17                     │         │ детской площадки.                    │

│ 34.│ул. Мариупольская, 2-  │   450   │ Ремонт проездов, озеленение.         │

│    │12, 20-22, 11-13, 24-  │         │                                      │

│    │25,   1-3, 5-9         │         │                                      │

│    │Итого:                 │   2200  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2010 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 35.│Московский проспект,   │   350   │ Ремонт проездов, тротуаров,          │

│    │175, 179, 181, 185     │         │ фасада,  забора,  благоустройство    │

│    │                       │         │ парковой зоны.                       │

│ 36.│ул. А. Невского, 1-5,  │   400   │ Ремонт проездов, фасада,             │

│    │11-15                  │         │ установка детской и                  │

│    │                       │         │ хозяйственной площадок.              │

│ 37.│ул. А. Невского, 24-30 │   550   │ Ремонт проездов, тротуаров,          │

│    │                       │         │ фасада,  установка  остановочного    │

│    │                       │         │ пункта,                              │

│    │                       │         │ устройство газонов.                  │

│ 38.│ул. А. Невского, 46    │   300   │ Ремонт пешеходных дорожек.           │

│ 39.│ул. А. Невского, 48    │   400   │ Ремонт дорожек, установка детской    │

│    │                       │         │ и                                    │

│    │                       │         │ хозяйственной площадок.              │

│ 40.│ул. А. Невского, 50,   │   250   │ Ремонт проездов, газонов.            │

│    │50а, 52-52а            │         │                                      │

│ 41.│ул. А. Невского, 54-   │   400   │ Ремонт проездов, установка           │

│    │54а,б, 65, 58, 73-79,  │         │ детской и хозяйственной площадок,    │

│    │66-66а, 68-70          │         │ озеленение, замена  остановочного    │

│    │                       │         │ павильона.                           │

│    │Итого:                 │   2650  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2011 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 42.│ул. Гагарина, 2-10-20- │   900   │ Ремонт   проездов  и   тротуаров,    │

│    │26-28-32, 40-46, 19-   │         │ замена остановочных   павильонов.    │

│    │39, 41-45, 79-81, 117- │         │                                      │

│    │129,                   │         │                                      │

│    │131-133, 137-139, 141- │         │                                      │

│    │155, 103, 153          │         │                                      │

│ 43.│ул. Чувашская, 1-5, 2- │   500   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │9                      │         │ детской площадки.                    │

│    │Итого:                 │   1400  │                                      │

│    │Всего по району:       │  21450  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                        Московский район                                │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    │                            2005 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 1. │ул. Емельянова, 49-53  │   490   │ Устройство спортивной площадки  с    │

│    │                       │         │ ограждением,           освещение,    │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│ 2. │ул. Емельянова, 66-72  │   215   │ Ремонт проездов, установка           │

│    │                       │         │ детской площадки, озеленение.        │

│ 3. │ул. Багратиона, 48-64; │   1265  │ Ремонт проездов, парковки,           │

│    │Новый Вал, 29-33       │         │ ремонт крылец, установка             │

│    │                       │         │ детской площадки, озеленение.        │

│ 4. │ул.                    │   175   │ Ремонт проездов, озеленение,         │

│    │Машиностроительная,    │         │ установка детской площадки.          │

│    │60-62                  │         │                                      │

│ 5. │ул. У. Громовой, 15-25 │   461   │ Ремонт проездов, тротуаров,          │

│    │                       │         │ парковки, установка детской          │

│    │                       │         │ площадки, урн, скамеек.              │

│    │Итого:                 │   2606  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2006 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 6. │Ул.   Емельянова,  84а,│   230   │ Ремонт  проездов,  дооборудование    │

│    │86а                    │         │ детской площадки.                    │

│ 7. │Емельянова, 258а       │   160   │ Ремонт проездов.                     │

│ 8. │Ул.                  З.│    60   │ Озеленение.                          │

│    │Космодемьянской, 7-17  │         │                                      │

│ 9. │Ленинский проспект  85-│   1130  │ Ремонт     дворовых     проездов,    │

│    │109,                   │         │ установка  ограждения.               │

│    │Краснооктябрьская,1-7  │         │                                      │

│ 10.│Ул.          Батальная,│   1363  │ Ремонт    проездов,    тротуаров,    │

│    │73,75,77,81, 83,87     │         │ крылец.                              │

│ 11 │ул. Багратиона, 87-91, │   340   │ Ремонт дворовых проездов.            │

│    │93-95, Ореховая, 1-3   │         │                                      │

│ 12.│Ул.                    │   390   │ Ремонт     дворового     проезда,    │

│    │Машиностроительная,    │         │ оборудование детской площадки.       │

│    │110-116, 118-128       │         │                                      │

│ 13 │Бульвар Л. Шевцовой,58 │   817   │ Ремонт   дворовых   проездов    и    │

│    │                       │         │ тротуаров,   установка    детской    │

│    │                       │         │ площадки.                            │

│    │Итого:                 │   4390  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2007 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 14.│ул. Малое Борисово, 11 │   270   │ Ремонт     дворовых     проездов,    │

│    │                       │         │ оборудование              детской    │

│    │                       │         │ площадки.                            │

│ 15.│ул. Емельянова, 270    │    80   │ Оборудование детской площадки.       │

│ 16.│ул. Дзержинского, 42-  │   528   │ Ремонт дворовых проездов.            │

│    │44а                    │         │                                      │

│ 17.│ул. Дзержинского, 100  │   225   │ Ремонт тротуарного покрытия.         │

│    │- 108                  │         │                                      │

│ 18.│ул. Багратиона, 1-13   │   1118  │ Ремонт дворовых проездов, крылец.    │

│ 19.│ул. Ген. Павлова, 28-  │   415   │ Ремонт     дворовых     проездов,    │

│    │30                     │         │ оборудование    детско-спортивной    │

│    │                       │         │ площадки.                            │

│ 20.│ул. Батальная, 67      │   465   │ Ремонт     дворовых     проездов,    │

│    │                       │         │ оборудование    детско-спортивной    │

│    │                       │         │ площадки.                            │

│ 21.│ул. Л. Шевцовой, 70    │   363   │ Ремонт   проездов,   оборудование    │

│    │                       │         │ детской  площадки, ремонт крылец,    │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│ 22.│ул. Багратиона, 66-80  │   390   │ Ремонт дворового проезда.            │

│ 23.│Проспект Калинина, 7-  │   336   │ Ремонт тротуарного покрытия.         │

│    │27, 29-33.             │         │                                      │

│ 24.│Ул. З.                 │   810   │ Ремонт     дворового     проезда,    │

│    │Космодемьянской, 39-   │         │ оборудование      детской       и    │

│    │49а,                   │         │ контейнерной площадок.               │

│    │Черниговская, 44 - 70, │         │                                      │

│    │Козенкова, 1-9а,       │         │                                      │

│    │ Дзержинского, 116 -   │         │                                      │

│    │124.                   │         │                                      │

│ 25.│Итого:                 │   5000  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2008 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 26.│ул. Емельянова, 209    │   110   │ Дооборудование детской  площадки,    │

│    │                       │         │ установка скамеек.                   │

│ 27.│ул. Емельянова, 49-53  │   250   │ Ремонт     дворовых     проездов,    │

│    │                       │         │ установка  скамеек.                  │

│ 28.│Аллея Смелых, 72       │   580   │ Ремонт     дворовых     проездов,    │

│    │                       │         │ установка     детской   площадки,    │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│ 29.│Ленинский проспект,    │   660   │ Ремонт  дворовых проездов, ремонт    │

│    │133-151;               │         │ крылец,   отмостки,  оборудование    │

│    │Б. Хмельницкого,   17- │         │ контейнерной            площадки,    │

│    │19                     │         │ озеленение.                          │

│ 30.│ул. Октябрьская,  17-  │   845   │ Ремонт     дворовых     проездов,    │

│    │25, 43-51, 53          │         │ оборудование детской  площадки.      │

│ 31.│ул. Судостроительная,  │   830   │ Ремонт     дворовых     проездов,    │

│    │116, 118-120,          │         │ оборудование         контейнерной    │

│    │ О. Кошевого, 1,3      │         │ площадки.                            │

│ 32.│ул.                    │   850   │ Ремонт проездов, установка детско    │

│    │Машиностроительная,    │         │ -       спортивной      площадки,    │

│    │176-186,               │         │ контейнерной площадки.               │

│    │                       │         │                                      │

│ 33.│ул. Интернациональная, │   775   │ Ремонт   дворовых   проездов    и    │

│    │61-71                  │         │ тротуаров,  оборудование  детской    │

│    │                       │         │ площадки.                            │

│ 34.│Ул. Б. Хмельницкого,   │   750   │ Ремонт     дворового     проезда,    │

│    │71-87                  │         │ озеленение.                          │

│    │Итого:                 │   5650  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2009 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 35.│ул. И. Земнухова, 8-10 │   180   │ Ремонт    проездов,   озеленение,    │

│    │                       │         │ установка    элементов    детской    │

│    │                       │         │ площадки.                            │

│ 36.│ул. Емельянова, 284-   │   2670  │    Ремонт  проездов,  озеленение,    │

│    │298                    │         │ установка    элементов    детской    │

│    │                       │         │ площадки.                            │

│ 37.│ул. Черниговская, 31а  │   720   │ Ремонт     дворового     проезда,    │

│    │                       │         │ освещение.                           │

│ 38.│ул. Половца, 6-12      │   636   │ Ремонт   проездов  с  устройством    │

│    │                       │         │ парковок,  установка  детской   и    │

│    │                       │         │ контейнерной            площадок,    │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│ 39.│ул. Октябрьская, 61-   │   937   │ Ремонт   проездов  с  устройством    │

│    │63, 65-69              │         │ парковок,             озеленение,    │

│    │                       │         │ ограждение.                          │

│ 40.│ул.                    │   290   │ Установка    детской    площадки,    │

│    │Машиностроительная, 98-│         │ озеленение.                          │

│    │108                    │         │                                      │

│ 41.│ул. Интернациональная, │   683   │ Ремонт   проездов  с  устройством    │

│    │32-44                  │         │ парковок,    установка    детской    │

│    │                       │         │ площадки, малых форм,                │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│    │Итого:                 │   6116  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2010 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 42.│ул. Емельянова, 300-   │   330   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │310                    │         │ элементов    детской    площадки,    │

│    │                       │         │ малых форм.                          │

│ 43.│ул. Дзержинского,      │    60   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │162-166                │         │ скамеек, урн.                        │

│ 44.│ул. Белгородская, 8-   │   700   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │18,                    │         │ детской   площадки,   озеленение,    │

│    │20-22б                 │         │ освещение.                           │

│ 45.│ул. Красноармейская,   │   2306  │ Ремонт   проездов  с  устройством    │

│    │1-29; Багратиона, 29,  │         │ парковок,     ремонт      крылец,    │

│    │39-41, 43-47           │         │ установка детской площадки,          │

│    │                       │         │ освещение, озеленение.               │

│ 46.│наб. Карбышева, 6, 8,  │   847   │ Ремонт   проездов  с  устройством    │

│    │12                     │         │ парковок,             озеленение,    │

│    │                       │         │ устройство      спортивно-детской    │

│    │                       │         │ площадки.                            │

│ 47.│ул. Товарная, 17-19а,  │   215   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │21-23а                 │         │ детской площадки, озеленение.        │

│ 48.│бульвар Южный, 2-16    │   644   │ Ремонт  проездов  и  тротуаров  с    │

│    │                       │         │ устройством парковок,   установка    │

│    │                       │         │ детской площадки                     │

│    │                       │         │ и малых форм, озеленение.            │

│    │Итого:                 │   5102  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2011год                                     │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 49.│ул. Новинская, 2       │   135   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │                       │         │ детской площадки, малых форм.        │

│ 50.│ул. М. Борисово, 5-8   │   280   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │                       │         │ детской площадки, малых форм.        │

│ 51.│ул. Емельянова, 46-56  │   350   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │                       │         │ детской площадки, малых форм.        │

│ 52.│ул. Дзержинского, 78   │   410   │    Ремонт   проездов,   установка    │

│    │                       │         │ детской площадки, малых форм.        │

│ 53.│наб. Карбышева, 20     │   178   │ Ремонт проездов, озеленение.         │

│ 54.│ул. Октябрьская, 17-25 │   150   │ Установка детской площадки.          │

│ 55.│ул. Октябрьская, 5-11  │   170   │  Установка детской площадки.         │

│ 56.│ул. Ген. Павлова, 32,  │   320   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │36-40                  │         │ дополнительных элементов  детской    │

│    │                       │         │ площадки, ограждения.                │

│ 57.│ул. Батальная, 67а     │   170   │ Ремонт  проезда, замена   детско-    │

│    │                       │         │ спортивного            комплекса,    │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│ 58.│ул. Интернациональная, │   609   │ Ремонт   проездов  с  устройством    │

│    │52-62                  │         │ парковок,    установка    детской    │

│    │                       │         │ площадки и малых форм.               │

│    │Итого:                 │   2772  │                                      │

│    │Всего по району:       │  29030  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                       Октябрьский район                                │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    │                            2005 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│  1 │Ул. Балтийское шоссе,  │   120   │ Установка   спортивной  площадки,    │

│    │106                    │         │ озеленение.                          │

│  2 │Ул. Саратовская, 22-28 │   190   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │                       │         │ детской площадки, озеленение.        │

│  3 │Ул. Глазунова, 9       │   190   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │                       │         │ детской площадки, озеленение.        │

│  4 │Пр. Победы,            │   190   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │144 а-г                │         │ детской площадки, озеленение.        │

│  5 │Пр. Победы, 10         │    80   │ Установка детской площадки.          │

│  6 │Ул. Воздушная, 20      │   190   │ Ремонт проездов, установка  малых    │

│    │                       │         │ форм детской площадки, ограждение    │

│    │                       │         │ баскетбольной площадки.              │

│  7 │Ул. Гостиная, 14       │   100   │   Установка спортивной  площадки,    │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│  8 │Ул. Дубинина, 8        │    20   │ Ограждение детской площадки.         │

│  9 │Ул. Брусничная, 1      │   190   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │                       │         │ спортивной площадки, озеленение.     │

│ 10 │Ул. Энгельса, 8-8а     │    80   │ Установка детской площадки.          │

│ 11 │Ул. Белинского, 55-63  │   180   │ Установка    детской    площадки,    │

│    │                       │         │ восстановление бордюрного  камня,    │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│    │Итого:                 │   1530  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2006 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 12.│проспект Победы,  201- │   150   │ Установка  контейнерной,  детской    │

│    │203а                   │         │ площадок.                            │

│ 13.│ул. Алданская, 22а     │   250   │ Установка  детской    площадки.      │

│ 14.│Пр-т Победы, 113-115   │   330   │    Установка  ограждения  детской    │

│    │                       │         │ площадки.                            │

│ 15.│ул. Энгельса, 53-55    │   150   │ Ремонт     пешеходной    дорожки,    │

│    │                       │         │ установка детской площадки.          │

│ 16.│ул. Чапаева, 2         │   200   │ Ремонт     пешеходной    дорожки,    │

│    │                       │         │ установка детской площадки.          │

│ 17.│Ул. Карташева, 30а-32а │   1600  │ Ремонт  проездов, валка аварийных    │

│    │                       │         │ деревьев.                            │

│    │Итого:                 │   2680  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2007 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 18.│Ул. Белинского, 55-63  │   150   │ Ремонт проездов.                     │

│ 19.│ул. Харьковская, 23-81 │   250   │ Установка  детской и контейнерной    │

│    │                       │         │ площадок.                            │

│ 20.│проспект Победы, 94    │   450   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │                       │         │ детской   площадки.                  │

│ 21.│проспект Победы, 36-38 │   730   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │                       │         │ детской    площадки,   устройство    │

│    │                       │         │ ограждения.                          │

│ 22.│Ул. Е. Ковальчук, 3-9, │   750   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │3а-7а                  │         │ детской, контейнерной   площадок.    │

│ 23.│Ул. Менделеева, 12а    │   770   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │                       │         │ детской  и контейнерной площадок.    │

│ 24.│ул. Карташова, 36/38   │   250   │    Ремонт   проездов,   установка    │

│    │                       │         │ детской   площадки.                  │

│ 25.│Яблоневая аллея, 36-38 │   250   │ Ремонт    проездов,    устройство    │

│    │                       │         │ детской   площадки.                  │

│    │Итого:                 │   3600  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2008 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 26.│ул. Сестрорецкая - Ю.  │   250   │ Установка спортивной площадки.       │

│    │Долгорукова            │         │                                      │

│ 27.│ул. Алданская, 22      │   620   │ Ремонт   проездов  с  устройством    │

│    │                       │         │ парковки,    установка    детской    │

│    │                       │         │ площадки.                            │

│ 28.│ул. Огарева, 7-9       │   350   │ Ремонт     пешеходных    дорожек,    │

│    │                       │         │ установка детской площадки.          │

│ 29.│ул. Свободная, 4-8, 10-│   980   │ Установка    детской    площадки,    │

│    │20                     │         │ ограждения, озеленение.              │

│ 30.│Ул. Дм. Донского, 26-  │   1300  │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │32                     │         │ детской  площадки, ограждения.       │

│ 31.│ул. Свободная, 28-32   │   1100  │    Ремонт   проездов,   установка    │

│    │                       │         │ детской  площадки, ограждения.       │

│ 32.│ул. Бассейная, 49-51   │   450   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │                       │         │ детской  площадки.                   │

│ 33.│Пр-т Победы, 101-105   │   550   │    Ремонт   проездов,   установка    │

│    │                       │         │ детской  площадки, ограждения.       │

│ 34.│Пр-т Победы, 159       │   400   │ Установка  детской,  контейнерной    │

│    │                       │         │ площадок,     ремонт    проездов,    │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│    │Итого:                 │   6000  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2009 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 35.│ул. Алданская, 11      │   400   │     Установка  детской  площадки,    │

│    │                       │         │ ремонт проездов, озеленение.         │

│ 36.│Балтийское шоссе, 106  │   120   │ Ремонт проездов, озеленение.         │

│ 37.│ул. Бассейная, 49-51   │   450   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │                       │         │ детской и контейнерной  площадок,    │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│ 38.│ул. Тимирязева, 13     │   250   │ Устройство           контейнерной    │

│    │                       │         │ площадки,             озеленение,    │

│    │                       │         │ освещение.                           │

│ 39.│проспект Мира, 179-181 │   650   │ Ремонт    проездов   и   ливневой    │

│    │                       │         │ канализации,           устройство    │

│    │                       │         │ спортплощадки, озеленение.           │

│ 40.│ул. Белинского, 53-63  │   100   │ Озеленение,             установка    │

│    │                       │         │ ограждения.                          │

│ 41.│ул. Гостиная, 2-12     │   300   │ Ремонт      детской     площадки,    │

│    │                       │         │ ограждение, озеленение.              │

│ 42.│ул. Свободная, 4-8,    │   350   │ Ремонт      детской     площадки,    │

│    │10-20                  │         │ ограждение, озеленение.              │

│ 43.│ул. Радищева           │   200   │ Ремонт      детской     площадки,    │

│    │                       │         │ ограждение, озеленение.              │

│ 44.│ул. Красносельская, 13-│   200   │ Ремонт      проездов,     детской    │

│    │19                     │         │ площадки.                            │

│    │Итого:                 │   3020  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2010 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 45.│ул. Менделеева, 8      │   250   │ Ремонт      проездов,     детской    │

│    │                       │         │ площадки, озеленение.                │

│ 46.│проспект Победы, 117   │   450   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │                       │         │ детской площадки, озеленение.        │

│ 47.│ул. Красносельская, 2- │   500   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │12                     │         │ детской площадки, озеленение.        │

│ 48.│проспект Мира, 53-55   │   350   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │                       │         │ детской площадки, озеленение.        │

│ 49.│ул. Харьковская, 2-40  │   400   │ Ремонт проездов, озеленение.         │

│ 50.│ул. Свободная, 28-32   │   500   │ Ремонт     проездов,    установка    │

│    │                       │         │ детской площадки, ограждения.        │

│ 51.│ул. Огарева, 7-9       │   200   │ Ремонт     пешеходных    дорожек,    │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│ 52.│пер. Свободный, 6-6а;  │   150   │ Ремонт проездов, озеленение.         │

│    │Колоскова, 11          │         │                                      │

│    │Итого:                 │   2800  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2011 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 53.│ул. Дм. Донского,      │   150   │ Ремонт    проездов,   ограждений,    │

│    │3а,б,в                 │         │ озеленение.                          │

│ 54.│проспект Победы, 36-38 │   100   │ Озеленение,       асфальтирование    │

│    │                       │         │ пешеходных дорожек.                  │

│ 55.│ул. Лесопарковая, 59   │    70   │ Установка   ограждения,   обрезка    │

│    │                       │         │ деревьев.                            │

│ 56.│ул. Воздушная, 73      │    50   │ Установка ограждения.                │

│ 57.│проспект Победы, 208,  │   100   │ Обустройство         контейнерных    │

│    │271                    │         │ площадок.                            │

│ 58.│проспект Мира, 133,    │   160   │      Обустройство    контейнерных    │

│    │181, 195               │         │ площадок.                            │

│    │Итого:                 │   630   │                                      │

│    │Всего по району:       │  18730  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                       Центральный район                                │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    │                            2005 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 1. │ул. Кирова, д. 30-40   │   230   │ Ремонт   проездов  с   парковкой,    │

│    │                       │         │ оборудование детской площадки.       │

│ 2. │ул. Сафронова, д. 3-5  │  257,8  │ Ремонт   асфальтового   покрытия,    │

│    │                       │         │ установка  детской, спортивной  и    │

│    │                       │         │ хозяйственной площадок.              │

│ 3. │ул. Каменная, д. 11-19 │    80   │ Оборудование  детской   площадки,    │

│    │                       │         │ ограждение контейнерной площадки.    │

│ 4. │ул. Банковская,        │   72,2  │ Оборудование      детской       и    │

│    │д. 25-31, 33-39        │         │ хозяйственной площадок.              │

│ 5. │ул. Разина, 32         │    70   │ Установка  детской площадки.         │

│ 6. │ул. К. Маркса,         │   340   │ Ремонт   проездов,  установка   и    │

│    │д. 120-154             │         │ ограждение детской площадки.         │

│  7 │ул. Красная, д. 11-13  │   174   │ Ремонт проездов.                     │

│  8 │ул. Яналова, д. 14-16  │   300   │ Ремонт   проездов  с   парковкой,    │

│    │                       │         │ оборудование      детской       и    │

│    │                       │         │ хозяйственных площадок.              │

│  9 │Советский пр-т, д.  91-│   400   │ Ремонт   проездов,   оборудование    │

│    │97                     │         │ детской      и      хозяйственных    │

│    │                       │         │ площадок.                            │

│ 10 │ул. М. Борзова, д. 104 │    70   │ Оборудование      детской       и    │

│    │                       │         │ хозяйственных площадок.              │

│ 11.│ул. М. Борзова,        │    70   │ Оборудование      детской       и    │

│    │д. 27-37               │         │ хозяйственной площадок.              │

│ 12.│ул. Жиленкова, 14      │    70   │ Дооборудование детской площадки.     │

│ 13.│пр-т Мира, д. 6-20     │   340   │ ремонт проездов.                     │

│    │Итого:                 │   2474  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2006 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 14.│пер. Калужский, д 2-20 │   1100  │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │                       │         │ дворовой территории.                 │

│ 15 │Ул. Коммунальная, 8-18 │   100   │ Установка детской и хозяйственной    │

│    │                       │         │ площадок.                            │

│ 16 │ул.  Димитрова, д.  37-│   700   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │39;                    │         │ дворовой территории.                 │

│    │ул.   Репина,  д.   42-│         │                                      │

│    │44,46-50               │         │                                      │

│ 17 │ул.  Нарвская,  д.  28-│   1100  │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │44,                    │         │ дворовой территории, оборудование    │

│    │пер. Нарвский, д. 1-3, │         │ детской,      спортивной        и    │

│    │ул.  Калужская, д.  33-│         │ хозяйственной  площадок.             │

│    │39а                    │         │                                      │

│ 18 │Дунайская, д. 1-7      │   250   │ Ремонт  проездов с  автостоянкой,    │

│    │                       │         │ оборудование        хозяйственной    │

│    │                       │         │ площадки.                            │

│ 19 │ул. Захарова, д. 44-46 │   310   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │                       │         │ дворовой территории, оборудование    │

│    │                       │         │ детской  площадки.                   │

│ 20 │ул. Горбунова, д. 2-6  │   100   │ Обустройство   детской площадки.     │

│ 21.│ул. Жиленкова, д. 14   │   250   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │                       │         │ дворовой       территории       с    │

│    │                       │         │ автостоянкой.                        │

│    │Итого:                 │   3910  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2007 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 22.│пер. Зоологический, 2- │   130   │ Оборудование      детской       и    │

│    │4                      │         │ хозяйственной площадок.              │

│ 23.│ул. Калужская, 28-30   │   160   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │                       │         │ дворовой территории, оборудование    │

│    │                       │         │ хозяйственной площадки.              │

│ 24.│ул. К. Маркса, 84-92   │   730   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │                       │         │ дворовой территории, оборудование    │

│    │                       │         │ детской и хозяйственной площадок.    │

│ 25.│ул. Комсомольская, 38- │   200   │    Ремонт  асфальтового  покрытия    │

│    │40                     │         │ дворовой территории, оборудование    │

│    │                       │         │ детской и хозяйственной площадок.    │

│ 26.│Димитрова, 5-19;       │   490   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │Брамса,  35-39         │         │ дворовой территории, оборудование    │

│    │                       │         │ детской и хозяйственной площадок.    │

│ 27.│ул. Космонавта         │   950   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │Леонова, 40-46;        │         │ дворовой территории, оборудование    │

│    │Лейтен. Яналова, 18-   │         │ хозяйственной площадки.              │

│    │20а                    │         │                                      │

│ 28.│ул. Красная, 93-95     │   350   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │                       │         │ дворовой территории, оборудование    │

│    │                       │         │ детской и хозяйственной площадок.    │

│ 29.│ул. Чекистов, 114-120  │   500   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │                       │         │ дворовой территории, оборудование    │

│    │                       │         │ детской и хозяйственной площадок.    │

│ 30.│ул. Марш. Борзова, 43- │   490   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │53                     │         │ дворовой территории, оборудование    │

│    │                       │         │ хозяйственной площадки.              │

│    │Итого:                 │   4000  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2008 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 31.│ул. Театральная, 36-40 │   180   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │                       │         │ дворовой территории.                 │

│ 32.│пер. Нарвский, 5-13    │   150   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │                       │         │ дворовой территории.                 │

│ 33.│ул. Марш. Борзова, 1-  │   400   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │5;                     │         │ дворовой территории, оборудование    │

│    │Космонавта Леонова,    │         │ хозяйственной площадки.              │

│    │87-89                  │         │                                      │

│ 34.│Ген.-лейтен.  Озерова, │   800   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │1-5                    │         │ дворовой территории, оборудование    │

│    │                       │         │ хозяйственной площадки.              │

│ 35.│ул. Родителева, 17-21  │    70   │ Установка детской площадки.          │

│ 36.│ул. Марш. Борзова, 82- │   400   │ Ремонт    асфальтового   покрытия    │

│    │88                     │         │ дворовой территории, оборудование    │

│    │                       │         │ детской и хозяйственной площадок.    │

│    │Итого:                 │   2000  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2009 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 37.│ул. Ген.-лейтен.       │   200   │ Ремонт         проездов         с    │

│    │Озерова, 12-16         │         │ автостоянкой,         озеленение,    │

│    │                       │         │ детская и хозплощадка.               │

│ 38.│ул. Пугачева, 17-33;   │   250   │ Ремонт    проездов,    освещение,    │

│    │Офицерская, 22-40      │         │ детская,      контейнерная      и    │

│    │                       │         │ хозплощадки.                         │

│ 39.│ул. Каменная, 16-22    │   140   │ Ремонт    проездов,    освещение,    │

│    │                       │         │ детская и хозплощадка.               │

│ 40.│ул. Красная, 7-9       │    70   │ Ремонт проездов, освещение,  хоз.    │

│    │                       │         │ площадка.                            │

│ 41.│ул. Чекистов, 1-7, 9-  │   410   │ Ремонт  проездов с  автостоянкой,    │

│    │11                     │         │ освещение,                           │

│    │                       │         │ озеленение,       детская       и    │

│    │                       │         │ хозплощадка.                         │

│ 42.│ул. Нарвская, 1-7, 9-  │   1000  │ Ремонт  проездов с  автостоянкой,    │

│    │19,                    │         │ освещение, озеленение, детская  и    │

│    │21-31                  │         │ хозплощадка.                         │

│ 43.│ул. Мусоргского, 1-3;  │   1000  │ Ремонт  проездов с  автостоянкой,    │

│    │Озерова, 6-10          │         │ освещение, озеленение, детская  и    │

│    │                       │         │ хозплощадка.                         │

│ 44 │ул. Мира, 4-8          │   400   │ Ремонт  проездов с  автостоянкой,    │

│    │(Чкаловск)             │         │ освещение, озеленение, детская  и    │

│    │                       │         │ хозплощадка.                         │

│    │Итого:                 │   3470  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2010 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 45.│ул. Брамса, 27-29      │   130   │ Устройство автостоянки, детской и    │

│    │                       │         │ хозплощадки.                         │

│ 46.│пер. Калужский, 1-5    │   178   │ Ремонт    проездов,    освещение,    │

│    │                       │         │ озеленение, хозплощадка.             │

│ 47.│ул. Чернышевского, 58- │   310   │ Ремонт         проездов         с    │

│    │70                     │         │ автостоянкой,            детская,    │

│    │                       │         │ контейнерная    и   хозяйственная    │

│    │                       │         │ площадки, освещение                  │

│ 48.│ул. Чекистов, 44-46    │   100   │ Освещение,       детская        и    │

│    │                       │         │ хозплощадки.                         │

│ 49.│ул. Чекистов, 57-59    │   300   │ Ремонт   проездов,   детская    и    │

│    │                       │         │ хозплощадки, освещение.              │

│ 50.│ул. Чекистов, 90-96-   │   170   │ Освещение,       детская        и    │

│    │104                    │         │ хозплощадки, автостоянка.            │

│ 51.│ул. Беланова, 61       │   150   │ Освещение,       детская        и    │

│    │                       │         │ хозплощадки,         автостоянка,    │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│ 52.│проспект Мира, 10;     │   510   │ Ремонт    проездов,    освещение,    │

│    │Горбунова 8-12, 14-22  │         │ автостоянка,      детская       и    │

│    │                       │         │ хозплощадки, озеленение.             │

│ 53.│ул. Беланова, 97-105   │   330   │ Освещение,           автостоянка,    │

│    │                       │         │ детские площадки, озеленение.        │

│ 54.│ул. Габайдулина -      │   370   │ Ремонт    проездов,    освещение,    │

│    │Хрисанфова             │         │ озеленение.                          │

│    │Итого:                 │   2548  │                                      │

├────┼───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┤

│    │                            2011 год                                    │

├────┼───────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤

│ 55.│ул. Калужская, 12-18   │   190   │ Ремонт  проездов с  автостоянкой,    │

│    │                       │         │ освещение,                           │

│    │                       │         │ детская и хозплощадки.               │

│ 56.│проспект Мира, 66-68   │   400   │ Ремонт  проездов с  автостоянкой,    │

│    │                       │         │ освещение,                           │

│    │                       │         │ детская и хозплощадки.               │

│ 57.│ул. К. Маркса, 79-81   │   140   │ Ремонт    проездов,    освещение,    │

│    │                       │         │ детская и хозплощадка.               │

│ 58.│ул. Ермака, 8          │   160   │ Ремонт    проездов,    освещение,    │

│    │                       │         │ детская площадка, озеленение.        │

│ 59.│ул. Красная, 49-61     │   250   │ Освещение,       детская        и    │

│    │                       │         │ спортплощадка,       автостоянка,    │

│    │                       │         │ хозплощадка.                         │

│ 60.│ул. Борзова, 66-72     │   150   │ Автостоянка,      детская       и    │

│    │                       │         │ хозплощадка.                         │

│ 61.│ул. Борзова, 74-80     │   140   │ Освещение,           автостоянка,    │

│    │                       │         │ детская и хозплощадки.               │

│ 62.│ул. Борзова, 2-48      │   680   │ Ремонт   проездов,   автостоянка,    │

│    │                       │         │ детская,       спортивная       и    │

│    │                       │         │ хозплощадки.                         │

│ 63.│ул. Борзова, 58б       │   200   │ Освещение,  детская,  спортивная,    │

│    │                       │         │ хозплощадки,    автостоянка.         │

│ 64.│ул. Беланова, 27;      │   400   │ Ремонт    проездов,    освещение,    │

│    │Докука, 7              │         │ детская,             хозплощадки,    │

│    │                       │         │ озеленение, автостоянка.             │

│ 65.│ул. Жиленкова, 16-18   │   250   │ Освещение, автостоянка, детская и    │

│    │                       │         │ хозплощадки, озеленение.             │

│ 66.│ул. Беланова, 61       │   270   │   Освещение, автостоянка, детская    │

│    │                       │         │ и хозплощадки, озеленение.           │

│ 67.│ул. Беланова, 39, 51-  │   260   │ Ремонт   тротуара,   автостоянка,    │

│    │59                     │         │ освещение, озеленение.               │

│ 68.│ул. Беланова, 29, 31-  │   370   │ Ремонт проездов с   автостоянкой,    │

│    │37                     │         │ детская                              │

│    │                       │         │ площадка, освещение,                 │

│    │                       │         │ озеленение.                          │

│    │Итого:                 │   3860  │                                      │

├────┼───────────────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤

│    │Всего по району:       │  19788  │                                      │

└────┴───────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┘

4. Исполнители Программы

Исполнителями Программы являются администрации районов  города

Калининграда,  комитет  строительства  и   транспорта   и   комитет

жилищно-коммунального хозяйства мэрии Калининграда.

5. Объем и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств муниципального  бюджета.

Всего на реализацию Программы необходимо 109778 тысяч рублей, в том

числе по годам:

┌──────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│          │               │ 2006г.      │                          Прогнозируемая оценка             │

│          │   Сумма       │             │                                                            │

│ Районы   │   затрат      │             │                                                            │

│ города   │   (тыс.       │             │                                                            │

│          │   руб.)       │             ├───────────────┬───────────────┬────────┬─────────┬─────────┤

│          ├──────┬────────┼─────┬───────┤  2007г.       │ 2008г         │ 2009г. │  2010г. │ 2011г.  │

│          │      │        │     │       ├───────┬───────┼──────┬────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│          │ По   │Предл.  │По   │Предл. │  По   │Предл. │ По   │Предл.  │ По     │  По     │ По      │

│          │ прог-│районов │прог-│районов│  прог-│районов│ прог-│районов │ прог-  │  прог-  │ прог-   │

│          │ рамме│        │рамме│       │  рамме│       │ рамме│        │ рамме  │  рамме  │ рамме   │

├──────────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ Балтийс- │ 18680│ 20780  │3150 │  3150 │  3690 │  4900 │  2960│  3850  │ 3300   │  2330   │ 3250    │

│ кий      │      │        │     │       │       │       │      │        │        │         │         │

├──────────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ Ленинг-  │ 16030│ 21450  │2900 │  2900 │  3380 │  5300 │  3500│  7000  │ 2200   │  2650   │ 1400    │

│ радский  │      │        │     │       │       │       │      │        │        │         │         │

├──────────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ Московс- │ 26261│ 29030  │4390 │  4390 │  3871 │  5000 │  4040│  5650  │ 6116   │  5102   │ 2772    │

│ кий      │      │        │     │       │       │       │      │        │        │         │         │

├──────────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ Октябрьс-│ 14960│ 18730  │2680 │  2680 │  2560 │  3600 │  4270│  6000  │ 3020   │  2800   │ 630     │

│ кий      │      │        │     │       │       │       │      │        │        │         │         │

├──────────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ Центра-  │ 18418│ 19788  │3910 │  3910 │  3070 │  4000 │  1560│  2000  │ 3470   │  2548   │ 3860    │

│ льный    │      │        │     │       │       │       │      │        │        │         │         │

├──────────┼──────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ Итого    │ 94349│ 109778 │17030│  17030│  16571│  22800│ 16330│  24500 │ 18106  │  15430  │ 11912   │

│ по       │      │        │     │       │       │       │      │        │        │         │         │

│ городу   │      │        │     │       │       │       │      │        │        │         │         │

└──────────┴──────┴────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

В  результате  реализации   системы   мероприятий   Программы,

направленных  на  формирование  в  кварталах жилой застройки среды,

благоприятной  для  проживания  населения, будут получены следующие

качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект:

1. Повысится уровень комфортности (а, следовательно,  качество

жизни) населения города.

2.  За  счет  восстановления  и улучшения состояния придомовых

зеленых  зон,  организации  площадок под контейнеры-мусоросборники,

автостоянок     личного     транспорта     и     др.      повысится

рекреационно-оздоровительный потенциал города.

3.  Устройство  детских  игровых  и  спортивных  площадок, зон

отдыха для взрослых позволит организовать досуг для всех возрастных

групп населения.

Кроме  того,   к   числу   основных   результатов   реализации

мероприятий  Программы,  имеющих  косвенный  эффект,  можно отнести

формирование позитивного имиджа города, повышение его туристической

привлекательности.

7. Контроль по реализации Программы

Текущее  управление  и  контроль   по   реализации   Программы

осуществляют   комитет   строительства   и   транспорта,    комитет

жилищно-коммунального  хозяйства  и  комитет  по финансам и контролю

мэрии Калининграда.

Они  готовят  в  установленном  порядке  полугодовую и годовую

информацию  о  ходе  выполнения  Программы  и использовании средств

городского  бюджета  и  представляют ее в городской Совет депутатов

Калининграда.

О  ходе  реализации  Программы  мэрия Калининграда информирует

население города через средства массовой информации.