| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор | Директор |
| МКУ «КР МКД» | ООО «Прибрежный» |
| ________________ /Русович С.Б. / | ________________ /И.А. Журавлев / |
| «______»_____________ 2018г. | «______»______________ 2018г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Заводская 33, 35, 37 в г. Калининграде (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград») |
| Дополнительные работы |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В РАЙОНЕ ДОМА №37 ПО УЛ.ЗАВОДСКОЙ |
|  | Демонтажные работы |
| 1. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 7см | 100 м3 | 0.23 |
| 2. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.3 |
| 3. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1.6 |
| 4. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м | 1 т груза | 68.632 |
| 5. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза | 68.632 |
|  | ПОДПОРНАЯ СТЕНКА |
| 6. | Демонтаж фундаментных блоков массой: до 0,5 т. МПСН, п.10.2 таб.2-1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций | 100 шт. | 0.24 |
| 7. | Установка фундаментных блоков массой: до 0,5 т. (б/у) | 100 шт. | 0.24 |
| 8. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.138 |
| 9. | Грунт песчаный, супесчаный | м3 | 138 |
| 10. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0.62 |
| 11. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 5.022 |
| 12. | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (бетонные ступени) | м3 | 2.51 |
| 13. | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 | 0.0125 |
| 14. | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0638 |
| 15. | Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором | 100 м2 | 0.13 |
| 16. | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.3965 |
| 17. | Устройство крылец и ступеней | 100 м3 | 0.0251 |
| 18. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.3138 |
| 19. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 2.5477 |
| 20. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 2.48 |
| 21. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 | 2.48 |
| 22. | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | -0.62 |
| 23. | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | -272.8 |
| 24. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 272.8 |
| 25. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 620 |
| 26. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 | 2.48 |
| 27. | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 0.0446 |
| 28. | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т | 0.992 |
| 29. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная | 100 м2 | 2.48 |
| 30. | Краски силикатные зеленая и красная | т | 0.1116 |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=200м2 |
| 31. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.26 |
| 32. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 28.6 |
| 33. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.2 |
| 34. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 | -0.2 |
| 35. | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 25 |
| 36. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.08 |
| 37. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 8.16 |
| 38. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 20 |
| 39. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 | 204 |
|  | Установка бортовых камней |
| 40. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0062 |
| 41. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 9.92 |
| 42. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.041 |
| 43. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 4.51 |
| 44. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1.38 |
| 45. | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 138 |
| 46. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1.24 |

| Составил: | вед. инженер ОК Сметанина Е.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Нач. отдела ОК Рябкова Г.Н. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |