Приложение

к постановлению администрации   городского округа «Город Калининград»

от 18 октября 2013 г. № 1629

Муниципальная программа

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа

«Город Калининград»

Срок реализации программы 2014-2016 годы

г. Калининград

ПАСПОРТ

| Наименование программы | «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Предполагаемые сроки реализации Программы | 2014 - 2016 гг. |
| Перечень подпрограмм (ведомственных целевых) | нет |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт» Подрядные организации, победившие в торгах. |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1 636 975,18 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1 199 288,44 тыс. рублей; 2015 год – 406 480,44 тыс. рублей; 2016 год – 31 206,30 тыс. рублей. Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе: Федеральный бюджет – 1 125 059,58 тыс. рублей, из них: 2014 год – 812 197,35 тыс. рублей; 2015 год – 287 897,19 тыс. рублей; 2016 год – 24 965,04 тыс. рублей. Областной бюджет – 51 859,19 тыс. рублей, из них: 2014 год – 37 596,69 тыс. рублей; 2015 год – 13 014,24 тыс. рублей; 2016 год – 1 248,26 тыс. рублей Средства бюджета городского округа «Город Калининград» – 460056,40 тыс. рублей, из них: 2014 год – 349 494,40 тыс. рублей; 2015 год – 105 569,00 тыс. рублей; 2016 год – 4 993,00 тыс. рублей Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате осуществления Программы будет реализован комплекс мероприятий по развитию систем гидротехнических сооружений, водоснабжения и водоотведения, электро-, тепло-, газоснабжения, следствием чего станет: - создание комфортных условий проживания населения города Калининграда; - улучшение экологической обстановки на территории городского округа «Город Калининград»; - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и, соответственно, улучшение качества жизни граждан; - создание условий для перевода котельных на природный газ и использование централизованных источников отопления; - создание резервных мощностей в центрах инвестиционной активности. |

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи Программы

Целью Программы является устойчивая работа предприятий коммунального хозяйства по обеспечению комфортного проживания населения городского округа «Город Калининград».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- Развитие систем гидротехнических сооружений.

- Развитие систем водоснабжения, водоотведения.

- Развитие систем электроснабжения.

- Развитие систем газоснабжения.

- Развитие систем теплоснабжения.

1.2. Правовое обоснование разработки Программы

Программа разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона                         от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2012  №  461-р, на основании Генерального плана города Калининграда, утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 № 69 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Калининград» и Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года.

1.3. Обоснование необходимости решения задач

программно-целевым методом

В Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года приоритеты развития г. Калининграда как столицы региона определяются с учетом экономико-географического потенциала Калининградской области, понимания места и роли региона в Российской Федерации и системе международных связей.

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» ставит основной целью развитие человеческого капитала, формирование комфортной городской среды и развитие основных городских инфраструктур, формирование новой экономики, предполагающей развитие инновационных и экологически безопасных производств, создание условий для развития малого и среднего бизнеса и туризма, развитие сотрудничества со странами Европы в различных сферах.

На расчетный период (до 2035 г.) предполагается  увеличение  численности населения города до уровня 478,5 тыс. чел. и показателя средней жилищной обеспеченности в 39,6 кв.м/чел. Для обеспечения жильем указанной прогнозной численности населения в настоящее время помимо реконструкции существующего жилищного фонда интенсивное жилищное строительство ведется в Северном и Южном жилых районах, а также разрабатываются новые жилые кварталы и микрорайоны (Восточный, Юго-Западный, пос. Чкаловск, пос. А. Космодемьянского и др.).

Вместе с тем сложившаяся инженерная инфраструктура не отвечает требованиям быстро развивающегося города. Существующие коммунальные сети и источники теплоснабжения, водоснабжения, отвода сточных вод имеют ограниченные возможности для наращивания объемов жилищного строительства. Для решения этой задачи необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры, что возможно исключительно на базе применения программно-целевого метода.

- Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства также требует программно-целевого подхода к их решению.

1.4. Обоснование состава и значений  конечных результатов Программы             и    непосредственных результатов основных мероприятий

В результате исполнения Программы будет реализован комплекс мероприятий по развитию систем гидротехнических сооружений, водоснабжения и водоотведения, электро-, тепло-, газоснабжения.

В процессе исполнения Программы будет осуществлено:

- 2 мероприятия по развитию систем гидротехнических сооружений;

- 23 мероприятия по развитию систем водоснабжения, водоотведения;

- 1 мероприятие по развитию систем электроснабжения;

- 25 мероприятий по развитию систем газоснабжения;

- 11 мероприятий по развитию систем теплоснабжения;

- 1 мероприятие в разделе прочее.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, направленных на достижение схожих целей             и задач, порядок взаимодействия заказчика Программы

с вышестоящими органами власти

Программа предусматривает возможность включения программных мероприятий в государственную программу «Социально-экономическое развитие Калининградской области на период до 2020 года» с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней на следующих условиях:

95% –  федеральный бюджет;

5%  –  областной и городской бюджеты (в равных долях).

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» по мере готовности проектной документации организует подготовку и направление в Правительство Калининградской области в установленные сроки пакета документов, необходимых для включения программных объектов в вышеуказанную государственную программу.

3. Система мероприятий Программы

Система мероприятий Программы приведена в приложении № 1                     к Программе.

4. Объем финансовых потребностей

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы отражен в приложении № 2 к Программе.

5.  График выполнения мероприятий в 2014 году

| № п.п. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Развитие гидротехнических систем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Количество размещаемых заказов |  |  |  |  | Мероприятия реализуются с 2013 года |
| 1.2. | Реализация мероприятия |  |  |  | 1 |  |
| 2. | Развитие систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектной документации на строительство объектов |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 1 | 10 |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  | 1 |  | 8 |  |
| 2.2. | Строительство объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  | 8 |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 9 |  |
| 3. | Развитие систем энергоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектной документации на реконструкцию объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  |  |  | Конкурсные процедуры проведены в 2013 году |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 1 |  |
| 4. | Развитие систем газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка проектной документации на строительство объектов |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  | 3 |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 7 |  |
| 4.2. | Строительство объектов газоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  | 13 |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 17 |  |
| 5. | Развитие систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка проектной документации на строительство объектов |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  | 11 |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 7 |  |
| 6. | Прочее |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка проектной документации на строительство объектов |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  | 1 |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 1 |  |

6. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями администрации, являющимися исполнителями мероприятий Программы

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»:

- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий, и представляет их в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;

- осуществляет контроль за реализацией Программы;

- представляет в комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» согласованный              с заказчиком Программы отчет о реализации Программы.

К участию в реализации Программы привлекаются:

- МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»);

- МКП «Управление капитального строительства» (МКП «УКС»);

- МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» (МКУ «ГДСР»);

- специализированные подрядные организации.

Муниципальные заказчики (МКУ «УКС», МКП «УКС», МКУ «ГДСР»)  готовят необходимые пакеты документов для проведения открытых аукционов на выполнение работ по разработке проектной документации, строительно-монтажных работ по выбору подрядных организаций в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядные организации представляют в адрес муниципальных заказчиков отчеты по форме КС-1, КС-2 в соответствии  с графиком муниципального контракта.

Муниципальные заказчики направляют в адрес комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» отчеты о выполнении мероприятий Программы ежеквартально в течение 10 дней по истечении отчетного квартала.

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» направляет в адрес комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»  согласованный с заказчиком Программы отчет о выполнении мероприятий Программы ежеквартально в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала.

7. Критерии качества выполнения Программы

Основным критерием качества выполнения Программы является соответствие построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры требованиям действующих технических регламентов, норм и правил.