|  | - Приложение - к постановлению - администрации городского округа - «Город Калининград» - от 18 октября 2013 г. № 1630 |
| --- | --- |

- Муниципальная программа

«Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда»

Сроки реализации программы

2014-2018 годы

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| - Наименование программы | - Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда (далее - Программа) |
| --- | --- |
| - Заказчик Программы | - Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| - Предполагаемые сроки реализации Программы | - 2014-2018 годы |
| Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ) | Нет |
| - Исполнители - основных мероприятий Программы | - Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»; - Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»; - Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»; - МКУ «Калининградская служба заказчика»; - подрядные организации |
| - Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объем финансирования программы составляет 698 740,30 тыс. руб., в том числе: 2014 год: 49 500,3 тыс. руб.; 2015 год: 21 000,0 тыс. руб.; 2016 год: 21 000,0 тыс. руб.; 2017 год: 255 940,0 тыс. руб.; 2018 год: 351 300,0 тыс. руб. Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, в том числе: Средства бюджета городского округа «Город Калининград» 665 890,0 тыс. руб., из них: 2014 год: 16 650,00 тыс. руб.; 2015 год: 21 000,00 тыс. руб.; 2016 год: 21 000,00 тыс. руб.; 2017 год: 255 940,0 тыс. руб.; 2018 год: 351 300,0 тыс. руб. Внебюджетные средства 32 850,30 тыс. руб., из них: 2014 год: 32 850,30 тыс. руб. - Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Количество восстановленных объектов озеленения –17. - Количество созданных объектов озеленения – 6. - Повышение качества жизни путем удовлетворения потребности населения в объектах озеленения общего пользования, отвечающих современным экологическим требованиям, улучшение состояния здоровья населения. |

  - Общие положения

- 1.1. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание  благоприятной среды отдыха населения при сохранении системы озеленения территорий города.

Основными  задачами программы являются:

1) определение перспектив развития системы озеленения  г. Калининграда;

2) восстановление существующих парков и скверов;

3) создание новых объектов озеленения.

1.2. Правовое обоснование разработки Программы

Программа разработана в  соответствии со  ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 1,3 ст. 47 Устава городского округа «Город Калининград», утвержденного решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 12.07.2007 № 257, соответствует проекту Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, согласуется с Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград» на период до 2015 года.

1.3. Обоснование необходимости решения задач субъекта бюджетного             планирования программно-целевым методом

В структуре городских территорий рекреационные зоны различного назначения: городские леса, парки, скверы и бульвары, пляжи и зоны отдыха – по данным Генерального плана и Правил землепользования и застройки занимают площадь 2327,48  га, включая перспективные участки рекреационного назначения. На сегодняшний день учтены как рекреационные территории      2004 га.  На государственный кадастровый учет поставлено под парки, скверы, зеленые зоны  58 земельных участков, что составляет около
60 % от общего количества территорий рекреационного назначения городского округа «Город Калининград».

Возрастающая застройка городской среды нарушает функционирование природных комплексов, приводит к их загрязнению, истощению и деградации.

Создание сбалансированной планировочной структуры города, нормативная обеспеченность зелеными насаждениями граждан города – это  закрепленное в Конституции Российской Федерации  право граждан на благоприятную и комфортную окружающую среду.

Отсутствие в приоритетных задачах развития парковых зон на экологически проблемных территориях, недостаточный уход и благоустройство зеленых насаждений всех категорий приводит в условиях загрязнения окружающей среды к деградации и гибели ценных пород, уменьшению числа представителей животного мира.

Комплексный подход при разработке и реализации проектов реконструкции существующих и создания новых объектов природного каркаса  не может быть достигнут только в рамках основной деятельности отдельных органов исполнительной власти города. Принимаемые и реализуемые ими мероприятия носят узкоотраслевой, подчас эпизодический характер.

Очевидно, что решение таких задач требует комплексного,  системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на  управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Чтобы верно определить и реализовать мероприятия по комплексному благоустройству и  ландшафтному оформлению объектов природного каркаса  с учетом реконструкции объектов городской инфраструктуры и нового  строительства, помимо отдельных проектов необходима муниципальная программа – сводный план мероприятий, скоординированный по финансовым затратам, срокам начала и завершения работ.

Программно-целевой метод решения данной проблемы позволит в период 2014-2018 гг. оптимально наметить и реализовать конкретные проекты озеленения в разрезе административных районов и отдельных объектов природного каркаса.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы и    непосредственных результатов  основных  мероприятий   по   годам  реализации  Программы.

В результате осуществления Программы будут достигнуты следующие уровни показателей, характеризующих степень реализации цели Программы:

- доля восстановленных объектов озеленения общего пользования от общей площади восстанавливаемых в рамках Программы объектов (нарастающим итогом) достигнет 100 процентов;

- доля  площади созданных  в рамках Программы объектов озеленения общего пользования, парков, парковых зон, скверов и бульваров от общей площади создаваемы  в рамках Программы объектов озеленения (нарастающим итогом) достигнет 100 процентов.

В ходе реализации Программы будет сформирован перспективный план озеленения  города, восстановлено 141,02 га скверов, парков, создано 70,11 га новых объектов озеленения.

- 2.	Информация   о  наличии  на  региональном  и   федеральном  уровнях государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика Программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение мероприятий Программы в соответствующие государственные программы с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней.

- На федеральном и региональном уровнях программ, направленных на развитие систем озеленения, восстановление существующих парков и скверов, а также создание новых объектов озеленения, нет.

- Вместе с тем, в рамках программы Приграничного сотрудничества Литва – Польша – Россия 2007 – 2013, которая финансируется совместно Европейским Союзом и Российской Федерацией, разработан проект «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» (на примере Макс-Ашманн парка в Калининграде и парка дворца князя Васильчикова в Юрбаркасе).  Срок реализации проекта – 24 месяца. Общий бюджет проекта  –  2, 86 млн. евро, из них сумма гранта – 2,57 млн. евро. На реализацию мероприятий в Литве  планируется израсходовать около 1,4 млн. евро, в Калининграде – около 1,5 млн. евро.

- Принципы организации работ по восстановлению парка основаны на исторической составляющей.

- Партнеры проекта: администрация городского округа «Город Калининград», самоуправление  Юрбаркского района (Литва).

- Проект будет носить интегрированный характер, то есть действия партнеров будут направлены на достижение общих результатов и тесное сотрудничество. В рамках проекта планируются следующие действия:

- - разработка комплексного проекта реконструкции парков с учетом регенерации исторического  ландшафта, проведение исследований гидрологического режима территории, изучения историко-архивных документов, детальный анализ состояния растительности, фитопатологический и дендрологический анализ, таксация и другие действия  в соответствии с техническим заданием;

- - выполнение комплекса первоочередных инженерных мероприятий по осушению территории Макс-Ашманн парка; геодезических, топографических работ;

- - повышение информированности населения о ценности  исторического наследия ландшафтных парков  и необходимости бережного  к ним отношения;

- - популяризация ландшафтных парков, как туристских объектов и     включение их в программу экскурсионных маршрутов;

- - проведение семинаров и конференций на тему восстановления исторических памятников ландшафтного и паркового искусства (парков)  и их дальнейшего развития как туристских объектов;

- - разработка совместных туристических маршрутов;

- - оснащение парков информационными стендами и другие меры, позволяющие развивать территории парков как туристские объекты и места отдыха для горожан и гостей города.

- Проект реализуется под общим руководством комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (заказчика Программы). Заказчиком реализации мероприятий проекта выступает подведомственное комитету городского хозяйства специализированное муниципальное казенное предприятие «Дирекция ландшафтных парков городского округа «Город Калининград».

3. Система мероприятий Программы

| № п.п. | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Базовое значение | В том числе по годам |  |  |  |  | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение перспектив развития системы озеленения города Калининграда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие перспективного плана озеленения |  |  |  | ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.1. | Разработка перспективного плана озеленения города Калининграда в соответствии с муниципальным контрактом 2013 года на сумму 972,9 тыс.руб. |  | Комплект проектной документации |  | ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Восстановление объектов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля восстановленных объектов озеленения общего пользования /от общей площади восстанавливаемых в рамках Программы объектов (с нарастающим итогом) |  |  |  | % | 9,9 | 11,9 | 18,3 | 23,3 | 58,1 | 100 |  | 100 |
| 2.1.1. | Благоустройство территории парка «Южный» | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 14 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 6,5 | 5,98 |  | 33,98 |
| 2.1.2. | Благоустройство территории парка «Балтийский» | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 |  |  |  | 5,2 | 4,38 |  | 9,58 |
| 2.1.3. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству парковой зоны вдоль ул. Литовский вал | Комплект проектной документации |  |  | ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.4. | Благоустройство парковой зоны вдоль ул. Литовский вал | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 |  |  |  |  | 6,7 |  | 6,7 |
| 2.1.5. | Реализация проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» - Макс-Ашманн парк | Количество реализованных проектов |  |  | ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.6. | Благоустройство территории Макс – Ашманн парка | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 |  | 5,0 | 4,0 | 23,0 | 29,55 |  | 61,55 |
| 2.1.7. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству парковой зоны ул. Яналова – ул. Каштановая аллея | Комплект проектной документации |  |  | ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.8. | Благоустройство парковой зоны ул. Яналова – ул. Каштановая аллея | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 |  | 0,7 | 0,3 | 1,86 | 1,0 |  | 3,86 |
| 2.1.9. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера «Юбилейный» по ул. П. Панина | Комплект проектной документации |  |  | ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.10. | Благоустройство сквера «Юбилейный» по ул. П. Панина | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 |  |  |  |  | 1,01 |  | 1,01 |
| 2.1.11. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. У. Громовой | Комплект проектной документации |  |  | ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.12. | Благоустройство сквера по ул. У. Громовой | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 |  |  |  | 1,31 |  |  | 1,31 |
| 2.1.13. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству бульвара по ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского | Комплект проектной документации |  |  | ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.14. | Благоустройство бульвара по ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 |  | 0,3 | 0,7 | 1,0 |  |  | 2,0 |
| 2.1.15. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству зоны отдыха Нижнего пруда | Комплект проектной документации |  |  | ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.16. | Благоустройство зоны отдыха Нижнего пруда | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 |  |  |  | 11,1 | 4,0 |  | 15,1 |
| 2.1.17. | Благоустройство сквера по ул. Марш. Борзова (у памятника МИГ-19) | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 | 0,15 |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 2.1.18. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. Алданской | Комплект проектной документации |  |  | ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.19. | Благоустройство сквера по ул. Алданской | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 |  |  |  |  | 2,3 |  | 2,3 |
| 2.1.20. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. Парусной | Комплект проектной документации |  |  | ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.21. | Благоустройство сквера по ул. Парусной | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 |  |  |  |  | 0,32 |  | 0,32 |
| 2.1.22. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. Октябрьской | Комплект проектной документации |  |  | ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.23. | Благоустройство сквера по ул. Октябрьской | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 |  |  |  |  | 0,62 |  | 0,62 |
| 2.1.24. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера у досугового центра «Москва» | Комплект проектной документации |  |  | ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.25. | Благоустройство сквера у досугового центра «Москва» | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 |  |  |  |  | 0,72 |  | 0,72 |
| 2.1.26. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера у кинотеатра «Родина» | Комплект проектной документации |  |  | ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.27. | Благоустройство сквера у кинотеатра «Родина» | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 |  |  |  |  | 1,64 |  | 1,64 |
| 2.1.28. | Озеленение магистральных улиц (посадка деревьев) | Количество высаженных деревьев |  |  | шт. |  | 80 деревьев 3100 кустарников |  |  |  |  |  | 80 деревьев 3100 кустарников |
| 2.1.29. | Благоустройство ул. Фестивальная аллея на участке от ул. Алябьева до ул. Косм. Леонова | Площадь благоустроенных территорий |  |  | га | 0 | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,18 |
| 3 | Создание новых объектов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля площадей созданных в рамках Программы объектов озеленения общего пользования, парков, парковых зон, скверов и бульваров (с нарастающим итогом) |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 40,9 | 100 | 100 |  |
| 3.1.1. | Разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха в Московском районе (ул. Аллея смелых – р. Товарный) |  |  | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.1.2. | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию зоны отдыха в Московском районе (ул. Аллея смелых – р.Товарный) |  |  | Площадь вновь созданного объекта озеленения | га | 0 |  |  |  |  | 13,6 | 13,6 |  |
| 3.1.3. | Разработка проектно-сметной документации по созданию парковой зоны вдоль ручья Воздушного |  |  | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 3.1.4. | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны вдоль ручья Воздушного |  |  | Площадь вновь созданного объекта озеленения | га | 0 |  |  |  | 9,0 | 9,4 | 18,4 |  |
| 3.1.5. | Корректировка проектно-сметной документации по благоустройству сквера у Королевских ворот |  |  | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.1.6 | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по благоустройству сквера у Королевских ворот |  |  | Площадь вновь созданного объекта озеленения | га | 0 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |  |
| 3.1.7. | Разработка проектно-сметной документации по созданию парковой зоны ул. Дм. Донского - ул. Велосипедная дорога |  |  | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 3.1.8. | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны ул. Дм. Донского - ул. Велосипедная дорога |  |  | Площадь вновь созданного объектов озеленения | га | 0 |  |  | 2,5 | 6,0 | 6,8 | 15,3 |  |
| 3.1.9. | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны в пос. Чкаловск |  |  | Площадь вновь созданного объекта озеленения | га | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 20 |  |
| 3.1.10 | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны по ул. Ракитной – ул. Партизанской |  |  | Площадь вновь созданного объекта озеленения | га | 0 |  |  |  | 1,2 | 1,21 | 2,41 |  |

4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы, в том числе: |  | всего | 49500,30 | 21000,00 | 21000,00 | 255940,00 | 351300,00 | 698740,30 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 16650,00 | 21000,00 | 21000,00 | 255940,00 | 351300,00 | 665890,00 |  |
|  |  | ПБП | 32850,30 |  |  |  |  | 32850,30 |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств комитет городского хозяйства администрация городского округа «Город Калининград» |  | всего | 43365,5 | 21000,00 | 21000,00 | 255940,00 | 351300,00 | 698740,30 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 16036,52 | 21000,00 | 21000,00 | 255940,00 | 351300,00 | 665890,00 |  |
|  |  | ПБП | 27328,98 |  |  |  |  | 27328,98 |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств комитет экономики, финансов и контроля администрация городского округа «Город Калининград» |  | всего | 6121,8 |  |  |  |  | 6121,8 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 612,18 |  |  |  |  | 612,18 |  |
|  |  | ПБП | 5509,62 |  |  |  |  | 5509,62 |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств комитет архитектуры и строительства администрация городского округа «Город Калининград» |  | всего | 13,0 |  |  |  |  | 13,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 |  |
|  |  | ПБП | 11,7 |  |  |  |  | 11,7 |  |
| 1.1.1 | Разработка перспективного плана озеленения города Калининграда в соответствии с муниципальным контрактом 2013 года на сумму 972,9 тыс.руб. | всего | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Благоустройство территории парка «Южный» | всего | 3550,00 | 4000,00 | 2000,00 | 40000,00 | 38000,00 | 87550,00 | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 3550,00 | 4000,00 | 2000,00 | 40000,00 | 38000,00 | 87550,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Благоустройство территории парка «Балтийский» | всего |  |  |  | 10000,00 | 7000,00 | 17000,00 | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 10000,00 | 7000,00 | 17000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству парковой зоны вдоль ул. Литовский вал | всего |  |  |  | 758,00 |  | 758,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 758,00 |  | 758,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Благоустройство парковой зоны вдоль ул. Литовский вал | всего |  |  |  |  | 28000,00 | 28000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 28000,00 | 28000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Реализация проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» (Макс-Ашманн парк): | всего | 36500,30 |  |  |  |  | 36500,30 | Комитет экономики, финансов и контроля, комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 3650,04 |  |  |  |  | 3650,04 |  |
|  |  | ПБП | 32850,26 |  |  |  |  | 32850,26 |  |
|  | Семинары, встречи, выездные мероприятия | всего | 6134,80 |  |  |  |  | 6134,80 | Комитет экономики, финансов и контроля, комитет архитектуры и строительства, администрации городского округа «Город Калининград» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 613,48 |  |  |  |  | 613,48 |  |
|  |  | ПБП | 5521,32 |  |  |  |  | 5521,32 |  |
|  | Технический надзор | всего | 249,62 |  |  |  |  | 249,62 | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 24,96 |  |  |  |  | 24,96 |  |
|  |  | ПБП | 224,66 |  |  |  |  | 224,66 |  |
|  | Осушение территории Макс-Ашманн парка, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор | всего | 20963,87 |  |  |  |  | 20963,87 | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 2096,39 |  |  |  |  | 2096,39 |  |
|  |  | ПБП | 18867,48 |  |  |  |  | 18867,48 |  |
|  | Проектно-исследовательские работы | всего | 8649,46 |  |  |  |  | 8649,46 | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 864,95 |  |  |  |  | 864,95 |  |
|  |  | ПБП | 7784,51 |  |  |  |  | 7784,51 |  |
|  | Исследования гидрологического режима (анализ почвы, водной растительности) | всего | 502,55 |  |  |  |  | 502,55 | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 50,26 |  |  |  |  | 50,26 |  |
|  |  | ПБП | 452,29 |  |  |  |  | 452,29 |  |
| 2.1.6 | Благоустройство территории Макс-Ашманн парка | всего |  | 10000,00 | 7000,00 | 46000,00 | 64000,00 | 127000,00 | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 10000,00 | 7000,00 | 46000,00 | 64000,00 | 127000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству парковой зоны ул. Яналова – ул. Каштановая аллея | всего | 240,00 |  |  |  |  | 240,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 240,00 |  |  |  |  | 240,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Благоустройство парковой зоны ул. Яналова – ул. Каштановая аллея | всего |  | 4000,00 | 2000,00 | 12000,00 | 11300,00 | 29300,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 4000,00 | 2000,00 | 12000,00 | 10000,00 | 29300,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера «Юбилейный» по ул. П. Панина | всего |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Благоустройство сквера «Юбилейный» по ул. П. Панина | всего |  |  |  |  | 8100,00 | 8100,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 8100,00 | 8100,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. У. Громовой | всего |  | 172,00 |  |  |  | 172,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 172,00 |  |  |  | 172,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Благоустройство сквера по ул. У. Громовой | всего |  |  |  | 20000,00 |  | 20000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 20000,00 |  | 20000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству бульвара ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского | всего | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Благоустройство бульвара ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского | всего |  | 1828,00 | 7000,00 | 10200,00 |  | 19028,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 1828,00 | 7000,00 | 10200,00 |  | 19028,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству зоны отдыха Нижнего пруда | всего | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Благоустройство зоны отдыха Нижнего пруда | всего |  |  |  | 18000,00 | 3000,00 | 21000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 18000,00 | 3000,00 | 21000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Благоустройство сквера ул. Марш. Борзова (у памятника МИГ-19) | всего | 1500,00 |  |  |  |  | 1500,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1500,00 |  |  |  |  | 1500,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. Алданской | всего |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Благоустройство сквера по ул. Алданской | всего |  |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. Парусной | всего |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Благоустройство сквера по ул. Парусной | всего |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. Октябрьской | всего |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Благоустройство сквера по ул. Октябрьской | всего |  |  |  |  | 2800,00 | 2800,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 2800,00 | 2800,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера у досугового центра «Москва» | всего |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Благоустройство сквера у досугового центра «Москва» | всего |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера у кинотеатра «Родина» | всего |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Благоустройство сквера у кинотеатра «Родина» | всего |  |  |  |  | 9900,00 | 9900,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 9900,00 | 9900,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Озеленение магистральных улиц (посадка деревьев) | всего | 2210,00 |  |  |  |  | 2210,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 2210,00 |  |  |  |  | 2210,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Благоустройство ул. Фестивальная аллея на участке от ул. Алябьева до ул. Косм. Леонова | всего | 3000,00 |  |  |  |  | 3000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 3000,00 |  |  |  |  | 3000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха в Московском районе (ул. Аллея смелых – р. Товарный) | всего |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию зоны отдыха в Московском районе (ул. Аллея смелых – р. Товарный) | всего |  |  |  |  | 47000,00 | 47000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 47000,00 | 47000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Разработка проектно-сметной документации по созданию парковой зоны вдоль ручья Воздушного | всего |  | 400,00 |  |  |  | 400,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны вдоль ручья Воздушного | всего |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 | 40000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 | 40000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Корректировка проектно-сметной документации по благоустройству сквера у Королевских ворот | всего |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по благоустройству сквера у Королевских ворот | всего |  |  |  |  | 10000,00 | 10000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 10000,00 | 10000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Разработка проектно-сметной документации по созданию парковой зоны ул. Дм. Донского – ул. Велосипедная дорога | всего |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны ул. Дм. Донского | всего |  |  | 3000,00 | 20000,00 | 32000,00 | 55000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 3000,00 | 20000,00 | 32000,00 | 55000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны в пос. Чкаловск | всего |  |  |  | 37400,00 | 19000,00 | 56400,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 37400,00 | 19000,00 | 56400,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны по ул. Ракитной – ул. Партизанской | всего |  |  |  | 20000,00 | 26500,00 | 46500,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 20000,00 | 26500,00 | 46500,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |

5. График выполнения мероприятий в 2014 г.

| - № - п.п. | - Наименование задачи, мероприятия, этапа | - 1 кв | - 2 кв | - 3 кв | - 4 кв | - Примечание*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Определение перспектив развития системы озеленения города Калининграда |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | - Разработка перспективного плана озеленения города в соответствии с муниципальным контрактом 2013 года на сумму 972,9 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  |  |  | Конкурсные процедуры проведены в 2013 году |
|  | - Реализация мероприятия |  | - 1 |  |  |  |
| - 2 | Восстановление объектов озеленения |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1. | - Благоустройство территории парка «Южный» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов | - 1 |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  | - 1 |  |  |
| - 2.1.5. | - Реализация проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» - Макс-Ашманн парк |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  |  |  | Сроки размещения и реализаций мероприятий определяются руководителями проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» (распоряжение от 27.02.2013 № 97-р) |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  |  |  |
| - 2.1.7. | - Разработка проектно-сметной документации по благоустройству парковой зоны ул. Яналова – ул. Каштановая аллея |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов | - 1 |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  | - 1 |  |  |
| - 2.1.13. | - Разработка проектно-сметной документации по благоустройству бульвара по ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  | - 1 |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  | - 1 |  |
| - 2.1.15. | - Разработка проектно-сметной документации по благоустройству зоны отдыха Нижнего пруда |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  | - 1 |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  | - 1 |  |
| - 2.1.17. | - Благоустройство сквера по ул. Марш. Борзова (у памятника МИГ-19) |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов | - 1 |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  | - 1 |  |  |  |
| - 2.1.28. | - Озеленение магистральных улиц (посадка деревьев) |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов | - 1 |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  | - 1 |  |  |  |
| - 2.1.29. | - Благоустройство ул. Фестивальная аллея на участке от ул. Алябьева до ул. Косм. Леонова |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов | - 1 |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  | - 1 |  |  |  |

- 6. Порядок взаимодействия заказчика программы со структурными подразделениями администрации, являющимися исполнителями мероприятий  Программы

Заказчиком работ (услуг) по реализации Программы являются:

- МКУ «Калининградская служба заказчика» (мероприятия 1.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7 – 2.1.27, 3.1.1 – 3.1.10 Программы);

- комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» (мероприятие 2.1.5  Программы);

- МКП «Дирекция ландшафтных парков городского округа «Город Калининград» (мероприятия 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6  Программы).

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» представляет в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» необходимую информацию (задания, схемы) для размещения муниципальных заказов на выполнение мероприятий программы: пп. 1.1.1, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.18,  2.1.20, 2.1.22, 2.1.24, 2.1.26,  3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.7, а также проектно-сметную документацию для исполнения мероприятий Программы по пп. 3.1.9, 3.1.10.

Комитет городского хозяйства вносит предложения по формированию Программы и осуществляет контроль хода ее реализации. Ежеквартально запрашивает информацию о  фактически произведенных перечислениях текущего финансирования.

Отчет о реализации Программы направляется заказчиком работ (услуг) в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» ежемесячно до  10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, заказчик работ (услуг) также информирует о фактически произведенных перечислениях текущего финансирования.

Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы направляется комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в управление экономического развития комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

7. Критерии качества выполняемых мероприятий, применяемые при оценке выполнения мероприятий программы

Основным критерием качества выполнения мероприятий программы является их соответствие действующему законодательству в области градостроительства и охраны окружающей среды:

– СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

– МДС 13-5.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации.