Приложение
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград»
от «15» _01_2018 г. № 23

Адресная инвестиционная программа городского округа «Город Калининград»

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

| № п/п | Наименование объекта | Решение об осуществ-лении капитальных вложений | Главный распорядитель бюджетных средств | Форма финансового обеспечения | Заказчик (застройщик) | Направление капитальных вложений | Годы реализации | Объем капитальных вложений, всего, тыс. руб. | Профинанси-ровано по состоянию на 01.01.2017 | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финанси-рования | 2017 | Плановый период |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по объектам | Всего | 1 370 695,71 | 1 134 793,10 | 339 056,81 |
|  | ФБ | 123 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 951 250,99 | 410 696,00 | 26 975,95 |
|  | ГБ | 285 404,58 | 718 364,38 | 306 380,80 |
|  | ВИ | 10 340,14 | 5 732,72 | 5 700,06 |
| І. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ |
| Всего по объектам федеральных и областных программ | Всего | 1 193 342,93 | 471 133,77 | 48 251,84 |
|  | ФБ | 123 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОБ | 951 250,99 | 410 696,00 | 26 975,95 |
|  | ГБ | 118 391,94 | 60 437,77 | 21 275,89 |
| Объекты сопровождения Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года |
| 1. | Реконструкция коллектора Д = 450 мм на Д = 630 мм по ул. Стекольной от ул. Литовский вал |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2013-2017 | 61 252,84 | 60 752,01 | Всего | 500,83 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 500,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство ВНС «Сусанинская» 3-го подъема с резервуарами чистой воды в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2017 | 101 026,51 | 100 936,20 | Всего | 90,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 90,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда. Приоритетная инвестиционная программа. Проект А1 «Модернизация и завершение строительства водопроводных насосных станций (Восточная водопроводная станция и МНС)» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства (муниципаль-ный заказчик) МП КХ «Водоканал» (заказчик-застройщик) | Реконструкция | 2011-2017 | 287 973,06 | 285 874,80 | Всего | 2 098,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 2 098,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Объекты Адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области на 2017 год |
| 4.* | Реконструкция водовода Д 900 мм от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции № 2 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 8 591,96 | 7 519,52 | Всего | 1 072,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 072,44 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининград |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции |  | Реконструкция | 2017 | 2 143,30 | 0,00 | Всего | 2 143,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 143,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа «Город Калининград» III этап. «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Западный г. Калининграда» | Постановление администрации от 23.08.2016 № 1215 (в редакции от 07.08.2017 № 1215) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2016-2017 | 2 980,79 | 1 411,15 | Всего | 1 569,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 569,64 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа «Город Калининград» I этап. «Строительство распределительных сетей газоснабжения и газопроводов-вводов к жилым домам в Центральном и Ленинградском районах г. Калининграда» | Постановление администрации от 12.04.2017 № 504 (в редакции от 09.08.2017 № 1238) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2017 | 8 300,00 | 0,00 | Всего | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 6 111,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 188,51 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов - вводов в пос. Суворово в г. Калининграде | Постановление администрации от 08.04.2016 № 427 (в редакции от 07.12.2016 № 1834) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2017 | 10 061,75 | 0,00 | Всего | 10 061,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 7 722,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 339,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9. | Распределительный газопровод для развития оборонительного комплекса «Кронпринц», расположенного по адресу: г. Калининград, Литовский вал, 38 | Постановление администрации от 03.03.2016 № 239 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2017 | 2 128,00 | 2 075,00 | Всего | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1756 (с изменениями от 30.11.2017 № 1701) | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАУ ДО ДЮСШ № 12 | Реконструкция, в т.ч. корректировка проектной и рабочей документации | 2016-2017 | 145 048,46 | 32 258,46 | Всего | 112 790,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 36 285,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 16 504,63 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а (2-й этап) | Постановление администрации от 30.11.2017 № 1700 | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАУ ДО ДЮСШ № 12 | Корректировка проектной и рабочей документации | 2018 | 2 009,60 | 0,00 | Всего | 0,00 | 2 009,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 2 009,60 | 0,00 |
| 12. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Пионер», г. Калининград, просп. Мира, д. 134 | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1757 (с изменениями от 13.10.2016 № 1522) | Комитет по социальной политике | Субсидия | МБУ ДО СДЮСШОР № 5 | Реконструкция | 2016-2017 | 152 335,39 | 32 978,32 | Всего | 119 357,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 63 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 37 301,39 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 18 355,68 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы» Калининградского зоопарка | Постановление администрации от 02.06.2017 № 803 | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАУК «Калининградский зоопарк» | Реконструкция | 2017-2019 | 129 673,00 | 0,00 | Всего | 9 746,94 | 65 974,16 | 53 951,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 4 873,47 | 32 987,08 | 26 975,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 27 254,36 | 21 275,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 4 873,47 | 5 732,72 | 5 700,06 |
| Объекты постановления Правительства Калининградской области от 21.02.2017 № 70 «Об утверждении перечня мероприятий и объектов капитальных вложений государственной (муниципальной) собственности с указанием объемов финансирования за счет ассигнований, предусмотренных в 2017 году по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Национальная экономика» Законом Калининградской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 14. | Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде | Постановление администрации от 08.04.2016 № 408 (в редакции от 06.06.2017 № 826) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной документации | 2016-2017 | 4 313,08 | 726,00 | Всего | 3 587,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 587,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2017-2018 | 72 279,33 | 0,00 | Всего | 40 000,00 | 32 279,33 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 12 279,33 | 0,00 |
| 15. | Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде | Постановление администрации от 15.02.2017 № 206 (в редакции от 20.06.2017 № 920) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 10 603,79 | 10 573,84 | Всего | 29,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 29,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2017-2018 | 342 013,01 | 0,00 | Всего | 60 000,00 | 282 013,01 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 60 000,00 | 282 013,01 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16. | Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Парковый | Постановление администрации от 21.03.2016 № 317 (в редакции от 19.07.2017 № 1075) | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | МКУ «ГДСР» | Разработка проектной и рабочей документации | 2016-2017 | 4 821,55 | 1 189,06 | Всего | 3 632,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 632,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2017-2018 | 63 997,96 | 0,00 | Всего | 15 367,17 | 48 630,79 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 29 736,31 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 15 367,17 | 18 894,48 | 0,00 |
| 17. | Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде | Постановление администрации от 19.02.2016 № 203 (в редакции от 22.09.2017 № 1424) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Корректировка проектной документации | 2017 | 6 155,75 | 0,00 | Всего | 6 155,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 6 155,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016-2018 | 1 037 046,29 | 307 242,40 | Всего | 683 844,29 | 45 959,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 640 890,88 | 45 959,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 42 953,41 | 0,00 | 0,00 |
| 18.* | Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (III этап) | Постановление администрации от 02.06.2017 № 800 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2017 | 44,96 | 0,00 | Всего | 44,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 44,96 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКП «УКС» | Строительство | 2006-2017 | 5 282 071,66 | 5 164 300,49 | Всего | 117 771,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 109 766,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 4 842,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 162,03 | 0,00 | 0,00 |
| ІІ. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |
| Всего по прочим объектам, в том числе | Всего | 167 012,64 | 657 926,61 | 285 104,91 |
|  | ГБ | 167 012,64 | 657 926,61 | 285 104,91 |
| по направлению «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» | Всего | 29 025,04 | 122 778,50 | 22 778,50 |
|  | ГБ | 29 025,04 | 122 778,50 | 22 778,50 |
| в том числе «Коммунальное хозяйство» | Всего | 28 926,13 | 122 778,50 | 22 778,50 |
|  | ГБ | 28 926,13 | 122 778,50 | 22 778,50 |
| - объекты водоснабжения, водоотведения | Всего | 1 623,93 | 22 778,50 | 22,778,50 |
|  | ГБ | 1 623,93 | 22 778,50 | 22,778,50 |
| 20.* | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2019 | 19 332,74 | 7 491,54 | Всего | 0,00 | 1 523,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 1 523,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2020-2021 | 334 978,20 | 0,00 | Всего | 0,00 | 165 965,50 | 167 489,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 139 015,90 | 139 015,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 5 694,70 | 5 694,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 21 254,90 | 22 778,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького – И. Сусанина г. Калининграда | Постановление администрации от 05.10.2015 № 1685 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2017 | 683,28 | 559,35 | Всего | 123,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 123,93 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции № 2 | Постановление администрации от 26.12.2016 № 1982 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП КХ «Водоканал» | Техническое перевооружение | 2016-2017 | 8 066,67 | 2 600,00 | Всего | 5 466,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 5 466,67 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде | Постановление администрации от 08.04.2015 № 582 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2016-2017 | 5 727,24 | 4 227,24 | Всего | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - объекты теплоснабжения | Всего | 14 026,99 | 100 000,00 | 0,00 |
|  | ГБ | 14 026,99 | 100 000,00 | 0,00 |
| 24. | Реконструкция РТС «Горького» и тепловых сетей | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2017 | 2 399,28 | 2 072,28 | Всего | 327,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 327,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2018 | 87 500,00 | 0,00 | Всего | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 |
| 25. | Техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ по ул. Емельянова, 92 в г. Калининграде | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 (с изменениями от 24.06.2016 № 923) | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2017 | 1 749,76 | 1 403,09 | Всего | 346,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 346,67 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Строительство газовой котельной «Цепрусс» с переключением на нее многоквартирных жилых домов |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2017 | 6 587,04 | 4 997,04 | Всего | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Реконструкция РТС «Северная» |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2017 | 13 249,55 | 9 949,55 | Всего | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по адресу: г. Калининград, ул. Чувашская, 4 | Постановление администрации от 11.07.2017 № 1016 | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2017 | 8 463,32 | 0,00 | Всего | 8 463,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 8 463,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - объекты газоснабжения | Всего | 13 275,21 | 12 500,00 | 0,00 |
|  | ГБ | 13 784,82 | 12 500,00 | 0,00 |
| 29. | Строительство газопровода высокого давления от ул. Согласия до ул. Б. Окружной в г. Калининграде | Постановление администрации от 19.12.2016 № 1935 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2017 | 1 018,71 | 0,00 | Всего | 1 018,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 018,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2018 | 17 239,11 | 0,00 | Всего | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| 30. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Южный (3 очередь) | Постановление администрации от 11.09.2015 № 1543 (в редакции от 22.12.2016 № 1974) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2017 | 6 784,99 | 0,00 | Всего | 6 784,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 784,99 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Комсомольское г. Калининграда | Постановление администрации от 11.09.2015 № 1543 (в редакции от 22.12.2016 № 1974) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2017 | 5 471,51 | 0,00 | Всего | 5 471,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 471,51 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе «Благоустройство» | Всего | 98,91 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГБ | 98,91 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой с благоустройством рекреационной зоны в границах ул. Беланова – ул. Горбунова – ул. Мира – ул. Жиленкова – ул. Габайдулина – ул. Калачева в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 5 431,80 | 4 221,80 | Всего | 98,91 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 98,91 | 0,00 | 0,00 |
| по направлению «ОБРАЗОВАНИЕ» | Всего | 47 764,58 | 415 355,64 | 262 326,41 |
|  | ГБ | 47 764,58 | 415 355,64 | 262 326,41 |
| 33.* | Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде | Постановление администрации от 20.02.2016 № 217 (в редакции от 24.08.2017 № 1307) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2016-2017 | 16 355,19 | 6 952,64 | Всего | 9 402,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 402,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2018-2019 | 1 438 306,44 | 0,00 | Всего | 0,00 | 809 512,00 | 797 518,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 445 231,60 | 438 634,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 254 996,28 | 251 218,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 109 284,12 | 107 664,94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34.* | Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде | Постановление администрации от 03.08.2016 № 1140 (в редакции от 31.10.2017 № 1599) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2016-2017 | 6 595,53 | 98,70 | Всего | 6 496,83 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 496,83 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2019 | 1 145 640,56 | 0,00 | Всего | 0,00 | 0,00 | 1 145 640,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 630 102,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 360 876,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 0,00 | 154 661,47 |
| 35.* | Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Калининграда | Постановление администрации от 28.05.2014 № 800 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАОУ СОШ № 41 | Разработка проектной и рабочей документации, в т.ч. корректировка указанной документации | 2014-2017 | 26 164,95 | 25 517,20 | Всего | 647,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 647,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Постановление администрации от 04.08.2017 № 1205 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2017-2018 | 1 536 868,95 | 0,00 | Всего | 30 000,00 | 1 506 868,95 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 696 690,15 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 504 107,28 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 30 000,00 | 306 071,52 | 0,00 |
| 36. | Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде | Постановление администрации от 16.11.2017 № 1666 | Комитет по социальной политике | Субсидия | МАОУ СОШ № 50 | Разработка проектной и рабочей документации | 2017-2018 | 11 333,74 | 0,00 | Всего | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства | Строительство | 2017 | 1 177,45 | 0,00 | Всего | 1 177,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 177,45 | 0,00 | 0,00 |
| по направлению «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА», в том числе «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» | Всего | 82 462,06 | 119 792,47 | 0,00 |
|  | ГБ | 82 462,06 | 119 792,47 | 0,00 |
| 38. | Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде, Калининградская область | Постановление администрации от 08.02.2017 № 157 (в редакции от 11.07.2017 № 1014) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Корректировка проектной и рабочей документации | 2014-2017 | 14 751,72 | 11 589,90 | Всего | 3 161,82 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 161,82 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2018 | 240 565,81 | 0,00 | Всего | 0,00 | 240 565,81 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 228 537,51 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 6 014,15 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 6 014,15 | 0,00 |
| 39. | Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 5 416,02 | 3 917,46 | Всего | 214,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 214,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2018 | 101 997,89 | 0,00 | Всего | 0,00 | 101 997,89 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 96 897,91 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 2 549,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 2 549,99 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40. | Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде | Постановление администрации от 30.01.2015 № 131 (в редакции от 07.08.2017 № 1217) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 11 528,13 | 7 522,71 | Всего | 1 310,39 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 310,39 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Реконструкция ул. Фрунзе в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2017 | 5 327,87 | 5 227,87 | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде | Постановление администрации от 09.08.2017 № 1237 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 8 005,93 | 4 499,13 | Всего | 1 659,73 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 659,73 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде | Постановление администрации от 18.04.2017 № 569 (в редакции от 22.08.2017 № 1295) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 17 034,67 | 11 019,08 | Всего | 1 759,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 759,60 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде | Постановление администрации от 31.07.2017 № 1173 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 15 350,21 | 10 178,22 | Всего | 1 788,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 788,59 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | Строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде | Постановление администрации от 19.06.2017 № 890 (в редакции от 19.12.2017 № 1798) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2017 | 16 347,31 | 9 638,50 | Всего | 6 708,81 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 708,81 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2017 | 14 408,08 | 939,85 | Всего | 10 739,54 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 10 739,54 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде | Постановление администрации от 20.06.2017 № 906 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2017-2018 | 3 092,03 | 0,00 | Всего | 1 742,70 | 1 349,33 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 742,70 | 1 349,33 | 0,00 |
| 48. | Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (2 этап) | Постановление администрации от 17.08.2016 № 1213 (в редакции от 13.09.2017 № 1381) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство, в т.ч. корректировка проектной и рабочей документации | 2017-2018 | 53 276,88 | 0,00 | Всего | 53 276,88 | 38 403,94 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 53 276,88 | 38 403,94 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 49. | Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (3 этап) | Постановление администрации от 29.12.2016 № 2031 | Комитет архитектуры и строительства | Субсидия | МКП «УКС» | Строительство | 2018 | 35 275,74 | 0,00 | Всего | 0,00 | 35 275,74 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 35 275,74 | 0,00 |
| 50. | Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Постановление администрации от 30.11.2015 № 1996 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | МКУ «ГДСР» | Строительство | 2018 | 36 199,32 | 0,00 | Всего | 0,00 | 36 199,32 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 36 199,32 | 0,00 |
| по направлению «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», в том числе «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» | Всего | 3 560,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГБ | 3 560,96 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде | Постановление администрации от 12.01.2017 № 4 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2017 | 19 532,99 | 0,00 | Всего | 3 560,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 560,96 | 0,00 | 0,00 |
| прочие объекты | Всего | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГБ | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Сооружение-комплекс детский сад, включающий в себя здание общей площадью 1933,1 кв.м; сооружения в количестве двух штук общей площадью 1819,3 кв.м, протяженностью 514,5 м; контактные сети и линии передаточных устройств в количестве пяти штук протяженностью 1030 м.; нежилое здание, площадь: общая 136,5 кв.м, этажность: 1, адрес (местоположение): г. Калининград, ул. Павлика Морозова, д. 7 а | Постановление администрации от 21.02.2017 № 254 | Комитет муниципаль-ного имущества и земельных ресурсов | Бюджетные инвестиции | Комитет муниципаль-ного имущества и земельных ресурсов | Приобретение недвижимого имущества | 2017 | 4 200,00 | 0,00 | Всего | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |

* Объекты, планируемые к реализации в рамках Адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, строительство (реконструкция) которых софинансируется за счет средств областного бюджета и Федеральных целевых программ.