- Приложение № 7

- к приказу комитета

- по социальной политике

- от  «04»  декабря 2013 г. №  1525-д

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда»

I. ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда» |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от «04» декабря 2013 № 1525-д |
| Цели и задачи | Цель: комплексное обеспечение условий безопасного функционирования муниципальных учреждений образования и молодежной сферы, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. Основные задачи: - совершенствовать организацию и проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности; - создать условия для выполнения нормативных требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы; - создать условия для выполнения санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы; - совершенствовать организацию медицинского обслуживания и питания в муниципальных образовательных учреждениях. |
| Целевые показатели | - Доля руководителей учреждений и лиц, ответственных за пожарную безопасность, прошедших плановую переподготовку и обучение (97%). - Доля муниципальных учреждений образования и молодежной сферы, в которых обеспечено проведение противопожарных инструктажей и практических занятий с сотрудниками, обслуживающим персоналом, обучающимися и воспитанниками (100%). - Доля муниципальных учреждений образования и молодежной сферы, обеспечивших проведение профилактических мероприятий (100%). - Доля муниципальных учреждений образования и молодежной сферы, в которых обеспечено функционирование систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и речевого оповещения людей о пожаре (100%). - Доля выполнения предписаний Госпожнадзора по муниципальным учреждениям образования и молодежной сферы (87%). - Доля выполнения предписаний Роспотребнадзора по муниципальным учреждениям образования и молодежной сферы (87%). - Доля выполнения предписаний межрайонного отдела вневедомственной охраны управления вневедомственной охраны при УВД по Калининградской области по муниципальным учреждениям образования и молодежной сферы (86%). |
| Характеристика программных мероприятий | Совершенствование организации и проведения профилактических мероприятий. Создание условий для выполнения нормативных требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы. Создание условий для выполнения санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы. Совершенствование организации медицинского обслуживания и питания в муниципальных образовательных учреждениях. Создание условий для выполнения нормативных требований антитеррористической безопасности в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы. |
| Сроки реализации | 2014 год |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования: 2014 г. – 184 918,399 тыс. руб. Источник финансирования: бюджет городского округа «Город Калининград». Объем средств, выделяемый из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Обеспечение доли руководителей учреждений и лиц, ответственных за пожарную безопасность, прошедших плановую переподготовку и обучение, до 97%. 2. Проведение противопожарных инструктажей и практических занятий с сотрудниками, обслуживающим персоналом, обучающимися и воспитанниками в 100% муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы. 3. Проведение профилактических мероприятий в 100% муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы. 4. Функционирование систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и речевого оповещения людей о пожаре в 100% муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы. 5. Увеличение доли выполнения предписаний Госпожнадзора по муниципальным учреждениям образования и молодежной сферы до 87%. 6. Увеличение доли выполнения предписаний Роспотребнадзора по муниципальным учреждениям образования и молодежной сферы до 87%. 7. Увеличение доли выполнения предписаний межрайонного отдела вневедомственной охраны управления вневедомственной охраны при УВД по Калининградской области по муниципальным учреждениям образования и молодежной сферы до 86%. |

Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

- Обоснованием для разработки настоящей программы являются Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ  (в ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 (в ред. от 23.07.2013) «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008  № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а также перспективный План мероприятий по устранению предписаний Госпожнадзора, составленный комитетом по образованию на период до 2014 года и согласованный с Управлением Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Калининградской области.

Достижение поставленных в программе цели и задач требует применения эффективных методов управления, направленных на обеспечение условий безопасного функционирования учреждений образования и молодежной сферы.

Сеть учреждений образования и молодежной сферы, подведомственных комитету по социальной политике, в настоящее время включает 188 учреждений. Это 92 дошкольных образовательных учреждений; 1 образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад № 72; 51 общеобразовательное учреждение; 9 учреждений дополнительного образования детей; 7 загородных центров отдыха и оздоровления детей; 2 учреждения сиротского типа; 1 межшкольный учебный комбинат; 17 спортивных школ; Дворец спорта для детей и юношества «Юность»; 5 учреждений молодежной сферы, Центр социально-трудовой адаптации и профориентации «МОСТ», МАУ Методический центр.

- В целях обеспечения безопасного функционирования учреждений, подведомственных комитету по образованию, сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса разработана и реализуется ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда» (далее - Программа) с общим объемом финансирования в 2013 году 315,3 млн. руб., в том числе, 157,97 млн. руб. выделены дополнительно на исполнение предписаний надзорных органов по ходатайству депутатов городского Совета депутатов Калининграда.

Мероприятия по обеспечению безопасного функционирования учреждений проводятся по трем направлениям:

- создание условий для выполнения нормативных требований пожарной безопасности, совершенствование организации и проведения профилактических мероприятий по пожарной безопасности;

- создание условий для выполнения санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы, совершенствование организации медицинского обслуживания и питания в муниципальных образовательных учреждениях;

- обеспечение антитеррористической безопасности в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы.

Обеспечение пожарной безопасности подведомственных учреждений проводится по следующим направлениям:

- разработка и корректировка нормативных правовых документов образовательных учреждений, регламентирующих правила пожарной безопасности;

- организация профилактических мероприятий;

- создание материально-технических условий для выполнения нормативных требований пожарной безопасности.

Решение задачи совершенствования организации и проведения профилактических мероприятий по пожарной безопасности осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование».

Доля муниципальных учреждений образования и молодежной сферы, в которых обеспечено функционирование систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и речевого оповещения людей о пожаре, а также подключение системы АПС на пульт «Единой диспетчерской службы 01», составляет 100%.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» во всех учреждениях муниципальной системы образования завершено декларирование противопожарной безопасности за исключением гимназии № 40 (ул. Ю. Маточкина, 6), лицея № 49 (ул. Комсомольская, 67).

Кроме того, проводится работа по обеспечению учреждений первичными средствами пожаротушения, организации практических занятий по эвакуации учащихся и персонала не реже 1 раза в полугодие.

С целью создания условий для выполнения нормативных требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы запланированы и проводятся капитальные и текущие ремонтные работы по содержанию зданий и помещений, ремонту путей эвакуации и эвакуационных выходов; профилактике и ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электроустановок, противопожарного водоснабжения и т.д.

Работы по отделке путей эвакуации выполнены в 47 учреждениях. В 36 учреждениях сделаны запасные выходы, в 19 – монтаж противопожарных люков и дверей, в 19 – произведена замена пожарных лестниц и дверных (противопожарных) блоков, в 47 – проведены электромонтажные работы.

Создание комфортных и безопасных условий для получения доступного и качественного образования невозможно без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса, совершенствования медицинского обслуживания и питания в школах и детских садах.

С этой целью в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы проводятся запланированные работы по замене светильников, ремонту медицинских кабинетов, пищеблоков, санузлов, спортивных залов, раздевалок, прачечных, кровель и др.

Отремонтированы: в 2 учреждениях – медицинские блоки, в 9 учреждениях – пищеблоки, в 12 учреждениях – спортивные залы, в 5 учреждении – музыкальные залы, в 23 учреждениях – групповые помещения, в 11 учреждениях – прачечные, в 6 учреждениях – раздевалки, в 22 учреждениях – санузлы, в 33 учреждениях – кровля, в 16 учреждениях – кровля, в 28 учреждениях – заменены оконные блоки.

В учреждениях продолжает осуществляться плановая замена светильников и установка подсвета досок в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Для обеспечения антитеррористической безопасности в 22 учреждениях выполнены работы по замене и устройству ограждений территорий, в 24 учреждениях – по установке охранной сигнализации.

Анализ объемов и качества выполненных предписаний, осуществленный межведомственной комиссией в рамках готовности учреждений образования и молодежной сферы к новому 2013-2014 учебному году показал, что для решения задач по созданию комплексного обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, выполнения санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы необходимо продолжить работу по:

- отделке путей эвакуации и мест массового сбора людей сертифицированными негорючими материалами;

- замене старой и ветхой электропроводки (электромонтажные работы);

- обеспечению учреждения эвакуационными выходами из зданий в соответствии с расчетными данными;

- ремонту кровель;

- утеплению и ремонту фасадов зданий;

- восстановлению нерабочих систем внутренних пожарных водопроводов;

-  расширению дверных проемов и пожарных лестниц в соответствии с установленными требованиями;

- устройству противодымных перегородок II типа;

- ремонту пищеблоков и обеденных залов;

- ремонту систем освещения с заменой светильников;

- замене оконных и дверных блоков.

Для комплексного обеспечения условий безопасного функционирования муниципальных учреждений образования и молодежной сферы, сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса в 2014 году необходимо решить следующие задачи:

- совершенствовать организацию и проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности;

- создать условия для выполнения нормативных требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы;

- создать условия для выполнения санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы;

- совершенствовать организацию медицинского обслуживания и питания в муниципальных образовательных учреждениях.

Для объективной оценки выполнения поставленных задач установлены количественно измеряемые целевые индикаторы, которые представлены системой из 6 показателей.

Для дальнейшего выполнения нормативных требований пожарной безопасности в Программу включены 18 учреждений, в которых в соответствии с перспективным Планом мероприятий по устранению предписаний Госпожнадзора запланировано проведение капитальных и текущих работ: ремонт путей эвакуации с применением пожаробезопасных материалов, электромонтажные работы, устройство запасных выходов, монтаж противопожарных и противодымных дверей и перегородок и др. на общую сумму 9 138,005 тыс. руб.

Реализация всего комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в течение 2014 года позволит увеличить долю выполнения предписаний Госпожнадзора по муниципальным учреждениям образования и молодежной сферы до 87%.

С целью создания комфортных и безопасных условий для получения доступного и качественного образования, соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса в 118 учреждениях запланированы работы по замене светильников, ремонту пищеблоков, санузлов, прачечных, моечных и др. на общую сумму 162 377,694 тыс. руб., что позволит увеличить долю выполнения предписаний Роспотребнадзора по муниципальным учреждениям образования и молодежной сферы до 87%.

Для дальнейшего выполнения требований по обеспечению антитеррористической безопасности в Программу включено 21 учреждение, в которых запланированы работы по замене и устройству ограждений, а также монтажу системы видеонаблюдения на общую сумму 13 402,7 тыс. руб. Это позволит увеличить долю выполнения предписаний надзорных органов по муниципальным учреждениям образования и молодежной сферы до 86%.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 184 918,399 тыс. руб.

Критериями оценки качества выполнения мероприятий программы станут:

1. Соответствие учреждений образования и молодежной сферы современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса.

2. Уменьшение количества предписаний Госпожнадзора в учреждениях образования и молодежной сферы.

3. Уменьшение количества предписаний Роспотребнадзора в учреждениях образования и молодежной сферы.

4. Уменьшение количества предписаний межрайонного отдела вневедомственной охраны управления вневедомственной охраны при УВД по Калининградской области по муниципальным учреждениям образования и молодежной сферы.

5. Готовность учреждений образования и молодежной сферы к новому учебному году (акты приемки).

Финансово-экономическим обоснованием потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы являются предписания Госпожнадзора, Роспотребнадзора и межрайонного отдела вневедомственной охраны управления вневедомственной охраны при УВД по Калининградской области, перспективные Планы мероприятий по устранению предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора, примерные сметы на выполнение работ.