Приложение
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград»
от «30» декабря 2011г.   № 2406

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2011-2013 ГОДЫ

| № ИП | Наименование ИП | Стоимость объекта, тыс.руб. | Источники финансирования | План финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Всего по объектам |  |  | Всего | 5 770 931,7 | 3 050 920,1 | 441 358,5 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 2 714 771,5 | 1 630 239,3 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 152 366,1 | 34 034,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2 903 794,1 | 1 386 646,8 | 441 358,5 |
| I. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объектам федеральных и областных программ |  |  | Всего | 5 498 539,6 | 2 235 084,4 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 2 714 771,5 | 1 630 239,3 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 152 366,1 | 34 034,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2 631 402,0 | 570 811,1 | 0,0 |
| 1. Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cтроительство первой очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининград | 5 417 661,8 | Всего | 490 824,0 | 613 026,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 401 480,6 | 524 400,8 | 0,0 |
|  |  |  | Фед.бюджет (остатки) | 0,00051 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 15 926,1 | 17 725,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 63 704,3 | 70 900,2 | 0,0 |
|  |  |  | Гор.бюджет (остатки) | 9 713,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Строительство очистных сооружений, г. Калининград | 1 385 919,4 | Всего | 832 573,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 439 426,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед.бюджет (остатки) | 230 657,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 17 431,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет (остатки) | 13 965,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 72 658,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 58 434,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Разработка ПД и РД и предпроектные работы «Реконструкция берегоукрепительных сооружений Набережная адмирала Трибуца, г. Калининград» | 7 637,3 | Всего | 4050,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 4050,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г.Калининграде | 836 867,8 | Всего | 616 212,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 422 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед.бюджет (остатки) | 43 347,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 25 837,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет (остатки) | 702,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 122 122,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 1 502,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе в г. Калининграде | 900 136,3 | Всего | 628 312,6 | 308 130,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 327 700,0 | 230 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед.бюджет (остатки) | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 21 614,2 | 15 626,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет (остатки) | 4 571,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 86 456,7 | 62 504,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 17 970,3 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Строительство водовода по ул. Сусанина - Б.Окружная - МНС - 2, г. Калининград | 295 515,2 | Всего | 31 551,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 25 680,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 1 018,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет (остатки) | 186,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор.бюджет | 4 074,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор.бюджет (остатки) | 590,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Реконструкция системы водоснабжения и охраны окружающей среды г.Калининграда. Приоритетная инвестиционная программа. Проект №А1 «Модернизация и завершение строительства водопроводных станций (Восточная водопроводная станция и Московская насосная станция)» | 289 774,8 | Всего | 288 390,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 232 349,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед.бюджет (остатки) | 6 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 9 216,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет (остатки) | 680,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 36 867,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 2 676,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1. | Строительство газопровода высокого давления от ул.Гагарина до газопровода высокого давления Ø500мм, проложенного к п.Васильково Гурьевского района | 11 000,0 | Всего | 8 935,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 7 451,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 296,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1 186,6 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Строительство газопровода высокого давления по ул. Красносельская – ул.Окружная (2 этап, 1 очередь) в г. Калининграде | 33 212,9 | Всего | 12 475,6 | 20 572,2 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 10 402,9 | 17 157,2 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 414,5 | 683,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1 658,2 | 2 732,0 | 0,0 |
| 10. | Реконструкция РТС «Северная» по ул. Сибирякова в г.Калининграде (I очередь) | 117 894,0 | Всего | 3853,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет (остатки) | 3652,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет (остатки) | 56,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 145,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Реконструкция зоопарка, г.Калининград | 355 315,7 | Всего | 69577,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет (остатки) | 42956,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет (остатки) | 2524,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 24097,2 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде (2-я очередь) | 203 813,6 | Всего | 25601,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет (остатки) | 25486,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет (остатки) | 105,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Напорный коллектор от ЦКНС в пос. Чкаловск до ул. Рыбников в Центральном районе г. Калининграда | 40 778,4 | Всего | 35 131,4 | 5 647,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 29 316,7 | 4 830,6 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 5 814,7 | 816,4 | 0,0 |
| 14. | Реконструкция центральной канализационной станции (ЦКНС) в пос. Чкаловск | 21 777,8 | Всего | 16 361,1 | 5 416,7 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 13 653,1 | 4 633,6 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2 708,0 | 783,1 | 0,0 |
| 2. Объекты подпрограммы «Автомобильные дороги «ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» с учетом продления ее действия до 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область | 4 483 265,9 | Всего | 2 000 615,8 | 260 558,8 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюжет | 2 000 000,0 | 260 558,8 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 615,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Федеральная адресная инвестиционная программа - непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде | 2 928 448,7 | Всего | 380 046,7 | 996 733,7 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 280 738,0 | 849 217,1 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет (остатки) | 1 171,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 97 995,1 | 147 516,6 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 141,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Cтроительство водовода от МНС до ул. А.Невского - Курортная в г. Калининграде | 98 201,0 | Всего | 54 027,1 | 25 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 37 818,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 16 208,0 | 25 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| II. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |
| Всего по прочим объектам |  |  | Всего | 272 392,1 | 815 835,7 | 441 358,5 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 272 392,1 | 815 835,7 | 441 358,5 |
| 18. | Строительство детского сада № 42 по ГП по ул.Н.Карамзина в Московском районе города Калининграда | 189 240,2 | Всего | 167 710,4 | 38 270,7 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 167 710,4 | 38 270,7 | 0,0 |
| 19. | Строительство футбольного поля и спортивных площадок для игровых видов спорта по пр. Мира, 134 в г. Калининграде | 69 793,3 | Всего | 14 420,6 | 79 388,1 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 14 420,6 | 79 388,1 | 0,0 |
| 20. | Строительство станции очистки и обезжелезивания воды в пос. Чкаловске, г. Калининград | 36 442,0 | Всего | 25 492,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 25 492,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. Алданской в г. Калининграде» | 3 810,3 | Всего | 895,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 895,3 | 0,0 | 0,0 |
| 21.2. | Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. Алданской в г. Калининграде | 193 354,4 | Всего | 0,0 | 21 900,0 | 113 452,4 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 21 900,0 | 113 452,4 |
| 22. | Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном в Северном жилом районе г. Калининграда | 193 354,4 | Всего | 3 000,0 | 20 000,0 | 8 005,7 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 3 000,0 | 20 000,0 | 8 005,7 |
| 23. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция здания МАДОУ №2 со строительством пристройки по ул.Красносельской,24 в г. Калининграде» | 10 298,1 | Всего | 3 695,7 | 6 602,4 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 3 695,7 | 6 602,4 | 0,0 |
| 24. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство школы на 1500 мест в Восточном жилом районе г.Калининграда» | 46 949,4 | Всего | 93,0 | 46 856,4 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 93,0 | 46 856,4 | 0,0 |
| 25. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Пристройка к зданию муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи по ул. Сергеева,10 в г. Калининграде» | 5 788,4 | Всего | 3 539,2 | 2 249,2 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 3 539,2 | 2 249,2 | 0,0 |
| 26. | Строительство комплексного спортивного зала (пр.Мира, 134) | 129 390,5 | Всего | 0,0 | 0,0 | 129 390,5 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 0,0 | 129 390,5 |
| 27.1. | Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция акведука главного канализационного коллектора от ул. Красносельской до проспекта Победы в г. Калининграде» | 3 258,8 | Всего | 2 258,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2 258,8 | 0,0 | 0,0 |
| 27.2. | Реконструкция акведука главного канализационного коллектора от ул. Красносельской до проспекта Победы в г. Калининграде | 7 724,5 | Всего | 0,0 | 7 724,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 7 724,5 | 0,0 |
| 28.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения и подключения к централизованным тепловым сетям здания МАОУ ДОД городского округа «Детская музыкальная школа им. Глинки М.И.», расположенной по адресу: ул. Восточная, д. 18, г. Калининград» | 1 149,7 | Всего | 299,4 | 850,3 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 299,4 | 850,3 | 0,0 |
| 28.2. | Реконструкция системы теплоснабжения и подключения к централизованным тепловым сетям здания МАОУ ДОД городского округа «Детская музыкальная школа им. Глинки М.И.», расположенной по адресу: ул. Восточная, д. 18, г. Калининград | 1 392,6 | Всего | 0,0 | 1 392,6 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 1 392,6 | 0,0 |
| 29. | Реконструкция внутренних систем отопления и строительство тепловых сетей к МДОУ детский сад №9 по ул. Дзержинского, 131 и МОУ ООШ №15 по ул. Дзержинского, 163 | 22 083,4 | Всего | 339,7 | 21 125,4 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 339,7 | 21 125,4 | 0,0 |
| 30. | Реконструкция системы отопления МДОУ детский сад №27 по пр.Победы,24 и МДОУ детский сад №13 по ул.Каштановая аллея,16 в г.Калининграде | 9 930,5 | Всего | 257,2 | 8 259,7 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 257,2 | 8 259,7 | 0,0 |
| 31. | Реконструкция системы отопления МДОУ детский сад №23 по ул.Тельмана,15 и МДОУ детский сад №33 по ул.Тельмана,13 в г.Калининграде | 13 524,5 | Всего | 281,4 | 11 889,8 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 281,4 | 11 889,8 | 0,0 |
| 32. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения здания МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Р.М. Глиэра» по ул. Минина и Пожарского, 4, в г. Калининграде» | 1 083,8 | Всего | 298,4 | 785,4 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 298,4 | 785,4 | 0,0 |
| 33.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ № 79 по ул. Красносельской, 22 в г. Калининграде» | 1 516,4 | Всего | 363,3 | 1 094,2 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 363,3 | 1 094,2 | 0,0 |
| 33.2. | Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ № 79 по ул. Красносельской, 22 в г. Калининграде | 5 510,0 | Всего | 0,0 | 2 707,5 | 2 802,5 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 2 707,5 | 2 802,5 |
| 34.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения МДОУ № 46 в пер. Трамвайный, 52 в г. Калининграде» | 1 157,4 | Всего | 251,6 | 846,8 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 251,6 | 846,8 | 0,0 |
| 34.2. | Реконструкция системы теплоснабжения МДОУ № 46 в пер. Трамвайный, 52 в г. Калининграде | 5 510,0 | Всего | 0,0 | 2 707,5 | 2 802,5 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 2 707,5 | 2 802,5 |
| 35.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ № 78 по ул. Камская, 2г в г. Калининграде» | 1 085,9 | Всего | 227,4 | 799,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 227,4 | 799,5 | 0,0 |
| 35.2. | Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ № 78 по ул. Камская, 2г в г. Калининграде | 5 510,0 | Всего | 0,0 | 2 707,5 | 2 802,5 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 2 707,5 | 2 802,5 |
| 36.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция систем теплоснабжения МОУ ДДТ «Родник», ул.Менделеева, 17; МОУ СОШ № 19, ул.Менделеева, 13; МАУ «УМОЦ», ул.Менделеева,29 в г. Калининграде» | 2 825,3 | Всего | 748,5 | 2 076,8 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 748,5 | 2 076,8 | 0,0 |
| 36.2. | Реконструкция систем теплоснабжения МОУ ДДТ «Родник», ул.Менделеева, 17; МОУ СОШ № 19, ул.Менделеева, 13; МАУ «УМОЦ», ул.Менделеева,29 в г. Калининграде | 13 823,3 | Всего | 0,0 | 6 792,5 | 7 030,8 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 6 792,5 | 7 030,8 |
| 37.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газовой котельной и реконструкция систем теплоснабжения МУ СОШ № 28 по ул. Суворова, 139; МУП «Баня № 2» по ул. Суворова, 137; подросткового клуба «Парус» МУ «ОПК «Балтийское» по ул. Можайская, 65/67; МДОУ № 4 по ул. Заводская,16 в г. Калининграде» | 8 496,3 | Всего | 525,0 | 5 902,1 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 525,0 | 5 902,1 | 0,0 |
| 37.2. | Строительство газовой котельной и реконструкция систем теплоснабжения МУ СОШ № 28 по ул. Суворова, 139; МУП «Баня № 2» по ул. Суворова, 137; подросткового клуба «Парус» МУ «ОПК «Балтийское» по ул. Можайская, 65/67; МДОУ № 4 по ул. Заводская,16 в г. Калининграде | 27 646,6 | Всего | 0,0 | 13 585,0 | 14 061,6 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 13 585,0 | 14 061,6 |
| 38.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы электроснабжения МАУК «Музей «Фридландские ворота» по ул. Дзержинского в г. Калининграде» | 2 313,8 | Всего | 1 767,4 | 546,4 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1 767,4 | 546,4 | 0,0 |
| 38.2. | «Реконструкция системы электроснабжения МАУК «Музей «Фридландские ворота» по ул. Дзержинского в г. Калининграде» | 5 300,0 | Всего | 0,0 | 5 300,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 5 300,0 | 0,0 |
| 39.1. | Корректировка проекта «Здание МУ «Забота» по ул. Л. Князева,3 в г. Калининграде (2-я очередь-пристройка)» | 986,7 | Всего | 239,5 | 747,2 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 239,5 | 747,2 | 0,0 |
| 39.2. | Здание МУ «Забота» по ул. Лейтенанта Князева, 3 в г. Калининграде (2-я очередь, пристройка) | 24 683,2 | Всего | 0,0 | 24 683,2 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 24 683,2 | 0,0 |
| 40. | Реконструкция автодорожного путепровода через ж/д пути по ул.Аллея Смелых в г. Калининграде | 158 600,0 | Всего | 250,0 | 122 988,7 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 250,0 | 122 988,7 | 0,0 |
| 41. | Реконструкция ул. Аллея Смелых от ул. Дзержинского до Б.Окружной автодороги с устройством транспортной развязки | 120 000,0 | Всего | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 |
| 42. | РП «Строительство новой автодороги от Московского пр-та до пр-та Победы (ул. Велосипедная) инженерные сети» | 11 010,0 | Всего | 0,0 | 0,0 | 11 010,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 0,0 | 11 010,0 |
| 43. | Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до Б.Окружной автодороги | 150 000,0 | Всего | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |
| 44.1. | РП «Строительство надземного пешеходного перехода в районе СК «Юность» в г.Калининграде» | 10 800,0 | Всего | 6 978,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 6 978,6 | 0,0 | 0,0 |
| 44.2. | Строительство надземного пешеходного перехода в районе СК «Юность» в г.Калининграде | 100 000,0 | Всего | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| 45. | Газопровод – ввод к жилому дому № 1а по ул. Кремлевской в г. Калининграде | 160,2 | Всего | 147,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 147,3 | 0,0 | 0,0 |
| 46. | Газификация МКР «Южный» (2-я очередь) в г. Калининграде, в т.ч. корректировка и экспертиза проекта | 5 000,0 | Всего | 551,0 | 225,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 551,0 | 225,0 | 0,0 |
| 47. | Газификация микрорайона «Северная гора» в г. Калининграде, в т.ч. корректировка и экспертиза проекта | 8 000,0 | Всего | 515,5 | 360,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 515,5 | 360,0 | 0,0 |
| 48. | Строительство сетей газоснабжения по ул.1-ая Алтайская в г. Калининграде, в т.ч. корректировка и экспертиза проекта | 6 500,0 | Всего | 370,1 | 292,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 370,1 | 292,5 | 0,0 |
| 49. | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов для газоснабжения жилых домов №№ 84, 86, 88, 90, 94 по ул. Коммунистической в г. Калининграде, в т.ч. корректировка и экспертиза проекта | 926,3 | Всего | 191,9 | 41,7 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 191,9 | 41,7 | 0,0 |
| 50. | Газификация жилых домов по ул.Бассейной, ул.Харьковской в г.Калининграде, в т.ч. корректировка и экспертиза проекта | 1 961,1 | Всего | 470,3 | 88,3 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 470,3 | 88,3 | 0,0 |
| 51. | Газификация жилых домов по ул.Дзержинского в г. Калининграде, в т.ч. корректировка и экспертиза проекта | 9 687,0 | Всего | 642,5 | 435,9 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 642,5 | 435,9 | 0,0 |
| 52. | Газификация жилого квартала ЖСК «Истоки и КО» в г. Калининграде | 4 000,0 | Всего | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
| 53.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация пос.Совхозный (Майский) в г.Калининграде» | 3 172,4 | Всего | 793,1 | 2379,3 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 793,1 | 2379,3 | 0,0 |
| 53.2. | Газификация жилых домов пос.Совхозный (Майский) в г.Калининграде | 9 000,0 | Всего | 0,0 | 1350,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 1350,0 | 0,0 |
| 54.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопроводов-вводов низкого давления в пос.Октябрьском г.Калининграда (2 этап)» | 5 015,9 | Всего | 1254,0 | 3761,9 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1254,0 | 3761,9 | 0,0 |
| 54.2. | Строительство газопроводов-вводов низкого давления в пос.Октябрьский г.Калининграда (2 этап) | 38 000,0 | Всего | 0,0 | 5700,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 5700,0 | 0,0 |
| 55.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация жилых домов по ул.Иртышской в г.Калининграде» | 655,7 | Всего | 196,7 | 459,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 196,7 | 459,0 | 0,0 |
| 55.2. | Газификация жилых домов по ул.Иртышской в г. Калининграде | 5 000,0 | Всего | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| 56.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация пос.Зеленое в г. Калининграде» | 5 193,1 | Всего | 1298,3 | 3894,8 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1298,3 | 3894,8 | 0,0 |
| 56.2. | Газификация пос.Зеленое в г.Калининграде | 40 000,0 | Всего | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
| 57.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопроводов-вводов низкого давления в Юго-Западном жилом районе г.Калининграда (пос.Суворово, пос.Чайковское, пос.Чапаево)» | 4 682,5 | Всего | 1170,6 | 3511,9 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1170,6 | 3511,9 | 0,0 |
| 57.2. | Строительство газопроводов-вводов низкого давления в Юго-Западном жилом районе г.Калининграда (пос.Суворово, пос.Чайковское, пос.Чапаево) | 15 000,0 | Всего | 0,0 | 2250,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 2250,0 | 0,0 |
| 58.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов-вводов в пос.Чкаловск г. Калининграда» | 5 142,6 | Всего | 1285,7 | 3856,9 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1285,7 | 3856,9 | 0,0 |
| 58.2. | Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов-вводов в пос.Чкаловск в г. Калининграде | 55 000,0 | Всего | 0,0 | 8250,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 8250,0 | 0,0 |
| 59.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов-вводов в пос. им. А.Космодемьянского в г. Калининграде» | 4 076,7 | Всего | 1019,2 | 3057,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1019,2 | 3057,5 | 0,0 |
| 59.2. | Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов-вводов в пос. им.А.Космодемьянского в г.Калининграде | 40 000,0 | Всего | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
| 60.1. | Разработка рабочей документации по объекту «Газификация микрорайона «Северная гора» (ТОС «Автошкола» 2-ой этап») в г. Калининграде» | 522,9 | Всего | 130,7 | 392,2 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 130,7 | 392,2 | 0,0 |
| 60.2. | Газификация микрорайона «Северная гора» (ТОС «Автошкола» 2-ой этап») в г.Калининграде | 6 500,0 | Всего | 0,0 | 975,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 975,0 | 0,0 |
| 61.1. | Разработка рабочей документации по объекту «Строительство газопроводов-вводов низкого давления в пос.Лермонтово (2 этап) в г. Калининграде» | 696,5 | Всего | 174,1 | 522,4 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 174,1 | 522,4 | 0,0 |
| 61.2. | Строительство газопроводов-вводов низкого давления в пос.Лермонтово (2 этап) в г. Калининграде | 300,0 | Всего | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
| 62.1. | Разработка рабочей документации по объекту «Газификация ул.Полоцкая №64, ул.Портовая №29, ул.Тихорецкая №73 в г.Калининграде» | 694,5 | Всего | 229,2 | 465,3 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 229,2 | 465,3 | 0,0 |
| 62.2. | Газификация ул.Полоцкая №64, ул.Портовая №29, ул.Тихорецкая №73 в г.Калининграде | 5 000,0 | Всего | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| 63.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос.Первомайский в г. Калининграде» | 4 106,4 | Всего | 596,8 | 3079,8 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 596,8 | 3079,8 | 0,0 |
| 63.2. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос.Первомайский в г. Калининграде | 30 000,0 | Всего | 0,0 | 4500,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 4500,0 | 0,0 |
| 64.1. | Разработка рабочей документации по объекту «Газификация жилых домов №№6, 12 по ул.Откосной в Московском районе в г. Калининграде» | 159,3 | Всего | 39,8 | 119,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 39,8 | 119,5 | 0,0 |
| 64.2. | Газификация жилых домов №№6, 11, 12 по ул.Откосной в Московском районе в г.Калининграде | 300,0 | Всего | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
| 65.1. | Разработка рабочей документации по объекту «Газификация жилого дома №177 по ул.Ю.Гагарина в Ленинградском районе в г. Калининграде» | 104,1 | Всего | 26,0 | 78,1 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 26,0 | 78,1 | 0,0 |
| 65.2. | Газификация жилого дома №177 по ул.Ю.Гагарина в Ленинградском районе в г. Калининграде | 120,0 | Всего | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
| 66.1. | Разработка рабочей документации по объекту «Газификация ул.Клинической в г. Калининграде» | 217,1 | Всего | 54,3 | 162,8 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 54,3 | 162,8 | 0,0 |
| 66.2. | Газификация ул.Клинической в г.Калининграде | 1 800,0 | Всего | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| 67.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация жилых домов пос.Прибрежный в Московском районе в г. Калининграде» | 2 674,0 | Всего | 668,5 | 2005,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 668,5 | 2005,5 | 0,0 |
| 67.2. | Газификация жилых домов пос.Прибрежный в Московском районе в г. Калининграде | 23 000,0 | Всего | 0,0 | 3450,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 3450,0 | 0,0 |
| 68.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация жилых домов пос.Московское в Московском районе в г. Калининграде» | 2 614,1 | Всего | 653,5 | 1960,6 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 653,5 | 1960,6 | 0,0 |
| 68.2. | Газификация жилых домов пос.Московское в Московском районе в г.Калининграде | 15 000,0 | Всего | 0,0 | 2250,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 2250,0 | 0,0 |
| 69.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация ул.Тихоненко – Тенистая аллея – пр-т Мира в г. Калининграде» | 5 171,8 | Всего | 1292,9 | 3878,9 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1292,9 | 3878,9 | 0,0 |
| 69.2. | Газификация мкр. ул.Тихоненко – Тенистая аллея – пр-т Мира в г.Калининграде | 40 000,0 | Всего | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
| 70.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Замена существующего газопровода высокого давления диаметром 350 и 300мм от ул.Аллея Смелых до ул.Олега Кошевого на газопровод диаметром 500мм, с целью увеличения пропускной способности и перспективной газификации потребителей в г. Калининграде» | 1 739,7 | Всего | 434,9 | 1304,8 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 434,9 | 1304,8 | 0,0 |
| 70.2. | Замена существующего газопровода высокого давления диаметром 350 и 300мм от ул.Аллея Смелых до ул.Олега Кошевого на газопровод диаметром 500мм, с целью увеличения пропускной способности и перспективной газификации потребителей в г.Калининграде | 11 250,0 | Всего | 0,0 | 1687,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 1687,5 | 0,0 |
| 71.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопровода высокого давления в п.Александра Космодемьянского от газопровода высокого давления Ø 500мм, проложенного по ул.Большая Окружная, до газопровода высокого давления Ø 150 мм, проложенного по ул. Сержанта Карташова в г. Калининграде» | 2 420,3 | Всего | 605,1 | 1815,2 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 605,1 | 1815,2 | 0,0 |
| 71.2. | Строительство газопровода высокого давления в п.Александра Космодемьянского от газопровода высокого давления Ø500мм, проложенного по ул.Большая Окружная, до газопровода высокого давления 150мм, проложенного по ул. Сержанта Карташова в г. Калининграде | 18 450,0 | Всего | 0,0 | 2767,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 2767,5 | 0,0 |
| 72.1. | Проектирование газопровода высокого давления от кольцевой автодороги в п.Лермонтово до ул.Маршала Борзова в г.Калининграде | 6 387,4 | Всего | 1596,9 | 4790,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1596,9 | 4790,5 | 0,0 |
| 72.2. | Строительство газопровода высокого давления от кольцевой автодороги в п.Лермонтово до ул.Маршала Борзова в г.Калининграде | 73 800,0 | Всего | 0,0 | 11 070,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 11 070,0 | 0,0 |
| 73.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопровода высокого давления от ул.Дзержинского (от газопровода высокого давления Ø200мм, проложенного по ул.О.Кошевого), до газопровода высокого давления Ø300 мм, проложенного по ул. Аллея Смелых в г.Калининграде» | 3 881,9 | Всего | 970,5 | 2911,4 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 970,5 | 2911,4 | 0,0 |
| 73.2. | Строительство газопровода высокого давления от ул.Дзержинского (от газопровода высокого давления Ø200мм, проложенного по ул.О. Кошевого), до газопровода высокого давления Ø300 мм, проложенного по ул. Аллея Смелых в г.Калининграде | 27 450,0 | Всего | 0,0 | 4 117,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 4 117,5 | 0,0 |
| 74.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопровода высокого давления в границах проекта планировки, застройки, межевания, инженерной и транспортной инфраструктуры в границах улиц Л.Катина, Столярная — Палубная-Сержанта Мишина — 1-я Большая Окружная — Бригадная — Воронежская — Державина (п.Зеленое) в г.Калининграде» | 1 324,2 | Всего | 331,1 | 993,1 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 331,1 | 993,1 | 0,0 |
| 74.2. | Строительство газопровода высокого давления в границах проекта планировки, застройки, межевания, инженерной и транспортной инфраструктуры в границах улиц Л.Катина, Столярная - Палубная-Сержанта Мишина – 1-я Большая Окружная - Бригадная - Воронежская - Державина (пос.Зеленое) в г. Калининграде | 1 800,0 | Всего | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| 75. | Строительство газораспределительной сети и газопроводов-вводов к жилым домам по ул.Айвазовского, ул.Пархоменко, ул.Семипалатинской в г.Калининграде | 5 500,0 | Всего | 0,0 | 825,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 825,0 | 0,0 |
| 76. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов-вводов в пос. им. А.Космодемьянского (ул.Каблукова, 14; ул.Селенгинская 31,5,7,9,12а,12,14; ул.Пер.Аральский 2б, 2в,2г;ул.Аральская-8а; ул.Лужская-7,13; ул.Джамбула-4,9; ул.2-ая Алтайская-5,8) в г. Калининграде» | 1 000,0 | Всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77. | Экспертиза и корректировка рабочего проекта «Реконструкция ул. Фрунзе в г. Калининграде» | 1 500,0 | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Сети канализации для МУЗ «Горбольница №5» по ул.Дзержинского,147 и МДОУ детский сад №9 по ул.Дзержинского,131 в г.Калининграде» | 340,0 | Всего | 340,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 340,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79. | Строительство газопроводов-вводов к жилому дому №143по ул. Суворова в г.Калининграде | 340,0 | Всего | 340,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 340,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80.1. | Проектирование сетей дождевой канализации и дренажа к жилым домам по ул. Тихорецкий тупик, 2, 6-8,7-11,13 | 867,7 | Всего | 201,7 | 666,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 201,7 | 666,0 | 0,0 |
| 80.2. | Реконструкция сетей дождевой канализации и дренажа к жилым домам по ул. Тихорецкий тупик, 2, 6-8,7-11,13 | 6 400,0 | Всего | 0,0 | 6400,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 6400,0 | 0,0 |
| 81. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция МАДОУ детский сад № 1 по ул.Свободной, 34» | 1 500,0 | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82. | Устройство тротуара (пешеходной зоны) от железнодорожного вокзала на ст. Лесное-Новое пос. им. Космодемьянского до ул. Урицкого | 3 225,0 | Всего | 3209,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 3209,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83. | Реконструкция улицы Ломоносова в г.Калининграде | 80 932,9 | Всего | 9 396,8 | 61 625,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 9 396,8 | 61 625,0 | 0,0 |
| 84. | Корректировка рабочего проекта по объекту «Реконструкция гидротехнических сооружений и рекреационной зоны озера Поплавок в г.Калининграде» | 23,6 | Всего | 23,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 23,6 | 0,0 | 0,0 |
| 85. | РП «Строительство дренажа вокруг дома № 36 по ул. Полецкого» | 38,2 | Всего | 38,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 38,2 | 0,0 | 0,0 |
| 86. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство сетей дождевой канализации по ул.Пехотная в г. Калининграде» | 999,9 | Всего | 999,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 999,9 | 0,0 | 0,0 |
| 87. | Устройство (обустройство) детской игровой площадки по ул.Жиленкова, 14-18 в пос. Чкаловск г. Калининграда | 3 000,0 | Всего | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2. | Корректировка проекта газопровода высокого давления от ул.Гагарина до газопровода высокого давления Ø500мм, проложенного к п.Васильково Гурьевского района | 200,0 | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 |