Приложение
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград»
от «27» декабря 2011г.      № 2327

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2012-2014 ГОДЫ

| № ИП | Наименование ИП | Стоимость объекта, тыс.руб. | Источники финансирования | План финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Всего по объектам |  |  | Всего | 2 974 402,7 | 817 105,0 | 332 070,4 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 2 152 016,4 | 218 747,5 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 43 771,0 | 9 039,4 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 778 615,4 | 589 318,1 | 332 070,4 |
| I. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объектам федеральных и областных программ |  |  | Всего | 2 509 211,1 | 501 463,3 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 2 152 016,4 | 218 747,5 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 43 771,0 | 9 039,4 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 313 423,7 | 273 676,4 | 0,0 |
| 1. Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cтроительство первой очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининград | 5 417 661,8 | Всего | 613 026,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 524 400,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед.бюджет (остатки) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 17 725,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 70 900,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор.бюджет (остатки) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений Набережная Адмирала Трибуца, г. Калининград | 427 665,5 | Всего | 263 935,5 | 163 730,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 225 778,9 | 154 776,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед.бюджет (остатки) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 7 631,3 | 6 398,8 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет (остатки) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 30 525,3 | 2 555,2 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе в г. Калининграде | 900 136,3 | Всего | 308 130,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 230 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед.бюджет (остатки) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 15 626,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет (остатки) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 62 504,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Реконструкция гидротехнических сооружений и рекреационной зоны озера Поплавок в г. Калининграде | 150 001,1 | Всего | 72 826,6 | 77 174,5 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 62 298,2 | 63 971,5 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 2 105,7 | 2 640,6 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 8 422,7 | 10 562,4 | 0,0 |
| 5. | Строительство газопровода высокого давления по ул. Красносельская – ул.Окружная (2 этап, 1 очередь) в г. Калининграде | 33 212,9 | Всего | 20 572,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 17 157,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 683,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2 732,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Строительство канализационного коллектора для комплексной застройки Юго-Восточного жилого района г. Калининграда | 143 700,0 | Всего | 143 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 143 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Строительство КНС-3 и отводящего канализационного коллектора | 65 000,0 | Всего | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Строительство напорного коллектора от КНС пос. Борисово до подводящего коллектора к КНС «Шишкина» | 25 000,0 | Всего | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Напорный коллектор от ЦКНС в пос. Чкаловск до ул. Рыбников в Центральном районе г. Калининграда | 40 778,4 | Всего | 5 647,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 4 830,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 816,4 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Реконструкция центральной канализационной станции (ЦКНС) в пос. Чкаловск | 21 777,8 | Всего | 5 416,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 4 633,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 783,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Объекты подпрограммы «Автомобильные дороги «ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» с учетом продления ее действия до 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область | 4 483 265,9 | Всего | 14 223,4 | 260 558,8 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 14 223,4 | 260 558,8 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Федеральная адресная инвестиционная программа - непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде | 2 920 075,0 | Всего | 946 733,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет | 849 217,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Фед. бюджет (остатки) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 97 516,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Cтроительство водовода от МНС до ул. А.Невского - Курортная в г. Калининграде | 98 201,0 | Всего | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет (остатки) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |
| Всего по прочим объектам |  |  | Всего | 465 191,7 | 315 641,7 | 332 070,4 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 465 191,7 | 315 641,7 | 332 070,4 |
| 14. | Строительство футбольного поля и спортивных площадок для игровых видов спорта по пр. Мира, 134 в г. Калининграде | 69 793,3 | Всего | 0,0 | 42 000,9 | 37 387,2 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 42 000,9 | 37 387,2 |
| 15. | Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном в Северном жилом районе г. Калининграда | 193 354,4 | Всего | 20 000,0 | 38 005,7 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 20 000,0 | 38 005,7 | 0,0 |
| 16. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция здания МАДОУ №2 со строительством пристройки по ул.Красносельской,24 в г. Калининграде» | 10 298,1 | Всего | 6 602,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 6 602,4 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Пристройка к зданию муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи по ул. Сергеева,10 в г. Калининграде» | 5 788,4 | Всего | 2 249,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2 249,2 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Строительство комплексного спортивного зала (пр.Мира, 134) | 129 390,5 | Всего | 0,0 | 29 390,5 | 100 000,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 29 390,5 | 100 000,0 |
| 19. | Реконструкция акведука главного канализационного коллектора от ул. Красносельской до проспекта Победы в г. Калининграде | 11 035,0 | Всего | 7 724,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 7 724,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения и подключения к централизованным тепловым сетям здания МАОУ ДОД городского округа «Детская музыкальная школа им. Глинки М.И.», расположенной по адресу: ул. Восточная, д. 18, г. Калининград» | 1 149,7 | Всего | 850,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 850,3 | 0,0 | 0,0 |
| 20.2. | Реконструкция системы теплоснабжения и подключения к централизованным тепловым сетям здания МАОУ ДОД городского округа «Детская музыкальная школа им. Глинки М.И.», расположенной по адресу: ул. Восточная, д. 18, г. Калининград | 1 392,6 | Всего | 1 392,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1 392,6 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Реконструкция внутренних систем отопления и строительство тепловых сетей к МДОУ детский сад №9 по ул. Дзержинского, 131 и МОУ ООШ №15 по ул. Дзержинского, 163 | 22 083,4 | Всего | 21 125,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 21 125,4 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Реконструкция системы отопления МДОУ детский сад №27 по пр.Победы,24 и МДОУ детский сад №13 по ул.Каштановая аллея,16 в г.Калининграде | 9 930,5 | Всего | 8 259,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 8 259,7 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Реконструкция системы отопления МДОУ детский сад №23 по ул.Тельмана,15 и МДОУ детский сад №33 по ул.Тельмана,13 в г.Калининграде | 13 524,5 | Всего | 11 889,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 11 889,8 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения здания МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Р.М. Глиэра» по ул. Минина и Пожарского, 4, в г. Калининграде» | 1 083,8 | Всего | 785,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 785,4 | 0,0 | 0,0 |
| 25.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ № 79 по ул. Красносельской, 22 в г. Калининграде» | 1 516,4 | Всего | 1 094,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1 094,2 | 0,0 | 0,0 |
| 25.2. | Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ № 79 по ул. Красносельской, 22 в г. Калининграде | 5 510,0 | Всего | 2 707,5 | 2 802,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2 707,5 | 2 802,5 | 0,0 |
| 26.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения МДОУ № 46 в пер. Трамвайный, 52 в г. Калининграде» | 1 157,4 | Всего | 846,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 846,8 | 0,0 | 0,0 |
| 26.2. | Реконструкция системы теплоснабжения МДОУ № 46 в пер. Трамвайный, 52 в г. Калининграде | 5 510,0 | Всего | 2 707,5 | 2 802,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2 707,5 | 2 802,5 | 0,0 |
| 27.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ № 78 по ул. Камская, 2г в г. Калининграде» | 1 085,9 | Всего | 799,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 799,5 | 0,0 | 0,0 |
| 27.2. | Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ № 78 по ул. Камская, 2г в г. Калининграде | 5 510,0 | Всего | 2 707,5 | 2 802,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2 707,5 | 2 802,5 | 0,0 |
| 28.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция систем теплоснабжения МОУ ДДТ «Родник», ул.Менделеева, 17; МОУ СОШ № 19, ул.Менделеева, 13; МАУ «УМОЦ», ул.Менделеева,29 в г. Калининграде» | 2 825,3 | Всего | 2 076,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2 076,8 | 0,0 | 0,0 |
| 28.2. | Реконструкция систем теплоснабжения МОУ ДДТ «Родник», ул.Менделеева, 17; МОУ СОШ № 19, ул.Менделеева, 13; МАУ «УМОЦ», ул.Менделеева,29 в г. Калининграде | 13 823,3 | Всего | 6 792,5 | 7 030,8 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 6 792,5 | 7 030,8 | 0,0 |
| 29.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газовой котельной и реконструкция систем теплоснабжения МУ СОШ № 28 по ул. Суворова, 139; МУП «Баня № 2» по ул. Суворова, 137; подросткового клуба «Парус» МУ «ОПК «Балтийское» по ул. Можайская, 65/67; МДОУ № 4 по ул. Заводская,16 в г. Калининграде» | 8 496,3 | Всего | 5 902,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 5 902,1 | 0,0 | 0,0 |
| 29.2. | Строительство газовой котельной и реконструкция систем теплоснабжения МУ СОШ № 28 по ул. Суворова, 139; МУП «Баня № 2» по ул. Суворова, 137; подросткового клуба «Парус» МУ «ОПК «Балтийское» по ул. Можайская, 65/67; МДОУ № 4 по ул. Заводская,16 в г. Калининграде | 27 646,6 | Всего | 13 585,0 | 14 061,6 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 13 585,0 | 14 061,6 | 0,0 |
| 30.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы электроснабжения МАУК «Музей «Фридландские ворота» по ул. Дзержинского в г. Калининграде» | 2 313,8 | Всего | 546,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 546,4 | 0,0 | 0,0 |
| 30.2. | «Реконструкция системы электроснабжения МАУК «Музей «Фридландские ворота» по ул. Дзержинского в г. Калининграде» | 5 300,0 | Всего | 5 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 5 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.1. | Корректировка проекта «Здание МУ «Забота» по ул. Л. Князева,3 в г. Калининграде (2-я очередь-пристройка)» | 986,7 | Всего | 0,0 | 747,2 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 747,2 | 0,0 |
| 31.2. | Здание МУ «Забота» по ул. Лейтенанта Князева, 3 в г. Калининграде (2-я очередь, пристройка) | 24 683,2 | Всего | 0,0 | 0,0 | 24 683,2 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 0,0 | 24 683,2 |
| 32.1. | Реконструкция автодорожного путепровода через ж/д пути по ул.Аллея Смелых в г. Калининграде | 158 600,0 | Всего | 122 988,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 122 988,7 | 0,0 | 0,0 |
| 32.2. | Надземный переход через железнодорожные пути газопроводов высокого и низкого давлений (вынос газопровода за пределы путепровода по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде) | 6 203,6 | Всего | 6203,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 6203,6 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Реконструкция ул. Аллея Смелых от ул. Дзержинского до Б.Окружной автодороги с устройством транспортной развязки | 120 000,0 | Всего | 0,0 | 100 000,0 | 20 000,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 100 000,0 | 20 000,0 |
| 34. | РП «Строительство новой автодороги от Московского пр-та до пр-та Победы (ул. Велосипедная) инженерные сети» | 11 010,0 | Всего | 0,0 | 11 010,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 11 010,0 | 0,0 |
| 35. | Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до Б.Окружной автодороги | 150 000,0 | Всего | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |
| 36. | Строительство надземного пешеходного перехода в районе СК «Юность» в г.Калининграде | 100 000,0 | Всего | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37. | Газификация МКР «Южный» (2-я очередь) в г. Калининграде | 5 000,0 | Всего | 225,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 225,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | Газификация микрорайона «Северная гора» в г. Калининграде | 8 000,0 | Всего | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | Строительство сетей газоснабжения по ул.1-ая Алтайская в г. Калининграде | 6 500,0 | Всего | 292,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 292,5 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов для газоснабжения жилых домов №№ 84, 86, 88, 90, 94 по ул. Коммунистической в г. Калининграде | 926,3 | Всего | 41,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 41,7 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | Газификация жилых домов по ул.Бассейной, ул.Харьковской в г.Калининграде | 1 961,1 | Всего | 88,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 88,3 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | Газификация жилых домов по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 9 687,0 | Всего | 435,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 435,9 | 0,0 | 0,0 |
| 43. | Газификация жилого квартала ЖСК «Истоки и КО» в г. Калининграде | 4 000,0 | Всего | 180,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 180,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация пос.Совхозный (Майский) в г.Калининграде» | 3 172,4 | Всего | 2379,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2379,3 | 0,0 | 0,0 |
| 44.2. | Газификация жилых домов пос.Совхозный (Майский) в г.Калининграде | 9 000,0 | Всего | 0,0 | 1 350,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 1 350,0 | 0,0 |
| 45.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопроводов-вводов низкого давления в пос.Октябрьском г.Калининграда (2 этап)» | 5 015,9 | Всего | 3761,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 3761,9 | 0,0 | 0,0 |
| 45.2. | Строительство газопроводов-вводов низкого давления в пос.Октябрьский г.Калининграда (2 этап) | 38 000,0 | Всего | 0,0 | 5 700,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 5 700,0 | 0,0 |
| 46.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация жилых домов по ул.Иртышской в г.Калининграде» | 655,7 | Всего | 459,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 459,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46.2. | Газификация жилых домов по ул.Иртышской в г. Калининграде | 5 000,0 | Всего | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| 47.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация пос.Зеленое в г. Калининграде» | 5 193,1 | Всего | 3894,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 3894,8 | 0,0 | 0,0 |
| 47.2. | Газификация пос.Зеленое в г.Калининграде | 40 000,0 | Всего | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
| 48.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопровода высокого давления в границах проекта планировки, застройки, межевания, инженерной и транспортной инфраструктуры в границах улиц Л.Катина, Столярная — Палубная-Сержанта Мишина — 1-я Большая Окружная — Бригадная — Воронежская — Державина (п.Зеленое) в г.Калининграде» | 1 324,2 | Всего | 993,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 993,1 | 0,0 | 0,0 |
| 48.2 | Строительство газопровода высокого давления в границах проекта планировки, застройки, межевания, инженерной и транспортной инфраструктуры в границах улиц Л.Катина, Столярная - Палубная-Сержанта Мишина – 1-я Большая Окружная - Бригадная - Воронежская - Державина (пос.Зеленое) в г. Калининграде | 1 800,0 | Всего | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| 49.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопроводов-вводов низкого давления в Юго-Западном жилом районе г.Калининграда (пос.Суворово, пос.Чайковское, пос.Чапаево)» | 4 682,5 | Всего | 3511,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 3511,9 | 0,0 | 0,0 |
| 49.2. | Строительство газопроводов-вводов низкого давления в Юго-Западном жилом районе г.Калининграда (пос.Суворово, пос.Чайковское, пос.Чапаево) | 15 000,0 | Всего | 0,0 | 2250,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 2250,0 | 0,0 |
| 50.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов-вводов в пос.Чкаловск г. Калининграда» | 5 142,6 | Всего | 3856,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 3856,9 | 0,0 | 0,0 |
| 50.2. | Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов-вводов в пос.Чкаловск в г. Калининграде | 55 000,0 | Всего | 0,0 | 8250,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 8250,0 | 0,0 |
| 51.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов-вводов в пос. им. А.Космодемьянского в г. Калининграде» | 4 076,7 | Всего | 3057,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 3057,5 | 0,0 | 0,0 |
| 51.2. | Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов-вводов в пос. им.А.Космодемьянского в г.Калининграде | 40 000,0 | Всего | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
| 52.1. | Разработка рабочей документации по объекту «Газификация микрорайона «Северная гора» (ТОС «Автошкола» 2-ой этап») в г. Калининграде» | 522,9 | Всего | 392,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 392,2 | 0,0 | 0,0 |
| 52.2. | Газификация микрорайона «Северная гора» (ТОС «Автошкола» 2-ой этап») в г.Калининграде | 6 500,0 | Всего | 975,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 975,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53.1. | Разработка рабочей документации по объекту «Строительство газопроводов-вводов низкого давления в пос.Лермонтово (2 этап) в г. Калининграде» | 696,5 | Всего | 522,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 522,4 | 0,0 | 0,0 |
| 53.2. | Строительство газопроводов-вводов низкого давления в пос.Лермонтово (2 этап) в г. Калининграде | 300,0 | Всего | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54.1. | Разработка рабочей документации по объекту «Газификация ул.Полоцкая №64, ул.Портовая №29, ул.Тихорецкая №73 в г.Калининграде» | 694,5 | Всего | 465,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 465,3 | 0,0 | 0,0 |
| 54.2. | Газификация ул.Полоцкая №64, ул.Портовая №29, ул.Тихорецкая №73 в г.Калининграде | 5 000,0 | Всего | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос.Первомайский в г. Калининграде» | 4 106,4 | Всего | 3079,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 3079,8 | 0,0 | 0,0 |
| 55.2. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос.Первомайский в г. Калининграде | 30 000,0 | Всего | 0,0 | 4500,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 4500,0 | 0,0 |
| 56.1. | Разработка рабочей документации по объекту «Газификация жилых домов №№6, 12 по ул.Откосной в Московском районе в г. Калининграде» | 159,3 | Всего | 119,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 119,5 | 0,0 | 0,0 |
| 56.2. | Газификация жилых домов №№6, 11, 12 по ул.Откосной в Московском районе в г.Калининграде | 300,0 | Всего | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57.1. | Разработка рабочей документации по объекту «Газификация жилого дома №177 по ул.Ю.Гагарина в Ленинградском районе в г. Калининграде» | 104,1 | Всего | 78,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 78,1 | 0,0 | 0,0 |
| 57.2. | Газификация жилого дома №177 по ул.Ю.Гагарина в Ленинградском районе в г. Калининграде | 120,0 | Всего | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58.1. | Разработка рабочей документации по объекту «Газификация ул.Клинической в г. Калининграде» | 217,1 | Всего | 162,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 162,8 | 0,0 | 0,0 |
| 58.2. | Газификация ул.Клинической в г.Калининграде | 1 800,0 | Всего | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация жилых домов пос.Прибрежный в Московском районе в г. Калининграде» | 2 674,0 | Всего | 2005,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2005,5 | 0,0 | 0,0 |
| 59.2. | Газификация жилых домов пос.Прибрежный в Московском районе в г. Калининграде | 23 000,0 | Всего | 0,0 | 3450,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 3450,0 | 0,0 |
| 60.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация жилых домов пос.Московское в Московском районе в г. Калининграде» | 2 614,1 | Всего | 1960,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1960,6 | 0,0 | 0,0 |
| 60.2. | Газификация жилых домов пос.Московское в Московском районе в г.Калининграде | 15 000,0 | Всего | 2250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация ул.Тихоненко – Тенистая аллея – пр-т Мира в г. Калининграде» | 5 171,8 | Всего | 3878,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 3878,9 | 0,0 | 0,0 |
| 61.2. | Газификация мкр. ул.Тихоненко – Тенистая аллея – пр-т Мира в г.Калининграде | 40 000,0 | Всего | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
| 62.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Замена существующего газопровода высокого давления диаметром 350 и 300мм от ул.Аллея Смелых до ул.Олега Кошевого на газопровод диаметром 500мм, с целью увеличения пропускной способности и перспективной газификации потребителей в г. Калининграде» | 1 739,7 | Всего | 1304,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1304,8 | 0,0 | 0,0 |
| 62.2. | Замена существующего газопровода высокого давления диаметром 350 и 300мм от ул.Аллея Смелых до ул.Олега Кошевого на газопровод диаметром 500мм, с целью увеличения пропускной способности и перспективной газификации потребителей в г.Калининграде | 11 250,0 | Всего | 0,0 | 1687,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 1687,5 | 0,0 |
| 63.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопровода высокого давления в п.Александра Космодемьянского от газопровода высокого давления Ø 500мм, проложенного по ул.Большая Окружная, до газопровода высокого давления Ø 150 мм, проложенного по ул. Сержанта Карташова в г. Калининграде» | 2 420,3 | Всего | 1815,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1815,2 | 0,0 | 0,0 |
| 63.2. | Строительство газопровода высокого давления в п.Александра Космодемьянского от газопровода высокого давления Ø500мм, проложенного по ул.Большая Окружная, до газопровода высокого давления 150мм, проложенного по ул. Сержанта Карташова в г. Калининграде | 18 450,0 | Всего | 0,0 | 2767,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 2767,5 | 0,0 |
| 64.1. | Проектирование газопровода высокого давления от кольцевой автодороги в п.Лермонтово до ул.Маршала Борзова в г.Калининграде | 6 387,4 | Всего | 4790,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 4790,5 | 0,0 | 0,0 |
| 64.2. | Строительство газопровода высокого давления от кольцевой автодороги в п.Лермонтово до ул.Маршала Борзова в г.Калининграде | 73 800,0 | Всего | 0,0 | 11 070,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 11 070,0 | 0,0 |
| 65.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопровода высокого давления от ул.Дзержинского (от газопровода высокого давления Ø200мм, проложенного по ул.О.Кошевого), до газопровода высокого давления Ø300 мм, проложенного по ул. Аллея Смелых в г.Калининграде» | 3 881,9 | Всего | 2911,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2911,4 | 0,0 | 0,0 |
| 65.2. | Строительство газопровода высокого давления от ул.Дзержинского (от газопровода высокого давления Ø200мм, проложенного по ул.О. Кошевого), до газопровода высокого давления Ø300 мм, проложенного по ул. Аллея Смелых в г.Калининграде | 27 450,0 | Всего | 0,0 | 4 117,5 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 4 117,5 | 0,0 |
| 66. | Строительство газораспределительной сети и газопроводов-вводов к жилым домам по ул.Айвазовского, ул.Пархоменко, ул.Семипалатинской в г.Калининграде | 5 500,0 | Всего | 0,0 | 825,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 0,0 | 825,0 | 0,0 |
| 67. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство сетей газоснабжения высокого давления и ШРП в пос. М. Борисово» | 2 140,1 | Всего | 2140,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 2140,1 | 0,0 | 0,0 |
| 68. | Разработка проектной и рабочей документации объекта «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. М.Борисово» | 1 064,4 | Всего | 1064,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1064,4 | 0,0 | 0,0 |
| 69. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Газификация микрорайона "Северная гора" (2-я очередь)" | 3 604,9 | Всего | 3604,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 3604,9 | 0,0 | 0,0 |
| 70. | Реконструкция улицы Ломоносова в г.Калининграде | 80 932,9 | Всего | 61625,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 61625,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71.1. | Проектирование сетей дождевой канализации и дренажа к жилым домам по ул. Тихорецкий тупик, 2, 6-8,7-11,13 | 871,7 | Всего | 670,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 670,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71.2. | Реконструкция сетей дождевой канализации и дренажа к жилым домам по ул. Тихорецкий тупик, 2, 6-8,7-11,13 | 6 400,0 | Всего | 6400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 6400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72. | Строительство сетей дренажа по отводу грунтовых и поверхностных вод многоквартирного жилого дома № 36 по ул. Полецкого | 7 800,0 | Всего | 7800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 7800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Сети канализации для МУЗ «Горбольница №5» по ул.Дзержинского,147 и МДОУ детский сад №9 по ул.Дзержинского,131 в г.Калининграде» | 2 041,2 | Всего | 1919,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 1919,1 | 0,0 | 0,0 |
| 74. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений в пос. Прибрежный» | 15 000,0 | Всего | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75. | Детская и спортивная площадка по ул.Катина - ул. Палубная | 4 153,0 | Всего | 4153,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 4153,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76. | Реконструкция чердачного пространства здания МОУ ДОД художественной школы по проспекту Мира,28 в г. Калининграде | 4 300,0 | Всего | 4300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Гор. бюджет | 4300,0 | 0,0 | 0,0 |