Приложение

к приказу комитета

городского хозяйства

от «25» декабря 2013 г. № П-КГХ-172

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ «МОЙ ДВОР»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Наименование программы | «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» (далее – Программа) |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Приказ комитета городского хозяйства от «25» декабря 2013 г. № П-КГХ-172. |
| Цели и задачи | **Цель Программы**: повышение комфортности проживания населения городского округа «Город Калининград».  **Задача**: приведение в нормативное состояние объектов благоустройства придомовых территорий, расположенных в границах сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков и являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах (далее - МКД) городского округа «Город Калининград». |
| Целевые показатели | Реализация Программы позволит увеличить количество благоустроенных дворовых территорий в 2014 году на 17 ед.,  увеличение площади отремонтированных дворовых территорий на 11 130 кв.м., увеличение количества отремонтированных детских площадок на 2 ед. |
| Характеристика программных мероприятий | Капитальный ремонт объектов благоустройства придомовых территорий, расположенных в границах сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков, являющихся общим имуществом собственников помещений в МКД |
| Сроки реализации | 2014 г. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 34 774,33075 тыс. руб. в том числе:  Средства бюджета городского округа «Город Калининград» - 33 401,232 тыс. руб.  Средства софинансирования собственников помещений МКД – 1 373,09875 тыс. руб.  Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит уточнению при корректировке утвержденного бюджета на текущий год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит повысить комфортность проживания населения на 17 дворовых территориях общей площадью 11130 кв.м. и увеличить на 2 ед. количество отремонтированных детских площадок. |

1. **Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения на ведомственном уровне**

Большинство многоквартирных домов городского округа «Город Калининград» введено в эксплуатацию в 1960 - 1970 годах прошлого столетия и внутриквартальные, внутримикрорайонные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. До настоящего времени благоустройство на придомовых территориях жилой застройки городского округа «Город Калининград» осуществлялось по отдельным видам работ: ремонт проездов, установка контейнерных или детских площадок и т.д. без комплексной увязки элементов благоустройства и планировки территории двора. Желаемых результатов такой подход не приносил. Вместе с тем капитальный ремонт дворовых территорий в современном городе обеспечивают условия для безопасного движения автотранспорта и пешеходов.

Наличие сложившегося комплекса проблем обусловило необходимость программного подхода к благоустройству дворовых территорий. При этом решение вышеуказанных задач входит в функции комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» и, в соответствии с положениями действующих нормативных документов, должно осуществляться путем реализации соответствующей ведомственной целевой программы.

1. **Цель и основные задачи Программы**

Цель Программы – повышение комфортности проживания населения городского округа «Город Калининград».

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предполагается решение задачи приведения в нормативное состояние объектов благоустройства придомовых территорий, расположенных в границах сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков и являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Калининград».

1. **Система мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование  задачи, показателя,  мероприятия | Наименование показателя  мероприятия | Ед.  измере- ния | Базовое значение | 2014  год | Целевое значение (нарастающим итогом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | ед. | 170 | 17 | 187 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт объектов благоустройства придомовых территорий | Площадь капитально отремонтированных придомовых территорий | кв.м. | 126 142 | 11 130 | 137 272 |
| 1. | пер. Южный, 1-7 |  | кв.м. |  | 603 |  |
| 2. | ул. Краснооктябрьская, 6-12 |  | кв.м. |  | 366 |  |
| 3. | ул. Б. Песочная, 1-5 –  ул. М. Песочная, 1-3 |  | кв.м. |  | 1552 |  |
| 4. | ул. Энгельса, 4 |  | кв.м. |  | 165 |  |
| 5. | пр. Мира, 49/51 |  | кв.м. |  | 1440 |  |
| 6. | ул. Октябрьская, 61-63 |  | кв.м. |  | 608 |  |
| 7. | ул. Лесопарковая, 24а |  | кв.м. |  | 437 |  |
| 8. | ул. Товарная, 21-23а |  | кв.м. |  | 1762 |  |
| 9. | ул. Товарная, 17-19а |  | кв.м. |  | 1064 |  |
| 10. | пр. Победы, 144 а-г |  | кв.м. |  | 888 |  |
| 11. | ул. Кирова, 30-40 |  | кв.м. |  | 680 |  |
| 12. | ул. Кирова, 65-71 |  | кв.м. |  | 560 |  |
| 13. | ул. Эпроновская, 25-29 |  | кв.м. |  | 225 |  |
| 14. | ул. М. Расковой, 7-9 |  | кв.м. |  | 780 |  |
| 15. | ул. Артиллерийская, 37, 41, 43 |  | кв.м. |  | 0\*) |  |
| 16. | пр. Советский, 202  (детская площадка) |  | шт. |  | 1 |  |
| 17. | ул. Ген. Буткова, 4а-8а  (детская площадка) |  | шт. |  | 1 |  |

\*) объемы выполнения работ капитального ремонта дорожного покрытия дворовых территорий домов № 37, 41, 43 по ул. Артиллерийской будут определены по результатам подготовки проектной документации.

Предельный срок проведения конкурсных процедур по мероприятиям программы с целью гарантированного завершения ремонтных работ в благоприятный период погодных условий определить 01 июля 2014 года.

1. **Описание целевых показателей с количественными значениями решения конкретной тактической задачи по годам**

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие значения целевых показателей:

* увеличится количество благоустроенных дворовых территорий со 170 в 2013 году до 187 в 2014 году.

За счет восстановления и улучшения состояния придомовых территорий, проездов, дождевой канализации, детских (спортивных) площадок, мест стоянки автотранспортных средств (парковок), тротуаров, объектов озеленения повысится рекреационно-оздоровительный потенциал города, возрастет уровень комфортности проживания населения.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа города, повышение его туристической привлекательности.

1. **Финансовое обеспечение мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Финансовые затраты,  тыс. руб. | | Исполнитель  мероприятия |
| 2014 г. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы | | всего | 34774,33075 | 34 774,33075 |  |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 33401,232 | 33 401,232 |
| ПБП | 1373,09875 | 1 373,09875 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт объектов благоустройства придомовых территорий, всего, в том числе: | всего | 34774,33075 | 34 774,33075 |  |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 33401,232 | 33 401,232 |
| ПБП | 1373,09875 | 1 373,09875 |
| 1. | пер. Южный, 1-7 | всего | 1506,98 | 1 506,98 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 1431,631 | 1 431,631 |
| ПБП | 75,349 | 75,349 |
| 2. | ул. Краснооктябрьская, 6-12 | всего | 809,125 | 809,125 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 768,669 | 768,669 |
| ПБП | 40,456 | 40,456 |
| 3. | ул. Б. Песочная, 1-5 –  ул. М. Песочная, 1-3 | всего | 3884,162 | 3 884,162 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 3689,954 | 3 689,954 |
| ПБП | 194,208 | 194,208 |
| 4. | ул. Энгельса, 4 | всего | 841,963 | 841,963 | МКУ «КР МКД», организации,  управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 799,865 | 799,865 |
| ПБП | 42,098 | 42,098 |
| 5. | пр. Мира, 49/51 | всего | 3632,862 | 3 632,862 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 3451,219 | 3 451,219 |
| ПБП | 181,643 | 181,643 |
| 6. | ул. Октябрьская, 61-63 | всего | 1565,396 | 1 565,396 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 1487,126 | 1 487,126 |
| ПБП | 78,27 | 78,27 |
| 7. | ул. Лесопарковая, 24а | всего | 1122,011 | 1 122,011 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 1065,91045 | 1 065,91045 |
| ПБП | 56,10055 | 56,10055 |
| 8. | ул. Товарная, 21-23а | всего | 4155,9 | 4155,9 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 3948,105 | 3 948,105 |
| ПБП | 207,795 | 207,795 |
| 9. | ул. Товарная, 17-19а | всего | 2709,426 | 2 709,426 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 2573,955 | 2 573,955 |
| ПБП | 135,471 | 135,471 |
| 10. | пр. Победы, 144 а-г | всего | 2660,364 | 2 660,364 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 2527,3458 | 2 527,3458 |
| ПБП | 133,0182 | 133,0182 |
| 11. | ул. Кирова, 30-40 | всего | 2230,694 | 2 230,694 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 2119,159 | 2 119,159 |
| ПБП | 111,535 | 111,535 |
| 12. | ул. Кирова, 65-71 | всего | 1746,664 | 1 746,664 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 1659,331 | 1 659,331 |
| ПБП | 87,333 | 87,333 |
| 13. | ул. Эпроновская, 25-29 | всего | 596,437 | 596,437 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 566,615 | 566,615 |
| ПБП | 29,822 | 29,822 |
| 14. | ул. М. Расковой, 7-9 | всего | 911,11475 | 911,11475 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 911,11475 | 911,11475 |
| ПБП | - | - |
| 15. | ул. Артиллерийская, 37, 41, 43 | всего | 6000,0 | 6 000,0 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 6000,0 | 6 000,0 |
| ПБП | - | - |
| 16. | пр-кт. Советский, 202  (детская площадка) | всего | 251,232 | 251,232 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 251,232 | 251,232 |
| ПБП | - | - |
| 17. | ул. Ген. Буткова, 4а-8а  (детская площадка) | всего | 150,0 | 150,0 | МКУ «КР МКД», организации, управляющие МКД  и подрядные организации |
| ФБ | - | - |
| РБ | - | - |
| МБ | 150,0 | 150,0 |
| ПБП | - | - |