| - Приложение № 1 - к постановлению администрации - городского округа «Город Калининград» - от 02 декабря 2015 г. № 2002. |  |
| --- | --- |

5. Система мероприятий муниципальной Программы

Таблица 1

| № п.п. | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единицы измерения | Базовое значение | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение капитального ремонта общего имущества в домах городского округа «Город Калининград» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес населения, проживающего в МКД, отремонтированных в рамках Программы (нарастающим итогом) |  | процентов | 21,4 | 23,0 | 23,3 | 24,0 | 95,0 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа «Город Калининград» | Кол-во отремонтированных домов | единиц | 45 | 66 | 22 | 32 | 120 |
| 1.1.2 | Завершение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах городского округа «Город Калининград», начатых в 2014 году | Кол-во отремонтированных домов | единиц | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1.1.3 | Исполнение судебных решений в части возмещения затрат, понесенных управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК | Кол-во исполненных судебных решений | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1.1.4 | Реализация ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние в рамках Программы | процентов | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 95,0 |
|  |  | Кол-во благоустроенных дворовых территорий | единиц | 189 | 17 | 13 | 13 | 232 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Создание условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа «Город Калининград» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, обеспеченного информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | процентов | 49,80 | 49,85 | 59,20 | 68,70 | 95,0 |
| 2.1.1 | Проведение обучения лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, по программе повышения квалификации «Управление многоквартирными домами» | Кол-во слушателей | человек | 80 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2.1.2 | Проведение обучающих семинаров информационно-разъяснительного характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Кол-во семинаров | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  |  | Кол-во участников | человек | 0 | 250 | 250 | 250 | 750 |
| 2.1.3 | Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере управления многоквартирными домами | Кол-во выпусков | единиц | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | Кол-во экземпляров | штук | 8500 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 |
| 2.1.4 | Проведение конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья городского округа «Город Калининград» | Кол-во конкурсов | единиц | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Кол-во призовых мест | единиц | 9 | 0 | 9 | 9 | 18 |
| 2.1.5 | Размещение информационных и фотоматериалов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в выпусках периодического печатного издания (газеты) | Кол-во выпусков | единиц | 8 | 0 | 6 | 6 | 12 |
|  |  | Годовой тираж | экземпляров | 720000 | 0 | 540000 | 540000 | 1080000 |

|  | - Приложение № 2 - к постановлению администрации - городского округа «Город Калининград» - от 02 декабря 2015 г. № 2002 |
| --- | --- |

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы

Таблица 2

| № п.п. | Наименование мероприятий (ведомственной целевой программы) | Источ-ник финан-сирова-ния | Форма финансо-вого обеспече-ния | Финансовые затраты, тыс. рублей |  |  |  | Исполни-тель мероприя-тия | Участник меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы, в том числе: |  | всего |  | 512 447,009 | 48 253,00 | 133 253,00 | 693 953,009 |  |  |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | РБ |  | 241 578,44 | 0,00 | 0,00 | 241 578,44 |  |  |
|  |  | МБ |  | 268 670,452 | 47 200,00 | 132 200,00 | 448 070,452 |  |  |
|  |  | ПП |  | 2 198,117 | 1 053,00 | 1 053,00 | 4 304,117 |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств – комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |  | всего |  | 512 447,009 | 48 253,00 | 133 253,00 | 693 953,009 |  |  |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | РБ |  | 241 578,44 | 0,00 | 0,00 | 241 578,44 |  |  |
|  |  | МБ |  | 268 670,452 | 47 200,00 | 132 200,00 | 448 070,452 |  |  |
|  |  | ПП |  | 2 198,117 | 1 053,00 | 1 053,00 | 4 304,117 |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа «Город Калининград» | всего | - Субсидии юриди-ческим лицам | 448 598,99 | 25 000,00 | 110 000,00 | 583 598,99 | комитет городского хозяйства | сторон-ние органи-зации |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | РБ |  | 225 419,34 | 0,00 | 0,00 | 225 419,34 |  |  |
|  |  | МБ |  | 222 557,30 | 25 000,00 | 110 000,00 | 357 557,30 |  |  |
|  |  | ПП |  | 622,35 | 0,00 | 0,00 | 622,35 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Завершение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах городского округа «Город Калининград», начатых в 2014 году | всего | Субсидии юриди-ческим лицам | 21 518,20 | 0,00 | 0,00 | 21 518,20 | комитет городского хозяйства, МКУ «КР МКД | сторон-ние органи-зации |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | РБ |  | 10 759,10 | 0,00 | 0,00 | 10 759,10 |  |  |
|  |  | МБ |  | 10 759,10 | 0,00 | 0,00 | 10 759,10 |  |  |
|  |  | ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | Исполнение судебных решений в части возмещения затрат, понесенных управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК | всего | - Субсидии юриди-ческим лицам | 10 308,42 | 0,00 | 0,00 | 10 308,42 | комитет городского хозяйства | сторон-ние органи-зации |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | МБ |  | 10 308,42 | 0,00 | 0,00 | 10 308,42 |  |  |
|  |  | ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.4 | Реализация ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» | всего | - Субсидии юриди-ческим лицам | 31 741,399 | 21 053,00 | 21 053,00 | 73 847,399 | комитет городского хозяйства, МКУ «КР МКД» | сторон-ние органи-зации |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | РБ |  | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |  |  |
|  |  | МБ |  | 24 765,632 | 20 000,00 | 20 000,00 | 64 765,632 |  |  |
|  |  | ПП |  | 1 575,767 | 1 053,00 | 1 053,00 | 3 681, 767 |  |  |
| 2.1.1 | Проведение обучения лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, по программе повышения квалификации «Управление многоквартирными домами» | всего | Закупка товаров, работ и услуг | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,00 | комитет городского хозяйства | сторон-ние органи-зации |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | МБ |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,00 |  |  |
|  |  | ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2 | Проведение обучающих семинаров информационно-разъяснительного характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | всего | Закупка товаров, работ и услуг | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 | комитет городского хозяйства | сторон-ние органи-зации |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | МБ |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |  |  |
|  |  | ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере управления многоквартирными домами | всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | комитет городского хозяйства | сторон-ние органи-зации |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |  |  |
|  |  | ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.4 | Проведение конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья городского округа «Город Калининград» | всего | Гранты | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | комитет городского хозяйства | сторон-ние органи-зации |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |  |  |
|  |  | ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.5 | Размещение информационных и фотоматериалов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в выпусках периодического печатного издания (газеты) | всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 640,00 | комитет городского хозяйства | сторон-ние органи-зации |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 640,00 |  |  |
|  |  | ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02 декабря 2015 г. № 2002 |
| --- | --- |

7. График выполнения мероприятий в 2015 году

Таблица 3

| № п.п. | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение капитального ремонта общего имущества в домах городского округа «Город Калининград» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа «Город Калининград» |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 0 | 45 | 21 | 0 |  |
|  | Реализация мероприятия | 0 | 0 | 25 | 41 |  |
| 1.2 | Завершение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах городского округа «Город Калининград», начатых в 2014 году |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 конкурса проведены в 2014 году |
|  | Реализация мероприятия | 0 | 2 | 2 | 0 |  |
| 1.3 | Исполнение судебных решений в части возмещения затрат, понесенных управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 0 | 0 | 0 | 0 | конкурс не проводится |
|  | Реализация мероприятия | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.4 | Реализация ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 1 | 5 | 9 | 2 |  |
|  | Реализация мероприятия | 0 | 2 | 6 | 9 |  |
| 2 | Создание условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа «Город Калининград» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение обучения лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, по программе повышения квалификации «Управление многоквартирными домами» |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Реализация мероприятия | 0 | 0 | 25 | 0 |  |
| 2.2 | Проведение обучающих семинаров информационно-разъяснительного характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Реализация мероприятия | 0 | 1 | 0 | 1 |  |