ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению

администрации городского округа «Город Калининград»

от «___» __________ 2017 г. № ___

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского округа

«Город Калининград»

Срок реализации – 2018-2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование программы | Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Предполагаемые сроки реализации Программы | 2018-2022 год |
| Участники муниципальной программы | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» Заинтересованные лица |
| Исполнители Программы | МКУ городского округа «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» МКУ «Калининградская служба заказчика» Подрядные организации |
| Цели и задачи | Цель Программы: повышение комфортности проживания населения городского округа «Город Калининград». Задача Программы: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа «Город Калининград»; - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа «Город Калининград». |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы составляет 1 000 000,0 тыс. рублей, из них: - областной бюджет – 699 625,0 тыс. рублей; - городской бюджет – 267 855,0 тыс. рублей. - средства заинтересованных лиц – 32 520,0 тыс. рублей, в том числе: - благоустройство дворовых территорий – 650 375,00 тыс. рублей, из них: - областной бюджет – 350 000,0 тыс. рублей; - городской бюджет – 267 855,0 тыс. рублей; - средства заинтересованных лиц – 32 520,0 тыс. рублей; - благоустройство муниципальных территорий общего пользования 349 625,0 тыс. рублей, из них: - областной бюджет – 349 625,0 тыс. рублей. Год Областной бюджет, тыс. рублей Бюджет городского округа «Город Калининград», тыс. рублей Прочие поступления, тыс. рублей Всего, тыс. рублей 2018 125 000,0 53 571,0 6 504,0 185 075,0 2019 125 000,0 53 571,0 6 504,0 185 075,0 2020 125 000,0 53 571,0 6 504,0 185 075,0 2021 165 000,0 53 571,0 6 504,0 225 075,0 2022 159 625,0 53 571,0 6 504,0 219 700,0 Итого 699 625,0 267 855,0 32 520,0 1 000 000,0 Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям с 4,0 % до 5,0 %. Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей с 32% до 36%. |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

Значительная часть многоквартирных домов городского округа «Город Калининград» введено в эксплуатацию в 1960 - 1970 годах, часть многоквартирных домов до 1945 года постройки, и внутриквартальные, внутримикрорайонные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, в части - грунтовое покрытие. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ, дождевая канализация нарушена или отсутствует.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, малые архитектурные формы и обустроенные детские/спортивные площадки. Отсутствуют специально обустроенные парковочные места для стоянки автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке на дворовой территории.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта дорожного покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды проживания, повысить её комфортность, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую и пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, в том числе озелененных территорий.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства, в том числе зеленых насаждений, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт объектов озеленения;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство (ремонт) пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической и пространственной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, создаст условия для привлекательности дворовых территорий и объектов озеленения города Калининграда.

1.3 Действующие Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград» утверждены решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161 (в редакции решения от 28.04.2017 № 101). В связи с изменениями законодательства в указанные Правила вносятся изменения и дополнения.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

2.1. Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий городского округа «Город Калининград».

2.2. Основные задачи Программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа «Город Калининград»;

б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа «Город Калининград»;

в) принятие Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

2.3. В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования.

2.4. Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

2.5. Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам;

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования.

Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Система управления реализацией Программы

3.1. Ответственным исполнителем Программы является комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

3.2. Исполнителями Программы являются:

- муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов»;

- муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Калининградская служба заказчика»;

- подрядные организации;

- муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Городское дорожное строительство и ремонт».

3.3. Ответственный исполнитель Программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий Программы;

б) выполняет функции исполнителя Программы в части, касающейся его полномочий;

в) предоставляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы, проверки отчетности реализации Программы;

г) запрашивает у исполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации Программы, проведения оценки эффективности реализации Программы;

д) осуществляет оценку эффективности реализации Программы, путем определения степени достижения целевых показателей Программы и полноты использования средств;

е) ежемесячно размещает актуальную информацию о ходе реализации мероприятий на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»;

ж) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Программы и представляет его в установленном порядке.

3.4. Исполнители программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своих полномочий;

б) формируют предложения по внесению изменений в Программу, направляют их ответственному исполнителю;

в) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Программы;

г) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами;

д) представляют ответственному исполнителю не реже 2 раз в месяц фотоматериалы о ходе исполнения мероприятий.

3.5. Перечни объектов для выполнения мероприятий Программы по    п.п. 1.1.1 – 1.1.2 утверждаются приказом комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

4. Форма финансового участия заинтересованных лиц

в реализации мероприятий Программы

Форма финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории определяется в размере не менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в границах сформированного и состоящего на государственном кадастровом учете земельного участка.

5. Перечни работ, нормативная стоимость работ по благоустройству

5.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории указан в приложении 1 проекта Программы.

5.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов указан в приложении 2 проекта Программы.

5.3. Предельная стоимость услуг и (или) работ по устройству дорожной одежды при капитальном ремонте дворовых территорий многоквартирных домов указаны в приложении 3 проекта Программы.

5.4. Единичные расценки на установку скамеек и урны указаны в приложении 4 проекта Программы.

6. Объем финансовых потребностей

на реализацию мероприятий Программы

| № п.п. | Наименование мероприятий программы | Источник финан-сирования | Форма финан-сового обеспе-чения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  | Испол-нитель меро-прия-тия | Участник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе: | Всего |  | 185 075,0 | 185 075,0 | 185 075,0 | 225 075,0 | 219 700,0 | 1 000 000,0 |  |  |
|  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | РБ |  | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 165 000,0 | 159 625,0 | 699 625,0 |  |  |
|  | МБ |  | 53 571,0 | 53 571,0 | 53 571,0 | 53 571,0 | 53 571,0 | 267 855,0 |  |  |
|  | ПП |  | 6 504,0 | 6 504,0 | 6 504,0 | 6 504,0 | 6 504,0 | 32 520,0 |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | Субсидия юридическим лицам | 130 075,0 | 130 075,0 | 130 075,0 | 130 075,0 | 130 075,0 | 650 375,0 | КГХ, МКУ «КР МКД» | Сторонние организации |
|  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | РБ |  | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 350 000,0 |  |  |
|  |  | МБ |  | 53 571,0 | 53 571,0 | 53 571,0 | 53 571,0 | 53 571,0 | 267 855,0 |  |  |
|  |  | ПП |  | 6 504,0 | 6 504,0 | 6 504,0 | 6 504,0 | 6 504,0 | 32 520,0 |  |  |
| 1.1.2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Всего | Субсидия юридическим лицам | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 95 000,0 | 89 625,0 | 349 625,0 | КГХ, МКУ «КСЗ» МКУ «ГДСР» | Сторонние организации |
|  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | РБ |  | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 95 000,0 | 89 625,0 | 349 625,0 |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | ПП |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение 1

к проекту Программы

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| Наименование видов работ |
| --- |
| 1. Ремонт дворовых проездов |
| 2. Освещение дворовых территорий |
| 3. Установка скамеек* |
|  | Скамья без спинки Габаритные размеры: 1660х550 мм, Н=445 мм |
|  | Скамья без спинки Габаритные размеры: 1950х475 мм, Н=475 мм |
|  | Скамья со спинкой Габаритные размеры: 1950х685 мм, Н=820 мм |
| 4. Установка урн* |
|  | Урна железобетонная с металлической вставкой Габаритные размеры: 440х440 мм, Н=445 мм размеры вставки: 325х325 мм, Н=420 мм |
|  | Урна железобетонная (без вставки) Габаритные размеры: 400х400 мм, Н=445 мм |
|  | Урна металлическая со вставкой Габаритные размеры: D=490 мм, Н=710 мм Размеры вставки: D =330 мм, Н=440 мм |

Примечание:

*изменение внешнего вида и габаритных размеров скамеек и урн на дворовых территориях возможно в ходе общественного обсуждения проекта Программы.

Приложение 2

к проекту Программы

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| № п/п | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2. | Оборудование автомобильных парковок |
| 3. | Озеленение |
| 4. | Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости) |
| 5. | Устройство (ремонт) лестничных спусков и подпорных стен, спусков (пандусов) для маломобильных групп населения |
| 6. | Устройство (ремонт) площадок социально-бытового назначения (контейнерные, бельевые и т.д.) |
| 7. | Расчистка (планировка) прилегающей территории |

Приложение 3

к проекту Программы

Предельная стоимость услуг и (или) работ по устройству дорожной одежды при капитальном ремонте дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Размер предельной стоимости конструктива или типа покрытия (с учетом НДС 18%; непредвиденных расходов 2%; строительный контроль 2,14%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Устройство дворового проезда и тротуара |
| 1.1 | Ширина проезда 3,5 м, длина 28,57 м (песок 200 мм, щебень 150мм, ПЦС 50мм, плитка 80мм) | 100 м2 | 347 150 руб. |
| 1.2 | Ширина тротуара 1,5 м, длина 100 м (песок 200мм, ПЦС 50мм, плитка 60мм) | 150 м2 | 529 036 руб. |
|  | 2. Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия дворового проезда и тротуара |
| 2.1 | Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия дворового проезда | 100 м2 | 13 017 руб. |
| 2.2 | Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия тротуара | 100 м2 | 5 524 руб. |
|  | 3. Устройство бортовых камней |
| 3.1 | Демонтаж существующего бортового камня БР100.30.15 | 100 п.м. | 41 986 руб. |
| 3.2 | Демонтаж существующего бортового камня БР100.20.8 | 100 п.м. | 40 681 руб. |
| 3.3 | Монтаж бортового камня БР100.30.15 | 100 п.м. | 118 459 руб. |
| 3.4 | Монтаж бортового камня БР100.20.8 | 100 п.м. | 91 265 руб. |
|  | 4. Устройство дождеприемного колодца |
| 4.1 | Устройство дождеприемного колодца с врезкой в существующую сеть | 1 шт. | 54 115 руб. |
|  | 5. Стоимость капитального ремонта дворовой территории многоквартирного дома по типам дорожной одежды |
| 5.1 | Тип 1. Песок 200мм; щебень 150мм; ПЦС 50мм; плитка 80мм | 1 м2 | 2 496,23 руб. |
| 5.2 | Тип 2. Исправление профиля щебеночного основания 60-70мм; асфальт 90мм | 1 м2 | 1 386,98 руб. |
| 5.3 | Тип 3. Песок 200мм; щебень 200мм; асфальт 90мм | 1 м2 | 2 755,63 руб. |
| 5.4 | Тип 4. Исправление профиля щебеночного основания 60-70мм; ПЦС 50мм; плитка 60мм | 1 м2 | 1 716,96 руб. |
| 5.5 | Тип 5. Песок 200 мм; ПЦС 50мм; плитка 60мм | 1 м2 | 1 649,78 руб. |
| 5.6 | Тип 6. Устройство щебеночного основания 100 мм; асфальт 90мм | 1 м2 | 1 519,45 руб. |
| 5.7 | Тип 7. Песок 200мм; щебень 150мм; асфальт 90мм | 1 м2 | 2 550,87 руб. |
| 5.8 | Тип 8. Устройство щебеночного основания 100 мм; ПЦС 50мм; плитка 80мм | 1 м2 | 1 992,88 руб. |

Приложение 4

к проекту Программы

Единичные расценки

на установку скамьи

| № п/п | Стоимость с монтажом | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скамья без спинки Размеры: 660*550*445 мм | шт. | 18 250,0 |
| 2. | Скамья без спинки Размеры: 1950*475*475 мм | шт. | 10 820,0 |
| 3. | Скамья со спинкой Размеры: 1950*685*820 мм | шт. | 32 500,0 |

Единичные расценки

на установку урны

| № п/п | Стоимость с монтажом | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Урна железобетонная с металлической вставкой Размеры: 440*440*445 мм Размеры вставки:325*325*420 мм | шт. | 4 320,0 |
| 2. | Урна железобетонная (без вставки) Размеры: 440*440*445 мм | шт. | 3 600,0 |
| 3. | Урна металлическая со вставкой Размеры: 490*710 мм Размеры вставки: 330*440 мм | шт. | 7 970,0 |

Приложение 5

к проекту Программы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов благоустройства.

| № п/п | Наименование объекта | Ориентировочная стоимость ремонта (тыс. руб.) | Доля софинансирования собственников от сметной стоимости % | Средства областного, городского бюджета (тыс. руб.) | Средства софинансирования собственников (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2018 год |
| 1. | ул. Тобольская, 35-47, 27-33, 15-25 | 9000,0 | 5 | 8550,0 | 450,0 |
| 2. | ул. Машиностроительная, 68-72, 98-108, 74-84, 86-96 | 16400,0 | 5 | 15580,0 | 820,0 |
| 3. | ул. Школьная, 1-1а, 3-5 – ул. Тихорецкая, 37 | 7150,0 | 5 | 6792,5 | 357,5 |
| 4. | ул. Ст. с-та. Карташева, 4-4б | 5250,0 | 5 | 4987,5 | 262,5 |
| 5. | ул. Молочинского, 27-45, 47-49 | 4700,0 | 5 | 4465,0 | 235,0 |
| 6. | ул. У. Громовой, 40-50 | 6035,0 | 5 | 5733,3 | 301,7 |
| 7. | ул. Заводская, 37 | 4700,0 | 5 | 4465,0 | 235,0 |
| 8. | ул. Воскресенская, 1, 3, 2, 4 – ул. Крещенская, 3 | 19500,0 | 5 | 18525,0 | 975,0 |
| 9. | ул. Дарвина, 1а, 1-3, 5-7, 9-13 – ул. Киевская, 36, 40-48; ул. Тихорецкая, 11-17 | 11500,0 | 5 | 10925,0 | 575,0 |
| 10. | ул. Садовая, 15-21, 23-29, 31-37, подпорная стенка по ул. Садовая | 13100,0 | 5 | 12445,0 | 655,0 |
| 11. | ул. П. Морозова, 102-108 – ул. Печатная, 2, 4-24 | 5800,0 | 5 | 5510,0 | 290,0 |
| 12. | ул. Рокоссовского, 17, | 1500,0 | 5 | 1425,0 | 75,0 |
| 13. | ул. Рокоссовского, 6-14 – ул. Минская, 9-15, 17-23 – проезд общего пользования | 8150,0 | 5 | 7742,5 | 407,5 |
| 14. | ул. Ген. Соммера, 15-21 | 3500,0 | 5 | 3325,0 | 175,0 |
| 15. | ул. Ген. Галицкого, 27-33 | 3400,0 | 5 | 3230,0 | 170,0 |
| 16. | пр. Ленинский, 13-15, 17-19, 17а-23а, 21-25 | 10390,0 | 5 | 9870,5 | 519,5 |
|  | Итого: | 130075,0 | - | 123571,0 | 6504,0 |
| Благоустройство территории общего пользования на 2018 год. |
| 1. | Территория общего пользования, прилегающая к пруду Нижний (2 этап) | 55000,0 | - | 55000,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 55000,0 | - | 55000,0 | 0,0 |
|  | Всего: | 185075,0 | - | 178571,0 | 6504,0 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2019 год |
| 1. | пр. Московский, 14-22, 26-38, 14б, 8-10, 42-46 – ул. Мариупольская, 1-3; Благоустройство бульвара по ул. Мариупольская | 38500,0 | 5 | 36575,0 | 1925,0 |
| 2. | ул. Подп. Емельянова, 246 | 8090,0 | 5 | 7685,5 | 404,5 |
| 3. | ул. Дзержинского, 42, 44, 44а, 46 | 10290,0 | 5 | 97775,5 | 514,5 |
| 4. | ул. 1812 года, 71-77, 79-85 – ул. Литовский вал, 48-50, 52-58 | 27300,0 | 5 | 25935,0 | 1365,0 |
| 5. | ул. Вагнера, 58 – ул. Барнаульская, 8 | 6300,0 | 5 | 5985,0 | 315,0 |
| 6. | ул. Марш. Борзова, 12-38, 40-48 | 8310,0 | 5 | 7894,5 | 715,5 |
| 7. | ул. Марш. Борзова, 43-53, 39-41, 55-59, 61-65 – ул. Комсомольская, 107-111 | 10285,0 |  | 9770,7 | 514,3 |
| 8. | ул. Марш. Борзова, 74-80 | 3500,0 |  | 3325,0 | 175,0 |
| 9. | ул. Эльблонгская, 2-12 | 4500,0 |  | 4275,0 | 225,0 |
| 10. | ул. Беланова, 99, 101, 105 | 8500,0 |  | 8075,0 | 425,0 |
| 11. | ул. Пугачева, 3, 5-7а, 9-11 | 4500,0 |  | 4275,0 | 225,0 |
|  | Итого: | 130075,0 |  | 123571,0 | 6504,0 |
| Благоустройство территории общего пользования на 2019 год. |
| 1. | Реконструкция пешеходной зоны по ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского | 37500,0 | - | 37500,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустройство территории общего пользования по пр. Ленинский – ул. Краснооктябрьская – ул. Мореходная | 17500,0 | - | 17500,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 55000,0 | - | 55000,0 | 0,0 |
|  | Всего: | 185075,0 | - | 178571,0 | 6504,0 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2020 год |
| 1. | ул. Е. Ковальчук, 3-9, 3а-7а, - пр. Победы, 2-6 | 15000,0 | 5 | 14250,0 | 750,0 |
| 2. | ул. Артиллерийская, 10-12 | 1500,0 | 5 | 1425,0 | 75,0 |
| 3. | ул. Куйбышева, 129-137, 109-111, 113-117 | 12000,0 | 5 | 11400,0 | 600,0 |
| 4. | ул. Ген. Соммера, 2-4, 6-10 – пр. Ленинский, 35-37, 39-45, 47-61, 39а-45а,63-67 – ул. Университетская, 1а, 1-11 | 64 285,0 | 5 | 61 071,0 | 3 214,0 |
| 5. | ул. А. Невского, 188 (к.1, к.2, к.3) | 11500,0 | 5 | 10925,0 | 575,0 |
| 6. | ул. Машиностроительная, 176-186, 188 | 11500,0 | 5 | 10925,0 | 575,0 |
| 7. | пр. Калинина, 85-89, 107-109 – ул. Мебельная, 7-21- ул. Ольштынская, 62-74 –ул. Октябрьская, 76-92 | 14290,0 | 5 | 13575,0 | 714,5 |
|  | Итого: | 130075,0 | - | 123571,0 | 6504,0 |
| Благоустройство территории общего пользования на 2020 год. |
| 1. | Благоустройство территории, прилегающей к озеру Летнее | 40000,0 | - | 40000,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустройство территории общего пользования по ул. Фрунзе (в районе Королевских ворот) | 15000,0 | - | 15000,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 55000,0 | - | 55000,0 | 0,0 |
|  | Всего: | 185535,0 | - | 178571,0 | 6964,0 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2021 год |
| 1. | ул. А. Невского, 117-123, 125-129а, 129б, 131-133 | 15000,0 | 5 | 14250,0 | 750,0 |
| 2. | ул. Звездная, 27-31, 33-37 - ул. Ген. Галицкого, 19-25 | 10790,0 | 5 | 10250,5 | 539,5 |
| 3. | ул. Лесопильная, 73-79 – ул. Черепичная, 19-19в – пер. Литовский, 22 | 7500,0 | 5 | 7125,0 | 375,0 |
| 4. | ул. Гайдара, 3-13, 17-27, 31-41, 45-55, 29-29а, 15-15а | 21000,0 | 5 | 19950,0 | 1050,0 |
| 5. | ул. Зоологическая, 1-7, 9-9а, 11-15, 11а-11е | 13500,0 | 5 | 12825,0 | 675,0 |
| 6. | ул. Беланова, 87, 89, 91, 39-49, 51-59 | 15500,0 | 5 | 14725,0 | 775,0 |
| 7. | пр. Московский, 130-136, 138-144, 146-152, 154-160 – ул. Литовский вал, 23 | 24500,0 | 5 | 23275,0 | 1225,0 |
| 8. | ул. А. Невского, 1-5, 11-15- ул. Курортная, 2-4а, - ул. Потемкина, 2-6, 8-12 – ул. Линейная, 3-7 | 11700,0 | 5 | 11115,0 | 585,0 |
| 9. | ул. Аксакова, 66-76 – ул. Краснопрудная, 45-51, 53-55 – ул. Бежецкая, 1-7, 2-8 – ул. Куприна, 1-7 | 10585,0 | 5 | 10055,8 | 529,2 |
|  | Итого: | 130075,0 | - | 123571,0 | 6504,0 |
| Благоустройство территории общего пользования на 2021 год. |
| 1. | Реконструкция парковой зоны по ул. Яналова – ул. Каштановая аллея | 45000,0 | - | 45000,0 | 0,0 |
| 2. | Территория парка «Южный» | 50000,0 | - | 50000,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 95000,0 | - | 95000,0 | 0,0 |
|  | Всего: | 225075,0 | - | 218571,0 | 6504,0 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2022 год |
| 1. | ул. Гостиная, 10-14, 16-18, 20, 22-28а – ул. Свободная, 17,19-25а | 19500,0 | 5 | 18525,0 | 975,0 |
| 2. | ул. Калужская, 4-10 – ул. Мусоргского, 21 | 6500,0 | 5 | 6175,0 | 325,0 |
| 3. | ул. Карташова, 30 а-г, 32 а-е, 32-34, 36-38, 40-42 | 12500,0 | 5 | 11875,0 | 625,0 |
| 4. | ул. наб. Адмирала Трибуца, 37, 39-49,51 | 11500,0 | 5 | 10925,0 | 575,0 |
| 5. | ул. Харьковская, 23-29, 31-47, 57-63, 65-69, 71-75, 77-81 | 19500,0 | 5 | 18525,0 | 975,0 |
| 6. | ул. Подп. Емельянова, 84а, 88а, 86а, 82-88, 74-80 | 25500,0 | 5 | 24225,0 | 1275,0 |
| 7. | ул. Коммунистическая, 59а, 59б | 7500,0 | 5 | 7125,0 | 375,0 |
| 8. | ул. Грига, 2-8 – пр. Московский, 135-147 – ул. 1812 года, 104-126 | 27575,0 | 5 | 26196,2 | 1378,8 |
|  | Итого: | 130075,0 | - | 123571,0 | 6504,0 |
| Благоустройство территории общего пользования на 2022 год. |
| 1. | Благоустройство сквера по ул. Алданская в районе ручья Лесной | 22000,0 | - | 22000,0 | 0,0 |
| 2. | Парк имени Макса Ашманна | 67625,0 | - | 67625,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 89625,0 | - | 89625,0 | 0,0 |
|  | Всего: | 219700,0 | - | 213196,0 | 6504,0 |