РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА - МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2007 года               N 1124

г.Калининград

О мероприятиях по подготовке

городского хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2007-2008 г.г.

В  соответствии  со ст.16 Закона РФ от 6 октября 2003г. N 131 "Об

общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской

Федерации",руководствуясь положением "Об оценке готовности электро-

и   теплоснабжающих  организаций  к  работе в осенне-зимний период"

(утвержденным  Министром  промышленности  и  энергетики  Российской

Федерации),  в  целях  своевременной  и   качественной   подготовки

организаций,    объектов    жилищно-коммунального    хозяйства    и

социально-культурного   назначения    муниципального    образования

г.Калининград к работе в зимних условиях 2007-2008г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить   мероприятия    по    подготовке    и    устойчивому

функционированию в осенне-зимний период 2007-2008 г.г.  (приложения

1-7):

1.1.Жилищно-коммунального хозяйства;

1.2.Учреждений  социальной  сферы  - здравоохранения, образования

объектов культуры;

1.3.Зимнему  содержанию   улиц,   ремонту   дорожного   покрытия,

городского пассажирского транспорта.

2.МУП  "Калининградтеплосеть"  (Фесик  В.А.), другим организациям

всех  форм  собственности, обеспечивающим теплоснабжением и горячим

водоснабжением  жилищный  фонд,  объекты  социальной  сферы (школы,

больницы,  д/сады  и  т.д.)  своевременно   произвести   ремонт   и

подготовку  источников  теплоснабжения,  теплотрасс,  к  работе   в

осенне-зимний  период  2007-2008г.г.  и  создать  нормативный запас

топлива к началу отопительного сезона.

3.Главам администраций районов А.В. Булкину, В.А. Лучникову, Д.О.

Смирновой, В.Ф. Кудрявцеву, В.В. Петроченко, комитету по социальным

вопросам  Т.И.Морозовой,  комитету   строительства   и   транспорта

П.Г.Саркисову,   руководителям   муниципальных   предприятий    МУП

"Калининградтеплосеть"   В.А.,Фесик,   МУП   КХ   "Водоканал"   С.Е

Крапивину,   МКП   "Муниципальные    общежития"    А.Т.    Кобцеву,

руководителям  жилищно-эксплуатационных   организаций   всех   форм

собственности:

3.1.Организовать  первоочередную  работу  по  устранению  причин,

неустойчивого  теплоснабжения,  вскрытых в период низких температур

прошедшего отопительного сезона 2006-2007гг.

3.2  О  ходе  выполнения  утвержденных  мероприятий по подготовке

городского хозяйства к работе в осенне-зимний период  2007-2008г.г.

представлять  отчеты  на  25число  каждого месяца, начиная с 1 июня

2007г., по приложениям 1-7,9-10.

3.3.  По  итогам  комиссионной  проверки  о  готовности  объектов

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к  отопительному

периоду  2007-2008г.г.  в срок до 15.10.2007 года оформить паспорта

по установленной форме.

4.Для  контроля  и   координации   деятельности   предприятий   и

организаций  по  выполнению   вышеуказанных   мероприятий   создать

комиссию (приложение 8).

5.  Главам  администраций  районов  города  А.В.  Булкину,   В.А.

Лучникову,  Д.О.Смирновой,  В.Ф.   Кудрявцеву,   В.В.   Петроченко,

комитету по социальным вопросам Т.И.Морозова.

5.1.В   срок   до   25.05.07г.   создать   и   утвердить   своими

распоряжениями  состав  комиссий  по  контролю  за ходом подготовки

жилищного  фонда,  внутридомовых  сетей,  подвалов к эксплуатации в

осенне-зимний   период   2007-2008г.г.    согласно    утвержденных,

Правительством  РФ  от  27  сентября  2003г.  N170  "Правил  и норм

технической эксплуатации жилищного фонда".

5.2.Установить МУП ЖЭУ, управляющим компаниям график  очередности

подготовки жилого фонда к отопительному сезону, выполнение которого

рассматривать на заседаниях утвержденных комиссией.

5.3.  Запретить  проведение  в  жилищном  фонде  и  на   объектах

социальной  сферы  реконструкций в системах тепловодообеспечения не

имея    на    это    письменных     технических     условий     МУП

"Калининградтеплосеть" и МУП КХ "Водоканал".

6.  Комитету  ЖКХ  (Артемов   В.Н.)   координировать   ежемесячно

взаимодействие  организаций   и   муниципальных   предприятий   для

выполнения   мероприятий   по   подготовке    жилищно-коммунального

хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007-2008г.г.

7.  Комитету  по  финансам  и  контролю  мэрии   (Заремба   Р.И.)

осуществлять своевременное финансирование мероприятий по подготовке

к  работе  в  зимних  условиях  в  пределах смет расходов бюджетных

ассигнований главных распорядителей и бюджетополучателей 2007г.

8.Срок  завершения  подготовки  к   зиме   городского   хозяйства

установить 1 октября 2007г.

9.  Постановление  главы города - мэра N 1131 от 17 мая 2006г. "О

мероприятиях  по  подготовке  городского  хозяйства  к   работе   в

осенне-зимний период 2006-2007г.г." считать утратившим силу.

10.Информационно-аналитическому  отделу  (Л.А.Пименова) настоящее

постановление опубликовать в средствах массовой информации.

11.Контроль  за  выполнением  постановления  возложить на первого

вице-мэра города Ю.С.Беденко.

Глава города - мэр                                Ю.А. Савенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению главы города

Калининграда - мэра города

от 15 мая 2007г. N 1124

План

мероприятий по подготовке жилых домов г. Калининграда

к эксплуатации в зимних условиях 2007-2008гг.

┌───┬───────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┐

│ N │            Наименование           │     Ед.      │     объем      │  Стоимость   │    Срок   │

│п/п│            мероприятий            │  измерения   │                │    Работ     │ исполнения│

│   │                                   │              │                │ /тыс.руб./   │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│1  │  Жилищный фонд                    │  Зд/тыс.кв.м │  9044/7132,26  │  244844,59   │           │

│   │  в том числе:                     │              │                │              │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -находящийся на обслуживании     │  Зд/тыс.кв.м │  6308/6618     │  244844,59   │           │

│   │  муниципальных жилищных           │              │                │              │           │

│   │  организаций и в управлении по    │              │                │              │           │

│   │  договорам с мэрией города        │              │                │              │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -жилищный фонд ЖСК, ТСЖ,ЖК и др. │  Зд/тыс.кв.м │  2736/514,26   │              │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│2  │  Ремонт кровель в т.ч.:           │  Зд/тыс.кв.м │  1225/209,596  │  134866,87   │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  Текущий ремонт                   │  Зд/тыс.кв.м │  1002/57,493   │  18692,27    │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  Капитальный ремонт               │  Зд/тыс.кв.м │  223/152,103   │  116174,6    │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│3  │  Ремонт фасадов                   │  Зд.         │  694           │  81286,68    │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -ремонт и окраска                │  Тыс.кв.м    │  42,382        │  30708,8     │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -герметизация швов               │  Тыс.пог.м   │  34,089        │  8266,0      │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -утепление                       │  Тыс.кв.м    │  23,782        │  38874,6     │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -ремонт водосточных труб и       │  Тыс.пог.м   │  14,677        │  2595,38     │           │

│   │  желобов                          │              │                │              │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -остекление лестничных клеток    │  Тыс.кв.м    │  2,54          │  841,9       │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│4  │  Ремонт подвальных помещений      │  Зд          │  897           │  1054,2      │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -изоляция трубопроводов          │  Тыс.пог.м   │  2,688         │  360,5       │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -ремонт помещений тепловых       │  Шт          │  693           │  693,7       │           │

│   │  пунктов в жилых домах            │              │                │              │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│5  │  Ремонт инженерного оборудования  │  Зд          │  1281          │  26729,47    │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -промывка и опрессовка систем    │  Зд          │  192           │  5140,99     │           │

│   │  ц/отопления                      │              │                │              │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -котелковое оборудование         │  Кв-р        │  72            │  1272,9      │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -печное оборудование             │  Шт          │  32            │  81          │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  Ремонт внутридомовых систем в    │  Тыс.пог.м   │  29,386        │  20234,58    │           │

│   │  т.ч.:                            │              │                │              │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -холодного водоснабжения         │  Тыс.пог.м   │  4,568         │  3057,25     │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -горячего водоснабжения          │  Тыс.пог.м   │  6,852         │  6265,41     │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -системы отопления               │  Тыс.пог.м   │  12,0          │  7109,55     │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -системы канализации             │  Тыс.пог.м   │  5,966         │  3802,37     │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│6  │  Другие работы:                   │  Тыс.т       │  0,914         │  507,66      │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│   │  -обеспеченность пескосоляной     │              │                │              │           │

│   │  смесью                           │              │                │              │           │

├───┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤

│7  │  Оформление паспортов готовности  │  Шт          │  6308          │              │           │

│   │  жилых домов                      │              │                │              │           │

└───┴───────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┘

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению главы города

Калининграда - мэра города

от 15 мая 2007г. N 1124

План мероприятий по подготовке жилищного

фонда МКП "Муниципальные общежития" к эксплуатации

в зимних условиях в период 2007- 2008г.г.

┌───┬─────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────────────┬──────────────┐

│N  │         Наименование            │     Ед.     │   объем    │    Стоимость         │    Срок      │

│п/п│          мероприятий            │  измерения  │            │      Работ           │ исполнения   │

│   │                                 │             │            │    /тыс.руб./        │              │

│   │                                 │             │            ├───────────┬──────────┤              │

│   │                                 │             │            │  всего    │из бюджета│              │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│1  │Жилищный фонд                    │ Зд/тыс.кв.м │   86/197,9 │  9771,7   │6373,6    │  15.09.07г.  │

│   │в том числе:                     │             │            │           │          │              │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-находящийся   на  обслуживании  │ Зд/тыс.кв.м │            │           │          │              │

│   │муниципальных          жилищных  │             │            │           │          │              │

│   │организаций  и в управлении  по  │             │            │           │          │              │

│   │договорам с мэрией города        │             │            │           │          │              │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-жилищный  фонд ЖСК,  ТСЖ,ЖК  и  │ Зд/тыс.кв.м │            │           │          │              │

│   │др.                              │             │            │           │          │              │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│2  │Ремонт кровель в т.ч.:           │ Зд/тыс.кв.м │   24/8,6   │  5200     │          │  МКП "МО"    │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │Текущий ремонт                   │ Зд/тыс.кв.м │   15/2,12  │  1261,1   │          │  -/-         │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │Капитальный ремонт               │ Зд/тыс.кв.м │   9/6,48   │  3938,9   │  3938,9  │  -/-         │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│3  │Ремонт фасадов                   │ Зд.         │   11       │  2233,0   │          │  -/-         │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-ремонт и окраска                │ Тыс.кв.м    │   1,163    │  1516,0   │  1516,0  │  -/-         │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-герметизация швов               │ Тыс.пог.м   │   2.37     │  575,0    │          │  -/-         │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-утепление                       │ Тыс.кв.м    │   -        │  -        │          │  -/-         │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-ремонт  водосточных   труб   и  │ Тыс.пог.м   │   0,26     │  77,0     │          │  -/-         │

│   │желобов                          │             │            │           │          │              │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-остекление лестничных клеток    │ Тыс.кв.м    │   0,37     │  65,0     │          │  -/-         │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│4  │Ремонт подвальных помещений      │ Зд          │   0,35     │  48,0     │          │  -/-         │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-изоляция трубопроводов          │ Тыс.пог.м   │   0,35     │  48,0     │          │  -/-         │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-ремонт    помещений   тепловых  │ Шт          │   -        │  -        │          │              │

│   │пунктов в жилых домах            │             │            │           │          │              │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│5  │Ремонт инженерного оборудования  │ Зд          │   39       │  1162,1   │          │  МКП "МО"    │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-промывка  и опрессовка  систем  │ Зд          │   1        │  10,0     │          │              │

│   │ц/отопления                      │             │            │           │          │              │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-котелковое оборудование         │ Кв-р        │   2        │  150      │          │  -/-         │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-печное оборудование             │ Шт          │   -        │  -        │          │              │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │Ремонт  внутридомовых систем  в  │ Тыс.пог.м   │   1,67     │  1002,1   │          │  -/-         │

│   │т.ч.:                            │             │            │           │          │              │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-холодного водоснабжения         │ Тыс.пог.м   │   0,8      │  287,0    │          │  -/-         │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-горячего водоснабжения          │ Тыс.пог.м   │            │           │          │              │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-системы отопления               │ Тыс.пог.м   │   0,57     │  543,4    │          │  -/-         │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │-системы канализации             │ Тыс.пог.м   │   0,3      │  171,7    │          │  -/-         │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│6  │Другие работы:                   │ Тыс.т       │   0,1      │  1245,6   │          │  -/-         │

│   │обеспеченность пескосоляной      │             │            │           │          │              │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │смесью                           │             │            │  25,0     │  918,7   │              │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │противопожарные мероприятия      │             │            │  918,7    │          │              │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│   │прочие работы                    │             │            │  327      │          │              │

├───┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤

│7  │Оформление паспортов готовности  │ Шт          │   86/197,9 │           │          │  -/-         │

│   │жилых домов                      │             │            │           │          │              │

└───┴─────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┘

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению главы города

Калининграда - мэра города

от 15 мая 2007г. N 1124

План мероприятий подготовки к работе

в зимних условиях 2007 - 2008 г.г

МУП "Калининградтеплосеть"

┌───┬────────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────┐

│N  │Наименование мероприятий            │ Объем работ          │Ориентировочная     │Срок исполнения│ Примечание, ответственный │

│п/п│                                    │                      │стоимость, тыс.руб. │               │ исполнитель               │

│   │                                    ├───────────┬──────────┼─────────┬──────────┤               │                           │

│   │                                    │ Ед.       │ Количест-│Всего    │ В том    │               │                           │

│   │                                    │ измерения │ во       │         │ числе из │               │                           │

│   │                                    │           │          │         │ бюджета  │               │                           │

├───┴────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────────┼───────────────────────────┤

│Тепловые сети                                                                                       │                           │

├───┬────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────────┼───────────────────────────┤

│1  │Перекладка  участка тепловой сети   │ пог.м.    │ 323      │1492,26  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от ТК 8-8-3 до ТК 8-8-5 по ул.      │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Знойной                             │           │          │         │          │               │                           │

│2  │Перекладка  участка тепловой сети   │ пог.м.    │ 80       │369,6    │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от ТК 8-8-5 до ТК 8-8-7 по ул.      │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Озерова                             │           │          │         │          │               │                           │

│3  │Перекладка  участка тепловой сети   │ пог.м.    │ 180      │677,16   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от ТК 8-8-7 до ж.д. N 3-9 по пер.   │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Северному и врезка на ж.д. N 2-8 по │           │          │         │          │               │                           │

│   │пер. Партизанскому                  │           │          │         │          │               │                           │

│4  │Перекладка  участка т/ сети  от     │ пог.м.    │ 165      │442,86   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │ж.д. N 3-9 по пер Северный до ж.д.  │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │N9-15 по ул. Ракитная               │           │          │         │          │               │                           │

│5  │Перекладка  участка т/ сети  между  │ пог.м.    │ 59       │272,58   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │ж.д. N153 по ул. Горького и   ж.д.  │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │N 150                               │           │          │         │          │               │                           │

│6  │Перекладка  участка тепловой сети   │ пог.м.    │ 68,8     │184,6592 │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от   ж.д. N 141-151 до  ж.д. N 117- │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │139 по ул. Горького                 │           │          │         │          │               │                           │

│7  │Перекладка  участка т/ сети  от     │ пог.м.    │ 110      │508,2    │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │ж.д. N 141-151 до  ж.д. N 165-175   │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │по ул. Горького                     │           │          │         │          │               │                           │

│8  │Участок теплосети от ТК  6-19 до    │ пог.м.    │ 252      │1325,016 │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │ж.д. N 26-32 по ул. Сибирякова      │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│9  │Участок  теплосети  от   ТК 1-34 до │ пог.м.    │ 168      │1284,36  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │ТК 1-34                             │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│10 │Перекладка  участка тепловой сети   │ пог.м.    │ 240      │1834,8   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от   ТК 1-36 доТК 1-37 по ул.       │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Зоологическая-Кирова                │           │          │         │          │               │                           │

│11 │Перекладка  участка тепловой сети   │ пог.м.    │ 185      │972,73   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от   ТК 1-51 доТК 1-51-1 по ул.     │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Чекистов                            │           │          │         │          │               │                           │

│12 │Перекладка  участка тепловой сети   │ пог.м.    │ 169      │635,778  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК 1-36-8  до ТК 1-36-10 по ул. │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Серафимовича                        │           │          │         │          │               │                           │

│13 │Перекладка  участка тепловой сети   │ пог.м.    │ 86       │323,532  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │между ж.д. N 21-31 и N 28-43        │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│14 │Перекладка  участка тепловой сети   │ пог.м.    │ 40       │103,4    │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │между ТК-1 от ЦТП " Нарвская" до    │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │ж.д. N 76                           │           │          │         │          │               │                           │

│15 │Перекладка  участка тепловой сети   │ пог.м.    │ 245      │633,325  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │между ТК-1 от ЦТП " Зеленая" до     │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │ж.д. N 102                          │           │          │         │          │               │                           │

│16 │Перекладка  участка тепловой сети   │ пог.м.    │ 30       │80,52    │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК 1-43-2 до ж.д. N1-7 по ул.   │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Чекистов                            │           │          │         │          │               │                           │

│17 │То же участка т/сети  от ТК 3-41    │пог.м.     │140       │825,44   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │до ТК 3-41-0                        │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│18 │Перекладка  участка тепловой сети   │ пог.м.    │ 122      │327,448  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК 8-6-6 до   ж. д. N  10 - 20  │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │по ул. Калязинской                  │           │          │         │          │               │                           │

│19 │То же  участка тепловой сети  от    │ пог.м.    │ 365      │979,66   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │ж/д N20-26 до дет.сада N50 и ж/д    │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │N70 по ул. Зеленой                  │           │          │         │          │               │                           │

│20 │То же   участка тепловой сети  от   │ пог.м.    │ 126      │311,85   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │ж/д N20-26 до дет.сада N50 и ж/д    │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │N70 по ул. Зеленой                  │           │          │         │          │               │                           │

│21 │То же  участка тепловой сети  от    │ пог.м.    │ 80       │206,8    │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │бывшей котельной  до ж.д.  N 61-65  │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │по ул. Борзова                      │           │          │         │          │               │                           │

│22 │Перекладка  участка тепловой сети   │ пог.м.    │ 70       │180,95   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от ТК 9-7-2 к  ж.д.  N 10-14 по ул. │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Некрасова                           │           │          │         │          │               │                           │

│23 │Перекладка  участка тепловой сети   │ пог.м.    │ 500      │1881     │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от врезки  между  ж.д.  N 84  и N   │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │82   до жилого дома N 57-63 по ул.  │           │          │         │          │               │                           │

│   │К. Маркса                           │           │          │         │          │               │                           │

│24 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 214      │805,07   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК4-29-1 до   ж. д. N 66-76 по  │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │ул. Аксакова                        │           │          │         │          │               │                           │

│25 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 300      │805,20   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от     ж.д. N 66-76   по     до     │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │ж.д. N 37-39  Аксакова-Белибейская  │           │          │         │          │               │                           │

│26 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 139      │522,918  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК 3-47-4-1  доТК 3-47-4-3      │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Пионерская-Грига                    │           │          │         │          │               │                           │

│27 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 100      │258,5    │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК 3-47-4-5 до  ж.д. N35        │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│28 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 40       │103,4    │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК 3-47-4-5 до  ж.д. N42 по ул. │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Грига                               │           │          │         │          │               │                           │

│29 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 226      │850,212  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК3-47-4-3 доТК3-47-4-5 по ул.  │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Пионерской                          │           │          │         │          │               │                           │

│30 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 126      │338,184  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК 3-28-8-4  доТК 3-28-8-6 по   │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │ул. 9 Апреля                        │           │          │         │          │               │                           │

│31 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 52       │139,568  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК 3-28-8-4  до ж.д. N2-5       │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│32 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 360      │3443,616 │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК  В-5 до ТК В-6 по            │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Московскому проспекту               │           │          │         │          │               │                           │

│33 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 162      │434,808  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК 3-28-8-6  до ж.д. N14-16 по  │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │ул. 9 Апреля                        │           │          │         │          │               │                           │

│34 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 148      │397,232  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от ТК 3-31-1 до ж.д. N 48-50 по     │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Литовскому валу                     │           │          │         │          │               │                           │

│35 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 78       │209,352  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от ТК 3-31-1 до ж.д. N 90 -96 по    │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │ул. Фрунзе                          │           │          │         │          │               │                           │

│36 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 238      │638,792  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК 3-47-7-2  до ж.д. N 68-70 по │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │ул. Пионерской                      │           │          │         │          │               │                           │

│37 │Т/С от ТК 1-26 до ТК1-28 по ул.     │ пог.м.    │ 167      │878,086  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │Коммунальной                        │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│38 │Перекладка тепловой сети  на        │ пог.м.    │ 258      │1191,96  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │участке от ТК 1-9   до ТК 1-9-2 по  │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │ул. Колоскова                       │           │          │         │          │               │                           │

│39 │Перекладка тепловой сети  на        │ пог.м.    │ 180      │483,12   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │участке от ТК 1-9-8 до ТК 1-9-10 по │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │ул. Гостиной                        │           │          │         │          │               │                           │

│40 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 74       │389,092  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от ТК 3-23 до ТК 3-23-2 по ул.      │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Шевченко                            │           │          │         │          │               │                           │

│41 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 224      │1034,88  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК 3-13-6 до ТК 3-13-6 -2 по    │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │ул. Мариупольской                   │           │          │         │          │               │                           │

│42 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 80       │214,72   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК 1-4-15-8 до здания адм.      │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │корпуса ДОБ по ул. Дм. Донского     │           │          │         │          │               │                           │

│43 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 204      │942,48   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от  ТК 3-1-6 до ТК 3-1-8  по ул.    │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Буткова                             │           │          │         │          │               │                           │

│44 │Перекладка  тепловой сети на        │ пог.м.    │ 120      │554,4    │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │участке    от ТК 2-36 до ТК 2-37 по │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Ленинскому проспекту                │           │          │         │          │               │                           │

│45 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 410      │1894,2   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от ТК 2-20 до ТК 2-22 по ул. Брамса │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │- Репина                            │           │          │         │          │               │                           │

│46 │Перекладка тепловой сети на         │ пог.м.    │ 260      │978,12   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │участке от ТК 3-13-6-2 до ТК 3-13-6-│           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │6 по ул. Мариупольской              │           │          │         │          │               │                           │

│47 │Перекладка трубопроводов сети ГВС   │ пог.м.    │ 72       │270,864  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от ЦТП "Буткова"                    │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│48 │Перекладка трубопроводов сети ГВС   │ пог.м.    │ 88       │236,192  │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от ЦТП "Буткова"                    │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│49 │Перекладка трубопроводов сети ГВС   │ пог.м.    │ 360      │966,24   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от ЦТП "Буткова"                    │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│50 │Перекладка тепловой сети на участке │ пог.м.    │ 637      │1709,708 │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │от ТК 3-36  до ж/д 19-21  по ул.    │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Пролетарской                        │           │          │         │          │               │                           │

│51 │Переподключение ж.д. N 2 по         │ пог.м.    │ 250      │671      │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │переулку Радистов и N 67б           │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│52 │Перекладка тепловых сетей от ТК 12  │ пог.м.    │ 60       │155,1    │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │до ж.д. N 40 по ул. Белинского      │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│53 │Перекладка тепловых сетей от ТК 12  │ пог.м.    │ 100      │258,5    │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │до ж.д. N 67а  по ул.               │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Красносельской                      │           │          │         │          │               │                           │

│54 │Перекладка тепловых сетей от ТК 24  │ пог.м.    │ 40       │103,4    │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │до ж.д. N 5-7  по ул.               │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Красносельской                      │           │          │         │          │               │                           │

│55 │Перекладка тепловых сетей от ТК 24  │ пог.м.    │ 110      │284,35   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │до ж.д. N88-90  по пр. Победы       │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│56 │Перекладка тепловых сетей от глухой │ пог.м.    │ 32       │82,72    │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │врезки до ж.д. N1-3 по ул.          │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Красносельской                      │           │          │         │          │               │                           │

│57 │Перекладка тепловых сетей от ТК 23  │ пог.м.    │ 48       │124,08   │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │до ТК24 по ул. Красносельской       │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│58 │Перекладка тепловых сетей от ТК 12  │ пог.м.    │ 160      │413,6    │          │август-сентябрь│ Нач. РТС-1 Шарапин Ю.В.   │

│   │до ж.д. N 53 по ул. Белинского      │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│59 │Теплосеть на участке от ТК 5-7-7    │ пог.м.    │ 260      │886,6    │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │доТК 5-7-7-1 по ул. Багратиона      │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│60 │Теплосеть на участке от ТК 5-7-15   │ пог.м.    │ 260      │1367,08  │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │до ТК 5-7-19 по ул. Железнодорожной │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│61 │Теплосеть на уч-ке от ТК 5-5-2 до   │ пог.м.    │ 400      │1073,6   │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │ж/д N 86 по Ленинскому проспекту    │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│62 │Теплосеть на участке от ТК 5-5-2 до │ пог.м.    │ 600      │2257,2   │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │ТК 5-5-6 по ул. Серпуховской        │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│63 │Теплосеть на участке от ЦТП         │ пог.м.    │ 130      │443,3    │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │"Аллея Смелых" до ТК                │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │                                    │           │ 130      │321,75   │          │               │                           │

│64 │Теплосеть на уч-ке от ж/д N 72а  до │ пог.м.    │ 35       │93,94    │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │ТК по ул. Дзержинского              │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │                                    │           │ 35       │90,475   │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 35       │80,85    │          │               │                           │

│65 │Теплосеть на участке от             │ пог.м.    │ 76       │203,984  │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │ЦТП"Черниговская" до ж/д N 31 а,б   │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │по ул.Черниговская, включ. ТК.      │           │          │         │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 76       │188,1    │          │               │                           │

│66 │Теплосеть на уч-ке от ТК до ж/д N   │ пог.м.    │ 100      │268,4    │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │35 по ул. Черниговской              │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │                                    │           │ 50       │123,75   │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 50       │115,5    │          │               │                           │

│67 │Теплосеть на уч-ке от ТК до ж/д N11-│ пог.м.    │ 90       │241,56   │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │17 по Аллее Смелых                  │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │                                    │           │ 45       │116,325  │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 45       │103,95   │          │               │                           │

│68 │Теплосеть на уч-ке от ж/дN108 До    │ пог.м.    │ 50       │134,2    │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │ж/д N 136 по ул. Машиностроительной │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│69 │Теплосеть на уч-ке от ТК 7-9-6 до   │ пог.м.    │ 40       │107,36   │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │ж/д N 164 по ул. Машиностроительной │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│70 │Теплосеть на уч-ке от ТК 7-9-8 до   │ пог.м.    │ 40       │107,36   │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │ж/д N 83 по ул. Батальной           │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│71 │Теплосеть на уч-ке от ТК 7-6-1 до   │ пог.м.    │ 100      │231      │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │филиала школы N27 по ул.            │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Машиностроительной                  │           │          │         │          │               │                           │

│72 │Теплосеть на участке от ТК 7-4-19   │ пог.м.    │ 300      │2701,38  │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │до  ТК 7-4-20 по ул. У. Громовой    │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│73 │Теплосеть на уч-ке от ТК 7-4-4-1 до │ пог.м.    │ 60       │161,04   │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │ж/д N 62 по ул. Самаркандской       │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│74 │Теплосеть на уч-ке от ТК 7-4-4-1 до │ пог.м.    │ 60       │161,04   │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │ж/д N64 по ул.Машиностроительной    │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│75 │Теплосеть на уч-ке от ж/д N 84 до   │ пог.м.    │ 50       │134,2    │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │ж/д N 86 по ул.Машиностроительной   │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│76 │Теплосеть на уч-ке от ЦТП           │ пог.м.    │ 500      │1881     │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │"Флотское"до ж/д N 14 по ул.        │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Павлова                             │           │          │         │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 250      │671      │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 250      │618,75   │          │               │                           │

│77 │Теплосеть на уч-ке от ЦТП           │ пог.м.    │ 200      │536,8    │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │"Армейское"до ж/д N 61 по. Ул.      │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Октябрьской                         │           │          │         │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 40       │99       │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 40       │92,4     │          │               │                           │

│78 │Теплосеть на уч-ке от ж/д N58 до    │ пог.м.    │ 120      │297      │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │ж/д N60 по ул. Л. Шевцовой          │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │                                    │           │ 60       │138,6    │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 60       │36,96    │          │               │                           │

│79 │Теплосеть на уч-ке от ж/д N 102     │ пог.м.    │ 60       │161,04   │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │до ж/д N 68 по ул. О. Кошевого - Л. │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Шевцовой                            │           │          │         │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 30       │77,55    │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 30       │69,3     │          │               │                           │

│80 │Теплосеть на уч-ке от ж/д N 40 до   │ пог.м.    │ 40       │107,36   │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │ж/дN 42 по ул. О. Кошевого          │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │                                    │           │ 20       │53,68    │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 20       │49,5     │          │               │                           │

│81 │Теплосеть на уч-ке от ж/д N 25 до   │ пог.м.    │ 80       │272,8    │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │ж/д N 27 по ул. У. Громовой -       │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Интернациональной                   │           │          │         │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 40       │107,36   │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 40       │99       │          │               │                           │

│82 │Теплосеть на уч-ке к ж/д N 1-11 по  │ пог.м.    │ 80       │214,72   │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │пер. Трамвайному                    │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│83 │Теплосеть на уч-ке от ЦТП "У        │ пог.м.    │ 40       │150,48   │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │Громовой 59а"                       │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │до ж/д N 42                         │           │          │         │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 60       │161,04   │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 100      │268,4    │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 100      │247,5    │          │               │                           │

│84 │Теплосеть на уч-ке от ЦТП "У        │ пог.м.    │ 100      │376,2    │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │Громовой 59а" до ж/д N 58           │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │                                    │           │ 50       │188,1    │          │               │                           │

│   │                                    │           │ 50       │134,2    │          │               │                           │

│85 │Участок тепловых сетей от ТК 10-20  │ пог.м.    │ 248      │1900     │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │до ЦТП "Карбышева"                  │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│86 │замена участков металлоконструкций, │ пог.м.    │ 900      │553,608  │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │усиление, окраска (Несущие          │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │эстакады в местах пересечения       │           │          │         │          │               │                           │

│   │магистральных тепловых сетей с      │           │          │         │          │               │                           │

│   │железнодорожным полотном            │           │          │         │          │               │                           │

│87 │Восстановление строительных         │ пог.м.    │          │980,5    │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │конструкций тепловых камер          │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│88 │Участок теплосети от ТК 9-1-17до ТК │ пог.м.    │ 400      │1848     │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │9-1-19 с Ф 150 на Ф 200 по ул.      │           │          │         │          │2007 г.        │                           │

│   │Островского                         │           │          │         │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │                                    │           │ 17045,8  │62743,38 │          │               │                           │

├───┴────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│Центральные тепловые пункты                                              │          │               │                           │

├───┬────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│1  │Капитальный ремонт с заменой        │ пог.м.    │ 1        │ 2800    │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │теплообменников,ЦТП"Южный бульвар"  │           │          │         │          │               │                           │

│2  │Капитальный ремонт с установкой 7   │ пог.м.    │ 1        │ 2500    │          │август-сентябрь│ подрядная организация     │

│   │модульных тепловых пунктов,         │           │          │         │          │               │                           │

│   │ЦТП"Борзова-Ломоносова"             │           │          │         │          │               │                           │

│   │ремонт  инженерного оборудования    │           │ 1        │ 576     │          │               │                           │

│3  │Т.П.Красная,136                     │           │          │         │          │               │                           │

├───┴────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ итого:                                 │           │          │ 5876    │          │               │                           │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ Районные Тепловые станции  и  СР       │           │          │         │          │               │                           │

├───┬────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 1 │ РТС "Северная"                     │           │          │         │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ 1.Ремонт мазутного хозяйства       │  м        │  600     │800      │          │Сентябрь       │   Начальник РТС           │

│   │ станции с заменой мазутопроводов.  │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 2.Реконструкция узла учета         │  узл      │  4       │250      │          │Июль           │   Начальник РТС           │

│   │ тепловой энергии I и IV            │           │          │         │          │               │   Начальник               │

│   │ тепломагистралям.                  │           │          │         │          │               │   КИПиА                   │

│   │ 3.Ремонт очистных сооружений.      │  шт       │  1       │500      │          │Сентябрь       │   Начальник РТС           │

│   │ 4.Замена питательных насосов ЦНСГ- │  шт       │  2       │500      │          │Сентябрь       │   Начальник РТС           │

│   │ 60-198 на насосы "Грундфос".       │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 5.Ремонт водогрейных котлов N 5;   │  шт       │  3       │900      │          │Сентябрь       │   Начальник РТС           │

│   │ 6; 8                               │           │          │         │          │               │                           │

│   │ замена запорной арматуры.          │           │          │         │          │               │   Начальник РТС           │

│   │ 6.Ремонт мазутного резервуара N4   │  шт       │  1       │450      │          │Август         │   Начальник РТС           │

│   │ 7.Ремонт электродвигателя СН N5    │  шт       │  1       │100      │          │Сентябрь       │   Гл. энергетик           │

│   │ итого                              │           │          │3500     │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 2 │ РТС "Восточная"                    │           │          │         │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ 1.Капитальный ремонт газоходов и   │  шт       │  2       │1500     │          │Сентябрь       │   Начальник РТС           │

│   │ бункеров КВГМ 50-150 N2 с заменой  │           │          │         │          │               │                           │

│   │ изоляции.                          │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 2.Замена трубопроводов подачи      │  м        │  487     │950      │          │Сентябрь       │   Начальник РТС           │

│   │ химочищенной воды с ХВП на         │           │          │         │          │               │                           │

│   │ деаэраторы.                        │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 3.Замена подпиточных насосов.      │  шт       │  2       │100      │          │Август         │   Начальник РТС           │

│   │ 4.Ремонт линии пенотушения         │  м        │  210     │150      │          │Сентябрь       │   Начальник РТС           │

│   │ мазутных  резервуаров.             │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 5.Ремонт Nа-катионитовых фильтров  │  шт       │  4       │500      │          │Март           │   Начальник РТС           │

│   │ с заменой сульфоугля на            │           │          │         │          │               │   Нач.                    │

│   │ ионообменную смолу.                │           │          │         │          │               │   химлаборатории          │

│   │ 6.Замена запорной арматуры         │  шт       │  2       │80       │          │Июль           │   Начальник РТС           │

│   │ сетевого насоса N1 Д400 Ру25.      │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 7.Ремонт узла учета водопровода.   │  шт       │  1       │100      │          │Август         │   Начальник РТС           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │                                    │           │          │3380     │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 3 │ РТС "Балтийская"                   │           │          │         │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ 1.Ремонт тепловой изоляции         │  м        │  200     │400      │          │Сентябрь       │   Начальник РТС           │

│   │ трубопроводов котельной.           │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 2.Замена клапанов редуционной      │  шт       │  2       │200      │          │Сентябрь       │   Начальник РТС           │

│   │ установки.                         │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 3.Монтаж регуляторов перелива.     │  шт       │  4       │300      │          │Сентябрь       │   Начальник РТС           │

│   │ 4.Замена трубопроводов продувки    │  м        │  25      │120      │          │Июль           │   Начальник РТС           │

│   │ котлов N1, N2.                     │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 5.Замена задвижки сетевого насоса  │           │          │         │          │               │                           │

│   │ СН N1                              │  шт       │  1       │50       │          │Июль           │   Начальник РТС           │

│   │ 6.Ремонт сетевых подогревателей    │  шт       │  6       │250      │          │Август         │   Начальник РТС           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │                         итого      │           │          │ 1320    │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 4 │ РТС "Дюнная"                       │           │          │         │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ 1.Замена сетевого подогревателя    │  шт       │  2       │450      │          │Июнь           │   Начальник РТС           │

│   │                                    │           │          │         │          │               │   Главный инженер         │

│   │ 2.Окончание монтажа, пуско-        │  кот      │  1       │1800     │          │Февраль        │   Начальник РТС           │

│   │ наладочные работы парового котла   │           │          │         │          │               │   Главный инженер         │

│   │ ДЕ 25/14.                          │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 3.Замена Nа-катионитовых фильтров  │  шт       │  2       │1100     │          │Август         │   Начальник РТС           │

│   │ I ступени.                         │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 4.Изготовление и монтаж            │  шт       │  1       │1450     │          │Сентябрь       │   Начальник РТС           │

│   │ деаэратора.                        │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 5.Замена питательного насоса ЦНСГ- │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 60-198.                            │  шт       │  1       │200      │          │Июнь           │   Начальник РТС           │

│   │ 6.Замена питательной линии от      │           │          │         │          │               │                           │

│   │ питательных насосов до             │  м        │  200     │200      │          │Июль           │   Начальник РТС           │

│   │ экономайзеров.                     │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 7.Замена сетевого насоса.          │  шт       │  1       │200      │          │Август         │   Начальник РТС           │

│   │ 8.Ремонт дымовой трубы.            │  шт       │  1       │900      │          │Май            │   Начальник РТС           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ итого:                             │           │          │6300     │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 5 │ РТС "Заводская"                    │           │          │         │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ 1.Замена трубопроводов от          │  м        │  150     │250      │          │Сентябрь       │   Начальник РТС           │

│   │ деаэратора к подпиточным насосам.  │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 2.Изготовление и монтаж            │  шт       │  1       │200      │          │Август         │   Начальник РТС           │

│   │ охладителей выпара.                │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 3.Замена пароводяных               │  шт       │  2       │700      │          │Сентябрь       │   Начальник РТС           │

│   │ подогревателей ПП 1-53-400 - 2 шт. │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 4. Ремонт парового котла ДКВР      │  шт       │  1       │120      │          │Август         │   Начальник РТС           │

│   │ 20/13 N1 с заменой                 │           │          │         │          │               │                           │

│   │ предохранительных клапанов.        │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 5.Замена конденсатопроводов от     │  м        │  200     │300      │          │Август         │   Начальник РТС           │

│   │ сетевых подогревателей до          │           │          │         │          │               │                           │

│   │ деаэратора.                        │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 6.Замена солевых насосов и         │           │          │200      │          │Сентябрь       │   Начальник               │

│   │ трубопроводов подачи солевого      │           │          │         │          │               │   РТС                     │

│   │ раствора.                          │           │          │         │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ итого                              │           │          │1770     │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 6 │ РТС "Красная"                      │           │          │         │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ Ремонт химводоподготовительной     │           │          │2500     │          │Сентябрь       │   Главный                 │

│   │ установки с увеличением произво-   │           │          │         │          │               │   инженер                 │

│   │ дительности                        │           │          │         │          │               │   Начальник РТС           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ итого                              │           │          │2500     │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 7 │ СР "Прибрежный"                    │           │          │         │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ 1.Ремонт химводоподготовки с       │           │          │1100     │          │Август         │   Начальник СР            │

│   │ заменой Nа-катионитовых фильтров Д │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 2600,         Д 1500.              │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 2.Замена питательного насоса       │           │          │150      │          │Август         │   Начальник СР            │

│   │ паровых котлов ЦНСГ 60-198.        │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 3.Ремонт крыши, замена окон здания │           │          │800      │          │Сентябрь       │   Начальник СР            │

│   │ котельной.                         │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 4.Перекладка тепловых сетей и      │           │          │2300     │          │Октябрь        │   Начальник СР            │

│   │ сетей ГВС на предъизолированные    │           │          │         │          │               │                           │

│   │ трубы Д150, L=450м.                │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 5.Усиление опор конструкций        │           │          │200      │          │Август         │   Начальник СР            │

│   │ деаэратора                         │           │          │         │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ итого                              │           │          │4550     │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 8 │ Котельная по ул.А.Невского,90      │           │          │         │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ 1.Замена водогрейного котла ТВГ-   │           │          │320      │          │Февраль        │   Главный инженер         │

│   │ 1,5 N1.                            │           │          │         │          │               │   Начальник РТС           │

│   │ 2.Ремонт парового теплообменника   │           │          │60       │          │Август         │   Начальник РТС           │

│   │ ГВС.                               │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 3.Установка сетевого насоса.       │           │          │120      │          │Июль           │   Начальник РТС           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ итого                              │           │          │500      │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 9 │ СР "Космодемьянский"               │           │          │         │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ 1.Ремонт мазутной насосной         │           │          │350      │          │Сентябрь       │   Начальник СР            │

│   │ станции.                           │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 2.Замена сетевого насоса в         │           │          │90       │          │Август         │   Начальник СР            │

│   │ котельной по ул.Алтайская, 1.      │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 3.Перекладка тепловых сетей по     │           │          │1500     │          │Октябрь        │   Начальник СР            │

│   │ ул.Карташова, Алданская Д100.      │           │          │         │          │               │                           │

│   │ 4.Изоляция тепловых сетей.         │           │          │200      │          │Август         │   Начальник СР            │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ Итого                              │           │          │2140     │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │ Всего                              │           │          │         │          │               │                           │

│   │ по станциям и СР:                  │           │          │25960    │          │               │                           │

├───┴────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ Квартальные котельные                  │           │          │         │          │               │                           │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│       Октябрьский район                │           │          │         │          │               │                           │

├───┬────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 1 │   Косогорная,2                     │  шт       │  1       │  100    │          │      май      │      Зам.начальника       │

│   │   Кап.ремонт котла "Универсал-5"  с│           │          │         │          │               │      ПРСиК   по           │

│   │   заменой    секций,   обвязки,    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│   │   ремонтом арматуры                │           │          │         │          │               │                           │

│ 2 │   Минина Пожарского,3А             │  шт       │  1       │  110    │          │      июнь     │      Зам.начальника       │

│   │   Кап.ремонт котла "Универсал-5" с │           │          │         │          │               │      ПРСиК по             │

│   │   заменой секций, обвязки, арматуры│           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 3 │   Мира 37/39                       │  шт       │  1       │  160    │          │      май-     │                           │

│   │   Замена котла "КВС-0,5" ВК N1     │           │          │         │          │      июнь     │      Начальник            │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

│ 4 │   пос.Прегольский                  │  шт       │  1       │  300    │          │      июль     │                           │

│   │   Замена котла  "НИИСТУ-5" на "КВС-│           │          │         │          │               │      Начальник            │

│   │   41Т"                             │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

│ 5 │   пр.Победы,105                    │           │  1       │  100    │          │      август   │      Зам.начальника       │

│   │   Кап.ремонт котла "Универсал-5    │  шт       │          │         │          │               │      ПСРиК по             │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 6 │   пр.Победы,117                    │  шт       │  1       │  100    │          │      июль     │      Зам.начальника       │

│   │    Кап.ремонт котла "Универсал-6"  │           │          │         │          │               │      ПСРиК по             │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 7 │   Пр.Победы,201            Замена  │  шт       │  1       │  450    │          │      май      │      Начальник            │

│   │   дымовой трубы                    │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

│ 8 │   Радищева, 100                    │  шт       │  1       │  100    │          │      август   │      Зам.начальника       │

│   │   Кап.ремонт котла "Универсал-5"   │           │          │         │          │               │      ПСРиК по             │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 9 │   Радищева.80                      │  шт       │  1       │  110    │          │      сентябрь │                           │

│   │   Замена  ВК "Универсал-6М"        │           │          │         │          │               │      Начальник            │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

│ 10│   Сержанта Мишина,24               │  шт       │  1       │  80     │          │      август   │      Начальник            │

│   │   Замена котла ВКN2 "КЧМ"          │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

│ 11│   Тенистая Аллея, 38  Замена котла │  шт       │  1       │  300    │          │      апрель   │      Начальник            │

│   │   ВК N4 "КВС-0,8"                  │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

├───┴────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│       Ленинградский район              │           │          │         │          │               │                           │

├───┬────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 12│   Ал.Невского,188    Замена котла  │  шт       │  1       │  300    │          │      апрель   │      Мастер               │

│   │   "КВС-0,8" ВК N5                  │           │          │         │          │               │      участка по           │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 13│   Гагарина,27                      │  шт       │  1       │  200    │          │      май-     │      Мастер               │

│   │   Замена котла ВКN2 "Универсал-6"  │           │          │         │          │      июнь     │      участка по           │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 14│   Грибоедова,8   Кап.ремонт дымовой │  шт       │  1       │  250    │          │      июнь     │      Начальник            │

│   │   трубы Д462 мм                    │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

│ 15│   Потемкина,2                      │  шт       │  2       │  100    │          │      январь-  │      Начальник            │

│   │   Кап.ремонт ВК N1,2 "Минск-1"     │           │          │         │          │      февраль  │      ПСРиК                │

│ 16│   Танковая,4                       │  шт       │  1       │  100    │          │      июнь     │      Мастер               │

│   │   Кап.ремонт котла "Универсал-5"   │           │          │         │          │               │      участка по           │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 17│   Тельмана,9                       │  шт       │  1       │  100    │          │      июль     │      Мастер               │

│   │   Кап.ремонт ВК "2 "Универсал-6"   │           │          │         │          │               │      участка по           │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 18│   Чувашская,11                     │  шт       │  1       │  330    │          │      февраль  │      Начальник            │

│   │   Замена  "КВДР-2" на  КВС-0,7,    │           │          │         │          │      апрель   │      ПСРиК                │

│   │   кап.ремонт  в/подогревателя      │           │          │         │          │               │                           │

├───┴────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│       Балтийский район                 │           │          │         │          │               │                           │

├───┬────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 19│   Восточная,29  Замена котла ВК N4 │  шт       │  1       │  300    │          │      сентябрь │      Начальник            │

│   │   "ТВГ-1,5"                        │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

│ 20│   Киевская,103                     │  шт       │  2       │  600    │          │      июнь     │      Начальник            │

│   │   Замена ВКN2,6 "Ниисту" на "КВС-  │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

│   │   4Т",  "КВС-31"                   │           │          │         │          │               │                           │

│ 21│   Киевская,141                     │  шт       │  1       │  300    │          │      апрель   │      Мастер               │

│   │   Замена водоподогревателя         │           │          │         │          │               │      участка по           │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 22│   Летняя,50а                       │  шт       │  1       │  300    │          │      май      │      Начальник            │

│   │   Замена котла "КВДР-100"          │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

│ 23│   П.Морозова,115                   │  шт       │  2       │  600    │          │      июль     │      Начальник            │

│   │   Замена котла ВКN5,6 "КВС-06"     │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

│ 24│   П.Морозова,5                     │  шт       │  1       │  390    │          │      май      │      Начальник            │

│   │   Замена котла ВК N6 "КВС-0,8",    │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

│   │   замена водоподогревателя         │           │          │         │          │               │                           │

│ 25│   Суворова,47                      │  шт       │  1       │  384    │          │      сентябрь │      Начальник            │

│   │   Кап. ремонт дымовой трубы с      │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

│   │   установкой искрогасителя         │           │          │         │          │               │                           │

│ 26│   Тихорецкая,32                    │  шт       │  1       │  300    │          │      август   │      Начальник            │

│   │   Замена ВК N7 "ТВГ-1,5"           │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

├───┴────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│       Московский район                 │           │          │         │          │               │                           │

├───┬────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 27│   Аллея Смелых,154                 │  шт       │  1       │  100    │          │      апрель   │      Зам.начальника       │

│   │   Кап.ремонт ВК N3"Универсал-6"    │           │          │         │          │               │      по ремонту           │

│ 28│   Емельянова,156                   │  шт       │  1       │  100    │          │      март     │      Зам.начальника       │

│   │   Кап.ремонт ВК N1 "Универсал-6"   │           │          │         │          │               │      по ремонту           │

│ 29│   Емельянова,88                    │  шт       │  1       │  370    │          │      май      │      Зам.начальника       │

│   │   Замена котла ВК N1 "КВС-0,8",    │           │          │         │          │               │      по ремонту           │

│   │   переустановка водоподогревателя  │           │          │         │          │               │                           │

│ 30│   Земнухова,80                     │  шт       │  1       │  80     │          │      июнь     │      Зам.начальника       │

│   │   Замена водоподогревателя         │           │          │         │          │               │      по ремонту           │

│ 31│   Солнечногорская,59               │  шт       │  1       │  350    │          │      апрель   │      Начальник            │

│   │   Замена дымовой трубы             │           │          │         │          │               │      ПСРиК                │

│ 32│   Солнечногорская,59б              │  шт       │  2       │  600    │          │      май      │      Мастер               │

│   │   Замена ВК N3,4 "ЕВС-0,8"         │           │          │         │          │               │      участка по           │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 33│   ЮВС-2 Борисово                   │  шт       │  2       │  300    │          │      август   │      Зам.начальника       │

│   │   Замена ВК N1,2 "КВС-0,8"         │           │          │         │          │               │      по ремонту           │

├───┴────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│       Центральный район                │           │          │         │          │               │                           │

├───┬────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 34│   Грекова,11                       │  шт       │  1       │  100    │          │      май      │      Мастер               │

│   │   Кап.ремонт ВК N1 "Универсал-6"   │           │          │         │          │               │      участка по           │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 35│   Грекова,3                        │  шт       │  1       │  100    │          │      июнь     │      Мастер               │

│   │   Кап.ремонт ВК N3 "Универсал-4"   │           │          │         │          │               │      участка по           │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 36│   К.Маркса,50                      │  шт       │  1       │  100    │          │      март     │      Мастер               │

│   │   Кап.ремонт ВКN2 "Универсал-5"    │           │          │         │          │               │      участка по           │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 37│   Каштановая,68                    │  шт       │  1       │  100    │          │      апрель   │      Зам.начальника       │

│   │   Кап.ремонт ВК N2 "КЧ-1"          │           │          │         │          │               │      по ремонту           │

│ 38│   Каштановая,93                    │  шт       │  1       │  100    │          │      апрель   │      Зам.начальника       │

│   │   Кап.ремонт ВК N2 "Универсал-6"   │           │          │         │          │               │      по ремонту           │

│ 39│   Пр.Мира,69                       │  шт       │  1       │  30     │          │      май      │      Мастер               │

│   │   Замена котла "Стребель"на "КЧМ"  │           │          │         │          │               │      участка по           │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 40│   Пр.Мира,78                       │  шт       │  1       │  40     │          │      апрель   │      Мастер               │

│   │   Кап.ремонт котла ВКN2 "КЧ-1"     │           │          │         │          │               │      участка по           │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 41│   Офицерская,15                    │  шт       │  1       │  100    │          │      сентябрь │      Мастер               │

│   │   Кап.ремонт  ВК N2 "Универсал-6"  │           │          │         │          │               │      участка по           │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 42│   Чайковского,31                   │  шт       │  1       │  100    │          │      сентябрь │      Мастер               │

│   │   Кап.ремонт ВК N1 "Универсал-5"   │           │          │         │          │               │      участка по           │

│   │                                    │           │          │         │          │               │      ремонту              │

│ 43│   Чайковского,38                   │  шт       │  2       │  290    │          │      март     │      Зам.начальника       │

│   │   Замена ВК N2 "КВС-0,6",          │           │          │         │          │               │      по ремонту           │

│   │   кап. ремонт ВК N1 "КЧ"           │           │          │         │          │               │                           │

│ 44│   Чкалова,29                       │  шт       │  1       │  370    │          │      февраль  │      Зам.начальника       │

│   │   Монтаж ВК N4 "Универсал-6",      │           │          │         │          │               │      по ремонту           │

│   │   замена водоподогревателя         │           │          │         │          │               │                           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│   │   Итого в том числе :  капитальный │           │          │  9794   │          │               │                           │

│   │   ремонт 19 котлов, замена 27      │           │          │         │          │               │                           │

│   │   котлов                           │           │          │         │          │               │                           │

├───┴────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│       Закрытие нерентабельных котельных│           │          │         │          │               │                           │

├───┬────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│ 1 │   Пр.Победы,45                     │  шт       │  1       │  400    │          │      Апрель-  │      Начальник            │

│   │   Прокладка тепловой сети, монтаж  │           │          │         │          │      май      │      ПСРиК                │

│   │   ТП с подключением к ТЭЦ-1        │           │          │         │          │               │                           │

│ 2 │   ул.Дзержинского,80               │  шт       │  1       │  300    │          │      Апрель-  │      Начальник            │

│   │   Прокладка тепловой сети, монтаж  │           │          │         │          │      август   │      ПСРиК                │

│   │   ТП с подключением к РТС "Дюнной" │           │          │         │          │               │                           │

│ 3 │   Ул.Дзержинского,75               │  шт       │  1       │  5200   │          │      Апрель-  │      Начальник            │

│   │   Прокладка тепловой сети, монтаж  │           │          │         │          │      август   │      ПСРиК                │

│   │   ТП с подключением к РТС "Дюнной" │           │          │         │          │               │                           │

│ 4 │   Фрунзе,31                        │  шт       │  1       │  720    │          │      Май-     │      Начальник            │

│   │   Прокладка тепловой сети, монтаж  │           │          │         │          │      июль     │      ПСРиК                │

│   │   ТП с подключением к РТС          │           │          │         │          │               │                           │

│   │   "Восточной"                      │           │          │         │          │               │                           │

│ 5 │   Советский проспект,67, 76        │  шт       │  2       │  630    │          │      Июль-    │      Начальник            │

│   │   прокладка теплосети , монтаж ТП с│           │          │         │          │      сентябрь │      ПСРиК                │

│   │   подключением к РТС "Северной"    │           │          │         │          │               │                           │

│   │   Итого по закрытию 6 котельных    │           │  6       │  7250   │          │               │                           │

└───┴────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────────┴───────────────────────────┘

Всего по плану мероприятий подготовки

к работе в зимних условиях 2007 - 2008 гг     тыс.руб.           111896,38

в том числе:

Тепловые сети в 1 Д - 17,046 км               тыс.руб.           62743,38

2 ЦТП                                         тыс.руб.           5879,00

6  РТС и 2  СР                                тыс.руб.           25960,00

Квартальные котельные                         тыс.руб.           9794,00

Закрытие 6 котельных                          тыс.руб            7520,00

Мероприятия по подготовке МКП "ЖКХ "Чкаловск" к работе

в зимних условиях 2007-2008 г.г.

┌────┬──────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────────────┬───────────────┐

│N   │                          │ Объем работ   │               │                          │  Примечание   │

│п/п │Наименование мероприятий  ├───────┬───────┤Ориентировочная│Срок исполнения           │ответственный  │

│    │                          │ед.изм.│ кол-во│ст-ть, тыс.руб.│                          │ исполнитель   │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│    │        Котельная         │       │       │               │                          │               │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│    │Ремонт котлов ДКВР        │ шт    │  4    │  2500         │  15.10.07 г.             │МКП "ЖКХ       │

│    │10/13;                    │       │       │               │                          │"Чкаловск"     │

│    │ДЕ 25/14                  │       │       │               │                          │               │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│ 2. │Перекладка обмуровки      │ шт    │  1    │  1900         │  11.07 г.                │  СРЛК         │

│    │котла ДКВР 10/13          │       │       │               │                          │Термоизола С   │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│ 3. │Ремонт вспомогательного   │ шт    │  15   │               │                          │МКП "ЖКХ       │

│    │оборудования котлов:      │       │       │               │                          │"Чкаловск"     │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│    │-экономайзер              │ шт    │  4    │  200          │                          │               │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│    │-   ДС                    │ шт    │  4    │  400          │  15.10.07 г.             │               │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│    │-   ДВ                    │ шт    │  4    │  200          │                          │               │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│    │-   диаэраторы            │ шт    │  3    │  100          │                          │               │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│ 4. │Ремонт блока ХВО          │       │       │               │                          │  МКП "ЖКХ     │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│    │-натрикатионитовый        │ шт    │  5    │  1500         │  15.10.07 г.             │"Чкаловск"     │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│    │-ремонт арматуры          │ шт    │  60   │               │                          │               │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│ 5. │Ремонт бойлеров           │ шт    │  8    │  100          │  15.10.07 г.             │  МКП "ЖКХ     │

│    │                          │       │       │               │                          │  "Чкаловск"   │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│ 6. │Ремонт  трубопроводов   в │       │       │               │                          │               │

│    │пределах котлов ф  от  57 │ м/п   │  200  │  150          │  15.10.07 г.             │  МКП "ЖКХ     │

│    │мм до  ф133 мм            │       │       │               │                          │"Чкаловск"     │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│    │ИТОГО:                    │       │       │  7050         │                          │               │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│    │Тепловые сети             │       │       │               │                          │               │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│ 1. │Замена изношенных         │ м/п   │  400  │  270          │  15.10.07 г.             │  МКП "ЖКХ     │

│    │магистральных т/проводов  │       │       │               │                          │"Чкаловск"     │

│    │тепловых сетей ф 273 мм   │       │       │               │                          │               │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│ 2. │Замена внутридомовых      │ м/п   │  300  │  185          │  15.10.07 г.             │  МКП "ЖКХ     │

│    │сетей                     │       │       │               │                          │"Чкаловск"     │

│    │ф от 89 до ф 133 мм       │       │       │               │                          │               │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│ 3. │Ремонт ЦТП                │ шт    │  1    │  50           │  15.10.07 г.             │  МКП "ЖКХ     │

│    │                          │       │       │               │                          │"Чкаловск"     │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│ 4. │Ремонт ТП                 │ шт    │  34   │  120          │  15.10.07 г.             │  МКП "ЖКХ     │

│    │                          │       │       │               │                          │"Чкаловск"     │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│ 5. │Ремонт ГВС пос. Чкаловск  │ м/п   │  260  │  60           │  15.10.07 г.             │  МКП "ЖКХ     │

│    │                          │       │       │               │                          │"Чкаловск"     │

├────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤

│    │ИТОГО:                    │       │       │  685          │                          │               │

└────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────────────┴──────────────────────────┴───────────────┘

ВСЕГО по тепловому хозяйству:119631,38 мероприятия по  подготовке

к осенне-зимнему периоду 2007-2008г.г. будут выполнены собственными

силами предприятий при наличии финансовых средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению главы города

Калининграда - мэра города

от 15 мая 2007г. N 1124

┌──────┬─────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────┬────────────────┐

│   N  │       Наименование мероприятий      │ Объем работ │ Ориентировочная │    Срок     │     Примечание │

│  п/п │                                     │             │   ст-ть. тыс.   │ исполнения  │   ответственный│

│      │                                     │             │      руб.       │             │    исполнитель │

│      │                                     ├──────┬──────┼────────┬────────┤             │                │

│      │                                     │ Ед.  │ кол- │ Всего  │ в т.ч. │             │                │

│      │                                     │ изм. │  во  │        │   из   │             │                │

│      │                                     │      │      │        │ бюджета│             │                │

├──────┴─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────────┤

│Водоснабжение:                              │      │      │        │        │             │                │

├──────┬─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────────┤

│  1   │ Капитальный ремонт сооружений и     │ ст.  │ 4    │2000,00 │ 0,00   │ 2-3 кв.     │  ЦВС, ЮВС-2,   │

│      │ технологического оборудования       │      │      │        │        │             │  ВВС, ВНС 3-4  │

│      │ водопроводных станций               │      │      │        │        │             │  подъема       │

│      │                                     │      │      │        │        │             │  МУП КХ        │

│      │                                     │      │      │        │        │             │  "Водоканал" и │

│      │                                     │      │      │        │        │             │  подрядная     │

│      │                                     │      │      │        │        │             │  организация   │

├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────────┤

│  2   │ Капитальный ремонт водопроводных    │ п.м  │ 1000 │32344,77│10000,00│декабрь 2006-│  водовод сырой │

│      │ сетей                               │      │      │        │        │ 2 кв.2007г. │воды от ЮВС-2 до│

│      │                                     │      │      │        │        │             │  ЦВС           │

│      │                                     │      │      │        │        │             │  ОАО "6-ЭОПТР" │

├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────────┤

│      │ Водоотведение                       │      │      │        │        │             │                │

├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────────┤

│  3   │ Капитальный ремонт сооружений и     │ ст.  │ 5    │ 200,00 │ 0,00   │ 2-3 кв.     │  КНС-1, КНС-5  │

│      │ технологического оборудования       │      │      │        │        │             │  МУП КХ        │

│      │ канализационных станций             │      │      │        │        │             │  "Водоканал" и │

│      │                                     │      │      │        │        │             │  подрядная     │

│      │                                     │      │      │        │        │             │  организация   │

├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────────┤

│  4   │ Капитальный ремонт канализационных  │ п.м. │ 3200 │1230,74 │ 0,00   │ 1кв.        │  главный       │

│      │ сетей (проектирование)              │      │      │        │        │             │канализационный │

│      │                                     │      │      │        │        │             │  коллектор     │

│      │                                     │      │      │        │        │             │  подрядная орг.│

├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────────┤

│      │ Всего:                              │      │      │ 35775,5│ 10000,0│             │                │

└──────┴─────────────────────────────────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────────┴────────────────┘

План мероприятий МУП КХ "Водоканал" к работе в зимних условиях 2007-2008 г.

┌────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬────────┬──────────────┬────────────────┐

│       Сети водопровода Чкаловск            │      │      │        │              │                │

├──────┬─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────────┼────────────────┤

│  1.  │Замена вводов в дома: ул.Калинина,   │ м/п  │350   │ 100    │ 01.07.07 г.  │ МКП "ЖКХ       │

│      │ул.Лукашева, ул.Калачева             │      │      │        │              │ "Чкаловск"     │

├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────────┼────────────────┤

│  2.  │Замена изношенных участков           │ м/п  │130   │ 220    │ 01.07.07 г.  │ МКП "ЖКХ       │

│      │водопроводных сетей ф 50мм,          │      │----  │        │              │ "Чкаловск"     │

│      │100 мм                               │      │80    │        │              │                │

├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────────┼────────────────┤

│  3.  │Ремонт водоподъемных труб с заменой  │ шт   │3     │ 100    │ 01.07.07 г.  │ МКП "ЖКХ       │

│      │насосов                              │      │      │        │              │ "Чкаловск"     │

├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────────┼────────────────┤

│  4.  │Ремонт внутридомовых сетей           │ м/п  │296   │ 196    │ 01.07.07 г.  │ МКП "ЖКХ       │

│      │водопровода ф15-76 мм                │      │      │        │              │ "Чкаловск"     │

├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────────┼────────────────┤

│      │ИТОГО:                               │      │      │ 616    │              │                │

├──────┴─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────────┼────────────────┤

│       Канализационные сети                 │      │      │        │              │                │

├──────┬─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────────┼────────────────┤

│  1.  │ Ремонт канализационных колодцев     │ шт   │12    │ 80     │ 01.09.07 г.  │ МКП "ЖКХ       │

│      │                                     │      │      │        │              │ "Чкаловск"     │

├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────────┼────────────────┤

│  2.  │Ремонт фекальных насосов             │ шт   │2     │ 170    │ 01.06.07 г.  │ МКП "ЖКХ       │

│      │СД 160/40                            │      │      │        │              │ "Чкаловск"     │

├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────────┼────────────────┤

│  3.  │Замена канализационных труб          │ м/п  │90    │ 46     │ 01.07.07 г.  │ МКП "ЖКХ       │

│      │                                     │      │      │        │              │ "Чкаловск"     │

├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────────┼────────────────┤

│  4.  │Модернизация  ЦКНС пос.Чкаловск      │ шт   │3     │ 3500   │ 01.12.07 г.  │ ООО            │

│      │                                     │      │      │        │              │ "Ремжилстрой"  │

├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────────┼────────────────┤

│      │ИТОГО:                               │      │      │ 3796   │              │                │

├──────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────────────┼────────────────┤

│      │Всего Водоканал+Чкаловск             │      │      │ 40187,5│              │                │

└──────┴─────────────────────────────────────┴──────┴──────┴────────┴──────────────┴────────────────┘

Мероприятия  по  подготовке  МКП  ЖКХ  "Чкаловск" будут выполнены

собственными силами при наличии финансовых средств.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2007 год

┌───┬──────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────┐

│N  │Наименование мероприятий  │ Объем работ  │Ориентировочная стоимость,  │  Срок  │  Примечание,  │

│п/п│                          │              │        тыс.руб.            │ испол- │ ответственный │

│   │                          ├───────┬──────┼──────────┬─────────────────┤ нения  │ исполнитель   │

│   │                          │  Ед.  │Коли- │Всего     │  В том числе из │        │               │

│   │                          │измере-│чест- │          │      бюджета    │        │               │

│   │                          │  ния  │ во   │          │                 │        │               │

├───┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────────┼─────────────────┼────────┼───────────────┤

│1  │Разработка        проекта │ шт    │1     │20000     │    20000        │        │               │

│   │реконструкции    водовода │       │      │          │                 │        │               │

│   │сырой  воды от  ЮВС-2  до │       │      │          │                 │        │               │

│   │ЦВС Д 600/800 мм          │       │      │          │                 │        │               │

│   │                          │       │      │          │                 │        │               │

└───┴──────────────────────────┴───────┴──────┴──────────┴─────────────────┴────────┴───────────────┘

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению главы города

Калининграда - мэра города

от 15 мая 2007г. N 1124

Мероприятия Комитета строительства и транспорта по

подготовке к осенне-зимнему периоду 2007-2008г.г.

┌───┬────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┐

│N  │Наименование        │Объем работ             │Ориентировочная   │Вид бюджета                 │ Срок         │  Примечание    │

│п/п│ улиц               ├──────────┬─────────────┤ст-ть, тыс.       ├─────────────┬──────────────┤ исполнения   │  Ответственный │

│   │                    │Ед. изм.  │Кол-во       │руб.              │городской    │  областной   │              │  исполнитель   │

│   │                    │          │             │                  │             │              │              │                │

├───┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤

│1  │М. Борзова          │Кв.м.     │6 500        │ 45 000,0         │1 000,0      │  44000,0     │ октябрь      │  МКП "ГДСР"    │

│   │                    │          │             │                  │             │              │              │(согласно       │

│   │                    │          │             │                  │             │              │              │тендеру)        │

│2  │Строительство       │Кв.м.     │5 520        │ 45 250,0         │45 250,0     │              │ октябрь      │                │

│   │улиц по             │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │программе           │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │"15+15"             │          │             │                  │             │              │              │                │

│3  │Ул. Горького от     │Кв.м.     │16 275       │ 13 600,0         │13 600,0     │              │ март         │                │

│   │ул. Островского     │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │до Б. Окружной      │          │             │                  │             │              │              │                │

│4  │Ул. Сибирякова      │Кв.м.     │3000         │ 8 000,0          │8 000,0      │              │ октябрь      │                │

│   │(окончание          │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │работ)              │          │             │                  │             │              │              │                │

│5  │Строительство       │Кв.м.     │1000         │ 1 000,0          │1 000,0      │              │ сентябрь     │                │

│   │стоянок             │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │легкового такси     │          │             │                  │             │              │              │                │

│6  │Разработка          │          │             │ 10 400,0         │10 400,0     │              │ октябрь      │                │

│   │проектно-сметной    │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │документации        │          │             │                  │             │              │              │                │

│7  │Советский           │Кв.м.     │3000         │ 31 000,0         │31 000,0     │              │ октябрь      │                │

│   │проспект,           │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │транспортная        │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │развязка            │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │(окончание          │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │работ)              │          │             │                  │             │              │              │                │

│8  │Областной           │Кв.м.     │4 300        │ 3 000,0          │3 000,0      │              │ сентябрь     │                │

│   │сборный пункт       │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │военного            │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │комиссариата        │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │( Советский         │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │пр.,200)            │          │             │                  │             │              │              │                │

│9  │Красная             │Кв.м.     │7200         │ 56 000,0         │             │  56000,0     │ сентябрь     │                │

│10 │Автостоянка ул.     │Кв.м.     │             │ 3 900,0          │3 900,0      │              │              │                │

│   │Азовского           │          │             │                  │             │              │              │                │

│11 │Ул. Ф. Воейкова     │Кв.м.     │1 440        │ 3 600,0          │3 600,0      │              │ май          │                │

│12 │Бульвар П.          │Кв.м.     │1 353        │ 3 231,925        │3 231,925    │              │ май          │                │

│   │Великого            │          │             │                  │             │              │              │                │

│13 │Ул. Будкова         │П.м       │190          │ 705,0            │705,0        │              │ октябрь      │                │

│   │(дождевая           │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │канализация)        │          │             │                  │             │              │              │                │

│14 │Прилегающая         │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │территории          │Кв.м.     │10 479,92    │ 7 499,993        │7 499,993    │              │ май          │                │

│   │Южного вокзала      │          │             │                  │             │              │              │                │

│15 │Гюго                │Кв.м.     │3 566        │ 4 085,691        │4 095,691    │              │ май          │                │

│16 │Восстановление      │П.м       │680          │ 8 500,0          │8 500,0      │              │ октябрь      │                │

│   │набережной р.       │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │Преголи             │          │             │                  │             │              │              │                │

│17 │Ремонт              │Кв.м.     │2 500        │ 8 280,6          │8 280,6      │              │ сентябрь     │                │

│   │подъездных путей    │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │к                   │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │образовательным     │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │учреждениям         │          │             │                  │             │              │              │                │

│18 │Территория          │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │областного бюро     │Кв.м      │1 500        │ 3 000,0          │3 000,0      │              │              │                │

│   │судебно-            │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │медицинской         │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │экспертизы ул.      │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │А. Невского,90 а    │          │             │                  │             │              │              │                │

│19 │Ул. Козенкова       │Кв.м.     │1 300        │ 2 500,0          │2 500,0      │              │ сентябрь     │                │

│20 │Ул. Карамзина       │Кв.м.     │1 000        │ 2 942,391        │2 942,391    │              │ сентябрь     │                │

│21 │Ул. 1812 года,      │Кв.м.     │200          │ 200,0            │200,0        │              │ июль         │                │

│   │въезд к ж/д N       │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │133 по              │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │Московскому         │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │проспекту           │          │             │                  │             │              │              │                │

│22 │Ул. 1812 г.         │Кв.м.     │200          │ 200,0            │200,0        │              │ июль         │                │

│   │проезжая часть      │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │до ж/д N 49-53      │          │             │                  │             │              │              │                │

│23 │Ул. 1812 г.         │Кв.м.     │500          │ 200,0            │200,0        │              │ июль         │                │

│   │проезд вдоль ж/д    │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │N 49-53             │          │             │                  │             │              │              │                │

│24 │Московский          │Кв.м.     │800          │ 800,0            │800,0        │              │ июль         │                │

│   │проспект 125,       │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │въезд к ж/д N 31-   │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │37 по ул. 1812      │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │года                │          │             │                  │             │              │              │                │

│25 │Московский          │Кв.м.     │150          │ 150,0            │150,0        │              │ июль         │                │

│   │проспект, N 21,     │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │въезд к жилым       │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │домам               │          │             │                  │             │              │              │                │

│26 │Литовский Вал,      │Кв.м.     │             │                  │             │              │ июль         │                │

│   │въезд на ул.        │          │600          │ 600,0            │600,0        │              │              │                │

│   │Стекольную к ж/л    │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │N 161-165 по        │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │Московскому         │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │проспекту           │          │             │                  │             │              │              │                │

│27 │Ул. Нарвская, 65    │Кв.м.     │1250         │ 1 250,0          │1 250,0      │              │ октябрь      │                │

│28 │Ул. Раевского       │Кв.м.     │1 600        │ 4 000,0          │4 000,0      │              │ сентябрь     │                │

│29 │Ул. Герцена         │Кв.м.     │1 600        │ 8 900,0          │8 900,0      │              │ сентябрь     │                │

│   │(продолжение)       │          │             │                  │             │              │              │                │

│30 │Ул. Тельмана        │Кв.м.     │             │                  │             │              │ август       │                │

│   │(укладка плитки     │          │   2 350     │ 4 000,0          │4 000,0      │              │              │                │

│   │в трамвайном        │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │полотне             │          │             │                  │             │              │              │                │

│31 │Ул. Еловая Аллея    │Кв.м.     │800          │ 2 000,0          │2 000,0      │              │ сентябрь     │                │

│32 │Ул. Островского     │Кв.м.     │1 000        │ 1 500,0          │1 500,0      │              │ сентябрь     │                │

│33 │Ул. Подп.           │Кв.м.     │200          │ 200,0            │             │              │ сентябрь     │                │

│   │Емельянова, 49-     │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │51                  │          │             │                  │             │              │              │                │

│34 │Ул.                 │          │             │                  │             │              │ сентябрь     │                │

│   │Машиностроитель-    │Кв.м.     │560          │ 560,0            │560,0        │              │              │                │

│   │ная,60-64 и         │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │выезд на ул.        │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │Судостроительную    │          │             │                  │             │              │              │                │

│35 │Ул. Подг.           │Кв.м.     │200          │ 200,0            │200,0        │              │ сентябрь     │                │

│   │Емельянова, 258     │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │"а", 258-268,       │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │272                 │          │             │                  │             │              │              │                │

│36 │Ленинский           │Кв.м.     │             │                  │             │              │ август       │                │

│   │проспект, 85-       │          │330          │ 330,0            │330,0        │              │              │                │

│   │109, ул.            │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │Краснооктябрьская,  │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │1-7                 │          │             │                  │             │              │              │                │

│37 │Ул. Батальная,      │Кв.м.     │560          │ 560,0            │560,0        │              │ сентябрь     │                │

│   │75                  │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │( проезд)           │          │             │                  │             │              │              │                │

│38 │Ул. Батальная,      │Кв.м.     │             │                  │             │              │ сентябрь     │                │

│   │77 ( с 2-х          │          │790          │ 790,0            │790,0        │              │              │                │

│   │торцов жилого       │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │дома, вдоль ул.     │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │О. Кошевого)        │          │             │                  │             │              │              │                │

│39 │Ул.                 │Кв.м.     │360          │ 360,0            │360,0        │              │ август       │                │

│   │Машиностроитель-    │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │ная от ж/д N 110-   │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │116, выезд на       │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │ул.                 │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │Судостроительную    │          │             │                  │             │              │              │                │

│40 │Бульвар Л.          │Кв.м.     │300          │ 300,0            │300,0        │              │ август       │                │

│   │Шевцовой, 58 (22-   │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │36,56)              │          │             │                  │             │              │              │                │

│41 │Ул.                 │Кв.м.     │1 080        │ 2 700,0          │2 700,0      │              │ сентябрь     │                │

│   │Железнодорожная     │          │             │                  │             │              │              │                │

│42 │Ул. Волочаевская    │Кв.м.     │1600         │ 4 000,0          │4 000,0      │              │ октябрь      │                │

│43 │Ул. Бронницкая      │Кв.м.     │1 000        │ 2 500,0          │2 500,0      │              │ сентябрь     │                │

│44 │Ул. Б. Окружная     │          │             │                  │             │              │ сентябрь     │                │

│   │(подъездная         │Кв.м.     │1 000        │ 2 500,0          │2 500,0      │              │              │                │

│   │дорога к станции    │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │Дзержинского -      │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │Новая)              │          │             │                  │             │              │              │                │

│45 │ФСБ, Советский      │Кв.м      │1 500        │ 1 500,0          │1 500,0      │              │              │                │

│   │проспект            │          │             │                  │             │              │              │                │

│46 │Проспект Мира,      │Кв.м.     │350          │ 350,0            │350,0        │              │ август       │                │

│   │62-64               │          │             │                  │             │              │              │                │

│47 │Проезд между ж/д    │          │             │                  │             │              │ август       │                │

│   │1.5,7.13 по ул.     │Кв.м.     │370          │ 370,0            │370,0        │              │              │                │

│   │Ген. Озерова до     │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │пер. Желябова       │          │             │                  │             │              │              │                │

│48 │Пер. Калужский,     │Кв.м.     │800          │ 800,0            │800,0        │              │ август       │                │

│   │2-20, ул.           │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │Калужская,11-13     │          │             │                  │             │              │              │                │

│49 │ пер. Нарвский,     │Кв.м.     │200          │ 200,0            │200,0        │              │ август       │                │

│   │5-13,               │          │             │                  │             │              │              │                │

│50 │Пер. Кирова         │Кв.м.     │1000         │ 1 500,0          │1 500,0      │              │ сентябрь     │                │

│51 │Ул.                 │Кв.м.     │300          │ 300,0            │300,0        │              │ июль         │                │

│   │Красносельская,     │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │80                  │          │             │                  │             │              │              │                │

│52 │Ул. Воздушная,      │Кв.м.     │200          │ 200,0            │200,0        │              │ июль         │                │

│   │12-22               │          │             │                  │             │              │              │                │

│53 │Проспект Победы,    │Кв.м.     │500          │ 500,0            │500,0        │              │ август       │                │

│   │N 101-103, 105-     │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │107-109             │          │             │                  │             │              │              │                │

│54 │Ул. Дм.             │Кв.м.     │250          │ 250              │250,0        │              │ август       │                │

│   │Донского, 33        │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │а,б,в               │          │             │                  │             │              │              │                │

│55 │Ул. Дм.             │Кв.м.     │250          │ 250,0            │250,0        │              │ август       │                │

│   │Донского, 26-32     │          │             │                  │             │              │              │                │

│56 │Проспект Победы,    │          │             │                  │             │              │ октябрь      │                │

│   │включая             │Кв.м.     │3 000        │ 9 000,0          │9 000,0      │              │              │                │

│   │канализационный     │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │коллектор           │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │(продолжение)       │          │             │                  │             │              │              │                │

│57 │Уд. В. Дубинина     │Кв.м.     │             │                  │             │              │ сентябрь     │                │

│   │(медико-            │          │1 000        │ 1 210,0          │1210,0       │              │              │                │

│   │социальный          │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │центр)              │          │             │                  │             │              │              │                │

│58 │Ул. Воздушная       │Кв.м.     │2 000        │ 4 000,0          │4 000,0      │              │ август       │                │

│   │(продолжение)       │          │             │                  │             │              │              │                │

│59 │Ул. Сержанта        │Кв.м.     │1 900        │ 3 800,0          │3 800,0      │              │ сентябрь     │                │

│   │Бурыхина            │          │             │                  │             │              │              │                │

│60 │Ул. Батальная,      │Кв.м.     │600          │ 600,0            │600,0        │              │ август       │                │

│   │62-86               │          │             │                  │             │              │              │                │

│61 │Ул.                 │Кв.м.     │300          │ 300,0            │300,0        │              │ август       │                │

│   │Автомобильная       │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │проезд к ж/д N      │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │15                  │          │             │                  │             │              │              │                │

│62 │Ул. Л.              │Кв.м.     │300          │ 300,0            │300,0        │              │ август       │                │

│   │Иванихиной          │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │проезд к ж/д N 2-   │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │4а                  │          │             │                  │             │              │              │                │

│63 │Ул. Ген.            │          │             │                  │             │              │ август       │                │

│   │Толстикова          │Кв.м.     │930          │ 930,0            │930,0        │              │              │                │

│   │проезд к ж/д NN     │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │69-73, 77-81, 29-   │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │33, 39-43, 47,      │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │49-55               │          │             │                  │             │              │              │                │

│64 │Переулок            │Кв.м.     │1 500        │ 3 000,0          │3 000,0      │              │ сентябрь     │                │

│   │Восточный           │          │             │                  │             │              │              │                │

│65 │Ул. Строительная    │          │             │                  │             │              │ август       │                │

│   │(п. Прибрежный)     │Кв.м.     │2 000        │ 3 500,0          │3 500,0      │              │              │                │

│66 │Ул. Заводская       │          │             │                  │             │              │ август       │                │

│   │(пос. Прибрежный    │Кв.м.     │1 120        │ 2 140,0          │2 140,0      │              │              │                │

│   │обустройство        │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │разворотного        │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │кольца)             │          │             │                  │             │              │              │                │

│67 │Ул. Бабушкина       │Кв.м.     │600          │ 600,0            │600,0        │              │ июль         │                │

│68 │Ул.                 │Кв.м.     │1 400        │ 2 800,0          │2 800,0      │              │ июль         │                │

│   │Коммунистическая    │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │(продолжение)       │          │             │                  │             │              │              │                │

│69 │Путепровод по       │          │             │                  │             │              │ ноябрь       │                │

│   │ул.                 │Кв.м.     │--           │ 24 800,0         │24 800,0     │              │              │                │

│   │Вагоностроитель-    │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │ная (переходящий)   │          │             │                  │             │              │              │                │

│70 │Проспект Победы     │Кв.м.     │             │ 2 000,0          │2 000,0      │              │ ноябрь       │                │

│   │(путепровод)        │          │--           │                  │             │              │              │                │

│   │Текущий ремонт и    │          │             │                  │             │              │ декабрь      │                │

│   │эксплуатация        │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │улиц, мостов и      │Кв.м.     │             │ 24 400,0         │24 400,0     │              │              │                │

│   │путепроводов.       │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │Дождевой            │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │канализации         │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │(согласно           │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │текущих планов)     │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │Текущее             │          │             │                  │             │              │ декабрь      │                │

│   │содержание и        │          │             │ 25 000,0         │25 000,0     │              │              │                │

│   │эксплуатация        │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │ТСОДД (согласно     │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │текущих планов)     │          │             │                  │             │              │              │                │

│71 │Итого               │          │112 503,92   │ 414 895,6        │314 895,6    │  100000,0    │              │                │

│72 │Тротуары            │          │             │                  │             │              │              │                │

│73 │Ул. Пролетарская    │Кв.м.     │450          │ 540,0            │540,0        │              │ май          │                │

│74 │Ул. ген. Озерова    │Кв.м.     │800          │ 960,0            │960,0        │              │ май          │                │

│75 │Ул. Нарвская        │Кв.м.     │1250         │ 1 500,0          │1500,0       │              │ июнь         │                │

│76 │Ул.Нарвская         │Кв.м.     │1090         │ 1 310,0          │1310,0       │              │ июнь         │                │

│77 │Ул. Генделя         │Кв.м.     │408          │ 490,0            │490,0        │              │ июнь         │                │

│78 │Ул. Шиллера,6-20    │Кв.м.     │300          │ 360,0            │360,0        │              │ июнь         │                │

│79 │Ул.                 │Кв.м.     │200          │ 240,0            │240,0        │              │ июнь         │                │

│   │Габайдулина,2-6     │          │             │                  │             │              │              │                │

│80 │Ул. Леонова,87-     │Кв.м.     │500          │ 600,0            │600,0        │              │ июнь         │                │

│   │89                  │          │             │                  │             │              │              │                │

│81 │Ул. Тихоненко       │Кв.м.     │2 220        │ 2690,0           │2690,0       │              │ июль         │                │

│82 │Пр. Мира            │Кв.м.     │255          │ 310,0            │310,0        │              │ июль         │                │

│83 │Ул. Суворова        │Кв.м.     │960          │ 1 150,0          │1150,0       │              │ сентябрь     │                │

│84 │Ул. Печатная        │Кв.м.     │240          │ 290,0            │290,0        │              │ июль         │                │

│85 │Ул. Летняя-         │Кв.м.     │700          │ 840,0            │840,0        │              │ июль         │                │

│   │Коммунистическая    │          │             │                  │             │              │              │                │

│86 │Ул. Камская         │Кв.м.     │600          │ 720,0            │720,0        │              │ август       │                │

│87 │Ул. Октябрьская     │Кв.м.     │425          │ 510,0            │510,0        │              │ июнь         │                │

│88 │Ул. Аллея Смелых    │Кв.м.     │1090         │ 1 310,0          │1310,0       │              │ июнь         │                │

│89 │Ул. Емельянова      │Кв.м.     │150          │ 120,0            │120,0        │              │ июль         │                │

│90 │Ул. Володарского    │Кв.м.     │150          │ 180,0            │180,0        │              │ июль         │                │

│91 │Ул. Батальная       │Кв.м.     │730          │ 880,0            │880,0        │              │ июнь         │                │

│   │итого               │          │12 518       │ 15 000,0         │15000,0      │              │              │                │

│92 │Целевая             │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │программа по        │          │             │ 19 080,0         │19080,0      │              │              │                │

│   │безопасности        │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │дорожного           │          │             │                  │             │              │              │                │

│   │движения            │          │             │                  │             │              │              │                │

├───┼────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤

│   │Всего               │          │115021,92    │ 448 975,6        │348 975,6    │  100 000,0   │              │                │

└───┴────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┘

МКП ТТП

┌────┬────────────────────────────────────┬───────┬────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┐

│N   │ Наименование мероприятий           │ед.изм.│  объем │  стоимо-│срок         │Примечание   │

│п/п │                                    │       │  работ │  сть    │исполнения   │Ответственный│

│    │                                    ├───────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│    │                                    │ед.    │  кол-  │         │             │             │

│    │                                    │изм.   │  во    │         │             │             │

├────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│1.  │ Подготовить подвижной состав к     │       │        │         │             │             │

│    │ работе в осенне-зимний период      │       │        │         │             │ МКП "ТТП"   │

│    │ - трамваев                         │  ед.  │   55   │  15000,0│ 15.11.200г. │             │

│    │ - троллейбусов                     │       │   30   │         │             │             │

│    │                                    │       │        │  6000,0 │             │             │

├────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│2.  │ Подготовить               рельсовые│       │        │         │             │ МКП "ТТП"   │

│    │ снегоочистители       в      объеме│  ед.  │   2    │  360,0  │ 01.11.2007г.│             │

│    │ капитального ремонта               │       │        │         │             │             │

├────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│3.  │ Изготовить  и  сменить  пересечения│       │        │         │             │ МКП "ТТП"   │

│    │ трамвайных путей                   │  к-т  │   2    │  330,0  │ 15.10.2007г.│             │

│    │                                    │       │        │         │             │             │

├────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│4.  │ Изготовить и заменить крестовины   │       │        │         │             │ МКП "ТТП"   │

│    │ трамвайных путей                   │  к-т  │   5    │  210,0  │ 15.10.2007г.│             │

│    │                                    │       │        │         │             │             │

├────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│5.  │ Заменить стрелочные переводы       │  к-т  │   10   │  1800,0 │ 15.11.2007г.│ МКП "ТТП"   │

│    │                                    │       │        │         │             │             │

├────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│6.  │ Подготовить к работе в зимних      │       │        │         │             │ МКП "ТТП"   │

│    │ условиях:                          │       │        │         │             │             │

│    │ - автогрейдер                      │  ед.  │   1    │  60,0   │ 15.10.2007г.│             │

│    │ - трактор                          │  ед.  │   2    │  400,0  │             │             │

├────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│7.  │ Подготовить  к  работе  в   осенне-│       │        │         │             │ МКП "ТТП"   │

│    │ зимний  период  в  объеме  текущего│  км.  │   83   │  900,0  │ 01.11.2007г.│             │

│    │ ремонта трамвайные пути            │       │        │         │             │             │

├────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│8.  │ Произвести ревизию и ремонт систем │       │        │  500,0  │ 15.10.2007г.│ МКП "ТТП"   │

│    │ отопления,водопровода и канализации│       │        │         │             │             │

│    │ во всех подразделениях             │       │        │         │             │             │

├────┼────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤

│    │                  ИТОГО:            │       │        │25560,0  │             │             │

└────┴────────────────────────────────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┘

МКП ПАТП

┌───┬───────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────────┐

│N  │  Наименование мероприятий             │      │        │          │Срок       │Примечание    │

│п/п│                                       │Ед.   │Кол-    │Ориен-    │исполнения │Ответственный │

│   │                                       │изм.  │во      │тировоч-  │           │исполнитель   │

│   │                                       │      │        │ная       │           │              │

│   │                                       │      │        │ст-ть,    │           │              │

│   │                                       │      │        │тыс.руб.  │           │              │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│ 1.│  Подготовить подвижной состав к       │      │        │          │           │              │

│   │  работе в осеннее - зимний период:    │  ед. │    88  │  6000,0  │ май       │    МКП "ТТП" │

│   │  - полугодовой техосмотр;             │      │        │  3000,0  │           │              │

│   │  - годовой техосмотр.                 │      │        │  3000,0  │ ноябрь    │              │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│2. │  Произвести ремонт участка водовода   │      │        │          │           │              │

│   │  от центрального ввода до участка ТО- │  м.  │    200 │    120,0 │ апрель-май│              │

│   │  1 АРМ.                               │      │        │          │           │              │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│3. │  Произвести косметический ремонт      │      │        │          │ май-июнь  │              │

│   │  диспетчерского пункта на Южном       │  ед. │    1   │    60,0  │           │              │

│   │  вокзале.                             │      │        │          │           │              │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│4. │  Произвести ремонт водовода на        │      │        │          │           │              │

│   │  участке  ТО-1 до аккумуляторного     │  м.  │    100 │    20,0  │ июнь-июль │              │

│   │  цеха.                                │      │        │          │           │              │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│5. │  Выполнить ремонт мягкой кровли       │  ед. │    1   │    60,0  │ июль-     │              │

│   │  участка ТО-1.                        │      │        │          │ август    │              │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│6. │  Произвести замену щеток на моечных   │      │        │    80,0  │ май-июнь  │              │

│   │  установках  пункта мойки машин.      │      │        │          │           │              │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│7. │  Произвести ремонт помещений          │      │        │          │           │              │

│   │  контрольного мастера ОТК и дежурного │  ед. │    2   │    45,0  │           │              │

│   │  мастера ЦУП.                         │      │        │          │           │              │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│8. │  Выполнить профилактический ремонт    │      │    100%│    30,0  │ май-      │              │

│   │  и опробование систем водоснабжения и │      │        │          │ сентябрь  │              │

│   │  отопления.                           │      │        │          │           │              │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│9. │  Выполнить работы по прокладке        │      │        │          │ июнь-     │              │

│   │  коллектора от РМ и здания столовой.  │      │        │    600,0 │ сентябрь  │              │

├───┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤

│   │  ИТОГО:                               │      │        │    7015,0│           │              │

└───┴───────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────────┘

* Примечание: Мероприятия по подготовке к работе в  осенне-зимний

период  2007-2008г.г.  МКП  ТТП, МКП ПАТП не подтверждены бюджетным

финансированием выполняются за счет собственных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению главы города

Калининграда - мэра города

от 15 мая 2007г. N 1124

Мероприятия

по подготовке к зимнему содержанию улиц города

┌───┬─────────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┐

│ N │    Наименование работ       │Ед.   │Кол-во  │Стоимость тыс. руб. │ Срок      │Ответственный                   │

│п/п│                             │изм.  │        ├─────────┬──────────┤ исполнения│                                │

│   │                             │      │        │Всего    │В т.ч.    │           │                                │

│   │                             │      │        │         │из        │           │                                │

│   │                             │      │        │         │бюджета   │           │                                │

├───┼─────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤

│  1│  Подготовка   техники для   │ ед.  │ 47     │3000,0   │  -       │ 1         │МУП  "Чистота"                  │

│   │  зимней уборки              │      │        │         │          │ октября   │(Бармаков С.И.)                 │

├───┼─────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────────┬───────────────┤

│  2│  Приобретение техники:      │ ед.  │ 5      │5744,6   │  -       │ 1         │МУП "Чистота"                   │

│   │  - МДК 4333362 (ЗИЛ         │      │        │         │          │ ноября    │(Бармаков С.И)                  │

│   │  433362)- 2 ед              │      │        │         │          │           │                                │

│   │  - снегопогрузчик КО-206    │      │        │         │          │           │                                │

│   │  (лаповый)                  │      │        │         │          │           │                                │

│   │  - бульдозер Б 10 М.1111-   │      │        │         │          │           │                                │

│   │  1Е                         │      │        │         │          │           │                                │

│   │  - ГАЗ САЗ (самосвал)       │      │        │         │          │           │                                │

├───┼─────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤

│  3│  Заготовка                  │      │        │21450,96 │          │           │                                │

│   │  противогололедных          │      │        │         │          │           │                                │

│   │  материалов:                │      │        │         │          │           │                                │

│   │  - пескосоляной  смеси      │      │        │         │          │           │                                │

│   │  (ПСС)                      │ тн   │ 13000  │9006,27  │  -       │октября    │МУП "Чистота" (Бармаков С.И)    │

│   │  - реагентов (соли)         │ тн   │ 2600   │9634,95  │  -       │декабря,   │МУП "Чистота" (Бармаков С.И)    │

│   │  - пескосоляной  смеси      │ тн   │ 2522,7 │1496,49  │  -       │октября    │МУП "ЭДИС" (Гусейнов З.С.)      │

│   │  - пескосоляной  смеси      │ тн   │ 355    │223,65   │  -       │октября    │МКП "Благоустройство и          │

│   │                             │      │        │         │          │           │экология" (Бакрымов И.Д.)       │

│   │  - пескосоляной  смеси      │ тн   │ 66,25  │36,66    │  -       │октября    │МКП ЖКХ "Чкавация" (Савельев Ю.)│

│   │  - пескосоляной  смеси      │ тн   │ 1106,81│468,99   │  -       │октября    │ООО "Стройно" (Лямин  Э.А.      │

│   │  - пескосоляной  смеси      │ тн   │ 1127,32│583,95   │  -       │октября    │ООО "Габарит" (Раудсеп К.А.)    │

├───┼─────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤

│   │  Итого ПСС                  │ тн   │18178,08│11816,01 │          │           │                                │

├───┼─────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤

│   │  Итого реагентов            │ тн   │2600,0  │9634,95  │          │           │                                │

├───┼─────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤

│  4│  Разработка маршрутов и     │ меро-│        │         │          │ 15        │Комитет ЖКХ                     │

│   │  графиков  зимней уборки    │ прия-│        │         │          │ сентября  │Главы администраций             │

│   │                             │ тия  │        │         │          │           │районов                         │

│   │                             │      │        │         │          │           │МУ "Службы заказчика"           │

├───┼─────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤

│   │ Итого:                      │      │        │30195,56 │     -    │           │                                │

└───┴─────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────────────────────────────┘

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к постановлению главы города

Калининграда - мэра города

от 15 мая 2007г. N 1124

Мероприятия

по подготовке объектов социальной сферы мэрии города к работе

в зимний период 2007-2008 г.г.

учреждений социального обслуживания населения

┌──────┬─────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────────────┐

│  N   │     Наименование работ, объекты     │    Объем       │ Ориентировочная   │Срок         │ Примечание               │

│ п/п  │                                     │    работ       │ стоимость         │исполнения   │ Ответственный            │

│      │                                     ├───────┬────────┤ (т.р.)            │             │ исполнитель              │

│      │                                     │   ед. │ к-во   │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│1.    │ ОГУСО "Дом-интернат для престарелых │       │        │                   │             │                          │

│      │ граждан и инвалидов "Берег надежды" │       │        │                   │             │                          │

│      │ (п. А.Космодемьянского, ул.         │       │        │                   │             │                          │

│      │ Карташова,68)                       │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│1.1.  │ Заготовка дизельного топлива на     │ т     │41      │ 547 (бюджет)      │ежемесячно   │ ОГУСО "Дом-интернат для  │

│      │ отопление и подогрев воды           │       │        │                   │             │ престарелых граждан и    │

│      │                                     │       │        │                   │             │ инвалидов "Берег         │

│      │                                     │       │        │                   │             │ надежды"                 │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│1.2.  │ Профилактические работы после и     │ шт.   │2       │ 9                 │май,         │ -"-                      │

│      │ перед началом отопительного сезона  │       │        │ (внебюджетные ср- │октябрь      │                          │

│      │ на котлов и вытяжных трубах.        │       │        │ ва)               │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│1.3.  │ Установка насоса для откачки воды в │ шт.   │1       │ 10                │октябрь-     │ -"-                      │

│      │ бойлерной.                          │       │        │ (благотворительные│декабрь      │                          │

│      │                                     │       │        │ ср-ва)            │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│1.4.  │ Замена санитарно-технического       │ шт.   │7       │ 30                │июнь-август  │ -"-                      │

│      │ оборудования, канализационных труб, │       │        │ (благотворительные│             │                          │

│      │ замена обоев в жилых комнатах.      │       │        │ ср-ва)            │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│1.5.  │ Утепление входных дверей, чердачных │ шт.   │4       │ -                 │сентябрь-    │ -"-                      │

│      │ помещений.                          │       │        │                   │октябрь      │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│1.6.  │ Прочистка водосточных труб.         │ шт.   │15      │ -                 │август-      │ -"-                      │

│      │                                     │       │        │                   │сентябрь     │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│1.7.  │ Ремонт бойлерной.                   │ шт.   │1       │ 20                │апрель-июнь  │ Подрядная организация    │

│      │                                     │       │        │ (благотворительные│             │                          │

│      │                                     │       │        │ ср-ва)            │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│1.8.  │ Замена труб в системе отопления и   │ пог.м │150     │ 18,5              │апрель-июнь  │ -"-                      │

│      │ водоснабжения, кранов перекрытия    │       │        │ (благотворитель-  │             │                          │

│      │ воды на всех радиаторах в комнатах  │       │        │ ные               │             │                          │

│      │ проживающих.                        │       │        │ ср-ва)            │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│2.    │ ОГУСО "Центр социального            │       │        │                   │             │                          │

│      │ обслуживания                        │       │        │                   │             │                          │

│      │ населения в г. Калининграде"        │       │        │                   │             │                          │

│      │ (пр.Победы,48)                      │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│2.1.  │ Утепление окон.                     │ шт.   │8       │ -                 │октябрь      │ ОГУСО "Центр социального │

│      │                                     │       │        │                   │             │ обслуживания населения в │

│      │                                     │       │        │                   │             │ г. Калининграде"         │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│2.2.  │ Утепление дверей и окон             │ шт.   │7       │ -                 │октябрь      │ -"-                      │

│      │ (пр.Победы,127).                    │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│2.3.  │ Утепление окон (ул.Киевская,54-56). │ шт.   │3       │ -                 │октябрь      │ -"-                      │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│2.4.  │ Утепление окон (Московский пр-      │ шт.   │3       │ -                 │октябрь      │ -"-                      │

│      │ кт,144).                            │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│3.    │ ОГУСО "Калининградский Центр        │       │        │                   │             │                          │

│      │ социально-трудовой реабилитации"    │       │        │                   │             │                          │

│      │ (ул.Коммунальная,6)                 │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│3.1.  │ Застекление окон.                   │ шт.   │1       │ 0,1               │апрель-      │ ОГУСО "Калининградский   │

│      │                                     │       │        │ (внебюджетные     │сентябрь     │ Центр социально-трудовой │

│      │                                     │       │        │ ср-ва)            │             │ реабилитации"            │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│      │ Дом ночного пребывания (ул. 2-я     │       │        │                   │             │ -"-                      │

│      │ Алтайская,д.1)                      │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│3.2.  │ Установка металлической двери.      │ шт.   │1       │ 12,75             │апрель-июнь  │ -"-                      │

│      │                                     │       │        │ (внебюджетные     │             │                          │

│      │                                     │       │        │ ср-ва)            │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│3.3.  │ Изоляция трубопровода.              │ пог.м │2       │ -                 │июль-сентябрь│ -"-                      │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│3.4.  │ Проверка отопительной системы,      │ шт.   │1       │ -                 │июль-сентябрь│ -"-                      │

│      │ опрессовка.                         │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│3.5.  │ Застекление окон.                   │ шт.   │7       │ 0,5               │май-август   │ -"-                      │

│      │                                     │       │        │ (внебюджетные     │             │                          │

│      │                                     │       │        │ ср-ва)            │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│      │ Социальная гостиница (ул.           │       │        │                   │             │                          │

│      │ Ялтинская,д.67)                     │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│3.6.  │ Проверка манометров.                │ шт.   │2       │ 0,6               │апрель-июнь  │ -"-                      │

│      │                                     │       │        │ (внебюджетные     │             │                          │

│      │                                     │       │        │ ср-ва)            │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│3.7.  │ Замена термометра.                  │ шт.   │1       │ 0,2               │апрель-июнь  │ -"-                      │

│      │                                     │       │        │ (внебюджетные     │             │                          │

│      │                                     │       │        │ ср-ва)            │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│3.8.  │ Ревизия радиаторов.                 │ шт.   │10      │ -                 │июль-сентябрь│ -"-                      │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│3.9.  │ Изоляция трубопровода.              │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│3.10. │ Застекление окон.                   │ шт.   │6       │ 0,6               │май-август   │ -"-                      │

│      │                                     │       │        │ (внебюджетные     │             │                          │

│      │                                     │       │        │ ср-ва)            │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│4.    │ ОГУСО "Центр помощи семье и детям в │       │        │                   │             │                          │

│      │ г. Калининграде"                    │       │        │                   │             │                          │

│      │ (ул. Баграмяна,18)                  │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│4.1.  │ Технический осмотр и обследование   │ шт    │10      │ -                 │апрель-июнь  │ ОГУСО "Центр помощи      │

│      │ системы отопления и водоснабжения.  │ пог.м │32      │                   │             │ семье и детям в г.       │

│      │                                     │       │        │                   │             │ Калининграде"            │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│4.2.  │ Замена смесителей и фильтров системы│ шт.   │5       │ 1,8 (бюджет)      │апрель-июнь  │ -"-                      │

│      │ водоснабжения.                      │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│4.3.  │ Ремонт входной двери.               │ шт.   │1       │ 0,4 (бюджет)      │июль-сентябрь│ -"-                      │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│4.4.  │ Ремонт и утепление дверей.          │ шт.   │4       │ 2,2 (бюджет)      │июль-сентябрь│                          │

│      │ Отделение Московского района (ул.   │       │        │                   │             │                          │

│      │ Мукомольная,31)                     │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│4.6.  │ Проверка приборов безопасности      │ шт.   │1       │ 2,0 (бюджет)      │июль-сентябрь│ -"-                      │

│      │ газового котелка.                   │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│4.7.  │ Ревизия системы отопления и газового│ шт.   │1       │ -                 │июль-сентябрь│ -"-                      │

│      │ котелка.                            │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│4.8.  │ Утепление окон и дверей.            │ шт.   │5       │ 0,2               │июль-октябрь │ -"-                      │

│      │ Отделение Ленинградского района (ул.│       │        │                   │             │                          │

│      │ Коперника,2)                        │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│4.9.  │ Текущий ремонт стен помещений,      │ кв.м  │140     │ 2,1               │апрель-июнь  │ -"-                      │

│      │ поврежденных в результате нарушения │       │        │ (благотворительные│             │                          │

│      │ гидроизоляции.                      │       │        │ ср-ва)            │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│4.10. │ Замена санитарно-технического       │ шт.   │1       │ 1,3 (бюджет)      │апрель-июнь  │ -"-                      │

│      │ оборудования.                       │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│4.11. │ Регулировка системы отопления.      │ шт.   │1       │ -                 │июль-сентябрь│ -"-                      │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│5.    │ ОГУСО "Социальный приют для детей   │       │        │                   │             │                          │

│      │ и подростков в г. Калининграде"     │       │        │                   │             │                          │

│      │ (ул.Тургенева,53)                   │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│5.1.  │ Установка манометров в теплопункте. │ шт.   │4       │ 4 (бюджет)        │апрель-июнь  │ ОГУСО "Социальный приют  │

│      │                                     │       │        │                   │             │ для детей и подростков в │

│      │                                     │       │        │                   │             │ г. Калининграде"         │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│5.2.  │ Ревизия запорной арматуры внутренней│ шт.   │4       │ -                 │май-сентябрь │ -"-                      │

│      │ системы отопления.                  │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│5.3.  │ Частичное восстановление изоляции на│ пог.м │5       │ -                 │май-сентябрь │ -"-                      │

│      │ трубопроводе.                       │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│5.4.  │ Замена светильников в группах для   │ шт.   │9       │ 2,7 (бюджет)      │апрель-июнь  │ -"-                      │

│      │ детей младшего и среднего возраста. │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│5.5.  │ Испытание наружных пожарных лестниц.│ шт.   │2       │ 4 (бюджет)        │апрель-июнь  │ -"-                      │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│6.    │ МУ "Забота"                         │       │        │                   │             │                          │

│      │ (ул. Князева, 3)                    │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│6.1.  │ Обслуживание внутридомовых          │ пог.м │200     │ 24,0 (бюджет)     │постоянно    │ МУП "Теплосеть" ВДС      │

│      │ теплосетей                          │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│6.2.  │ Консервация и расконсервация системы│ ед.   │1       │                   │май, октябрь │ МУ "Забота"              │

│      │ внутридомового теплоснабжения       │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│6.3.  │ Регулировка, промывка и испытание   │ пог.м │200     │ 30,0 (бюджет)     │май- август  │ МУП "Теплосеть" ВДС      │

│      │ внутридомовой системы центрального  │       │        │                   │             │                          │

│      │ отопления                           │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│6.4.  │ Устранение неисправностей в системах│ ед.   │5       │ 5,0 (бюджет)      │по мере      │ др. привлеченные         │

│      │ водопровода, канализации (смена     │       │        │                   │необходимости│ организации              │

│      │ прокладок, прочистка сифонов и т.п.)│       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│6.5.  │ Ремонт и укрепление входных дверей, │ шт.   │8       │ 5,0 (бюджет)      │сентябрь,    │ сторонние организации    │

│      │ оконных и балконных проемов         │       │        │                   │октябрь      │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│6.6.  │ Ремонт водосточных труб, желобов, их│ пог.м │10      │ по факту          │июль,        │ -"-                      │

│      │ прочистка от листвы                 │       │        │ выполненных работ │сентябрь     │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│6.7.  │ Ремонт кровли                       │ м2    │10      │ -"-               │август-      │ -"-                      │

│      │                                     │       │        │                   │сентябрь     │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│6.8.  │ Ремонт и замена полотенцесушителей  │ шт.   │10      │ 4,0 (бюджет)      │май-июнь     │ -"-                      │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│6.9.  │ Приобретение песко-соляной смеси    │ кг    │100     │ 0,5 (бюджет)      │сентябрь     │ собственными силами      │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│6.10. │ Замена разбитых стекол, окон и      │ м2    │15      │ 3,0 (бюджет)      │по мере      │ сторонние организации    │

│      │ балконных дверей                    │       │        │                   │необходимости│                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│7.    │ МУ "Гуманитарно-благотворительный   │       │        │                   │             │                          │

│      │ центр"                              │       │        │                   │             │                          │

│      │ (ул. Ольштынская,18/22)             │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│7.1.  │ Обследование и обслуживание стояков │ п. м  │50      │ 24 (бюджет)       │январь-      │ МУ "Гуманитарно-         │

│      │ и системы отопления в офисном       │       │        │                   │сентябрь     │ благотворительный центр" │

│      │ помещении.                          │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│7.2.  │ Замена водопровода в офисном        │ п. м  │5       │ 5 (бюджет)        │август-      │                          │

│      │ помещении и отделениях              │       │        │                   │сентябрь     │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│      │ Отделение Октябрьского и            │       │        │                   │             │                          │

│      │ Центрального районов                │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│7.3.  │ Техническое обслуживание котла      │ шт.   │1       │ 3 (бюджет)        │январь-      │ -"-                      │

│      │                                     │       │        │                   │сентябрь     │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│7.4.  │ Замена оконных блоков               │ шт.   │9       │ 90                │март         │                          │

│      │                                     │       │        │ (внебюджетные ср- │             │                          │

│      │                                     │       │        │ ва)               │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│      │ Отделение Ленинградского района     │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│7.5.  │ Косметический ремонт зала.          │ м2    │25      │ 28,5              │март         │ -"-                      │

│      │                                     │       │        │ (внебюджетные ср- │             │                          │

│      │                                     │       │        │ ва)               │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│7.6.  │ Косметический ремонт помещения      │ м2    │40      │ 160 (бюджет)      │май          │ -"-                      │

│      │ (коридор, 2 складских помещения).   │       │        │                   │             │                          │

│      │ Отделение Балтийского и Московского │       │        │                   │             │                          │

│      │ районов                             │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│7.7.  │ Установка оконных отливов           │ шт.   │4       │ 5 (бюджет)        │май          │ -"-                      │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│7.8.  │ Отделка оконных проемов             │ шт.   │2       │ 4 (бюджет)        │май          │ -"-                      │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│7.9.  │ Косметический ремонт помещения      │ м2    │35      │ 40 (бюджет)       │январь       │ -"-                      │

│      │ (зал).                              │       │        │ 45 (внебюджетные  │             │                          │

│      │                                     │       │        │ ср-ва)            │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│8.    │ МУ "Калининградский городской центр │       │        │                   │             │                          │

│      │ жилищных субсидий"                  │       │        │                   │             │                          │

│      │ (ул. Дзержинского, 12).             │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│8.1.  │ Приобретение деревянных лопат,      │ шт.   │8       │ 1,0 (бюджет)      │сентябрь     │ МУ "Калининградский      │

│      │ металлических совков, ведер         │       │        │                   │             │ городской центр жилищных │

│      │                                     │       │        │                   │             │ субсидий"                │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│8.2.  │ Приобретение песко-соляной смеси    │ т     │1       │ 1,0 (бюджет)      │октябрь      │ -"-                      │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│8.3.  │ Прочистка дымоходов и вентиляционных│ шт.   │1       │ 3,0 (бюджет)      │сентябрь     │ -"-                      │

│      │ каналов                             │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│8.4.  │ Утепление помещений, оклейка окон   │       │        │ 0,2 (бюджет)      │сентябрь     │ -"-                      │

│      │ бумагой                             │       │        │                   │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│      │ ИТОГО:                              │       │        │ 1151,15 т.р.      │             │                          │

│      │                                     │       │        │ в т.ч.:           │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│      │                                     │       │        │ - 883,1 (бюджет)  │             │                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤

│      │                                     │       │        │ - 268,05          │             │                          │

│      │                                     │       │        │ (внебюджетные  ср-│             │                          │

│      │                                     │       │        │ ва)               │             │                          │

└──────┴─────────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────────────┘

муниципальных учреждений управления образования

┌─────┬───────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────────────┐

│N    │  Наименование работ                   │Един. │ Кол-во │ Стоимость   │   Срок         │ Исполнители          │

│п.п. │                                       │измер.│        │ (тыс.руб.)  │   исполнения   │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│1.   │  Отремонтировать кровли:              │      │        │             │                │                      │

│     │  МОУ СОШ                              │М2    │16693,79│ 18555,00    │   2,3,4 квартал│ По итогам конкурса и │

│     │  NN,1,2,7,9,13,17,20,21,24,28,30,32,3 │      │        │             │                │ котировки            │

│     │  3,34,36, 38,41,44,46,48,49, ВСШ-2,   │      │        │             │                │                      │

│     │  ШИЛИ, интернат N 3, ЦО Московского р-│      │        │             │                │                      │

│     │  на, МОУ ДОД ДДТ, МОУ ДОД СОЛ         │      │        │             │                │                      │

│     │  "Юность", МДОУ д/сад NN 11,          │      │        │             │                │                      │

│     │  15,18,28,50,76,83,94,99,             │      │        │             │                │                      │

│     │  101,110,122,131                      │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │  ИТОГО:                               │      │16693,79│ 18555,00    │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│2.   │  Отремонтировать котельные:           │      │        │             │                │                      │

│     │  МОУ СОШ NN 3, 19,                    │1 кот.│ 5      │ 802,00      │   2,3 квартал  │ По итогам котировки  │

│     │  МДОУ д/сад NN 14, 27, 30             │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │  ИТОГО:                               │      │ 5      │ 802,00      │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│3    │  Отремонтировать теплогенераторную:   │1 шт  │ 1      │ 300,0       │   2,3 квартал  │ По итогам конкурса   │

│     │  МДОУ д/с N 15                        │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │  ИТОГО:                               │      │ 1      │ 300,0       │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│4    │  Заменить оконные блоки:              │      │        │             │                │                      │

│     │  МОУ СОШ                              │М2    │ 2075,68│ 7735,4      │   3,4 квартал  │ По итогам конкурса и │

│     │  N4,5,12,14,20,22,26,37,40,41,43,44,4 │      │        │             │                │ котировки            │

│     │  9,50, МОУ ДОД ДЮЦ (ц), МОУ ДОД       │      │        │             │                │                      │

│     │  ДТДиМ,                               │      │        │             │                │                      │

│     │  МДОУ д/с NN 6, 9, 12, 16, 21, 35,    │      │        │             │                │                      │

│     │  40, 51, 76, 98, 122, 136             │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │  ИТОГО                                │      │ 2075,68│ 7735,4      │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│5    │  Отремонтировать системы отопления:   │      │        │             │                │                      │

│     │  МОУ СОШ NN 6,7,33,38                 │Учр.  │ 8      │ 1900,00     │   2,3 квартал  │ По итогам конкурса и │

│     │  МДОУ д/сад N 12, 101, 50, 121        │      │        │             │                │ котировки            │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │  ИТОГО:                               │      │ 8      │ 1900,00     │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│6    │  Ремонт теплотрассы:                  │      │        │             │                │                      │

│     │  МОУ ДОД СДЮСШОР N 7                  │км    │ 0,355  │ 516,00      │   3 квартал    │ По итогам котировки  │

│     │  МОУ СОШ N 46                         │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │  ИТОГО:                               │      │ 0,355  │ 516,00      │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│7    │  Утепление фасада                     │шт    │ 1      │ 7500,0      │   3-4 квартал  │ По итогам конкурса   │

│     │  МОУ ДОД ДТДиМ                        │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │  ИТОГО:                               │      │ 1      │ 7500,0      │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│8    │  Заделка швов:                        │М.п.  │        │             │                │                      │

│     │  МДОУ д/с N 122,134                   │      │ 120,0  │ 270,0       │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │  ИТОГО                                │      │ 120,0  │ 270,0       │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│9    │  Строительство теплогенераторной:     │1 уч  │ 1      │ 1500,0      │   3,4 квартал  │ По итогам конкурса   │

│     │  МОУ ДОД ДЮЦ (м)                      │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │  ИТОГО                                │      │ 1      │ 1500,0      │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│10   │  Установка приборов учета тепла:      │      │        │             │                │                      │

│     │  МОУ СОШ N 48, МДОУ д/сад NN 26, 87,  │Учр   │ 10     │ 600,000     │   2,3,4 квартал│ По итогам котировки  │

│     │  94, 99, 101, 104, 114, 116, 134      │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │  ИТОГО:                               │      │ 10     │ 600,000     │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│11   │  Электромонтажные работы              │      │        │             │                │                      │

│     │  МОУ СОШ NN 5,7,10,11,15,41           │Учр   │ 6      │ 2650,00     │   2,3,4 квартал│ По итогам котировки  │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │  ИТОГО:                               │      │ 6      │ 2650,00     │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │  В С Е Г О:                           │      │        │ 42 328,40   │                │                      │

└─────┴───────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────────────┘

муниципальных учреждений культуры

┌─────┬─────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────────┐

│ N   │    Наименование мероприятий     │ Объем работ  │  Ориентировочная   │   Срок    │  Размеще-  │  Примечание,  │

│ п/п │                                 │              │     стоимость      │исполнения │    ние     │ ответственный │

│     │                                 ├───────┬──────┤    (тыс. руб.)     │           │  заказов   │  исполнитель  │

│     │                                 │Ед-    │Кол-  │                    │           │            │               │

│     │                                 │ца     │во    │                    │           │            │               │

│     │                                 │изме-  │      │                    │           │            │               │

│     │                                 │рения  │      │                    │           │            │               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│  1. │  Детская  музыкальная  школа    │       │      │                    │           │            │               │

│     │  им. Р.М.Глиэра:                │       │      │                    │           │            │               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │  - Профилактический ремонт и    │ Шт.   │   2  │   40,0(внебюджет)  │   август  │      -     │   Администрац.│

│     │  чистка котла                   │       │      │                    │           │            │     школы     │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    - Замена оконных блоков      │ Шт.   │   6  │   58,0(внебюджет)  │    июнь   │      -     │      - " -    │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    -   Приобретение   твердого  │ т.    │   40 │   88,6             │   сентябрь│ Конкурс    │ ООО "БУК"     │

│     │  топлива                        │       │      │                    │           │ состоялся, │               │

│     │                                 │       │      │                    │           │ Пр. N3 от  │               │

│     │                                 │       │      │                    │           │ 26.02.07 г.│               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    -    Косметический   ремонт  │ м2    │156,0 │ 101,0(внебюджет)   │  август   │   Запрос   │      -"-      │

│     │  классов                        │       │      │                    │           │  котировок │               │

│     │    - Ремонт котельной           │ м2    │49,8  │  20,0(внебюджет)   │  август   │            │      -"-      │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│  2. │  Детская  музыкально-хоровая    │       │      │                    │           │            │               │

│     │  школа мальчиков:               │       │      │                    │           │            │               │

│     │                                 │       │      │                    │           │ Конкурс    │               │

│     │    -   Приобретение   твердого  │ Т.    │  5   │       11,1         │ сентябрь  │ состоялся, │   ООО "БУК"   │

│     │  топлива                        │       │      │                    │           │ Пр.N  3    │               │

│     │                                 │       │      │                    │           │ от         │               │

│     │                                 │       │      │                    │           │ 26.02.07 г.│               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│  3. │    Детская      художественная  │       │      │                    │           │            │               │

│     │    школа:                       │       │      │                    │           │            │               │

│     │    -      Промывка     системы  │  Шт.  │    1 │   12,0(внебюджет)  │  сентябрь │            │   Администрац.│

│     │  отопления                      │       │      │                    │           │            │     школы     │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    -    Косметический   ремонт  │  -"-  │    9 │   100,0(внебюджет) │    август │   Запрос   │        -"-    │

│     │  классов                        │       │      │                    │           │ котировок  │               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    -Монтажные    работы     по  │       │      │       268,0        │   июнь    │   Запрос   │      -"-      │

│     │  электрооборудованию классов и  │       │      │                    │           │   котировок│               │

│     │  чердачного помещения           │       │      │                    │           │            │               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    -Реконструкция      системы  │       │      │     749,0          │ сентябрь  │  Конкурс   │      -"-      │

│     │  отопления,     водоснабжения,  │       │      │ ( в т.ч.362,0      │           │  в июне    │               │

│     │  утепление   стен   чердачного  │       │      │  внебюджет)        │           │            │               │

│     │  помещения.                     │       │      │                    │           │            │               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│  4. │    Калининградская              │       │      │                    │           │            │               │

│     │  централизованная библиотечная  │       │      │                    │           │            │               │

│     │  система:                       │       │      │                    │           │            │               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    -   Прочистка  дымоходов  в  │Шт.    │  5   │       12,0         │ сентябрь  │            │      ВДПО     │

│     │  филиалах N1,2,3,7,14           │       │      │                    │           │            │               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    -    Замена   водопроводных  │       │      │       202,0        │ сентябрь  │  Конкурс   │  Администрац. │

│     │  сетей в филиалах N 9,13,16     │       │      │                    │           │   в июне   │      КЦБС     │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    -    Замена   внутридомовых  │       │      │       754,0        │ сентябрь  │    -"-     │     - " -     │

│     │  сетей    теплоснабжения     в  │       │      │                    │           │            │               │

│     │  филиалах N 9,13,16             │       │      │                    │           │            │               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    -   Приобретение   твердого  │ т.    │ 25   │       55,4         │ сентябрь  │ Конкурс    │ ООО "БУК"     │

│     │  топлива                        │       │      │                    │           │ состоялся, │               │

│     │   (филиалы  N 2,3,7,14)         │       │      │                    │           │ Пр.N 3 от  │               │

│     │                                 │       │      │                    │           │ 26.02.07г. │               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    -  Ремонт системы отопления  │       │      │       130,0        │  август   │ Запрос     │     -"-       │

│     │  в филиале N 1                  │       │      │                    │           │ котировок  │               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│  5. │    Зоопарк:                     │       │      │                    │           │            │               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    -   Ремонт  зимних вольеров  │Шт.    │ 18   │ 180,0(внебюджет)   │ сентябрь  │     -      │  Администрац. │

│     │  для животных                   │       │      │                    │           │            │    зоопарка   │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    -  Профилактический  ремонт  │-"-    │  5   │  36,0(внебюджет)   │  август   │     -      │     - " -     │

│     │  тепловых   пунктов,  тепловых  │       │      │                    │           │            │               │

│     │  узлов                          │       │      │                    │           │            │               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    -   Приобретение   твердого  │ т.    │ 20   │       44,3         │ сентябрь  │ Конкурс    │  ОО "БУК"     │

│     │  топлива                        │       │      │                    │           │ состоялся, │               │

│     │                                 │       │      │                    │           │ Пр.N 3 от  │               │

│     │                                 │       │      │                    │           │ 26.02.07г. │               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│     │    -    Замена   отопительного  │Шт.    │  1   │ 200,0(внебюджет)   │  август   │   Запрос   │               │

│     │  котла,     ремонт     системы  │       │      │                    │           │ котировок  │               │

│     │  отопления           помещения  │       │      │                    │           │            │               │

│     │  карликового бегемотника        │       │      │                    │           │            │               │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│  6. │  Концертно-театральный          │       │      │                    │           │            │               │

│     │  комплекс "Дом искусств":       │       │      │                    │           │            │               │

│     │                                 │       │      │                    │           │            │               │

│     │  -      Ревизия     запорной    │  Шт.  │    1 │   60,0 (внебюджет) │   сентябрь│       -    │ МУП "Калинин- │

│     │  арматуры, гидропневматическая  │       │      │                    │           │            │ градтеплосеть"│

│     │  промывка и опрессовка системы  │       │      │                    │           │            │               │

│     │  отопления                      │       │      │                    │           │            │               │

├─────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┼────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│                                                      │      3121,4        │           │            │               │

│                        ВСЕГО:                        │                    │           │            │               │

│                                                      │      в т. ч.       │           │            │               │

│                                                      │  1952,4-бюджет     │           │            │               │

│                                                      │  1169,0-внебюдж.   │           │            │               │

└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┘

муниципальных учреждений здравоохранения

┌─────┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────┬────────────┬─────────────┐

│N    │                             │ Объем     │Всего, тыс. руб.       │Срок        │Примечание   │

│п\п  │ Наименование мероприятий    │ работ     │                       │исполнения  │Ответственный│

│     │                             │           │                       │            │исполнитель  │

│     │                             ├─────┬─────┼──────────┬────────────┤            │             │

│     │                             │ Ед. │Кол- │Ориентир. │В т.ч.      │            │             │

│     │                             │ изм.│во   │стоимость │внебюджетные│            │             │

│     │                             │     │     │          │ср-ва (ОМС, │            │             │

│     │                             │     │     │          │спонсорские)│            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│I    │Тепловые источники -         │     │     │580       │500         │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Ремонт котла:                │ шт. │     │          │            │До          │             │

│     │                             │     │     │          │            │01.10.2007г.│             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Профилактический ремонт      │     │2    │60 бюджет │            │Ш кв.       │Гл.врач      │

│     │котлов:                      │     │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │- дет.гор.больница N 3       │     │4    │          │50          │Ш кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │-роддом N 2- ремонт насосов, │     │     │          │            │            │             │

│     │запорной арматуры            │     │10   │          │20          │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │- Гор.больница N 1- ремонт   │     │2    │          │250         │август      │Запрос кот.  │

│     │насосов в котельной, замена  │     │     │          │            │            │цены 6.08.07 │

│     │задвижек, ремонт             │     │     │          │            │            │             │

│     │электродвигателей поддува,   │     │     │          │            │            │             │

│     │косметич. ремонт             │     │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Чистка дымоходов и боровов:  │ М.п.│     │          │            │До          │             │

│     │                             │     │     │          │            │01.10.2007г.│             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │дет.гор.больница N 3         │     │40   │20 бюджет │            │П кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │роддом N 2                   │     │     │          │150         │Ш кв.       │Гл.врач,     │

│     │                             │     │     │          │            │            │запрос кот.ц.│

│     │                             │     │     │          │            │            │16.07.07     │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │дет.поликлиника N 4          │     │55   │          │30          │Ш кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│П    │Тепловые сети                │     │     │775,5     │735,5       │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Замена радиаторов:           │ шт. │     │          │            │До          │             │

│     │                             │     │     │          │            │01.10.2007г.│             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │дет.гор.больница N 3         │     │10   │30 бюджет │            │П кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │гор.больница N 6             │     │3    │          │10          │Ш кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Дет.гор.поликлиника N 5      │     │50   │          │20          │Ш кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.дет.стоматологическая    │     │8    │          │20          │П кв.       │Гл.врач      │

│     │поликлиника                  │     │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Роддом N 2                   │     │10   │          │50          │Ш кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Замена внутридомовых сетей   │ М.п.│     │          │            │ До         │             │

│     │теплоснабжения:              │     │     │          │            │01.10.2007г.│             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Дет.гор.больница N 3         │     │20   │10 бюджет │            │П кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.больница N 3             │     │25   │          │50          │П-Ш кв.     │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Роддом N 2                   │     │60   │          │30          │Ш кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │БСМП - замена трубопроводов и│ М.п.│70   │          │248,5       │Апрель- май │Котировка    │

│     │отопления и арматуры в       │     │     │          │            │            │26.04.07     │

│     │подвале                      │     │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Промывка тепловых сетей:     │ М.п.│     │          │            │До          │             │

│     │                             │     │     │          │            │01.10.2007г.│             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.больница N 6             │     │     │          │30          │Ш кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.дет.поликлиника N 6      │     │     │          │15          │Ш кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Дет.гор.поликлиника N 1      │     │     │          │12          │Ш кв.       │МУП          │

│     │                             │     │     │          │            │            │"Теплосеть"  │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Дет.гор.поликлиника N 5      │     │40   │          │120         │Ш кв.       │Гл.врач,     │

│     │                             │     │     │          │            │            │запрос       │

│     │                             │     │     │          │            │            │кот.цены     │

│     │                             │     │     │          │            │            │10.07.07     │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Ремонт и замена задвижек:    │ шт. │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.больница N 3             │     │3    │          │70          │П кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Городская многопрофильная    │     │8    │          │60          │П кв.       │котировка    │

│     │больница                     │     │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│Ш    │ТП (тепловые пункты)         │     │     │335       │325         │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Замена вентилей:             │ шт. │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │дет.гор.больница N 3         │     │20   │10 бюджет │            │П кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.дет.стоматологическая    │     │2    │          │15          │Ш кв.       │Гл.врач      │

│     │поликлиника                  │     │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.многопрофильная больница │     │6    │          │60          │П кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Чистка и ремонт              │ шт. │     │          │            │До          │             │

│     │теплообменников              │     │     │          │            │01.10.2007  │             │

│     │                             │     │     │          │            │г.          │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.многопрофильная больница │     │     │          │250         │П-Ш кв.     │Запрос       │

│     │                             │     │     │          │            │            │кот.цены     │

│     │                             │     │     │          │            │            │16.07.07     │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│IV   │Водоснабжение,  в том числе: │     │     │690       │670         │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Замена водопроводных сетей:  │ М.п.│     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Холодное и горячее           │     │     │          │            │            │             │

│     │водоснабжение:               │     │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │дет.гор.больница N 3         │     │20   │10 бюджет │            │П кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.дет.стоматологическая    │     │135  │          │200         │Ш кв.       │Запрос       │

│     │                             │     │     │          │            │            │кот.цены     │

│     │поликлиника                  │     │     │          │            │            │16.07.07     │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Женская консультация Лен.р-на│     │50   │          │50          │Ш кв.       │ООО          │

│     │                             │     │     │          │            │            │Водосервис   │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.поликлиника N 2 Лен.р-на │     │     │          │125         │Ш кв.       │Запрос кот.  │

│     │                             │     │     │          │            │            │цены         │

│     │                             │     │     │          │            │            │23.07.07     │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Замена канализационных сетей:│ М.п.│     │          │            │До          │             │

│     │                             │     │     │          │            │01.10.2007г.│             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Дет.гор.больница N 3         │     │20   │10 бюджет │            │П кв.       │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.больница N 3             │     │15   │          │50          │П-Ш кв.     │Гл.врач      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.дет.стоматологическая    │     │30   │          │45          │Ш кв.       │Гл.врач      │

│     │поликлиника                  │     │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.поликлиника N 1 Лен.р-на │     │50   │          │200         │август      │Запрос кот.  │

│     │                             │     │     │          │            │            │цены         │

│     │Корпус по ул.Тельмана,9      │     │     │          │            │            │6.08.07      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│V    │Косметический ремонт:        │ Кв. │     │905,7     │790,7       │            │             │

│     │                             │ м   │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.больница N 6             │     │120  │          │250         │П кв.       │Запрос кот.  │

│     │                             │     │     │          │            │            │цены         │

│     │                             │     │     │          │            │            │16.07.07     │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.дет.стоматологическ.     │     │20,7 │          │20,7        │П кв.       │             │

│     │поликлиника (теплоузел)      │     │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Роддом N 4- ремонт дез.      │     │25   │          │250         │Июль-август │Гл.врач.     │

│     │камеры (кровля и             │     │     │          │            │            │Хоз.способ   │

│     │косметич.ремонт)             │     │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Замена оконных блоков:       │ шт. │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Дет.гор.поликлиника N 5      │     │10   │          │100         │Ш кв.       │Запрос кот.  │

│     │                             │     │     │          │            │            │цены         │

│     │                             │     │     │          │            │            │9.07.07      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Центр восстановит.медицины и │     │6    │80 бюджет │            │Ш кв.       │Запрос кот.  │

│     │                             │     │     │          │            │            │цены         │

│     │реабилитации                 │     │     │          │            │            │6.08.07      │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.дет.стоматологическая    │     │4    │          │60          │IV кв.      │             │

│     │поликлиника                  │     │     │          │            │            │             │

│     │                             │     │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.поликлиника N 2 Лен.р-на │ шт. │4    │          │50          │Ш кв.       │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Замена дверных блоков:       │ шт. │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Дет.гор.поликлиника N 5      │     │2    │          │50          │IV кв.      │             │

│     │                             │     │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Центр восстановит. медицины и│     │7    │35 бюджет │            │Ш кв.       │             │

│     │реабилитации                 │     │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │Гор.дет.стоматологическая    │     │1    │          │10          │П кв.       │             │

│     │поликлиника                  │     │     │          │            │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │ Всего,                      │     │     │3286,2    │3021,2      │            │             │

├─────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│     │ из них бюджетные средства - │     │     │          │            │            │             │

│     │ 265 тыс.руб                 │     │     │          │            │            │             │

└─────┴─────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘

муниципальных учреждений молодежной сферы

┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬─────┬───────────┬─────────┬──────────────┐

│ N  │  Адрес                      │Наименование работ   │Единица   │Объем│Ориент.    │Срок     │Ответственный │

│    │                             │                     │измере-   │     │стоим.     │исполне- │              │

│    │                             │                     │ния       │     │в          │ния      │              │

│    │                             │                     │          │     │тыс.руб.   │         │              │

├────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴─────┴───────────┴─────────┴──────────────┤

│Муниципальное учреждение "Объединение подростковых клубов Балтийского района"                                 │

├────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬─────┬───────────┬─────────┬──────────────┤

│ 1  │Подростковый клуб "Парус"    │Замена дымовой       │          │     │           │  август │МУ "ОПК       │

│    │ул.Можайская,65/67           │трубы                │объект    │1    │ 230,0     │         │Балтийского   │

├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────┤района"       │

│ 2  │Подростковый клуб            │Ремонт системы       │объект    │1    │ 12,0      │  июнь   │              │

│    │"Медвежонок,                 │отопления и          │          │     │           │         │              │

│    │пер.Серпуховский,2-12        │водоснабжения        │          │     │           │         │              │

├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────┤              │

│ 3  │Подростковый клуб "Дружба"   │                     │          │     │           │         │              │

│    │ул.Серпуховская,39           │                     │          │     │           │         │              │

│    │Подростковый клуб "Юность",  │                     │          │     │           │         │              │

│    │ул.Дарвина,2а                │                     │          │     │           │         │              │

│    │Подростковый клуб            │                     │          │     │           │         │              │

│    │"Медвежонок,                 │                     │          │     │           │         │              │

│    │пер.Серпуховский,2-12;       │                     │          │     │           │         │              │

│    │ Подростковый клуб           │Ревизия системы      │объект    │5    │ 30,0      │  июнь   │              │

│    │ "Меридиан",                 │отопления            │          │     │           │         │              │

│    │ ул.Батальная,32а;           │                     │          │     │           │         │              │

│    │Подростковый клуб            │                     │          │     │           │         │              │

│    │"Ровесник",                  │                     │          │     │           │         │              │

│    │ул.Садовая,29                │                     │          │     │           │         │              │

├────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴─────┴───────────┴─────────┴──────────────┤

│Муниципальное учреждение "Объединение подростковых клубов Ленинградского района"                              │

├────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬─────┬───────────┬─────────┬──────────────┤

│ 4  │Подростковый                 │Косметический        │объект    │1    │ 404,0     │  июнь   │  МУ "ОПК     │

│    │клуб "Олимп",                │ремонт клуба         │          │     │           │         │Ленинградского│

│    │ул.Краснокаменная,16         │                     │          │     │           │         │   района"    │

├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────┤              │

│ 5  │Подростковый                 │Ремонт клуба:        │          │     │           │  июнь   │              │

│    │клуб "Школьные годы"         │замена оконных       │объект    │1    │ 176,6     │         │              │

│    │ул. Краснодонская, 3а        │блоков, установка    │          │     │           │         │              │

│    │                             │решеток              │          │     │           │         │              │

├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────┤              │

│ 6  │Подростковый клуб  "Контакт" │Капитальный ремонт   │          │     │           │  июнь   │              │

│    │ул. 9 Апреля,58              │клуба                │объект    │1    │ 387,3     │         │              │

│    │                             │                     │          │     │           │         │              │

│    │                             │                     │          │     │           │         │              │

├────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴─────┴───────────┴─────────┴──────────────┤

│Муниципальное учреждение "Объединение подростковых клубов Московского района"                                 │

├────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬─────┬───────────┬─────────┬──────────────┤

│ 7  │Подростковый клуб            │Косметический        │          │     │           │  июнь   │              │

│    │"Витязь",                    │ремонт;              │объект    │1    │ 850,0     │         │  МУ "ОПК     │

│    │Ул. У.Громовой, 81           │                     │          │     │           │         │Московского   │

│    │                             │                     │          │     │           │         │  района"     │

├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────┤              │

│ 8  │Подростковый клуб            │Ремонт туалетной     │          │     │           │сентябрь │              │

│    │"Романтик"                   │комнаты              │объект    │1    │ 50,0      │         │              │

│    │Ул.Мукомольная12б            │                     │          │     │           │         │              │

├────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴─────┴───────────┴─────────┴──────────────┤

│Муниципальное учреждение "Объединение подростковых клубов Октябрьского района"                                │

├────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬─────┬───────────┬─────────┬──────────────┤

│ 9  │Подростковый клуб            │Ремонт клуба:        │          │     │           │         │              │

│    │"Ратоборец"                  │ремонт полов,        │объект    │1    │ 124,0     │  март   │              │

│    │Ул. Белинского,19            │замена балконных и   │          │     │           │         │              │

│    │                             │дверных блоков,      │          │     │           │         │  МУ "ОПК     │

│    │                             │внутренняя           │          │     │           │         │Октябрьского  │

│    │                             │отделка, ремонт      │          │     │           │         │  района"     │

│    │                             │крыльца              │          │     │           │         │              │

├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────┤              │

│ 10 │Подростковый клуб "Олимп"    │Замена оконных       │          │     │           │  2-3    │              │

│    │ул.Гостиная,14               │блоков, замена       │объект    │1    │ 310,0     │квартал  │              │

│    │                             │дверных блоков,      │          │     │           │2008     │              │

│    │                             │ремонт полов,        │          │     │           │года     │              │

│    │                             │внутренняя           │          │     │           │         │              │

│    │                             │отделка, замена      │          │     │           │         │              │

│    │                             │оконных решеток      │          │     │           │         │              │

├────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴─────┴───────────┴─────────┴──────────────┤

│Муниципальное учреждение "Объединение подростковых клубов Центрального района"                                │

├────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬─────┬───────────┬─────────┬──────────────┤

│ 11 │Подростковый клуб            │                     │объект    │1    │ 342,5     │  июнь   │   МУ "ОПК    │

│    │"Отвага"                     │Капитальный ремонт   │          │     │           │         │ Центрального │

│    │Ул. Красная,125              │                     │          │     │           │         │   района"    │

├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────┤              │

│ 12 │Подростковый клуб            │                     │          │     │           │  март   │              │

│    │"Пламя"                      │                     │          │     │           │         │              │

│    │Ул. Комсомольская,77 а       │                     │          │     │           │         │              │

│    │Подростковый клуб            │Установка решеток    │объект    │2    │ 58,0      │         │              │

│    │"Дружба", ул.Красная,119     │распашного типа      │          │     │           │         │              │

├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────┤              │

│ 13 │Подростковый клуб            │Установка входной    │объект    │1    │ 12,0      │  март   │              │

│    │"Искра"                      │двери                │          │     │           │         │              │

│    │ул.Офицерская,13а            │                     │          │     │           │         │              │

├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────┤              │

│ 14 │Подростковый клуб "Дружба",  │Установка            │объект    │1    │ 13,0      │  март   │              │

│    │ул.Красная,119               │противопожарных      │          │     │           │         │              │

│    │                             │дверей               │          │     │           │         │              │

├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────┤              │

│ 15 │Подростковый клуб "Факел",   │Прочистка желобов    │объект    │1    │ 5,0       │сентябрь │              │

│    │ул.Пугачева,26а              │с частичной          │          │     │           │         │              │

│    │                             │заменой              │          │     │           │         │              │

├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────┤              │

│ 16 │"ССМ Центрального района"    │Прочистка            │          │     │ 3,0       │сентябрь │              │

│    │Ул. Чайковского, 13          │дымоходов,           │объект    │1    │           │         │              │

│    │                             │вентиляционных       │          │     │           │         │              │

│    │                             │каналов              │          │     │           │         │              │

│    │                             │                     │          │     │           │         │              │

│    │                             │Техническое и        │          │     │ 5,0       │         │              │

│    │                             │аварийное            │          │     │           │         │              │

│    │                             │обслуживание         │          │     │           │         │              │

│    │                             │газового             │          │     │           │         │              │

│    │                             │оборудования         │          │     │           │         │              │

├────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴─────┴───────────┴─────────┴──────────────┤

│Муниципальное учреждение "Социальная служба молодежи"                                                         │

├────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬─────┬───────────┬─────────┬──────────────┤

│ 17 │Ул. Земельная, 6             │Ревизия системы      │объект    │1    │ 10,0      │  август │              │

│    │                             │отопления            │          │     │           │         │  МУП         │

│    │                             │                     │          │     │           │         │              │

│    │                             │                     │          │     │           │         │"Социальная   │

│    │                             │                     │          │     │           │         │служба        │

│    │                             │                     │          │     │           │         │молодежи"     │

├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────┤              │

│ 18 │Аллея Смелых , 165           │Ревизия котлов,      │объект    │1    │ 15,0      │  август │              │

│    │                             │чистка системы       │          │     │           │         │              │

│    │                             │отопления            │          │     │           │         │              │

├────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────┤              │

│    │Спасательная станция на      │Ревизия системы      │объект    │1    │ 1,0       │сентябрь │              │

│    │Голубых озерах               │отопления            │          │     │           │         │              │

├────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴─────┴───────────┴─────────┴──────────────┤

│Муниципальное учреждение  "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Мост"                     │

├────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬─────┬───────────┬─────────┬──────────────┤

│ 19 │Поселок Круглово,            │Ревизия системы:     │          │     │           │         │  МУ СРЦН     │

│    │Зеленоградского              │- теплоснабжения     │объект    │1    │ 15,0      │  август │"Мост"        │

│    │района                       │-  водоснабжения     │          │     │           │         │              │

├────┴─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────┼───────────┼─────────┼──────────────┤

│     В с е г о                    │                     │          │25   │ 2727,5    │         │              │

└──────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴─────┴───────────┴─────────┴──────────────┘

Учреждения социальной сферы районов:

Ленинградского района

┌─────┬───────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────────────┐

│N    │  Наименование работ,                  │Един. │ Кол-во │Ориент.стоим.│   Срок         │ Исполнители          │

│п\п  │  адрес учреждения                     │измер.│        │ (тыс.руб.)  │   исполнения   │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │ I. Учреждения   культуры              │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │ Детская музыкальная школа             │      │        │             │                │                      │

│     │ им.Э.Т.А.Гофмана:                     │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │ 1.1. Капитальный  ремонт фасада здания│   шт.│    1   │  687,4      │   июль 2007г.  │   Директор           │

│     │        по   ул.  Некрасова, 16        │      │        │             │                │   Рыбакина Т.И.      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │ 1.2. Профилактика отопительного котла │      │        │             │                │                      │

│     │        на  дизтопливе  в  корпусе     │   шт.│    1   │  15,0       │   сентябрь     │   -"-"-"-"-"-"-"-    │

│     │        по   ул.   Некрасова, 16       │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │ 1.3. Промывка системы отопления в     │   шт.│    1   │  15,0       │   сентябрь     │   -"-"-"-"-"-"-"-    │

│     │ корпусе по ул. Тельмана, 48           │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │ 1.4. Закупка дизтоплива               │   т.л│    8,0 │  160,0      │   сентябрь-    │                      │

│     │                                       │      │        │             │   февраль      │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │ Детская школа искусств /ДШИ/          │      │        │             │                │                      │

│     │ ул. Горького, 113:                    │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │ 2.1. Ремонт двух учебных классов и    │   шт.│    3   │  390,0      │   июнь         │   Директор           │

│     │ коридора второго  этажа               │      │        │             │                │   Журавлева  О.Г.    │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │ 2.2. Установка кранов на батареях     │   шт.│    30  │  20,0       │   сентябрь     │   -"-"-"-"-"-"-"-    │

│     │ системы отопления                     │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │ 2.3. Замена окон на стеклопакеты      │   шт.│    3   │  50,0       │   сентябрь     │   -"-"-"-"-"-"-"-    │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │ 2.4.  Косметический ремонт кабинетов  │   шт.│    4   │  190,0      │   декабрь      │   -"-"-"-"-"-"-"-    │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │ итого:                                │      │        │  1527,4     │                │                      │

└─────┴───────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────────────┘

Октябрьского района

┌─────┬───────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────────────┐

│     │                                       │Объем работ    │             │                │                      │

│     │                                       ├──────┬────────┤Ориент.      │                │                      │

│N    │  Наименование мероприятий             │Един. │ Кол-во │стоимость    │   Срок         │ Исполнитель          │

│п\п  │                                       │измер.│        │(тыс.руб.)   │   исполнения   │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│1    │МУК ДК "Машиностроитель"               │      │        │             │                │                      │

│     │ремонт мягкой кровли                   │м2    │  100,0 │ 154,0       │ 111кв-л        │ ООО                  │

│     │                                       │      │        │             │                │ "Олимптрой"          │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│2    │МОУ ДОД детская школа искусств         │      │        │             │                │                      │

│     │"Гармония"                             │      │        │             │                │                      │

│     │ремонт мягкой кровли                   │м2    │ 200,0  │ 274,0       │ 11кв-л         │  ООО                 │

│     │                                       │      │        │             │                │  "Олимптрой"         │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │Итого:                                 │      │        │ 428         │                │                      │

└─────┴───────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────────────┘

Центрального района

┌─────┬───────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────────────┐

│     │                                       │Объем работ    │             │                │                      │

│     │                                       ├──────┬────────┤Ориентировоч-│                │                      │

│N    │  Наименование мероприятий             │Един. │ Кол-во │ная стоимость│   Срок         │ Примечание           │

│п\п  │                                       │измер.│        │ (тыс.руб.)  │   исполнения   │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│ 1.  │  Выполнение  ремонтных  работ         │      │        │    347,0    │       П-Ш кв.  │    по тендеру        │

│     │  помещений  МОУ  ДОД  "ДМШ  им.       │      │        │             │                │                      │

│     │  Шостаковича"                         │      │        │             │                │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │  Итого:                               │      │        │    347,0    │                │                      │

└─────┴───────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────────────┘

Московского района

┌─────┬───────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────────────┐

│     │                                       │Объем работ    │             │                │                      │

│     │                                       ├──────┬────────┤Ориентировоч-│                │                      │

│N    │  Наименование мероприятий             │Един. │ Кол-во │ная стоимость│   Срок         │ Исполнители          │

│п\п  │                                       │изм.  │        │ (тыс.руб.)  │   исполнения   │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │   МОУ ДОД ДШИ                         │      │        │             │                │ Директор МОУ         │

│     │   им. Чайковского                     │      │        │             │                │ ДОД ДШИ              │

│     │   косметический ремонт:               │      │        │             │                │ Каратаева О.В.       │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│ 1   │   Замена оконных блоков               │  Шт. │     50 │      530,0  │    3 квартал   │                      │

├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│     │   Всего:                              │      │        │     2832,4  │                │                      │

└─────┴───────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────────────┘

Всего по объектам социальной сферы:5559,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к постановлению главы города

Калининграда - мэра города

от 15 мая 2007г. N 1124

СОСТАВ

городской комиссии для координации мероприятий по подготовке городского

хозяйства к работе в отопительный сезон

1.  Ю.С.Беденко - председатель комиссии- первый  вице-мэр города

2.  В.Н.Артемов - зам.председателя комиссии, председатель

комитета жилищно-коммунального хозяйства;

Члены комиссии:

3.  Р.И. Заремба - вице-мэр города, председатель комитета по

финансам и контролю;

4.  Т.И. Морозова- вице-мэр города, председатель комитета по

социальным вопросам;

5.  П.Г. Саркисов - председатель комитета строительства и транспорта

6.  С.П. Родин    - зам.председателя комитета ЖКХ,

7.  Ю.Л. Кондратьев - зам. председателя комитета ЖКХ,

8.  Л.Л. Прищеп   - начальник жилищного управления;

9.  В.А. Фесик   - директор МУП "Калининградтеплосеть",

10. С.Е. Крапивин - директор МУП КХ "Водоканал",

11. С.И. Бармаков - директор МУП "Чистота",

12. В.Б. Лагода   - начальник коммунального отдела комитета ЖКХ

13. Т.А. Швырялкина - начальник отдела по контролю за состоянием

жилого фонда.

14. Л.В. Брюшкова - секретарь комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к постановлению главы города

Калининграда - мэра города

от 15 мая 2007г. N 1124

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ____________________________________

наименование организации

┌────┬─────────────────────┬─────────────┬────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐

│N   │  Наименование       │   Един.     │  Объ-  │Сто-  │Объем выполнения                         │         │%         │

│п/п │  мероприятий        │   изм.      │  ем    │имо-  ├─────────┬─────────┬──────────┬──────────┤Стоимость│готовности│

│    │                     │             │ работ  │сть   │июнь     │июль     │ август   │ сентябрь │выполнен-│          │

│    │                     │             │        │в     ├────┬────┼────┬────┼─────┬────┼────┬─────┤ных      │          │

│    │                     │             │        │тыс.  │план│факт│план│факт│план │факт│план│ факт│работ    │          │

│    │                     │             │        │руб.  │    │    │    │    │     │    │    │     │тыс.     │          │

│    │                     │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │руб.     │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│1.  │ Жилищный фонд,      │Зд./тыс. м 2 │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - находящийся в    │Зд./тыс. м 2 │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  управлении:        │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  в т. ч. дома ЖСК,  │Зд./тыс. м 2 │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  ЖК, ТСЖ и т.п.     │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 2. │  Ремонт кровли в    │Зд./тыс. м 2 │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  т.ч.:              │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  мягкой,            │Зд./тыс. м 2 │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  черепичной,        │Зд./тыс. м 2 │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  шиферной           │Зд./тыс. м 2 │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 3. │  Ремонт чердачных   │Зд./тыс. м 2 │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  помещений:         │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - утепление        │кв. м        │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  (засыпка)          │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  чердачного         │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  перекрытия;        │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - изоляция         │пог. м       │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  трубопроводов,     │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  вентиляционных     │шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  коробов и камер,   │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  расширительных     │шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  баков              │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 4. │  Ремонт фасадов:    │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - ремонт и окраска │кв. м        │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - герметизация швов│пог. м       │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - ремонт           │шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  водосточных труб   │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - утепление оконных│шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  проемов            │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - утепление дверных│шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  проемов            │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  -остекление        │Кв. м.       │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  лестничных клеток  │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 5. │  Ремонт подвальных  │Зд./тыс. м 2 │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  помещений:         │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - изоляция         │пог. м       │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  трубопроводов      │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - ремонт дренажных │пог. м       │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  и водоотводящих    │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  устройств          │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  -ремонт            │пог. м       │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  электропроводки    │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  -установка замков  │пог. м       │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  -очистка от мусора │пог. м       │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - ремонт помещений │Шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  тепловых пунктов в │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  жилых домах        │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 6. │  Ремонт покрытий    │кв. м        │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  дворовых           │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  территорий:        │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - отмосток         │шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - приямков         │шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 7. │  Ремонт инженерного │Зд./тыс. м 2 │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  оборудования       │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  1) Центральное     │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  отопление:         │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - радиаторов       │секц.        │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - трубопроводов    │пог. м       │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - запорной арматуры│шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - промывка и       │шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  опрессовка систем  │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  ц/отопления        │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  Котелковое         │Шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  отопление          │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  Печное отопление   │Шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  2) Горячего        │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  водоснабжения:     │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - трубопроводов    │пог. м       │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - запорной арматуры│             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - промывка и       │шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  опрессовка систем  │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  гор. водоснабжения │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  3) Водопровода:    │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - ремонт запорной  │шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  арматуры           │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - ремонт и изоляция│пог. м       │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  трубопровода       │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - ремонт ВПУ       │шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  4) Канализации:    │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - ремонт           │пог. м       │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  трубопровода       │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - промывка систем  │шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  5)Электрооборудова-│             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  ние:               │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - световая         │пог. м       │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  электропроводка    │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - силовая          │пог. м       │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  электропроводка    │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - вводные          │шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  устройства         │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - электрощитовые   │шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 8  │   Проведение        │Ед. строен.  │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  поддерживающих     │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  ремонтов в         │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  аварийных домах    │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 9  │  Другие работы:     │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 10 │  Обеспеченность     │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  объекта:           │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - пескосоляной     │Тыс. тонн    │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  смесью             │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│    │  - инструментом и   │шт.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  инвентарем для     │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  зимней уборки      │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  территорий         │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤

│ 11 │  Оформление         │Ед.          │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  паспортов          │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  готовности жилых   │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

│    │  домов              │             │        │      │    │    │    │    │     │    │    │     │         │          │

└────┴─────────────────────┴─────────────┴────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────────┴──────────┘

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к постановлению главы города

Калининграда - мэра города

от 15 мая 2007г. N 1124

┌────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────────┬──────────────────┬────────────┐

│Показатель              │Номер    │  Един.   │Код   │Всего │Зада- │Подготов- │ Выполнено работ  │% выполнения│

│                        │строки   │  измер.  │по    │      │ние по│лено для  │ по капитальному  │            │

│                        │         │          │ОКЕИ  │      │подго-│работы в  │ ремонту, реконст-│            │

│                        │         │          │      │      │товке │зимних    │ рукции, замене   │            │

│                        │         │          │      │      │      │условиях  │                  │            │

│                        │         │          │      │      │      │на        │                  │            │

│                        │         │          │      │      │      │отчетный  │                  │            │

│                        │         │          │      │      │      │период    │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Жилищный фонд  субъекта │  1      │  тыс.ед. │  643 │      │      │          │                  │            │

│Российской Федерации    │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│в том числе:            │  2      │  тыс.м2  │  58  │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│- муниципальный         │  03     │  тыс.ед. │  643 │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│                        │  04     │  тыс.м2  │  58  │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│- государственный       │  05     │  тыс.ед. │  643 │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│                        │  06     │  тыс.м2  │  58  │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│- частный               │  07     │  тыс.ед. │  643 │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│                        │  08     │  тыс.м2  │  58  │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Котельные, по всем      │  09     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│видам собственности     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│мощность                │  10     │  Гкал    │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  11     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│мощность                │  12     │  Гкал    │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Тепловые сети (в        │  13     │  км      │   8  │      │      │          │                  │            │

│двухтрубном             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│исчислении), по всем    │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│видам собственности     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  14     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Ветхие тепловые сети (в │  15     │  км      │   8  │      │      │          │                  │            │

│двухтрубном             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│исчислении), по всем    │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│видам собственности     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  16     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Тепловые насосные       │  17     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│станции, по всем видам  │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│собственности           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  18     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Центральные тепловые    │  19     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│пункты (ЦТП), по всем   │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│видам собственности     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  20     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Водозаборы, по всем     │  21     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│видам собственности     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  22     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Насосные станции        │  23     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│водопровода, по всем    │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│видам собственности     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  24     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Очистные сооружения     │  25     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│водопровода, по всем    │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│видам собственности     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│пропускная способность  │  26     │  тыс. м3 │  114 │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  27     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│пропускная способность  │  28     │  тыс. м3 │  114 │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Водопроводные сети, по  │  29     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│всем видам              │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│собственности           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  30     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Ветхие сети             │  31     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│водопровода, по всем    │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│видам собственности     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  32     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Канализационные         │  33     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│насосные станции, по    │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│всем видам              │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│собственности           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  34     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Очистные сооружения     │  35     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│канализации, по всем    │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│видам собственности     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│пропускная способность  │  36     │  тыс. м3 │  114 │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  37     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│пропускная способность  │  38     │  тыс. м3 │  114 │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Канализационные сети,   │  39     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│по всем видам           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│собственности           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  40     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Ветхие канализационные  │  41     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│сети, по всем видам     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│собственности           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  42     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Электрические сети, по  │  43     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│всем видам              │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│собственности           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  44     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Ветхие электрические    │  45     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│сети, по всем видам     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│собственности           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  46     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Трансформаторные        │  47     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│подстанции, по всем     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│видам собственности     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  48     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Специальные машины для  │  49     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│механизированной        │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│уборки, независимо от   │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│формы собственности     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  50     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Улично-дорожная  сеть,  │  51     │  тыс.кв. │  58  │      │      │          │                  │            │

│по всем видам           │         │  м       │      │      │      │          │                  │            │

│собственности           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  52     │  тыс.кв. │  58  │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │  м       │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Подготовка мостовых     │  53     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│сооружений              │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│(транспортных и         │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│пешеходных мостов и     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│путепроводов), труб     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│независимо от формы     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│собственности           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  54     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Подготовка транспортных │  55     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│и пешеходных тоннелей,  │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│независимо от формы     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│собственности           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  56     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Подготовка              │  57     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│гидротехнических        │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│сооружений,  независимо │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│от формы собственности  │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│в том числе ЖКХ         │  58     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Газопроводы             │  59     │  км      │  8   │      │      │          │                  │            │

│Создание запасов        │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│топлива:                │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│- уголь                 │  60     │  тонн    │  168 │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│- другое твердое        │  61     │  тонн    │  168 │      │      │          │                  │            │

│топливо                 │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│- жидкое топливо        │  62     │  тонн    │  168 │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│- запасы газа в         │  63     │  тыс. м3 │  168 │      │      │          │                  │            │

│подземных               │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│газохранилищах          │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Нетрадиционные          │  64     │  ед.     │  642 │      │      │          │                  │            │

│источники энергии, в    │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│том числе:              │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│приливные               │  65     │  кВт     │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│солнечные               │  66     │  кВт     │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│ветровые                │  67     │  кВт     │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│термальные              │  68     │  кВт     │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Финансовые средства     │  69     │  млн.руб.│   385│      │      │          │                  │            │

│субъекта Российской     │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│Федерации, выделяемые   │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│для подготовки ЖКХ      │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований  к зиме, из │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│них:                    │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│- на приобретение       │  70     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

│топлива для предприятий │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│и образований ЖКХ       │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│- для формирования      │  71     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

│аварийного запаса       │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│материально-технических │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│ресурсов                │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│- на:                   │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│ строительство объектов │  72     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

│ЖКХ;                    │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│    капитальный ремонт, │  73     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

│модернизацию  объектов  │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│ЖКХ.                    │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Финансовые средства     │  74     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

│муниципальных           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│образований и           │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│предприятий ЖКХ,        │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│выделяемые для          │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│подготовки ЖКХ к зиме,  │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│из них:                 │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│- на приобретение       │  75     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

│топлива для предприятий │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│и образований ЖКХ       │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│- для формирования      │  76     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

│аварийного запаса       │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│материально-технических │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│ресурсов                │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│- на:                   │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│строительство объектов  │  77     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

│ЖКХ;                    │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│ капитальный ремонт,    │  78     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

│модернизацию  объектов  │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│ЖКХ.                    │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Дополнительные средства │  79     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

│из федерального бюджета │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│на подготовку ЖКХ к ОЗП │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│Задолженность           │  80     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

│предприятий ЖКХ за      │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│ранее потребленные ТЭР, │         │          │      │      │      │          │                  │            │

│в том числе             │         │          │      │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│уголь                   │  81     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│жидкое топливо          │  82     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│газ                     │  83     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│теплоэнергию            │  84     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤

│электроэнергию          │  85     │ млн.руб. │ 385  │      │      │          │                  │            │

└────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴──────────────────┴────────────┘

*  Сроки  сдачи  отчетности   устанавливаются   распорядительными

документами органа местного самоуправления.