РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 13 ноября 2009 г. г. Калининград | №2025 |
| --- | --- |

О внесении дополнений в ведомственную целевую программу модернизации сетей наружного освещения г. Калининграда «Светлый город»

Для    повышения   комфортности,   а   также   в целях обеспечения безопасности проживания населения города Калининграда и нормативного освещения городских территорий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести дополнения и изложить приложение к постановлению главы администрации городского округа «Город Калининград» от 18.08.2009 № 1408 «О внесении изменений в постановление   главы   администрации   городского   округа  «Город Калининград»   от 25.09.2008 № 1543  «Об       утверждении ведомственной целевой программы  модернизации  сетей       наружного освещения г. Калининграда на 2009-2011 годы «Светлый город»» в новой редакции (приложение).

- Управляющему делами администрации городского округа «Город Калининград» С.В. Воропаеву обеспечить   опубликование    настоящего    постановления в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации,  председателя   комитета   городского   хозяйства городского округа «Город Калининград» Д.О. Смирнову.

И.о. главы администрации						     Д.О. Смирнова

Приложение

к постановлению главы администрации

городского округа «Город Калининград»

от 11.11.2009 г. 
№ 2025

Паспорт

ведомственной целевой программы модернизации сетей наружного

освещения г. Калининграда «Светлый город»

| Наименование программы | Целевая программа модернизации сетей наружного освещения г. Калининграда «Светлый город» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы |  |
| Инициатор разработки программы | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Заказчик программы | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Разработчик программы | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Цели и задачи программы | Цели: - повысить комфортное проживание населения города Калининграда; - повысить безопасность дорожного движения Задачи: - обеспечить освещение внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий на 62 объектах; - обеспечить освещение территорий 68 объектов социальной сферы – школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и т.п.; - обеспечить освещение территорий 7 поселков |
| Сроки и этапы реализации программы | 2009-2012 гг. |
| Перечень основных мероприятий | - Строительство нового и реконструкция существующего наружного освещения (далее НО) внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий; - Строительство НО на объектах социальной сферы: школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и т.п.; - Устройство дополнительного освещения в местах расположения пешеходных переходов; - Строительство нового и реконструкция существующего НО в поселках |
| Исполнители программы и основных мероприятий | Исполнитель определяется путем проведения конкурсных процедур 2 |
| Объемы и источники финансирования | Всего: 127 773,1 тыс. руб. В том числе по годам: 2009 г. – 27274,1 тыс. руб.; 2010 г. – 32793,0 тыс. руб.; 2011 г. – 33706,0 тыс. руб.; 2012 г. – 34000,0 тыс. руб. Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит: - увеличить количество освещенных внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий на 62 объекта, в т.ч.: в 2009 г. на 17; в 2010 г. на 14; в 2011 г. на 12; в 2012 г. на 19 объектов; - увеличить количество освещенных территорий объектов социальной сферы: школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и т.п. на 68 объектов, в т.ч.: в 2009 г. на 3; в 2010 г. на 21; в 2011 г. на 23; в 2012 г. на 21объект; - увеличить количество устройств дополнительного освещения в местах расположения пешеходных переходов на 4 объекта, в т.ч.: в 2009 г. на 1; в 2010 г. на 2; в 2011 г. на 1 объект; - увеличить количество освещенных поселков на 6 поселков, в т.ч.: в 2009 г. на 2 (пос. Чапаево, пос. Чайковское); в 2010 г. на 1 (пос. Прегольский); в 2011 г. на 1 (пос. им. А. Космодемьянского); в 2012 г. на 2 (пос. Суворово, Первомайский) |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Большинство сетей НО г. Калининграда введено в эксплуатацию в 1960 – 1970 годах прошлого столетия и не соответствует технологическим и     функциональным требованиям. В связи со значительным износом основных средств не может быть обеспечена безопасность работы сетей НО.

3

По состоянию на 01.01.2008 система НО города Калининграда включает в себя 19107 светоточек, 215 питательных и исполнительных пунктов, 576 км сетей, в т.ч. 209 км самонесущего изолированного провода (далее - СИП).

По результатам независимой оценки состояния всех сетей НО (в 2006 году) установлено, что 47% светоточек, инженерных сетей инфраструктуры НО имеют сверхнормативный срок службы и нуждаются в реконструкции.

Вышеуказанные проблемы возможно решить путем комплекса           программных мероприятий.

Способы решения проблемы:

- Модернизация и развитие сетей наружного освещения с применением     прогрессивных технологий, в т.ч. переход на СИП.

В связи с заменой голого провода на СИП уменьшается количество аварийных отключений.

Так, в 2006 году – 11 км СИП - 285 аварийных отключений, 2007 году – 87 км СИП – 63 аварийных отключения, 2008 году (на 01.09.08) – 209 км СИП – 35 аварийных отключений.

Таким образом, переход с голого провода на СИП значительно влияет на безопасность и комфортное проживание населения города.

- Разработка     и    внедрение    нового     поколения     светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну,           экономичности и антивандальности.

- Использование в светильниках уличного освещения высокоэффективных 
и  энергоэкономичных натриевых ламп высокого и низкого давления.

- Применение      электронных      трансформаторов     и     электронной      высокочастотной пускорегулирующей аппаратуры.

- Использование высокомачтовых систем освещения со спусковыми          «коронами» светильников.

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,

СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Цели:

- повысить комфортное проживание населения г. Калининграда;

- повысить безопасность дорожного движения.

Задачи:

- обеспечить освещение внутриквартальных улиц, проездов и дворовых     территорий на 62 объектах;

- обеспечить освещение территорий объектов социальной сферы: школ,    детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и т.п. 
на 68 объектах;

- обеспечить освещение территорий 7 поселков;

- повысить комфортность проживания;

- повысить безопасность дорожного движения.

Срок реализации Программы: 2009-2012 гг.

4

3. СИСТЕМА

мероприятий ведомственной целевой программы

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. рублей | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | всего | Наименование показателей | Ед. изм. | Базовое значение | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Целевое назнач. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель | Повысить комфортное проживание населения г. Калининграда |
| Задача | Обеспечить освещение внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий на 62 объектах в соответствие СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого объектов |
| Строительство нового и реконструкция существующего НО внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий | Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур | 18997,60842 | 16274,0 | 12543,0 | 16469,0 | 64283,60842 | Количество объектов (внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий) | объект | Нет данных | 17 | 14 | 12 | 19 | 62 |
| Цель | Повысить безопасность проживания населения |
| Задача | Обеспечить освещение территорий 68 объектов социальной сферы – школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и т.п. согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» |
| Освещение территорий объектов социальной сферы – школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и т.п. | Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур | 1906,1908 | 11323,0 | 19811,0 | 11156,0 | 44196,1908 | Количество освещенных территорий объектов социальной сферы – школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и т.п. | объект | Нет данных | 3 | 21 | 23 | 21 | 68 |
| 5 |
| Цель | Повысить безопасность дорожного движения |
| Задача | Устроить освещение в местах расположения пешеходных переходов (по предписаниям ГИБДД) – 4 объекта |
| Устройство дополнительного освещения в местах расположения пешеходных переходов | Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур | 491,44575 | 94,0 | 171,0 |  | 756,44575 | Количество устройств дополнительного освещения в местах расположения пешеходных переходов | объект | Нет данных | 1 | 2 | 1 | нет | 4 |
| Цель | Повысить комфортность проживания населения поселков городского округа «Город Калининград» |
| Задача | Обеспечить освещение территорий 7 поселков (пос. Чапаево, Чайковское, Прегольский, им. А. Космодемьянского, Суворово, Первомайский) |
| Строительство нового и реконструкция существующего НО в поселках | Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур | 5412,54035 | 5102,0 | 1181,0 | 6375,0 | 18070,54035 | Количество освещенных поселков | поселок | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Санкционированная кредиторская задолженность, в том числе: | ООО «Горсвет-Инвест» | 466,31468 |  |  |  | 466,31468 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 27274,1 | 32793,0 | 33706,0 | 34000,0 | 127773,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит   ежегодному   уточнению   при утверждении городского бюджета на соответствующий год и плановый период.

6

Проведению строительства, реконструкции или капитального ремонта конкретных объектов наружного освещения предшествует стадия             проектирования, запроса технических условий на электроснабжение,          согласования проектов. Перечень объектов корректируется ежегодно исходя из возможности проведения работ при условии наличия дополнительной мощности у ОАО «Янтарьэнерго».

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Заказчиком работ по реализации Программы является комитет          городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

Исполнитель определяется по конкурсу.

Комитет городского хозяйства:

- формирует технические задания на разработку мероприятий и      представляет их в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;

- осуществляет контроль за реализацией программы;

- представляет отчет о реализации программы в управление экономики комитета экономики, финансов и контроля.

МУ «Калининградская служба заказчика»:

- размещает муниципальный заказ на выполнение мероприятий;

- представляет ежеквартально до 10 числа месяца, следующим 
за отчетным периодом, отчеты о выполненных мероприятиях в комитет     городского хозяйства администрации городского округа «Город                 Калининград».

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- увеличить количество освещенных внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий на 62 объекта (приложение № 1), в т.ч.:

в 2009 г. на 17;

в 2010 г. на 14;

в 2011 г. на 12;

в 2012 г. на 19 объектов;

- увеличить количество освещенных территорий объектов социальной     сферы: школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и т.п. на 68 объектов (приложение № 2), в т.ч.:

в 2009 г. на 3;

в 2010 г. на 21;

в 2011 г. на 23;

в 2012 г. на 21объект;

- увеличить количество устройств дополнительного освещения в местах   расположения пешеходных переходов на 4 объекта, в т.ч.:

в 2009 г. на 1;

в 2010 г. на 2;

7

в 2011 г. на 1 объект;

- увеличить количество освещенных поселков на 6 поселков, в т.ч.:

в 2009 г. на 2 (пос. Чапаево, пос. Чайковское);

в 2010 г. на 1 (пос. Прегольский);

в 2011 г. на 1 (пос. им. А. Космодемьянского);

в 2012 г. на 2 (пос. Суворово, Первомайский).

Оценка эффективности от реализации Программы:

| Ожидаемый экологический или другой эффект | Наименование оценочных показателей | Фактич. значение на момент разработки Программы (на 01.07.08.) | Значение показателей по реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| увеличить количество освещенных городских территорий | Количество внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий | Нет данных | 17 | 31 | 43 | 62 |
| увеличить количество освещенных территорий объектов социальной сферы | Количество освещенных школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и т.п. | Нет данных | 3 | 24 | 47 | 68 |
| увеличить количество освещенных пешеходных переходов | Количество освещенных переходов | Нет данных | 1 | 3 | 4 | 4 |
| увеличить количество освещенных поселков | Количество освещенных поселков | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

модернизации сетей наружного

освещения г. Калининграда

«Светлый город»

Перечень

внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий,

объектов социальной сферы – школ, детских дошкольных учреждений,

объектов здравоохранения для выполнения работ в 2009 г.

| № п/п | Наименование | Количество светоточек |
| --- | --- | --- |
|  | Дворовые территории |  |
| 1 | Ул. Горького, 211-243 | 10 |
| 2 | Ул. Зеленая, 19-23 – ул. Горького, 199-203 | 25 |
| 3 | Ул. Серпуховская, 31-41 (1я очередь) | 22 |
| 4 | Ул. Серпуховская, 31-41 (2я очередь) | 12 |
| 5 | Ул. Серпуховская, 31-41 (3я очередь) | 15 |
| 6 | Ул.Черниговская, 31а, б, в | 15 |
| 7 | Ленинский пр. 20-29 – пр. Калинина, 1-7 | 15 |
| 8 | Ул.А.Смелых, 79-81, 80а-86а | 14 |
| 9 | Ул. А.Смелых, 201-213, 215 | 10 |
| 10 | Ул. Дзержинского, 126-128 | 12 |
| 11 | Пр. Калинина, 35-57 | 8 |
| 12 | Ул. Б. Хмельницкого, 33-53 | 5 |
| 13 | Ул. Б. Хмельницкого, 71-87 | 10 |
| 14 | Ул. Комсомольская, 74 | 5 |
| 15 | Ул. Юношеская, 2-8 | 11 |
| 16 | Ул. Дм. Донского и ул. Марата (освещение пешеходной дорожки от ул. Театральной до Марата с освещением вновь построенных парковочных мест) | 33 |
| 17 | Пр. Победы, 130-142 – С. Мишина, 8-10 | 8 |
|  | Итого: | 230 |
|  | Объекты социальной сферы |  |
| 1 | Детский сад № 70 и № 113 (ул. Б. Хмельницкого 14, 12) | 11 |
| 2 | СОШ № 5 (ул. З. Космодемьянского, 26) | 12 |
| 3 | Городская больница № 5 (ул. Дзержинского, 147) | 14 |
|  | Итого: | 37 |
|  | Пешеходные переходы |  |
| 1 | Ул. Вагнера, 51 (пешеходный переход к Лицею 23) | 7 |
|  | Итого: | 7 |
|  | Пос. Чапаево, в том числе |  |
| 1 | Ул. Бабаева, пер. Бабаева | 12 |
| 2 | Ул. Матросова | 25 |
| 3 | Ул. Дубровиной, пер. Дубровиной | 12 |
| 4 | Ул. Камчатская | 6 |
|  | Пос. Чайковское, в том числе |  |
| 1 | Ул. Лаптевых | 27 |
| 2 | Ул. Щепкина | 26 |
| 3 | Ул. Кремлевская | 13 |
| 4 | Ул. Заслонова | 13 |
| 5 | Ул. Российская | 3 |
| 6 | Ул. Курнакова | 6 |
|  | Итого по поселкам: | 143 |
|  | ВСЕГО в 2009 году: | 417 |

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

модернизации сетей наружного

освещения г. Калининграда

«Светлый город»

Перечень

внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий,

объектов социальной сферы – школ, детских дошкольных учреждений,

объектов здравоохранения для выполнения работ в 2010 г.

| № п/п | Наименование | Количество светоточек |
| --- | --- | --- |
|  | Дворовые территории |  |
| 1 | Московский пр., 14-24 | 8 |
| 2 | Ленинский пр., 7-19 | 15 |
| 3 | Ул. Алданская, 9-13 | 9 |
| 4 | Ул. Алданская, 4 | 8 |
| 5 | Ул. Дзержинского, 42-44 | 19 |
| 6 | Пер.Орловский с дворами по ул.Андреева | 20 |
| 7 | Ул. Трибуца, 96 | 19 |
| 8 | Ул. Галицкого, ул. Галицкого, 2-20 | 19 |
| 9 | Ул. Галицкого, 7-25 | 20 |
| 10 | Ул. Галицкого, 27-37 | 31 |
| 11 | Ул. Черниговская, 49 | 4 |
| 12 | Ул. Леонова, 19 | 2 |
| 13 | Ул. Леонова, 68-70, 72 | 10 |
| 14 | Ул. М. Борзова, 66-72 | 7 |
|  | Итого: | 191 |
|  | Объекты социальной сферы |  |
| 1 | Детский сад № 13 (ул.Каштановая аллея, 16) | 2 |
| 2 | Детский сад № 14 (ул. Чаадаева, 4) | 5 |
| 3 | Детский сад № 17 (ул. Каштановая аллея, 174) | 7 |
| 4 | Детский сад № 26 (пер. Трамвайный) | 4 |
| 5 | Детский сад № 28 (Нарвская, 78) | 4 |
| 6 | Детский сад № 31 (ул. Огарева, 31) | 4 |
| 7 | Детский сад № 49 (М. Борисово, 10) | 5 |
| 8 | Детский сад № 51 (ул. Гавриленко, 3) | 5 |
| 9 | Детский сад № 73 (пр. Победы, 82) | 4 |
| 10 | Детский сад № 77 (ул. Бассейная, 1) | 4 |
| 11 | Детский сад № 78 (ул. Камская, 2 г) | 2 |
| 12 | Детский сад № 101 (ул. Пролетарская, 64) | 5 |
| 13 | Детский сад № 110 (ул. Калужская, 20) | 7 |
| 14 | Детский сад № 128 (ул. Алданская, 8) | 11 |
| 15 | Детский сад № 131 (ул. Дрожжевая, 3) | 13 |
| 16 | СОШ № 19 (ул. Менделеева, 11) | 5 |
| 17 | СОШ № 39 (ул. Березовая, 2) | 2 |
| 18 | СОШ № 44 (ул. Молодежная, 7) | 4 |
| 19 | СОШ №52 (ул.Чапаева, 34 а) | 3 |
| 20 | Вечерняя школа № 6 (ул. Менделеева, 29) | 1 |
| 21 | Детский дом «Родничок» с ул. Чернышевского от Коммунальной до Чкалова) | 6 |
|  | Итого: | 103 |
|  | Пешеходные переходы |  |
| 1 | Московский пр. – ул. Кутаисская | 1 |
| 2 | Ул. Шевченко – Ленинский проспект | 1 |
|  | Итого: | 2 |
| 1 | Пос. Прегольский | 67 |
|  | Всего в 2010 году: | 363 |

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе

модернизации сетей наружного

освещения г. Калининграда

«Светлый город»

Перечень

внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий,

объектов социальной сферы – школ, детских дошкольных учреждений,

объектов здравоохранения для выполнения работ в 2011 г.

| № п/п | Наименование | Количество светоточек |
| --- | --- | --- |
|  | Дворовые территории |  |
| 1 | Ул. Ефремова, 5 | 3 |
| 2 | Ул. Ефремова, 9 | 5 |
| 3 | Ул. Ефремова, 12 | 58 |
| 4 | Жилые дома по ул. 9 Апреля – ул. Пионерская | 22 |
| 5 | Ул. Репина, 20-24, 26-32 | 4 |
| 6 | Ул. Куйбышева, 181-187 | 4 |
| 7 | Ул. Кутаисская, 1 | 7 |
| 8 | Ул. Кутаисская – ул. Куприна | 6 |
| 9 | Ул. Нарвская, 11-19, 21-31 | 19 |
| 10 | Ул. Яблочная с двором № 29-79 | 31 |
| 11 | Ул. Калужская с двором № 28-40 | 15 |
| 12 | Пр. Калинина, 85-107 | 9 |
|  | Итого: | 183 |
|  | Объекты социальной сферы |  |
| 1 | Детский сад № 2 (ул. Воздушная, 2а) | 14 |
| 2 | Детский сад №7 (ул. Вагоностроительная, 7) | 7 |
| 3 | Детский сад № 15 (ул. Волочаевская, 47) | 6 |
| 4 | Детский сад № 45 (ул. Парусная, 1) | 6 |
| 5 | Детский сад № 53 (ул. Киевская, 101а) | 13 |
| 6 | Детский сад № 79 (ул. Красносельская, 22) | 5 |
| 7 | Детский сад № 87 (от ул.Вагнера до школы №23) | 7 |
| 8 | Детский сад № 134 (ул. Сибирякова, 46) | 8 |
| 9 | СОШ № 3 (Октябрьская площ, 36) | 19 |
| 10 | СОШ № 14 (ул.Радищева) | 6 |
| 11 | СОШ № 26 (ул. Емельянова, 26) | 10 |
| 12 | СОШ № 28 по ул.Суворова | 24 |
| 13 | СОШ № 31 по ул.Пролетарской | 23 |
| 14 | Лицей № 35 (Наб. Марш. Баграмяна, 34) | 8 |
| 15 | СОШ № 45 (ул.Л. Иванихиной, 9) | 8 |
| 16 | Нач. школа № 53 (ул. Лужская, 53) | 11 |
| 17 | Нач. школа №54 (ул.Тенистая аллея, 38) | 6 |
| 18 | Детский дом № 1 ( ул. Свердлова, 27в) | 4 |
| 19 | Детский дом «Гаврош» (ул.Шота Руставели, 2) | 6 |
| 20 | Детская больница № 3 (ул. Огарева, 18) | 3 |
| 21 | Детская б-ца № 1(ул.Горького, 65) | 9 |
| 22 | Городская больница № 6 (ул.Тенистая аллея, 28/30) | 7 |
| 23 | Роддом № 2 (ул.П.Морозова, 28-30) | 3 |
|  | Итого: | 213 |
|  | Пешеходный переход: пл. Калинина (кассы «Аэрофлот») | 2 |
|  | Пос. им. А.Космодемьянского | 19 |
|  | Всего в 2011 году: | 417 |

Приложение № 4

к ведомственной целевой программе

модернизации сетей наружного освещения

г. Калининграда «Светлый город»

Перечень

внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий,

объектов социальной сферы – школ, детских дошкольных учреждений,

объектов здравоохранения для выполнения работ в 2012 г.

| № п/п | Наименование | Количество светоточек |
| --- | --- | --- |
|  | Дворовые территории, в т.ч. | 217 |
| 1 | ул. Свободная, 4-20 - ул. Гостиная, 2-14 | 21 |
| 2 | ул.Черепичная, 11-17, 19-19в | 24 |
| 3 | Сквер на ул. Тельмана | 33 |
| 4 | ул. Павлова, 16-22, 28-32 | 20 |
| 5 | ул. Дзержинского, 72-98 | 36 |
| 6 | ул. Школьная, в т.ч. ул. Школьная, 1-5 | 14 |
| 7 | ул. Каштановая аллея, 56-62 | 16 |
| 8 | ул. Каштановая аллея, 59-93 |  |
| 9 | ул. Каштановая аллея, 95-155 |  |
| 10 | ул. Каштановая аллея, 68-178 |  |
| 11 | ул. Коммунальная, 35, 41 | 18 |
| 12 | ул. Коммунальная, 107-117 |  |
| 13 | ул. Коммунальная, 45-105 |  |
| 14 | ул. Коммунальная, 56-68 |  |
| 15 | ул. Коммунальная, 4-54а |  |
| 16 | ул. Литовский вал (от Московского пр.), ул. Литовский вал, 87-103 | 16 |
| 17 | ул. 1812 года, 102-124 - ул. Стекольная, 23-51 | 11 |
| 18 | ул. Чекистов, 66-120 | 8 |
| 19 | ул. Чекистов, 93-143 |  |
|  | Объекты социальной сферы, в т.ч. | 147 |
| 1 | Детский сад № 5 (ул. Маршала Новикова, 25/27) | 7 |
| 2 | Детский сад № 6 (ул. Черниговская, 6) | 10 |
| 3 | Детский сад № 9 (ул. Дзержинского, 131) | 5 |
| 4 | Детский сад № 17 (ул. Орудийная, 30) | 3 |
| 5 | Детский сад № 19 (ул. Серпуховская, 26) | 10 |
| 6 | Детский сад № 21 (ул. Черниговская, 8/10) | 6 |
| 7 | Детский сад № 28 (ул. Нарвская, 78) | 6 |
| 8 | Детский сад № 30 (ул. Тельмана, 13) | 4 |
| 9 | Детский сад № 52 (ул. Калужская, 10) | 8 |
| 10 | Детский сад № 77 (ул. Бассейная,1) | 6 |
| 11 | Детский сад № 94 ( ул. 1812 года, 69) | 10 |
| 12 | Детский сад № 99 (ул. Заводская, 18а) | 6 |
| 13 | Детский сад № 100 (ул. Дм. Донского, 13) | 4 |
| 14 | Детский сад № 104 (ул. Серпуховская, 29) | 10 |
| 15 | Детский сад № 114 (ул. Коммунистическая, 61а) | 7 |
| 16 | Детский сад № 116 (ул. Горького, 106) | 4 |
| 17 | Детский сад № 121 (ул. Литовский вал, 103а) | 8 |
| 18 | Детский сад № 131 (ул. Дрожжевая, 3) | 7 |
| 19 | Вечерняя школа №3 (ул. Книжная,1) | 3 |
| 20 | Центр для детей и подростков (ул. Литовский вал, 64а) | 8 |
| 21 | МУЗ «Центральная городская больница» (ул. Летняя) | 15 |
|  | Пос. Суворово (улицы: Можайская, Баумана, Тбилисская, Качалова, Немировича-Данченко, Бабушкина, переулки Тбилисский, Качалова, Немировича-Данченко) | 50 |
|  | Пос. Первомайский (улицы: Лучистая, Рассветная, Монетная, Гончарная, Живописная) | 34 |
|  | ИТОГО в 2012 году: | 448 |