- Приложение

- к решению городского

- Совета депутатов Калининграда

- №  242   от 06 июля 2005 г.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МЭРИЯ  ГОРОДА  КАЛИНИНГРАДА

###### Комитет экономического развития

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

- КАЛИНИНГРАДА  В  2004  Г.

г. Калининград

2005г.

- Отчет о выполнении плана

социально-экономического развития  в 2004 г.

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I. | Краткая характеристика социально-экономического положения в 2004г. | 3 |
| 1. | Материальное производство | 3 |
| 2. | Потребительский рынок | 4 |
| 3. | Финансовые результаты деятельности предприятий | 4 |
| 4. | Уровень жизни населения | 4 |
| II. | Итоги выполнения плана социально-экономического развития в 2004г. | 5 |
| 1. | Бюджетные ресурсы | 5 |
| 2. | Муниципальные программы | 6 |
| 3. | Социальная сфера | 11 |
| 4. | Капитальное строительство | 13 |
| 5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 |

##### Приложения

| 1. | Основные показатели социально-экономического развития Калининграда за 2000 - 2004 гг. | 16 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Динамика изменения индекса потребительских цен за 2004 г. | 20 |
| 3. | Муниципальные программы в 2004 г. | 21 |
| 4. | Адресная инвестиционная программа за 2004 г. | 22 |
| 5. | Выполнение плана капитального ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства за счет средств бюджета в 2004 году | 27 |

### Краткая характеристика социально - экономического

положения Калининграда в 2004 г.

# Материальное производство

Основные показатели социально-экономического положения приведены в таблице 1 и приложении 1.

Таблица 1

| Показатели | 2004 г. млн. руб. |  | к 2003 г., % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | область | Кал-д | область | Кал-д |
| Промышленная продукция: - все предприятия | 55 035,6 | 43 043,7 | 125,8 | 126,0 |
| - крупные и средние предприятия | 42 476,9 | 33 210,3 | 124,4 | 125,1 |
| Инвестиции в основной капитал | 13871,8 | 12690,1 | 106,2 | 106,5 |
| Оборот розничной торговли | 28 763,9 | 22 228,8 | 116,7 | 119,6 |
| Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м. | 244,5 | 166,2 | 105,2 | 102,5 |
| Реальная средняя заработная плата (ноябрь) | - | - | 107,9 | 103,5 |
| Численность официально зарегистрированных безработных (на 01.01.2005г.), чел. | 9 086 | 1 324 | 108,5 | 93,6 |

В структуре промышленности города ведущая роль принадлежит топливной промышленности, машиностроению, пищевой промышленности и электроэнергетике. Указанные отрасли составляют 93,7 % всех объемов промышленности. Структура промышленности приведена в таблице  2 (крупные и средние предприятия).

Таблица  2

| № п/п | Отрасли | Объемы продукции (млн. руб.) |  | Удельный вес, % |  | Индекс физического объема, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 |
| Промышленность - всего в т. ч.: |  | 33 210,3 | 22611,5 | 100 | 100 | 125,1 | 114,6 |
| 1. | Электроэнергетика | 3 142,8 | 2753,2 | 9,5 | 12,2 | 96,3 | 97,3 |
| 2. | Топливная | 5 406,3 | 3894,3 | 16,3 | 17,2 | 112,3 | 99,6 |
| 3. | Машиностроение и металлообработка | 14 199,0 | 7433,8 | 42,8 | 32,9 | 160,7 | 139,1 |
| 4. | Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 683,6 | 935,5 | 2,1 | 4,1 | 101,9 | 98,9 |
| 5. | Промышленность стройматериалов | 676,7 | 528,7 | 2,0 | 2,3 | 105,1 | 146,1 |
| 6. | Легкая | 377,3 | 81,3 | 1,1 | 0,4 | 65,7 | 88,2 |
| 7. | Пищевая в т. ч.: | 8 326,3 | 6615,4 | 25,1 | 29,2 | 112,5 | 107,2 |
|  | - рыбная | 1 781,6 | 1706,0 | 5,4 | 7,5 | 106,1 | 108,8 |
| 8. | Мукомольно-крупяная | 37,2 | 36,4 | 0,1 | 0,2 | 157,4 | 78,8 |
| 9. | Полиграфическая | 115,9 | 103,7 | 0,3 | 0,4 | 110,7 | 95,3 |
| 10. | Прочие | 245,2 | 229,2 | 0,7 | 1,0 | - | - |

Объем промышленного производства (без НДС, акцизов) по крупным и средним предприятиям составил 33 210,3 млн. руб. Индекс физического объема произведенной продукции в 2004 г. по сравнению с 2003 г. составил  125,1 %.

Рост объемов промышленного производства (таблица 2) наблюдался практически во всех отраслях, за исключением электроэнергетики и легкой (наибольшее увеличение объемов продукции произошло в мукомольно-крупяной отрасли – 57,4 %, машиностроении – 60,7%).

В натуральном выражении произошел рост на таких предприятиях машиностроительной отрасли как  ЗАО «Автотор»  (автомобилей легковых на 72,6 %); увеличились объемы производства в ОАО «Силикатстром» (стеновых материалов  на 29,7 %).  Увеличился выпуск телевизоров в 2 раза %; электропылесосов на 63,6%, целлюлозы товарной на 4,7%, ОАО «Система» (оборудования теплового и торгового  на 45,1 %); ОАО «Эсва» (оборудования электросварочного  на 50,0 %); В пищевой отрасли возросли объемы производства : мяса в 2,6 раза; мясных консервов на 25,9%;   колбасных изделий - на 20,6 %; консервов и пресервов рыбных на 20,5%;   пива – на 25,3%;  водки и ликероводочных изделий на 27,1%, сыров жирных на 10,7 % (приложение 1).

Общий объем инвестиций в основной капитал (по данным областного комитета статистики) по городу за январь-сентябрь 2004 г. составил 8451,9 млн. руб., (103,4 % к январю-сентябрю 2003 г.). Основными источниками инвестиций являлись привлеченные средства – 58,4 % от общего объема ( в 2003 г. - 56,9 %).

47% от общей суммы инвестиций вложено в здания и сооружения; 41,8 –инструмент и инвентарь.

Предприятиями и организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 166,2 тыс. кв. м. жилья, что составляет 102,5 % от соответствующего периода прошлого года. Индивидуальными застройщиками введено 35,4 тыс. кв. м. жилья (54,7 %).

На строительстве объектов  города за счет федерального бюджета в    2004 г. освоено инвестиций:

- Строительство ТЭЦ-2 – 4 743,3 млн.руб. (за 2003 г. -1387,7  млн.руб.) Федеральная инвестиционная программа «Энергоэффективность топливно-энергетического комлекса»;

- Строительство корпуса инфекционной больницы для больных     СПИДом – 3,0 млн.руб. Федеральная инвестиционная программа «Неотложные меры по предупреждению распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД»;

- Реконструкция детского дома «Надежда» - 8,0 млн.руб.

- Потребительский рынок

Объем оборота розничной торговли в 2004 г. составил 22228,8 млн. руб., общественного питания – 417,4 млн. руб.  Структура розничного товарооборота выглядит следующим образом: торговые предприятия и организации- 20253,9 млн. руб. (121,7% к уровню 2003 г.); вещевые, смешанные и продовольственные рынки – 1974,9 млн. руб. (101,8 %). Объем платных услуг, оказанных населению Калининграда – 7390,4 млн. руб. (105,4 %).

В структуре платных услуг преобладают жилищно-коммунальные услуги, услуги транспорта, связи, бытовые.

На жилищно-коммунальные услуги, услуги транспорта и связи приходится 66,6 % объема всех услуг. Бытовые услуги составляют всего 9,3 %. Среди бытовых услуг в свою очередь преобладают ремонт и строительство жилья (24,9% от общего объема), ремонт и пошив одежды, вязание трикотажных изделий (10,9 %), ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств    (11,0 %).

- Финансовые результаты деятельности предприятий

На крупных и средних предприятиях Калининграда за январь-ноябрь 2004 г. получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль – убыток) – 4709,5 млн.руб. ( за январь-ноябрь 2003 г – 4056,9 млн.руб.).

В целом по городу работали с прибылью  69,3 % крупных и средних предприятий  (в 2003 г. – 62,4%).

4. Уровень жизни населения

По данным областного комитета статистики реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен)  за январь-ноябрь «004 г. по сравнению с соответствующим периодом 2003 г.  увеличились на 8,2 %. Основную часть денежных доходов население расходовало на покупку товаров и оплату услуг. По сравнению с январем-ноябрем 2003 г. доля этой статьи расходов увеличилась на 3,5 процентных пункта и составила 76,8%, также увеличилась доля расходов на приобретение валюты (на 0,5 процентных пункта). В то же время уменьшилась доля расходов населения на накопление сбережений и на оплату обязательных платежей и взносов.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц составила в третьем квартале 2004 г. – 2633 руб. ( 2003 г. – 2253 руб.).

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 27,7% от общей численности населения области (в январе-сентябре 2003г.-37,2%).

Стоимость минимального набора продуктов питания по области в декабре 2004 г. составила 1315,96 рубля  в расчете на месяц и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,4%.  В Калининграде стоимость минимального набора  продуктов питания составила 1355,19 руб., за месяц увеличилась на 1,5 % .	Сводный индекс потребительских цен (приложение 2) по всем видам товаров и услуг (декабрь 2004 г. к декабрю 2003 г.) составил 111,7 %  Наибольший рост цен отмечен на платные услуги – на 15,0% , значительно подорожали продовольственные товары – на 14,7% , непродовольственные товары подорожали на 5,2% .

По данным областного комитета статистики  среднемесячная номинальная заработная плата составила в ноябре 2004 г. 7715,8 руб. (в 2003 г.- 6255,4 руб.).   Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла на 3,5 % к уровню ноября 2003 г.. На фоне достаточно высокой заработной платы в ряде отраслей экономики (промышленность, транспорт, связь, строительство, материально-техническое снабжение и сбыт, финансы, кредит, страхование и пенсионное обеспечение, управление) заработки работников жилищно-коммунального хозяйства, торговли и общественного питания, образования, здравоохранения, культуры и искусства, сельского хозяйства в течение года сохранялись на низком уровне и составляли 60-80 % от средней заработной платы по городу. В прошедшем году наблюдалась резкая дифференциация заработной платы. У работников самой высокооплачиваемой отрасли «финансы, кредит, страхование и пенсионной обеспечение» оплата труда за ноябрь 2004 г. была выше в 3,5 раза, чем в самой низкооплачиваемой отрасли «лесное хозяйство».

Средний размер назначенных месячных пенсий в декабре 2004 г. составил 2135,6 руб. и увеличился по сравнению с декабрем 2003 г. на 19,6 %, на 6,7 % превысил среднеобластной уровень.

В Калининграде численность официально зарегистрированных безработных за год уменьшилась и составила 1324 человека на конец декабря 2004 г.

### Итоги выполнения плана

### социально-экономического развития в 2004 г.

- Бюджетные ресурсы

За 2004 год  в бюджет города Калининграда поступило доходов 3169,8 млн.руб., из них: собственных 2456,9 млн.руб., финансовой помощи из областного бюджета –  680,1 млн.руб., безвозмездных перечислений в целевые бюджетные фонды – 32,8 млн.руб.

По собственным доходам бюджет города исполнен на 102,9%. При плане 2387,2  млн.рублей привлечено в доход бюджета  2456,9 млн.рублей, в том числе:  налоговых платежей – 2143,7 млн. рублей,  неналоговых доходов – 313,2 млн.рублей.

Исполнение бюджета города

Калининграда за   2004 год.

(Млн.руб.)

| Доходный источник | 2004 год |  | Фактич. исполн. | Выполнение (%) |  | Выполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утв. План | уточ. план |  | к утв. плану | к уточ. плану | к уровню прош. года |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1716,9 | 2070,2 | 2143,7 | 124,9 | 103,6 | 105,6 |
| Налог на прибыль организаций | 242,5 | 317,4 | 317,4 | 130,9 | 100,0 | 133,5 |
| Налог на доходы физических лиц | 869,0 | 947,4 | 1002,2 | 115,3 | 105,8 | 84,4 |
| Налоги на товары и услуги | 42,5 | 44,4 | 39,3 | 92,5 | 88,5 | 27,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - акцизы | 33,0 | 33,0 | 27,7 | 83,9 | 83,9 | 139,8 |
| - налог с продаж | 9,5 | 11,4 | 11,6 | 122,1 | 101,8 | 9,4 |
| Налоги на совокупный доход | 317,5 | 449,2 | 461,8 | 145,4 | 102,8 | в 2,4 р. |
| Налоги на имущество | 191,8 | 227,6 | 231,9 | 120,9 | 101,9 | в 2,4 р. |
| Платежи за использование природных ресурсов | 14,6 | 15,6 | 15,9 | 108,9 | 101,9 | 122,7 |
| Прочие налоги, сборы и пошлины | 39,0 | 68,6 | 75,3 | 193,1 | 109,8 | 121,1 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 290,1 | 317,0 | 313,2 | 108,0 | 98,8 | 109,3 |
| Доходы от имущества, находящигося в муниц. собственности | 273,1 | 300,0 | 296,0 | 108,4 | 98,7 | 110,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - арендная плата за землю | 122,0 | 148,9 | 155,1 | 127,1 | 104,2 | 120,5 |
| - прочие доходы от сдачи в аренду муницип. имущества | 145,0 | 145 | 129,0 | 89,0 | 89,0 | 97,5 |
| Административные платежи | 3,0 | 3 | 2,2 | 73,3 | 73,3 | 87,0 |
| Штрафные санкции | 14,0 | 14 | 14,7 | 105,0 | 105,0 | 97,9 |
| Прочие неналоговые доходы |  |  | 0,3 |  |  | 111,8 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 2007,0 | 2387,2 | 2456,9 | 122,4 | 102,9 | 106,1 |

Бюджет города Калининграда  по расходам утвержден в сумме  2 937 536 тыс.руб., в процессе исполнения план уточнялся за счет:

-средств полученных из областного бюджета в виде дотации,  субвенции, субсидии- 17 038 тыс.руб., взаимных расчетов – 55 380 тыс.руб.;

-увеличения доходной части бюджета – 380 186 тыс.руб.;

-поступлений в целевые бюджетные фонды, созданные по решениям представительного органа местного самоуправления – 16 729 тыс.руб.;

-увеличения дефицита бюджета – 5 000 тыс.руб;

-уменьшения ассигнований по результатам проверки контрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов – 39 тыс.руб.

Уточненный план по расходам бюджета  - 3 411 830 тыс.руб.

2. Муниципальные программы

В 2004 г.  функционировало  20 муниципальных программ  (общая  сумма финансирования из городского бюджета, предусмотренная уточненным планом, составила    121174,8  тыс. руб.). В соответствии с уточнением бюджета (реш. Г/с 370 от 22.12.2005г.)  и распоряжением мэра  о выделении средств из фонда непредвиденных расходов  по программе «Вакцинопрофилактика» в бюджете предусмотрено финансирование по муниципальным программам в объеме 124659,8 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 123200,2 тыс.руб.  (Приложение 3).

Реализация  10 муниципальных программ в области здравоохранения в 2004 году  исполнена  в сумме 13538 тыс.туб., т.е. на 99,7 %  к  уточненным бюджетным назначениям.

В  отчетном  году за счет средств   целевой  программы  «Вакцинопрофилактика» (1393 тыс.руб.)  приобретались  иммунобиологические препараты, одноразовые шприцы для  ЛПУ из городского Центра Госсанэпиднадзора.

На реализацию программы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» планом предусмотрено 1319,0 тыс.руб.,  освоено 1317,9  тыс.руб.. На средства, выделяемые на реализацию программы, приобретен  люминесцентный микроскоп для городской больницы № 3, закуплены туберкулиновые одноразовые шприцы, туберкулин, а также проводилась оплата мероприятий, проводимых в период месячников борьбы с туберкулезом.

Муниципальные программы «Онкология», «Санэпидблагополучие»

реализуются с 2001 года.

Основные мероприятия программы «Онкология»  (1100 тыс.руб.)- это обеспечение больных противоопухолевыми препаратами, оплата льготных рецептов онкологических больных, находящихся  на лечении в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города.

В рамках реализации  программы  «Санэпидблагополучие»  (466,7 тыс.руб.) приобретено оборудование (бокс воздушной среды «Ламинар») и расходные  материалы для санитарно-гигиенической и микробиологической лабораторий городского Центра Госсанэпиднадзора.

Одним из основных результатов  реализации программы «Компьютеризация поликлиник» стало  повышение качества медицинского обслуживания населения, медицинской профилактики и иммунопрофилактической работы. В отчетном году  оплачен долг в сумме 1052 тыс.руб. за работы по созданию компьютерной базы данных, разработке новых версий и их установку  в 2003 году; приобретено 3 компьютера и 3 принтера для поликлиник.

На реализацию программы «Лабораторная диагностика» освоено 1190 тыс.руб.: приобретено 4 биохимических анализатора и 1 гематологический  с набором реагентов к нему.

В рамках реализации программы  «Развитие станции скорой медицинской помощи»  (2052 тыс.руб.) приобретены  4 санитарных автомобиля ГАЗ-32620 «Соболь» и 2 автомобиля марки УАЗ, которые будут использованы для оказания  неотложной медицинской помощи.

По программе «Организация общей врачебной практики в  структуре здравоохранения города Калининграда»   в бюджете города было запланировано  1126 тыс.руб., которые  освоены полностью на  производство ремонтных работ  в поликлинике в пос. Космодемьяновский   и  закупку оборудования и расходного материала.

Средства на реализацию программы «Развитие детской стоматологии» планировались в размере   819  тыс.руб. и были израсходованы на приобретение стоматологической установки – 3 комплекта для общеобразовательных школ города  и 1 стоматологической установки для детской стоматологической поликлиники, а также на приобретение  расходных  материалов и медикаментов.

В рамках реализации программы «Здоровый ребенок» использовано 3022 тыс.руб. на приобретение оборудования: приобретены 5 неонатальных мониторов  для роддомов города, аппарат ИВЛ, аппарат звуковой диагностики.

Комплексная программа «Молодежь» охватывает весь комплекс мероприятий в сфере  «Молодежная политика». Финансирование определено в пределах бюджетных ассигнований по разделу «Молодежная политика». При плане финансирования  этой отрасли в объеме 45133,0 тыс.руб.  фактическое финансирование составило 44733,0 тыс.руб. (99%).

«Программой органов местного самоуправления по сохранению и развитию культуры» предусмотрен   весь комплекс мероприятий в области «Культура и искусство», при плане бюджетного финансирования в объеме  52623,0 тыс.руб. фактически  профинансировано 51579 тыс.руб, что составило 98%.

В сфере физической культуры и спорта в отчетном году  функционировала  Программа органов местного самоуправления по развитию физической культуры и спорта в Калининграде на период 2001 - 2005 года, которая  предусматривала  финансирование из городского бюджета в  целом по отрасли.  При плане бюджетных ассигнований в сумме 33018,0 тыс.руб. фактически профинансировано 32949 тыс.руб. (99,8%).  Решались следующие основные задачи: формирование сети муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений, проведение мероприятий, связанных с организацией досуга граждан, содержание и развитие муниципальной  спортивной базы.

За истекший год в микрорайонах города сооружено 5 спортивных площадок с набором элементов, необходимых для занятий самыми доступными видами спорта. За истекший год в микрорайонах города сооружено 5 спортивных площадок с набором элементов, необходимых для занятий самыми доступными видами спорта. На эти цели израсходовано 435 тыс.руб.

Всего проведено более 200 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий.

В целях массового привлечения детей города к занятиям физкультуры и спорта, формирования здорового образа жизни проводились: спартакиада учащихся образовательных учреждений в рамках спортивно-оздоровительной программы «Президентские состязания» и спартакиада призывной молодежи Калининграда. Традиционными стали спортивные праздники, приуроченные к профессиональным и праздничным дням.

Кроме того, развивались спортивные связи с городами стран Балтийского моря – Польши, Германии, Швеции, Литвы, а также Белоруссии.

Особое внимание уделялось работе с инвалидами, с их участием состоялось 40 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 500 человек, из них 246 детей. Это соревнования по дартсу, пулевой стрельбе, настольному теннису, армспорту, плаванию, спортивному рыболовству и шашкам

В целях осуществления патриотического воспитания молодежи проводились мероприятия в рамках «Программы патриотического воспитания детей и молодежи города Калининграда на 2002-2005 гг.».

Бюджетные средства на реализацию данной программы использованы в соответствии с планом в сумме 38 тыс.руб.:

- по разделу «Молодежная политика» – 25 тыс.руб.,

- по разделу «Образование» – 10 тыс.руб,

- по разделу «Физкультура и спорт» - 3 тыс.руб.

на проведение следующих мероприятий:

- на частичное финансирование открытых молодежных первенств Калининграда: «Тактико-специальные учения с психологическими элементами боя партизанского соединения им. Н.И.Кутузова «Зима-2004», «Тактико-специальные учения с психологическими элементами партизанского соединения им. Г.К.Жукова «Весна-2004», «Тактико-специальные учения с психологическими элементами боя партизанского  соединения «Осень-2004» ,

- на проведение олимпиады школьников по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности,

- на проведение конкурса инсценированной военной песни среди образовательных учреждений города,

- на награждение победителей и призеров традиционного новогоднего легкоатлетического пробега.

Выполнение мероприятий по реализации программы «Развитие системы образования г. Калининграда в 2004 г. фактически профинансировано   в объеме  40726,0 тыс.руб. При уточнении бюджета решением Городского Совета депутатов № 370 от 22 декабря 2004 г.  бюджетные ассигнования на эту программу уточнены и утверждены в сумме 40804,0 тыс.руб.

В рамках реализации программы подготовлены и проведены профессиональные городские конкурсы «Учитель года», «Педагог дополнительного образования», «Молодой специалист», «Тренер года». Проведена серия научно-практических конференций по совершенствованию содержания образования, системы воспитательной работы. Реализованы мероприятия в рамках федеральной программы «Отечество»: организация экскурсий для лучших учащихся школ города в г. Санкт-Петербург; акции «Наследники воинской славы по местам великих сражений» и др.

Основными задачами программы  в отчетном году являлись следующие мероприятия: совершенствование образования, укрепление материально-технической базы учреждений, качественное и научное обеспечение системы образования, активизация воспитательной работы.

I.Совершенствование материально-технической базы  учреждений образования (капитальный ремонт учреждений)   обеспечено  в сумме 39286 тыс.руб.

II. По разделу “Качественное улучшение кадрового обеспечения» проведена работа по переподготовке кадров воспитателей на курсах повышения квалификации в областном Центре диагностики и реабилитации детей, проведена учеба молодых руководителей, психологов.  В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- обеспечена  программа  подготовки и переподготовки  кадров  (108 тыс.руб.),

- организована  система  семинаров, научно-практических конференций по совершенствованию содержания образования. Управлением образования на базе МОУ СОШ № 46 организована и проведена Всероссийская конференция «Русская школа в XXI веке», в работе которой приняли участие ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, КГУ (65 тыс.руб.),

- подготовлены и проведены профессиональные городские конкурсы «Учитель года», «Педагог дополнительного образования», «Молодой специалист», «Тренер года». Проведена серия научно-практических конференций по совершенствованию содержания образования, системы воспитательной работы. Реализованы мероприятия в рамках федеральной программы «Отечество»: организация экскурсий для лучших учащихся школ города в г. Санкт-Петербург; акции «Наследники воинской славы по местам великих сражений» и др. (484 тыс.руб.)

- организован  и проведен конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (90 тыс.руб.).

III. Совершенствование содержания образования  - в рамках  реализация целевой программы «Одаренные дети» проводились предметные олимпиады для выявления и поощрения одаренных детей, интеллектуальный марафон, конкурс по русскому языку. (195 тыс.руб.)

IY. Совершенствование системы воспитательной работы предусматривает реализацию мероприятий в рамках Федеральной программы «Отечество»:

- организованы   2-е экскурсии для лучших учащихся школ города в г. Санкт-Петербург (229 тыс.руб.)

- организован и проведен автопробег  «Наследники воинской Славы по местам великих сражений» (30 тыс.руб.)

- обеспечена реализация целевой программы по военно-патриотическому воспитанию: проведение смотров, конкурсов, акций (121 тыс.руб.)

Y. Создание условий для сохранения и улучшения здоровья детей: в рамках реализации программы «Здоровый город – здоровые дети»  обеспечено  участие детей в международном турнире по волейболу  в полуфинале России (118 тыс.руб.)

Для наиболее эффективного использования и экономии энергоресурсов (электроэнергии, газа, тепла, воды) потребителями с 2003 г. введена  в действие «Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов»,  на реализацию которой  в 2004 году предусмотрено 1,0 млн. руб.  В отчетном периоде ООО «БалтСантехСервис» установлено в 288 квартирах  Калининграда 608 приборов учета воды на сумму 605 тыс.руб.,  в 98 квартирах  установлены 98 счетчиков газа на сумму 245 тыс.руб. Общая стоимость выполненных работ составила 850 тыс.руб. В связи с ограничениями, установленными Программой по категориям граждан, имеющих право на льготную установку приборов учета, Комитет по социальным вопросам не имел возможности предоставить необходимое для полного выполнения Программы количество адресов семей, получающих адресную помощь, в результате чего произошло недовыполнение Программы на сумму 150 тыс.руб. Решением городского Совета депутатов Калининграда от 3.11.04 г. № 308 внесены изменения в Программу и расширены категории социально незащищенных граждан.

В целях уменьшения количества муниципальных лифтов города, отслуживших нормативный срок эксплуатации, снижения затрат  на капитальный ремонт, экономии электроэнергии  «Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда» предусматривает план проведения капитального ремонта лифтов и диспетчерской связи лифтов  в сумме 15300 тыс.руб,. В рамках  реализации этой программы  проведена диспетчеризация 144 лифтов модернизация 30 лифтов,  замена 2-х лифтов на сумму 1182,4 тыс.руб. Всего  проведены работы  по 176 лифтам на сумму 15271,2 тыс.руб.

Программа «Светлый город» предусматривает  повышение надежности и электробезопасности  работы сетей наружного освещения, улучшение освещения города и снижение бюджетных расходов путем экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов.  В рамках реализации этой программы отремонтировано 414 светоточек на сумму 8521,2 тыс.руб. Проведена реконструкция 24 улиц, имеющих совместную подвеску с бытовым электроснабжением. Это улицы Ангарская, Раменская, Солнечногорская,  2-я Яхромская, Судостроительная, Луганская, Старобатальная, Бердянская, участок Муромской, переулок Клинской. Всего 198 светоточек. Освоено 2200,9 тыс.рублей. Проведена реконструкция освещения на центральных магистралях: ул. Театральная, пр-т Мира и Победы. Всего 158 светоточек на сумму 3324,8 тыс.руб. Выполнены работы по ремонту и присоединению бесхозных сетей наружного освещения на территориях  вокруг домов, принятых от  различных ведомств на сумму 795,6 тыс.рублей, из них наиболее крупные:  два микрорайона по ул. Емельянова, ул. Клиническая, ул. Зоологическая, в районе ул Горького 153.

Завершен 1 этап работ по модернизации автоматизированной системы управления наружным освещением. За  отчетный период выполнено работ на сумму 1800,0 тыс.рублей. Смонтировано оборудование центрального диспетчерского пульта, 6 исполнительных пунктов.

ООО «Горсвет» выполнило рабочее проектирование 4-х объектов реконструкции наружного освещения на  сумму 400 тыс.руб.

Погашена кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2003 году в сумме 4014 тыс.руб, в том числе:  ООО «Горсвет» - 428,7 тыс.руб. и ООО «Мегаполис» - 3585,3 тыс.руб.

На устранение последствий штормовых ветров, прошедших 18 ноября 2004 года освоено 984 тыс.рублей. Восстановлено 66 объектов из поврежденных 80. Работы выполнены подрядной организацией – ООО «Горсвет- Финанс».

Во исполнение целевой программы «Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы»  в 2004 году  по договору между МУК «Зоопарк» и ООО «Браво-Вент» в помещении большого бегемотника произведен монтаж вентиляционной системы. Работы выполнены в полном объеме. Оплата в сумме 298 тыс.руб осуществлена по акту выполненных работ.

Программа «Реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2004-2006 гг.»  («Мой дом»)  предусматривает 2 подпрограммы:

1. «Кровля» – это ремонт шиферных, черепичных, мягких кровель по районам Калининграда:

При плане  финансирования подпрограммы  в сумме 26080,7 тыс.руб. исполнено  26059,8 тыс.руб.

Капитальный ремонт кровель по объектам  отражен в отчетах структурных подразделений  об исполнении программы.

2. «ВДС» – это модернизация  и   капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей и оборудования  при плане 13267,1 тыс.руб. фактически исполнено   12873,2  тыс.руб.  Фактически выполненные работы  отражены в отчетах структурных подразделений  по жилищному фонду.

Всего по Калининграду  план по данной программе  утвержден  решением городского Совета депутатов (№ 330 от 17 ноября 2004г.) в объеме 39347,8 тыс.руб.,  решением городского Совета депутатов № 370 от 22.12.2004г.  финансирование на  программу  «Мой дом»  уточнено и составило 39764,8 тыс.руб. Фактическое исполнение программы составило  38933,0 тыс.руб.

Отчет о выполнении  муниципальных программ прилагается к плану социально-экономического развития (приложение 3).

# 3. Социальная сфера

Образование

В систему муниципального образования входит 55 общеобразовательных школ, 85 детских дошкольных учреждения, 6 школ-интернатов, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, 6 детских домов, 13 спортивных школ, 6 Центров детского творчества, 6 вечерних школ, 4 загородно-оздоровительных лагеря, 5 музыкальных школ, 3 школы искусств, художественная школа, музыкально-хоровая школа мальчиков и др.

В  отчетном  году изменилась сеть образовательных учреждений города. В соответствии с постановлениями мэра города от 01.09.2003 года № 2099, от 15.01.2004 года № 71 созданы муниципальные дошкольные учреждения детские сады № 22,  № 50,  №64.

В соответствии с постановлением мэра города от 30.06.2004  г. № 1652 реорганизовано муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов путем присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 42.

В соответствии с постановлением мэра города от 27.01.2004  г. № 151 реорганизовано муниципальное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат Ленинградского района путем присоединения к нему муниципального учебно-методического учреждения системы образования фильмотеки г. Калининграда.

На капитальный ремонт учреждений образования (Приложение 5) уточненным планом социально-экономического развития предусмотрено 42855,9 тыс.руб., при уточнении бюджета  решением городского Совета депутатов  ассигнования на  капитальный ремонт учреждений образования были уточнены и утверждены в объеме 42911,0 тыс.руб., фактически направлено  42 824,4 тыс. руб.. Инвестиционной программой в отрасли образования предусмотрен ремонт фасада здания спорткомплекса «Юность» на сумму 3050,0 тыс.руб., которая освоена в полном объеме.

По учреждениям  культуры капитальный ремонт планировался в детской музыкальной школе имени Р. Глиэра на сумму 174,0 тыс.руб. и  по детской художественной школе (30 тыс.руб.). Бюджетные назначения использованы в  полном объеме.

В области физической культуры и спорта в отрасли «Образование» предусматривался капитальный ремонт  по муниципальному образовательному  учреждению  дополнительного образования детей  «Детско-юношеская спортивная школа  по водным видам спорта «Морская школа» в объеме 126 тыс.руб,  уточненным  бюджетом  финансирование определено в объеме 181,0 тыс.руб. фактическое выполнение составило 180,0 тыс.руб.

Здравоохранение

В  2004 году  профинансированы   работы по  капитальному  ремонту  учреждений   здравоохранения  в объеме  31119,0 тыс.руб. при плане 31562,1 тыс.руб.

Инвестиционной программой (приложение 4) в отчетном периоде предусматривалась реконструкция инфекционной больницы, больницы скорой медицинской помощи и стоматологической поликлиники №2. Финансирование по указанным объектам произведено в соответствии с плановыми объемами.

Сеть учреждений здравоохранения в истекшем году представляли 33 учреждения, в  числе которых  13 больниц, 12 поликлиник, Дом ребенка, Центр восстановительной медицины и реабилитации, 3 роддома, станция скорой медицинской помощи.

В области здравоохранения в отчетном году функционировало  10 муниципальных  программ.

Финансирование целевых программ  составило:

| - № п/п | - Наименование - программы | - Уточн.план по бюджету города - 2004 г. | - Финансирование - 2004 г. | - исполн. - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - «Вакцинопрофилактика» | - 1398 | - 1393 | - 99,6 |
| - 2 | - «Санэпидблагополучие» | - 500 | - 467 | - 93,4 |
| - 3 | - «Неотложные меры борьбы с туберкулезом вКалининграде» | - 1319 | - 1318 | - 100 |
| - 4 | - «Онкология» | - 1100 | - 1100 | - 100 |
| - 5 | - «Лабораторная диагностика» | - 1190 | - 1190 | - 100 |
| - 6 | - «Организация службы общей врачебной практики» | - 1126 | - 1126 | - 100 |
| - 7 | - «Развитие станции скорой мед. помощи» | - 2052 | - 2052 | - 100 |
| - 8 | - «Развитие детской стоматологической службы» | - 819 | - 819 | - 100 |
| - 9 | - «Здоровый ребенок» | - 3022 | - 3022 | - 100 |
| - 10 | - «Компьютеризация поликлиники» | - 1052 | - 1051 | - 100 |
|  | - Итого: | - 13578 | - 13538 | - 99,7 |

По целевым программам на приобретение оборудования израсходовано 7676 тыс. рублей (20 автомобилей для станции скорой медицинской помощи на сумму 2052 тыс. рублей, 5 фетальных  мониторов для роддомов – 3022 тыс. рублей), аппараты для наркоза -1560 тыс. рублей, гастрофиброскоп,  центрифуга  и стойка лапороскопическая – 1527 тыс. рублей, «пульмоскан -760» - 2000 тыс. рублей.

Социальная политика

В области социальной политики планом на 2004 год предусмотрено 2179,8 тыс.руб. на  работы  капитального характера   в  7 учреждениях, и  по 2 учреждениям на  погашение кредиторской задолженности. Фактическое финансирование составило 2188,4 тыс.руб.

Культура, искусство и кинематография

.       Бюджетные ассигнования  по капитальному ремонту учреждений культуры при плане 2366,8 тыс.руб. освоены  в объеме 2713,2 тыс.руб., план финансирования по уточненному  бюджету  в связи с выделением дополнительных средств  за счет средств фонда непредвиденных расходов утвержден  в сумме 2746,7 тыс.руб.

За счет средств фонда непредвиденных расходов распоряжениями мэра города на проведение капитального ремонта в учреждениях культуры. выделено дополнительно 615,2 тыс.руб.:

- симфоническому оркестру (230,2 т.р.) для ремонта туалета в помещении переданного  ему клуба «Октябрьский»,

- ЦБС  (5,0 т.р.) по предложению депутатов на установку металлической входной двери,

- МУК КТК «Дом искусств» (380,0 т.р.) на приобретение и установку гардероба.

В 2004 году произошло изменение сети учреждений культуры города. В соответствии с постановлением мэра города от 19.05.2004 года № 1201 ликвидировано муниципальное учреждение культуры «Клуб Октябрьский». На основании распоряжения  комитета муниципального имущества от 17.08.2004г. №1552  и   акта приемки-передачи здания и основных средств от муниципального учреждения культуры «Клуб Октябрьский» муниципальное имущество передано в оперативное управление муниципальному учреждению культуры «Симфонический оркестр». В связи с этим  бюджетные назначения  по  капитальному ремонту   учреждения «Клуб Октябрьский» перераспределены на  экономические  статьи по текущему содержанию муниципального учреждения культуры  «Симфонический оркестр».

# Молодежная политика

В области молодежной политики  планировался ремонт  МУ СРЦН «МОСТ»,  проведение работ капитального характера в  12 подростковых клубах  и  погашение кредиторской  задолженности  по подростковому клубу «Искра» Центрального района. Планом  социально-экономического развития города  расходы по 5  районам города  определены в объеме 2930 тыс.руб. Все запланированные работы выполнены, погашена кредиторская задолженность  по подростковому клубу «Искра». Фактически объем выполненных работ составил 2882 тыс.руб, финансирование – 2912 тыс.руб.

# Капитальное строительство

Исполнение адресной инвестиционной программы  отражено в приложении 4. Капитальные вложения в строительство жилья, объектов коммунального назначения, приобретение оборудования с учетом уточнения бюджета предусмотрены в сумме 215254,0 тыс. руб. Фактически направлено 203641,8 тыс. руб., что составляет 94,6 % к  годовым бюджетным назначениям.

В отчетном периоде средства были направлены на реконструкцию аварийного участка канализационного коллектора на острове «Октябрьский» - 7445,5 тыс. руб., системы теплоснабжения в Октябрьском районе - 4452,0 тыс. руб. строительство канализации и водопровода по ул. Карпатская – 3748,7 тыс. руб., завершение строительства водовода по ул. Аллея Смелых – 3500,0 тыс. руб. погашение задолженности за выполненные объемы работ по модернизации  Центральной водопроводной станции и устранению замечаний, вскрытых после пуско-наладочных работ - 2870,8 тыс. руб., корректировку схемы водоснабжения г. Калининграда – 1000,0 тыс. руб., газификацию – 8304,6 тыс. руб., строительство бойлерной на территории СП «Цепрусс»- 3440 тыс. руб.,  станции обезжелезивания воды в пос. Чкаловск ( проектная документация)- 415 тыс. руб., обследование состояния несущих фундаментных конструкций  в микрорайоне «Остров» 260,0 тыс. руб., оценку технического состояния ж/д по ул. Портовая,6- 2705,7 тыс. руб., строительство кладбища – 5000,0 тыс.руб.,  реализацию программ: «Светлый город»- 11994,6 тыс. руб., «Модернизация и замена лифтов» - 19312,1 тыс. руб., «Установка приборов учета и контроля воды и тепловой энергии  в муниципальном жилом фонде» - 850,0 тыс.руб.,  проектирование водовода  от МНС-2 до пересечения улиц Островского и А. Невского – 1217,0 тыс. руб., реконструкцию котельной по ул. Красной - 500,0 тыс. руб., жилого дома по ул. 9 апреля -3055,0 тыс. руб., по ул. Стрелковая,д.8 – 14730,0 тыс. руб.,  ремонт бани №2 – 5500,0 тыс. руб.,   строительство жилья для переселения  жильцов из аварийного жилого дома  по ул. Октябрьская, д. 31-37 – 40271,8 тыс. руб., долевое участие в строительстве Храма Христа Спасителя –5000,0 тыс. руб.,  проведение проектно-изыскательских работ по объектам, предусмотренным Планом основных мероприятий по празднованию 750-летия основания г. Калининграда и 60-летия образования Калининградской области – 12 930,2 тыс. руб., обустройство дорог, приобретение стрелочных переводов -2900,0 тыс. руб., приобретение и монтаж установки для высокотемпературной  утилизации биоотходов  - 4216,2 тыс. руб. приобретение оборудования для муниципальных предприятий -16621,1 тыс. руб., строительство детского дома «Надежда» - 8000,0 тыс. руб., реконструкцию эстакадного моста -7000,0 тыс. руб. (средства областного бюджета) и пр.

Средства, направленные  на финансирование объектов социальной сферы, предусмотренные в адресной инвестиционной программе,  освоены на 100 процентов.

## Жилищно-коммунальное хозяйство

## На капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города в 2004г. предусмотрены ассигнования с учетом уточнений бюджета в сумме 187 699,3 тыс. руб., в том числе:

## жилищное хозяйство – 75 903,9 тыс. руб.

## коммунальное хозяйство – 111 795,4 тыс. руб.

## фактическое исполнение по ремонту объектов жилищно-коммунальному хозяйству составило 160 571,7 тыс. руб., в том числе:

## жилищное хозяйство – 65 237,0 тыс. руб.

## коммунальное хозяйство – 95 334,7 тыс. руб.

профинансировано в сумме – 182 719,9  тыс. руб., в том числе:

## жилищное хозяйство – 75 181,8 тыс. руб., что составило (99 %) к плану;

## коммунальное хозяйство – 107 538,1 тыс. руб., что составило (96,2 %) к плану.

#### По капитальному ремонту объектов жилищного хозяйства были выполнены следующие виды работ:

- Ремонт кровель  –  на общую сумму  27 843,6 тыс. руб.,

- Ремонт и замена внутридомовых систем, инженерного оборудования, трубопроводов, водоподъемного и водораспределительного устройств,  запорной арматуры, задвижек на водоводе, сантехнические работы – на общую сумму 11 857,3 тыс. руб.

- Ремонт лифтового оборудования – на общую сумму 3 056,0 тыс. руб.

4) Утепление стен, панелей, потолков – на общую сумму 2 120,2 тыс. руб.

5) Герметизация швов панельных домов – на общую сумму 2 339,8 тыс. руб.

#### По капитальному  ремонту объектов благоустройства были выполнены следующие виды работ:

#### Расширение кладбища по Балтийскому шоссе –  на общую сумму

#### 900,0 тыс. руб.

- Наружное освещение – на общую сумму 8 804,0 тыс. руб.

3)  Капитальный ремонт бань № 2, 4, 7 – на общую сумму 766,0 тыс. руб.

- Ремонт дорожных покрытий – на общую сумму 77 049,9 тыс. руб.

- Ремонт мостов и путепроводов – на общую сумму 4 543,7 тыс. руб.

6) Организация безопасности дорожного движения, кап. ремонт тех. средств организации дорожного движения – на общую сумму 5000,0 тыс. руб.

7) Капитальный ремонт зеленых насаждений, жесткая обрезка, рекультивация газонов и зеленых зон, формовочная обрезка и валка деревьев в городских условиях – на общую сумму 2 182,0 тыс. руб.

8) Изготовление и установка новых детских и спортивных площадок – на общую сумму 579,0 тыс. руб.

9) Обустройство контейнерных площадок для сбора твердо-бытовых отходов – на общую сумму 761,3 тыс. руб.

#### По факту капитального ремонта объектов жилищного хозяйства

#### вошли:

- Комитет ЖКХ –  на общую сумму  3 914,0 тыс. руб.

- Балтийский район – на общую сумму 8 601,5 тыс. руб.

- Московский район – на общую сумму 13 169,2 тыс. руб.

- Ленинградский район - на общую сумму 17 264,8 тыс. руб.

- Октябрьский район - на общую сумму 10 431,1 тыс. руб.

- Центральный район - на общую сумму 11 856,4 тыс. руб.

#### По факту капитального ремонта объектов благоустройства вошли:

- Комитет ЖКХ –  на общую сумму  10 654,6 тыс. руб.

- Комитет строительства и транспорта – 79 887,3 тыс. руб.

- Балтийский район – на общую сумму 308,5 тыс. руб.

- Московский район – на общую сумму 640,2 тыс. руб.

- Ленинградский район - на общую сумму 1 744,4 тыс. руб.

- Октябрьский район - на общую сумму 1 917,4 тыс. руб.

- Центральный район - на общую сумму 182,4 тыс. руб.

По капитальному ремонту объектов жилищного хозяйства профинансировано:

- Комитет ЖКХ –  на общую сумму  5 753,0 тыс. руб.

- Балтийский район – на общую сумму 10 054,6 тыс. руб.

- Московский район – на общую сумму 13 965,1 тыс. руб.

- Ленинградский район - на общую сумму 20 540,2 тыс. руб.

- Октябрьский район - на общую сумму 12 115,7 тыс. руб.

- Центральный район - на общую сумму 12 735,2 тыс. руб.

По капитальному ремонту объектов благоустройства профинансировано:

- Комитет ЖКХ –  на общую сумму  9 798,0 тыс. руб.

- Комитет строительства и транспорта - на общую сумму  92 856,1 тыс. руб.

- Балтийский район – на общую сумму 308,4 тыс. руб.

- Московский район – на общую сумму 640,2 тыс. руб.

- Ленинградский район - на общую сумму 1 781,4 тыс. руб.

- Октябрьский район - на общую сумму 1 967,1 тыс. руб.

- Центральный район - на общую сумму 186,9 тыс. руб.

Расходы городского бюджета, связанные с капитальным ремонтом объектов благоустройства, сложились в отчетном периоде в сумме 107538,1 тыс. руб, в том числе: ремонт дорожных покрытий, мостов и путепроводов 92856,1 тыс. руб., сетей наружного освещения 7567,7 тыс. руб., расширение кладбища по Балтийскому шоссе – 884,3 тыс. руб. и др. благоустроительные работы – 1346,0 тыс. руб. На капитальный ремонт объектов благоустройства в районах направлено 4884,0 тыс. руб.

За 2004 год выполнен капитальный ремонт 23-х объектов: ул. Инженерная, участки Московского проспекта, ул. Ямская, ул. Дзержинского, ул. А. Невского, ул. Киевская, Ленинский проспект, проспект Мира, ул. Батальная с  дворами.

Приложение  1

Основные показатели социально- экономического развития

Калининграда за 2000-2004 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2000 г. | 2001г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | Индекс физического объема (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 к 1999 | 2001 к 2000 | 2002 к 2001 | 2003 к 2002 | 2004 к 2003 |  |
| 1 | Объем промышленной продукции (все предприятия) | млн. руб. | 12072,9 | 15488,2 | 19432,0 | 25950 | 43 043,7 | 131,9 | 112,6 | 108,8 | 115,1 | 126,0 |  |
| 2 | Объем промышленной продукции (крупные и средние предприятия) из него: | млн. руб. | 10604,5 | 12401,3 | 17312,1 | 22611,5 | 33 210,3 | 131,8 | 111,8 | 107,9 | 114,6 | 125,1 |  |
|  | - электроэнергетика | млн. руб. | 1244,7 | 1598,2 | 2180,7 | 2753,2 | 3 142,8 | 105,2 | 160,4 | 109,7 | 97,3 | 96,3 |  |
|  | - топливная | млн. руб. | 3670,6 | 3077,0 | 3485,5 | 3894,3 | 5 406,3 | 105,6 | 98,6 | 98,7 | 99,6 | 112,3 |  |
|  | - машиностроение и металлообработка | млн. руб. | 2238,1 | 2815,2 | 5480,6 | 7433,8 | 14 199,0 | 165,3 | 124,7 | 128,9 | 139,1 | 160,7 |  |
|  | - лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | млн. руб. | 856,1 | 898,4 | 1097,7 | 935,5 | 683,6 | 120,5 | 96,8 | 102,9 | 98,9 | 101,9 |  |
|  | -промышленность строительных материалов | млн. руб. | 134,8 | 144,3 | 274,6 | 528,7 | 676,7 | 156,4 | 80,3 | 161,7 | 146,1 | 105,1 |  |
|  | - легкая | млн. руб. | 105,0 | 103,9 | 85,4 | 81,3 | 377,3 | 102,8 | 99,0 | 77,5 | 88,2 | 65,7 |  |
|  | - пищевая, в том числе: | млн. руб. | 2175,1 | 3545,2 | 4461,7 | 6615,4 | 8 326,3 | 124,0 | 139,9 | 115,0 | 107,2 | 112,5 |  |
|  | рыбная | млн. руб. | 749,2 | 865,0 | 1123,1 | 1706,0 | 1 781,6 | 117,3 | 139,5 | 109,3 | 108,8 | 106,1 |  |
| 3 | Производство потребительских товаров (включая алкогольные напитки) в т. ч.: | млн. руб. | 3662,8 | 5974,2 | 11853,2 | 15959,0 | 28 070,1 | - | - | - | - | - |  |
|  | - продовольственные | млн. руб. | 1334,6 | 2663,4 | 3384,8 | 5994,2 | 8 071,5 | - | - | - | - | - |  |
|  | - алкогольные напитки | млн. руб. | 909,7 | 1535,8 | 1700,7 | 1666,8 | 2 247,0 | - | - | - | - | - |  |
|  | - непродовольственные | млн. руб. | 1418,5 | 1775,0 | 6767,8 | 8298,0 | 17 751,6 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Производство основных видов продукции (крупные и средние предприятия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электросварочное оборудование | шт. | 1402 | 1773 | 1476 | 1217 | 1819 | 144,1 | 126,5 | 83,2 | 80,8 | 150,0 |  |
|  | - стеновые материалы (кирпич) | млн. шт. усл. кирп | 14,8 | 17,0 | 19,1 | 25,4 | 38,8 | 108,8 | 114,9 | 112,4 | 133,0 | 129,7 |  |
|  | - оборудование тепловое и торговое | шт. | 2596 | 2898 | 2701 | 1077 | 1564 | 180,7 | 112,9 | 96,1 | 56,6 | 145,1 |  |
|  | - целлюлоза товарная | тыс. тн. | 76,6 | 74,2 | 77,0 | 69,1 | 72,6 | 122,6 | 96,8 | 103,8 | 89,8 | 104,7 |  |
|  | - картон | тн. | 2909 | 2800 | 2836 | 2700 | 2600 | 97,8 | 95,9 | 101,7 | 93,4 | 97,2 |  |
|  | - сборный железобетон | тыс. куб. м. | 52,6 | 29,1 | 37,7 | 70,4 | 82,2 | 156,5 | 62,3 | 129,6 | 186,7 | 116,9 |  |
|  | - автомобили легковые | шт. | 2814 | 4914 | 5713 | 8415 | 14524 | 288,0 | 174,6 | 116,3 | 147,3 | 172,6 |  |
|  | - обувь | тыс. пар | 603,5 | 527,0 | 480,5 | 488,4 | 324,4 | 125,8 | 87,3 | 91,2 | 101,6 | 66,4 |  |
|  | - нефть | тыс. тн. | 686,7 | 678,0 | 669,6 | 663,7 | 746,0 | 105,0 | 98,7 | 98,7 | 99,1 | 112,5 |  |
|  | - хлеб и хлебобулочные изделия | тыс. тн. | 24,6 | 17,2 | 24,2 | 23,2 | 16,8 | 86,8 | 110,6 | 111,2 | 98,5 | 73,6 |  |
|  | - кондитерские изделия | тн. | 2500 | 2226 | 2260,0 | 3543,6 | 1000 | 97,8 | 95,5 | 97,0 | 154,8 | 28,2 |  |
|  | - водка и ликероводочные изделия | тыс. дкл | 2472,5 | 3857 | 4146,0 | 2713 | 3417 | 112,7 | 157,0 | 107,5 | 65,5 | 127,1 |  |
|  | - мясо | тн. | 961,5 | 1054,6 | 444,5 | 262,9 | 595,0 | в 2,5 р. | 109,7 | 42,2 | 47,5 | в 2,6 р. |  |
|  | - колбасные изделия | тн. | 1476,3 | 2686,6 | 4314,0 | 4636,8 | 5861,0 | в 3,1 р. | 171,2 | 161,7 | 103,3 | 120,6 |  |
|  | - улов рыбы и добыча других морепродуктов | тыс. тн. | 70,1 | 78,5 | 81,3 | 157,3 | 163,0 | 73,7 | 111,0 | 103,5 | 193,5 | 100,8 |  |
|  | - консервы и пресервы рыбные | муб. | 53,1 | 61,2 | 103,6 | 98,9 | 113,5 | 150,7 | 115,3 | 169,3 | 95,5 | 114,8 |  |
|  | - рыба мороженая | тыс. тн. | 46,1 | 70,0 | 75,1 | 125,8 | 119,9 | 94,3 | 176,6 | 107,3 | 167,5 | 95,3 |  |
| 5 | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 3060,6 | 4338,8 | 4639,6 | 10008,0 | 8451,9 янв.-сент. | 168,5 | 108,3 | 111,2 | 191,8 | 103,4 |  |
| 6 | Строительно-монтажные работы | млн. руб. | 371,0 | 439,1 | 471,2 | 724,7 | 1152,3 | 94,9 | 94,4 | 102,7 | 128,3 | 137,4 |  |
| 7 | Ввод в эксплуатацию жилья | тыс. кв. м. | 102,3 | 115,3 | 151,7 | 163,6 | 166,2 | 109,7 | 107,7 | 126,4 | 110,1 | 102,5 |  |
|  | в т. ч. индивидуальное строительство | -«- | 21,5 | 25,9 | 44,2 | 64,8 | 35,4 | 91,2 | 113,4 | 175,7 | 147,4 | 52,7 |  |
| 8 | Розничный товарооборот | млн. руб. | 9710,5 | 9819,1 | 11402,9 | 14283,6 | 22228,8 | 104,1 | 89,8 | 103,6 | 100,6 | 119,6 |  |
| 9 | Объем платных услуг, (крупные и средние предприятия) в т. ч.: | млн. руб. | 2160,0 | 3332,2 | 3686,0 | 5530,8 | 5732,1 | 94,1 | 115,1 | 113,8 | 90,8 | 108,3 |  |
|  | - бытовых услуг | млн. руб. | 231,4 | 322,2 | 387,1 | 539,5 | 690,5 | 117,9 | 107,3 | 105,2 | 111,6 | 108,3 |  |
| 10 | Индекс потребительских цен (дек. :дек.) в целом по области | % | - | - | - | - | - | 117,5 | 121,0 | 109,8 | 117,5 | 111,7 |  |
| 11 | Среднемесячная заработная плата: | руб. | 2361,9 | 3650,8 | 5026,1 | 6255,4 | 7680,4 | - | - | - | - | - |  |
|  | - в промышленности (на конец года) | руб. | 2952,5 | 4500,8 | 8152,9 | 9767,2 | 12222,1 | - | - | - | - | - |  |
|  | - в строительстве (на конец года) | руб. | 2402,2 | 3700,0 | 6678,9 | 9357,3 | 12100,3 | - | - | - | - |  | - |
| 12 | Количество официально зарегистрированных безработных | тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | - | - | - | - |  | - |
| 13 | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - |  |
| 14 | Доходы бюджета города | млн. руб. | 1425,9 | 1805,3 | 2304,6 | 2315,9 | 2456,9 | - | - | - | - | - |  |
| 15 | Стоимость набора из 25 основных продуктов питания (на конец года), область/город | руб. | 597,0 | 762,0 777,0 | 818,0 833,0 | 1102,3 1131,9 | 1315,9 1355,1 | - | - | - | - | - |  |
| 16 | Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения, область | % | - | - | - | - | - | 131,7 | 94,1 | 98,8 | 114,7 | 109,9 |  |
| 17 | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, в % ко всему населению | % | 21,3 | 40,7 | 29,5 | 34,4 | 27,2 янв.-сент. | - | - | - | - | - |  |
| 18 | Прожиточный минимум (в среднем на душу населения), область | руб. | 902,6 | 1774,0* | 1931,0 | 2252,5 | 2633,0 3 кв. | = | - | - | - | - |  |
| 19 | Реальная среднемесячная зарплата | % | - | - | - | - | - | 120,2 | 120,7 | 117,9 | 109,5 | 103,5 ноябрь |  |

Приложение2

Приложение3

Муниципальные программы Калининграда

за   2004 г. (тыс. руб.)

| № п/п | # Программы | Уточненный план | Уточнен ный бюджет | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы, всего, в т. ч: | 121174,8 | 124659,8 | 123200,2 |
| 1. | Программа «Вакцинопрофилактика» | 1200,0 | 1398,0 | 1393,0 |
| 2. | Программа «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» | 1319,0 | 1319,0 | 1317,9 |
| 3. | Программа «Онкология» | 1100,0 | 1100,0 | 1099,8 |
| 4. | Программа «Санэпидблагополучие» (в т.ч. по распределению депутата Груничевой Т.П. – 300,0) | 500,0 | 500,0 | 466,7 |
| 5. | Программа «Компьютеризация поликлиник» | 1052,0 | 1052,0 | 1051,5 |
| 6. | Программа «Лабораторная диагностика» | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 |
| 7. | Программа «Развитие станции скорой медицинской помощи города Калининграда» | 2052,0 | 2052,0 | 2052,0 |
| 8. | Программа «Организация службы общей врачебной практики в структуре здравоохранения города Калининграда» (в т.ч. по распределению депутата Гана Е.В. – 126,0) | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 |
| 9. | Программа «Развитие детской стоматологической службы города Калининграда» (в т.ч. по распределению депутата Панкратовой Т.И. – 203,0) | 819,0 | 819,0 | 819,0 |
| 10. | «Здоровый ребенок» | 3022,0 | 3022,0 | 3022,0 |
| 11. | Комплексная программа «Молодежь» | * | * | * |
| 12. | Программа органов местного самоуправления по сохранению и развитию культуры | * | * | * |
| 13. | ## Программа органов местного самоуправления по развитию физической культуры и спорта | * | * | * |
| 14. | ## Программа «Патриотическое воспитание детей и ## молодежи» | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 15. | «Развитие системы образования в Калининграде» Реш. Горсовета № 330 от 17 ноября 2004г. | 37934,0 | 40804,0 | 40726,0 |
| 16. | Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов | 1000,0 | 1000,0 | 850,0 |
| 17. | ## Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда | 17175,0 | 17175,0 | 16860,7 |
| 18. | ## Программа «Светлый город» | 12000,0 | 12000,0 | 11994,6 |
| 19. | «Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 г.г. | 300,0 | 300,0 | 298,0 |
| 20. | Программа «Реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2004 – 2006 гг.» («Мой дом»). Реш. Горсовета № 330 от 17 ноября 2004г. | 39347,8 | 39764,8 | 38933,0 |

* финансирование осуществлено в пределах общих ассигнований по отрасли.

Приложение 4

Отчет по выполнению адресной инвестиционной  программы за 2004 год.

тыс. руб.

| № п/п | ## Отрасли, объекты, мероприятия | Уточненный план (решение городского Совета № 373 от 22.12.2004 г.) | Объем выполненных работ | Кассовое исполнение (финансирование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционная программа, всего, в том числе: | 305 725,3 | 277490,4 | 293832,8 |
| I. | ###### Комитет строительства и транспорта | 179 434,0 | 170 096,8 | 168 401,6 |
| 1. | Отдел развития | 12 017,7 | 10 350,2 | 8 522,5 |
|  | Реализация энергосберегающего проекта по программе БЮГГРЕГ | 600,0 | 577,0 | 577,0 |
|  | Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора на острове Октябрьский | 10 917,7 | 8 845,5 | 7 445,5 |
|  | Разработка схемы электроснабжения города ( высоковольтные линии и подстанции 110 кВ) на 2005 - 2010 годы | 500,0 | 927,7 | 500,0 |
| 2. | Отдел строительства | 3537,3 | 2 328,8 | 2 965,7 |
|  | Оценка состояния конструкций и оказание технической помощи при восстановлении несущей способности домов №№10, 14, 16, 18, 20, 22, 31-37 в микрорайоне ”Остров”, по ул. 9 Апреля | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
|  | Жилой дом № 6 по ул. Портовой (комплексное обследования жилого дома) | 3 000,0 | 2 068,8 | 2 705,7 |
|  | Разработка инженерных изысканий, водохозяйственные расчеты и разработка технологического проекта строительства водохранилища | 277,3 | - | - |
| 3 | УКС мэрии | 54 856,8 | 53 856,8 | 53 856,8 |
|  | Реконструкция жилого дома по ул. 9 Апреля, 5-7 (проектирование) | 3 055,0 | 3 055,0 | 3 055,0 |
|  | Кабельная линия 10 кв протяженностью 1,2 км в микрорайоне №15 | 2 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  | Строительство жилых домов для переселения жильцов из аварийного дома №31 - 37 и погашение долга за жилые дома №40; 46, построенных для этих целей | 40 271,8 | 40 271,8 | 40 271,8 |
|  | Долевое участие в реконструкции катодной станции газоснабжения по бульвару Южному №18-24 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Приобретение квартир для граждан, проживающих по адресу: ул.Фрунзе 53 ( расп. мэра №911-р от 15.12.2003 г.) | 930,0 | 930,0 | 930,0 |
|  | Реконструкция детского дома "Надежда" | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 4 | Спец УКС | 42 822,2 | 41 448,1 | 41 448,1 |
|  | Строительство газопровода низкого давления в п. Суворова Балтийского района (1-я очередь) (по распределению депутатов Вишневской Н.Н. – 578,0; Карпушенко С.П. – 250,0; избират. Округ № 3 – 578,0) | 1 406,0 | 1 352,1 | 1 352,1 |
|  | Завершение строительства водовода по ул. Аллея Смелых | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
|  | Схема газоснабжения пос. Космодемьянского | 300,0 | 261,1 | 261,1 |
|  | Проектирование водовода от МНС-2 до пересечения ул. Островского - А Невского (Д-500/600, протяжённостью 2,9/2,6 км) | 1 217,0 | 1 217,0 | 1 217,0 |
|  | Завершение строительства и ввод газопровода высокого и низкого давлений в пос. Лермонтовский | 1 700,0 | 850,0 | 850,0 |
|  | Газификация жилых домов жителей пос. Северная гора, которым в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными актами полагаются льготы по газификации домов | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 |
|  | Газопроводы высокого и низкого давлений : Строительство: ул. Катина 1 и 1а; ул. Окская (II и III очереди); | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
|  | Строительство бойлерной производительность 30 Гкал/час на территории СП "Цепрусс" и магистральной теплотрассы в Октябрьском районе | 3 440,0 | 3 440,0 | 3 440,0 |
|  | Модернизация и реконструкция ЦВС (долг за 2003 год) Меры по устранению замечаний, вскрытых после проведения пусконаладочных работ ЦВС Завершение работ по восстановлению деформированных конструкций покрытий в здании отстойников ЦВС | 340,0 896,0 2 065,0 | 340,0 884,1 1 646,7 | 340,0 884,1 1 646,7 |
|  | Корректировка схемы водоснабжения города Калининграда | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации по строительству станции обезжелезивания в пос. Чкаловск | 416,0 | 415,0 | 415,0 |
|  | ## Монтаж тепловых узлов (по объекту теплотрасса "Ликард") | 4 452,0 | 4 452,0 | 4 452,0 |
|  | Ремонт бани № 2 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
|  | Капитальный ремонт эстакадного моста | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
|  | Проектные работы «распределительные газопроводы высокого и низкого давления в пос. Лермонтово г.Калининграда» | 152,4 | 152,4 | 152,4 |
|  | Газопровод высокого давления по ул. Мира-Борзова | 689,1 | 689,0 | 689,0 |
|  | Строительство сети водовода и канализации по ул.Карпатская | 3 748,7 | 3 748,7 | 3 748,7 |
| 5 | Отдел эксплуатации и ремонта дорожной сети | 41 800,0 | 44 980,5 | 40 778,3 |
|  | Проектирование мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя | 187,35 | - | - |
|  | Обследование мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя | 1 600,0 | 850,1 | 850,1 |
|  | Проектные работы по выполнению капитального ремонта моста через ручей Парковый по ул.Правая Набережная | 112,65 | 112,6 | 112,6 |
|  | Строительство и реконструкция ул.Горького | 19 900,0 | 24 486,5 | 20 284,3 |
|  | Реконструкция и строительство ул.Челнокова и подъездных путей | 20 000,0 | 19 531,3 | 19 531,3 |
| 6 | Транспортный отдел | 2 900,0 | 2 899,6 | 2 900,0 |
|  | Обустройство дорог (дорожные знаки) | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Приобретение стрелочных переводов | 1 400,0 | 1 399,6 | 1 400,0 |
|  | # Внедрение АСУДД | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 7 | # Долевое участие в строительстве Храма Христа Спасителя | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 8. | Разработка проектно-сметной документации по объектам «Плана основных мероприятий» | 16 500,0 | 9 232,8 | 12 930,2 |
| II | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 58 576,0 | 42 940,3 | 57 916,0 |
| 1 | # Управления жилищного, коммунального хозяйства | 45 276,0 | 37 440,3 | 44 954,6 |
|  | # Установка индивидуальных приборов контроля и учета воды и тепловой энергии в муниципальном жилом фонде | 1 000,0 | 850,0 | 850,0 |
|  | Программа модернизации и замены муниципальных лифтов города ( в т. ч. кредиторская задолженность за 2003 г. – 5000,0 тыс.руб.) | 19 374,0 | 15 271 ,2 | 19 312,1 |
|  | Программа «Светлый город» | 12 000,0 | 8 521,2 | 11 994,6 |
|  | Приобретение и монтаж установки для высокотемпературной утилизации биоотходов | 4 220,0 | 4 216,2 | 4 216,2 |
|  | Приобретение техники и оборудования | 8 682,0 | 8 581,7 | 8 581,7 |
| 2 | МУП «Альта» | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  | Строительство кладбища в пос. Сазоновка | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 3 | ### МУП «Чистота» | 7 800,0 | - | 7 461,4 |
|  | ### Расчеты за мусорные контейнеры (Фритц Шефер ГмБХ) | 6 500,0 | - | 6 161,4 |
|  | ### Расчеты по обязательствам по погашению кредита на приобретение спецтехники | 1 300,0 | - | 1300,0 |
| 4. | ###### МУП «Калининградтеплосеть» | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| III | ###### Управление здравоохранения | 35530,8 | 32596,5 | 35530,0 |
|  | Реконструкция инфекционной больницы | 2885,0 | 180,0 | 2885,0 |
|  | # Реконструкция больницы скорой медицинской помощи | 31969,8 | 32416,5 | 31969,8 |
|  | Реконструкция стоматологической поликлиники №2 | 676,0 | - | 675,2 |
| IY | ### Мэрия | 2267,0 | 2088,1 | 2088,1 |
|  | #### Приобретение и установка автоматической телефонной станции | 267,0 | 102,3 | 102,3 |
|  | Реконструкция сантехнических узлов в здании мэрии | 2000,0 | 1985,8 | 1985,8 |
| Y | ### Управление образования | 3050,0 | 3050,0 | 3050,0 |
|  | Ремонт фасада здания спорткомплекса «Юность» | 3050,0 | 3050,0 | 3050,0 |
| YI | ### Отдел культуры | 300,0 | 298,0 | 298,0 |
|  | ### Реконструкция объекта «Бегемотник» | 300,0 | 298,0 | 298,0 |
| YII | ### Администрация Балтийского района | 2860,0 | 2853,4 | 2853,4 |
| 1. | Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования МУ ЖЭУ «Янтарь» пос. Суворова и Чайковского | 2700,0 | 2695,8 | 2695,8 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации и оборудование отдельных входов в подростковые клубы | 160,0 | 157,6 | 157,6 |
| YIII | ### Администрация Ленинградского района | 15915,0 | 15515,2 | 15913,6 |
| 1. | Корректировка проектно-сметной документации по детскому саду №10 (кредиторская задолженность) | 399,0 | - | 398,4 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации и оборудование отдельных входов в подростковые клубы | 336,0 | 335,5 | 335,5 |
| 3. | Реконструкция ж/д по ул. Стрелковая 8 | 14730,0 | 14729,7 | 14729,7 |
| 4. | Завершение реконструкции котельной д/с №68 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| IX | ### Администрация Московского района | 3546,3 | 3806,3 | 3536,3 |
| 1. | #### Строительство сети водопровода и канализации по ул. Карпатская | 136,3 | 136,3 | 136,3 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации спортивного модуля школы № 12 (распределение депутата Иванова В.К.) | 210,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | Строительство физкультурно-оздоровительного модуля при школе № 15 | 3200,0 | 3470,0 | 3200,0 |
| X | ### Администрация Октябрьского района | 2240,0 | 2240,0 | 2240,0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации для продолжения реконструкции школы № 53 | 1740,0 | 1740,0 | 1740,0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации по строительству спортивного зала школы № 21 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| XI | ### Администрация Центрального района | 2006,2 | 2005,8 | 2005,8 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации и оборудование отдельных входов в подростковые клубы | 328,2 | 327,8 | 327,8 |
| 2. | Реконструкция системы отопления интерната для слабовидящих детей | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 3. | Приобретение техники для очистки канализационных сетей МУ ЖКХ «Чкаловск» (по распределению депутата Пятикопа А.И.) | 578,0 | 578,0 | 578,0 |
| 4. | Детская поликлиника № 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

##### Приложение 5

##### План капитального ремонта по отраслям, объектам

##### муниципального хозяйства за счет средств бюджета в 2004 г.

тыс. руб.

| № п/п | Отрасли, объекты | 2004 г. уточн. план решение гор. Совета №373 от 22.12.2004 г. | Объем выполненных работ | Кассовое исполнение (финансирование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт, всего, в т.ч. по отраслям: |  |  | 273487,0 |  | 236771,1 |  | 268304,0 |
| I | Образование, в т.ч.: |  |  | 42855,9 |  | 38463,6 |  | 42824,4 |
| 1. | городские учреждения |  |  | 9224,3 |  | 7866,5 |  | 9260,8 |
|  | Управление образования |  |  | 8924,3 |  | 7512,7 |  | 8907,0 |
|  | МОУ Лицей № 18 |  |  | 100,0 |  | 98,5 |  | 98,5 |
|  | МОУ Лицей № 23 |  |  | 440,0 |  | 423,0 |  | 440,0 |
|  | МОУ Лицей № 35 им. Буткова В.В. ( в том числе распределение депутата Сычева В.В. – 50,0) |  |  | 300,0 |  | 299,8 |  | 299,8 |
|  | МОУ Лицей № 49 |  |  | 520,0 |  | 520,0 |  | 520,0 |
|  | МОУ Гимназия № 32 |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |
|  | МОУ СОШ № 38 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МОУ СОШ № 41 |  |  | 180,0 |  | 160,4 |  | 180,0 |
|  | МОУ СОШ № 52 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 203,0) |  |  | 1000,0 |  | 773,4 |  | 997,8 |
|  | МОУ ДОД ГД Т Д и М (в т.ч. по распределению депутата Бойко Л.В. – 100,0) в т.ч. кредиторская задолженность – 26,0 |  |  | 300,0 |  | 274,0 |  | 300,0 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 1 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 35,0) |  |  | 35,0 |  | 14,2 |  | 35,0 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 2 |  |  | 840,0 |  | 840,0 |  | 840,0 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 4 |  |  | 35,0 |  | 34,6 |  | 34,6 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 10 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 225,3) |  |  | 750,0 |  | 478,5 |  | 746,0 |
|  | МДОУ ЦРР д\с № 19 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 70,5) |  |  | 70,5 |  | 70,0 |  | 70,0 |
|  | МДОУ ЦРР д\с № 31 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 38,8) |  |  | 90,0 |  | 51,1 |  | 90,0 |
|  | МДОУ д\с № 46 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 7,8) |  |  | 104,9 |  | 96,8 |  | 104,6 |
|  | МДОУ д\с № 16 |  |  | 285,0 |  | 285,0 |  | 285,0 |
|  | МДОУ ЦРР д\с № 83 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 60,0) |  |  | 130,0 |  | 59,0 |  | 130,0 |
|  | МДОУ ЦРР д\с № 105 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 322,1) |  |  | 428,0 |  | 70,8 |  | 428,0 |
|  | МДОУ ЦРР д\с № 107 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 30,0) |  |  | 30,0 |  | - |  | 30,0 |
|  | МДОУ ЦРР д\с № 110 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 26,5) |  |  | 105,7 |  | 79,2 |  | 105,7 |
|  | ###### МДОУ д\с № 121 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 268,0) |  |  | 503,7 |  | 235,7 |  | 503,7 |
|  | ###### МДОУ д\с № 124 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 8,0) |  |  | 8,0 |  | - |  | - |
|  | ###### МДОУ ЦРР д\с № 127 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 15,0) |  |  | 16,0 |  | 15,8 |  | 15,8 |
|  | ###### МДОУ д\с № 130 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 19,6) |  |  | 250,0 |  | 230,4 |  | 250,0 |
|  | ###### МОУ ДОД ДООЛ «Чайка» |  |  | 498,0 |  | 498,0 |  | 498,0 |
|  | ###### МОУ ДО ДСОЛ «Юность» |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |
|  | ###### МОУ ДО ДСОЛ им. В.Терешковой ( в т.ч. кредиторская задолженность – 43,5) |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  | ###### ЦППРиК |  |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |
|  | ###### ЦБ управления образования |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
|  | ###### Отдел культуры |  |  | 174,0 |  | 173,8 |  | 173,8 |
|  | Детская музыкальная школа имени Р. Глиэра |  |  | 144,0 |  | 143,8 |  | 143,8 |
|  | Детская художественная школа |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |
|  | Отдел физической культуры и спорта |  |  | 126,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» |  |  | 126,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |
| 2. | Балтийский район |  |  | 9416,8 |  | 8333,27 |  | 9407,2 |
|  | МОУ СОШ № 3 |  |  | 456,4 |  | 455,8 |  | 455,8 |
|  | МОУ СОШ № 16 |  |  | 365,9 |  | 336,04 |  | 365,54 |
|  | МОУ Лицей № 17 |  |  | 784,5 |  | 772,67 |  | 784,5 |
|  | МОУ СОШ № 27 |  |  | 200,0 |  | 199,46 |  | 199,46 |
|  | МОУ СОШ № 28 |  |  | 185,0 |  | 185,0 |  | 185,0 |
|  | МОУ СОШ № 34 |  |  | 422,0 |  | 421,7 |  | 421,7 |
|  | МОУ СОШ № 39 |  |  | 699,5 |  | 678,58 |  | 699,5 |
|  | МОУ СОШ № 42 |  |  | 450,0 |  | - |  | 75,9 |
|  | МОУ СОШ № 45 |  |  | 470,0 |  | 468,5 |  | 468,5 |
|  | МОУ СОШ № 46 |  |  | 262,0 |  | 239,2 |  | 635,44 |
|  | МОУ СОШ № 48 |  |  | 693,0 |  | 449,0 |  | 692,5 |
|  | Вечерняя средняя школа № 3 |  |  | 320,0 |  | 319,25 |  | 319,25 |
|  | ДЮЦ |  |  | 677,0 |  | 678,9 |  | 674,68 |
|  | ДМШ |  |  | 60,0 |  | 59,6 |  | 59,6 |
|  | МДОУ № 4 |  |  | 130,0 |  | 70,1 |  | 130,0 |
|  | МДОУ № 5 |  |  | 100,0 |  | 99,9 |  | 99,9 |
|  | МДОУ № 14 |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |
|  | МДОУ № 26 |  |  | 50,0 |  | 49,7 |  | 49,7 |
|  | МДОУ № 53 |  |  | 130,4 |  | 99,6 |  | 130,0 |
|  | МДОУ № 78 |  |  | 230,0 |  | 237,78 |  | 230,0 |
|  | МДОУ № 99 |  |  | 250,0 |  | 249,9 |  | 249,9 |
|  | ###### МДОУ № 104 |  |  | 130,0 |  | 13,5 |  | 130,0 |
|  | ###### МДОУ № 114 |  |  | 100,0 |  | 99,85 |  | 99,85 |
|  | ###### МДОУ № 115 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
|  | ###### МДОУ № 131 |  |  | 50,0 |  | 39,24 |  | 49,34 |
|  | ###### Детский дом «Надежда» |  |  | 2071,1 |  | 1980,0 |  | 2071,1 |
| 3 | Ленинградский район |  |  | 8654,1 |  | 7925,9 |  | 8636,0 |
|  | МОУ СОШ № 2 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 80,6) |  |  | 1022,0 |  | 941,2 |  | 1021,7 |
|  | МОУ СОШ № 7 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 15,0) |  |  | 450,0 |  | 434,9 |  | 449,9 |
|  | МОУ СОШ № 8 |  |  | 355,0 |  | 355,0 |  | 355,0 |
|  | МОУ СОШ № 13 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 62,0) |  |  | 550,0 |  | 492,5 |  | 550,0 |
|  | МОУ СОШ № 24 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  | МОУ СОШ № 25 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 82,2) |  |  | 475,0 |  | 390,2 |  | 472,4 |
|  | МОУ СОШ № 30 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 43,6) |  |  | 850,0 |  | 801,3 |  | 844,9 |
|  | МОУ СОШ № 31 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 27,1) |  |  | 100,0 |  | 99,3 |  | 99,3 |
|  | МОУ СОШ № 33 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 37,3) |  |  | 300,0 |  | 262,7 |  | 300,0 |
|  | МОУ СОШ № 36 |  |  | 400,0 |  | 399,8 |  | 399,8 |
|  | МОУ СОШ № 44 |  |  | 200,0 |  | 199,9 |  | 199,9 |
|  | Детский дом № 1 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 52,4) |  |  | 120,0 |  | 66,5 |  | 118,9 |
|  | Детско-юношеский центр ( в т.ч. кредиторская задолженность – 1,9) |  |  | 470,0 |  | 468,1 |  | 470,0 |
|  | Вечерняя школа № 2 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 3,1) |  |  | 214,0 |  | 210,2 |  | 213,3 |
|  | Межшкольный учебный комбинат - кредиторская задолженность – 153,0) |  |  | 153,0 |  | - |  | 152,2 |
|  | Школа-интернат № 1 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 3,6) |  |  | 144,5 |  | 144,5 |  | 144,5 |
|  | Школа-интернат для слабослышащих детей |  |  | 209,5 |  | 209,1 |  | 209,1 |
|  | ###### МДОУ № 11 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 10,0) |  |  | 32,0 |  | 22,0 |  | 32,0 |
|  | ###### МДОУ № 19 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 100,8) |  |  | 300,0 |  | 201,0 |  | 295,8 |
|  | ###### МДОУ № 24 |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |
|  | ###### МДОУ № 42 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 7,2) |  |  | 270,0 |  | 269,2 |  | 269,2 |
|  | ###### МДОУ № 68 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 12,3) |  |  | 233,0 |  | 220,7 |  | 233,0 |
|  | ###### МДОУ № 76 |  |  | 290,0 |  | 290,0 |  | 290,0 |
|  | ###### МДОУ № 87 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 41,1) |  |  | 110,0 |  | 68,9 |  | 110,0 |
|  | ###### МДОУ № 94 |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |
|  | ###### МДОУ № 98 |  |  | 41,1 |  | 41,1 |  | 41,1 |
|  | ###### МДОУ № 101 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 26,2) |  |  | 200,0 |  | 172,8 |  | 199,0 |
|  | ###### МДОУ № 111 (в т.ч. по распределению депутата Панкратовой Т.И. – 100,0) |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
|  | МДОУ № 116 |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |
|  | МДОУ № 133 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 10,6) |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |
|  | МДОУ № 134 |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |
|  | Детская школа искусств |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |
| 4 | Московский район ( в т.ч. кредиторская задолженность – 572,0) |  |  | 4872,6 |  | 4329,9 |  | 4862,5 |
|  | МОУ СОШ № 5 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 36,0) |  |  | 329,0 |  | 327,7 |  | 327,7 |
|  | МОУ СОШ № 6 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
|  | МОУ СОШ № 12 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 3,0) |  |  | 30,0 |  | 26,0 |  | 29,0 |
|  | МОУ СОШ № 15 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |
|  | МОУ СОШ № 22 (в т.ч. по распределению депутата Сычева В.В. – 78,0) |  |  | 188,0 |  | 188,0 |  | 188,0 |
|  | МОУ СОШ № 26 ( в т.ч. кредиторская задолженность - 16,0) |  |  | 116,0 |  | 100,0 |  | 116,0 |
|  | МОУ СОШ № 29 |  |  | 50,0 |  | 48,9 |  | 48,9 |
|  | МОУ СОШ № 37 |  |  | 500,0 |  | 499,5 |  | 499,5 |
|  | Школа-интернат № 12 ( в т.ч. кредиторская задолженность - 369,0 ) |  |  | 536,6 |  | 166,0 |  | 534,9 |
|  | Центр образования |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
|  | Детский дом «Факел» ( в т.ч. кредиторская задолженность – 108,0) |  |  | 500,0 |  | 392,0 |  | 500,0 |
|  | ###### МДОУ № 9 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
|  | ###### МДОУ № 12 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
|  | ###### МДОУ № 21 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
|  | ###### МДОУ № 27 |  |  | 120,0 |  | 118,8 |  | 118,8 |
|  | ###### МДОУ № 43 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 40,0) |  |  | 180,0 |  | 139,8 |  | 180,0 |
|  | ###### МДОУ № 49 |  |  | 20,0 |  | 23,5 |  | 20,0 |
|  | ###### МДОУ № 64 |  |  | 1650,0 |  | 1648,0 |  | 1648,0 |
|  | ###### МДОУ № 70 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
|  | ###### МДОУ № 90 |  |  | 50,0 |  | 48,9 |  | 48,9 |
|  | ###### МДОУ № 113 |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |
|  | ###### МДОУ № 136 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |
|  | Детская школа искусств |  |  | 83,0 |  | 82,8 |  | 82,8 |
| 5. | Октябрьский район |  |  | 3462,7 |  | 3011,9 |  | 3459,6 |
|  | МОУ СОШ № 9 (в т.ч. по распределению депутата Мусевич А.И. – 178,0) |  |  | 378,0 |  | 257,4 |  | 378,0 |
|  | МОУ СОШ № 14 |  |  | 320,0 |  | 320,0 |  | 320,0 |
|  | МОУ СОШ № 21 |  |  | 327,0 |  | 251,4 |  | 326,9 |
|  | МОУ СОШ № 47 |  |  | 320,0 |  | 318,9 |  | 318,9 |
|  | МОУ НОШ № 53 |  |  | 320,0 |  | 102,6 |  | 320,0 |
|  | МОУ НОШ № 54 |  |  | 340,0 |  | 339,9 |  | 339,9 |
|  | Вечерняя школа № 6 |  |  | 4,0 |  | - |  | 3,7 |
|  | МДОУ №7 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |
|  | МДОУ № 27 |  |  | 181,4 |  | 181,3 |  | 181,3 |
|  | МДОУ № 79 |  |  | 260,0 |  | 259,7 |  | 259,7 |
|  | МДОУ № 73 |  |  | 70,5 |  | 37,3 |  | 70,5 |
|  | МДОУ № 128 |  |  | 510,0 |  | 508,2 |  | 509,7 |
|  | Дом творчества |  |  | 25,1 |  | 24,3 |  | 24,3 |
|  | Детский дом «Янтарик» |  |  | 199,7 |  | 199,7 |  | 199,7 |
|  | Школа искусств |  |  | 57,0 |  | 61,2 |  | 57,0 |
| 6. | Центральный район |  |  | 7225,4 |  | 6548,4 |  | 7198,3 |
|  | МОУ Гимназия № 1 |  |  | 335,1 |  | 333,1 |  | 333,1 |
|  | МОУ СОШ № 4 |  |  | 385,2 |  | 367,4 |  | 385,2 |
|  | МОУ СОШ № 10 ( в т.ч. кредиторская задолженность 295,0 тыс.руб.) |  |  | 643,0 |  | 341,0 |  | 635,6 |
|  | МОУ СОШ № 11 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 49,0) |  |  | 591,0 |  | 541,5 |  | 590,2 |
|  | МОУ СОШ № 20 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | МОУ СОШ № 40 (в т.ч. кредиторская задолженность –57,0) |  |  | 183,9 |  | 126,0 |  | 182,3 |
|  | МОУ СОШ № 43 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 35,0) |  |  | 1118,0 |  | 1083,2 |  | 1118,0 |
|  | МОУ СОШ № 50 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 65,0) |  |  | 1063,4 |  | 998,3 |  | 1063,4 |
|  | МДОУ № 18 |  |  | 19,2 |  | 19,2 |  | 19,2 |
|  | МДОУ № 30 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 17,0) |  |  | 170,0 |  | 148,7 |  | 166,0 |
|  | МДОУ № 44 кредиторская задолженность |  |  | 38,0 |  | - |  | 38,0 |
|  | МДОУ № 51 |  |  | 23,6 |  | 23,5 |  | 23,5 |
|  | МДОУ № 52 кредиторская задолженность |  |  | 61,0 |  | - |  | 61,0 |
|  | МДОУ № 95 |  |  | 344,0 |  | 344,0 |  | 344,0 |
|  | МДОУ № 119 кредиторская задолженность |  |  | 54,0 |  | - |  | 53,4 |
|  | МДОУ № 122 кредиторская задолженность |  |  | 66,0 |  | - |  | 66,0 |
|  | Школа-интернат слабовидящих детей (в т.ч. кредиторская задолженность – 9,0) |  |  | 225,0 |  | 322,2 |  | 219,1 |
|  | Школа-интернат-лицей-интернат (в т.ч. по распределению депутата Шатровой А.М. – 100,0) |  |  | 100,0 |  | 98,3 |  | 98,3 |
|  | Школа-интернат № 3 (в т.ч. по распределению депутатов Шатровой А.М. – 100,0 и Ярощука А.Г. – 78,0) |  |  | 1094,0 |  | 1093,4 |  | 1093,4 |
|  | Детско-юношеский центр |  |  | 571,0 |  | 571,0 |  | 571,0 |
|  | МУК |  |  | 40,0 |  | 37,6 |  | 37,6 |
| II | Здравоохранение, в т.ч.: |  |  | 31562,1 |  | 26752,1 |  | 31119,0 |
| 1. | городские учреждения |  |  | 20958,9 |  | 17559,3 |  | 20596,2 |
|  | # Больница скорой медицинской помощи ( в т.ч. кредиторская задолженность 322,0) |  |  | 322,0 |  | - |  | 322,0 |
|  | # Городская инфекционная больница ( в т.ч. кредиторская задолженность 80,0) |  |  | 1435,0 |  | 1350,1 |  | 1430,5 |
|  | # Станция скорой медицинской помощи ( в т.ч. кредиторская задолженность 11,0) |  |  | 11629,0 |  | 11549,0 |  | 11549,0 |
|  | # Городская многопрофильная больница ( в т.ч. кредиторская задолженность 1921,0) |  |  | 1674,5 |  | 328,2 |  | 1674,5 |
|  | # Психиатрическая больница |  |  | 848,0 |  | 848,0 |  | 848,0 |
|  | # Детская инфекционная больница № 4 ( в т.ч. кредиторская задолженность 167,0) |  |  | 890,0 |  | 718,5 |  | 885,2 |
|  | # Детская больница № 1 ( в т.ч. кредиторская задолженность 11,0) |  |  | 137,0 |  | 124,2 |  | 135,6 |
|  | # Дом сестринского ухода |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
|  | # Центр восстановительного лечения |  |  | 689,4 |  | 1058,0 |  | 689,4 |
|  | # Стоматологическая поликлиника № 2 ( в т.ч. кредиторская задолженность 245,0) |  |  | 1546,0 |  | 153,6 |  | 1282,6 |
|  | # Детская стоматологическая поликлиника (в т.ч. кредиторская задолженность 161,0) |  |  | 212,0 |  | 50,7 |  | 212,0 |
|  | # Поликлиника № 7 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
|  | Детская молочная кухня |  |  | 476,0 |  | 467,4 |  | 467,4 |
|  | Поликлиника № 6 (перепланировка по прогр.) (в т.ч. кредиторская задолженность – 189,0) |  |  | 1000,0 |  | 811,6 |  | 1000,0 |
| 2. | Балтийский район |  |  | 629,0 |  | 482,8 |  | 600,5 |
|  | # Роддом № 2 |  |  | 339,0 |  | 193,0 |  | 311,0 |
|  | # Детская поликлиника № 4 |  |  | 290,0 |  | 289,8 |  | 289,5 |
| 3. | Ленинградский район |  |  | 4536,8 |  | 4226,6 |  | 4510,4 |
|  | # Поликлиника № 1 ( распределение депутатов Груничевой Т.П. –150,0; Туманкиной – 278,0; Панкратовой Т.И. – 100,0) |  |  | 528,0 |  | 527,8 |  | 527,8 |
|  | # Поликлиника № 2 |  |  | 328,0 |  | 301,9 |  | 301,9 |
|  | # Поликлиника № 8 (в т.ч. по распределению депутата Непомнящих А.Б. – 578,0) в т.ч. кредиторская задолженность – 102,0 |  |  | 2756,5 |  | 2647,2 |  | 2756,5 |
|  | # Женская консультация ( в т.ч. кредиторская задолженность – 178,9) |  |  | 313,5 |  | 159,9 |  | 313,5 |
|  | # Детская поликлиника № 1 |  |  | 176,8 |  | 176,7 |  | 176,7 |
|  | Детская поликлиника № 6 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 20,9) |  |  | 434,0 |  | 413,1 |  | 434,0 |
| 4. | Московский район |  |  | 2769,0 |  | 2468,6 |  | 2754,4 |
|  | # Горбольница № 5 (в т.ч. по распределению депутата Иванова В.К – 150,0) в т.ч. кредиторская задолженность – 252,0 |  |  | 468,0 |  | 215,5 |  | 468,0 |
|  | # Родильный дом № 3 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 28,0) |  |  | 495,0 |  | 512,0 |  | 494,4 |
|  | # Дом ребенка (в т.ч. по распределению депутата Гана Е.В. – 200,0) в т.ч. кредиторская задолженность - 10,0 |  |  | 1606,0 |  | 1581,9 |  | 1592,0 |
|  | # Детская поликлиника № 5 ( в т.ч. кредиторская задолженность - 88,0) |  |  | 200,0 |  | 159,2 |  | 200,0 |
| 5. | Октябрьский район |  |  | 1729,4 |  | 1291,8 |  | 1727,6 |
|  | # Городская больница № 1 (в т.ч. по распределению депутата Шитикова Ю.В. – 250,0) |  |  | 390,3 |  | 403,0 |  | 388,5 |
|  | # Городская больница № 6 |  |  | 282,1 |  | 75,0 |  | 282,1 |
|  | # Детская больница № 3 |  |  | 1057,0 |  | 813,8 |  | 1057,0 |
| 6. | Центральный район |  |  | 939,0 |  | 723,0 |  | 929,9 |
|  | # Городская больница № 3 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 197,0) |  |  | 460,0 |  | 263,2 |  | 460,0 |
|  | # Детская поликлиника № 2 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 6,0) |  |  | 239,0 |  | 223,8 |  | 229,9 |
|  | # Роддом № 4 ( в т.ч. кредиторская задолженность – 3,0) |  |  | 240,0 |  | 236,0 |  | 240,0 |
| III | Социальная политика, в т.ч.: |  |  | 2179,8 |  | 1723,8 |  | 2188,4 |
|  | городские учреждения |  |  | 2179,8 |  | 1723,8 |  | 2188,4 |
|  | Дом ветеранов |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |
|  | Центр социально-трудовой реабилитации |  |  | 300,0 |  | 299,0 |  | 299,0 |
|  | Центр помощи семье и детям |  |  | 522,0 |  | 520,0 |  | 522,0 |
|  | Центр жилищных субсидий |  |  | 487,0 |  | 496,8 |  | 496,8 |
|  | МУ «Социальный приют для детей» ( в т.ч. кредиторская задолженность – 8,0) |  |  | 173,8 |  | 165,0 |  | 173,6 |
|  | Центр социальной помощи ( в т.ч. кредиторская задолженность – 7,0) |  |  | 7,0 |  | - |  | 7,0 |
|  | Дом-интернат милосердия для престарелых граждан ( в т.ч. кредиторская задолженность – 447,0) |  |  | 447,0 |  | - |  | 447,0 |
|  | Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |
|  | Центр социального обслуживания населения |  |  | 63,0 |  | 63,0 |  | 63,0 |
| IV | Культура, искусство и кинематография, в т.ч.: |  |  | 2366,8 |  | 2550,8 |  | 2713,2 |
| 1. | городские учреждения |  |  | 2257,2 |  | 2441,2 |  | 2603,6 |
|  | # МУК КТК «Дом искусств» ( в т.ч. кредиторская задолженность – 149,0) |  |  | 1422,0 |  | 1638,6 |  | 1801,0 |
|  | # Централизованная библиотечная система ( в т.ч. кредиторская задолженность - 22,5) |  |  | 605,0 |  | 604,2 |  | 604,2 |
|  | # МУК «Симфонический оркестр» |  |  | 230,2 |  | 198,4 |  | 198,4 |
| 2. | Октябрьский район |  |  | 109,6 |  | 109,6 |  | 109,6 |
|  | ДК «Машиностроитель» |  |  | 109,6 |  | 109,6 |  | 109,6 |
| V | Молодежная политика, в т.ч.: |  |  | 2930,0 |  | 2881,9 |  | 2911,9 |
| 1. | городские учреждения |  |  | 790,8 |  | 790,8 |  | 790,8 |
|  | МУ СРЦН «МОСТ» |  |  | 790,8 |  | 790,8 |  | 790,8 |
| 2. | Балтийский район |  |  | 774,0 |  | 764,8 |  | 764,8 |
|  | # Подростковый клуб «Меридиан» (распределение депутата Карпушенко С.П. – 200,0) |  |  | 377,0 |  | 367,9 |  | 367,9 |
|  | # Подростковый клуб «Юность» |  |  | 256,0 |  | 255,9 |  | 255,9 |
|  | # Подростковый клуб «Ровесник» |  |  | 141,0 |  | 141,0 |  | 141,0 |
| 3. | Ленинградский район |  |  | 468,0 |  | 467,0 |  | 467,0 |
|  | # Подростковый клуб «Искра» - распределение депутата Туманкиной Т.Я. –300,0 |  |  | 300,0 |  | 299,7 |  | 299,7 |
|  | # Подростковый клуб «Мечта» |  |  | 140,0 |  | 140,0 |  | 140,0 |
|  | # Подростковый клуб «Олимп», «Школьные годы», «Юность» |  |  | 28,0 |  | 27,3 |  | 27,3 |
| 4. | Московский район |  |  | 150 |  | 150,0 |  | 150,0 |
|  | # Подростковый клуб «Юность» ( в т.ч. кредиторская задолженность – 2,0) |  |  | 150 |  | 150,0 |  | 150,0 |
| 5. | Октябрьский район |  |  | 75,4 |  | 75,4 |  | 75,4 |
|  | # Подростковый клуб «Радуга» |  |  | 28,4 |  | 28,4 |  | 28,4 |
|  | Подростковый клуб «Золотой лотос» |  |  | 47,0 |  | 47,0 |  | 47,0 |
| 5. | Центральный район |  |  | 671,8 |  | 633,9 |  | 663,9 |
|  | # Подростковый клуб «Антей» Советский пр-т, 74 |  |  | 98,0 |  | 98,0 |  | 98,0 |
|  | # Подростковый клуб «Антей» Советский пр-т, 65 (в т.ч. по распределению депутата Безрукова В.Н. – 61,0) |  |  | 98,0 |  | 98,0 |  | 98,0 |
|  | # Подростковый клуб «Искра» ул. Офицерская, 13 - кредиторская задолженность – 30,0 |  |  | 30,0 |  | - |  | 30,0 |
|  | # Подростковый клуб «Факел» |  |  | 445,8 |  | 437,9 |  | 437,9 |
| VI |  | Жилищное хозяйство, всего в т.ч.: | 75 903,9 |  | 65 237,0 |  | 75 181,8 |  |
| 1 |  | Объекты КЖКХ, всего из них по видам работ: | 4 172,0 |  | 3 914,0 |  | 5 753,0 |  |
|  |  | # Капитальный ремонт жилого фонда (МУ “Муниципальные общежития”), в том числе: | 1 833,0 |  | 1 822,7 |  | 1 822,7 |  |
|  |  | # Непредвиденные работы | 500,0 |  | 454,8 |  | 454,8 |  |
|  |  | # Капитальный ремонт жилых домов по ул. 9 Апреля (погашение кредиторской задолженности) | 1 839,0 |  | - |  | 1 839,0 |  |
|  |  | Разработка цветового решения | - |  | 1 430,0 |  | 1 430,0 |  |
|  |  | МУ «Муниципальные общежития» (ул. Серпуховская) | - |  | 63,5 |  | 63,5 |  |
|  |  | Реконструкция системы ГВС (ул. Красная, 119) | - |  | 143,0 |  | 143,0 |  |
| 2 |  | Балтийский район, всего из них по видам работ: | 10 441,0 |  | 8 601,5 |  | 10 054,6 |  |
|  |  | Ремонт кровли: | 6 080,0 |  | 4 690,2 |  | 4 940,8 |  |
|  |  | - Черепичная кровля (пер. Тбилисский 1-3; пер. Тбилисский 5-11; Тихорецкая 5-7; Дарвина 12-16; Баумана 32-34) | 1 708,0 |  | 1 355,2 |  | 1 341,5 |  |
|  |  | - Шиферная кровля (Летняя 8; Суворова 37-39; Батальная 31-37; Киевская 30; Фабричная 5-7; Батальная 39-45) | 936,0 |  | 502,0 |  | 494,1 |  |
|  |  | - Мягкая кровля (Коммунистическая 58а-г; П. Морозова 13-15; Книжная 2а-б; Печатная31-41; Эльблонгская 1-7; Садовая 1; Л. Иванихиной 1-3-5; Ленинский пр. 96-100; Толстикова 39-43; Киевская 95-95а; Тихорецкая 43; Тихорецкая 39-41) | 3 436,0 |  | 2 833,0 |  | 3 105,2 |  |
|  |  | Ремонт и замена инженерного оборудования, трубопроводов, запорной арматуры: | 1 588,0 |  | 1 383,0 |  | 1 449,9 |  |
|  |  | - Центральное отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение (Коммунистическая 58а-г; Летняя 50-56; Дарвина 6 (задвижки); Киевская 95-101; Чаадаева 13-39; Тобольская 27-33; Батальная 62-86; Батальная 26; Альпийская 31; Л. Иванихиной 1-3-5) | 1 078,0 |  | 1 127,2 |  | 1 127,2 |  |
|  |  | - Канализация (Нансена 50; Тихорецкая 16; Чаадаева 13-39; Альпийская 33-39; Заводская 24) | 260,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | - Ремонт и устройство водоподъемного устройства (жил.массив МУП ЖЭУ-19 (зам.насосов); жил.массив МУП ЖЭУ-20; жил.массив МУП ЖЭУ №4; жил.массив МУП ЖЭУ №21) | 210,0 |  | 215,8 |  | 282,7 |  |
|  |  | - Вынос элэктрощитка из подвала Батальная, 70 | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |
|  |  | Утепление стен, панелей (Коммунистическая 58г кв. 1; Интернациональная 23-40; Батальная 8г кв. 40; Щедина 25 кв. 14; Ген. Толстикова 33 кв. 13,17) | 265,0 |  | 264,0 |  | 264,0 |  |
|  |  | Герметизация швов панельных домов (Л. Иванихиной 16; Великолукская 24-30; Коммунистическая 58а-г; Коммунистическая 46а-г; Тихорецкая 18; ж/массив МУ ЖКХ “Прибрежный”; Интернациональная 9,23; Толстикова 39-43) | 315,0 |  | 365,8 |  | 365,8 |  |
|  |  | Восстановление оголовков, газов., дым. стояков, в/каналов (Летняя 8,14; Тихорецкая 12 (в/канал); жил.массив МУ ЖЭУ “Янтарь”) | 210,1 |  | 64,0 |  | 127,0 |  |
|  |  | Ремонт системы пожаротушения, дымоудаления: Толстикова 47 | 160,0 |  | 281,8 |  | 281,8 |  |
|  |  | Смена столярных изделий (Кленовая 12 кв.3; Заводская 24) | 80,0 |  | 37,4 |  | 37,4 |  |
|  |  | Ремонт фасада: ул. Суворова 37-39 | 100,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Аварийное жилье (Парковая 24; Печатная 8 кв.11; Коммунистическая 14 кв. 13; Багратиона 134 кв. 2; Батальная 26; Альпийская 37; Кленовая 12 кв.3; Щедина 26; Заводская 24 (строит. работы); Великолукская 5 кв. 3; Тихорецкая 1 (6 квартир)) | 695,0 |  | 636,0 |  | 634,8 |  |
|  |  | Непредвиденные работы аварийного характера | 80,0 |  | 80,4 |  | 80,4 |  |
|  |  | Проектно-изыскательские работы: ул. Нансена 50 (проектные работы) | 50,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Капитальный ремонт лифтов: жил.массив района | 675,0 |  | 691,05 |  | 682,0 |  |
|  |  | Ремонт балконов: ул. Березовая 16 | 50,0 |  | 14,91 |  | 14,91 |  |
|  |  | Ремонт подвалов, крыш (распределение депутата Карпушенко С.П.) | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  |
|  |  | Ремонт и установка газового оборудования | 15,34 |  | 15,34 |  | 15,34 |  |
|  |  | Ремонт входных дверей (ул. Великолугская, 10) | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 |  |
|  |  | Аварийные работы по ремонту кровли и деревянных несущих конструкций лестничной клетки по адресу ул. Береговая, 1 | 52,2 |  | 52,2 |  | 52,2 |  |
|  |  | Погашение кредиторской задолженности | - |  | - |  | 1 082,8 |  |
| 3 |  | Московский район, всего из них по видам работ: | 14 274,5 |  | 13 169,2 |  | 13 965,1 |  |
|  |  | Ремонт кровель: ( Дзержинского 155, Кл. Назаровой 39-45, Типографская 3-7, Красноармейская 1-5, Батальная 67а, Батальная 71; Б. Хмельницкого 16-22, пер. Малый 23-27, Машиностроительная 62, У. Громовой 15-25) в т.ч. ремонт подвалов, крыш: Емельянова 46-56, 66-72 (распределение депутата Гана Е.В.-228,0), Мукомольная 3-59– (распределение депутата Иванова В.К.) – 218,0; Судостроительная 112 кв.2 | 3 955,0 |  | 3 485,8 |  | 3 485,8 |  |
|  |  | Сантехнические работы: (Емельянова 88а – канализация, холодная вода; Малое Борисово 11 – канализация; Емельянова 258а – канализация; Черниговская 31а,б, - холодная вода, горячая вода; Белогородская 32-38, 22б – канализация; Дзержинского 72 – ливневая канализация; Ленинский пр. 123-129 – отопление; Багратиона 24-28 – отопление; наб. Карбышева 4,6 – холодная вода, горячая вода; Батальная 77,79 – холодная вода; Товарная 21-23а – холодная вода, канализация; Судосторительная 29, 35-45 – отопление; У.Громовой 9 – холодная вода, отопление; О. Кошевого 42-48 – холодная вода; Л. Шевцовой 44-54 – отопление, горячая вода; Л. Шевцовой 58 – отопление; Шевцовой 70 – холодная вода); Ленинский пр. 83 а-б-в-д– холодная, горячая вода, отопление, в т.ч. -Работы по устранению затопления подвалов (ремонт сетей канализационной и ливневой систем) по адресу ул. Батальная 67-69; 81 (распределение депутата Соколова А.Е.) – 578,0 | 4 434,0 |  | 4 223,1 |  | 4 250,4 |  |
|  |  | Утепление панелей: (Интернациональная 27 кв. 13; О. Кошевого 66 кв. 16; Бул. Л. Шевцовой 58 кв. 24,69; Старопрегольская 2 кв. 32,36; У. Громовой 39 кв. 5,9,33,37; У. Громовой 41 кв. 40; У. Громовой 77 кв. 28; Интернациональная 29 кв. 40; Интернациональная 57 кв. 34; Павлова 16 кв. 36,39; Б. Хмельницкого 20 кв. 23,31; Емельянова 246 кв. 9; Емельянова 258а кв. 49) | 1 000,0 |  | 722,6 |  | 722,6 |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов: (Емельянова 84а кв. 5,16,17,22,44,57,58,75,78; Емельянова 246 кв. 12,42,65; Емельянова 268а кв. 22; Емельянова 209 кв. 34,36; З. Космодемьянской 17 кв. 9,11,15; Дзержинского 78 кв. 1,4,13,14,28,29,30,43,44,58,59,60; Старопрегольская 2 кв 4,12,20,28; Старопрегольская 4 кв. 4,28; Старопрегольская 8 кв. 31,33; Старопрегольская 14 кв. 30,33; Старопрегольская 10 кв 37,40; Старопрегольская 16 кв. 30; Старопрегольская 18 кв.33,40; Ленинский пр. 83а кв. 5,10,19,26,35; Ленинский пр. 83б кв. 31,34; Ленинский пр. 83д кв.20,35; Ленинский пр. 83г кв.26,36; Солнечный бульвар 20 кв. 66,80,106; Октябрьская 41 кв. 69,70,72; Павлова 36 кв. 59,39,69,68,9,47,34,35,26,30, 60,61; Павлова 28 кв. 27,63,69,55,68,65,33,25,61,67; Наб. Карбышева 12 кв. 69,73,40,25, 31,68,62,33; Наб. Карбышева 20 кв. 80,31,154,34; Машиностроительная 98 кв. 10,15; Машиностроительная 68 кв. 25,27,29,30,31,7,17,28,33,19,23,22; Батальная 75 кв. 101,105,108,97,30,65; Машиностроительная 126 кв. 13) | 700,0 |  | 774,9 |  | 774,9 |  |
|  |  | Электротехнические работы: (электроснабжение жилых домов по ул. Песочной (“Остров”); электромонтражные работы по ЖЭУ района) | 1 100,0 |  | 1 087,3 |  | 1 185,2 |  |
|  |  | Ремонт отдельных конструкций (Б. Хмельницкого 21/23 кв. 5,6,7; Багратиона 106 кв. 11,15; Омская 12 кв. 11; Багратиона 92 кв. 7; Эпроновская 2 кв. 3; Багратиона 80 кв. 8; Павлова 38 кв. 33; Октябрьская 53 кв. 40; Солнечный бульвар 20 кв. 37; Солнечный бульвар 18 кв. 77,79; Ленинский пр. 85; Казанская 2 кв. 2; пр. Калинина 61 кв. 2; Казанская 6 кв. 1; Казанская 4 кв. 4) | 290,0 |  | 165,9 |  | 211,7 |  |
|  |  | Замена сантехнического газового оборудования, столярные изделия в квартирах участников ВОВ, одиноких, малоимущих граждан | 150,0 |  | 206,6 |  | 206,6 |  |
|  |  | Изготовление проектной документации | 200,0 |  | 144,6 |  | 144,6 |  |
|  |  | Непредвиденные работы | 505,5 |  | 589,1 |  | 1 233,4 |  |
|  |  | Капитальный ремонт лифтов | 840,0 |  | 619,0 |  | 599,6 |  |
|  |  | Распоряжение мэра №1096-р от 21.12.04г.: -газовая плита для Слонова, Волощенко, Олейник, Моськиной; - газовый котелок Васильковой Л.И.; -унитазы для Ведерник А.А., Волощенко П.И., Лебедевой . П., Ширяевой В.И., Умель И.Д. | - |  | 53,0 25,0 11,4 16,6 |  | 53,0 25,0 11,4 16,6 |  |
|  |  | Ликвидация последствий пожара на ул.Ямской,50 | 1 100,0 |  | 1 097,3 |  | 1 097,3 |  |
| 4 |  | Ленинградский район, всего из них по видам работ: | 22 000,9 |  | 17 264,8 |  | 20 540,2 |  |
|  |  | Ремонт кровель: | 6 132,9 |  | 5 128,5 |  | 5 923,4 |  |
|  |  | -Шиферные кровли (Фрунзе 97-101, А.Невского 46, 1812 года 67, Орудийная 49-51, Барнаульская 1-3, Лесопильная 73-79) -в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Орудийная 14, Знойная 1-7, 1812 года 67, Артиллерийская 10-12, Горького 100, Златоустовская 7, Ленинградская 13-15) – 393,0 | 2 797,3 |  | 2 313,4 |  | 2 702,2 |  |
|  |  | -Черепичные кровли (Стрелковая 6, Гагарина 19-39, Больничная 21-25, Глинки 66, Загородная 5-13) -в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Гагарина 147-151, Береговая 28, Толстого 10, Невского 58, Краснокаменная 42) – 339,0 | 1 685,1 |  | 1 346,1 |  | 1 685,1 |  |
|  |  | -Мягкие кровли (Бесселя 2, А. Невского 133, Московский пр. 107-109, Зарайская 7-9, Согласия 21, Согласия 25 (2п) ) -в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Зарайская 11-17) – 69,0 | 1 172,5 |  | 1 103,5 |  | 1 170,6 |  |
|  |  | -Ремонт кровли по ул. Сергеева 23-29 (распределение депутата Бойко Л.В.) | 478,0 |  | 365,5 |  | 365,5 |  |
|  |  | - Ремонт кровли жилого дома по наб. Адм. Трибуца, д №№ 55-67 (2450 тыс. руб.) | - |  | - |  | - |  |
|  |  | Ремонт м/п швов (Калязинская 10-20, Еловая 67-69, А. Невского 133, Московский пр. 64-70, Макарова 1-9, Буткова 4, 4а-8а, Сибирякова 58-60) -в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Еловая аллея 65, Московский пр. 92 кв. 38, Чувашская 2 кв. 56, Ефремова 3 кв. 106) – 103,0 | 1 234,8 |  | 1 126,2 |  | 1 228,6 |  |
|  |  | ### Ремонт внутридомовых систем: | 2 105,6 |  | 1 644,8 |  | 1 884,4 |  |
|  |  | - Канализация (Фрунзе 53-67; Горького 199 (п.1); 9 Апреля 10-12; Рокоссовского 10; А. Невского 48; Баграмяна 12; Московский пр. 19; Красноярская 4), в том числе ремонт канализации ж/д № 4-8 ул. Ефремова по распределению депутата Калашниковой А.А.- 578,0 | 1 117,2 |  | 1 064,1 |  | 1 064,1 |  |
|  |  | -Холодное водоснабжение (Горького 140-146; Пионерская 44-50; Рокоссовского 22 кв.18; Гайдара 113; замена задвижек.) -в т.ч. погашение кредиторской задолженности (замена задвижек, замена сантехприборов, сантехники, ремонт, прокладка трубопровода, Московский пр. 116) – 233,0 | 712,2 |  | 386,1 |  | 575,7 |  |
|  |  | -Горячее водоснабжение и отопление (Аксакова 78-88, Ленинский пр. 20-26 (отопление)) -в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Горького 203, Гайдара 93) – 75,0 | 276,2 |  | 194,6 |  | 244,6 |  |
|  |  | Замена (ремонт) котелкового отопления - в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Серова 18, Орудийная 27, замена котлов) – 186,0 | 1 217,5 |  | 1 028,1 |  | 1 213,7 |  |
|  |  | Замена радиаторов (МУП ЖЭУ №9,10,11,15,23,29) - в т.ч. погашение кредиторской задолженности (МУП ЖЭУ №9,11,15,29) – 333,0 | 833,0 |  | 1265,0 |  | 752,9 |  |
|  |  | Ремонт (замена) водоподъемоного устройства - в т.ч. погашение кредиторской задолженности – 88,0 | 688,0 |  | 629,9 |  | 687,6 |  |
|  |  | Ремонт лифтов - в т.ч. погашение кредиторской задолженности – 986,0 | 1 501,0 |  | 500,0 |  | 1 486,0 |  |
|  |  | Замена водораспределительного устройства (Нарвская-Зеленая; Больничная 7; Больничная 26-26а; Белокаменная 26а) | 35,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Электромонтажные работы (Нарвская-Зеленая; Колхозная 25-37; Томская 21; Гагарина 40-42; Черепичная 19-19в; Артиллерийская 10-12) - в т.ч. погашение кредиторской задолженности (9 Апреля 98) – 60,0 | 237,3 |  | 117,9 |  | 177,6 |  |
|  |  | Ремонт аварийных балконных плит и ограждений | 120,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  | Общестроительные работы (Московский пр. 100-110; Ефремова 5 кв. 44; Московский пр. 111; Московский пр. 100 кв. 32; Орудийная 60 кв. 4,5; Озерная 5 кв. 16; Л. Толстого 11 кв. 3, 2; Зеленая 26; Серова 18; пер. Северный 4 кв. 7; Томская 26 кв. 8; Ленинский пр. 77 кв. 2; Еловая 65; Краснокаменная 25с кв. 3; Орудийная 27 кв. 3; Орудийная 42а кв. 5; Горького 191 кв. 5, 7; Лесная 87 кв. 4; Тельмана 6 кв. 2, 3; Малоярославская 11 кв. 3 ) - в т.ч. погашение кредиторской задолженности – 415,0 | 3 734,2 |  | 2 378,1 |  | 3 159,7 |  |
|  |  | Замена газового оборудования льготной категории граждан | 300,0 |  | 291,7 |  | 276,1 |  |
|  |  | Документация (технические заключения, проектно-сметная документация, экспертиза) | 200,0 |  | 176,2 |  | 185,6 |  |
|  |  | Ремонт антенн | 30,0 |  | 29,5 |  | 29,5 |  |
|  |  | Ремонт (замена) электроплит | 50,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Капитальный ремонт жилого фонда (ремонт дверей) по распределению депутата Сычева В.В. | 350,0 |  | 328,7 |  | 328,7 |  |
|  |  | Непредвиденные объекты | 2 571,4 |  | 2 316,3 |  | 2 547,9 |  |
|  |  | Ремонт квартиры д.15 пер. Краснодонский ( По уведомлениям КфиК № 07-217 от 30.12.2004г. и № 1038 от 30.12.2004г. уменьшение бюджетных ассигнований по данному объекту на 16,5 тыс. руб.) | 87,2 |  | 70,7 |  | 70,7 |  |
|  |  | Ремонт квартиры №3 д.6 ул.Потемкина | 573,0 |  | 257,1 |  | 257,1 |  |
|  |  | Уменьшение кредиторской задолженности | - |  | -45,0 |  | - |  |
|  |  | Перенос с раздела 1201 на раздел 0707 (Стрелковая,8) | - |  | -212,1 |  | - |  |
|  |  | Ремонтные работы ж/д № 5 по ул. Туруханской (Распоряжение мэра от 24.12.2004г. №1115-р на сумму 195,0 тыс. руб.) | - |  | - |  | 97,5 |  |
|  |  | Возмещение средств по распоряжению мэра от 21.12.2004г. № 1096-р | - |  | 14,5 |  | 14,5 |  |
|  |  | Возмещение средств по распоряжению мэра от 21.12.2004г. № 1039-р | - |  | 38,1 |  | 38,1 |  |
|  |  | Закупка газового оборудования (распоряжение главы администрации от 29.11.2004г №232-р) | - |  | 80,6 |  | 80,6 |  |
| 5 |  | Октябрьский район, всего из них по видам работ: | 12 155,2 |  | 10 431,1 |  | 12 115,7 |  |
|  |  | Ремонт кровли, всего в том числе: | 4 425,7 |  | 3 250,2 |  | 4 422,1 |  |
|  |  | -Мягкие кровли (Алданская 11-13; Воздушная 21/31; Карташова 6а-е; Воздушная 12-22), в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Карташова 6а-е; Воздушная 12-22) – 301,9 | 1 940,5 |  | 1 638,6 |  | 1 940,5 |  |
|  |  | -Шиферные кровли (Бурыхина 39; Карташова 95; Аральская 18; Д.Донского 3а-в; Толстого 40; Тихоненко 14; пер. Сухумский 6; Колесная 6; Сухумская 16), в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Карташова 95; Д.Донского 3а-в; Толстого 40; Тихоненко 14; пер. Сухумский 6; Колесная 6; Сухумская 16) – 999,1 | 1 665,6 |  | 795,1 |  | 1 665,1 |  |
|  |  | -Черепичные кровли : пер. Ремонтный 17; ул. Сержанта Мишина д. 9, 15а, 25, 35, 35а, 50 и ул. Тихоненнко д. 16, 18, 20, 34 | 277,3 |  | 277,2 |  | 277,2 |  |
|  |  | -Ремонт черепичной кровли и желобов по ул. Лесопарковой 53 (распределение депутата Шити-кова Ю.В.) | 50,0 |  | 49,7 |  | 49,7 |  |
|  |  | -Ремонт кровли: замена шифера на металлопластик по ул Сестрорецкая, 11 (распределение депутата Мусевич А.И.) | 344,4 |  | 341,7 |  | 341,7 |  |
|  |  | -Ремонт кровли по ул. Ремонтной 75, в т.ч. перекрытий квартиры № 4 (распределение депутата Шитикова Ю.В.) | 147,9 |  | 147,9 |  | 147,9 |  |
|  |  | Смена труб водоснабжения (Вагоностроительная 21-47; Вагоностроительная 13-19; сержанта Колоскова 13-17; пр. Победы 201-203; Харьковская 10-16; Пушкина 1-7; Гостинная 2а-б; Лужская 38-44, 46-52) -в т.ч. погашение кредиторской задолженности (Харьковская 10-16; Гостинная 2а-б; Лужская 38-44, 46-52; Саперная 21) – 115,1 | 1 725,5 |  | 1 648,4 |  | 1 725,2 |  |
|  |  | Смена оконных блоков (ул. сержанта Колоскова 15 кв. 14,15) | 50,0 |  | 49,8 |  | 49,8 |  |
|  |  | Замена задвижек на водоводе (пр. Победы 94; Воздушная 4-10; Красносельская 21-31; Бассейная 49-51; Красносельская 56; Белинского 55/63; Белинского 38; Красносельская 40-40а; пр. Победы 142; Глазунова 11; Красносельская 45/51; пр. Победы 130-140) | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  |
|  |  | Замена радиаторов (Алданская 28 кв. 31 – гидроудар) | 184,8 |  | 119,7 |  | 184,8 |  |
|  |  | Установка насосов на подкачки (Красносельская 76-78; Радистов 33) | 125,1 |  | 125,1 |  | 125,1 |  |
|  |  | Замена газового оборудования в квартирах участников и инвалидов ВОВ: | 323,3 |  | 228,1 |  | 315,1 |  |
|  |  | - замена газового оборудования в квартирах участников и инвалидов ВОВ- в т.ч. погашение кредиторской задолженности - 20,0 | 174,1 |  | 78,9 |  | 165,9 |  |
|  |  | - замена газового оборудования ветеранам и участникам ВОВ (распределение депутата Шитикова Ю.В.) | 149,2 |  | 149,2 |  | 149,2 |  |
|  |  | Утепление стен и потолков (Красносельская 67 “б” кв 71; пр. Победы 138) | 32,0 |  | 32,0 |  | 32,0 |  |
|  |  | Капитальный ремонт водоподъемного устройства | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |
|  |  | Замена отопительных котлов, в т.ч. погашение кредиторской задолженности | 32,0 |  | - |  | 76,7 |  |
|  |  | Замена отопительного оборудования | 207,7 |  | 165,2 |  | 165,2 |  |
|  |  | Замена радиаторов, в т.ч. погашение кредиторской задолженности – 15,2 | 4,6 |  | 4,7 |  | 4,7 |  |
|  |  | Аварийные работы: | 2 191,5 |  | 2 180,2 |  | 2 180,2 |  |
|  |  | - аварийный ремонт (эл. сетей по ул. Свободная; канализационного спуска по ул. Менделеева,61; труб отопления пр. Победы, 201-203; системы водоснабжения пр. Победы, 144б; по установке циркуляционного насоса ул. Тенистая аллея, 5-9; вентиляционных труб ул Красносельская, 81; тех. заключение по ав. дому № 98-102 ул. Радищева, перекрытий ул. Челюскинская,13; по замене внутреннего водопровода и канализации ул. Колесная, 6; хол. водоснабжения по ул. Е. Ковальчук, 3-9; канализации пер. Карташова, 9) | 445,4 |  | 434,8 |  | 434,8 |  |
|  |  | - аварийный ремонт черепичной кровли: ул.Бурыхина,40-42; ул.Воздушная,30; ул.Сухумская,18 | 438,0 |  | 438,0 |  | 438,0 |  |
|  |  | - аварийный ремонт шиферной кровли- ул.Алтайская,11 | 194,3 |  | 194,3 |  | 194,3 |  |
|  |  | - аварийный ремонт внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения – ул. Свободная, 4,6,8,28,30,32 | 367,7 |  | 367,7 |  | 367,7 |  |
|  |  | - аварийный ремонт трансформаторной подстанции №5 по ул. Механическая,5 | 746,1 |  | 745,4 |  | 745,4 |  |
|  |  | Ремонт трансформаторных подстанций в пос. А. Космодемьянского | 327,0 |  | 326,9 |  | 327,0 |  |
|  |  | Реконструкция внутридомовых систем отопления: ул. Белинского,36,38; Глазунова,7-7а, 9,11; Красносельская, 36-36а,38-38а, 4,-40а,56 | 728,2 |  | 728,2 |  | 727,5 |  |
|  |  | Ремонт лифтового оборудования | 20,0 |  | 19,9 |  | 19,9 |  |
|  |  | Техническое содержание и ремонт общежития (Радищева 98-102), -в т.ч. погашение кредиторской задолженности –200,3 | 200,2 |  | - |  | 200,2 |  |
|  |  | Восстановление ж/д по ул. Толстого,22 после пожара | 917,1 |  | 909,8 |  | 909,9 |  |
|  |  | Капитальный ремонт подпорной стены по пр.Победы 117-125 | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |
|  |  | Строительство пандуса и кап. ремонт деревянных полов в кв.42 по ул.Балтийское шоссе,104 инвалиду ВОВ | 51,0 |  | 49,4 |  | 49,4 |  |
|  |  | Приобретение сантехники ул.Воздушная, 66 кв.4 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  |  | Прочие (тех. заключения и т.д.) | 50,0 |  | 34,0 |  | 41,4 |  |
| 6 |  | Центральный район, всего, из них: | 12 860,3 |  | 11 856,4 |  | 12 735,2 |  |
|  |  | Ремонт кровель: | 7 250,0 |  | 6 631,0 |  | 7 249,7 |  |
|  |  | - Шиферная кровля (пер. Беланова 7-13; Беланова 26-2г; Носова 2-8; Комсомольская 46-52; пр. Советский 33-37; Леонова 26-32; Борзова 60-64; Ломоносова 96) | 2 771,3 |  | 2 382,3 |  | 2 771,1 |  |
|  |  | - Черепичная кровля (Леонова 12-12а; Коммунальная 31; Чернышевского 72 а - 72 б) | 770,0 |  | 770,1 |  | 770,1 |  |
|  |  | - Мягкая кровля (Комсомольская 63-65; Щорса 1-3; Захарова 19-25; ул. Мира 10 (3 подъезда); Сафронова 3; Беланова 71-75; Леонова 32а; Красная 117-117б; Красная 37-39; Каштановая аллея 166-172; Беланова 77-85; пр. Мира 64; непредвиденные расходы) | 3 708,7 |  | 3 478,7 |  | 3 708,5 |  |
|  |  | Системы отопления водоснабжения и канализации: (Леонова 34; пер. Зоологический 2-4; Чекистов 114-120; Зоологическая 1-7; г. Димитрова 28-34; К. Маркса 100-118а,б,в; Черняховского 28-30; Красная 272; Яналова 18-20а; пр. Мира 58-60; Леонова 2; Захарова 19-25; Комсомольская 63-65; Щорса 1-3) | 1 098,1 |  | 1 038,3 |  | 1 097,9 |  |
|  |  | Утепление стен (ремонт фасадов): (Борзова 103 кв. 86,69; Борзова 102; Беланов 99; Борзова 98 кв. 1,5,8,12,17,19; Чкалова 66-68; Жиленкова 16; Ставропольская 18-20; Комсомольская 76 кв. 9,10) | 1 723,2 |  | 1 723,2 |  | 1 723,2 |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов: Авторемонтная 10-16 | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |
|  |  | Замена газового оборудования: | 290,6 |  | 290,6 |  | 290,6 |  |
|  |  | - замена газовых плит и колонок (согласно льготной очереди) | 170,6 |  | 170,6 |  | 170,6 |  |
|  |  | - замена газовых котлов | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  |
|  |  | Прочие работы: ремонт и смена чердачных и межэтажных перекрытий, дверных и оконных блоков, электропроводки, ремонт полов, ремонт и замена котелкового отопления, замена участков трубопровода, ремонт кровли, ремонт отмостки, капитальный ремонт квартир, замена водоподъемного устройства, разработка проектно-сметной документации, заказ технических заключений, замена подключающих насосов, ремонт балконов, - в т.ч. ремонт лифтового оборудования – 20,0 | 1 427,5 |  | 1 545,0 |  | 1 691,5 |  |
|  |  | Замена газового оборудования (Возмещение средств по распоряжению мэра от 21.12.2004г. № 1096-р на 26,0 тыс. руб.) | - |  | 26,0 |  | 26,0 |  |
|  |  | Капитальный ремонт квартир и домов (Красная 3 кв. 10,14; Чкалова 28 кв.1; Каштановая аллея 80 кв. 4; Чекистов 88 кв. 4; Калинина 5; Никитина 8; Щорса 19; Каштановая аллея 83 кв. 25) | 980,9 |  | 512,3 |  | 566,3 |  |
| # VII |  | Коммунальное хозяйство, всего, в т. ч.: | 111 795,4 |  | 95 334,7 |  | 107 538,1 |  |
| 1 |  | Объекты КЖКХ, всего из них по видам работ: | 10 870,0 |  | 10 654,6 |  | 9 798,0 |  |
|  |  | Расширение кладбища по Балтийскому шоссе | 900,0 |  | 884,3 |  | 884,3 |  |
|  |  | Наружное освещение | 8 804,0 |  | 8 496,3 |  | 7 567,7 |  |
|  |  | Прочие работы | 200,0 |  | 200,0 |  | 322,0 |  |
|  |  | Реконструкция памятника «Воина интернационалистам» | 200,0 |  | 128,0 |  | 78,0 |  |
|  |  | Капитальный ремонт бань № № 2, 4,7 | 766,0 |  | 766,0 |  | 766,0 |  |
|  |  | Приобретение и установка урн | - |  | 180,0 |  | 180,0 |  |
| 2 |  | Объекты комитета строительства и транспорта, всего из них по видам работ: | 96 430,4 |  | 79 887,3 |  | 92 856,1 |  |
|  |  | Капитальный ремонт объектов (дорожные покрытия (Московский пр.), путепровод (ул. Горная), инженерное сопровождение кап. ремонта путепровода, трамвайные пути (ул. 9 Апреля), благоустройство (пр. Мира), ремонт светофоров и технических средств), выполненный в 2003 году | 9836,8 |  | - |  | 9 799,7 |  |
|  |  | Дорожные покрытия, всего, в т. ч.: | 77 049,9 |  | 71 292,7 |  | 73 785,7 |  |
|  |  | - Ленинградский район | 24 653,4 |  | 24 492,8 |  | 24 492,8 |  |
|  |  | - Октябрьский район | 24 806,4 |  | 21 186,1 |  | 21 004,1 |  |
|  |  | - Центральный район | 10 048,0 |  | 9 959,9 |  | 12 452,9 |  |
|  |  | - Московский район | 4 996,5 |  | 4 352,4 |  | 4 534,4 |  |
|  |  | - Балтийский район | 1 400,0 |  | 1 572,1 |  | 1 572,1 |  |
|  |  | - Дворовые территории | 7 341,0 |  | 5 902,5 |  | 5 902,5 |  |
|  |  | - Тротуары | 3 804,6 |  | 3 826,9 |  | 3 826,9 |  |
|  |  | Мосты и путепроводы (Аллея Смелых, Гагарина, Ломоносова, Канта) | 4 543,7 |  | 4 479,0 |  | 4 479,0 |  |
|  |  | Организация безопасности дорожного движения, кап. ремонт тех.средств организации дорожного движения (разработка схемы комплексной системы организации дорожного движения, кап. ремонт тех.средств организации дорожного движения) | 5000,0 |  | 4 115,6 |  | 4 791,7 |  |
| 3 |  | Балтийский район, всего: | 311,0 |  | 308,5 |  | 308,4 |  |
|  |  | Капитальный ремонт зеленых насаждений, жесткая обрезка деревьев по ул. Батальной | 126,0 |  | 126,0 |  | 126,0 |  |
|  |  | Обустройство контейнерных площадок | 145,0 |  | 142,5 |  | 142,4 |  |
|  |  | Изготовление детской площадки | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 4 |  | Ленинградский район, всего: | 1 850,0 |  | 1 744,4 |  | 1 781,4 |  |
|  |  | Рекультивация газонов и зеленых зон – Горького (от ул. Азовская до ул. Знойной); Фрунзе- клумба | 50,0 |  | 97,9 |  | 97,9 |  |
|  |  | Обрезка деревьев (омолаживание) | 700,0 |  | 649,8 |  | 649,8 |  |
|  |  | Оборудование площадок для сбора твердо-бытовых отходов , в т.ч. кредиторская задолженность – 47,0 | 556,3 |  | 519,0 |  | 556,0 |  |
|  |  | Установка новых детских площадок | 200,0 |  | 196,2 |  | 196,2 |  |
|  |  | Капитальный ремонт ливневой канализации (пер. Краснодонский 2) | 70,0 |  | 57,9 |  | 57,9 |  |
|  |  | Изготовление проектной документации на укладку пристенного дренажа вокруг жилого дома № 17а по ул. Некрасова | 50,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Капитальный ремонт объектов благоустройства | 223,7 |  | 223,6 |  | 223,6 |  |
| 5 |  | Московский район, всего: | 629,0 |  | 640,2 |  | 640,2 |  |
|  |  | Капитальный ремонт объектов благоустройства | 529,0 |  | 507,4 |  | 507,4 |  |
|  |  | Капитальный ремонт объектов ЖКХ (распределение депутата Сычева В.В.) | 100,0 |  | 92,8 |  | 92,8 |  |
|  |  | Капитальный ремонт объектов ЖКХ (распределение депутата Сычева В.В.), (уведомление № 986 от 20.12.04г.) | - |  | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 6 |  | Октябрьский район, всего: | 1 518,0 |  | 1 917,4 |  | 1967,1 |  |
|  |  | Устройство контейнерных площадок с устройством подъездных путей (ул. Менделеева 8, 10, 12; ул. Белинского 18, 45) | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  |
|  |  | Формовочная обрезка и валка деревьев в городских условиях | 988,0 |  | 988,0 |  | 988,0 |  |
|  |  | Устройство детских площадок | 220,0 |  | 220,0 |  | 220,0 |  |
|  |  | Обрезка и снос аварийных деревьев | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |
|  |  | Обрезка и снос аварийных деревьев (уведомление № 884 от 02.12.2004г – 450,0 тыс. руб.) | - |  | 399,4 |  | 449,1 |  |
| 7 |  | Центральный район, всего: | 187,0 |  | 182,4 |  | 186,9 |  |
|  |  | Формовочная обрубка | 68,0 |  | 47,2 |  | 68,0 |  |
|  |  | Установка детских площадок | 29,0 |  | 28,9 |  | 28,9 |  |
|  |  | Ограждение футбольной площадки по ул. Горбунова | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |
|  |  | Устройство контейнерных площадок | - |  | 16,3 |  | - |  |
| VIII. |  | Другие отрасли, в т.ч.: | 3893,14 |  | 3827,2 |  | 3827,2 |  |
|  |  | Управление | 3833,14 |  | 3767,2 |  | 3767,2 |  |
|  |  | Городские органы управления, всего, в том числе: | 3051,0 |  | 2989,0 |  | 2989,0 |  |
|  |  | Городской Совет депутатов | 453,0 |  | 453,0 |  | 453,0 |  |
|  |  | Управление труда и социального развития | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  |  | Комитет по финансам и контролю | 610,0 |  | 562,0 |  | 562,0 |  |
|  |  | Мэрия города Калининграда | 1924,0 |  | 1910,0 |  | 1910,0 |  |
|  |  | Управление здравоохранения | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  |
|  |  | Администрации районов всего, в том числе: | 782,14 |  | 778,2 |  | 778,2 |  |
|  |  | Балтийский район | 256,1 |  | 256,1 |  | 256,1 |  |
|  |  | Ленинградский район | 325,0 |  | 321,1 |  | 321,1 |  |
|  |  | #### Московский район | 180,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  |
|  |  | Октябрьский район | 21,0 |  | 21,0 |  | 21,0 |  |
|  |  | #### Управление ГО и ЧС: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  |

Распоряжение мэра  № 1002 от 23.11.2004 г.  «О выделении средств из фонда непредвиденных расходов»

Реш.  Горсовета от  22.12.2004  № 370  «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета  депутатов Калининграда от 11.02.2004г № 47  «О бюджете города Калининграда на 2004 год» - 40804,0 тыс.руб.

Реш горсовета  от 22.12.2004  № 370  - 39764,8 тыс.руб.

Уточнение бюджета

Постановление  Главы администрации Балтийского района  № 349 от 09.09.2004 г.  «О прекращении финансирования МОУ ООШ  № 42  в связи

с реорганизацией  МОУ СОШ № 46 ( прекращено финансирование)

Постановление  Главы администрации Балтийского района  № 349 от 09.09.2004 г.  «О прекращении финансирования МОУ ООШ  № 42  (реорганизациия МОУ СОШ № 46)

Распоряжением мэра от 3.12.2004 г. № 1041-р  из фонда непредвиденных расходов выделено 380,0 тыс.руб. на приобретение и установку гардероба