Приложение

к решению городского Совета

депутатов Калининграда

№  363   от  18 октября  2006 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА

## комитет экономического развития

## Отчет

## о  выполнении плана

## социально-экономического развития

## Калининграда за первое полугодие 2006 года

Управление экономической политики

август 2006 г.

| Оглавление |  |  | № стр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краткая характеристика социально-экономического положения калининграда |  | 3 |  |
|  |  | Итоги выполнения плана социально-экономического развития | 9 |  |
|  |  | Бюджетные ресурсы | 9 |  |
|  |  | Муниципальные программы | 10 |  |
|  |  | выполнение адресной инвестиционной программы | 14 |  |
|  |  | выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства | 16 |  |

Приложения

| 1. | исполнение Муниципальных программ за первое полугодие 2006 г. | 19 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Выполнение адресной инвестиционной программы в первом полугодии 2006 г. | 20 |
| 3. | Выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства за первое полугодие 2006г. | 28 |

### Краткая характеристика социально-экономического положения Калининграда

Социально-экономическая обстановка в первом полугодии 2006г. складывалась благоприятно, что обусловило увеличение темпов роста по основным видам экономической деятельности .

В Калининграде за первые 6 месяцев 2006 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года практически по всем основным показателям экономики (за исключением выполненных работ в строительстве и инвестиций в основной капитал) наблюдается положительная динамика.

На 7,7% возросла численность хозяйствующих субъектов.

- Промышленность, транспорт, торговля, строительство

Промышленность продолжала наращивать объемы работ. В сравнении с соответствующим периодом 2006 года добыча полезных ископаемых увеличилась в 1,4 раза, прирост в обрабатывающих производствах составил почти 1/3, производство и распределение электроэнергии, газа и воды возросло на 29%. Указанные темпы превысили среднеобластные уровни.

# Динамика производства (% к соответствующему периоду предыдущего года)

| Показатели | Калининград (6 мес. 2005г.) | Калининград (6 мес. 2006г.) | Справка: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Калининградская область (6 мес. 2006г.) |
| Добыча полезных ископаемых | в 2,5 раза | 144,1 | 143,6 |
| Обрабатывающие производства | 143,5 | 131,4 | 124,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 126,9 | 128,8 | 126,3 |
| Справка: Среди субъектов РФ более чем на 20% увеличилось производство в Московской, Ленинградской, Калининградской, Сахалинской областях, Приморском крае. |  |  |  |

Наибольший вклад в прирост производства внесла обрабатывающая отрасль, где этот показатель в абсолютном выражении составил 3,4 млрд. рублей или свыше 62% от общего прироста промышленности города.

Положительная динамика данного сектора свидетельствует об улучшении структуры промышленности, ее диверсификации.

Промышленность (С+D+E) города в последнее время через каждый год удваивает объем производства в абсолютном выражении, что не только положительно характеризует "состояние здоровья" предприятий Калининграда, но и существенно ускоряет решение масштабной задачи региона - удвоение такого его интегрированного показателя как валовый продукт.

С начала года высокие темпы производства в натуральных измерителях демонстрируют машиностроители, предприятия, выпускающие бытовую электронику и технику. Существенно (в 12,5 раза) возросли объемы в электроэнергетике. Рост также наблюдается в добыче нефти, в производстве картона и стеновых материалов, хлеба, кондитерских изделий, мяса, цельномолочной продукции, мороженой рыбы и рыбных консервов. Выпуск важнейших видов продукции на крупных и средних предприятиях приведен в следующей таблице

| % к соответствующему периоду предыдущего года | Калининград (6 мес. 2005г.) | Калининград (6 мес. 2006г.) | Справка: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Калининградская область (6 мес. 2006г.) |
| -электроэнергия | 99,5 | в 12,5 р. | в 7,6 р. |
| -теплоэнергия | 86,3 | 86 | 86 |
| -нефть добытая | 166,2 | 129,6 | 129,6 |
| -телевизоры | 156,4 | 115,1 | 110,1 |
| -целлюлоза товарная | 74,6 | 46,1 | 61,1 |
| -картон | 63,4 | 130,6 | 94,8 |
| -стеновые материалы | 138,3 | 125,9 | 129,6 |
| -хлеб и хлебобулочные изделия | 92,5 | 153,1 | 124,9 |
| -кондитерские изделия | 94 | в 2,3 р. | 89,3 |
| -мясо | 77,9 | 105 | 107,5 |
| -колбасные изделия | 90,7 | 96,8 | в 1,8 р. |
| -цельномолочная продукция | 79 | 101,4 | 103,8 |
| -сыры жирные | 125,9 | 92,8 | 96,7 |
| -рыба мороженая (без сельди) | 83,5 | 111,3 | 111,8 |
| -рыбные консервы | 90,5 | 104,4 | 95,4 |
| -водка и ликероводочные изделия | 117,3 | 93,3 | 93,3 |
| -мука | 83,8 | 57,1 | 127,8 |

Среди базовых секторов экономики лидером по темпам роста также выступала торговля.

| % к соответствующему периоду предыдущего года | Калининград (6 мес. 2005г.) | Калининград (6 мес. 2006г.) | Справка: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Калининградская область (6 мес. 2006г.) |
| -Оборот розничной торговли | 120,2 | 129,4 | 121 |
| -Оборот общественного питания | 104,8 | 113,7 | 109,7 |

Оборот розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года увеличился на 29,4%, оборот общественного питания возрос на 13,7%.

Прирост товарооборота, в основном, обеспечивают торгующие организации, что видно на графике.

Динамика работы розничной торговли и общественного питания приведена на следующей диаграмме, из которой следует, что розничная торговля, начиная с 2003 года, демонстрирует динамичный рост и практически приближается к удвоению товарооборота. Торговля продолжает оставаться в ряду главных «локомотивов» роста экономики города.

Оборот розничной торговли в 1 полугодии 2006 года по сравнению с 1 полугодием 2005 года увеличился во всех субъектах РФ. Наибольшее его увеличение (на 20% и более) отмечено в республиках Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Калмыкия, Хакасия, Московской, Курской, Калининградской, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской, Сахалинской областях.

Объем платных услуг населению Калининграда за январь-июнь 2006 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 16,6%.

Справка:

Высокие темпы прироста объема платных услуг населению в РФ (более 15%) отмечены в Воронежской, Курской, Архангельской, Калининградской, Нижегородской областях, республиках Дагестан, Татарстан, Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Ненецком автономном округе.

Работа грузового автомобильного транспорта в отчетном периоде характеризуется следующими показателями:

| % к соответствующему периоду предыдущего года | Калининград (6 мес. 2005г.) | Калининград (6 мес. 2006г.) | Справка: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Калининградская область (6 мес. 2006г.) |
| -Перевозка грузов | 96,7 | 125,4 | 114,9 |
| -Грузооборот | 169,6 | 103,7 | 101,5 |

Перевозка грузов возросла на 25,4%, грузооборот – на 3,7%. Как следует из приведенного графика, темпы роста грузооборота в предшествующие периоды были значительно выше. Замедление можно объяснить проблемами международного грузового транзита, возникшими весной.

Аномально низкие для региона температуры в период января-февраля 2006г. отрицательно сказались на строительстве. За первые 6 месяцев 2006г. по виду деятельности «строительство» выполнено 62,7% объема соответствующего периода 2005 года. Спад объема работ особенно заметен на фоне прошлого года, когда форсированно осуществлялась стройка юбилейных объектов.

Справка: На 20-40 процентов сократился объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» в Брянской, Тверской, Смоленской, Калининградской и Мурманской областях, Еврейской автономной области, Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе.

| % к соответствующему периоду предыдущего года | Калининград (6 мес. 2005г.) | Калининград (6 мес. 2006г.) | Справка: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Калининградская область (6 мес. 2006г.) |
| Объемы работ по виду деятельности «строительство» | 153,3 | 62,7 | 59,2 |
| Ввод общей площади жилых домов, | 121,9 | 130 | 130,5 |
| в том числе: индивидуальными застройщиками | 181,9 | 69,2 | 101,3 |

Организациями всех форм собственности введено в действие 139,6 тыс. метров жилья или 130% к уровню соответствующего периода 2005 года (по области – 130,5%).

Населением Калининграда за свой счет и с помощью кредитов в январе-июне 2006 года построено 21,8 тыс. кв. м общей площади жилых домов или 69,2% к уровню соответствующего периода 2005 года и 15,6% от общего объема введенного жилья.

По крупным и средним предприятиям города за январь - май 2006г. сумма инвестиций в основной капитал к соответствующему периоду прошлого года снизилась на 28,5% (по области, соответственно, – на 21,8%).

Финансы реального сектора экономики, платежи, расчеты.

За январь-май 2006г. по основным видам экономической деятельности крупных и средних организаций получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) в размере 4510 млн. рублей, или 126,2% к аналогичному периоду предыдущего года (по области 130,1%).

Количество прибыльных предприятий к их общей численности составило 67,6%, за соответствующий период прошлого года этот показатель был лучше – 72,6%. Общая сумма убытков за 5 первых месяцев года – 1102 млн. руб., увеличилась по сравнению с тем же периодом предыдущего года в 6 раз. (по области – увеличение в 3,7 раза).

Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 июня 2006г. составила 24605,9 млн. рублей или 87,7 к уровню 1 июня 2005г. (по области рост – 103,7%).

Доля просроченной задолженности уменьшилась с 2,2% до 0,7% (165,3 млн. руб.).

Размер кредиторской задолженности предприятий города на 1 марта 2006 года составил 39734,4 млн. рублей, что на 36,4% больше чем это было на 1 июня 2005 года (по области - прирост на 32,5%). При этом увеличилась с 2,7% до 8,4% доля просроченной кредиторской задолженности в сравнении с соответствующим периодом 2005 года.

Дебиторская задолженность на 1 июня 2006 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла на 65,9% (по области – на 67,1%) и достигла 27921,6 млн. рублей. Доля просроченной задолженности в объеме дебиторской задолженности составила 1921,4 млн. рублей (6,9%, по области – на 7,1%).

Цены, инфляция

Индексы цен производителей промышленных товаров в июне 2006 года к декабрю 2005 года составили:

-добыча полезных ископаемых – 86,6%;

-обрабатывающие производства – 100,7%;

-производство и распределение электроэнергии, газа и воды –109,7%.

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2006 года к декабрю 2005 года: по продукции растениеводства - 111,1%, животноводства – 101,2%. Индексы цен на зерно отечественных производителей, которое приобретено промышленными предприятиями для основного производства в мае 2006 года к декабрю 2005 года - 107,4%.

В регионе индекс потребительских цен в июне т. г. к декабрю 2005 года - 104,5%, в том числе: индекс цен на продовольственные товары - 108%, непродовольственные товары - 101,2%, платные услуги – 103,2%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Калининграде в конце июня 2006 года - 1649 рублей (в сравнении с январем 2006г. – 106%), в среднем по области – 1623 рубля.

- Рынок труда, денежные доходы населения

В мае 2006 г. на крупных и средних предприятиях и в организациях работало 138,8 тыс. человек, что больше, чем в соответствующем периоде прошлого года на 8,2 процента.

По состоянию на начало апреля 2006 года по сравнению с соответствующей датой 2005 года число официально зарегистрированных безработных снизилось и составило всего 849 человек.

За 1 полугодие реальные денежные доходы населения региона выросли на 29,1% (за соответствующий период прошлого года этот показатель составил 15%). В мае т. г. номинальная среднемесячная заработная плата на одного работника крупных и средних калининградских предприятий - 11,4 тыс. рублей, на 1,3 тыс. рублей больше, чем по такому же кругу предприятий области.

Одним из важнейших индикаторов, который характеризует социальную обстановку в регионах, является изменение просроченной задолженности по заработной плате. В Калининграде общая сумма просроченной задолженности на 1 июля 2006 года по крупным и средним предприятиям составляла 1 млн. рублей, 28% к уровню такой же даты прошлого года.

| Справочно: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Показатели | 2005 год |  | 2006 год |  |  |
|  | июнь | январь-июнь | июнь | январь-июнь | май |
| Экономический рост, % к соответствующему периоду предыдущего года |  |  |  |  |  |
| ВВП | 106.1 | 105.4 | 106.9 | 106.5 | 108.6 |
| Индекс промышленного производства | 106.1 | 103.4 | 102.9 | 104.4 | 110.6 |
| Инвестиции в основной капитал | 111.4 | 108.9 | 110.0 | 109.4 | 114.6 |
| Инфляция, прирост в % (на конец периода) |  |  |  |  |  |
| Потребительские цены | 0.6 | 8.0 | 0.3 | 6.2 | 0.5 |
| Цены производителей промышленных товаров | 0.1 | 9.8 | 0.8 | 9.4 | 1.8 |
| Финансы населения |  |  |  |  |  |
| Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, руб. | 8637 | 7934 | 10975 | 9876 | 10257 |
| Реальная зарплата, % к соответствующему периоду предыдущего года | 107.6 | 107.9 | 115.2 | 112.1 | 115.0 |
| Реальные располагаемые денежные доходы, % к соответствующему периоду предыдущего года | 111.6 | 108.5 | 115.2 | 111.1 | 116.6 |

2. Итоги выполнения плана социально –

экономического развития

2.1. Бюджетные ресурсы

Бюджет города по собственным доходам за 1 полугодие 2006 года исполнен на 107%.  При плане 1605,7 млн.руб. поступило в доход бюджета города Калининграда – 1713,1 млн.руб.,  в том числе:  налоговых доходов – 1386,7 млн.руб., неналоговых доходов – 326,4  млн.руб.

В доходах бюджета г.Калининграда консолидированы безвозмездные перечисления в целевые бюджетные фонды в сумме  26,6 млн.руб.,    финансовая помощь из областного бюджета – 957,4 млн.руб., доходы от предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности –  124,6 млн.руб.

В 1 полугодии 2006 года в городской бюджет поступили доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой бюджетными учреждениями города в сумме 124,6 млн. руб. при плане 138,7 млн.руб. Бюджетные назначения за отчетный период т.г выполнены на 89,9%.

За I полугодие утвержденный план по расходам уточнялся на 535,1 млн. руб. (утвержденный план - 2 519,6 млн.руб., уточненный план – 3 054,7 млн.руб.), в том числе за счет:

- средств, поступивших от бюджетов других уровней - 215,8 млн. руб.;

- дополнительно поступивших средств в целевые бюджетные фонды - 15,6 млн. руб.;

- дополнительно поступивших доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 47,3 млн. руб.;

- поступлений из фонда социального страхования на проведение летней оздоровительной кампании в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием - 7,4 млн. руб.;

- остатков средств по состоянию на 1 января 2006 года - 12,7 млн. руб.;

- дополнительно поступивших налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет - 166,7 млн. руб.;

- квартального перераспределения ассигнований в связи с необходимостью выдачи бюджетного кредита МУП «Теплосеть» по решению городского Совета депутатов Калининграда от 25 января 2006г. № 20 - 36 млн.руб.;

- увеличения дефицита бюджета по решению городского Совета депутатов Калининграда от 10 мая 2006г. № 164 -  33,6 млн. руб.

Расходы бюджета за отчетный период исполнены на 99 % к утвержденному плану и на 82 % к уточненному плану в сумме 2 496,8 млн. руб.

Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в рамках утвержденного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и сметами расходов получателей средств по казначейской системе исполнения бюджета.

2.2. Реализация муниципальных программ

социально-экономического развития

В плане социально-экономического развития города на 2006 год предусмотрена реализация  15 муниципальных программ на общую сумму финансирования из городского бюджета 263 536,0 тыс. руб. В отчетном периоде выполнение по программам составило  16,8%  (44 404,4 тыс.руб.)

- В области  здравоохранения предусмотрено 4 муниципальные программы на  сумму  54 629  тыс.руб.

- В области культуры на развитие Калининградского зоопарка – 2 000 тыс.руб.

- В  области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены  10  муниципальных целевых программ  на сумму 20 6907  тыс. руб.

Программа «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» (3 050 тыс. руб.) предусматривает совершенствование эпидемиологического надзора за распространением туберкулеза в городе. На реализацию программы «Неотложные меры борьбы с туберкулёзом» в 2006 году запланировано  3 050 тыс. рублей. По решению городского Совета депутатов Калининграда принято решение приобрести вместо флюорографа аппарат ультразвуковых исследований (УЗИ) для поликлиники № 8, стоимостью 2 200 тыс.рублей. В первом полугодии было запланировано на УЗИ 1 100 тыс.рублей, однако тендер на размещение муниципального заказа состоялся только 27 июля т.г.

Городская целевая программа «Здоровый ребенок» предусматривает  комплекс мероприятий по сохранению и улучшению репродуктивного здоровья населения, снижению материнской, младенческой, детской заболеваемости и смертности, стабилизацию демографических показателей. На реализацию этой программы в  2006 году  предусмотрено  7 185 тыс. руб., в т.ч. на  приобретение медицинского оборудования - 6 925,0 тысяч рублей, на закупку медикаментов- 60,0 тысяч рублей.

В первом полугодии  2006г. освоено 2 726,8тыс. рублей. Медицинское оборудование приобреталось на конкурсной основе. Оборудование закуплено на сумму 4 984, 7 тыс. рублей. В результате конкурса экономия финансовых средств на приобретение оборудования составила  714,5 тысяч рублей. В настоящее время приобретены и установлены три аппарата УЗ - диагностики в женских консультациях родильных домов  №№ 2,4, ГБ №6, аппарат «Сургидрон» в женской консультации Ленинградского района, пять кольпоскопов для женских консультаций.

Реализация программы «Организация службы общей врачебной практики в структуре здравоохранения г. Калининграда»  (20 300 тыс. руб.) предусматривает:

- капитальный ремонт с перепланированием кабинетов поликлиник  на сумму 6 589  тыс.руб.,  в том  числе  в

- пос. Прибрежный   2 859 тыс.руб.,

- № 8   1 776 тыс.руб.,

- № 7  1 954  тыс.руб.,

- приобретение оборудования   -  10 821  тыс.руб.,

- приобретение медикаментов и медицинского инструментария – 205,5  тыс.руб.,

- прочие услуги  (переподготовка врачей, помощников врача, медсестер  и др.)  1 801,5 тыс.руб. Исполнение составило 2 909 тыс.руб. В  рамках реализации данной программы проведен конкурс по закупке оборудования в городские поликлиники №5, №6, №7, №8 и поликлинику в пос. Прибрежный.

На обучение среднего медицинского персонала (24 мед.сестер) и врачей общей практики на базе Калининградского медицинского колледжа (шестимесячный цикл) было выделено из бюджета города 168 тыс. руб. В августе месяце т.г. планируется учеба по программе  ВОП – 12 врачей  продолжительностью шесть месяцев. На эти цели  по программе выделено 864тыс. рублей.

Реализация городской  целевой программы  «Развитие Калининградского зоопарка на 2004 – 2008 г.г.» предусматривает   финансирование  мероприятий  в объеме 2 000 тыс.руб.   на строительство нового общественного туалета. В отчетном периоде  реализация  программы составила 1710,0 тыс.руб.

В целях наиболее эффективного использования потребителями  и экономии энергоресурсов (электроэнергии, газа, тепла, воды) с 2003 г. функционирует  программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов. В свете   реализации этой  программы в 2006 году  на установку  приборов учета в жилых зданиях водомеров, приборов учета  расхода газа  планируется выделить 1 500 тыс. руб. За 1-е полугодие   программа  профинансирована  в сумме  660,9 тыс.руб., реализована на сумму 454,1 тыс.руб.: установлено 180 счетчиков воды на сумму 260,9 тыс.руб. и 69 счетчиков газа на сумму 193,2 тыс.руб.

«Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда» предусматривает план проведения капитального ремонта лифтов и диспетчерской связи лифтов   (12 600 тыс. руб.). В отчетном периоде    в соответствии с программой  проведен  ремонт  лифтов  на сумму  4 114,0 тыс.руб. Исполнение программы пообъектно отражено в приложении № 4.

Программа «Светлый город» (14 634 тыс. руб.)  предусматривает  повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения, улучшение освещения города и снижение бюджетных расходов путем экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов. В отчетном периоде отремонтировано 154 светоточек на сумму 8 544,9  тыс.руб. (выполнены работы в пос. Борисово, на ул. Интернациональной, П.Морозова, Палубной, Болотной, Столярной, Сибирякова, Киевской  при фактическом финансировании в объеме  6716,2 тыс.руб (с учетом кредиторской задолжености  в сумме 541 тыс.руб.) Проведен капитальный ремонт и подключение бесхозных сетей в пос. Майском.  В рамках реализации программы проведен капитальный ремонт наружного освещения улиц Багратиона, Б.Хмельницкого, Красносельской, Омской, Казанской, Герцена, Докука и первая очередь ул. Горького. Отремонтировано 252 светоточки на сумму 6 млн.руб.

Программа «Мой дом» (65 027 тыс.руб.) содержит две подпрограммы: «Реконструкция и капитальный ремонт  кровель»  («Кровля») и «Модернизация и капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей и оборудования» (ВДС).  Мероприятия данной программы  предусматривают снижение расходов  городского бюджета на содержание и обслуживание  муниципального жилищного фонда за счет применения современных ресурсосберегающих технологий, повышение комфортности проживания в муниципальном жилищном фонде.  В рамках данной программы  в отчетном периоде  проводился капитальный ремонт и реконструкция муниципального жилищного фонда в г. Калининграде, программа  исполнена на сумму   7 515,3 тыс.руб. Исполнение программы пообъектно отражено в приложении № 3.

Программа «Мой двор» (17 030  тыс.руб.) предусматривает  комплексное благоустройство дворовых территорий  в  целях  повышения комфортности проживания и улучшения качества жизни населения города.  В рамках данной программы  в отчетном периоде  проводилось комплексное благоустройство дворовых территорий в г. Калининграде, программа  исполнена на сумму  49,7 тыс.руб. Исполнение программы пообъектно отражено в приложении № 3.

Программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Калининграде на 2005-2010 гг.» -  предусматривается  финансирование на текущий год в объеме 7 800 тыс.руб.  На реализацию  программы было выделено 5 млн. руб. комитету строительства и транспорта мэрии (УКС) для организации строительства II очереди  жилого дома  по ул. Интернациональная – О. Кошевого, которые освоены в полном объеме, 2,8 млн.руб.  планируется  реализовать во II полугодии 2006 года. В рамках данной программы из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилом доме по ул. Интернациональная, д.70-72, сданному в 1-ой очереди, были предоставлены квартиры 36 семьям в составе 125 человек. По состоянию на 1.07.06 г. в благоустроенное жилье были переселены 43 семьи в составе 142 человек.

Городская целевая Программа «Энергосбережение на объектах водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» на 2005-2006 годы предполагает финансирование из городского бюджета 5 000 тыс.руб. Финансирование на реализацию программ  в отчетном периоде  составило      1 500 тыс.руб.

В соответствии с постановлением мэра города от 08.02.2006 г. № 249 «О реализации муниципальной целевой программы «Ремонт подъездов и лестничных клеток муниципального жилищного фонда в 2006-2008 гг. «Подъезды»  в отчетном периоде жилищно-эксплуатационными организациями районов города проводились плановые работы по ремонту подъездов и лестничных клеток муниципального жилищного фонда. Выполнение мероприятий по данной программе приведено в табл. 4. Стоимость выполненных работ составила 12 622 тыс.руб., оплачено из средств организаций 3 294 тыс.руб, из бюджета  планировалось оплатить  9 328,1 тыс.руб., фактически профинансировано 3833,0 тыс.руб.

Выполнение муниципальной целевой Программы «Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда в 2006-2010 г.г.  «Газопроводы», утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 28 декабря 2005 г. № 463 по итогам 1-го полугодия составило 6 824,2 тыс.руб. Информация о ходе выполнения программы  в 1-м полугодии  по структурным подразделениям  изложена в приложении 3.

Программа мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в г. Калининграде  на 2006-2008 гг. предусматривает  выполнение мероприятий на сумму 18 664 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 74 тыс.руб при финансировании 845,3 тыс.руб. В рамках данной программы   оплачено:

- Переработка ртутьсодержащих отходов, принимаемых от муниципальных ЛПУ, МОУ, МДОУ, бюджетных муниципальных организаций по контракту в сумме 50 тыс.руб.

- Аванс 40%  (232 тыс.руб. ) на разработку рабочего проекта  улучшения санитарно-экологического состояния ручья Гагаринского и пруда Ялтинского при плане финансирования 350 тыс.руб.

- Аванс 40%  (236 тыс.руб. ) на разработку рабочего проекта  улучшения санитарно-экологического состояния ручья Лесного при плане  300 тыс.руб.

- Оплата за экологическую экспертизу материалов рабочего проекта «Улучшение санитарно-экологического состояния реки  Лесная в г. Калининграде 13,3 тыс.руб.  при плане  100 тыс.руб.

- Аванс 40%  (236 тыс.руб.) на разработку рабочего проекта «Реконструкция осушительной системы и регулирования состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде» при плане 350 тыс.руб.

Исполнение  муниципальных программ  отражено в приложении 1.

2.3. Выполнение адресной инвестиционной

программы

Выполнение адресной инвестиционной программы в первом полугодии 2005 г. изложено в приложении 2.

Финансирование программы в первом полугодии произведено в объеме 389,2 млн.руб., что составило 50,9 % к годовым назначениям.

тыс.руб.

| № п/п | Объекты | Уточненный план 2005 г. | Финансирование 1 полугодие | % исполнения плана 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адресная инвестиционная программа, всего, в том числе: | 764 728,8 | 389 194,5 | 50,9 |
| 1. | Объекты управления образования | 9 180,0 | 1 933,5 | 21,1 |
| 2. | Объекты управления здравоохранения | 53 831,0 | 25 000,0 | 46,4 |
|  | Объекты отдела культуры | 3 696,0 | 418,0 | 11,3 |
| 3. | Объекты комитета строительства и транспорта | 567 813,6 | 345 244,4 | 60,8 |
| 4. | Объекты комитета ЖКХ | 81 694,2 | 15 345,6 | 18,8 |
| 5. | Комитет муниципального имущества | 30 000,0 | - | - |
| 6. | Объекты администрации Балтийского района | 10 931,0 | 31,0 | 0,3 |
| 7. | Объекты администрации Ленинградского района | 4 531,0 | - | - |
| 8. | Объекты администрации Московского района | 350,0 | - | - |
| 9. | Объекты администрации Октябрьского района | 100,0 | - | - |
|  | Объекты администрации Центрального района | 2 602,0 | 1 222,0 | 47,0 |

Основные усилия были направлены на объекты комитета строительства и транспорта.

В первом полугодии т.г. осуществлялось возведение объектов по федеральным целевым и адресным инвестиционным программам. Активно проводились работы на 10-этажном жилом доме по ул. Интернациональной – О.Кошевого (для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда), по реконструкции  объектов зоопарка, канализационной насосной станциии КНС – 8 по ул.Тихорецкой и др.

В рамках подготовки к празднованию 60-летия образования Калининградской области велись проектно-изыскательские работы и работы по реконструкции исторического центра города – площади Победы (2-ая очередь), разработка рабочего  проекта  «Мостовой переход через реки  Старая и Новая Преголя в городе Калининграде» и реконструкция ул. Горького, Советского и Московского проспектов и проспекта Победы.

В этом году большие средства запланированы на разработку проектно-сметной документации по объектам инвестиционной программы (свыше 10 % от общего объема финансирования).

В рамках городской программы ведется реконструкция жилых домов по ул. Портовая, 6 и 9 апреля. Осуществлено проектирование и реконструкция парка «Центральный» (фонтан, певческое поле и др.).  Велись работы на объектах газификации города: пос. Суворова, по строительству газопровода среднего и низкого давления в пос. Чайковского (2-я очередь), разработка проектно-сметной документации по газификации пос. Октябрьский и ул. Катина. 55,6 % от запланированного годового объема выполнено работ по теплоснабжению ПКиО «Юность» и центра развития русского языка по ул.Азовская.

В рамках целевой программы развития сетей наружного освещения (Программа «Светлый город») выполнено работ на сумму 8 544,9 тыс.руб.

В отчетном периоде отремонтировано 154 светоточек на сумму 8 544,9  тыс.руб. (выполнены работы в пос. Борисово, на ул. Интернациональной, П.Морозова, Палубной, Болотной, Столярной, Сибирякова, Киевской  при фактическом финансировании в объеме  6716,2 тыс.руб (с учетом кредиторской задолжености  в сумме 541 тыс.руб.) Проведен капитальный ремонт и подключение бесхозных сетей в пос. Майском.  В рамках реализации программы проведен капитальный ремонт наружного освещения улиц Багратиона, Б.Хмельницкого, Красносельской, Омской, Казанской, Герцена, Докука и первая очередь ул. Горького. Отремонтировано 252 светоточки на сумму 6 млн.руб.

За 1-е полугодие   программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов  профинансирована  в сумме  660,9 тыс.руб.; реализована на сумму 454,1 тыс.руб.: установлено 180 счетчиков воды на сумму 260,9 тыс.руб. и 69 счетчиков газа на сумму 193,2 тыс.руб.

2.4. Выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства

Выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства в первом полугодии 2006 г. изложено в приложении 3.

Ремонт объектов социальной сферы в первом полугодии профинансирован в следующих объемах:

тыс.руб.

| № п/п | Отрасли | Уточненный план 2006 г. | Финансирование 1 полугодие 2006г. | % исполнения плана 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование | 80 931,8 | 25 440,5 | 31,4 |
| 2. | Здравоохранение | 63 987,1 | 7 096,1 | 11,4 |
| 3. | Социальная политика | 983,5 | 281,7 | 28,6 |
| 4. | Культура | 2 984,0 | 754,4 | 25,3 |

По объектам жилищно-коммунального хозяйства:

тыс.руб

| № п/п | Отрасли | Уточненный план 2006 г. | Финансирование 1 полугодие 2006 г. | % исполнения плана 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищное хозяйство, всего, в т.ч.: | 203 083,7 | 55 356,9 | 27,3 |
|  | -комитет ЖКХ | 2 290,0 | 918,6 | 40,1 |
|  | -администрация Балтийского района | 27 631,7 | 8 113,5 | 29,4 |
|  | -администрация Ленинградского района | 67 009,9 | 16 928,9 | 25,3 |
|  | -администрация Московского района | 26 816,6 | 4 545,6 | 17,0 |
|  | -администрация Октябрьского района | 26 429,0 | 12 737,6 | 48,2 |
|  | -администрация Центрального района | 52 906,5 | 12 112,7 | 22,9 |
| 2. | Коммунальное хозяйство, всего, в т.ч.: | 537 920,6 | 231 077,6 | 43,0 |
|  | -комитет ЖКХ | 266 014,6 | 122 618,6 | 46,1 |
|  | -комитет строительства и транспорта | 167 000,0 | 74 315,3 | 44,5 |
|  | -администрация Балтийского района | 16 349,0 | 6 202,9 | 37,9 |
|  | -администрация Ленинградского района | 32 502,0 | 10 959,9 | 33,7 |
|  | -администрация Московского района | 12 545,0 | 2 500,0 | 19,9 |
|  | -администрация Октябрьского района | 18 866,0 | 6 490,2 | 34,4 |
|  | -администрация Центрального района | 24 454,0 | 7 990,7 | 32,7 |

Капитальный ремонт жилищного фонда

Наибольшие финансовые ресурсы (в удельном весе к запланированным на год) получили комитеты строительства и транспорта, ЖКХ.

В рамках программы «Модернизация и замена муниципальных лифтов» МКП «Муниципальные общежития» выполнен капитальный ремонт лифта по ул.Горького 50.  МКП «Муниципальные общежития»выполнило реконструкцию систему внутреннего электроснабжения по ул. Брусничная, 2. В рамках программ:

-«Газопроводы» выполнены работы по ул.Артиллерийская, 36-38;

-«Подъезды» выполнены работы по ул.Киевская, 88-90 и 96-98.

Выполнено работ по ремонту кровель всего по городу на сумму 13 393,8 тыс.руб., что составляет 14,6 % от годового плана (сезонный характер работ).

Коммунальное хозяйство

За 1-е полугодие 2006 года проведен капитальный ремонт наружного освещения на сумму 5,0 млн.руб.: ул. Багратиона, Герцена, Наб. Карбышева, Казанская, Красноармейская, Красносельская, Б. Хмельницкого, Ольштынская, Омская, Ореховая, Подполковника Половца, Пер. Калинина, Судостроительная, Транспортная, Юношеская, Маршала Борзова, Чекистов.  Проведены модернизация ПП в ходе внедрения АСУНО и ремонт наружного освещения, сопутствующий ремонту дорог.

Работы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе и проектно-сметная документация, профинансированы в объеме 11,2 млн.руб. (22,6 % к годовому плану). Выполнялись работы на ул. Суворова, Танковая, Краснодонская, подъезд к психиатрической больнице на ул.А.Невского,  Рокоссовского, Профессора Баранова, Двинская, Владивостокская, Машиностроительная (проезд к школе №29), Сержанта Мишина, Тихоненко, Радистов, пер.Леонова, проезд к форту №5.

Выполнены работы по капитальному ремонту тротуаров (программа «Тротуары) на сумму 3,7 млн.руб., что составляет 37,4 % к годовому плану. В районах проводились работы по ремонту и благоустройству дворовых территорий.

Приложение 1

## Исполнение муниципальных программ

за  первое полугодие  2006 г.

(тыс. руб.)

|  | # Программы | Уточненный план | Финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первое полугодие | % к уточненному плану года |

|  | Муниципальные программы, всего, в том числе: | 263 536,0 | 44 404,4 | 16,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в г. Калининграде» | 3 050,0 | - | - |
| 2. | «Здоровый ребенок» | 7 185,0 | 2 726,8 | 38,0 |
| 3. | «Общая врачебная (семейная) практика» на 2005-2007 г.г. | 20 300,0 | 2 909,0 | 14,3 |
| 4. | Совершенствование первичной медико-санитарной помощи | 24 094,0 | - | - |
| 5. | «Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы» | 2 000,0 | 1 710,0 | 85,5 |
| 6. | Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов | 1 500,0 | 660,9 | 44,1 |
| 7. | Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда | 12 600,0 | 4 114,0 | 32,7 |
| 8. | Программа реконструкции и развития сетей наружного освещения «Светлый город» | 14 634,0 | 6 716,2 | 45,9 |
| 9. | «Мой дом» | 65 027,0 | 7 515,3 | 11,6 |
| 10. | «Мой двор» | 17 030,0 | 49,7 | 0,3 |
| 11. | «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Калининграде на 2005-2010 гг.» | 7 800,0 | 5 000,0 | 64,1 |
| 12. | «Энергосбережение на объектах водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» на 2005-2006 годы» | 5 000,0 | 1 500,0 | 30,0 |
| 13. | «Ремонт подъездов и лестничных клеток муниципального жилищного фонда» | 46 238,0 | 3 833,0 | 8,3 |
| 14. | «Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда» | 18 414,0 | 6 824,2 | 37,1 |
| 15. | «Программа мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в г. Калининграде на 2006- 2008 гг.» | 18 664,0 | 845,3 | 4,5 |

Приложение 2

Выполнение адресной инвестиционной программы в первом полугодии 2006 года

тыс. рублей

|  | Объекты, отрасли, мероприятия | Уточненный план (решение городского Совета № 208 от 21.06.2006г.) | Объем выполненных работ | Финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Адресная инвестиционная программа, всего, в том числе: |  | 764 728,8 | 284 463,8 | 389 194,5 |  |
| Комитет строительства и транспорта |  | 567 813,6 | 246 208,9 | 345 244,4 |  |
| 1. | Отдел строительства, всего, в том числе: | 2 450,0 | 770,0 | 770,0 |  |
| 1.1. | Реализация энергосберегающего проекта по программе БЮГГРЕГ | 600,0 | - | - |  |
| 1.2. | Разработка рекомендаций с учетом сейсмических воздействий | 700,0 | 695,0 | 695,0 |  |
| 1.3. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения п. Космодемьянского | 850,0 | - | - |  |
| 1.4. | Оценка состояния конструкций и оказание технической помощи при восстановлении несущей способности домов №№10, 14, 16, 18, 20, 22, 31-37 в микрорайоне ”Остров”, по ул. 9 Апреля | 300,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 2. | Муниципальное казённое предприятие «Управление капитального строительства», всего, в том числе: | 301 763,6 | 201 049,9 | 199 673,0 |  |
|  | ФАИП программная часть |  |  |  |  |
| 2.1. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (10-ти этажный ж/д по ул. Интернациональной – ул. О. Кошевого, II очередь – 116 квартир) | 7 800,0 | 15 249,5 | 5 000,0 |  |
|  | ФЦП развития Калининградской области |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция зоопарка | 2 000,0 | 2 593,1 | 1 709,7 |  |
|  | ФАИП непрограммная часть |  |  |  |  |
| 2.3. | Реконструкция канализационной насосной станции КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде | 10 000,0 | 7 922,0 | 2 965,1 |  |
| 2.4. | Строительство станции очистки и обезжелезивания воды в п. Чкаловск | 10 000,0 | 1 282,5 | 1 500,0 |  |
|  | Городская программа |  |  |  |  |
| 2.5. | Строительство сетей водопровода и канализации по ул. Краснопресненской от ул. Львовской до ул. Одесской | 2 000,0 | 2,9 | 2,9 |  |
| 2.6. | Наружные сети водопровода и канализации в составе проекта инженерной инфраструктуры ПКиО «Юность» | 3 666,0 | - | - |  |
| 2.7. | Проектирование сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. Космодемьянского | 860,0 | - | 321,6 |  |
| 2.8. | Реконструкция жилого дома по ул. Портовой, 6 | 3 240,0 | 2 919,0 | 2 075,6 |  |
| 2.9. | Реконструкция жилого дома по ул. 9 Апреля | 4 500,0 | 808,6 | 733,7 |  |
| 2.10. | Установка памятника В. И. Ленину | 4 500,0 | 33,4 | 2 083,4 |  |
| 2.11. | Проектирование и реконструкция парка "Центральный" (фонтан, певческое поле и др.) | 7 500,0 | 6 051,9 | 6 937,6 |  |
| 2.12. | Детский дом "Надежда" | 2 000,0 | 43,5 | 43,5 |  |
| 2.13. | Проектирование и строительство общественного туалета на территории МУ "Зоопарк" | 2 500,0 | 31,2 | 31,2 |  |
| 2.14. | Корректировка проектно-сметной документации по реконструкции существующего здания котельной под спортивный комплекс для силовых видов спорта по ул. Потемкина, 18 | 500,0 | 15,4 | 105,0 |  |
|  | Газификация |  |  |  |  |
| 2.15. | Строительство газопроводных сетей в пос. Лермонтово (2 и 3 очереди) | 5 850,0 | 91,8 | 1 946,1 |  |
| 2.16. | Газопровод высокого давления КШРП №2 в п. Космодемьянского | 3 000,0 | 16,8 | 1 058,4 |  |
| 2.17. | Газификация пос. Суворова | 4 000,0 | 3 156,8 | 1 958,7 |  |
| 2.18. | Газопровод среднего и низкого давления в п. Чайковского (2-я очередь) | 3 000,0 | 1 277,0 | 1 277,0 |  |
| 2.19. | Проектирование и газификация ж/д пос. Северная гора (ФЗ и др. льготы) | 4 500,0 | 4,8 | 184,8 |  |
| 2.20. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительных работ по газификации пос. Октябрьский | 2 500,0 | 4,8 | 229,5 |  |
| 2.21. | Проектно-сметная документация по газификации ул. Катина | 500,0 | - | 249,7 |  |
| 2.22. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул. Радистов | 1 960,0 | 3,4 | 183,4 |  |
| 2.23. | Проектирование и строительство сетей газоснабжения к ж/д №109-119; №120-130 по ул. Батальной | 1 200,0 | 3,4 | 198,1 |  |
|  | План мероприятий подготовки к празднованию 60-летия образования Калининградской области |  |  |  |  |
| 2.24. | Реконструкция ул. Горького на участке от ул. Черняховского до ул. Островского (в т.ч. проектирование и экспертиза - 1700,0 тыс. руб.) | 113 000,0 | 55 124,4 | 83 824,6 |  |
| 2.25. | Проектно-изыскательские работы и работы по реконструкции исторического центра города – площади Победы (2-ая очередь) | 25 000,0 | 12 103,0 | 23 704,9 |  |
| 2.26. | Разработка рабочего проекта «Мостовой переход через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде» | 39 746,8 | 78 020,4 | 43 300,0 |  |
| 2.27. | Строительство кладбища в пос. Сазоновка | 5 000,0 | - | - |  |
| 2.28. | Теплоснабжение ПКиО «Юность» и центра развития русского языка по ул. Азовская | 12 334,0 | 6 854,5 | 6 035,4 |  |
| 2.29. | Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП «Калининградтеплосеть» по ул. Горького, 166 | 500,0 | 114,3 | - |  |
| 2.30. | Проектно-сметная документация на строительство трансформаторной подстанции и реконструкции уличных сетей пос. Октябрьский | 500,0 | - | - |  |
| 2.31. | Проектная документация по усилению конструкций и ремонту жилого дома по ул. Парусная, 29-31 | 525,0 | 1 085,0 | 498,6 |  |
| 2.32. | Рабочий проект «Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном» по ул. Нарвской | 2 500,0 | 4 567,0 | 2 500,0 |  |
| 2.33. | Рабочий проект «Строительство хозяйственного корпуса БСМП по ул. А. Невского» | 740,0 | - | - |  |
| 2.34. | Рабочий проект «Строительство трансформаторной подстанции и кабельной линии от ПС «Северная» | 260,0 | - | - |  |
| 2.35. | Реконструкция сетей водопровода и канализации вдоль ул. Горького | 12 581,8 | 1 625,6 | 8 920,8 |  |
| 2.36. | Проектно-сметная документация по реконструкции МУП "Баня № 4" | 1 500,0 | 43,9 | 21,9 |  |
| 3. | МУ "Служба заказчика по ремонту дорожной сети", всего, в том числе: | 263 600,0 | 44 389,0 | 144 801,4 |  |
|  | План мероприятий подготовки к празднованию 60-летия образования Калининградской области |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция улиц общегородского значения, являющихся продолжением федеральных автомобильных дорог (Московский проспект, проспект Победы) II очередь, в том числе проектирование и экспертиза - 2750,0 тыс. руб. | 27 600,0 | 2 750,0 | 10 205,0 |  |
| 3.2. | Реконструкция Советского проспекта, в том числе проектирование и экспертиза - 3400,0 тыс. руб. | 194 000,0 | 40 889,0 | 122 400,0 |  |
| 3.3. | Реконструкция ул. Горького, всего, в том числе: | 41 000,0 | 750,0 | 12 196,4 |  |
|  | - на участке от Островского до ул. 3-я Б. Окружная, в том числе проектирование и экспертиза - 300,0 тыс. руб. | 23 000,0 | 300,0 | 7 094,9 |  |
|  | - на участке от 3-й Окружной дороги до автодороги "Северный Обход" и строительство транспортной развязки, в том числе проектирование и экспертиза - 450,0 тыс. руб. | 18 000,0 | 450,0 | 5 101,5 |  |
| 3.4. | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ул. Куйбышева | 1 000,0 | - | - |  |
| Комитет ЖКХ |  | 81 694,2 | 10 673,1 | 15 345,6 |  |
| 1 | Развитие сетей наружного освещения 2003-2006г.г. Программа "Светлый город", в том числе: | 14 634,0 | 8 544,9 | 6 716,2 |  |
|  | - погашение кредиторской задолженности по программе «Светлый город» за счет экономии средств при проведении муниципального конкурса | 541,0 | - | 541,0 |  |
| 2 | Установка приборов учета воды и теплоэнергии в муниципальном жил. фонде. Программа "Оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов" | 1 500,0 | 454,1 | 660,9 |  |
| 3 | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 139,0 | - | - |  |
| 4 | Установка частотно-регулируемых приводов на насосное оборудование ВВС, ЮВС-1, ЮВС-2 Программа «Энергосбережение на объектах водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал»»» | 5 000,0 | - | - |  |
| 5 | МУП "Чистота", всего, в том числе: | 21 907,0 | - | 6 551,3 |  |
| 5.1. | МУП "Чистота" - приобретение спецавтотранспорта для механизированной уборки | 15 907,0 | - | 6 551,3 |  |
| 5.2. | Оформление документов за перевод лесных земель в нелесные земли для использования их под существующий полигон в пос. Космодемьянского | 5 000,0 | - | - |  |
| 5.3. | Проектирование площадки для хранения противоледных реагентов (пескобаза) | 1 000,0 | - | - |  |
| 6. | МКП «Благоустройство и экология» - приобретение машины для пересадки деревьев | 4 500,0 | - | - |  |
| 7. | МУП «Водоканал», всего, в том числе: | 6 418,2 | - | 277,7 |  |
|  | - прокладка канализационного коллектора по ул. Васнецова | 918,2 |  | 277,7 |  |
|  | - программа ДЕПА по модернизации магистральных водовода от ВВС | 5 500,0 | - | - |  |
| 8. | МУП "Калининградтеплосеть", в том числе: | 13 696,0 | - | - |  |
|  | - приобретение и установка в муниципальном жилом фонде 154 комплектов циркуляционных насосов | 3 696,0 | - | - |  |
|  | - реконструкция сетей | 10 000,0 | - | - |  |
| 9. | Реконструкция производственной базы МКП «Служба защиты животных» с монтажом установки высокотемпературного сжигания биологических отходов | 2 000,0 | 1 674,1 | 1 139,5 |  |
| 10. | МУП "Гидротехник" - приобретение техники | 1 000,0 | - | - |  |
| 11. | МКП "Муниципальные общежития" - приобретение техники | 1 000,0 | - | - |  |
| 12. | Разработка проектов, всего, в том числе: | 1 900,0 | - | - |  |
|  | - разработка рабочего проекта «Реконструкция осушительной сети поселка Лермонтово в г. Калининграде, 1 очередь (район улиц Белорусская, Ломоносова, Бердянская) | 1 900,0 | - | - |  |
| 13. | Улучшение гидрографической ситуации в районе Северная гора, с учетом корректировки и экспертизы проекта, всего, в том числе: | 3 000,0 | - | - |  |
|  | - улучшение гидрографической ситуации в районе Северная гора | 2 640,0 | - | - |  |
|  | - корректировка рабочего проекта «Улучшение гидрографической ситуации в районе поселка Северная гора, 1 очередь (ул. 3 Окружная, ул. А. Невского, ул. Герцена)» | 360,0 | - | - |  |
| 14. | Реконструкция наружного освещения вдоль ул. Горького, Советского пр., пр. Победы | 5 000,0 | - | - |  |
| Комитет муниципального имущества |  | 30 000,0 | - | - |  |
|  | Приобретение и строительство квартир для расселения жителей домов №89-89а, 91-91а по пр. Мира | 30 000,0 | - | - |  |
| Балтийский район |  | 10 931,0 | 31,0 | 31,0 |  |
| 1 | Реконструкция эл. сетей ЖЭУ "Янтарь", | 7 000,0 | - | - |  |
| 2 | Прокладка эл. сетей в пос. Суворово, Чайковского, Чапаево | 3 000,0 | - | - |  |
| 3. | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 31,0 | 31,0 | 31,0 |  |
| 4. | Восстановление кабеля под проезжей частью ул. Суворова | 900,0 | - | - |  |
| Ленинградский район |  | 4 531,0 | - | - |  |
| 1. | Реконструкция эл. сетей в пос. Октябрьский | 4 151,0 | - | - |  |
| 2. | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 380,0 | - | - |  |
| Московский район |  | 350,0 | - | - |  |
|  | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 350,0 | - | - |  |
| Октябрьский район |  | 100,0 | - | - |  |
|  | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 100,0 | - | - |  |
| Центральный район |  | 2 602,0 | 352,0 | 1 222,0 |  |
| 1. | Приобретение автотехники, в том числе: | 2 102,0 | 352,0 | 1 222,0 |  |
|  | - МУП ЖЭУ № 14 | 1 102,0 | 352,0 | 727,0 |  |
|  | - МУП ЖЭУ "Чкаловск" | 1 000,0 | - | 495,0 |  |
| 2. | Подключение к резервным источникам энергии - роддом №4 | 500,0 | - | - |  |
| Управление здравоохранения |  | 53 831,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |
| 1 | Закупка оборудования для БСМП | 50 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |
| 2 | Подключение к резервным источникам энергии | 3 831,0 | - | - |  |
|  | - многопрофильная больница | 1 331,0 | - | - |  |
|  | - БСМП | 2 000,0 | - | - |  |
|  | - городская детская больница № 1 | 500,0 | - | - |  |
| Отдел культуры |  | 3 696,0 | 418,0 | 418,0 |  |
| 1 | Капитальный ремонт Дома искусств | 3 696,0 | 418,0 | 418,0 |  |
| Управление образования |  | 9 180,0 | 1780,8 | 1 933,5 |  |
| 1 | Завершение реконструкции корпуса № 3 школы № 53 | 2 000,0 | 724,0 | 876,7 |  |
| 2 | Завершение строительства теплогенераторной для МДОУ д/с № 12, 27 | 1 660,0 | 509,4 | 509,4 |  |
| 3 | Завершение работ по строительству спортивного модуля МОУ СОШ № 15 | 770,0 | 350,0 | 350,0 |  |
| 4 | Проект по осушению территории МОУ СОШ №50, МДОУ ЦРР № 122 (дренажная система, благоустройство) | 2 250,0 | 197,4 | 197,4 |  |
| 5 | Ремонт здания МОУ дополнительного образования "ДЮЦ" (ул. Молодежная) | 1 500,0 | - | - |  |
| 6 | Ремонт здания МОУ дополнительного образования детей "Дворец творчества детей и молодежи" | 1 000,0 | - | - |  |

Приложение 3

##### Выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального

##### хозяйства за первое полугодие 2006 г.

тыс. руб.

|  |  | Объекты, отрасли, мероприятия | Уточненный план (решение городского Совета № 208 от 21.06.2006г.) |  | Объем выполненных работ |  | Кассовое исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | Ремонт, всего, в т.ч. по отраслям: |  |  | 897 566,9 |  | 264 398,7 | 322 052,4 |  |
| 1. | Образование, в т.ч.: |  |  | 80 931,8 |  | 13 019,2 | 25 440,5 |  |
| 1.1. | Управление образования, в том числе: |  |  | 71 255,3 |  | 12 502,1 | 24 758,6 |  |
|  | - Школы |  |  | 32 192,6 |  | 5 686,6 | 6 716,8 |  |
|  | МОУ гимназия № 1 |  |  | 1 417,2 |  | - | 17,2 |  |
|  | МОУ СОШ № 2 |  |  | 580 |  | - | 63,9 |  |
|  | МОУ лицей № 3 (в т.ч. распределение депутата Вишневской Н.Н.–140 т.р.) |  |  | 915 |  | 2,0 | 2,0 |  |
|  | МОУ СОШ № 4 |  |  | 336 |  | 256,6 | 232,2 |  |
|  | МОУ СОШ № 5 (в т.ч. распределение депутата Гана Е.В. –300 т.р.) |  |  | 630 |  | - | 33,6 |  |
|  | МОУ СОШ № 6 |  |  | 750 |  | - | 179,2 |  |
|  | МОУ СОШ № 7 |  |  | 815 |  | - | 165,0 |  |
|  | МОУ СОШ № 8 |  |  | 150 |  | - | - |  |
|  | МОУ СОШ № 9 |  |  | 190 |  | 140,0 | 187,5 |  |
|  | МОУ СОШ № 10 |  |  | 280 |  | - | - |  |
|  | МОУ СОШ № 11 |  |  | 680 |  | - | 200,0 |  |
|  | МОУ СОШ № 12 |  |  | 840 |  | - | - |  |
|  | МОУ СОШ № 13 |  |  | 900 |  | 500,0 | 300,0 |  |
|  | МОУ СОШ № 14 |  |  | 350 |  | - | - |  |
|  | МОУ ООШ № 15 |  |  | 361 |  | 689,0 | 350,0 |  |
|  | МОУ СОШ № 16 (в т.ч. распределение депутата Вишневской Н.Н. – 350 т.р.) |  |  | 511 |  | 207,3 | 207,3 |  |
|  | МОУ лицей № 17 (в т.ч. распределение депутата Вишневской Н.Н. – 890 т.р.) |  |  | 1 265,00 |  | 512,6 | 512,6 |  |
|  | МОУ лицей № 18 |  |  | 586 |  | 11,5 | 11,5 |  |
|  | МОУ СОШ № 19 |  |  | 100 |  | 1,6 | 1,6 |  |
|  | МОУ СОШ № 20 (в т.ч. распределение депутата Пятикопа А.И. –30 т.р.) |  |  | 190 |  | - | - |  |
|  | МОУ СОШ № 21 |  |  | 400 |  | - | - |  |
|  | МОУ гимназия № 22 |  |  | 190 |  | - | 100,0 |  |
|  | МОУ лицей № 23 |  |  | 526 |  | 440,6 | 220,1 |  |
|  | МОУ СОШ № 24 |  |  | 387 |  | 8,8 | 8,8 |  |
|  | МОУ СОШ № 25 |  |  | 250 |  | 250,0 | 176,3 |  |
|  | МОУ СОШ № 26 |  |  | 190 |  | - | 80,0 |  |
|  | МОУ ООШ № 27 (в т.ч. распределение депутата Карпу-шенко С.П. – 350 т.р.) |  |  | 750 |  | 322,7 | 322,7 |  |
|  | МОУ СОШ № 28 (в т.ч. распределен. депутата Вишневской Н.Н. – 250 т.р.) |  |  | 727 |  | 295,7 | 295,7 |  |
|  | МОУ СОШ № 29 |  |  | 1 119,4 |  | - | 631,4 |  |
|  | МОУ СОШ № 30 |  |  | 263 |  | 180,0 | 111,9 |  |
|  | МОУ СОШ № 31 |  |  | 530 |  | 0,9 | 0,9 |  |
|  | МОУ гимназия № 32 |  |  | 600 |  | - | - |  |
|  | МОУ СОШ № 33 |  |  | 620 |  | 74,4 | 74,4 |  |
|  | МОУ СОШ № 34 |  |  | 400 |  | 5,8 | 5,8 |  |
|  | МОУ лицей № 35 им. Буткова В.В. |  |  | 376 |  | - | 14,9 |  |
|  | МОУ СОШ № 36 |  |  | 620 |  | 1,1 | 1,1 |  |
|  | МОУ СОШ № 37 |  |  | 100 |  | - | 31,5 |  |
|  | МОУ СОШ № 38 |  |  | 3 789 |  | - | - |  |
|  | МОУ СОШ № 39 (в т.ч. распредел. депутата Вишневской Н.Н. – 133,3 т.р.) |  |  | 493 |  | 20,9 | 20,9 |  |
|  | МОУ гимназия № 40 (в т.ч. распределение депутата Шатровой А.М. – 150 т.р.) |  |  | 550 |  | - | 24,0 |  |
|  | МОУ СОШ № 41 |  |  | 560 |  | 6,1 | 32,1 |  |
|  | МОУ СОШ № 43 (в т.ч. распределение депутата Ярошука А.Г. – 600 т.р.) |  |  | 1500 |  | - | - |  |
|  | МОУ СОШ № 44 |  |  | 858 |  | 340,0 | 418,0 |  |
|  | МОУ СОШ № 45 |  |  | 581 |  | 63,3 | 63,3 |  |
|  | МОУ СОШ № 46 (в т.ч. распределение депутата Карпушенко С.П.– 100 т.р.) |  |  | 1494 |  | 461,2 | 461,2 |  |
|  | МОУ СОШ № 47 |  |  | 160 |  | 80,0 | - |  |
|  | МОУ СОШ № 48 |  |  | 350 |  | - | - |  |
|  | МОУ СОШ № 49 |  |  | 557 |  | - | 13,0 |  |
|  | МОУ СОШ № 50 (в т.ч. распределение депутата Пятикопа А.И. – 50 т.р.) |  |  | 580 |  | 221,5 | 197,5 |  |
|  | МОУ СОШ № 51 |  |  | 190 |  | 154,4 | 76,1 |  |
|  | МОУ НОШ № 53 |  |  | 56 |  | 351,7 | 739,1 |  |
|  | МОУ НОШ № 54 |  |  | 200 |  | 86,9 | 86,9 |  |
|  | МОУ НОШ № 55 |  |  | 80 |  | - | 40,0 |  |
|  | ГМОУ Калининградский морской лицей (ГМОУ КМЛ) |  |  | 300 |  | - | 5,6 |  |
|  | - МДОУ |  |  | 24275,4 |  | 2260,9 | 3611,4 |  |
|  | МДОУ д/с № 2 |  |  | 170 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 4 |  |  | 200 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 5 (в т.ч. распределение депутата Вишневской Н.Н. – 50 т.р.) |  |  | 100 |  | 49,9 | 49,9 |  |
|  | МДОУ д/с № 6 компенс. вида (в т.ч. распределение депутата Гана Е.В.- 30 т.р.) |  |  | 250 |  | - | 15,0 |  |
|  | МДОУ д/с № 7 для детей с нарушением зрения |  |  | 180 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 7 |  |  | 200 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | МДОУ д/с № 9 общеразвив. вида |  |  | 40 |  | - | 26,3 |  |
|  | МДОУ д/с № 11 |  |  | 420 |  | 8,2 | 8,2 |  |
|  | МДОУ д/с № 12 общеразвивающего вида |  |  | 90 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 13 комб. вида |  |  | 300 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 14, Чаадаева, 4 |  |  | 180 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 14 (Октябр.) |  |  | 128 |  | - | 53,4 |  |
|  | МДОУ д/с № 17, Каштановая аллея, 174 |  |  | 862 |  | 16,1 | 16,1 |  |
|  | МДОУ д/с № 17 (ул. Орудийная) |  |  | 26,1 |  | 28,4 | 14,0 |  |
|  | МДОУ д/с № 18 комб. вида |  |  | 490 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 19 , Тельмана, 15 (Ленинград.) |  |  | 380 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 19, Серпуховская, 26 |  |  | 70 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 21 общеразвивающего вида П категории |  |  | 330 |  | - | 3,6 |  |
|  | МДОУ д/с № 24 комб. вида |  |  | 380 |  | - | 157,8 |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 26 (в т.ч. распределение депутата Вишневской Н.Н. – 50т.р.) |  |  | 50 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 27 общеразвивающего вида (Московс.) (в т.ч. распределение депу-тата Гана Е.В.-20т.р.) |  |  | 221,9 |  | 938,2 | 554,2 |  |
|  | МДОУ д/с № 27 комп. вида, пр. Победы, 24 (Октябрьск.) |  |  | 3500 |  | - | 1 369,3 |  |
|  | МДОУ д/с № 28 |  |  | 20 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 30 комб. Вида, Тельмана, 13 |  |  | 400 |  | 12,0 | 12,0 |  |
|  | МДОУ д/с № 30, Космонавта Леонова, 4 (Центр.) |  |  | 150 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 31, Тюленина, 4 |  |  | 50 |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | МДОУ д/с № 31, Огарева, 31 (Октябр.) |  |  | 100 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 35 компенс. вида |  |  | 50 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 36 компенс. вида |  |  | 650 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 40 |  |  | 6 |  | - | 1,8 |  |
|  | МДОУ д/с № 42 |  |  | 170 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 43 |  |  | 150 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 44 |  |  | 50 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 46 комп. вида |  |  | 300 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 47 |  |  | 296 |  | - | 25,3 |  |
|  | МДОУ д/с № 49 общеразвивающего вида |  |  | 68 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 50 |  |  | 80 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 51 общеразвив. вида |  |  | 40 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 52 комб. вида |  |  | 190 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 53 |  |  | 224 |  | 29,0 | 29,0 |  |
|  | МДОУ д/с № 61 |  |  | 20 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 68 |  |  | 120 |  | 97,9 | 97,9 |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 70 |  |  | 250 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 71 |  |  | 300 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 73 |  |  | 245,8 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 76 |  |  | 640 |  | 1,5 | 1,5 |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 77 комб. Вида 2 категории |  |  | 140 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 78 |  |  | 100 |  | 23,3 | 23,3 |  |
|  | МДОУ д/с № 79 общеразвив. вида |  |  | 40 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 83 (в т.ч. распределение депутата Карпушенко С.П. – 100 т.р.) |  |  | 100 |  | 99,9 | 99,9 |  |
|  | МДОУ д/с № 86 комбинированного вида |  |  | 250 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 87 комбин. вида |  |  | 180 |  | 3,0 | 3,0 |  |
|  | МДОУ д/с № 90 общеразвивающего вида |  |  | 600,6 |  | - | 20,5 |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 94 |  |  | 180 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 95 |  |  | 190 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 98 |  |  | 190 |  | - | 82,2 |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 99 |  |  | 600 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 101 |  |  | 500 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 104 |  |  | 400 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 105 |  |  | 108 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 107 |  |  | 126 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 110 |  |  | 1 100,00 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 111 |  |  | 159 |  | - | 38,6 |  |
|  | МДОУ центр развития ребенка д/с № 113 |  |  | 240 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 114 |  |  | 733,8 |  | 38,7 | 38,7 |  |
|  | МДОУ д/с № 115 |  |  | 100 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 116 |  |  | 190 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 119 общеразвив. вида |  |  | 190 |  | 3,7 | - |  |
|  | МДОУ д/с № 121 |  |  | 350 |  | 181,0 | 117,8 |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 122 |  |  | 311,2 |  | 11,2 | 11,2 |  |
|  | МДОУ д/с № 124 комп. вида |  |  | 2 600,00 |  | 30,0 | 30,0 |  |
|  | МДОУ ЦРРд/с № 127 |  |  | 56 |  | - | 23,0 |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 128 |  |  | 198 |  | - | 71,1 |  |
|  | МДОУ д/с № 130 |  |  | 200 |  | 176,8 | 104,7 |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 131 |  |  | 285 |  | - | - |  |
|  | МДОУ д/с № 133 комбин. вида |  |  | 430 |  | 262,1 | 262,1 |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 134 |  |  | 190 |  | - | - |  |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 136 |  |  | 100 |  | - | - |  |
|  | - Внешкольные учреждения |  |  | 6 324,7 |  | 157,5 | 246,6 |  |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 4 |  |  | 380 |  | - | 38,1 |  |
|  | МОУ дополнительного образования детей Центра творческого развития и гуманитарного образования «Информационные технологии» (ЦИТОИС) |  |  | 1 000,00 |  | 8,3 | 8,3 |  |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ Балтийского района |  |  | 1 880,00 |  | - | - |  |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ Ленинградского района |  |  | 449 |  | 19,4 | 19,4 |  |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ Московского района |  |  | 270 |  | - | 5,9 |  |
|  | МОУ Дом детского творчества (Октябрьский район) |  |  | 80 |  | - | - |  |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ Центрального района |  |  | 136,2 |  | 109,8 | 126,0 |  |
|  | МОУ ДОД ГСЮТ (городская станция юных техников) |  |  | 36 |  | - | - |  |
|  | МОУ ДОД Дворец спорта для детей и юношества «Юность» |  |  | 934 |  | - | 28,9 |  |
|  | МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи (ГДТД и М) |  |  | 1 141,00 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Межшкольные учебные комбинаты |  |  | 1 252,5 |  | 548,3 | 891,3 |  |
|  | МОУ МУК Ленинградского района |  |  | 240 |  | 177,3 | 177,3 |  |
|  | МОУ МУК Центрального района |  |  | 994 |  | 371,0 | 714,0 |  |
|  | МОУ ДОД ШР "Мастеровой" |  |  | 18,5 |  | - | - |  |
|  | МОУ В(С)ОШ № 2 |  |  | 355,8 |  | 209,4 | 209,4 |  |
|  | - Детские дома |  |  | 950 |  | 171,9 | 9 493,4 |  |
|  | МОУ Детский дом «Родничок» |  |  | 50 |  | - | - |  |
|  | МОУ Детский дом № 1 |  |  | 300 |  | 6,0 | 6,0 |  |
|  | МОУ Детский дом «Факел» |  |  | 370 |  | - | 9 400,0 |  |
|  | МОУ Детский дом «Янтарик» |  |  | 230 |  | 165,9 | 87,4 |  |
|  | - МОУ ЦППР и К (Центр психолого-педагогической реабилитации и кор-рекции ( (ул. Чапаева) |  |  | 109 |  | - | - |  |
|  | - Оздоровительные лагеря |  |  | 4 115 |  | 3 467,5 | 3 349,5 |  |
|  | МОУ ДООЛ «Юность» |  |  | 815 |  | 451,3 | 451,3 |  |
|  | МОУ ДО ДДОЛ «Чайка» |  |  | 3 300,0 |  | 3 016,2 | 2 898,2 |  |
|  | - Интернаты |  |  | 1 223 |  | - | 226,1 |  |
|  | ГМОУ Школа-интернат № 3 |  |  | 450 |  | - | 19,7 |  |
|  | ГМОУ школа-интернат-лицей-интернат |  |  | 773 |  | - | 206,4 |  |
|  | -ЦБ (централизованная бухгалтерия) |  |  | 535,3 |  | - | 14,1 |  |
|  | Управление культуры |  |  | 740 |  | 132,0 | 132,0 |  |
|  | МОУ ДОД Детская музыкально- хоровая школа мальчиков |  |  | 216 |  | 3,0 | 3,0 |  |
|  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Глиэра» |  |  | 263 |  | 64,0 | 64,0 |  |
|  | МОУ ДОД «Детская художественная школа» |  |  | 261 |  | 65,0 | 65,0 |  |
|  | Отдел физической культуры и спорта |  |  | 90 |  | - | - |  |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» |  |  | 90 |  | - | - |  |
|  | Управление по делам молодежи |  |  | 1 108 |  | 28,4 | 28,4 |  |
|  | МУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (СРЦН) «МОСТ» |  |  | 1 038 |  | - | - |  |
|  | МНУ Калининградский молодежный культурно-досуговый центр «Золотой осьминог» |  |  | 70 |  | 28,4 | 28,4 |  |
| 1.2. | Балтийский район |  |  | 1 080,5 |  | 130,7 | 102,5 |  |
|  | МОУ ДОД ДМШ им. Глинки М.И. |  |  | 385,5 |  | 79,7 | 79,7 |  |
|  | МОУ ДОД ДМШ п. Прибрежный |  |  | 20 |  | 36,0 | 7,8 |  |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» (в т.ч. распределение депутатов Карпушенко С.П. – 130 т.р., Вишневской Н.Н. – 50т.р.) |  |  | 675 |  | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.3. | Ленинградский район |  |  | 3 501 |  | 121,7 | 145,3 |  |
|  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А.Гофмана |  |  | 666 |  | 5,4 | 24,9 |  |
|  | МОУ ДОД «Детская школа искусств» |  |  | 920 |  | 101,4 | 105,5 |  |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» |  |  | 1915 |  | 14,9 | 14,9 |  |
| 1.4. | Московский район |  |  | 1 320 |  | 58,0 | 58,0 |  |
|  | МОУ дополнит. образов. детей ДШИ им. Чайковского П.И. |  |  | 590 |  | 8,0 | 8,0 |  |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» |  |  | 730 |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.5. | Октябрьский район |  |  | 909 |  | 38,0 | 207,4 |  |
|  | МОУ ДОД «Детская школа искусств» |  |  | 545 |  | 30,0 | 199,4 |  |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» |  |  | 364 |  | 8,0 | 8,0 |  |
| 1.6. | Центральный район |  |  | 928 |  | 8,3 | 8,3 |  |
|  | МОУ ДОД детская музыкальная школа им. Шостаковича высшей категории |  |  | 469 |  | - | - |  |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» |  |  | 459 |  | 8,3 | 8,3 |  |
| 2. | Здравоохранение и спорт |  |  | 64 287,1 |  | 3 155,0 | 6 285,3 |  |
|  | Здравоохранение, в т.ч.: |  |  | 63 987,1 |  | 3 155,0 | 6 285,3 |  |
| 2.1. | городские учреждения |  |  | 36 284 |  | 486,7 | 3 725,5 |  |
|  | МУЗ Больница скорой медицинской помощи |  |  | 6 327 |  | - | 1 636,9 |  |
|  | МУЗ Станция скорой медицинской помощи |  |  | 3 500 |  | 321,0 | 249,8 |  |
|  | МУЗ Поликлиника № 7 |  |  | 2 117 |  | - | 927,1 |  |
|  | МУЗ Городская многопрофильная больница |  |  | 18 158 |  | - | 728,6 |  |
|  | МУЗ Детская больница № 1 |  |  | 1 628 |  | 27,9 | 27,9 |  |
|  | МУЗ Дом сестринского ухода |  |  | 1 350 |  | - | - |  |
|  | МУЗ Центр восстановительной медицины и реабилитации |  |  | 1 270 |  | 137,8 | 137,8 |  |
|  | МУЗ Стоматологическая поликлиника № 2 |  |  | 198 |  | - | - |  |
|  | МУЗ Детская стоматологическая поликлиника |  |  | 1 536 |  | - | 17,4 |  |
|  | МУЗ Детская молочная кухня |  |  | 200 |  | - | - |  |
| 2.2. | Балтийский район |  |  | 3 377,5 |  | 575,5 | 446,5 |  |
|  | МУЗ Роддом № 2 (в т.ч. распределение депутата Вишневской Н.Н. 500т.р.) |  |  | 1 968,5 |  | 291,7 | 162,7 |  |
|  | МУЗ Детская поликлиника № 4 |  |  | 1 409 |  | 283,8 | 283,8 |  |
| 2.3. | Ленинградский район |  |  | 14 749,5 |  | 1 531,2 | 1 551,7 |  |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 1» |  |  | 2 181,00 |  | 2,6 | 18,7 |  |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 2» |  |  | 1 235,00 |  | 270,8 | 275,2 |  |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 8» |  |  | 2 418,00 |  | 727,9 | 727,9 |  |
|  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» |  |  | 801,5 |  | 15,6 | 15,6 |  |
|  | МУЗ «Городская детская поликлиника № 6» |  |  | 7 694,0 |  | 439,6 | 439,6 |  |
|  | МУЗ Женская консультация |  |  | 420 |  | 74,7 | 74,7 |  |
| 2.4. | Московский район |  |  | 2 776,1 |  | - | 810,8 |  |
|  | МУЗ Горбольница № 5 |  |  | 1 415,1 |  | - | 438,6 |  |
|  | МУЗ Родильный дом № 3 |  |  | 991 |  | - | 372,2 |  |
|  | МУЗ Детская поликлиника № 5 |  |  | 370 |  | - | - |  |
| 2.5. | Октябрьский район |  |  | 1 090 |  | 171,7 | 171,7 |  |
|  | МУЗ Городская больница № 1 |  |  | 290 |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | МУЗ Городская детская больница № 3 |  |  | 350 |  | 21,7 | 21,7 |  |
|  | МУЗ Городская больница № 6 |  |  | 350 |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | МУЗ Городская поликлиника № 6 |  |  | 100 |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.6. | Центральный район |  |  | 5 710 |  | 389,9 | 389,9 |  |
|  | МУЗ Городская больница № 3 |  |  | 1 720,0 |  | 63,2 | 63,2 |  |
|  | МУЗ Детская поликлиника № 2 |  |  | 1 390,0 |  | 21,8 | 21,8 |  |
|  | МУЗ Роддом № 4 |  |  | 2 600,0 |  | 304,9 | 304,9 |  |
| 2.7. | Отдел физической культуры и спорта |  |  | 300 |  | - | - |  |
|  | МУС «Центр «Здоровье» |  |  | 300 |  | - | - |  |
| 3. | Социальная политика, в т.ч.: |  |  | 983,5 |  | 282,0 | 281,7 |  |
|  | МУ «Гуманитарно-благотворительный центр» (Центр социальной помощи) |  |  | 60 |  | - | - |  |
|  | МУ Центр социального обслуживания |  |  | 160 |  | - | - |  |
|  | ОГУСО "Центр социальной помощи семье и детям в городе Калининграде" |  |  | 0,5 |  | - | 0,5 |  |
|  | Калинингр. Центр социально-трудовой реабилитации |  |  | 273 |  | 177,0 | 177,0 |  |
|  | ОГУСО "Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде" |  |  | 32 |  | 32,0 | 31,2 |  |
|  | ОГУСО "Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов "Берег надежды" |  |  | 220 |  | 73,0 | 73,0 |  |
| 4. | Культура, искусство и кинематограф, в т.ч.: |  |  | 2 984 |  | 754,4 | 754,4 |  |
| 4.1. | Городские учреждения |  |  | 2 544 |  | 754,4 | 754,4 |  |
|  | МУК «Зоопарк» |  |  | 642 |  | 37,6 | 37,6 |  |
|  | МУК «Симфонический оркестр» |  |  | 99 |  | 24,0 | 24,0 |  |
|  | МУК КТК «Дом искусств» |  |  | 478 |  | 428,0 | 428,0 |  |
|  | МУК Калинин. Централиз. библиотечная система |  |  | 1 325,0 |  | 264,8 | 264,8 |  |
| 4.2. | Октябрьский район |  |  | 440 |  | - | - |  |
|  | МУК ДК «Машиностроитель» |  |  | 440 |  | - | - |  |
| 5. | Жилищное хозяйство, всего, в том числе: |  |  | 203 083,7 |  | 23 866,0 | 55 356,9 |  |
| 5.1. | Объекты КЖКХ, всего, из них по видам работ: |  |  | 2 290,0 |  | 918,6 | 918,6 |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт жилого фонда МКП "Муниципальные общежития", всего, в том числе: |  |  | 1 576,0 |  | 354,4 | 354,4 |  |
|  | - ул. Брусничная, 2 (мягкая кровля) |  |  | 354,4 |  | 354,4 | 354,4 |  |
|  | - ул. Суворова, 47 (шиферная кровля) |  |  | 870,0 |  | - | - |  |
|  | - ул. Энгельса, 4 (шиферная кровля) |  |  | 351,6 |  | - | - |  |
| 5.1.2 | Капитальный ремонт лифтового оборудования МКП "Муниципальные общежития", всего, в том числе: |  |  | 20,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |
|  | ул. Горького, 50 |  |  | 20,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 5.1.3 | Реконструкция электроснабжения ул. Брусничная, 2 |  |  | 380,0 |  | 380,0 | 380,0 |  |
| 5.1.4 | Программа “Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда” (МКП "Муниципальные общежития") |  |  | 175,0 |  | 174,2 | 174,2 |  |
| 5.1.5 | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды |  |  | 139,0 |  | - | - |  |
| 5.2. | Балтийский район, всего из них: |  |  | 27 631,7 |  | 5 217,3 | 8 113,5 |  |
| 5.2.1. | Черепичная кровля, всего, в том числе: |  |  | 943,4 |  | 187,0 | 187,8 |  |
|  | Н. Данченко, 5 |  |  | 187,0 |  | 187,0 | 187,8 |  |
|  | Восточная, 23-27 |  |  | 350,0 |  | - | - |  |
|  | Заслонова, 5а |  |  | 180,4 |  | - | - |  |
|  | Печатная, 17 |  |  | 226,0 |  | - | - |  |
| 5.2.2 | Шиферная кровля, всего, в том числе |  |  | 4 692,5 |  | 2 150,7 | 2 153,9 |  |
|  | Н. Данченко, 18 |  |  | 50,0 |  | 49,2 | 50,0 |  |
|  | Багратиона, 127-133 |  |  | 470,0 |  | 93,0 | 93,8 |  |
|  | Заводская, 16 |  |  | 120,0 |  | - | - |  |
|  | Киевская, 141-145 |  |  | 650,0 |  | - | - |  |
|  | Печатная, 4-24 |  |  | 600,0 |  | - | - |  |
|  | Баумана, 9 |  |  | 120,0 |  | - | - |  |
|  | Багратиона, 119-125 (кредиторская задолженность) |  |  | 700,0 |  | 741,3 | 741,3 |  |
|  | Можайская, 55-63 |  |  | 1 359,5 |  | 702,4 | 702,4 |  |
|  | П. Морозова, 50-62 |  |  | 423,0 |  | 423,1 | 423,1 |  |
|  | ул. Киевская, д. 114 (распределение депутата Вишневской Н.Н.) |  |  | 200,0 |  | 141,7 | 142,5 |  |
| 5.2.3 | Мягкая кровля, всего, в том числе: |  |  | 4 502,1 |  | 506,2 | 616,4 |  |
|  | Береговая, 64а |  |  | 221,0 |  | - | 110,2 |  |
|  | Ленинский проспект, 44-50 |  |  | 423,0 |  | - | - |  |
|  | Эльблонгская, 2-12 |  |  | 634,0 |  | - | - |  |
|  | Киевская, 74а-е |  |  | 499,0 |  | - | - |  |
|  | Коммунистическая, 48а-г |  |  | 443,0 |  | - | - |  |
|  | Коммунистическая, 56а-г |  |  | 455,0 |  | - | - |  |
|  | Серпуховская, 3-9 |  |  | 381,0 |  | - | - |  |
|  | Заводская, 33 |  |  | 199,0 |  | - | - |  |
|  | Садовая, 7-13 |  |  | 401,0 |  | - | - |  |
|  | Эльблонгская, 13-17 |  |  | 340,0 |  | - | - |  |
|  | Летняя, 50-56 |  |  | 506,1 |  | 506,2 | 506,2 |  |
| 5.2.4 | Центральное отопление, ГВС, всего, в том числе: |  |  | 1 350,0 |  | 653,3 | 654,2 |  |
|  | Киевская, 95-101 |  |  | 150,0 |  | - | - |  |
|  | Заводская, 25 |  |  | 300,0 |  | - | - |  |
|  | Чаадаева, 19-33 |  |  | 300,0 |  | 278,1 | 278,1 |  |
|  | Летняя, 50-56 |  |  | 100,0 |  | - | - |  |
|  | Багратиона, 119-125 (кредиторская задолженность) |  |  | 350,0 |  | 308,7 | 308,7 |  |
|  | Чаадаева, 15-33 (распределение депутата Вишневской Н.Н.) |  |  | 150,0 |  | 66,5 | 67,4 |  |
| 5.2.5 | Холодное водоснабжение, всего, в том числе: |  |  | 230,0 |  | - | 68,5 |  |
|  | Октябрьская пл., 11-13 |  |  | 50,0 |  | - | 44,7 |  |
|  | Фабричная, 5-7 |  |  | 100,0 |  | - |  |  |
|  | Ольховая, 1-19 |  |  | 80,0 |  | - | 23,8 |  |
| 5.2.6 | Канализация, всего, в том числе: |  |  | 75,0 |  | 74,6 | 74,6 |  |
|  | Октябрьская пл., 11-13 |  |  | 75,0 |  | 74,6 | 74,6 |  |
| 5.2.7 | Ремонт фасада, всего, в том числе: |  |  | 460,0 |  | - | - |  |
|  | Суворова, 37-39 |  |  | 290,0 |  | - | - |  |
|  | Беговая, 31-33 |  |  | 170,0 |  | - | - |  |
| 5.2.8 | Утепление стен, панелей, всего, в том числе: |  |  | 875,0 |  | - | - |  |
|  | пер. Батальный, 1 |  |  | 128,0 |  | - | - |  |
|  | Машиностроительная, 4 |  |  | 400,0 |  | - | - |  |
|  | Толстикова, 79 (кв. 34, 37) |  |  | 80,0 |  | - | - |  |
|  | пер. Тбилисский, 1-3 |  |  | 30,0 |  | - | - |  |
|  | пер. Тбилисский, 5-11 |  |  | 60,0 |  | - | - |  |
|  | Толстикова, 47 |  |  | 49,0 |  | - | - |  |
|  | Тихорецкая, 18 |  |  | 128,0 |  | - | - |  |
| 5.2.9 | Герметизация швов, всего, в том числе: |  |  | 1 715,0 |  | - | - |  |
|  | Великолукская, 10 |  |  | 75,0 |  | - | - |  |
|  | Эльблонгская, 13-17 |  |  | 300,0 |  | - | - |  |
|  | Эльблонгская, 2-12 |  |  | 550,0 |  | - | - |  |
|  | Дарвина, 19-23 |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
|  | Тихорецкая, 11-17 |  |  | 150,0 |  | - | - |  |
|  | Тобольская, 27-33 |  |  | 310,0 |  | - | - |  |
|  | Тобольская, 15-25 |  |  | 130,0 |  | - | - |  |
| 5.2.10 | Восстановление в/каналов, всего, в том числе: |  |  | 231,0 |  | - | - |  |
|  | Тихорецкая, 12 |  |  | 231,0 |  | - | - |  |
| 5.2.11. | Ремонт электрооборудования и эл. освещения, всего, в том числе: |  |  | 400,0 |  | - | - |  |
|  | Полоцкая, 10-14 |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
|  | Серпуховская, 20-24 |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
| 5.2.12. | Ремонт балконов |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
| 5.2.13. | Индивидуальные работы, всего, в том числе: |  |  | 1 072,0 |  | 368,3 | 368,3 |  |
|  | Установка перил и пандуса для выезда инвалидной коляски Л. Иванихиной, 4 |  |  | 60,0 |  | 55,3 | 55,3 |  |
|  | Усиление стен и фундамента ж/дома 50 по ул. Нансена |  |  | 1 012,0 |  | 313,0 | 313,0 |  |
| 5.2.14. | Обследование лифтов отработавших нормативный срок службы |  |  | 250,0 |  | - | - |  |
| 5.2.15. | Программа “Модернизация и замена муниципальных лифтов” |  |  | 5 420,0 |  | - | 1 404,0 |  |
| 5.2.16. | Программа “Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда” |  |  | 3 301,0 |  | - | 1 281,0 |  |
| 5.2.17. | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды |  |  | 31,0 |  | 31,0 | 31,0 |  |
| 5.2.18. | Установка металлических входных дверей (распределение депутата Карпушенко С.П.) |  |  | 500,0 |  | 78,0 | 78,0 |  |
| 5.2.19. | Заделка швов и утепление боковой стены дома 46а по ул. Коммунистической (распределение депутата Карпушенко С.П.) |  |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,8 |  |
| 5.2.20. | Замена насосов по ул. Эльблонгская, 25 (распределение депутата Вишневской Н.Н.) |  |  | 50,0 |  | - | 25,0 |  |
| 5.2.21. | Замена электропроводки в жилых домах по ул. Серпуховская, 20-24, ул. Полоцкая, 10-14 (распределение депутата Вишневской Н.Н.) |  |  | 200,0 |  | 199,8 | 199,8 |  |
| 5.2.22. | Ремонт аварийного жилья по ул. Березовая, д. 25, кв. 6 (распределение депутата Вишневской Н.Н.) |  |  | 125,0 |  | 125,0 | 125,8 |  |
| 5.2.23. | Замена входных дверей подъездов по ул. Березовая, ул. Летняя, ул. Беговая, ул. Марш. Новикова (распределение депутата Вишневской Н.Н.) |  |  | 472,0 |  | 468,0 | 468,0 |  |
| 5.2.24. | Ремонт аварийных балконов по ул. Киевская, 40-48 (распределение депутата Вишневской Н.Н.) |  |  | 160,0 |  | - | - |  |
| 5.2.25. | Герметизация панельных швов и утепление стен: |  |  | 130,0 |  | 129,0 | 130,0 |  |
|  | -Ген. Толстикова, 33-5 |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | -Коммунистическая, 46 г |  |  | 80,0 |  | 79,0 | 80,0 |  |
| 5.2.26. | Приобретение и установка газового оборудования участнику ВОВ Альпийская, 35-64 |  |  | 6,7 |  | 6,7 | 6,7 |  |
| 5.2.27. | Ликвидация аварийной ситуации в системе электроснабжения жилых домов №13-29 по ул. Батальной |  |  | 40,0 |  | 39,7 | 39,7 |  |
| 5.3. | Ленинградский район, всего из них: |  |  | 67 009,9 |  | 2 437,7 | 16 928,9 |  |
| 5.3.1. | Ремонт кровель всего, в том числе: |  |  | 21 970,0 |  | 259,9 | 4 522,1 |  |
|  | - мягкие кровли, всего, в том числе: |  |  | 9 143,0 |  | - | 1 586,1 |  |
|  | Ефремова, 12 (программа «Мой дом») |  |  | 540,0 |  | - | - |  |
|  | Ефремова, 4 (программа «Мой дом») |  |  | 550,0 |  | - | - |  |
|  | Московский проспект,100-110 (программа «Мой дом») |  |  | 718,0 |  | - | 241,3 |  |
|  | Трибуца, 39-51 (программа «Мой дом») |  |  | 966,0 |  | - | 291,8 |  |
|  | Буткова, 4а-6а-8 (программа «Мой дом») |  |  | 605,0 |  | - | 125,9 |  |
|  | Мариупольская, 1-3 (программа «Мой дом») |  |  | 221,0 |  | - | 52,1 |  |
|  | Литовский вал, 48-50 (программа «Мой дом») |  |  | 445,0 |  | - | - |  |
|  | Литовский вал, 89а, под. 1 (программа «Мой дом») |  |  | 374,0 |  | - | 84,6 |  |
|  | Земельная, 2 (программа «Мой дом») |  |  | 560,0 |  | - | - |  |
|  | Баграмяна, 6-12 (программа «Мой дом») |  |  | 514,0 |  | - | 149,4 |  |
|  | Московский проспект,123-133 (программа «Мой дом») |  |  | 720,0 |  | - | 236,0 |  |
|  | 9 Апреля, 2-6 (программа «Мой дом») |  |  | 357,0 |  | - | 85,4 |  |
|  | Литовский вал, 89а, под. 2 |  |  | 374,0 |  | - | 84,6 |  |
|  | Пионерская, 44-50 |  |  | 490,0 |  | - | - |  |
|  | Черняховского,30-40 |  |  | 831,0 |  | - | - |  |
|  | Черняховского,54-56 |  |  | 260,0 |  | - | 65,0 |  |
|  | Черняховского,74-74б |  |  | 414,0 |  | - | 120,0 |  |
|  | Рокоссовского,17 |  |  | 204,0 |  | - | 50,0 |  |
|  | - шиферные кровли, всего, в том числе: |  |  | 10 460,0 |  | - | 2 389,4 |  |
|  | Линейная, 3-7 (программа «Мой дом») |  |  | 237,0 |  | - | - |  |
|  | Артиллерийская, 2-4 (программа «Мой дом») |  |  | 750,0 |  | - | 180,6 |  |
|  | Гражданская, 12-18 (программа «Мой дом») |  |  | 330,0 |  | - | - |  |
|  | Стрелецкая, 14-16 (программа «Мой дом») |  |  | 295,0 |  | - | - |  |
|  | Иванникова,10-12 (программа «Мой дом») |  |  | 323,0 |  | - | - |  |
|  | Пролетарская,1-5 (программа «Мой дом») |  |  | 441,0 |  | - | 109,8 |  |
|  | Клиническая, 73-75 (программа «Мой дом») |  |  | 426,0 |  | - | - |  |
|  | Грига,60 (программа «Мой дом») |  |  | 204,0 |  | - | - |  |
|  | Барнаульская, 7-11(программа «Мой дом») |  |  | 406,0 |  | - | - |  |
|  | Вагнера, 60/62 (программа «Мой дом») |  |  | 357,0 |  | - | 96,0 |  |
|  | Боткина, 8 (программа «Мой дом») |  |  | 323,0 |  | - | 113,8 |  |
|  | Госпитальная, 5-17 |  |  | 1 256,0 |  | - | 294,1 |  |
|  | Московский проспект,164-172 |  |  | 952,0 |  | - | 303,5 |  |
|  | Звездная, 7, 11, 13 |  |  | 428,0 |  | - | 111,7 |  |
|  | Знойная, 9-13 |  |  | 428,0 |  | - | 113,4 |  |
|  | Коперника, 8-10 |  |  | 298,0 |  | - | 67,4 |  |
|  | Горького, 91-93 |  |  | 218,0 |  | - | 62,2 |  |
|  | Черняховского, 14-18 |  |  | 592,0 |  | - | 201,3 |  |
|  | Черняховского, 20-24 |  |  | 592,0 |  | - | 198,3 |  |
|  | Черняховского, 58-62 |  |  | 591,0 |  | - | 201,2 |  |
|  | Черняховского, 70-72 |  |  | 380,0 |  | - | 126,2 |  |
|  | Ленинский проспект, 69-73 |  |  | 633,0 |  | - | 209,9 |  |
|  | - черепичные кровли, всего, в том числе: |  |  | 397,0 |  | - | - |  |
|  | Черняховского, 17 |  |  | 397,0 |  | - | - |  |
|  | -капитальный ремонт кровли (распределение депутата Сычева В.В.) |  |  | 600,0 |  | - | - |  |
|  | - ремонт кровли по ул. Ю. Костикова (распределение депутата Туманкиной Т.Я.) |  |  | 550,0 |  | - | 131,0 |  |
|  | - ремонт кровель (по распределению депутата Калашниковой А.А.), всего, в том числе: |  |  | 820,0 |  | 260,0 | 415,6 |  |
|  | Ефремова, 8 |  |  | 560,0 |  | - | 155,6 |  |
|  | Р. Люксембург, 29-29а |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Глинки, 12-16 |  |  | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  |
|  | Фурманова, 4, кв. 2 |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Янтарная, 16, кв. 1 |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  | 4-я Б. Окружная, 84 |  |  | 64,3 |  | 64,3 | 64,3 |  |
|  | 4-я Б. Окружная, 80 |  |  | 12,9 |  | 12,8 | 12,8 |  |
|  | 3-я Б. Окружная, 183 |  |  | 32,8 |  | 32,8 | 32,8 |  |
| 5.3.2. | Ремонт фасадов, всего, в том числе: |  |  | 22 403,0 |  | - | 7 518,8 |  |
|  | Черняховского, 14-18 |  |  | 1 153,0 |  | - | 392,2 |  |
|  | Черняховского, 17 |  |  | 636,0 |  | - | 160,7 |  |
|  | Черняховского, 20-24 |  |  | 1 158,0 |  | - | 364,4 |  |
|  | Черняховского, 30-40 |  |  | 4 856,0 |  | - | 1 988,9 |  |
|  | Черняховского, 54-56 |  |  | 1 334,0 |  | - | 375,7 |  |
|  | Черняховского, 58-62 |  |  | 1 341,0 |  | - | 335,0 |  |
|  | Черняховского, 66-68 |  |  | 896,0 |  | - | 280,0 |  |
|  | Черняховского, 70-72 |  |  | 803,0 |  | - | 245,9 |  |
|  | Черняховского, 74-74б |  |  | 2 566,0 |  | - | 1 154,1 |  |
|  | Черняховского, 76-76б |  |  | 2 793,0 |  | - | 1 256,9 |  |
|  | Рокоссовского,17 |  |  | 945,0 |  | - | 355,0 |  |
|  | Ленинский проспект, 69-73 |  |  | 1 222,0 |  | - | - |  |
|  | Баграмяна, 18 |  |  | 2 700,0 |  | - | 610,0 |  |
| 5.3.3. | Программа “Модернизация и замена муниципальных лифтов” |  |  | 4 410,0 |  | - | 1 800,0 |  |
| 5.3.4. | Программа “Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда” |  |  | 3 527,0 |  | 379,9 | 800,0 |  |
| 5.3.5. | Обследование лифтов |  |  | 221,0 |  | - | - |  |
| 5.3.6. | Ремонт (замена) насосов ВПУ |  |  | 700,0 |  | - | - |  |
| 5.3.7. | Ремонт аварийных балконных плит и ограждений, всего, в том числе: |  |  | 700,0 |  | - | - |  |
|  | Барнаульская,1-3 |  |  | 130,0 |  | - | - |  |
|  | Салтыкова-Щедрина, 5-7 |  |  | 130,0 |  | - | - |  |
|  | А. Невского, 133 |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
|  | Житомирская, 16-20 |  |  | 130,0 |  | - | - |  |
|  | Фрунзе, 103-103а |  |  | 55,0 |  | - | - |  |
|  | Барнаульская,7-13 |  |  | 55,0 |  | - | - |  |
| 5.3.8. | Замена газового оборудования льготной категории граждан |  |  | 300,0 |  | 290,4 | - |  |
| 5.3.9. | Замена отопительных котлов |  |  | 1 000,0 |  | - | - |  |
| 5.3.10 | Ремонт швов, всего, в том числе: |  |  | 1 335,0 |  | - | 98,4 |  |
|  | Чувашская, 2 (завершение работ) |  |  | 210,0 |  | - | - |  |
|  | Некрасова, 10-14 (гл. фасад) |  |  | 210,0 |  | - | - |  |
|  | Московский проспект,99 (торец) |  |  | 125,0 |  | - | - |  |
|  | Согласия, 11 (торец) |  |  | 150,0 |  | - | 49,0 |  |
|  | Грига, 15 |  |  | 300,0 |  | - | - |  |
|  | Ефремова, 3 (торец) |  |  | 150,0 |  | - | 49,4 |  |
|  | Ефремова, 8 (распределение депутата Калашниковой А.А.) |  |  | 190,0 |  | - | - |  |
| 5.3.11 | Общестроительные работы, всего, в том числе: |  |  | 1 480,0 |  | - | - |  |
|  | Барклая-де Толли, 55, кв.2 (утепление стен мансарды, замена оконных блоков) |  |  | 100,0 |  | - | - |  |
|  | 9 Апреля, 50 (устройство отдельного входа) |  |  | 70,0 |  | - | - |  |
|  | Зеленая, 28 (усиление торцевой стены) |  |  | 380,0 |  | - | - |  |
|  | Краснокаменная, 25с-2 (замена перекрытий) |  |  | 90,0 |  | - | - |  |
|  | Госпитальная, 5-17 (усиление фундамента) |  |  | 500,0 |  | - | - |  |
|  | Аксакова, 66-8 (замена оконного блока) |  |  | 40,0 |  | - | - |  |
|  | Ленинградская, 20 (ремонт перекрытий) |  |  | 300,0 |  | - | - |  |
| 5.3.12 | Электромонтажные работы |  |  | 250,0 |  | - | - |  |
| 5.3.13 | Изготовление технических заключений и проектно-сметной документации, в том числе по предписанию ГЖИ и СЭС |  |  | 500,0 |  | - | - |  |
| 5.3.14 | Ремонт внутридомовых систем, всего, в том числе: |  |  | 1 052,0 |  | - | - |  |
|  | замена задвижек (пр. «Мой дом») |  |  | 150,0 |  | - |  |  |
|  | Театральная, 13-19 (розлив отопления) (программа «Мой дом») |  |  | 160,0 |  | - | - |  |
|  | Московский проспект, 164-172 (розлив ХВС) (программа «Мой дом») |  |  | 180,0 |  | - | - |  |
|  | Московский проспект, 99-109 (розлив ХВС) (программа «Мой дом») |  |  | 150,0 |  | - | - |  |
|  | Иванникова, 14-16 (розлив ХВС) (программа «Мой дом») |  |  | 80,0 |  | - | - |  |
|  | Нарвская, 75 (канализация) (программа «Мой дом») |  |  | 50,0 |  | - | - |  |
|  | Горького, 165-175 (канализация) (программа «Мой дом») |  |  | 105,0 |  | - | - |  |
|  | Линейная, 3-7 (канализация) |  |  | 27,0 |  | - | - |  |
|  | Литовский вал, 48-50 (отопление) |  |  | 50,0 |  | - | - |  |
|  | Сибирякова, 26-36 (розлив ГВС) |  |  | 100,0 |  | - | - |  |
| 5.3.15 | Непредвиденные расходы |  |  | 2 165,6 |  | 967,5 | 968,5 |  |
| 5.3.16 | Технический надзор 1% |  |  | 603,0 |  | - | - |  |
| 5.3.17 | Кредиторская задолженность (постановление мэра города от 31.10.2005г. № 4253) |  |  | 273,0 |  | - | 260,0 |  |
| 5.3.18 | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды |  |  | 380,0 |  | - | - |  |
| 5.3.19 | Установка дверей, перил ул. Фрунзе, 103; ул. 1812 года; ул. Гражданская; ул. Угловая (распределение депутата Бойко Л.М.) |  |  | 260,0 |  | - | - |  |
| 5.3.20 | Установка входных металлических дверей: ул. Лесопильная; ул. Черепичная (распределение депутата Непомнящих А.Б.) |  |  | 199,0 |  | - | - |  |
| 5.3.21 | Замена газового оборудования, входных дверей, сантехнического оборудования, общестроительные и электромонтажные работы (распределение депутата Калашниковой А.А.) |  |  | 518,0 |  | - | - |  |
| 5.3.22. | Установка металлических подъездных дверей по ул. Гагарина, №29,35,37 |  |  | 20,9 |  | 20,7 | 20,7 |  |
| 5.3.23. | Установка металлических подъездных дверей по ул. Гагарина, №23,25 |  |  | 18,0 |  | 18,0 | 18,0 |  |
| 5.3.24. | Установка металлических подъездных дверей по ул. Гагарина, №2,4,6,8 |  |  | 38,9 |  | 36,9 | 36,9 |  |
| 5.3.25. | Ремонт кв. №2 и кровли дома №24 по ул. М. Маклая (ликвидация последствий пожара) |  |  | 122,4 |  | - | 61,2 |  |
| 5.3.26. | Проведение восстановительного ремонта шиферной кровли и кв. №2 дома №13 по ул. Арсенальная (ликвидация последствий пожара) |  |  | 209,9 |  | 208,5 | 208,5 |  |
| 5.3.27. | Ремонт лестничной клетки д.27 по ул. Гагарина |  |  | 18,0 |  | - | - |  |
| 5.3.28. | Установка металлических подъездных дверей по ул. Севастьянова, д.6-10 |  |  | 28,8 |  | 28,5 | 28,5 |  |
| 5.3.29. | Установка газового оборудования по ул. Горького, д. 110, кв.5 |  |  | 16,6 |  | 16,6 | 16,6 |  |
| 5.3.30. | Непредвиденные работы |  |  | 2 000,0 |  | - | - |  |
| 5.3.31. | Ликвидация последствий аварийной ситуации на кабельной линии, питающей часть жилых домов по ул. Ялтинской |  |  | 212,4 |  | 210,8 | 210,8 |  |
| 5.3.32. | Кредиторская задолженность по пер. Северный, 4, кв.7 (ремонт квартиры по решению суда) |  |  | 77,4 |  | - | 90,4 |  |
| 5.3.33. | Проведение восстановительного ремонта жилого дома №38-40 по ул. Платова |  |  | - |  | - | 269,5 |  |
| 5.4. | Московский район, всего, в том числе: |  |  | 26 816,6 |  | 2 865,6 | 4 545,6 |  |
| 5.4.1. | Ремонт кровель, всего, в том числе: |  |  | 7 307,1 |  | 2 665,6 | 2 665,6 |  |
|  | ул. Машиностроительная, 68-72 (программа «Мой дом») |  |  | 160,0 |  | 160,0 | 160,0 |  |
|  | ул. Ореховая, 7-19 (программа «Мой дом») |  |  | 600,0 |  | 180,0 | 180,0 |  |
|  | наб. Карбышева, 20 (программа «Мой дом») |  |  | 480,0 |  | 480,0 | 480,0 |  |
|  | ул. Аллея Смелых, 154 (программа «Мой дом») |  |  | 280,0 |  | 278,8 | 278,8 |  |
|  | Ленинский проспект, 135-149 (программа «Мой дом») |  |  | 700,0 |  | 535,4 | 535,4 |  |
|  | ул. Аллея Смелых, 72 (программа «Мой дом») |  |  | 550,0 |  | 548,5 | 548,5 |  |
|  | ул. О. Кошевого, 50-56 "а" (программа «Мой дом») |  |  | 500,0 |  | 455,8 | 455,8 |  |
|  | ул. Судостроительная, 17-17 "б" (программа «Мой дом») |  |  | 220,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Багратиона, 31-33 (программа «Мой дом») |  |  | 240,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Эпроновская, 15 (программа «Мой дом») |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
|  | Ул. Одесская, 4 (программа «Мой дом») |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Интернациональная, 53-57 (программа «Мой дом») |  |  | 500,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Дзержинского, 177 (программа «Мой дом») |  |  | 160,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Емельянова, 270 (распределение депутата Гана Е.В.) |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Емельянова,272-282 (распределение депутата Гана Е.В.) |  |  | 370,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Одесская, 2 (распределение депутата Гана Е.В.) |  |  | 250,0 |  | - | - |  |
|  | М. Борисово, 11 (распределение депутата Гана Е.В.) |  |  | 300,0 |  | - | - |  |
|  | Дзержинского, 129 (распределение депутата Гана Е.В.) |  |  | 150,0 |  | - | - |  |
|  | ул. З. Космодемьянской, 32-36 (распределение депутата Гана Е.В.) |  |  | 300,0 |  | - | - |  |
|  | ул. З. Космодемьянской, 33-35 (распределение депутата Гана Е.В.) |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Черниговская, 2а-4 (распределение депутата Гана Е.В.) |  |  | 300,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Казанская, 28 (распределение депутата Иванова В.К.) |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Емельянова,88а (распределение депутата Гана Е.В.) (капитальный ремонт козырька подъезда) |  |  | 70,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Емельянова, 284-298 (распределение депутата Гана Е.В.) (капитальный ремонт козырька подъезда) |  |  | 150,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Емельянова, д. 82-88 |  |  | 27,1 |  | 27,1 | 27,1 |  |
| 5.4.2. | Сантехнические работы, всего, в том числе: |  |  | 5 025,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | ул. Емельянова, 284-298 отопление (программа «Мой дом») |  |  | 300,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Емельянова, 58-64 х/в (программа «Мой дом») |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Мукомольная, 10-12, канализация, х/в (программа «Мой дом») |  |  | 400,0 |  | - | - |  |
|  | Проспект Калинина, 71-75, х/в (программа «Мой дом») |  |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Ленинский проспект, 111-117, отопление (программа «Мой дом») |  |  | 964,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Батальная, 81 отопление (программа «Мой дом») |  |  | 500,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Белгородская, 32-38 (программа «Мой дом») |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
|  | бул. Л. Шевцовой, 44-54 отопление (программа «Мой дом») |  |  | 600,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Октябрьская, 61-63 (программа «Мой дом») |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Емельянова, 300-310 х/в (программа «Мой дом») |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Емельянова, 49 (распределение депутата Гана Е.В.) (замена задвижек 8-9 шт.) |  |  | 60,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Емельянова, 70-72 (распределение депутата Гана Е.В.) (замена стояков х/в) |  |  | 150,0 |  | - | - |  |
|  | Дзержинского, 135 (распределение депутата Гана Е.В.) |  |  | 25,0 |  | - | - |  |
|  | Дзержинского, 139 (распределение депутата Гана Е.В.) |  |  | 25,0 |  | - | - |  |
|  | пер. Калинина, 4-10, пр. Калинина, 29-33 (распределение депутата Иванова В.К.) |  |  | 300,0 |  | - | - |  |
|  | Завершение работ по замене внутридомовых сетей по ул. Черниговская, д.31 а, б |  |  | 701,0 |  | - | - |  |
| 5.4.3. | Ремонт межпанельных швов, всего, в том числе: |  |  | 887,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Емельянова, 268а (распределение депутата Гана Е.В.) |  |  | 100,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Космодемьянской, 2-8; ул. Мукомольная, 10-12; Ленинский пр. , 95-101; ул. Казанская, 2-8; ул. Б. Хмельницкого, 71-77; ул. Красноармейская, 1-5; ул. Красноармейская, 7-11; ул. Красноармейская, 13-17; ул. Красноармейская, 19-29; ул. Кошевого, 1, ул. О. Кошевого, 3; ул. Машиностроительная, 62; ул. Машиностроительная, 64 (постановление мэра №4253 от 31.10.2005 г. «О неотложных мерах по капитальному ремонту жилищного фонда г. Калининграда») |  |  | 500,0 |  | - | - |  |
| 5.4.4. | Ремонт фасадов, всего, в том числе: |  |  | 660,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Дзержинского, 116-124 |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Судостроительная, 35-45 |  |  | 280,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Дзержинского, 85 (целевой бюджетный фонд) |  |  | 180,0 |  | - | - |  |
| 5.4.5. | Утепление панелей, всего, в том числе: |  |  | 3 959,5 |  | - | - |  |
|  | ул. Павлова, 34 (распределение депутата Иванова В.К.) |  |  | 300,0 |  | - | - |  |
|  | Солнечный бульвар, 18 (распределение депутата Иванова В.К.) |  |  | 300,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Интернациональная, 42 (целевой бюджетный фонд) |  |  | 359,5 |  | - | - |  |
|  | по постановлению мэра №4253 от 31.10.2005 г. «О неотложных мерах по капитальному ремонту жилищного фонда г. Калининграда»: |  |  | 1 500,0 |  | - | - |  |
|  | - ул. Емельянова, 246 |  |  | 160,0 |  | - | - |  |
|  | - ул. Аллея Смелых, 72 |  |  | 330,0 |  | - | - |  |
|  | - ул. Краснооктябрьская, 1 |  |  | 120,0 |  | - | - |  |
|  | - ул. Ген. Павлова, 24 |  |  | 180,0 |  | - | - |  |
|  | - ул.Машиностроительная, 68 |  |  | 250,0 |  | - | - |  |
|  | - ул. Интернациональная, 54 |  |  | 340,0 |  | - | - |  |
|  | - бульвар Л. Шевцовой, 44 |  |  | 120,0 |  | - | - |  |
| 5.4.6. | Ремонт отдельных конструкций, всего, в том числе: |  |  | 1 529,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Мичурина, 2-4 отмостка (распределение депутата Гана Е.В.) |  |  | 70,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Павлова, 16 реконструкция крылец (распределение депутата Иванова В.К.) |  |  | 150,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Павлова, 24 реконструкция крылец (распределение депутата Иванова В.К.) |  |  | 150,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Емельянова, 268а реконструкция крылец (распределение депутата Гана Е.В.) |  |  | 100,0 |  | - | - |  |
| 5.4.7. | Электротехнические работы (программа «Мой дом») |  |  | 600,0 |  | - | - |  |
| 5.4.8. | Замена сантехнического оборудования, газового оборудования в квартирах участников ВОВ |  |  | 300,0 |  | - | - |  |
| 5.4.9. | Программа “Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда” |  |  | 1 938,0 |  | - | 780,0 |  |
| 5.4.10 | Программа “Модернизация и замена муниципальных лифтов” |  |  | 2 710,0 |  | - | 900,0 |  |
| 5.4.11 | Техническое освидетельствование лифтов |  |  | 228,0 |  | - | - |  |
| 5.4.12 | Изготовление проектно-сметной документации |  |  | 300,0 |  | - | - |  |
| 5.4.13 | Непредвиденные работы |  |  | 573,0 |  | - | - |  |
| 5.4.14 | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды |  |  | 350,0 |  | - | - |  |
| 5.4.15 | Газификация жилого дома 2 по Тихорецкому тупику |  |  | 250,0 |  | - | - |  |
| 5.4.16. | Ремонт подъездов (распределение депутата Сычева В.В.) |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
| 5.5. | Октябрьский район, всего из них: |  |  | 26 429,0 |  | 8 994,9 | 12 737,6 |  |
| 5.5.1. | Объекты, включенные в программу «Мой дом» всего, в том числе: |  |  | 6 201,0 |  | 1,8 | 840,8 |  |
|  | Ремонт кровли |  |  | 4 901,0 |  | 1,8 | 840,8 |  |
|  | - ул. Харьковская, 2-20 (ремонт шиферной кровли, смена желобов и водосточных труб) |  |  | 1 290,0 |  | 1,0 | 604,0 |  |
|  | - ул. Алданская, 10 (ремонт мягкой кровли) |  |  | 687,0 |  | 0,8 | 236,7 |  |
|  | - Вторая очередь: ремонт фасада, ремонт дренажной системы, электросетей, отделочный ремонт внутренних помещений по ул. Радищева, 98-102 |  |  | 2 924,0 |  | - | - |  |
|  | Внутридомовые сети, всего, в том числе: |  |  | 420,0 |  | - | - |  |
|  | - Пр. Победы, 201а-203а (ремонт системы отопления и ГВС) |  |  | 420,0 |  | - | - |  |
|  | Ремонт по решению суда |  |  | 580,0 |  | - | - |  |
|  | - утепление наружных стен и полов квартиры, внутренней стены лестничной клетки по ул. Красносельской, 67б, кв. 44 |  |  | 60,0 |  | - | - |  |
|  | - утепление фасада, ремонт отмостки, укрепление плиты лоджии, ремонт пола кв. 1 с заменой 50%, ремонт канализационного выпуска, усиление оконных перемычек по ул. Урицкого, 20 |  |  | 460,0 |  | - | - |  |
|  | - капитальный ремонт квартиры по ул. Лужская, 40а, кв. 3 (после решения суда) |  |  | 60,0 |  | - | - |  |
|  | Замена отопительных котлов |  |  | 150,0 |  | - | - |  |
|  | Проектные работы |  |  | 150,0 |  | - | - |  |
| 5.5.2. | Объекты капитально-отремонтированные в 2005 г. в счет средств капитального ремонта 2006 г. всего, в том числе: |  |  | 8 602,0 |  | 7 874,4 | 7 874,3 |  |
|  | Ремонт кровель, всего, в том числе: |  |  | 4 076,0 |  | 4074,2 | 4 074,1 |  |
|  | ул. Кутузова, 38-40 (смена шиферной кровли на металлочерепицу) |  |  | 280,0 |  | 279,2 | 279,2 |  |
|  | ул. Кутузова, 36-36а (смена шиферной кровли на металлочерепицу) |  |  | 280,0 |  | 279,5 | 279,5 |  |
|  | Пр. Победы, 94 (ремонт мягкой кровли, замена желобов) |  |  | 837,0 |  | 837,0 | 837,0 |  |
|  | ул. Гостиная, 2-8 (ремонт шиферной кровли, балконов, смена утепления чердачного перекрытия) |  |  | 1 699,0 |  | 1 698,5 | 1 698,4 |  |
|  | ул. Алданская, 18а (ремонт кровли, со сменой парапетов из оцинкованной стали) |  |  | 980,0 |  | 980,0 | 980,0 |  |
|  | Ремонт фасада, всего, в том числе: |  |  | 3 078,0 |  | 3 073,4 | 3 073,4 |  |
|  | - ул. Энгельса, 2 |  |  | 289,5 |  | 289,4 | 289,4 |  |
|  | - ул. Кутузова, 37 |  |  | 195,0 |  | 194,7 | 194,7 |  |
|  | - ул. Кутузова, 38-40 |  |  | 198,0 |  | 197,6 | 197,6 |  |
|  | - ул. Кутузова, 19 |  |  | 199,0 |  | 199,0 | 199,0 |  |
|  | - ул. Кутузова, 41 |  |  | 199,4 |  | 199,4 | 199,4 |  |
|  | - ул. Кутузова, 36-36а |  |  | 198,0 |  | 198,1 | 198,1 |  |
|  | - ул. Кутузова, 31 |  |  | 200,0 |  | 196,4 | 196,4 |  |
|  | - ул. Кутузова, 20 |  |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | - ул. Кутузова, 6 |  |  | 199,6 |  | 199,6 | 199,6 |  |
|  | - ул. Кутузова, 33-35 |  |  | 199,5 |  | 199,6 | 199,6 |  |
|  | - ул. Кутузова, 25 |  |  | 200,0 |  | 199,6 | 199,6 |  |
|  | - ул. Каштановая, 15-15а |  |  | 800,0 |  | 800,0 | 800,0 |  |
|  | Электромагнитная очистка систем теплоснабжения жилых домов. |  |  | 1 208,0 |  | 486,8 | 486,8 |  |
|  | Проектирование цветного решения фасадов домов. |  |  | 240,0 |  | 240,0 | 240,0 |  |
| 5.5.3. | Ремонт подъездов |  |  | 810,0 |  | - | 376,5 |  |
| 5.5.4. | Проведение капитального ремонта кровли в доме №14 по ул. Алданской |  |  | 191,0 |  | 0,8 | 0,8 |  |
| 5.5.5 | Программа “Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда” |  |  | 6 658,0 |  | 705,0 | 2 663,1 |  |
| 5.5.6 | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды |  |  | 100,0 |  | - | - |  |
| 5.5.7 | Аварийные работы |  |  | 500,0 |  | 30,0 | 70,0 |  |
| 5.5.8 | Непредвиденные работы |  |  | 500,0 |  | 203,7 | 161,7 |  |
| 5.5.9 | Установка металлических дверей с кодовыми замками (ул. Лужская, 7, 9, 13; ул. Алданская, 15, 16, 18, 20(к.1); ул. Карташова, 30б, 32б, 32в, 32е; пер. Аральский, 2г; ул. Лужская, 42,48,.52) (распределение депутата Мусевича А.И.) |  |  | 135,0 |  | 0,3 | 49,1 |  |
| 5.5.10 | Ремонт мягкой кровли со сменой отделки парапетов из оцинкованной стали по ул. Алданской, 15 (распределение депутата Мусевича А.И.) |  |  | 594,0 |  | 0,8 | 224,6 |  |
| 5.5.11 | Замена нижней разводки трубопроводов отопления, водоснабжения, канализации по ул. Карташова, 32-34, 40-42 (распределение депутата Мусевича А.И.) |  |  | 520,0 |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 5.5.12 | Ремонт трубопровода, водоснабжения и фасада, восстановление гидроизоляции по ул. М. Расковой, 7-9 (распределение депутата Шитикова Ю.В.) |  |  | 467,0 |  | 8,7 | 8,6 |  |
| 5.5.13 | Установка металлических дверей с кодовыми замками (ул. Красносельская, 38-40; ул. Глазунова, 7-7а; ул. Глазунова, 9; ул. Красносельская, 76-78; ул. Воздушная, 4-10; ул. Басейная, 49) (распределение депутата Шитикова Ю.В.) |  |  | 135,0 |  | 0,3 | 49,0 |  |
| 5.5.14 | Ремонт системы отопления со сменой котла, замена водопроводных и канализационных труб, смена эл. проводки в подвале и коридоре, смена оконного блока в подвале, ремонт пола, ремонт и укрепление лестничного марша по ул. Ремонтная, 43 (распределение депутата Шитикова Ю.В.) |  |  | 152,0 |  | 1,1 | 1,1 |  |
| 5.5.15 | Ремонт шиферной кровли, желобов, водосточных труб по ул. Гостиной, 22-28 (распределение депутата Шитикова Ю.В.) |  |  | 697,0 |  | 1,0 | 251,0 |  |
| 5.5.16 | Ремонт фасада, черепичной кровли по ул. Вагоностроительной, 9 (распределение депутата Шитикова Ю.В.) |  |  | 167,0 |  | 165,5 | 165,5 |  |
| 5.6. | Центральный район, всего, из них: |  |  | 52 906,5 |  | 3 431,9 | 12 112,7 |  |
| 5.6.1. | Шиферная кровля, всего, в том числе: |  |  | 2 752,9 |  | 661,0 | 963,8 |  |
|  | Пр. Мира, 90 (пр. «Мой дом») |  |  | 545,3 |  | - | 70,9 |  |
|  | ул. Брамса, 11-17 |  |  | 661,0 |  | 661,0 | 661,0 |  |
|  | ул. К. Маркса, 5-11 |  |  | 621,8 |  | - | - |  |
|  | ул. Беланова, 2а |  |  | 210,0 |  | - | 33,0 |  |
|  | ул. Катина, 47 |  |  | 58,3 |  | - | 9,4 |  |
|  | ул. Кирова, 6-8 |  |  | 294,0 |  | - | 44,9 |  |
|  | ул. Комсомольская, 77-79а (распределение депутата Шатровой А.М.) |  |  | 212,5 |  | - | 82,7 |  |
|  | ул. Родителева, 13 (распределение депутата Шатровой А.М.) |  |  | 150,0 |  | - | 61,9 |  |
| 5.6.2. | Черепичная кровля, всего в том числе: |  |  | 3 733,6 |  | 896,4 | 1 060,9 |  |
|  | ул. Борзова, 90 (пр. «Мой дом») |  |  | 593,4 |  | - | 0,6 |  |
|  | ул. Мусорского, 4 (пр. «Мой дом») |  |  | 163,3 |  | - | 0,6 |  |
|  | ул. Шиллера, 37, К. Маркса, 23 (пр. «Мой дом») |  |  | 372,0 |  | - | 0,6 |  |
|  | пр. Мира, 128-130, К. Маркса, 95 |  |  | 896,4 |  | 896,4 | 896,4 |  |
|  | ул. Леонова, 68-72 |  |  | 541,7 |  | - | 93,1 |  |
|  | Советский пр-т, 114-118 |  |  | 529,7 |  | - | 0,6 |  |
|  | ул. Яналова, 6 |  |  | 190,3 |  | - | 30,5 |  |
|  | ул. Яналова, 10 |  |  | 234,3 |  | - | 37,9 |  |
|  | ул. Комсомольская, 96-100 (распределение депутата Шатровой А.М.) |  |  | 212,5 |  | - | 0,6 |  |
| 5.6.3. | Мягкая кровля, всего в том числе: |  |  | 5 864,0 |  | 1 376,6 | 2 459,9 |  |
|  | пер. Зоологический, 2-4 (пр. «Мой дом») |  |  | 382,0 |  | - | 95,7 |  |
|  | ул. Леонова, 74 (пр. «Мой дом») |  |  | 394,8 |  | - | 98,9 |  |
|  | ул. Леонова, 11-17 (пр. «Мой дом») |  |  | 523,8 |  | - | 67,8 |  |
|  | ул. Чекистов, 114-120 (пр. «Мой дом») |  |  | 528,6 |  | - | 74,7 |  |
|  | ул. Чекистов, 50-56 (пр. «Мой дом») |  |  | 532,8 |  | - | 72,9 |  |
|  | ул. Гайдара, 45-55 (распределение депутата Ярошука А.Г.) |  |  | 500,0 |  | - | 230,5 |  |
|  | ул. Беланова, 101 |  |  | 342,0 |  | 342,0 | 342,0 |  |
|  | ул. Борзова, 82-88 |  |  | 649,0 |  | 649,0 | 649,0 |  |
|  | Советский пр-т, 24-28 |  |  | 385,6 |  | 385,6 | 385,6 |  |
|  | ул. В. Котика, 4-10 |  |  | 561,6 |  | - | 156,8 |  |
|  | ул. Мусоргского, 21 |  |  | 384,0 |  | - | 69,9 |  |
|  | ул. Чекистов, 90-96 |  |  | 529,8 |  | - | 146,5 |  |
|  | ул. Чекистов, 66-72 (распределение депутата Шатровой А.М.) |  |  | 150,0 |  | - | 69,6 |  |
| 5.6.4. | Программа “Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда” |  |  | 2 815,0 |  | - | 1 125,9 |  |
| 5.6.5. | Программа “Модернизация и замена муниципальных лифтов” |  |  | 40,0 |  | - | - |  |
| 5.6.6. | Системы отопления, ГВС, ХВС и канализации, всего, в том числе: |  |  | 197,0 |  | 91,2 | 143,2 |  |
|  | ул. Гайдара, 45-55 |  |  | 70,0 |  | 69,3 | 69,3 |  |
|  | ул. Красная, 45, Чернышевского, 28-30 |  |  | 105,0 |  | - | 52,0 |  |
|  | ул. Комсомольская, 74-76 (замена канализационного лежака) (распределение депутата Шатровой А.М.) |  |  | 22,0 |  | 21,9 | 21,9 |  |
| 5.6.7. | Утепление стен (ремонт фасадов), всего, в том числе: |  |  | 4 222,9 |  | - | 178,5 |  |
|  | К. Маркса, 8 |  |  | 396,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Комсомольская, 108-112 |  |  | 522,7 |  | - | - |  |
|  | ул. Банковская, 31 |  |  | 93,7 |  | - | 14,7 |  |
|  | ул. Беланова, 61 |  |  | 213,3 |  | - | 35,0 |  |
|  | ул. Беланова, 87 |  |  | 267,3 |  | - | 0,6 |  |
|  | ул. Беланова, 99 |  |  | 69,3 |  | - | 12,2 |  |
|  | ул. Борзова, 98 |  |  | 24,7 |  | - | 4,4 |  |
|  | ул. Борзова, 94 |  |  | 49,5 |  | - | 9,7 |  |
|  | К. Маркса, 28 |  |  | 108,9 |  | - | 17,3 |  |
|  | Калужский пер., 2 |  |  | 148,5 |  | - | 0,6 |  |
|  | ул. Комсомольская, 22 |  |  | 190,0 |  | - | 32,5 |  |
|  | ул. Ломоносова, 4 (утепление стены) |  |  | 148,5 |  | - | 0,6 |  |
|  | пр. Мира, 86 |  |  | 148,5 |  | - | 0,6 |  |
|  | ул. Мира, 6 |  |  | 267,3 |  | - | 0,6 |  |
|  | ул. Пугачева, 22-30 |  |  | 96,3 |  | - | 0,6 |  |
|  | ул. Разина, 47 (торцевая стена) |  |  | 150,4 |  | - | 0,6 |  |
|  | ул. Чернышевского, 30-3 |  |  | 279,1 |  | - | 0,6 |  |
|  | ул. Докука, 7 |  |  | 588,9 |  | - | 0,6 |  |
|  | ул. Кропоткина, 7 |  |  | 264,0 |  | - | 46,7 |  |
|  | Советский пр-т, 161 |  |  | 196,0 |  | - | 0,6 |  |
| 5.6.8. | Ремонт межпанельных швов, всего, в том числе: |  |  | 60,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Борзова, 103а |  |  | 60,0 |  | - | - |  |
| 5.6.9. | Замена газового оборудования, всего, в том числе: |  |  | 443,7 |  | 270,1 | 270,1 |  |
|  | - замена газ. плит и колонок согласно льготной очереди |  |  | 64,0 |  | - | - |  |
|  | - замена газ. плит и колонок согласно льготной очереди (распределение депутата Безрукова В.Н.) |  |  | 200,0 |  | 195,6 | 195,6 |  |
|  | замена газ. котлов и котлов на твердом топливе |  |  | 105,0 |  | - | - |  |
|  | Приобретение и установка газового оборудования участникам ВОВ и малоимущим гражданам, всего |  |  | 74,7 |  | 74,5 | 74,5 |  |
|  | - приобретение и установка газовых колонок |  |  | 20,7 |  | 20,5 | 20,5 |  |
|  | - приобретение и установка газовых плит |  |  | 54,0 |  | 54,0 | 54,0 |  |
| 5.6.10 | Прочее, всего, в том числе: |  |  | 333,0 |  | 136,6 | 226,9 |  |
|  | ул. Беланова, 2а - ремонт козырька, отмостки |  |  | 26,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Борзова, 90- проект на замену эл. проводки |  |  | 37,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Чкалова, 93-1 - гидроизоляция |  |  | 50,0 |  | 49,5 | 49,5 |  |
|  | ул. Леонова, 66-7 - замена 2-х оконных блоков |  |  | 21,0 |  | - | - |  |
|  | Каштановая аллея, д. 70-10 - ремонт межквартирной перегородки |  |  | 47,2 |  | 47,1 | 47,1 |  |
|  | ул. Нарвская. д.6, кв. 20 - проведение работ по ликвидации пожара |  |  | 43,0 |  | - | 21,5 |  |
|  | ул. Беланова, 27 – изготовление и установка металлических дверей |  |  | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 |  |
|  | ул. Каменная, 11-17, ул. Разина, 36 – выполнение ремонтных работ по восстановлению силового кабеля |  |  | 68,8 |  | - | 68,8 |  |
| 5.6.11 | Замена технической документации |  |  | 30,0 |  | - | - |  |
| 5.6.12 | Замена электрооборудования, всего, в том числе: |  |  | 652,8 |  | - | - |  |
|  | ул. Борзова, д. 52-56 |  |  | 652,8 |  | - | - |  |
| 5.6.13 | Капитальный ремонт кровель и фасадов по Советскому проспекту, всего, в том числе: |  |  | 31 761,6 |  | - | 5 683,5 |  |
|  | Советский пр., 9-11 |  |  | 780,0 |  | - | 149,1 |  |
|  | Советский пр., 20-22 |  |  | 1 114,0 |  | - | 214,5 |  |
|  | Советский пр., 23-27 |  |  | 1 914,0 |  | - | 331,7 |  |
|  | Советский пр., 24-28 |  |  | 1 202,4 |  | - | 222,0 |  |
|  | Советский пр., 29-31 |  |  | 825,0 |  | - | 135,7 |  |
|  | Советский пр., 30-34 |  |  | 1 589,0 |  | - | 338,3 |  |
|  | Советский пр., 33-37 |  |  | 1 419,0 |  | - | 271,4 |  |
|  | Советский пр., 36-36б |  |  | 2 137,0 |  | - | 413,6 |  |
|  | Советский пр., 39-39д |  |  | 3 765,0 |  | - | 707,5 |  |
|  | Советский пр., 45 |  |  | 865,0 |  | - | 162,3 |  |
|  | Советский пр., 51 |  |  | 509,0 |  | - | 101,6 |  |
|  | Советский пр., 53-55, Курганская, 1 |  |  | 960,0 |  | - | 190,2 |  |
|  | Советский пр., 57 |  |  | 720,0 |  | - | 124,6 |  |
|  | Советский пр., 61 |  |  | 327,0 |  | - | 65,8 |  |
|  | Советский пр., 65 |  |  | 695,0 |  | - | 136,3 |  |
|  | Советский пр., 67-71 |  |  | 1 806,0 |  | - | 334,7 |  |
|  | Советский пр., 76-78 |  |  | 1 084,0 |  | - | 192,8 |  |
|  | Советский пр., 73-79 |  |  | 1 773,0 |  | - | 352,9 |  |
|  | Советский пр., 74 |  |  | 820,0 |  | - | 176,2 |  |
|  | Советский пр., 80 |  |  | 946,0 |  | - | 164,1 |  |
|  | Советский пр., 91-93 |  |  | 1 286,0 |  | - | 250,8 |  |
|  | Советский пр., 95-97 |  |  | 1 216,0 |  | - | 234,9 |  |
|  | Советский пр., 102 |  |  | 899,0 |  | - | 180,8 |  |
|  | Советский пр., 114-118 |  |  | 916,6 |  | - | 171,7 |  |
|  | непредвиденные расходы |  |  | 2 193,6 |  | - | 60,0 |  |
| 6. | Коммунальное хозяйство, всего, в том числе: |  |  | 537 920,6 |  | 220 481,1 | 231 077,6 |  |
| 6.1. | Объекты КЖКХ, всего из них: |  |  | 266 014,6 |  | 130 839,4 | 122 618,6 |  |
| 6.1.1. | Капитальный ремонт кладбища по пр. Мира |  |  | 700,0 |  | 407,2 | 407,2 |  |
| 6.1.2. | Наружное освещение: ул. Багратиона; ул. Герцена; ул. Наб. Карбышева; ул. Казанская; ул. Красноармейская; ул. Красносельская; ул. Б. Хмельницкого; ул. Ольштынская; ул. Омская; ул. Ореховая; ул. Подполковника Половца; ул. Пер. Калинина; ул. Судостроительная; ул. Транспортная; ул. Юношеская; ул. Маршала Борзова; ул. Чекистов; Модернизация ПП в ходе внедрения АСУНО; Ремонт наружного освещения, сопутствующий ремонту дорог. |  |  | 15 000,0 |  | 5 000,0 | 4 701,6 |  |
| 6.1.3. | Прочие работы |  |  | 400,0 |  | - | - |  |
| 6.1.4. | Осушение микрорайона п. Зеленый |  |  | 3 000,0 |  | 2 645,4 | 2 277,3 |  |
| 6.1.5. | Установка и приобретение урн и скамеек |  |  | 1 000,0 |  | - | 300,0 |  |
| 6.1.6. | Обрезка деревьев |  |  | 1 500,0 |  | 878,9 | 738,4 |  |
| 6.1.7. | Работы по озеленению города, всего, в том числе: |  |  | 6 050,0 |  | 5 617,2 | 2 858,0 |  |
|  | - капитальный ремонт зеленой зоны по пр. Мира у скульптурной группы «Борющиеся зубры» |  |  | 3 896,0 |  | 3 836,0 | 1 910,0 |  |
|  | - сквер между Ленинским пр. и ул. Житомирская |  |  | 1 530,0 |  | 1 383,2 | 550,0 |  |
|  | - разделительная полоса по ул. Кутузова (1-ый сектор от пр. Мира) |  |  | 205,0 |  | 169,1 | 169,1 |  |
|  | - зеленая зона по пр. Мира между ул. Ушинского и ограждением зоны отчуждения железной дороги |  |  | 8,0 |  | - | - |  |
|  | - разработка проектов капитального ремонта зеленой зоны по пр. Мира у скульптурной группы «Борющиеся зубры» и сквера между Ленинским пр. и ул. Житомирская |  |  | 1,0 |  | - | - |  |
|  | - установка декоративных ограждений около деревьев посадки 2005-2006 года по улицам города |  |  | 230,0 |  | 228,9 | 228,9 |  |
|  | - капитальный ремонт цветника на откосе по Московскому пр. |  |  | 180,0 |  | - | - |  |
| 6.1.8 | Капитальный ремонт бань, всего, в том числе: |  |  | 1 400,0 |  | - | - |  |
|  | - МУП "Баня № 7" |  |  | 1 400,0 |  | - | - |  |
| 6.1.9 | Расходы по содержанию объектов благоустройства, в том числе: |  |  | 232 698,8 |  | 116 290,7 | 111 047,1 |  |
|  | - кредиторская задолженность по текущему содержанию наружного освещения ООО «Горсвет» |  |  | 4 098,0 |  | - | 3000,0 |  |
| 6.1.10 | Восстановление наружного освещения п. Чкаловск (распределение депутата Пятикопа А.И.) |  |  | 278,0 |  | - | 139,0 |  |
| 6.1.11 | Улучшение гидрографической ситуации в районе Северная гора |  |  | 2 640,0 |  | - | - |  |
| 6.1.12. | Изготовление и установка уличных урн на ул. Горького, Советском пр. и пр. Победы |  |  | 500,0 |  | - | 150,0 |  |
| 6.1.13. | Проектирование и монтаж архитектурной подсветки зданий по ул. Театральной, 36-40 и пр. Мира, 6-22 |  |  | 847,8 |  | - | - |  |
| 6.2. | Объекты комитета строительства и транспорта, всего из них: |  |  | 167 000,0 |  | 65 124,7 | 74 315,3 |  |
| 6.2.1. | Капитальный ремонт путепровода на ул. Вагоностроительной, в том числе проект и экспертиза проекта |  |  | 25 000,0 |  | 3 068,9 | 9 248,9 |  |
| 6.2.2. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе проектно-сметная документация, всего, в том числе: |  |  | 49 800,0 |  | 9 858,7 | 11 248,8 |  |
|  | - Балтийский район, всего, в том числе: |  |  | 1 880,0 |  | 507,2 | 737,4 |  |
|  | 1. Ул. Коммунистическая |  |  | 500,0 |  | - | 127,2 |  |
|  | 2. Ул. Можайская |  |  | 600,0 |  | - | 103,0 |  |
|  | 3. Ул. Суворова (проезд к жилым домам №№ 25, 25а) |  |  | 780,0 |  | 507,2 | 507,2 |  |
|  | - Ленинградский район, всего, в том числе: |  |  | 28 840,0 |  | 4 821,1 | 6 355,5 |  |
|  | 4. Ул. Танковая |  |  | 1 900,0 |  | 1 895,5 | 1 895,5 |  |
|  | 5. ул. Лесопильная |  |  | 700,0 |  | - | 154,6 |  |
|  | 6. Ул. Черепичная |  |  | 800,0 |  | - | 151,8 |  |
|  | 7. Ул. Краснодонская |  |  | 720,0 |  | 710,7 | 710,7 |  |
|  | 8. Ул. Герцена |  |  | 3 000,0 |  | - | 827,9 |  |
|  | 9. Подъезд к психиатрической больнице, ул. А. Невского |  |  | 1 020,0 |  | 1 010,0 | 1 010,0 |  |
|  | 10. Пос. Октябрьский - ул. Аксакова |  |  | 1 100,0 |  | - | 277,5 |  |
|  | 11. Ул. Кутаисская |  |  | 500,0 |  | - | 111,0 |  |
|  | 12. Ул. М. Маклая |  |  | 500,0 |  | - | 111,7 |  |
|  | 13. Ул. Рокоссовского |  |  | 1 000,0 |  | 226,1 | 281,1 |  |
|  | 14. Ул. Буткова (дождевая канализация) |  |  | 2 000,0 |  | - | 530,0 |  |
|  | 15. Ул. Профессора Баранова |  |  | 1 000,0 |  | 978,8 | 293,7 |  |
|  | 16. ул. Лейтенанта Сибирякова |  |  | 5 000,0 |  | - | - |  |
|  | 17. ул. Дачная |  |  | 3 000,0 |  | - | - |  |
|  | 18. подъезд к БСМП |  |  | 2 500,0 |  | - | - |  |
|  | 19. ул. Памяти павших в Афганистане |  |  | 4 100,0 |  | - | - |  |
|  | - Московский район, всего, в том числе: |  |  | 3 080,0 |  | 1 448,6 | 1 689,9 |  |
|  | 20. Ул. Интернациональная (дворовой проезд) |  |  | 300,0 |  | - | 89,9 |  |
|  | 21. Ул. Бронницкая |  |  | 1 000,0 |  | - | 299,8 |  |
|  | 22. Ул. Двинская |  |  | 780,0 |  | 591,6 | 591,6 |  |
|  | 23. Ул. Владивостокская |  |  | 700,0 |  | 644,9 | 644,9 |  |
|  | 24. Ул. Машиностроительная (проезд к школе № 29) |  |  | 300,0 |  | 212,1 | 63,7 |  |
|  | - Октябрьский район, всего, в том числе: |  |  | 6 500,0 |  | 1 713,1 | 1 373,7 |  |
|  | 25. Ул. Воздушная (от ул. Красносельской до пер. Воздушный) |  |  | 600,0 |  | - | 179,0 |  |
|  | 26. Ул. Серж. Мишина |  |  | 700,0 |  | 448,3 | 448,3 |  |
|  | 27. Ул. Тихоненко |  |  | 800,0 |  | 524,2 | 524,2 |  |
|  | 28. Ул. Радистов |  |  | 900,0 |  | 740,6 | 222,2 |  |
|  | 29.ул. Кутузова |  |  | 3 500,0 |  | - | - |  |
|  | - Центральный район, всего, в том числе: |  |  | 7 900,0 |  | 878,7 | 459,0 |  |
|  | 30. Пер. Леонова (проезд) |  |  | 600,0 |  | 599,6 | 179,9 |  |
|  | 31. Проезд к форту № 5 |  |  | 500,0 |  | 279,1 | 279,1 |  |
|  | 32.ул. Чайковского |  |  | 2 200,0 |  | - | - |  |
|  | 33. подходы у церкви (ул. Полецкого) |  |  | 1 800,0 |  | - | - |  |
|  | 34. ул. Репина |  |  | 2 800,0 |  | - | - |  |
|  | - проектно сметная документация и экспертиза, всего, в том числе: |  |  | 1 600,0 |  | 490,0 | 633,3 |  |
|  | - ул. Тихорецкая (дождевая канализация, переходящий); |  |  | 600,0 |  | - | 269,3 |  |
|  | - ул. Ген. Буткова (дождевая канализация); |  |  | 330,0 |  | 310,0 | 310,0 |  |
|  | - ул. Емельянова (водоотлив); |  |  | 200,0 |  | 180,0 | 54,0 |  |
|  | - ТЭО строительства пешеходного моста в районе музея Мирового океана |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
|  | - перенос газопровода на ул. Аллея Смелых |  |  | 270,0 |  | - | - |  |
| 6.2.3. | Капитальный ремонт тротуаров - программа "Тротуары", всего, в том числе |  |  | 10 000,0 |  | 3 738,8 | 4 336,4 |  |
|  | - Балтийский район, всего, в том числе: |  |  | 2 000,0 |  | - | 436,2 |  |
|  | 1. Ул. Суворова |  |  | 440,0 |  | - | 103,6 |  |
|  | 2. Ул. Камская |  |  | 360,0 |  | - | 91,9 |  |
|  | 3. Ул. Альпийская - пер. Альпийский |  |  | 480,0 |  | - | 87,7 |  |
|  | 4. Ул. Печатная |  |  | 560,0 |  | - | 131,8 |  |
|  | 5. Ленинский проспект |  |  | 160,0 |  | - | 21,2 |  |
|  | - Ленинградский район, всего, в том числе: |  |  | 2 000,0 |  | 1 353,9 | 1 135,2 |  |
|  | 6. Ул. Нарвская |  |  | 520,0 |  | 339,0 | 339,0 |  |
|  | 7. Ул. Еловая аллея, 63 |  |  | 65,0 |  | - | 18,9 |  |
|  | 8. Ул. Тельмана |  |  | 575,0 |  | 410,0 | 410,0 |  |
|  | 9. Ул. Уфимская |  |  | 420,0 |  | 339,4 | 101,8 |  |
|  | 10. Н.П. Великого |  |  | 420,0 |  | 265,5 | 265,5 |  |
|  | - Московский район, всего, в том числе: |  |  | 2 000,0 |  | 434,8 | 751,0 |  |
|  | 11. Ул. З. Космодемьянской (новое строительство) |  |  | 80,0 |  | 67,8 | 67,8 |  |
|  | 12. Ул. Муромская (новое строительство) |  |  | 340,0 |  | - | 70,2 |  |
|  | 13. Ул. Судостроительная (новое строительство) |  |  | 180,0 |  | - | 37,2 |  |
|  | 14. Ул. Карамзина (новое строительство) |  |  | 100,0 |  | - | 20,7 |  |
|  | 15. Пер. Калинина |  |  | 200,0 |  | 129,8 | 129,8 |  |
|  | 16. Ул. Емельянова |  |  | 356,0 |  | - | 103,6 |  |
|  | 17. Ул. Октябрьская |  |  | 260,0 |  | 237,2 | 237,2 |  |
|  | 18. Ул. Судостроительная |  |  | 404,0 |  | - | 69,1 |  |
|  | 19. Бульвар Южный |  |  | 80,0 |  | - | 15,4 |  |
|  | - Октябрьский район, всего, в том числе: |  |  | 2 000,0 |  | 372,5 | 815,4 |  |
|  | 20. Пр. Мира |  |  | 936,0 |  | - | 245,0 |  |
|  | 21. Пос. А. Космодемьянского |  |  | 680,0 |  | - | 197,9 |  |
|  | 22. Пр. Победы |  |  | 384,0 |  | 372,5 | 372,5 |  |
|  | - Центральный район, всего, в том числе: |  |  | 2 000,0 |  | 1 577,6 | 1 198,6 |  |
|  | 23. Ул. Ш. Руставели |  |  | 300,0 |  | 188,1 | 188,1 |  |
|  | 24. Ул. Габайдулина |  |  | 320,0 |  | 248,3 | 74,5 |  |
|  | 25. Ул. Коммунальная |  |  | 480,0 |  | 462,6 | 462,6 |  |
|  | 26. Ул. К. Маркса |  |  | 480,0 |  | 385,5 | 385,5 |  |
|  | 27. Ул. Каштановая аллея |  |  | 420,0 |  | 293,1 | 87,9 |  |
| 6.2.5. | МУП "Дортранссигнал" - содержание и эксплуатация технических средств организации дорожного движения. |  |  | 5 000,0 |  | 98,9 | 1 500,0 |  |
| 6.2.6. | Текущее содержание и ремонт дорог |  |  | 77 100,0 |  | 48 359,4 | 47 981,2 |  |
|  | - текущий ремонт дворовых проездов |  |  | 15 131,0 |  | - | - |  |
| 6.2.7. | Прочие расходы |  |  | 100,0 |  | - | - |  |
| 6.3. | Балтийский район, всего, в том числе: |  |  | 16 349,0 |  | 5 730,7 | 6 202,9 |  |
| 6.3.1. | Программа "Мой двор" |  |  | 3 150,0 |  | 49,7 | 49,7 |  |
| 6.3.2. | Ремонт дворового проезда по Ленинскому проспекту, 60-66 |  |  | 950,0 |  | - | - |  |
| 6.3.3. | Озеленение |  |  | 336,0 |  | 333,4 | 333,4 |  |
| 6.3.4. | Устройство детской площадки по ул. Коммунистическая, 58 а-г |  |  | 100,0 |  | 88,4 | 88,4 |  |
| 6.3.5. | Обустройство контейнерных площадок |  |  | 259,0 |  | 240,2 | 240,2 |  |
| 6.3.6. | Посадка хвойных деревьев в сквере по ул. Киевской |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 6.3.7. | Расходы по содержанию объектов благоустройства (в том числе валка и обрезка деревьев по распределению депутата Вишневской Н.Н. - 200,0 тыс. руб.) |  |  | 10 052,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |  |
| 6.3.8. | Благоустройство дворовых территорий по Ленинскому проспекту, 44-66 (распределение депутата Вишневской Н.Н.) |  |  | 160,0 |  | - | 185,7 |  |
| 6.3.9. | Устройство детской площадки по ул. Коммунистическая, 46-48 (распределение депутата Вишневской Н.Н.) |  |  | 100,0 |  | - |  |  |
| 6.3.10 | Благоустройство дворовых территорий с устройством детской площадки по ул. Садовая, 5-11 (распределение депутата Вишневской Н.Н.) |  |  | 323,0 |  | - | 86,5 |  |
| 6.3.11 | Строительство детской площадки по ул. Л. Иванихиной, 1 (распределение депутата Карпушенко С.П.) |  |  | 400,0 |  | - | 200,0 |  |
| 6.3.12. | Прокладка кабельной электролинии ул. Транспортная-Транспортный тупик (ликвидация аварийной ситуации |  |  | 499,0 |  | 499,0 | 499,0 |  |
| 6.4. | Ленинградский район, всего из них: |  |  | 32 502,0 |  | 10 422,8 | 10 959,9 |  |
| 6.4.1. | Программа " Мой Двор" |  |  | 2 900,0 |  | - | - |  |
| 6.4.2. | Прочие, всего, в том числе: |  |  | 2 940,0 |  | - | 460,0 |  |
|  | 1) оборудование площадок для сбора ТБО; |  |  | 900,0 |  | - | - |  |
|  | 2) ремонт площадок мусорокамер с восстановлением направляющих полозьев для перемещения контейнеров |  |  | 900,0 |  | - | 120,0 |  |
|  | 3) обустройство пристенного дренажа вокруг жилого дома № 17-17а по ул. Некрасова |  |  | 800,0 |  | - | - |  |
|  | 4) кредиторская задолженность (постановление мэра от 13.09.2005г. № 3752) |  |  | 340,0 |  | - | 340,0 |  |
| 6.4.3. | Обрезка и снос деревьев |  |  | 2 500,0 |  | 587,7 | 587,7 |  |
| 6.4.4. | Расходы по содержанию объектов благоустройства |  |  | 19 582,0 |  | 8 918,2 | 8 891,5 |  |
| 6.4.5. | Ремонт и благоустройство дворовых территорий, всего, в том числе: |  |  | 4 300,0 |  | 916,9 | 1 020,7 |  |
|  | ул. Галицкого, 1-3 (распределение депутата Панкратовой Т.И.) |  |  | 590,0 |  | 432,9 | 432,9 |  |
|  | ул. Галицкого, 5-9 (распределение депутата Панкратовой Т.И.) |  |  | 550,0 |  | 426,1 | 426,1 |  |
|  | ул. Галицкого, 19-25 (распределение депутата Панкратовой Т.И.) |  |  | 680,0 |  | - | 103,8 |  |
|  | ул.1812 г.- капитальный ремонт дорожного покрытия дворовой территории (распределение бывшего депутата Бойко Л.В.) |  |  | 700,0 |  | - | - |  |
|  | Московский проспект, 133 а, б - капитальный ремонт дорожного покрытия дворовой территории (распределение депутата Бойко Л.В.) |  |  | 500,0 |  | - | - |  |
|  | благоустройство ул. 9 Апреля, 5-7 (лавки, клумбы, качели) (распределение депутата Бойко Л.В.) |  |  | 80,0 |  | 57,9 | 57,9 |  |
|  | благоустройство территории (ремонт внутридомовых проездов) (распределение депутата Сычева В.В.) |  |  | 1 200,0 |  | - | - |  |
| 6.4.6. | Детские игровые площадки, всего, в том числе: |  |  | 280,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Галицкого, 5-9 - устройство детской площадки (распределение депутата Панкратовой Т.И.) |  |  | 40,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Галицкого, 19-25 - устройство детской площадки (распределение депутата Панкратовой Т.И.) |  |  | 40,0 |  | - | - |  |
|  | ул. 9 Апреля, 24-30 - установка детской площадки (распределение депутата Бойко Л.В.) |  |  | 70,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Пионерская, 11-13 - установка детской площадки (распределение депутата Бойко Л.В.) |  |  | 70,0 |  | - | - |  |
|  | ул. Угловая - установка детской площадки (распределение депутата Бойко Л.В.) |  |  | 60,0 |  | - | - |  |
| 6.5. | Московский район, всего, в том числе: |  |  | 12 545,0 |  | 2 444,8 | 2 500,0 |  |
| 6.5.1. | Программа "Мой двор" |  |  | 4 390,0 |  | - | - |  |
| 6.5.2. | Оборудование детских площадок |  |  | 600,0 |  | - | - |  |
| 6.5.3. | Сквер у ДЦ "Москва" |  |  | 1 415,0 |  | - | - |  |
| 6.5.4. | Расходы по содержанию объектов благоустройства |  |  | 5 440,0 |  | 2 444,8 | 2 500,0 |  |
| 6.5.5. | Благоустройство территории (ремонт внутридомовых проездов) (распределение бывшего депутата Сычева В.В.) |  |  | 500,0 |  | - | - |  |
| 6.5.6. | Ремонт дорожного покрытия по ул. Козенкова (распределение депутата Гана Е.В.) |  |  | 200,0 |  | - | - |  |
| 6.6. | Октябрьский район, всего, в том числе: |  |  | 18 866,0 |  | 5 305,6 | 6 490,2 |  |
| 6.6.1. | Программа "Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 гг. "Мой двор"" |  |  | 2 680,0 |  | - | - |  |
| 6.6.2. | Озеленение, всего, в том числе: |  |  | 1 400,0 |  | 44,9 | 278,7 |  |
|  | - валка деревьев в городских условиях |  |  | 900,0 |  | 44,9 | 278,7 |  |
|  | - благоустройства территории, прилегающей к консульствам (Польша, Беларусь, Швеция, Латвия, представительство Греции, торгово-промышленная палата г. Гамбурга) |  |  | 500,0 |  | - | - |  |
| 6.6.3. | Прочие работы, всего, в том числе: |  |  | 1 760,0 |  | 1,2 | 739,9 |  |
|  | - замена ограждений |  |  | 265,0 |  | 0,6 | 0,6 |  |
|  | - укладка тротуарной плитки |  |  | 1 150,0 |  | - | 573,7 |  |
|  | - устройство контейнерных площадок |  |  | 195,0 |  | - | - |  |
|  | - установка детской площадки |  |  | 150,0 |  | 0,6 | 71,1 |  |
| 6.6.4. | Расходы по содержанию объектов благоустройства |  |  | 10 265,0 |  | 4 856,8 | 4 802,8 |  |
| 6.6.5. | Установка игровой площадки п. Совхозный (распределение депутата Мусевича А.И.) |  |  | 135,0 |  | 0,6 | 59,8 |  |
| 6.6.6. | Ремонт дорожного покрытия пер. Розовый (распределение депутата Мусевича А.И.) |  |  | 300,0 |  | - | 148,4 |  |
| 6.6.7. | Благоустройство дворовой территории и ремонт дорожного покрытия ул. Алданская (ремонт дворовых проездов, озеленение, ремонт дорожного покрытия, освещение, ремонт игровой площадки) (распределение депутата Мусевича А.И.) |  |  | 1 976,0 |  | 400,9 | 400,9 |  |
| 6.6.8. | Установка комплексной игровой площадки ул. Красносельская, 88-90 (распределение депутата Шитикова Ю.В) |  |  | 130,0 |  | 0,6 | 59,1 |  |
| 6.6.9. | Ограждение жилого дома № 3а-3в по ул. Д. Донского (распределение депутата Шитикова Ю.В) |  |  | 220,0 |  | 0,6 | 0,6 |  |
| 6.7. | Центральный район, всего, в т. ч.: |  |  | 24 454,0 |  | 613,1 | 7 990,7 |  |
| 6.7.1. | Программа «Мой двор» |  |  | 3 910,0 |  | - | - |  |
| 6.7.2. | Капитальный ремонт сквера по ул. К. Маркса («Янтарный сказ»): озеленение |  |  | 432,0 |  | 323,8 | 323,8 |  |
| 6.7.3. | Установка детских спортивных площадок: ул. Красная, 25а-29а; ул. Озерова, 7-13; микрорайон ул. Леонова-Молочинского; Советский проспект, 73-77 |  |  | 450,0 |  | - | 220,0 |  |
| 6.7.4. | Установка ограждений контейнерных площадок по сбору ТБО: ул. Озерова, 7; ул. Калужская, 27; Советский пр., 80; ул. Захарова, 25; ул. Леонова, 1-5; ул. Красная, 143; ул. Леонова, 2; ул. Репина, 20; ул. Яналова, 3; ул. Катина |  |  | 579,0 |  | - | 128,3 |  |
| 6.7.5. | Благоустройство придомовых территорий (ремонт проездов, тротуаров, установка ограждений и т.д.): |  |  | 2 309,0 |  | - | 685,6 |  |
|  | - ул. Леонова – Молочинского – Комсомольская – Чекистов (1 этап); |  |  | 500,0 |  | - | 170,0 |  |
|  | - ул. Озерова, 7-13 |  |  | 1 000,0 |  | - | 273,5 |  |
|  | - ул. К. Маркса, 41-43 |  |  | 809,0 |  | - | 242,1 |  |
| 6.7.6. | Ремонт памятника на мемориале погибшим воинам по ул. Комсомольской |  |  | 61,0 |  | 60,3 | 60,3 |  |
| 6.7.7. | Установка металлических ограждения в сквере по ул. К. Маркса ("Янтарный сказ" - переходящий объект) |  |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |
| 6.7.8. | Расходы по содержанию объектов благоустройства |  |  | 15 551,0 |  | - | 5958,7 |  |
| 6.7.9. | Благоустройство дворовых территорий (ремонт проездов, тротуаров, установка детской площадки и хозплощадки и т.д.) по ул. Нарвской, д. 39-45; ул. Гайдара, 45-55 (распределение депутата Ярошука А.Г.) |  |  | 900,0 |  | - | 385,0 |  |
| 6.7.10. | . Изготовление и установка оборудования для детской игровой площадки |  |  | 32,0 |  | - | - |  |
| 6.7.11. | Изготовление и установка детских игровых комплексов «Гаврош» (ул. Борзова, д. 92, 94, 96;ул. Борзова, д. 74-80, 82-88) |  |  | 150,0 |  | 149,0 | 149,0 |  |
| 6.8. | Управление труда и социального развития |  |  | 190,0 |  | - | - |  |
|  | МУ «Калининградский центр жилищных субсидий» |  |  | 190,0 |  | - | - |  |
| 7. | Другие отрасли |  |  | 7 376,2 |  | 2 841,0 | 2 856,0 |  |
| 7.1. | Управление |  |  | 2 092,6 |  | 283,3 | 298,3 |  |
|  | - Городские органы управления |  |  | 459 |  | - | - |  |
|  | Городской Совет депутатов |  |  | 139 |  | - | - |  |
|  | Избирательная комиссия |  |  | 20 |  | - | - |  |
|  | Комитет муниципального имущества |  |  | 100 |  | - | - |  |
|  | Комитет по финансам и контролю |  |  | 200 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | - Администрации районов |  |  | 1 633,6 |  | 283,3 | 298,3 |  |
|  | Балтийский |  |  | 270 |  | 6,6 | 6,6 |  |
|  | Ленинградский (депутат Непомнящих А.Б. – 199,0 т.р.) |  |  | 386 |  | 219,1 | 219,1 |  |
|  | Московский |  |  | 480 |  | - | 15,0 |  |
|  | Октябрьский |  |  | 390 |  | - | - |  |
|  | Центральный |  |  | 107,6 |  | 57,6 | 57,6 |  |
| 7.2. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» |  |  | 500 |  | 496,5 | 496,5 |  |
| 7.3. | Спецприемник УВД |  |  | 450 |  | - | - |  |
| 7.4. | Медвытрезвитель № 2 |  |  | 274 |  | - | - |  |
| 7.5. | МУ «Эксплуатация здания мэрии» |  |  | 3 888,6 |  | 2 061,2 | 2 061,2 |  |
| 7.6. | Прочие отрасли |  |  | 171 |  | 2,5 | 2,5 |  |
|  | Служба заказчика Ленинградского района |  |  | 149 |  |  |  |  |
|  | Служба заказчика Московского района |  |  | 12 |  | - | - |  |
|  | Администрация Ленинградского района (мобилизационная подготовка экономики) |  |  | 10 |  | 2,5 | 2,5 |  |

Здесь и далее показатели по РФ из «МОНИТОРИНГа О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ ЗА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2006 г.» Минэкономразвития России

Продукция добывающих, обрабатывающих и осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды производств

По информации Минэкономразвития РФ: Начиная с апреля т.г. продолжается снижение объемов вылова водных биологических ресурсов, вызванные отсутствием оборотных средств у рыбодобывающих организаций Северного бассейна, Калининградской области, вследствие чего уменьшаются объемы выпуска товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы.

Внесено в решение гор. Совета №295 от  12.07.06.  на основании распоряжения мэра  №262-р от 28.04.2006 г. «О выделении средств»

В связи с уточнением статей расходов  бюджетной классификации из данного раздела исключены объекты (план мероприятий  подготовки к празднованию 60-летия  образования Калининградской области - реконструкция улиц общегородского значения, являющихся продолжением федеральных автомобильных дорог (Московский проспект, проспект Победы) II очередь; реконструкция Советского проспекта, в том числе проектирование и экспертиза – 3 400,0 тыс. руб.; реконструкция ул. Горького).  Данные объекты находятся в адресной инвестиционной программе.