Приложение

к решению  окружного Совета

депутатов города Калининграда

№ 251  от 22 октября 2008 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

« ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

## комитет экономики, финансов и контроля

## Отчет

## об исполнении плана

## социально-экономического развития

## городского округа «Город Калининград»

## в первом полугодии 2008 года

Управление экономического развития

| Оглавление |  |  | № стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Краткая характеристика социально-экономического положения калининграда |  | 3 |
|  |  | Итоги выполнения плана социально-экономического развития | 10 |
|  |  | Бюджетные ресурсы | 10 |
|  |  | выполнение Муниципальных программ | 10 |
|  |  | выполнение адресной инвестиционной программы | 13 |
|  |  | выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства | 15 |

Приложения

| 1. | исполнение Муниципальных программ за первое полугодие 2008 г. | 20 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Выполнение адресной инвестиционной программы в первом полугодии 2008 г. | 22 |
| 3. | Выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства за первое полугодие 2008 г. | 31 |

### Краткая характеристика социально-экономического положения Калининграда

I. итоги и ТЕНДЕНЦИИ

В городе проживает 422,3 тыс. человек (45,1% жителей области), из них 65% трудоспособного возраста, 13% моложе и 22% старше трудоспособного возраста.

На 1 июля 2008 года учтено 35,3 тыс. хозяйствующих субъектов. За минувшее полугодие их число увеличилось на 1,2%.

Большинство из них действуют в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (39%); промышленность и строительство по 12%, транспорт и связь (7,2%).

Основная организационно-правовая форма хозяйствования – коммерческие организации. Из них преобладают предприятия частной формы собственности – 30 тысяч, число которых за прошедшие шесть месяцев увеличилось на 2,3 тысячи.

В течение первого полугодия 2008 года в экономике и социальной сфере Калининградского городского округа продолжился стабильный рост.

Причем эти процессы по ряду показателей в сравнении с предшествующим годом и со среднероссийским уровнем развиваются ускоренными темпами. Сохранение высоких темпов роста опиралось на потребительский спрос.

Особенностью городского округа продолжает оставаться его исключительный вес в экономике региона. По отдельным позициям Калининград укрепил свои позиции. В сравнении с первым полугодием 2007 года возросла доля городского округа в общеобластных результатах: производство и распределение электроэнергии, газа и воды (с 87 до 88%), грузооборот автомобильного транспорта (с 84 до 89%), оборот розничной торговли с (64 до 76%), численность работающих (с 65 до 66%). Однако за указанный период снизилась доля городского округа по продукции обрабатывающих (с 81 до 76%) и добывающих производств (с 97 до 95%), ввод жилых домов (с 67 до 62%), объем платных услуг населению (с 83 до 79%).

В промышленном производстве в течение первых шести месяцев 2008 года продолжали расти количественные и качественные характеристики работы предприятий.

Все больший вклад в прирост производства вносит обрабатывающая отрасль, где этот показатель наиболее высокий. Ускоренное развитие обрабатывающих производств улучшает структуру промышленности, ее диверсификацию.

Это не только положительно характеризует "состояние здоровья" предприятий Калининграда, но и ускоряет решение масштабной задачи региона - удвоение такого его интегрированного индикатора как валовой продукт.

Таблица. Производство основных видов продукции

(в % I полугодие 2008г. к I полугодию 2007г.)

| Виды продукции | Кали-нинград | Справочно: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кали-нинград-ская область | Россий-ская Федера-ция |
| Электроэнергия | 95,3 | 95,6 | 104,1 |
| Теплоэнергия | 96,8 | 93,6 | 100,4 |
| Нефть добытая | 99,6 | 99,6 | 99,4 |
| Телевизоры | 80,5 | 80,9 | 83,3 |
| Легковые автомобили | 132,6 | 132,6 | 119,1 |
| Стеновые материалы | 112,7 | 149,6 | 108,7 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 103,1 | 100,8 | 95,6 |
| Кондитерские изделия, тонн | 158,6 | 145,7 | н/д |
| Мясо, включая субпродукты I категории | 121,2 | 126,2 | 114,1 |
| Колбасные изделия | 80,0 | 104,6 | 104,3 |
| Цельномолочная продукция | 86,2 | 93,8 | 95,3 |
| Масло животное | 80,0 | 68,3 | н/д |
| Сыры жирные | 140,1 | 116,9 | 98,1 |
| Рыба мороженая (без сельди) | 76,0 | 78,6 | н/д |
| Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | 105,9 | 98,7 | н/д |
| Водка и ликероводочные изделия | 46,5 | 48,1 | н/д |
| Мука | 67,8 | 68,2 | 100,1 |

Позитивное влияние на общеэкономическую обстановку Калининграда оказывает рост объема работ в строительстве. Выполненный за полугодие по этому виду деятельности объем составил 4,3 млрд. рублей или 122% к соответствующему уровню 2007 года.

Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками построено жилых домов общей площадью 216,4 тыс. кв. метров. Прирост введенных в действие площадей относительно января-июня 2007 года - 1,1%. В расчете на одного жителя Калининграда это составило свыше 0,5 кв. метра.

Продолжающийся рост строительства жилья связан, как с привлекательностью этого вида бизнеса, так и с работой по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

- На территории городского округа также интенсивно ведутся работы по линии федеральных целевых программ. Стал проявляться положительный эффект целенаправленной деятельности правительства Калининградской области по созданию в регионе благоприятного инвестиционного климата. С начала действия нового Закона в Калининградской области зарегистрировано 56 резидентов особой экономической зоны с общим объем заявленных инвестиций свыше 31 млрд. рублей, в том числе: в городе Калининграде 23 предприятия реализуют проекты объемом порядка 13 млрд. рублей. За январь-май 2008 года объем инвестиций в основной капитал в городском округе в сравнении с таким же периодом прошлого года возрос в 1,6 раза и составил 9,4 млрд. рублей. На протяжении последних двух лет по оценке финансово-экономического журнала «Форбс» Калининград занимает лидирующие позиции по деловому климату среди 85 городов с населением более 200 тысяч человек (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга).

По основным видам экономической деятельности в январе-мае 2008 года получена балансовая прибыль - 3,2 млрд. рублей, или в 1,8 раза больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

За январь-май 2008 года число прибыльных предприятий составило 185, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года их  число снизилось на 12 процентов. Причем эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет.

Суммарная задолженность организаций по обязательствам на 1 июня 2008 года составила 99,4 млрд. рублей, и на 5,3 млрд. рублей превысила уровень, который был на 1 января 2006 года. Положительно, что сумма просроченной задолженности в общей ее объеме за прошедшие полгода снизилась с 1,2 до 0,9 процентов.

Снизилась задолженность по кредитам банков и займам. На 1 июня 2008 года объем задолженности составил 37051,1 млн. рублей, в том числе просроченная – 224,1 млн. рублей. В целом доля задолженности по кредитам банков и займам в общем объеме суммарной задолженности на 1 июня 2008 года составила 37,3% (на 1 июня 2007 года – 36,2 процента). Доля просроченной задолженности в общей задолженности по кредитам банков на 1 июня 2008 года осталась на уровне 1 июня 2007 года – 0,6 процента.

Размер кредиторской задолженности на 1 июня 2008 года составил 62323,4 млн. рублей, что на 9,4% больше кредиторской задолженности на 1 июня 2007 года.

Положительной тенденцией продолжает оставаться снижение просроченной кредиторской задолженности (626,6 млн. рублей на 1 июня 2008 года против 1127,6 млн. рублей на 1 июня 2007 года, в том числе уменьшилась просроченная кредиторская задолженность в бюджеты всех уровней с 80,8 до 61,7 млн. рублей, по платежам в государственные внебюджетные фонды с 23,3 до 8,1 млн. рублей).

Дебиторская задолженность на 1 июня 2008 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 11568,9 млн. рублей (на 32%) и достигла объема в 47715 млн. рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме дебиторской задолженности в январе-июне 2008 года составила 3% против 7,7% за такой же период прошлого года.

Одним из главных локомотивов экономического подъема продолжает оставаться торговля. Оборот розничной торговли составил 23,8 млрд. руб., что на 22,2% больше, чем в первом полугодии 2007 года. В течение всего периода рост товарооборота поддерживался как ростом доходов населения, так и банковского потребительского кредитования.

Оборот общественного питания – свыше 1 млрд. руб., 104,8% к уровню января-июня прошлого года.

За анализируемый период населению оказано платных услуг на 6,4 млрд. рублей, что на 9,6% больше, чем за соответствующий период 2007 года.

Наибольшее ускорение темпов прироста объема услуг в сравнении с соответствующим периодом прошлого года произошло по медицинским (46,7%) и коммунальным услугам (20,4%), услугам системы образования (14,9%).

За январь- июнь 2008 г. объем бытовых услуг, оказанных населению через все каналы реализации, по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 6,9 % и составил 908,4 млн.руб.

Наибольшие темпы развития получили услуги фотографий (124,0%), ремонт и строительство жилья (116,3%), услуги бань и душевых (110,1%), услуги парикмахерских (109,9%), ремонт обуви (108,8%).

За первые шесть месяцев 2008 года инфляция на потребительском рынке региона составила 11,5% (индекс потребительских цен к декабрю 2007). В соответствующем периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 5,8 процента.

Ускорение инфляции, в значительной мере определялось заметным ростом цен на продовольствие на мировых рынках, структурными дисбалансами во внутрироссийском производстве и в реализации продовольственных товаров первоочередного спроса. В результате замедлился рост реальных доходов населения. Если по итогам первых шести месяцев прошлого года они составили 8,4%, то с начала текущего года - 5,6 процентов.

По городскому округу в мае текущего года номинальная среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям составила 18163 рубля, на 24,9% больше, чем в мае прошлого года. Превышен указанный темп в сфере здравоохранения (26%), в строительстве (27%), в отрасли, осуществляющей производство и распределение электроэнергии, газа и воды (28%), в секторе образования (30%). Однако заработная плата в здравоохранении, образовании и в торговле еще не достигла среднегородского показателя.

Состояние рынка труда, процессы, происходящие в сфере занятости населения, напрямую зависят от экономики и развития социальной сферы. Демографические показатели в городе в целом соответствуют среднероссийским.  В Калининграде на протяжении последних трех лет наблюдается снижение естественной убыли населения.

На 1 июля 2008 года в агентстве по обеспечению занятости населения по Калининграду зарегистрирован 641 безработный или 0,3% от числа экономически активного населения. Предприятия и организации заявили о наличии свыше семи тысяч свободных мест и вакансий.

2. Итоги выполнения плана социально –

экономического развития

2.1. Бюджетные ресурсы

Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в рамках утвержденного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и сметами расходов получателей средств по казначейской системе исполнения бюджета. За первое полугодие 2008 года бюджет города по расходам выполнен на 44,7 % к уточненным годовым  ассигнованиям.

За январь – июнь т.г. кассовое исполнение расходов составило 4 465,2 млн.руб. Для обеспечения жизнедеятельности муниципалитета в отчетном периоде средств затрачено на 28,2% больше, чем за шесть месяцев 2007г.

Расходы произведены за счет собственных доходов бюджета – 2 538,2 млн.руб., средств областного бюджета – 1360,8 млн.руб., дополнительного источника финансирования – арендной платы имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений – 11,6 млн.руб., платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями – 552,9 млн.руб.

На покрытие кассового разрыва и финансирование объектов городской адресной инвестиционной программы за 6 месяцев привлечено кредитных ресурсов в сумме 100,0 млн.руб., которые направлены на расходы, предусмотренные в бюджете и плане социально-экономического развития города.

2.2. Реализация целевых муниципальных программ

В настоящее время на территории города реализуются за счет бюджета городского округа 16 муниципальных программ. Из всех программ: 9 - в жилищно-коммунальной сфере, 5 – в социальной сфере, по двум программам заказчиком является комитет строительства и транспорта.

По итогам 1 полугодия 2008 года исполнение муниципальных целевых программ в целом составило 49,4% от годового плана или 246,02 млн. руб. Исполнение муниципальных программ, заказчиком которых является комитет по социальным вопросам – 55,2%; комитет жилищно-коммунального хозяйства – 41,4%; комитет строительства и транспорта составило – 33,7%.

По состоянию на 01.07.2008г. наиболее высокое исполнение по программам социальной сферы -55,2% выполнения годового плана или 176,5 млн. руб.

Согласно запланированным мероприятиям программы «Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы» (2,97 млн.руб. – 28,4% выполнения годового плана) по объекту «Реконструкция зоопарка, г.Калининград (зимний сад)» проведены организационные мероприятия (конкурс, заключение контракта) и работы по данному объекту. Перечислен авансовый платеж на выполнение работ. Средства городского бюджета выделены в качестве софинансирования к ФЦП развития Калининградской области на период до 2010 года.

В соответствии с запланированными мероприятиями исполнение программы «Развитие системы образования Калининграда на     2007-2011 гг.» составило 22,5% от годового плана или на 31,5 млн.руб. Такой процент обусловлен технологией образовательного процесса (все основные работы по ремонту образовательных учреждений выполняются в период летних каникул школьников).

По программе «Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы» (4,4 млн.руб. – 18,3% выполнения годового плана) низкий процент исполнения по ремонту лечебных учреждений обусловлен необходимостью утверждения и согласования смет расходов на ремонт в ОГУ "Региональный Центр по ценообразованию в строительстве". Документы на согласовании находятся в среднем 3-4 месяца, что отодвигает временные сроки проведения конкурсов и аукционов по ремонту.

За отчетный период 9 муниципальных программ жилищно-коммунальной сферы исполнены на 51,2 млн.руб. (41,4%).

По «Программе оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов на 2003-2010 гг.»     (0,134 млн.руб. – 7,4% выполнения годового плана) проведены организационные мероприятия по установке приборов учета газа и воды. По установке приборов учета газа заключен муниципальный контракт на выполнение работ. За отчетный период установлено 40 приборов учета газа, что соответствует установленному плану-графику работ. Низкий процент исполнения программы определен тем, что конкурсы на выполнение работ по закупке и установке приборов учета холодной и горячей воды (16 апреля 2008 года, повторный конкурс - 23 июня 2008 года) признаны несостоявшимися. Документы поданы на аукцион, который состоится 14.08.2008г.

Работы (установка лифтов) по «Программе модернизации и замены лифтов г.Калининграда на 2008 год» (5,8 млн.руб. – 27,9% выполнения годового плана) исполняются согласно плану-графику. Проведен открытый аукцион, с победителем которого заключен муниципальный контракт на выполнение работ по модернизации лифтов, перечислен авансовый платеж.

В соответствии с сезонным графиком работ осуществлялась реализация программы «Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений города Калининграда на 2008-2010 гг. «Зеленый город», что и определило такой процент исполнения - 3,2% выполнения годового плана или 0,2 млн.руб. Все основные мероприятия запланированы на 3-4 квартал.

Программа "Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда в 2006-2010гг. «Газопроводы» за отчетный период исполнена на 31,3% или на 5,8 млн.руб. По всем запланированным объектам проведены конкурсы, заключены договора с ФГУП «Калининградгазификация». На всех объектах работы ведутся согласно графику, перечислены авансовые платежи.

Наиболее высокое исполнение у «Программы модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы» (15,9 млн.руб. - 79,9% выполнения годового плана) – все работы завершатся в 3 квартале 2008г.

Муниципальные программы комитета строительства и транспорта в целом исполнены 33,7% или на 17,5 млн.руб.

Реализация мероприятий программы «Развитие инженерной инфраструктуры г.Калининграда на 2007-2010гг. «Газификация» ведется согласно установленного графика.

По программе «Повышение безопасности населения на дорогах г.Калининграда в 2006-2012 гг.» работы начаты и ведутся согласно плана, часть мероприятий исполнена. Выполнение нескольких мероприятий запланировано на 3-й квартал 2008г., таких как:

- оснащение светофорных объектов секциями с обратным отсчетом времени;

- установка новых светофорных объектов с пешеходным вызывным устройством (ПВУ) у детских учреждений, где исключена установка Искусственных Дорожных Неровностей (ИДН);

- установка остановочных павильонов;

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) согласно техническому заданию.

# По всем муниципальным целевым программ отсутствуют показатели достижения целей, выполнения задач и реализации мероприятий. Единственная программа, которая содержит показатели реализации мероприятий это – «Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений города Калининграда на 2008-2010 гг. «Зеленый город» № 291 от 26.09.2007 г.».

В связи с этим, нет возможности дать заключение о том, насколько финансирование мероприятий программ позволило решать их задачи и достигать поставленные цели.

2.3. Выполнение адресной инвестиционной

программы

Выполнение адресной инвестиционной программы отражено в приложении 2.

Расходы на адресную инвестиционную программу первоначально планировались в объеме 2 958 197,3 тыс. руб., в ходе исполнения уточненный план составил 2 364 257,0 тыс.руб., в т.ч. бюджет городского округа утвержденный план 581 806,0 тыс.руб. – уточненный план 758 231,8 тыс.руб. По итогам первого полугодия 2008 г. финансирование объектов адресной инвестиционной программы из всех уровней бюджетов составило 563 059,5 тыс.руб. или 23,8 % к уточненному плану.

На данный показатель повлияло неосвоение средств на следующих объектах:

- строительство 2-х резервуаров чистой воды и реконструкция ВНС «Горьковская» - имеется положительное экспертное заключение, аукцион состоялся 15.07.2008г., контракт заключен 22.07.2008г.;

- реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г.Калининграде (2-я очередь) - аукцион состоялся 15.07.2008г., контракт заключен 22.07.2008г.;

- разработка проекта строительства КНС Восточного жилого района – решается вопрос о выборе трассы прохождения коллекторов, оформляется земельный участок под КНС и уточняются показатели мощности КНС;

-проектирование и  строительство объекта "Многоквартирный жилой дом   в г.Калининграде" – задание на проектирование согласовано 25.07.2008г. ;

- реконструкция фасадов жилого дома № 5-7 по ул. 9-е Апреля -  решается вопрос об определении заказчика на выполнение работ по ремонту. Изменен вид работ с реконструкции на капитальный ремонт. Объект будет исключен из адресной инвестиционной программы;

- строительство трансформаторной подстанции и реконструкция уличных сетей в пос. Октябрьский (2 этап) – завершается разработка рабочего проекта, будет направлен на экспертизу в августе;

- строительство хозяйственного корпуса БСМП по ул. А.Невского в г.Калининграде – работы ведутся с отставанием от графика по вине подрядной организации;

- реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП "Калининградтеплосеть" по ул. Горького, 166 в г.Калининграде (2 очередь) – аукцион состоялся 11.07.2008г., контракт заключен 22.07.2008 г. ;

- рабочий проект и подготовительные работы по объекту "Городской образовательный комплекс по ул. Интернациональной - Н. Карамзина в г. Калининграде" и рабочий проект "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе" – переходящие объекты 2007 года, авансы оплачены в 2007 году, работы продолжаются;

- рабочий проект "Реконструкция водозаборных скважин в пос. Чкаловск" – задание на проектирование согласовано в МУ ЖКХ «Чкаловск» и МУП «Водоканал» в июле, готовится заявка на проведение конкурса;

- рабочий проект "Квартал жилых домов в границах ул. О.Кошевого - ул. Аллея Смелых Московского района г. Калининграда" – оформляется земельный участок.

Не освоение средств федерального бюджета в сумме 95 850,0 тыс. рублей по строительству первой очереди объединенных очистных сооружений связано с тем, что средства федерального бюджета поступили 30.06.2008 года.

Выполнение адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета городского округа в первом полугодии 2008 г.

По итогам первого полугодия 2008 г. финансирование объектов адресной инвестиционной программы из  бюджета городского округа составило 216 124,5 тыс.руб. или 28,5 % к уточненному плану. Объем выполненных работ составил 190 718,6 тыс.руб. или 25,2% к уточненному плану. В целом исполнение по объектам инвестиционной программы идет в соответствии с утверждёнными графиками и условиями заключённых контрактов, за исключением некоторых из них (финансирование в первом полугодии не проводилось):

1. Реконструкция акведука главного канализационного коллектора через р.Воздушный (ул.Красносельская). Утверждены ассигнования в сумме 7,0млн.руб., финансирование в первом полугодии не производилось. Решением окружного Совета от 02.07.2008 г. утверждено финансирование в бюджете.

2. Устройство лифта в больнице №1. Утверждены ассигнования в сумме 4 284 тыс.руб., финансирование в первом полугодии не производилось. 02.04.2008 г. заключен договор и переданы документы на согласование  в ГУ КО «Центр проектных экспертиз». 05.07.2008 г. документы возвращены с замечаниями на доработку. Согласование получено 14.07.2008 г., 16 июля т.г. подана заявка на проведение аукциона, который состоится 22 августа т.г.

3.  Строительство дорог в Северном жилом районе («Сельма»). Утверждены ассигнования в сумме 15 288,0 тыс.руб., финансирование в первом полугодии не производилось. Продолжается судебное разбирательство с садоводческим обществом «Август», по территории которого проходит трасса водовода и дороги, работы приостановлены.

4. Реконструкция улицы Гагарина. Утверждены ассигнования в сумме 235,0 млн.руб., в том числе из областного бюджета – 195,0 млн.руб., городского – 40,0млн.руб.    Постановлением Правительства КО от 18.03.2008 г. №148     «О целевой   программе  субсидирования строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта муниципальных дорог и сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области на 2008 г.» утверждено 39 890,0 тыс.руб. Финансирование в первом полугодии не производилось, так как не определен заказчик-застройщик. Подготовлена заявка на проведение открытого аукциона на размещение муниципального заказа на выполнение работ.

5.  Приобретение техники (МУ «Служба заказчика Центрального района»): - УК МУП «ЖЭУ №14» -1791,3 тыс.руб.;  -МКП ЖКХ«Чкаловск»-2570,8 тыс.руб. Финансирование в первом полугодии не производилось. Решением окружного Совета депутатов от 13.02.2008г. №32 при рассмотрении изменений в план социально-экономического развития включен указанный объект. Средства в бюджете не предусмотрены.

6. Реконструкция водозабора ВВС в пос. Озерки. Утверждены ассигнования в сумме 9,0 млн.руб., финансирование в первом полугодии не производилось. Решением окружного Совета от 02.07.2008 г. объект «Реконструкция водозабора ВВС в пос. Озерки» исключен из адресной инвестиционной программы по предложению МУП «Водоканал», так как предприятие приступило к реализации основных мероприятий по расширению ВВС в соответствие с проектом «Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда».

7. Завершение устройства искусственного покрытия на универсальных спортивных площадках (ул. Заводская, 27 б; ул. Зеленая, 82; Набережная ген. Карбышева, 8; ул. Воздушная, 20; ул. Каштановая аллея, 147). Утверждены ассигнования в сумме 4 524,0 тыс.руб., финансирование в первом полугодии не проводилось. Аукцион проведен 24.06.2008г., муниципальный контракт заключен 07.07.2008г.

2.4. Выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства

Выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства в первом полугодии 2008 г. изложено в приложении 3.

Расходы на ремонт объектов муниципального хозяйства первоначально планировались в сумме 458 979,2 тыс.руб., в ходе исполнения план корректировался и в результате уточненный план составил 486 855,8 тыс.руб. По итогам первого полугодия на ремонт направлено бюджетных средств в объеме 180 378,4 тыс.руб. или 37,0 % к уточненному плану.

Выполнение плана ремонта в первом полугодии 2008 г.

тыс.руб.

| № п/п |  | Уточненный план | Объем выполненных работ | Финансирование | % финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт, всего, в том числе по отраслям: | 486 855,8 | 148 828,3 | 180 378,4 | 37,0 |
| 1. | Образование, в том числе: | 12 694,0 | 992,7 | 1 413,4 | 11,1 |
| 1.1 | Управление культуры | 7 099,0 | 147,7 | 362,8 | 6,3 |
| 1.2 | Отдел физической культуры и спорта | 700,0 | - | - | - |
| 1.3 | Управление по делам молодежи | 4 895,0 | 845,0 | 1 050,6 | 21,5 |
| 2. | Социальная политика | 8 351,0 | 158,9 | 147,5 | 1,8 |
| 3. | Культура, искусство и кинематография: | 8 576,9 | 102,5 | 102,5 | 1,2 |
| 3.1 | Городские учреждения | 8 054,0 | - | - | - |
| 3.2 | ДК «Машиностроитель» | 522,9 | 102,5 | 102,5 | 19,6 |
| 4. | Жилищное хозяйство, всего, в том числе: | 275 255.5 | 57 960,5 | 92 032,0 | 33,4 |
| 4.1 | Объекты КЖКХ | 7 912,1 | 97,3 | 97,3 | 1,2 |
| 4.2 | Балтийский район | 28 167,0 | 12 100,9 | 12 651,3 | 44,9 |
| 4.3 | Ленинградский район | 104 517,0 | 6 349,7 | 25 723,2 | 24,6 |
| 4.4 | Московский район | 42 941,0 | 19 221,6 | 18 263,7 | 42,5 |
| 4.5 | Октябрьский район | 31 836,4 | 8 400,2 | 12 400,2 | 39,0 |
| 4.6 | Центральный район | 59 882,0 | 11 790,8 | 22 896,3 | 38,2 |
| 5. | Коммунальное хозяйство, всего, в том числе: | 172 450,4 | 87 166,2 | 84 269,2 | 48,9 |
| 5.1 | Объекты КЖКХ | 42 801,4 | 20 012,2 | 16 804,4 | 39,3 |
| 5.2 | Объекты комитета строительства и транспорта | 98 037,2 | 60 026,4 | 60 337,2 | 61,5 |
| 5.3 | Балтийский район | 6 575,8 | 2 323,7 | 2 323,7 | 35,3 |
| 5.4 | Ленинградский район | 7 780,0 | 2 123,5 | 2 123,5 | 27,3 |
| 5.5 | Московский район | 2 100,0 | - | - | - |
| 5.6 | Октябрьский район | 9 172,0 | 2 661,2 | 2 661,2 | 29,0 |
| 5.7 | Центральный район | 5 984,0 | 19,2 | 19,2 | 0,3 |
| 6. | Другие отрасли | 9 528,0 | 2 447,5 | 2 413,8 | 25,3 |

По отрасли «Образование»

- Управление культуры. Низкий уровень освоения средств по управлению сложился из-за ремонта детских музыкальных школ им. Р.М.Глиэра, им. Э.Т.А.Гофмана, им. Глинки М.И., ДШИ им. Чайковского П.И.

МОУ ДОД  ДМШ им. Р.М.Глиэра – Не освоены средства  по переводу котельной на газ в   связи с отсутствием  проектно- сметной документации. В план социально-экономического развития на 2008 г. данный объект был включен, но в бюджете городского округа на 2008 г. расходы по переводу котельной на газ, в том числе и на разработку проектно - сметной документации, не запланированы.  Ремонт помещений школы  произведен  за счет средств родительской платы. Изменения в план внесены 02.07.2008г.

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А.Гофмана». Проектно-сметная документация сдана в ГУ КО "Региональный  центр ценообразования в строительстве" 19.02.2008г., согласование получено 17.04.2008г. Аукцион на ремонт фасада и пола проведен 03.06.2008г., контракты заключены 20.06.2008г. Осуществлены авансовые платежи по капитальному ремонту помещений.

По другим объектам исполнение намечено на  третий квартал в связи с длительностью  процесса проверки сметной документации в ГУ КО "Региональный  центр ценообразования в строительстве"   и проведения конкурсных процедур.

МОУ ДОД  ДМШ им. Глинки М.И. документы сданы 17.04.2008г., согласование получено 18.07.2008г., аукцион запланирован на 29.08.2008г.

МОУ дополнительного образования детей ДШИ им. Чайковского П.И. документы сданы 10.04.2008г., согласование получено 27.06.2008г., аукцион проведен 05.08.2008г.

МОУ ДОД «Детская школа искусств» документы сданы 26.03.2008г., согласование получено 16.06.2008г., аукцион проведен 07.08.2008г.

-Отдел физической культуры и спорта.

Исполнение намечено на  третий квартал в связи с длительностью  процесса проверки сметной документации в ГУ КО "Региональный  центр ценообразования в строительстве"  и проведения конкурсных процедур.

-Управление по делам молодежи. Уровень исполнения сложился из-за неосвоения средств на следующих объектах:

- МУ «Объединение  подростковых  клубов»  Балтийского района - выполнение работ запланировано  на третий квартал,   аукцион прошел          9 июля 2008г.

- МУ «Объединение подростковых клубов»  Ленинградского района  - выполнение работ запланировано  на третий квартал, сметы  находятся на проверке  в центре по ценообразованию в строительстве.

Социальная политика. На освоение средств в целом повлияла деятельность следующих учреждений :

- МУ «Гуманитарно-благотворительный  центр» (Центр социальной помощи) - невыполнение в связи с тем, что  не поступили  благотворительные средства на сумму 1 млн. руб.  На сумму 360 т.р. по результатам конкурса 23 июня т.г. заключен договор.

- ОГУСО "Центр социального  обслуживания населения" - ремонтные работы запланированы на третий квартал, заключаются  договора с подрядчиками.

Культура. На уровень исполнения повлиял МУК  КТК  «Дом искусств» - проектно-сметная документация признана  не соответствующей   действующим требованиям. После проверки проектно-сметная документация  отклонена,  внесены изменения в план 02.07.2008г.

Жилищное хозяйство. По итогам полугодия финансирование работ составило 33,4% от уточненного годового плана.

Комитет ЖКХ, низкий процент освоения средств вызван тем, что по капитальному ремонту объектов МКП "Муниципальные общежития":

-конкурс на ремонт мягких кровель состоялся 16.06.2008г., контракт подписан 04.07.2008г.;

- контракт на ремонт 5 шиферных , 1 мягкой кровель и одному ремонту фасада подписан 11.08.2008г.;

- по отоплению контракт на проектирование подписан 01.08.2008г.

Ленинградский район. Низкий уровень освоения средств обусловлен следующими причинами:

- В результате конкурсного отбора сложилась экономия в сумме    10,7 млн.руб. Обращения о ее перераспределении вносились администрацией района 14.05. и 19.05. 2008 г.  Утверждены решением окружного Совета депутатов 02.07.2008 г.

- Не своевременно представлены документы на оплату выполненных работ в сумме 3,9 млн.руб. МКП «УКЛР» акты выполненных работ были подписаны в мае-июне, а документы на оплату представлены в июле т.г.

Октябрьский район.  Проведены авансовые платежи по некоторым объектам ремонта. 01.07.2008 г. был проведен очередной конкурсный отбор по трем адресам: ул. Ижорская, 34 (утепление и ремонт фасада), ул. Сеченова, 6 (ремонт фундамента), ул. 1-ая Алтайская (замена электрических щитов), договор заключен 15.07.2008г.. На выполнение указанных работ неоднократно проводился конкурсный отбор, но не было подано ни одной конкурсной заявки. В настоящее время подрядные организации для выполнения работ определены.

Центральный район - невысокий процент исполнения связан с тем, что по основным видам работ: ремонту кровель, ремонту внутридомовых сетей, утеплению стен, ремонту фасадов, ремонту отдельных конструкций произведено авансирование и согласно графикам работ по заключенным договорам работы на данный момент выполняются и будут завершены в третьем квартале 2008 г. По капитальному ремонту муниципальных квартир произведено авансирование работ, срок окончания работ согласно договорам – сентябрь 2008 года.

Коммунальное хозяйство. При относительно высоком уровне освоения бюджетных средств отмечаются недостатки в работе комитета ЖКХ и администраций районов.

Комитет ЖКХ - на уровень освоения средств повлияла организация работ на объектах:

- Осушение микрорайона п. Зеленый – контракт заключен 8 мая т.г., работы ведутся согласно графика.

- Улучшение гидрографической ситуации в районе Северная гора -недостаточно было средств.  Решением окружного Совета №177 от 02.07.2008 г. финансирование увеличено на 1312,7 тыс.руб. Аукцион планировался на 20.08 2008г., но 25.07.2008г. отменен в связи с возникшими проблемами по организации работ .

- Осушение п. Лермонтово (1 очередь, район улиц Белорусская, Ломономова, Бердянская) – контракт заключен 8 мая 2008 г.;

- Капитальный ремонт зеленой зоны по Московскому пр.- акт выполненных работ представлен к оплате 17.07.2008г.

Балтийский район. Работы ведутся в соответствии с графиком, за исключением объекта «Капитальный ремонт бульвара ул. П.Морозова», по которому аукцион провели 30.06.2008г., контракт заключен 18.07.2008г.

Ленинградский, Московский, Октябрьский и Центральный районы.  Приостановлены работы по установке детских и спортивных площадок в связи с отсутствием необходимой документации на отвод земель.

Кроме того, в Московском районе на ремонт придомовой территории и дворового проезда аукционы проведены в июле т.г.

Октябрьский район. На ремонт подпорной стенки по ул. Вагоностроительная, 31-47 запланированы денежные средства в размере 1500,0 тыс.руб. В январе 2008 года направлены сметные расчеты на согласование в ГУ КО «РЦЦС», согласование получено 01 июля 2008 года. В ходе обследования выявлена необходимость проведения дополнительных работ, которые значительно увеличивают сметную стоимость работ. В настоящее время администрацией района готовится предложение об исключении объекта из плана.

Средства в размере 400,0 тыс. руб. предусмотрены на выполнение работ по замене ограждений, 20.06.2008г. заключен муниципальный контракт, работы выполняются и завершены в июле 2008 года.

Центральный район – низкий процент исполнения вызван отсутствием финансирования капитального ремонта скверов и зеленых зон (сквер у памятника К.Маркса) – в настоящее время заключен договор с подрядчиком по озеленению сквера 23.06.2008г.; на работы по ремонту сквера проведен аукцион 11.06.2008г., контракт заключен 14.07.2008г. Срок окончания работ– 30 сентября 2008г.

Приложение 1

Исполнение муниципальных программ за 1 полугодие 2008 года

тыс.руб.

| № п/п | Наименование Программы | Финансирование |  | Выполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городской бюджет |  |  |
|  |  | План, год | Факт, полугодие |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
| 1. | «Развитие системы образования Калининграда на 2007-2011 гг.» | 140 315,0 | 31 539,0 | 22,5 |
| 2. | «Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы» | 10 450,0 | 2 968,0 | 28,4 |
| 3. | «Развитие Калининградской библиотечной системы на 2006-2010 гг.» | 12 670,0 | 5 426,0 | 42,8 |
| 4. | «Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007 - 2011 годы» | 24 278,0 | 4 440,8 | 18,3 |
| 5. | «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде» на 2006-2010 годы | 132 182,1 | 132 151,8 | 100,0 |
|  | Жилищно-коммунальная сфера |  |  |  |
| 6. | «Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов на 2003-2010 гг.» | 1 800,0 | 134,0 | 7,4 |
| 7. | "Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда на 2008 год" | 20 800,0 | 5 800,0 | 27,9 |
| 8. | "Программа модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы" | 20 000,0 | 15 899,8 | 79,9 |
| 9. | Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 гг. «Мой двор» | 13 073,0 | 4 829,6 | 36,9 |
| 10 | «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г.Калининграде на 2005-2010гг.» | 40 485,0 | 16 369,5 | 40,4 |
| 11 | «Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г.Калининграда в 2006-2010 гг. «Газопроводы» | 18 500,0 | 5 794,6 | 31,3 |
| 12 | Программа мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в г.Калининграде на 2006 - 2008 г.г. | 5 239,8 | 2 579,5 | 50,6 |
| 13 | «Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений города Калининграда на 2008-2010 г.г. «Зеленый город» | 5 000,0 | 192,8 | 3,9 |
| 14 | «Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием» | 672,7 | 317,9 | 46,6 |
|  | Строительство и транспорт |  |  |  |
| 15 | «Повышение безопасности населения на дорогах г.Калининграда в 2006-2012 гг.» | 17 180,0 | 3 466,6 | 20,2 |
| 16 | Программа развития инженерной инфраструктуры г.Калининграда на 2007-2010 гг. «Газификация» | 35 130,0 | 14 106,9 | 40,2 |
| Всего |  | 497 552,5 | 246 017,0 | 49,4 |

Приложение 2

Выполнение адресной инвестиционной программы в первом полугодии 2008 года

тыс. рублей

|  | Объекты, отрасли, мероприятия | Уточненный план (решение окружного Совета № 105 от 23.04.2008г.) | Объем выполненных работ | Финансирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | Адресная инвестиционная программа, всего, в том числе: | 2 364 257,0 | 541 186,5 |  | 563 475,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 1 405 290,9 | 349 999,2 |  | 346 242,1 |  |
|  | Областной бюджет | 200 734,3 | 468,4 |  | 1 108,4 |  |
|  | Городской бюджет | 758 231,8 | 190 718,9 |  | 216 124,5 |  |
| Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г.Калининграде (2-я очередь) | 10 000,0 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 10 000,0 | - |  | - |  |
| 2. | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. А. Космодемьянского, г. Калининград | 41 039,0 | 6 193,8 |  | 6 933,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 31 600,0 | - |  | - |  |
|  | областной бюджет | 1 887,8 | - |  | 487,7 |  |
|  | городской бюджет | 7 551,2 | 6 193,8 |  | 6 445,6 |  |
| 3. | Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой (2-й этап – санация напорных канализационных трубопроводов) в г.Калининграде | 51 384,0 | 3 723,6 |  | 10 179,8 |  |
|  | федеральный бюджет | 35 636,0 | - |  | - |  |
|  | областной бюджет | 3 149,6 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 12 598,4 | 3 723,6 |  | 10 179,8 |  |
| 4. | РП «Строительство КНС и коллекторов в Восточном жилом районе г. Калининграда, Калининградская область | 13 200,0 | 110,5 |  | 87,3 |  |
|  | городской бюджет | 13 200,0 | 110,5 |  | 87,3 |  |
| 5. | Строительство 2-х резервуаров чистой воды и реконструкция ВНС «Горьковская» | 20 000,0 | 4,5 |  | 4,5 |  |
|  | городской бюджет | 20 000,0 | 4,5 |  | 4,5 |  |
| 6. | Реконструкция зоопарка | 53 186,0 | 21 222,4 |  | 19 684,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 42 736,0 | 19 943,8 |  | 16 716,0 |  |
|  | городской бюджет | 10 450,0 | 1 278,6 |  | 2 968,4 |  |
| 7. | РП "Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г.Калининграде (2-я очередь)" | 2 030,0 | 1 398,8 |  | 1 398,8 |  |
|  | городской бюджет | 2 030,0 | 1 398,8 |  | 1 398,8 |  |
| 8. | Строительство первой очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда | 267 679,0 | 73 807,0 |  | 44 218,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 205 970,0 | 23 481,8 |  | - |  |
|  | городской бюджет | 61 709,0 | 5 0325,2 |  | 44 218,5 |  |
| Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы Подпрограмма «Дети и семья» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция зданий детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2"А" в г.Калининграде | 19 786,6 | 10 529,8 |  | 10 567,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 10 668,3 | 1 550,0 |  | 1 550,0 |  |
|  | городской бюджет | 9 118,3 | 8 979,8 |  | 9 017,2 |  |
| Федеральная адресная инвестиционная программа - непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде | 717 066,4 | 246 955,7 |  | 260 014,6 |  |
|  | федеральный бюджет | 695 431,4 | 246 955,7 |  | 260 014,6 |  |
|  | городской бюджет | 21 635,0 | - |  | - |  |
| Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область | 337 500,0 | 15 666,3 |  | 15 705,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 270 000,0 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 67 500,0 | 15 666,3 |  | 15 705,5 |  |
| Федеральная целевая программа «Жилище» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП «Калининградтеплосеть» по ул. Горького, 166 в г. Калининграде (1 очередь) | 5 239,9 | - |  | 2 448,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 4 897,6 | - |  | 2 106,1 |  |
|  | областной бюджет | 152,3 | - |  | 152,3 |  |
|  | городской бюджет | 190,0 | - |  | 190,0 |  |
| 2. | Строительство водовода от МНС-1,2 на Московском пр. до ул. Островского – А. Невского (3 этап) | 48,7 | - |  | - |  |
|  | федеральный бюджет | 48,7 | - |  | - |  |
| 3. | Реконструкция хлорного хозяйства водопроводных очистных сооружений ЮВС-2 | 210,0 | 42,3 |  | - |  |
|  | федеральный бюджет | 210,0 | 42,3 |  | - |  |
| Областная инвестиционная программа на 2008 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завершение строительства резервного водохранилища ЮВС-2 с гидросооружениями, г. Калининград | 96 960,5 | 45 625,0 |  | 56 950,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 82 962,0 | 45 625,0 |  | 53 454,8 |  |
|  | городской бюджет | 13 998,5 | - |  | 3 495,2 |  |
| 2. | Строительство здания приемного отделения на территории приюта ул. Тургенева, 53 | 1 630,2 | 699,5 |  | 699,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 630,0 | 699,5 |  | 699,5 |  |
|  | областной бюджет | 0,2 | - |  | - |  |
| Городская программа всего, в том числе: |  | 727 296,7 | 115 207,3 |  | 134 583,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 23 500,9 | 11 701,1 |  | 11 701,1 |  |
|  | областной бюджет | 195 544,4 | 468,4 |  | 468,4 |  |
|  | городской бюджет | 508 251,4 | 103 037,8 |  | 122 413,7 |  |
| 1. | РП «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными административными помещениями и подземной парковкой по ул. Интернациональная, г.Калининград» | 32 344,0 | 1 118,3 |  | 1 118,3 |  |
|  | городской бюджет | 32 344,0 | 1 118,3 |  | 1 118,3 |  |
| 2. | "Реконструкция фасадов жилого дома № 5-7 по ул. 9-е апреля" | 14 986,0 | - |  | - |  |
|  | федеральный бюджет | 10 621,0 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 4 365,0 | - |  | - |  |
| 3. | «Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП «Калининградтеплосеть» по ул. Горького, 166 в г.Калининграде (2 очередь)» | 25 000,0 | 452,4 |  | 616,4 |  |
|  | городской бюджет | 25 000,0 | 452,4 |  | 616,4 |  |
| 4. | Газоснабжение «Детской музыкальной школы им. Д.Д.Шостаковича» по ул.Комсомольской,21 | 4 287,0 | 780,9 |  | 1 265,1 |  |
|  | городской бюджет | 4 287,0 | 780,9 |  | 1 265,1 |  |
| 5. | РП "Строительство газовой котельной на территории детской школы искусств "Гармония" по ул. Челюскинская, 2 в пос. им. А. Космодемьянского" | 500,0 | 14,4 |  | 163,5 |  |
|  | городской бюджет | 500,0 | 14,4 |  | 163,5 |  |
| 6. | Строительство трансформаторной подстанции и реконструкция уличных сетей в пос. Октябрьский (2 этап) | 5 000,0 | 44,1 |  | 45,6 |  |
|  | городской бюджет | 5 000,0 | 44,1 |  | 45,6 |  |
| 7. | Строительство трансформаторной подстанции и кабельной линии от ПС «Северная» | 13 500,0 | 13 650,3 |  | 13 669,4 |  |
|  | городской бюджет | 13 500,0 | 13 650,3 |  | 13 669,4 |  |
| 8. | Проектирование наружных инженерных сетей к жилому дому по ул.Октябрьская площадь, 20а | 2 000,0 | 288,6 |  | 89,0 |  |
|  | городской бюджет | 2 000,0 | 288,6 |  | 89,0 |  |
| 9. | РП реконструкции инженерных сетей по ул. Лесопарковая | 3 770,0 | - |  | 1 015,4 |  |
|  | городской бюджет | 3 770,0 | - |  | 1 015,4 |  |
| 10. | РП "Строительство многоквартирных жилых домов и медицинского центра в границах улиц О. Кошевого - Аллеи Смелых в Московском районе, г. Калининград" | 10 000,0 | 424,2 |  | 1 078,8 |  |
|  | городской бюджет | 10 000,0 | 424,2 |  | 1 078,8 |  |
| 11. | Реконструкция акведука главного канализационного коллектора через р.Воздушный (ул.Красносельская) | 7 000,0 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 7 000,0 | - |  | - |  |
| 12. | РП «Реконструкция водозаборных скважин в пос.Чкаловск» | 5 000,0 | 159,4 |  | 159,4 |  |
|  | городской бюджет | 5 000,0 | 159,4 |  | 159,4 |  |
| 13. | Реконструкция КНС-8 по ул.Тихорецкая в г.Калининграде | 10 947,1 | 5 959,1 |  | 5 201,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 947,1 | 947,1 |  | 947,1 |  |
|  | городской бюджет | 10 000,0 | 5 012,0 |  | 4 254,3 |  |
| 14. | РП «Канализование и водоснабжение детских оздоровительных лагерей им. Гайдара, Матросова, Юность» | 6 000,0 | 261,6 |  | 261,6 |  |
|  | городской бюджет | 6 000,0 | 261,6 |  | 261,6 |  |
| 15. | Реконструкция столовой в спортивно-оздоровительном лагере им. Гайдара, в г. Светлогорске | 38 664,0 | 28 451,7 |  | 32 055,6 |  |
|  | городской бюджет | 38 664,0 | 28 451,7 |  | 32 055,6 |  |
| 16. | Строительство объекта «Детские ясли - сад на 240 мест с бассейном по ул. Фермора в Северном жилом районе г. Калининграда " | 50 000,0 | 5 219,1 |  | 22 715,7 |  |
|  | городской бюджет | 50 000,0 | 5 219,1 |  | 22 715,7 |  |
| 17. | РП «Детский сад в пос. Чкаловск» | 4 000,0 | 80,0 |  | 74,4 |  |
|  | городской бюджет | 4 000,0 | 80,0 |  | 74,4 |  |
| 18. | Разработка рабочего проекта общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе" | 14 215,0 | 34,0 |  | 34,0 |  |
|  | городской бюджет | 14 215,0 | 34,0 |  | 34,0 |  |
| 19. | РП и подготовительные работы по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г.Калининграде» | 21 770,0 | 690,2 |  | 4065,5 |  |
|  | городской бюджет | 21 770,0 | 690,2 |  | 4065,5 |  |
| 20. | РП "Строительство территориального медицинского объединения в микрорайоне "Сельма" | 15 760,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | городской бюджет | 15 760,0 | - |  | - |  |
| 21. | Устройство лифта в больнице №1 | 4 284,0 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 4 284,0 | - |  | - |  |
| 22. | Строительство хозяйственного корпуса БСМП по ул. А.Невского в г. Калининграде | 86 050,0 | 12 012,1 |  | 8 600,8 |  |
|  | городской бюджет | 86 050,0 | 12 012,1 |  | 8 600,8 |  |
| 23. | РП «Установка памятника Николаю Чудотворцу» | 700,0 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 700,0 | - |  | - |  |
| 24. | Наблюдение за осадками фундаментов, находящихся в эксплуатации жилых домов №14,20,22 по ул. Ген.Павлова | 200,0 | 99,5 |  | 99,5 |  |
|  | городской бюджет | 200,0 | 99,5 |  | 99,5 |  |
| 25. | Обследование состояния несущих и ограждающих конструкций, находящихся в эксплуатации жилых домов № 14,20,22 по ул. Ген. Павлова в микрорайоне «Остров» с составлением заключений по их оценке и разработкой (в случае необходимости) экстренных противоаварийных мероприятий | 160,0 | 79,5 |  | 79,5 |  |
|  | городской бюджет | 160,0 | 79,5 |  | 79,5 |  |
| 26. | Обследование состояния несущих фундаментов конструкций, находящихся в эксплуатации жилых домов № 14,20,22 по ул. Ген. Павлова в микрорайоне «Остров» с составлением заключений по их оценке и разработкой (в случае необходимости) экстренных противоаварийных мероприятий | 160,0 | 79,5 |  | 79,5 |  |
|  | городской бюджет | 160,0 | 79,5 |  | 79,5 |  |
| 27. | Строительство дорог в Северном жилом районе («Сельма») | 15 288,0 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 15 288,0 | - |  | - |  |
| 28. | Строительство водовода в Северном жилом районе («Сельма») | 6 860,0 | 2 404,1 |  | 2 404,1 |  |
|  | городской бюджет | 6 860,0 | 2 404,1 |  | 2 404,1 |  |
| 29. | Реконструкция улицы Гагарина | 235 000,0 | - |  | - |  |
|  | областной бюджет | 195 000,0 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 40 000,0 | - |  | - |  |
| 30. | ПСД «Реконструкция Советского проспекта от ул. М. Борзова до пос. Чкаловск | 6 500,0 | 1 336,1 |  | 2 810,4 |  |
|  | городской бюджет | 6 500,0 | 1 336,1 |  | 2 810,4 |  |
| 31. | ПСД «Реконструкция ул.Фрунзе», в т.ч. экспертиза | 2 500,0 | 2 175,0 |  | 2 175,0 |  |
|  | городской бюджет | 2 500,0 | 2 175,0 |  | 2 175,0 |  |
| 32. | ПСД «Реконструкция улично-дорожной сети, прилегающей к мостовому переходу через реку Старая и Новая Преголя (ул.9 Апреля, пл.Василевского)», в т.ч. экспертиза | 3 500,0 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 3 500,0 | - |  | - |  |
| 33. | Реконструкция ул. Куйбышева | 11 932,8 | 10 754,0 |  | 10 754,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 11 932,8 | 10 754,0 |  | 10 754,0 |  |
| 34. | Реконструкция Советского пр. | 544,4 | 468,4 |  | 468,4 |  |
|  | областной бюджет | 544,4 | 468,4 |  | 468,4 |  |
| 35. | Приобретение техники (МУ «Служба заказчика Центрального района»): -УК МУП «ЖЭУ №14» -1791,3 тыс.руб.; -МКП ЖКХ«Чкаловск»-2570,8 тыс.руб. | 4 362,1 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 4 362,1 | - |  | - |  |
| 36. | Сейсмическое микрорайонирование территории г. Калининграда - 2 этап | 15 727,5 | 10 270,0 |  | 10 270,0 |  |
|  | городской бюджет | 15 727,5 | 10 270,0 |  | 10 270,0 |  |
| 37. | Разработка проектно-сметной документации на корректировку водовода по ул. Велосипедной (2-я очередь) | 1 180,8 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 1 180,8 | - |  | - |  |
| 38. | РП "Строительство водовода от МНС до ул. А. Невского - Курортная" | 830,0 | 12,0 |  | 12,0 |  |
|  | городской бюджет | 830,0 | 12,0 |  | 12,0 |  |
| 39. | РП «Реконструкция РТС «Северная» по ул. Сибирякова в г. Калининграде (1 очередь)» | 1 470,0 | 22,8 |  | 160,8 |  |
|  | городской бюджет | 1 470,0 | 22,8 |  | 160,8 |  |
| 40. | РП "Строительство сетей канализации в пос. Космодемьянского" 1-я очередь | 550,0 | 39,8 |  | 39,8 |  |
|  | городской бюджет | 550,0 | 39,8 |  | 39,8 |  |
| 41 | РП «Детские ясли - сад на 240 мест с бассейном по ул. Фермора в Северном жилом районе г. Калининграда " | 1 650,0 | 1 650,0 |  | 1 650,0 |  |
|  | городской бюджет | 1 650,0 | 1 650,0 |  | 1 650,0 |  |
| 42. | Разработка инвестиционного обоснования на реконструкцию детских лагерей в г. Светлогорске | 5 000,0 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 5 000,0 | - |  | - |  |
| 43. | РП "Строительство детского сада №42 по ул. Карамзина" | 2 900,0 | 3 556,0 |  | 1 508,3 |  |
|  | городской бюджет | 2 900,0 | 3 556,0 |  | 1 508,3 |  |
| 44. | РП "Строительство спортзала по пр. Мира, 134" | 2 600,0 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 2 600,0 | - |  | - |  |
| 45. | РП "Строительство газовой котельной на территории МУЗ "Роддом №3 по Аллее Смелых" | 610,0 | 397,2 |  | 94,4 |  |
|  | городской бюджет | 610,0 | 397,2 |  | 94,4 |  |
| 46. | Корректировка рабочего проекта и реконструкция объекта «Здание МУ «Забота» по ул. Лейтенанта Князева, 3 в г. Калининграде (2 очередь – пристройка) | 5 000,0 | 32,4 |  | 32,4 |  |
|  | городской бюджет | 5 000,0 | 32,4 |  | 32,4 |  |
| 47. | Реконструкция водозабора ВВС в пос. Озерки | 9 000,0 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 9 000,0 | - |  | - |  |
| 48. | Реконструкция главного канализационного коллектора от ул.Галицкого до Гвардейского проспекта | 4 670,0 | 1 185,3 |  | 3 000,0 |  |
|  | городской бюджет | 4 670,0 | 1 185,3 |  | 3 000,0 |  |
| 49. | Строительство локальных очистных сооружений типа HNV-P по ул. Нансена в г. Калининграде | 8 800,0 | 11 005,3 |  | 6 715,2 |  |
|  | городской бюджет | 8 800,0 | 11 005,3 |  | 6 715,2 |  |
| 50. | Завершение устройства искусственного покрытия на универсальных спортивных площадках (ул. Заводская, 27 б; ул. Зеленая, 82; Набережная ген. Карбышева, 8; ул. Воздушная, 20; ул. Каштановая аллея, 147) | 4 524,0 | - |  | - |  |
|  | городской бюджет | 4 524,0 | - |  | - |  |

Приложение 3

##### Выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального

##### хозяйства за первое полугодие 2008 г.

тыс. руб.

|  | Отрасли, объекты |  | Уточненный план (решение окружного Совета № 105 от 23.04.2008г.) |  | Объем выполненных работ |  | Кассовое исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  |  | Ремонт, всего, в том числе по отраслям: |  | 486 855,8 |  | 148 828,3 |  | 180 378,4 |
| 1. |  | Образование |  | 12 694,0 |  | 992,7 |  | 1 413,4 |
| 1.1. |  | Управление культуры |  | 7 099,0 |  | 147,7 |  | 362,8 |
|  |  | МОУ ДОД ДМШ им. Р.М.Глиэра |  | 3 500,0 |  | 147,7 |  | 147,7 |
|  |  | МОУ ДОД ДМШ им. Глинки М.И. |  | 795,0 |  | - |  | 29,9 |
|  |  | МОУ ДОД ДМШ пос. Прибрежный |  | 237,0 |  | - |  | - |
|  |  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А.Гофмана |  | 1 096,0 |  | - |  | 185,2 |
|  |  | МОУ ДОД «Детская школа искусств» |  | 871,0 |  | - |  | - |
|  |  | МОУ ДОД ДШИ им. Чайковского П.И. |  | 600,0 |  | - |  | - |
| 1.2. |  | Отдел физической культуры и спорта |  | 700,0 |  | - |  | - |
|  |  | МОУ ДОД ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» |  | 700,0 |  | - |  | - |
| 1.3. |  | Управление по делам молодежи |  | 4 895,0 |  | 845,0 |  | 1 050,6 |
|  |  | МУ «Объединение подростковых клубов» Балтийского района |  | 1 510,0 |  | - |  | - |
|  |  | МУ «Объединение подростковых клубов» Ленинградского района |  | 626,0 |  | - |  | - |
|  |  | МУ «Объединение подростковых клубов» Московского района |  | 1 050,0 |  | 545,0 |  | 545,0 |
|  |  | МУ «Объединение подростковых клубов» Октябрьского района |  | 1 136,0 |  | 300,0 |  | 505,6 |
|  |  | МУ «Объединение подростковых клубов» Центрального района |  | 573,0 |  | - |  | - |
| 2. |  | Социальная политика, в т.ч.: |  | 8 351,0 |  | 158,9 |  | 147,5 |
|  |  | МУ «Гуманитарно -благотворительный центр» (Центр социальной помощи) |  | 1360,0 |  | - |  | - |
|  |  | МУ Забота |  | 6 500,0 |  | 120,9 |  | 120,9 |
|  |  | ОГУСО "Центр социально-трудовой реабилитации" |  | 38,0 |  | 38,0 |  | 26,6 |
|  |  | ОГУСО "Центр социального обслуживания населения" |  | 453,0 |  | - |  | - |
| 3. |  | Культура, искусство |  | 8 576,9 |  | 102,5 |  | 102,5 |
| 3.1. |  | Городские учреждения |  | 8 054,0 |  | - |  | - |
|  |  | МУК КТК «Дом искусств» |  | 8 054,0 |  | - |  | - |
| 3.2. |  | МУК ДК «Машиностроитель» |  | 522,9 |  | 102,5 |  | 102,5 |
| 4. |  | Жилищное хозяйство, всего, в том числе: |  | 275 255,5 |  | 57 960,5 |  | 92 032,0 |
| 4.1. |  | Комитет ЖКХ |  | 7 912,1 |  | 97,3 |  | 97,3 |
|  |  | Капитальный ремонт объектов МКП "Муниципальные общежития" |  | 7 912,1 |  | 97,3 |  | 97,3 |
| 4.2. |  | Балтийский район, всего, в том числе: |  | 28 167,0 |  | 12 100,9 |  | 12 651,3 |
| 4.2.1. |  | Ремонт кровель: |  | 19 972,9 |  | 9 512,1 |  | 10 809,6 |
|  |  | - Мягкая кровля (ул. Серпуховская, 20-24; ул. Эльблонгская, 29; ул. Полоцкая, 10-14; ул. Заводская, 25 (Прибрежный); ул. Береговая, 25 (Прибрежный); ул. Строительная, 9а; ул. Серпуховская, 23-27; ул. Тихорецкая, 16; Серпуховская, 31-35) |  | 4 859,1 |  | 2 546,1 |  | 2 997,8 |
|  |  | - Шиферная кровля (пер. Трамвайный, 2-12;пер. Трамвайный, 24-50; ул. Киевская, 108 "а", 139; ул. Летняя, 26; пл.Октябрьская, 15-39; ул. С.Щедина, 2-12; ул. Суворова, 115; ул.Эльблонгская, 24; ул. Можайская,51;43; ул. Коммунистическая, 61-79; ул. Заводская, 26 (Прибрежный); ул. Рабочая,6 (Прибрежный); Камская, 25, 23, 21, 19, 39; Киевская, 92-94, 74, ул. Летняя, 16; ул. Батальная, 32-36, ул. Автомобильная, 9-11) |  | 10 146,7 |  | 3 779,9 |  | 4 758,2 |
|  |  | - Черепичная кровля (ул.Нансена, 17 - 17а, ул. Суворова, 50 - 52, ул. Печатная, 11-21, ул. Заводская, 10 (я), 27 (я), ул. Заслонова, 7, ул. Щепкина, 34, ул. Заводская, 8(я); ул. Полоцкая, 64) |  | 4 967,1 |  | 3 186,1 |  | 3 053,6 |
| 4.2.2. |  | Ремонт и замена инженерного оборудования, трубопроводов, запорной арматуры (пер. Южный, 1-7 (хвс), ул. Батальная, 62а (ВПУ)) |  | 265,0 |  | 84,3 |  | 84,3 |
| 4.2.3. |  | Замена электропроводки (ул.Чаадаева, 19-33 (подвал)) |  | 200,0 |  | - |  | - |
| 4.2.4. |  | Утепление стен, панелей (ул.Нансена, 86 (торец); пер. Батальный,1кв.3,15; ул.Чаадаева, 39 (торец); ул.Толстикова, 79, кв.22; ул.Суворова, 25а; ул. Садовая, 1, кв 88; ул.Тихорецкая,18 кв.86); ул. Самаркандская, 3 кв. 13; Ленинский пр., 94) |  | 2 042,0 |  | 879,2 |  | 535,5 |
| 4.2.5. |  | Ремонт межпанельных швов (ул.Багратиона, 156-160; ул. Чаадаева,19-33; ул. Садовая,1; ул. Тихорецкая, 45;16) |  | 580,0 |  | 119,8 |  | 166,7 |
| 4.2.6. |  | Ремонт фасада (бул. У.Громовой, 2-18; ул. Ольховая,1-19; ул. Садовая, 5; ул. Тихорецкая,4-10) |  | 2054,1 |  | 0 |  | 50,6 |
| 4.2.7. |  | Ремонт отдельных конструкций (ул. Тихорецкая, 12 (восстановление вентиляции)) |  | 600,0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.2.8. |  | Установка входных дверей |  | 810,0 |  | 707,4 |  | 707,4 |
| 4.2.9. |  | Изготовление проектно-сметной документации (ул. Нансена, 70-72; ул. Летняя,20) |  | 100,0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.2.10. |  | Техническая инвентаризация-паспортизация канализационных сетей (МКП "Янтарь") |  | 600,0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.2.11. |  | Освидетельствование лифтов |  | 693,0 |  | 693,0 |  | 207,9 |
| 4.2.12. |  | Технадзор |  | 250,0 |  | 105,1 |  | 89,3 |
| 4.3. |  | Ленинградский район, всего, в том числе: |  | 104 517,0 |  | 6 349,7 |  | 25 723,2 |
| 4.3.1. |  | Ремонт кровель: |  | 63 938,4 |  | 4 988,2 |  | 17 723,1 |
|  |  | - Мягкая кровля (ул. Невского, 62-62в, 105а, ул. Артиллерийская,53, Артиллерийская, 55, ул. Баграмяна, 4, ул. Береговая, 6-10, ул. Больничная, 6-8, ул. Гагарина, 22-24а, 41-45, ул. Горького, 193, ул. Горького, 199, ул. Гражданская, 1, Еловая аллея, 31-39, 41-49, 59-63, ул. Макарова, 1-9, Московский пр., 21-27, 122-128, Парковая аллея, 48-54, ул. Пролетарская, 55-61а – ул. Соммера, 29-37, ул. Сибирякова, 54, ул. Согласия, 16-22, ул. Толстого, 12-14 – ул. Ленинградская, 50-54, ул. Трибуца, 53, ул. Черепичная, 4, ул. Шевченко, 1-5, 5а, 7-11, ул. Зарайская, 19, ул. Гайдара, 103, 125-129, 131-133, ул. Озерова, 49а-51а, 39-45, 9 апреля, 62, ул. Минская, 1-7, ул. Согласия, 17), |  | 24 352,3 |  | 3 769,2 |  | 8 641,4 |
|  |  | - Шиферная кровля (3-я Б.Окружная, 30, ул. Богатырская, 6 – ул. Глинки, 2-6 (на металлочерепицу), ул. Гагарина, 44-46, 40-42, ул. Грибоедова, 8-8а (на металлочерепицу), пер. Грибоедова, 1 (черепица-шифер), ул. Сибирская, 25 – ул. Больничная, 20, ул. Сибирская, 32-34, ул. Больничная, 9-11 (на этернит), ул. Ботаническая, 8-10, ул. Арсенальная, 70, ул. Краснохолмская, 16-18, Литовский вал, 51-55, ул. Озерова, 51-55 – ул. Госпитальная, 21 (на этернит), ул. Пролетарская, 7-13 (на этернит), ул. Угловая, 11, 13, 15, 17(на металлочерепицу), ул. Ракитная, 7, Ялтинская, 93, 95, ул. Житомирская, 6-8, ул. Танковая, 4, Вагнера, 1-3 (на металлочерепицу), ул. Знойная, 2-4) |  | 19 763,2 |  | 362,0 |  | 4 835,2 |
|  |  | - Черепичная кровля (ул. Гагарина, 141-145 (на металлочерепицу), ул. Князева, 18-20, ул. Ленинградская, 53 (керамическая черепица), ул. Нарвская, 57 (на металлочерепицу), 62 (на металлочерепицу), 67-69 (на металлочерепицу), 71-73 (на металлочерепицу), ул. Стрелкова, 2-4, ул. Танковая, 1-5, ул. Тельмана, 42 (керамическая черепица), 44 (керамическая черепица), 60 (керамическая черепица), ул. Дорожная, 45, ул. 1812 года, 124, 4-я Б. Окружная, 17, 4-я Б. Окружная, 76, 80, ул. Барклая де Толли, 14, ул. Барклая де Толли, 20-22, ул. Белокаменная, 26а (на металлочерепицу), Литовский вал, 101-103, 65, 67-71, 73-87, 89-95, 97-99, ул. Томская, 24-26 (на металлочерепицу), ул. Платова, 35, 34, ул. К.Цеткин, 74 , Краснокаменная, 15, 27,29, ул. Братская, 4, 8, ул. Потемкина, 25, пер. Крылова, 1, л. Загородная, 2-8, 3, ул. Котовского, 3; Князева, 11- замена водостоков ) |  | 19 822,9 |  | 857,0 |  | 4 246,5 |
| 4.3.2. |  | Ремонт межпанельных швов (ул. Сибирякова, 54; Литовский вал 23, Ефремова, 8, 1 п.) |  | 400,0 |  | 89,9 |  | 152,4 |
| 4.3.3. |  | Внутридомовые сети (ул. Артиллерийская, 23 (хвс, гвс, отопление), ул. Артиллерийская, 25 (хвс, гвс, отопление), ул. Боткина, 8 (канализация, хвс), ул. Горького, 10-14 (канализация), Литовский вал, 32-34а (канализация), ул. Пионерская, 68, 70 (канализация), ул. Стрелковая, 6 (хвс), ул. Черняховского, 38-40 (гвс)) |  | 2 309,0 |  | - |  | 28,2 |
| 4.3.4. |  | Ремонт фасадов (3-я Б. Окружная, 30, 96, ул. Артиллерийская, 25, кв.73, 75, ул. Артиллерийская, 33, 41, ул. Гайдара, 103, 87-89, ул. Гайдара, 123, кв. 25, Еловая аллея, 41, ул. Зеленая, 78, Московский пр., 72, 99, ул. Невского, 133, ул. Сибирякова, 54, ул. Согласия, 25, кв. 21, ул. Стрелковая, 2-4, 6, ул. Сергеева, 43-49, ул. Ефремова, 3, п.1, ул. Ефремова, 6, ул. Ленинградская, 2, ул. Ефремова, 12, Московский пр., 123; ул. Тельмана, 83-85; ул. Соммера, 44-2 ) |  | 25 231,7 |  | 76,4 |  | 6 101,7 |
| 4.3.5. |  | Общестроительные работы (ул. Стекольная, 23-29 (устройство отмостки), ул. Вагнера, 60, кв. 2 (ремонт квартиры по ТЗ, в т.ч. изготовление ПСД), ул. Еловая аллея, 28 (усиление перекрытий, в т.ч. изготовление ПСД), ул. Ленинградская, 13-15 (ремонт крыльца), ул. Толстого, 11, кв. 2, 3 (ремонт квартир), ул. Гагарина, 54, кв. 9 (ремонт квартиры), ул. Томская, 24-26 (ремонт балок перекрытия), ул. Гагарина, 52, кв. 1 (дети-сироты), ул. Курортная, 4а, кв. 9 (дети-сироты), ул. Звездная, 15-19 (балконы), ул. 1812 года, 31-37 (ремонт отмостки), ул. Ефремова, 3, п.1 (ремонт крыльца), ул. Артиллерийская, 6-8 (ремонтно-восстановительные работы), ул. Зеленая, д. 91 кв. 1, 2 (работы по объединению квартир), ул. Ефремова, д. 2, кв. 4 (ремонт квартиры) |  | 5 595,3 |  | 479,3 |  | 713,9 |
| 4.3.6. |  | Установка входных дверей |  | 1 540,0 |  | 564,4 |  | 564,4 |
| 4.3.7. |  | Обследование лифтов |  | 200,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |
| 4.3.8. |  | Замена отопительных котлов |  | 200,0 |  | - |  | - |
| 4.3.9. |  | Замена газового оборудования льготной категории граждан |  | 100,0 |  | - |  | - |
| 4.3.10. |  | Изготовление ПСД и ТЗ |  | 500,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |
| 4.3.11. |  | Непредвиденные работы |  | 2 835,5 |  | - |  | - |
| 4.3.12. |  | Технический надзор 1% |  | 700,0 |  | 84,5 |  | 84,5 |
| 4.3.13. |  | Прочее (ул. Буткова, д. 4, п. 2 - ремонтно-восстановительные работы для восстановления пассажирского лифта) |  | 967,1 |  | - |  | 288,0 |
| 4.4. |  | Московский район, всего, в том числе: |  | 42 941,0 |  | 19 221,6 |  | 18 263,7 |
| 4.4.1. |  | Ремонт кровель: |  | 22 423,0 |  | 10 972,2 |  | 10 972,2 |
|  |  | - Мягкая кровля (ул. Дзержинского, 44, 72, 162; Ал.Смелых, 24а-б, 127; Ал.Смелых, 38а, ул. Мукомольная, 2-8; ул. Багратиона, 29, ул. Багратиона, 58-64- Новый Вал, 29-33; ул. Старопрегольская, 2-8; ул. Машиностроительная, 60; ул. У.Громовой, 43-45, 83-93, 77-79; Старопрегольская наб., 10-18; ул. Судостроительная, 116, ул. Кошевого, 36-40, ул. Половца, 6-12, ул. Карамзина, 1-7) |  | 14 180,0 |  | 7 105,1 |  | 7 105,1 |
|  |  | - Шиферная кровля (Ал.Смелых №10-22; ул.Товарная, 30; Дзержинского проезд, 2-4) |  | 3 170,0 |  | 1 285,9 |  | 1 285,9 |
|  |  | - Черепичная кровля (ул.Емельянова, 277, 149, ул.Белгородская №32-38, ул.Луганская 4; ул. Луганская, 74; ул. К.Назаровой, 47-49 ; ул. Дзержинского, 149-151, ул. Семипалатинская, 38-40, 1й Ржевский, 4, ул. Волочаевская, 52, ул. Одесская, 15-17) |  | 5 073,0 |  | 2 581,2 |  | 2 581,2 |
| 4.4.2. |  | Ремонт фасадов (пер.2-й Ржевский, 9; пр.Калинина,107-109 - Октябрьская, д.82-92; ул.Октябрьская, 78-80; Дзержинского проезд,2-4; ул. Типографская, 2-6) |  | 2 970,0 |  | 1 389,5 |  | 669,7 |
| 4.4.3. |  | Утепление фасадов (ул.Емельянова, 46-56, ул.Емельянова, 248-256, ул. Дзержинского, 162, ул. Б.Хмельницкого, 81-87, ул.Павлова, д.38, ул.Павлова д.28, ул.Машиностроительная,164-172, ул.Карамзина,9, ул. У.Громовой, 105, ул. Л.Шевцовой, 5; Новый вал, 29-33, ул. Козенкова, 7а, ул. Батальная, 67, ул. Октябрьская, 43-51) |  | 7 690,0 |  | 2 899,6 |  | 2 661,5 |
| 4.4.4. |  | Ремонт швов (Ал.Смелых, 3-9, 11-17; ул. Черниговская, 31б, кв. 39) |  | 171,0 |  | - |  | - |
| 4.4.5. |  | Внутридомовые сети (ул.Емельянова, 74-80, ул.Ивана Земнухова, 8-10, ул.Казанская, 10-20, У.Громовой, 27-37; ул. Емельянова, 258а) |  | 1 740,0 |  | 781,8 |  | 781,8 |
| 4.4.6. |  | Электромонтажные работы (ул.Емельянова,74-80; ул.8 Марта 10-12; ул.Товарная,21-23а; ул.Эпроновская,15; ул.Эпроновская,21; ул.Октябрьская д.27; ул.Октябрьская д.29) |  | 3 515,0 |  | 2 960,1 |  | 2 960,1 |
| 4.4.7. |  | Установка входных дверей |  | 1 790,0 |  | 218,4 |  | 218,4 |
| 4.4.8. |  | Освидетельствование лифтов |  | 484,0 |  | - |  | - |
| 4.4.9. |  | Капитальный ремонт лифтов |  | 1 400,0 |  | - |  | - |
| 4.4.10. |  | Изготовление проектно-сметной документации |  | 250,0 |  | - |  | - |
| 4.4.11. |  | Непредвиденные работы |  | 300,0 |  | - |  | - |
| 4.4.12. |  | Прочее (ул. Ген. Павлова, д. 20, кв. 82 - ремонт квартиры) |  | 208,0 |  | - |  | - |
| 4.5. |  | Октябрьский район, всего, в том числе: |  | 31 836,4 |  | 8 400,2 |  | 12 400,2 |
| 4.5.1. |  | Ремонт кровель: |  | 18 097,1 |  | 4 516,6 |  | 6 897,0 |
|  |  | - Мягкая кровля (ул.Воздушная,2; ул.Красносельская,33-43; ул.Карташева,12; ул.Сестролецкая,13; ул.Алданская, 18, 22, 24а-26а; ул. Алданская, 11, 20а, ул.Сержанта Колоскова,13-17; ул.Свободная,4,6,8; ул.Хабаровская,1; ул.Белинского,38; пос. Прегольский, 25) |  | 7 937,3 |  | 2 515,3 |  | 3 375,2 |
|  |  | - Шиферная кровля (ул.Урицкого,7-7а; ул.Харьковская,43,45,47,57,59,61; ул.Гостиная,10-14; ул.М.Расковой,12-16; ул.Карташева,97-99; ул.Белинского,6-8, ул. Косогорная, 5/9, ул. Сеченова, 6, ул. Сухумская, 11) |  | 5 934,3 |  | 2 001,3 |  | 2 670,3 |
|  |  | - Черепичная кровля (пр.Мира, 57/59; ул.Бурыхина, 12-14; ул.Бурыхина, 4-6; пр.Победы,248; ул.Чапаева, 17; ул.Энгельса,49; ул.Бурыхина, 5; ул.Механическая, 4; пр.Победы, 223, ул. Сеченова, 7, кв. 2) |  | 4 225,5 |  | - |  | 851,5 |
| 4.5.2. |  | Ремонт фасадов (ул.С.Мишина, 8; ул.Красносельская, 33-43; Балтийское шоссе,108; пер.Аральский, 2г; ул.Карташева, 49; ул.Челюскинская, 8; ул.Алданская, 24а,26,28; пр.Победы, 273; пр.Победы, 248; ул.Лесопарковая, 49а; пр.Победы, 144г; ул.Воздушная, 4-10; ул.Тенистая аллея, 13-19; ул.Воздушная, 12-22; пр.Победы, 142; Каштановая аллея, 11, ул. Минина и Пожарского, 14, ул. Ижорская, 34 (утепление и ремонт фасада)) |  | 8 744,8 |  | 2 189,9 |  | 3 270,1 |
| 4.5.3. |  | Утепление стен (ул. Лесопарковая, 1-7, ул. Свободная, 28-32) |  | 430,0 |  | 196,5 |  | 196,5 |
| 4.5.4. |  | Ремонт балконов (ул.Радищева, 108-110; ул.Красносельская, 1-3; ул.Красносельская, 9-11) |  | 746,0 |  | 390,5 |  | 470,6 |
| 4.5.5. |  | Внутридомовые сети (ул.Красносельская, 1-3; ул.Карташева, 6,6а,в; ул.Карташева, 4; ул.Воздушная, 4-10) |  | 2 675,6 |  | 762,3 |  | 1 200,4 |
| 4.5.6. |  | Установка входных дверей |  | 152,0 |  | 71,1 |  | 92,3 |
| 4.5.7. |  | Прочее (ул.Алтайская - замена электрических щитов; ул.Харьковская, 45-6 - замена балок чердачного перекрытия; пр.Победы, 201-203-присоединение газораспределительной сети к ж/д; ул. Сухумская, 16а, кв. 4 – ремонт квартиры после пожара, ул. Красносельская, 75 -разборка аварийных конструкций строения) |  | 990,9 |  | 273,3 |  | 273,3 |
| 4.6. |  | Центральный район, всего, в том числе: |  | 59 882,0 |  | 11 790,8 |  | 22 896,3 |
| 4.6.1. |  | Ремонт кровель: |  | 30 559,3 |  | 2 972,3 |  | 10 054,6 |
|  |  | - Мягкая кровля (ул. Беланова, 91, ул. Беланова, 93, ул. Беланова, 99, ул. К.Леонова, 34-38а, ул. Алябьева, 14-16, ул.Яналова, 3, ул. Брамса, 31-33, ул. К.Леонова, 11а-17б, ул. Маяковского, 13-19, Советский пр., 128, Советский пр., 126, ул. Каштановая аллея, 176-178 - ул. Захарова, 44-46, ул. Каштановая аллея, 135а,б,в, ул. Каменная, 16-22, ул. Уральская, 9-15, ул. Докука, 7, ул. М.Борзова, 92; ул. Чекистов, 82-88, 106; ул. Красная, 141-143) |  | 10 926,1 |  | 2 712,4 |  | 4 756,7 |
|  |  | - Шиферная кровля (пер. Зоологический, 1-3, ул. Ставропольская, 18-20, ул. М.Борзова, 55-59, ул. М.Борзова, 27-37, ул. Калужская, 11-13, ул. Чайковского, 31- Р.Корсакова, 11, ул. Зоологическая, 45, ул. Чайковского, 29, ул. Комсомольская, 38-40, ул. К.Маркса, 8; пр. Мира, 44, ул. Маяковского, 14) |  | 6 807,4 |  | - |  | 1 529,8 |
|  |  | - Черепичная кровля (ул. Комсомольская, 80, пер. Желябова, 13, ул. Чернышевского, 27-33а, ул. М.Борзова, 39-41, ул. Красная, 230-234, ул. Щорса, 4-4б, ул. Кропоткина, 2-6, ул. Банковская, 15, ул. В.Котик, 12, ул. Каштановая аллея, 90-128, ул. Каштановая аллея, 72-88, ул. Чайковского, 64, ул. Чайковского, 66, ул. Комсомольская, 14-14а, ул. Чкалова, 82-84, ул. Калужская, 19а-23, ул. Озерова, 2-4; ул. Офицерская, 1) |  | 12 825,8 |  | 259,9 |  | 3 768,1 |
| 4.6.2. |  | Внутридомовые сети (ул. Репина, 16-18 (трубопровод ХВС), ул. Гайдара, 31-41 (трубопровод ХВС), ул. Чекистов, 41-47, пер. Щорса, 2-4 (ГВС, ХВС), ул. Каштановая аллея, 166-172 (ГВС, ХВС), пр. Мира, 78-80а (трубопровод отопления), Советский пр., 75, кв.13 - восстановление полотенцесушителя, ул. Яналова, 18-20а (замена трубопроводов ГВС и отопления) |  | 1 374,6 |  | - |  | 371,1 |
| 4.6.3. |  | Утепление стен (ул. Беланова, 61- торец, ул. Беланова, д.99, ул. Беланова, 101, ул. Горбунова, 6, ул. Докука, 7, ул. Ломоносова, 4, ул. М.Борзова, 96, кв. 30,2,17, ул. Молдавская, 6, кв. 18, ул. Красная, 45 - торец, ул. Комсомольская, 22, кв. 15, ул. Комсомольская, 10а, ул. Пугачева, 22-30, ул. Банковская, 14-20, ул. М.Борзова, 98, ул. Коммунальная, 41, ул. Горбунова, 14-22, ул. М.Борзова, 104, кв. 5, ул. М.Борзова, 105а, кв. 13,29, ул. М.Борзова, 101, кв.60,42; ул.Горбунова, 2 – утепление стен фасада, ул. Яналова, 4, кв.7, Советский пр., 280 (в целях исполнения решения суда) ) |  | 8 327,1 |  | 3 575,2 |  | 4 613,9 |
| 4.6.4. |  | Ремонт фасадов (ул. К.Леонова, 64а, ул. Кропоткина, 2-6, ул. Банковская, 15, ул. В.Котик, 12, ул. Чайковского, 64, ул. Чайковского, 66, ул. Коммунальная, 26-28, ул. Комсомольская, 38-40; ул. Леонова, 74) |  | 8 925,1 |  | - |  | 1 632,4 |
| 4.6.5. |  | Замена газового оборудования |  | 72,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |
| 4.6.6. |  | Ремонт отдельных конструкций (ул. Красная, 230-234 - гидроизоляция фундамента с устройством отмостки, ул. Банковская, 25-31 - утепление чердачного перекрытия, ул. Комсомольская, 14, кв. 4 - восстановление ограждающей стенки из кирпича под балконной плитой, ул. Беланова, 2а - установка металлической перемычки, ул. Красная, 37-39а - замена стеклоблоков на лестничной клетке, ул. Красная, 81, кв. 3 - замена водопроводных, канализационных труб, электропроводки, ремонт балкона, пер. Зоологический, 2-4 - укрепление торцевой стены с утеплением, ул. Яналова, 4, кв.7 - ремонт перекрытия, косметический ремонт мест общего пользования (в целях исполнения решения суда)) |  | 4 471,0 |  | 2 122,5 |  | 2 579,2 |
| 4.6.7. |  | Капитальный ремонт муниципального имущества (квартиры) (ул. Захарова, д.5, кв.3, ул. Калинина, 28, кв.3, ул. Калачева, 30, кв.2, ул. Бассейная, 81, кв.1) |  | 1 991,8 |  | - |  | 387,3 |
| 4.6.8. |  | Заказ технической документации (заказ технических заключений, ул. Коммунальная, 67-105 - заказ проектно-сметной документации, ул. Столятная, 12 - заказ проектно-сметной документации) |  | 345,0 |  | 49,7 |  | 75,2 |
| 4.6.9. |  | Замена электрооборудования (ул. Борзова, 52-56) |  | 300,0 |  | - |  | 88,5 |
| 4.6.10. |  | Установка входных дверей |  | 3 480,0 |  | 3 029,1 |  | 3 052,1 |
| 4.6.11. |  | Непредвиденные расходы |  | 6,1 |  | - |  | - |
| 4.6.12. |  | Прочие работы (Советский пр., 280 - установка электрического насоса для водоотлива из подвала) |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |
| 5. |  | Коммунальное хозяйство, всего, в том числе: |  | 172 450,4 |  | 87 166,2 |  | 84 269,2 |
| 5.1. |  | Комитет строительства и транспорта, всего, в том числе: |  | 98 037,2 |  | 60 026,4 |  | 60 337,2 |
| 5.1.1. |  | Кап. ремонт путепровода через ж/д пути по ул. Вагоностроительной |  | 34 817,0 |  | 17 256,3 |  | 17 256,3 |
| 5.1.2. |  | Капитальный ремонт улиц |  | 27 733,0 |  | 24 490,4 |  | 24 538,1 |
| 5.1.3. |  | Капитальный ремонт тротуаров |  | 15 000,0 |  | 14 262,4 |  | 14 262,4 |
| 5.1.4. |  | Новое строительство ТСОДД |  | 12 487,2 |  | 4 017,3 |  | 4 280,4 |
| 5.1.5. |  | Капитальный ремонт памятного знака рыбакам океанического лова |  | 8 000,0 |  | - |  | - |
| 5.2. |  | Комитет ЖКХ, всего, в том числе: |  | 42 801,4 |  | 20 012,2 |  | 16 804,4 |
| 5.2.1. |  | Осушение микрорайона п. Зеленый |  | 6 000,0 |  | 1766,2 |  | 597,0 |
| 5.2.2. |  | Улучшение гидрографической ситуации в районе Северная гора |  | 2 500,0 |  | - |  | - |
| 5.2.3. |  | Осушение п. Лермонтово (1 очередь, район улиц Белорусская, Ломономова, Бердянская) |  | 5 000,0 |  | 1 664,7 |  | 515,6 |
| 5.2.4. |  | Кап. ремонт наружного освещения |  | 23 937,0 |  | 15 503,0 |  | 14 613,5 |
| 5.2.5. |  | Кап. ремонт зеленой зоны по Московскому пр. |  | 3 000,0 |  | - |  | - |
| 5.2.6. |  | Обрезка деревьев |  | 1 000,0 |  | 778,5 |  | 778,5 |
| 5.2.7. |  | Установка и приобретение урн и скамеек |  | 600,0 |  | 299,8 |  | 299,8 |
| 5.2.8. |  | Ремонт поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 |  | 64,4 |  | - |  | - |
| 5.2.9. |  | Приобретение и установка котельного оборудования для МУП "Баня №7" |  | 700,0 |  | - |  | - |
| 5.3. |  | Балтийский район, всего, в том числе: |  | 6 575,8 |  | 2 323,7 |  | 2 323,7 |
| 5.3.1. |  | Озеленение (Батальная,46-54) |  | 65,0 |  | 65,0 |  | 65,0 |
| 5.3.2. |  | Установка детских площадок (Тихорецкая,14а; Инженерная,4; распределение депутата Михайлина В.В. – 70,0 тыс.руб.) |  | 465,8 |  | 465,8 |  | 465,8 |
| 5.3.3. |  | Ремонт контейнерных площадок (ул. Самаркандская, 28; ул. Тихорецкая,37; ул. П.Морозова,152;ул. Тихорецкая, 12; ул. Книжная, 2; ул. Коммунистическая, 32, 37; Ленинский пр., 44; ул. Чаадаева, 19; ул. Эльблонгская, 24; пл. Калинина, 25) |  | 524,5 |  | 179,5 |  | 179,5 |
| 5.3.4. |  | Ремонт подъездных путей к контейнерным площадкам (ул. М.Новикова,6; ул. Садовая, 1; ул. М.Новикова, 21) |  | 468,7 |  | 450,7 |  | 450,7 |
| 5.3.5. |  | Ремонт подпорной стены (ул. Дрожжевая,16) |  | 100,8 |  | - |  | - |
| 5.3.6. |  | Ремонт асфальтного покрытия дворовых территорий (пл.Калинина,17-21 - Ленинский пр-кт,157-161; ул. Киевская, 50-52) |  | 929,0 |  | 865,2 |  | 865,2 |
| 5.3.7. |  | Капитальный ремонт бульвара ул. П.Морозова |  | 3 600,0 |  | - |  | - |
| 5.3.8. |  | Ремонт придомовой территории (распределение депутата Кропоткина А.М. – 300,0 тыс.руб.) |  | 300,0 |  | 289,5 |  | 289,5 |
| 5.3.9. |  | Проверка сметной документации |  | 60,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |
| 5.3.10. |  | Технический надзор |  | 62,0 |  | - |  | - |
| 5.4. |  | Ленинградский район, всего, в том числе: |  | 7 780,0 |  | 2 123,5 |  | 2 123,5 |
| 5.4.1. |  | Озеленение |  | 850,0 |  | 849,6 |  | 849,6 |
| 5.4.2. |  | Установка детских и спортивных площадок (ул. Ясная, 9-13, ул. Ефремова, 12, Московский пр. 22, ул. Грига, 10-24, ул. Азовская, 5, ул. Горького, 68-92, ул. Сибирякова, 26-36, ул. Талалихина, 6, ул. Горького, 146, ул. Грибоедова, 9 - пер. Грибоедова 9, 7; ул. Артиллерийская, 29, 35-37, ул. Невского, 145-147; Московский пр., 155-159, 161-165, ул. Ялтинская, 91-91а, ул. Трибуца, 57; ул. Куйбышева, 117а.; ул. Бесселя, 2, ул. Севастьянова, 27-33, Ленинский пр., 21-25, Московский пр., 1-3, Ленинский пр., 35-37 - ул. Соммера, 2-4) |  | 3 670,0 |  | - |  | - |
| 5.4.3. |  | Доукомплектация детских площадок (ул. Земельная, 4-4а, ул. Зеленая, 1-3, ул. Сибирякова, 56, ул. Дорожная, 21) |  | 450,0 |  | - |  | - |
| 5.4.4. |  | Благоустройство дворовой и придомовой территории (ул. Мариупольская, 2-12; ул. Горького, 30-36; ул. Гайдара, 89-91, ул. Зеленая, 23, Горького, 193, ул. Ген. Озерова, 39-45, ул. Гайдара, 95-99) |  | 2 440,0 |  | 921,3 |  | 921,3 |
| 5.4.5. |  | Установка ограничителей движения во дворах (ул. Гайдара, 95-99, ул. Сибирякова, 48-54; ул. Звездная, 15-19-21-25, ул. Театральная, 33а, 33б, Ленинский пр., 21-25, ул. Севастьянова, 27-33, ул. Бесселя, 2, ул. Черняховского, 10-14, ул. Минская, 17-23) |  | 270,0 |  | - |  | - |
| 5.4.6. |  | Ремонт ограждений (ул. Фрунзе, Ген. Озерова, Островского) |  | 100,0 |  | 74,0 |  | 74,0 |
| 5.4.7. |  | Отвод грунтовых и дождевых вод от теплопункта по ул. Трибуца, 37 |  | - |  | 278,6 |  | 278,6 |
| 5.5. |  | Московский район, всего, в том числе: |  | 2 100,0 |  | - |  | - |
| 5.5.1. |  | Установка детских площадок (распределение депутата Шкиля О.П. – 250,0 тыс. руб.) |  | 250,0 |  | - |  | - |
| 5.5.2. |  | Ремонт детских площадок (распределение депутата Петросова О.Э. – 280,0 тыс. руб.) |  | 280,0 |  | - |  | - |
| 5.5.3. |  | Реконструкция детской спортивной площадки (Аллея Смелых, 68-70) |  | 750,0 |  | - |  | - |
| 5.5.4. |  | Ремонт придомовой территории (распределение депутата Курьяновича В.В. – 400,0 тыс. руб.) |  | 400,0 |  | - |  | - |
| 5.5.5. |  | Ремонт дворовых проездов (распределение депутата Тергубаева Е.М. – 420,0 тыс. руб.) |  | 420,0 |  | - |  | - |
| 5.6. |  | Октябрьский район, всего, в том числе: |  | 9 172,0 |  | 2 661,2 |  | 2 661,2 |
| 5.6.1. |  | Валка аварийных деревьев с выкорчевкой пней |  | 1 390,0 |  | 579,4 |  | 579,4 |
| 5.6.2. |  | Ремонт подпорной стенки (ул. Вагоностроительная, 31-47) |  | 1 500,0 |  | - |  | - |
| 5.6.3. |  | Благоустройство дворовой территории (ул.Саратовская, 22-28; пр. Победы, 122-142, ул. С. Мишина, 8, Тенистая аллея, 5-19) |  | 2 460,0 |  | 699,3 |  | 699,3 |
| 5.6.4. |  | Ремонт тротуаров (в т.ч. распределение депутат Воеводина И.В. – 500,0 тыс. руб.) |  | 2 962,0 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |
| 5.6.5. |  | Устройство детских площадок |  | 460,0 |  | - |  | - |
| 5.6.6. |  | Установка ограждения (ул. Радищева, 98-102, ул. Дм. Донского, 26-36) |  | 400,0 |  | - |  | - |
| 5.7. |  | Центральный район, всего, в том числе: |  | 5 984,0 |  | 19,2 |  | 19,2 |
| 5.7.1. |  | Капитальный ремонт скверов и зеленых зон (сквер у памятника К.Маркса) |  | 2 000,0 |  | - |  | - |
| 5.7.2. |  | Устройство спортивной площадки по ул. Катина |  | 2 100,0 |  | - |  | - |
| 5.7.3. |  | Установка детских площадок (распределение депутата Пятикопа А.И.) |  | 1 242,0 |  | - |  | - |
| 5.7.4. |  | Благоустройство дворовой территории (пр. Мира, 108) |  | 404,0 |  | - |  | - |
| 5.7.5. |  | Прочие работы (в т.ч. распределение депутата Мигунова О.В. – 50,0 тыс.руб.; распределение депутата Кудрявцева А.В. на ремонт ливневой канализации – 20,0 тыс.руб.) |  | 238,0 |  | 19,2 |  | 19,2 |
| 6. |  | Другие отрасли |  | 9 528,0 |  | 2 447,5 |  | 2 413,8 |
| 6.1. |  | Управление |  | 8 462,0 |  | 463,6 |  | 429,9 |
|  |  | Городские органы управления |  | 3 513,0 |  | - |  | 46,0 |
|  |  | Окружной Совет депутатов Калининграда |  | 1 500,0 |  | - |  | - |
|  |  | Управление здравоохранения (ул. Уральская, 9) |  | 128,0 |  | - |  | - |
|  |  | Комитет муниципального имущества |  | 1 885,0 |  | - |  | 46,0 |
|  |  | Администрации районов, в том числе: |  | 4 927,0 |  | 463,6 |  | 383,9 |
|  |  | Балтийский |  | 910,0 |  | - |  | - |
|  |  | Ленинградский |  | 1 000,0 |  | - |  | - |
|  |  | Московский |  | 990,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |
|  |  | Октябрьский |  | 1 273,0 |  | 407,9 |  | 328,2 |
|  |  | Центральный |  | 754,0 |  | 46,7 |  | 46,7 |
|  |  | Мобилизационная подготовка экономики |  | 22,0 |  | - |  | - |
|  |  | Ленинградский |  | 22,0 |  | - |  | - |
| 6.2. |  | МУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» |  | 400,0 |  | - |  | - |
| 6.3. |  | МУ "Эксплуатация здания мэрии" |  | 467,0 |  | 1 883,9 |  | 1 883,9 |
| 6.4. |  | Прочие отрасли |  | 199,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | Служба заказчика Балтийского района |  | 70,0 |  | - |  | - |
|  |  | Служба заказ Центрального района |  | 129,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |

Здесь и далее по РФ – «Срочная информация по актуальным вопросам» Федеральной службы государственной статистики

Работы, выполненные организациями собственными силами по виду деятельности «строительство» на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками.