- Приложение

- к решению окружного Совета

- депутатов города Калининграда

- №  288   от 12 сентября  2007 г.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МЭРИЯ  ГОРОДА  КАЛИНИНГРАДА

###### Комитет экономического развития

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

- Г. КАЛИНИНГРАДА  В  2006 году

г. Калининград

март  2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I. | Краткая характеристика социально - экономического положения в 2006г. | 3 |
| II. | Итоги выполнения плана социально - экономического развития в 2006г. |  |
| 1. | Бюджетные ресурсы | 8 |
| 2. | Муниципальные программы | 9 |
| 3. | Инвестиционная программа | 13 |
| 4. | План ремонта объектов муниципального хозяйства | 17 |

##### Приложения

| 1. | Основные показатели социально-экономического развития Калининграда за 2006 г. | 22 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Исполнение муниципальных программ в 2006 г. | 29 |
| 3 | Исполнение адресной инвестиционной программы за 2006 г. | 32 |
| 4. | Выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства за счет средств бюджета в 2006 году | 41 |

### Краткая характеристика социально - экономического

положения Калининграда в 2006 г.

Для экономики города 2006 год был достаточно успешным. Основные показатели социально-экономического развития (приложение 1) свидетельствуют о сохранении высоких темпов экономического роста, роста реальных денежных доходов и заработной платы, значительном улучшении финансового состояния предприятий.

В городе проживает 423,6 тыс. человек (45% жителей области), из них около 65% трудоспособного возраста.

В 2006 году функционировало 32313 хозяйствующих субъектов по данным Статистического регистра, что составляет 70 % всех хозяйствующих субъектов региона, большинство из них работали в следующих отраслях:

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (39%);

- обрабатывающие производства (13%);

- строительство (11%);

- транспорт и связь (7%);

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (14%).

Основная организационно-правовая форма хозяйствования – коммерческие организации. В целом по городу преобладали предприятия частной формы собственности – 26592 единиц (82,3 % к общему количеству организаций).

Наблюдается устойчивая позитивная тенденция в промышленности, дающей 49 % поступлений налогов во все уровни бюджетов.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, на крупных и средних предприятиях города составил:

- добыча полезных ископаемых 14 670,9 млн. руб. или 112,4% к 2005г.;

- обрабатывающие производства 41 948,7 млн. руб. или 134,5 %;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 7582,7 млн. руб. или 131,5 %.

Удельный вес города в общеобластных показателях за 2006 г. составил:

- добыча полезных ископаемых – 97,2 % (на уровне 2005 г.);

- обрабатывающие производства – 77,5 % ( в 2005 г.- 74,2 %);

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 84,8 % (в 2005г. - 88,1%).

Обеспечен прирост объемов производства следующих видов деятельности:

- добыча топливно - энергетических полезных ископаемых (112,8 %),

- производство пищевых продуктов (130,6 %),

- обработка древесины и производство изделий из дерева (в 12,2 раза),

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (146,4%),

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (143,7%),

- производство транспортных средств и оборудования (175,1 %),

- производство, передача и распределение электроэнергии (147,6 %), пара и горячей воды (тепловой энергии) – 101,6 %.

По сравнению с 2005 г. возросло производство важнейших видов промышленной продукции в натуральных измерителях на крупных и средних предприятиях:

- добыча нефти (118,3 %);

- производство мяса, включая субпродукты 1 категории (104,4 %),  мясных консервов (103,5%), переработка морепродуктов (116,1 %), рыбы мороженой (без сельди) – 126,3 %, выпуск плодоовощных консервов (в 3,1 раза), мороженого (115,5%), производство хлеба и хлебобулочных изделий (157,1 %), кондитерских изделий (в 2,3 раза), воды минеральной  (132,9 %);

- производство ковров и ковровых изделий (в 3,1 раза), брюк (120,6 %), белья нательного для новорожденных (192,7%), обуви (в 4,5 раза), картона (107,9 %), полимерных пленок (125,3%), выпуск стеновых материалов (145,0 %), сборных железобетонных конструкций и изделий (117,8 %), электросварочного оборудования (173,9 %), печей СВЧ (в 3,0 раза), видеомагнитофонов (в 2,5 раза), телевизоров (113,7 %), легковых автомобилей (184,7 %);

- производство и распределение электроэнергии ( в 17,3 раза).

Позитивное влияние на динамику экономического роста оказывает увеличение производства в строительстве. Выполненный объем работ по виду деятельности «строительство» составил 12,6 млрд. руб. или 95,9 % к уровню 2005 г.

В 2006 г. организациями всех форм собственности, индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 241 жилой дом или 4 975 новых благоустроенных квартир общей площадью 368,9 тыс.кв.м., что в 2,1 раза больше уровня 2005 г. Индивидуальными застройщиками за свой счет и с помощью кредитов построено и введено в действие 167 домов общей площадью 561 тыс. кв. м., что на 7,7 % больше, чем за прошлый год.

На территории города велись работы по федеральным целевым программам (из средств федерального бюджета) – приложение 1в. За 2006 год освоено около 1,7 млрд. руб. инвестиций в основной капитал в строительство объектов для федеральных государственных нужд.

Город является ядром региона, где инвестиционная активность наиболее высокая - создаются новые предприятия и рабочие места. В настоящее время в городе Калининграде реализуются проекты строительства 2-ой очереди предприятия по переработке растительных жиров (Корпорация «Союз»), организации производства автоматических коробок передач для российского автопрома (ООО «КАТЕ»), строительства завода по производству керамического кирпича, ряд небольших проектов по сборке электроприборов и телевидеоаппаратуры, а также по деревообработке и производству мебели.

Также на территории города реализуется ряд крупных инвестиционных проектов в сфере коммерческой недвижимости: многофункциональные комплексы «Европа-центр», «Кловер-хауз», ремесленно-этнографический центр «Рыбная деревня», гостиничный комплекс на берегу Верхнего озера.

По состоянию на 01.03.2007 г. зарегистрировано 34 резидента ОЭЗ в Калининградской области с общим объем заявленных инвестиций – 19,5 млрд. рублей, из них 16 - предприятия города Калининграда с общим объемом инвестиций свыше 8,0 млрд. руб.

Растет интерес к Калининграду и со стороны иностранных инвесторов. На начало 2006 г. накопленный иностранный капитал в экономике города составил свыше 136,5 млн. долл., или около 67% от общего объема, накопленного в экономике области. За 2006 г. в экономику города поступило свыше 66 млн. долл. иностранных инвестиций.

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов учтено 2301 организации с иностранным капиталом, в том числе: 1213 – чисто иностранных и 1088 – совместных.

Общий объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города в 2006 г. составил 15 273,6 млн. руб. или 84,8 % к 2005 году. Инвестиции направлялись в основном на расширение существующего производства, поддержание мощностей, а также интенсификацию и модернизацию производства.

Значительным сектором экономики города является сфера торговли. Многие предприниматели, наиболее успешно адаптировались к новым экономическим условиям, сумели создать крупные торговые сети. Оптовая и розничная торговля дает 13 % поступлений налогов во все уровни бюджетов. Оборот розничной торговли в 2006 г. составил 28 821,4 млн. руб., что в товарной массе на 30,6 % больше, чем в 2005 г., оборот общественного питания – 831,0 млн. руб., или 111,0 % в сопоставимой оценке к уровню прошлого года. Торгующими организациями города от общего оборота реализовано 92,2 % товаров (в 2005 г. – 89,4 %).

В 2006 г. населению оказано платных услуг через все каналы реализации на 12 923,1 млн. руб., на 19,8 % больше, чем за прошлый год (в сопоставимых ценах). Доля платных услуг в областном центре от общего объема платных услуг области составила 80,8%  ( в 2005 г.-79,4 %).

В структуре объема платных услуг населению 68% приходилось на услуги транспорта, связи и жилищно-коммунальные (в 2005 г. - 67,4 %). Объем бытовых услуг увеличился на 20,8 % и составил 1 132,8 млн. руб. Рост произошел за счет возросшего спроса на ремонт обуви, ремонт и пошив одежды, ремонт и техобслуживание электронной аппаратуры и бытовых машин, автотранспортных средств, ремонт и строительство жилья и других построек, услуг фотографий и парикмахерских, и др.

### За 2006 год положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых, финансово-кредитных и бюджетных организаций) составил 7 074,2 млн. рублей (74,2 % к 2005 г.). Доля убыточно работающих предприятий составила –25,4 % (в 2005 г. - 26,3 %).

Наибольший вклад в финансовый результат внесли организации следующих видов экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства: производство пищевых продуктов, производство электрооборудования, электронного и оптического. А также строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Анализ динамики индекса потребительских цен в Калининградской области в 2000-2006 гг. показывает, что темпы инфляции в 2006 году замедлились. За 2006 год индекс потребительских цен вырос на 7,9 % (в среднем по России – на 9%), в том числе на продовольственные товары (без алкогольных напитков) цены увеличились на 9,9 %, непродовольственные товары - на 4,6 %, платные услуги населению - на 9,7 %. По данным Калининградстата за 2006 год потребительские цены (за исключением продовольственных товаров)  были самими низкими и среди регионов СЗФО.

Средняя номинальная зарплата работающих на крупных и средних предприятиях, в организациях и учреждениях города за 2006 год составила        12 100,2 рубля, на 25,3 % больше, чем в прошлом году.

Реальная заработная плата одного работника, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2006 г. составила 119,7% к уровню ноября 2005г. или 111,4 % к среднемесячной заработной плате в целом по области. Реальные среднедушевые денежные доходы населения области в 2006 г. составили 124,5% к 2005 г.

Стоимость минимального набора продуктов питания, в расчете на одного человека в месяц, в декабре по области –1688,79 руб., по Калининграду –1723,71 руб. Величина прожиточного минимума в 4 квартале 2006г. (в среднем на душу населения в месяц) составила 3696 руб. Численность населения области, имеющего среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума, составила в четвертом квартале 2006г. 10,4 % ко всему населению (четвертый квартал 2005 г. – 15,2%).

На конец декабря 2006 г. в органах государственной службы занятости по Калининграду было зарегистрировано 959 человек, имеющих статус безработного, 0,4% от экономически активного населения. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года численность зарегистрированных безработных уменьшилась на 5,5 %.  На конец декабря 2006 года  предприятия и организации заявили о наличии свободных мест в количестве 7386 ед. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,18 (количество незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете к заявленной потребности предприятий и организаций в работниках на 1 января 2007 года).

II. Итоги выполнения плана

### социально-экономического развития в 2006 г.

- Бюджетные ресурсы

Бюджет города в отчетном периоде  исполнялся в условиях дальнейшего реформирования межбюджетных отношений.

В отчетном периоде в бюджет города поступило доходов 6448,4 млн. руб., из них: налоговых и неналоговых доходов – 4151 млн.руб., финансовой помощи из вышестоящих бюджетов – 2062 млн.руб., доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 235 млн.руб.

Бюджет города по расходам на 2006 г. был утвержден в сумме 5185,1 млн.руб. На конец отчетного периода уточненный бюджет города по расходам составил 6611,9 млн.руб. В течение года расходы бюджета возросли на 27,5 % к первоначально утвержденным за счет увеличения: собственных доходов бюджета на 28,2 % ( 818,3 млн.руб.), финансовой помощи из бюджетов других уровней – 41,7 % (594 млн.руб.), поступлений в целевые бюджетные фонды в 4 раза         (91,8 млн.руб.), средств Фонда социального страхования – 100 % (10,2 млн.руб.), объема дефицита бюджета – 28,5 % (92,4 млн.руб.) к утвержденному плану 2006 г., а также уменьшения плана по доходам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности (-) 100% (180 млн.руб.).

В ходе исполнения план социально-экономического развития города в 2006 г. уточнялся по предложениям администраций районов и других структурных подразделений мэрии, а также в соответствии с решениями городского Совета депутатов Калининграда по уточнению бюджета 2006 г. в части муниципальных целевых программ, адресной инвестиционной программы и плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства.

После утверждения плана социально-экономического развития Калининграда на 2006 г. (решение городского Совета депутатов Калининграда от 01.03.2006 г. № 75) принято 9 решений городского Совета о внесении изменений в план. Этими решениями внесены изменения по 11 муниципальным целевым программам и по 1483 позициям адресной инвестиционной программы и плана ремонта объектов муниципального хозяйства (в 2005 г. – 1300).

2. Исполнение муниципальных программ

Финансирование  муниципальных программ в 2006 г. отражено в приложении 2.

Целью муниципальных программ социально-экономического развития является наиболее эффективное использование материальных и интеллектуальных ресурсов, объединение усилий в реализации образовательных, воспитательных, оздоровительных, социальных и жилищно-коммунальных программ.

В условиях ограниченных возможностей бюджета  реализация муниципальных программ позволяет наиболее рационально использовать  выделяемые  бюджетные ресурсы и приводит к ощутимой экономии бюджетных  средств, которые могут быть переориентированы на другие приоритетные сферы городского развития.

В 2006 году действовали 24 программы, из них 8 вновь принятые.

В жилищно-коммунальной сфере реализуется 11 программ. Из них комитет жилищно-коммунального хозяйства в целом курирует исполнение 6 программ, 4 программы реализуются комитетом ЖКХ совместно с администрациями районов города и 1 программа - только администрациями районов.

В социальной сфере также реализуется 11 программ, исполнение которых курирует комитет по социальным вопросам.

Кроме того, по одной программе курируют комитет строительства и транспорта и комитет экономического развития.

В течение отчетного периода были приняты 21 решение городского Совета депутатов Калининграда о внесении изменений в программы. Однако в план социально-экономического развития Калининграда внесены только 2 изменения, касающиеся 11 программ.

В основном изменения связаны с корректировкой финансирования в сторону понижения. Особенно такая тенденция характерна для программ в жилищно-коммунальной сфере, в части реализуемой администрациями районов.

За отчетный период 22 программы выполнены в полном объеме в соответствии с запланированными мероприятиями.

По программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Калининграде на 2005 – 2010 г.г.» (7,8 млн. руб.) велось строительство 2 очереди десятиэтажного жилого дома по ул. Интернациональной – ул.О.Кошевого. Возведено 6 этажей. В III кв.2007 года строительство дома будет завершено и городу будет передано 325 кв. м. жилья для переселения граждан из аварийных домов. Затрудняет реализацию программы недостаточный объем финансирования из других источников, привлекаемых для участия в реализации программы.

В соответствии с программой «Модернизация и замена муниципальных лифтов г. Калининграда на 2002-2007 годы» (11,9 млн. руб.), которая нацелена на уменьшение количества лифтов, отслуживших нормативный срок, снижение затрат на их капитальный ремонт и экономию электроэнергии, осуществлена модернизация 28 лифтов, капитальный ремонт 90 лифтов.

Программа реконструкции и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2004-2006 г.г. «Мой дом», предполагающая капитальный ремонт ВДС и кровли с целью улучшения условий проживания граждан и снижения расходов на текущий ремонт жилья, уточнялась в течение года 4 раза (последний раз в конце декабря). В результате план был снижен по сравнению с первоначальным на 26,6%.

Аналогичная ситуация с программой «Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 годы «Мой двор», которая предусматривает  комплексное благоустройство дворовых территорий  в  целях  повышения комфортности проживания и улучшения качества жизни населения города.

По программе реконструкции и развития сетей наружного освещения «Светлый город» (13 млн. руб.), целью которой является повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения, улучшение освещения города и снижение бюджетных расходов путем экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, проведены реконструкция и капитальный ремонт 571 светоточки на 19 объектах.

В рамках реализации программы «Энергосбережение на объектах водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» (4,1 млн. руб.) приобретены и поставлены 42 комплекта частотно-регулируемых приводов на оборудовании насосных станций МУП «Водоканал». Результатом программы стало повышение качества и надежности водоснабжения потребителей, снижение энергозатрат предприятия на подъем и транспортирование воды, снижение потери воды и количества аварий, экономия питьевой воды за счет уменьшения избыточного давления в водопроводных сетях.

В целях наиболее эффективного использования потребителями  и экономии энергоресурсов (электроэнергии, газа, тепла, воды) с 2003 г. функционирует  «Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов» (1,5 млн. руб.). В рамках реализации этой  программы в 2006 году  установлено 345 приборов учета воды, 357 приборов учета газа.

В целях формирования благоприятной окружающей среды и охраны здоровья населения функционирует «Программа мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в г. Калининграде на 2006- 2008 гг.». В 2006 г. из городского бюджета финансировались (5,8 млн. руб.) утилизация 24 000 ртутьсодержащих ламп, ликвидация источника возгорания короотвала на территории бывшего АОЗТ «Дарита», осуществление аналитического контроля за выбросами загрязняющих веществ в окружающую природную среду,  мероприятия по улучшению санитарного экологического состояния водоемов и водотоков, восстановительные посадки зелёных насаждений на территории города.

В рамках программы «Повышение безопасности населения на дорогах города Калининграда в 2006-2012 годах» (5 млн. руб.) внедрялась автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), оснащались пешеходные переходов в местах расположения школ и учебных заведений специализированными средствами ТСОДД.

В рамках программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению г. Калининграда на 2006-2010 годы» (21,1 млн. руб.) проводился ремонт поликлиник и поликлинических отделений, создание на базе детской поликлиники № 6 городского детского диагностического Центра (капитальный ремонт и приобретение оборудования), а также капитальный ремонт переданного здания в поселке Прибрежный под поликлиническое отделение городской многопрофильной больницы.

В рамках реализации программы «Неотложные медицинские меры борьбы с туберкулезом в г. Калининграде на 2005-2008 годы» (2,8 млн. руб.) проведены следующие мероприятия: приобретен аппарат ультразвуковой диагностики для городской поликлиники № 8, проведен месячник борьбы с туберкулезом, закуплены шприцы для туберкулинодиагностики, приобретен туберкулин.

В рамках программы «Общая врачебная (семейная) практика на 2005-2007 годы» (19,1 млн. руб.) закуплено 17 комплектов медицинского оборудования, инструментов и расходных материалов, в том числе 3 комплекта и лабораторное оборудование для поликлинического отделения в пос.Прибрежный. Осуществлен капитальный ремонт офисов врачей общей практики в городских медицинских учреждениях: поликлиниках № 8,7,5, поликлиническом отделении в пос.Прибрежный. Подготовлено 12 помощников врача общей практики и 12 медицинских сестер врача общей практики.

Программа «Здоровый ребенок на 2004-2006 годы», включающая медико-социальную поддержку беременных женщин, обеспечение указанной категории витамино- и железосодержащими препаратами, проведение профилактической работы по медицинским проблемам материнства, мероприятия по охране репродуктивного здоровья населения города, укрепление материальной базы родовспомогательных учреждений (поэтапное обеспечение родовспомогательных учреждений современной лечебно-диагностической аппаратурой) выполнена в полном объеме.

По программам в сфере здравоохранения часть мероприятий было реализовано в рамках национального проекта. Сэкономленные средства, а также экономия от проведения конкурсов были направлены на закупку дополнительного оборудования и выплату декабрьской заработной платы сотрудникам лечебно-профилактических учреждений.

В рамках программы «Развитие Калининградского зоопарка на 2004 – 2008 годы» (9,3 млн. руб.) осуществлено проектирование и строительство общественного туалета на территории зоопарка.

В рамках программы «Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы на 2006- 2010 годы» (4,5 млн. руб.) закуплены новые книги, компьютеры, библиотечное оборудование и мебель, проведены работы по капитальному ремонту библиотек ЦБС, разработана ПСД на капитальный ремонт библиотек на 2007 год, установлена пожарно-охранная сигнализация в центральной городской библиотеке им. А. П.Чехова, проведен книжный фестиваль.

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Калининграде реализуется муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде» на 2006-2010 гг. В 2006 году 210 молодым семьям были выделены безвозмездные субсидии на общую сумму 29 млн. руб.

«Программа содействия занятости населения г. Калининграда» на 2004-2006 годы предусматривала организацию общественных работ, проведение конкурса по содействию самозанятости инвалидов, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан. Программа выполнена в полном объеме. За 2004-2006 годы оказано содействие в трудоустройстве 12899 гражданам.

Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Калининграде на 2006-2008 годы», «Развитие массового, детско-юношеского футбола, нелюбительских футбольных команд и команд мастеров по игровым видам спорта в городе Калининграде  на период 2006-2010 годы», «Молодежь Калининграда 2006-2010 годы» ведут отдел физической культуры и спорта и управление по делам молодежи. Ежегодно ими уточняется план конкретных мероприятий по реализации программ. Объем денежных средств на реализацию программ устанавливается в пределах средств, утвержденных в бюджете города на соответствующий год. За отчетный период планы мероприятий по программам выполнены в полном объеме. Объем фактических затрат составил: на развитие физической культуры и спорта - 91,4 млн. руб., на молодежную политику – 82,8 млн. руб.

За счет средств, выделенных на Программу развития инженерной инфраструктуры Калининграда на 2005-2010 годы "Электроэнергетика", произведена оплата разработки Схемы электроснабжения города (0,5 млн. руб.). В целом реализация программы предполагает привлечения средств инвесторов на строительство 110 кВ ПС.

Незначительное отличие фактического финансирования по ряду программ от запланированного вызвано экономией, сложившейся по результатам размещения муниципального заказа.

Кроме того, по ряду программ плановая стоимость работ оказалась завышенной. В частности, по программе «Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда в 2006-2010 г.г. «Газопроводы»» отклонение составило 35%. В соответствии с программой, в целях обеспечения безопасности эксплуатации систем повышенной опасности, в 2006 году планировалось заменить 265 газовых вводов в домах с 1532 квартирами. Мероприятия программы выполнены подрядной организации ФГУП «Калининградгазификация» в полном объеме. Фактическая стоимость работ оказалась значительно ниже расчетной.

В тоже время 2 программы выполнены не в полном объеме.

По программе «Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием», направленной на улучшение условий жизни ветеранов, освоено 63% средств, в основном за счет низкого исполнения в Ленинградском, Октябрьского и Центральном районах. В качестве причин указываются сокращение в ходе уточнения списка ветеранов, а также невозможность исполнения мероприятий программы жилищными организациями в короткие сроки, в связи с поздней централизованной закупкой и поставкой оборудования, проблемами технического характера. Не выполненные работы перенесены на 2007 год и будут исполнены в полном объеме.

По программе «Ремонт подъездов и лестничных клеток муниципального жилищного фонда в 2006-2008 г.г. «Подъезды»» освоено 73% средств, в основном за счет низкого исполнения в Ленинградском районе (40% к утвержденному плану). В качестве причин указывается то, что дополнительное обследование подъездов, включенных в программу, на предмет определения объемов необходимых работ и их стоимости выявило существенные расхождения с запланированными в программе. В результате муниципальные заказы были размещены в поздние сроки, что повлекло за собой несвоевременное выполнение программы. Кроме того, часть отремонтированных подъездов не были приняты заказчиком в связи с имеющимися претензиями к качеству выполненных работ.

Анализ освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программ, выявил недостатки как в самом планировании потребности в финансировании программ, так и в последующем исполнении. В основном это обусловлено отсутствием в большинстве случаев ПСД и расчетов, что в свою очередь приводит к поздним срокам размещения муниципальных заказов.

В целом на реализацию всех программ из городского бюджета затрачено 434 млн. руб. Однако большая часть финансирования была освоена во втором полугодии, то есть основные работы проводились в очень сжатые сроки в осенне-зимний период, что не могло не сказаться на их качестве.

3.Исполнение адресной инвестиционной программы за 2006 г.

(приложение 3)

млн.руб.

|  | Уточненный план | Финансирование | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 1 413,9 | 1 436,5 | 1 412,7 |
| Комитет строительства и транспорта | 1 225,2 | 1 281,1 | 1 233,4 |
| Комитет ЖКХ | 70,5 | 70,3 | 70,3 |
| Комитет муниципального имущества | 23,1 | 23,1 | - |
| Балтийский район | 13,2 | 11,6 | 10,9 |
| Ленинградский район | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Московский район | 0,08 | - | - |
| Октябрьский район | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Центральный район | 7,2 | 4,8 | 4,8 |
| Управление здравоохранения | 53,8 | 53,6 | 53,6 |
| Управление культуры | 5,1 | 0,4 | 0,4 |
| Управление образования | 14,2 | 14,2 | 14,2 |

Комитет строительства и транспорта

По адресной инвестиционной программе планировались работы на общую сумму 1225,2 млн.руб., профинансировано 1233,4; объем выполненных работ составил 1281,18 млн.руб. Через МКП «УКС» в городе Калининграде на строительстве и реконструкции объектов жилищно-гражданского назначения подрядными и субподрядными организациями выполнен объём работ на сумму,  составляющую 95,2 % от годового лимита, это в 2,1 раза больше, чем за соответствующий период 2005года.

Проделана большая работа по  подготовке документов на финансирование в 2006 году объектов и строек, включённых в перечень  федеральных и региональных целевых программ.

Проведены конкурсные торги и определён подрядчик на  выполнение работ по реконструкции гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнего.

Введён в эксплуатацию 2-й пусковой комплекс на 98 квартир общей площадью 6920 кв.метров 10-этажного жилого дома по ул. Интернациональной - О.Кошевого.   Таким образом, завершена строительством 1 очередь на 168 квартир 10-этажного 285-квартирного жилого дома по ул. Интернациональной -      О. Кошевого, где построено жильё для муниципальных нужд в количестве 72 квартир общей площадью 5545,9 кв.метров.	В отчётном периоде осуществлялось строительство и проектирование объектов газоснабжения в составе адресной инвестиционной программы.

В пос. Суворово газифицированы ул.Качалова, Бабушкина, пер.Качалова, Можайский  – протяжённость газопровода 1460 пм; пос.Чайковское Балтийского района - ул.Щепкина, Дарвина, Кремлёвская, пер.Лаптевых – протяжённость газопровода 900 пм; пос.Лермонтово – ул. Гравийная, Соколиная, Полецкого – протяжённость газопровода 2626 пм. Завершены работы по газоснабжению пос.А.Космодемьянского, проложено 870 пм газопровода.

Выполнено проектирование объектов газификации по ул. Катина, Радистов,   47 жилых домов в пос. Северная гора  (для льготных категорий граждан), пос. Октябрьский по ул.Тверская, Кутаисская, Сиреневая, жилых домов №109-119, №120-130 по ул.Батальной.

В целях переселения граждан из аварийных жилых домов по пр.Мира      № 89-89а и 91-91а и из строений, попадающих в зону строительства мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя, осуществлялось строительство социального многоквартирного жилого дома № 3 по ул.О.Кошевого с финансированием из городского и областного бюджетов. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2007 года.

За счёт средств федерального и городского бюджетов осуществлялась реконструкция котельной с переводом на природный газ  по ул.Горького, 166.

В парке «Центральный» построено Певческое поле со сценической площадкой и пристройкой площадью 270 кв.м и открытый зрительный зал на 1000 мест. Установлен памятник В.В.Высоцкому, проложены инженерные сети, построены 2 фонтана и выполнены благоустроительные работы на территории парка.	Большой объём работ выполнен по реконструкции улицы Горького (5,2 км дорожного полотна, переложены инженерные коммуникации, отремонтированы мост через ручей Парковый и путепровод, установлены светофоры, благоустроены остановочные пункты и др.).

Завершены работы по усилению конструкций и капитальному ремонту кровли и фасада жилого дома №29-31 по ул.Парусной, 118-квартирного жилого дома № 6 по ул.Портовой,  № 5-7 по ул.9 Апреля.

Также выполнена реконструкция легкоатлетических дорожек и секторов, игровых площадок манежа Дворца спорта «Юность». Выполнена замена окон, дополнительное электроосвещение и установлено спортивное табло.

За счёт средств городского (14,3млн.рублей) и средств областного бюджета (2,5млн.рублей) в 2006году осуществлялось строительство детских яслей-сада на 240 мест с бассейном по ул. Нарвской. Завершение строительства объекта планируется ко Дню города в 2007 году.

Завершено строительство сетей водопровода по пр. Победы протяжённостью 1,73 км, тем самым обеспечено централизованное водоснабжение более 30 жилых многоквартирных домов.

Продолжено строительство сетей водопровода и канализации по ул. Краснопресненской.

По состоянию на 01.01.2007года на финансирование строительства объектов МКП «УКС» перечислены из бюджетов всех уровней средства в сумме 1301,4 млн.рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 695,4млн. рублей, из областного – 60,1млн.рублей, из бюджета города – 545,9млн.рублей. Поступления из внебюджетных источников составили – 177,3млн.рублей.

МУ «Служба заказчика по ремонту дорожной сети» осуществлялся технический надзор и контроль за производством работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту на улицах города, всего на общую сумму – 746 млн. руб.  Выполнена  реконструкция улицы Горького, Московского   проспекта, пр. Победы, Советского проспекта, произведен капитальный ремонт ул. Дачной, ул. Герцена, ул. Репина, ул. Чайковского, ул. Полецкого, ул. Октябрьской, ул. Памяти павших в  Афганистане и др., всего  на 73 улицах и текущий ремонт на 204 улицах.

Основными объективными моментами, негативно сказавшимися на ходе реализации в 2006 г. запланированных мероприятий, явились:

- нестабильное финансирование объектов МКП «УКС». По этой причине МКП «УКС», как заказчик-застройщик, не сумел рассчитаться в полном объеме с подрядными организациями за выполненные работы. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2007 г. составила 61,9 млн.руб. Из них по реконструкции ул.Горького – 49,9 млн.руб., по реконструкции исторического центра пл.Победы – 11,3 млн.руб., реконструкция сетей водопровода по ул.Горького – 0,4 млн.руб.

- позднее поступление средств из федерального бюджета. По этой причине не удалось завершить в 2006 г. общестроительные работы по прокладке 3 этапа водовода от МНС на Московском проспекте до ул.Островского - А.Невского (водовод от ул.Артиллерийской до ул.Островского). остаток неиспользованных средств в сумме 3,8 млн.руб. осваивается в первом квартале т.г.  Не удалось использовать в 2006г. средства из федерального бюджета в сумме 14,8 млн.руб. по объекту «Реконструкция КНС-8 по ул.Тихорецкая» из-за позднего поступления средств не удалось своевременно закупить трубы и оборудование.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства

По адресной инвестиционной программе планировались работы на общую сумму 70,5 млн.руб., профинансировано 70,3; объем выполненных работ составил 70,3 млн.руб. Практически в полном объеме освоены средства по реконструкции сетей наружного освещения, в том числе и вдоль ул.Горького, по приобретению техники для нужд МУП «Чистота», «Эдис», «Гидротехник», МКП «Благоустройство  и экология», «Муниципальные общежития».

Балтийский район

В адресной инвестиционной программе планировались работы на общую сумму 13,2 млн.руб., профинансировано 11,6; объем выполненных работ составил 10,9 млн.руб.     Неполное освоение  средств произошло из-за одного объекта - строительство спортивного комплекса (универсальная игровая площадка с гимнастическим городком). Данный объект включен в план решением городского Совета депутатов в сентябре 2006 г., запланированная сумма по объекту составляет 2,3 млн.руб., профинансировано 0,7 млн.руб. Выплачен аванс, но работы не оплачены, так как акты подрядчика не соответствуют объему выполненных работ.

Ленинградский район

В адресной инвестиционной программе планировались работы на общую сумму 0,4 млн.руб., профинансировано 0,3; объем выполненных работ составил 0,3 млн.руб.  Это один объект -  оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды, данная ситуация сложилась в результате обследования выделенных помещений и признания технической невозможности установки приборов в части из них.

Московский район

В адресной инвестиционной программе планировались работы на общую сумму 84,0 тыс.руб., за счет средств бюджета не финансировалось. Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды произведено за счет средств ЖЭУ. Изменения в план не внесены.

Октябрьский район

В адресной инвестиционной программе планировались работы на общую сумму 1,0 млн.руб., профинансировано 1,0; объем выполненных работ составил 1,0 млн.руб.  Это оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды и второй этап реконструкции поликлиники горбольницы №1.

Центральный район

По адресной инвестиционной программе планировались работы на общую сумму 7,2 млн.руб., профинансировано 4,8; объем выполненных работ составил 4,8 млн.руб. Неполное освоение  средств произошло из-за одного объекта - строительство спортивного комплекса (универсальная игровая площадка с гимнастическим городком). Данный объект был включен в план решением городского Совета депутатов в сентябре 2006 г. Из запланированных на этот объект средств в сумме 4,6 млн.руб., освоено только 2,2 млн.руб.

Управление культуры.

Планировались работы по капитальному ремонту Дома Искусств на общую сумму 5,1 млн.руб., профинансировано 0,4; объем выполненных работ составил 0,4 млн.руб. Средства, запланированные на проведение капитального ремонта конструкций кровельного покрытия и подвесного потолка малого зала МУК КТК «Дом искусств»  в объеме 3,1 млн.руб. не использованы и возвращены в бюджет города в связи с невыполнением работ фирмой-подрядчиком ООО «Стройдизайн-М» и расторжением с ними договора, а также рекомендациями на проведение дополнительных экспертных работ по несущим конструкциям. Также не использованы дополнительно выделенные средства на продолжение работ по ремонту малого зала и изготовление проектно-сметной документации на ремонт фасада здания из-за необходимости соблюдения очередности в проведении работ.

Управление здравоохранения

Больницей скорой медицинской помощи приобретено оборудования на сумму 50,0 млн.руб. Приобретены и установлены резервные источники питания в детской городской больнице 31, больнице скорой медицинской помощи, родильном доме №4. Городская многопрофильная больница использовала запланированные средства на установку имевшегося резервного источника питания.

Управление образования

Во исполнение инвестиционной программы 2006 года проведена прокладка наружных сетей в ДОУ №27, электрического кабеля в основной общеобразовательной школе №15, ремонт третьего корпуса начальной школы №53, мелиорация территории школы №50, ремонт фасада и замена оконных блоков в ДЮЦ Центрального района и Дворце творчества детей и молодежи.

4. Выполнение плана ремонта объектов муниципального хозяйства

(приложение 4)

тыс.руб.

| № п/п |  | Уточненный план | Финансирование | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт, всего, в том числе по отраслям: | 1 043 455,3 | 1 016 171,8 | 1 019 098,5 |
| 1. | Образование, в том числе: | 112 184,6 | 110 280,8 | 114 595,5 |
| 1.1. | Управление образования | 99 617,3 | 99 752,9 | 104 449,7 |
| 1.2. | Управление культуры | 1 211,8 | 821,9 | 821,9 |
| 1.3. | Отдел физической культуры и спорта | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.4. | Управление по делам молодежи | 1 310,0 | 1 297,4 | 1 297,4 |
| 1.5. | Балтийский район | 1 148,4 | 1 089,4 | 1105,4 |
| 1.6. | Ленинградский район | 3 816,6 | 3 231,8 | 2833,4 |
| 1.7. | Московский район | 1 546,3 | 1 459,2 | 1 459,2 |
| 1.8. | Октябрьский район | 1 805,3 | 1 791,4 | 1 791,4 |
| 1.9. | Центральный район | 748,8 | 747,1 | 747,1 |
| 2. | Здравоохранение и спорт | 75 864,7 | 73 210,0 | 72 935,9 |
| 2.1. | Здравоохранение, в том числе: | 75 597,3 | 72 943,5 | 72 669,4 |
|  | городские учреждения | 40 693,2 | 39 072,4 | 38 743,6 |
|  | Балтийский район | 3 732,9 | 3 715,5 | 3 715,5 |
|  | Ленинградский район | 16 098,7 | 15 705,9 | 15 760,6 |
|  | Московский район | 5 009,2 | 4 587,3 | 4 587,3 |
|  | Октябрьский район | 3 016,5 | 2 992,5 | 2992,5 |
|  | Центральный район | 7 046,8 | 6 869,9 | 6 869,9 |
| 2.2. | Отдел физической культуры и спорта | 267,4 | 266,5 | 266,5 |
| 3. | Социальная политика | 1 298,7 | 1 071,7 | 1 236,1 |
| 4. | Культура, искусство и кинематография: | 6 678,1 | 6 317,9 | 6 381,9 |
| 4.1. | Городские учреждения | 6 198,4 | 5 838,2 | 5 838,2 |
| 4.2. | Октябрьский район | 479,7 | 479,7 | 543,7 |
| 5. | Жилищное хозяйство, всего, в том числе: | 205 479,3 | 186 251,6 | 185 249,8 |
| 5.1. | Объекты КЖКХ | 2 290,0 | 2 279,2 | 2 279,3 |
| 5.2. | Балтийский район | 26 303,8 | 26 059,7 | 26 051,9 |
| 5.3. | Ленинградский район | 65 862,2 | 56 228,1 | 55 125,2 |
| 5.4. | Московский район | 28 343,3 | 25 397,1 | 25 397,1 |
| 5.5. | Октябрьский район | 29 953,7 | 29 243,3 | 29 243,3 |
| 5.6. | Центральный район | 52 726,4 | 47 044,2 | 47 153,0 |
| 6. | Коммунальное хозяйство, всего, в том числе: | 635 834,4 | 630 703,4 | 630 363,4 |
| 6.1. | Объекты КЖКХ | 270 168,2 | 269 450,3 | 269 450,3 |
| 6.2. | Объекты комитета строительства и транспорта | 261 184,0 | 260 507,0 | 260 507,0 |
| 6.3. | Балтийский район | 16 207,8 | 15 744,7 | 15 744,7 |
| 6.4. | Ленинградский район | 34 193,2 | 33 145,2 | 32 805,2 |
| 6.5. | Московский район | 11 988,1 | 11 840,6 | 11 840,6 |
| 6.6. | Октябрьский район | 17 204,4 | 16 884,1 | 16 884,1 |
| 6.7. | Центральный район | 24 847,9 | 23 090,5 | 23 090,5 |
| 6.8. | Управление социальной политики | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 7. | Другие отрасли | 8 599,8 | 8 336,4 | 8 335,9 |

Управление образования

План ремонта по городским учреждениям планировался в сумме 99,6 млн. руб., фактически финансирование составило 99,8 млн.руб., объем выполненных работ 104,4 млн.руб. За отчетный период управлением образования в целях реализации  национального проекта «Образование» проведены ремонты фасадов, кровель, систем отопления, пищеблоков, замена окон, установка пожарных лестниц.

Управление здравоохранения

План ремонта по городским учреждениям выполнен на 98%, при плане 40,7 млн.руб., освоено 38,7 млн.руб. К первоначальному плану учреждений были добавлены средства на подготовку к работе в зимних условиях. На ситуацию повлияло исполнение плана по городской поликлинике №7, где при плане 2,8 млн.руб. освоено 2,5 млн.руб. Произведен ремонт лестничных пролетов, лаборатории и рентгенкабинета, подготовка к ремонту кабинетов на втором этаже. Сэкономленные средства не были освоены в связи с тем, что котировочные заявки были поданы, но по срокам выполнения работ не прошли.

Городская больница скорой медицинской помощи -  проведены ремонтно-строительные работы: переоборудование, перепланировка и реконструкция отделения диагностики, реанимационного и операционного отделений, в том числе ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха двух операционных; капитальный ремонт помещений нейрохирургии, травматологии, терапии; проведен комплекс электромонтажных работ по прокладке кабеля для диагностического центра, прокладка водовода. При подготовке к отопительному сезону произведен ремонт кровли и окон главного корпуса и хирургического отделения, ремонт системы отопления и замена внутренних сетей (труб), замена дверей, ремонт системы отопления мансардного этажа больницы.

Станция скорой медицинской помощи. Бюджетные средства использованы на: текущий ремонт склада запасных частей гаража ГССМП, выполнение работ капитального характера по усилению фундамента и ремонту кровли производственно-административного здания по ул. Днепропетровская, 5; ремонт отопительного котла, оплачена проектно-сметная документация на капитальный ремонт производственно-административного здания по ул. Днепропетровская, 5 и на устройство автомойки (гараж).  Экономия от проведенных конкурсов сложилась в сумме 127,4 тыс.руб.

Городская многопрофильная больница. Работы, проведенные в стационаре больницы: капитальный ремонт неврологического отделения, ремонт окон в переходе к приемному отделению главного корпуса, проведены электромонтажные работы, переоборудован главный вход ГМБ. В детском инфекционном отделении произведен ремонт мягкой кровли, выполнены работы по чистке и ремонту канализационного коллектора. В поликлиническом отделении- ремонт и переоборудование главного входа, перепланировка рентгенкабинета и кабинета УЗИ, ремонт канализационных лежаков. В рамках подготовки учреждения к отопительному сезону произведены следующие работы: ремонт системы водоснабжения и канализации, линейно-кабельной сети, внутридомовых систем отопления, систем водопровода в подвале, топографогеодезические работы, теплоизоляция водопровода на территории больницы, ремонт задвижек в теплопунктах, ремонт асфальтобетонного покрытия территории.

Детская городская больница №1. Фирмой ООО «Тибет» выполнены следующие виды работ: замена окон на металлопластиковые, замена дверных блоков и дверей, отделка стен гипсоплитой с последующей покраской, замена полов, сантехники, светильников, входных дверей на металлические.

Дом сестринского ухода.  Замена кровли на металлочерепицу, ремонт дымоходных труб, укрепление стропильной системы, облицовка плиткой фасада и крыльца здания, проведена гидроизоляция здания, замена окон на первом этаже.

Центр восстановительной медицины и реабилитации. Проведены следующие работы: замена водопроводных и канализационных труб, труб отопления, сантехники; частичный ремонт кровли, замена внутреннего водостока, устройство полов из керамической плитки первого этажа (90 кв.м.), укрепление фундамента здания, замена входных дверей, частичная закладка оконных проемов, установка стеклопакетов, ремонт 10 кабинетов, электротехнические работы (прокладка силовых кабелей, устройство заземления и установка светильников), капитальный ремонт хозпостройки под гараж.

Стоматологическая поликлиника №2.  Установка раздвижных решеток на окна первого этажа и цокольного, установка входной металлической двери.

Детская стоматологическая поликлиника. Произведена частичная замена системы вентиляции, замена 10 окон, ремонт ортодонтического, хирургического отделений, санузлов, отремонтированы лестничные пролеты, физкабинет.

Управление культуры

На общую ситуацию по учреждениям культуры повлияло исполнение по Дому Искусств, при плане 0,5 млн.руб. кассовое исполнение и объем выполненных работ составил 0,1 млн.руб.

По учреждениям культуры в сфере образования при плане 1,2 млн.руб. освоено 0,8 млн.руб. Повлияло исполнение по следующим учреждениям:

- Детская художественная школа (67 %). Выполнены работы по косметическому ремонту помещений, разработке эскизного проекта чердачного помещения, электромонтажным работам. Школа при плане 190 тыс.руб. фактически получила 50 тыс.руб. доходов от предпринимательской деятельности (работ самоокупаемых групп), что не позволило завершить электромонтажные работы.

- Музыкально-хоровая школа мальчиков (1,4%). Средства депутата городского Совета (200 тыс.руб.), выделенные на проведение работ по врезке в канализацию, не были использованы в связи с тем, что после выделения средств выявлено, что здание школы подлежит сносу в связи со строительством нового эстакадного моста. С учетом этих обстоятельств проведение данных работ признано нецелесообразным.

Управление социальной политики

План ремонта по объектам планировался в сумме 1,3 млн. руб., фактически финансирование составило 1,1 млн.руб., объем выполненных работ 1,2 млн.руб. Не дополучен доход от предпринимательской деятельности в ОГУСО «Центр социально-трудовой реабилитации» и не получены планируемые спонсорские средства в ОГУСО «Социальный приют для детей и подростков».

Комитет жилищно-коммунального хозяйства

По ремонту жилищного фонда при плане 2,3 млн.руб. освоено 2,3 млн.руб. Практически в полном объеме выполнены запланированные работы по ремонту мягкой кровли по ул.Брусничная, 2; шиферной кровли по ул.Суворова,47 и Энгельса, 4; реконструкции электроснабжения по ул.Брусничная, 2. Выполнены работы по реконструкции и ремонту газовых вводов в жилых домах на сумму 18,4 млн.руб. Установлены приборы учета расходования воды и газа на сумму 1,5 млн.руб.

Комитет строительства и транспорта

По объектам коммунального хозяйства при плане 261,2 млн.руб. освоено 260,5 млн.руб. Практически в полном объеме выполнены работы по капитальному ремонту путепровода на ул. Вагоностроительной, по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, ремонту тротуаров, ремонту проезжей части и дворовой территории школы №8, подъезда к БСМП и ремонту ул.Герцена.

Балтийский район

По ремонту жилищного фонда района при плане 26,3 млн.руб. освоено 26,1 млн.руб. Практически в полном объеме освоены средства по ремонту кровель, фасадов, систем отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации.

На ремонте объектов коммунального хозяйства при плане 16,2 млн.руб. освоено 15,7 млн.руб. Практически в полном объеме выполнены работы по объектам программы «Мой двор», ремонту дворового проезда по Ленинскому проспекту, 60-66; озеленению, обустройству контейнерных площадок.

Ленинградский район

На ремонте учреждений образования района при плане 3,8 млн.руб. профинансировано 3,2 млн.руб. объем выполненных работ составил 2,8 млн.руб. В музыкальной школе им.Гофмана и детской музыкальной школе не полностью освоены средства на ремонт в связи с уменьшением поступлений родительской платы из-за сокращения числа учащихся. МУ «Объединение подростковых клубов» не использованы бюджетные средства (- 472 тыс.руб.) из-за необоснованного прекращения работ подрядчиком ООО «Балтсоцремстрой», подан иск в суд.

На ремонте объектов коммунального хозяйства при плане 34,2 млн.руб. освоено 32,8 млн.руб. По объектам коммунального хозяйства не освоены средства по двум площадкам: ул.Звездная, 11 (вместо Галицкого 5-9) и Московский проспект 164 ( вместо Лесопильной 73),так как при изменении адресов не были внесены соответствующие изменения в конкурсную документацию.

Московский район

По ремонту жилищного фонда района при плане 28,3 млн.руб. финансирование и объем выполненных работ составил 25,4 млн.руб. Не освоены средства в полном объеме по ремонту кровель, сантехническим работам, утеплению панелей, ремонту отдельных конструкций.

Октябрьский район

На ремонте объектов коммунального хозяйства при плане 17,2 млн.руб. освоено 16,9 млн.руб. Практически в полном объеме выполнены работы по объектам программы «Мой двор», ремонту дорожного покрытия пер. Розовый, благоустройству дворовой территории и ремонту дорожного покрытия ул.Алданской.

Центральный район

По ремонту жилищного фонда района при плане 52,7 млн.руб. финансирование и объем выполненных работ составил 47,1 млн.руб.

На ремонте объектов коммунального хозяйства при плане 24,8 млн.руб. освоено 23,1 млн.руб.

Приложение 1

Основные экономические и социальные показатели

Калининграда  за январь-декабрь 2006 г.

млн.руб.

| Показатели | Январь-декабрь 2006 г. | % к январю-декабрю 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество субъектов хозяйственной деятельности, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов (на 1.01.2007 г.), всего, в т.ч. по районам, ед.: | 32313 | 96,9 |
| Балтийский | 2798 | 97,5 |
| Ленинградский | 12537 | 94,6 |
| Московский | 4329 | 101,1 |
| Октябрьский | 6335 | 98,8 |
| Центральный | 6314 | 97,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности: |  |  |
| -добыча полезных ископаемых | 14670,9 | 112,4 |
| -обрабатывающие производства | 41948,7 | 134,5 |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 7582,7 | 131,5 |
| Районы: |  |  |
| Балтийский |  |  |
| -добыча полезных ископаемых | 439,0 | 110,2 |
| -обрабатывающие производства | 5905,8 | 141,5 |
| Ленинградский |  |  |
| -добыча полезных ископаемых | 48,3 | 105,7 |
| -обрабатывающие производства | 6124,7 | 98,0 |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1771,3 | 103,1 |
| Московский |  |  |
| -добыча полезных ископаемых | 14183,5 | 112,5 |
| -обрабатывающие производства | 3151,9 | 113,1 |
| Октябрьский |  |  |
| -обрабатывающие производства | 4776,5 | в 1,9 раза |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 4053,1 | 110,2 |
| Центральный |  |  |
| -обрабатывающие производства | 21989,8 | 142,6 |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 378,5 | 102,1 |
| Сельское хозяйство |  |  |
| -произведено скота и птицы на убой в живом весе, тыс. тонн | 16,8 | 95,9 |
| -производство куриных яиц, млн.шт. | 36,9 | 47,2 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» всего, в том числе по районам: | 12647,2 | 95,9 |
| Балтийский | 990,5 | 128,2 |
| Ленинградский | 1892,7 | 109,2 |
| Московский | 2589,9 | 42,8 |
| Октябрьский | 4831,6 | в 2,5 раза |
| Центральный | 2342,5 | 86,8 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. общей площади | 368,9 | в 2,1 раза |
| Инвестиции в основной капитал (крупные и средние предприятия), всего, в том числе: | 15273,6 | 84,8 |
| Балтийский | 706,5 | 93,5 |
| Ленинградский | 4459,0 | 109,9 |
| Московский | 6811,0 | 83,6 |
| Октябрьский | 643,2 | 20,9 |
| Центральный | 2653,9 | 134,1 |
| Оборот розничной торговли | 28821,4 | 130,6 |
| Оборот общественного питания | 831,0 | 111,0 |
| Объем платных услуг населению | 12923,1 | 119,8 |
| Сальдированный финансовый результат (прибыль – убыток), всего, в том числе по районам: | 7074,5 | 74,2 |
| Балтийский | 321,9 | 50,2 |
| Ленинградский | 326,1 | 55,3 |
| Московский | 5877,4 | 78,5 |
| Октябрьский | -73,3 | - |
| Центральный | 622,4 | 119,4 |
| Номинальная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, всего, в том числе по районам: | 12100,2 | 125,3 |
| Балтийский | 10961,3 | 131,1 |
| Ленинградский | 12021,9 | 127,4 |
| Московский | 13386,0 | 112,8 |
| Октябрьский | 11944,7 | 115,4 |
| Центральный | 12010,5 | 138,2 |
| Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления –декабрь (руб.) | 1723,71 | 113,6 |
| Индекс потребительских цен , % (декабрь 2005г. к декабрю 2004г.) | 107,9 | - |
| Численность официально зарегистрированных безработных, человек (на конец декабря) | 959 | 94,5 |

#### Приложение 1а

#### Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг крупных и средних организаций

#### по видам деятельности

в действующих ценах

|  |  | 2006 млн. рублей | В % к 2005 | Удельный вес в области, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых | 14670,9 |  | 112,4 | 97,2 |
| из нее: |  |  |  |  |
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 14535,7 |  | 112,8 | 99,8 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 135,2 |  | 79,8 | 26,5 |
| Обрабатывающие производства | 41948,7 |  | 134,5 | 77,5 |
| из них: |  |  |  |  |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 9110,9 |  | 130,6 | 60,8 |
| текстильное и швейное производство | 2370,1 |  | 125,9 | 95,8 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 54,1 |  | в 12,2 раза | 94,1 |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 719,9 |  | 101,5 | 24,3 |
| химическое производство | 21,9 |  | 125,4 | 76,3 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 1136,0 |  | 146,4 | 100,0 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 1500,8 |  | 84,8 | 95,2 |
| производство машин и оборудования | 2141,1 |  | 103,1 | 93,7 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 21459,7 |  | 143,7 | 88,2 |
| производство транспортных средств и оборудования | 3039,5 |  | 175,1 | 79,9 |
| прочие производства | 394,8 |  | 127,7 | 92,1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 7582,7 |  | 131,5 | 84,8 |
| из него: |  |  |  |  |
| производство, передача и распределение электроэнергии | 5464,1 |  | 147,6 | 96,3 |
| производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 1212,5 |  | 101,6 | 67,5 |

#### Приложение 1б

Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении в крупных и средних организациях

|  |  | 2006 | 2006 в % к 2005 | Справочно: удельный вес в производстве области, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефть добытая, тыс. т |  | 1441 | 118,3 |  |  | 100 |  |
| Газ горючий природный, млн. куб. м |  | 15,8 | 91,2 |  |  | 100,0 |  |
| ### Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака |  |  |  |  |  |  |  |
| мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. т |  | 9,8 | 104,4 |  |  | 94,9 |  |
| колбасные изделия, тыс. т |  | 6,3 | 94,8 |  |  | 41,8 |  |
| мясные полуфабрикаты, тыс. т |  | 57,9 | 62,8 |  |  | 99,9 |  |
| мясные консервы, млн. усл. банок |  | 62,4 | 103,5 |  |  | 62,3 |  |
| улов рыбы и добыча других морепродуктов, тыс.тонн |  | 179,0 | 116,1 |  |  | 92,8 |  |
| рыба мороженая (без сельди), тыс. т |  | 141,3 | 126,3 |  |  | 92,9 |  |
| сельдь всех видов обработки, тыс.т |  | 22,6 | 80,6 |  |  | 95,4 |  |
| консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов, млн. усл. банок |  | 59,2 | 96,9 |  |  | 29,5 |  |
| Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей, тыс. усл. банок |  | 2009 | в 3,1 раза |  | 100 |  |  |
| масло животное, т |  | 415,0 | 47,3 |  |  | 45,8 |  |
| цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. т |  | 36,0 | 101,8 |  |  | 75,8 |  |
| сыры жирные, т |  | 1731 | 92,8 |  |  | 66,1 |  |
| мороженое, т |  | 635 | 115,5 |  |  | 100 |  |
| молочные консервы, тыс. усл. банок |  | 141 | 95,9 |  |  | 100 |  |
| мука, тыс. т |  | 4,0 | 80,3 |  |  | 20,7 |  |
| хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т |  | 22,7 | 157,1 |  |  | 63,8 |  |
| кондитерские изделия, тыс. т |  | 0,8 | в 2,3 раза |  |  | 24,5 |  |
| водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл |  | 2877 | 91,4 |  |  | 100 |  |
| пиво, тыс. дкл |  | 6904 | 78,1 |  |  | 100 |  |
| безалкогольные напитки, тыс. дкл |  | 2614 | 95,2 |  |  | 100 |  |
| воды минеральные, млн. полулитров |  | 48,7 | 132,9 |  |  | 100 |  |
| Текстильное и швейное производство |  |  |  |  |  |  |  |
| ковры и ковровые изделия, млн.кв.м |  | 27,8 | в 3,1 раза |  |  | 100 |  |
| костюмы, тыс. шт. |  | 1,9 | 101,1 |  |  | 100 |  |
| брюки, тыс. шт. |  | 1,9 | 120,6 |  |  | 0,7 |  |
| куртки (включая рабочие), тыс. шт. |  | 0,7 | 82,2 |  |  | 10,6 |  |
| белье постельное, тыс. шт. |  | 28,8 | 82,1 |  |  | 100 |  |
| белье нательное для новорожденных, тыс. шт. |  | 2,9 | 192,7 |  |  | 100 |  |
| обувь, тыс. пар |  | 7,3 | в 4,5 |  |  | 100 |  |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| целлюлоза товарная, тыс. т |  | 19,6 | 48,0 |  |  | 41,3 |  |
| картон, тыс. т |  | 1,6 | 107,9 |  |  | 8,4 |  |
| газеты, млн. шт. |  | 87,7 | 116,5 |  |  | 99,9 |  |
| книги и брошюры (листов-оттисков), млн. шт. |  | 2,9 | 43,7 |  |  | 100 |  |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий |  |  |  |  |  |  |  |
| пленки полимерные, т |  | 1193 | 125,3 |  |  | 100 |  |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |  |  |  |  |  |  |  |
| стеновые материалы, млн.штук усл.кирпича |  | 36,9 | 145,0 |  |  | 96,6 |  |
| конструкции и изделия сборные железобетонные, тыс.куб.м |  | 68 | 117,8 |  |  | 100 |  |
| Производство машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| электропылесосы, тыс. шт. |  | 231,1 | 70,7 |  |  | 62,9 |  |
| холодильники бытовые, тыс. шт. |  | 79,1 | 84,4 |  |  | 100 |  |
| печи СВЧ, тыс.штук |  | 1197,0 | в 3,0 раза |  |  | 96,2 |  |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудование тепловое торговое, штук |  | 357 | 121,8 |  |  | 100 |  |
| оборудование электросварочное, шт. |  | 3711 | 173,9 |  |  | 100 |  |
| видеомагнитофоны, тыс.штук |  | 168,9 | в 2,5 раза |  |  | 58,4 |  |
| телевизоры, тыс. шт. |  | 1837,5 | 113,7 |  |  | 82,7 |  |
| в том числе цветного изображения |  | 1837,5 | 113,7 |  |  | 82,7 |  |
| часы бытовые, тыс. шт. |  | 289 | 42,9 |  |  | 100 |  |
| Производство транспортных средств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| легковые автомобили, шт. |  | 24409 | 184,7 |  |  | 100 |  |
| Производство и распределение электро-энергии, газа, пара и горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |
| электроэнергия, млн. кВт-ч |  | 1767 | в 17,3 раза |  |  | 95,0 |  |
| теплоэнергия, тыс. Гкал |  | 914 | 85,0 |  |  | 53,1 |  |

#### Приложение 1в

### Строительство объектов для федеральных 
государственных нужд  в 2006 г.

тыс. рублей

|  |  | Инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лимит, установ-ленный на год | освоено за отчетный период |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | освоения |  | техни-ческой готовности |
| Федеральные целевые программы |  |  |  |  |  |  |  |
| «Энергоэффективная экономика на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| «Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ТЭЦ-2 |  | 101848 | 102432 |  | 100,6 |  | 3,4 |
| Программа «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |
| «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС-8 по ул.Тихорецкой |  | 43000 |  | 27022 |  | 62,8 | 42,0 |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода от МНС-1,2 на Московском проспекте до ул. Островского – А.Невского (2-этап –водовод от ул.Куйбышева до ул.Артиллерийская) |  | 20633 | 18832 |  | 91,3 |  | 91,3 |
| Строительство водовода от МНС-1,2 на Московском проспекте до ул. Островского – А.Невского (3-этап –водовод от ул.Артиллерийской до ул. Островского) |  | 34267 | 28420 |  | 82,9 |  | 82,9 |
| Реконструкция котельной с переводом на природный газ по ул.Горького,166 |  | 27000 | 27076 |  | 100,3 |  | 37,7 |
| «Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство регионального перинатального центра с учетом незавершенного строительства родильного дома по Каштановой аллее |  | 189440 |  | 173050 | 91,3 |  | 92,1 |
| Реконструкция главного корпуса Калининградской областной больницы |  | 31820 |  | 29579 | 93,0 |  | 82,7 |
| Реконструкция здания детской областной больницы по ул. Дм. Донского (1-я очередь строительство хозяйственного корпуса) |  | 31480 |  | 31440 | 99,9 |  | 70,9 |
| Строительство лечебного корпуса областного туберкулезного диспансера по ул. Дубовая аллея |  | 175080 |  | 158916 | 90,8 |  | 59,5 |
| Реконструкция зоопарка |  | 24230 |  | 24107 | 99,5 |  | 68,6 |
| Реконструкция стадиона |  | 44790 |  | 48967 | 109,3 |  | 35,3 |
| Реконструкция мемориального комплекса «Парк Победы» |  | 20802 |  | 17562 | 84,4 |  | 84,4 |
| Реконструкция областного драматического театра |  | 73330 |  | 49125 | 67,0 |  | 95,2 |
| Строительство кафедрального Собора Христа Спасителя |  | 281500 |  | 281500 | 100 |  | 87,4 |
| Строительство 1-й очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями |  | 108230 |  | 100052 | 92,4 |  | 30,8 |
| Реконструкция берегоукрепительных сооружений ул. Правая Набережная (1-я очередь) |  | 15764 |  | 15743 | 99,9 |  | 59,4 |
| «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция учебно-физкультурного корпуса Калининградского государственного университета им. Иммануила Канта | 14000 |  |  | 12896 |  | 92,1 | 11,5 |
| «Культура России (2006-2010 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство музыкального театра (разработка проектно-сметной документации) |  | 55000 |  | - |  | - | - |
| Непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство радиотелевизионного передающего центра |  | 80000 |  | 13216 |  | 16,5 | 9,6 |
| Приобретение оборудования ГТРК «Калининград» |  | 4000 |  | 4000 |  | 100 | 100 |
| Реконструкция главного учебного корпуса «Балтийской государственной академии» |  | 9000 |  | 8986 |  | 99,8 | 13,5 |
| Пристройка к главному учебному корпусу Калининградского технического университета |  | 7700 |  | 9310 |  | 120,9 | 44,8 |
| Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя |  | 277865 |  | 276400 |  | 99,5 | 8,2 |
| Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее |  | 250000 |  | 235674 |  | 94,3 | 31,5 |

##### Приложение 2

Исполнение муниципальных целевых программ в 2006 г.

| № п/п | Наименование программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | % выполнения (к уточненному плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | план по данным структурных подразделений | факт |  |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| 1. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Калининграде на 2005 – 2010 г.г. | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 | 100% |
| 2. | Модернизация и замена муниципальных лифтов г. Калининграда на 2002-2007 годы | 12600,0 | 12552,0 | 11860,3 | 94,5% (94,1%) экономия по результатам конкурсов |
| 3. | Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием | 10821,0 | 10823,1 | 6808,8 | 63,0% (62,9%) |
| 4. | Ремонт подъездов и лестничных клеток муниципального жилищного фонда в 2006-2008 г.г. «Подъезды» | 46238,0 | 44530,3 | 33583,4 | 75,4% (72,6%) |
| 5. | Реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2004-2006 г.г. «Мой дом» | 65027,0 | 47744,9 | 43043,0 | 90,2% (66,2%) |
| 6. | Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 годы «Мой двор» | 17030,0 | 16816,2 | 16705,7 | 99,3% (98,1%) |
| 7. | Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда в 2006-2010 г.г. «Газопроводы» | 18414,0 | 18413,8 | 11896,4 | 64,6% завышенная плановая стоимость работ |
| 8. | Программа реконструкции и развития сетей наружного освещения "Светлый город" | 14634,0 | 13541,0 | 13000,0 | 96% (88,8%) экономия по результатам конкурсов |
| 9. | Энергосбережение на объектах водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» | 5000,0 | 4125,0 | 4124,6 | 99,9% (82,5%) |
| 10. | Оснащение муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов | 1500,0 | 1500,0 | 1499,6 | 99,9% |
| 11. | Программа мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в г.Калининграде на 2006-2008 гг. | 6038,8 | 6038,8 | 5799,2 | 96% изменения плана работ, экономия по результатам конкурсов |
|  | Социальная сфера |  |  |  |  |
| 12. | Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению г. Калининграда на 2006-2010 годы | 21367,9 | 21367,9 | 21105,6 | 98,8% часть оборудования поставлена в рамках национального проекта |
| 13. | Неотложные медицинские меры борьбы с туберкулезом в г. Калининграде на 2005-2008 годы | 3050,0 | 3050,0 | 2803,7 | 91,9% часть оборудования поставлена в рамках национального проекта |
| 14. | Общая врачебная (семейная) практика на 2005-2007 годы | 19583,5 | 19583,5 | 19125,1 | 97,7% экономия по результатам конкурсов |
| 15. | Здоровый ребенок на 2004-2006 годы | 7185,0 | 7185,0 | 7181,3 | 99,9% |
| 16. | Развитие физической культуры и спорта в городе Калининграде на 2006-2008 годы | 15903,0 | 15798,0 | 15779,0 | 99,9% (99,2%) |
| 17. | Развитие массового, детско – юношеского футбола, нелюбительских футбольных команд и команд мастеров по игровым видам спорта в городе Калининграде на период 2006 – 2010 годы | 42594,0 | 75594,0 | 75594,0 | 100% (177,5%) |
| 18. | Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы на 2006- 2010 годы | 4550,0 | 4550,0 | 4548,6 | 99,9% |
| 19. | Развитие Калининградского зоопарка на 2004 – 2008 годы | 10500,0 | 10500,0 | 9300,6 | 86,9% экономия по результатам конкурсов |
| 20. | Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде» на 2006-2010 годы | 30412,3 | 30400,0 | 29068,0 | 95,6% субсидии не перечислены семьям, не подобравшим квартиры |
| 21. | Программа содействия занятости населения г. Калининграда» на 2004-2006годы | - | 5041,0 | 5038,4 | 99,9% |
| 22. | Молодежь Калининграда 2006-2010 годы | - | 83583,9 | 82830,6 | 99,1% |
|  | Прочие |  |  |  |  |
| 23. | Повышение безопасности населения на дорогах города Калининграда в 2006-2012 годах | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 100% |
| 24. | Программа развития инженерной инфраструктуры Калининграда на 2005-2010 годы "Электроэнергетика" | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100% |

Приложение 3

Исполнение адресной инвестиционной программы в 2006 г.                                                                                                                                                                                                                        тыс.руб.

| № п/п |  | Уточненный план решение № 509 от 27.12.2006г. | Объем выполненных работ | Финансиро-вание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адресная инвестиционная программа, всего, в том числе: | 1 413 906,5 | 1 436 538,4 | 1 412 691,7 |
| Комитет строительства и транспорта, всего, в том числе: |  | 1 225 229,7 | 1 281 074,4 | 1 233 371,2 |
| 1. | Отдел строительства, всего, в том числе: | 1 853,2 | 1 845,0 | 1 845,0 |
| 1.1. | Реализация энергосберегающего проекта по программе БЮГГРЕГ | 3,2 | - | - |
| 1.2. | Разработка рекомендаций с учетом сейсмических воздействий | 700,0 | 695,0 | 695,0 |
| 1.3. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения п. Космодемьянского | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 1.4. | Оценка состояния конструкций и оказание технической помощи при восстановлении несущей способности домов №№10, 14, 16, 18, 20, 22, 31-37 в микрорайоне ”Остров”, по ул. 9 Апреля | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2. | Муниципальное казённое предприятие «Управление капитального строительства», всего, в том числе: | 921 937,2 | 981 264,6 | 933 551,3 |
| ФАИП программная часть |  |  |  |  |
| 2.1. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (10-ти этажный ж/д по ул. Интернациональной – ул. О. Кошевого, II очередь – 116 квартир) | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 |
| 2.2 | Многоквартирный жилой дом №3 по ул. О. Кошевого в г. Калининграде | 41 061,6 | 41 048,7 | 41 048,7 |
|  |  |  | 21 245.9 | 29 671.3 |
| 2.3. | Рабочий проект и выполнение работ на объекте «Строительство 2-х резервуаров чистой воды и реконструкция ВНС «Горьковская» в г.Калининграде | 2 375,0 | 2 337,0 | 2 337,0 |
| 2.4. | Строительство водовода от МНС 1,2 на Московском пр. до ул. Островского – А.Невского в г. Калининграде ( 2 этап водовода от ул.Куйбышева до ул. Артиллерийской) | 20 633,0 | 18 832,3 | 18 832,3 |
| 2.5. | Строительство водовода от МНС 1,2 на Московском пр. до ул. Островского – А.Невского в г. Калининграде ( 3 этап водовода от ул. Артиллерийской до ул. Островского) | 34 267,0 | 28 420,4 | 28 420,4 |
| 2.6. | Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП «Калининградтеплосеть» по ул. Горького, 166 | 27 500,0 | 26 533,4 | 27 076,6 |
| ФЦП развития Калининградской области |  |  |  |  |
| 2.7. | Реконструкция зоопарка | 2 000,0 | 1 915,5 | 1 915,5 |
|  |  | - | 2 598,2 | 2 598,2 |
| 2.8. | Корректировка рабочего проекта «Реконструкция зоопарка, г. Калининград» | 750,0 | 749,0 | 749,0 |
| ФАИП непрограммная часть |  |  |  |  |
| 2.9. | Реконструкция канализационной насосной станции КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 2.10. | Строительство станции очистки и обезжелезивания воды в п. Чкаловск | 10 000,0 | 9 954,4 | 9 954,4 |
| Газификация |  |  |  |  |
| 2.11. | Разработка схемы газоснабжения пос. Первомайский | 150,0 | 19,6 | 19,6 |
| 2.12. | Строительство газопроводных сетей в пос. Лермонтово (2 и 3 очереди) | 4 823,0 | 4 822,7 | 4 822,7 |
| 2.13 | Газопровод высокого давления КШРП №2 в п. Космодемьянского | 2 886,7 | 2 851,1 | 2 851,1 |
| 2.14. | Газификация пос. Суворова | 3 934,5 | 3 934,5 | 3 934,5 |
| 2.15. | Газопровод среднего и низкого давления в п. Чайковского (2-я очередь) | 2 628,2 | 2 615,3 | 2 615,3 |
| 2.16. | Проектирование и газификация ж/д пос. Северная гора (ФЗ и др. льготы) | 3 552,0 | 3 442,8 | 3 442,8 |
| 2.17. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительных работ по газификации пос. Октябрьский | 2 500,0 | 2 453,9 | 2 453,9 |
| 2.18. | Проектно-сметная документация по газификации ул. Катина | 500,0 | 499,3 | 499,3 |
| 2.19. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул. Радистов | 375,7 | 375,7 | 375,7 |
| 2.20. | Проектирование и строительство сетей газоснабжения к ж/д №109-119; №120-130 по ул. Батальной | 1 200,0 | 1 150,8 | 1 150,8 |
| Городская программа |  |  |  |  |
| 2.21. | Строительство сетей водопровода и канализации по ул. Краснопресненской от ул. Львовской до ул. Одесской | 2 000,0 | 1 989,1 | 1 989,1 |
| 2.22. | Наружные сети водопровода и канализации в составе проекта инженерной инфраструктуры ПКиО «Юность» в г. Калининграде и теплоснабжение ПКиО «Юность» и Центра развития русского языка по ул. Азовская в г. Калининграде | 14 696,2 | 14 691,6 | 14 691,6 |
| 2.23. | Проектирование сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. Космодемьянского | 1 110,0 | 970,6 | 970,6 |
| 2.24. | Строительство сетей водопровода по проспекту Победы | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 2.25. | Реконструкция жилого дома по ул. Портовой, 6 | 10 873,0 | 10 272,0 | 10 272,0 |
| 2.26. | Реконструкция жилого дома по ул. 9 Апреля | 4 395,4 | 4 395,4 | 4 395,4 |
| 2.27. | Обследование состояния ограждающих конструкций жилого дома №5-7 по ул. 9-е Апреля в г. Калининграде | 390,8 | 390,8 | 390,8 |
| 2.28. | Установка памятника В. И. Ленину | 2 544,5 | 2 535,5 | 2 535,5 |
| 2.29. | Рабочий проект «Установка памятника В. И. Ленину» | 350,0 | - | 332,8 |
| 2.30. | Рабочий проект «Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде (2-я очередь) | 1 147,0 | - | 1 147,0 |
| 2.31. | Рабочий проект «Реконструкция фонтана у драмтеатра ул. Театральная - пр-т Мира, г. Калининград» | 500,0 | 33,6 | 500,0 |
| 2.32. | Рабочий проект «Многоквартирный жилой дом №5 по ул. О. Кошевого» | 750,0 | - | 750,0 |
| 2.33. | Рабочий проект «Многоквартирный жилой дом по ул. Карамзина» | 750,0 | - | 750,0 |
| 2.34. | Рабочий проект «Установка памятника Николаю Чудотворцу» | 500,0 | - | 485,0 |
| 2.35. | Рабочий проект «Строительство газовой котельной на территории БСМП по ул. А. Невского в г. Калининграде» | 750,0 | - | 608,1 |
| 2.36. | Проектирование и реконструкция парка "Центральный" (фонтан, певческое поле и др.) | 47 000,0 | 46 894,2 | 46 894,2 |
| 2.37. | Детский дом "Надежда" | 860,0 | 850,4 | 850,4 |
| 2.38. | Проектирование и строительство общественного туалета на территории МУ "Зоопарк" | 8 500,0 | 7 385,1 | 7 385,1 |
| 2.39. | Реконструкция нежилого дома № 18 по ул. Потемкина под спортивный зал СДЮСШОР по силовым видам спорта | 12 287,0 | 12 245,4 | 12 271,1 |
| 2.40 | Рабочий проект "Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г.Калининграде, Калининградская область" | 72 347,3 | 72 285,0 | 72 285,0 |
| 2.41. | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область | 200 000,0 | 200000,0 | 200 000,0 |
| 2.42. | Рабочий проект «Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном» по ул. Нарвской | 24 330,6 | 16 103,6 | 16 830,6 |
| 2.43. | Рабочий проект «Строительство хозяйственного корпуса БСМП по ул. А. Невского» | 1 590,0 | 1 536,5 | 1 535,9 |
| 2.44. | Рабочий проект «Строительство трансформаторной подстанции и кабельной линии от ПС «Северная» | 453,3 | 403,3 | 403,3 |
| 2.45. | Административное здание с залом траурных обрядов городского кладбища в пос. Авангардное - Сазоновка Гурьевского района калининградской области | 5 000,0 | 4 928,0 | 4 928,0 |
| 2.46. | Проектная документация по усилению конструкций и ремонту жилого дома по ул. Парусная, 29-31 | 499,0 | 498,6 | 498,6 |
| 2.47. | Усиление конструкций, капремонт кровли и фасада жилого дома по ул. Парусная, 29-31 | 16 861,0 | 16 861,0 | 16 861,0 |
| 2.48. | Проектно-сметная документация на строительство трансформаторной подстанции и реконструкции уличных сетей пос. Октябрьский | 1 500,0 | 295,8 | 1 284,3 |
| 2.49. | Проектно-сметная документация по реконструкции МУП "Баня № 4" | 1 432,3 | 1 370,2 | 1 370,2 |
| 2.50. | Автомобильные весы полигона твердых бытовых отходов в пос. А. Космодемьянского, г. Калининград (корректировка рабочего проекта и выполнение работ) | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| 2.51. | Реконструкция гидротехнических сооружений и благоустройство территории вокруг озера Верхнее | 84 500,0 | 84 500,0 | 84 500,0 |
| План мероприятий подготовки к празднованию 60-летия образования Калининградской области |  |  |  |  |
| 2.52. | Реконструкция ул. Горького на участке от ул. Черняховского до ул. Островского (в т.ч. проектирование и экспертиза - 1700,0 тыс. руб.) | 124 269,9 | 174083,9 | 124 159,4 |
| 2.53. | Проектно-изыскательские работы и работы по реконструкции исторического центра города – площади Победы (2-ая очередь) | 34 039,0 | 45 292,2 | 34 023,4 |
| 2.54. | Реконструкция исторического центра г. Калининграда- пл. Победы (2-я очередь) (памятный знак в честь Победы в Великой Отечественной войне - Триумфальная колонна) | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| 2.55. | Реконструкция сетей водопровода и канализации вдоль ул. Горького | 17 875,9 | 18 294,4 | 17 875,9 |
| 2.56. | Реконструкция манежа спорткомплекса «Юность»: | 16 500,0 | 16 159,6 | 16 159,6 |
|  | - замена окон, дополнительное электроосвещение и установка спортивного табло в спорткомплексе «Юность»; | 8 500,0 | 8 245,9 | 8 245,9 |
|  | -реконструкция легкоатлетических дорожек и секторов, игровых площадок, манежа дворца спорта «Юность», г. Калининград | 8 000,0 | 7 913,7 | 7 913,7 |
| 2.57. | Строительство очистных сооружений по ул. Суворова - Нансена | 1 350,0 | 1 350,0 | - |
| 3. | МУ "Служба заказчика по ремонту дорожной сети", всего, в том числе: | 301 439,3 | 297 964,8 | 297 974,9 |
| 3.1. | Реконструкция улиц общегородского значения, являющихся продолжением федеральных автомобильных дорог (Московский проспект, проспект Победы) II очередь, в том числе проектирование и экспертиза - 2750,0 тыс. руб. | 27 600,0 | 27 600,0 | 27 600,0 |
| 3.2. | Реконструкция Советского проспекта, в том числе проектирование и экспертиза - 3400,0 тыс. руб. | 223 396,0 | 223 395,7 | 223 395,7 |
| 3.3. | Реконструкция ул. Горького, всего, в том числе: | 40 224,8 | 39 763,3 | 39 773,4 |
|  | - на участке от Островского до ул. 3-я Б. Окружная, в том числе проектирование и экспертиза - 300,0 тыс. руб. | 25 035,1 | 24 994,7 | 24 994,7 |
|  | - на участке от 3-й Окружной дороги до автодороги "Северный Обход" и строительство транспортной развязки, в том числе проектирование и экспертиза - 450,0 тыс. руб. | 15 189,7 | 14 768,6 | 14 778,7 |
| 3.4. | Проектно-изыскательские работы по реконструкции: ул. Куйбышева; ул.Гагарина | 5 000,0 | 4 990,4 | 4 990,4 |
| 3.5. | Строительство автостоянки у здания Межрайонной инспекции №9 г.Калининград | 1 198,5 | 1 137,9 | 1 137,9 |
| 3.6. | Укрепление главного канализационного коллектора, пересекающего пр. Победы у водохранилища «Менделеевское» | 1 224,0 | 1 077,5 | 1 077,5 |
| 3.7. | Строительство велодромов на территории МУП «Парк Балтийский» и ОАО «Футбольный клуб «Балтика» | 2 796,0 | - | - |
| Комитет ЖКХ |  | 70 532,0 | 70 296,0 | 70 296,0 |
|  | МУ «Служба заказчика ЖКХ» | 70 532,0 | 70 296,0 | 70 296,0 |
| 1 | Развитие сетей наружного освещения 2003-2006г.г. Программа "Светлый город" , в том числе: | 13 541,0 | 13 540,7 | 13 540,7 |
|  | - погашение кредиторской задолженности по программе «Светлый город» за счет экономии средств при проведении муниципального конкурса | 541,0 | - | 541,0 |
| 2 | Установка приборов учета воды и теплоэнергии в муниципальном жил. фонде. Программа "Оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов" | 1 500,0 | 1 499,6 | 1 499,6 |
| 3 | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 139,0 | 129,6 | 129,6 |
| 4 | Приобретении частотно-регулируемых приводов на насосное оборудование на объектах МУП «Водоканал» | 4 125,0 | 4 124,6 | 4 124,6 |
| 5. | Приобретение спецавтотранспорта для нужд МУП «Чистота», МКП «Благоустройство и экология» и МУП «Эдис» | 13 102,6 | 13 102,6 | 13 102,6 |
| 6. | МКП «Благоустройство и экология» - приобретение машины для пересадки деревьев | 3 610,0 | 3 610,0 | 3 610,0 |
| 7. | МУП «Водоканал», всего, в том числе: | 5 595,3 | 5 447,1 | 5 447,1 |
|  | - прокладка канализационного коллектора по ул. Васнецова | 695,2 | 694,3 | 694,3 |
|  | - программа ДЕПА по модернизации магистральных водовода от ВВС | 4 900,1 | 4 752,8 | 4 752,8 |
| 8. | МУП "Калининградтеплосеть", в том числе: | 13 209,0 | 13 182,9 | 13 182,9 |
|  | - приобретение и установка в муниципальном жилом фонде 58 комплектов циркуляционных насосов | 3 427,0 | 3 401,7 | 3 401,7 |
|  | - реконструкция сетей | 9 782,0 | 9 781,2 | 9 781,2 |
| 9. | Реконструкция производственной базы МКП «Служба защиты животных» с монтажом установки высокотемпературного сжигания биологических отходов | 2 000,0 | 1 954,8 | 1 954,8 |
| 10. | МУП "Гидротехник" - приобретение техники | 963,1 | 963,0 | 963,0 |
| 11. | МКП "Муниципальные общежития" - приобретение техники | 990,0 | 990,0 | 990,0 |
| 12. | Разработка проектов, всего, в том числе: | 1 680,0 | 1 678,0 | 1 678,0 |
|  | - разработка рабочего проекта «Реконструкция осушительной сети поселка Лермонтово в г. Калининграде, 1 очередь (район улиц Белорусская, Ломоносова, Бердянская) | 1 680,0 | 1 678,0 | 1 678,0 |
| 13. | Улучшение гидрографической ситуации в районе Северная гора, с учетом корректировки и экспертизы проекта, всего, в том числе: | 228,0 | 224,5 | 224,5 |
|  | - корректировка рабочего проекта «Улучшение гидрографической ситуации в районе поселка Северная гора, 1 очередь (ул. 3 Окружная, ул. А. Невского, ул. Герцена)» | 228,0 | 224,5 | 224,5 |
| 14. | Реконструкция наружного освещения вдоль ул. Горького | 9 849,0 | 9 848,6 | 9 848,6 |
|  | - реконструкция наружного освещения вдоль ул. Горького | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  | - реконструкция наружного освещения на участке от ул. Черняховского до ул. Островского | 1 972,9 | 1 972,9 | 1 972,9 |
|  | - реконструкция наружного освещения от ул. Островского до окружной дороги | 2 876,1 | 2 875,7 | 2 875,7 |
| Комитет муниципального имущества |  | 23 131,4 | - | 23 131,4 |
|  | Приобретение и строительство квартир для расселения жителей домов №89-89а, 91-91а по пр. Мира | 23 131,4 | - | 23 131,4 |
| Балтийский район |  | 13 202,3 | 10 886,2 | 11 593,3 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции электросетей ЖЭУ «Янтарь» | 7 000,0 | 6 999,9 | 6 999,9 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по прокладке электросетей в пос. Суворово, Чайковского, Чапаево | 2 959,0 | 2 959,0 | 2 959,0 |
| 3. | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 4. | Восстановление кабеля под проезжей частью ул. Суворова | 896,3 | 896,3 | 896,3 |
| 5. | Строительство спортивных комплексов (универсальные игровые площадки с гимнастическими городками) | 2 316,0 | - | 707,1 |
| Ленинградский район |  | 380,0 | 263,5 | 263,5 |
|  | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 380,0 | 263,5 | 263,5 |
| Московский район |  | 84,0 | - | - |
|  | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 84,0 | - | - |
| Октябрьский район |  | 1 031,2 | 1 023,7 | 1 023,7 |
| 1. | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 99,0 | 91,5 | 91,5 |
| 2 | Второй этап реконструкции поликлиники городской больницы №1 по ул. М. Расковой, 10 | 932,2 | 932,2 | 932,2 |
| Центральный район |  | 7 235,0 | 4 833,3 | 4 833,3 |
| 1. | Приобретение автотехники, в том числе: | 2 102,0 | 2 092,0 | 2 092,0 |
|  | - МУП ЖЭУ № 14 | 1 102,0 | 1 102,0 | 1 102,0 |
|  | - МУП ЖЭУ "Чкаловск" | 1 000,0 | 990,0 | 990,0 |
| 2. | Подключение к резервным источникам энергии - роддом №4 | 500,0 | 497,0 | 497,0 |
| 3. | Строительство спортивных комплексов (универсальные игровые площадки с гимнастическими городками) | 4 633,0 | 2 244,3 | 2 244,3 |
| Управление здравоохранения |  | 53 831,0 | 53 589,8 | 53 589,8 |
| 1. | Закупка оборудования для БСМП | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 2. | Подключение к резервным источникам энергии | 3 831,0 | 3 589,8 | 3 589,8 |
|  | - многопрофильная больница | 1 331,0 | 1 144,0 | 1 144,0 |
|  | - БСМП | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  | - городская детская больница № 1 | 500,0 | 445,8 | 445,8 |
| Управление культуры |  | 5 128,4 | 400,0 | 418,0 |
|  | Капитальный ремонт Дома искусств | 5 128,4 | 400,0 | 418,0 |
| Управление образования |  | 14 171,4 | 14 171,5 | 14 171,5 |
| 1. | Завершение реконструкции корпуса № 3 школы № 53 | 1 512,5 | 1 512,5 | 1 512,5 |
| 2. | Завершение работ по строительству спортивного модуля МОУ ООШ № 15 | 770,0 | 770,0 | 770,0 |
| 3. | Проект по осушению и благоустройству территории МОУ СОШ №50, МДОУ ЦРР детский сад № 122 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 |
| 4. | Ремонт здания МОУ дополнительного образования "ДЮЦ" (ул. Молодежная) | 4 098,1 | 4 098,1 | 4 098,1 |
| 5. | Ремонт здания МОУ дополнительного образования детей "Дворец творчества детей и молодежи" | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 6. | Реализация энергосберегающего проекта по программе БЮГГРЕГ, в том числе: | 596,8 | 596,9 | 596,9 |
| 7. | МОУ ООШ № 27 | 65,8 | 65,8 | 65,8 |
|  | МОУ СОШ № 39 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
|  | МОУ СОШ № 45 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
|  | МДОУ д/с № 13 комб. вида | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
|  | МДОУ д/с № 52 комб. вида | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
|  | МДОУ д/с № 90 общеразвивающего вида | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 102 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 98 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 111 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
|  | МДОУ д/с 110 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 122 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
|  | МОУ В(С)ОШ № 2 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 114 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
|  | МОУ ДОД ДЮС школа восточных единоборств | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
|  | Завершение строительства теплогенераторной для МДОУ д/с № 12,27 и ремонт внутренней системы отопления и водоснабжения МДОУ д/с № 27 общеразвивающего вида (ул. Волочаевская, 47) | 1 660,0 | 1 660,0 | 1 660,0 |
|  | МОУ гимназия № 22 Строительство спортивных комплексов (универсальные игровые площадки с гимнастическими городками) | 2 284,0 | 2 284,0 | 2 284,0 |

Приложение 4

##### Выполнение плана ремонта

##### по отраслям, объектам муниципального хозяйства в 2006 г.

тыс. руб.

| № п/п | Объекты, отрасли, мероприятия | Уточненный план (решение гор.Совета № 509 от 27.12.2006г.) | Объем выполненных работ | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт всего | 1 043 455,3 | 1 019 098,5 | 1 016 171,8 |
| I | Образование, в т.ч. | 112 184,6 | 114 595,5 | 110 280,8 |
| 1.1. | Управление образования | 99 617,3 | 104 449,7 | 99 752,9 |
|  | - Школы | 46 266,0 | 51 182,7 | 46 485,9 |
|  | МОУ гимназия № 1 | 1707,7 | 1707,7 | 1707,7 |
|  | МОУ СОШ № 2 | 1252,5 | 1200,3 | 1200,3 |
|  | МОУ лицей № 3 | 915 | 914,6 | 914,6 |
|  | МОУ СОШ № 4 | 1428,5 | 1428,5 | 1428,5 |
|  | МОУ СОШ № | 863,8 | 862,5 | 862,5 |
|  | МОУ СОШ № 6 | 829,7 | 829,7 | 829,7 |
|  | МОУ СОШ № 7 | 1840,7 | 1840,7 | 1840,7 |
|  | МОУ СОШ № 8 | 6408 | 11032,6 | 6335,8 |
|  | МОУ СОШ № 9 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
|  | МОУ СОШ № 10 | 614,8 | 614,7 | 614,7 |
|  | МОУ СОШ № 11 | 640 | 639,9 | 639,9 |
|  | МОУ СОШ № 12 | 1030 | 1528,5 | 1528,5 |
|  | МОУ СОШ № 13 | 951,8 | 951,8 | 951,8 |
|  | МОУ СОШ № 14 | 340,5 | 340,5 | 340,5 |
|  | МОУ ООШ № 15 | 323,1 | 323,1 | 323,1 |
|  | МОУ СОШ № 16 | 1525 | 1524,8 | 1524,8 |
|  | МОУ лицей № 17 | 1165 | 1165 | 1165 |
|  | МОУ лицей № 18 | 1644,5 | 1644,5 | 1644,5 |
|  | МОУ СОШ № 19 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
|  | МОУ СОШ № 20 | 169,2 | 169,2 | 169,2 |
|  | МОУ СОШ № 21 | 572,4 | 572,4 | 572,4 |
|  | МОУ гимназия № 22 | 382,9 | 382,9 | 382,9 |
|  | МОУ лицей № 23 | 526 | 526 | 526 |
|  | МОУ СОШ № 24 | 387 | 305,8 | 305,8 |
|  | МОУ СОШ № 25 | 250 | 250 | 250 |
|  | МОУ СОШ № 26 | 190 | 190 | 190 |
|  | МОУ ООШ № 27 | 630,9 | 630,9 | 630,9 |
|  | МОУ СОШ № 28 | 910,4 | 894,9 | 894,9 |
|  | МОУ СОШ № 29 | 1412,5 | 1411,2 | 1411,2 |
|  | МОУ СОШ № 30 | 1229,5 | 1207,5 | 1207,5 |
|  | МОУ СОШ № 31 | 530 | 530 | 530 |
|  | МОУ гимназия № 32 | 886,9 | 871,4 | 871,4 |
|  | МОУ СОШ № 33 | 706,1 | 701,5 | 701,5 |
|  | МОУ СОШ № 34 | 520 | 519,6 | 519,6 |
|  | МОУ лицей № 35 им. Буткова В.В. | 326 | 324,8 | 324,8 |
|  | МОУ СОШ № 36 | 650 | 650 | 650 |
|  | МОУ СОШ № 37 | 352,5 | 352,5 | 352,5 |
|  | МОУ СОШ № 38 | 1389,4 | 1389,4 | 1389,4 |
|  | МОУ СОШ № 39 | 600,9 | 600,9 | 600,9 |
|  | МОУ гимназия № 40 | 550 | 540,6 | 540,6 |
|  | МОУ СОШ № 41 | 769,7 | 769,7 | 769,7 |
|  | МОУ СОШ № 43 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | МОУ СОШ № 44 | 1025,6 | 1025,6 | 1025,6 |
|  | МОУ СОШ № 45 | 618 | 608,1 | 608,1 |
|  | МОУ СОШ № 46 | 1511 | 1438 | 1438 |
|  | МОУ СОШ № 47 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
|  | МОУ СОШ № 48 | 684,6 | 742,6 | 742,6 |
|  | МОУ СОШ № 49 | 1635,6 | 1606,3 | 1606,3 |
|  | МОУ СОШ № 50 | 674,8 | 674,3 | 674,3 |
|  | МОУ СОШ № 51 | 155 | 155 | 155 |
|  | МОУ НОШ № 53 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
|  | МОУ НОШ № 54 | 196,1 | 196,1 | 196,1 |
|  | МОУ НОШ № 55 | 80 | 80 | 80 |
|  | ГМОУ Калининградский морской лицей (ГМОУ КМЛ) | 300 | 353,7 | 353,7 |
|  | - МДОУ | 29 259,8 | 29 112,4 | 29 112,4 |
|  | МДОУ д/с № 2 | 249,6 | 249,6 | 249,6 |
|  | МДОУ д/с № 4 | 298,3 | 298,1 | 298,1 |
|  | МДОУ д/с № 5 | 100 | 100 | 100 |
|  | МДОУ д/с № 6 компенс. вида | 250 | 250 | 250 |
|  | МДОУ д/с № 7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 |
|  | МДОУ д/с № 9 общеразвив. вида | 240 | 203,1 | 203,1 |
|  | МДОУ д/с № 11 | 374,6 | 374,6 | 374,6 |
|  | МДОУ д/с № 12 общеразвивающего вида | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
|  | МДОУ д/с № 13 комб. вида | 300 | 310,9 | 310,9 |
|  | МДОУ д/с № 14, Чаадаева, 4 переименован в МДОУ д/с № 32 | 180 | 180 | 180 |
|  | МДОУ д/с № 14 (Октябр.) Бородинск. | 169,6 | 169,6 | 169,6 |
|  | МДОУ д/с № 17, Каштановая аллея, 174 переименован в МДОУ д/с № 20 | 772,9 | 736 | 736 |
|  | МДОУ д/с № 17 (ул. Орудийная) | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
|  | МДОУ д/с № 18 комб. вида | 462,7 | 462,7 | 462,7 |
|  | МДОУ д/с № 19 , Тельмана, 15 (Ленинград.) переименован в МДОУ д/с № 23 Тельмана,13 | 356,6 | 356,5 | 356,5 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 19, Серпуховская, 26 | 132 | 132 | 132 |
|  | МДОУ д/с № 21 общеразвивающего вида П категории | 312,2 | 312,2 | 312,2 |
|  | МДОУ д/с № 24 комб. вида | 361,0 | 338 | 338 |
|  | МДОУ д/с № 27 общеразвивающего вида (Московс.) ул. Волочаевская, 47 переименован в МДОУ д/с № 15 | 311,8 | 311,7 | 311,7 |
|  | МДОУ д/с № 27 комп. вида, пр. Победы, 24 (Октябрьск.) | 3302,1 | 3274 | 3274 |
|  | МДОУ д/с № 28 | 135,5 | 135,5 | 135,5 |
|  | МДОУ д/с № 30 комб. вида, Тельмана, 13 - переименован в МДОУ д/с № 33 | 400,0 | 389,5 | 389,5 |
|  | МДОУ д/с № 30, Космонавта Леонова, 4 (Центр.) | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 31, Тюленина, 4 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
|  | МДОУ д/с № 31, Огарева, 31 (Октябр.) переименован в МДОУ д/с № 34 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
|  | МДОУ д/с № 35 компенс. вида | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
|  | МДОУ д/с № 36 компенс. вида | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
|  | МДОУ д/с № 40 | 6,7 | 5,0 | 5,0 |
|  | МДОУ д/с № 42 | 164,6 | 164,6 | 164,6 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 43 | 286,9 | 286,9 | 286,9 |
|  | МДОУ д/с № 44 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | МДОУ д/с № 46 комп. вида | 297,2 | 297,2 | 297,2 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 47 | 383,9 | 383,9 | 383,9 |
|  | МДОУ д/с № 49 общеразвивающего вида | 68,0 | 67,6 | 67,6 |
|  | МДОУ д/с № 50 | 681,9 | 681,9 | 681,9 |
|  | МДОУ д/с № 51 общеразвив. вида | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
|  | МДОУ д/с № 52 комб. вида | 186,4 | 186,4 | 186,4 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 53 | 434,0 | 434,0 | 434,0 |
|  | МДОУ д/с № 68 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 70 | 228,0 | 228,0 | 228,0 |
|  | МДОУ д/с № 71 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | МДОУ д/с № 73 | 289,1 | 289,1 | 289,1 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 76 | 1 325,0 | 1 325,0 | 1 325,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 77 комб. вида 2 категории | 182,0 | 179,1 | 179,1 |
|  | МДОУ д/с № 78 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ д/с № 79 общеразвив. вида | 99,3 | 99,2 | 99,2 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 83 | 150,0 | 149,9 | 149,9 |
|  | МДОУ д/с № 86 комбинированного вида | 996,2 | 994,2 | 994,2 |
|  | МДОУ д/с № 87 комбин. вида | 170,3 | 170,3 | 170,3 |
|  | МДОУ д/с № 90 общеразвивающего вида | 541,4 | 541,4 | 541,4 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 94 | 336,0 | 336,0 | 336,0 |
|  | МДОУ д/с № 95 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 98 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 99 | 462,3 | 462,3 | 462,3 |
|  | МДОУ д/с № 100 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
|  | МДОУ д/с № 101 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | МДОУ д/с № 102 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
|  | МДОУ д/с № 104 | 393,1 | 393,1 | 393,1 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 105 | 112,5 | 107,6 | 107,6 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 107 | 256,0 | 255,9 | 255,9 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 110 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 111 | 245,1 | 245,1 | 245,1 |
|  | МДОУ центр развития ребенка д/с № 113 | 293,1 | 293,1 | 293,1 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 114 | 1019,8 | 1019,8 | 1019,8 |
|  | МДОУ д/с № 115 | 96,0 | 91,7 | 91,7 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 116 | 239,0 | 237,5 | 237,5 |
|  | МДОУ д/с № 119 общеразвив. вида | 185,8 | 185,8 | 185,8 |
|  | МДОУ д/с № 121 | 833,0 | 832,8 | 832,8 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 122 | 591,8 | 591,2 | 591,2 |
|  | МДОУ д/с № 124 комп. вида | 3 320,7 | 3 320,7 | 3 320,7 |
|  | МДОУ ЦРРд/с № 127 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 128 | 238,0 | 237,1 | 237,1 |
|  | МДОУ д/с № 130 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 131 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
|  | МДОУ д/с № 133 комбин. вида | 904,5 | 901,7 | 901,7 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 134 | 432,1 | 432,1 | 432,1 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 136 | 256,7 | 256,7 | 256,7 |
|  | - Внешкольные учреждения | 7 575,7 | 7 952,6 | 7 952,6 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР №2 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР №4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 7 | 60,0 | 59,9 | 59,9 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 9 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | МОУ дополнительного образования детей Центра творческого развития и гума-нитарного образования «Информационные технологии» (ЦИТОИС) | 1 174,6 | 1 174,5 | 1 174,5 |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ Балтийского района | 1 736,4 | 1 736,4 | 1 736,4 |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ Ленинградского района | 648,5 | 610,3 | 610,3 |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ Московского района | - | 253,6 | 253,6 |
|  | МОУ Дом детского творчества (Октябрьский район) | - | 76,5 | 76,5 |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ Центрального района | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
|  | МОУ ДОД ГСЮТ (городская станция юных техников) | 177,0 | 176,9 | 176,9 |
|  | МОУ ДОД Дворец спорта для детей и юношества «Юность» | 2 447,2 | 2 667,8 | 2 667,8 |
|  | МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи (ГДТД и М) | 1064,6 | 936,9 | 936,9 |
|  | МОУ ДОД ШР "Мастеровой" | 16,1 | 8,5 | 8,5 |
|  | Межшкольные учебные комбинаты | 1 163,3 | 1 084,8 | 1 084,8 |
|  | МОУ МУК Ленинградского района | 314,8 | 236,3 | 236,3 |
|  | МОУ МУК Центрального района | 848,5 | 848,5 | 848,5 |
|  | - Детские дома | 1 313,5 | 1 304,7 | 1 304,7 |
|  | МОУ Детский дом «Родничок» | 201,9 | 201,8 | 201,8 |
|  | МОУ Детский дом № 1 | 261,7 | 261,7 | 261,7 |
|  | МОУ Детский дом «Факел» | 570,1 | 568,1 | 568,1 |
|  | МОУ Детский дом «Янтарик» | 230,0 | 223,3 | 223,3 |
|  | МОУ Детский дом «Гаврош» | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
|  | - МОУ ЦППР и К (Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции (ул. Чапаева) | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
|  | МОУ В(С)ОШ № 2 | 453,7 | 449,8 | 449,8 |
|  | МОУ В(С)ОШ № 3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | МОУ В(С)ОШ № 6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - Оздоровительные лагеря | 6 251,8 | 6 247,3 | 6 247,3 |
|  | МОУ ДООЛ «Юность» | 1 769,9 | 1 769,9 | 1 769,9 |
|  | МОУ ДО ДСОЛ «Юность» г. Светлогорск | 404,0 | 403,5 | 403,5 |
|  | МОУ ДСОЛ «им. В. Терешковой» | 747,2 | 747,2 | 747,2 |
|  | МОУ ДО ДДОЛ «Чайка» | 3 330,7 | 3 326,7 | 3 326,7 |
|  | - Интернаты | 2 120,0 | 1 948,0 | 1 948,0 |
|  | ГМОУ Школа-интернат № 3 | 933,8 | 840,1 | 840,1 |
|  | ГМОУ школа-интернат-лицей-интернат | 1 186,2 | 1 107,9 | 1 107,9 |
|  | -ЦБ (централизован бухгалтерия) | 119,7 | 119,7 | 119,7 |
|  | ЦО Московского района | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  | Организационно-методический отдел (ОМО) | 4 735,0 | 4 688,9 | 4 688,9 |
|  | Управление культуры | 1 211,8 | 821,9 | 821,9 |
|  | МОУ ДОД Детская музыкально- хоровая школа мальчиков | 216,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Глиэра» | 475,0 | 470,2 | 470,2 |
|  | МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 520,8 | 348,7 | 348,7 |
|  | Отдел физической культуры и спорта | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Управление по делам молодежи | 1 310,0 | 1 297,4 | 1 297,4 |
|  | МУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (СРЦН) «МОСТ» | 1 253,3 | 1 240,7 | 1 240,7 |
|  | МНУ Калининградский молодежный культурно-досуговый центр «Золотой осьминог» | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| 1.2. | Балтийский район | 1 148,4 | 1 105,4 | 1 089,1 |
|  | МОУ ДОД ДМШ им. Глинки М.И. | 487,5 | 428,6 | 428,6 |
|  | МОУ ДОД ДМШ п. Прибрежный | 20,0 | 36,0 | 19,8 |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» | 640,9 | 640,8 | 640,7 |
| 1.3. | Ленинградский район | 3 816,6 | 2 833,4 | 3 231,8 |
|  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А.Гофмана | 1 066,0 | 1 029,9 | 1 029,9 |
|  | МОУ ДОД «Детская школа искусств» | 920,0 | 852,9 | 852,9 |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» | 1 830,6 | 950,6 | 1349 |
| 1.4. | Московский район | 1 546,3 | 1 459,2 | 1 459,2 |
|  | МОУ дополнит. образов. детей ДШИ им. Чайковского П.И. | 629,8 | 579,6 | 579,6 |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» | 916,5 | 879,6 | 879,6 |
| 1.5. | Октябрьский район | 1 805,3 | 1 791,4 | 1 791,4 |
|  | МОУ ДОД «Детская школа искусств» ГАРМОНИЯ | 1 341,3 | 1 330,7 | 1 330,7 |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» | 364,0 | 460,7 | 460,7 |
| 1.6. | Центральный район | 748,8 | 747,1 | 747,1 |
|  | МОУ ДОД детская музыкальная школа им. Шостаковича высшей категории | 356,0 | 354,3 | 354,3 |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» | 392,8 | 392,8 | 392,8 |
| 2. | Здравоохранение и спорт | 75 864,7 | 72 935,9 | 73 210,0 |
|  | Здравоохранение, в т.ч.: | 75 597,3 | 72 669,4 | 72 943,5 |
| 2.1. | городские учреждения | 40 693,2 | 38 743,6 | 39 072,4 |
|  | Больница скорой медицинской помощи | 12 530,0 | 12 387,4 | 12 387,4 |
|  | Станция скорой медицинской помощи | 1 284,0 | 1 186,2 | 1 159,0 |
|  | Поликлиника № 7 | 2 771,8 | 2 492,1 | 2 492,1 |
|  | Городская многопрофильная больница | 18 221,4 | 17 099,5 | 17 270,9 |
|  | Детская больница № 1 | 1 628,0 | 1 594,9 | 1 622,8 |
|  | Дом сестринского ухода | 870,0 | 811,8 | 821,8 |
|  | Центр восстановительной медицины и реабилитации | 1 270,0 | 1 252,1 | 1 252,1 |
|  | Стоматологическая поликлиника № 2 | 298,0 | 99,6 | 246,3 |
|  | Детская стоматологическая поликлиника | 1 575,0 | 1 575,0 | 1 575,0 |
|  | Детская молочная кухня | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
| 2.2. | Балтийский район | 3 732,9 | 3 715,5 | 3 715,5 |
|  | МУЗ Роддом № 2 (в т.ч. распределение депутата Вишневской Н.Н. 500т.р.) | 2 218,1 | 2 217,4 | 2 217,4 |
|  | МУЗ Детская поликлиника № 4 | 1 514,8 | 1 498,1 | 1 498,1 |
| 2.3. | Ленинградский район | 16 098,7 | 15 760,6 | 15 705,9 |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 1» | 2 577,3 | 2 522,1 | 2 472,9 |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 2» (в т.ч. Распр. депутата Панкратовой Т.И. –400,0 т.р.) | 1 491,1 | 1 484,4 | 1 478,9 |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 8» (в т.ч. распред. депут Непомнящих А.Б.– 100,0 т.р.) | 2 463,2 | 2 321,4 | 2 321,4 |
|  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» (в т.ч. распред. депута-та Непомнящих А.Б.–250,0 т.р.) | 968,4 | 960,2 | 960,2 |
|  | МУЗ «Городская детская поликлиника № 6» ( в т.ч. распределение депутата Груничевой Т. П.–700,0 т.р.) | 6 378,7 | 6 352,8 | 6 352,7 |
|  | МУЗ Женская консультация | 2 220,0 | 2 119,7 | 2 119,8 |
| 2.4. | Московский район | 5 009,2 | 4 587,3 | 4 587,3 |
|  | Горбольница № 5 | 2 320,0 | 2 168,6 | 2 168,6 |
|  | Родильный дом № 3 | 1 990,0 | 1 731,4 | 1 731,4 |
|  | Детская поликлиника № 5 | 699,3 | 687,3 | 687,3 |
| 2.5. | Октябрьский район | 3 016,5 | 2 992,5 | 2 992,5 |
|  | МУЗ Городская больница № 1 | 1 729,3 | 1 715,9 | 1 715,9 |
|  | МУЗ Городская детская больница № 3 | 496,2 | 491,3 | 491,3 |
|  | МУЗ Городская больница № 6 | 491,0 | 488,0 | 488,0 |
|  | МУЗ Городская поликлиника № 6 | 300,0 | 297,3 | 297,3 |
| 2.6. | Центральный район | 7 046,8 | 6 869,9 | 6 869,9 |
|  | Городская больница № 3 | 2 038,4 | 1 997,9 | 1 997,9 |
|  | Детская поликлиника № 2 | 1 562,0 | 1 559,5 | 1 559,5 |
|  | Роддом № 4 | 3 446,3 | 3 312,5 | 3 312,5 |
| 2.7. | Отдел физической культуры и спорта | 267,4 | 266,5 | 266,5 |
|  | МУС «Центр «Здоровье» | 267,4 | 266,5 | 266,5 |
| 3. | Социальная политика, в т.ч.: | 1 298,7 | 1 236,1 | 1 071,7 |
|  | МУ «Гуманитарно-благотворительный центр» (Центр социальной помощи) | 60,0 | 59,4 | 59,4 |
|  | МУ Центр социального обслуживания | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
|  | ОГУСО "Центр социальной помощи семье и детям в городе Калининграде" | 0,5 | - | 0,5 |
|  | Калинингр. Центр социально-трудовой реабилитации | 505,3 | 445,3 | 445,3 |
|  | ОГУСО "Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде" | 252,9 | 252,1 | 87,2 |
|  | ОГУСО "Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов "Берег надежды" | 220,0 | 219,8 | 219,8 |
|  | МУ "Забота" | 100,0 | 99,5 | 99,5 |
| 4. | Культура, искусство и кинематограф: | 6 678,1 | 6 381,9 | 6 317,9 |
| 4.1. | Городские учреждения | 6 198,4 | 5 838,2 | 5 838,2 |
|  | МУК «Зоопарк» | 349,1 | 342,9 | 342,9 |
|  | МУК «Симфонический оркестр» | 139,4 | 137,2 | 137,2 |
|  | МУК КТК «Дом искусств» | 478,0 | 131,9 | 131,9 |
|  | МУК Калининградская Централизованная библиотечная система | 5 231,9 | 5 226,2 | 5 226,2 |
| 4.2. | Октябрьский район | 479,7 | 543,7 | 479,7 |
|  | МУК ДК «Машиностроитель» | 479,7 | 543,7 | 479,7 |
| 5. | Жилищное хозяйство, всего, в том числе: | 205 479,3 | 185 249,8 | 186 251,6 |
| 5.1. | Объекты КЖКХ, всего, из них по видам работ: | 2 290,0 | 2 279,3 | 2 279,2 |
| 5.1.1 | Капитальный ремонт жилого фонда МКП "Муниципальные общежития", всего, в том числе: | 1 576,0 | 1 575,5 | 1 575,4 |
|  | - ул. Брусничная, 2 (мягкая кровля) (программа «Мой дом») | 354,4 | 354,4 | 354,4 |
|  | - ул. Суворова, 47 (шиферная кровля) (программа «Мой дом») | 870,0 | 869,5 | 869,5 |
|  | - ул. Энгельса, 4 (шиферная кровля) (программа «Мой дом») | 351,6 | 351,6 | 351,5 |
| 5.1.2 | Капитальный ремонт лифтового оборудования МКП "Муниципальные общежития", ул. Горького, 50 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5.1.3 | Реконструкция электроснабжения ул. Брусничная, 2 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| 5.1.4 | Программа “Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда” (МКП "Муниципальные общежития") | 175,0 | 174,2 | 174,2 |
| 5.1.5 | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 139,0 | 129,6 | 129,6 |
| 5.2. | Балтийский район, всего из них: | 26 303,8 | 26 051,9 | 26 059,7 |
| 5.2.1 | Черепичная кровля, всего, в том числе: | 1 484,7 | 1 484,1 | 1 484,1 |
|  | Н. Данченко, 5 (программа «Мой дом») | 187,0 | 187,0 | 187,0 |
|  | Восточная, 23-27 (программа «Мой дом») | 334,4 | 334,4 | 334,4 |
|  | Заслонова, 5а | 180,4 | 180,6 | 180,6 |
|  | Ул. Печатная, 17 | 225,1 | 224,3 | 224,3 |
|  | ул.Баумана ,6-8 | 358,0 | 358,0 | 358,0 |
|  | ул. Щепкина,17 (программа «Мой дом») | 118,1 | 118,1 | 118,1 |
|  | ул. Лаптевых,34 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
| 5.2.2 | Шиферная кровля, всего, в том числе | 3 670,0 | 3 610,2 | 3 613,3 |
|  | Н. Данченко, 18 (программа «Мой дом») | 50,0 | 49,2 | 50,0 |
|  | Багратиона, 127-133 (программа «Мой дом») | 93,0 | 93,0 | 93,7 |
|  | Заводская, 16 (программа «Мой дом») | 116,6 | 116,6 | 116,6 |
|  | Киевская, 141-145 (программа «Мой дом») | 623,6 | 623,6 | 623,6 |
|  | Печатная, 4-24 (программа «Мой дом») | 546,3 | 545,5 | 546,3 |
|  | Баумана, 9 (программа «Мой дом») | 116,7 | 116,7 | 116,7 |
|  | Багратиона, 119-125 (кредиторская задолженность) | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | Можайская, 55-63 | 702,4 | 702,4 | 702,4 |
|  | П. Морозова, 50-62 | 423,0 | 423,1 | 423,1 |
|  | ул. Киевская, д. 114 | 200,0 | 141,7 | 142,5 |
|  | ул. Суворова, 148 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| 5.2.3 | Мягкая кровля, всего, в том числе: | 4 573,9 | 4 562,7 | 4 563,5 |
|  | Береговая, 64а (программа «Мой дом») | 220,3 | 220,3 | 220,3 |
|  | Ленинский проспект, 44-50 (программа «Мой дом») | 337,9 | 337,9 | 337,9 |
|  | Эльблонгская, 2-12 (программа «Мой дом») | 550,0 | 538,7 | 539,5 |
|  | Киевская, 74а-е (программа «Мой дом») | 398,5 | 398,5 | 398,5 |
|  | Коммунистическая, 48а-г (программа «Мой дом») | 404,9 | 404,9 | 404,9 |
|  | Коммунистическая, 56а-г (программа «Мой дом») | 363,3 | 363,3 | 363,3 |
|  | Серпуховская, 3-9 (программа «Мой дом») | 368,0 | 368,0 | 368,0 |
|  | Заводская, 33 (программа «Мой дом») | 173,2 | 173,2 | 173,2 |
|  | Садовая, 7-13 (программа «Мой дом») | 359,9 | 359,9 | 359,9 |
|  | Эльблонгская, 13-17 (программа «Мой дом») | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
|  | Летняя, 50-56 | 506,1 | 506,2 | 506,2 |
|  | Ул. Заводская, 31/1 | 551,8 | 551,8 | 551,8 |
| 5.2.4 | Центральное отопление, ГВС, всего, в том числе: | 1 557,1 | 1 527,8 | 1 528,6 |
|  | Киевская, 95-101 (программа «Мой дом») | 362,0 | 333,6 | 333,6 |
|  | Заводская, 25 (программа «Мой дом») | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Чаадаева, 19-33 (программа «Мой дом») | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Летняя, 50-56 (программа «Мой дом») | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
|  | Багратиона, 119-125 (кредиторская задолженность) | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  | Чаадаева, 15-33 (распределение депутата Вишневской Н.Н.) | 150,0 | 149,1 | 149,9 |
| 5.2.5 | Холодное водоснабжение, всего, в том числе: | 228,5 | 228,4 | 228,4 |
|  | Октябрьская пл., 11-13 (программа «Мой дом») | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
|  | Фабричная, 5-7 (программа «Мой дом») | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
|  | Ольховая, 1-19 (программа «Мой дом») | 79,5 | 79,4 | 79,4 |
| 5.2.6 | Канализация, всего, в том числе: | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
|  | Октябрьская пл., 11-13 (программа «Мой дом») | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
| 5.2.7 | Ремонт фасада, всего, в том числе: | 492,0 | 492,0 | 492,0 |
|  | Суворова, 37-39 | 289,7 | 289,7 | 289,7 |
|  | Беговая, 31-33 | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
|  | -ул.Лаптевых, 34 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5.2.8 | Утепление стен, панелей, всего, в том числе: | 769,5 | 734,0 | 734,0 |
|  | пер. Батальный, 1 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
|  | Машиностроительная, 4 | 288,1 | 288,1 | 288,1 |
|  | Толстикова, 79 (кв. 34, 37) | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
|  | пер. Тбилисский, 1-3 | 24,6 | 13,3 | 13,3 |
|  | пер. Тбилисский, 5-11 | 49,2 | 25,0 | 25,0 |
|  | Толстикова, 47 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
|  | Тихорецкая, 18 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
|  | Ул. Толстикова, 33 | 114,6 | 114,6 | 114,6 |
| 5.2.9 | Герметизация швов, всего, в том числе: | 1 459,1 | 1 457,4 | 1 457,3 |
|  | Великолукская, 10 | 65,2 | 65,3 | 65,2 |
|  | Эльблонгская, 13-17 | 254,5 | 254,5 | 254,5 |
|  | Эльблонгская, 2-12 | 422,4 | 420,6 | 420,6 |
|  | Дарвина, 19-23 | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
|  | Тихорецкая, 11-17 | 136,8 | 136,8 | 136,8 |
|  | Тобольская, 27-33 | 269,7 | 269,7 | 269,7 |
|  | Тобольская, 15-25 | 117,4 | 117,4 | 117,4 |
|  | ул. Коммунистическая, д.46а, кв. 18 и д.46б, кв.14 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 5.2.10 | Ремонт электрооборудования и эл. освещения, всего, в том числе: | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | Полоцкая, 10-14 (программа «Мой дом») | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Серпуховская, 20-24 (программа «Мой дом») | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5.2.11 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт балконов и ремонт балконов | 197,6 | 158,3 | 158,3 |
| 5.2.12 | Индивидуальные работы, всего, в том числе: | 951,5 | 952,1 | 952,1 |
|  | -Установка перил и пандуса для выезда инвалидной коляски по ул. Л. Иванихиной, 4 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
|  | -Усиление стен и фундамента ж/дома 50 по ул. Нансена | 896,2 | 896,8 | 896,8 |
| 5.2.13 | -Обследование лифтов отработавших нормативный срок службы | 248,5 | 248,5 | 248,5 |
| 5.2.14 | Программа “Модернизация и замена муниципальных лифтов” | 5 097,6 | 5 097,6 | 5 097,6 |
| 5.2.15 | Программа “Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда” | 1 661,8 | 1 661,8 | 1 661,8 |
| 5.2.16 | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 5.2.17 | Установка металлических входных дверей | 385,4 | 383,0 | 383,0 |
| 5.2.18 | Заделка швов и утепление боковой стены дома 46а по ул. Коммунистической | 200,0 | 200,0 | 200,8 |
| 5.2.19 | Замена насосов по ул. Эльблонгская, 25 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5.2.20 | Замена электропроводки в жилых домах по ул. Серпуховская, 20-24, ул. Полоцкая, 10-14 | 200,0 | 199,8 | 199,8 |
| 5.2.21 | Ремонт аварийного жилья по ул. Березовая, д. 25, кв. 6 | 125,0 | 125,0 | 125,8 |
| 5.2.22 | Замена входных дверей подъездов по ул. Березовая, ул. Летняя, ул. Беговая, ул. Марш. Новикова | 472,0 | 468,0 | 468,0 |
| 5.2.23 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт балконов и ремонт балконов по ул.Киевская, 40-48 | 160,0 | 138,0 | 138,0 |
| 5.2.24 | Герметизация панельных швов и утепление стен: | 130,0 | 129,0 | 130,0 |
| 5.2.25 | Ликвидация аварийной ситуации в системе электроснабжения жилых домов №13-29 по ул. Батальной | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | - Ген. Толстикова, 33-5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | - Коммунистическая, 46-г | 80,0 | 79,0 | 80,0 |
| 5.2.26 | Приобретение и установка газового оборудования участнику ВОВ Альпийская, 35-64 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 5.2.27 | Капитальный ремонт межэтажного деревянного перекрытия в кв.1 жилого дома №26 по ул.П.Морозова и в кв.7 жилого дома №38 по ул. М.Новикова | 155,8 | 155,8 | 155,8 |
| 5.2.28 | Кредиторская задолженность за выполненные работы по ремонту жилого фонда (постановление мэра №3925 от 29.09.05. и №4253 от 31.10.05.) | 0,6 | - | 0,6 |
| 5.2.29 | Программа «Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием» | 1 279,0 | 1 200,3 | 1 200,3 |
| 5.2.30 | Установка металлической входной двери по Ленинскому пр., 100 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 5.2.31 | Ремонт квартиры, предназначенной для выселения неплательщика по ул. Киевская, д. 85, кв.1 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| 5.2.32 | Изготовление и установка металлической двери с домофоном по ул. Великолукской, 5 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
| 5.2.33 | Установка металлических дверных блоков в жилых домах по ул. П. Морозова, 12, ул. Беговая, 26, ул. Садовая, 31, 33, ул. Тихорецкая, 37 (кв. 31-45) | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 5.2.34 | Ремонт электродвигателя водяного насоса и установка резервного насоса на водонасосной станции по ул. Батальной | 59,4 | 59,7 | 59,7 |
| 5.2.35 | Ремонт междуэтажного перекрытия по ул. Батальная, 35, кв. 17 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| 5.3 | Ленинградский район, всего из них: | 65 862,2 | 55 125,2 | 56 228,1 |
| 5.3.1 | Ремонт кровель всего, в том числе: | 18 857,1 | 14 540,9 | 15 411,2 |
|  | - мягкие кровли, всего, в том числе: | 8 292,4 | 7 371,3 | 7 456,7 |
|  | Ефремова, 12 (программа «Мой дом») | 408,7 | 408,7 | 408,7 |
|  | Ефремова, 4 (программа «Мой дом») | 415,2 | 415,2 | 415,2 |
|  | Московский проспект,100-110 (программа «Мой дом») | 603,1 | 559,2 | 559,2 |
|  | Трибуца, 39-51 (программа «Мой дом») | 729,5 | 657,3 | 657,3 |
|  | Буткова, 4а-6а-8 (программа «Мой дом») | 419,7 | 419,7 | 419,7 |
|  | Мариупольская, 1-3 (программа «Мой дом») | 173,8 | 173,8 | 173,8 |
|  | Литовский вал, 48-50 (программа «Мой дом») | 337,9 | 337,0 | 337,0 |
|  | Литовский вал, 89а, под. 1 (программа «Мой дом») | 284,0 | 282,0 | 282,0 |
|  | Земельная, 2 (программа «Мой дом») | 537,3 | 409,2 | 409,2 |
|  | Баграмяна, 6-12 (программа «Мой дом») | 497,9 | 497,9 | 497,9 |
|  | Московский проспект,123-133 (программа «Мой дом») | 590,0 | 519,3 | 519,3 |
|  | 9 Апреля, 2-6 (программа «Мой дом») | 284,8 | - | 85,4 |
|  | Литовский вал, 89а, под. 2 (программа «Мой дом») | 282,0 | 282,0 | 282,0 |
|  | Пионерская, 44-50 (программа «Мой дом») | 373,5 | 373,5 | 373,5 |
|  | Черняховского,30-40 (программа «Мой дом») | 480,5 | 452,8 | 452,8 |
|  | Черняховского,54-56 (программа «Мой дом») | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
|  | Черняховского,74-74б (программа «Мой дом») | 272,7 | 258,5 | 258,5 |
|  | Рокоссовского,17 (программа «Мой дом») | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
|  | ул.Ефремова, 5 | 441,5 | 363,4 | 363,4 |
|  | ул.Ефремова, 3 | 441,5 | 363,4 | 363,4 |
|  | ул.Ясная, 11 | 300,0 | 181,3 | 181,3 |
|  | Ул. Еловая аллея, 58-62 | 143,5 | 141,8 | 141,8 |
|  | - шиферные кровли, всего, в том числе: | 8 894,7 | 5 840,8 | 6 625,7 |
|  | Линейная, 3-7 (программа «Мой дом») | 175,3 | 171,9 | 171,9 |
|  | Артиллерийская, 2-4 (программа «Мой дом») | 602,2 | 602,2 | 602,2 |
|  | Гражданская, 12-18 (программа «Мой дом») | 248,1 | - | 74,4 |
|  | Стрелецкая, 14-16 (программа «Мой дом») | 239,1 | - | 71,7 |
|  | Иванникова,10-12 (программа «Мой дом») | 239,0 | 163,4 | 163,4 |
|  | Пролетарская,1-5 (программа «Мой дом») | 441,0 | - | 109,8 |
|  | Клиническая, 73-75 (программа «Мой дом») | 366,1 | 348,9 | 348,9 |
|  | Грига,60 (программа «Мой дом») | 132,1 | 131,8 | 131,8 |
|  | Барнаульская, 7-13 (программа «Мой дом») | 325,6 | 317,4 | 317,4 |
|  | Вагнера, 60/62 (программа «Мой дом») | 240,1 | 175,4 | 175,4 |
|  | Боткина, 8 (программа «Мой дом») | 323,0 | - | 113,8 |
|  | Госпитальная, 5-17 (программа «Мой дом») | 980,2 | 633,5 | 633,5 |
|  | Московский проспект,164-172 (программа «Мой дом») | 758,6 | - | 303,5 |
|  | Звездная, 7, 11, 13 (программа «Мой дом») | 372,3 | - | 111,7 |
|  | Знойная, 9-13 (программа «Мой дом») | 378,0 | 378,0 | 378,0 |
|  | Коперника, 8-10 (программа «Мой дом») | 224,6 | 196,4 | 196,4 |
|  | Горького, 91-93 (программа «Мой дом») | 207,4 | 174,5 | 174,5 |
|  | Черняховского, 14-18 (программа «Мой дом») | 503,3 | 486,8 | 486,8 |
|  | Черняховского, 20-24 (программа «Мой дом») | 495,9 | 495,9 | 495,9 |
|  | Черняховского, 58-62 (программа «Мой дом») | 503,1 | 449,1 | 449,1 |
|  | Черняховского, 70-72 (программа «Мой дом») | 315,4 | 314,9 | 314,9 |
|  | Ленинский проспект, 69-73 (программа «Мой дом») | 524,7 | 520,0 | 520,0 |
|  | Фрунзе, 103-103а | 299,6 | 280,7 | 280,7 |
|  | -капитальный ремонт кровли по Московский проспект, 76 | 300,0 | 248,2 | 248,2 |
|  | - ремонт кровли по ул. Ю. Костикова, 53-97 | 550,0 | 431,7 | 431,7 |
|  | - ремонт кровель , всего, в том числе: | 820,0 | 648,9 | 648,9 |
|  | Ефремова, 8 | 560,0 | 389,0 | 389,0 |
|  | Р. Люксембург, 29-29а | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Глинки, 12-16 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Фурманова, 4, кв. 2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Янтарная, 16, кв. 1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | 4-я Б. Окружная, 84 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
|  | 4-я Б. Окружная, 80 | 12,9 | 12,8 | 12,8 |
|  | 3-я Б. Окружная, 183 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| 5.3.2 | Ремонт фасадов, всего, в том числе: | 19 969,5 | 17 873,1 | 17 873,1 |
|  | Черняховского, 14-18 | 980,4 | 980,4 | 980,4 |
|  | Черняховского, 17 | 636,0 | 464,4 | 464,4 |
|  | Черняховского, 20-24 | 911,2 | 911,1 | 911,1 |
|  | Черняховского, 30-40 | 4 856,0 | 3 977,8 | 3 977,8 |
|  | Черняховского, 54-56 | 939,4 | 894,3 | 894,3 |
|  | Черняховского, 58-62 | 1 141,0 | 1 116,5 | 1 116,5 |
|  | Черняховского, 66-68 | 696,5 | 696,5 | 696,5 |
|  | Черняховского, 70-72 | 614,7 | 510,5 | 510,5 |
|  | Черняховского, 74-74б | 2 566,0 | 2 309,4 | 2 309,4 |
|  | Черняховского, 76-76б | 2 793,0 | 2 513,2 | 2 513,2 |
|  | Рокоссовского,17 | 945,0 | 887,3 | 887,3 |
|  | Ленинский проспект, 69-73 | 993,1 | 988,4 | 988,4 |
|  | Баграмяна, 18 | 239,3 | 1 384,0 | 1 384,0 |
|  | ул. Пролетарская, 87 | 361,7 | 239,3 | 239,3 |
| 5.3.3 | Программа “Модернизация и замена муниципальных лифтов” | 4 400,0 | 4 384,0 | 4 384,0 |
| 5.3.4 | Программа “Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда” | 3 527,0 | 2 053,3 | 2 053,3 |
| 5.3.5 | Обследование лифтов | 193,3 | 193,3 | 193,3 |
| 5.3.6 | Ремонт (замена) насосов ВПУ | 668,4 | 618,5 | 618,5 |
| 5.3.7 | Ремонт аварийных балконных плит и ограждений, всего, в том числе: | 500,0 | 493,9 | 493,9 |
|  | Барнаульская,1-3 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|  | Салтыкова-Щедрина, 5-7 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|  | Житомирская, 16-20 | 130,0 | 123,9 | 123,9 |
|  | Фрунзе, 103-103а | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  | Барнаульская, 7-13 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 5.3.8 | Замена газового оборудования льготной категории граждан | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 5.3.9 | Замена отопительных котлов | 946,1 | 693,2 | 693,2 |
| 5.3.10 | Ремонт швов, всего, в том числе: | 1 362,4 | 1 243,4 | 1 243,4 |
|  | Чувашская, 2 (завершение работ) | 149,8 | 149,8 | 149,8 |
|  | Некрасова, 10-14 (гл. фасад) | 149,8 | 137,2 | 137,2 |
|  | Московский проспект,99 (торец) | 125,0 | 101,3 | 101,3 |
|  | Согласия, 11 (торец) | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
|  | Грига, 15 | 300,0 | 234,1 | 234,1 |
|  | Ефремова, 3 (торец) | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
|  | Ефремова, 8 | 140,2 | 140,2 | 140,2 |
|  | Московский пр. №70, 72 | 300,0 | 283,2 | 283,2 |
| 5.3.11 | Общестроительные работы, всего, в том числе: | 569,0 | 476,2 | 476,2 |
|  | Барклая-де Толли, 55, кв.2 (утепление стен мансарды, замена оконных блоков) | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
|  | Зеленая, 28 (усиление торцевой стены) | 380,0 | 327,2 | 327,2 |
|  | Краснокаменная, 25с-2 (замена перекрытий) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | Аксакова, 66-8 (замена оконного блока) | 40,0 | - | - |
| 5.3.12 | Электромонтажные работы | 221,8 | 221,8 | 221,8 |
| 5.3.13 | Изготовление технических заключений и проектно-сметной документации, в том числе по предписанию ГЖИ и СЭС | 500,0 | 318,0 | 319,1 |
| 5.3.14 | Ремонт внутридомовых систем, всего, в том числе: | 767,0 | 476,7 | 457,8 |
|  | замена задвижек (пр. «Мой дом») | 150,0 | - | - |
|  | Театральная, 13-19 (розлив отопления) (программа «Мой дом») | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
|  | Московский проспект, 164-172 (розлив ХВС) (программа «Мой дом») | 180,0 | 178,9 | 178,9 |
|  | Московский проспект, 99-109 (розлив ХВС) (программа «Мой дом») | 150,0 | 110,8 | 110,8 |
|  | Линейная, 3-7 (канализация) (программа «Мой дом») | 27,0 | 27,0 | 8,1 |
|  | Сибирякова, 26-36 (розлив ГВС) (программа «Мой дом») | 100,0 | - | - |
| 5.3.15 | Непредвиденные расходы | 5 183,2 | 5 183,2 | 5 183,2 |
| 5.3.16 | Технический надзор 1% | 540,0 | 370,6 | 370,6 |
| 5.3.17 | Кредиторская задолженность (постановление мэра города от 31.10.2005 г. № 4253) | 273,0 | - | 273,0 |
| 5.3.18 | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 330,1 | 263,5 | 263,5 |
| 5.3.19 | Установка дверей, перил ул.Фрунзе, 91,п.2, 101,103,103а; - ул. 1812 года, 71-77,79-85,29,33,35; - ул. Гражданская, 3-5; - ул. Угловая, 9,11,13,15,17; - ул.Пионерская, 11-13; ул.Томская,8. - ул. 9 Апреля, 76 (распределение депутата Бойко Л.М.) | 260,0 | 240,8 | 240,8 |
| 5.3.20 | Установка входных металлических дверей: - ул. Лесопильная, 58,62,64,66; - Московский проспект, 138,142,144; - ул. Черепичная, 11,13,15; - ул.Литовский вал, 81, 83, 85, 64; 93, 95, 97, 103 - ул.Ялтинская, 65 а,б,в. | 199,0 | 178,6 | 178,6 |
| 5.3.21 | Установка металлических подъездных дверей по ул. Гагарина, №29, 35, 37 | 20,9 | 20,7 | 20,7 |
| 5.3.22 | Установка металлических подъездных дверей по ул. Гагарина, №23, 25 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5.3.23 | Установка металлических подъездных дверей по ул. Гагарина, №2, 4, 6, 8 | 38,9 | 36,9 | 36,9 |
| 5.3.24 | Ремонт кв. №2 и кровли дома №24 по ул. М. Маклая (ликвидация последствий пожара) | 122,4 | 87,6 | 87,6 |
| 5.3.25 | Проведение восстановительного ремонта шиферной кровли и кв. №2 дома №13 по ул. Арсенальная (ликвидация последствий пожара) | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
| 5.3.26 | Установка металлических подъездных дверей по ул. Севастьянова, д.6-10 | 28,8 | 28,5 | 28,5 |
| 5.3.27 | Установка газового оборудования по ул. Горького, д. 110, кв.5 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| 5.3.28 | Ликвидация последствий аварийной ситуации на кабельной линии, питающей часть жилых домов по ул. Ялтинской | 212,4 | 210,8 | 210,8 |
| 5.3.29 | Кредиторская задолженность по пер. Северный, 4, кв.7 (ремонт квартиры по решению суда) | 77,4 | - | 77,4 |
| 5.3.30 | Замена вентилей в жилых домах №№ 2, 4, 6, 8, 12 по ул. Ефремова | 116,8 | 49,4 | 49,4 |
| 5.3.31 | Проведение восстановительного ремонта жилого дома №38-40 по ул. Платова | 712,5 | 553,9 | 553,9 |
| 5.3.32 | Изготовление и установка металличе-ских решеток на окна и двери жилого дома №1, 2 по ул. Строительная и №7, 9, 11 по ул. 1812 г. | 144,7 | - | - |
| 5.3.33 | Проведение ремонтных работ квар-тиры Сопит А.А. по ул. Ясная, д. 7, кв. 37 | 144,9 | 123,9 | 123,9 |
| 5.3.34 | Выполнение работ по утеплению стены ж/д № 5 по ул.Гражданская | 230,2 | 229,8 | 229,8 |
| 5.3.35 | Проведение восстановительного ремонта лифта в ж/д №15 по Московскому проспекту | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| 5.3.36 | Ремонт кабельной линии 04квт., питающей жилые дома №15-17 по ул. М.Гвардия | 133,0 | 86,2 | 86,2 |
| 5.3.37 | Замена подъездных дверей в жилых домах по ул.Лесопильной, 73; адм.Трибуца, 67; Ялтинской, 65; Литовский вал, 52-54-56-58, 79, 87, 89, 91 | 87,8 | 83,0 | 83,0 |
| 5.3.38 | Выполнение ремонтных работ в квартире участника ВОВ Порохня В.Н., проживающей по адресу: ул.Пролетарская, д.77, кв.1 | 73,8 | 72,0 | 72,0 |
| 5.3.39 | Программа «Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием» | 730,9 | 699,8 | 699,4 |
| 5.3.40 | Газификация квартиры Абрамова В.В. по ул. Краснохолмская, д.63., кв. 2 | 36,0 | 6,3 | 6,3 |
| 5.3.41 | Герметизация швов и установка входных дверей по Московскому пр., 42-46 | 257,8 | 243,5 | 243,5 |
| 5.3.42 | Замена дверей жилого дома № 188, корпус 2, 3 по ул. А. Невского | 60,0 | 58,2 | 58,2 |
| 5.3.43 | Установка и изготовление металлических входных дверей жилого дома №181- 185 по ул. Куйбышева | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 5.3.44 | Установка и изготовление металлических входных дверей жилого дома №85 по ул. Куйбышева | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 5.3.45 | Ремонт межпанельных швов по ул. Артиллерийской, 23 | 60,0 | 58,6 | 58,6 |
| 5.3.46 | Замена внутренних трубопроводов канализации по ул. Невского, №188, корпус 1 | 148,6 | 142,3 | 42,7 |
| 5.3.47 | Ремонтные работы после пожара в жилом доме №7 по ул. Крылова | 1 200,4 | 600,2 | 600,2 |
| 5.3.48 | Проведение ремонтных работ после пожара в жилом доме №25 по ул. Князева | 421,1 | 421,1 | 421,1 |
| 5.3.49 | Утепление торцевой стены и части главного фасада жилого дома №3 по ул. Ефремова (по периметру кв. 106) | 340,2 | 307,2 | 307,2 |
| 5.3.50 | Ремонт швов в жилом доме №209 по ул. Горького | 127,0 | 123,9 | 123,9 |
| 5.3.51 | Утепление части фасада жилого дома №3 по ул. Ефремова, кв. 30 | 50,8 | 49,8 | 49,8 |
| 5.3.52 | Замена водостоков по ул. Князева, 22-24 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| 5.3.53 | Установка металлических дверей Горького, 158-160, Гайдара, 103 п.1,2 | 47,4 | 37,9 | 37,9 |
| 5.4 | Московский район, всего, в том числе: | 28 343,3 | 25397,1 | 25397,1 |
| 5.4.1 | Ремонт кровель, всего, в том числе: | 7 683,2 | 6 786,0 | 6 786,0 |
|  | ул. Машиностроительная, 68-72 (программа «Мой дом») | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
|  | ул. Ореховая, 7-19 (программа «Мой дом») | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | наб. Карбышева, 20 (программа «Мой дом») | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
|  | ул. Аллея Смелых, 154 (программа «Мой дом») | 280,0 | 279,0 | 279,0 |
|  | Ленинский проспект, 135-149 (программа «Мой дом») | 535,4 | 535,4 | 535,4 |
|  | ул. Аллея Смелых, 72 (программа «Мой дом») | 550,0 | 548,5 | 548,5 |
|  | ул. О. Кошевого, 50-56 "а" (программа «Мой дом») | 456,0 | 455,9 | 455,9 |
|  | ул. Судостроительная, 17-17 "б" (программа «Мой дом») | 376,0 | 369,3 | 369,3 |
|  | ул. Багратиона, 31-33 (программа «Мой дом») | 354,6 | 330,2 | 330,2 |
|  | ул. Эпроновская, 15 (программа «Мой дом») | 210,0 | 191,6 | 191,6 |
|  | Ул. Одесская, 4 (программа «Мой дом») | 415,0 | 407,7 | 407,7 |
|  | ул. Емельянова, 270 | 200,0 | 169,0 | 169,0 |
|  | ул. Емельянова,272-282 | 595,8 | 583,2 | 583,2 |
|  | ул. Одесская, 2 | 456,3 | 440,0 | 440,0 |
|  | М. Борисово, 11 | 647,0 | 512,2 | 512,2 |
|  | Дзержинского, 129 | 150,0 | 147,5 | 147,5 |
|  | ул. З. Космодемьянской, 32-38 | 435,0 | 427,5 | 427,5 |
|  | ул. Емельянова,88а (капитальный ремонт козырька подъезда) | 70,0 | 52,5 | 52,5 |
|  | ул. Емельянова, 284-298 (капитальный ремонт козырька подъезда) | 158,0 | 78,5 | 78,5 |
|  | ул. Емельянова, д. 82-88 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
|  | Ул. Ореховая, 11-15 (программа Мой дом) | 418,0 | 411,2 | 411,2 |
|  | Ул. Интернациональная, 53-57 | 529,0 | - | - |
| 5.4.2 | Сантехнические работы, всего, в том числе: | 4 651,0 | 4 450,8 | 4 450,8 |
|  | ул. Емельянова, 284-298 отопление (программа «Мой дом») | 238,2 | 230,0 | 230,0 |
|  | ул. Емельянова, 58-64 х/в (программа «Мой дом») | 170,4 | 164,0 | 164,0 |
|  | ул. Мукомольная, 10-12, канализация, х/в (программа «Мой дом») | 355,2 | 348,7 | 348,7 |
|  | Проспект Калинина, 71-75, х/в (программа «Мой дом») | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Ленинский проспект, 111-117, отопление (программа «Мой дом») | 920,5 | 904,8 | 904,8 |
|  | ул. Батальная, 81 отопление (программа «Мой дом») | 499,0 | 487,3 | 487,3 |
|  | ул. Белгородская, 32-38 (программа «Мой дом») | 141,4 | 136,2 | 136,2 |
|  | бул. Л. Шевцовой, 44-54 отопление (программа «Мой дом») | 595,0 | 580,0 | 580,0 |
|  | ул. Октябрьская, 61-63 (программа «Мой дом») | 106,3 | 102,2 | 102,2 |
|  | ул. Емельянова, 300-310 х/в (программа «Мой дом») | 214,0 | 213,7 | 213,7 |
|  | ул. Емельянова, 70-72 (замена стояков х/в) | 150,0 | 116,7 | 116,7 |
|  | Дзержинского, | 32,0 | 30,7 | 30,7 |
|  | Дзержинского, 139 | 28,0 | 26,7 | 26,7 |
|  | пер. Калинина, 4-10, пр. Калинина, 29-33 | 300,0 | 298,2 | 298,2 |
|  | Завершение работ по замене внутридомовых сетей по ул. Черниговская, д.31 а, б | 701,0 | 611,6 | 611,6 |
| 5.4.3 | Ремонт межпанельных швов, всего, в том числе: | 600,0 | 597,2 | 597,2 |
|  | ул. Емельянова, 268а | 100,0 | 97,2 | 97,2 |
|  | ул. Космодемьянской, 2-8; ул. Мукомольная, 10-12; Ленинский пр. , 95-101; ул. Казанская, 2-8; ул. Б. Хмельницкого, 71-77; ул. Красноармейская, 1-5; ул. Красноармейская, 7-11; ул. Красноармейская, 13-17; ул. Красноармейская, 19-29; ул. Кошевого, 1, ул. О. Кошевого, 3; ул. Машиностроительная, 62; ул. Машиностроительная, 64 (постановление мэра №4253 от 31.10.2005 г. «О неотложных мерах по капитальному ремонту жилищного фонда г. Калининграда») | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 5.4.4 | Ремонт фасадов, всего, в том числе: | 660,0 | 420,2 | 420,2 |
|  | ул. Дзержинского, 116-124 | 200,0 | - | - |
|  | ул. Судостроительная, 35-45 | 280,0 | 275,4 | 275,4 |
|  | ул. Дзержинского, 85 (целевой бюджетный фонд) | 180,0 | 144,8 | 144,8 |
| 5.4.5 | Утепление панелей, всего, в том числе: | 3 866,5 | 3 181,5 | 3 181,5 |
|  | ул. Павлова, 34 | 300,0 | 299,2 | 299,2 |
|  | Солнечный бульвар, 18 | 460,0 | - | - |
|  | ул. Интернациональная, 42 (целевой бюджетный фонд) | 359,5 | 348,8 | 348,8 |
|  | Ул. Емельянова, 86а | 325,5 | 313,7 | 313,7 |
|  | Ул. Карамзина, 9 | 707,7 | 693,2 | 693,2 |
|  | Ул. Октябрьская, 7, кв. 29, 33, 37 | 231,5 | 222,1 | 222,1 |
|  | по постановлению мэра №4253 от 31.10.2005 г. «О неотложных мерах по капитальному ремонту жилищного фонда г. Калининграда»: | 1 282,3 | 1 138,7 | 1 138,7 |
|  | - ул. Аллея Смелых, 72 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
|  | - ул. Краснооктябрьская, 1 | 62,3 | 27,2 | 27,2 |
|  | - ул. Ген. Павлова, 24 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | - ул.Машиностроительная, 68 | 250,0 | 219,4 | 219,4 |
|  | - ул. Интернациональная, 54 | 340,0 | 262,1 | 262,1 |
|  | - бульвар Л. Шевцовой, 44 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | Пос. Малое Борисово, 11 | 200,0 | 165,8 | 165,8 |
| 5.4.6 | Ремонт отдельных конструкций, всего, в том числе: | 774,2 | 581,3 | 581,3 |
|  | ул. Мичурина, 2-4 - отмостка | 70,0 | 63,2 | 63,2 |
|  | ул. Павлова, 24 - реконструкция крылец | 74,2 | - | - |
|  | ул. Емельянова, 268а - реконструкция крылец | 100,0 | 99,6 | 99,6 |
|  | ремонт балконов | 385,0 | 284,6 | 284,6 |
|  | ул.Багратиона, 106, кв.11,15 | 38,0 | 36,8 | 36,8 |
|  | Омская, 12, кв.11 | 24,0 | - | - |
|  | Дзержинского, 114, кв. 3,5 | 32,3 | 31,2 | 31,2 |
|  | Дзержинского, 128, кв.6.7.8 | 62,9 | 60,8 | 60,8 |
|  | З.Космодемьянской, 49, кв. 6 | 15,8 | 15,3 | 15,3 |
|  | З.Космодемьянской, 4, кв. 5, 8, 11 | 45,1 | - | - |
|  | З.Космодемьянской, 8, кв.13 | 15,7 | 14,6 | 14,6 |
|  | Б.Хмельницкого, 85, кв. 5, 6, 17,18 | 68,0 | 65,3 | 65,3 |
|  | Б.Хмельницкого, 87, кв. 11,15, 20 | 44,6 | 41,9 | 41,9 |
|  | Казанская, 16, кв. 5 | 15,3 | - | - |
|  | ул.Багратиона, 108, кв.19 | 23,3 | 18,7 | 18,7 |
|  | ремонт полов | 145,0 | 133,9 | 133,9 |
|  | бульв. Шевцовой, 58 | 45,0 | 39,7 | 39,7 |
|  | ул.Клинская, 24, кв.2 (ремонт полов и замена газового оборудования) | 100,0 | 94,2 | 94,2 |
| 5.4.7 | Электротехнические работы (программа «Мой дом») | 599,0 | 456,8 | 456,8 |
| 5.4.8 | Замена сантехнического оборудования, газового оборудования в квартирах участников ВОВ | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 5.4.9 | Программа “Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда” | 1 268,0 | 1 267,3 | 1 267,3 |
| 5.4.10 | Программа “Модернизация и замена муниципальных лифтов” | 2 680,0 | 2 547,6 | 2 547,6 |
| 5.4.11 | Техническое освидетельствование лифтов | 172,8 | 138,1 | 138,1 |
| 5.4.12 | Изготовление проектно-сметной документации | 279,0 | 355,0 | 355,0 |
|  | ул.Емельянова, 258а (ремонт наружной сети канализации жилого дома) | 60,0 | 59,6 | 59,6 |
| 5.4.13 | Непредвиденные работы | 573,0 | 292,0 | 292,0 |
| 5.4.14 | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 84,0 | - | - |
| 5.4.15 | Газификация жилого дома 2 по Тихорецкому тупику | 250,0 | 222,2 | 222,2 |
| 5.4.16 | Ремонт подъездов | 200,0 | 155,0 | 155,0 |
| 5.4.17 | Ремонт квартиры ветерану ВОВ Зотовой А.Ф. по ул. Б.Хмельницкого, д.44, кв. 7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 5.4.18 | Кап. ремонт квартиры №1 в доме 5 по ул. Окской | 176,9 | 176,7 | 176,7 |
| 5.4.19 | Кап. ремонт квартир детей-сирот по ул. Типографская, д.12, кв. 13, ул. Октябрьская, д.80, кв.9, ул. Ямская, д.80, кв.5, ул. Багратиона, д.89, кв.11 | 48,9 | 40,6 | 40,6 |
| 5.4.20 | Программа «Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием» | 2 525,7 | 2 508,2 | 2 508,2 |
| 5.4.21 | Приобретение и установка газового оборудования по ул. Хмельницкого, д.79, кв. 4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 5.4.22 | Ремонтно-строительные работы по ул. Ольштынская, д. 44, кв. 20 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
| 5.4.23 | Замена металических дверей Емельянова 66, 68, 70, 76, 80, 82-88 | 124,1 | 124,1 | 124,1 |
| 5.4.24 | Ремонтно-восстановительные работы ж/д по 3 Ржевскому пер.(ликвидация последствий пожара) | 703,5 | 672,7 | 672,7 |
| 5.4.25 | Замена газового оборудования по ул.Муромская | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 5.5. | Октябрьский район, всего из них: | 29 953,7 | 29 243,3 | 29 243,3 |
| 5.5.1 | Объекты, включенные в программу «Мой дом» всего, в том числе: | 7 894,5 | 7 789,8 | 7 789,8 |
|  | Ремонт кровли | 6 701,1 | 6 613,2 | 6 613,2 |
|  | - ул. Харьковская, 2-20 (ремонт шиферной кровли, смена желобов и водосточных труб) | 1 207,0 | 1 207,1 | 1 207,1 |
|  | - ул. Алданская, 10 (ремонт мягкой кровли) | 472,7 | 472,7 | 472,7 |
|  | - Вторая очередь: ремонт фасада, ремонт дренажной системы, электросетей, отделочный ремонт внутренних помещений по ул. Радищева, 98-102 | 5 021,4 | 4 933,4 | 4 933,4 |
|  | Электромонтажные работы (установка приборов учета электроэнергии) в жилых домах поселка им. А. Космодемьянского | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
|  | Внутридомовые сети, всего, в том числе: | 376,4 | 372,9 | 372,9 |
|  | - Пр. Победы, 201а-203а (ремонт системы отопления и ГВС) | 376,4 | 372,8 | 372,8 |
|  | Ремонт по решению суда | 579,0 | 565,8 | 565,8 |
|  | - утепление наружных стен и полов квартиры, внутренней стены лестничной клетки по ул. Красносельской, 67б, кв. 44 | 59,9 | 59,9 | 59,9 |
|  | - утепление фасада, ремонт отмостки, укрепление плиты лоджии, ремонт пола кв. 1 с заменой 50%, ремонт канализационного выпуска, усиление оконных перемычек по ул. Урицкого, 20 | 459,1 | 445,9 | 445,9 |
|  | - капитальный ремонт квартиры по ул. Лужская, 40а, кв. 3 (после решения суда) | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Замена отопительных котлов | 148,3 | 148,3 | 148,3 |
| 5.5.2 | Объекты капитально-отремонтированные в 2005 г. в счет средств капитального ремонта 2006 г. всего, в том числе: | 8 600,9 | 8 378,8 | 8 378,8 |
|  | Ремонт кровель, всего, в том числе: | 4 075,4 | 4 074,2 | 4 074,2 |
|  | ул. Кутузова, 38-40 (смена шиферной кровли на металлочерепицу) | 280,0 | 279,2 | 279,2 |
|  | ул. Кутузова, 36-36а (смена шиферной кровли на металлочерепицу) | 280,0 | 279,5 | 279,5 |
|  | Пр. Победы, 94 (ремонт мягкой кровли, замена желобов) | 837,0 | 837,0 | 837,0 |
|  | ул. Гостиная, 2-8 (ремонт шиферной кровли, балконов, смена утепления чердачного перекрытия) | 1 698,4 | 1 698,5 | 1 698,5 |
|  | ул. Алданская, 18а (ремонт кровли, со сменой парапетов из оцинкованной стали) | 980,0 | 980,0 | 980,0 |
|  | Ремонт фасада, всего, в том числе: | 3 078,0 | 3 073,4 | 3 073,4 |
|  | - ул. Энгельса, 2 | 289,5 | 289,4 | 289,4 |
|  | - ул. Кутузова, 37 | 195,0 | 194,7 | 194,7 |
|  | - ул. Кутузова, 38-40 | 198,0 | 197,6 | 197,6 |
|  | - ул. Кутузова, 19 | 199,0 | 199,0 | 199,0 |
|  | - ул. Кутузова, 41 | 199,4 | 199,4 | 199,4 |
|  | - ул. Кутузова, 36-36а | 198,0 | 198,1 | 198,1 |
|  | - ул. Кутузова, 31 | 200,0 | 196,4 | 196,4 |
|  | - ул. Кутузова, 20 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | - ул. Кутузова, 6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
|  | - ул. Кутузова, 33-35 | 199,5 | 199,6 | 199,6 |
|  | - ул. Кутузова, 25 | 200,0 | 199,6 | 199,6 |
|  | - ул. Каштановая, 15-15а | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | Электромагнитная очистка систем теплоснабжения жилых домов. | 1 207,5 | 991,2 | 991,2 |
|  | Проектирование цветного решения фасадов домов. | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 5.5.3 | Ремонт подъездов | 753,0 | 752,9 | 752,9 |
| 5.5.4 | Проведение капитального ремонта кровли в доме №14 по ул. Алданской | 169,9 | 169,9 | 169,9 |
| 5.5.5 | Программа “Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда” | 4 919,5 | 4 919,4 | 4 919,4 |
| 5.5.6 | Оборудование помещений в жилых домах под установку общедомовых приборов учета воды | 99,0 | 91,5 | 91,5 |
| 5.5.7 | Аварийные работы | 500,0 | 432,2 | 432,2 |
| 5.5.8 | Непредвиденные работы | 491,6 | 485,7 | 485,7 |
| 5.5.9 | Установка металлических дверей с кодовыми замками (ул. Лужская, 7, 9, 13; ул. Алданская, 15, 16, 18, 20 (к.1); ул. Карташова, 30б, 32б, 32в, 32е; пер. Аральский, 2г; ул. Лужская, 42, 48, 52) | 97,8 | 49,1 | 49,1 |
| 5.5.10 | Ремонт мягкой кровли со сменой отделки парапетов из оцинкованной стали по ул. Алданской, 15 | 592,6 | 592,6 | 592,6 |
| 5.5.11 | - Замена верхней разводки трубопроводов отопления, водоснабжения ул.Карташова, 32-34, 40-42. | 242,0 | 199,9 | 199,9 |
|  | - Замена канализационных лежаков, замена клапанов запорной арматуры ул.Алданская,9. | 191,1 | 191,1 | 191,1 |
|  | - Замена стояка горячего водоснабжения, замена вентилей ул.Алданская, 4. | 28,0 | 22,2 | 22,2 |
| 5.5.12 | Ремонт трубопровода, водоснабжения и фасада, восстановление гидроизоляции по ул. М. Расковой, 7-9 | 465,9 | 465,9 | 465,9 |
| 5.5.13 | Установка металлических дверей с кодовыми замками (ул. Красносельская, 38-40; ул. Глазунова, 7-7а; ул. Глазунова, 9; ул. Красносельская, 76-78; ул. Воздушная, 4-10; ул. Басейная, 49) | 97,8 | 49,1 | 49,1 |
| 5.5.14 | Ремонт системы отопления со сменой котла, замена водопроводных и канализационных труб, смена эл. проводки в подвале и коридоре, смена оконного блока в подвале, ремонт пола, ремонт и укрепление лестничного марша по ул. Ремонтная, 43 | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
| 5.5.15 | Ремонт шиферной кровли, желобов, водосточных труб по ул. Гостиной, 22-28 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 5.5.16 | Ремонт фасада, черепичной кровли по ул. Вагоностроительной, 9 | 165,5 | 165,5 | 165,5 |
| 5.5.17 | Приобретение и установка газового оборудования участникам и ветеранам ВОВ | 132,6 | 72,4 | 72,4 |
| 5.5.18 | Приобретение и установка газового оборудования по адресу: пр. Победы, 201-а кв.6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 5.5.19 | Ремонт шиферной кровли ул.Сызранская, 36 | 111,1 | 110,4 | 110,4 |
| 5.5.20 | Восстановительные работы после пожаров: | 1 341,4 | 1 300,1 | 1 300,1 |
|  | -ул.Балтийское шоссе, 116 | 286,4 | 286,4 | 286,4 |
|  | -ул.Менделеева, 60 | 904,3 | 878,3 | 878,3 |
|  | -проспект Победы, 93 | 150,7 | 135,4 | 135,4 |
| 5.5.21 | Программа «Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием» | 100,9 | 77,5 | 77,5 |
| 5.5.22 | Устройство диспетчерской связи лифтов (пр.Победы, 142) | 88,0 | 84,6 | 84,6 |
| 5.5.23 | Ремонт ж/д №36 по ул. Энгельса (ликвидация последствий пожара) | 909,1 | 909,1 | 909,1 |
| 5.5.24 | Восстановительный ремонт ж/д №10 по ул. Чапаева | 734,3 | 734,3 | 734,3 |
| 5.5.25 | Ремонт подъезда по ул. Челюскинская, 16 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 5.5.26 | Установка металлических дверей ул.Алданская 10-14 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| 5.5.27 | Смена желобов ул. Белинского, 37-39 | 87,3 | 80,6 | 80,6 |
| 5.5.28 | Замена оконных рам и дверных полотен пр.Победы, 273 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 5.5.29 | Ремонт канализации ул. Радистов, 54а | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
| 5.5.30 | Электромонтажные работы в подъезде пр. Победы, 142 | 139,8 | 118,6 | 118,6 |
| 5.5.31 | Ремонт кровли жилого дома по ул.Толстого, 34 | 194,3 | 194,3 | 194,3 |
| 5.6 | Центральный район, всего, из них: | 52 726,4 | 47 153,0 | 47 044,2 |
| 5.6.1 | Шиферная кровля, всего, в том числе: | 2 585,6 | 2 278,2 | 2 169,4 |
|  | Пр. Мира, 90 (пр. «Мой дом») | 545,3 | 433,6 | 324,8 |
|  | ул. Брамса, 11-17 | 661,0 | 661,0 | 661,0 |
|  | ул. К. Маркса, 5-11 | 523,3 | 523,2 | 523,2 |
|  | ул. Беланова, 2а | 164,3 | 164,3 | 164,3 |
|  | ул. Катина, 47 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
|  | ул. Кирова, 6-8 | 224,6 | 224,5 | 224,5 |
|  | ул. Комсомольская, 77-79а | 271,9 | 225,8 | 225,8 |
|  | ул. Родителева, 13 | 150,0 | 0,6 | 0,6 |
| 5.6.2 | Черепичная кровля, всего в том числе: | 3 653,1 | 3 419,1 | 3 419,1 |
|  | ул. Борзова, 90 (пр. «Мой дом») | 593,4 | 443,9 | 443,9 |
|  | ул. Мусорского, 4 (пр. «Мой дом») | 163,3 | 149,3 | 149,3 |
|  | ул. Шиллера, 37, К. Маркса, 23 (пр. «Мой дом») | 372,0 | 356,5 | 356,5 |
|  | пр. Мира, 128-130, К. Маркса, 95 | 896,4 | 896,4 | 896,4 |
|  | ул. Леонова, 68-72 | 468,3 | 468,3 | 468,3 |
|  | Советский пр-т, 114-118 | 440,7 | 440,7 | 440,7 |
|  | ул. Яналова, 6 | 210,0 | 209,8 | 209,8 |
|  | ул. Яналова, 10 | 241,3 | 241,0 | 241,0 |
|  | ул. Комсомольская, 96-100 | 212,5 | 158,1 | 158,1 |
|  | ул.Лукашова, д.24 | 55,2 | 55,1 | 55,1 |
| 5.6.3 | Мягкая кровля, всего в том числе: | 5 729,2 | 5 408,6 | 5 408,6 |
|  | пер. Зоологический, 2-4 (пр. «Мой дом») | 382,0 | 356,6 | 356,6 |
|  | ул. Леонова, 74 (пр. «Мой дом») | 394,8 | 364,2 | 364,2 |
|  | ул. Леонова, 11-17 (пр. «Мой дом») | 523,8 | 421,6 | 421,6 |
|  | ул. Чекистов, 114-120 (пр. «Мой дом») | 528,6 | 479,0 | 479,0 |
|  | ул. Чекистов, 50-56 (пр. «Мой дом») | 532,8 | 470,6 | 470,6 |
|  | ул. Гайдара, 45-55 | 500,0 | 459,4 | 459,4 |
|  | ул. Беланова, 101 | 342,0 | 342,0 | 342,0 |
|  | ул. Борзова, 82-88 | 649,0 | 649,0 | 649,0 |
|  | Советский пр-т, 24-28 | 385,6 | 385,6 | 385,6 |
|  | ул. В. Котика, 4-10 | 525,1 | 525,1 | 525,1 |
|  | ул. Мусоргского, 21 | 323,1 | 323,0 | 323,0 |
|  | ул. Чекистов, 90-96 | 492,4 | 492,3 | 492,3 |
|  | ул. Чекистов, 66-72 | 150,0 | 140,2 | 140,2 |
| 5.6.4 | Программа “Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда” | 2 815,0 | 1 820,4 | 1 820,4 |
| 5.6.5 | Программа “Модернизация и замена муниципальных лифтов” | 40,0 | 39,9 | 39,9 |
| 5.6.6 | Системы отопления, ГВС, ХВС и канализации, всего, в том числе: | 196,3 | 195,6 | 195,6 |
|  | ул. Гайдара, 45-55 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
|  | ул. Красная, 45, Чернышевского, 28-30 | 105,0 | 104,4 | 104,4 |
|  | ул. Комсомольская, 74-76 (замена канализационного лежака) | 22,0 | 21,9 | 21,9 |
| 5.6.7 | Утепление стен (ремонт фасадов), всего, в том числе: | 4 431,3 | 4 164,9 | 4 164,9 |
|  | К. Маркса, 8 | 352,6 | 352,6 | 352,6 |
|  | ул. Комсомольская, 108-112 | 522,7 | 522,7 | 522,7 |
|  | ул. Банковская, 31 | 167,4 | 160,3 | 160,3 |
|  | ул. Беланова, 61 | 172,4 | 172,4 | 172,4 |
|  | ул. Беланова, 87 | 233,6 | 233,5 | 233,5 |
|  | ул. Беланова, 99 | 61,1 | 59,3 | 59,3 |
|  | ул. Борзова, 98 | 19,8 | 19,7 | 19,7 |
|  | ул. Борзова, 94 | 167,8 | 46,5 | 46,5 |
|  | К. Маркса, 28 | 80,8 | 80,7 | 80,7 |
|  | Калужский пер., 2 | 192,5 | 184,7 | 184,7 |
|  | ул. Комсомольская, 22 | 190,0 | 162,3 | 162,3 |
|  | ул. Ломоносова, 4 (утепление стены) | 132,6 | 132,5 | 132,5 |
|  | пр. Мира, 86 | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
|  | ул. Мира, 6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |
|  | ул. Пугачева, 22-30 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
|  | ул. Разина, 47 (торцевая стена) | 193,1 | 192,7 | 192,7 |
|  | ул. Чернышевского, 30-3 | 248,7 | 248,5 | 248,5 |
|  | ул. Докука, 7 | 583,7 | 528,1 | 528,1 |
|  | ул. Кропоткина, 7 | 264,0 | 233,7 | 233,7 |
|  | Советский пр-т, 161 | 261,9 | 248,2 | 248,2 |
|  | пер. Зоологический, 9 (утепление торцевой стены жилого дома) | 128,7 | 128,6 | 128,6 |
| 5.6.8 | Ремонт межпанельных швов- ул. Борзова, 103а | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 5.6.9 | Замена газового оборудования, всего, в том числе: | 660,7 | 544,0 | 544.0 |
|  | - замена газ. плит и колонок согласно льготной очереди | 64,0 | - | - |
|  | - замена газ. плит и колонок согласно льготной очереди | 200,0 | 197,8 | 197,8 |
|  | замена газ. котлов и котлов на твердом топливе | 105,0 | 69,5 | 69,5 |
|  | Приобретение и установка газового оборудования участникам ВОВ и малоимущим гражданам, всего | 59,0 | 74.5 | 74.5 |
|  | - приобретение и установка газовых колонок | 14,0 | 20,5 | 20,5 |
|  | - приобретение и установка газовых плит | 45,0 | 54,0 | 54,0 |
|  | Приобретение и установка газового оборудования участникам ВОВ (по предложению депутатов) | 202,2 | 202,2 | 202,2 |
|  | Замена газового оборудования по адресу пер. Чернышевского, д. 14, кв. 1 | 30,5 | - | - |
| 5.6.10 | Прочее, всего, в том числе: | 1 197,2 | 1 002,9 | 1 002,9 |
|  | ул. Беланова, 2а - ремонт козырька, отмостки | 22,6 | 22,5 | 22,5 |
|  | ул. Чкалова, 93-1 - гидроизоляция | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
|  | ул. Леонова, 66-7 - замена 2-х оконных блоков | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | Каштановая аллея, д. 70-10 - ремонт межквартирной перегородки | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
|  | ул. Нарвская. д.6, кв. 20 - проведение работ по ликвидации пожара | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | ул. Беланова, 27 – изготовление и установка металлических дверей | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | ул. Каменная, 11-17, ул. Разина, 36 – выполнение ремонтных работ по восстановлению силового кабеля | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
|  | ул. Мира, 5 в пос. Чкаловск - разборка дома | 475,3 | 475,3 | 475,3 |
|  | ул. Чайковского, д.38/40, кв.12 - ремонт чердачного перекрытия | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
|  | Косметический ремонт комнаты по решению суда по ул. Каштановая аллея, д. 70, кв. 10 | 33,2 | - | - |
|  | Устройство пандуса для жильца-инвалида по пр. Мира, 64 | 95,0 | - | - |
|  | Советский пр-кт, 73-восстановление перекрытия лестничной площадки | 33,2 | - | - |
|  | Космонавта Леонова, 73-77-замена входных дверей | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
|  | Советский пр-кт, 80-ремонт лестничного марша . | 61,7 | 60,0 | 60,0 |
|  | Советский пр-кт, 102-ремонт лестничного марша . | 30,9 | - | - |
|  | пр. Мира, 176-180 – ремонт воздушной линии | 49,7 | 49,5 | 49,5 |
| 5.6.11 | Замена электрооборудования, ул. Борзова, д. 52-56 | 652,8 | 652,3 | 652,3 |
| 5.6.12 | Капитальный ремонт кровель и фасадов по Советскому проспекту, всего, в том числе: | 29 427,0 | 26 654,0 | 26 654,0 |
|  | Советский пр., 9-11 | 633,8 | 624,5 | 624,5 |
|  | Советский пр., 20-22 | 1 050,7 | 1 036,7 | 1 036,7 |
|  | Советский пр., 23-27 | 1 596,2 | 1 575,7 | 1 575,7 |
|  | Советский пр., 24-28 | 1 117,4 | 1 028,8 | 1 028,8 |
|  | Советский пр., 29-31 | 681,0 | 672,4 | 672,4 |
|  | Советский пр., 30-34 | 1 403,2 | 1 384,4 | 1 384,4 |
|  | Советский пр., 33-37 | 1 256,6 | 1 240,6 | 1 240,6 |
|  | Советский пр., 36-36б | 2 081,0 | 2 056,0 | 2 056,0 |
|  | Советский пр., 39-39д | 3 271,6 | 3 230,5 | 3 230,5 |
|  | Советский пр., 45 | 810,7 | 799,3 | 799,3 |
|  | Советский пр., 51 | 419,7 | 409,7 | 409,7 |
|  | Советский пр., 53-55, Курганская, 1 | 798,0 | 787,0 | 787,0 |
|  | Советский пр., 57 | 620,3 | 581,3 | 581,3 |
|  | Советский пр., 61 | 323,0 | 317,1 | 317,1 |
|  | Советский пр., 65 | 695,0 | 635,9 | 635,9 |
|  | Советский пр., 67-71 | 1 806,0 | 1 545,6 | 1 545,6 |
|  | Советский пр., 76-78 | 965,1 | 952,2 | 952,2 |
|  | Советский пр., 73-79 | 1 747,1 | 1 724,6 | 1 724,6 |
|  | Советский пр., 74 | 786,5 | 682,4 | 682,4 |
|  | Советский пр., 80 | 852,9 | 797,6 | 797,6 |
|  | Советский пр., 91-93 | 1 286,0 | 1 034,3 | 1 034,3 |
|  | Советский пр., 95-97 | 1 216,0 | 961,2 | 961,2 |
|  | Советский пр., 102 | 899,0 | 891,8 | 891,8 |
|  | Советский пр., 114-118 | 916,6 | 714,1 | 714,1 |
|  | непредвиденные расходы | 2 193,6 | 970,3 | 970,3 |
| 5.6.13 | Устройство диспетчерской связи лифтов (ул.Борзова, д.100 - ул.Ломоносова, д.2; ул.Желябова, д.25) | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
| 5.6.14 | Ремонт желобов по ул. Нарвская, 39-45 | 32,0 | 23,2 | 23,2 |
| 5.6.15 | Программа «Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием» | 1 098,2 | 741,9 | 741,9 |
| 6. | Коммунальное хозяйство, всего, в том числе: | 635 834,4 | 630 363,4 | 630 703,4 |
| 6.1 | Объекты КЖКХ, всего из них: | 270 168,2 | 269 450,3 | 269 450,3 |
| 6.1.1 | Капитальный ремонт кладбища по пр. Мира | 644,0 | 642,0 | 642,0 |
| 6.1.2 | Наружное освещение: ул. Багратиона, ул. Герцена, ул. Казанская, ул. Красноармейская, ул. Красносельская, ул. Б. Хмельницкого, ул. Ольштынская, ул. Омская, ул. Судостроительная, пр. Победы (от ЦПКиО до Вагоностроительной), ул. Парковая аллея, ул. Сибирякова с прилегающими дворами, ул. Целлюлозная, ул. Бумажная, ул. Якорная, ул. Бригадная, ул. Взводная, модернизация ПП в ходе внедрения АСУНО. | 15 000,0 | 14 997,9 | 14 997,9 |
| 6.1.3 | Осушение микрорайона п. Зеленый | 3 000,0 | 2 999,8 | 2 999,8 |
| 6.1.4 | Установка и приобретение урн и скамеек | 1 000,0 | 999,7 | 999,7 |
| 6.1.5 | Обрезка деревьев | 1 696,0 | 1 693,7 | 1693,7 |
| 6.1.6 | Работы по озеленению города, всего, в том числе: | 6 310,0 | 6 296,8 | 6296,8 |
|  | - капитальный ремонт зеленой зоны по пр. Мира у скульптурной группы «Борющиеся зубры» | 3 836,0 | 3 836,0 | 3836,0 |
|  | - сквер между Ленинским пр. и ул. Житомирская | 1 383,3 | 1 383,2 | 1383,2 |
|  | - разделительная полоса по ул. Кутузова (1-ый сектор от пр. Мира) | 205,0 | 204,6 | 204,6 |
|  | - зеленая зона по пр. мира между ул. Ушинского и ограждением зоны отчуждения железной дороги | 8,0 | - | - |
|  | - разработка проектов капитального ремонта зеленой зоны по пр. Мира у скульптурной группы «Борющиеся зубры» и сквера между Ленинским пр. и ул. Житомирская | 1,0 | - | - |
|  | - установка декоративных ограждений около деревьев посадки 2005-2006 года по улицам города | 408,8 | 408,6 | 408,6 |
|  | - капитальный ремонт цветника на откосе по Московскому пр. | 179,0 | 177,1 | 177,1 |
|  | - капитальный ремонт газона зеленой зоны смотровой площадки озера Верхнего по ул. Черняховского | 93,9 | 92,9 | 92,9 |
|  | - посадка цветников и посев газона на привокзальной площади | 195,0 | 194,4 | 194,4 |
| 6.1.7 | Капитальный ремонт бань, МУП "Баня № 7" | 1 400,0 | 1 360,8 | 1 360,8 |
| 6.1.8 | Расходы по содержанию объектов благоустройства | 238 376,7 | 237 736,4 | 237 736,4 |
|  | - кредиторская задолженность по текущему содержанию наружного освещения ООО «Горсвет» | 4 098,0 | 4 097,3 | 4 097,3 |
| 6.1.9 | Погашение кредиторской задолженности всего, в том числе: | 933,0 | 932,4 | 932,4 |
|  | ООО"Горсвет-Инвест" | 929,0 | 928,7 | 928,7 |
|  | ООО"ТГС" | 4,0 | 3,7 | 3,7 |
| 6.1.10 | Изготовление и установка уличных урн на ул. Горького, Советском пр. и пр. Победы | 500,0 | 498,3 | 498,3 |
| 6.1.11 | Проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к спорткомплексу «Юность», всего, в том числе: | 895,4 | 888,8 | 888,8 |
|  | - кап. ремонт газона зеленой зоны вдоль тротуара по ул. В. Гюго (нечетная сторона) | 192,9 | 191,0 | 191,0 |
|  | - кап. ремонт газона зеленой зоны вдоль набережной по ул. В. Гюго | 118,6 | 117,4 | 117,4 |
|  | - кап. ремонт газона зеленой зоны у центрального входа в здание спорткомплекса «Юность» | 148,6 | 147,1 | 147,1 |
|  | - кап. ремонт газона зеленой зоны, прилегающей к торцевой части здания спорткомплекса «Юность» | 57,5 | 56,9 | 56,9 |
|  | - устройство цветников на зеленой зоне и композиций из хвойных растений на территории, прилегающей к зданию спорткомплекса «Юность» | 130,8 | 129,4 | 129,4 |
|  | - устройство цветников на зеленой зоне вдоль тротуара по ул. В. Гюго (нечетная сторона) | 247,0 | 247,0 | 247,0 |
| 6.1.12 | Устройство газона по ул. Гаражная | 173,4 | 169,5 | 169,5 |
| 6.1.13 | Устройство газона, ремонт забора по ул. Иванникова | 27,5 | 27,1 | 27,1 |
| 6.1.14 | Устройство газона по ул. Баранова | 212,2 | 207,1 | 207,1 |
| 6.2. | Объекты комитета строительства и транспорта, всего из них: | 261 184,0 | 260 507,0 | 260 507,0 |
|  | МУ «Служба заказчика по ремонту дорожной сети» | 261 184,0 | 260 507,0 | 260 507,0 |
| 6.2.1 | Капитальный ремонт путепровода на ул. Вагоностроительной, в том числе проект и экспертиза проекта | 23 668,9 | 23668,9 | 23668,9 |
| 6.2.2 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе проектно-сметная документация, всего, в том числе: | 59 692,2 | 59 017,8 | 59 017,8 |
|  | - Балтийский район, всего, в том числе: | 2 005,4 | 2 004,5 | 2 004,5 |
|  | 1. Ул. Коммунистическая | 424,0 | 423,3 | 423,3 |
|  | 2. Ул. Можайская | 343,4 | 343,4 | 343,4 |
|  | 3. Ул. Суворова (проезд к жилым домам №№ 25, 25а) | 507,4 | 507,2 | 507,2 |
|  | 4.Ул. Суворова (проезд к жилому дому № 25б) | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | 5. ул. Камская у детского дома «Надежда» | 330,6 | 330,6 | 330,6 |
|  | - Ленинградский район, всего, в том числе: | 35 442,5 | 35 375,9 | 35 375,9 |
|  | 4. Ул. Танковая | 1895,6 | 1895,5 | 1895,5 |
|  | 5. ул. Лесопильная | 515,4 | 515,4 | 515,4 |
|  | 6. Ул. Черепичная | 506,0 | 505,9 | 505,9 |
|  | 7. Ул. Краснодонская | 710,8 | 710,7 | 710,7 |
|  | 8. Ул. Герцена | 9752,7 | 9752,7 | 9752,7 |
|  | 9. Подъезд к психиатрической больнице, ул. А. Невского | 1 010,0 | 1 010,0 | 1 010,0 |
|  | 10. Пос. Октябрьский - ул. Аксакова | 925,1 | 925,0 | 925,0 |
|  | 11. Ул. Кутаисская | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
|  | 12. Ул. М. Маклая | 372,4 | 372,4 | 372,4 |
|  | 13. Ул. Рокоссовского | 937,2 | 937,1 | 937,1 |
|  | 14. Ул. Буткова (дождевая канализация) | 1766,9 | 1766,8 | 1766,8 |
|  | 16. ул. Лейтенанта Сибирякова | 5000,0 | 4999,7 | 4999,7 |
|  | 17. ул. Дачная | 2005,4 | 1939,8 | 1939,8 |
|  | 18. подъезд к БСМП | 2 625,0 | 2 625,0 | 2 625,0 |
|  | 19. ул. Памяти павших в Афганистане | 4 100,0 | 4099,9 | 4099,9 |
|  | 20. Ремонт проезжей части и дворовой территоррии школы №8 | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 |
|  | - Московский район, всего, в том числе: | 2 748,0 | 2 747,1 | 2 747,1 |
|  | 20. Ул. Интернациональная (дворовой проезд) | 299,9 | 299,0 | 299,0 |
|  | 21. Ул. Бронницкая | 999,5 | 999,5 | 999,5 |
|  | 22. Ул. Двинская | 591,6 | 591,6 | 591,6 |
|  | 23. Ул. Владивостокская | 644,9 | 644,9 | 644,9 |
|  | 24. Ул. Машиностроительная (проезд к школе № 29) | 212,1 | 212,1 | 212,1 |
|  | - Октябрьский район, всего, в том числе: | 5 809,9 | 5 775,9 | 5 775,9 |
|  | 25. Ул. Воздушная (от ул. Красносельской до пер. Воздушный) | 596,6 | 596,5 | 596,5 |
|  | 26. Ул. Серж. Мишина | 448,3 | 448,3 | 448,3 |
|  | 27. Ул. Тихоненко | 524,3 | 524,2 | 524,2 |
|  | 28. Ул. Радистов | 740,7 | 740,6 | 740,6 |
|  | 29.ул. Кутузова | 3 500,0 | 3466,3 | 3466,3 |
|  | - Центральный район, всего, в том числе: | 12 657,7 | 12 085,7 | 12 085,7 |
|  | 30. Пер. Леонова (проезд) | 599,6 | 599,6 | 599,6 |
|  | 31. Проезд к форту № 5 | 279,2 | 279,1 | 279,1 |
|  | 32.ул. Чайковского | 2200,0 | 2090,0 | 2090,0 |
|  | 33. подходы у церкви (ул. Полецкого) | 1800,0 | 1338,9 | 1338,9 |
|  | 34. ул. Репина | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 |
|  | 35.Ул. Проф. Баранова, включая тротуар у здания КГТУ | 4978,9 | 4978,1 | 4978,1 |
|  | - проектно сметная документация и экспертиза, всего, в том числе: | 1 028,7 | 1028,7 | 1028,7 |
|  | - ул. Тихорецкая (дождевая канализация, переходящий); | 538,7 | 538,7 | 538,7 |
|  | - ул. Ген. Буткова (дождевая канализация); | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
|  | - ул. Емельянова (водоотлив); | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 6.2.3. | Капитальный ремонт тротуаров - программа "тротуары", всего, в том числе | 7 972,6 | 7 970,7 | 7 970,7 |
|  | - Балтийский район, всего, в том числе: | 1 447,7 | 1 447,1 | 1 447,1 |
|  | 1. Ул. Суворова | 345,4 | 345,4 | 345,4 |
|  | 2. Ул. Камская | 306,2 | 306,2 | 306,2 |
|  | 3. Ул. Альпийская - пер. Альпийский | 292,3 | 291,9 | 291,9 |
|  | 4. Ул. Печатная | 433,1 | 433,0 | 433,0 |
|  | 5. Ленинский проспект | 70,7 | 70,6 | 70,6 |
|  | - Ленинградский район, всего, в том числе: | 1 413,4 | 1 413,0 | 1 413,0 |
|  | 6. Ул. Нарвская | 339,1 | 339,0 | 339,0 |
|  | 7. Ул. Еловая аллея, 63 | 59,2 | 59,1 | 59,1 |
|  | 8. Ул. Тельмана | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
|  | 9. Ул. Уфимская | 339,5 | 339,4 | 339,4 |
|  | 10. Н.П. Великого | 265,6 | 265,5 | 265,5 |
|  | - Московский район, всего, в том числе: | 1 552,0 | 1 551,3 | 1 551,3 |
|  | 11. Ул. З. Космодемьянской (новое строительство) | 67,9 | 67,8 | 67,8 |
|  | 12. Ул. Муромская (новое строительство) | 234,1 | 234,0 | 234,0 |
|  | 13. Ул. Судостроительная (новое строительство) | 118,5 | 118,5 | 118,5 |
|  | 14. Ул. Карамзина (новое строительство) | 68,9 | 68,9 | 68,9 |
|  | 15. Пер. Калинина | 129,8 | 129,8 | 129,8 |
|  | 16. Ул. Емельянова | 103,7 | 103,6 | 103,6 |
|  | 17. Ул. Октябрьская | 237,3 | 237,2 | 237,2 |
|  | 18. Ул. Судостроительная | 230,4 | 230,3 | 230,3 |
|  | 19. Бульвар Южный | 51,3 | 51,2 | 51,2 |
|  | 20.ул. Аллея Смелых у здания центра реабилитации молодых инвалидов «Надежда» | 310,1 | 310,0 | 310,0 |
|  | - Октябрьский район, всего, в том числе: | 1 889,8 | 1 889,8 | 1 889,8 |
|  | 21. Пр. Мира | 816,8 | 816,8 | 816,8 |
|  | 22. Пос. А. Космодемьянского | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
|  | 23. Пр. Победы | 372,5 | 372,5 | 372,5 |
|  | 24.ул. Д. Донского (у здания администрации Калининградской области) | 148,3 | 148,3 | 148,3 |
|  | - Центральный район, всего, в том числе: | 1 669,7 | 1 669,5 | 1 669,5 |
|  | 25. Ул. Ш. Руставели | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
|  | 26. Ул. Габайдулина | 248,4 | 248,3 | 248,3 |
|  | 27. Ул. Коммунальная | 462,7 | 462,6 | 462,6 |
|  | 28. Ул. К. Маркса | 385,5 | 385,5 | 385,5 |
|  | 29. Ул. Каштановая аллея | 293,1 | 293,1 | 293,1 |
|  | Асфальтирование спортивных площадок на территории МУ школа №7 | 1 500,0 | 1500 | 1500 |
|  | Замена гербов на въездном знаке по ул. А. Невского | 211,0 | 211 | 211 |
|  | Кап. ремонт подъездных путей и моста в парке Центральный | 5 500,0 | 5500 | 5500 |
| 6.2.4 | Текущее содержание и ремонт дорог | 162 600,0 | 162599,4 | 162599,4 |
| 6.2.5 | Прочие расходы | 39,3 | 39,2 | 39,2 |
| 6.3 | Балтийский район, всего, в том числе: | 16 207,8 | 15 744,7 | 15 744,7 |
| 6.3.1 | Программа "Мой двор" | 2 516,6 | 2516,4 | 2516,4 |
| 6.3.2 | Ремонт дворового проезда по Ленинскому проспекту, 60-66 | 944,8 | 944,8 | 944,8 |
| 6.3.3 | Озеленение | 333,4 | 333,4 | 333,4 |
| 6.3.4 | Обустройство контейнерных площадок | 240,2 | 240,2 | 240,2 |
| 6.3.5 | Посадка хвойных деревьев в сквере по ул. Киевской | 20,0 | 20 | 20 |
| 6.3.6 | Расходы по содержанию объектов благоустройства | 10 908,5 | 10 445,6 | 10 445,6 |
| 6.3.7 | Благоустройство дворовых территорий с устройством детской площадки по ул. Садовая, 5-11 | 173,0 | 173 | 173 |
| 6.3.8 | Прокладка кабельной электролинии ул. Транспортная-Транспортный тупик (ликвидация аварийной ситуации | 499,0 | 499 | 499 |
| 6.3.9 | Восстановление энергоснабжения жилых домов №19 по ул. Восточная, №62-86, по ул. Батальная, №115 по ул. Суворова | 249,7 | 249,7 | 249,7 |
| 6.3.10 | Ремонт линий электропередачи в пос. Суворово, пос. Чайковского, ТП-451 ул. Щедина - Батальная | 284,1 | 284,1 | 284,1 |
| 6.3.11 | Выполнение работ по наружному освещению зданий общежитий в п. Прибрежный, ул. Заводская, д. 31/1, 31/2 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| 6.4 | Ленинградский район, всего из них: | 34 193,2 | 32 805,2 | 33 145,2 |
| 6.4.1 | Программа " Мой Двор" | 2 836,7 | 2 836,0 | 2 836,0 |
| 6.4.2 | Прочие, всего, в том числе: | 1 796,4 | 1 353,9 | 1 693,9 |
|  | 1) ремонт площадок мусорокамер с восстановлением направляющих полозьев для перемещения контейнеров | 695,0 | 685,6 | 685,6 |
|  | 2) обустройство пристенного дренажа вокруг жилого дома № 17-17а по ул. Некрасова | 761,4 | 668,3 | 668,3 |
|  | 3) кредиторская задолженность (постановление мэра от 13.09.2005г. № 3752) | 340,0 | - | 340,0 |
| 6.4.3 | Обрезка и снос деревьев | 1 811,0 | 1 811,0 | 1 811,0 |
| 6.4.4 | Расходы по содержанию объектов благоустройства | 23 497,9 | 22 553,3 | 22 553,3 |
| 6.4.5 | Ремонт и благоустройство дворовых территорий, всего, в том числе: | 3 967,9 | 3 967,7 | 3 967,7 |
|  | ул. Галицкого, 1-3 | 432,9 | 432,9 | 432,9 |
|  | ул. Галицкого, 5-9 | 426,1 | 426,1 | 426,1 |
|  | ул. Галицкого, 19-25 | 519,1 | 519,1 | 519,1 |
|  | ул.1812 г.- капитальный ремонт дорожного покрытия дворовой территории | 609,6 | 609,6 | 609,6 |
|  | Московский проспект, 133 а, б - капитальный ремонт дорожного покрытия дворовой территории | 569,1 | 568,9 | 568,9 |
|  | благоустройство ул. 9 Апреля, 5-7 (лавки, клумбы, качели) | 79,5 | 79,6 | 79,6 |
|  | благоустройство территории (ремонт внутридомовых проездов) по ул. Буткова, 4, 4а-8а | 1 155,4 | 1 155,4 | 1 155,4 |
|  | ул. адм. Трибуца, 63-65 | 176,2 | 176,1 | 176,1 |
| 6.4.6 | Установка ограждений с поручнем по ул. 1812 г., Московский пр. 45 – Зарайская, 19 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| 6.4.7 | Ремонт дворовой территории по ул. Буткова, 4а-8а | 149,9 | 149,9 | 149,9 |
| 6.4.8 | Ремонт стеллы у Дома творчества | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.5 | Московский район, всего, в том числе: | 11 988,1 | 11 840,6 | 11 840,6 |
| 6.5.1 | Программа "Мой двор" | 4 224,5 | 4 161,5 | 4 161,5 |
| 6.5.2 | Сквер у ДЦ "Москва" | 1 075,0 | 1 073,6 | 1 073,6 |
| 6.5.3 | Расходы по содержанию объектов благоустройства | 5 988,6 | 5 908,3 | 5 908,3 |
| 6.5.4 | Благоустройство территории (ремонт внутридомовых проездов) | 500,0 | 497,4 | 497,4 |
| 6.5.5 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Козенкова | 200,0 | 199,8 | 199,8 |
| 6.6 | Октябрьский район, всего, в том числе: | 17 204,4 | 16 884,1 | 16 884,1 |
| 6.6.1 | Программа "Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 гг. "Мой двор"" | 1 600,0 | 1599.9 | 1599.9 |
| 6.6.2 | Озеленение, всего, в том числе: | 1 196,6 | 1 076,5 | 1 076,5 |
|  | - валка деревьев в городских условиях | 696,8 | 696,8 | 696,8 |
|  | - благоустройства территории, прилегающей к консульствам (Польша, Беларусь, Швеция, Латвия, представительство Греции, торгово-промышленная палата г. Гамбурга) | 499,8 | 379,7 | 379,7 |
| 6.6.3 | Прочие работы, всего, в том числе: | 1 497,9 | 1 497,7 | 1 497,7 |
|  | - замена ограждений | 200,6 | 200,6 | 200,6 |
|  | - укладка тротуарной плитки | 1 147,4 | 1 147,2 | 1 147,2 |
|  | - устройство контейнерных площадок | 149,9 | 149,9 | 149,9 |
| 6.6.4 | Расходы по содержанию объектов благоустройства | 9 948,9 | 9 751,1 | 9 751,1 |
| 6.6.5 | Ремонт дорожного покрытия пер. Розовый | 296,8 | 296,7 | 296,7 |
| 6.6.6 | Благоустройство дворовой территории и ремонт дорожного покрытия ул. Алданская (ремонт дворовых проездов, озеленение, ремонт дорожного покрытия, освещение, ремонт игровой площадки) | 1 975,9 | 1 975,9 | 1 975,9 |
| 6.6.7 | Ограждение жилого дома № 3а-3в по ул. Д. Донского | 220,0 | 218 | 218 |
| 6.6.8 | Аварийная валка и жесткая обрезка аварийных деревьев | 447,3 | 447,3 | 447,3 |
| 6.6.9 | Установка контейнерной площадки у садоводческих обществ по ул. Тенистая аллея | 21,0 | 21 | 21 |
| 6.7 | Центральный район, всего, в том числе: | 24 847,9 | 23 090,5 | 23 090,5 |
| 6.7.1 | Программа «Мой двор» | 3 517,0 | 3485,6 | 3485,6 |
| 6.7.2 | Капитальный ремонт сквера по ул. К. Маркса («Янтарный сказ»): озеленение | 323,8 | 323,8 | 323,8 |
| 6.7.3 | Установка ограждений контейнерных площадок по сбору ТБО: ул.Кирова 55 | 168,5 | 118,5 | 118,5 |
| 6.7.4 | Установка ограждений контейнерных площадок по сбору ТБО: ул. Озерова, 7; ул. Калужская, 27; Советский пр., 80; ул. Захарова, 25; ул. Леонова, 1-5; ул. Красная, 143; ул. Леонова, 2; ул. Репина, 20; ул. Яналова, 3; ул. Катина | 484,3 | 405,5 | 405,5 |
| 6.7.5 | Благоустройство придомовых территорий (ремонт проездов, тротуаров, установка ограждений и т.д.): | 2 211,4 | 2211,4 | 2211,4 |
|  | - ул. Леонова – Молочинского – Комсомольская – Чекистов (1 этап); | 454,6 | 454,6 | 454,6 |
|  | - ул. Озерова, 7-13 | 950,3 | 950,3 | 950,3 |
|  | - ул. К. Маркса, 41-43 | 806,5 | 806,5 | 806,5 |
| 6.7.6 | Ремонт памятника на мемориале погибшим воинам по ул. Комсомольской | 60,3 | 60,2 | 60,2 |
| 6.7.7 | Установка металлических ограждения в сквере по ул. К. Маркса ("Янтарный сказ" - переходящий объект) | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 6.7.8 | Расходы по содержанию объектов благоустройства | 16 285,3 | 15035,0 | 15035,0 |
| 6.7.9 | Благоустройство дворовых территорий (ремонт проездов, тротуаров, установка детской площадки и хозплощадки и т.д.) по ул. Нарвской, д. 39-45; ул. Гайдара, 45-55 | 900,0 | 770,0 | 770,0 |
| 6.7.10 | Кап. ремонт асфальтового покрытия дворовой территории (пер. Калужский,1-5) | 500,0 | 499,4 | 499,4 |
| 6.7.11 | Объекты благоустройства, финансируемые из целевого бюджетного фонда | 200,0 | 0 | 0 |
| 6.7.12 | Установка ограждения детской площадки по ул. Яналова 3 | 104,3 | 88,1 | 88,1 |
| 6.7.13 | Ограждение газонов по ул. Гайдара 17-27 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 6.8 | Управление труда и социального развития | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
|  | МУ «Калининградский центр жилищных субсидий» | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 7. | Другие отрасли | 8 599,8 | 8 335,9 | 8 336,4 |
| 7.1. | Управление | 2 374,8 | 2 266,1 | 2 266,6 |
|  | - Городские органы управления | 539,2 | 535,3 | 535,6 |
|  | Городской Совет депутатов | 179,0 | 177,0 | 177,3 |
|  | Комитет муниципального имущества | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
|  | Комитет по финансам и контролю | 200 | 198,1 | 198,1 |
|  | - Администрации районов | 1835,6 | 1730,8 | 1731 |
|  | Балтийский | 255,0 | 254,8 | 254,8 |
|  | Ленинградский | 399,2 | 399,2 | 399,2 |
|  | Московский | 634,0 | 533,7 | 533,7 |
|  | Октябрьский | 439,8 | 439,4 | 439,6 |
|  | Центральный | 107,6 | 103,7 | 103,7 |
| 7.2. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» | 500,0 | 496,5 | 496,5 |
| 7.3. | Спецприемник УВД | 450 | 450 | 450 |
| 7.4. | МУ «Эксплуатация здания мэрии» | 4801,5 | 4655,8 | 4655,8 |
| 7.5. | Прочие отрасли | 473,5 | 467,5 | 467,5 |
|  | Служба заказчика Балтийского района | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
|  | Служба заказчика Ленинградского района | 137,8 | 137,8 | 137,8 |
|  | Служба заказчика Московского района | 8,5 | 0 | 0 |
|  | Администрация Ленинградского района (мобилизационная подготовка экономики) | 0 | 2,5 | 2,5 |
|  | Комитет муниципального имущества | 235,3 | 235,3 | 235,3 |
|  | Отдел мобилизационной подготовки мэрии | 50 | 50 | 50 |

Это работы, выполненные организациями собственными силами по виду деятельности «строительство» на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками.