Приложение

к решению окружного Совета

депутатов города Калининграда

№ 336  от 31 октября 2007 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА

## комитет экономического развития

## Отчет

## о  выполнении плана

## социально-экономического развития

## Калининграда за первое полугодие 2007 года

Управление экономической политики

сентябрь 2007 г.

| Оглавление |  |  | № стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Краткая характеристика социально-экономического положения калининграда |  | 3 |
|  |  | Итоги выполнения плана социально-экономического развития | 10 |
|  |  | Бюджетные ресурсы | 10 |
|  |  | реализация целевых Муниципальных программ | 10 |
|  |  | выполнение адресной инвестиционной программы | 14 |
|  |  | выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства | 15 |

Приложения

| 1. | исполнение Муниципальных программ за первое полугодие 2007 г. | 18 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Выполнение адресной инвестиционной программы в первом полугодии 2007 г. | 20 |
| 3. | Выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства за первое полугодие 2007 г. | 34 |

### Краткая характеристика социально-экономического положения Калининграда

В Калининграде за первые 6 месяцев 2007 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года практически по всем основным показателям экономики наблюдается положительная динамика. Калининград укрепил свои позиции как центр региона. По итогам первого полугодия 2007 г. в сравнении с соответствующим периодом прошлого года наблюдается рост удельного веса города в областных показателях по продукции обрабатывающих производств (1 полугодие 2006 г.-74,1%, первое полугодие 2007 г. - 80,9%), обороту розничной торговли (62,6% – 63,7%), выполнению строительных работ (78,7%-80,9%). В городе сосредоточено 70,3% субъектов хозяйственной деятельности, выпущено продукции по видам деятельности: добыча полезных ископаемых - 96,5%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 87,0%; введено жилья – 66,5%, оказано платных услуг населению – 83,2%.

В Калининграде по итогам первого полугодия 2007 г. возросла численность субъектов хозяйственной деятельности на 3,1% по сравнению с первым полугодием 2006 г. Наибольшее количество их сосредоточено в торговле - 39,6% от общего количества, в строительстве - 11,5%; в промышленности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) – 13,6%. Возросло по сравнению с первым полугодием 2006 г. количество субъектов на транспорте и связи и составило 7,4% от общей численности по городу.

В сравнении с соответствующим периодом 2006 года выпуск продукции в обрабатывающих производствах увеличился в 2,2 раза, производство и распределение электроэнергии, газа и воды возросло на 42 %. Указанные темпы превысили среднеобластные уровни.

# Динамика производства (% к соответствующему периоду предыдущего года)

| Показатели | Калининград (6 мес. 2007г.) | Калининград (6 мес. 2006г.) | Справка: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Калининградская область (6 мес. 2007г.) |
| Добыча полезных ископаемых | 74,1 | 144,1 | 75,2 |
| Обрабатывающие производства | в 2,2 раза | 131,4 | 181,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 142,0 | 128,8 | 139,8 |

Наибольший вклад в прирост производства внесла обрабатывающая отрасль. Положительная динамика данного сектора свидетельствует об улучшении структуры промышленности, ее диверсификации.

С начала года высокие темпы производства в натуральных измерителях демонстрируют машиностроители, предприятия, выпускающие бытовую электронику и технику. Существенно (на 22,4%) возросли объемы в электроэнергетике. Рост также наблюдается в добыче нефти, в производстве  стеновых материалов, хлеба, кондитерских изделий, масла животного, мороженой рыбы, муки, водки и ликеро-водочных изделий. Динамика выпуска важнейших видов продукции на крупных и средних предприятиях приведена в следующей таблице:

| % к соответствующему периоду предыдущего года | Калининград (6 мес. 2007г.) | Калининград (6 мес. 2006г.) | Справка: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Калининградская область (6 мес. 2007г.) |
| -электроэнергия | 122,4 | в 12,5 р. | 120,4 |
| -теплоэнергия | 65,8 | 86 | 69,8 |
| -нефть добытая | 101,5 | 129,6 | 101,5 |
| -телевизоры | 157,1 | 115,1 | 185,1 |
| -картон | 7,6 | 130,6 | 83,6 |
| - легковые автомобили | в 4,3 раза | 108,1 | в 4,3 раза |
| -стеновые материалы | 195,5 | 125,9 | 205,3 |
| -хлеб и хлебобулочные изделия | 101,0 | 153,1 | 101,3 |
| -кондитерские изделия | в 14,4 раза | в 2,3 р. | в 4,9 раза |
| -мясо | 55,9 | 105 | 53,8 |
| -колбасные изделия | 98,8 | 96,8 | 101,8 |
| -цельномолочная продукция | 85,1 | 101,4 | 84,0 |
| - масло животное | 109,5 | 35,6 | 111,5 |
| -сыры жирные | 22,2 | 92,8 | 33,5 |
| -рыба мороженая (без сельди) | 108,2 | 111,3 | 106,5 |
| -рыбные консервы | 88,5 | 104,4 | 100,8 |
| -водка и ликероводочные изделия | 129,9 | 93,3 | 129,9 |
| -мука | 125,2 | 57,1 | 67,6 |

Динамика работы розничной торговли и общественного питания приведена на следующей диаграмме, из которой следует, что розничная торговля, начиная с 2003 года, демонстрирует динамичный рост и практически приближается к удвоению товарооборота к уровню 2003г.

Торговля продолжает оставаться в ряду главных «локомотивов» роста экономики города.

| % к соответствующему периоду предыдущего года | Калининград (6 мес. 2007г.) | Калининград (6 мес. 2006г.) | Справка: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Калининградская область (6 мес. 2007г.) |
| -Оборот розничной торговли | 121,9 | 129,4 | 116,7 |
| -Оборот общественного питания | 107,1 | 113,7 | 106,0 |

Оборот розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года увеличился на 21,9 %, оборот общественного питания возрос на 7,1 %.

Прирост товарооборота, в основном, обеспечивают торгующие организации, что видно на графике.

Устойчивый рост доходов населения позволил обеспечить прирост потребления платных услуг по крупным и средним предприятиям города за январь-июнь 2007 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 25,5 %.  и составил 5 865,6 млн.руб. В структуре платных услуг 32,2 % приходится на услуги коммунального хозяйства; 8,0 % - системы образования; 4,9% -жилищные;    2,9 % -медицинские; 2,2 % - бытовые.

Растет спрос на услуги бытового характера. Низкие темпы инфляции на услуги службы быта по сравнению с другими видами услуг и растущие доходы населения позволили расширить сеть бытового обслуживания населения и увеличить объем потребления бытовых услуг в первом полугодии т.г. по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. на 7,2 %.   За январь-июнь 2007 г. объем бытовых услуг, оказанных населению Калининграда,  составил 643,0 млн.руб. Увеличился  объем услуг по ремонту обуви, ремонту и пошиву одежд; ремонту и техобслуживанию электронной аппаратуры и бытовых машин; техобслуживанию автотранспортных средств, химической чистке и крашению, услуг прачечных, по ремонту и строительству жилья и других построек, услуг фотографий, бань и душевых, парикмахерских. Структура бытовых услуг, оказанных населению города в первом полугодии 2007г. представлена на диаграмме.

За первые 6 месяцев 2007 г. по виду деятельности «строительство» выполнено 154,5 % объема соответствующего периода 2006 года.

| % к соответствующему периоду предыдущего года | Калининград (6 мес. 2007г.) | Калининград (6 мес. 2006г.) | Справка: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Калининградская область (6 мес. 2007г.) |
| Объемы работ по виду деятельности «строительство» | 154,5 | 62,7 | 148,9 |
| Ввод общей площади жилых домов, | 153,4 | 130 | 168,0 |
| в том числе: индивидуальными застройщиками | в 2,6 раза | 69,2 | в 2,2 раза |

Организациями всех форм собственности введено в действие 214,1 тыс. метров жилья или 153,4 % к уровню соответствующего периода 2006 года (по области – 168,0 %).

Населением Калининграда за свой счет и с помощью кредитов в январе-июне 2007 года построено 57,4 тыс. кв. м. общей площади жилых домов или в 2,6 раза больше уровню соответствующего периода 2006 года и 26,8 % от общего объема введенного жилья (в первом полугодии 2006 г.- 15,6%).

Общий объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города в первом полугодии 2007 г. составил 6 755,5 млн. руб. или 106,2 % к первому полугодию 2006 г. Инвестиции направлялись в основном на расширение существующего производства, поддержание мощностей, а также интенсификацию и модернизацию производства. В структуре инвестиций по источникам финансирования 50,6 % занимают собственные средства.

Финансы реального сектора экономики, платежи, расчеты

За январь-июнь 2007г. по основным видам экономической деятельности крупных и средних организаций получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) в размере 2 354,5 млн. рублей, или 50,3 % к аналогичному периоду предыдущего года. Удельный вес прибыльных предприятий в общей численности составил  67,9 %, за соответствующий период прошлого года этот показатель был– 67,1 %. Общая сумма убытков за первое полугодие – 1 950,1 млн. руб., увеличилась по сравнению с тем же периодом предыдущего года (1 689,0 млн. руб.).

Размер кредиторской задолженности предприятий города на 1 июля       2007 года составил 59 589,6 млн. рублей, что на 50,8 % больше чем это было на 1 июля 2006 года. При этом уменьшилась доля просроченной кредиторской задолженности в сравнении с соответствующим периодом 2006 года с 15,2 % до 2,1 %.

Дебиторская задолженность на 1 июля 2007 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла на 39,3 % и достигла 35 909,7 млн. рублей. Доля просроченной задолженности в объеме дебиторской задолженности составила 7,8% (на 1 июля 2006г. – 10,3%) .

Цены, инфляция

В регионе индекс потребительских цен в июне т. г. к декабрю 2006 года – 105,8 %, в том числе: индекс цен на продовольственные товары – 106,5 %, непродовольственные товары – 102,1 %, платные услуги – 110,4 %.

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне 2007 года к декабрю 2006 года составил 104,9 %. Стоимость минимального набора продуктов питания в Калининграде в июне 2007 года – 1873,15 рублей (в июне 2006г. – 1649 руб.), в среднем по области – 1835,68 рубля.

- Рынок труда, денежные доходы населения

В июне 2007 г. на крупных и средних предприятиях и в организациях города работало 142,5 тыс. человек, что больше, чем в соответствующем периоде прошлого года на 12,2 процента.

По состоянию на конец июня 2007 года по сравнению с соответствующей датой 2006 года число официально зарегистрированных безработных снизилось и составило 643 человека.

За 1 полугодие реальные денежные доходы населения региона выросли на 8,4% (за соответствующий период прошлого года этот показатель составил 30,1%). Прожиточный минимум в расчете на одного жителя области за второй квартал т.г.  составил 3 866 руб., стоимость потребительской корзины – 3 617  руб. Численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного минимума составила 9,5 % ко всему населению области (второй квартал 2006 г. – 9,9%). В январе-июне т. г. номинальная среднемесячная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий составила 14,4  тыс. рублей, что на 26 % больше, чем в первом полугодии 2006 г.. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2007 г., составила 113 % к уровню июня 2006 г. По состоянию на 1 июля 2007 г. задолженность отчитывающихся организаций города по заработной плате полностью погашена (по состоянию на 1 июля 2006 г. задолженность составляла 1,0 млн.руб.).

2. Итоги выполнения плана социально –

экономического развития

2.1. Бюджетные ресурсы

Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в рамках утвержденного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и сметами расходов получателей средств по казначейской системе исполнения бюджета. За первое полугодие 2007 года бюджет города по расходам выполнен на 76,3 % к плану полугодия и на 39,8 % к годовому плану.

За январь – июнь т.г. кассовое исполнение расходов составило 3 089,0 млн.руб. Расходы произведены за счет собственных доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета – 2 281,8 млн.руб., средств областного бюджета – 780,4 млн.руб., средств целевых бюджетных фондов – 16,7 млн.руб., дополнительного источника финансирования – арендной платы имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений – 8,0 млн.руб., целевых средств Фонда социального страхования, полученных на проведение летней оздоровительной кампании – 2,0 млн.руб.

На покрытие кассового разрыва и финансирование объектов городской адресной инвестиционной программы за 6 месяцев привлечено кредитных ресурсов в сумме 200,0 млн.руб., которые направлены на расходы, предусмотренные в бюджете и плане социально-экономического развития города. По состоянию на 01.07.2007 г. объем заимствований на финансирование расходов бюджета составил 605,0 млн.руб.

2.2. Реализация целевых муниципальных программ

В уточненном плане социально-экономического развития города на 2007 год предусмотрена реализация  22 муниципальных программ. Из всех программ: 10 реализуются в жилищно-коммунальной сфере, 8 – в социальной сфере, по трем программам заказчиком является комитет строительства и транспорта. Финансирование программы развития инженерной инфраструктуры Калининграда на 2005-2010 годы "Электроэнергетика" из бюджета города в 2007 году не предусмотрено. В отчетном периоде выполнение по программам отражено в приложении 1.

Из 22 муниципальных программ за отчетный период в полном объеме выполнены запланированные мероприятия по 4 программам:

- Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов на 2003-2010 гг.;

- Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г.Калининграда на 2002-2007 гг.;

- «Развитие массового, детско-юношеского футбола, нелюбительских футбольных команд и команд мастеров по игровым видам спорта в городе Калининграде на период 2006-2010 годы»;

- «Молодёжь Калининграда 2006-2010 гг.» .

Высокий процент исполнения годового плана за первое полугодие наблюдается по программе «Развитие системы образования Калининграда на 2007-2011 гг.» - 69,2 % и "Программа модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы" – 43,7 %.

По программе модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы в отчетном периоде реконструировано 248 светоточек и сложилась экономия бюджетных средств за счет уточнения проектных решений, чем и обусловлен высокий процент выполнения.

По программе «Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 гг. «Мой двор» мероприятия осуществляются согласно графику выполнения работ.

В ходе реализации программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Калининграде на 2005-2010 гг.» сдан в эксплуатацию жилой дом по ул.О.Кошевого, д.24, в котором выделено 42 квартиры для переселения граждан из аварийных домов по пр.Мира, 89-89а и ул.1812г., д.7-11 и ул. Строительной, д.1-2. Однако реализацию программы  затрудняет недостаточный объем финансирования привлеченных источников.

Программа "Ремонт подъездов и лестничных клеток муниципального жилищного фонда в 2006-2008 гг. «Подъезды» выполнена 25,0 % к годовому плану.

В Октябрьском районе работы выполнены в полном объеме. Низкий процент исполнения в Центральном районе обусловлен невыполнением отдельными ЖЭУ мероприятий по причине того, что вносились значительные изменения по объектам (решением горсовета от 20.06.07г. №187 на 2007г. дополнительно внесено 115 подъездов), отремонтировано в отчетном периоде 54 подъезда.

В Балтийском (отремонтировано 64 подъезда), Ленинградском (отремонтировано 172 подъезда) и Московском (отремонтировано 52 подъезда) районах ведутся дальнейшие работы.

В связи с внесением изменений в план социально-экономического развития по переносу ассигнований от районов в бюджет МУ "Служба заказчика ЖКХ" и задержкой на 2 месяца регистрации контрактов произошел сдвиг сроков выполнения работ по программе "Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда в 2006-2010 гг. «Газопроводы». В соответствии с условиями контракта предварительно выполняются проекты по замене внутридомовых газопроводов. В настоящее время принимаются меры по увеличению объемов выполняемых работ с целью завершения всех работ в установленные сроки. Процент выполнения программы в 1 полугодии 2007 года – 14,6 %.

Наблюдается недостаточный процент выполнения по программам в целом, обусловленный поздним проведением организационных мероприятий (подача заявок, проведение конкурсов на размещение муниципального заказа).

В настоящее время принимаются меры по увеличению объемов выполняемых работ с целью завершения их в установленные сроки.

Необходимо отметить, что наиболее низкий уровень исполнения программ в жилищно-коммунальной сфере наблюдается по тем программам, реализация которых возложена на администрации районов города. Так процент выполнения по программам:

- «Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием» - 22,5 %;

- «Ремонт объектов жилищного хозяйства г.Калининграда в 2007г.»  -  1,2 %;

- "Ремонт подъездов и лестничных клеток муниципального жилищного фонда в 2006-2008 гг. «Подъезды»  – 25,0 %;

- Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 гг. «Мой двор»  составил – 25,6 %.

Муниципальные программы социальной сферы исполняются в установленные сроки и с учетом объемов финансирования.

По 4 программ, заказчиком которых является комитет по социальным вопросам мэрии, план мероприятий на 1 полугодие 2007г. в целом полностью исполнен:

- «Развитие Калининградской библиотечной системы на 2006-2010 гг.»;

- «Развитие массового, детско-юношеского футбола, нелюбительских футбольных команд и команд мастеров по игровым видам спорта в городе Калининграде на период 2006-2010 годы»;

- «Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы»;

- «Молодёжь Калининграда 2006-2010 гг.».

В связи с поздним принятием программы «Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы» (решение городского Совета депутатов Калининграда №115 от 18 апреля 2007г.) уровень ее исполнения за 1 полугодие 2007 года очень низок . Данная программа состоит из 4 подпрограмм:

- «Здоровый ребенок» (0% исполнения к плану);

- «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» (51,8 %от запланированного в первом полугодии - укреплена материально-техническая база и проведены профилактические работы);

- «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению города Калининграда» (8,6 % исполнения к плану);

- «Общая врачебная (семейная) практика» (0% исполнения).

В ходе реализации программы «Развитие системы образования Калининграда на 2007-2011 гг.» открыто 2 спортивные школы, производились ремонты в дошкольных общеобразовательных учреждениях, проводились семинары и консультации, тестирования учеников, сформирована нормативно-правовая база проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, различные конкурсы, семинары и научно-практические конференции.

В рамках программы «Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы» произведен капитальный ремонт фонтана и пруда голенастой птицы, проектирование реконструкции зимнего сада (после получения экспертного заключения на документацию по реконструкции зимнего сада, будет проведен открытый конкурс на подрядные работы).

За счет средств, выделенных на реализацию программы «Развитие Калининградской библиотечной системы на 2006-2010 гг.» приобретено необходимое сетевое оборудование и книги, произведен ремонт в филиалах библиотек города.

В ходе реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Калининграде на 2006-2008 годы» проведено 60 спортивно-массовых мероприятий .

В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде» на 2006-2010 годы в первом полугодии 2007 года 198 молодым семьям на именной счет перечислены бюджетные субсидии.

В связи с высокой рыночной стоимостью жилья и существующими условиями предоставления ипотечных жилищных кредитов, при которых молодые семьи со средними доходами не могут получить кредит на приобретение (строительство) жилья, субсидии оформляют около 30% молодых семей из числа обратившихся по вопросу оказания государственной поддержки в улучшении жилищных условий.

По муниципальным программам комитета строительства и транспорта план программных мероприятий в целом исполнен на 36,1%, что объясняется также поздним заключением муниципальных контрактов на реализацию программ, внесением изменений в рабочие проекты.

В рамках программы «Повышение безопасности населения на дорогах г.Калининграда в 2006-2012 гг.» продолжалось внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), установлено 98 новых дорожных знаков и светофорные объекты на Московском проспекте.

В рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Город Калининград» на 2007-2010 гг. завершены работы по прокладке сетей ливневой канализации, монтажу дымовых труб, оборудования котельной. Ведутся работы по внутреннему газоснабжению, электроснабжению и установке автоматики, отделочные работы.

Программа развития инженерной инфраструктуры г.Калининграда на 2007-2010 гг. «Газификация» по итогам 1 полугодия 2007 года исполнена на 9 287,0 тыс.руб. Осуществлена газификация жилых домов № 109-119, 120-130 по ул. Батальной в г.Калининграде.

Работы на многих объектах завершены или находятся в стадии сдачи в эксплуатацию, ведутся подготовительные работы, разработаны и продолжают разрабатываться рабочие проекты, заключены муниципальные контракты.

Анализ исполнения целевых программ в первом полугодии т.г. позволяет сделать вывод о том, что исполнителями не приняты должные меры по выполнению программных мероприятий.

Низкий процент исполнения запланированных мероприятий обусловлен следующими факторами:

- поздним сроком заключения муниципальных контрактов на реализацию программ;

- недостаточным объемом финансирования из источников, привлекаемых для участия в реализации программ;

- внесением значительных изменений по объектам;

- недостаточно четкой организацией планирования.

2.3. Выполнение адресной инвестиционной

программы

Выполнение адресной инвестиционной программы в первом полугодии 2007 г. изложено в приложении 2. Финансирование программы в первом полугодии произведено в объеме 324,3 млн.руб., что составило 33,1 % к годовым назначениям.

Из 70 объектов, расчеты по которым планировалось провести в первом полугодии т.г. на сумму 403,6 млн.руб., частично оплатили расходы по 42 на сумму 253,4 млн.руб., или на 62,8 % от запланированного в бюджете на полугодие.

млн.руб.

| № п/п | Объекты | Уточненный план 2007 г. | Финансирование 1 полугодие | % исполнения плана 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адресная инвестиционная программа, всего, в том числе: | 978,627 | 324,273 | 33,1 |
| 1. | Объекты управления образования | 6,1 | 0,638 | 10,5 |
| 2. | Объекты управления здравоохранения | 39,8 | 5 ,198 | 13,1 |
| 3. | Объекты комитета строительства и транспорта | 852,826 | 301,345 | 35,3 |
| 4. | Объекты комитета ЖКХ | 49,154 | 16, 892 | 34,4 |
| 5. | Комитет муниципального имущества | 13,847 | - | - |
| 6. | Объекты администрации Балтийского района | 5,08 | - | - |
| 7. | Объекты администрации Ленинградского района | 2,71 | - | - |
| 8. | Объекты администрации Московского района | 4,95 | 0,2 | 4,0 |
| 9. | Объекты администрации Октябрьского района | 2,08 | - | - |
| 10. | Объекты администрации Центрального района | 2,08 | - | - |

2.4. Выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства

Выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства в первом полугодии 2007 г. изложено в приложении 3.

Ремонт объектов социальной сферы в первом полугодии профинансирован в следующих объемах:

тыс.руб.

| № п/п | Отрасли | Уточненный план 2007 г. | Финансирование 1 полугодие 2007г. | % исполнения плана 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование | 114 011,2 | 34 593,5 | 30,3 |
| 2. | Здравоохранение | 30 247,0 | 3 366,4 | 11,1 |
| 3. | Социальная политика | 3 308,0 | 2 629,0 | 79,5 |
| 4. | Культура | 26 206,8 | 10 370,8 | 39,6 |

По объектам жилищно-коммунального хозяйства:

тыс.руб

| № п/п | Отрасли | Уточненный план 2007 г. | Финансирование 1 полугодие 2007 г. | % исполнения плана 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищное хозяйство, всего, в т.ч.: | 425 900,6 | 82 961,3 | 19,5 |
|  | -комитет ЖКХ | 47 930,5 | 7 423,2 | 15,5 |
|  | -администрация Балтийского района | 48 312,4 | 7 558,7 | 15,6 |
|  | -администрация Ленинградского района | 164 833,6 | 32 743,8 | 19,9 |
|  | -администрация Московского района | 53 452,1 | 15 212,7 | 28,5 |
|  | -администрация Октябрьского района | 35 396,5 | 6 325,6 | 17,9 |
|  | -администрация Центрального района | 75 975,5 | 18 488,2 | 24,3 |
| 2. | Коммунальное хозяйство, всего, в т.ч.: | 860 268,8 | 333 391,4 | 38,6 |
|  | -комитет ЖКХ | 384 129,9 | 185 013,9 | 48,2 |
|  | -комитет строительства и транспорта | 275 530,0 | 68 649,0 | 24,9 |
|  | -администрация Балтийского района | 24 959,9 | 7 120,5 | 28,5 |
|  | -администрация Ленинградского района | 83 651,1 | 32 704,7 | 39,1 |
|  | -администрация Московского района | 14 895,0 | 7 226,6 | 48,5 |
|  | -администрация Октябрьского района | 29 870,3 | 11 106,1 | 37,2 |
|  | -администрация Центрального района | 47 232,5 | 21 570,6 | 45,7 |

Капитальный ремонт жилищного фонда

Наибольшие финансовые ресурсы (в удельном весе к запланированным на год) получили комитеты ЖКХ, строительства и транспорта.

Комитетом ЖКХ осуществлялась реализация программ:

- модернизации и замены муниципальных лифтов;

- замена внутридомовых газопроводов в жилых домах города;

- ремонт объектов жилищного хозяйства в 2007 г.;

- ремонт подъездов и лестничных клеток муниципального жилого фонда.

В районах города проводился ремонт кровель, систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации. Осуществлялись работы по герметизации швов, утеплению стен и панелей и другие работы.

Невысокий уровень освоения бюджетных средств по ремонту жилищного фонда города в первом полугодии т.г. по сравнению с первым полугодием 2006 г. вызван, в основном, изменением порядка организации капитального ремонта с 1 января т.г. Определенную сложность представляет требование по проведению собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома, подлежащего ремонту, для получения их согласия на ремонт. Из-за низкой активности жильцов завершить процесс проведения собраний удалось только в  мае-июне т.г. Кроме того, повлияло внесение изменений в программы «Подъезды» и «Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием».

Коммунальное хозяйство

За 1-е полугодие 2007 года проводился текущий и капитальный ремонт дорог и инженерных сооружений на сумму 57,2 млн.руб. Выполнено работ по ремонту тротуаров на 12,5 млн.руб. Проведен капитальный ремонт наружного освещения на сумму 6,8 млн.руб. Выполнены работы по озеленению города: установка декоративных ограждений около деревьев, рекультивация зеленых зон по Московскому проспекту, на транспортной развязке по ул. Горького. Выполнялись работы по текущему содержанию объектов благоустройства, освоено 191,1 млн.руб.

В районах проводились работы по капитальному ремонту объектов благоустройства, в т.ч. по ремонту дворовых территорий, установке детских и спортивных площадок, оборудованию площадок для сбора ТБО.

Приложение 1

## Исполнение муниципальных программ

за  первое полугодие  2007 г.

(тыс. руб.)

|  | # Программы | Уточненный план | Выполнено работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первое полугодие | % к уточненному плану года |

| 1. | «Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007-2011 годы» в том числе: | 36 796,0 | 1 323,8 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | «Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы» | 13 410,0 | 4 037,4 | 30,1 |
| 3. | Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов | 1 500,0 | 611,9 | 40,8 |
| 4. | Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда | 19 952,0 | 4 856,0 | 24,3 |
| 5. | Программа модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы | 20 000,0 | 8 745,6 | 43,7 |
| 6. | «Мой двор» | 22 800,0 | 5 840,7 | 25,6 |
| 7. | «Ремонт подъездов и лестничных клеток муниципального жилищного фонда» | 59 096,4 | 14 778,0 | 25,0 |
| 8. | «Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда» | 18 010,0 | 2 637,8 | 14,6 |
| 9. | «Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы» на 2006-2010 гг. | 25 000,0 | 4 400,3 | 17,6 |
| 10. | «Повышение безопасности населения на дорогах г. Калининграда в 2006-2012 гг.» | 19 080,0 | 2 182,1 | 11,4 |
| 11. | Муниципальная целевая программа «Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием» | 4 047,6 | 912,1 | 22,5 |
| 12. | Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде» на 2006-2010 годы | 103 616,0 | 40 418,0 | 39,0 |
| 13. | «Программа мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в г. Калининграде на 2006- 2008 гг.» | 18 664,0 | 1 449,6 | 7,8 |
| 14. | «Ремонт объектов жилищного хозяйства г. Калининграда в 2007г.» | 49 296,8 | 513,4 | 1,2 |
| 15. | ."Развитие системы образования Калининграда на 2007-2011 гг." | 125 110,0 | 86 631,0 | 69,2 |
| 16. | Муниципальная комплексная программа «Развитие массового, детско-юношеского футбола, нелюбительских футбольных команд и команд мастеров по игровым видам спорта в городе Калининграде на период 2006-2010 годы» | 40 510,0 | 10 000,0 | 24,7 |
| 17. | Муниципальная комплексная Программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Калининграде на 2006-2008 годы" | - | 290,6 | - |
| 18. | «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Калининграде на 2005-2010 гг.» | - | 94,4 | - |
| 19. | Молодёжь Калининграда 2006 -2010 г.г. | - | 41 665,0 | - |
| 20. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Город Калининград» на 2007-2010 гг. | - | 96 880,0 | - |
| 21. | Программа развития инженерной инфраструктуры г.Калининграда на 2007-2010 гг. «Газификация» | - | 9 287,0 | - |
| 22. | Программа развития инженерной инфраструктуры Калининграда на 2005-2010 годы "Электроэнергетика" | - | - | - |

Приложение 2

Выполнение адресной инвестиционной программы в первом полугодии 2007 года

тыс. рублей

|  | Объекты, отрасли, мероприятия |  | Уточненный план (решение городского Совета № 167 от 30.05.2007г.) |  | Объем выполненных работ |  | Финансирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Адресная инвестиционная программа, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1 558 240,6 |  | 5 457,10 |  | 13 773,9 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 137 275,0 |  | 23 846,0 |  | 16 800,9 |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 978 627,0 |  | 241 862,4 |  | 324 273,0 |  |
| I. Комитет строительства и транспорта, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1 558 240,6 |  | 5 457,10 |  | 13 773,90 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 134 675,0 |  | 23 846,0 |  | 16 800,9 |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 852 826,0 |  | 219 032,1 |  | 301 345,4 |  |
| 1. МКП "УКС", всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1 558 240,6 |  | 5 457,1 |  | 13 773,90 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 131 879,0 |  | 23 846,0 |  | 16 800,9 |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 661 900,0 |  | 190 394,5 |  | 269 436,2 |  |
| 1.1 |  | Реконструкция зданий детского дома «Надежда» по ул. Камская, 2А в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 8 000,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 8 000,0 |  | 161,3 |  | 138,5 |  |
| 1.2. |  | Разработка рабочего проекта «Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная (2-я очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 6 050,0 |  | 1 481,8 |  | 2 253,2 |  |
| 1.3. |  | Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП «Калининградтеплосеть» по ул. Горького, 166 в г. Калининграде (1 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 16 017,6 |  | - |  | - |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 20 000,0 |  | 13 117,1 |  | 6 072,0 |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 21 740,0 |  | 20 332,9 |  | 20 332,9 |  |
|  |  | Проектные работы на 2 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 689,0 |  | 132,9 |  | 88,9 |  |
| 1.4. |  | Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 34 885,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 44 290,0 |  | 41 385,8 |  | 26 500,7 |  |
| 1.5. |  | Строительство станции очистки и обезжелезивания воды в пос. Чкаловск |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 25 831,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 43 980,0 |  | 2 740,5 |  | 20 738,5 |  |
| 1.6. |  | Реконструкция хлорного хозяйства водопроводных очистных сооружений ЮВС-2 в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 6 100,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 13 000,0 |  | 567,5 |  | 3 100,0 |  |
| 1.7. |  | Реконструкция берегоукрепительных сооружений улицы Правая Набережная в г. Калининграде (1-я очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 36 206,0 |  | 2 545,0 |  | 10 861,8 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 794,0 |  | - |  | - |  |
| 1.8. |  | Реконструкция зоопарка, г. Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 23 880,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 4 370,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 9 410,0 |  | 1 161,0 |  | 1 168,0 |  |
| 1.9. |  | Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 200 000,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 48 500,0 |  | - |  | - |  |
| 1.10. |  | Проектирование и строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1 200 000,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 20 000,0 |  | 450,7 |  | 4 243,3 |  |
| 1.11. |  | Реконструкция канализационной насосной станции КНС-8 по ул. Тихорецкой (2 этап – санация напорных канализационных трубопроводов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 18 000,0 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |
| 1.13. |  | Реконструкция фонтана у Драмтеатра ул.Театральная – пр.Мира, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 21 002,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 31 003,0 |  | 23 130,5 |  | 22 738,5 |  |
|  |  | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 689,0 |  |  |  |  |  |
| 1.13. |  | Рабочий проект «Строительство общеобразовательной школы в Северном жилом районе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 6 000,0 |  | 116,7 |  | 116,7 |  |
| 1.14. |  | Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. Нарвской в г.Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 62 500,0 |  | 10 728,9 |  | 10 728,9 |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 45 000,0 |  | 44 895,7 |  | 44 895,7 |  |
| 1.15. |  | Рабочий проект «Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. В. Фермора в Северном жилом районе г. Калининграда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 4 500,0 |  | 152,8 |  | 1 159,9 |  |
| 1.16. |  | Проектирование и строительство газовой котельной на территории БСМП по ул. А.Невского в г.Калининграде» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 6 734,0 |  | - |  | 65,8 |  |
| 1.17. |  | Строительство трансформаторной подстанции и кабельной линии от ПС «Северная» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 13 550,0 |  | 683,1 |  | 3 964,4 |  |
| 1.18. |  | Строительство хозяйственного корпуса БСМП по ул. А.Невского в г.Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 42 910,0 |  | 277,1 |  | 410,9 |  |
| 1.19. |  | Проектирование и реконструкция столовой в спортивно-оздоровительном лагере им. Гайдара в г. Светлогорске |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 7 100,0 |  | 1 861,3 |  | 1 488,0 |  |
| 1.20. |  | Рабочий проект «Строительство комплексного спортивного зала по пр. Мира, 134, г. Калининград» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 3 750,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 5 000,0 |  | 40,0 |  | 951,9 |  |
| 1.21. |  | Газификация, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 29 120,0 |  | 7 544,3 |  | 9 250,6 |  |
| 1.21.1 |  | -газификация жилых домов в пос.Октябрьский |  | 3 000,0 |  | 2 577,8 |  | 2 577,8 |  |
| 1.21.2 |  | - газификация жилых домов по ул.Батальной № 109-119, 120-130, 132-138 |  | 2 000,0 |  | 1 602,3 |  | 1 602,3 |  |
| 1.21.3 |  | - газоснабжение ул. Катина в г. Калининграде |  | 5 246,0 |  | 51,9 |  | 1 500,0 |  |
| 1.21.4 |  | - строительство газопровода низкого давления по ул.Радистов |  | 2 304,0 |  | - |  | 550,0 |  |
| 1.21.5 |  | - распределительные газопроводы в пос. Лермонтово в г. Калининграде (3 очередь) |  | 4 500,0 |  | 66,4 |  | 1 280,7 |  |
| 1.21.6 |  | - разработка рабочего проекта «Газификация пос.Чапаево» |  | 770,0 |  | 629,6 |  | 506,1 |  |
| 1.21.7 |  | - разработка рабочего проекта «Строительство газопроводов – вводов низкого давления в пос. Октябрьский» |  | 2 200,0 |  | 61,9 |  | 61,9 |  |
| 1.21.8 |  | - разработка рабочего проекта «Газификация МКР «Южный» |  | 1 430,0 |  | 69,9 |  | 69,9 |  |
| 1.21.9 |  | - разработка рабочего проекта «Строительство газопроводов – вводов низкого давления в пос. Чайковского» |  | 250,0 |  | 214,2 |  | 119,2 |  |
| 1.21.10 |  | - разработка рабочего проекта «Строительство газопроводов – вводов низкого давления в пос. Суворова» |  | 300,0 |  | 259,7 |  | 141,0 |  |
| 1.21.11 |  | - разработка рабочего проекта «Строительство газопроводов – вводов низкого давления в пос. Лермонтово» |  | 2 650,0 |  | 1 997,9 |  | 450,0 |  |
| 1.21.12. |  | - газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Монетной, 6, ул. Живописной, 14, 20, ул. Лучистой, 19, 21, 23 в г. Калининграде - 1 этап (распределительный газопровод) |  | 1 470,0 |  | 12,7 |  | 391,7 |  |
| 1.21.13 |  | - разработка рабочего проекта "Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов - вводов к ж/домам в микрорайоне ограниченного улицами: Арзамасская, Хабаровская, Сержанта Бурыхина, Сеченова в пос. А. Космодемьянского г. Калининграда |  | 1 272,0 |  | - |  | - |  |
| 1.21.14. |  | - строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов - вводов к ж/домам в микрорайоне ограниченного улицами: Арзамасская, Хабаровская, Сержанта Бурыхина, Сеченова в пос. А. Космодемьянского г. Калининграда |  | 1 728,0 |  | - |  | - |  |
| 1.22. |  | Реконструкция нежилого дома №18 по ул. Потёмкина под спортивный зал СДЮСШОР по силовым видам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 7 500,0 |  | 1 668,2 |  | 1 652,3 |  |
| 1.23. |  | Строительство многоквартирного жилого дома №5 по ул. О. Кошевого в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 12 400,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 50 000,0 |  | - |  | - |  |
| 1.24. |  | Проектные работы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 5 000,0 |  | 859,5 |  | 2 978,0 |  |
| 1.25. |  | Завершение работ на Триумфальной колонне на пл.Победы – установка скульптуры «Ангел Победы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 5 000,0 |  | - |  | - |  |
| 1.26. |  | Рабочий проект «Строительство водовода от МНС до ул. А. Невского – Курортная в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2 000,0 |  | - |  | - |  |
| 1.27. |  | Строительство трансформаторной подстанции и реконструкция уличных сетей в пос. Октябрьский (1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1 395,0 |  | 1 941,8 |  | 850,6 |  |
| 1.28. |  | Сети водопровода и канализации по ул.Краснопресненской |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 5 000,0 |  | 3 365,9 |  | 3 365,9 |  |
| 1.29. |  | Административное здание с залом траурных обрядов городского кладбища в пос. Авангардное – Сазоновка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 5 000,0 |  | 2 488,0 |  | 2 492,0 |  |
| 1.30. |  | Реконструкция фасада дома по ул. 9 Апреля |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 4 500,0 |  | 3 948,9 |  | 3 371,6 |  |
| 1.31. |  | Проектирование и строительство автомойки на 8 боксов по ул. Днепропетровской, 5 в городе Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2,4 |  | 22,0 |  | 4 800,0 |  |
| 1.32. |  | Разработка проекта «Установка памятника Николаю Чудотворцу» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 689,0 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
| 1.33. |  | Рабочий проект «Установка памятника В.И.Ленину» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 483,0 |  | - |  | 363,2 |  |
| 1.34. |  | Рабочий проект "Строительство сетей канализации в пос. А. Космодемьянского (1-я очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1 500,0 |  | 85,400 |  | - |  |
| 1.35. |  | Реконструкция исторического центра города – площадь Победы (2-я очередь – Триумфальная колонна) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 11 269,0 |  | - |  | 11 268,7 |  |
| 1.36. |  | Строительство смотровых площадок и благоустройство территории Второго Оборонительного вала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 28 500,0 |  | 2 400,0 |  | 8 000,0 |  |
| 1.37. |  | Проектная документация по усилению конструкций и ремонту жилого дома по ул. Парусная, 29-31 (кредиторская задолженность) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 910,0 |  | - |  | 909,8 |  |
| 1.38. |  | Реконструкция сетей водопровода по ул. Горького (кредиторская задолженность) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 419,0 |  | - |  | 418,5 |  |
| 1.39. |  | Установка памятника В.И. Ленину |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3 500,0 |  | 682,9 |  | 840,1 |  |
| 1.40. |  | Реконструкция ул. Горького на участке от ул. Черняховского до ул. Островского (кредиторская задолженность) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 50 700,0 |  | - |  | 50 700,0 |  |
| 1.41. |  | Установка наружного полноцветного светодиодного видеоэкрана в манеже дворца спорта "Юность", г. Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 5 250,0 |  | 5 250,0 |  | 5 250,0 |  |
| 1.42. |  | Установка солнцезащитных штор в спорткомплексе "Юность" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1 500,0 |  | - |  | 435,0 |  |
| 1.43. |  | Рабочий проект "Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном в Северном жилом районе г. Калининграда" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1 800,0 |  | - |  | - |  |
| 1.44. |  | Рабочий проект "Строительство трансформаторной подстанции и реконструкция уличных сетей в пос. Октябрьский (2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1 685,0 |  | - |  | - |  |
| 1.45. |  | Рабочий проект "Автомобильные весы полигона твердых бытовых отходов в пос. А. Космодемьянского, г. Калининград" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1 000,0 |  | - |  | - |  |
| 1.46. |  | Рабочий проект "Строительство территориального медицинского объединения в микрорайоне "Сельма" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3 840,0 |  | - |  | - |  |
| 1.47. |  | Рабочий проект "Малосемейное общежитие со встроенно-пристроенным амбулаторно-поликлиническим учреждением" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2 045,0 |  | - |  | - |  |
| 1.48. |  | Рабочий проект "Реконструкция парка "Центральный" - 3-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2 250,0 |  | - |  | - |  |
| 1.49. |  | Рабочий проект "Реконструкция дворового фасада жилого дома №5-7 по ул. 9-е апреля" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 380,0 |  | - |  | - |  |
| 1.50. |  | Рабочий проект "Городской образовательный комплекс по ул. Интернациональной - Н. Карамзина в г. Калининграде" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3 000,0 |  | 55,9 |  | 52,8 |  |
| 1.51. |  | Разработка ПСД на строительство стеклянного перекрытия внутреннего двора гимназии №22 г. Калининграда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 300,0 |  | - |  | - |  |
| 1.52. |  | Здание приемного отделения на территории приюта по улице Тургенева, 53 в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 6 763,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2 370,0 |  | - |  | - |  |
| 1.53. |  | Строительство локальных очистных сооружений по ул. Нансена в г. Калининграде типа HNV-P |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 23 350,0 |  | 20 527,2 |  | 12 856,8 |  |
| 1.54. |  | Строительство водовода от МНС-1, 2 на Московсом проспекте до ул. Островского - А. Невского в г. Калининграде (2 этап - водовод от ул. Куйбышева до ул. Артиллерийской) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1 474,0 |  | - |  | - |  |
| 1.55. |  | Строительство водовода от МНС-1, 2 на Московсом проспекте до ул. Островского - А. Невского в г. Калининграде (3 этап - водовод от ул. Артиллерийской до ул. Островского) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 5 847,0 |  | 2 912,1 |  | 2 912,1 |  |
| 2. |  | Транспортный отдел |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3 920,0 |  | - |  | - |  |
| 2.1. |  | Создание комплекса аппаратно-программных средств диспетчеризации и управления пассажирским транспортом в городе Калининграде |  | 3 920,0 |  | - |  | - |  |
| 3. |  | Отдел строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 500,0 |  | 225,0 |  | 225,0 |  |
| 3.1. |  | Оценка состояния конструкций и оказание технической помощи при восстановлении несущей способности домов №№ 14, 20, 22. по ул. Генерала Павлова в микрорайоне «Остров»: |  | 300,0 |  | 128,0 |  | 128,0 |  |
|  |  | - фундаментных конструкций (подземная часть); |  | 150,0 |  | 64,0 |  | 64,0 |  |
|  |  | - ограждающие конструкции (наземная часть) |  | 150,0 |  | 64,0 |  | 64,0 |  |
| 4. |  | МКП "Городское дорожное строительство и ремонт" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 2 796,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 186 506,0 |  | 28 412,6 |  | 31 684,2 |  |
| 4.1. |  | Строительство улиц по программе «15+15» (ул. ген. Челнокова, ул. П. Великого. проектируемые улицы №№ 2,3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 45 250,0 |  | - |  | - |  |
| 4.2. |  | Реконструкция ул. Горького на участке от ул. Островского до ул. 3-я Б. Окружная (окончание работ, верхний слой и тротуары) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 13 600,0 |  | 13 531,3 |  | 13 531,3 |  |
| 4.3. |  | Капитальный ремонт ул. ст. лейтенанта Сибирякова (окончание работ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 8 000,0 |  | 2 494,0 |  | 2 318,2 |  |
| 4.4. |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 10 400,0 |  | 5 555,4 |  | 6 281,5 |  |
| 4.5. |  | Строительство стоянок легкового такси |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1 000,0 |  | - |  | 279,6 |  |
| 4.6. |  | Строительство велодромов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 2 796,0 |  | - |  | - |  |
| 4.7. |  | Строительство автостоянки по ул. Азовская (парк "Юность") |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3 900,0 |  | - |  | - |  |
| 4.8. |  | Реконструкция Советского пр. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 31 000,0 |  | - |  | - |  |
| 4.9. |  | Реконструкция ул. М. Борзова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 1 000,0 |  | - |  | 2 441,7 |  |
| 4.10. |  | Реконструкция пр. Победы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 9 000,0 |  | - |  | - |  |
| 4.11. |  | Бульвар П.Великого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3 232,0 |  | 3 231,9 |  | 3 231,9 |  |
| 4.12. |  | ул.Воейкова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 3 600,0 |  | 3 600,0 |  | 3 600,0 |  |
| 4.13. |  | Проектирование и строительство водовода в микрорайоне «Сельма» (1-я очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 20 000,0 |  | - |  | - |  |
| 4.14. |  | Проектирование и строительство сетей канализации в микрорайоне «Сельма» (1-я очередь)» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 30 000,0 |  | - |  | - |  |
| II. Комитет ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 49 154,0 |  | 16 894,1 |  | 16 892,0 |  |
| 1. |  | Комитет ЖКХ |  | 1 500,0 |  | - |  | - |  |
| 1.1. |  | Разработка генеральной схемы очистки города |  | 1 500,0 |  | - |  | - |  |
| 2. |  | МУ «Служба заказчика ЖКХ» |  | 47 654,0 |  | 16 894,1 |  | 16 892,0 |  |
| 2.1. |  | Завершение реконструкции производственной базы МКП «Служба защиты животных» |  | 5 600,0 |  | 702,1 |  | 700,0 |  |
| 2.2. |  | Окончание строительства дороги по Балтийскому шоссе (на кладбище) |  | 2 500,0 |  | - |  | - |  |
| 2.3. |  | Приобретение средств малой механизации для МКП «МО» |  | 14 380,0 |  | 14 380,0 |  | 14 380,0 |  |
| 2.4. |  | Проектно-изыскательские работы по реконструкции акведука главного канализационного коллектора |  | 1 180,0 |  | - |  | - |  |
| 2.5. |  | Реконструкция тепловых сетей |  | 5 000,0 |  | - |  | - |  |
| 2.6. |  | Разработка рабочего проекта и строительство станции обезжелезивания на водозаборе Восточной Водопроводной станции |  | 10 000,0 |  | - |  | - |  |
| 2.7. |  | Программа ДЕПА |  | 6 800,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | - установка запорно-регулирующей арматуры на магистральном водоводе Д 650 мм от Восточной водопроводной станции |  | 3 600,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | - установка общедомовых водомерных узлов |  | 3 200,0 |  | - |  | - |  |
| 2.8. |  | Реконструкция наружного освещения пр. Победы от опоры ТТУ №165 до опоры ТТУ №221 |  | 2 194,0 |  | 1 812,0 |  | 1 812,0 |  |
| 2.9. |  | Разработка проектно-сметной документации и прокладка водовода для перевода потребителей пос. А.Космодемьянского на водозабор от ПФ «Калининградская» |  | - |  | - |  | - |  |
| III. Балтийский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 520,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 5 080,0 |  | - |  | - |  |
| 1. |  | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту электросетей пос. Чайковское |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2 100,0 |  | - |  | - |  |
| 2. |  | Капитальный ремонт электросетей МКП «Янтарь» (ул.Киевская, 125-135) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 900,0 |  | - |  | - |  |
| 3. |  | Установка универсальной спортивной площадки по ул.Заводская, 27-б |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 520,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2 080,0 |  | - |  | - |  |
| 4. |  | Строительство наружного освещения в пос. Прибрежный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | - |  | - |  | - |  |
| IV. Ленинградский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 520,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2 710,0 |  | - |  | - |  |
| 1. |  | Установка универсальной спортивной площадки по упо ул. Островского, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 520,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2 080,0 |  | - |  | - |  |
| 2. |  | Приобретение и установка в муниципальном жилом фонде циркуляционных насосов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 630,0 |  | - |  | - |  |
| V. Московский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 520,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 4 950,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 1. |  | Установка универсальной спортивной площадки по ул.Л.Шевцовой, 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 520,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2 080,0 |  | - |  | - |  |
| 2. |  | Приобретение и установка в муниципальном жилом фонде циркуляционных насосов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 770,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 3. |  | Приобретение автовышки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2 100,0 |  | - |  | - |  |
| VI. Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 520,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2 080,0 |  | - |  | - |  |
| 1. |  | Установка универсальной спортивной площадки по ул.Воздушная, 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 520,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2 080,0 |  | - |  | - |  |
| VII. Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 520,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2 080,0 |  | - |  | - |  |
| 1. |  | Установка универсальной спортивной площадки по ул. Каштановая аллея, 147 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 520,0 |  | - |  | - |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 2 080,0 |  | - |  | - |  |
| VIII. Управление здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 39 800,0 |  | 5 197,6 |  | 5 197,6 |  |
| 1. |  | Приобретение медицинского оборудования для БСМП |  | 39 800,0 |  | 5 197,6 |  | 5 197,6 |  |
| IX. Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 6 100,0 |  | 538,6 |  | 638,0 |  |
| 1. |  | Программа БЮГГРЕГ |  | 600,0 |  | 295,6 |  | 295,6 |  |
| 2. |  | МОУ НОШ №53 - прокладка наружных сетей |  | 1 500,0 |  | 243,0 |  | 331,1 |  |
| 3. |  | МОУ СОШ № 50- II и III очереди осушения и благоустройства территории, восстановление пешеходных дорожек |  | 4 000,0 |  | - |  | 11,3 |  |
| X. Комитет муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  | 13 847,0 |  | - |  | - |  |
| 1. |  | Приобретение квартир для муниципальных нужд |  | 13 847,0 |  | - |  | - |  |

Приложение 3

##### Выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального

##### хозяйства за первое полугодие 2007 г.

тыс. руб.

|  |  | Объекты, отрасли, мероприятия | Уточненный план (решение городского Совета № 167 от 30.05.2007г.) | Объем выполненных работ | Кассовое исполнение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт, всего, в т.ч. по отраслям: |  | 1 470 970,8 | 452 477,0 | 471 658,2 |  |  |  |  |
| 1. | Образование, в т.ч.: |  | 114 011,2 | 29 859,5 | 34 593,5 |  |  |  |  |
| 1.1. | управление образования, в том числе: |  | 102 287,8 | 27 027,4 | 31 201,0 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 2 |  | 166,8 | - | 25,5 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 4 |  | 435,0 | 309,4 | 207,4 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 5 |  | 40,0 | 40,0 | 15,3 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 6 |  | 168,3 | 60,0 | 76,7 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 7 |  | 340,0 | - | 28,0 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 9 |  | 230,0 | 60,0 | 84,4 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 11 |  | 480,0 | 208,4 | 17,1 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 12 |  | 820,0 | 72 | 124,3 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 13 |  | 47,5 | - | 24,7 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 14 |  | 371,6 | - | 86,2 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 15 |  | 545,0 | 335,9 | 355,8 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 16 |  | 180,0 | 55,0 | 73,2 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 17 |  | 242,2 | - | 14,7 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 18 |  | 50,0 | - | 29,7 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 19 |  | 145,0 | - | 44,0 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 20 |  | 152,9 | 42,9 | 130,3 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 21 |  | 342,2 | 60,0 | 87,6 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 22 |  | 100,0 |  | 34,2 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 24 |  | 541,4 | 272,0 | 289,7 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 26 |  | 20,0 | 40,2 | 11,8 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 27 |  | 438,7 | 104,8 | 165,0 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 28 |  | 380,0 | - | 20,5 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 30 |  | 200,0 | 69,2 | 85,6 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 31 |  | 594,0 | - | 28,2 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 32 |  | 90,0 | - | 34,3 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 33 |  | 351,1 | 57,0 | 53,1 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 35 |  | 1,3 | 1,3 | 25,6 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 36 |  | 706,3 | 93,0 | 104,0 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 40 |  | 615,0 | 254,5 | 284,6 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 42 |  | 485,0 | - | 32,7 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 43 |  | 267,5 | 50,0 | 171,3 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 44 |  | 20,0 | 19,5 | 33,1 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 46 |  | 350,0 | - | 30,9 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 49 |  | 56,8 | 87,0 | 70,5 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 50 |  | 566,2 | - | 35,4 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 51 |  | 150,0 | 137,9 | 150,6 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 53 |  | 625,0 | 231,0 | 350,2 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 61 |  | 70,0 | - | 1,6 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 70 |  | 250,0 | 97,6 | 128,0 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 71 |  | 150,0 | - | 109,6 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 73 |  | 50,0 | - | 20,0 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 76 |  | 547,7 | 288,3 | 317,3 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 77 |  | 210,0 | - | 86,9 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 78 |  | 220,0 | - | 10,8 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 79 |  | 580,0 | - | 70,5 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 83 |  | 100,0 | 100,0 | 128,0 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 86 |  | 348,4 | 227,1 | 232,2 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 87 |  | 50,0 | - | 25,6 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 90 |  | 173,1 | 59,2 | 86,1 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 94 |  | 635,0 | 600,0 | 278,7 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 95 |  | 90,0 | - | 20,7 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 98 |  | 300,0 | 57,0 | 66,1 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 99 |  | 1140,0 | - | 65,3 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 100 |  | 85,0 | - | 62,5 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 101 |  | 1240,0 | 489,9 | 530,0 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 104 |  | 170,0 | 114,8 | 82,0 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 105 |  | 490,0 | 475,1 | 248,9 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 107 |  | 865,6 | 195,9 | 214,1 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 110 |  | 480,0 | 168,5 | 239,0 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 111 |  | 580,0 | 240,6 | 287,1 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 113 |  | 60,0 | 60,0 | 51,3 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 114 |  | 645,0 | 366,0 | 405,0 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 116 |  | 260,0 | 26,7 | 30,1 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 119 |  | 78,0 | 31,5 | 90,9 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 121 |  | 200,0 | 142,7 | 150,3 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 122 |  | 1000,0 | 6,0 | 63,7 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 124 |  | 640,6 | 457,6 | 523,3 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 127 |  | 662,5 | 609,6 | 293,4 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 131 |  | 620,0 | 278,2 | 314,2 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 133 |  | 120,0 | 578,8 | 249,7 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 134 |  | 120,0 | - | 27,9 |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с № 136 |  | 493,0 | 221,7 | 266,7 |  |  |  |  |
|  | МОУ гимназия № 1 |  | 3698,8 | 442,8 | 448,9 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 |  | 1004,9 | 161,5 | 230,4 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 |  | 300,0 | - | 27,2 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 4 |  | 823,4 | 497,9 | 544,7 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 5 |  | 1043,0 | 43,0 | 187,7 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 6 |  | 460,0 | 220,8 | 283,7 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 7 |  | 200,0 | 71,9 | 178,8 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 8 |  | 5235,8 | 4288,1 | 4457,2 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 9 |  | 1000,0 | - | 23,9 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 10 |  | 1000,0 | - | 19,1 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 11 |  | 2000,0 | 147,2 | 134,3 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 12 |  | 460,0 | 174,3 | 230,7 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 13 |  | 1000,0 | - | 66,5 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 14 |  | 1114,0 | - | 68,8 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 15 |  | 548,2 | 248,2 | 250,3 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 16 |  | 250,0 | - | 65,5 |  |  |  |  |
|  | МОУ лицей № 17 |  | 170,0 | - | 83,7 |  |  |  |  |
|  | МОУ лицей № 18 |  | 245,0 | 136,7 | 96,9 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 19 |  | 1000,0 | 246,8 | 154,6 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 20 |  | 2500,0 | 77,4 | 91,2 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 21 |  | 160,0 | - | 64,1 |  |  |  |  |
|  | МОУ гимназия № 22 |  | 1000,0 | 15,2 | 175,1 |  |  |  |  |
|  | МОУ лицей № 23 |  | 235,3 | 562,7 | 375,5 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 24 |  | 220,0 | 75,7 | 137,0 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 25 |  | 328,8 | 173,2 | 199,4 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 26 |  | 184,2 | 90,7 | 143,9 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 27 |  | 3300,0 | 223,8 | 277,1 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 28 |  | 424,0 | 161,2 | 210,0 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 29 |  | 235,1 | 51,3 | 77,7 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 30 |  | 500,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 31 |  | 313,0 | 18,0 | 51,3 |  |  |  |  |
|  | МОУ гимназия № 32 |  | 550,0 | 287,5 | 294,0 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 33 |  | 614,5 | 101,4 | 63,0 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 34 |  | 707,7 | 376,0 | 307,8 |  |  |  |  |
|  | МОУ лицей № 35 |  | 203,5 | - | 44,3 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 36 |  | 300,0 | - | 44,6 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 37 |  | 400,0 | 100,0 | 24,0 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 38 |  | 653,2 | 389,0 | 345,2 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 39 |  | 619,4 | 150,5 | 164,6 |  |  |  |  |
|  | МОУ гимназия № 40 |  | 527,4 | 345,9 | 243,5 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 41 |  | 2500,0 | - | 381,3 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 43 |  | 1000,0 | 194,9 | 60,7 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 44 |  | 1134,0 | - | 230,7 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 45 |  | 900,0 | 10,0 | 99,2 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 46 |  | 914,4 | 102,2 | 389,3 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 47 |  | 1382,9 | - | 248,4 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 48 |  | 300,0 | 64,8 | 151,4 |  |  |  |  |
|  | МОУ лицей № 49 |  | 900,0 | 104,6 | 277,4 |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 50 |  | 1062,0 | 15,7 | 57,6 |  |  |  |  |
|  | МОУ НОШ № 53 |  | 85,9 | 72,7 | 53,6 |  |  |  |  |
|  | МОУ НОШ № 54 |  | 250,0 | - | 91,5 |  |  |  |  |
|  | МОУ НОШ № 55 |  | 304,9 | 20,0 | 101,1 |  |  |  |  |
|  | ГМОУ КМЛ |  | 500,0 | 11,5 | 56,3 |  |  |  |  |
|  | ЦО Московского района |  | 350,0 | - | 28,3 |  |  |  |  |
|  | МОУ ВСОШ № 2 |  | 303,6 | 30,0 | 76,2 |  |  |  |  |
|  | МОУ ВСОШ № 3 |  | 140,0 | 140,0 | 161,2 |  |  |  |  |
|  | МОУ ВСОШ № 6 |  | 124,2 | 84,6 | 63,8 |  |  |  |  |
|  | ГМО ШИЛИ |  | 3328 | 220,5 | 553,1 |  |  |  |  |
|  | ГМОУ школа-интернат № 3 |  | 2870,0 | 2879,1 | 1479,7 |  |  |  |  |
|  | Детский дом № 1 |  | 355,0 | 502,3 | 360,3 |  |  |  |  |
|  | Детский дом «Факел» МОУ для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом "Факел" (загородная база в пос. Ветрово) |  | 195,0 | 122,3 | 296,4 |  |  |  |  |
|  | Детский дом «Янтарик» |  | 650,0 | - | 258,2 |  |  |  |  |
|  | Детский дом "Гаврош" |  | 250,0 | - | 47,4 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ГДТиМ |  | 9640,0 | - | 109,2 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ- Балтийский р-н |  | 483,6 | 100,0 | 323,3 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ- Ленинградский р-н |  | 359,7 | 344,0 | 460,3 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ- Московский р=н |  | 1551,0 | 92,6 | 92,6 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДДТ – Октябрьский р-н |  | 590,0 | - | 16,6 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ – Центральный р-н |  | 532,4 | 125,1 | 21,9 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД Дворец спорта для детей и юношества "Юность" |  | 816,8 | 493,0 | 628,4 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД школа ремесла "Мастеровой" |  | 50,0 | - | 0,3 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ГСЮТ |  | 50,0 | - | 4,2 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 2 |  | 145 | - | 50,0 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 4 |  | 670,0 | 1,0 | 3,9 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 7 |  | 120,0 | - | 9,9 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 10 |  | 470,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДОЛ "Чайка" |  | 550,0 | 543,8 | 577,0 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДСОЛ "Им. В.Терешковой" |  | 1000,0 | 380,0 | 380,0 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДСОЛ "Юность" Светлогорск |  | 466,5 | 283,0 | 355,6 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОЛ "Юность" (Волочаевка) переименован в МОУ ДОД ДООЛ "Бригантина |  | 650,0 | 618,8 | 697,0 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДООЛ им. А. Гайдара |  | 900,0 | - | 399,5 |  |  |  |  |
|  | МОУ ЦППРиК (п.Прегольский) |  | 50,0 | - | 146,2 |  |  |  |  |
|  | Центр ЦИТОИС |  | 1440,0 | 322,0 | 341,0 |  |  |  |  |
|  | МОУ МУК Ленинградского р-на |  | 639,2 | 250,0 | 362,2 |  |  |  |  |
|  | МОУ МУК Центрального р-на |  | 615,8 | 426,4 | 517,0 |  |  |  |  |
|  | Управление образования |  | 130,0 | - | 11,8 |  |  |  |  |
|  | Управление культуры |  | 1 912,0 | 838,6 | 838,6 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДМШ им. Глиера |  | 465,0 | 237,2 | 237,2 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД «Детская художественная школа» |  | 1363 | 591,8 | 591,8 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД «Детская музыкально-хоровая школа мальчиков» |  | 84,0 | 9,6 | 9,6 |  |  |  |  |
|  | Отдел физической культуры и спорта |  | 815,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с шайбой |  | 20,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» |  | 795,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Балтийский район |  | 2 363,4 | 383,3 | 454,5 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДМШ им. Глинки М.И. |  | 427,0 | 291,8 | 291,8 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДМШ пос. Прибрежный |  | 24,0 | 64,9 | 36,0 |  |  |  |  |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» |  | 1912,4 | 26,6 | 126,7 |  |  |  |  |
| 1.3. | Ленинградский район |  | 2 787,0 | 853,0 | 1 163,9 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А.Гофмана |  | 765,0 | 381,2 | 382,6 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД «Детская школа искусств» |  | 807,0 | 468,4 | 465,7 |  |  |  |  |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» |  | 1215,0 | 3,4 | 315,6 |  |  |  |  |
| 1.4. | Московский район |  | 2 301,0 | 439,0 | 439,0 |  |  |  |  |
|  | МОУ дополнит. образов. детей ДШИ им. Чайковского П.И. |  | 535,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» |  | 1 766,0 | 439,0 | 439,0 |  |  |  |  |
| 1.5. | Октябрьский район |  | 852,0 | 273,2 | 338,2 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД «Детская школа искусств» |  | 402,0 | 134,0 | 197,6 |  |  |  |  |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» |  | 450,0 | 139,2 | 140,6 |  |  |  |  |
| 1.6. | Центральный район |  | 693 | - | 113,3 |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД детская музыкальная школа им. Шостаковича высшей категории |  | 347,0 | - | 113,3 |  |  |  |  |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» |  | 346,0 | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Здравоохранение и спорт |  | 30 247,0 | 2 454,6 | 3 366,4 |  |  |  |  |
| 2.1. | Здравоохранение, в т.ч.: |  | 29 872,0 | 2 430,3 | 3 342,1 |  |  |  |  |
|  | городские учреждения |  | 29 872,0 | 2 430,3 | 3 342,1 |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Городская многопрофильная больница» |  | 3 711,0 | 147,9 | 439,9 |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Дом сестринского ухода» |  | 579,0 | 69,9 | 81,5 |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации» |  | 910,0 | 17,1 | 47,9 |  |  |  |  |
|  | Бюро медицинской статистики |  | 100,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | МУЗ Роддом № 2 Балтийского р-на |  | 282,0 | 57,4 | 62,1 |  |  |  |  |
|  | МУЗ Детская поликлиника № 4 Балтийского р-на |  | 699,0 | 6,9 | 17,6 |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 1» Ленинградского р-на |  | 1 049,0 | 257,3 | 260,2 |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Детская городская поликлиника №1» |  | 150,0 | 34,2 | 86,5 |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 2» Ленинградского р-на |  | 755,0 | 39,9 | 193,5 |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Городская детская поликлиника №6» Ленинградского р-на |  | 3 793,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Женская консультация» Ленинградского района |  | 130,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | МУЗ Городская больница № 1 |  | 737,0 | 56,4 | 56,4 |  |  |  |  |
|  | МУЗ Городская детская больница № 3 |  | 971,0 | 36,2 | 65,2 |  |  |  |  |
|  | МУЗ Городская больница № 3 |  | 1 178,0 | 284,2 | 293,8 |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Горбольница № 5» |  | 2 743,0 | 55,2 | 174 |  |  |  |  |
|  | МУЗ Городская больница № 6 |  | 254,0 | 252,1 | 157,5 |  |  |  |  |
|  | МУЗ Родильный дом № 4 |  | 1 047,0 | 116,7 | 358,5 |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» |  | 342,0 | 124,8 | 130,4 |  |  |  |  |
|  | МУЗ Городская детская больница № 1 |  | 300,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 6» |  | 1 724,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 7» |  | 1 969,0 | 9,8 | 9,8 |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 2» |  | 792,0 | 70,1 | 70,1 |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» |  | 139,0 | 3,8 | 41 |  |  |  |  |
|  | МУЗ Роддом № 3 |  | 984,0 | 322,8 | 328,6 |  |  |  |  |
|  | МУЗ Детская молочная кухня |  | 3 208,0 | 3,7 | 3,7 |  |  |  |  |
|  | МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» |  | 1 254,0 | 426,3 | 426,3 |  |  |  |  |
|  | Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения мэрии г. Калининграда |  | 70,0 | 27,6 | 27,6 |  |  |  |  |
|  | МСЧ № 2 |  | 2,0 | - | - |  |  |  |  |
| 2.2. | Отдел физической культуры и спорта |  | 375,0 | 24,3 | 24,3 |  |  |  |  |
|  | МУС «Центр «Здоровье» (стадион «Красная звезда») |  | 354,0 | 12,6 | 12,6 |  |  |  |  |
|  | Отдел физической культуры и спорта |  | 21,0 | 11,7 | 11,7 |  |  |  |  |
| 3. | Социальная политика, в т.ч.: |  | 3 308,0 | 2 165,0 | 2 629,0 |  |  |  |  |
|  | МУ «Гуманитарно-благотворительный центр» (Центр социальной помощи) |  | 200,0 | 58,0 | 58,0 |  |  |  |  |
|  | МУ Забота |  | 738,0 | 219,0 | 219,0 |  |  |  |  |
|  | ОГУСО "Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде" |  | 2 370,0 | 1 906,0 | 2 370,0 |  |  |  |  |
| 4. | Культура, искусство и кинематография, в т.ч.: |  | 26 206,8 | 10 370,8 | 10 370,8 |  |  |  |  |
| 4.1. | Городские учреждения |  | 25 323,3 | 10 143,3 | 10 143,3 |  |  |  |  |
|  | МУК «Зоопарк» |  | 4 051,3 | 2 868,9 | 2 868,9 |  |  |  |  |
|  | МУК «Симфонический оркестр» |  | 4 400,0 | 4 022,7 | 4 022,7 |  |  |  |  |
|  | МУК КТК «Дом искусств» |  | 3 472,0 | 1 962,9 | 1 962,9 |  |  |  |  |
|  | МУК Калининградская централизованная библиотечная система |  | 13 400,0 | 1 288,8 | 1 288,8 |  |  |  |  |
| 4.2. | Октябрьский район |  | 883,5 | 227,5 | 227,5 |  |  |  |  |
|  | МУК ДК «Машиностроитель» |  | 883,5 | 227,5 | 227,5 |  |  |  |  |
| 5. | Жилищное хозяйство, всего, в том числе: |  | 425 900,6 | 61 639,7 | 82 961,3 |  |  |  |  |
| 5.1. | Комитет КЖКХ, всего, из них по видам работ: |  | 47 930,5 | 3 181,7 | 7 423,2 |  |  |  |  |
| МУ «Служба заказчика ЖКХ» |  |  | 37 962,0 | 2 373,2 | 6 614,7 |  |  |  |  |
|  | Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда |  | 19 952,0 | - | 4 856,0 |  |  |  |  |
|  | Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда |  | 18 010,0 | 2 373,2 | 1 758,7 |  |  |  |  |
| МКП "Муниципальные общежития" |  |  | 9 968,5 | 808,5 | 808,5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт общежития по ул. Харьковская, 83 |  | 2 945,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | Ремонт помещений после пожара по ул. А.Невского, 36 |  | 211,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | Программа «Ремонт объектов жилищного хозяйства города Калининграда в 2007 году» |  | 2 172,1 | 513,4 | 513,4 |  |  |  |  |
|  | Программа "Ремонт подъездов и лестничных клеток муниципального жилого фонда" |  | 768,0 | 295,1 | 295,1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт черепичной кровли по ул. Вагоностроительная, 16 |  | 1 099,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | Ремонт комнат кв. 3-6 по ул. Октябрьская, 71-73 |  | 337,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | Выполнение противопожарных мероприятий по ул. Горького, 162 |  | 919,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасада по ул. Горького, 107 |  | 1 516,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2. | Балтийский район |  | 48 312,4 | 7 253,7 | 7 558,7 |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Ремонт кровли всего, в том числе: |  | 16 247,0 | 1 998,5 | 2 115,6 |  |  |  |  |
| 1. | Мягкая кровля: |  | 7 846,6 | 769,1 | 855,7 |  |  |  |  |
|  | - Батальная, 62-68 |  | 614,5 | 614,5 | 614,5 |  |  |  |  |
|  | - Полоцкая, 16-22 |  | 570,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Великолукская, 24-30 |  | 572,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Садовая, 23-29 |  | 585,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - П.Морозова, 2-2а |  | 324,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Л.Иванихиной, 1 |  | 658,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Чаадаева, 39 |  | 165,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Береговая, 27 |  | 325,0 | - | 86,6 |  |  |  |  |
|  | - Береговая, 23 |  | 174,0 | 154,6 | 154,6 |  |  |  |  |
|  | - П.Морозова, 5-11 |  | 334,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | -ул. Парковая,1а |  | 94,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Береговая, 25 |  | 100,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Береговая, 24 |  | 180,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Воскресенская, 4 |  | 280,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Береговая, 17 |  | 86,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | -площадь Калинина,1-7 |  | 523,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул.Полоцкого, 2-6 |  | 476,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул.Печатная, 31-41 |  | 483,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул.Самаркандская, 3-9 |  | 465,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул.Машиностроительная, 4-10 |  | 534,3 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пер.Батальный, 1 |  | 300,0 | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Черепичная кровля: |  | 3 406,0 | 426,2 | 610,4 |  |  |  |  |
|  | - Баумана, 1-5 |  | 515,5 | 426,2 | 426,2 |  |  |  |  |
|  | - Можайская, 73-75 |  | 270,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Батальная, 10-12 |  | 270,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Заводская, 1-3 (Янтарь) |  | 200,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Заводская 5-7 (Янтарь) |  | 190,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Баумана,2-4 |  | 426,6 | - | 109,2 |  |  |  |  |
|  | - Баумана, 19-25 |  | 300,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Баумана, 24-26 |  | 250,0 | - | 75,0 |  |  |  |  |
|  | -Самаркандская, 22-28 |  | 983,9 | - | - |  |  |  |  |
| 3. | Шиферная кровля: |  | 4 477,5 | 803,2 | 649,5 |  |  |  |  |
|  | - пл. Октябрьская, 11-13 |  | 398,9 | 398,6 | 398,6 |  |  |  |  |
|  | - Кленовая, 2-12 |  | 948,5 | - | 23,9 |  |  |  |  |
|  | - Киевская, 54-56 |  | 560,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Суворова, 2-8 |  | 1 358,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Парковая, 23 |  | 173,1 | 150,9 | 150,9 |  |  |  |  |
|  | - Баумана, 20-22 |  | 290,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Заводская, 20-22 |  | 200,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Щепкина, 23 |  | 200,0 | 174,3 | 52,3 |  |  |  |  |
|  | - Лаптевых,18 |  | 90,0 | 79,4 | 23,8 |  |  |  |  |
|  | - ул. Заводская, 20 (Прибрежный) |  | 259,0 | - | - |  |  |  |  |
| 4. | Замена шиферной кровли на металлочерепицу по ул.Коммунистическая, 15-21 |  | 516,9 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Центральное отопление: |  | 1 675,0 | 109,0 | 193,8 |  |  |  |  |
|  | -Тобольская, 27-33 |  | 120,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Коммунистическая, 37 |  | 245,0 | - | 64,7 |  |  |  |  |
|  | - Багратиона, 113-117 |  | 120,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Береговая, 27 |  | 60,0 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |
|  | - Парковая, 23 |  | 60,0 | 57,0 | 17,1 |  |  |  |  |
|  | - пл. Калинина, 1-7 |  | 110,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Нансена, 70-72 |  | 70,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Заводская, 31/1 |  | 200,0 | - | 60,0 |  |  |  |  |
|  | - Киевская, 103-109, П.Морозова, 1-3 |  | 130,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Школьная, 3-5 |  | 200,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Коммунистическая, 46а-г |  | 190,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Чаадаева, 13-13а |  | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Чаадаева, 15-15а |  | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Чаадаева, 19-33 |  | 50,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.3. | ГВС: |  | 260,0 | 50,0 | - |  |  |  |  |
|  | - пл. Калинина, 1-7 |  | 50,0 | 50,0 | - |  |  |  |  |
|  | - Школьная, 3-5 |  | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Коммунистическая, 46 а-г |  | 50,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Чаадаева, 13-13а |  | 50,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Чаадаева, 15-15а |  | 50,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.4. | ХВС: |  | 765,0 | 89,5 | 30,0 |  |  |  |  |
|  | - Коммунистическая, 37а-в |  | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - П.Морозова, 69-79 |  | 100,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Багратиона, 113-117 |  | 120,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пл. Калинина, 1-7 |  | 50,0 | 49,9 | - |  |  |  |  |
|  | - Инженерная, 4 |  | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Садовая, 1 |  | 40,0 | 39,6 | - |  |  |  |  |
|  | - Инженерная, 6 |  | 75,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Чаадаева, 13-13а |  | 40,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Чаадаева, 15-15а |  | 40,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Заводская, 31/1 |  | 100,0 | - | 30,0 |  |  |  |  |
|  | - Киевская, 103-109, П.Морозова, 1-3 |  | 80,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Канализация: |  | 146,0 | - | 31,6 |  |  |  |  |
|  | - Парковая, 13-15 |  | 80,0 | - | 21,1 |  |  |  |  |
|  | - Заводская, 16 |  | 40,0 | - | 10,5 |  |  |  |  |
|  | - Киевская, 126-130 |  | 26,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.6. | Ремонт и устройство ВПУ (задвижек, агрегатов): |  | 339,9 | 217,1 | 97,1 |  |  |  |  |
|  | - Инженерная,6 |  | 60,0 | 60,0 | - |  |  |  |  |
|  | - Машиностроительная,4-10 |  | 60,0 | 57,2 | 57,2 |  |  |  |  |
|  | - Автомобильная,15 |  | 60,0 | 60,0 | - |  |  |  |  |
|  | - Л.Иванихиной,5а |  | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Толстикова,15/1 |  | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Тобольская, 27-33 |  | 39,9 | 39,9 | 39,9 |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Герметизация швов: |  | 1 622,0 | 427,2 | 396,2 |  |  |  |  |
|  | - Л.Иванихиной, 16 |  | 31,0 | 31,0 | - |  |  |  |  |
|  | - Тобольская, 27-33 |  | 70,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  | - Летняя, 41-45 |  | 55,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Великолукская, 24-30 |  | 60,0 | 46,5 | 46,5 |  |  |  |  |
|  | - Заводская, 25 (Прибр.) |  | 150,0 | 128,5 | 128,5 |  |  |  |  |
|  | - Заводская, 27 (Прибр.) |  | 100,0 | 85,6 | 85,6 |  |  |  |  |
|  | - Строительная, 15 |  | 100,0 | 85,6 | 85,6 |  |  |  |  |
|  | - Заводская, 27а (Прибр.) |  | 100,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Эльблонгская, 29 |  | 150,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Коммунистическая, 46 а-г |  | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Чаадаева, 13-13а |  | 150,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Садовая, 15 кв.18 |  | 40,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Л.Иванихиной, 1 |  | 156,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Багратиона, 136-142 |  | 180,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Коммунистическая, 56а-г |  | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Коммунистическая, 48а-г |  | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Толстикова, 49 |  | 100,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.8. | Утепление стен, панелей: |  | 1 158,0 | 491,2 | 147,4 |  |  |  |  |
|  | - Кленовая, 2-12 |  | 110,0 | 99,3 | 29,8 |  |  |  |  |
|  | - Тихорецкая,16 |  | 240,0 | 210,9 | 63,3 |  |  |  |  |
|  | - Тихорецкая,18 |  | 216,0 | 181,0 | 54,3 |  |  |  |  |
|  | - Тобольская, 35 кв.2,12 |  | 216,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Садовая, 15 кв.18 |  | 36,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Толстикова, 19 кв.141 |  | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Л. Иванихиной, 1 кв. 107 |  | 120,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Л. Иванихиной, 16 кв. 33 |  | 40,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - У.Громовой 40-50 |  | 120,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.9. | Ремонт балконов: |  | 300,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Киевская, 114 |  | 150,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Киевская, 40-48 |  | 150,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.10. | Ремонт фасада: |  | 210,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Тихорецкая, 4-10 |  | 210,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.11. | Освидетельствование лифтов |  | 398,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.12. | Индивидуальные, аварийно-восстановительные работы: |  | 170,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Беговая, 6 кв. 1,3 (замена перекрытий) |  | 90,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Беговая, 44 (замена перекрытий) |  | 80,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.13. | Ремонт ВР у жилого дома: |  | 105,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Чаадаева,39 |  | 3,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Чаадаева,13-13а |  | 3,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Чаадаева, 15-15а |  | 3,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Чаадаева, 19-33 |  | 9,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - П.Морозова, 68-80 |  | 22,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | - П.Морозова, 50-62 |  | 22,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Октябрьская пл.,15-39 |  | 42,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.14. | Смена столярных изделий : |  | 77,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Заводская 24 |  | 36,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Тобольская, д. 15, кв. 15 |  | 41,5 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.15. | Технические заключения |  | 969,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.16. | Технадзор |  | 282,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.2.17 | Замена электропроводки ул.Дрожжевая,20-26 |  | 320,0 | - | 87,0 |  |  |  |  |
| 5.2.18. | Программа «Ремонт объектов жилищного хозяйства города Калининграда в 2007 году» |  | 7 520,0 | 1 217,7 | 1 724,5 |  |  |  |  |
| 5.2.19. | Программа «Ремонт жилищного фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области» |  | 129,0 | 21,5 | 21,5 |  |  |  |  |
| 5.2.20. | Ликвидация последствий локальной чрезвычайной ситуации и проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ |  | 938,5 | 938,5 | 938,5 |  |  |  |  |
| 5.2.21. | Ликвидация последствий пострадавшего во время пожара 16.01.07. ж/д № 5-7 по пер. Немировича-Данченко |  | 1 360,0 | - | 408,0 |  |  |  |  |
| 5.2.22. | Программа "Ремонт подъездов и лестничных клеток муниципального жилого фонда" |  | 13 320,5 | 1 693,5 | 1 367,5 |  |  |  |  |
| 5.3. | Ленинградский район |  | 164 833,6 | 15 968,7 | 32 743,8 |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Кровли, фасады по ул. Горького (по поручению главы города-мэра) всего, в том числе: |  | 42 219,0 | - | 10 933,2 |  |  |  |  |
|  | кровли: |  | 8 511,9 | - | 1 779,5 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 16-22 |  | 1 105,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Горького, 38-44 |  | 1 056,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Горького, 103-105 |  | 363,3 | - | 95,8 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 110-114 |  | 881,5 | - | 250,8 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 117-139 |  | 2 330,6 | - | 663,7 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 130-132 |  | 511,9 | - | 141,0 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 134-138 |  | 726,3 | - | 204,0 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 189-191 |  | 392,7 | - | 106,4 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 10-14 |  | 1 143,8 | - | 317,8 |  |  |  |  |
|  | фасады: |  | 33 001,4 | - | 9 153,7 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 16-22 |  | 5 816,5 | - | 1 410,8 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 38-44 |  | 5 375,9 | - | 1 603,6 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 68-92 |  | 2 841,0 | - | 755,7 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 103-105 |  | 639,5 | - | 180,0 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 110-114 |  | 861,1 | - | 240,3 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 117-139 |  | 4 043,0 | - | 1 067,1 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 130-132 |  | 613,7 | - | 170,0 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 134-138 |  | 847,2 | - | 242,5 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 189-191 |  | 734,6 | - | 189,0 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 10-14 |  | 1 828,9 | - | 537,7 |  |  |  |  |
|  | - А. Невского, 133 |  | 9 400,0 | - | 2 757,0 |  |  |  |  |
|  | - Технический надзор 1% |  | 830,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Авторский надзор |  | 581,2 | - | - |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Пролетарская, 79-87 (ремонт кровли, фасада) |  | 2 919,4 | 1 217,4 | 1 169,7 |  |  |  |  |
| 5.3.3. | По постановлению главы города - мэра города №2072 от 07.09.06 г.: |  | 5 228,9 | 3 677,6 | 3 677,6 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 180 (ремонт мягкой кровли) |  | 691,1 | 507,4 | 507,4 |  |  |  |  |
|  | - Галицкого, 2-4 |  | 303,2 | 258,3 | 258,3 |  |  |  |  |
|  | - Грига, 10-24 |  | 1 790,8 | 899,5 | 899,5 |  |  |  |  |
|  | - Куйбышева, 67-77 |  | 508,7 | 462,9 | 462,9 |  |  |  |  |
|  | - Мариупольская, 2-12 |  | 960,4 | 749,6 | 749,6 |  |  |  |  |
|  | - Московский проспект, 138-144 |  | 544,7 | 496,0 | 496,0 |  |  |  |  |
|  | - Парковая аллея, 7 |  | 430,0 | 303,9 | 303,9 |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Программа "Ремонт жилищного фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области" |  | 875,4 | 519,6 | 454,5 |  |  |  |  |
| 5.3.5. | Капитальный ремонт жилищного фонда всего, в том числе: |  | 49 645,9 | 1 306,2 | 4 898,5 |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровель всего, в том числе: |  | 27 786,5 | 506,9 | 2 916,9 |  |  |  |  |
|  | Мягкая кровля: |  | 5 710,1 | - | 223,0 |  |  |  |  |
|  | - Московский пр., 85-87 |  | 310,0 | - | 83,5 |  |  |  |  |
|  | - Московский пр., 89 |  | 199,0 | - | 56,4 |  |  |  |  |
|  | - Московский пр., 91-93 |  | 309,0 | - | 83,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. 9 Апреля, д. 2-6 |  | 199,4 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Горького, 180 |  | 97,4 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Баграмяна, 32 |  | 315,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Фрунзе, 74-80 |  | 495,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Фрунзе, 82-88 |  | 495,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Соммера, 15-21 |  | 489,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Артиллерийская, 46 |  | 474,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Артиллерийская, 25 |  | 474,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Ясная, 9 |  | 480,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Ясная, 13 |  | 311,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Ефремова, 6 |  | 318,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Согласия, 26 |  | 738,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | Шиферная кровля: |  | 12 039,9 | - | 1 216,9 |  |  |  |  |
|  | - Звездная, 15-19 |  | 679,0 | - | 177,0 |  |  |  |  |
|  | - Космическая, 2-4 |  | 455,0 | - | 118,8 |  |  |  |  |
|  | - Ленинский проспект, 17а-23а |  | 631,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Ленинский проспект, 65а-67а |  | 434,0 | - | 116,5 |  |  |  |  |
|  | - Ленинский проспект, 71а-73а |  | 435,0 | - | 116,5 |  |  |  |  |
|  | - Житомирская, 16-20 |  | 693,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Невского, 40 |  | 448,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Костикова, 5-41 |  | 941,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Костикова, 4-38 |  | 834,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Гагарина, 50-52 |  | 640,0 | - | 189,4 |  |  |  |  |
|  | - Орудийная, 50-54 |  | 352,0 | - | 95,9 |  |  |  |  |
|  | - пер. Ялтинский, 5 |  | 335,0 | - | 89,9 |  |  |  |  |
|  | - пер. Ялтинский, 7 |  | 335,0 | - | 89,9 |  |  |  |  |
|  | - Московский проспект, 155-159 |  | 722,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Краснокаменная, 12б |  | 115,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Богатырская, 4-6 |  | 117,0 | - | 33,9 |  |  |  |  |
|  | - Невского, 222 |  | 181,0 | - | 52,7 |  |  |  |  |
|  | - Червонная, 5-7 |  | 105,0 | - | 31,0 |  |  |  |  |
|  | - Гончарова, 13-15 |  | 177,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Брянская, 7 |  | 72,0 | - | 21,6 |  |  |  |  |
|  | - Брянская, 3-5 |  | 117,0 | - | 35,1 |  |  |  |  |
|  | - Тельмана, 67 |  | 180,0 | - | 48,7 |  |  |  |  |
|  | - Ленинградская, 5 |  | 193,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Гражданская, д. 12, 16, 18 |  | 173,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Костикова, д. 53-97 |  | 90,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Космическая, 6-8 |  | 446,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Пролетарская, 1-5 |  | 730,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Боткина, 8 |  | 408,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Пер. Северный, 4-10 |  | 673,3 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Тельмана,77 |  | 121,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Ленинградская, 32 |  | 205,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | Черепичная кровля: |  | 10 036,5 | 506,9 | 1 477,0 |  |  |  |  |
|  | - пер. Ялтинский, 1, Ялтинская, 5-9 |  | 522,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Угловая, 2-10 |  | 1 085,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Фрунзе, 87-89 - Грига, 36-40 |  | 1 112,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - 1812 года, 112-114 (шифер-черепица) |  | 240,0 | - | 71,7 |  |  |  |  |
|  | - 1812 года, 116 |  | 239,0 | - | 62,2 |  |  |  |  |
|  | - 1812 года, 118 |  | 235,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - 1812 года, 122 |  | 235,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Больничная, 23-25 |  | 480,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Попова, 10 |  | 75,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Орудийная, 62-66 |  | 395,0 | - | 115,0 |  |  |  |  |
|  | - Литовский вал, 31 |  | 222,0 | - | 63,5 |  |  |  |  |
|  | - Литовский вал, 33-35 |  | 415,0 | - | 124,1 |  |  |  |  |
|  | - Еловая аллея, 5 |  | 160,0 | - | 46,1 |  |  |  |  |
|  | - Серова, 17 |  | 123,0 | - | 31,7 |  |  |  |  |
|  | - Краснокаменная, 23с |  | 110,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Краснокаменная, 25 |  | 100,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Краснокаменная, 12 |  | 95,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Герцена, 9-9а |  | 84,4 | - | 24,7 |  |  |  |  |
|  | - Краснохолмская, 24 |  | 65,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Туруханская, 14 |  | 110,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Ив. Сусанина, 77 |  | 79,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Тельмана, 45 |  | 98,0 | 94,7 | 94,7 |  |  |  |  |
|  | - Ленинградская, 53 |  | 126,0 | - | 31,8 |  |  |  |  |
|  | - Музыкальная, 14 |  | 117,0 | 111,9 | 111,9 |  |  |  |  |
|  | - Парковая аллея, 14-18 |  | 315,0 | 300,3 | 300,3 |  |  |  |  |
|  | - Ленинградская, 20 |  | 350,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Ленинградская, 25-25а |  | 343,0 | - | 99,5 |  |  |  |  |
|  | - Тельмана, 83-85 |  | 173,0 | - | 50,2 |  |  |  |  |
|  | - Лесная, 89 |  | 230,0 | - | 65,8 |  |  |  |  |
|  | - Лесная, 67-69 |  | 275,0 | - | 81,2 |  |  |  |  |
|  | - Балтийская, 2-4 |  | 353,0 | - | 102,6 |  |  |  |  |
|  | - ул. 1812 года, 124 |  | 247,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Краснокаменная, 35 |  | 58,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Ялтинская, 11-15-пер. Ялтинский, 2 |  | 926,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Краснокаменная, 44 |  | 243,4 | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Внутридомовые сети: |  | 2 924,5 | - | 140,6 |  |  |  |  |
|  | - Нарвская, 75 (замена трубопровода отопления) |  | 200,0 | - | 57,1 |  |  |  |  |
|  | - Гайдара, 99 (замена трубопровода отопления) |  | 88,0 | - | 25,1 |  |  |  |  |
|  | - Чувашская, 9 (замена трубопровода канализации) |  | 150,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Горького, 180 (замена трубопровода канализации) |  | 100,0 | - | 24,6 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 209 (замена трубопровода канализации) |  | 110,0 | - | 26,8 |  |  |  |  |
|  | - Еловая алея, 5 (замена трубопровода канализации) |  | 40,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Мариупольская, 12 (замена трубопровода канализации) |  | 45,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пер. Партизанский, 1-5 (замена трубопровода канализации) |  | 120,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Черняховского, 30-40 (замена трубопровода хвс, гвс) |  | 502,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Куйбышева, 141-149 (изготовление проектно-сметной документации на перекладку канализации, замену трубопровода канализации) |  | 250,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Потемкина, 4-6 (замена трубопровода гвс) |  | 52,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Ефремова, 2 (замена трубопровода гвс) |  | 320,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Ефремова, 4 (замена трубопровода гвс) |  | 320,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Ефремова, 8 (замена трубопровода гвс) |  | 320,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Гайдара, 89 (ремонт трубопровода канализации) |  | 28,0 | - | 7,0 |  |  |  |  |
|  | - Зеленая, 28-38 (ремонт трубопровода канализации) |  | 180,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Сибирякова, 26-36 |  | 99,5 | - | - |  |  |  |  |
| 3. | Электромонтажные работы: |  | 1 418,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пер. Партизанский, 1-5 (замена сетей энергоснабжения) |  | 1 000,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Гагарина, 147-151 (замена ВРУ) |  | 30,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Тельмана, 23 (замена ВРУ) |  | 28,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пер. Северный, 3-9 (замена ВРУ) |  | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Боткина, 8 (замена сетей энергоснабжения на 380 в) |  | 300,0 | - | - |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт швов: |  | 3 366,8 | 589,9 | 694,2 |  |  |  |  |
|  | - Гайдара, 117-123 |  | 300,0 | 282,2 | 282,2 |  |  |  |  |
|  | - Гайдара, 135-145 |  | 200,0 | 184,9 | 55,5 |  |  |  |  |
|  | - Согласия, 13, 15, 17, 19 |  | 440,0 | - | 114,0 |  |  |  |  |
|  | - Согласия, 12-14 |  | 100,0 | - | 26,7 |  |  |  |  |
|  | - Согласия, 16-22 |  | 126,0 | - | 33,6 |  |  |  |  |
|  | - Краснопрудная, 45-51 |  | 100,0 | - | 29,7 |  |  |  |  |
|  | - Белибейская, 20-26 |  | 100,0 | - | 29,7 |  |  |  |  |
|  | - Пионерская, 13 |  | 132,0 | 122,8 | 122,8 |  |  |  |  |
|  | -Еловая аллея, 31-39 |  | 371,4 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Еловая аллея, 41-49 |  | 371,4 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Куйбышева, 53 |  | 257,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Баграмяна, 32 |  | 285,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Гайдара, 99 |  | 261,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул.Артиллерийская, 46 |  | 185,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Аксакова, 110 |  | 73,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул.Севастьянова, 27-33, 6-12, 15-25 |  | 63,4 | - | - |  |  |  |  |
| 5. | Общестроительные работы: |  | 7 514,3 | 180,0 | 487,6 |  |  |  |  |
|  | - Пионерская, 1 (восстановление облицовки балконов) |  | 60,0 | 46,4 | 46,4 |  |  |  |  |
|  | - Малоярославская, 11, кв. 3 (утепление стен) |  | 100,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Еловая аллея, 5 (ремонт фасада) |  | 220,0 | - | 65,1 |  |  |  |  |
|  | -Гагарина, 54, кв. 9 (ремонт квартиры по решению суда) |  | 500,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Береговая, 28 (ремонт крыльца) |  | 15,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Арсенальная, 14 (ремонт крыльца) |  | 15,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Невского, 157а (замена входных дверей) |  | 20,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Златоустовская, 7, кв. 1 (ремонт квартиры, дома) |  | 500,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - 4-я Б.Окружная, 84 (устройство выгребной ямы) |  | 50,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Ленинградская, 13-15 (ремонт фасада) |  | 290,0 | - | 72,7 |  |  |  |  |
|  | - Горького, 193 (перенос ВРУ и ВПУ из подвала) |  | 500,0 | - | 5,2 |  |  |  |  |
|  | - Туруханская, 14, кв. 2 (ремонт квартиры детям-сиротам) |  | 120,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Толстого, 24, кв. 1 (ремонт квартиры детям-сиротам) |  | 150,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Гагарина, 17, 19, 21 (замена входных дверей) |  | 30,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Толстого, 11, кв. 2, 3 (ремонт квартир по решению суда) |  | 700,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Звездная, 15-19 (ремонт балконов) |  | 130,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Томская, 24 (кв. 5, 7) - 26 (кв. 6, 8) (ремонт квартир граждан, которые длительное время проживают в маневренном фонде, поручение главы города - мэра города от 26.10.06 г. №1316/ж) |  | 600,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Горького, 22 (ремонт квартиры №5) |  | 370,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Краснохолмской, д. 63, кв. 2 (газификация квартиры Абрамова) |  | 29,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Московский пр., 92-96 (монтаж теплового узла) |  | 109,4 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Московский пр., 120 (ремонт входа в подъезд (крыльцо)) |  | 247,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Черняховского, 74-74б, 76-76б (ремонт фасада) |  | 729,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Черняховского, 30-40 (ремонт фасада) |  | 474,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Горького, 158 (установка металлических дверей) |  | 9,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. А. Невского, д.77, кв. 15 (замена оконного блока (по жалобе жильцов)) |  | 16,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. А. Невского, 37; ул. Галицкого, 17; Ленинский пр., 8б (замена входных дверей) |  | 39,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Железняка, д. 14, кв. 29,33 |  | 104,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Крылова, 7 (ремонт квартиры после пожара) |  | 600,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Колхозная, 27 (электромонтажные работы) |  | 38,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Горького,203 (проведение восстановительного ремонта пассажирского лифта в ж/д) |  | 548,7 | - | 164,6 |  |  |  |  |
|  | - ул. Герцена, 41 (ликвидация последствий локальной чрезвычайной ситуации и выполнение ремонтно-восстановительных работ в ж/д) |  | 133,6 | 133,6 | 133,6 |  |  |  |  |
|  | -ул.Дорожная, д.1 кв.6 – замена оконных блоков |  | 63,4 | - | - |  |  |  |  |
| 6. | Замена газового оборудования льготной категории граждан (газовые плиты, газовые водонагреватели) |  | 100,0 | - | - |  |  |  |  |
| 7. | Замена (установка) котлов: |  | 199,2 | - | 29,7 |  |  |  |  |
|  | -угольные |  | 100,0 | - | 29,7 |  |  |  |  |
|  | - газовые |  | 99,2 | - | - |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт лифтов (аварийные ситуации) |  | 500,0 | - | - |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт (замена) насосов ВПУ |  | 600,0 | - | 213,6 |  |  |  |  |
| 10. | Освидетельствование лифтов |  | 410,6 | - | - |  |  |  |  |
| 11. | Техническое обследование лифтов после модернизации |  | 614,1 | - | - |  |  |  |  |
| 12. | Изготовление технических заключений по жилым домам, включенным в список №2 постановления №1986 от 07.07.2006 г. |  | 730,0 | - | 8,8 |  |  |  |  |
| 13. | Изготовление проектно-сметной документации на 2007 год, технических заключений, экспертиз |  | 1 000,0 | - | 236,9 |  |  |  |  |
| 14. | Изготовление проектно-сметной документации на 2008 год |  | 1 000,0 | - | - |  |  |  |  |
| 15. | Непредвиденные объекты |  | 224,4 | 29,4 | 29,4 |  |  |  |  |
| 16. | Технический надзор 1% |  | 523,8 | - | - |  |  |  |  |
| 17. | Изготовление и установка металлических дверей, всего в т.ч.: |  | 540,9 | - | 41,4 |  |  |  |  |
|  | - Изготовление и установка металлической двери: |  | 9,8 | - | 2,9 |  |  |  |  |
|  | Московский пр.,68 |  | 9,8 | - | 2,9 |  |  |  |  |
|  | - Замена входных дверей |  | 65,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | пер. Краснодарский, 8 |  | 8,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, 153 (две двери) |  | 18,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, 155 (две двери) |  | 18,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | Московский пр., 10 |  | 11,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | Московский пр., 31 |  | 10,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Установка металлических дверей с кодовыми замками: |  | 465,4 | - | 38,5 |  |  |  |  |
|  | ул. Гражданская,22 |  | 7,1 | - | 2,1 |  |  |  |  |
|  | ул. Фрунзе,32 |  | 7,2 | - | 2,2 |  |  |  |  |
|  | ул. Фрунзе, 40 |  | 6,7 | - | 2,0 |  |  |  |  |
|  | ул. Пионерская, 5 |  | 9,2 | - | 2,8 |  |  |  |  |
|  | ул. Пионерская, 5а |  | 9,2 | - | 2,8 |  |  |  |  |
|  | ул. Пионерская, 3а |  | 9,1 | - | 2,7 |  |  |  |  |
|  | ул. Томская, 21 (две двери) |  | 18,1 | - | 5,4 |  |  |  |  |
|  | ул. 9 Апреля,44 |  | 7,2 | - | 2,1 |  |  |  |  |
|  | ул. 1812 года, 106 |  | 6,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. 1812 года,108 |  | 6,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.1812 года,112 |  | 6,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. 1812 года, 120 |  | 10,4 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. 1812 года, 67 |  | 6,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Фрунзе, 87 |  | 14,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Фрунзе, 89 |  | 11,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Фрунзе, 91 |  | 8,3 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Грига, 38 |  | 6,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Грига, 40 |  | 6,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Грига, 42 |  | 7,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Грига, 44 |  | 7,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Грига, 46 |  | 8,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Белокаменная, 26а |  | 9,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | Московский пр.,93 |  | 7,2 | - | 2,2 |  |  |  |  |
|  | ул. Куприна, 7 |  | 8,4 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Литовский вал, 31 |  | 7,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Литовский вал, 48 |  | 10,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Литовский вал,89а |  | 9,3 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Литовский вал, 99 |  | 9,3 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Аксакова, 42 |  | 9,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Аксакова, 90 |  | 10,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Аксакова, 92 |  | 9,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Аксакова, 94 |  | 9,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Аксакова, 96 |  | 9,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Аксакова, 98 |  | 9,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Аксакова, 100 |  | 9,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Ялтинская, 15 |  | 8,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Ялтинская, 28 |  | 8,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Ялтинская, 30 |  | 8,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Ялтинская, 32 |  | 8,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Ялтинская, 34 |  | 8,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Ялтинская, 38 |  | 8,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Ялтинская, 40 |  | 8,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Ялтинская, 86 |  | 10,4 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Ялтинская, 91 |  | 8,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. Ялтинская, 91а |  | 9,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | пер. Ялтинский, 1 |  | 8,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | пер. Ялтинский, 2 |  | 8,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.А.Невского, 105 б |  | 8,1 | - | 2,3 |  |  |  |  |
|  | ул.А.Невского, 105 б |  | 7,5 | - | 2,3 |  |  |  |  |
|  | ул.А.Невского, 70 |  | 7,9 | - | 2,4 |  |  |  |  |
|  | ул.А.Невского, 70 а |  | 7,9 | - | 2,4 |  |  |  |  |
|  | ул.А.Невского,70 б |  | 7,9 | - | 2,4 |  |  |  |  |
|  | ул. Барнаульская, 3 |  | 8,1 | - | 2,4 |  |  |  |  |
| 18. | Ремонт канализации: |  | 192,8 | - | 99,4 |  |  |  |  |
|  | ул. А. Невского, 188, корп. 1 |  | 99,6 | - | 99,4 |  |  |  |  |
|  | ул. Нарвская, 68 |  | 93,2 | - | - |  |  |  |  |
| 5.3.6. | Ликвидация последствий локальной чрезвычайной ситуации и проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ |  | 1 277,2 | - | - |  |  |  |  |
| 5.3.7. | Программа «Ремонт объектов жилищного хозяйства города Калининграда в 2007 году» |  | 15 409,0 | 909,1 | 4 289,7 |  |  |  |  |
| 5.3.8. | Кап. ремонт объектов жилищного фонда принятого от Калининградской КЭЧ района МО РФ |  | 16 680,9 | - | 1 066,5 |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт мягкой кровли: |  | 7 280,3 | - | 874,2 |  |  |  |  |
|  | - ул. Артиллерийская, 35 |  | 507,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Артиллерийская, 47 |  | 506,4 | - | 139,6 |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 17-27 |  | 661,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 29-39 |  | 650,3 | - | 178,8 |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 41-51 |  | 650,3 | - | 178,8 |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 151-159 |  | 489,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 55-65 |  | 661,9 | - | 182,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 79-89 |  | 661,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 161-169 |  | 489,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Чувашская, 9 |  | 718,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Чувашская, 11 |  | 764,7 | - | 194,9 |  |  |  |  |
|  | - ул. Гагарина, 74-76а |  | 518,1 | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Электромонтажные работы (ремонт сетей электроснабжения) |  | 1 695,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Гагарина, 74-76а |  | 92,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 17-27 |  | 107,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Невского, 188, корп. 1 |  | 262,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Невского, 188, корп. 2 |  | 268,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Невского, 188, корп. 3 |  | 268,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Чувашская, 9 |  | 353,3 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Чувашская, 11 |  | 343,0 | - | - |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт швов |  | 1 360,1 | - | 192,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. Артиллерийская, 35 |  | 109,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Артиллерийская, 47 |  | 187,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Артиллерийская, 41 |  | 228,3 | - | 64,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. Артиллерийская, 43 |  | 228,3 | - | 64,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. Артиллерийская, 33 |  | 228,3 | - | 64,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 53 |  | 186,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 151-159 |  | 191,6 | - | - |  |  |  |  |
| 4. | Внутридомовые сети (ремонт канализации, ХВС, ГВС, отопления) |  | 4 824,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Артиллерийская, 35 |  | 532,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Артиллерийская, 47 |  | 560,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 17-27 |  | 461,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 29-39 |  | 451,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 41-51 |  | 451,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 151-159 |  | 584,3 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Невского, 188, корп. 1 |  | 526,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Невского, 188, корп. 2 |  | 469,4 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Невского, 188, корп. 3 |  | 469,4 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Чувашская, 11 |  | 316,6 | - | - |  |  |  |  |
| 5. | Общестроительные работы (утепление стен) |  | 1 521,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Куйбышева, 17-27 |  | 456,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Чувашская, 9 |  | 489,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Чувашская, 11 |  | 575,5 | - | - |  |  |  |  |
| 5.3.9. | Программа "Ремонт подъездов и лестничных клеток муниципального жилого фонда" |  | 30 577,9 | 8 338,8 | 6 254,1 |  |  |  |  |
| 5.4. | Московский район |  | 53 452,1 | 15 212,7 | 15 212,7 |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Программа "Ремонт объектов жилищного хозяйства города Калининграда в 2007 году" |  | 8 640,0 | 4 273,9 | 4 273,9 |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Программа "Ремонт жилищного фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области" |  | 743,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.4.3. | Прочий кап. ремонт: |  | 34 358,1 | 9 103,3 | 9 103,3 |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли всего, в том числе: |  | 16 848,2 | 3 841,7 | 3 841,7 |  |  |  |  |
|  | Черепичная кровля: |  | 7 324,1 | 1 100,9 | 1 100,9 |  |  |  |  |
|  | - ул.Назаровой №63-67 |  | 725,0 | 658,5 | 658,5 |  |  |  |  |
|  | - Дзержинского, 177 |  | 280,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Товарная 22-30 (шиф.-череп.) |  | 1 006,0 | 442,4 | 442,4 |  |  |  |  |
|  | - пр.Калинина,107-109-Октябрьская,82-92 |  | 2 010,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Дзержинского № 116-124-Черниговская, 62-70 |  | 895,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Ал. Смелых № 24-36 |  | 735,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Днепропетровская, 14 |  | 398,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Мичурина, 2-4 |  | 546,4 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Дзержинского, 86-88 |  | 728,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | Шиферная кровля: |  | 3 089,3 | 878,6 | 878,6 |  |  |  |  |
|  | - Кл. Назаровой № 31-33 |  | 614,2 | 614,2 | 614,2 |  |  |  |  |
|  | - Казанская, 28 |  | 670,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Ямская, 69-71 |  | 365,0 | 264,4 | 264,4 |  |  |  |  |
|  | - Яблочная № 43-55 |  | 570,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Ал. Смелых, 27 |  | 244,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Багратиона, 35/37 |  | 626,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | Мягкая кровля: |  | 6 434,8 | 1 862,2 | 1 862,2 |  |  |  |  |
|  | - Батальная 69а |  | 487,9 | 487,9 | 487,9 |  |  |  |  |
|  | - Дзержинского,38 |  | 522,0 | 421,8 | 421,8 |  |  |  |  |
|  | - Дзержинского,46а |  | 480,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Дзержинского,72 |  | 210,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Черниговская № 33-37 |  | 650,0 | 525,2 | 525,2 |  |  |  |  |
|  | - Интернациональная, 53-57 |  | 460,0 | 427,3 | 427,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. Емельянова, 82-88 |  | 453,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | -О. Кошевого,58 |  | 296,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Дзержинского, 74 |  | 270,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Багратиона, 66-80 |  | 904,3 | - | - |  |  |  |  |
|  | - бульвар Л. Шевцова,25 |  | 186,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Южный бульвар, 2-8 |  | 441,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. У. Громовой, 95-97 |  | 371,3 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Интернациональная, 61-67 |  | 700,0 | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Утепление фасадов: |  | 8 607,9 | 3 022,4 | 3 022,4 |  |  |  |  |
|  | - З.Космодемьянской № 2-8 |  | 700,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Карбышева д.12 |  | 440,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Багратиона, 112 |  | 600,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Б.Хмельницкого, 32-38 |  | 1 400,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Карбышева д.4 |  | 400,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Павлова,20 |  | 1 500,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Солнечный б-р, 18 |  | 397,9 | 397,9 | 397,9 |  |  |  |  |
|  | - Машиностроительная.164-172 (подъезд 172) |  | 390,0 | 325,1 | 325,1 |  |  |  |  |
|  | - У.Громовой, 115 (торец) |  | 280,0 | 277,0 | 277,0 |  |  |  |  |
|  | - У.Громовой,11-13а (торцы) |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |
|  | - У.Громовой, 9 (торцы) |  | 400,0 | 349,0 | 349,0 |  |  |  |  |
|  | -Л.Шевцовой, 58 (торцы) |  | 700,0 | 691,0 | 691,0 |  |  |  |  |
|  | - Карамзина, 9 |  | 385,0 | 347,4 | 347,4 |  |  |  |  |
|  | - Белгородская № 8-18 |  | 380,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | -О. Кошевого, 58 |  | 235,0 | 235,0 | 235,0 |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов: |  | 2 785,0 | 203,0 | 203,0 |  |  |  |  |
|  | - Кл. Назаровой №63-67 |  | 632,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Дзержинского, 177 |  | 105,0 | 83,0 | 83,0 |  |  |  |  |
|  | - Дзержинского № 72 |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |
|  | - Ямская, 69-71 |  | 160,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Яблочная № 43-55 |  | 438,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Днепропетровская №14 |  | 150,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пр.Калинина,107-109-Октябрьская,82-92 |  | 800,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Ал. Смелых № 27 |  | 380,0 | - | - |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт швов: |  | 1 014,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - З.Космодемьянской № 2-8 |  | 40,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Карбышева д.4 |  | 250,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Карбышева д.6 |  | 260,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Машиностроительная.164-172 |  | 210,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Белгородская № 8-18 |  | 20,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Дзержинского,38 |  | 65,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Ал. Смелых №38-а |  | 169,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт отдельных конструкций: |  | 2 031,0 | 1 162,0 | 1 162,0 |  |  |  |  |
|  | - Багратиона, 66-80 (ремонт балконов) |  | 269,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Багратиона, 90,кв.9 (ремонт балконов) |  | 38,0 | 38,0 | 38,0 |  |  |  |  |
|  | - Б.Хмельницкого,21/23 кв.5,6,7 (ремонт балконов) |  | 43,0 | 43,0 | 43,0 |  |  |  |  |
|  | - З.Космодемьянской, 4, кв. 5,8,11 (ремонт балконов) |  | 46,0 | 46,0 | 46,0 |  |  |  |  |
|  | - Ленинский пр. 119,кв.1, д.121,кв.4 |  | 370,0 | 370,0 | 370,0 |  |  |  |  |
|  | - Омская, 8-12 (ремонт балконов) |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |
|  | - Павлова д.16 (реконструкция крылец) |  | 150,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Павлова,24 (реконструкция крылец) |  | 150,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Ротко, 9-13 (ремонт балконов) |  | 160,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Б.Хмельницкого, 81-87 (ремонт балконов) |  | 140,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Левитана,9 |  | 375,0 | 375,0 | 375,0 |  |  |  |  |
|  | -пр.Калинина, 71,кв.1 9 (перекладка перегородок авар.) |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| 6. | Сантехнические работы: |  | 712,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Дзержинского, №104-104в (канализ.) |  | 225,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Машиностроительная, 164-172 (отоплен.) |  | 487,0 | - | - |  |  |  |  |
| 7. | Ремонтно-восстановительные работы: |  | 2 061,4 | 640,2 | 640,2 |  |  |  |  |
|  | - пер. Львовский, 3 |  | 2 061,4 | 640,2 | 640,2 |  |  |  |  |
| 8. | Замена входных дверей в подъездах жилых домов: |  | 298,6 | 234,0 | 234,0 |  |  |  |  |
|  | - ул. Дзержинского, 38, 72а, 72б, 72, 78 |  | 249,9 | 234,0 | 234,0 |  |  |  |  |
|  | - ул. Б. Хмельницкого, 32,36,38, ул. Октябрьская, 5,11, Ленинский пр., 117 |  | 48,7 | - | - |  |  |  |  |
| 5.4.4. | Непредвиденные работы |  | 429,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.4.5. | Изготовление проектно-сметной документации |  | 250,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.4.6.. | Программа "Ремонт подъездов и лестничных клеток муниципального жилого фонда" |  | 9 032,0 | 1 835,5 | 1 835,5 |  |  |  |  |
| 5.5. | Октябрьский район |  | 35 396,5 | 1 534,7 | 6 325,6 |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Ремонт мягкой кровли: |  | 10 132,8 | 632,6 | 1 360,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. Каштановая ал., 18-22 |  | 462,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пр. Победы, 117-127 |  | 1 084,0 | 632,6 | 632,6 |  |  |  |  |
|  | - ул. Белинского, 40 |  | 1 120,0 | - | 219,2 |  |  |  |  |
|  | - пр. Победы, 130-140 |  | 480,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пр. Победы, 189 |  | 430,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пр. Победы, 189а |  | 592,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Алданская, 22а |  | 1 136,0 | - | 199,4 |  |  |  |  |
|  | - ул. Лужская, 7-13 |  | 679,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Лужская, 38-40а |  | 677,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Лужская, 42-44а |  | 837,0 | - | 154,6 |  |  |  |  |
|  | - ул. Лужская,46-52 |  | 843,0 | - | 154,5 |  |  |  |  |
|  | -ул. Карташева, 30 а,б,в,г |  | 513,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Алданская, 16 |  | 408,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Энгельса, 44-46 |  | 280,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пр. Победы, 144 |  | 591,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.5.2. | Ремонт мягкой кровли, со сменой желобов и водосточных труб: |  | 921,0 | - | 124,0 |  |  |  |  |
|  | - ул. Свободная, 10-20 |  | 921,0 | - | 124,0 |  |  |  |  |
| 5.5.3. | Ремонт черепичной кровли, со сменой желобов и водосточных труб: |  | 864,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Вагоностроительная,41-47 |  | 864,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.5.4. | Ремонт черепичной кровли, частичная замена стропильной системы: |  | 155,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Энгельса, 47 (кв.2) |  | 155,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.5.5. | Ремонт черепичной кровли: |  | 2 117,2 | - | 333,9 |  |  |  |  |
|  | - пер. Косогорный, 1-5 (ремонт кровли и фасада) |  | 1 100,0 | - | 333,9 |  |  |  |  |
|  | - ул. Бурыхина, 1/3 |  | 168,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Лужская, 32 |  | 130,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пр. Мира, 161 |  | 150,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пр. Победы, 91 |  | 569,2 | - | - |  |  |  |  |
| 5.5.6. | Ремонт шиферной кровли: |  | 223,8 | - | 72,9 |  |  |  |  |
|  | - ул. Энгельса, 8-8а |  | 73,0 | - | 72,9 |  |  |  |  |
|  | - ул. Станочная, 15 (замена черепичной кровли на шиферную) |  | 150,8 | - | - |  |  |  |  |
| 5.5.7. | Ремонт шиферной кровли, со сменой желобов и водосточных труб: |  | 1 324,0 | - | 301,7 |  |  |  |  |
|  | - пр. Мира, 53-53а-55 |  | 1 200,0 | - | 301,7 |  |  |  |  |
|  | - ул. Челюскинская, 4 |  | 124,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.5.8. | Ремонт шиферной кровли и желобов: |  | 217,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Тенистая аллея, 16 |  | 217,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.5.9. | Ремонт черепичной и шиферной кровли, смена желобов и водосточных труб: |  | 1 601,2 | - | 381,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. Свободная, 17-25а |  | 1 300,0 | - | 381,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. Челюскинская, 9-9а |  | 223,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Челюскинская, 8 (ремонт черепично-шиферной кровли) |  | 78,2 | - | - |  |  |  |  |
| 5.5.10. | Ремонт ВДС: |  | 2 370,0 | - | 302,7 |  |  |  |  |
|  | - ул. Каштановая аллея, 7 (замена водопроводных труб в подвале) |  | 100,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пр. Победы, 223 (ремонт трубопроводов холодного водоснабжения) |  | 80,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пр. Мира, 33 (частичная замена канализационных труб) |  | 150,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Красносельская, 36-40а, ул. Глазунова, 7-7а (реконструкция вентиляционной системы) |  | 300,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул.Д. Донского, 3а-в (ремонт труб водоснабжения и теплоснабжения в подвале) |  | 665,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Балтийское шоссе, 116 (ремонт ВДС) |  | 240,0 | - | 71,8 |  |  |  |  |
|  | - ул. Аральская,14-1 (замена лежаков отопления, трубопроводов водоснабжения, канализации) |  | 565,0 | - | 168,8 |  |  |  |  |
|  | - пер. Косогорный, 1-5 (ремонт системы канализации и водоснабжения) |  | 270,0 | - | 62,1 |  |  |  |  |
| 5.5.11. | Ремонт фасадов: |  | 1 929,0 | 310,9 | 432,5 |  |  |  |  |
|  | - пр. Мира, 190 |  | 200,0 | 171,5 | 171,5 |  |  |  |  |
|  | - ул. Дубинина, 8 |  | 420,0 | - | 121,6 |  |  |  |  |
|  | - пр. Победы, 208 |  | 515,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Белинского, 7 |  | 170,0 | 139,4 | 139,4 |  |  |  |  |
|  | - ул. Энгельса, 20-22 |  | 624,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.5.12. | Утепление стен: |  | 1 189,0 | - | 128,7 |  |  |  |  |
|  | - ул. Глазунова, 9 (утепление торцевой стены) |  | 204,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Бассейная, 33/7 (утепление стен) |  | 240,0 | - | 62,0 |  |  |  |  |
|  | - пр. Победы, 126 (утепление торцевой стены) |  | 129,0 | - | 36,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. Красносельская, 67б кв. 59 (утепление наружной и внутренней стены, утепление полов) |  | 105,0 | - | 30,6 |  |  |  |  |
|  | - ул. Энгельса, 47 кв.2(утепление стен) |  | 35,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Алданская, 20 (герметизация межпанельных швов) |  | 67,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пр. Победы, 142 (утепление торцевой стены) |  | 409,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.5.13. | Ремонт балконов: |  | 805,0 | - | 199,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. М. Расковой, 12-9 |  | 20,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пр. Победы, 101-103-105 |  | 255,0 | - | 76,5 |  |  |  |  |
|  | - пр. Победы, 113-115 |  | 410,0 | - | 122,8 |  |  |  |  |
|  | - ул. Алданская, 30 кв. 113 |  | 15,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Челюскинская, 9-9а |  | 90,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Балтийское шоссе, 108 кв. 40 |  | 15,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.5.14. | Противопожарная защита: |  | 180,0 | - | 45,0 |  |  |  |  |
|  | - пр. Победы, 142,144 а, б, в, г |  | 150,0 | - | 45,0 |  |  |  |  |
|  | - ул. Каштановая аллея, 3а |  | 30,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.5.15. | Установка циркуляционных насосов: |  | 987,0 | - | 178,7 |  |  |  |  |
|  | - ул. Алданская, 14/18 |  | 65,8 | - | 19,6 |  |  |  |  |
|  | - ул. Красносельская, 36-40 |  | 65,8 | - | 19,7 |  |  |  |  |
|  | - ул. Алданская, 24а-28 |  | 65,8 | - | 19,7 |  |  |  |  |
|  | - ул. Белинского, 38 |  | 65,8 | - | 19,7 |  |  |  |  |
|  | - ул. Красносельская, 56 |  | 65,8 | - | 19,7 |  |  |  |  |
|  | - ул. Красносельская, 45-51 |  | 65,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Красносельская, 80 |  | 65,8 | - | 19,7 |  |  |  |  |
|  | ул. Глазунова, 9 |  | 65,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Свободная, 10-20 |  | 65,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Гостиная, 2а-б |  | 65,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Гостиная, 4-6-8 |  | 65,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Гостиная, 10-14 |  | 65,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Колоскова, 13-17 |  | 65,8 | - | 20,2 |  |  |  |  |
|  | - ул. Д.Донского, 3а-б-в |  | 65,8 | - | 20,2 |  |  |  |  |
|  | - ул. Каштановая аллея, 3а |  | 65,8 | - | 20,2 |  |  |  |  |
| 5.5.16. | Прочие работы: |  | 4 371,3 | 45,0 | 92,6 |  |  |  |  |
|  | - Ремонт гидроизоляции ул. Тимирязева, 13 |  | 83,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Ремонт кабины лифта пр. Победы, 142 |  | 150,0 | - | 45,0 |  |  |  |  |
|  | - Установка приборов учета расхода эл. энергии в МОП жилищного фонда |  | 1 500,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Замена отопительных котлов |  | 200,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - По решению суда ул. Каштановая аллея, 12 |  | 2 000,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Ремонт дома (ремонт фундамента, ремонт штукатурки фасада) ул. Карташева, 121 |  | 208,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Ремонт фундамента ул. Челюскинская, 9-9а |  | 100,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Ремонт отмостки ул. Радистов, 10 |  | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Косметический ремонт квартиры по ул. Тихоненко, д.73, кв. 2 |  | 8,7 | - | 2,6 |  |  |  |  |
|  | - Косметический ремонт квартиры по пер. Воздушный, 17 |  | 52,7 | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |
|  | - Установка металлической двери с кодовым замком по пр. Победы, 141 |  | 8,9 | - | - |  |  |  |  |
| 5.5.17. | Аварийные работы |  | 500,0 | - | 11,9 |  |  |  |  |
| 5.5.18. | Непредвиденные работы |  | 300,0 | 143,8 | 143,8 |  |  |  |  |
| 5.5.19. | Проверка смет РЦЦС |  | 160,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.5.20. | Технические заключения |  | 455,0 | 8,0 | 35,2 |  |  |  |  |
| 5.5.21. | Муниципальные целевые программы: |  | 2 434,3 | 394,4 | 1 866,2 |  |  |  |  |
|  | - Программа "Ремонт жилищного фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области" |  | 1 657,3 | 155,4 | 240,1 |  |  |  |  |
|  | - Программа "Ремонт подъездов и лестничных клеток муниципального жилого фонда" |  | 777,0 | - | 247,1 |  |  |  |  |
|  | - Программа «Ремонт объектов жилищного хозяйства города Калининграда в 2007 году» |  | - | 239,0 | 1 379,0 |  |  |  |  |
| 5.5.22. | Ликвидация последствий локальной чрезвычайной ситуации и проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ |  | 1 429,9 | - | 274,6 |  |  |  |  |
| 5.5.23. | Проектные работы |  | 730,0 | - | 40,3 |  |  |  |  |
| 5.6. | Центральный район |  | 75 975,5 | 18 488,2 | 18 488,2 |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Ремонт кровли всего, в том числе: |  | 16 203,0 | 2 747,4 | 2 747,4 |  |  |  |  |
|  | Шиферная кровля: |  | 1 612,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Войнич, 3-7 |  | 697,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Г. Димитрова, 2-4 |  | 385,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Мусоргского, 8, 6 |  | 302,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Носова, 18-20 |  | 226,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | Черепичная кровля: |  | 9 172,0 | 2 319,4 | 2 319,4 |  |  |  |  |
|  | - ул. Комсомольская, д.94, ул. Молочинского, 10 |  | 608,0 | 147,3 | 147,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. Комсомольская, д.98-100а |  | 1 228,8 | 312,4 | 312,4 |  |  |  |  |
|  | - ул. Красная, д. 41-43, ул. Чернышевского, д.17-23 |  | 1 515,2 | 451,9 | 451,9 |  |  |  |  |
|  | - ул. Красная, д.81-83 |  | 606,4 | 172,8 | 172,8 |  |  |  |  |
|  | - ул. Леонова, д.66 |  | 488,0 | 146,4 | 146,4 |  |  |  |  |
|  | - ул. Репина, д. 6 |  | 643,2 | 191,2 | 191,2 |  |  |  |  |
|  | - ул. Чкалова, д. 73-75 |  | 473,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Чкалова, д. 89-91 |  | 454,4 | 118,1 | 118,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. Чкалова, д. 82-84 |  | 232,0 | 56,9 | 56,9 |  |  |  |  |
|  | - ул. Офицерская, д. 27 |  | 319,5 | 80,4 | 80,4 |  |  |  |  |
|  | - ул. Калужская, 25-27 |  | 480,0 | 118,1 | 118,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. Репина, д. 4 |  | 332,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Гурьева, д. 27 |  | 223,2 | 67,0 | 67,0 |  |  |  |  |
|  | - ул. Бассейная, д. 79 |  | 205,2 | 52,6 | 52,6 |  |  |  |  |
|  | - ул. Г. Димитрова, 1-3, Брамса, 40 |  | 1 012,0 | 299,3 | 299,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. Комсомольская, 42 |  | 350,0 | 105,0 | 105,0 |  |  |  |  |
|  | Мягкая кровля: |  | 5 418,9 | 428,0 | 428,0 |  |  |  |  |
|  | - ул. Пугачева, д. 32-38 |  | 647,8 | 176,8 | 176,8 |  |  |  |  |
|  | - ул. Гайдара, д. 45-55- замена желобов и водосточных труб |  | 350,2 | 105,1 | 105,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. Горбунова, 8-12 |  | 596,0 | 146,1 | 146,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. Комсомольская, 47 |  | 437,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Каштановая аллея, 103-105 |  | 392,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Банковская, 33-39 |  | 607,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Беланова, 87 |  | 565,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Борзова, 105 а |  | 407,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пер. Щорса, 6-16 |  | 665,4 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Красная, 127-131 |  | 334,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Зоологическая, 11-15 |  | 387,9 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Беланова, 91 |  | 26,8 | - | - |  |  |  |  |
| 5.6.2. | Системы отопления, гвс, хвс и канализация: |  | 461,5 | 87,0 | 87,0 |  |  |  |  |
|  | - ул. Вернадского, 7 |  | 91,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Войнич, д.7 |  | 53,8 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Сафронова, д.3 |  | 315,9 | 87,0 | 87,0 |  |  |  |  |
| 5.6.3. | Утепление стен: |  | 5 707,2 | 1 382,4 | 1 382,4 |  |  |  |  |
|  | - ул. Комсомольская, д. 102, кв. 20 |  | 29,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пер. Калужский, д. 2 |  | 29,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - пер. Калужский, д. 20 |  | 72,5 | 21,8 | 21,8 |  |  |  |  |
|  | - пр-кт Мира, д. 54 |  | 43,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Банковская, д.14 |  | 159,5 | 42,3 | 42,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. Беланова, д.99 |  | 217,5 | 62,5 | 62,5 |  |  |  |  |
|  | - ул. Докука, д.7 |  | 478,5 | 112,4 | 112,4 |  |  |  |  |
|  | - ул. Ломоносова, 4 |  | 217,5 | 64,1 | 64,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. Пугачева, д.22-26 |  | 290,0 | 70,1 | 70,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. Ростовская, д.43 |  | 87,0 | 23,4 | 23,4 |  |  |  |  |
|  | - ул. Чекистов, д. 74 |  | 87,0 | 22,3 | 22,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. Чекистов, д. 88 |  | 282,8 | 75,8 | 75,8 |  |  |  |  |
|  | - ул. Чекистов, д.112 |  | 203,0 | 50,9 | 50,9 |  |  |  |  |
|  | - ул. Борзова, 94 |  | 72,5 | 16,5 | 16,5 |  |  |  |  |
|  | - ул. Борзова, д.105, кв.8 |  | 159,5 | 35,7 | 35,7 |  |  |  |  |
|  | - ул. Борзова, д.104, кв.13 |  | 174,0 | 52,2 | 52,2 |  |  |  |  |
|  | - ул. Банковская, д.20, кв.12 |  | 139,2 | 35,8 | 35,8 |  |  |  |  |
|  | - ул. Комсомольская, д. 10а |  | 62,4 | 16,8 | 16,8 |  |  |  |  |
|  | - ул. Горбунова, 8-12 |  | 2 402,8 | 562,4 | 562,4 |  |  |  |  |
|  | - пер. Беланова, 15-19 |  | 500,0 | 117,4 | 117,4 |  |  |  |  |
| 5.6.4. | Ремонт фасадов: |  | 8 149,1 | 2 171,3 | 2 171,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. Комсомольская, д.37-39 |  | 1 357,5 | 375,9 | 375,9 |  |  |  |  |
|  | - ул. Чернышевского, д.80 |  | 285,8 | 85,6 | 85,6 |  |  |  |  |
|  | - ул. Чкалова, д.89-91 |  | 253,7 | 62,1 | 62,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. Юношеская, д.10-16 |  | 1 773,4 | 436,3 | 436,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. Коммунальная, д. 56 |  | 376,5 | 94,4 | 94,4 |  |  |  |  |
|  | - ул. Г. Димитрова, 1-3, Брамса, 40 |  | 1 846,7 | 392,0 | 392,0 |  |  |  |  |
|  | - ул. Комсомольская, 42 |  | 895,5 | 249,7 | 249,7 |  |  |  |  |
|  | - ул. Комсомольская, 47 |  | 1 360,0 | 475,3 | 475,3 |  |  |  |  |
| 5.6.5. | Замена газового оборудования |  | 80,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.6.6. | Ремонт отдельных конструкций: |  | 5 477,0 | 2 150,5 | 2 150,5 |  |  |  |  |
|  | - пер. Энгельса, д.6 кв.6 - гидроизоляция фундамента и восстановление отмостки |  | 844,6 | 243,0 | 243,0 |  |  |  |  |
|  | - ул. Бассейная, д.81 кв.1 - капитальный ремонт квартиры |  | 420,0 | 126,0 | 126,0 |  |  |  |  |
|  | - ул. Беланова, д.2а - установка металлической перемычки |  | 94,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. В.Котик, д.1 кв.3 - ремонт межэтажного перекрытия |  | 308,2 | 92,4 | 92,4 |  |  |  |  |
|  | - ул. Гавриленко, д.5 - устройство отмостки |  | 39,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Лукашева, д.25 кв.3 - ремонт межэтажного перекрытия |  | 65,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Никитина, д.6 кв.2 - замена трех оконных блоков |  | 20,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. пр-кт Мира, д.104 - укрепление перегородок |  | 97,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Столярная, д.38 кв.2 - замена оконного блока |  | 8,1 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Чернышевского, д. 58-70 - гидроизоляция фундамента |  | 1 066,0 | 319,8 | 319,8 |  |  |  |  |
|  | - пер. Зоологический, д. 4 - крепление левой торцевой стены металлическими стяжами в уровень перекрытий под. 1, 2, 3, 4, и 5 этажами |  | 380,0 | 114,0 | 114,0 |  |  |  |  |
|  | - Калинина , д.28, кв3- косметический ремонт квартиры |  | 125,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Чекистов, д. 135, кв.1а |  | 42,0 | 42,0 | 42,0 |  |  |  |  |
|  | - ул. Пацаева, д. 15-21 - демонтаж дымовых труб |  | 265,0 | 75,2 | 75,2 |  |  |  |  |
|  | - ул. Каштановая аллея, д. 72, кв. 5,6 - ремонт межэтажного перекрытия |  | 533,0 | 159,9 | 159,9 |  |  |  |  |
|  | - ул. Гурьева, 29 - ремонтно-восстановительные работы |  | 42,2 | 42,1 | 42,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. Каштановая аллея, д.70, кв. 10 - косметический ремонт комнаты |  | 33,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Красная, д. 131/4, кв.1 - ремонт муниципальной квартиры |  | 52,7 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Авторемонтная, 2, 8; ул. Дунай, ая, 4; ул. Красная, 127, 131, 135, 137, 139; ул. Чекистов, 40 – изготовление и установка металлических дверей |  | 108,8 | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  |
|  | - ул. Борзова, 92, 94 – ремонтно-восстановительные работы |  | 929,6 | 929,6 | 929,6 |  |  |  |  |
| 5.6.7. | Заказ технической документации: |  | 305,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Леонова, д. 74 - проект по противопожарной безопасности |  | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Чкалова, д.91 кв.1 - проект и монтаж котелкового отопления |  | 95,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | Заказ технических заключений |  | 150,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.6.8. | Замена элетрооборудования: |  | 900,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Борзова, д. 52-56 |  | 550,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Борзова, д.90 |  | 350,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.6.9. | Установка циркуляционных насосов |  | 297,0 | 59,4 | 59,4 |  |  |  |  |
| 5.6.10. | Заказ технической документации: |  | 500,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Заказ технической документации по обследованию состояния жилых домов, учтенных в списке № 2 постановления мэра г.Калининграда от 7.07.2000г. №1986г. |  | 500,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.6.11. | Непредвиденные расходы |  | 666,8 | 50,5 | 50,5 |  |  |  |  |
| 5.6.12. | Поручения главы города – мэра: |  | 17 378,2 | 4 097,7 | 4 097,7 |  |  |  |  |
| 1 | Черепичная кровля: |  | 4 921,7 | 2 993,1 | 2 993,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. Горького, 1-17,Юношеская, 2-4,Озерова, 26-28 |  | 4 921,7 | 2 993,1 | 2 993,1 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт фасадов: |  | 5 078,3 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Горького, 1-17, Юношеская, 2-4, Озерова, 26-28 |  | 5 078,3 | - | - |  |  |  |  |
| 3. | Неотложные работы по ремонту кровли и фасада по ул. Ушинского, 1-3 |  | 7 378,2 | 1 104,6 | 1 104,6 |  |  |  |  |
| 5.6.13. | Постановление главы города - мэра от 07.09.2006г №2072: |  | 1 540,0 | 1 501,0 | 1 501,0 |  |  |  |  |
|  | Мягкая кровля: |  | 1 540,0 | 1 501,0 | 1 501,0 |  |  |  |  |
|  | - ул.Мира, 6 |  | 468,0 | 462,2 | 462,2 |  |  |  |  |
|  | - ул. М. Борзова, 66-72 |  | 540,6 | 524,2 | 524,2 |  |  |  |  |
|  | - ул. Красная, 135-139 |  | 531,4 | 514,6 | 514,6 |  |  |  |  |
| 5.6.14. | Прочие (проектные работы, технический надзор): |  | 1 483,2 | 15,1 | 15,1 |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  | 1 483,2 | 15,1 | 15,1 |  |  |  |  |
| 5.6.15. | Муниципальные целевые программы: |  | 14 758,2 | 3 159,6 | 3 159,6 |  |  |  |  |
|  | - Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области |  | 642,5 | 139,4 | 139,4 |  |  |  |  |
|  | - Программа "Ремонт подъездов и лестничных клеток муниципального жилого фонда" |  | 4 621,0 | 612,7 | 612,7 |  |  |  |  |
|  | - Программа «Ремонт объектов жилищного хозяйства города Калининграда в 2007 году». |  | 9 494,7 | 2 407,5 | 2 407,5 |  |  |  |  |
| 5.6.16. | Кредиторская задолженность по ремонту шиферной кровли по пр. Мира, 90 |  | 108,8 | 108,8 | 108,8 |  |  |  |  |
| 5.6.17. | Ликвидация последствий локальной чрезвычайной ситуации и проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ |  | 1 960,5 | 957,5 | 957,5 |  |  |  |  |
| 6. | Коммунальное хозяйство |  | 860 268,8 | 342 459,9 | 333 391,4 |  |  |  |  |
| 6.1. | Комитет строительства и транспорта |  | 275 530,0 | 57 212,4 | 68 649,0 |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Текущий ремонт дорог всего, в том числе: |  | 125 000,0 | 32 972,0 | 32 864,1 |  |  |  |  |
|  | - Содержание и эксплуатация улиц мостов, путепроводов и дождевой канализации |  | 100 000,0 | 24 382,1 | 24 382,9 |  |  |  |  |
|  | - Содержание и эксплуатация технических средств организации дорожного движения |  | 20 000,0 | 8 589,9 | 8 481,2 |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Капитальный ремонт дорог и инженерных сооружений всего, в том числе: |  | 150 530,0 | 24 240,4 | 35 784,9 |  |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт мостов, путепроводов |  | 26 800,0 | 17,2 | 7 328,7 |  |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт тротуаров – программа «Тротуары» |  | 15 000,0 | 12 501,8 | 9 424,0 |  |  |  |  |
|  | - кап. ремонт улично-дорожной сети |  | 97 130,0 | 136,4 | 7 447,2 |  |  |  |  |
|  | - кап. ремонт дорог, автостоянки, тротуаров, прилегающих к Южному вокзалу |  | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 |  |  |  |  |
|  | - ул. В. Гюго |  | 4 100,0 | 4 085,0 | 4 085,0 |  |  |  |  |
| 6.2. | Комитет ЖКХ |  | 384 129,9 | 210 094,6 | 185 013,9 |  |  |  |  |
|  | МУ «Служба заказчика ЖКХ» |  | 384 129,9 | 210 094,6 | 185 013,9 |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Капитальный ремонт объектов благоустройства всего, в том числе: |  | 53 806,0 | 19 038,9 | 16 670,3 |  |  |  |  |
| 1. | Кап. ремонт забора на кладбище по пр. Мира |  | 800,0 | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Наружное освещение ООО "Горсвет-Финанс" |  | 16 100,0 | 6 792,8 | 6 600,0 |  |  |  |  |
| 3. | Осушение микрорайона п.Зеленый |  | 3 000,0 | 758,6 | 750,0 |  |  |  |  |
| 4. | Улучшение гидрографической ситуации в районе Северная гора |  | 19 500,0 | 5 788,6 | 5 788,6 |  |  |  |  |
| 5. | Прочие работы |  | 300,0 | 26,8 | 26,8 |  |  |  |  |
| 6. | Установка и приобретение урн и скамеек |  | 1 000,0 | 498,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| 7. | Работы по озеленению города всего, в том числе: |  | 8 449,5 | 3 243,0 | 1 273,8 |  |  |  |  |
|  | - Установка декоративных ограждений около деревьев |  | 1 000,0 | 397,3 | 230,0 |  |  |  |  |
|  | - Рекультивация зеленых зон по Московскому пр. |  | 4 000,0 | 2 501,9 | 700,0 |  |  |  |  |
|  | - Цветочное оформление площади Победы ко Дню города |  | 3 100,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | -Посадка кустов самшита в живую изгородь на мемориале 1200 Гвардейцам в 2007 году |  | 27,8 | 27,8 | 27,8 |  |  |  |  |
|  | - Посадка декоративного кустарника в кадки на площади Победы |  | 149,9 | 149,9 | 149,9 |  |  |  |  |
|  | -Рекультивация зеленой зоны на транспортной развязке по ул. Горького |  | 171,8 | 166,1 | 166,1 |  |  |  |  |
| 8. | Обрезка деревьев |  | 3 500,0 | 1 931,1 | 1 931,1 |  |  |  |  |
| 9. | Прокладка электрических сетей в с/о "Октябрьский" |  | 714,0 | - | - |  |  |  |  |
| 10. | Кап. ремонт сетей наружного освещения ул. Воздушная-Красносельская (распределение депутата Донских) |  | 442,5 | - | - |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Текущее содержание объектов благоустройства |  | 330 323,9 | 191 055,7 | 168 343,6 |  |  |  |  |
| 6.3. | Балтийский район |  | 24 959,9 | 7 979,1 | 7 120,5 |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Текущее содержание объектов благоустройства |  | 13 927,0 | 6 388,2 | 5 775,3 |  |  |  |  |
| 6.3.2. | Капитальный ремонт объектов благоустройства, в том числе: |  | 6 132,9 | 1 584,9 | 1 339,2 |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт дворовой территории, проездов: |  | 2 140,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Коммунистическая, 37 а-в |  | 800,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Тобольская, 27-33 |  | 240,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Багратиона, 113-117 |  | 1 100,0 | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Установка детской площадки: |  | 547,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Коммунистическая, 37 а-в |  | 120,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Багратиона, 113-117 |  | 250,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Книжная, 2-2а |  | 120,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Суворова, 2-8 |  | 57,2 | - | - |  |  |  |  |
| 3. | Установка детской и спортивной площадки: |  | 400,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Машиностроительная, 20 |  | 400,0 | - | - |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт контейнерных площадок |  | 290,0 | 266,2 | - |  |  |  |  |
| 5. | Формовочная обрезка, валка деревьев: |  | 410,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Коммунистической |  | 195,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - ул. Багратиона |  | 215,0 | - | - |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт подпорной стены: |  | 140,0 | - | 20,5 |  |  |  |  |
|  | - Дрожжевая, 16 |  | 70,0 | - | 20,5 |  |  |  |  |
|  | - Школьная, 6 |  | 70,0 | - | - |  |  |  |  |
| 7. | Ликвидация аварийных ситуаций |  | 30,0 | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |
| 8. | Проверка сметной документации |  | 27,0 | - | - |  |  |  |  |
| 9. | Очистка канализационной сети: |  | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |
|  | - ул. Транспортная, Транспортный тупик |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  | - пос. Суворова (ул. Суворова, Можайская) |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |
| 10. | Монтаж линии электропередач: |  | 397,7 | 397,7 | 397,7 |  |  |  |  |
|  | Пос. Чайковского (ул. Заслонова, Щепкина, Лаптевых), ТП 443 |  | 397,7 | 397,7 | 397,7 |  |  |  |  |
| 11. | Озеленение |  | 851,0 | - | - |  |  |  |  |
| 6.3.3. | Муниципальная целевая программа "Мой двор" |  | 4 900,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6.4. | Ленинградский район |  | 83 651,1 | 28 686,5 | 32 704,7 |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Капитальный ремонт объектов благоустройства, в том числе: |  | 18 909,9 | 3 208,8 | 4 273,4 |  |  |  |  |
| 1. | Озеленение: |  | 11 111,1 | 1 810,7 | 1 810,7 |  |  |  |  |
|  | - Обрезка и снос деревьев |  | 1 900,0 | 748,9 | 748,9 |  |  |  |  |
|  | - Рекультивация газонов и зеленых зон |  | 887,4 | 694,1 | 694,1 |  |  |  |  |
|  | - Технический надзор 1% |  | 58,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - уборка поваленных деревьев, поврежденных в результате воздействия сильного ветра с 12 по 15 января 2007 г. |  | 128,3 | 128,3 | 128,3 |  |  |  |  |
|  | - Планировка и подготовка почвы с внесением растительного грунта под газон по ул. Горького (бывшее кольцо трамвая №6) |  | 264,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Обустройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки по ул. Горького |  | 250,0 | 239,5 | 239,5 |  |  |  |  |
|  | - Посев газонов, посадка вечнозеленых насаждений и цветочной рассады по ул. Горького (бывшее кольцо трамвая №6) |  | 250,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - проведение комплекса мероприятий по озеленению улиц Нарвская-Гайдара-Челнокова, Островского, Озерная, Д. Бедного и сохранности газонов |  | 6 467,4 | - | - |  |  |  |  |
|  | - восстановление газонов по ул. А. Невского |  | 905,5 | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Прочие: |  | 7 798,8 | 1 398,1 | 2 462,7 |  |  |  |  |
|  | - Ремонт мусорокамер |  | 1 700,0 | - | 483,4 |  |  |  |  |
|  | - Устройство дренажной системы жилого дома № 47-51 по ул. Стекольной |  | 900,0 | 10,6 | 10,6 |  |  |  |  |
|  | - Установка новых декоративных ограждений |  | 1 130,0 | 878,9 | 878,9 |  |  |  |  |
|  | - Ремонт подпорной стенки по ул. Грига |  | 615,0 | 8,4 | 8,4 |  |  |  |  |
|  | - Обустройство подъездных путей к контейнерной площадке по ул. А. Невского, 76 |  | 550,0 | 441,5 | 441,5 |  |  |  |  |
|  | - Непредвиденные расходы |  | 403,3 | 58,7 | 58,7 |  |  |  |  |
|  | - Технический надзор 1% |  | 115,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Проектно-сметная документация |  | 105,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Оборудование площадок для сбора ТБО |  | 1 034,0 | - | 251,3 |  |  |  |  |
|  | - Установка новых детских площадок |  | 900,0 | - | 233,2 |  |  |  |  |
|  | - Установка контейнерной площадки по ул. Стекольная (кредиторская задолженность) |  | 63,9 | - | 63,9 |  |  |  |  |
|  | - Установка детской площадки по ул. Гагарина, 22-24 (кредиторская задолженность) |  | 32,8 | - | 32,8 |  |  |  |  |
|  | - Изготовление и установка детской площадки по адресу: ул. Ялтинская,15 |  | 249,8 | - | - |  |  |  |  |
| 6.4.2. | Текущее содержание объектов благоустройства |  | 59 441,2 | 25 477,7 | 27 039,8 |  |  |  |  |
| 6.4.3. | Муниципальная целевая программа "Мой двор": |  | 5 300,0 | - | 1 391,5 |  |  |  |  |
| 6.5. | Московский район |  | 14 895,0 | 7 000,9 | 7 226,6 |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Текущее содержание объектов благоустройства |  | 6 086,0 | 1 388,5 | 1 388,5 |  |  |  |  |
| 6.5.2. | Капитальный ремонт объектов благоустройства всего, в том числе: |  | 3 809,0 | 1 577,4 | 1 803,1 |  |  |  |  |
|  | - Ремонт сетей ливневой канализации |  | 1 100,0 | 408,1 | 408,1 |  |  |  |  |
|  | - Прочие |  | 916,0 | 510,4 | 510,4 |  |  |  |  |
|  | Установка и оборудование детских и спортивных площадок: |  | 1 550,0 | 587,1 | 812,8 |  |  |  |  |
|  | - ул. Дзержинского, 63-67 |  | 119,9 | 116,3 | 116,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. Казанская, 20 |  | 11,5 | - | 3,4 |  |  |  |  |
|  | - ул. Судостроительная, 14-20 |  | 67,1 | - | 19,6 |  |  |  |  |
|  | - ул. Товарная, 11-11а, 13-15 |  | 66,4 | - | 14,5 |  |  |  |  |
|  | - ул. Багратиона, 90-112 |  | 122,4 | 118,9 | 118,9 |  |  |  |  |
|  | - ул. О. Кошевого, 1-3 |  | 44,8 | - | 13,0 |  |  |  |  |
|  | - ул. Львовская, 29 |  | 1,8 | - | 5,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. Товарная, 32 |  | 45,4 | - | 13,2 |  |  |  |  |
|  | - ул. Багратиона, 69 |  | 9,2 | - | 2,7 |  |  |  |  |
|  | - ул. Черниговская, 33б |  | 28,2 | - | 8,2 |  |  |  |  |
|  | - ул. Ст. Халтурина, 23 |  | 83,3 | - | 25,1 |  |  |  |  |
|  | - ул. О. Кошевого, 42-48 |  | 231,8 | - | 57,8 |  |  |  |  |
|  | - ул. Казанская, 10-20 |  | 64,5 | - | 13,3 |  |  |  |  |
|  | - ул. Емельянова, 48-56 |  | 196,2 | - | 49,6 |  |  |  |  |
|  | - ул. Ангарская, 80-82 |  | 457,5 | 351,9 | 351,9 |  |  |  |  |
|  | Оборудование контейнерных площадок |  | 243,0 | 71,8 | 71,8 |  |  |  |  |
| 6.5.3. | Муниципальная целевая программа "Мой двор" |  | 5 000,0 | 2 235,3 | 2 235,3 |  |  |  |  |
| 6.5.5. | Уборка улиц |  | - | 299,7 | 299,7 |  |  |  |  |
| 6.5.6. | Благоустройство объектов зеленого хозяйства |  | - | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |  |
| 6.6. | Октябрьский район |  | 29 870,3 | 10 687,5 | 11 106,1 |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Капитальный ремонт объектов благоустройства всего, в том числе: |  | 8 721,3 | 2 219,2 | 2 637,8 |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовой территории: |  | 2 648,3 | 687,6 | 784,8 |  |  |  |  |
|  | - ул. Красносельская, 76-80а |  | 300,0 | - | 74,3 |  |  |  |  |
|  | - пр. Победы, 42 (ремонт проездов) |  | 700,0 | 687,6 | 687,6 |  |  |  |  |
|  | - ул. Красносельская, 36-40а |  | 115,0 | - | 22,9 |  |  |  |  |
|  | - ул. Красносельская, 33-43, 45-51, ул. Воздушная, 4-10, 12-22 (1 этап работ) |  | 1 533,3 | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Озеленение: |  | 1 100,0 | 557,5 | 557,5 |  |  |  |  |
|  | - Аварийная валка деревьев с выкорчевкой пней |  | 500,0 | 458,2 | 458,2 |  |  |  |  |
|  | - Жесткая обрезка деревьев |  | 500,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Озеленение разделительной полосы пр. Мира - ул. Лесопарковая |  | 100,0 | 99,3 | 99,3 |  |  |  |  |
| 3. | Прочие работы: |  | 4 973,0 | 974,1 | 1 295,5 |  |  |  |  |
|  | - Устройство контейнерных площадок |  | 300,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Укладка тротуара плиткой |  | 2 270,0 | 955,5 | 955,5 |  |  |  |  |
|  | - Замена ограждений |  | 1 300,0 | - | 321,4 |  |  |  |  |
|  | - Устройство детских площадок |  | 800,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | - Проверка сметной документации |  | 60,0 | 18,6 | 18,6 |  |  |  |  |
|  | - Ремонт проездов и тротуарного покрытия |  | 243,0 | - | - |  |  |  |  |
| 6.6.2. | Муниципальная целевая программа "Мой двор" |  | 3 600,0 | 545,4 | 545,4 |  |  |  |  |
| 6.6.3. | Текущее содержание объектов благоустройства |  | 17 549,0 | 7 922,9 | 7 922,9 |  |  |  |  |
| 6.7. | Центральный район |  | 47 232,6 | 20 798,9 | 21 570,6 |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Капитальный ремонт объектов благоустройства, в том числе: |  | 7 185,8 | 1 498,2 | 1 925,4 |  |  |  |  |
| 1. | Обустройство контейнерных площадок |  | 1 547,0 | - | 445,6 |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство прилегающей территории по ул.Нарвской |  | 1 121,0 | 1 070,2 | 881,4 |  |  |  |  |
| 3. | Установка детских и спортивных площадок |  | 650,0 | - | 188,6 |  |  |  |  |
| 4. | Установка элементов детской площадки и оборудование сушки для белья по ул. Чекистов, 74-80 - ул. Захарова, 19-25 |  | 121,5 | - | 29,5 |  |  |  |  |
| 5. | Установка металлического ограждения на придомовой территории: |  | 341,6 | - | 74,6 |  |  |  |  |
|  | - ул.Брамса,27-29 |  | 156,0 | - | 24,8 |  |  |  |  |
|  | - ул.Молочинского,1-3,5-7 |  | 215,1 | - | 24,8 |  |  |  |  |
|  | - Советский пр-т,91-97 |  | 312,0 | - | 25,0 |  |  |  |  |
|  | -ул.Чекистов, 74 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Демонтаж старого и установка нового кирпичного ограждения на придомовой территории по ул.Юношеская,10-12 |  | 150,0 | 126,8 | 126,8 |  |  |  |  |
| 7. | Прочие работы |  | 179,0 | - | - |  |  |  |  |
| 8. | Прокладка дренажной канализации по ул. Ломоносова, 86, Хрисанфова, 9, Мира, 6, Советский пр., 74 |  | 715,7 | 301,2 | 178,9 |  |  |  |  |
| 9. | Фонд социально-экономического развития района |  | 302,0 | - | - |  |  |  |  |
| 10. | Благоустройство придомовой территории в районе домов №66-72, 82-88, 106-112 по ул. Чекистов |  | 2 058,0 | - | - |  |  |  |  |
| 6.7.2. | Муниципальная целевая программа "Мой двор" |  | 4 000,0 | - | - |  |  |  |  |
| 6.7.3. | Текущее содержание объектов благоустройства |  | 36 046,8 | 19 300,7 | 19 645,2 |  |  |  |  |
| 7. | Другие отрасли |  | 11 028,4 | 3 527,5 | 4 345,8 |  |  |  |  |
| 7.1. | Управление |  | 5 693,0 | 2 032,5 | 2 845,0 |  |  |  |  |
|  | - Городские органы управления |  | 1 076,0 | 510,1 | 510,1 |  |  |  |  |
|  | Городской Совет депутатов |  | 235,0 | 240,3 | 240,3 |  |  |  |  |
|  | Архитектура |  | 50,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | Избирательная комиссия |  | 15,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | ЖКХ |  | 10,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | Комитет муниципального имущества |  | 238,0 | 173,2 | 173,2 |  |  |  |  |
|  | Комитет по финансам и контролю |  | 210,0 | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |
|  | Комитет строительства и транспорта |  | 20,0 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |
|  | Мэрия г. Калининграда |  | 230,0 | 43,4 | 43,4 |  |  |  |  |
|  | Отдел физкультуры и спорта |  | 21,0 | 11,7 | 11,7 |  |  |  |  |
|  | Управление культуры |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Управление образования |  | 24,0 | 11,8 | 11,8 |  |  |  |  |
|  | Управление по делам молодежи |  | 3,0 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Управление социальной политики |  | 15,0 | 6,2 | 6,2 |  |  |  |  |
|  | - Администрации районов |  | 4 617,0 | 1 522,4 | 2 334,9 |  |  |  |  |
|  | Балтийский |  | 1 088,0 | 190,0 | 237,8 |  |  |  |  |
|  | Ленинградский |  | 1 300,0 | 407,4 | 635,7 |  |  |  |  |
|  | Московский |  | 980,0 | 447,9 | 946,9 |  |  |  |  |
|  | Октябрьский |  | 923,0 | 369,7 | 370 |  |  |  |  |
|  | Центральный |  | 326,0 | 107,4 | 144,5 |  |  |  |  |
| 7.2. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» |  | 1 300,0 | 82,6 | 82,6 |  |  |  |  |
| 7.3. | МУ «Эксплуатация здания мэрии» |  | 682,0 | 1 190,5 | 1 190,5 |  |  |  |  |
| 7.4. | МУ "Калининградский городской архив" |  | 3 123,9 | 127,9 | 127,9 |  |  |  |  |
| 7.5. | Прочие отрасли |  | 229,5 | 94,0 | 99,8 |  |  |  |  |
|  | Служба заказчика Балтийского района |  | 100,0 | 86,6 | 86,6 |  |  |  |  |
|  | Служба заказчика Ленинградского района |  | 25,0 | 2,9 | 2,9 |  |  |  |  |
|  | Служба заказчика Московского района |  | 20,0 | - | 5,8 |  |  |  |  |
|  | Служба заказчика Октябрьского района |  | 22,5 | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |
|  | Служба заказчика Центрального района |  | 18,0 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |
|  | Комитет ЖКХ мэрии города |  | 3,0 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Управление социальной политики комитета по социальным вопросам |  | 41,0 | - | - |  |  |  |  |