- Приложение

- к постановлению  администрации

- администрации городского округа

- «Город Калининград»

от 01 марта 2011г. № 242

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет городского хозяйства

«Капитальный ремонт общего имущества

многоквартирных домов городского округа

«Город Калининград» в 2008-2011 гг.»

Долгосрочная целевая программа

город Калининград

2011 год

- 2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа «Город Калининград» в 2008-2011 гг.» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Заказчик Программы | комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |  |  |
| - Цели и задачи Программы | Цель - стимулирование и повышение качества реформирования жилищного хозяйства; Задача - вовлечение собственников помещений многоквартирного дома в управление жилищным фондом (многоквартирными домами) |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2008-2011 гг. |  |  |
| - Перечень подпрограмм и основных мероприятий | в рамках Программы предполагается исполнение следующих мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов: -ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения в многоквартирных домах; -ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт, в многоквартирных домах; -ремонт крыш многоквартирных домов; -ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; -утепление и ремонт фасадов многоквартирных домов; -установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); -ремонт фундаментов многоквартирных домов, а также разработка проектно-сметной (сметной) документации, проведение государственной экспертизы и ведение технического (авторского) надзора, согласно приложениям |  |  |
| Исполнители Программы и основных мероприятий | -комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»; - комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»; - администрации районов городского округа «Город Калининград»; - управляющие организации, товарищества собственников жилья, ЖСК |  |  |
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования Программы составляет 1486,292 млн. руб., в том числе: 2008 год: 164,432 млн. руб., 2009 год: 425,565 млн. руб., 2010 год: 522,878 млн. руб., 2011 год: 373,417 млн. руб., ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования выглядит следующим образом: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 671,032 млн. руб., в том числе: 2008 год: 97,187 млн. руб., 2009 год: 250,629 млн. руб., 2010 год: 323,216 млн. руб., 2011 год: 0,000 млн. руб., средства областного бюджета – 22,581 млн. руб., в том числе: 2008 год: 11,105 млн. руб., 2009 год: 5,012 млн. руб., 2010 год: 6,464 млн. руб., 2011 год: 0,000 млн. руб., средства бюджета городского округа -739,290 млн. руб., в том числе: 2008 год: 45,750 млн. руб., 2009 год: 157,370 млн. руб., 2010 год: 172,722 млн. руб., 2011 год: 363,448 млн. руб., средства собственников помещений в многоквартирных домах, товариществ собственников жилья и т.д. – 53,389 млн. руб., в том числе: 2008 год: 10,390 млн. руб., 2009 год: 12,554 млн. руб., 2010 год: 20,476 млн. руб., 2011 год: 9,969 млн. руб. Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | -доля участия собственников жилья, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК и иных предусмотренных жилищным законодательством субъектов в финансировании капитального ремонта общего имущества собственников жилья, осуществляемого с привлечением бюджетных средств – 7% |  |  |
| - 3. Общие положения долгосрочной целевой Программы - 3.1. Цели и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации |  |  |  |

- Настоящая Программа разработана в целях стимулирования и повышения качества реформирования жилищного хозяйства, приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и комфортные условия проживания граждан, оказания финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом (товариществом собственников жилья или управляющей организацией) и приняли решение о проведении капитального ремонта, формирования эффективных механизмов управления многоквартирными домами.

- Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- - привлечь собственников помещений многоквартирного дома к управлению многоквартирным домом;

- - обеспечить показатели технического состояния общего имущества, систем инженерно-технического обеспечения и конструкций многоквартирных домов, соответствующие нормативным срокам проведения капитального ремонта;

- - использовать бюджетные средства для привлечения к участию в финансировании капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов средств из внебюджетных источников с целью увеличения объемов ремонтных работ;

- - сформировать в сознании собственников ответственность за санитарно-техническое состояние не только жилых/нежилых помещений, но и общего имущества многоквартирного дома.

- Разработка Программы осуществляется на основе следующих принципов:

- - прозрачность и публичность принятия решений о включении многоквартирных домов в Программу;

- - заявочный характер включения объектов капитального ремонта в Программу;

- - полнота и достоверность информации, необходимой для формирования Программы;

- - конкурентность при отборе многоквартирных домов, включаемых в Программу;

- - приоритет комплексности работ и ресурсосбережения при проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов;

- - эффективность расходования средств финансовой поддержки.

- Срок реализации Программы: 2008-2011 гг.

- 3.2. Правовое обоснование разработки долгосрочной

- целевой Программы

- В целях оказания помощи гражданам в проведении мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов необходимо привлечение на эти цели бюджетных средств, предусмотренное ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

- Актуальность разработки Программы обусловлена как экономическими, так и социальными факторами.

- В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее социальной направленности необходимо приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание, путем проведения работ капитального характера.

- 3.3. Обоснование необходимости решения задач субъекта бюджетного планирования программно-целевым методом

- По состоянию на 01.01.2010 жилищный фонд городского округа «Город Калининград» составляет 10303,2  тыс. кв. метров, в том числе 304,4 тыс. кв. метров находится в государственной собственности (2,9% от общей площади жилищного фонда), 1007,5 тыс. кв. метров - в муниципальной собственности (9,8%), 8991,3 тыс. кв. метров - в частной собственности (87,3%).

- По состоянию на 01.01.2010 в состав жилищного фонда входит 12094 жилых домов, из которых 4537 индивидуально-определенных зданий. Из 7557 многоквартирных домов более половины (4348 – 57,5%) довоенных годов постройки (1921-1945 гг.), 1375 многоквартирных домов - 1946-1970 гг. постройки, 1142 - 1971-1995 гг. постройки, 692 – после 1995 года.

- Распределение многоквартирных домов по материалу стен выглядит следующим образом:

- каменные и кирпичные - 5159 домов;

- панельные - 830 домов;

- блочные - 979 домов;

- деревянные - 332 домов;

- смешанные и прочие - 257 домов.

- Более половины жилищного фонда городского округа «Город Калининград» (58,8% от общей площади жилья) имеет износ от 31 до 65%, 32,6% общей площади жилья имеет степень износа до 30%, жилищный фонд со степенью износа от 66% и выше составляет 8,6% общей площади жилья. Приведенные данные свидетельствуют о наличии в городском округе «Город Калининград» такой проблемы, как неудовлетворительное состояние жилищного фонда.

- 4. Система мероприятий долгосрочной целевой Программы

- К видам работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с настоящей Программой относятся:

- - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- - ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- - ремонт крыш;

- - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- - утепление и ремонт фасадов;

- -установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- -ремонт фундаментов многоквартирных домов, а также разработка проектно-сметной  (сметной) документации, проведение государственной экспертизы и ведение технического  (авторского) надзора.

- Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов осуществляется в соответствии с адресным перечнем мероприятий согласно приложениям к настоящей Программе.

- Средства, направляемые на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, могут использоваться только на виды работ, которые перечислены выше, включая расходы на разработку проектно-сметной документации для проведения работ капитального характера и проведение государственной экспертизы документации.

- При формировании адресного перечня мероприятий на очередной финансовый год уточняется перечень объектов жилищного фонда, включаемых в Программу, который ежеквартально корректируется в зависимости от стоимости работ в пределах выделенных бюджетных ассигнований с учетом прогнозируемого коэффициента инфляции.

- Глава администрации городского округа «Город Калининград» может принять решение о дополнительном финансировании работ сверх утвержденной предельной стоимости проведения капитального ремонта, рассчитанной с учетом данных о годах постройки, материале основных строительных конструкций, этажности и т.д. за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград».

- Решение о выделении дополнительного финансирования утверждается распоряжением администрации городского округа «Город Калининград».

- Система мероприятий долгосрочной целевой Программы

- Таблица 1

| - № п/п | - Наименование задачи, показателя, мероприятия | - Наименование показателя мероприятия | - Единица измерения | - Базо вое значение | - 2008 год | - 2009 год | - 2010 год | - 2011 год | - Целе вое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Задача 1. Вовлечение собственников помещений многоквартирного дома в управление жилищным фондом (многоквартирными домами) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Доля участия собственников жилья, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК и иных предусмотренных жилищным законодательством субъектов в финансировании капитального ремонта общего имущества собственников жилья, осуществляемого с привлечением бюджетных средств |  | - % |  | - 0 | - 3,9 | - 4,9 | - 7,0 | - 7,0 |
| - 1.1.1 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа |  | - Кол-во МКД (нарастаю щим итогом) |  | - 30 | - 246 | - 404 | - 591 | - 591 |

- 5. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы с распределением по предлагаемым источникам финансирования

- Общий объем финансирования Программы на 2008-2011 гг. составляет 1486,292 млн. руб., в том числе:

- 2008 год: 164,432 млн. руб.,

- 2009 год: 425,565 млн. руб.,

- 2010 год: 522,878 млн. руб.,

- 2011 год: 373,417 млн. руб.

- В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на капитальный ремонт жилищного фонда, за счет:

- - средств Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- - средств областного бюджета;

- - средств бюджета городского округа «Город Калининград»;

- - средств собственников помещений в многоквартирных домах, товариществ собственников жилья  согласно таблице 1.

- Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.

- Финансовое обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы

- Таблица 2 (тыс. руб.)

| - № п/п | - Наименование - мероприятий | - Источник финансирования | - Финансовые затраты, тыс.рублей |  |  |  |  | - Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2008 г | - 2009 г | - 2010 г | - 2011 г | - всего |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
|  | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа | - Всего: | - 164432 | - 425565 | - 522878 | - 373417 | - 1486292 |  |
|  |  | - Безвозмездные поступления из федерального бюджета | - 97187 | - 250629 | - 323216 | - 0 | - 671032 |  |
|  |  | - Безвозмездные поступления из регионального бюджета | - 11105 | - 5012 | - 6464 | - 0 | - 22581 |  |
|  |  | - Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета | - 45750 | - 157370 | - 172722 | - 363448 | - 739290 |  |
|  |  | - Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | - 10390 | - 12554 | - 20476 | - 9969 | - 53389 |  |

- 6. Порядок взаимодействия заказчика программы со структурными подразделениями администрации, являющимися исполнителями мероприятий Программы

- Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград», администрации районов городского округа «Город Калининград», управляющие организации, товарищества собственников жилья, ЖСК, ЖК в ходе организации и проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2009-2011 годах руководствуются положениями Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград» с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и управляющими организациями в ходе организации и проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2009-2011 годах, утвержденного постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» от 29.01.2009 г. № 121 «Об организации и проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2009-2011 годах».

- Ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых по Программе, объемы и качество выполненных работ, достоверность предоставляемой в администрацию городского округа «Город Калининград», администрации районов городского округа «Город Калининград» отчетности, документов, информации несут руководители управляющих организаций, председатели товариществ собственников жилья, жилищных и иных специализированных кооперативов.

- Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и иные специализированные кооперативы обязаны направлять в администрацию городского округа «Город Калининград», администрации районов городского округа «Город Калининград» информацию о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в порядке и сроки, установленные муниципальными правовыми актами, предоставлять информацию и иные документы, необходимые для проверки использования денежных средств на цели, предусмотренные Программой, обеспечивать доступ для визуального осмотра производимых работ по капитальному ремонту, устранять нарушения, выявленные в ходе проверки.

- 7. Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые при оценке выполнения мероприятий Программы  муниципальными учреждениями и сторонними организациями

- Для обеспечения единого подхода к включению многоквартирных домов в Программу будут применяться следующие критерии оценки обращений собственников, которые претендуют на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта:

- - организационные критерии: уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом (продолжительность работы до подачи обращения на участие в программе), доля собственников, подавших голоса за решение о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме;

- - технические критерии: продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или после последнего комплексного капитального ремонта, техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, комплексность капитального ремонта, качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта, степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, сметы расходов и т.д.);

- - финансовые критерии: доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта, финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).

- 8. Финансово-экономическое обоснование объема потребности в финансовых ресурсах по каждому мероприятию, включая обоснование по источникам финансирования

- Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, вошедших в Программу, рассчитан областным государственным унитарным предприятием - институтом «Калининграджилкоммунпроект» с учетом данных о годах постройки многоквартирных домов, материале основных строительных конструкций, этажности, строительной серии и составляет по состоянию на 01.06.2009:

- 1) для жилых одноэтажных домов с мансардой - 18174 руб. на кв. м, в том числе:

- - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) - 1610 руб. на кв. м;

- - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах - 5764 руб. на кв. м;

- - утепление и ремонт фасадов - 3993 руб. на кв. м;

- - ремонт крыш - 6807 руб. на кв. м;

- 2) для жилых двухэтажных домов - 16737 руб. на кв. м, в том числе:

- - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) - 1610 руб. на кв. м;

- - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах - 6138 руб. на кв. м;

- - утепление и ремонт фасадов - 4179 руб. на кв. м;

- - ремонт крыш - 4810 руб. на кв. м;

- 3) для жилых домов от трех до пяти этажей включительно - 9807 руб. на кв. м, в том числе:

- - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) – 2584 руб. на кв. м;

- - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах - 1033 руб. на кв. м;

- - утепление и ремонт фасадов - 4088 руб. на кв. м;

- - ремонт крыш - 2102 руб. на кв. м;

- 4) для жилых домов от шести до девяти этажей включительно - 10112 руб. на кв. м, в том числе:

- - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) - 3888 руб. на кв. м;

- - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт - 1242 руб. на кв. м;

- - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах - 512 руб. на кв. м;

- - утепление и ремонт фасадов - 3342 руб. на кв. м;

- - ремонт крыш - 1128 руб. на кв. м.

- 5) для жилых домов от десяти до четырнадцати этажей включительно - 9919 руб. на кв. м, в том числе:

- - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) - 4615 руб. на кв. м;

- - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт - 1264 руб. на кв. м;

- - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах - 542 руб. на кв. м;

- - утепление и ремонт фасадов – 2754 руб. на кв. м;

- - ремонт крыш - 744 руб. на кв. м.

- Стоимость капитального ремонта для усредненного

- многоквартирного дома в расчете на один квадратный

- метр общей площади, рассчитанная ОАО «Институт

- «Калининграджилкоммунпроект» (по состоянию на 01.06.2009)

- Таблица 3

| № п/п | Виды зданий | Стоимость комплексного капитального ремонта для усредненного многоквартирного дома в расчете на один квадратный метр общей площади, всего, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный одноэтажный дом с мансардой | 18174,0 |
| 2 | Многоквартирный двухэтажный дом | 16737,0 |
| 3 | Многоквартирный дом от трех до пяти этажей | 9807,0 |
| 4 | Многоквартирный дом от шести до девяти этажей | 10112,0 |
| 5 | Многоквартирный дом от десяти до четырнадцати этажей | 9919,0 |

- Отбор заявок на участие в реализации мероприятий Программы проводится комиссионно с учетом их соответствия условиям участия в Программе.

- Адресный перечень многоквартирных домов на очередной финансовый год, подлежащих капитальному ремонту утверждается администрацией городского округа «Город Калининград» и оформляется приложением к Программе.

Финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов осуществляется  по двум направлениям:

1.Мероприятия в рамках реализации Федерального закона от 21.01.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств:

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- областного бюджета;

- бюджета городского округа «Город Калининград»;

- ТСЖ, ЖК или собственников помещений многоквартирного дома.

2.Мероприятия в порядке исполнения ранее возникших (до приватизации жилых помещений граждан) обязательств прежнего наймодателя за счет средств:

а) 100% бюджета городского округа «Город Калининград».

б) - бюджета городского округа «Город Калининград»;

-ТСЖ, ЖК или собственников помещений многоквартирного дома,  не менее 5%.

- К таким обязательствам отнесены:

- - работы по капитальному ремонту (замене) внутридомовых газопроводов с истекшим нормативным сроком эксплуатации;

- - работы по капитальному ремонту лифтового оборудования (замена и модернизация) с истекшим нормативным сроком эксплуатации;

- - работы по капитальному ремонту жилищного фонда (ранее специализированного жилищного фонда);

- - работы по капитальному ремонту жилищного фонда, подлежащего в порядке исполнения ранее принятых городским округом «Город Калининград» обязательств;

- - работы по капитальному ремонту жилищного фонда, подлежащего ремонту по решению суда за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград»;

- - иные работы по капитальному ремонту жилищного фонда.

- Перечень многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта (замена) внутридомовых газопроводов и лифтового оборудования (замена и модернизация) с истекшим нормативным сроком эксплуатации, формируется на основании предложений специализированных организаций.

- Средства из бюджета городского округа «Город Калининград» будут предоставляться при условии:

- -реализации самостоятельного решения собрания собственников помещений в многоквартирном доме об управлении управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным или иными специализированными кооперативами;

- -наличия разработанной сметной документации для проведения работ капитального характера в случае необходимости с отметкой о проведении государственной экспертизы;

- -предоставления документов, подтверждающих наличие у собственников помещений в многоквартирном доме суммы денежных средств, необходимой для выполнения их финансовых обязательств в соответствии с Программой.

- Финансирование из бюджета городского округа «Город Калининград» в рамках Программы осуществляется в виде субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» утверждаются порядок расходования средств субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов, формы заявки на предоставление субсидии и отчетность об ее использовании, сроки их представления.

- 9. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

- Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность. Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, улучшается внешний вид зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество предоставления коммунальных услуг. Надежность работы инженерно-технических систем позволит сэкономить средства собственников помещений по оплате коммунальных услуг и уменьшить потребление ресурсов. Проведение капитального ремонта кровли, утепление фасада домов обеспечит экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан.

- Результатом реализации Программы должно стать сокращение количества многоквартирных домов с просроченным (в соответствии с нормативами его проведения) сроком проведения капитального ремонта.

- Выполнение программных мероприятий позволит:

- - сократить износ жилищного фонда, снизить долю жилищного фонда, требующего капитального ремонта;

- - выполнить обязательства собственников помещений в многоквартирном доме по содержанию и капитальному ремонту общего имущества дома;

- - обеспечить гражданам, проживающим в жилищном фонде с высокой степенью износа, жилищные условия, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

- - сократить нерациональное использование материально-технических ресурсов в процессе эксплуатации жилищного фонда, повысить качество жизни путем удовлетворения спроса населения на жилье, отвечающее современным техническим требованиям;

- - уменьшить расходы управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных и иных специализированных кооперативов по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов;

- - передать обязанности по участию в расходах по содержанию и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома собственникам помещений многоквартирных домов, а также ответственность за нормативное техническое состояние многоквартирного дома;

- - увеличить количество многоквартирных домов, обслуживаемых товариществами собственников жилья.