# Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа  «Город Калининград»

от  «02» _06__ 2011 г.  № 939

## План мероприятий

по подготовке к зимнему содержанию дорог и тротуаров

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. |  | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. из бюджета |  |  |
| 1. | Подготовка техники для зимней уборки | ед. | 96 |  |  | 17.10.2011 | # Подрядные организации в соответствии с муниципаль-ными контрактами на 2011 год |
| 2. | Заготовка противогололедных материалов: - пескосоляной смеси (ПСС) - реагентов (соли) - пескосоляной смеси (ПСС) - реагентов (соли) | т т т т | 12532,8* 425,22* 42000 445 | 12682,9 2168,61 - - | 12682,9 2168,61 - - | 15.10.2011 15.10.2011 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2012 | Подрядные организации в соответствии с муниципаль-ными контрактами на 2011 год Подрядные организации по итогам аукциона (декабрь 2011 года) |
|  | Итого ПСС | т | 54532,8 |  | - |  |  |
|  | Итого реагентов | т | 870,22 |  | - |  |  |
| 3. | Подготовка материалов для проведения аукциона на выполнение работ по уборке дорог и тротуаров в 2011 году |  |  |  |  | 01.09-15.11.2011 | Комитет городского хозяйства # Главы администраций районов # МКУ «Калининградская служба заказчика» |
| 4. | Подготовка проекта распоряже-ния «О переходе на зимний режим работы по уборке дорог, тротуаров и дворовых проездов» |  |  |  |  | 15.10-10.11.2011 | Комитет городского хозяйства |
|  | Итого: |  |  | 14851,51 |  |  |  |

* - остаток по муниципальным контрактам на 2011 год

План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2011-2012гг.

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Объем работ |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Срок исполне ния | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм | К-во | Всего |  |  | В том числе из бюджета |  |  |
| УДС и внутримикрорайонные, внутриквартальные дороги и проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. Шоссейный (заездной карман) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 323,00 |  | 323,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 2 | Великолукская, 8-14 (тротуар по границе землеотвода) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 702,00 |  | 702,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 3 | ул. Заводская, 32 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2590,00 |  | 2590,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 4 | ул. Парковая (тротуар от ул. Строительной до ул. Рабочей) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1800,00 |  | 1800,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 5 | ул. Киевская, 141-145, 147-151, 153-157, 159-161 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 4170,40 |  | 4170,40 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 6 | ул. Великолукская, 16-30 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 3000,00 |  | 3000,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 7 | ул. П. Морозова, 124-130 (тротуар) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 325,00 |  | 325,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 8 | ул. У. Громовой, 32-38 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2135,00 |  | 2135,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 9 | тротуар от ул. У. Громовой, 32 до ул. Интернациональной, 9 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 337,50 |  | 337,50 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 10 | тротуар между МОУ СОШ № 45 и д/с83 вдоль дома № 22-26 по ул. У. Громовой |  | кв.м | После подготовки технической документации | 364,00 |  | 364,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 11 | ул. Дрожжевая, 12-14 "а" |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1750,00 |  | 1750,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 12 | ул. Машиностроительная, 12-18 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 950,00 |  | 950,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 13 | устройство пешеходной дорожки от ул. Автомобильной до оз. Летнее |  | кв.м | После подготовки технической документации | 380,00 |  | 380,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 14 | ул. Дрожжевая (от поворота на дом №№ 4-6 «а» до дома № 10) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1538,20 |  | 1538,20 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 15 | ул. Чаадаева, 33-35-39 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 920,00 |  | 920,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 16 | ул. Серпуховская, 32-42 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2300,00 |  | 2300,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 17 | пр-т Ленинский, 34-42 "в" |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2500,00 |  | 2500,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 18 | Лестничный спуск к ул. Суворова, 42 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 130,00 |  | 130,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 19 | пер. Серпуховский, 2-12 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1590,00 |  | 1590,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 20 | пер. 3-й Ржевский (до пер. Львовского) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2000,00 |  | 2000,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 21 | ремонт пешеходной дорожки (плитка) от ул. Подп. Емельянова до ул. Волоколамской |  | кв.м | После подготовки технической документации | 300,00 |  | 300,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 22 | пер. Краснознаменский |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1100,00 |  | 1100,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 23 | тротуар (плитка) от ул. Подп. Емельянова до КПП Погранинститута |  | кв.м | После подготовки технической документации | 700,00 |  | 700,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 24 | завершение ремонта ул. Левитана |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1000,00 |  | 1000,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 25 | ремонт ул. Пархоменко |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1000,00 |  | 1000,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 26 | ремонт внутриквартального проезда по ул. Майора Козенкова, 8 "а" |  | кв.м | После подготовки технической документации | 600,00 |  | 600,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 27 | ул. Машиностроительная, 130-144 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2637,30 |  | 2637,30 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 28 | ул. Машиностроительная, 62 (со стороны м-на «Виктория») |  | кв.м | После подготовки технической документации | 722,00 |  | 722,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 29 | пешеходная дорожка от ул. Машиностроительной, 60 "а" до ул. Судостроительной, 58 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 326,80 |  | 326,80 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 30 | пешеходная дорожка от ул. Судостроительной до ул. Машиностроительной, 176-186 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 201,00 |  | 201,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 31 | пешеходная дорожка от ул. Самаркандской, 28 до стадиона школы № 29 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 524,30 |  | 524,30 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 32 | капитальный ремонт дворовой территории по бул. Л. Шевцовой, 92-106 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 196,00 |  | 196,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 33 | ул. А. Смелых, 38 "а" |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2065,00 |  | 2065,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 34 | ул. А. Смелых, 24 "а", 24 "б" |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2078,00 |  | 2078,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 35 | ул. Белгородская, 20-22 "б" |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1533,00 |  | 1533,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 36 | ул. Мебельная, 7-21 (ремонт тротуара) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 725,00 |  | 725,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 37 | Тротуар по ул. Дзержинского (остановка в р-не маг-на «Бауцентр») |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1069,00 |  | 1069,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 38 | ул. Казанская, 2-8 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1300,00 |  | 1300,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 39 | ул. Б.Хмельницкого,40-46 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1300,00 |  | 1300,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 40 | наб. Карбышева,10-12 (проезд) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 3300,00 |  | 3300,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 41 | ул. Казанская,10-20 (прид.тер.и проезд) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1500,00 |  | 1500,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 42 | ул. Баженова (от дома №1 до дома № 9) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2445,80 |  | 2445,80 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 43 | пр. Московский, 116-120 (дорожка во дворе) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 500,00 |  | 500,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 44 | ул. Тульская |  | кв.м | После подготовки технической документации | 4500,00 |  | 4500,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 45 | ул. Мариупольская, 24-26 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2040,00 |  | 2040,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 46 | пр-кт Московский, 76-78 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 3250,00 |  | 3250,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 47 | тротуар в районе ДШИ им. П.И. Чайковского ул. Эпроновская - ул. Пристанская |  | кв.м | После подготовки технической документации | 150,00 |  | 150,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 48 | пер. Малый, 23-27 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1600,00 |  | 1600,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 49 | ул. Баграмяна, 4 (тротуар) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 400,00 |  | 400,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 50 | ул. Мраморная |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2800,00 |  | 2800,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 51 | ул. Грига, 42-48 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 500,00 |  | 500,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 52 | ул. Томская, 24-26 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 800,00 |  | 800,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 53 | ул. Рокоссовского, 22-26-ул. Черняховского, 30-40 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2300,00 |  | 2300,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 54 | ул. Барнаульская, 7-13 (прокладка ливневой канализации, восстановление раскопки) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 710,00 |  | 710,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 55 | ул. Барнаульская, 1-3 (частичный ремонт) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 500,00 |  | 500,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 56 | пер. Большой |  | кв.м | После подготовки технической документации | 600,00 |  | 600,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 57 | ул. Космическая, 10-20 (в т.ч. парковки до 20 шт.) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2700,00 |  | 2700,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 58 | Ремонт тротуара вдоль домов по Ленинскому проспекту, 39 а – 45 а |  | кв.м | После подготовки технической документации | 590,00 |  | 590,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 59 | тротуар от дома № 56 по ул. Черняховского до дома № 1-5 по ул. Пролетарской |  | кв.м | После подготовки технической документации | 3218,00 |  | 3218,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 60 | тротуар от дома № 61 по ул. Сергеева до дома № 3-9 по ул. Сергеева |  | кв.м | После подготовки технической документации | 4000,00 |  | 4000,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 61 | Проезды общего пользования в районе домов №№ 151, 161, 171-177 по ул. Куйбышева (продолжение ремонта проезда общего пользования от дома № 111 по ул. Куйбышева по прогр. «Мой Двор») |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2073,10 |  | 2073,10 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 62 | ул. Орудийная (участок тротуара) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1000,00 |  | 1000,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 63 | Пешеходные дорожки в районе домов № 53 «а», 51, 55 по ул. Куйбышева |  | кв.м | После подготовки технической документации | 500,00 |  | 500,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 64 | ул. А. Невского, 107-115 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2000,00 |  | 2000,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 65 | ул. Ефремова, 4 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2500,00 |  | 2500,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 66 | ул. Гайдара, 131-133 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2000,00 |  | 2000,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 67 | ул. Горького, 203 (двор) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2000,00 |  | 2000,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 68 | ул. Горького, 203 (проезд и тротуар со стороны поликлиники) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 900,00 |  | 900,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 69 | ул. Ленинградская (от ул. Верхнеозерной до ул. Л. Голикова) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 4400,00 |  | 4400,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 70 | ул. Земельная, 4а-4б-4 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 3000,00 |  | 3000,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 71 | ул. Горького, 175-165 (в т.ч. тротуар) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2100,00 |  | 2100,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 72 | ул. Зеленая, 21 (в т.ч. тротуар) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1515,00 |  | 1515,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 73 | ул. Панина (устройство парковочных мест) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 285,00 |  | 285,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 74 | ул. Чернышевского (тротуары, гимназия № 1) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 597,00 |  | 597,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 75 | ул. Коммунальная (тротуар от сквера до ул. К. Маркса) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2300,00 |  | 2300,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 76 | ул. Офицерская (тротуар) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 4200,00 |  | 4200,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 77 | ул. С. Разина, 31 (тротуар) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 303,00 |  | 303,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 78 | ул. Юношеская, 6-8б |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2200,00 |  | 2200,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 79 | ул. Зоологическая, 45 - ул. Зоологическая, 47-47а |  | кв.м | После подготовки технической документации | 900,00 |  | 900,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 80 | ул. Чекистов, 11, 13, 15 (тротуар) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1400,00 |  | 1400,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 81 | ул. Нарвская, 18-24 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1700,00 |  | 1700,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 82 | ул. Нарвская, 10-16 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1700,00 |  | 1700,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 83 | ул. Нарвская, 6-8 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1700,00 |  | 1700,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 84 | ул. Яналова, 10 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 900,00 |  | 900,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 85 | ул. Псковская (тротуар) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1142,00 |  | 1142,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 86 | пер. Беланова, 7-13 (от ул. Беланова) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1995,00 |  | 1995,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 87 | ул. Жиленкова, 18 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2400,00 |  | 2400,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 88 | Проектные работы, перекресток пр. Советский – ул. Габайдулина |  | кв.м | После подготовки технической документации | 100,00 |  | 100,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 89 | Устройство заездных карманов перекресток пр. Советский – ул. Габайдулина |  | кв.м | После подготовки технической документации | 763,00 |  | 763,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 90 | ул. Лейт. Яналова, 22-24 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 830,50 |  | 830,50 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 91 | ул. Лейт. Яналова от ул. Комсомольской до ул. Красной (тротуары) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2112,00 |  | 2112,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 92 | ул. 1-я Алтайская |  | кв.м | После подготовки технической документации | 17100,00 |  | 17100,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 93 | ул. Воздушная, 21-31 (двор) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 3400,00 |  | 3400,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 94 | ул. Менделеева (тротуар, ул. Воздушная - ул. Белинского, четная сторона) |  | кв.м | После подготовки технической документации | 1000,00 |  | 1000,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 95 | ул. Яблоневая аллея |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2000,00 |  | 2000,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 96 | проезд от пр. Победы до ул. Яблоневая аллея |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2500,00 |  | 2500,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 97 | ул. Кутузова (тротуар от памятника М. Кутузову до банка "Европейский" |  | кв.м | После подготовки технической документации | 700,00 |  | 700,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 98 | ул. Радистов, 16, 18, 20 |  | кв.м | После подготовки технической документации | 2000,00 |  | 2000,00 |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
|  |  |  |  |  | 167 801,90 |  | 167 801,90 |  |  |  |
| Программа "Мой Двор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ул. А. Невского, 50-52а | кв.м | После подготовки технической документации | 1250,00 | 1250,00 |  |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 2. |  | ул. А. Невского, 54-54б | кв.м | После подготовки технической документации | 690,00 | 690,00 |  |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 3. |  | ул. Летняя, 41-45 | кв.м | После подготовки технической документации | 1038,00 | 1038,00 |  |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 4. |  | ул. Дарвина, 9-13, 15-23, ул. Киевская, 40-48 | кв.м | После подготовки технической документации | 3195,00 | 3195,00 |  |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 5. |  | ул. Интернациональная, 42-44 | кв.м | После подготовки технической документации | 1230,00 | 1230,00 |  |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
| 6. |  | ул. Нарвская, 1-7, 9-19, 21-31 | кв.м | После подготовки технической документации | 4509,00 | 4509,00 |  |  | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона | Согласно муниципальному контракту после проведения открытого аукциона |
|  |  |  |  |  | 11 912,00 | 11 912,00 |  |  |  |  |