Приложение  № 5

к постановлению

администрации городского округа

«Город Калининград»

от «02»__06___2011 г. № 939

П Л А Н

мероприятий по подготовке подразделений и служб МКП «Калининград – Гор Транс» к работе

в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ |  | Ориент. стоимость в т. руб. |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | К-во | Всего | В т.ч. из бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 1. | Подготовка подвижного состава к работе в осенне-зимний период: - трамваев - автобусов - троллейбусов | ед. ед. ед. | 45 31 51 | 1200,0 350,0 700,0 | -- -- -- | 15.11.11г. | Нач. трамв. депо Нач.троллейбусно-автобусного депо |
| 2. | Подготовка к работе в зимних условиях рельсовых снегоочистителей в объеме - текущего ремонта №05 - капитального ремонта №03 | ед. ед. | 1 1 | 200,0 800,0 | -- | 01.11.11г. | Нач. трамв.депо Нач. ПТО |
| 3. | Подготовка к работе в осенне-зимний период трамвайных путей | км. | 58 | 1500,0 | -- | 01.11.11г. | Нач. службы пути |
| 4. | Подготовка к работе в зимних условиях: - тракторов | ед. | 2 | 150.0 | -- | 15.11.11г. | Нач. АТЦ |
| 5. | Ревизия и ремонт систем отопления, водопровода и канализации во всех подразделениях |  |  | 800,0 | -- | 15.10.11г. | Нач. подразделений и служб |
| 6. | Регулировка контактной сети трамвая и троллейбуса |  |  |  |  | 15.10.11г. | Нач. службы энергохозяйства |
| 7. | Подготовка к работе в зимних условиях тяговых подстанций. Ремонт крыш тяговых подстанций. | ед. ед. | 18 4 | 400,0 800,0 | -- | 15.11.11г. | Нач. службы энергохозяйства Гл. механик |

ИТОГО:                                                                                   6900,0