Приложение 4

##### Выполнение плана ремонта

##### по отраслям, объектам муниципального хозяйства в 2008 г.

тыс. руб.

| № п/п | Объекты, отрасли, мероприятия | План (решение окр.Совета №427 от 19.12.2007г.) | Уточненный план (решение окр. Совета № 323 от 24.12.2008 г.) | Финансиро-вание | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт, всего, в том числе: | 458 979,2 | 835 086,7 | 804 181,8 | 803 973,9 |
| 1. | Образование: | 5 595,0 | 71 079,1 | 57 558,0 | 57 558,0 |
|  | МОУ ДОД ДСОЛ "Им. В.Терешковой" | - | 1 145,7 | 570,3 | 570,3 |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ- «Московский» | - | 1 362,6 | 1 130,3 | 1 130,3 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 2 | - | 43,7 | 43,6 | 43,6 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 11 | - | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 31 | - | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 53 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с №99 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 131 | - | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 136 | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 105 | - | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 110 | - | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 19 | - | 90,0 | 88,2 | 88,2 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 50 | - | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 76 | - | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 111 | - | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 114 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 98 | - | 162,7 | 162,5 | 162,5 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 122 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 134 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с №14 | - | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
|  | МДОУ д/с № 4 | - | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
|  | МДОУ д/с № 15 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ д/с № 16 | - | 154,0 | 111,0 | 111,0 |
|  | МДОУ д/с № 17 | - | 47,2 | 33,6 | 33,6 |
|  | МДОУ д/с № 20 | - | 235,8 | 235,8 | 235,8 |
|  | МДОУ д/с № 24 | - | 163,0 | 132,4 | 132,4 |
|  | МДОУ д/с № 27 | - | 10,5 | 10,4 | 10,4 |
|  | МДОУ д/с № 34 | - | 15,0 | 14,8 | 14,8 |
|  | МДОУ д/с № 35 | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | МДОУ д/с № 36 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ д/с № 46 | - | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | МДОУ д/с № 71 | - | 15,0 | 9,8 | 9,8 |
|  | МДОУ д/с № 90 | - | 150,0 | 149,9 | 149,9 |
|  | МДОУ д/с № 121 | - | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | МДОУ д/с № 124 | - | 600,0 | 499,4 | 499,4 |
|  | МДОУ д/с № 133 | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | МДОУ д/с № 73 | - | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
|  | МДОУ д/с № 13 | - | 45,7 | 45,6 | 45,6 |
|  | МДОУ д/с № 44 | - | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
|  | МДОУ д/с №25 | - | 2 863,7 | 2 762,2 | 2 762,2 |
|  | МДОУ д/с №3 | - | 9 059,0 | 6 930,6 | 6 930,6 |
|  | МДОУ д/с №45 | - | 8 078,7 | 5 007,7 | 5 007,7 |
|  | МДОУ д/с №10 | - | 6 831,8 | 5 874,2 | 5 874,2 |
|  | МДОУ д/с №95 | - | 140,1 | 140,1 | 140,1 |
|  | МДОУ ЦРР д/с №113 | - | 317,1 | 317,1 | 317,1 |
|  | МОУ СОШ № 29 | - | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
|  | МОУ В(С)ОШ № 2 | - | 156,2 | 156,2 | 156,2 |
|  | МОУ ГЦО | - | 1 090,6 | 1 051,6 | 1 051,6 |
|  | МОУ гимназия № 32 | - | 388,0 | 385,4 | 385,4 |
|  | МОУ гимназия № 40 | - | 533,0 | 533,0 | 533,0 |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ «На Молодежной» | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | МОУ ДОД ДООЛ "Бригантина» | - | 394,4 | 394,4 | 394,4 |
|  | МОУ ДОД ДДТи М «Янтарь» | - | 271,5 | 270,5 | 270,5 |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ «На Комсомольской» | - | 65,6 | 62,6 | 62,6 |
|  | МОУ ДОД СДЮШОР №5 | - | 1 428,9 | 1 298,9 | 1 298,9 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР №10 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МОУ ДОД ДСОЛ "Юность" | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МОУ Детский дом "Надежда" | - | 81,6 | 81,6 | 81,6 |
|  | МОУ ДОД ООЛ им. А. Гайдара | - | 388,3 | 199,6 | 199,6 |
|  | МОУ МУК Ленинградского района | - | 800,8 | 799,8 | 799,8 |
|  | МОУ МУК Центрального района | - | 1 087,2 | 1 086,3 | 1 086,3 |
|  | МОУ НОШ № 53 | - | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
|  | МОУ НОШ № 55 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | МОУ ООШ № 15 | - | 868,0 | 868,0 | 868,0 |
|  | МОУ ООШ № 27 | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | МОУ СОШ № 4 | - | 464,4 | 424,4 | 424,4 |
|  | МОУ СОШ № 10 | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | МОУ СОШ № 13 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МОУ СОШ № 19 | - | 133,4 | 109,7 | 109,7 |
|  | МОУ СОШ № 21 | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | МОУ СОШ № 25 | - | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
|  | МОУ СОШ № 26 | - | 128,3 | 128,3 | 128,3 |
|  | МОУ СОШ № 44 | - | 905,4 | 905,4 | 905,4 |
|  | МОУ СОШ № 33 | - | 294,0 | 287,7 | 287,7 |
|  | МОУ СОШ № 38 | - | 1 421,0 | 1 421,0 | 1 421,0 |
|  | МОУ СОШ № 30 | - | 384,5 | 382,4 | 382,4 |
|  | МОУ СОШ № 14 | - | 355,0 | 355,0 | 355,0 |
|  | МОУ СОШ № 16 | - | 109,0 | 90,2 | 90,2 |
|  | МОУ СОШ № 2 | - | 700,6 | 651,5 | 651,5 |
|  | МОУ СОШ № 20 | - | 511,1 | 511,1 | 511,1 |
|  | МОУ СОШ № 28 | - | 879,6 | 766,9 | 766,9 |
|  | МОУ СОШ № 3 | - | 252,7 | 252,7 | 252,7 |
|  | МОУ СОШ № 34 | - | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
|  | МОУ СОШ № 39 | - | 502,8 | 490,2 | 490,2 |
|  | МОУ СОШ № 41 | - | 58,0 | 57,0 | 57,0 |
|  | МОУ СОШ № 43 | - | 466,8 | 466,8 | 466,8 |
|  | МОУ СОШ № 45 | - | 403,6 | 403,1 | 403,1 |
|  | МОУ СОШ № 46 с УИП | - | 1 615,2 | 1 597,5 | 1 597,5 |
|  | МОУ СОШ № 47 | - | 146,0 | 146,0 | 146,0 |
|  | МОУ СОШ № 48 | - | 980,0 | 948,2 | 948,2 |
|  | МОУ СОШ № 50 | - | 380,0 | 372,5 | 372,5 |
|  | МОУ СОШ № 7 | - | 181,2 | 181,2 | 181,2 |
|  | МОУ ШИЛИ | - | 1 745,4 | 1 745,1 | 1 745,1 |
|  | МОУ лицей № 17 | - | 199,0 | 199,0 | 199,0 |
|  | МОУ лицей № 18 | - | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  | МОУ лицей № 23 | - | 750,0 | 594,8 | 594,8 |
|  | МОУ лицей № 49 | - | 1 578,0 | 63,8 | 63,8 |
|  | МОУ Гимназия №22 | - | 1 500,0 | 965,0 | 965,0 |
|  | МОУ школа-интернат № 3 | - | 180,0 | 135,0 | 135,0 |
|  | МОУ начальная школа-д/с №72 | - | 1 540,0 | 1 540,0 | 1 540,0 |
|  | ЦИТОИС | - | 90,0 | 56,1 | 56,1 |
|  | Комитет по образованию | - | 1 891,0 | - | - |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» | 700,0 | 629,7 | 629,6 | 629,6 |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» Балтийского р-на | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 150,6 | 1 150,6 |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» Ленинградского р-на | 626,0 | 626,0 | 441,1 | 441,1 |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» Московского р-на | 1 050,0 | 1 010,8 | 901,2 | 901,2 |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» Октябрьского р-на | 1 136,0 | 1 136,0 | 920,5 | 920,5 |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» Центрального р-на | 573,0 | 573,0 | 446,9 | 446,9 |
|  | МУ ДО "ДЮСШ по парусным видам спорта" | - | 600,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | МУ СРЦН "МОСТ" | - | 399,2 | 241,1 | 241,1 |
|  | Центр "Райдер плюс" | - | 300,0 | 263,7 | 263,7 |
|  | МУ ЦОПМИ "Огонек" | - | 1 500,0 | 1 395,3 | 1 395,3 |
| 2. | Социальная политика, в т.ч.: | 7 938,0 | 3 771,3 | 2 344,1 | 2 344,1 |
|  | МУ «Гуманитарно-благотворительный центр» | 1 400,0 | 1 360,0 | 239,0 | 239,0 |
|  | МУ «Забота» | 6 500,0 | 500,0 | 400,7 | 400,7 |
|  | ОГУСО "Центр социально-трудовой реабилитации" | 38,0 | 898,3 | 694,6 | 694,6 |
|  | ОГУСО "Центр социального обслуживания" | - | 103,0 | 99,9 | 99,9 |
|  | ОГУСО Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Берег надежды" | - | 910,0 | 909,9 | 909,9 |
| 3. | Культура, искусство | 15 675,9 | 11 318,8 | 11 014,2 | 11 047,4 |
|  | МОУ ДОД ДМШ им. Р.М.Глиэра | 3 500,0 | 874,0 | 824,4 | 837,4 |
|  | МОУ ДОД ДМШ им. Глинки М.И. | 795,0 | 1 067,0 | 1 019,7 | 1 030,7 |
|  | МОУ ДОД ДМШ пос. Прибрежный | 237,0 | 310,5 | 310,5 | 319,2 |
|  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А.Гофмана | 1 096,0 | 660,0 | 489,9 | 489,9 |
|  | МОУ ДОД «Детская школа искусств» Ленинградского района | 871,0 | 871,0 | 871,0 | 877,3 |
|  | МОУ ДОД ДШИ им. Чайковского П.И. | 600,0 | 1 095,0 | 1 091,4 | 1 091,4 |
|  | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Д.Д. Шостаковича | - | 242,0 | 240,7 | 240,7 |
|  | МОУ ДОД ДХШ | - | 200,0 | 199,2 | 179,2 |
|  | МОУ ДОД "ДШИ "Гармония" | - | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
|  | МУК КТК «Дом искусств» | 8 054,0 | 1 471,0 | 1 469,3 | 1 469,3 |
|  | МУК "Зоопарк" | - | 2 033,3 | 2 015,6 | 2 015,6 |
|  | МУК "Калининградская ЦБС" | - | 434,8 | 434,0 | 434,0 |
|  | Управление культуры | - | 1 077,8 | 1 072,2 | 1 072,2 |
|  | МУК ДК «Машиностроитель» | 522,9 | 939,7 | 933,6 | 947,8 |
| 4. | Жилищное хозяйство, всего, в том числе: | 274 831,5 | 301 059,0 | 292 305,7 | 292 123,4 |
| 4.1. | Комитет ЖКХ | 7 782,0 | 13 800,1 | 12 775,4 | 12 775,4 |
|  | Кап. ремонт объектов МКП "Муниципальные общежития" | 7 782,0 | 13 800,1 | 12 775,4 | 12 775,4 |
| 4.2. | Балтийский район, всего, в том числе: | 29 094,0 | 35 789,7 | 35 750,5 | 35 750,5 |
| 4.2.1. | Ремонт кровель: | 20 969,9 | 20 482,9 | 20 465,3 | 20 465,3 |
|  | - Мягкая кровля (ул. Серпуховская, 20-24; ул. Эльблонгская, 29; ул. Полоцкая, 10-14; ул. Заводская, 25 (Прибрежный); ул. Береговая, 25 (Прибрежный); ул. Строительная, 9а; ул. Серпуховская, 23-27; ул. Тихорецкая, 16; Серпуховская, 31-35) | 5 856,1 | 4 359,6 | 4 359,6 | 4 359,6 |
|  | - Шиферная кровля (пер. Трамвайный, 2-12;пер. Трамвайный, 24-50; ул. Киевская, 108 "а", 139; ул. Летняя, 26; пл.Октябрьская, 15-39; ул. С.Щедина, 2-12; ул. Суворова, 115; ул.Эльблонгская, 24; ул. Можайская,51;43; ул. Коммунистическая, 61-79; ул. Заводская, 26 (Прибрежный); ул. Рабочая,6 (Прибрежный); Камская, 25, 23, 21, 19, 39; Киевская, 92-94, 74, ул. Летняя, 16; ул. Батальная, 32-36, ул. Автомобильная, 9-11; ул. Суворова, 46-48, 158, ул. Ольховая, 2-4, ул.Киевская,24) | 10 146,7 | 10 540,6 | 10 540,6 | 10 540,6 |
|  | - Черепичная кровля (ул.Нансена, 17 - 17а, ул. Суворова, 50 - 52, ул. Печатная, 11-21, ул. Заводская, 10 (я), 27 (я), ул. Заслонова, 7, ул. Щепкина, 34, ул. Заводская, 8(я); ул. Полоцкая, 64; ул.Можайская,22; ул.Коммунистическая, 29-33а) | 4 967,1 | 5 582,7 | 5 565,1 | 5 565,1 |
| 4.2.2. | Ремонт и замена инженерного оборудования, трубопроводов, запорной арматуры (пер. Южный, 1-7 (хвс), ул. Батальная, 62а (ВПУ) | 265,0 | 230,3 | 230,3 | 230,3 |
| 4.2.3. | Замена электропроводки (ул.Чаадаева, 19-33 (подвал) | 200,0 | 174,4 | 164,2 | 164,2 |
| 4.2.4. | Утепление стен, панелей (ул.Нансена, 86 (торец); пер. Батальный,1кв.3,15; ул.Чаадаева, 39 (торец); ул.Толстикова, 79, кв.22; ул.Суворова, 25а; ул. Садовая, 1, кв 88; ул.Тихорецкая,18 кв.86); ул. Самаркандская, 3 кв. 13; Ленинский пр., 94) | 2 042,0 | 1 773,0 | 1 773,0 | 1 773,0 |
| 4.2.5. | Ремонт межпанельных швов (ул.Багратиона, 156-160; ул. Чаадаева,19-33; ул. Садовая,1; ул. Тихорецкая, 45;16) | 580,0 | 364,6 | 364,6 | 364,6 |
| 4.2.6. | Ремонт фасада (ул. У.Громовой, 2-18; ул. Ольховая,1-19; ул. Садовая, 5; ул. Тихорецкая,4-10) | 2 054,1 | 1 967,8 | 1 967,8 | 1 967,8 |
| 4.2.7. | Ремонт отдельных конструкций (ул. Тихорецкая, 12 (восстановление вентиляции), ремонт балконов - ул. Киевская, 40-48, 114, ул. П. Морозова, 64-66 ) | 600,0 | 574,0 | 570,4 | 570,4 |
| 4.2.8. | Установка входных дверей | 740,0 | 707,4 | 707,4 | 707,4 |
| 4.2.9. | Изготовление проектно-сметной документации (ул. Нансена, 70-72; ул. Летняя,20) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2.10. | Ремонт лифтов (ул. Чаадаева, 19,21,23,25,27,29,31,33) | - | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 |
| 4.2.11. | Освидетельствование лифтов | 693,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 |
| 4.2.12. | Технадзор | 250,0 | 250,0 | 242,2 | 242,2 |
| 4.2.13. | Ремонт перекрытия (ул.Немировича-Данченко, 5-7; ул.Можайская, 22, кв.3,4) | - | 283,1 | 283,1 | 283,1 |
| 4.2.14. | Переустройство системы центрального отопления на автономное (ул.М.Новикова,7) | - | 1 303,5 | 1 303,5 | 1 303,5 |
| 4.2.15. | Восстановление кровли жилого дома №123-125 по ул.П.Морозова, пострадавшего во время пожара. | - | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 4.2.16. | Ремонт квартиры №3 дома №24 по ул.Эльблонгской | - | 345,2 | 345,2 | 345,2 |
| 4.2.17. | Ремонт квартиры №2 дома №49 по ул.Тихорецкой | - | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
|  | Техническая инвентаризация – паспортизация канализационных сетей (МКП «Янтарь»). | 600,0 | - | - | - |
| 4.3. | Ленинградский район, всего, в том числе: | 103 229,0 | 114 523,8 | 108 622,8 | 108 440,5 |
| 4.3.1. | Ремонт кровель: | 66 933,3 | 55 248,0 | 55 128,1 | 55 128,1 |
|  | - Мягкая кровля (ул. Невского, 62-62в, 105а, ул. Артиллерийская,53, Артиллерийская, 55, ул. Баграмяна, 4, ул. Береговая, 6-10, ул. Больничная, 6-8, ул. Гагарина, 22-24а, 41-45, ул. Горького, 193, ул. Горького, 199, ул. Гражданская, 1, Еловая аллея, 31-39, 41-49, 59-63, ул. Макарова, 1-9, Московский пр., 21-27, 122-128, Парковая аллея, 48-54, ул. Пролетарская, 55-61а – ул. Соммера, 29-37, ул. Сибирякова, 54, ул. Согласия, 16-22, ул. Толстого, 12-14 – ул. Ленинградская, 50-54, ул. Трибуца, 53, ул. Черепичная, 4, ул. Шевченко, 1-5, 5а, 7-11, ул. Зарайская, 19, ул. Гайдара, 103, 125-129, 131-133, ул. Озерова, 49а-51а, 39-45, 9 апреля, 62, ул. Минская, 1-7, ул. Согласия, 17, ул. Артиллерийская, 33; 9 Апреля, 24-30) | 26 778,0 | 19 921,4 | 19 921,4 | 19 921,4 |
|  | - Шиферная кровля (3-я Б.Окружная, 30, ул. Богатырская, 6 – ул. Глинки, 2-6 (на металлочерепицу), ул. Гагарина, 44-46, 40-42, ул. Грибоедова, 8-8а (на металлочерепицу), пер. Грибоедова, 1 (черепица-шифер), ул. Сибирская, 25 – ул. Больничная, 20, ул. Сибирская, 32-34, ул. Больничная, 9-11 (на этернит), ул. Ботаническая, 8-10, ул. Арсенальная, 70, ул. Краснохолмская, 16-18, Литовский вал, 51-55, ул. Озерова, 51-55 – ул. Госпитальная, 21 (на этернит), ул. Пролетарская, 7-13 (на этернит), ул. Угловая, 11, 13, 15, 17(на металлочерепицу), ул. Ракитная, 7, Ялтинская, 93, 95, ул. Житомирская, 6-8, ул. Танковая, 4, Вагнера, 1-3 (на металлочерепицу), ул. Знойная, 2-4; ул. Костикова, 53-97) | 21 004,0 | 15 093,5 | 15 093,4 | 15 093,4 |
|  | - Черепичная кровля (ул. Гагарина, 141-145 (на металлочерепицу), ул. Князева, 18-20, ул. Ленинградская, 53 (керамическая черепица), ул. Нарвская, 57 (на металлочерепицу), 62 (на металлочерепицу), 67-69 (на металлочерепицу), 71-73 (на металлочерепицу), ул. Стрелкова, 2-4, ул. Танковая, 1-5, ул. Тельмана, 42 (керамическая черепица), 44 (керамическая черепица), 60 (керамическая черепица), ул. Дорожная, 45, ул. 1812 года, 124, 4-я Б. Окружная, 76, 80, ул. Барклая де Толли, 14, ул. Барклая де Толли, 20-22, ул. Белокаменная, 26а (на металлочерепицу), Литовский вал, 101-103, 65, 67-71, 73-87, 89-95, 97-99, ул. Томская, 24-26 (на металлочерепицу), Краснокаменная, 15, 27,29, ул. Братская, 4, 8, ул. Потемкина, 25, пер. Крылова, 1, л. Загородная, 2-8, 3, ул. Котовского, 3; Князева, 11- замена водостоков; ул. Князева, 18-20, ул. Гагарина, 141-145, ул. Горького, 121-131, 135-139; ул.Краснокаменная,29; ул.Р.Люксембург, 24-24а; ул.Ленинградская,53; ул.Чехова, 15-17; ул.Больничная,21) | 19 151,3 | 20 233,1 | 20 113,3 | 20 113,3 |
| 4.3.2. | Ремонт межпанельных швов (ул. Сибирякова, 54; Литовский вал 23, Ефремова, 8, 1 п.; ул.Куйбышева,157-159) | 840,0 | 433,7 | 433,7 | 433,7 |
| 4.3.3. | Внутридомовые сети (ул. Артиллерийская, 23 (хвс, гвс, отопление), ул. Артиллерийская, 25 (хвс, гвс, отопление), ул. Боткина, 8 (канализация, хвс), Литовский вал, 32-34а (канализация), ул. Пионерская, 68, 70 (канализация), ул. Стрелковая, 6 (хвс), ул. Черняховского, 38-40 (гвс), ул. Фрунзе, 97-103, ул. Черняховского, 38-40; ул.Буткова,34,36; ул.А.Невского,188,корпус1; замена канализационных сетей ул.А.Невского, д.188, корп.1,2,3;ул.Еловая аллея,52) | 2 309,0 | 3 484,6 | 3 458,2 | 3 458,2 |
| 4.3.4. | Ремонт фасадов (3-я Б. Окружная, 30, ул. Артиллерийская, 25, кв.73, 75, ул. Артиллерийская, 33, 41, ул. Гайдара, 103, 87-89, ул. Гайдара, 123, кв. 25, Еловая аллея, 41, ул. Зеленая, 78, Московский пр., 72, 99, ул. Невского, 133, ул. Сибирякова, 54, ул. Согласия, 25, кв. 21, ул. Стрелковая, 2-4, 6, ул. Сергеева, 43-49, ул. Ефремова, 3, п.1, ул. Ефремова, 6, ул. Ленинградская, 2, ул. Ефремова, 12, Московский пр., 123; ул. Тельмана, 83-85; ул. Соммера, 44-2;ул. Зеленая, 72 кв. 6, 71,72; ул.Черняховского,6а; ул. Парт.Железняка,14,кв.13,15,17; утепление торцевой стены ул.Островского,14 (со стороны квартир 4,8,12,16,20; ул.Согласия,14,кв.20; утепление торца жилого дома (по стояку кв.9) Московский пр.68) | 22 241,0 | 23 120,8 | 22 939,3 | 22 939,3 |
|  | Утепление стен (Нарвская, 65, Московский пр., 123, ул. Ефремова, 12, ул. Соммера, 44, Московский пр. 72) | 2 250,0 | - | - | - |
| 4.3.5. | Общестроительные работы (ул. Стекольная, 23-29 (устройство отмостки), ул. Вагнера, 60, кв. 2 (ремонт квартиры по ТЗ, в т.ч. изготовление ПСД), ул. Еловая аллея, 28 (усиление перекрытий, в т.ч. изготовление ПСД), ул. Толстого, 11, кв. 2, 3 (ремонт квартир), ул. Гагарина, 54, кв. 9 (ремонт квартиры), ул. Томская, 24-26 (ремонт балок перекрытия), ул. Гагарина, 52, кв. 1 (дети-сироты), ул. Курортная, 4а, кв. 9 (дети-сироты), ул. Звездная, 15-19 (балконы), ул. 1812 года, 31-37 (ремонт отмостки),110,кв.15; ул. Ефремова, 3, п.1 (ремонт крыльца), ул. Зеленая, д. 91 кв. 1, 2 (работы по объединению квартир), ул. Ефремова, д. 2, кв. 4 (ремонт квартиры), ул. Горького, 213 (утепление фасада торцевой стены), ул. Орудийная, 56, кв. 4, ул. Ленинградская, 25, кв.2.; ул. Буткова, 36, ул. Гагарина, 74-76а, Московский пр., 122, кв.8, ул. Нарвская, 79, ул. Горького, 203, п.4; ул. Толстого, 11, кв. 2, 3 (ремонт квартир); ул.Баграмяна,4, кв. 1 (усиление стены квартиры), ул.Гагарина,54.кв. 9 (на завершение работ в квартире); ул.Больничная,21(замена желобов и водосточных труб), ул.Томская,21, кв. 2 (замена оконных блоков),кв.4; ул.Гайдара,89;ул.Сергеева,13-19 (ремонт отмостки); ул.Литовский вал,73-87 (замена оконных блоков); ул.Артиллерийская,6-8; Ленинский пр.,23,кв.10; пер.Ялтинский,17; перекладка дымовых труб по ул.Житомирская, 6-8; ремонт мягкой кровли на козырьках здания по Московскому пр.,д.19) | 4 884,0 | 7 881,0 | 7 217,7 | 7 217,7 |
| 4.3.6. | Установка входных дверей | 1 540,0 | 1 301,9 | 1 290,7 | 1 290,7 |
| 4.3.7. | Обследование лифтов | 200,0 | 421,3 | 420,9 | 420,9 |
| 4.3.8. | Замена и установка отопительного и газового оборудования | 200,0 | 245,1 | 245,1 | 245,1 |
| 4.3.9. | Замена и установка газового оборудования льготной категории граждан | 100,0 | 133,7 | 133,5 | 133,5 |
| 4.3.10. | Изготовление ПСД и ТЗ | 500,0 | 127,6 | 90,1 | 90,1 |
| 4.3.11. | Непредвиденные работы | 531,7 | 1 215,6 | - | - |
| 4.3.12. | Технический надзор 1% | 700,0 | 53,4 | 24,9 | 24,9 |
| 4.3.13. | Прочее (ул. Буткова, д. 4, п. 2 - ремонтно-восстановительные работы для восстановления пассажирского лифта, изготовление колерного листа (расколеровка фасада) | - | 1 483,5 | 1 438,9 | 1 438,9 |
| 4.3.14. | Ремонт лифтов (наб. Баграмяна, 4, ул. Мариупольская, 2,4,6,8) | - | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 |
| 4.3.15. | Электромонтажные работы (ул. Герцена, 24, кв. 1, ул. Артиллерийская, 6-8) | - | 1 508,8 | 917,3 | 917,3 |
| 4.3.16. | Замена ВПУ (Московский пр., 100-110, 89, ул. Ясная, 11, ул. Некрасова, 18-24, ул. Невского, 133, Московский пр., 8-10, Московский пр.42-46, ул. Некрасова,10-14; ул. Невского,131-143; Московский пр.,78; ул.Бахчисарайская,20-22; ул.Зеленая,28-38; Московский пр.,92-96; ул.Земельная,4; ул.Макарова,1-9; ул.Нарвская,65 ; ул.Ефремова,д.3-5) | - | 966,3 | 924,9 | 924,9 |
| 4.3.17. | Ремонтно-восстановительные работы в жилом доме №8-10 по ул.Глинки | - | 865,9 | 865,9 | 865,9 |
| 4.3.18. | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №5-7 по ул. 9 Апреля | - | 10 621,0 | 8 111,4 | 8 111,4 |
| 4.3.19. | Ремонт с заменой элементов детских площадок | - | 1 199,9 | 1 199,9 | 1 199,9 |
| 4.3.20. | Замена электрического кабеля (ликвидация аварийной ситуации на сетях электроснабжения, обеспечивающих электроэнергией жилые дома №1-19, 2-24 по пер.Ялтинскому и №5-13 по ул.Ялтинской) | - | 611,7 | 182,3 | - |
| 4.4. | Московский район, всего, в том числе: | 43 103,0 | 40 686,2 | 40 638,9 | 40 638,9 |
| 4.4.1. | Ремонт кровель: | 23 527,0 | 20 113,7 | 20 113,7 | 20 113,7 |
|  | - Мягкая кровля (ул. Дзержинского, 44, 72, 162; Ал.Смелых, 24а-б, 127; Ал.Смелых, 38а, ул. Мукомольная, 2-8; ул. Багратиона, 29, ул. Багратиона, 58-64- Новый Вал, 29-33; ул. Старопрегольская, 2-8; ул. Машиностроительная, 60; ул. У.Громовой, 43-45, 83-93, 77-79; Старопрегольская наб., 10-18; ул. Судостроительная, 116, ул. Кошевого, 36-40, ул. Половца, 6-12, ул. Карамзина, 1-7, ул. Октябрьская, 65-67) | 14 378,0 | 11 366,5 | 11 366,5 | 11 366,5 |
|  | - Шиферная кровля (Ал.Смелых №10-22; ул.Товарная, 30; Дзержинского проезд, 2-4; ул. Белгородская, 6) | 3 278,0 | 2 946,9 | 2 946,9 | 2 946,9 |
|  | - Черепичная кровля (ул.Емельянова, 277, 149, ул.Белгородская №32-38, ул.Луганская 4; ул. Луганская, 74; ул. К.Назаровой, 47-49 ; ул. Дзержинского, 76,149-151, ул. Семипалатинская, 38-40, 1й Ржевский, 4, ул. Одесская, 15-17; ул.Двинская,77) | 5 871,0 | 5 800,3 | 5 800,3 | 5 800,3 |
| 4.4.2. | Ремонт фасадов (пер.2-й Ржевский, 9; пр.Калинина,107-109 - Октябрьская, д.82-92; ул.Октябрьская, 78-80; Дзержинского проезд,2-4; ул. Типографская, 2-6; ул.Волочаевская,52) | 1 822,0 | 3 206,0 | 3 206,0 | 3 206,0 |
| 4.4.3. | Утепление фасадов (ул.Емельянова, 46-56, ул.Емельянова, 248-256, ул. Дзержинского, 162, ул. Б.Хмельницкого, 81-87, ул.Павлова, д.38, ул.Павлова д.28, ул.Машиностроительная,164-172, ул.Карамзина,9, ул. У.Громовой, 105, ул. Л.Шевцовой, 5; Новый вал, 29-33, ул. Козенкова, 7а, ул. Батальная, 67, ул. Октябрьская, 43-51, ул. Ген.Павлова, 24; ул.Б.Хмельницкого, д.46, кв.24) | 7 969,0 | 7 634,0 | 7 634,0 | 7 634,0 |
| 4.4.4. | Ремонт швов (Ал.Смелых, 3-9, 11-17; ул. Черниговская, 31б, кв. 39) | 137,0 | 166,8 | 166,8 | 166,8 |
| 4.4.5. | Внутридомовые сети (ул.Емельянова, 74-80, ул.Ивана Земнухова, 8-10, ул.Казанская, 10-20, У.Громовой, 27-37; ул. Емельянова, 258а) | 1 811,0 | 1 740,0 | 1 740,0 | 1 740,0 |
| 4.4.6. | Электромонтажные работы (ул.Емельянова,74-80; ул.Товарная,21-23а; ул.Эпроновская,15; ул.Эпроновская,21; ул.Октябрьская д.27; ул.Октябрьская д.29) | 3 515,0 | 3 179,0 | 3 179,0 | 3 179,0 |
| 4.4.7. | Установка входных дверей | 1 790,0 | 1 797,5 | 1 852,5 | 1 852,5 |
| 4.4.8. | Освидетельствование лифтов | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 |
| 4.4.9. | Кап. ремонт лифтов | 1 498,0 | 849,0 | 838,1 | 838,1 |
| 4.4.10. | Изготовление проектно-сметной документации | 250,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 |
| 4.4.11. | Непредвиденные работы | 300,0 | 168,0 | 79,8 | 79,8 |
| 4.4.12. | МУ «Служба заказчика ЖКХ администрации Московского района», всего, в т.ч.: | - | 966,2 | 963,0 | 963,0 |
| - | ул. Ген. Павлова, д. 20, кв. 82 - ремонт квартиры | - | 208,0 | 207,9 | 207,9 |
| - | 2-й Ржевский переулок, д.5,кв.1 | - | 329,1 | 329,1 | 329,1 |
| - | Ремонтно-восстановительные работы муниципальной квартиры по ул.Багратиона, д.102,кв.1 | - | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| - | Ремонтные работы квартиры по договору ренты по ул.Мукомольная, д.39, кв.4 | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| - | Ремонт муниципальной квартиры по ул.Дзержинского,д.46-а, кв.3 | - | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
| - | Ремонт муниципальной квартиры по ул.Черниговская,д.31б, кв.25 | - | 78,9 | 75,8 | 75,8 |
| - | Ремонт муниципальной квартиры по ул.Дзержинского,д.78а-76 | - | 211,0 | 211,0 | 211,0 |
| 4.5. | Октябрьский район, всего, в том числе: | 31 745,5 | 33 963,2 | 33 703,6 | 33 703,6 |
| 4.5.1. | Ремонт кровель: | 18 270,9 | 16 314,5 | 16 376,0 | 16 376,0 |
|  | - Мягкая кровля (ул.Воздушная,2; ул.Красносельская,33-43; ул.Карташева,12; ул.Сестрорецкая,13; ул.Алданская, 18, 22, 24а-26а; ул. Алданская, 11, 20а, ул.Сержанта Колоскова,13-17; ул.Свободная,4,6,8; ул.Хабаровская,1; ул.Белинского,38; пос. Прегольский, 25) | 7 937,3 | 6 632,6 | 6 632,5 | 6 632,5 |
|  | - Шиферная кровля (ул.Урицкого,7-7а; ул.Харьковская,43,45,47,57,59,61; ул.Гостиная,10-14; ул.М.Расковой,12-16; ул.Карташева,97-99; ул.Белинского,6-8, ул. Косогорная, 5/9, ул. Сеченова, 6, ул. Сухумская, 11) | 6 108,1 | 4 776,1 | 4 776,1 | 4 776,1 |
|  | - Черепичная кровля (пр.Мира, 57/59; ул.Бурыхина, 12-14; ул.Бурыхина, 4-6; пр.Победы,248; ул.Чапаева, 17; ул.Энгельса,49; ул.Бурыхина, 5; ул.Механическая, 4; пр.Победы, 223, ул.Макаренко,24; ул.Тихоненко,58; ул.Бассейная,43.ул. Сеченова,3) | 4 225,5 | 4 905,8 | 4 967,4 | 4 967,4 |
| 4.5.2. | Ремонт фасадов (ул.Красносельская, 33-43; Балтийское шоссе,108; пер.Аральский, 2г; ул.Карташева, 49; ул.Челюскинская, 8; ул.Алданская, 24а,26а,28; пр.Победы, 273; пр.Победы, 248; ул.Лесопарковая, 49а; ул.Воздушная, 4-10; ул.Воздушная, 12-22; Каштановая аллея, 11, ул. Минина и Пожарского, 14, ул. Ижорская, 34 (утепление и ремонт фасада) | 8 571,0 | 6 226,8 | 6 225,9 | 6 225,9 |
| 4.5.3. | Утепление стен (ул. Лесопарковая, 1, ул. Свободная, 28-32, пр.Победы,142; ул.Балтийское шоссе,108; ул.С.Мишина, 8,пр.Победы, 144г; ул.Тенистая аллея, 13; пр.Победы, 142) | 430,0 | 2 978,1 | 2 977,9 | 2 977,9 |
| 4.5.4. | Ремонт балконов (ул.Радищева, 108-110; ул.Красносельская, 1-3; ул.Красносельская, 9-11) | 746,0 | 638,6 | 638,7 | 638,7 |
| 4.5.5. | Внутридомовые сети (ул.Красносельская, 1-3; ул.Карташева, 6,6а,в; ул.Карташева, 4а-в; ул.Воздушная, 4-10, ул.Алданская,11, ул.Глазунова,9; ул.Гостиная,2-8) | 2 675,6 | 3 196,7 | 3 055,4 | 3 055,4 |
| 4.5.6. | Установка входных дверей | 150,0 | 394,2 | 394,1 | 394,1 |
| 4.5.7. | Прочее (ул.Алтайская, 6,8,10,11,12,14,19-19а,21 - замена электрических щитов; ул.Харьковская, 45-6 - замена балок чердачного перекрытия; пр.Победы, 201-203-присоединение газораспределительной сети к ж/д; ул. Сухумская, 16а, кв. 4 – ремонт квартиры после пожара, ул. Красносельская, 75 -разборка аварийных конструкций строения, пр. Победы, 241 - замена вводного питающего кабеля, ул. Химическая, 3-17- ремонт коммунальной квартиры; изготовление фасадов и расколеровка фасадов, аварийные работы; ремонт квартир №1,2 по ул.Механическая; ремонт квартиры №1 по ул.Теннистая аллея,60; ремонт канализации и водопровода в квартире №4 по ул.Лужская,34; ул.Серж.Мишина,22 - замена трех газовых плит; ул.Энгельса, 27/29-5 - косметический ремонт квартиры; ул.Матросская,4- техническое обследование жилого дома, пер.Ремонтный,13-2 - ремонт веранды, ул. Сеченова, 7, кв. 2; частичный ремонт кровли по ул.Белинского,73, аварийный ремонт мансарды жилого дома №23 по ул.Свободная, замена оконных блоков в подъезде жилого дома №14 по ул.Минина и Пожарского, замена отопит. котла по ул.Челюскинская,10, кв.4-5, замена расшир. бака по пер.Воздушному, 3а, кв.4, замена газовой плиты, электропроводки и ремонт штукатурки в кв.1 по ул.Тихоненко,38, прокладка разводки газопровода после пожара по пр.Победы,93, кв.3; установка газового котла, устройство системы отопления и горячего водоснабжения ул.Сержанта Мишина,22; разработка ПСД по ул.Сеченова,14; ) | 902,0 | 3 810,5 | 3 704,8 | 3 704,8 |
| 4.5.8. | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: ул.А.Толстого, д.14 | - | 403,9 | 330,8 | 330,8 |
| 4.6. | Центральный район, всего, в том числе: | 59 878,0 | 62 084,2 | 60 627,8 | 60 627,8 |
| 4.6.1. | Ремонт кровель: | 30 910,6 | 27 986,8 | 27 656,5 | 27 656,5 |
|  | - Мягкая кровля (ул. Беланова, 91, ул. Беланова, 93, ул. Беланова, 99, ул. К.Леонова, 34-38а, ул. Алябьева, 14-16, ул.Яналова, 3, ул. Брамса, 31-33, ул. К.Леонова, 11а-17б, ул. Маяковского,1, 13-19, Советский пр., 128, Советский пр., 126, ул. Каштановая аллея, 176-178 - ул. Захарова, 44-46, ул. Каштановая аллея, 135а,б,в, ул. Каменная, 16-22, ул. Уральская, 9-15, ул. Докука, 7, ул. М.Борзова, 92; ул. Чекистов, 82-88, 106; ул. Красная, 141-143; ул. Каменная, 9, ул. Осипенко, 6) | 12 105,2 | 10 723,0 | 10 719,6 | 10 719,6 |
|  | - Шиферная кровля (пер. Зоологический, 1-3, ул. Ставропольская, 18-20, ул. М.Борзова, 55-59, ул. М.Борзова, 27-37, ул. Калужская, 11-13, ул. Чайковского, 31- Р.Корсакова, 11, ул. Зоологическая, 45, ул. Чайковского, 29, ул. К.Маркса, 8; пр. Мира, 44, ул. Маяковского, 14) | 6 030,2 | 5 419,5 | 5 419,5 | 5 419,5 |
|  | - Черепичная кровля (ул. Комсомольская, 80, пер. Желябова, 13, ул. Чернышевского, 27-33а, ул. М.Борзова, 39-41, ул. Красная, 230-234, ул. Щорса, 4-4б, ул. Кропоткина, 2-6, ул. Банковская, 15, ул. В.Котик, 12, ул. Каштановая аллея, 90-128, ул. Каштановая аллея, 72-88, ул. Комсомольская, 14-14а, ул. Чкалова, 82-84, ул. Калужская, 19а-23, ул. Озерова, 2-4; ул. Офицерская, 1; ул.Р.Корсакова,5-5а; ул.Каштановая аллея,72-88) | 12 775,2 | 11 844,3 | 11 517,4 | 11 517,4 |
| 4.6.2. | Внутридомовые сети (ул. Репина, 16-18 (трубопровод ХВС), ул. Гайдара, 31-41 (трубопровод ХВС), ул. Чекистов, 41-47, пер. Щорса, 2-4 (ГВС, ХВС), ул. Каштановая аллея, 166-172 (ГВС, ХВС), пр. Мира, 78-80а (трубопровод отопления), Советский пр., 75, кв.13 - восстановление полотенцесушителя, ул. Яналова, 18-20а (замена трубопроводов ГВС и отопления), ул.Чайковского,29 (ремонт системы отопления) | 1 374,6 | 1 530,9 | 1 530,9 | 1 530,9 |
| 4.6.3. | Утепление стен (ул. Беланова, 61- торец, ул. Беланова, д.99, ул. Беланова, 101, ул. Горбунова, 6, ул. Докука, 7, ул. Ломоносова, 4, ул. М.Борзова, 96, кв. 30,2,17, ул. Молдавская, 6, кв. 18, ул. Красная, 45 - торец, ул. Комсомольская, 22, кв. 15, ул. Комсомольская, 10а, ул. Пугачева, 22-30, ул. Банковская, 14-20, ул. М.Борзова, 98, ул. Коммунальная, 41, ул. Горбунова, 14-22, ул. М.Борзова, 104, кв. 5, ул. М.Борзова, 105а, кв. 13,29, ул. М.Борзова, 101, кв.60,42; ул.Горбунова, 2 – утепление стен фасада, ул. Яналова, 4, кв.7, Советский пр., 280 (в целях исполнения решения суда), ул.Коммунальная,26-28, ул.Беланова,103, ул.Леонова,74; ул.Пугачева,22-30) | 7 796,2 | 7 901,7 | 7 902,3 | 7 902,3 |
| 4.6.4. | Ремонт фасадов (ул. К.Леонова, 64а, ул. Кропоткина, 2-6, ул. Банковская, 15, ул. В.Котик, 12, ул. Коммунальная, 26-28, ул. Леонова, 74; ул.Беланова,2а) | 8 884,0 | 9 679,9 | 8 730,9 | 8 730,9 |
| 4.6.5. | Замена газового оборудования | 72,0 | 136,9 | 112,9 | 112,9 |
| 4.6.6. | Ремонт отдельных конструкций (ул. Красная, 230-234 - гидроизоляция фундамента с устройством отмостки и перекладка дымрвых труб, ул. Банковская, 25-31 - утепление чердачного перекрытия, ул. Комсомольская, 14, кв. 4 - восстановление ограждающей стенки из кирпича под балконной плитой, ул. Красная, 37-39а - замена стеклоблоков на лестничной клетке, ул. Красная, 81, кв. 3 - замена водопроводных, канализационных труб, электропроводки, ремонт балкона, пер. Зоологический, 2-4 - укрепление торцевой стены с утеплением и ремонт фасада, ул. Яналова, 4, кв.7 - ремонт перекрытия, косметический ремонт мест общего пользования (в целях исполнения решения суда); ул.Чкалова, 24-26а - установка насоса); ул.Комсомольская,38-40(ремонт балконов с заменой дверей, устройство отмостки), ул.Зоологическая,67-71 (замена циркуляционного насоса), ул.Бассейная, 85, кв.5 (замена котла). | 4 373,8 | 4 230,4 | 4 218,9 | 4 218,9 |
| 4.6.7. | Капитальный ремонт муниципального имущества (квартиры) (ул. Захарова, д.5, кв.3, ул. Калинина, 28, кв.3, ул. Калачева, 30, кв.2) | 1 991,8 | 1 492,2 | 1 394,9 | 1 394,9 |
| 4.6.8. | Заказ технической документации (заказ технических заключений, ул. Коммунальная, 67-105 - заказ проектно-сметной документации, ул. Столярная, 12 - заказ проектно-сметной документации, ул.Ташкентская,19 - заказ техотчета) | 345,0 | 360,7 | 321,4 | 321,4 |
| 4.6.9. | Замена электрооборудования (ул. Борзова, 52-56) | 300,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| 4.6.10. | Установка входных дверей | 3 480,0 | 3 824,6 | 3 819,3 | 3 819,3 |
| 4.6.11. | Непредвиденные расходы | 350,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 4.6.12. | Прочие работы (Советский пр., 280 - установка электрического насоса для водоотлива из подвала, ул.Чайковского 64, 66 - ремонт черепичной кровли и окраска фасада, ул.Комсомольская,38-40 - ремонт фасада и шиферной кровли) | - | 3 367,3 | 3 367,3 | 3 367,3 |
| 4.6.13. | Текущий ремонт квартиры по договору ренты по ул.Захарова, д.21, кв2 | - | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
| 4.6.14. | Замена элементов детских площадок на 9 комплексах "Былинка" (распределение депутата Пятикопа А.И.) | - | 1 242,0 | 1 241,7 | 1 241,7 |
| 4.7. | Комитет архитектуры и строительства | - | 250,0 | 186,7 | 186,7 |
|  | Газификация муниципальной квартиры №1 дома №59 по ул. Окская дома №59 | - | 250,0 | 186,7 | 186,7 |
| 5. | Коммунальное хозяйство, всего, в том числе: | 147 470,8 | 384 944,3 | 384 207,5 | 384 148,7 |
| 5.1. | Комитет архитектуры и строительства, всего, в том числе: | 74 052,0 | 303 769,5 | 303 310,0 | 303 310,0 |
| 5.1.1. | Кап. ремонт путепровода через ж/д пути по ул. Вагоностроительной | 34 817,0 | 34 812,0 | 34 811,9 | 34 811,9 |
| 5.1.2. | Капитальный ремонт улиц | 14 235,0 | 26 457,0 | 26 456,8 | 26 456,8 |
| 5.1.3. | Капитальный ремонт тротуаров | 15 000,0 | 14 262,2 | 14 262,2 | 14 262,2 |
| 5.1.4. | Новое строительство ТСОДД | 10 000,0 | 13 735,9 | 13 510,4 | 13 510,4 |
| 5.1.5. | Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Дм. Донского и ул. Марата в г. Калининграде | - | 13 398,8 | 13 398,8 | 13 398,8 |
| 5.1.6. | Капитальный ремонт внутриквартальных и дворовых проездов | - | 198 459,1 | 198 225,4 | 198 225,4 |
| 5.1.7. | Устройство дорожного покрытия и тротуара на территории поликлиники по ул.Бахчисарайская | - | 2 644,5 | 2 644,5 | 2 644,5 |
| 5.2. | Комитет ГХ | 42 037,0 | 48 352,4 | 48 189,8 | 48 131,0 |
| 5.2.1. | Осушение микрорайона п. Зеленый | 6 000,0 | 5 970,0 | 5 970,0 | 5 970,0 |
|  | Улучшение гидрографической ситуации в районе Северная гора | 2 500,0 | - | - | - |
| 5.2.2. | Осушение п. Лермонтово (1 очередь, район улиц Белорусская, Ломоносова, Бердянская) | 5 000,0 | 4 975,0 | 4 975,0 | 4 975,0 |
| 5.2.3. | Кап. ремонт наружного освещения | 23 937,0 | 23 660,2 | 23 660,2 | 23 660,2 |
| 5.2.4. | Кап. ремонт зеленой зоны по Московскому пр. | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 5.2.5. | Обрезка деревьев | 1 000,0 | 1 479,3 | 1 479,0 | 1 479,0 |
| 5.2.6. | Установка и приобретение урн и скамеек | 600,0 | 496,0 | 358,6 | 299,8 |
| 5.2.7. | Ремонт поврежденного участка кабельной линии 10 кВ от ТП-996 до ТП-997 | - | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
| 5.2.8. | Восстановление наружного освещения по ул.Карташова | - | 667,0 | 667,0 | 667,0 |
| 5.2.9. | Устройство нового цветника на откосе оз.Нижнее | - | 400,0 | 399,7 | 399,7 |
| 5.2.10. | Посадка елей у Дома искусств | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 5.2.11. | Выполнение работ по праздничному оформлению улиц города Калининграда | - | 7 490,5 | 7 466,0 | 7 466,0 |
| 5.3. | Балтийский район, всего, в том числе: | 6 645,8 | 10 370,6 | 10 368,5 | 10 368,5 |
| 5.3.1. | Озеленение (Батальная,46-54) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 5.3.2. | Установка детских площадок (Тихорецкая,14а; Инженерная,4; распределение депутата Михайлина В.В. – 70,0 тыс.руб.) | 535,8 | 465,8 | 465,8 | 465,8 |
| 5.3.3. | Ремонт контейнерных площадок (ул. Самаркандская, 28; ул. Тихорецкая,37; ул. П.Морозова,152;ул. Тихорецкая, 12; ул. Книжная, 2; ул. Коммунистическая, 32, 37; Ленинский пр., 44; ул. Чаадаева, 19; ул. Эльблонгская, 24; пл. Калинина, 25) | 524,5 | 519,6 | 519,6 | 519,6 |
| 5.3.4. | Ремонт подъездных путей к контейнерным площадкам (ул. М.Новикова,6; ул. Садовая, 1; ул. М.Новикова, 21) | 468,7 | 450,7 | 450,7 | 450,7 |
| 5.3.5. | Ремонт подпорной стены (ул. Дрожжевая,16) | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.3.6. | Ремонт асфальтного покрытия дворовых территорий (пл.Калинина,17-21 - Ленинский пр-кт,157-161; ул. Киевская, 50-52) | 929,0 | 865,2 | 865,2 | 865,2 |
| 5.3.7. | Капитальный ремонт бульвара ул. П.Морозова | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 |
| 5.3.8. | Ремонт придомовой территории | 300,0 | 289,5 | 289,5 | 289,5 |
| 5.3.9. | Проверка сметной документации | 60,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 5.3.10. | Технический надзор | 62,0 | 58,3 | 58,1 | 58,1 |
| 5.3.11. | Техническая инвентаризация-паспортизация канализационных сетей (МКП "Янтарь") | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 5.3.12. | Установка ограждения детской площадки (пл. Калинина, 23) | - | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| 5.3.13. | Ремонт дворовых проездов (ул. Полоцкая, 10-14 – ул. Серпуховская, 20-24, ул. Коммунистическая, 58) | - | 1 326,8 | 1 326,8 | 1 326,8 |
| 5.3.14. | Ремонт подъезда к контейнерной площадке (ул. Летняя, 53) | - | 135,3 | 135,3 | 135,3 |
| 5.3.15. | Осушение территорий пос.Чайковского в районе жилых домов №1,1а,3 по ул.Кремлевской, №23,25 по ул.Лаптевых и №1 по пер.Кремлевскому | - | 612,9 | 612,9 | 612,9 |
| 5.3.16. | Очистка территории (ликвидация газовой емкости) по ул.Садовая,37 | - | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
| 5.3.17. | Ямочный ремонт проездов: вдоль жилого дома № 48-54 по ул.Машиностроительной; вдоль жилого дома №15 по ул. Автомобильной, к жилому дому №34-42 по ул.Серпуховская | - | 461,1 | 461,1 | 461,1 |
| 5.3.18. | Разработка рабочего проекта капитального ремонта бульвара П.Морозова | - | 401,8 | 401,8 | 401,8 |
| 5.3.19. | Проведение ремонта ступенчатых маршей жилого дома №111 по ул.Киевской | - | 43,0 | 41,2 | 41,2 |
| 5.4. | Ленинградский район, всего, в том числе: | 7 480,0 | 8 757,8 | 8 676,7 | 8 676,7 |
| 5.4.1. | Озеленение | 850,0 | 1 749,6 | 1 749,5 | 1 749,5 |
|  | Установка детских и спортивных площадок (ул. Ясная, 9-13 (распределение депутата Калашниковой А.А.), Московский пр. 22 (распределение депутата Курьяновича В.В.), ул. Грига – ул. 1812 г. (распределение депутата Кутепова С.В.), распределение депутата Савенко В.А. – ул. Азовская, 5, ул. Горького, 68-92, ул. Сибирякова, 26-36, ул. Талалихина, 6, ул. Горького, 146, ул. Грибоедова, 9 - пер. Грибоедова 9, 7; распределение депутата Коняева С.Н. – 400,0 тыс. руб., распределение депутата Максименкова С.В. – 200,0 тыс. руб., распределение депутата Анучкина В.А. – 150,0 тыс. руб., распределение депутата Василюка Ю.Н. – 500,0 тыс. руб.) | 3 470,0 | - | - | - |
|  | Доукомплектация детских площадок (ул. Земельная, 4-4а (распределение депутата Савенко В.А.), распределение депутата Ковальского А.В. – ул. Зеленая, 1-3, ул. Сибирякова, 56, ул. Дорожная) | 450,0 | - | - | - |
|  | Благоустройство дворовой и придомовой территории (ул. Мариупольская, 2-12 (распределение депутата Курьяновича В.В.); ул. Минская, 2-8, ул. Горького, 30-36, ул. Минская, 17-23 (распределение депутата Верхолаза Е.В.); ул. Гайдара, 89-91, ул. Зеленая, 23, Горького, 193 (распределение депутата Ковальского А.В.), распределение депутата Ковальского А.В. – 200,0 тыс. руб., распределение депутата Василюка Ю.Н. – 100,0 тыс. руб., | 2 710,0 | - | - | - |
| 5.4.2. | Капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовых дорог (ул. Мариупольская, 10, 12; ул. Ген. Озерова, 39-45, ул. Гайдара, 95-99, ул.Невского,46; ул.Горького,91-93; ул.Дорожная, Ленинградская,5) | - | 4 328,7 | 4 323,6 | 4 323,6 |
| 5.4.3. | Ремонт и реконструкция ограждений (ул. Фрунзе, Ген. Озерова, Островского, ул. Гайдара, 95-99, ул. Сибирякова, 48-54; ул. Звездная, 15-19-21-25, ул. Театральная, 33а, 33б, Ленинский пр., 21-25, ул. Севастьянова, 27-33, ул. Бесселя, 2, ул. Черняховского, 14-18, ул. Минская, 17-23, ул. Московский пр.85-93; Зарайская, Черняховского70-72,74б; Пионерская 52-58, Пролетарская, 71-75) | - | 436,9 | 436,8 | 436,8 |
| 5.4.4. | Прочее (отвод грунтовых и дождевых вод от теплопункта по ул. Трибуца, 37, благоустройство пешеходной дорожки от ул. Пролетарской до ул. Сергеева, ремонт подпорной стенки и лестничных маршей ул.Грига, 10-24; отвод грунтовых и дождевых вод от дома №4 по ул.Земельная) | - | 2 242,6 | 2 166,8 | 2 166,8 |
| 5.5. | Московский район | 2 100,0 | 1 367,3 | 1 367,3 | 1 367,3 |
|  | Установка детских площадок (распределение депутата Шкиля О.П. – 250,0 тыс. руб.) | 250,0 | - | - | - |
|  | Ремонт детских площадок (распределение депутата Петросова О.Э. – 280,0 тыс. руб.) | 280,0 | - | - | - |
|  | Реконструкция детской спортивной площадки (Аллея Смелых, 68-70 (распределение депутата Шкиля О.П.)) | 750,0 | - | - | - |
| 5.5.1. | Ремонт придомовой территории ул. Эпроновская, 25-29 | 400,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 5.5.2. | Ремонт придомовой территории ул.У.Громовой, 107-111 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| 5.5.3. | Устройство тротуарного покрытия ул.Октябрьская, 78-80 | - | 45,3 | 45,3 | 45,3 |
| 5.5.4. | ул.Б.Хмельницкого,71-87 (проведение дополнительных работ по ремонту дворового проезда) | - | 357,1 | 357,1 | 357,1 |
| 5.5.5. | Планировка территории пляжа, устройство песчаной "подушки" оз. Шенфлиз | - | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| 5.6. | Октябрьский район, всего, в том числе: | 9 172,0 | 9 741,6 | 9 730,1 | 9 730,1 |
| 5.6.1. | Валка аварийных деревьев с выкорчевкой пней | 1 390,0 | 1 351,9 | 1 348,9 | 1 348,9 |
| 5.6.2. | Ремонт подпорной стенки (ул. Вагоностроительная, 31-47) | 1 500,0 | 1 900,5 | 1 900,6 | 1 900,6 |
| 5.6.3. | Благоустройство дворовой территории (ул.Саратовская, 22-28; пр. Победы, 122-142, ул. С. Мишина, 8, Тенистая аллея, 5-19, ул. Красносельская, 80 – ремонт дворового проезда (п.3) и автостоянки (п. 1,2) | 2 460,0 | 2 577,7 | 2 577,7 | 2 577,7 |
| 5.6.4. | Ремонт тротуаров (в т.ч. распределение депутата Воеводина И.В. – 500,0 тыс. руб.) | 2 962,0 | 3 252,3 | 3 252,3 | 3 252,3 |
| 5.6.5. | Замена ограждения (ул. Радищева, 98-102, ул. Дм. Донского, 26-36) | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | Устройство детских площадок | 460,0 | - | - | - |
| 5.6.6. | Озеленение | - | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 5.6.7. | Ремонт выгребной ямы по ул.Карташева,93-95 | - | 69,2 | 60,6 | 60,6 |
| 5.7. | Центральный район, всего, в том числе: | 5 984,0 | 2 585,1 | 2 565,1 | 2 565,1 |
| 5.7.1. | Капитальный ремонт скверов и зеленых зон (сквер у памятника К.Маркса) | 2 000,0 | 1 989,1 | 1 989,1 | 1 989,1 |
|  | Устройство спортивной площадки по ул. Катина | 2 100,0 | - | - | - |
|  | Установка детских площадок (распределение депутата Пятикопа А.И.) | 1 242,0 | - | - | - |
|  | Благоустройство дворовой территории (пр. Мира, 108) | 404,0 | - | - | - |
| 5.7.2. | Прочие работы (в т.ч. в т.ч. реконструкция тротуара по ул. Красная; распределение депутата Кудрявцева А.В. на ремонт ливневой канализации – 20,0 тыс.руб., ремонт бетонной дорожки перед подъездом дома №1 по пер.Беланова, подсыпка грунтом дворовой территории по ул.Леонова,40-46-ул.Яналова,18-20а) | 238,0 | 180,7 | 160,7 | 160,7 |
| 5.7.3. | Прокладка дренажной канализации по ул.Мира в пос. Чкаловск | - | 415,3 | 415,3 | 415,3 |
| 6. | Другие отрасли | 7 468,0 | 18 871,2 | 18 505,5 | 18 505,5 |
|  | Управление | 6 402,0 | 8 120,3 | 6 940,4 | 6 940,4 |
|  | Городские органы управления | 1 628,0 | 2 594,0 | 2 568,4 | 2 568,4 |
|  | Окружной Совет депутатов гор. Калининграда | 1 500,0 | - | - | - |
|  | Управление здравоохранения (ул. Уральская, 9) | 128,0 | - | - | - |
|  | Комитет муниципального имущества | - | 2 594,0 | 2 568,4 | 2 568,4 |
|  | Администрации районов | 4 752,0 | 5703,2 | 4 372,0 | 4 372,0 |
|  | Балтийский | 735,0 | 537,2 | 537,2 | 537,2 |
|  | Ленинградский | 1 000,0 | 1 000,0 | 943,9 | 943,9 |
|  | Московский | 990,0 | 1 944,8 | 987,6 | 987,6 |
|  | Октябрьский | 1 273,0 | 1 420,5 | 1 222,1 | 1 222,1 |
|  | Центральный | 754,0 | 800,7 | 681,2 | 681,2 |
|  | МУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» | 400,0 | 650,0 | 492,6 | 492,6 |
|  | Мобилизационная подготовка экономики | 22,0 | - | - | - |
|  | Ленинградский | 22,0 | - | - | - |
|  | МУ "Эксплуатация здания мэрии" | 467,0 | 9 754,1 | 10 902,6 | 10 902,6 |
|  | Прочие отрасли | 199,0 | 169,9 | 169,9 | 169,9 |
|  | Служба заказчика Балтийского района | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | Служба заказчика Центрального района | 129,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 7. | Здравоохранение | - | 44 043,0 | 38 246,8 | 38 246,8 |
|  | МУЗ «Городская больница № 1» | - | 618,6 | 618,6 | 618,6 |
|  | МУЗ «Городская больница № 3» | - | 3 405,0 | 2 568,3 | 2 568,3 |
|  | МУЗ «Городская больница № 5» | - | 9 803,0 | 7 251,2 | 7 251,2 |
|  | МУЗ «Городская больница № 6» | - | 828,8 | 408,9 | 408,9 |
|  | МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» | - | 1 637,7 | 1 043,5 | 1 043,5 |
|  | МУЗ «Городская детская больница № 1» | - | 223,6 | 223,5 | 223,5 |
|  | МУЗ «Городская детская больница № 3» | - | 406,1 | 406,0 | 406,0 |
|  | МУЗ «Городская детская поликлиника № 1» | - | 16,7 | 12,2 | 12,2 |
|  | МУЗ «Городская детская поликлиника № 2» | - | 240,0 | 239,6 | 239,6 |
|  | МУЗ «Городская детская поликлиника № 4» | - | 478,0 | 469,0 | 469,0 |
|  | МУЗ «Городская детская поликлиника № 5» | - | 40,0 | 3,1 | 3,1 |
|  | МУЗ «Городская детская поликлиника № 6» | - | 29,0 | 22,1 | 22,1 |
|  | МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника» | - | 605,2 | 537,4 | 537,4 |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 1» | - | 1 622,3 | 1 610,9 | 1 610,9 |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 2» | - | 120,0 | 116,7 | 116,7 |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 6» | - | 438,4 | 438,4 | 438,4 |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 7» | - | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 8» | - | 60,0 | 54,0 | 54,0 |
|  | МУЗ «ГССМП» | - | 1 158,8 | 988,5 | 988,5 |
|  | МУЗ «Дом сестринского ухода» | - | 539,2 | 371,2 | 371,2 |
|  | МУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации» | - | 318,5 | 318,5 | 318,5 |
|  | МУЗ «Центральная городская больница» | - | 18 315,4 | 17 575,6 | 17 575,6 |
|  | МУЗ «Родильный дом № 4» | - | 1 396,7 | 1 396,7 | 1 396,7 |
|  | МУЗ «Родильный дом № 3» | - | 683,0 | 574,9 | 574,9 |
|  | МУЗ "Стоматологическая поликлиника №2 | - | 400,0 | 379,0 | 379,0 |
|  | МУЗ «Родильный дом № 2» | - | 556,0 | 556,0 | 556,0 |
|  | МУЗ "Женская консультация" | - | 20,0 | - | - |