Извещение

о проведении открытого конкурса на выполнение работ

по установке индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, с изготовлением проектно-сметной документации

Дата публикации извещения: «13» марта 2018 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда по установке индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, с изготовлением проектно-сметной документации МКД  №№ 72,75,77,79,85-85а,86а,86б,89,91-91а,93 по ул.Ялтинской в г.Калининграде

Адрес многоквартирных домов: г. Калининград, ул. Ялтинская,№№72, 75, 77, 79, 85-85а 86а, 86б, 89, 91-91а, 93.

Работы (объекты): по установке индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, с изготовлением проектно-сметной документации

Организатором конкурса является: муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» (236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, д.71; ИНН 3906290858/КПП 390601001; mkukrmkd@klgd.ru, т. (4012) 92-35-11 по проведению конкурса, ф. 46-96-21.

Заказчиком является: ООО «ЖЭУ-29», 236016 г. Калининград, ул. Фрунзе, 97, директор Черноиванов В.В.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 6 589 576___(Шесть миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рубл., в том числе НДС 18%: __1 005 189___ (Один миллион пять тысяч сто восемьдесят девять) руб. 56 коп.., в том числе  изготовление проектно-сметной документации: не более  _648 712__ (Шестьсот сорок восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей, в том числе НДС 18%: _98 956 (Девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 07 копеек.

Срок выполнения работ:  не более  _120___календарных дней, в том числе: проектные работы – 15 дней, согласование проекта в МКУ – 15 дней, согласование проекта в МП «Калининградтеплосеть» – 30 дней, подрядные работы с подготовкой исполнительной документации – 60 дней.

Крайним сроком подачи конкурсных заявок является 9 час. 45 мин. дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Конкурсные заявки подаются на русском языке по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, каб. 15, часы работы: с 9-00 часов до 18-00 часов, обед: с 13-00 часов до 14-00 часов.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено с 10 часов 00 минут                   "13" апреля 2018 года по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, каб.25.

Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки в размере 3% от начальной цены договора подряда.

Участники конкурса должны перечислить сумму в размере _201 501_ (Двести одна тысяча пятьсот один) руб. 30 коп. (3% от начальной цены договора подряда), до даты вскрытия пакетов с заявками на следующий счет: УФК по Калининградской обл. (Муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» л/с 05353021690), ИНН 3906290858  КПП 390601001, р/с 40302810127483000094, БИК 042748001, Отделение Калининград г. Калининград, ОКПО 22885619, ОКАТО 27401368000, ОГРН 1133926010833 ОКТМО 27701000, ОКОГУ 4210007, ОКОПФ 20904.

Денежные средства должны поступить на счет организатора конкурса не позднее одного дня до дня вскрытия пакетов.

Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты вскрытия конвертов.

Порядок подачи конкурсных заявок, требования к обеспечению заявки, к участникам открытого конкурса и перечень документов, которые должны быть предоставлены участниками конкурса, определены в конкурсной документации.

Приложение: конкурсная документация в составе:

1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2) Техническая документация, в составе:

техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации, техническое задание на установку ИТП

3) Договор подряда (проект).