|  | - Приложение - к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» - от «____»______ 2018 г. №_______________ |
| --- | --- |

- ПРОЕКТ

- ДОГОВОРА О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ №_______

г.  Калининград                                                                                         «___» __________ 2018 г.

Администрация городского округа «Город Калининград» в лице главы городского округа «Город Калининград» _______________, действующего на основании Устава городского округа «Город Калининград», именуемая в дальнейшем «Администрация», с  одной  стороны и

____________, именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со ст. 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от __.__.2018 № ___ «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах ул. Островского, д. 1, 2, 3 в Ленинградском районе», протоколом об итогах аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенных территорий от __.__.2018 по лоту № __, заключили настоящий договор о развитии застроенной территории в границах ул. Островского, д. 1, 2, 3 в Ленинградском районе г. Калининграда (далее – Договор).

- 1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора и в установленные настоящим Договором сроки, Инвестор принимает обязательства  своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц осуществить мероприятия по развитию застроенной территории в границах ул. Островского, д. 1, 2, 3 в Ленинградском районе г. Калининграда общей площадью 4725 кв.м, а Администрация обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств Инвестора.

1.2. Характеристика застроенной территории, указанной в п.1.1 настоящего Договора (далее – застроенная территория):

– территория общей площадью 4725 кв.м, в том числе часть земельного участка площадью 436 кв.м – охранная зона инженерных коммуникаций.

1.3. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу при развитии застроенной территории (приложение № 1), подписывается Сторонами.

1.4. График расселения и сноса жилых домов, подлежащих расселению и сносу при развитии застроенной территории (приложение № 2), подписывается Сторонами.

- 2. Цена и порядок оплаты права на заключение Договора

2.1. Цена права на заключение Договора определена в соответствии с предложением Инвестора на торгах __.__.____ о цене за лот № __ и составляет ________ рублей.

2.2. Задаток в размере __________ рублей, внесенный за лот № __ , засчитывается в счет оплаты приобретаемого права на заключение Договора.

2.3. Инвестор уплачивает цену права на заключение Договора в сумме _____ рублей в течение десяти дней с момента подписания настоящего Договора.

2.4. Сумма платежа перечисляется на р/с 40101810000000010002 в Отделение Калининград г. Калининград, БИК 042748001, Управление федерального казначейства по Калининградской области (комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»), ОКТМО 27701000, ИНН 3903010414, КПП 390601001, код бюджетной классификации № 028 117 050 40 04 0001 180.

2.5. Обязанность Инвестора по оплате приобретаемого права на заключение Договора считается исполненной после поступления денежных средств в полном объеме на счет, указанный в пункте 2.4 настоящего Договора, и представления платежных поручений с отметкой банка об исполнении, подтверждающих оплату.

- 3. Права и обязанности Сторон

- 3.1. Администрация обязана:

3.1.1. Принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу,  расположенных в границах на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены многоквартирные аварийные дома. Решение об изъятии принимается по истечении шести месяцев с момента получения собственниками жилых помещений такого многоквартирного аварийного дома требования о его сносе или реконструкции.

3.1.2. После выполнения Инвестором обязательств, установленных подпунктами 3.3.1 – 3.3.7 настоящего Договора, предоставить Инвестору без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена (если распоряжение этими земельными участками осуществляется органом местного самоуправления) и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.

Максимальный срок исполнения настоящего обязательства - месяц с момента подачи Инвестором заявления о предоставлении земельного участка.

3.1.3. Обеспечивать прекращение имущественных прав пользователей нежилых помещений (права аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления, безвозмездного пользования) в строениях, подлежащих сносу, за 6 месяцев до момента сноса этих строений.

3.1.4. В течение двух месяцев с момента представления Инвестором документов, необходимых для регистрации права собственности городского округа «Город Калининград»

на жилые помещения, приобретенные или построенные Инвестором для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений (в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории), предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, принять эти помещения в муниципальную собственность и осуществить оформление права на них  в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области.

В течение двух месяцев с момента регистрации права собственности городского округа «Город Калининград» на жилые помещения, приобретенные или построенные Инвестором для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений (в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории), предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, заключить договоры социального найма.

3.1.5. Обеспечивать в установленном порядке расторжение с правообладателями земельных участков договоров на право пользования этими земельными участками, подлежащими застройке в соответствии с разработанной градостроительной документацией, в срок не более двух месяцев с даты представления Инвестором документов, подтверждающих урегулирование имущественных вопросов с правообладателями земельных  участков.

3.1.6. Не осуществлять в границах застроенной территории приватизацию, сдачу в аренду земельных участков, продажу, приватизацию или сдачу в аренду нежилых помещений, а также изменение договоров социального найма жилых помещений и вселения граждан для проживания в жилые помещения в домах, расположенных в границах застроенной территории, кроме случаев, установленных действующим законодательством.

3.1.7. После выполнения Сторонами в полном объеме обязательств, установленных настоящим Договором, обеспечить оформление в установленном порядке акта о результатах реализации Договора о развитии застроенной территории.

3.1.8. Безвозмездно принять в муниципальную собственность объекты инженерной, транспортной инфраструктуры, построенные Инвестором и подлежащие передаче в муниципальную собственность в соответствии с условиями настоящего Договора.

Максимальный срок исполнения настоящего обязательства – четыре месяца с момента представления Инвестором документов, необходимых для передачи указанных в настоящем пункте объектов инженерной, транспортной инфраструктуры в муниципальную собственность.

3.1.9. Принять денежную компенсацию за снос встроенных гаражей площадью                                          14,2 кв.м по ул. Островского, д. 1, площадью 25,8 кв.м, 21,7 кв.м по ул. Островского, д. 2, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Городской округ «Город Калининград».

- 3.2. Администрация имеет право осуществлять контроль за соблюдением Инвестором обязательств по развитию застроенной территории в соответствии с условиями настоящего Договора.

- 3.3. Инвестор обязан:

3.3.1. Оплатить право на заключение настоящего Договора о развитии застроенной территории в размере и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора.

3.3.2. Подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Максимальный срок подготовки документов – восемь месяцев с момента заключения настоящего Договора.

3.3.3. Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории,  в соответствии с графиком расселения и сноса жилых домов.

3.3.4. Создать либо приобрести, а также передать благоустроенные жилые помещения   по договорам мены жилых помещений в собственность гражданам, проживающим в многоквартирных домах, расположенных на застроенной территории.

Указанные в подпунктах 3.3.3, 3.3.4 настоящего Договора жилые помещения, предназначенные для предоставления гражданам при расселении многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, должны быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначными по общей площади ранее занимаемых жилых помещений, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.

3.3.5. Уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения Администрации, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с настоящим Договором.

3.3.6. После ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, построенного в границах застроенной территории по ул. Островского, в случае обращения граждан, ранее проживавших в доме № 2 по ул. Островского, заключить с заявителями новые договоры мены жилых помещений на жилые помещения в построенном доме по ул. Островского.

3.3.7. Выплатить муниципальному образованию «Городской округ «Город Калининград» компенсацию за снос встроенных гаражей площадью 14,2 кв.м по                                                     ул. Островского, д. 1, площадью 25,8 кв.м, 21,7 кв.м по ул. Островского, 2 в соответствии с отчетами об оценке рыночной стоимости в течение шести месяцев с момента заключения настоящего Договора.

3.3.8. Выплатить гражданам компенсацию за снос отдельно стоящего гаража площадью 61,6 кв.м по ул. Островского, д. 3 в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта в течение шести месяцев с момента заключения настоящего Договора.

3.3.9. Осуществить строительство объектов на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, этапами строительства и графиками осуществления строительных работ по каждому объекту.

Максимальный срок жилищного или иного строительства, включая ввод объектов в эксплуатацию, – шесть лет.

3.3.10. Осуществить строительство объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в муниципальную собственность в счет платы за подключение к существующим объектам инженерной инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Обязанность по подготовке необходимой для передачи объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность технической документации возлагается на Инвестора.

Срок строительства объектов инженерной инфраструктуры, включая подготовку технической документации, необходимой для передачи, не может превышать сроков осуществления строительства объектов в границах застроенной территории, установленных настоящим Договором.

3.3.11. Осуществить строительство межквартальных проездов в границах застроенной территории. Срок строительства межквартальных проездов определяется Сторонами в зависимости от сроков строительства в границах застроенной территории.

Срок строительства межквартальных проездов не может превышать сроков  строительства объектов в границах застроенной территории, установленных настоящим Договором.

- 3.4. Инвестор имеет право:

3.4.1. С согласия Администрации частично передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу в пределах срока действия настоящего Договора.

3.4.2. Приобретать права на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах застроенной территории и не подлежащие изъятию для государственных нужд, в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

3.4.3. Передавать другим лицам права и обязанности по договорам аренды земельных участков, предоставленных для жилищного или иного строительства в границах застроенной территории, за исключением земельных участков, предназначенных для строительства объектов социального назначения.

- 4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует в течение шести лет.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность Инвестора:

При нарушении Инвестором сроков исполнения принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Инвестор уплачивает Администрации пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки исполнения обязательства от стоимости права на заключение настоящего Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, за исключением случаев, когда нарушения сроков исполнения обязательств со стороны Инвестора произошли по вине Администрации.

5.2. Ответственность Администрации:

Администрация оплачивает все убытки, понесенные Инвестором при нарушении обязательств, предусмотренных подпунктами 3.1.1 – 3.1.7  настоящего Договора, за исключением случаев, когда нарушения сроков исполнения обязательств со стороны Администрации произошли по вине Инвестора.

- 6. Изменение и прекращение Договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Договор прекращается:

- по соглашению Сторон;

- при выполнении Сторонами всех обязательств по Договору.

6.3. Администрация вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязанностей:

6.3.1. По оплате цены права на заключение договора о развитии застроенной территории в размере и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора.

6.3.2. По передаче в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений (в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории), предоставленных по договорам найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в установленный настоящим Договором срок.

6.3.3. По передаче благоустроенных (с внутренней отделкой) жилых помещений по договорам мены жилых помещений в собственность гражданам, проживающим в многоквартирных домах, расположенных на застроенной территории.

6.3.4. По уплате выкупной цены за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены эти многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации - Калининградской области, муниципального образования, в установленный настоящим Договором срок.

6.3.5. По строительству объектов инженерной инфраструктуры, объектов в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков и разработанной градостроительной документацией в установленный настоящим Договором срок.

6.3.6. По исполнению иных обязанностей, установленных федеральным законодательством или  Договором.

6.4. Инвестор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения  Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией обязанностей:

6.4.1. По принятию решения об изъятии путем выкупа помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены эти многоквартирные дома, в установленный  настоящим Договором срок.

6.4.2. По принятию в соответствии с условиями настоящего Договора решения о предоставлении Инвестору без проведения торгов для строительства в границах застроенной территории земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена (если распоряжение      этими     земельными     участками     осуществляется    органом     местного

самоуправления) и которые не находятся в пользовании и (или) во владении граждан и (или) юридических лиц.

6.4.3. По исполнению иных обязанностей, установленных федеральным законодательством или Договором.

6.5. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона, права которой нарушены неисполнением условий настоящего Договора другой Стороной, направляет другой Стороне письменное предупреждение о необходимости устранения нарушений в срок до тридцати дней.

В случае если нарушения условий Договора не будут устранены в течение  тридцати дней с момента получения письменного предупреждения, Сторона, права которой нарушены неисполнением условий Договора другой Стороной, вправе направить другой Стороне уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.6. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора Договор считается расторгнутым со дня направления другой Стороне уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Указанное уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

- 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия внешних объективных факторов (военных действий, эпидемий, иных событий, не подлежащих разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, эта  Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как обстоятельства непреодолимой силы.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Сторона вправе отказаться от продолжения исполнения условий настоящего Договора без уплаты штрафов и (или) неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

7.3. Обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

- 8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Настоящий Договор заключен после представления Инвестором документа, подтверждающего обеспечение исполнения Договора о развитии застроенной территории (по выбору победителя аукциона) в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, на сумму не менее 30% от цены права на заключение Договора, определенной по результату аукциона, либо в виде внесения денежных средств на счет  Администрации в залог на сумму не менее 30% от цены права на заключение Договора, в том числе в форме вклада (депозита).

8.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.3. В случае представления документа, подтверждающего обеспечение исполнения настоящего Договора в виде внесения денежных средств на счет Администрации, денежные средства возвращаются Инвестору при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение тридцати календарных дней после исполнения Инвестором всех обязательств по настоящему Договору.

8.4. Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего Договора подлежат выплате Администрации в полном объеме в качестве компенсации за любые убытки, которые она может понести вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения Инвестором своих обязательств по настоящему Договору, в качестве штрафов, пеней и других расходов, связанных с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

- 9. Заключительные положения

9.1. Споры, возникающие в процессе исполнения  настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. В случае если Стороны путем переговоров не достигают согласия, спор подлежит рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В целях реализации настоящего Договора Администрация оказывает содействие Инвестору в урегулировании имущественных и земельных споров, препятствующих его реализации.

9.3. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Инвестора, два экземпляра для Администрации.

9.4. Приложениями к настоящему Договору являются:

- 9.4.1. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу при развитии застроенной территории (приложение № 1).

9.4.2. График расселения и сноса жилых домов, подлежащих расселению и сносу при развитии застроенной территории (приложение № 2).

- 9.4.3. Протокол аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории от __.__.______.

- 10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| АДМИНИСТРАЦИЯ | ИНВЕСТОР |
| --- | --- |
| Администрация городского округа «Город Калининград» 236040, г. Калининград, пл. Победы, 1 ОГРН 1023900592759, ИНН 3903010414 |  |
| За Администрацию: _____________________________ (подпись, инициалы, фамилия) МП | За Инвестора: ________________________ (подпись, инициалы, фамилия) |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации,

председатель комитета архитектуры и                                       __________________________

строительства	                                                                       (подпись, инициалы, фамилия)

Заместитель главы администрации,

председатель комитета экономики, 	                                  __________________________

финансов и контроля                                                                    (подпись, инициалы, фамилия)

Заместитель главы администрации,

председатель комитета муниципального                                     ___________________________

имущества и земельных ресурсов			                       (подпись, инициалы, фамилия)

Председатель юридического комитета	                                   __________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник управления организации                                           __________________________

развития территорий                                                                     (подпись, инициалы, фамилия)

|  | Приложение №1 к Договору |
| --- | --- |

Перечень адресов зданий, строений, сооружений,

подлежащих сносу при развитии застроенной территории

1. В соответствии с условиями Договора от __.__. 2018 № _______ стороны устанавливают, что при развитии застроенной территории в границах   ул. Островского, д.1, 2, 3 в Ленинградском районе подлежат сносу следующие здания, строения, сооружения:

1.1 многоквартирный дом № 1 со встроенным гаражом площадью                                    14,2 кв.м по ул. Островского в Ленинградском районе;

1.2 многоквартирный дом № 2 по ул. Островского в Ленинградском районе;

1.3 многоквартирный дом № 3 со встроенными гаражами площадью                                             25,8 кв.м, 21,7 кв.м по ул. Островского в Ленинградском районе;

1.4 отдельно стоящий гараж с кадастровым номером 39:15:131405:380 площадью 61,6 кв.м по ул. Островского, д. 3;

1.5 иные хозяйственные постройки.

| За Администрацию: глава городского округа «Город Калининград» _________________________ (подпись, инициалы, фамилия) МП | За Инвестора: __________________________ (подпись, инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

|  | Приложение №2 к Договору |
| --- | --- |

График расселения и сноса жилых домов,

подлежащих расселению и сносу при развитии застроенной территории

В соответствии с условиями Договора от __.__.2018 № ______  стороны устанавливают следующий график расселения и сноса жилых домов, подлежащих расселению и сносу при развитии застроенной территории, в границах ул. Островского,              д. 1, 2, 3 в Ленинградском районе:

| п/№ | Адрес жилого дома | № дома | № квартиры, количество комнат, площадь (кв.м) | Срок расселения | Срок сноса дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ул. Островского | 1 | Кв. № 1 – 4 комнаты, 87,5 кв.м Кв. № 2 (коммунальная) – 2 комнаты, 33,2 кв.м; – 2 комнаты, 54,3 кв.м Кв. №3 (коммунальная) – 1 комната, 13,1 кв.м; – 1 комната, 20,2 кв.м; – 1 комната, 25,5 кв.м; – 1 комната, 29,0 кв.м Кв. №4 – 4 комнаты, 87,8 кв.м Кв. №5 – 1 комната, 12,2 кв.м Кв. № 6 – 1 комната, 12,2 кв.м Кв. №7 – 1 комната, 37,0 кв.м | до 01.02.2020 | до 01.08.2020 |
| 2. | ул. Островского | 2 | Кв. №1 – 4 комнаты, 94,4 кв.м Кв. №2 – 4 комнаты, 114,9 кв.м Кв. №3 – 4 комнаты, 87, 3 кв.м Кв. №4 – 4 комнаты, 87,7 кв.м Кв. № 6 – 3 комнаты, 55 кв.м | до 01.05.2020 | до 01.08.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | ул. Островского | 3 | Кв. №1 (коммунальная) – 3 комнаты, 71,68 кв.м; – 2 комнаты, 30,72 кв.м Кв. №2 (коммунальная) – 2 комнаты, 51,2 кв.м; – 1 комната, 14,9 кв.м; – 1 комната, 27,0 кв.м Кв. № 3 – 4 комнаты, 86,4 кв.м Кв. № 4 (коммунальная) – 2 комнаты, 33,7 кв.м; – 2 комнаты, 52,6 кв.м Кв. № 5 – 1 комната, 21,6 кв.м. Кв. №6 – 1 комната, 35,5 кв.м | до 01.02.2020 | до 01.08.2020 |

| За Администрацию: глава городского округа «Город Калининград» _________________________ (подпись, инициалы, фамилия) МП | За Инвестора: _______________________ (подпись, инициалы, фамилия) |
| --- | --- |