Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа «Город Калининград»

от 21 июля 2015 г. № 1166

5. Система мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единицы измерения | Базовое значение | 2015 | 2016 | 2017 | Целевое значение |
| 1 | Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | | | | | | | |
| 1.1 | Доля семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в аварийном жилищном фонде, подлежащих переселению в период реализации программы (нарастающим итогом) | | % | 26,0 | 39,0 | 49,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | Общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений | кв.м | 10013,72 | 5206,00 | 4086,00 | 19789,04 | 39094,76 |
| 2 | Осуществление переселения граждан из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания | | | | | | | |
| 2.1 | Доля семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в муниципальных жилых помещениях, признанных непригодными для проживания (нарастающим итогом) | | % | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| 2.1.1 | Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, признанных непригодными для проживания | Общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений | кв.м | 60,25 | 60 | 0 | 0 | 3972,84 |
| 3 | Осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | | | | | | | |
| 3.1 | Доля снесенных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, подлежащих сносу в период реализации программы | | % | 2,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
| 3.1.1 | Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | Количество снесенных аварийных МКД | ед | 2 | 48 | 0 | 0 | 82 |

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Форма финансового обеспечения | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | Исполни-тель мероприя-тия | Участник мероприя-тия |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе: | | всего |  | 100 000,00 | 61 205,00 | 200 000,00 | 361 205,00 |  |  |
| ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ |  | 100 000,00 | 61 205,00 | 200 000,00 | 361 205,00 |
| ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Главный распорядитель бюджетных средств - комитет муниципального имущества и земельных ресурсов | | всего |  | 98 500,00 | 61 205,00 | 200 000,00 | 359 705,00 |  |  |
| ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ |  | 98 500,00 | 61 205,00 | 200 000,00 | 359 705,00 |
| ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Главный распорядитель бюджетных средств - комитет архитектуры и строительства | | всего |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |  |  |
| ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | всего | Бюджетные инвестиции | 96637,37 | 61 205,00 | 200 000,00 | 357 842,37 | КМИиЗР | Сторон-ние организа-ции |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 96637,37 | 61 205,00 | 200 000,00 | 357 842,37 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, признанных непригодными для проживания | всего | Бюджетные инвестиции | 1862,63 | 0,00 | 0,00 | 1862,63 | КМИиЗР | Сторон-ние организа-ции |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1862,63 | 0,00 | 0,00 | 1862,63 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | КАиС,  МКУ «УКС» | Сторон-ние организа-ции |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. График выполнения мероприятий в 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Примечание |
| 1. | Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | | | | | |
| 1.1.1. | Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 30 | 30 | 30 | 22 |  |
|  | Реализация мероприятия, кв.м | 0 | 0 | 0 | 5206,00 |  |
| 2. | Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, признанных непригодными для проживания | | | | | |
| 2.1.1. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение или строительство жилых помещений | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Реализация мероприятия, кв.м | 0 | 0 | 0 | 60 |  |
| 3. | Осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | | | | | |
| 3.1.1. | Снос многоквартирных домов | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 0 | 0 | 0 | 48 |  |
|  | Реализация мероприятия, ед | 0 | 0 | 0 | 48 |  |