Приложение

к постановлению

администрации городского округа

«Город Калининград»

от 25 января 2016 г. № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Срок реализации программы – 2015–2018 годы

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Предлагаемые сроки реализации Программы | 2015-2018 годы |
| Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ) | Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Финансирование Программы осуществляется средствами в общей сумме 83 317,97 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 14 112,07 тыс. руб.; 2016 год – 27 724,40 тыс. руб.; 2017 год – 21 000,00 тыс. руб.; 2018 год – 20 481,50 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет городского округа «Город Калининград». Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа, подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы: - доля территории городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки, возрастет с 31,5% в 2014 году до 37,5% в 2018 году; - доля городской территории, приведенной к высокому уровню архитектурно-художественной выразительности, возрастет с 1,23% в 2014 году до 4,14% в 2018году |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели Программы:

1. Проведение единой государственной политики в сферах строительства, градостроительства, архитектуры, архитектурно-строительного проектирования.

2. Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города.

- Задачами Программы, поставленными в докладе о результатах и основных направлениях деятельности комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград», являются разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, обеспечение развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом охраны объектов культурного наследия и природных ресурсов.

Для достижения поставленных в Программе целей предусматривается решение следующих задач:

- документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда;

- обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда.

1.2. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Законом Калининградской области от 16.02.2009 № 321 «О градостроительной деятельности на территории Калининградской области», стратегией социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302.

1.3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

В действующем Генеральном плане муниципального образования «Город Калининград» (далее – Генеральный план), рассчитанном на период до 2015 года, приоритеты развития города Калининграда как столицы региона определяются с учетом экономико-географического потенциала Калининградской области, понимания места и роли региона в Российской Федерации и системе международных связей.

В связи с истечением в 2015 году расчетного срока действующего Генерального плана предусмотрена разработка проекта нового Генерального плана на период до 2035 года. Главой городского округа «Город Калининград» принято решение  о подготовке проекта Генерального плана городского округа (постановление от 19.09.2013 № 1430).

Приоритетные направления взаимосвязанного долгосрочного территориально-пространственного развития города Калининграда и его территориальной системы на период 2015-2035 гг. определяются в соответствии со стратегией развития Калининградской области, Схемой территориального планирования Калининградской области, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 02.12.2011         № 907, Стратегией социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302.

- Градостроительная политика города Калининграда основана на стратегической цели развития территории городского округа – улучшение состояния городской среды и качества жизни населения, улучшение сложившейся ситуации в отношении зон ограничений, не позволяющих использовать в полной мере городские территории, оптимизировать процесс высвобождения их значительной части для комплексного освоения в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, строительства объектов соцкультбыта, выставления новых земельных участков на аукционы, и пополнение городского бюджета.

- По состоянию на 01.01.2014 благоустроена, приведена к высокому уровню восприятия городской среды часть центральных улиц и площадей, частично благоустроены площадки перед торговыми и культурными центрами в периферийных районах города. Это привело к повышению интенсивности пешеходных потоков в выходные и праздничные дни в центральной части города, недостатку мест отдыха для горожан в районах их проживания, в новых районах.

При утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Схема) в 2011 году по итогам инвентаризации в 2010 году все объекты торговли были включены в Схему без учета нормативных требований дорожной и пожарной безопасности. В результате новые жилые кварталы  мало обеспечены торговыми площадями, центральные улицы перенасыщены объектами, нарушены противопожарные нормы, эстетический облик центра города не удовлетворяет современным архитектурным требованиям. В итоге страдает имидж города в целом. В утвержденной Схеме более 500 объектов торговли подлежат переносу на новые проектные места.  В границах красных линий улиц и дорог резерв территории для создания достаточного количества проектных мест отсутствует.

Улучшение сложившейся ситуации не представляется возможным без привлечения значительных финансовых средств на основе программно-целевого метода.

1.4. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны:

- - доля территории городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки;

- доля городской территории, приведенной к высокому уровню архитектурно-художественной выразительности.

В результате реализации Программы доля территории городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки, возрастет с 31,5% в 2014 году до 37,5% в 2018 году. Доля городской территории, приведенной к высокому уровню архитектурно-художественной выразительности в ходе проектных разработок, демонтажа рекламных конструкций, возрастет с 1,23% в 2014 году до 4,14% в 2018 году.

2. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И

ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ СХОЖИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ВЫШЕСТОЯЩИМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

На федеральном и региональном уровнях программ, направленных на развитие градостроительной и архитектурной деятельности, нет.

Вместе с тем по мере принятия на вышестоящих уровнях государственной власти соответствующих программ, с целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет архитектуры и строительства по мере готовности организует подготовку и направление в Правительство Калининградской области в установленные сроки пакета документов, необходимых для включения программных объектов в вышеуказанные государственные программы.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Система мероприятий Программы приведена в приложении № 1 к Программе.

6. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы отражен в приложении № 2 к Программе.

7. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В 2016 ГОДУ

| № п/п |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка документации территориального планирования городского округа «Город Калининград» (Генерального плана города) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт заключен в 1 кв. 2014 г., переходит на 2016 г. |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Разработка новых Правил землепользования и застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Переходит на 2017 г. |  |
| 1.1.10 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Парковая аллея – ул. Онежская – ул. Платова – ул. Малая Лесная – ул. Б.Окружная 3-я - железная дорога – ул. Островского (микрорайон «Северная гора») в Ленинградском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Переходит на 2017 г. |  |
| 1.1.13 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах исторического центра города Калининграда («Сердце города») в Ленинградском и Московском районах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт заключен в 4 кв. 2015 г. |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Аллея смелых – ул. Солнечногорская – железная дорога – территория СНТ «Медик» – ул. Луганская – ул. Судостроительная (пос. Южный) в Московском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Переходит на 2017 г. |  |
| 1.1.15 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Дзержинского – пер. Волоколамский – территория СНТ «Пищевик» – территория СНТ «Железнодорожник» – река Лесная (пос. Комсомольское) в Московском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Переходит на 2017 г. |  |
| 1.1.16 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта «Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой в Калининграде (3-й этап - реконструкция напорных коллекторов на участке от КНС-8 до промколлектора на ул. Горной в г. Калининграде)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Переходит на 2017 г. |  |
| 1.1.21 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах пер. Нансена – ул. А.Суворова – ул. Железнодорожная в Московском районе, предусматривающего размещение линейного объекта (эстакады для выноса городских коммуникаций с автомобильного путепровода через железнодорожные пути по ул. А. Суворова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт заключен в 4 кв. 2015 г. |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Разработка схемы газоснабжения городского округа «Город Калининград» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.29 | Ведение дежурного плана города в целях обеспечения исходными данными разработки Генерального плана города, Правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Подготовка архитектурно-градостроительной концепции «Благоустройство бульвара Солнечного с решениями по фасадам зданий в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт заключен в 4 кв. 2015г. |  |  |
|  | Реализация мероприятия | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Подготовка архитектурно-градостроительной концепции «Развитие территории вдоль проспекта Мира с благоустройством общественных пространств и решениями по фасадам зданий в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Разработка проектной схемы расстановки знаков навигации к чемпионату мира по футболу 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Разработка индивидуального проекта въездного знака в город со стороны ул. Под. Емельянова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Разработка индивидуального проекта въездного знака в город со стороны шоссе Мамоновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Разработка индивидуального проекта объекта ландшафтной архитектуры с символикой чемпионата мира по футболу 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Разработка проектов площадок для размещения групп НТО (мини-рынков) в районе ул. Подп. Емельянова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Разработка проектов площадок для размещения групп НТО (мини-рынков) в районе ул. Панина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешения истек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 20 |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Демонтаж бесхозяйных рекламных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство парковой зоны вдоль ручья Воздушного» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории, прилегающей к пруду Нижнему» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство набережной реки Преголи по ул. Эпроновской от моста Юбилейного до моста Высокого» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.35 | Проведение творческого конкурса «Оформление городских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРОГРАММЫ

СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

АДМИНИСТРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Учитывая, что комитет архитектуры и строительства является единственным исполнителем Программы, взаимодействие со структурными подразделениями администрации городского округа «Город Калининград» осуществляется в рамках текущей деятельности и регламентируется действующими нормативными правовыми актами.

9. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основным критерием качества выполнения мероприятий Программы является соответствие результата требованиям технических и градостроительных регламентов, техническим заданиям, Схеме территориального планирования Калининградской области на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, действующему законодательству Российской Федерации, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Приложение № 1

к Программе

5. СИСТЕМА

мероприятий Программы

| - № - п/п | Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единицы измерения | Базовое значение | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля территории городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки (нарастающим итогом) |  |  | % | 31,5 | 33,9 | 36,1 | 36,5 | 37,5 | 100 |
| 1.1.1 | Разработка документации территориального планирования городского округа «Город Калининград» (Генерального плана города) |  | Комплект документации | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 1.1.2 | Проведение экспертизы материалов проекта Генерального плана |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.3 | Разработка новых Правил землепользования и застройки |  | Комплект документации | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 1.1.4 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Ломоносова – просп. Советский – ул. Марш. Борзова в Центральном районе |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.5 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Вагоностроительная – наб. Правая – ул. Ручейная в Центральном районе, предусматривающего размещение линейного объекта – наб. Правой |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.6 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Интернациональной в Московском районе для строительства линейного объекта |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.7 | Разработка проектов планировки территорий с проектами межевания в их составе, предусматривающих размещение линейных объектов в районе: - просп. Мира, ул. Спортивной, ул. Марш. Борзова, ул. Красной в Центральном районе; - ул. Горького, ул. Нарвская, ул. Ген. Челнокова в Ленинградском районе; - ул. Подп. Емельянова (пос. Борисово), ул. Энергетиков, бул. Борисовского, ул. Шишкина в Московском районе |  | Комплект документации | шт. |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 1.1.8 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Ломоносова в Центральном районе |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.9 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Аллея смелых в Московском районе |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.10 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Парковая аллея – ул. Онежская – ул. Платова – ул. Малая Лесная – ул. Б.Окружная 3-я – железная дорога – ул. Островского (микрорайон «Северная гора») в Ленинградском районе |  | Комплект документации | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1.1.11 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Лейт. Катина в Центральном районе |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.12 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Суворова – пер. Ладушкина – ул. Камская – железная дорога – перспективная улица в Московском районе |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.13 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах исторического центра города («Сердце города») в Ленинградском и Московском районах |  | Комплект документации | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 1.1.14 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Аллея смелых – ул. Солнечногорская – железная дорога – территория СНТ «Медик» – ул. Луганская – ул. Судостроительная (пос. Южный) в Московском районе |  | Комплект документации | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1.1.15 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Дзержинского – пер. Волоколамский – территория СНТ «Пищевик» – территория СНТ «Железнодорожник» – река Лесная (пос. Комсомольское) в Московском районе |  | Комплект документации | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1.1.16 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта «Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде (3-й этап - реконструкция напорных коллекторов на участке от КНС-8 до промколлектора на ул. Горной в г. Калининграде)» |  | Комплект документации | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1.1.17 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Артиллерийская – ул. Пирогова – ул. Сурикова – ул. Орудийная в Ленинградском районе, предусматривающего размещение линейного объекта |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.18 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Лукашова в Центральном районе |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.19 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Ю. Гагарина – ул. Стрелецкая – ул. Суздальская – просп. Московский в Ленинградском районе, предусматривающего размещение линейных объектов |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.20 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Карташева в Центральном районе, предусматривающего размещение линейного объекта |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.21 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах пер. Нансена – ул. А.Суворова –ул. Железнодорожная в Московском районе, предусматривающего размещение линейного объекта (эстакады для выноса городских коммуникаций с автомобильного путепровода через железнодорожные пути по ул. А. Суворова) |  | Комплект документации | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 1.1.22 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Литовский вал – ул. Стекольная – просп. Московский в Ленинградском районе г. Калининграда, предусматривающего размещение линейных объектов |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.23 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Багратиона – ул. Железнодорожная – территория Южного вокзала – просп. Калинина – просп. Ленинский в Московском районе |  | Комплект документации | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.1.24 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Б. Окружной 1-ой в Центральном районе |  | Комплект документации | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.1.25 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Интернациональной в Московском районе |  | Комплект документации | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.1.26 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Ген. Толстикова – ул. Инженерная в Московском районе |  | Комплект документации | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.1.27 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Гавриленко в Центральном районе, предусматривающего размещение линейного объекта |  | Комплект документации | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.1.28 | Разработка схемы газоснабжения городского округа «Город Калининград» |  | Комплект документации | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 1.1.29 | Ведение дежурного плана города в целях обеспечения исходными данными разработки Генерального плана города, Правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий |  | Дежурный план города | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.30 | Ведение адресного реестра городского округа «Город Калининград» |  | Количество вновь присваиваемых адресов | шт. | 160 | 160 |  |  |  | 320 |
| 1.1.31 | Выполнение работ по проверке достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах объектов, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», и внесении изменений в указанные сведения |  | Количество вновь присваиваемых адресов | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.32 | Разработка проекта установления расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для группы промышленных объектов (ОАО «Автоколонна 1359», ООО «Довид», МУП КХ «Водоканал» и пр.) по ул. Третьяковской в г. Калининграде |  | Проект установления санитарно-защитной зоны | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 1.1.33 | Выполнение комплекса землеустроительных работ и подготовка проектов границ санитарно-защитных зон |  | Карта (план) | шт. |  | 68 |  |  |  | 68 |
| 1.1.34 | Разработка проекта установления расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для группы промышленных объектов ПГО «Трудовые резервы», ООО «ЖЭКА», МУП «Чистота», МУП «Калининградтеплосеть», ОАО «Кварц», Дистанция электроснабжения ОАО «РЖД», Автохозяйство УВД по Калининградской области, ОАО «Автоколонна 1359», железная дорога Калининград Северный – Кутузово-Новое, Калининград Северный – Сельма |  | Проект установления санитарно-защитной зоны | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2 | Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля городской территории, приведенной к высокому уровню архитектурно-художественной выразительности (нарастающим итогом) |  |  | % | 1,23 | 2,08 | 2,94 | 3,84 | 4,14 | 100 |
| 2.1.1 | Подготовка архитектурно-градостроительной концепции «Благоустройство Ленинского проспекта с решениями по фасадам зданий от площади Победы до пересечения с ул. Портовой в г. Калининграде» |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.2 | Подготовка архитектурно-градостроительной концепции «Благоустройство бульвара Солнечного с решениями по фасадам зданий в г. Калининграде» |  | Комплект документации | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.3 | Подготовка архитектурно-градостроительной концепции «Развитие территории вдоль проспекта Мира с благоустройством общественных пространств и решениями по фасадам зданий в г. Калининграде» |  | Комплект документации | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.4 | Подготовка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство набережной в районе ул. В. Гюго, наб. Петра Великого, ул. Марш. Баграмяна от проспекта Московского до ул. Ген. Буткова» |  | Комплект документации | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2.1.5 | Подготовка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство набережной реки Преголи от моста Юбилейного до территории Дома культуры Моряков» |  | Комплект документации | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 2.1.6 | Подготовка архитектурно-градостроительной концепции развития территории города «Водная ось г. Калининграда в границах наб. Правая – ул. Вагоностроительная – просп. Победы» |  | Комплект документации | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2.1.7 | Разработка проектной схемы расстановки знаков навигации к чемпионату мира по футболу 2018 |  | Комплект документации | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.8 | Разработка индивидуального проекта въездного знака в город со стороны ул. Горького |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.9 | Разработка индивидуального проекта въездного знака в город со стороны ул. Подп. Емельянова |  | Комплект документации | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.10 | Разработка индивидуального проекта въездного знака в город со стороны ул. Беланова |  | Комплект документации | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 2.1.11 | Разработка индивидуального проекта въездного знака в город со стороны шоссе Мамоновского |  | Комплект документации | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.12 | Разработка индивидуального проекта объекта ландшафтной архитектуры с символикой чемпионата мира по футболу 2018 |  | Комплект документации | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.13 | Разработка проектной документации на организацию общественной зоны и благоустройство территории бульвара Л. Иванихиной – ул. Ген. Толстикова |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.14 | Разработка проекта площадки для размещения группы НТО (мини-рынка) в районе ул. Ф. Воейкова |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.15 | Разработка проектов площадок для размещения групп НТО (мини-рынков) в районе ул. Подп. Емельянова |  | Комплект документации | шт. |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 2.1.16 | Разработка проекта площадки для размещения группы НТО (мини-рынка) в районе ул. Камской – ул. Березовой |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.17 | Разработка проекта площадки для размещения группы НТО (мини-рынка) в районе ул. Панина |  | Комплект документации | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.18 | Разработка проекта площадки для размещения группы НТО (мини-рынка) в районе ул. Аэропортной |  | Комплект документации | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 2.1.19 | Разработка проекта площадки для размещения группы НТО (мини-рынка) в районе шос. Балтийского |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.20 | Разработка проекта площадки для размещения группы НТО (мини-рынка) в районе ул. Челюскинской |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.21 | Разработка проекта площадки для размещения группы НТО (мини-рынка) в районе ул. Магнитогорской |  | Комплект документации | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.22 | Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешения истек) | Количество демонтируемых рекламных конструкций |  | шт. | 284 | 97 | 70 | 70 | 25 | 10 |
| 2.1.23 | Демонтаж бесхозяйных рекламных конструкций | Количество демонтируемых рекламных конструкций |  | шт. | 10 |  | 8 | 7 | 10 | 5 |
| 2.1.24 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории, прилегающей к пруду Школьному» | Комплект документации |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.25 | Выполнение работ по подготовке историко-культурологического исследования территории, прилегающей к пруду Нижнему (в границах улиц Сергеева – Клиническая – Черняховского – Шевченко в Ленинградском районе городского округа «Город Калининград») | Комплект документации |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.26 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство парковой зоны вдоль ручья Воздушного» | Комплект документации |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.27 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории, прилегающей к пруду Нижнему» | Комплект документации |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.28 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории городского сквера, расположенного по проспекту Ленинскому» | Комплект документации |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.29 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство набережной реки Преголи по ул. Эпроновской от моста Юбилейного до моста Высокого» | Комплект документации |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.30 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории сквера по ул. Лукашова в г. Калининграде» | Комплект документации |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.31 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории сквера по ул. Аллея смелых в г. Калининграде» | Комплект документации |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.32 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории сквера по ул. Тельмана – ул. А. Невского в г. Калининграде» | Комплект документации |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.33 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории сквера по ул. Киевской в г. Калининграде» | Комплект документации |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.34 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории сквера по просп. Советскому в г. Калининграде» | Комплект документации |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.35 | Проведение творческого конкурса «Оформление городских территорий» | Комплект документации |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |

- Приложение № 2

к Программе

6. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

на реализацию мероприятий Программы

| - № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Форма финансового обеспечения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Испол-нитель меро-приятия | Участник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребностей в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий Программы, в том числе: |  | Всего |  | 14 112,07 | 27 724,40 | 21 000,00 | 20 481,50 | 83 317,97 |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 14 112,07 | 27 724,40 | 21 000,00 | 20 481,50 | 83 317,97 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств: комитет архитектуры и строительства |  | Всего |  | 14 112,07 | 27 724,40 | 21 000,00 | 20 481,50 | 83 317,97 |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 14 112,07 | 27 724,40 | 21 000,00 | 20 481,50 | 83 317,97 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка документации территориального планирования городского округа «Город Калининград» (Генерального плана города) | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 9 870,00 |  |  | 9 870,00 | КАиС |  | Сторонние организации |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 9 870,00 |  |  | 9 870,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проведение экспертизы материалов проекта Генерального плана | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 298,50 |  |  |  | 298,50 | КАиС |  | Сторонние организации |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 298,50 |  |  |  | 298,50 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Разработка новых Правил землепользования и застройки | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  |  | 7 995,60 |  | 7 995,60 | КАиС |  | Сторонние организации |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 7 995,60 |  | 7 995,60 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Ломоносова – просп. Советский – ул. Марш. Борзова в Центральном районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1 775,30 |  |  |  | 1 775,30 | КАиС |  | Сторонние организации |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 1 775,30 |  |  |  | 1 775,30 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Вагоностроительная – наб. Правая – ул. Ручейная в Центральном районе, предусматривающего размещение линейного объекта – наб. Правой | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 159,91 |  |  |  | 159,91 | КАиС |  | Сторонние организации |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 159,91 |  |  |  | 159,91 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Интернациональной в Московском районе для строительства линейного объекта | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 294,69 |  |  |  | 294,69 | КАиС |  | Сторонние организации |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 294,69 |  |  |  | 294,69 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Разработка проектов планировки территорий с проектами межевания в их составе, предусматривающих размещение линейных объектов в районе: - просп. Мира, ул. Спортивной, ул. Марш. Борзова, ул. Красной в Центральном районе; - ул. Горького, ул. Нарвская, ул. Ген. Челнокова в Ленинградском районе; - ул. Подп. Емельянова (пос. Борисово), ул. Энергетиков, бул. Борисовского, ул. Шишкина в Московском районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 426,18 |  |  |  | 426,18 | КАиС |  | Сторонние организации |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 426,18 |  |  |  | 426,18 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Ломоносова в Центральном районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 147,42 |  |  |  | 147,42 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 147,42 |  |  |  | 147,42 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Аллея смелых в Московском районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 350,01 |  |  |  | 350,01 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 350,01 |  |  |  | 350,01 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Парковая аллея – ул. Онежская – ул. Платова – ул. Малая Лесная – ул. Б.Окружная 3-я – железная дорога – ул. Островского (микрорайон «Северная гора») в Ленинградском районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 2 323,16 | 1920,70 |  | 4 243,86 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 2 323,16 | 1920,70 |  | 4 243,86 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Лейт. Катина в Центральном районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 690,46 |  |  |  | 690,46 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 690,46 |  |  |  | 690,46 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Суворова – пер. Ладушкина – ул. Камская – железная дорога – перспективная улица в Московском районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 965,26 |  |  |  | 965,26 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 965,26 |  |  |  | 965,26 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе территории исторического центра города Калининграда («Сердце города») | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 867,08 |  |  | 867,08 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 867,08 |  |  | 867,08 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Аллея смелых – ул. Солнечногорская – железная дорога – территория СНТ «Медик» – ул. Луганская – ул. Судостроительная (пос. Южный) в Московском районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 1 240,23 | 2 162,03 |  | 3 402,26 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 1 240,23 | 2 162,03 |  | 3 402,26 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Дзержинского – пер. Волоколамский – территория СНТ «Пищевик» – территория СНТ «Железнодорожник» – река Лесная (пос. Комсомольское) в Московском районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 1 021,60 | 1 477,39 |  | 2 498,99 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 1 021,60 | 1 477,39 |  | 2 498,99 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта «Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой в Калининграде (3-й этап - реконструкция напорных коллекторов на участке от КНС-8 до промколлектора на ул. Горной в г. Калининграде)» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Артиллерийская – ул. Пирогова – ул. Сурикова – ул. Орудийная в Ленинградском районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 148,62 |  |  |  | 148,62 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 148,62 |  |  |  | 148,62 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Лукашова в Центральном районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 323,27 |  |  |  | 323,27 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 323,27 |  |  |  | 323,27 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Ю. Гагарина – ул. Стрелецкая – ул. Суздальская – просп. Московский в Ленинградском районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 381,25 |  |  |  | 381,25 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 381,25 |  |  |  | 381,25 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Карташева в Центральном районе, предусматривающего размещение линейного объекта | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 294,14 |  |  |  | 294,14 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 294,14 |  |  |  | 294,14 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах пер. Нансена – ул. А.Суворова –ул. Железнодорожная в Московском районе, предусматривающего размещение линейного объекта (эстакады для выноса городских коммуникаций с автомобильного путепровода через железнодорожные пути по ул. А. Суворова) | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 350,00 |  |  | 350,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 350,00 |  |  | 350,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Литовский вал – ул. Стекольная – просп. Московский в Ленинградском районе г. Калининграда, предусматривающего размещение линейных объектов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 370,00 |  |  |  | 370,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 370,00 |  |  |  | 370,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Багратиона – ул. Железнодорожная – территория Южного вокзала – просп. Калинина – просп. Ленинский | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  |  |  | 4 500,00 | 4 500,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 4 500,00 | 4 500,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Б. Окружной 1-ой в Центральном районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Интернациональной в Московском районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Ген. Толстикова – ул. Инженерная в Московском районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  |  |  | 2 175,00 | 2 175,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 2 175,00 | 2 175,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Гавриленко в Центральном районе, предусматривающего размещение линейного объекта | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  |  |  | 1 400,00 | 1 400,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Разработка схемы газоснабжения городского округа «Город Калининград» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 5 327,80 |  |  | 5 327,80 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 5 327,80 |  |  | 5 327,80 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 | Ведение дежурного плана города в целях обеспечения исходными данными разработки Генерального плана города, Правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 499,76 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 599,76 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 499,76 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 599,76 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 | Ведение адресного реестра городского округа «Город Калининград» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 299,75 |  |  |  | 299,75 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 299,75 |  |  |  | 299,75 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 | Выполнение работ по проверке достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах объектов, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», и внесении изменений в указанные сведения | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 499,00 |  |  |  | 499,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 499,00 |  |  |  | 499,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 | Разработка проекта установления расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для группы промышленных объектов (ОАО «Автоколонна 1359», ООО «Довид», МУП КХ «Водоканал» и пр.) по ул. Третьяковской в г. Калининграде | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 475,83 |  |  |  | 475,83 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 475,83 |  |  |  | 475,83 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 | Выполнение комплекса землеустроительных работ и подготовка проектов границ санитарно-защитных зон | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 677,00 |  |  |  | 677,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 677,00 |  |  |  | 677,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 | Разработка проекта установления расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для группы промышленных объектов ПГО «Трудовые резервы», ООО «ЖЭКА», МУП «Чистота», МУП «Калининградтеплосеть», ОАО «Кварц», Дистанция электроснабжения ОАО «РЖД», Автохозяйство УВД по Калининградской области, ОАО «Автоколонна 1359», железная дорога Калининград Северный – Кутузово-Новое, Калининград Северный-Сельма | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 558,67 |  |  |  | 558,67 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 558,67 |  |  |  | 558,67 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка архитектурно-градостроительной концепции «Благоустройство Ленинского проспекта с решениями по фасадам зданий от площади Победы до пересечения с ул. Портовой в г. Калининграде» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1 973,28 |  |  |  | 1 973,28 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 1 973,28 |  |  |  | 1 973,28 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Подготовка архитектурно-градостроительной концепции «Благоустройство бульвара Солнечный с решениями по фасадам зданий в г. Калининграде» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 805,00 | 345,00 |  |  | 1 150,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 805,00 | 345,00 |  |  | 1 150,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Подготовка архитектурно-градостроительной концепции «Развитие территории вдоль проспекта Мира с благоустройством общественных пространств и решениями по фасадам зданий в г. Калининграде» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 1 300,00 |  |  | 1 300,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 1 300,00 |  |  | 1 300,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Подготовка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство набережной в районе ул. В. Гюго, наб. Петра Великого ул. Марш. Баграмяна от проспекта Московского до ул. Ген. Буткова» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  |  | 2 300,00 | 700,00 | 3 000,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 2 300,00 | 700,00 | 3 000,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Подготовка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство набережной реки Преголи от моста Юбилейного до территории Дома культуры Моряков» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  |  | 2637,78 |  | 2637,78 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 2637,78 |  | 2637,78 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Подготовка архитектурно-градостроительной концепции развития территории города «Водная ось г. Калининграда в границах ул. Правая Набережная – ул. Вагоностроительная – пр. Победы» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  |  |  | 5 726,50 | 5 726,50 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 5 726,50 | 5 726,50 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Разработка проектной схемы расстановки знаков навигации к чемпионату мира по футболу 2018 | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 450,00 |  |  | 450,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Разработка индивидуального проекта въездного знака в город со стороны ул. Горького | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 69,0 |  |  |  | 69,0 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 69,0 |  |  |  | 69,0 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Разработка индивидуального проекта въездного знака в город со стороны ул. Подп. Емельянова | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 200,00 |  |  | 200,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Разработка индивидуального проекта въездного знака в город со стороны ул. Беланова | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  |  | 200,00 |  | 200,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Разработка индивидуального проекта въездного знака в город со стороны шоссе Мамоновского | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 200,00 |  |  | 200,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Разработка индивидуального проекта объекта ландшафтной архитектуры с символикой чемпионата мира по футболу 2018 | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 100,00 |  |  | 100,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Разработка проектной документации на организацию общественной зоны и благоустройство территории бульвара Л. Иванихиной – ул. Ген. Толстикова | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 132,76 |  |  |  | 132,76 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 132,76 |  |  |  | 132,76 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Разработка проекта площадки для размещения группы НТО (мини-рынка) в районе ул. Ф. Воейкова | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 105,00 |  |  |  | 105,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 105,00 |  |  |  | 105,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Разработка проектов площадок для размещения групп НТО (мини-рынков) в районе ул. Подп. Емельянова | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 220,00 |  |  | 220,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 220,00 |  |  | 220,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Разработка проекта площадки для размещения групп НТО (мини-рынков) в районе ул. Камской – ул. Березовой | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 144,28 |  |  |  | 144,28 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 144,28 |  |  |  | 144,28 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Разработка проекта площадки для размещения группы НТО (мини-рынка) в районе ул. Панина | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 50,00 |  |  | 50,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Разработка проекта площадки для размещения группы НТО (мини-рынка) в районе ул. Аэропортной | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  |  | 160,00 |  | 160,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 160,00 |  | 160,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Разработка проекта площадки для размещения группы НТО (мини-рынков) в районе шос. Балтийского | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 149,25 |  |  |  | 149,25 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 149,25 |  |  |  | 149,25 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Разработка проекта площадки для размещения групп НТО (мини-рынков) в районе ул. Челюскинской | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 98,35 |  |  |  | 98,35 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 98,35 |  |  |  | 98,35 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Разработка проекта площадки для размещения групп НТО (мини-рынков) в районе ул. Магнитогорской | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 110,00 |  |  |  | 110,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 110,00 |  |  |  | 110,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешения истек) | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 124,34 | 315,00 | 315,00 | 200,00 | 954,34 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 124,34 | 315,00 | 315,00 | 200,00 | 954,34 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Демонтаж бесхозяйных рекламных конструкций | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 36,00 | 31,50 | 80,00 | 147,50 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 36,00 | 31,50 | 80,00 | 147,50 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории, прилегающей к пруду Школьному» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 97,95 |  |  |  | 97,95 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 97,95 |  |  |  | 97,95 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Выполнение работ по подготовке историко-культурологического исследования территории, прилегающей к пруду Нижнему | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 97,00 |  |  |  | 97,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 97,00 |  |  |  | 97,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство парковой зоны вдоль ручья Воздушного» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 900,00 |  |  | 900,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории, прилегающей к пруду Нижнему» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 1 100,00 |  |  | 1 100,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 1 100,00 |  |  | 1 100,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории городского сквера, расположенного по проспекту Ленинскому» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 98,00 |  |  |  | 98,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 98,00 |  |  |  | 98,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство набережной реки Преголи по ул. Эпроновской от моста Юбилейного до моста Высокого» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 345,00 |  |  | 345,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 345,00 |  |  | 345,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории сквера по ул. Лукашова в г. Калининграде» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 99,00 |  |  |  | 99,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 99,00 |  |  |  | 99,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.31 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории сквера по ул. Аллея смелых в г. Калининграде» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 90,00 |  |  |  | 90,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 90,00 |  |  |  | 90,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории сквера по ул. Тельмана – ул. А. Невского в г. Калининграде» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 95,00 |  |  |  | 95,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 95,00 |  |  |  | 95,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.33 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории сквера по ул. Киевской в г. Калининграде» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 90,00 |  |  |  | 90,00 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 90,00 |  |  |  | 90,00 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.34 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории сквера по просп. Советскому в г. Калининграде» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 98,84 |  |  |  | 98,84 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 98,84 |  |  |  | 98,84 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.35 | Проведение творческого конкурса «Оформление городских территорий» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 463,53 |  |  | 463,53 | КАиС | Сторонние организации |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 463,53 |  |  | 463,53 |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

- к Программе

ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ, НЕОБХОДИМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

| - № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирова- ния | Форма финансового обеспечения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка архитектурно-градостроительной концепции «Благоустройство ул. А. Невского с решениями по фасадам зданий от ул. Краснокаменной до пл. Василевского в г. Калининграде» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка архитектурно-инвестиционного проекта «Благоустройство территории городского сквера, расположенного по ул. Тельмана в г. Калининграде» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 350,00 |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 350,00 |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка архитектурно-градостроительной концепции «Развитие территории вдоль проспекта Московского с благоустройством общественных пространств и решениями по фасадам зданий и сооружений в г. Калининграде» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 2 000,00 |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 2 000,00 |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лицензионные программы для отдела эстетики | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Невского – ул. Закатная – ул. Орудийная – ул. Аэропортная – ул. Артиллерийская | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Дзержинского – ул. Запорожская | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 4 000,00 |  |  |  | 4 000,00 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 4 000,00 |  |  |  | 4 000,00 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах пос. М. Борисово | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 2 400,00 |  |  |  |  | 2 400,00 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 2 400,00 |  |  |  |  | 2 400,00 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Серж. Мишина – ул. Б. Окружная 1-я – просп. Победы – ул. Дубовая аллея – ул. Штурвальная | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  |  |  | 3 900,00 |  | 3 900,00 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 3 900,00 |  | 3 900,00 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе для размещения линейных объектов (сетей теплоснабжения) в районе просп. Московского | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Аллея смелых – ул. Судостроительная – ул. Батальная – ул. О. Кошевого | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 5 500,00 |  |  |  | 5 500,00 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 5 500,00 |  |  |  | 5 500,00 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах просп. Победы в Центральном районе | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1 550,00 |  |  |  |  | 1 550,00 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 1 550,00 |  |  |  |  | 1 550,00 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого:												                   8 800,00             9 500,00              6 900,00               25 200,00