Приложение

к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»

от 12 апреля 201 г. № 474

Муниципальная программа

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа

«Город Калининград»

Срок реализации программы - 2015-2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»  (далее – Программа) |
| Заказчик Программы | Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Предполагаемые сроки реализации Программы | 2015-2020 гг. |
| Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ) | Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»  Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»  Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объем финансирования Программы составляет  4 958 254,00 тыс. рублей, в том числе:  2015 год – 1 474 055,37 тыс. рублей;  2016 год – 595 304,49 тыс. рублей;  2017 год – 168 689,10 тыс. рублей;  2018 год –167 489,10 тыс. рублей;  2019 год – 1 296 837,49 тыс. рублей;  2020 год – 1 255 878,46 тыс. рублей.  Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе:  Федеральный бюджет – 2 557 979,13 тыс. рублей, из них:  2015 год – 1 086 086,95 тыс. рублей;  2016 год – 153 793,28 тыс. рублей;  2017 год – 139 015,90 тыс. рублей;  2018 год – 139 015,90 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 1 040 067,10 тыс. рублей.  Областной бюджет – 338 968,65 тыс. рублей, из них:  2015 год – 16 083,63 тыс. рублей;  2016 год – 133 174,63 тыс. рублей;  2017 год – 5 694,70 тыс. рублей;  2018 год – 5 694,70 тыс. рублей;  2019 год – 19 527,62 тыс. рублей;  2020 год – 158 793,37 тыс. рублей.  Средства бюджета городского округа «Город Калининград» – 2 061 306,22  тыс. рублей, из них:  2015 год – 371 884,79 тыс. рублей;  2016 год – 308 336,58 тыс. рублей;  2017 год – 23 978,50 тыс. рублей;  2018 год – 22 778,50 тыс. рублей;  2019 год – 1 277 309,87 тыс. рублей;  2020 год – 57 017,99 тыс. рублей.  Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате исполнения Программы будет реализован комплекс мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения, тепло-, газоснабжения и гидротехнических сооружений.  В ходе реализации мероприятий Программы:   * обеспеченность территории города сетями водоснабжения возрастет с 76,0 % до 89,0 %; * обеспеченность территории города сетями водоотведения возрастет с 57,0 % до 69,0 %; * обеспеченность территории города сетями газоснабжения возрастет с 62,0 % до 90,0 %; * обеспеченность территории города централизованными сетями теплоснабжения возрастет с 42,0 % до 55,0 %; * обеспеченность территории города централизованными сетями электроснабжения возрастет с 99,3 % до 99,9 % |

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение комфортного проживания населения городского округа «Город Калининград».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

* развитие гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоотведения;
* развитие систем газоснабжения;
* развитие систем теплоснабжения;
* развитие систем электроснабжения.

1.2. Правовое обоснование разработки Программы

Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117377;fld=134) от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 311, на основании Генерального плана города Калининграда, утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 № 69 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Калининград», и Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302.

1.3. Обоснование необходимости решения задач

программно-целевым методом

В Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года приоритеты развития г. Калининграда как столицы региона определяются с учетом экономико-географического потенциала Калининградской области, понимания места и роли региона в Российской Федерации и системе международных связей.

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» ставит основными целями развитие человеческого капитала, формирование комфортной городской среды и развитие основных городских инфраструктур, формирование новой экономики, предполагающей развитие инновационных и экологически безопасных производств, создание условий для развития малого и среднего бизнеса и туризма, развитие сотрудничества со странами Европы в различных сферах.

На расчетный период (до 2035 года) предполагается увеличение численности населения города до 478,5 тыс. чел. и показателя средней обеспеченности жильем до 39,6 кв.м/чел. Для обеспечения жильем указанной прогнозной численности населения в настоящее время помимо реконструкции существующего жилищного фонда интенсивное жилищное строительство ведется в Северном и Южном жилых районах, разрабатываются новые жилые кварталы и микрорайоны (Восточный, Юго-Западный, пос. Чкаловск, пос. им. А. Космодемьянского и др.).

Вместе с тем сложившаяся инженерная инфраструктура не отвечает требованиям быстро развивающегося города. Существующие коммунальные сети и источники теплоснабжения, водоснабжения, отвода сточных вод имеют ограниченные возможности для наращивания объемов жилищного строительства. Для решения этой задачи необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры, что возможно исключительно с помощью применения программно-целевого подхода.

Системные проблемы в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства также решаются программно-целевым методом.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы и непосредственных результатов основных мероприятий

В результате исполнения Программы будет реализован комплекс мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения, тепло-, газоснабжения и гидротехнических сооружений.

В ходе реализации мероприятий Программы:

* обеспеченность территории города сетями водоснабжения возрастет с 76,0 % до 89,0 %;
* обеспеченность территории города сетями водоотведения возрастет с 57,0 % до 69,0 %;
* обеспеченность территории города сетями газоснабжения возрастет с 62,0 % до 90,0 %;
* обеспеченность территории города централизованными сетями теплоснабжения возрастет с 42,0 % до 55,0 %;
* обеспеченность территории города централизованными сетями электроснабжения возрастет с 99,3 % до 99,9 %.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач, порядок взаимодействия заказчика Программы

с вышестоящими органами власти

Программа предусматривает возможность включения программных мероприятий в государственную программу «Социально-экономическое развитие Калининградской области на период до 2020 года» с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней.

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» по мере готовности проектной документации организует подготовку и направление в Правительство Калининградской области в установленные сроки пакета документов, необходимых для включения программных объектов в вышеуказанную государственную программу.

3. Перечень подпрограмм Программы

Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. Краткое описание подпрограмм Программы

Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. Система мероприятий Программы

Система мероприятий Программы приведена в приложении № 1 к Программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к Программе.

Объем финансовых потребностей на реализацию дополнительных объектов капитального строительства, финансирование строительства или реконструкции которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального и областного бюджетов, приведен в приложении № 3 к Программе.

7. График реализации мероприятий в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Примечание |
| 1. | Развитие гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоотведения | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоотведения | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 5 |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 5 |  |  |
| 1.2. | Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоотведения | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов |  | 12 |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 12 |  |
| 2. | Развитие систем газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов |  | 1 |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 1 |  |
| 2.2. | Строительство и реконструкция объектов газоснабжения | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов |  | 12 |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 12 |  |
| 3. | Развитие систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов |  |  |  |  | Конкурсы проведены в 2015 году |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 27 |  |
| 3.2. | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов |  | 3 |  |  | 1 конкурс проведен в 2015 году |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 4 |  |

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями администрации, являющимися исполнителями мероприятий Программы

Комитет архитектуры и строительстваадминистрации городского округа «Город Калининград»:

- осуществляет контроль реализации Программы;

- представляет в комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» согласованный с заказчиком Программы отчет о реализации Программы.

К участию в реализации Программы привлекаются:

- МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»);

- МКП «Управление капитального строительства» (МКП «УКС»);

- МП КХ «Водоканал»;

- МП «Калининградтеплосеть»;

- специализированные подрядные организации.

Муниципальные заказчики готовят необходимые пакеты документов для проведения открытых аукционов на выполнение работ по разработке проектной документации, строительно-монтажных работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе формируют технические задания и планы реализации мероприятий и представляют их в соответствующие ведомства.

Комитет архитектуры и строительства совместно с комитетом по социальной политике и комитетом городского хозяйства контролирует выполнение мероприятий Программы. Техническими заказчиками по этим объектам могут выступать МКУ «УКС» и МКП «УКС».

Пакеты документов для включения объектов в адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области и федеральную целевую программу в установленном порядке формирует и направляет в Правительство Калининградской области комитет архитектуры и строительства.

Комитет по социальной политике и комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» представляют в комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» отчеты о выполнении мероприятий Программы по утвержденной форме с сопроводительным письмом, отражающим причины отклонения фактических значений от плановых и меры, принимаемые по их устранению. Отчеты представляются:

* ежеквартально в течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала;
* ежегодно в срок до 25 февраля.

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» направляет в адрес комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»:

* квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы – в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;
* годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей – ежегодно в срок до 1 марта.

Отчеты представляются по установленным формам, сопровождаются пояснительной запиской с указанием причин отклонений фактических значений от плановых и принимаемых мер по устранению этих причин.

9. Критерии качества выполнения Программы

Основным критерием качества выполнения Программы является соответствие построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры требованиям действующих технических регламентов, норм и правил.

