Приложение

к постановлению администрации

городского округа «Город Калининград»

от 19 декабря 2014   № 2025

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ                      И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» на 2015-2019 годы и последующий период»

Калининград

2014 год

- Паспорт Программы

| Полное наименование Программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» на 2015-2019 годы и последующий период» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей Программы | Главными ответственными лицами за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий являются руководители муниципальных учреждений или предприятий, эксплуатирующих объекты ресурсо-энергообеспечения, здания и сооружения. |
| Полное наименование разработчиков Программы | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград». |
| Цели Программы | Повышение энергетической эффективности, сокращение затрат на обеспечение всеми видами энергетических ресурсов муниципального имущественного комплекса городского округа «Город Калининград». |
| Задачи Программы | Снижение общего уровня потребления энергетических ресурсов. Снижение бюджетных затрат в части оплаты коммунальных услуг зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности. Создание системы мониторинга энергоэффективности. |
| Целевые показатели Программы | Удельное потребление тепловой энергии – 0,25 Гкал./кв.м. Удельное потребление электрической энергии – 81,21 кВт.ч./кв.м. Удельное потребление холодной воды – 12,17 куб.м/чел. Снижение объема выбросов загрязняющих веществ (с учетом парниковых газов) в воздушную среду города к базовому 2014 году на 384,4 тонн (приложение № 1 к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» на 2015-2019 годы и последующий период»). |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2015-2019 годах. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации Программы | Материальное обеспечение мероприятий программы осуществляется за счёт средств организаций коммунального комплекса и учреждений социальной сферы (приложение № 2 к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» на 2015-2019 годы и последующий период»). Объем финансирования Программы составляет 1 122 711,07 тыс. рублей в т.ч.: 2015 г. – 459 086,65 тыс. рублей; 2016 г. – 83 429,94 тыс. рублей; 2017 г. – 342 572,48 тыс. рублей; 2018 г. – 115 229,05 тыс. рублей; 2019 г. – 122 392,95 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты реализации Программы | - Снижение общего уровня потребления энергетических ресурсов на 3% ежегодно. - Снижение бюджетных затрат в части оплаты коммунальных услуг зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности на 3% ежегодно. Удельное снижение потребления энергетических ресурсов на муниципальных объектах к базовому 2014 году: тепловой энергии на 14%; электрической энергии на 15%; холодной воды на 16%; Снижение объема выбросов загрязняющих веществ (с учетом парниковых газов) в воздушную среду города на 18,4%. |

Общие положения.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий является необходимым условием развития муниципального образования. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1) Высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг.

Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Так, например, высокий уровень потерь (не менее 20%) в зданиях происходит вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов. Уровень тепловых потерь в тепловых сетях за девять месяцев 2014 года  составил 9,78 %. Уровень потерь и неучтенных расходов воды к объему отпущенной воды в сеть за девять месяцев 2014 года  составил 29,86%.

В целом, потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) можно оценить в 10-30%. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджет муниципалитета.

2) Рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство муниципалитета, население и организации бюджетной сферы.

Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обусловливают рост тарифов на потребляемые энергетические ресурсы и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Намеченный Правительством Российской Федерации переход к постепенному снижению дотаций с последующей их ликвидацией при существующей тенденции роста тарифов приведет к неплатежеспособности части населения.

3) Ухудшение экологической обстановки.

Повышенный объем потребления энергетических ресурсов при высоком уровне потерь ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. Плотность выбросов в атмосферу, производимых энергетическим хозяйством, значительно превышает соответствующие показатели ПДК

Единственным выходом из существующей ситуации является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторах хозяйства.

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» на 2015-2019 годы и последующий период» (далее по тексту – Программа) предусматривает реализацию комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения  энергетической эффективности. Мероприятия главным образом направлены на внедрение инновационных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, динамичное развитие всех отраслей экономики города,  снижение бюджетных затрат в части оплаты коммунальных услуг для действующих объектов социальной сферы, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышение качества жизни населения городского округа «Город Калининград».

Программа неизменно требует корректировки при изменении целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на основании рекомендаций, выдаваемых по результатам энергетических обследований жилищно-коммунального комплекса и действующих объектов социальной сферы, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Вновь вводимые объекты жилищно-коммунального комплекса должны соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В ходе разработки Программы комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» руководствуется базовыми механизмами, заложенными в Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Основной целью Программы является стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности вместе с реализацией мер, направленных на уменьшение объемов потребляемых энергоресурсов.

1. Содержание  проблемы и обоснование её решения программными методами

Город Калининград – административный центр Калининградской области с населением 448,5 тыс. человек.

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляется от МУП «Калининградтеплосеть» (69,75%) и ТЭЦ ОАО «Янтарьэнерго».  Из 161 источников теплоснабжения 44 являются ведомственными и 117 источников находятся в муниципальной собственности.

Муниципальные объекты находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений и предприятий.

На январь 2014 года перечень муниципальных объектов включал 204 объекта с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно  1007,5 тыс. м2. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет 2239 тыс. Гкал тепловой энергии.

Выработка тепловой энергии осуществляется на топливе: газе, мазуте и угле.

Структура теплоисточников  для производства тепловой энергии по видам потребляемого топлива:

угольные – 79,2%;

газовые – 18,4%;

мазутные – 2,4%.

Источником обеспечения объектов города электрической энергией является ОАО «Янтарьэнерго».

Таблица и диаграмма. Рост тарифов на тепловую энергию для муниципальных объектов по годам.                                          Таблица № 1

| Годы | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Руб./Гкал | 1420,72 | 1569,40 | 1718,08 |

Изменение тарифов на электрическую энергию для муниципальных объектов по годам.                                                                                               Таблица № 2

| № п./п. | Группа потребителей |  | Низкое напряжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | Изменение |
| 1. | Одноставочный тариф |  |  |  |  |
|  | Население | руб. / кВт. ч. | 3,25 | 3,38 | 4% |
|  | Социальная сфера | руб. / кВт. ч. | 3,25 | 3,38 | 4% |
|  | Прочие потребители | руб. / кВт. ч. | 3177,00 | 4089,03 | 28% |

Процесс энергосбережения в муниципалитете можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и самый быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Средняя окупаемость данных мероприятий составляет 10  лет в зависимости от типа и объёма объекта. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных объектов необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит снизить стоимость запасных частей к нему за счет оптовых закупок.

Процесс повышения энергоэффективности на муниципальных объектах должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями

В ситуации, когда энергоресурсы формируют значительную часть расходов муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и предприятия (далее – муниципальные объекты), и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией муниципалитета политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основными проблемами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе «Город Калининград» являются:

– наличие зданий и сооружений, не оборудованных приборами учета потребленных энергоресурсов;

– превышение нормативных сроков эксплуатации инженерных коммуникаций;

– снижение надежности и устойчивости инженерных систем жизнеобеспечения населения;

– эксплуатация организациями коммунальной инфраструктуры города энергоемкого и устаревшего оборудования (котельные на твердом топливе, насосное оборудование, осветительные приборы).

Для решения данных проблем необходимо внедрение инновационных технологий в области энергосбережения и реализация мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в городском округе «Город Калининград».

2. Цели и основные задачи программы, сроки её реализации

Главная цель Программы – снижение расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных объектов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования (приложение 3).

Основными целями Программы являются:

– стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности с реализацией мер, направленных на уменьшение объемов потребляемых ресурсов;

– снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном и бюджетном секторах муниципального хозяйства (на 3% ежегодно);

– обеспечение динамичного развития отраслей ресурсоснабжения  городского округа за счет повышения их энергетической эффективности;

– улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива;

– информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Для осуществления поставленных целей необходимо решение следующих задач:

– проведение плановых энергоаудитов муниципальных объектов;

– утепление ограждающих конструкций, трубопроводов;

– внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) на муниципальных объектах;

– совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными  объектами;

– реконструкция и модернизация котельных, тепловых пунктов;

– закрытие угольных котельных;

– информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2015 по 2019 год и включает в себя:

– проведение плановых энергоаудитов муниципальных объектов, включенных в программу энергоэффективности;

– модернизацию систем освещения, замену ламп накаливания на энергоэффекивные источники света;

– установку приборов учета;

– модернизацию муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Предполагается до 2019 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии на муниципальных объектах до 81,21 кВт час/м2 или на 15 процентов к уровню 2014 года.

- 3. Система программных мероприятий

Программа включает перечень мероприятий по энергосбережению, в том числе: проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных объектов в сфере водоснабжения, теплоснабжения и др.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение на муниципальных объектах следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов, насосного оборудования, установка приборов учета, установка частотных приводов и др.

Информационное обеспечение государственной политики в области энергосбережения.

Мероприятиями Программы предусмотрено размещение информации о мерах по энергосбережению и повышению энергоэффективности на официальном сайте городского округа «Город Калининград», проведение разъяснительной работы в детских образовательных учреждениях.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление на объектах снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.

Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг полезен не только сразу после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации объекта. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления в предыдущем  году.

Модернизация муниципальных систем освещения.

Мероприятия предусматривают замену на муниципальных объектах обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.

Улучшение экологической обстановки в городе Калининграде.

Повышенный объем потребления энергетических ресурсов ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. С целью снижения объемов выбросов в атмосферу от муниципальных стационарных теплоисточников в 2015-2019 годах планируется закрыть 56 угольных котельных. Объем выбросов загрязняющих веществ (с учетом парниковых

газов) в воздушную среду города от стационарных муниципальных теплоисточников за указанный период снизится на 384,4 тонны.

Проводимые в рамках ежегодных ведомственных целевых программ природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа «Город Калининград» мероприятия по обеспечению централизованного сбора и переработки ртутьсодержащих энергосберегающих ламп позволяют ежегодно перерабатывать до 30 тыс. люминесцентных ламп, использумых в муниципальных учреждениях дошкольного и школьного образования.

Повышение объемов первичной сортировки (переработки) твердых отходов (бумага, картон, текстиль, стеклобой, металлический лом и пр.) с 8,5 тыс. тонн до 12,5 тыс. тонн позволит поэтапно снижать негативное влияние отходов на окружающую среду и вовлекать вторичные материальные ресурсы в хозяйственный оборот.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

- по результатам проведенного энергоаудита муниципальных объектов, включенных в Программу, и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных объектов, в которых будут проводиться данные мероприятии Программы.

- 4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет собственных средств предприятий;

- ежегодную подготовку сводного отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Материальное обеспечение мероприятий программы осуществляется за счёт средств организаций  коммунального комплекса и учреждений социальной сферы (приложение № 2 к Программе «Энергосбережение и                             повышение энергетической эффективности муниципального образования «Городской округ  «Город Калининград» на 2015-2019 годы и последующий период»).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Объем финансирования Программы составляет 1 122 711 070 рублей в т.ч.:

2015 г. – 459 086 650 рублей;

2016 г. – 83 429 940 рублей;

2017 г. – 342 572 480 рублей;

2018 г. – 115 229 050 рублей;

2019 г. – 122 392 950 рублей.

- 6. Оценка эффективности реализации Программы

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организациями коммунального комплекса и учреждениями социальной сферы должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов и средств бюджета по каждому муниципальному объекту, вошедшему в Программу;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных объектов;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии на муниципальных объектах;

- экономия потребления воды на муниципальных объектах.

Основным целевым показателем (индикатором) эффективности реализации Программы является объем удельного потребления               энергии на муниципальных объектах, на которых осуществлены              мероприятия (приложение № 1 к Программе «Энергосбережение и                             повышение энергетической эффективности муниципального образования «Городской округ  «Город Калининград» на 2015-2019 годы и последующий период»).

Показателем экономии электроэнергии, тепловой энергии, воды является разница между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии, тепловой энергии, воды с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

За период реализации Программы планируется сэкономить                      279 231 630 рублей.

График экономии энергетических ресурсов по годам

| Экономия энергетических ресурсов (прогноз) Таблица № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коммунальный ресурс | Единица измерения | Плановые значения. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | электрическая энергия | тыс.кВт.ч | 1785,78 | 1512,46 | 5020,64 | 1660,84 | 2500,97 |
|  |  | тыс.рублей. | 5242,58 | 4578,24 | 14701,35 | 10347,76 | 7754,88 |
| 2 | тепловая энергия | Гкал. | 9181,75 | 10718,45 | 4107,53 | 3564,39 | 3788,58 |
|  |  | тыс.рублей. | 11757,54 | 14368,67 | 5486,78 | 4677,75 | 4791,16 |
| 3 | топливо | т.у.т. | 5650,82 | 15399,57 | 118,50 | 179,68 | 118,09 |
|  |  | тыс.рублей. | 52136,51 | 100386,25 | 88,25 | 133,80 | 87,95 |
| 4 | холодная вода | тыс. м3 | 593,2 | 605,06 | 612,32 | 618,24 | 620,62 |
|  |  | тыс.рублей. | 8304,8 | 8470,84 | 8572,48 | 8655,36 | 8688,68 |
| ИТОГО: |  | тыс.рублей. | 77441,43 | 127804,00 | 28848,86 | 23814,67 | 21322,67 |
| Всего за период реализации программы: |  | тыс.рублей. | 279231,63 |  |  |  |  |

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление реализацией Программы осуществляет комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград». Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Ответственными лицам за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий являются руководители муниципальных учреждений или предприятий, эксплуатирующих объекты ресурсо-энергообеспечения, здания и сооружения.

Главными ответственными лицами за контроль реализации  Программы назначаются руководители структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград», в ведении которых находятся муниципальные учреждения или предприятия, эксплуатирующие объекты ресурсо-энергообеспечения, здания и сооружения.

Главные ответственные лица согласно данным, представляемым ответственными лицам за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий, готовят ежеквартальные отчеты по реализации Программы. Отчеты представляются до 10 числа месяца,  следующего за отчетным кварталом, в комитет городского хозяйства.