| - Приложение № 1 - к постановлению администрации - городского округа «Город Калининград» - от 22 июня 2016 г. № 884. |  |
| --- | --- |

5. Система мероприятий муниципальной Программы

Таблица 1

| № п.п. | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единицы измерения | Базовое значение | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведение капитального ремонта общего имущества в домах городского округа «Город Калининград» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес населения, проживающего в МКД, отремонтированных в рамках Программы (нарастающим итогом) |  | процентов | 21,4 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 95,0 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа «Город Калининград» | Кол-во отремонтированных домов | единиц | 45 | 66 | 26 | 10 | 9 | 156 |
| 1.1.2 | Завершение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах городского округа «Город Калининград», начатых в 2014 году | Кол-во отремонтированных домов | единиц | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.1.3 | Исполнение судебных решений в части возмещения затрат, понесенных управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК | Кол-во исполненных судебных решений | единиц | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.1.4 | Реализация ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние в рамках Программы | процентов | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 95,0 |
|  |  | Кол-во благоустроенных дворовых территорий | единиц | 189 | 17 | 44 | 0 | 0 | 250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Создание условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа «Город Калининград» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, обеспеченного информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | процентов | 49,80 | 49,85 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 95,0 |
| 2.1.1 | Проведение обучения лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, по программе повышения квалификации «Управление многоквартирными домами» | Кол-во слушателей | человек | 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 180 |
| 2.1.2 | Проведение обучающих семинаров информационно-разъяснительного характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Кол-во семинаров | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|  |  | Кол-во участников | человек | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| 2.1.3 | Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере управления многоквартирными домами | Кол-во выпусков | единиц | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|  |  | Тираж | экземпля-ров | 8500 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 38500 |

|  | - Приложение № 2 - к постановлению администрации - городского округа «Город Калининград» - от 22 июня 2016 г. № 884 |
| --- | --- |

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы

Таблица 2

| № п.п. | Наименование мероприятия (ведомственной целевой программы) |  | Источ-ник финан-сирова-ния | Форма финансо-вого обеспече-ния | Финансовые затраты, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполни-тель мероприя-тия | Участник меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | всего |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы, в том числе: |  |  | всего |  | 502 731,65 | 165 755,888 | 45 000,00 | 45 000,00 | 758 487,53 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 232 086,24 | 30,64 | 0,00 | 0,00 | 232 116,88 |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 268 533,69 | 160 953,05 | 45 000,00 | 45 000,00 | 519 486,74 |  |  |
|  |  |  | ПП |  | 2 111,72 | 4 772,19 | 0,00 | 0,00 | 6 883,91 |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств – комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |  |  | всего |  | 502 731,65 | 165 755,888 | 45 000,00 | 45 000,00 | 758 487,53 |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 232 086,24 | 30,64 | 0,00 | 0,00 | 232 116,88 |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 268 533,69 | 160 953,05 | 45 000,00 | 45 000,00 | 519 486,74 |  |  |
|  |  |  | ПП |  | 2 111,72 | 4 772,19 | 0,00 | 0,00 | 6 883,91 |  |  |
| 1.1.1 |  | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа «Город Калининград» | всего | - Субсидии юриди-ческим лицам | 440 347,88 | 77 298,11 | 44 500,00 | 44 500,00 | 606 645,99 | комитет городского хозяйства | сторон-ние органи-зации |
|  |  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | РБ |  | 217 168,23 | 30,64 | 0,00 | 0,00 | 217 198,87 |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 222 557,30 | 77 267,47 | 44 500,00 | 44 500,00 | 388 824,77 |  |  |
|  |  |  | ПП |  | 622,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,35 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Завершение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах городского округа «Город Калининград», начатых в 2014 году | всего | Субсидии юриди-ческим лицам | 21 518,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 518,20 | комитет городского хозяйства, МКУ «КР МКД» | сторон-ние органи-зации |  |  |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  | 10 759,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 759,10 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 10 759,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 759,10 |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Исполнение судебных решений в части возмещения затрат, понесенных управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК | всего | - Субсидии юриди-ческим лицам | 10 572,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 572,19 | комитет городского хозяйства | сторон-ние органи-зации |  |  |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 10 572,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 572,19 |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Реализация ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» | всего | - Субсидии юриди-ческим лицам | 30 013,38 | 87 957,77 | 0,00 | 0,00 | 117 971,15 | комитет городского хозяйства, МКУ «КР МКД» | сторон-ние органи-зации |  |  |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  | 4 158,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 158,91 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 24 365,10 | 83 185,58 | 0,00 | 0,00 | 107 550,68 |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  | 1 489,37 | 4 772,19 | 0,00 | 0,00 | 6 261,56 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение обучения лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, по программе повышения квалификации «Управление многоквартирными домами» | всего | Закупка товаров, работ и услуг | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 1 030,00 | комитет городского хозяйства |  | сторон-ние органи-зации |  |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 1 030,00 |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Проведение обучающих семинаров информационно-разъяснительного характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | всего | Закупка товаров, работ и услуг | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 150,00 | комитет городского хозяйства | сторон-ние органи-зации |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | МБ |  | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 150,00 |  |  |
|  |  | ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.3 | Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере управления многоквартирными домами | всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | комитет городского хозяйства | сторон-ние органи-зации |
|  |  | ФБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | РБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |  |  |
|  |  | ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 22 июня 2016 г. № 884 |
| --- | --- |

7. График выполнения мероприятий в 2016 году

Таблица 3

| № п.п. | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение капитального ремонта общего имущества в домах городского округа «Город Калининград» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа «Город Калининград» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 12 | 10 | 4 | 0 |  |  |
|  | Реализация мероприятия | 0 | 5 | 12 | 9 |  |  |
| 1.1.4 | Реализация ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 1 | 30 | 13 | 0 |  |  |
|  | Реализация мероприятия | 0 | 15 | 29 | 0 |  |  |
| 2 | Создание условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа «Город Калининград» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение обучения лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, по программе повышения квалификации «Управление многоквартирными домами» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | Реализация мероприятия | 0 | 0 | 25 | 0 |  |  |
| 2.1.2. | Проведение обучающих семинаров информационно-разъяснительного характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | Реализация мероприятия | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 2.1.3. | Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Реализация мероприятия | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |