Приложение

к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 25 марта 2016 г. № 369

Основные технико-экономические показатели объекта

«Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», 
г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1 этап (период реализации – к 2018 году): |  |  |
| 1.1. | Вместимость трибун стадиона | мест | 500 |
| 1.2. | Размер натурального травяного покрытия тренировочной площадки | м | 105*68 |
| 2. | 2 этап («Наследие» Чемпионата мира по футболу 2018 года – период реализации – после 2018 года) |  |  |
| 2.1. | Беговые дорожки 400 п.м вокруг футбольного поля шириной 1,25 м каждая | шт. | 8 |
| 2.2. | Дополнительные беговые дорожки 100 п.м шириной 1,25 м каждая | шт. | 2 |
| 3. | 3 этап («Наследие» Чемпионата мира по футболу 2018 года – период реализации – после 2018 года) |  |  |
| 3.1. | Общая площадь административного здания | м2 | 1 747,8 |
| 3.2. | Общая площадь спортивного комплекса | м2 | 9 256,6 |
| 4. | Сроки реализации объекта: |  |  |
|  | - проектные и изыскательские работы | год | 2015 |
|  | - строительно-монтажные работы (1 этап) | год | 2016-2017 |
|  | - строительно-монтажные работы (2 этап) | год | 2019 |
|  | - строительно-монтажные работы (3 этап) | год | 2019 |
| 5. | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 670 400,0* |
|  | - в том числе проектных и изыскательских работ | тыс. руб. | 21 700,0 |
| 6. | Объем капитальных вложений в объект по годам реализации: - всего | тыс. руб. | 670 400,0* |
|  | - в 2015 году | тыс. руб. | 21 700,0 |
|  | - в 2016 году | тыс. руб. | 39 400,0* |
|  | - в 2017 году | тыс. руб. | 92 600,0* |
|  | - в 2019 году | тыс. руб. | 516 700,0* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Размер предоставляемой субсидии по годам реализации - всего | тыс. руб. | 136 200,0* |
|  | - в 2015 году | тыс. руб. | 21 700,0 |
|  | - в 2016 году | тыс. руб. | 39 400,0* |
|  | - в 2017 году | тыс. руб. | 75 100,0* |
| 8. | Размер внебюджетных источников по годам реализации - всего | тыс. руб. | 534 200,0* |
|  | - в 2017 году | тыс. руб. | 17 500,0* |
|  | - в 2019 году | тыс. руб. | 516 700,0* |

*Значение подлежит уточнению на основании разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы, заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства проектной документации на объект.