Приложение
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград»
от 27 января 2015 г. № 81

Адресная инвестиционная программа городского округа «Город Калининград»

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

| № п/п | Наименование объекта | Решение об осуществ-лении капитальных вложений | Главный распоря-дитель бюджетных средств | Форма финансового обеспечения | Заказчик (застройщик) | Направление капитальных вложений | Годы реализации | Объем капитальных вложений, всего, тыс. руб. | Осуществлено капитальных вложений по состоянию на 01.01.2015 | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финанси-рования | 2015 | Плановый период |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2 611 153,9 | 1 247 832,1 | 482 100,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 1 744 903,9 | 455 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 180 045,4 | 97 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 686 204,6 | 695 332,1 | 482 100,6 |
| І. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объектам федеральных и областных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2 113 807,5 | 650 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 1 744 903,9 | 455 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 180 045,4 | 97 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 188 858,2 | 97 500,0 | 0,0 |
| - Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной Адмирала Трибуца, г. Калининград (2, 3 этапы) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2014-2015 | 461 776,7 | 400 141,0 | Всего | 61 635,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 49 740,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 379,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 516,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Стекольной – Грига в Ленинградском районе г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 107 371,2 | 61 000,0 | Всего | 46 371,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 41 327,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 008,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 035,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г. Калининграде (от ул. И. Земнухова до ул. Подп. Емельянова) | Постановление администрации от 28.11.2014 № 1848 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 122 069,0 | 10 000,0 | Всего | 112 069,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 106 465,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 120,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 482,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Строительство нового корпуса МАДОУ ЦРР - детский сад № 122 по ул. Маршала Борзова, 95 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 232 075,2 | 150 000,0 | Всего | 82 075,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 60 981,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 10 546,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 10 546,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Строительство муниципального дошкольного учреждения детский сад по ул. Артиллерийская – ул. Закатная – ул. Пирогова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 247 322,8 | 150 000,0 | Всего | 97 322,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 72 310,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 12 506,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 12 506,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6.* | Реконструкция улицы 9 Апреля и строительство транспортной развязки (улица А. Невского – улица Черняховского – улица Литовский вал) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2012-2015 | 385 452,0 | 313 631,0 | Всего | 71 821,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 68 230,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 872,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 718,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7.* | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКП «УКС» | Строительство | 2006-2015 | 9 621 066,0 | 4 432 967,5 | Всего | 734 058,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 697 358,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 36 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.* | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область (2 очередь – Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный) | Постановление администрации от 25.11.2014 № 1806 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКП «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 1 481 987,8 | 1 178 310,0 | Всего | 303 677,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 288 493,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 15 183,9 | 0,0 | 0,0 |
| - Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкция водовода Д 900 мм от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции № 2 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 38 218,8 | 17 401,9 | Всего | 20 816,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 20 816,9 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа «Город Калининград» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 11 161,9 | 3,5 | Всего | 11 158,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 10 253,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 905,3 | 0,0 | 0,0 |
| - Объекты Целевой программы Калининградской области «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области на 2013-2018 годы», в том числе «Перечень мероприятий программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 30 381,8 | 337,8 | Всего | 30 044,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 25 687,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 356,4 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Реконструкция моста «Деревянный» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 1) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 24 228,8 | 337,8 | Всего | 23 891,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 20 426,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 464,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13. | Строительство мостового перехода на о. Октябрьский с ул. Литовский вал через реку Новая Преголя в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 23 540,7 | 69,1 | Всего | 23 471,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 19 540,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 931,6 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Строительство надземного пешеходного перехода через Московский проспект, соединяющего ул. Зарайскую, наб. Адм. Трибуца, наб. Ген. Карбышева в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной документации | 2014-2015 | 23 351,9 | 26,5 | Всего | 23 325,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 19 750,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 574,9 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Строительство парковок в районе ул. Суздальская – ул. Молодой гвардии в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 10 848,7 | 40,2 | Всего | 10 808,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 726,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 082,4 | 0,0 | 0,0 |
| - Обеспечение доступности объектов образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Маршала Борзова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 10 822,3 | 12,4 | Всего | 10 809,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 10 809,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2016 | 650 000,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 650 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 455 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 97 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 97 500,0 | 0,0 |
| 17. | Строительство корпусов начальной школы - детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде (1-й этап) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 352 039,5 | 170 000,0 | Всего | 182 039,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 145 631,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 18 204,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 18 204,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 213 477,3 | 55 220,5 | Всего | 158 256,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 126 447,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 15 904,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 15 904,8 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Детский сад на 240 мест по ул. Левитана в Юго-Восточном микрорайоне г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 133 739,0 | 120 000,0 | Всего | 13 739,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 10 922,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 408,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 408,3 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 131 458,1 | 35 042,5 | Всего | 96 415,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 76 995,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 9 710,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 710,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ІІ. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по прочим объектам, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 497 346,4 | 597 832,1 | 482 100,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 497 346,4 | 597 832,1 | 482 100,6 |
| по направлению «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 256 957,3 | 40 921,1 | 470,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 256 957,3 | 40 921,1 | 470,0 |
| в том числе «Коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 251 070,8 | 40 921,1 | 470,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 251 070,8 | 40 921,1 | 470,0 |
| - объекты водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 90 203,9 | 29 253,8 | 470,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 90 203,9 | 29 253,8 | 470,0 |
| 21.* | Реконструкция очистных сооружений пос. Прибрежный |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2015 | 10 708,1 | 5 712,5 | Всего | 4 995,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 995,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2015-2016 | 334 978,2 | 0,0 | Всего | 261 625,3 | 73 352,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 217 149,0 | 60 882,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 895,3 | 2 494,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 35 581,0 | 9 976,0 | 0,0 |
| 22.* | Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калининграде |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 15 672,7 | 0,0 | Всего | 15 672,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 14 105,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 567,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016-2017 | 151 230,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 73 590,0 | 77 640,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 69 910,0 | 73 760,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 3 500,0 | 3 690,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 180,0 | 190,0 |
| 23.* | Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 16 438,4 | 0,0 | Всего | 16 438,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 14 794,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 643,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2016-2017 | 217 530,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 105 850,0 | 111 680,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 100 560,0 | 106 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 5 030,0 | 5 300,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 260,0 | 280,0 |
| 24. | Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 3 219,6 | 2 141,5 | Всего | 1 078,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 078,1 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 9 492,0 | 0,0 | Всего | 9 492,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 492,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького – И. Сусанина г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015 | 12 777,5 | 0,0 | Всего | 12 777,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 12 777,5 | 0,0 | 0,0 |
| 27.* | Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде (3-й этап – реконструкция напорных коллекторов на участке от КНС-8 до промколлектора на ул. Горной в г. Калининграде) | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1765 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Реконструкция | 2016 | 62 412,6 | 0,0 | Всего | 0,0 | 62 412,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 49 930,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 2 496,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 9 986,0 | 0,0 |
| 28.* | Строительство разгрузочного коллектора по ул. Тихорецкой в Московском районе г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015-2016 | 88 518,8 | 0,0 | Всего | 44 259,4 | 44 259,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 33 194,6 | 33 194,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 213,0 | 2 213,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 8 851,8 | 8 851,8 | 0,0 |
| 29.* | Строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в пос. им. А. Космодемьянского. 1-ый этап: Строительство коллектора бытовой канализации в пос. им. А. Космодемьянского |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015 | 71 083,8 | 0,0 | Всего | 71 083,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 53 312,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 3 554,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 14 216,8 | 0,0 | 0,0 |
| - объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 151 073,6 | 11 667,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 151 073,6 | 11 667,3 | 0,0 |
| 30. | Строительство ЦТП «Судостроительный» |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 2 887,2 | 0,0 | Всего | 2 887,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 887,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2016 | 11 667,3 | 0,0 | Всего | 0,0 | 11 667,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 11 667,3 | 0,0 |
| 31. | Строительство сетей теплоснабжения от централизованного источника к многоквартирным домам по ул. Невского, 137-143, 145-145б, 147, 149-153 в Ленинградском районе г. Калининграда | Постановление администрации от 30.12.2014 № 2260 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 1 030,5 | 0,0 | Всего | 1 030,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 030,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2015 | 7 213,6 | 0,0 | Всего | 7 213,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 213,6 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Строительство сетей теплоснабжения от централизованного источника к многоквартирным домам по проспекту Победы, 189 и 189а в Центральном районе г. Калининграда | Постановление администрации от 30.12.2014 № 2260 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 777,7 | 0,0 | Всего | 777,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 777,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2015 | 5 443,6 | 0,0 | Всего | 5 443,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 443,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33. | Реконструкция РТС «Горького» и тепловых сетей | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 300,0 | 0,0 | Всего | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2015 | 42 000,0 | 0,0 | Всего | 42 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 42 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34. | Реконструкция котельной по ул. Чувашская, 4 (перевод с угля на газ) с закрытием 8-ми угольных котельных | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 5 493,2 | 0,0 | Всего | 5 493,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 493,2 | 0,0 | 0,0 |
| 35. | Техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ МУП «Калининградтеплосеть» по ул. Емельянова, 92 в г. Калининграде | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 800,0 | 0,0 | Всего | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | Строительство газовой котельной «Цепрусс» с переключением на нее многоквартирных жилых домов |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 13 535,0 | 0,0 | Всего | 13 535,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 13 535,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37. | Закрытие котельной по ул. Баженова, 21 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 1 100,0 | 0,0 | Всего | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | Реконструкция РТС «Красная» с заменой котлов |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 3 876,6 | 0,0 | Всего | 3 876,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 876,6 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | Реконструкция РТС «Северная» (2-я очередь) |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 20 414,7 | 0,0 | Всего | 20 414,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 20 414,7 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Станочная, 7-9 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 300,0 | 0,0 | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Мира, 90 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 500,0 | 0,0 | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. 2-я Алтайская, 1 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 500,0 | 0,0 | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Сестрорецкая, 13 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 300,0 | 0,0 | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 44. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Суворова, 41 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 200,0 | 0,0 | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Суворова, 47 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 200,0 | 0,0 | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Аллея Смелых, 154 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 000,0 | 0,0 | Всего | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Невского, 9а |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 400,0 | 0,0 | Всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Артиллерийская, 36 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 300,0 | 0,0 | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. П. Морозова, 28 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 200,0 | 0,0 | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу пр-т Мира, 69 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 300,0 | 0,0 | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Кутузова, 41 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 600,0 | 0,0 | Всего | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу пр-т Победы, 48 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 250,0 | 0,0 | Всего | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Судостроительная, 11 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 200,0 | 0,0 | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресам ул. Летняя, 50, ул. П. Морозова, 5, ул. П. Морозова, 90, ул. П. Морозова, 101, ул. П. Морозова, 115, ул. П. Морозова, 126, ул. Новикова, 4, ул. Новикова, 26 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 4 000,0 | 0,0 | Всего | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 55. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Октябрьская, 3 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 800,0 | 0,0 | Всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Дзержинского, 126 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 800,0 | 0,0 | Всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Белинского, 18 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 200,0 | 0,0 | Всего | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58. | Закрытие котельной «Б. Камская». Центральный тепловой пункт. Тепловые сети | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 3 000,0 | 0,0 | Всего | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59. | Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ ЦРР детский сад № 74 по ул. Адмиральская, 7 в г. Калининграде |  |  | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 125,5 | 0,0 | Всего | 1 125,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 125,5 | 0,0 | 0,0 |
| 60. | Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ ЦРР детский сад № 77 по ул. Бассейная, 1 в г. Калининграде |  |  | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 044,0 | 0,0 | Всего | 1 044,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 044,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61. | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015 | 26 982,0 | 0,0 | Всего | 26 982,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 26 982,0 | 0,0 | 0,0 |
| - объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 9 793,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 793,3 | 0,0 | 0,0 |
| 62.* | Строительство газовой котельной и реконструкция систем теплоснабжения МАОУ СОШ № 28 по ул. Суворова, 139; МУП «Баня № 2» по ул. Суворова, 137; подросткового клуба «Парус» МАУ «ОПК «Балтийское» по ул. Можайская, 65/67; МАДОУ № 4 по ул. Заводская,16 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015 | 57 456,5 | 0,0 | Всего | 57 456,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 51 206,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 999,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 63. | Строительство газопровода высокого давления от стального газопровода высокого давления диаметром 325 мм, проложенного вдоль Большой Окружной дороги, до газопровода диаметром 219 мм по ул. Летняя – ул. Иртышская в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 10 801,0 | 42,0 | Всего | 10 759,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 607,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 151,8 | 0,0 | 0,0 |
| 64.* | Строительство газопровода высокого давления диаметром 500 мм, взамен ранее проложенного газопровода высокого давления диаметром 325 мм, от ул. Аллея Смелых до ул. О. Кошевого в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015 | 14 111,8 | 0,0 | Всего | 14 111,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 10 809,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 660,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 641,6 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 5 886,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 886,5 | 0,0 | 0,0 |
| 65. | Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой с благоустройством рекреационной зоны в границах ул. Беланова - ул. Горбунова - ул. Мира - ул. Жиленкова – ул. Габайдулина – ул. Калачева в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 6 897,7 | 1 011,2 | Всего | 5 886,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 886,5 | 0,0 | 0,0 |
| по направлению «ОБРАЗОВАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 56 643,7 | 28 860,0 | 21 630,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 56 643,7 | 28 860,0 | 21 630,0 |
| 66. | Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Калининграда | Постановление администрации от 28.05.2014 № 800 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАОУ СОШ № 41 | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 21 640,4 | 11 640,4 | Всего | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67.* | Общеобразовательная школа на 825 учащихся по ул. Артиллерийской - Серова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2016-2017 | 763 317,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 87 500,0 | 166 760,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 32 780,0 | 123 900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 27 360,0 | 21 430,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 27 360,0 | 21 430,0 |
| 68. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1756 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАОУ ДОД ДЮШС № 12 | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 28 771,1 | 0,0 | Всего | 28 771,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 27 332,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 438,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016-2017 | 104 100,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 45 600,0 | 48 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 38 000,0 | 46 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 7 200,0 | 2 300,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 400,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 69. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Пионер», г. Калининград, просп. Мира, д. 134 | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1757 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 17 243,2 | 0,0 | Всего | 17 243,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 16 381,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 862,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016-2017 | 116 400,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 52 000,0 | 55 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 28 600,0 | 52 700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 22 300,0 | 2 700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 1 100,0 | 100,0 |
| 70. | Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ д/с № 11 ул. Орудийная, 30 в г. Калининграде |  | Комитет по социальной политике | Субсидии |  | Строительство | 2015 | 6 872,6 | 0,0 | Всего | 6 872,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 872,6 | 0,0 | 0,0 |
| 71. | Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МБДОУ д/с № 16, ул. Ленинградская, 27 в г. Калининграде |  | Комитет по социальной политике | Субсидии |  | Строительство | 2015 | 9 372,7 | 0,0 | Всего | 9 372,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 372,7 | 0,0 | 0,0 |
| 72. | Реконструкция физкультурно-спортивной площадки для МАОУ СОШ № 31 по ул. Пролетарская 66а, в г. Калининграде |  | Комитет по социальной политике | Субсидии |  | Реконструкция | 2015 | 17 000,0 | 0,0 | Всего | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73. | Строительство сетей канализации в МАОУ ООШ № 15 по ул. Дзержинского, 163 в г. Калининграде | Постановление администрации от 15.10.2014 № 1614 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАОУ ООШ № 15 | Строительство | 2015 | 6 000,0 | 0,0 | Всего | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74. | Автономное канализование МАУ ДЦО и ОД и П им. А. Гайдара |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 20 462,2 | 0,0 | Всего | 13 597,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 13 597,6 | 0,0 | 0,0 |
| по направлению «КУЛЬТУРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 858,5 | 60 833,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 858,5 | 60 833,5 | 0,0 |
| 75. | Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.) (2-этап) | Постановление администрации от 20.05.2014 № 710 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАУК «Зоопарк» | Реконструкция | 2016 | 3 010,5 | 0,0 | Всего | 0,0 | 3 010,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 2 107,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 903,1 | 0,0 |
| 76. | Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.) (3-этап) | Постановление администрации от 20.05.2014 № 710 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАУК «Зоопарк» | Реконструкция | 2015 | 2 861,6 | 0,0 | Всего | 2 861,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 003,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 858,5 | 0,0 | 0,0 |
| 77.* | Реконструкция вольера для ластоногих со строительством очистных сооружений |  | Комитет по социальной политике | Субсидии |  | Реконструкция | 2016 | 161 237,8 | 0,0 | Всего | 0,0 | 161 232,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 112 863,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 9 674,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 38 695,8 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 78.* | Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы» |  | Комитет по социальной политике | Субсидии |  | Реконструкция | 2016 | 88 477,8 | 0,0 | Всего | 0,0 | 88 477,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 61 934,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 5 308,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 21 234,6 | 0,0 |
| по направлению «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА», в том числе «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 182 886,9 | 447 217,5 | 460 000,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 182 886,9 | 447 217,5 | 460 000,6 |
| 79. | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 27 398,6 | 11 143,9 | Всего | 16 254,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 16 254,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016-2017 | 180 000,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |
| 80. | Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 11 463,4 | 1 214,4 | Всего | 10 249,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 10 249,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2015-2017 | 350 000,0 | 0,0 | Всего | 50 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 50 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 |
| 81. | Строительство транспортного узла в границах улиц М. Цветаевой – ул. И. Франко – ул. Платова – ул. 3-я Б. Окружная в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2015 | 14 858,2 | 7 858,2 | Всего | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2016-2017 | 217 000,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 132 000,0 | 110 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 132 000,0 | 110 000,0 |
| 82. | Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 4 091,9 | 2 812,2 | Всего | 1 279,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 279,7 | 0,0 | 0,0 |
| 83. | Строительство ул. Велосипедная дорога в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 500,0 | 0,0 | Всего | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84. | Реконструкция ул. Гавриленко в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 746,7 | 9,0 | Всего | 737,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 737,7 | 0,0 | 0,0 |
| 85. | Реконструкция ул. Фрунзе в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2015 | 6 512,1 | 5 114,3 | Всего | 1 397,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 397,8 | 0,0 | 0,0 |
| 86. | Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 7 598,7 | 629,8 | Всего | 6 968,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 968,9 | 0,0 | 0,0 |
| 87. | Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 20 397,4 | 13 065,4 | Всего | 7 332,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 332,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 88. | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 15 493,1 | 8 815,5 | Всего | 6 677,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 677,6 | 0,0 | 0,0 |
| 89. | Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 171,6 | 10,0 | Всего | 1 161,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 161,6 | 0,0 | 0,0 |
| 90. | Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 11 421,4 | 7 237,1 | Всего | 4 184,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 184,3 | 0,0 | 0,0 |
| 91. | Строительство новой улицы (продолжение ул. Р. Зорге) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 415,7 | 305,0 | Всего | 110,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 110,7 | 0,0 | 0,0 |
| 92. | Строительство новой улицы в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 499,1 | 321,7 | Всего | 177,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 177,4 | 0,0 | 0,0 |
| 93. | Реконструкция ул. Литовский вал от Московского проспекта до ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 732,6 | 3,4 | Всего | 729,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 729,2 | 0,0 | 0,0 |
| 94. | Реконструкция улиц Калязинская и Тихая со строительством моста через реку Голубую в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 691,6 | 15,0 | Всего | 1 676,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 676,6 | 0,0 | 0,0 |
| 95. | Реконструкция и новое строительство участка наб. Правая в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 732,6 | 10,0 | Всего | 722,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 722,6 | 0,0 | 0,0 |
| 96. | Строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 12 821,9 | 1 497,6 | Всего | 11 324,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 11 324,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 97. | Строительство и реконструкция инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков пос. Лермонтово (ул. Кировоградская – ул. Белорусская – ул. Полецкого) в г. Калининграде, в целях предоставления земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов гражданам, имеющим 3-х и более детей) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 44 296,0 | 28,0 | Всего | 1 069,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 069,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98. | Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде, Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2015-2016 | 184 000,0 | 0,0 | Всего | 156 710,0 | 111 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 148 870,0 | 105 640,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 840,0 | 5 560,0 | 0,0 |
| 99. | Реконструкция улицы Ломоносова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2017 | 160 000,6 | 0,0 | Всего | 0,0 | 0,0 | 160 000,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 0,0 | 160 000,6 |
| 100. | Строительство ул. Артиллерийская в г. Калининграде Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015 | 24 836,3 | 0,0 | Всего | 24 836,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 24 836,3 | 0,0 | 0,0 |
| 101. | Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (1 этап) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015-2016 | 39 315,0 | 0,0 | Всего | 19 657,5 | 19 657,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 19 657,5 | 19 657,5 | 0,0 |
| по направлению «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», в том числе «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| 102. | Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде | Постановление администрации от 20.08.2014 № 1257 | Администрация городского округа «Город Калининград» | Субсидии | МБУ «САТО» | Строительство | 2016 | 20 000,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |

Примечание:

* Объекты, планируемые к реализации в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года.