| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 711 226 | руб. | Смета на сумму: | 2 711 226 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /___С.Б. Русович___ / | ________________ /___И.Г. Ярмошик____ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1,1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на благоустройство проезда с ул. Беломорская, в гор. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» |
| Сметная стоимость: | 2 711.226 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.947 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 161.085 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Минимальные работы |
| 1. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.581 | 6 900.71 | 4 009.31 | 59 048.03 | 34 307 | 8.557 |
|  |  | Объем: 830*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 141.38635 | 8.820 | 1 247.03 | 149.970 | 21 204 | 17.003 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 24.04759 | 11.429 | 274.84 | 194.614 | 4 680 | 17.028 |
| 1. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 22.80425 | 95.16 | 2 170.05 | 468.45 | 10 683 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 256.09 | 191.22 | 4 361 | 17.028 |
| 1. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.74949 | 8.58 | 6.43 | 35.88 | 27 | 4.182 |
| 1. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 1.24334 | 139.36 | 173.27 | 1 430.52 | 1 779 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18.75 | 256.87 | 319 | 17.034 |
| 1. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 68.41275 | 6.03 | 412.53 | 8.99 | 615 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 582.74 | 88% | 22 778 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 913.12 | 48% | 12 424 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 505.18 |  | 69 509 |  |
| 2. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 2.3 | 1 689.81 | 3 886.57 | 15 301.41 | 35 193 | 9.055 |
| 2. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 156.998 | 9.160 | 1 438.10 | 155.940 | 24 482 | 17.024 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 21.62 | 11.230 | 242.79 | 191.220 | 4 134 | 17.028 |
| 2. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 21.62 | 95.16 | 2 057.36 | 468.45 | 10 128 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 242.79 | 191.22 | 4 134 | 17.028 |
| 2. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 64.86 | 6.03 | 391.11 | 8.99 | 583 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 748.13 | 88% | 25 182 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 008.53 | 48% | 13 736 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 643.23 |  | 74 111 |  |
| 3. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 127.35 | 3.71 | 472.47 | 36.66 | 4 669 | 9.882 |
|  |  | Объем: 58.1*1.8+230*0.3*0.15*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 127.35 | 16.40 | 2 088.54 | 145.95 | 18 587 | 8.9 |
|  |  | Объем: 58.1*1.8+230*0.3*0.15*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия . |
| 5. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.236 | 4 846.79 | 1 143.84 | 49 459.80 | 11 673 | 10.205 |
|  |  | Объем: 1180*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 3.55888 | 8.280 | 29.47 | 140.760 | 501 | 17 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 10.29432 | 15.080 | 155.24 | 256.870 | 2 644 | 17.034 |
| 5. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 7.85408 | 112.40 | 882.80 | 1 144.08 | 8 986 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 118.44 | 256.87 | 2 017 | 17.034 |
| 5. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 2.44024 | 93.88 | 229.09 | 890.86 | 2 174 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 36.80 | 256.87 | 627 | 17.034 |
| 5. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00944 | 263.51 | 2.49 | 1 266.59 | 12 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 175.47 | 81% | 2 547 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 79.43 | 34% | 1 069 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 398.74 |  | 15 290 |  |
| 6. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 377.6 | 16.40 | 6 192.64 | 145.95 | 55 111 | 8.899 |
|  |  | Объем: 236*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.236 | 344.93 | 81.40 | 3 421.73 | 808 | 9.926 |
| 7. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.70564 | 8.280 | 5.84 | 140.760 | 99 | 17 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.76936 | 15.080 | 11.60 | 256.870 | 198 | 17.034 |
| 7. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.76936 | 93.88 | 72.23 | 890.86 | 685 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 11.60 | 256.87 | 198 | 17.034 |
| 7. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01652 | 126.43 | 2.09 | 1 018.85 | 17 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.21 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 7. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00472 | 263.51 | 1.24 | 1 266.59 | 6 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 16.57 | 81% | 241 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 7.50 | 34% | 101 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 105.47 |  | 1 150 |  |
| 8. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 1.18 | 61 088.01 | 72 083.86 | 523 248.53 | 617 433 | 8.565 |
| 8. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 43.6128 | 8.670 | 378.12 | 147.370 | 6 427 | 16.998 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 49.501 | 14.601 | 722.75 | 248.282 | 12 290 | 17.005 |
| 8. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 4.6964 | 102.57 | 481.71 | 835.60 | 3 924 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 52.74 | 191.22 | 898 | 17.028 |
| 8. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 3.0562 | 93.88 | 286.92 | 890.86 | 2 723 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 46.09 | 256.87 | 785 | 17.034 |
| 8. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.4838 | 139.36 | 67.42 | 1 430.52 | 692 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7.30 | 256.87 | 124 | 17.034 |
| 8. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 11.446 | 76.06 | 870.58 | 517.81 | 5 927 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 148.11 | 219.76 | 2 515 | 16.983 |
| 8. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 25.5588 | 110.81 | 2 832.17 | 779.38 | 19 920 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 411.75 | 273.99 | 7 003 | 17.007 |
| 8. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 3.4928 | 133.41 | 465.97 | 763.85 | 2 668 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 45.20 | 219.76 | 768 | 16.983 |
| 8. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.767 | 127.56 | 97.84 | 698.95 | 536 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 11.57 | 256.87 | 197 | 17.034 |
| 8. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 17.7 | 400.56 | 7 089.91 | 3 333.65 | 59 006 | 8.322 |
| 8. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 223.02 | 266.28 | 59 385.77 | 2 308.69 | 514 884 | 8.67 |
| 8. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 35.4 | 3.60 | 127.44 | 20.52 | 726 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 563.24 | 121% | 22 648 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 891.70 | 65% | 12 166 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 538.80 |  | 652 247 |  |
| 9. | Е27-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания |  | -1.18 | 17 982.68 | -21 219.57 | 154 337.25 | -182 118 | 8.583 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
| 9. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.55 | -14.809 | 13.410 | -198.59 | 228.039 | -3 377 | 17.005 |
| 9. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.15 | -4.897 | 102.57 | -502.29 | 835.60 | -4 092 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | -54.99 | 191.22 | -936 | 17.028 |
| 9. 3. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 4.3 | -5.074 | 76.06 | -385.93 | 517.81 | -2 627 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | -65.66 | 219.76 | -1 115 | 16.983 |
| 9. 4. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 4.1 | -4.838 | 110.81 | -536.10 | 779.38 | -3 771 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | -77.94 | 273.99 | -1 326 | 17.007 |
| 9. 5. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 63 | -74.34 | 266.28 | -19 795.26 | 2 308.69 | -171 628 | 8.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -282.00 | 121% | -4 086 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -160.86 | 65% | -2 195 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -21 662.43 |  | -188 399 |  |
| 10. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.944 | 2 106.64 | 1 988.67 | 19 466.32 | 18 376 | 9.24 |
|  |  | Объем: 1180*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.62304 | 12.085 | 7.53 | 205.490 | 128 | 17.004 |
| 10. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.31152 | 126.36 | 39.36 | 1 137.36 | 354 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 7.53 | 410.98 | 128 | 17.004 |
| 10. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.97232 | 2 004.80 | 1 949.31 | 18 534.94 | 18 022 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10.69 | 121% | 155 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6.10 | 65% | 83 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 005.46 |  | 18 614 |  |
| 11. | Е27-06-020-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 1.18 | 54 900.38 | 64 782.45 | 330 658.28 | 390 177 | 6.023 |
| 11. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 45.194 | 10.210 | 461.43 | 173.840 | 7 857 | 17.026 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.05 | 22.479 | 15.386 | 345.87 | 261.607 | 5 881 | 17.003 |
| 11. 3. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 1.652 | 18.60 | 30.73 | 18.32 | 30 | 0.985 |
| 11. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 4.6728 | 76.06 | 355.41 | 517.81 | 2 420 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 60.47 | 219.76 | 1 027 | 16.983 |
| 11. 5. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 13.5818 | 110.81 | 1 505.00 | 779.38 | 10 585 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 218.80 | 273.99 | 3 721 | 17.007 |
| 11. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.4602 | 133.41 | 61.40 | 763.85 | 352 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.95 | 219.76 | 101 | 16.983 |
| 11. 7. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 3.7642 | 200.87 | 756.11 | 1 293.75 | 4 870 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 60.64 | 273.99 | 1 031 | 17.007 |
| 11. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0118 | 101.31 | 1.20 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.15 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 11. 9. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.007316 | 11 154.00 | 81.60 | 50 212.22 | 367 | 4.502 |
| 11. 10. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.012744 | 2 446.90 | 31.18 | 20 629.84 | 263 | 8.431 |
| 11. 11. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 92.5 | 109.15 | 563.43 | 61 498.38 | 3 329.56 | 363 421 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 146.37 | 121% | 16 623 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 653.91 | 65% | 8 930 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 582.73 |  | 415 730 |  |
| 12. | Е27-06-021-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия |  | 1.18 | 13 086.59 | 15 442.18 | 77 341.08 | 91 262 | 5.91 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 12. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.2124 | 10.210 | 2.17 | 173.840 | 37 | 17.026 |
| 12. 2. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.4012 | 18.60 | 7.46 | 18.32 | 7 | 0.985 |
| 12. 3. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028 | 0.003304 | 2 446.90 | 8.08 | 20 629.84 | 68 | 8.431 |
| 12. 4. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 23.2 | 27.376 | 563.43 | 15 424.46 | 3 329.56 | 91 150 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3.08 | 121% | 45 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.76 | 65% | 24 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 447.02 |  | 91 331 |  |
| 13. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.354 | 2 106.64 | 745.75 | 19 466.32 | 6 891 | 9.24 |
|  |  | Объем: 1180*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.23364 | 12.085 | 2.82 | 205.490 | 48 | 17.004 |
| 13. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.11682 | 126.36 | 14.76 | 1 137.36 | 133 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 2.82 | 410.98 | 48 | 17.004 |
| 13. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.36462 | 2 004.80 | 730.99 | 18 534.94 | 6 758 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4.00 | 121% | 58 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2.28 | 65% | 31 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 752.04 |  | 6 980 |  |
| 14. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 1.18 | 55 822.91 | 65 871.04 | 405 018.97 | 477 922 | 7.255 |
| 14. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 45.194 | 10.210 | 461.43 | 173.840 | 7 857 | 17.026 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.08 | 22.5144 | 15.386 | 346.40 | 261.599 | 5 890 | 17.003 |
| 14. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0354 | 113.70 | 4.02 | 810.77 | 29 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.53 | 256.87 | 9 | 17.034 |
| 14. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 1.652 | 18.60 | 30.73 | 18.32 | 30 | 0.985 |
| 14. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 4.6728 | 76.06 | 355.41 | 517.81 | 2 420 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 60.47 | 219.76 | 1 027 | 16.983 |
| 14. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 13.5818 | 110.81 | 1 505.00 | 779.38 | 10 585 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 218.80 | 273.99 | 3 721 | 17.007 |
| 14. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.4602 | 133.41 | 61.40 | 763.85 | 352 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.95 | 219.76 | 101 | 16.983 |
| 14. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 3.7642 | 200.87 | 756.11 | 1 293.75 | 4 870 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 60.64 | 273.99 | 1 031 | 17.007 |
| 14. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0472 | 101.31 | 4.78 | 999.00 | 47 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.61 | 219.76 | 10 | 16.983 |
| 14. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.007316 | 11 154.00 | 81.60 | 50 212.22 | 367 | 4.502 |
| 14. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.012744 | 2 446.90 | 31.18 | 20 629.84 | 263 | 8.431 |
| 14. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.177 | 1 603.30 | 283.78 | 5 828.56 | 1 032 | 3.635 |
| 14. 13. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 96.6 | 113.988 | 546.51 | 62 295.58 | 3 948.41 | 450 071 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 147.12 | 121% | 16 634 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 654.34 | 65% | 8 936 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67 672.50 |  | 503 491 |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 15. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0207 | 4 846.79 | 100.33 | 49 459.80 | 1 024 | 10.206 |
|  |  | Объем: 230*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.312156 | 8.280 | 2.58 | 140.760 | 44 | 17 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.902934 | 15.080 | 13.62 | 256.870 | 232 | 17.034 |
| 15. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.688896 | 112.40 | 77.43 | 1 144.08 | 788 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.39 | 256.87 | 177 | 17.034 |
| 15. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.214038 | 93.88 | 20.09 | 890.86 | 191 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.23 | 256.87 | 55 | 17.034 |
| 15. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000828 | 263.51 | 0.22 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 15.39 | 81% | 224 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 6.97 | 34% | 94 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122.69 |  | 1 341 |  |
| 16. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 33.12 | 16.40 | 543.17 | 145.95 | 4 834 | 8.9 |
|  |  | Объем: 20.7*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0207 | 344.93 | 7.14 | 3 421.73 | 71 | 9.944 |
| 17. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.061893 | 8.280 | 0.51 | 140.760 | 9 | 17 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.067482 | 15.080 | 1.02 | 256.870 | 17 | 17.034 |
| 17. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.067482 | 93.88 | 6.34 | 890.86 | 60 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.02 | 256.87 | 17 | 17.034 |
| 17. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.001449 | 126.43 | 0.18 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 17. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000414 | 263.51 | 0.11 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.45 | 81% | 21 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.66 | 34% | 9 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9.25 |  | 101 |  |
| 18. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.138 | 2 520.14 | 347.78 | 17 348.53 | 2 394 | 6.884 |
|  |  | Объем: 230*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.16936 | 8.510 | 18.46 | 144.650 | 314 | 16.998 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.91544 | 14.301 | 27.39 | 243.333 | 466 | 17.015 |
| 18. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.59202 | 102.57 | 60.72 | 835.60 | 495 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6.65 | 191.22 | 113 | 17.028 |
| 18. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.24426 | 139.36 | 34.04 | 1 430.52 | 349 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.68 | 256.87 | 63 | 17.034 |
| 18. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.97704 | 223.58 | 218.45 | 1 170.91 | 1 144 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 15.74 | 273.99 | 268 | 17.007 |
| 18. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.10212 | 133.41 | 13.62 | 763.85 | 78 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.32 | 219.76 | 22 | 16.983 |
| 18. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.69 | 3.60 | 2.48 | 20.52 | 14 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 65.11 | 121% | 944 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 37.14 | 65% | 507 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 450.03 |  | 3 845 |  |
| 19. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 15.18 | 104.66 | 1 588.74 | 516.66 | 7 843 | 4.937 |
|  |  | Объем: 13.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 2.3 | 5 013.40 | 11 530.82 | 32 447.66 | 74 630 | 6.472 |
| 20. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 174.984 | 8.970 | 1 569.61 | 152.560 | 26 696 | 17.008 |
| 20. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.564 | 15.080 | 23.59 | 256.870 | 402 | 17.034 |
| 20. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.564 | 113.70 | 177.83 | 810.77 | 1 268 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 23.59 | 256.87 | 402 | 17.034 |
| 20. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.092 | 101.31 | 9.32 | 999.00 | 92 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.19 | 219.76 | 20 | 16.983 |
| 20. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0023 | 10 705.00 | 24.62 | 54 434.60 | 125 | 5.085 |
| 20. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.391 | 960.26 | 375.46 | 3 126.47 | 1 222 | 3.256 |
| 20. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 13.57 | 685.00 | 9 295.45 | 3 302.36 | 44 813 | 4.821 |
| 20. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.138 | 569.06 | 78.53 | 2 995.86 | 413 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 262.34 | 121% | 32 789 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 290.49 | 65% | 17 614 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 083.66 |  | 125 032 |  |
| 21. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 230 | 76.13 | 17 509.90 | 342.67 | 78 814 | 4.501 |
| 22. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 3 | 198.52 | 595.55 | 1 671.00 | 5 013 | 8.417 |
| 22. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 5.22 | 8.670 | 45.26 | 147.370 | 769 | 16.998 |
| 22. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.15 | 101.31 | 15.20 | 999.00 | 150 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.94 | 219.76 | 33 | 16.983 |
| 22. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.024 | 588.14 | 14.12 | 2 080.79 | 50 | 3.538 |
| 22. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 6 | 86.83 | 520.98 | 673.99 | 4 044 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 47.07 | 88% | 677 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 27.16 | 48% | 369 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 669.78 |  | 6 059 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 249 792.58 |  | 1 754 914 | 7.025 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 240 495.76 |  | 1 671 713 | 6.951 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 19 098.64 |  | 86 657 | 4.537 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 22; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17; %=121 - по стр. 8-14, 18, 20) |  |  |  |  | 9 506.78 |  | 137 478 | 14.461 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 22; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17; %=65 - по стр. 8-14, 18, 20) |  |  |  |  | 5 420.23 |  | 73 897 | 13.634 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 255 422.77 |  | 1 883 088 | 7.372 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 9 296.82 |  | 83 201 | 8.949 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 9 296.82 |  | 83 201 | 8.949 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 264 719.59 |  | 1 966 289 | 7.428 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 5 665.00 | 2.14 | 42 079 | 7.428 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 270 384.59 |  | 2 008 368 | 7.428 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 5 407.69 | 2 | 40 167 | 7.428 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 275 792.28 |  | 2 048 535 | 7.428 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 49 642.61 | 18 | 368 736 | 7.428 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 325 434.89 |  | 2 417 271 | 7.428 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 9 506.78 |  | 137 478 | 14.461 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 420.23 |  | 73 897 | 13.634 |
|  | Раздел 2. Дополнительные работы |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 23. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0332 | 4 846.79 | 160.91 | 49 459.80 | 1 642 | 10.204 |
|  |  | Объем: 83*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.500656 | 8.280 | 4.15 | 140.760 | 70 | 17 |
| 23. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.448184 | 15.080 | 21.84 | 256.870 | 372 | 17.034 |
| 23. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.104896 | 112.40 | 124.19 | 1 144.08 | 1 264 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 16.66 | 256.87 | 284 | 17.034 |
| 23. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.343288 | 93.88 | 32.23 | 890.86 | 306 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.18 | 256.87 | 88 | 17.034 |
| 23. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001328 | 263.51 | 0.35 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 24.69 | 81% | 358 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 11.18 | 34% | 150 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 196.78 |  | 2 150 |  |
| 24. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 53.12 | 16.40 | 871.17 | 145.95 | 7 753 | 8.9 |
|  |  | Объем: 33.2*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0332 | 344.93 | 11.45 | 3 421.73 | 114 | 9.956 |
| 25. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.099268 | 8.280 | 0.82 | 140.760 | 14 | 17 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.108232 | 15.080 | 1.63 | 256.870 | 28 | 17.034 |
| 25. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.108232 | 93.88 | 10.16 | 890.86 | 96 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.63 | 256.87 | 28 | 17.034 |
| 25. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.002324 | 126.43 | 0.29 | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.03 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 25. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000664 | 263.51 | 0.17 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2.33 | 81% | 34 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.05 | 34% | 14 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14.83 |  | 162 |  |
| 26. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.166 | 2 520.14 | 418.34 | 17 348.53 | 2 880 | 6.884 |
|  |  | Объем: 83*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.60952 | 8.510 | 22.21 | 144.650 | 377 | 16.998 |
| 26. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.30408 | 14.301 | 32.95 | 243.333 | 561 | 17.015 |
| 26. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.71214 | 102.57 | 73.04 | 835.60 | 595 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8.00 | 191.22 | 136 | 17.028 |
| 26. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.29382 | 139.36 | 40.95 | 1 430.52 | 420 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.43 | 256.87 | 75 | 17.034 |
| 26. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.17528 | 223.58 | 262.77 | 1 170.91 | 1 376 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 18.93 | 273.99 | 322 | 17.007 |
| 26. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.12284 | 133.41 | 16.39 | 763.85 | 94 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.59 | 219.76 | 27 | 16.983 |
| 26. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.83 | 3.60 | 2.99 | 20.52 | 17 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 78.33 | 121% | 1 135 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 44.68 | 65% | 610 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 541.35 |  | 4 625 |  |
| 27. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 18.26 | 104.66 | 1 911.09 | 516.66 | 9 434 | 4.936 |
|  |  | Объем: 16.6*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.083 | 61 088.01 | 5 070.31 | 523 248.53 | 43 430 | 8.566 |
| 28. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 3.06768 | 8.670 | 26.60 | 147.370 | 452 | 16.998 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 3.48185 | 14.601 | 50.84 | 248.282 | 864 | 17.005 |
| 28. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.33034 | 102.57 | 33.88 | 835.60 | 276 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.71 | 191.22 | 63 | 17.028 |
| 28. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.21497 | 93.88 | 20.18 | 890.86 | 192 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.24 | 256.87 | 55 | 17.034 |
| 28. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.03403 | 139.36 | 4.74 | 1 430.52 | 49 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.51 | 256.87 | 9 | 17.034 |
| 28. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 0.8051 | 76.06 | 61.24 | 517.81 | 417 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10.42 | 219.76 | 177 | 16.983 |
| 28. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 1.79778 | 110.81 | 199.21 | 779.38 | 1 401 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 28.96 | 273.99 | 493 | 17.007 |
| 28. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.24568 | 133.41 | 32.78 | 763.85 | 188 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.18 | 219.76 | 54 | 16.983 |
| 28. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.05395 | 127.56 | 6.88 | 698.95 | 38 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.81 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 28. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 1.245 | 400.56 | 498.70 | 3 333.65 | 4 150 | 8.322 |
| 28. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 15.687 | 266.28 | 4 177.13 | 2 308.69 | 36 216 | 8.67 |
| 28. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 2.49 | 3.60 | 8.96 | 20.52 | 51 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 109.96 | 121% | 1 592 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 62.73 | 65% | 855 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 243.00 |  | 45 878 |  |
| 29. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.0415 | 14 953.22 | 620.56 | 73 400.04 | 3 046 | 4.908 |
|  |  | Объем: 83*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.204595 | 11.972 | 2.45 | 203.871 | 42 | 17.029 |
| 29. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.16517 | 102.57 | 16.94 | 835.60 | 138 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.85 | 191.22 | 32 | 17.028 |
| 29. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.039425 | 139.36 | 5.49 | 1 430.52 | 56 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.59 | 256.87 | 10 | 17.034 |
| 29. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 4.233 | 141.30 | 598.12 | 673.68 | 2 852 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3.48 | 121% | 51 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.98 | 65% | 27 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 626.02 |  | 3 124 |  |
| 30. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -4.233 | 141.30 | -598.12 | 673.68 | -2 852 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.0415)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 4.233 | 280.61 | 1 187.82 | 2 121.17 | 8 979 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.0415)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 8.3 | 144.07 | 1 195.74 | 2 196.06 | 18 227 | 15.243 |
| 32. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 97.94 | 10.360 | 1 014.66 | 176.300 | 17 267 | 17.017 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.498 | 12.085 | 6.02 | 205.490 | 102 | 17.004 |
| 32. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.249 | 102.57 | 25.54 | 835.60 | 208 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.80 | 191.22 | 48 | 17.028 |
| 32. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.249 | 133.41 | 33.22 | 763.85 | 190 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.22 | 219.76 | 55 | 16.983 |
| 32. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 4.731 | 10.08 | 47.69 | 13.73 | 65 | 1.362 |
| 32. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.249 | 101.31 | 25.23 | 999.00 | 249 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.22 | 219.76 | 55 | 16.983 |
| 32. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.415 | 104.66 | 43.43 | 516.66 | 214 | 4.937 |
| 32. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.66 | 3.60 | 5.98 | 20.52 | 34 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 449.37 | 121% | 21 016 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 826.75 | 65% | 11 290 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 471.86 |  | 50 533 |  |
| 33. | С1. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 84.66 | 82.62 | 6 994.61 | 480.02 | 40 638 | 5.81 |
|  |  | Объем: 83*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 34. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00459 | 4 846.79 | 22.25 | 49 459.80 | 227 | 10.202 |
|  |  | Объем: 51*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0692172 | 8.280 | 0.57 | 140.760 | 10 | 17 |
| 34. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.2002158 | 15.080 | 3.02 | 256.870 | 51 | 17.034 |
| 34. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1527552 | 112.40 | 17.17 | 1 144.08 | 175 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.30 | 256.87 | 39 | 17.034 |
| 34. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0474606 | 93.88 | 4.46 | 890.86 | 42 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.72 | 256.87 | 12 | 17.034 |
| 34. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001836 | 263.51 | 0.05 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3.41 | 81% | 49 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.54 | 34% | 21 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.20 |  | 297 |  |
| 35. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 7.344 | 16.40 | 120.44 | 145.95 | 1 072 | 8.901 |
|  |  | Объем: 4.59*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00459 | 344.93 | 1.58 | 3 421.73 | 16 | 10.127 |
| 36. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0137241 | 8.280 | 0.11 | 140.760 | 2 | 17 |
| 36. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0149634 | 15.080 | 0.23 | 256.870 | 4 | 17.034 |
| 36. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0149634 | 93.88 | 1.40 | 890.86 | 13 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.23 | 256.87 | 4 | 17.034 |
| 36. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0003213 | 126.43 | 0.04 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 36. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0000918 | 263.51 | 0.02 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.32 | 81% | 5 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.15 | 34% | 2 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.05 |  | 23 |  |
| 37. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0306 | 2 520.14 | 77.12 | 17 348.53 | 531 | 6.885 |
|  |  | Объем: 51*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.481032 | 8.510 | 4.09 | 144.650 | 70 | 16.998 |
| 37. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.424728 | 14.301 | 6.07 | 243.333 | 103 | 17.015 |
| 37. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.131274 | 102.57 | 13.46 | 835.60 | 110 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.47 | 191.22 | 25 | 17.028 |
| 37. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.054162 | 139.36 | 7.55 | 1 430.52 | 77 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.82 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 37. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.216648 | 223.58 | 48.44 | 1 170.91 | 254 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 3.49 | 273.99 | 59 | 17.007 |
| 37. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.022644 | 133.41 | 3.02 | 763.85 | 17 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.29 | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 37. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.153 | 3.60 | 0.55 | 20.52 | 3 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 14.43 | 121% | 209 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 8.23 | 65% | 112 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 99.78 |  | 853 |  |
| 38. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 3.37 | 104.66 | 352.70 | 516.66 | 1 741 | 4.936 |
|  |  | Объем: 3.06*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.51 | 5 013.40 | 2 556.83 | 32 447.66 | 16 548 | 6.472 |
| 39. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 38.8008 | 8.970 | 348.04 | 152.560 | 5 919 | 17.008 |
| 39. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.3468 | 15.080 | 5.23 | 256.870 | 89 | 17.034 |
| 39. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.3468 | 113.70 | 39.43 | 810.77 | 281 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.23 | 256.87 | 89 | 17.034 |
| 39. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0204 | 101.31 | 2.07 | 999.00 | 20 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.26 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 39. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00051 | 10 705.00 | 5.46 | 54 434.60 | 28 | 5.085 |
| 39. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0867 | 960.26 | 83.25 | 3 126.47 | 271 | 3.256 |
| 39. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 3.009 | 685.00 | 2 061.17 | 3 302.36 | 9 937 | 4.821 |
| 39. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0306 | 569.06 | 17.41 | 2 995.86 | 92 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 501.64 | 121% | 7 270 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 286.15 | 65% | 3 905 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 344.62 |  | 27 723 |  |
| 40. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 51 | 76.13 | 3 882.63 | 342.67 | 17 476 | 4.501 |
| 41. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 0.83 | 2 168.55 | 1 799.90 | 14 380.30 | 11 936 | 6.631 |
| 41. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 33.2 | 8.430 | 279.88 | 143.350 | 4 759 | 17.005 |
| 41. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 12.45 | 122.09 | 1 520.02 | 576.42 | 7 176 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 321.86 | 98% | 4 664 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 215.51 | 61% | 2 903 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 337.27 |  | 19 503 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 26 657.33 |  | 182 838 | 6.859 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 25 665.72 |  | 174 013 | 6.78 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 14 328.85 |  | 78 268 | 5.462 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 23, 25, 34, 36; %=121 - по стр. 26, 28, 29, 32, 37, 39; %=98 - по стр. 41) |  |  |  |  | 2 509.82 |  | 36 384 | 14.497 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 23, 25, 34, 36; %=65 - по стр. 26, 28, 29, 32, 37, 39; %=61 - по стр. 41) |  |  |  |  | 1 459.95 |  | 19 890 | 13.624 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29 635.49 |  | 230 287 | 7.771 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 991.61 |  | 8 825 | 8.9 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 991.61 |  | 8 825 | 8.9 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 30 627.10 |  | 239 112 | 7.807 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 655.42 | 2.14 | 5 117 | 7.807 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 31 282.52 |  | 244 229 | 7.807 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 625.65 | 2 | 4 885 | 7.808 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 31 908.17 |  | 249 114 | 7.807 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 5 743.47 | 18 | 44 841 | 7.807 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 37 651.64 |  | 293 955 | 7.807 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 509.82 |  | 36 384 | 14.497 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 459.95 |  | 19 890 | 13.624 |
|  |  |  |  |  |  | 276 449.91 |  | 1 937 752 | 7.009 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 266 161.48 |  | 1 845 726 | 6.935 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 33 427.49 |  | 164 925 | 4.934 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 22; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17, 23, 25, 34, 36; %=121 - по стр. 8-14, 18, 20, 26, 28, 29, 32, 37, 39; %=98 - по стр. 41) |  |  |  |  | 12 016.60 |  | 173 862 | 14.468 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 22; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 23, 25, 34, 36; %=65 - по стр. 8-14, 18, 20, 26, 28, 29, 32, 37, 39; %=61 - по стр. 41) |  |  |  |  | 6 880.18 |  | 93 787 | 13.631 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 285 058.26 |  | 2 113 375 | 7.414 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 10 288.43 |  | 92 026 | 8.945 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 10 288.43 |  | 92 026 | 8.945 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 295 346.69 |  | 2 205 401 | 7.467 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 6 320.42 | 2.14 | 47 196 | 7.467 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 301 667.11 |  | 2 252 597 | 7.467 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 6 033.34 | 2 | 45 052 | 7.467 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 307 700.45 |  | 2 297 649 | 7.467 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 55 386.08 | 18 | 413 577 | 7.467 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 363 086.53 |  | 2 711 226 | 7.467 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 12 016.60 |  | 173 862 | 14.468 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 6 880.18 |  | 93 787 | 13.631 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |