| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 251 258 | руб. | Смета на сумму: | 1 251 258 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «УКБР № 1» |
| ___________________________ /С.Б. Русович / | _______________________ /И.А. Журавлев / |
| «______»________________________ 2016г. | «______»_______________________ 2016г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома № 74 по ул.Киевская г.Калининграда |
| Сметная стоимость: | 1 251.258 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.301 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 207.622 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 3.34 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 552.94 | 439.71 | 113.23 | 16.9 | 5.88 | 8 097 | 7 431 | 666 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 435.31 |  |  |  | 84% | 6 242 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 263.83 |  |  |  | 48% | 3 567 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 252.08 |  |  |  |  | 17 906 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.34 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 576.18 | 426.85 | 149.33 | 16.9 | 11.08 | 8 868 | 7 214 | 1 655 |
|  |  |  |  |  | 6.94 |  |  | 23.18 | 1 | 16.89 |  |  | 392 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 373.52 |  |  |  | 71% | 5 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 292.52 |  |  |  | 52% | 3 955 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 242.22 |  |  |  |  | 18 223 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.54 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 2 440.35 | 194.84 | 19.79 | 16.9 | 9.34 | 12 002 | 3 293 | 185 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 2 225.71 |  | 3.83 | 1 |  | 8 524 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 161.72 |  |  |  | 71% | 2 338 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 126.65 |  |  |  | 52% | 1 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 728.71 |  |  |  |  | 16 052 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.9 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 8 362.17 | 1 222.48 | 31.15 | 16.9 | 9.25 | 43 624 | 20 660 | 288 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 7 108.54 |  | 3.19 | 1 |  | 22 676 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 014.66 |  |  |  | 71% | 14 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 794.61 |  |  |  | 52% | 10 743 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 171.44 |  |  |  |  | 69 036 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 (прим.) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из брусьев, 100 м | 0.66 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 6 132.26 | 896.48 | 22.84 | 16.9 | 9.25 | 31 991 | 15 151 | 211 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 5 212.93 |  | 3.19 | 1 |  | 16 629 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 744.08 |  |  |  | 71% | 10 757 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 582.71 |  |  |  | 52% | 7 879 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 459.05 |  |  |  |  | 50 627 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.2 | 6 760.46 | 1 449.90 | 67.19 | 1 352.09 | 289.98 | 13.44 | 16.9 | 9.28 | 11 642 | 4 901 | 125 |
|  |  |  |  | 5 243.37 |  |  | 1 048.67 |  | 6.31 | 1 |  | 6 617 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 240.68 |  |  |  | 71% | 3 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 188.49 |  |  |  | 52% | 2 549 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 781.26 |  |  |  |  | 17 670 |  |  |
| 7. | ТЕР 10-01-082-02 Разборка конькового прогона из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 0.45 | 153.62 | 122.85 | 30.78 | 69.13 | 55.28 | 13.85 | 16.9 | 8.55 | 1 053 | 934 | 118 |
|  |  |  |  |  | 1.81 |  |  | 0.81 | 3.61 | 16.92 |  |  | 14 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 59.46 |  |  |  | 90% | 853 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 30.29 |  |  |  | 43% | 408 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 158.87 |  |  |  |  | 2 314 |  |  |
| 8. | ТЕР 10-01-082-02 (прим.) Устройство конькового прогона из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 0.45 | 2 533.70 | 153.56 | 38.47 | 1 140.17 | 69.10 | 17.31 | 16.9 | 8.55 | 5 120 | 1 168 | 148 |
|  |  |  |  | 2 341.67 | 2.26 |  | 1 053.75 | 1.02 | 3.61 | 16.92 |  | 3 804 | 17 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 74.33 |  |  |  | 90% | 1 067 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 37.86 |  |  |  | 43% | 510 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 252.36 |  |  |  |  | 6 696 |  |  |
| 9. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.084 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 391.38 | 184.48 | 171.20 | 16.9 | 4.05 | 3 928 | 3 118 | 693 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 35.70 | 2.42 | 3.29 | 16.97 |  | 117 | 41 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 168.21 |  |  |  | 77% | 2 432 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 112.14 |  |  |  | 48% | 1 516 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 671.73 |  |  |  |  | 7 877 |  |  |
| 10. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 43.14 | 36.04 |  |  | 1 554.77 |  |  |  |  | 8 787 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 1 554.77 |  | 203.68 |  |  | 8 787 |  |
|  | Объем: 2.084*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 26-02-019-02 (прим.) Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.152 | 169.30 | 90.12 | 61.85 | 364.33 | 193.94 | 133.10 | 16.9 | 2.14 | 3 627 | 3 278 | 285 |
|  |  |  |  | 17.33 | 0.13 |  | 37.29 | 0.28 | 1.72 | 16.85 |  | 64 | 5 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ] |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 174.80 |  |  |  | 77% | 2 528 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 116.53 |  |  |  | 48% | 1 576 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 655.66 |  |  |  |  | 7 731 |  |  |
| 12. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 44.55 | 36.04 |  |  | 1 605.58 |  |  |  |  | 9 074 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 1 605.58 |  | 203.68 |  |  | 9 074 |  |
|  | Объем: 2.152*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 12-01-020-01 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли | 2.5 | 14 923.70 | 1 735.22 | 694.66 | 37 309.25 | 4 338.05 | 1 736.65 | 16.9 | 4.88 | 249 830 | 73 313 | 8 475 |
|  |  |  |  | 12 493.82 | 25.33 |  | 31 234.55 | 63.33 | 5.38 | 16.9 |  | 168 042 | 1 070 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 4 753.49 |  |  |  | 92% | 68 432 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 2 420.76 |  |  |  | 44% | 32 729 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 483.50 |  |  |  |  | 350 991 |  |  |
| 14. | ТССЦ 101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (в т.ч. снегозадержатели), м2 | 25 | 137.86 |  |  | 3 446.50 |  |  |  |  | 14 017 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 3 446.50 |  | 560.66 |  |  | 14 017 |  |
| 15. | ТЕРр 58-12-1 (прим) Устройство обрешетки сплошной из плит OSB., 100 м2 | 0.84 | 410.42 | 268.33 | 45.75 | 344.75 | 225.40 | 38.43 | 16.9 | 9.41 | 4 423 | 3 809 | 362 |
|  |  |  |  | 96.34 | 6.64 |  | 80.93 | 5.58 | 3.11 | 16.89 |  | 252 | 94 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ] |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 191.71 |  |  |  | 71% | 2 771 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 150.14 |  |  |  | 52% | 2 030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 686.60 |  |  |  |  | 9 224 |  |  |
| 16. | ТССЦ 101-5715 Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 12 мм, м2 | 86.268 | 76.68 |  |  | 6 615.03 |  |  |  |  | 17 669 |  |  |
|  |  |  |  | 76.68 |  |  | 6 615.03 |  | 204.82 |  |  | 17 669 |  |
|  | Объем: 84*1.027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 14-02-015-01 Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 0.84 | 270.48 | 106.64 | 1.01 | 227.20 | 89.58 | 0.85 | 16.9 | 9.47 | 1 995 | 1 514 | 8 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 136.78 |  | 3.46 | 1 |  | 473 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 83.31 |  |  |  | 79% | 1 196 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 57.33 |  |  |  | 51% | 772 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 367.84 |  |  |  |  | 3 963 |  |  |
| 18. | С цена поставщик. Ковер подкладочный Р/64/15, м2 | 92.4 | 17.91 |  |  | 1 654.70 |  |  |  |  | 7 794 |  |  |
|  |  |  |  | 17.91 |  |  | 1 654.70 |  | 4.71 |  |  | 7 794 |  |
|  | Объем: 84*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =80.33*1.05/4.71 |
| 19. | ТЕР 12-01-007-07 Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства, 100 м2 кровли | 0.84 | 19 661.58 | 611.51 | 46.73 | 16 515.73 | 513.67 | 39.25 | 16.9 | 9.83 | 34 128 | 8 681 | 386 |
|  |  |  |  | 19 003.34 | 4.98 |  | 15 962.81 | 4.18 | 1.57 | 16.89 |  | 25 062 | 71 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0782:[ М-(55.77=11154.00*0.005) ]; ТССЦ 101-1481:[ М-(27.81=13903.00*0.002) ]; ТССЦ 101-1875:[ М-(702.78=13515.00*0.052) ] |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 559.28 |  |  |  | 92% | 8 052 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 284.82 |  |  |  | 44% | 3 851 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 359.83 |  |  |  |  | 46 031 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 0.2 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 15.11 | 15.07 | 0.04 | 16.9 | 6.55 | 255 | 255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 12.51 |  |  |  | 71% | 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 9.80 |  |  |  | 52% | 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.41 |  |  |  |  | 569 |  |  |
| 21. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.44 | 8 764.15 | 284.26 | 25.49 | 3 856.23 | 125.07 | 11.22 | 16.9 | 9.69 | 15 205 | 2 114 | 109 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 2.41 |  | 3 719.94 | 1.06 | 3.49 | 16.92 |  | 12 983 | 18 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 136.22 |  |  |  | 92% | 1 961 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 69.37 |  |  |  | 44% | 938 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 061.82 |  |  |  |  | 18 105 |  |  |
| 22. | ТЕР 12-01-010-01 (прим.) Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.2 | 11 748.28 | 1 020.39 | 26.53 | 2 349.66 | 204.08 | 5.31 | 16.9 | 10.64 | 9 841 | 3 449 | 56 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.02 |  | 2 140.27 | 0.60 | 2.96 | 16.88 |  | 6 335 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 221.05 |  |  |  | 92% | 3 182 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 112.57 |  |  |  | 44% | 1 522 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 683.29 |  |  |  |  | 14 545 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.4 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 2 966.31 | 133.22 | 5.27 | 16.9 | 9.43 | 14 574 | 2 251 | 50 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 2 827.82 |  | 4.34 | 1 |  | 12 273 |  |
|  | Объем: 34.8+5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 110.57 |  |  |  | 71% | 1 598 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 86.59 |  |  |  | 52% | 1 171 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 163.48 |  |  |  |  | 17 343 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.12 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 687.78 | 69.40 | 0.97 | 16.9 | 9.44 | 3 540 | 1 173 | 9 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 617.41 |  | 3.82 | 1 |  | 2 359 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 57.60 |  |  |  | 71% | 833 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 45.11 |  |  |  | 52% | 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 790.49 |  |  |  |  | 4 983 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.06 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 276.29 | 28.83 | 0.49 | 16.9 | 9.44 | 1 109 | 487 | 5 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 246.97 |  | 2.5 | 1 |  | 617 |  |
|  | Объем: 4+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.96 |  |  |  |  | 1 708 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.06 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 523.18 | 28.83 | 0.49 | 16.9 | 9.44 | 1 119 | 487 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 493.87 |  | 1.27 | 1 |  | 627 |  |
|  | Объем: 4+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 565.85 |  |  |  |  | 1 718 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.34 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 461.70 | 111.43 | 0.34 | 16.89 | 9.47 | 3 453 | 1 882 | 3 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 349.92 |  | 4.48 | 1 |  | 1 568 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 92.49 |  |  |  | 71% | 1 336 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 72.43 |  |  |  | 52% | 979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 626.62 |  |  |  |  | 5 768 |  |  |
| 28. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.021 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 180.02 | 115.78 | 5.30 | 16.9 | 8.22 | 2 285 | 1 957 | 44 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 66.80 |  | 58.94 | 1.40 | 4.83 | 16.9 |  | 285 | 24 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 91.40 |  |  |  | 66% | 1 307 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 73.82 |  |  |  | 50% | 991 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 345.24 |  |  |  |  | 4 583 |  |  |
| 29. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0882 | 3 086.00 |  |  | 272.19 |  |  |  |  | 1 127 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 272.19 |  | 12 777.23 |  |  | 1 127 |  |
|  | Объем: 0.021*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до2-х каналов), 100 м труб | 0.014 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 65.01 | 42.62 | 1.33 | 16.9 | 8.22 | 833 | 720 | 11 |
|  |  |  |  | 1 504.61 | 25.03 |  | 21.06 | 0.35 | 4.83 | 16.9 |  | 102 | 6 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 33.52 |  |  |  | 66% | 479 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 27.07 |  |  |  | 50% | 363 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 125.60 |  |  |  |  | 1 675 |  |  |
| 31. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0308 | 3 086.00 |  |  | 95.05 |  |  |  |  | 394 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 95.05 |  | 12 777.23 |  |  | 394 |  |
|  | Объем: 0.014*2200*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до4-х каналов), 100 м труб | 0.007 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 97.51 | 63.93 | 1.99 | 16.9 | 8.22 | 1 249 | 1 080 | 16 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 75.09 |  | 31.60 | 0.53 | 4.83 | 16.9 |  | 153 | 9 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 50.28 |  |  |  | 66% | 719 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 40.61 |  |  |  | 50% | 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188.40 |  |  |  |  | 2 512 |  |  |
| 33. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0462 | 3 086.00 |  |  | 142.57 |  |  |  |  | 590 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 142.57 |  | 12 777.23 |  |  | 590 |  |
|  | Объем: 0.007*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.078 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 188.20 | 101.06 | 0.16 | 16.9 | 6.43 | 2 001 | 1 708 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 86.98 |  | 3.36 | 1 |  | 292 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 79.84 |  |  |  | 67% | 1 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 50.53 |  |  |  | 40% | 683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.57 |  |  |  |  | 3 829 |  |  |
| 35. | ТЕР 15-04-014-01 (прим.) Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.078 | 2 273.86 | 99.29 | 11.39 | 177.36 | 7.74 | 0.89 | 16.9 | 9.37 | 657 | 131 | 8 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 168.73 |  | 3.07 | 1 |  | 518 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 7.35 |  |  |  | 80% | 105 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 3.64 |  |  |  | 37% | 48 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188.35 |  |  |  |  | 810 |  |  |
| 36. | ТЕР 12-01-010-01 (прим.) Устройство мелких покрытий (оголовники дымовых труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.014 | 11 748.28 | 1 020.39 | 26.53 | 164.48 | 14.29 | 0.37 | 16.9 | 10.64 | 689 | 241 | 4 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.02 |  | 149.82 | 0.04 | 2.96 | 16.88 |  | 443 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 15.48 |  |  |  | 92% | 223 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 7.88 |  |  |  | 44% | 106 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 187.84 |  |  |  |  | 1 018 |  |  |
| 37. | ТЕРр 53-7-1 (прим.) Смена ветровой доски., 100 м досок | 0.45 | 1 013.25 | 295.48 | 18.24 | 455.96 | 132.97 | 8.21 | 16.9 | 9.43 | 3 433 | 2 247 | 77 |
|  |  |  |  | 699.53 |  |  | 314.79 |  | 3.52 | 1 |  | 1 108 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 114.35 |  |  |  | 73% | 1 640 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 93.08 |  |  |  | 56% | 1 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 663.39 |  |  |  |  | 6 332 |  |  |
| 38. | ТЕР 15-04-024-01 (прим.) Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски, карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.44 | 937.61 | 260.30 | 5.39 | 412.55 | 114.53 | 2.37 | 16.9 | 9.43 | 2 771 | 1 936 | 22 |
|  |  |  |  | 671.92 | 0.15 |  | 295.64 | 0.07 | 2.75 | 17 |  | 813 | 1 |
|  | Объем: 18+26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 108.87 |  |  |  | 80% | 1 550 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 53.86 |  |  |  | 37% | 717 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 575.28 |  |  |  |  | 5 037 |  |  |
| 39. | ТЕРр 65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.075 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 58.17 | 57.39 | 0.78 | 16.9 | 9.35 | 977 | 970 | 7 |
|  |  |  |  |  | 4.83 |  |  | 0.36 | 1 | 16.89 |  |  | 6 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 42.74 |  |  |  | 63% | 615 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 28.88 |  |  |  | 40% | 390 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.78 |  |  |  |  | 1 982 |  |  |
| 40. | ТЕР 16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.075 | 12 734.30 | 648.03 | 7.22 | 955.07 | 48.60 | 0.54 | 16.9 | 9.48 | 2 330 | 821 | 5 |
|  |  |  |  | 12 079.05 | 0.75 |  | 905.93 | 0.06 | 1.66 | 16.99 |  | 1 504 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 55.96 |  |  |  | 98% | 806 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 34.55 |  |  |  | 56% | 460 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 045.58 |  |  |  |  | 3 596 |  |  |
| 41. | С. Цена поставщи Проходной элемент для крепления фанового стояка ., шт | 3 | 706.58 |  |  | 2 119.75 |  |  |  |  | 9 984 |  |  |
|  |  |  |  | 706.58 |  |  | 2 119.75 |  | 4.71 |  |  | 9 984 |  |
|  | Поправки: М: =3200*1.04/4.71 |
| 42. | ТЕРр 65-38-2 Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 3 | 88.07 | 12.17 |  | 264.21 | 36.51 |  | 16.9 | 1 | 1 314 | 617 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 227.70 |  | 3.06 | 1 |  | 697 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 37.61 |  |  |  | 88% | 543 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 21.91 |  |  |  | 48% | 296 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323.72 |  |  |  |  | 2 153 |  |  |
| 43. | ТЕР 10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.048 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 997.17 | 96.25 | 28.52 | 16.9 | 7.4 | 4 472 | 1 627 | 211 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 26.54 |  | 872.40 | 1.27 | 3.02 | 16.9 |  | 2 635 | 22 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 103.37 |  |  |  | 90% | 1 484 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 52.66 |  |  |  | 43% | 709 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 153.20 |  |  |  |  | 6 665 |  |  |
| 44. | С1 Цена поставщи. Люк-выхода на кровлю 0,6*0,8, шт. | 1 | 2 097.66 |  |  | 2 097.66 |  |  |  |  | 9 880 |  |  |
|  |  |  |  | 2 097.66 |  |  | 2 097.66 |  | 4.71 |  |  | 9 880 |  |
|  | Поправки: М: =9500*1.04/4.71 |
| 45. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 12.1439 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 584.43 | 53.55 | 445.20 | 16.89 | 8.6 | 6 181 | 905 | 3 829 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (353*0.014)+7.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 53.55 |  |  |  | 100% | 905 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 32.13 |  |  |  | 60% | 543 |  |  |
| 46. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 12.1439 | 16.40 |  | 16.40 | 199.16 |  | 199.16 |  | 9.05 | 1 802 |  | 1 802 |
|  | Объем: (353*0.014)+7.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 111 317.29 | 10 740.99 | 3 219.37 |  |  | 579 734 | 181 523 | 19 879 |
|  |  |  | 97 271.25 | 106.54 |  |  |  | 376 888 | 1 802 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 109 256.25 | 10 544.94 | 2 573.69 |  |  | 567 130 | 178 210 | 14 236 |
|  |  |  | 96 137.62 | 106.12 |  |  |  | 374 687 | 1 795 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 19 603.80 |  |  |  |  | 79 316 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 15, 20, 23-27; %=90 - по стр. 7, 8, 43; %=77 - по стр. 9, 11; %=92 - по стр. 13, 19, 21, 22, 36; %=79 - по стр. 17; %=66 - по стр. 28, 30, 32; %=67 - по стр. 34; %=80 - по стр. 35, 38; %=73 - по стр. 37) | 10 317.32 |  |  |  |  | 148 652 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 11; %=52 - по стр. 2-6, 15, 20, 23-27; %=43 - по стр. 7, 8, 43; %=44 - по стр. 13, 19, 21, 22, 36; %=51 - по стр. 17; %=50 - по стр. 28, 30, 32; %=40 - по стр. 34; %=37 - по стр. 35, 38; %=56 - по стр. 37) | 6 295.18 |  |  |  |  | 85 074 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 125 868.75 |  |  |  |  | 800 856 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 277.45 | 142.50 | 1.32 |  |  | 4 621 | 2 408 | 12 |
|  |  |  | 1 133.63 | 0.42 |  |  |  | 2 201 | 7 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 39; %=98 - по стр. 40; %=88 - по стр. 42) | 136.30 |  |  |  |  | 1 963 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 39; %=56 - по стр. 40; %=48 - по стр. 42) | 85.33 |  |  |  |  | 1 147 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 499.08 |  |  |  |  | 7 731 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 783.59 | 53.55 | 644.36 |  |  | 7 983 | 905 | 5 631 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 45) | 53.55 |  |  |  |  | 905 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 45) | 32.13 |  |  |  |  | 543 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 783.59 |  |  |  |  | 7 983 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 128 151.42 |  |  |  |  | 816 570 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 2 742.44 |  |  |  |  | 17 475 |  |  |
|  | ИТОГО | 130 893.86 |  |  |  |  | 834 045 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 2 617.88 |  |  |  |  | 16 681 |  |  |
|  | ИТОГО | 133 511.74 |  |  |  |  | 850 726 |  |  |
|  | НДС 18% | 24 032.11 |  |  |  |  | 153 131 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 157 543.85 |  |  |  |  | 1 003 857 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 10 453.62 |  |  |  |  | 150 615 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 380.51 |  |  |  |  | 86 221 |  |  |
|  | Раздел 2. Перекрытие |
| 47. | ТЕР 11-01-008-02 (прим.) Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции | 31.5 | 42.78 | 15.93 | 26.85 | 1 347.44 | 501.73 | 845.71 | 16.9 | 7.9 | 15 160 | 8 479 | 6 681 |
|  |  |  |  |  | 4.60 |  |  | 144.90 | 15.8 | 16.89 |  |  | 2 447 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 717.76 |  |  |  | 94% | 10 270 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 413.84 |  |  |  | 51% | 5 572 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 479.04 |  |  |  |  | 31 003 |  |  |
| 48. | ТЕР 11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 2.1 | 744.39 | 31.22 | 2.03 | 1 563.22 | 65.56 | 4.26 | 16.9 | 9.42 | 4 150 | 1 108 | 40 |
|  |  |  |  | 711.14 |  |  | 1 493.39 |  | 2.01 | 1 |  | 3 002 |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 72.77 |  |  |  | 94% | 1 042 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 41.96 |  |  |  | 51% | 565 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 677.95 |  |  |  |  | 5 757 |  |  |
| 49. | ТССЦ 101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 262.5 | 7.04 |  |  | 1 848.00 |  |  |  |  | 5 982 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 1 848.00 |  | 22.79 |  |  | 5 982 |  |
|  | Объем: 210*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | ТЕР 11-01-009-01 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности | 2.1 | 3 554.81 | 269.89 | 105.15 | 7 465.10 | 566.77 | 220.82 | 16.91 | 9.43 | 47 258 | 9 584 | 2 082 |
|  |  |  |  | 3 179.77 | 2.71 |  | 6 677.52 | 5.69 | 5.33 | 16.93 |  | 35 591 | 96 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 635.43 |  |  |  | 94% | 9 099 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 366.37 |  |  |  | 51% | 4 937 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 466.91 |  |  |  |  | 61 294 |  |  |
| 51. | ТССЦ 104-1703 Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3 | 31.5 | 523.43 |  |  | 16 488.05 |  |  |  |  | 67 091 |  |  |
|  |  |  |  | 523.43 |  |  | 16 488.05 |  | 2 129.86 |  |  | 67 091 |  |
|  | Объем: 210*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ТЕР 11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 2.1 | 744.39 | 31.22 | 2.03 | 1 563.22 | 65.56 | 4.26 | 16.9 | 9.42 | 4 150 | 1 108 | 40 |
|  |  |  |  | 711.14 |  |  | 1 493.39 |  | 2.01 | 1 |  | 3 002 |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 72.77 |  |  |  | 94% | 1 042 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 41.96 |  |  |  | 51% | 565 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 677.95 |  |  |  |  | 5 757 |  |  |
| 53. | ТССЦ 101-5833 Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2 | 262.5 | 15.27 |  |  | 4 008.38 |  |  |  |  | 13 167 |  |  |
|  |  |  |  | 15.27 |  |  | 4 008.38 |  | 50.16 |  |  | 13 167 |  |
|  | Объем: 210*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | ТЕР 10-01-023-01 Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 0.2 | 1 680.28 | 33.82 | 13.15 | 336.06 | 6.76 | 2.63 | 16.89 | 8.07 | 1 213 | 114 | 21 |
|  |  |  |  | 1 633.31 | 1.21 |  | 326.66 | 0.24 | 3.3 | 16.85 |  | 1 078 | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 7.42 |  |  |  | 90% | 106 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 3.78 |  |  |  | 43% | 51 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 347.26 |  |  |  |  | 1 370 |  |  |
| 55. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.4 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 75.12 | 35.41 | 32.86 | 16.9 | 4.05 | 754 | 598 | 133 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 6.85 | 0.46 | 3.29 | 16.97 |  | 23 | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 32.28 |  |  |  | 77% | 467 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 21.52 |  |  |  | 48% | 291 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 128.93 |  |  |  |  | 1 512 |  |  |
| 56. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 8.28 | 36.04 |  |  | 298.41 |  |  |  |  | 1 686 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 298.41 |  | 203.68 |  |  | 1 686 |  |
|  | Объем: 0.4*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 10.08 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 485.11 | 44.45 | 369.53 | 16.89 | 8.6 | 5 131 | 751 | 3 178 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (210*0.03*0.6)+31.5*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 44.45 |  |  |  | 100% | 751 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 26.67 |  |  |  | 60% | 451 |  |  |
| 58. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 10.08 | 16.40 |  | 16.40 | 165.31 |  | 165.31 |  | 9.05 | 1 496 |  | 1 496 |
|  | Объем: (210*0.03*0.6)+31.5*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 35 643.42 | 1 286.24 | 1 645.38 |  |  | 167 238 | 21 742 | 13 671 |
|  |  |  | 32 640.65 | 151.29 |  |  |  | 130 622 | 2 555 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 34 993.00 | 1 241.79 | 1 110.54 |  |  | 160 611 | 20 991 | 8 997 |
|  |  |  | 32 640.65 | 151.29 |  |  |  | 130 622 | 2 555 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 22 642.84 |  |  |  |  | 87 926 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 47, 48, 50, 52; %=90 - по стр. 54; %=77 - по стр. 55) | 1 538.44 |  |  |  |  | 22 026 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 47, 48, 50, 52; %=43 - по стр. 54; %=48 - по стр. 55) | 889.44 |  |  |  |  | 11 981 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 37 420.88 |  |  |  |  | 194 618 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 650.42 | 44.45 | 534.84 |  |  | 6 627 | 751 | 4 674 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 57) | 44.45 |  |  |  |  | 751 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57) | 26.67 |  |  |  |  | 451 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 650.42 |  |  |  |  | 6 627 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 38 071.30 |  |  |  |  | 201 245 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 814.73 |  |  |  |  | 4 307 |  |  |
|  | ИТОГО | 38 886.03 |  |  |  |  | 205 552 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 777.72 |  |  |  |  | 4 111 |  |  |
|  | ИТОГО | 39 663.75 |  |  |  |  | 209 663 |  |  |
|  | НДС 18% | 7 139.48 |  |  |  |  | 37 739 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 46 803.23 |  |  |  |  | 247 402 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 538.44 |  |  |  |  | 22 026 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 889.44 |  |  |  |  | 11 981 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 146 960.71 | 12 027.23 | 4 864.75 |  |  | 746 972 | 203 265 | 33 550 |
|  |  |  | 129 911.90 | 257.83 |  |  |  | 507 510 | 4 357 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 144 249.25 | 11 786.73 | 3 684.23 |  |  | 727 741 | 199 201 | 23 233 |
|  |  |  | 128 778.27 | 257.41 |  |  |  | 505 309 | 4 350 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 42 246.64 |  |  |  |  | 167 242 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 15, 20, 23-27; %=90 - по стр. 7, 8, 43, 54; %=77 - по стр. 9, 11, 55; %=92 - по стр. 13, 19, 21, 22, 36; %=79 - по стр. 17; %=66 - по стр. 28, 30, 32; %=67 - по стр. 34; %=80 - по стр. 35, 38; %=73 - по стр. 37; %=94 - по стр. 47, 48, 50, 52) | 11 855.76 |  |  |  |  | 170 678 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 11, 55; %=52 - по стр. 2-6, 15, 20, 23-27; %=43 - по стр. 7, 8, 43, 54; %=44 - по стр. 13, 19, 21, 22, 36; %=51 - по стр. 17, 47, 48, 50, 52; %=50 - по стр. 28, 30, 32; %=40 - по стр. 34; %=37 - по стр. 35, 38; %=56 - по стр. 37) | 7 184.62 |  |  |  |  | 97 055 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 163 289.63 |  |  |  |  | 995 474 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 277.45 | 142.50 | 1.32 |  |  | 4 621 | 2 408 | 12 |
|  |  |  | 1 133.63 | 0.42 |  |  |  | 2 201 | 7 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 39; %=98 - по стр. 40; %=88 - по стр. 42) | 136.30 |  |  |  |  | 1 963 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 39; %=56 - по стр. 40; %=48 - по стр. 42) | 85.33 |  |  |  |  | 1 147 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 499.08 |  |  |  |  | 7 731 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 434.01 | 98.00 | 1 179.20 |  |  | 14 610 | 1 656 | 10 305 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 45, 57) | 98.00 |  |  |  |  | 1 656 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 45, 57) | 58.80 |  |  |  |  | 994 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 434.01 |  |  |  |  | 14 610 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 166 222.72 |  |  |  |  | 1 017 815 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 3 557.17 |  |  |  |  | 21 781 |  |  |
|  | ИТОГО | 169 779.89 |  |  |  |  | 1 039 596 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 3 395.60 |  |  |  |  | 20 792 |  |  |
|  | ИТОГО | 173 175.49 |  |  |  |  | 1 060 388 |  |  |
|  | НДС 18% | 31 171.59 |  |  |  |  | 190 870 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 204 347.08 |  |  |  |  | 1 251 258 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 11 992.06 |  |  |  |  | 172 641 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 269.95 |  |  |  |  | 98 202 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |