Приложение
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград»
от 03 марта 2016 г. № 242

Адресная инвестиционная программа городского округа «Город Калининград»

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

| № п/п | Наименование объекта | Решение об осуществ-лении капитальных вложений | Главный распорядитель бюджетных средств | Форма финансового обеспечения | Заказчик (застройщик) | Направление капитальных вложений | Годы реализации | Объем капитальных вложений, всего, тыс. руб. | Профинанси-ровано по состоянию на 01.01.2016 | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финанси-рования | 2016 | Плановый период |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1 637 841,72 | 1 330 883,11 | 51 578,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 594 425,21 | 98 800,00 | 17 900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 541 700,23 | 1 171 762,24 | 860,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 500 887,58 | 60 620,87 | 32 818,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюдж. ср-ва | 828,70 | 0,00 | 0,00 |
| І. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объектам федеральных и областных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1 423 058,03 | 1 389 940,22 | 18 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 594 425,21 | 98 800,00 | 17 900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 541 700,23 | 1 290 880,22 | 860,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 286 932,59 | 260,00 | 40,00 |
| - Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной Адмирала Трибуца, г. Калининград (2, 3 этапы) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2014-2016 | 464 625,76 | 412 282,10 | Всего | 52 343,66 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 43 432,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 1 056,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 7 855,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство КНС-3 с коллекторами |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 32 048,60 | 31 954,67 | Всего | 93,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 93,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Реконструкция коллектора Д = 450 мм на Д = 630 мм по ул. Стекольной от ул. Литовский вал |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2013-2016 | 61 362,39 | 60 422,59 | Всего | 939,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 939,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г. Калининграде (от ул. И. Земнухова до ул. Подп. Емельянова) | Постановление администрации от 28.11.2014 № 1848 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 126 890,49 | 122 149,57 | Всего | 4 740,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 250,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 4 490,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5. | Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г. Калининграде, Калининградской области | Постановление администрации от 08.07.2015 № 1095 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 45 844,35 | 5 338,15 | Всего | 40 506,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 5 785,91 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 34 294,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 29,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 194,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 29,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 173,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Строительство коллектора бытовой канализации по ул. Красносельской в Центральном районе г. Калининграда | Постановление администрации от 29.05.2015 № 895 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 21 583,44 | 21 468,73 | Всего | 114,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 52,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 62,54 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Строительство ВНС «Сусанинская» 3-го подъема с резервуарами чистой воды в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 99 505,45 | 82 306,74 | Всего | 17 198,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 6 910,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 26,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 9 461,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | «Строительство сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения пос. им. А. Космодемьянского». «1-этап: Строительство коллектора бытовой канализации пос. им. А. Космодемьянского» | Постановление администрации от 01.07.2015 № 1030 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 58 975,99 | 52 002,79 | Всего | 6 973,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 6 465,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 114,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 114,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 278,17 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда. Приоритетная инвестиционная программа. Проект А1 «Модернизация и завершение строительства водопроводных насосных станций (Восточная водопроводная станция и МНС)» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства (муниципаль-ный заказчик) МП КХ «Водоканал» (заказчик-застройщик) | Реконструкция | 2011-2016 | 288 390,23 | 285 874,78 | Всего | 2 515,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 2 147,06 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 368,39 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2016 | 58 630,86 | 58 330,85 | Всего | 300,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 300,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос. Менделеево г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 28 372,69 | 23 633,02 | Всего | 4 739,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 4 739,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12. | Строительство газовой котельной и реконструкция систем теплоснабжения МАОУ СОШ № 28 по ул. Суворова, 139; МУП «Баня № 2» по ул. Суворова, 137; подросткового клуба «Парус» МАУ «ОПК «Балтийское» по ул. Можайская, 65/67; МАДОУ № 4 по ул. Заводская,16 в г. Калининграде |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Строительство | 2015-2016 | 57 183,25 | 38 943,81 | Всего | 18 239,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 18 057,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 36,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 145,95 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Строительство тепловых сетей для переключения на центральное теплоснабжение потребителей котельной «Тихорецкая» по ул. Инженерная – Киевская – Тихорецкая г. Калининград | Постановление администрации от 25.09.2015 № 1635 (с изменениями от 25.12.2015 № 2157) | Комитет городского хозяйства | Субсидия | МП «Калининград-теплосеть» | Строительство | 2015-2016 | 97 071,28 | 59 880,0 | Всего | 37 191,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 36 700,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 74,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 296,57 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Детский сад на 240 мест по ул. Левитана в Юго-Восточном микрорайоне г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 143 531,62 | 143 451,64 | Всего | 79,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 77,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Строительство корпусов начальной школы - детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде (1 этап) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 373 373,22 | 370 515,72 | Всего | 2 857,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 2 857,50 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Строительство корпусов начальной школы - детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде (2 этап) | Постановление администрации от 19.05.2015 № 809 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 302 109,39 | 56 926,68 | Всего | 245 182,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 139 005,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 93 671,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 5 794,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 498,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 794,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 418,27 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 132 520,41 | 127 460,85 | Всего | 5 059,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 4 815,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 244,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18. | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 229 907,81 | 223 427,31 | Всего | 6 480,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 4 174,54 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 2 284,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 21,76 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Реконструкция улицы 9 Апреля и строительство транспортной развязки (улица А. Невского – улица Черняховского – улица Литовский вал) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2012-2016 | 425 411,39 | 424 638,80 | Всего | 772,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 772,59 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область (2 очередь – Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный) | Постановление администрации от 25.11.2014 № 1806 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКП «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 1 492 696,57 | 1 447 502,63 | Всего | 45 193,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ост) | 30 209,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 14 984,62 | 0,00 | 0,00 |
| 21.* | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1756 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАОУ ДОД ДЮСШ № 12 | Реконструкция | 2016-2018 | 104 100,00 | 0,00 | Всего | 45 600,00 | 48 500,00 | 10 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 38 000,00 | 46 100,00 | 9 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 7 220,00 | 2 280,00 | 480,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 380,00 | 120,00 | 20,00 |
| 22.* | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Пионер», г. Калининград, просп. Мира, д. 134 | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1757 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 | Реконструкция | 2016-2018 | 116 300,00 | 0,00 | Всего | 52 000,00 | 55 500,00 | 8 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 28 600,00 | 52 700,00 | 8 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 22 230,00 | 2 660,00 | 380,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 170,00 | 140,00 | 20,00 |
| - Адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. ** | Реконструкция водовода Д 900 мм от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции № 2 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2016 | 22 591,35 | 3 059,60 | Всего | 19 531,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 19 531,75 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа «Город Калининград» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 11 161,84 | 5 003,54 | Всего | 6 158,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 5 663,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 495,30 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининград |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2016 | 871 467,55 | 0,00 | Всего | 219 112,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 68 582,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 150 529,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Объекты постановления Правительства Калининградской области от 20.03.2015 № 127 «О перечне мероприятий и объектов капитальных вложений государственной (муниципальной) собственности с указанием объемов финансирования за счет ассигнований, предусмотренных по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Национальная экономика» в 2015 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКП «УКС» | Строительство | 2006-2016 | 5 386 028,97 | 5 026 030,72 | Всего | 359 998,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 59 308,29 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 689,96 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде | Постановление администрации от 19.02.2016 № 203 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2016-2017 | 942 498,55 | 0,00 | Всего | 116 986,31 | 825 512,24 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 116 986,31 | 825 512,24 | 0,00 |
| 28. | Реконструкция моста «Деревянный» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 1) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 21 693,70 | 15 819,05 | Всего | 5 874,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ост) | 5 197,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 677,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2017 | 341 310,00 | 0,00 | Всего | 0,00 | 341 310,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 341 310,00 | 0,00 |
| 29. | Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград I этап | Постановление администрации от 18.12.2015 № 2092 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 106 222,13 | 0,00 | Всего | 106 222,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 99 298,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 5 211,83 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 711,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования (распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 131-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Куйбышева – ул. Ю. Костикова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 137 413,15 | 137 363,15 | Всего | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (ост) | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| ІІ. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по прочим объектам, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 213 954,99 | 60 060,87 | 32 778,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 213 954,66 | 60 060,87 | 32 778,50 |
| по направлению «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 105 175,30 | 22 778,50 | 22 778,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 105 175,30 | 22 778,50 | 22 778,50 |
| в том числе «Коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 103 965,30 | 22 778,50 | 22 778,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 103 965,30 | 22 778,50 | 22 778,50 |
| - объекты водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 17 778,70 | 22 778,50 | 22 778,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 17 778,70 | 22 778,50 | 22 778,50 |
| 31.* | Реконструкция очистных сооружений пос. Прибрежный |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2016 | 9 243,70 | 6 298,58 | Всего | 2 945,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 945,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2017-2018 | 334 978,20 | 0,00 | Всего | 0,00 | 167 489,10 | 167 489,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 139 015,90 | 139 015,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 5 694,70 | 5 694,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 22 778,50 | 22 778,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32. | Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде | Постановление администрации от 13.03.2015 № 421 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2015-2016 | 3 520,67 | 1 050,04 | Всего | 2 470,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 470,63 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде | Постановление администрации от 08.04.2015 № 582 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | КГХ | Разработка проектной и рабочей документации | 2015-2016 | 5 891,06 | 1,48 | Всего | 5 889,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 889,58 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького – И. Сусанина г. Калининграда | Постановление администрации от 05.10.2015 № 1685 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 6 934,22 | 460,85 | Всего | 6 473,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 473,37 | 0,00 | 0,00 |
| - объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 71 077,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 71 077,26 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Реконструкция РТС «Горького» и тепловых сетей | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 2 671,78 | 763,00 | Всего | 1 908,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 908,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016 | 40 690,72 | 0,00 | Всего | 40 690,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 40 690,72 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Реконструкция котельной по ул. Чувашская, 4 (перевод с угля на газ) с закрытием 8-ми угольных котельных | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 3 125,00 | 0,0 | Всего | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ МУП «Калининградтеплосеть» по ул. Емельянова, 92 в г. Калининграде | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 1 444,45 | 808,89 | Всего | 635,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 635,56 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Строительство газовой котельной «Цепрусс» с переключением на нее многоквартирных жилых домов |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 6 625,00 | 3 710,00 | Всего | 2 915,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Реконструкция РТС «Красная» с заменой котлов |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 2 062,50 | 1 155,00 | Всего | 907,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 907,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40. | Реконструкция РТС «Северная» (2-я очередь) |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 15 000,00 | 7 700,00 | Всего | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Станочная, 7-9 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 237,00 | 0,00 | Всего | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Мира, 90 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 395,00 | 0,00 | Всего | 395,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. 2-я Алтайская, 1 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 395,00 | 0,00 | Всего | 395,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Сестрорецкая, 13 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 237,00 | 0,00 | Всего | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Суворова, 41 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 158,00 | 0,00 | Всего | 158,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Суворова, 47 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 158,00 | 0,00 | Всего | 158,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Аллея Смелых, 154 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 790,00 | 0,00 | Всего | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Невского, 9а |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 316,00 | 0,00 | Всего | 316,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Артиллерийская, 36 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 237,00 | 0,00 | Всего | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. П. Морозова, 28 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 158,00 | 0,00 | Всего | 158,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу пр-т Мира, 69 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 237,00 | 0,00 | Всего | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 52. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Кутузова, 41 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 474,00 | 0,00 | Всего | 474,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу пр-т Победы, 48 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 198,00 | 0,00 | Всего | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Судостроительная, 11 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 158,00 | 0,00 | Всего | 158,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресам ул. Летняя, 50, ул. П. Морозова, 5, ул. П. Морозова, 90, ул. П. Морозова, 101, ул. П. Морозова, 115, ул. П. Морозова, 126, ул. Новикова, 4, ул. Новикова, 26 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 3 160,00 | 0,00 | Всего | 3 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Октябрьская, 3 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 632,00 | 0,00 | Всего | 632,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Дзержинского, 126 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 632,00 | 0,00 | Всего | 632,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Белинского, 18 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 948,00 | 0,00 | Всего | 948,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | Закрытие котельной «Б. Камская». Центральный тепловой пункт. Тепловые сети | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 2 962,50 | 0,00 | Всего | 2 962,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 962,50 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | Переключение здания МАОУ ДОД ГО «Город Калининград» «ДМШ им. Р.М. Глиэра» по ул. Минина и Пожарского, 4 на централизованное теплоснабжение (тепловые сети) в г. Калининграде | Постановление администрации от 03.11.2015 № 1822 | Комитет городского хозяйства | Субсидии | МП «Калининград-теплосеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2016 | 90,50 | 0,00 | Всего | 90,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 90,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2016 | 447,74 | 0,00 | Всего | 447,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 447,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 61. | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде | Постановление администрации от 30.01.2015 № 131 (в редакции от 31.08.2015 № 1442) | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 12 000,00 | 11 426,04 | Всего | 573,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 573,96 | 0,00 | 0,00 |
| - объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 15 109,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 15 109,34 | 0,00 | 0,00 |
| 62. ** | Строительство газопровода высокого давления диаметром 500 мм, взамен ранее проложенного газопровода высокого давления диаметром 325 мм, от ул. Аллея Смелых до ул. О. Кошевого в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 11 080,57 | 0,00 | Всего | 11 080,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 864,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 216,11 | 0,00 | 0,00 |
| 63. ** | Строительство газопровода высокого давления от стального газопровода высокого давления диаметром 325 мм, проложенного вдоль Большой Окружной дороги, до газопровода диаметром 219 мм по ул. Летняя – ул. Иртышская в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 11 894,98 | 41,40 | Всего | 11 853,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 9 482,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 370,72 | 0,00 | 0,00 |
| 64. ** | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. М. Борисово г. Калининграда (1 очередь) | Постановление администрации от 11.09.2015 № 1543 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 10 660,13 | 0,00 | Всего | 10 660,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 528,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 132,03 | 0,00 | 0,00 |
| 65. ** | Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. Калининграде | Постановление администрации от 11.09.2015 № 1543 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 10 621,44 | 0,00 | Всего | 10 621,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 497,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 124,29 | 0,00 | 0,00 |
| 66. ** | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Южный (3 очередь) | Постановление администрации от 11.09.2015 № 1543 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 7 598,27 | 0,00 | Всего | 7 598,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 6 078,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 519,65 | 0,00 | 0,00 |
| 67. ** | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Комсомольское г. Калининграда | Постановление администрации от 11.09.2015 № 1543 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 5 473,08 | 0,00 | Всего | 5 473,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 4 378,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 094,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 68. ** | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов - вводов в пос. Суворово в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2016 | 10 973,51 | 0,00 | Всего | 10 973,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 778,81 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 194,70 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | Газификация жилых домов №№ 23, 25 по ул. Старопрудной в Центральном районе г. Калининграда» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 1 325,40 | 462,78 | Всего | 862,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 862,62 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | Строительство распределительных сетей газоснабжения и газопроводов-вводов жилых домов по ул. Букетной в Ленинградском районе г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015-2016 | 2 328,00 | 1 804,50 | Всего | 523,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 523,50 | 0,00 | 0,00 |
| 71. ** | Распределительный газопровод для развития оборонительного комплекса «Кронпринц», расположенного по адресу: г. Калининград, Литовский вал, 38 |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015-2016 | 2 437,36 | 0,00 | Всего | 2 437,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 366,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 71,10 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1 210,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 210,0 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой с благоустройством рекреационной зоны в границах ул. Беланова – ул. Горбунова – ул. Мира – ул. Жиленкова – ул. Габайдулина – ул. Калачева в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2016 | 5 431,80 | 4 221,80 | Всего | 1 210,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 210,0 | 0,00 | 0,00 |
| по направлению «ОБРАЗОВАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 27 845,66 | 9 182,71 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 27 845,66 | 9 182,71 | 0,00 |
| 73. | Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде | Постановление администрации от 20.02.2016 № 217 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2016-2017 | 21 983,79 | 0,00 | Всего | 12 801,12 | 9 182,71 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 12 801,12 | 9 182,71 | 0,00 |
| 74. | Автономное канализование МАУ ДЦО и ОД и П им. А. Гайдара |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2016 | 20 024,30 | 19 555,28 | Всего | 469,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 469,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 75. | Спортивный манеж в МАДОУ д/с № 55 по ул. Нарвской, 117 в г. Калининграде | Постановление администрации от 19.02.2016 № 197 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАДОУ д/с № 55 | Строительство | 2015-2016 | 15 404,22 | 0,00 | Всего | 15 404,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 14 575,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюдж. ср-ва | 828,70 | 0,00 | 0,00 |
| по направлению «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА», в том числе «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 80 934,03 | 18 099,66 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 80 934,03 | 18 099,66 | 0,00 |
| 76. | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 17 417,74 | 939,80 | Всего | 16 477,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 16 477,94 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 11 363,40 | 7 370,90 | Всего | 3 992,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 992,50 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2016 | 5 821,31 | 3 835,20 | Всего | 1 986,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 986,11 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | Реконструкция ул. Фрунзе в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2016 | 6 569,54 | 3 650,20 | Всего | 2 919,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 919,34 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2016 | 8 034,61 | 4 434,70 | Всего | 3 599,91 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 599,91 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2016 | 17 010,79 | 10 768,10 | Всего | 6 242,69 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 242,69 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2016 | 15 327,23 | 9 013,60 | Всего | 6 313,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 313,63 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2016 | 894,80 | 0,00 | Всего | 894,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 894,80 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2016 | 10 739,11 | 7 915,80 | Всего | 2 823,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 823,31 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | Строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2016 | 17 513,32 | 9 670,10 | Всего | 7 843,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 843,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 86. | Реконструкция улицы Ломоносова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2016 | 8 141,88 | 5 898,00 | Всего | 2 243,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 243,88 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Парковый |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2016 | 2 983,85 | 0,00 | Всего | 2 983,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 983,85 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной документации | 2016 | 800,00 | 0,00 | Всего | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Постановление администрации от 30.11.2015 № 1996 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | МКУ «ГДСР» | Разработка проектной и рабочей документации | 2016 | 3 713,19 | 0,00 | Всего | 3 713,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 713,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2016-2017 | 36 199,32 | 0,00 | Всего | 18 099,66 | 18 099,66 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 18 099,66 | 18 099,66 | 0,00 |
| по направлению «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», в том числе «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 90. | Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде | Постановление администрации от 20.08.2014 № 1257 | Администрация городского округа «Город Калининград» | Субсидии | МБУ «САТО» | Строительство | 2017-2018 | 20 000,00 | 0,00 | Всего | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Примечание:

* Объекты, планируемые к реализации в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года.

** Объекты, планируемые к реализации в рамках Адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств областного бюджета.