|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 304 254 | | руб. | Смета на сумму: | 304 254 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Генеральный директор ООО «ЖЭК №1» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / О.П. Гетьман / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | г. Калининград, Советский проспект, 202 | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| На капитальный ремонт детской игровой площадки в рамках ведомственной целевой программы | | | | | | | | |
| «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **304.254** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.080** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **12.150** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 09-03-029-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Демонтаж детского оборудования (горка, качели), 1 т конструкций | 0.7 | 776.37 | 226.14 | 550.24 | 543.46 | 158.29 | 385.16 | 14.4 | 5.59 | 4 433 | 2 279 | 2 153 |
|  | 59.73 |  | 41.81 | 3.53 | 14.38 |  | 601 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714; ТССЦ 201-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 162.08 |  |  |  | 69% | 1 987 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 144.07 |  |  |  | 58% | 1 670 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 849.61 |  |  |  |  | 8 091 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 01-02-058-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.0192 | 2 318.40 | 2 318.40 |  | 44.51 | 44.51 |  | 14.4 | 1 | 641 | 641 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (8+1+5+1+3+4+4+4)\*0.4\*0.4\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 32.05 |  |  |  | 61% | 391 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 16.91 |  |  |  | 31% | 199 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 93.47 |  |  |  |  | 1 231 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 06-01-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0192 | 75 738.95 | 1 490.40 | 1 792.35 | 1 454.19 | 28.62 | 34.41 | 14.4 | 8.04 | 6 879 | 412 | 277 |
| 72 456.20 | 271.80 | 1 391.16 | 5.22 | 4.45 | 14.39 | 6 191 | 75 |
|  | Объем: (8+1+5+1+3+4+4+4)\*0.4\*0.4\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 32.15 |  |  |  | 80% | 390 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 18.61 |  |  |  | 44% | 214 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 504.95 |  |  |  |  | 7 483 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 09-03-029-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Монтаж металлического оборудования детской площадки, 1 т конструкций | 1.385 | 967.18 | 323.05 | 644.13 | 1 339.54 | 447.42 | 892.12 | 14.4 | 5.59 | 11 430 | 6 443 | 4 987 |
|  | 85.33 |  | 118.18 | 3.53 | 14.38 |  | 1 699 |
|  | *Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 040504:[ ЭМ-(2.55=1.52\*1.68) ]; СЦЭСМ 041000:[ ЭМ-(136.51=14.19\*9.62) ]; СЦЭСМ 041400:[ ЭМ-(2.86=7.34\*0.39) ]; ТССЦ 101-0309:[ М-(4.22=42199.00\*0.0001) ]; ТССЦ 101-0324:[ М-(18.02=13.15\*1.37) ]; ТССЦ 101-0797:[ М-(0.16=5233.80\*0.00003) ]; ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30\*0.00194) ]; ТССЦ 101-1515:[ М-(52.54=13134.00\*0.004) ]; ТССЦ 101-1805:[ М-(0.11=10705.00\*0.00001) ]; ТССЦ 101-2278:[ М-(3.50=8.54\*0.41) ]; ТССЦ 101-2467:[ М-(8.84=14737.00\*0.0006) ]; ТССЦ 102-0023:[ М-(2.28=2214.00\*0.00103) ]; ТССЦ 113-0021:[ М-(6.35=20496.00\*0.00031) ]; ТССЦ 201-0756:[ М-(18.47=18473.00\*0.001) ]; ТССЦ 508-0097:[ М-(1.66=89.00\*0.0187) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 458.14 |  |  |  | 69% | 5 618 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 407.23 |  |  |  | 58% | 4 722 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 204.91 |  |  |  |  | 21 770 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | С Цена постав-ка.  Детский комплекс "Былинка", шт | 1 | 33 532.33 |  |  | 33 532.33 |  |  |  |  | 143 183 |  |  |
| 33 532.33 |  | 33 532.33 |  | 4.27 |  | 143 183 |  |
|  | *Поправки: М: =137676\*1.04/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | С Цена постав-ка.  Карусель "Лето-1", шт | 1 | 4 434.49 |  |  | 4 434.49 |  |  |  |  | 18 935 |  |  |
| 4 434.49 |  | 4 434.49 |  | 4.27 |  | 18 935 |  |
|  | *Поправки: М: =18207\*1.04/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | С Цена постав-ка.  Устройство для лазанья "Елочка", шт | 1 | 1 600.92 |  |  | 1 600.92 |  |  |  |  | 6 836 |  |  |
| 1 600.92 |  | 1 600.92 |  | 4.27 |  | 6 836 |  |
|  | *Поправки: М: =6573\*1.04/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | С Цена постав-ка.  Качалка балансир "Весы", шт | 1 | 1 203.67 |  |  | 1 203.67 |  |  |  |  | 5 140 |  |  |
| 1 203.67 |  | 1 203.67 |  | 4.27 |  | 5 140 |  |
|  | *Поправки: М: =4942\*1.04/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | С Цена постав-ка.  Качели с 2-мя сиденьями, шт | 1 | 3 315.58 |  |  | 3 315.58 |  |  |  |  | 14 158 |  |  |
| 3 315.58 |  | 3 315.58 |  | 4.27 |  | 14 158 |  |
|  | *Поправки: М: =13613\*1.04/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | С Цена постав-ка.  Песочница, шт | 1 | 1 150.82 |  |  | 1 150.82 |  |  |  |  | 4 914 |  |  |
| 1 150.82 |  | 1 150.82 |  | 4.27 |  | 4 914 |  |
|  | *Поправки: М: =4725\*1.04/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | С Цена постав-ка.  "Грибок", шт | 1 | 1 278.93 |  |  | 1 278.93 |  |  |  |  | 5 461 |  |  |
| 1 278.93 |  | 1 278.93 |  | 4.27 |  | 5 461 |  |
|  | *Поправки: М: =5251\*1.04/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | С Цена постав-ка.  Лавка без спинки, шт | 2 | 1 160.71 |  |  | 2 321.43 |  |  |  |  | 9 913 |  |  |
| 1 160.71 |  | 2 321.43 |  | 4.27 |  | 9 913 |  |
|  | *Поправки: М: =5000\*1.04/4.48* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Т01-01-01-041  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 0.7 | 66.71 |  | 66.71 | 46.70 |  | 46.70 | 1 | 6.28 | 293 |  | 293 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =418.94/6.28* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Т03-21-01-015  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 0.7 | 18.71 |  | 18.71 | 13.09 |  | 13.09 |  | 6.28 | 82 |  | 82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =117.48/6.28* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **52 279.66** | **678.84** | **1 371.48** |  |  | **232 298** | **9 775** | **7 792** |
| **50 229.33** | **165.21** |  |  | **214 731** | **2 375** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **50 396.66** | **73.13** | **94.20** |  |  | **216 435** | **1 053** | **652** |
| **50 229.33** | **5.22** |  |  | **214 731** | **75** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **48 838.17** |  |  |  |  | **208 540** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3)** | | | | | **64.20** |  |  |  |  | **781** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 2; %=44 - по стр. 3)** | | | | | **35.53** |  |  |  |  | **413** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **50 496.39** |  |  |  |  | **217 629** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 883.00** | **605.71** | **1 277.28** |  |  | **15 863** | **8 722** | **7 140** |
|  | **159.99** |  |  |  | **2 300** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1, 4)** | | | | | **620.22** |  |  |  |  | **7 605** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 1, 4)** | | | | | **551.30** |  |  |  |  | **6 393** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 054.52** |  |  |  |  | **29 861** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **53 550.91** |  |  |  |  | **247 490** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | | | | | **1 145.99** |  |  |  |  | **5 296** |  |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | | | | | **54 696.90** |  |  |  |  | **252 786** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **1 093.94** |  |  |  |  | **5 056** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **55 790.84** |  |  |  |  | **257 842** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **10 042.35** |  |  |  |  | **46 412** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **65 833.19** |  |  |  |  | **304 254** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **684.42** |  |  |  |  | **8 386** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **586.83** |  |  |  |  | **6 806** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Главный инженер ООО «ЖЭК №1» Соколов В.Е. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |