Приложение

к постановлению администрации   городского округа «Город Калининград»

от « _22_ » ____07___ 2013 г. № _1060_

Долгосрочная целевая программа

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»

на 2009-2014 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Предполагаемые сроки реализации программы | 2009 - 2014 гг. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» МКУ «УКС» Подрядные организации, выигравшие конкурсы (торги) МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Глинки» МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Глиэра» МАУК «Музей Фридландские ворота» МАДОУ детский сад № 78 МАДОУ детский сад № 79 МАДОУ детский сад № 9 МАДОУ детский сад № 28 МАДОУ детский сад № 51 МАДОУ детский сад № 30 МАОУ СОШ № 19 МАОУ ДОД ДДТ «Родник» МАУ «УМОЦ» МАДОУ № 79 МАДОУ д/с № 115 МАДОУ детский сад № 5 МАОУ СОШ № 46 МАОУ СОШ № 3 МАДОУ д/с № 1 МАДОУ д/с № 35 |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий программы | Таблица 1 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Создание комфортных условий проживания населения города Калининграда. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа «Город Калининград». Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и, соответственно, улучшение качества жизни граждан. Создание условий для перевода котельных на природный газ и использование централизованных источников отопления. Создание резервных мощностей в центрах инвестиционной активности. |

Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий программы*

Таблица 1

| Источ. финан-сиров. | Всего, тыс. руб. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 12199266,4 | 1530043,8 | 2028439,4 | 2240733,8 | 3175232,3 | 2808166,8 | 278150,3 | 138500,0 |
| ФБ | 9448246,0 | 1097112,2 | 1617947,2 | 1711016,5 | 2619162,6 | 2089133,8 | 202189,8 | 111683,9 |
| РБ | 566209,1 | 147924,4 | 85350,6 | 97116,6 | 99831,6 | 117095,5 | 13527,2 | 5363,2 |
| МБ | 2184811,3 | 285007,2 | 325141,6 | 432600,7 | 456238,1 | 601937,5 | 62433,3 | 21452,9 |

* Объем финансирования мероприятий программы уточняется ежегодно при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

** Справочная информация.

- Характеристика существующего состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

- Город Калининград – административный центр Калининградской области с населением 441,4 тыс. человек (по состоянию на 01.01.2013).

- Расчётная среднегодовая численность населения города Калининграда  на перспективу развития до 2014 года составляет 443,1 тыс. человек.

- В сфере жилищного строительства основными проблемами по предоставлению земельных участков являются:

- - отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой;

- - неразвитость прозрачных механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры.

- Существующие коммунальные сети и источники теплоснабжения и водоснабжения, отвода сточных вод имеют ограниченные возможности для наращивания объемов жилищного строительства. Для решения этой задачи необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры.

- Федеральные законы, направленные на формирование рынка доступного жилья, в частности Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановление Правительства Российской  Федерации  от  13.02.2006  № 83  «Об утверждении

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», сформировали законодательную базу для развития коммунальной инфраструктуры, установили распределение ответственности за обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.

- Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства требует программно-целевого подхода к их решению.

Существующая система теплоснабжения города разделена на два тепловых района: Северный и Южный, включающие в себя крупные теплоисточники МУП «Калининградтеплосеть» (РТС «Красная», «Северная», «Восточная», «Балтийская», «Дюнная», «Заводская»), теплоисточники ОАО «Янтарьэнерго» (ТЭЦ-1, РТС «Южная») и «Калининградская-ТЭЦ-2» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

- Выработка тепловой энергии осуществляется на следующих видах топлива: газ, мазут и уголь.

- Структура теплоисточников для производства тепловой энергии по видам потребляемого топлива:

| - 2011 год: - угольные – 87%; - газовые – 11%; - мазутные – 5,5%; - дизельные – 1,4%. | - 2012 год: - угольные – 78,4%; - газовые – 17,6%; - мазутные – 3,2%; - дизельные – 0,8%. |
| --- | --- |

- Источником обеспечения объектов города электрической энергией является ОАО «Янтарьэнерго».

Самой крупной теплоснабжающей организацией города является МУП «Калининградтеплосеть». Данное предприятие эксплуатирует 133 тепловые станции и котельные (из них РТС – 6 шт., котельных малой производительности – 127 шт.), 63 центральных тепловых пункта.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 340,9 км в двухтрубном исчислении, из них нуждается в замене 54,9 % (по состоянию на 01.01.2013).

- Для водоснабжения города Калининграда используется вода р. Преголи (64%), вода системы водохранилищ (18%) и вода подземного водоисточника – артскважин (18%).

- Очистка природной («сырой») воды осуществляется на площадках трех водопроводных станций: Центральной водопроводной станции (год постройки – 1878), Южной водопроводной станции № 2 (год постройки – 1971), Восточной водопроводной станции (год постройки – 1943), – имеющих полный комплекс сооружений водоподготовки. Для достижения требуемого качества очистки вода обрабатывается специальными реагентами и флокулянтами. Весь технологический процесс очистки воды находится под постоянным лабораторным контролем. Суммарная мощность водопроводных станций составляет 182,5 тыс.куб.м/сут.

- Общая среднесуточная подача очищенной воды потребителям по состоянию на июнь 2013 года составляет 140 тыс.куб.м/сут.

- Для водоснабжения пос.Чкаловска и пос. Прибрежного используются локальные водозаборы.

- Для водоснабжения пос. им. А. Космодемьянского вода приобретается у частного поставщика ООО «Дельта Е».

- Для поддержания давления в городской водопроводной сети действуют станции подкачки Московская, Полоцкая, Горьковская, Аллея смелых, Тихорецкая, Суворовская, Куйбышевская. На станциях установлены приборы измерения расхода и давления воды, подаваемой в город. Также в связи с уплотнением застройки малоэтажных районов высотными домами на водопроводной сети города существует множество локальных внутриквартальных и внутридомовых станций подкачки.

- Система водоснабжения города Калининграда объединенная: хозяйственно-питьевая – противопожарная. Протяженность сети – 909,14 км, более 375 км сетей довоенной постройки нуждаются в срочной замене.

- Наиболее стабильным водоисточником как по качеству, так и по количеству воды является подземный водоисточник Восточной водопроводной станции в пос. Озерки Гвардейского района (ВВС). За счёт подземных вод месторождения Озерки планируется увеличить производительность ВВС до 90,0 тыс.куб.м/сут.

- Сбор и транспортировка городских канализационных стоков города Калининграда (хозяйственно-бытовых, производственных и частично ливневых) осуществляется централизованной системой водоотведения, эксплуатирующейся с 1898 года. Транзит стоков из города до канализационных очистных сооружений (довоенной постройки с механической очисткой, пропускной способностью 68 тыс.куб.м/сут.) осуществляется по главному коллектору протяженностью 11 км, поперечным сечением 1600 x 1600 мм, заглублением до 7,7 м, расчетной пропускной способностью 68 тыс.куб.м/сут. Фактическая нагрузка на магистральный коллектор в кирпичном исполнении составляет до 200 тыс.куб.м/сут., в 3 раза превышая расчетную. Коллектор на всем протяжении самотечный, имеет две песколовки, два дюкера и акведук.

- Неоднократно приходилось выполнять неотложные аварийно-восстановительные работы на главном коллекторе, но эти локальные ремонтные работы не могут гарантировать безопасность населению, городскому транспорту, зданиям и сооружениям. В рамках инвестиционной Программы МУП КХ «Водоканал» уже реконструировано 3,5 км главного коллектора. Работы на канализационных объектах продолжаются.

- Отсутствие в городе комплекса очистных сооружений приводит к  ухудшению экологической обстановки.

- В рамках проекта «Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды города Калининграда» разработана проектно-сметная документация. В настоящее время ведется строительство объединенных канализационных очистных сооружений города (ОКОС) производительностью 150 тыс.куб.м/сут в пос. Жуковка (пусковой комплекс) и строительство участка промколлектора.

Поставку газа потребителям (населению, коммунально-бытовым потребителям и промышленности) в г. Калининграде осуществляет филиал ЗАО «Петербургрегионгаз» в Калининградской области. Обслуживанием газопроводов в г. Калининграде занимается ОАО «Калининградгазификация». Газоснабжение потребителей осуществляется организовано, без сбоев.

Протяженность газопроводов в городе Калининграде по состоянию на 01.01.2013 – 1038,372 км, в том числе:

- высокого давления – 161,754 км;

- среднего давления – 19,705 км;

- низкого давления – 856,913 км.

По состоянию на 01.01.2013 протяженность газопроводов увеличилась на 10,7 км.

Протяженность газораспределительных сетей низкого давления по городу Калининграду в соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» постоянно увеличивается, ежегодно планируется прокладка 5-10 км газовых сетей. Эти сети позволяют подключать потребителей к природному газу (около 10 тыс. абонентов ежегодно). Для транспортировки и подачи газа непосредственно потребителям будут смонтированы газопроводы-вводы к многоквартирным домам, котельным и объектам социальной сферы.

Реконструкция существующей уличной газовой сети, по данным ОАО «Калининградгазификация», планируется в объеме 450 метров газопроводов в год.

2. Правовое обоснование разработки программы

В соответствии с п. 6 ч. 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции от  25.12.2012 № 271-ФЗ) осуществляется разработка муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных на улучшение качества жизни населения.

Данная программа корректируется в соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 06.08.2010  № 1332.

- Характеристика состояния и проблем в области реализации энергоресурсосбережения

Проведение энергоресурсосберегающих мероприятий является необходимым условием развития муниципального образования. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1. Высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг.

Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Так, например, высокий уровень потерь (не менее 20%) в зданиях происходит вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов. Уровень тепловых потерь в тепловых сетях за первый квартал 2012 года составил 8,8%.

В целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) составляют порядка 10-30%. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджет муниципалитета.

2. Рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство муниципалитета, население и организации бюджетной сферы.

Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обуславливают рост тарифов на потребляемые энергетические ресурсы и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет.

3. Ухудшение экологической обстановки.

Повышенный объем потребления энергетических ресурсов при высоком уровне потерь ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. Плотность выбросов в атмосферу, производимых энергетическим хозяйством, превышает соответствующие показатели предельно допустимых  концентраций.

Единственным выходом из существующей ситуации является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства.

Экономическая эффективность от выполненных мероприятий в 2012 году составила 13439,0 тысяч рублей.

4. Целевые показатели программы и перспективы развития

Долгосрочная целевая программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград на 2009-2014 годы» ставит своей целью обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры по сравнению с темпами сооружения объектов жилищного, социального, культурного и бытового назначения, устойчивую работу предприятий коммунального хозяйства по обеспечению комфортного проживания населения городского округа «Город Калининград».

Основными целевыми показателями программы являются:

- увеличение объемов производства тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории города Калининграда;

- увеличение протяженности  газораспределительных сетей низкого давления и числа газопроводов-вводов в городском округе «Город Калининград»;

- улучшение экологической обстановки в городском округе «Город Калининград»;

- улучшение теплоснабжения.

Помимо этого, целями в сфере теплоснабжения являются:

- увеличение площади районов теплоснабжения, реконструкция тепловых источников, замена ветхих трубопроводов тепловых сетей, прокладка новых трубопроводов;

Целями в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

- увеличение производства и подачи в город ресурса по водоснабжению в объеме 60 тыс.куб.м/сут;

- сбор и отвод из города дополнительно 60 тыс.куб.м/сут канализационных стоков;

- очистку сточных вод в объеме 150 тыс.куб.м/сут.

Кроме того, необходимо реконструировать и построить объекты для обеспечения коммунальной инфраструктурой (сети и сооружения теплоснабжения,  водоснабжения  и водоотведения) земельных участков по      ул. Согласия, ул. Ген. Челнокова (в целях решения проблем участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестного застройщика).

Программа предусматривает решение вышеозначенных проблем путем обеспечения энергоресурсами земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, а также за счет инвестиционных средств внебюджетных источников для осуществления проектов по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителям коммунальных услуг надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение  внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

Программа является одним из важнейших инструментов реализации Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».