Извещение (ИЗМЕНЕНИЯ)

о проведении открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

Дата публикации извещения: «26» июня 2019 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества.

Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, Московский проспект, д. 29-37.

Работы (объекты): капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, системы вентиляции.

Организатором конкурса является: муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» (236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, д.71; ИНН 3906290858/КПП 390601001; mkukrmkd@klgd.ru, т. (4012) 92-35-30 по проведению конкурса.

Заказчиком является: ООО «УКЛР». Местонахождение: 236008, г. Калининград, ул. Тургенева, д. 14. Реквизиты: ИНН 3906204305, КПП 390601001. Генеральный директор Емельянова О.Ю.

Начальная (максимальная) цена 3-х договоров подряда: 62 277 430 (шестьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч четыреста тридцать) рублей, в том числе НДС 20%: 10 379 571 (десять миллионов триста семьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль, 66 копеек. Срок выполнения работ не более: 440 календарных дней. Из них:

- начальная (максимальная) цена договора подряда №1 (капитальный ремонт крыши): 5 180 952 (пять миллионов сто восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля, в том числе НДС 20%: 863 492 (восемьсот шестьдесят три тысячи четыреста девяносто два) рубля.

Срок выполнения работ не более 110 календарных дней, в том числе: 100 календарных дней на выполнение работ с учетом климатологии, 10 календарных дней на подготовку документов.

- начальная (максимальная) цена договора подряда №2 (капитальный ремонт фасада с утеплением): 43 542 347 (сорок три миллиона пятьсот сорок две тысячи триста сорок семь) рублей, в том числе НДС 20%: 7 257 057 (семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч пятьдесят семь) рублей, 83 копейки.

Срок выполнения работ не более 210 календарных дней, в том числе: 200 календарных дней на выполнение работ с учетом климатологии, 10 календарных дней на подготовку документов.

- начальная (максимальная) цена договора подряда №3 (капитальный ремонт системы вентиляции): 13 554 131 (тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто тридцать один рубль, в том числе НДС 20%: 2 259 021 (два миллиона двести пятьдесят девять тысяч двадцать один) рубль, 83 копейки.

Срок выполнения работ не более 200 календарных дней, в том числе: 190 календарных дней на выполнение работ с учетом климатологии, 10 календарных дней на подготовку документов.

Крайним сроком подачи конкурсных заявок является 9 час. 45 мин. дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Конкурсные заявки подаются на русском языке по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, каб. 15, часы работы: с 9-00 часов до 18-00 часов, обед: с 13-00 часов до 14-00 часов.

Вскрытие пакетов с конкурсными заявками будет произведено с 10 часов 00 минут                "08" июля 2019 года по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, каб. 25.

Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки в размере 3% от начальной цены договора подряда.

Участники конкурса должны перечислить сумму в размере 1 868 322 (один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста двадцать два) рублей 90 копеек (3% от начальной цены договора подряда), до даты вскрытия пакетов с заявками на следующий счет: УФК по Калининградской обл. (Муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» л/с 05353021690), ИНН 3906290858, КПП 390601001, р/с 40302810127483000094, БИК 042748001, Отделение Калининград г. Калининград, ОКПО 22885619, ОКАТО 27401368000, ОГРН 1133926010833 ОКТМО 27701000, ОКОГУ 4210007, ОКОПФ 20904.

Денежные средства должны поступить на счет организатора конкурса не позднее одного дня до дня вскрытия конвертов. Запрещается вносить обеспечение за претендента иным лицом, не участвующим в конкурсе. В платежном документе указывается назначение платежа, в соответствии с заявленным предметом конкурса и адрес объекта, указанного в лоте.

Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты вскрытия конвертов.

Порядок подачи конкурсных заявок, требования к обеспечению заявки, к участникам открытого конкурса и перечень документов, которые должны быть предоставлены участниками конкурса, определены в конкурсной документации.

Приложение: конкурсная документация в составе:

1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2) Техническая и сметная документация, в составе:

Локальная смета, дефектная ведомость, техническое задание;

3) Договор подряда (проект).