| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 555 833 |  | руб. | Смета на сумму: | 555 833 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Председатель правления ЖСК «Рубин» |  |  |  |  |
| ________________ / Русович С.Б. / |  |  |  | ________________ / Кононенко Н.П. / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2019г. |  |  |  | «______»____________________ 2019г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул.Мариупольская,16-18 г. Калининград (по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 555.833 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.159 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 31.169 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Мариупольская, 16-18 |  |  |  |  |  |  |
|  | М и н и м а л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.078 | 35 033.99 | 2 733 |
|  |  | Объем: 112*0.07 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 1.3143 | 293.690 | 386 |
| 1. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 6.06216 | 166.870 | 1 012 |
| 1. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.35178 | 1 040.11 | 366 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 103 |
| 1. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 0.96252 | 1 402.64 | 1 350 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 283 |
| 1. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.15444 | 33.02 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 454 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 839 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 026 |
| 2. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 0.27 | 17 585.60 | 4 748 |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 2.538 | 218.640 | 555 |
| 2. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 18.4302 | 178.290 | 3 286 |
| 2. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 2.538 | 548.61 | 1 392 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 555 |
| 2. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 7.614 | 9.17 | 70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 3 995 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 305 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 047 |
| 3. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 16.7 | 44.94 | 750 |
|  |  | Объем: 7.8*1.8+(27*0.3*0.15)*2.2 |  |  |  |  |  |
| 4. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 16.7 | 278.84 | 4 657 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0728 | 57 706.18 | 4 201 |
|  |  | Объем: 182*0.4 |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.175536 | 293.690 | 933 |
| 5. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.097824 | 160.940 | 177 |
| 5. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.752752 | 1 040.11 | 783 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 221 |
| 5. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.422784 | 1 335.99 | 3 237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 712 |
| 5. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002912 | 1 567.96 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 055 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 477 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 733 |
| 6. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 116.48 | 160.69 | 18 717 |
|  |  | Объем: 72.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 7. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.364 | 19 907.70 | 7 246 |
|  |  | Объем: 182*0.2 |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 5.05232 | 278.220 | 1 406 |
| 7. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 5.72208 | 165.390 | 946 |
| 7. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.64428 | 1 668.59 | 1 075 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 189 |
| 7. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.56156 | 1 014.39 | 1 584 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 341 |
| 7. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.57712 | 1 308.98 | 3 373 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 807 |
| 7. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.26936 | 853.18 | 230 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 68 |
| 7. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.82 | 20.74 | 38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 340 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 905 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 491 |
| 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 40.04 | 547.69 | 21 930 |
|  |  | Объем: 36.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.182 | 24 159.97 | 4 397 |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 3.81654 | 290.008 | 1 107 |
| 9. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 5.40722 | 176.510 | 954 |
| 9. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.22022 | 1 040.11 | 229 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 65 |
| 9. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.23296 | 1 668.59 | 389 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 68 |
| 9. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.93912 | 745.76 | 700 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 276 |
| 9. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.5652 | 855.34 | 1 339 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 460 |
| 9. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.5278 | 774.55 | 409 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 155 |
| 9. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.33124 | 853.18 | 283 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 83 |
| 9. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 4.55 | 20.74 | 94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 927 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 669 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 993 |
| 10. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 |  | 0.182 | 1 859.98 | 339 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.4186 | 293.690 | 123 |
| 10. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.091 | 745.76 | 68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 27 |
| 10. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.2093 | 855.34 | 179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 61 |
| 10. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.1183 | 774.55 | 92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 175 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 100 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 613 |
| 11. | С02.2-04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 45.5 | 2 280.66 | 103 770 |
|  |  | Объем: 182*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2280.66 |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.1456 | 434.92 | 63 |
|  |  | Объем: 182*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.096096 | 234.955 | 23 |
| 12. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.048048 | 1 317.95 | 63 |
|  |  |  | (2) |  |  | 469.91 | 23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 19 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 114 |
| 13. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.15 | 18 365.67 | 2 755 |
|  |  | Объем: (0.1456)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСН 27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.182 | 25 059.09 | 4 561 |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.06 | 3.46892 | 299.087 | 1 038 |
| 14. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 6.9706 | 198.760 | 1 385 |
| 14. 3. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.58058 | 1 375.12 | 798 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 182 |
| 14. 4. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.2548 | 19.29 | 5 |
| 14. 5. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.72072 | 591.92 | 427 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 181 |
| 14. 6. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 2.09482 | 865.81 | 1 814 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 656 |
| 14. 7. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.07098 | 853.18 | 61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 18 |
| 14. 8. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00182 | 1 140.64 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 |  |
| 14. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0364 | 20.74 | 1 |
| 14. 10. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0011284 | 60 512.22 | 68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 441 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 963 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 964 |
| 15. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.002 | 26 734.74 | 53 |
|  |  | Объем: (0.182)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 16. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 16.84 | 3 250.03 | 54 731 |
|  |  | Объем: (0.182)*92.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3250.03 |  |  |  |  |  |
| 17. | ГЭСН 27-06-021-06 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см или исключать: к норме 27-06-020-06 | 1000 м2 |  | 0.182 | 42.34 | 8 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.03276 | 198.760 | 7 |
| 17. 2. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.06188 | 19.29 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 |
| 18. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0006 | 26 734.74 | 16 |
|  |  | Объем: (0.182)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 4.2224 | 3 250.03 | 13 723 |
|  |  | Объем: (0.182)*11.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3250.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 20. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0546 | 434.92 | 24 |
|  |  | Объем: 182*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.036036 | 234.955 | 8 |
| 20. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.018018 | 1 317.95 | 24 |
|  |  |  | (2) |  |  | 469.91 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42 |
| 21. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0562 | 18 365.67 | 1 032 |
|  |  | Объем: (0.0546)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 22. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.182 | 26 227.95 | 4 773 |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 3.47984 | 299.004 | 1 040 |
| 22. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 6.9706 | 198.760 | 1 385 |
| 22. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00546 | 963.73 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 2 |
| 22. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.58058 | 1 375.12 | 798 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 182 |
| 22. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.2548 | 19.29 | 5 |
| 22. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.72072 | 591.92 | 427 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 181 |
| 22. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 2.09482 | 865.81 | 1 814 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 656 |
| 22. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.07098 | 853.18 | 61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 18 |
| 22. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00728 | 1 140.64 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 2 |
| 22. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0364 | 20.74 | 1 |
| 22. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0011284 | 60 512.22 | 68 |
| 22. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0273 | 7 371.49 | 201 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 444 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 964 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 181 |
| 23. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.002 | 26 734.74 | 53 |
|  |  | Объем: (0.182)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 24. | С04.2-01.01-0051 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II | т |  | 17.581 | 4 028.20 | 70 820 |
|  |  | Объем: (0.182)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =4028.20 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00333 | 57 706.18 | 192 |
|  |  | Объем: 37*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.1452546 | 293.690 | 43 |
| 25. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0502164 | 160.940 | 8 |
| 25. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0344322 | 1 040.11 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 10 |
| 25. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1108224 | 1 335.99 | 148 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 33 |
| 25. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001332 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 22 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 262 |
| 26. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 5.328 | 160.69 | 856 |
|  |  | Объем: 3.33*1.6 |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.022 | 19 907.70 | 438 |
|  |  | Объем: 37*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.30536 | 278.220 | 85 |
| 27. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.34584 | 165.390 | 57 |
| 27. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.03894 | 1 668.59 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 11 |
| 27. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.09438 | 1 014.39 | 96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 21 |
| 27. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.15576 | 1 308.98 | 204 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 49 |
| 27. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.01628 | 853.18 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 4 |
| 27. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.11 | 20.74 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 202 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 115 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 755 |
| 28. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 2.42 | 547.69 | 1 325 |
|  |  | Объем: 2.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 29. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.37 | 34 981.10 | 12 943 |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.2664 | 291.333 | 78 |
| 29. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 28.1496 | 174.440 | 4 910 |
| 29. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.2516 | 963.73 | 242 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 74 |
| 29. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0148 | 1 140.64 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 4 |
| 29. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00037 | 64 026.11 | 24 |
| 29. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 2.183 | 3 407.28 | 7 438 |
| 29. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0222 | 3 182.16 | 71 |
| 29. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0629 | 3 828.46 | 241 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 083 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 040 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 066 |
| 30. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 37 | 348.61 | 12 899 |
|  |  | Объем: (0.37)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0035 | 57 706.18 | 202 |
|  |  | Объем: 14*0.25 |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.15267 | 293.690 | 45 |
| 31. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.05278 | 160.940 | 8 |
| 31. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.03619 | 1 040.11 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 11 |
| 31. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.11648 | 1 335.99 | 156 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 34 |
| 31. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00014 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 50 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 23 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 275 |
| 32. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 5.6 | 160.69 | 900 |
|  |  | Объем: 3.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 33. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.028 | 19 907.70 | 557 |
|  |  | Объем: 14*0.2 |  |  |  |  |  |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.38864 | 278.220 | 108 |
| 33. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.44016 | 165.390 | 73 |
| 33. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.04956 | 1 668.59 | 83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 15 |
| 33. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.12012 | 1 014.39 | 122 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 26 |
| 33. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.19824 | 1 308.98 | 259 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 62 |
| 33. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.02072 | 853.18 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 5 |
| 33. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.14 | 20.74 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 257 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 147 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 961 |
| 34. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.08 | 547.69 | 1 687 |
|  |  | Объем: 2.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.007 | 5 622.43 | 39 |
|  |  | Объем: 14*0.05 |  |  |  |  |  |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.03451 | 233.102 | 8 |
| 35. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.00665 | 1 668.59 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 2 |
| 35. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.02786 | 1 014.39 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 |
| 36. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 0.714 | 2 381.97 | 1 701 |
|  |  | Объем: (0.007)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 37. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 1.4 | 2 506.70 | 3 509 |
|  |  | Объем: 7+7 |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.126 | 240.393 | 30 |
| 37. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 16.52 | 201.580 | 3 330 |
| 37. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.042 | 1 014.39 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 9 |
| 37. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 0.798 | 11.01 | 9 |
| 37. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.042 | 853.18 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 11 |
| 37. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.042 | 1 140.64 | 48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 11 |
| 37. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.28 | 20.74 | 6 |
| 37. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.07 | 547.69 | 38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 771 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 722 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 002 |
| 38. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 7.14 | 390.00 | 2 785 |
|  |  | Объем: 7*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 39. | С2.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 7.14 | 440.00 | 3 142 |
|  |  | Объем: 7*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00134 | 57 706.18 | 77 |
|  |  | Объем: 24*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.0584508 | 293.690 | 17 |
| 40. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0202072 | 160.940 | 3 |
| 40. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0138556 | 1 040.11 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 4 |
| 40. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0445952 | 1 335.99 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 13 |
| 40. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000536 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 9 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 105 |
| 41. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 2.14 | 160.69 | 344 |
|  |  | Объем: 1.34*1.6 |  |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.007 | 19 907.70 | 139 |
|  |  | Объем: 24*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.09716 | 278.220 | 27 |
| 42. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.11004 | 165.390 | 18 |
| 42. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.01239 | 1 668.59 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 4 |
| 42. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.03003 | 1 014.39 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 7 |
| 42. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.04956 | 1 308.98 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 16 |
| 42. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.00518 | 853.18 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 1 |
| 42. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.035 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 36 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 239 |
| 43. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.77 | 547.69 | 422 |
|  |  | Объем: 0.7*1.10 |  |  |  |  |  |
| 44. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.24 | 14 687.22 | 3 525 |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.1728 | 291.333 | 50 |
| 44. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 18.2592 | 174.440 | 3 185 |
| 44. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.1632 | 963.73 | 157 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 48 |
| 44. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0096 | 1 140.64 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 2 |
| 44. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00024 | 64 026.11 | 15 |
| 44. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0408 | 3 828.46 | 156 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 594 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 620 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 739 |
| 45. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0048 | 3 182.16 | 15 |
|  |  | Объем: (0.24)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 46. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 1.218 | 3 407.28 | 4 150 |
|  |  | Объем: (0.24)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 47. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 24 | 199.88 | 4 797 |
|  |  | Объем: (0.24)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 0.4 | 13 461.25 | 5 385 |
| 48. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 16 | 163.900 | 2 622 |
| 48. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 6 | 460.35 | 2 762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 3 015 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 2 019 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 419 |
| 49. | ГЭСН 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 0.4 | 3 590.01 | 1 436 |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.74 | 1.096 | 251.270 | 275 |
| 49. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5.99 | 2.396 | 174.440 | 418 |
| 49. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 1.096 | 853.18 | 935 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 275 |
| 49. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 4 | 20.74 | 83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 797 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 534 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 767 |
| 50. | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг |  | 0.8 | 259.62 | 208 |
|  |  | Объем: (0.4)*2.0 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 389 773 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 363 549 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 254 959 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=95 - по стр. 5, 25, 31, 40; %=142 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 37, 42, 44; %=115 - по стр. 48, 49) |  |  |  |  |  | 40 794 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=43 - по стр. 5, 25, 31, 40; %=81 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 33, 35, 37, 42, 44; %=77 - по стр. 48, 49) |  |  |  |  |  | 23 545 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 427 888 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 26 224 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 26 224 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 454 112 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 9 082 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 463 194 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 92 639 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 555 833 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 40 794 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 23 545 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ "КР МКД" Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник СО МКУ «КР МКД» Дощук Т.Ю. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |