Извещение 
о проведении открытого конкурса на выполнение дополнительных работ

по установке индивидуальных тепловых пунктов с разработкой проектно-сметной документации в многоквартирных домах по ул. Белинского, 40; ул. Воздушная, 2; ул. Красносельская, 8-12; ул. Красносельская, 13-19; ул. Красносельская, 67 а; ул. Менделеева, 2-6; ул. Менделеева, 8;                          пр. Победы, 88-90; ул. Радистов, 14; пер. Радистов, 2; ул. Красносельская, д. 5;                                          ул. Красносельская, д. 2-6; ул. Красносельская, д. 67б; ул. Менделеева, д. 10; ул. Менделеева, д. 12; ул. Менделеева, д. 12а в г. Калининграде.                       .

     Дата публикации извещения: «06» сентября 2019 года.
     Предмет конкурса: право заключения договора подряда на дополнительные работы по установке индивидуальных тепловых пунктов с изготовлением проектно-сметной документации в многоквартирных домах по адресам: г. Калининград, Красносельская, д. 67а;                                           ул. Менделеева, д. 8
Организатором конкурса является: муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» (236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, д.71; ИНН 3906290858/КПП 390601001; mkukrmkd@klgd.ru, т. (4012) 92-35-11 по проведению конкурса, ф. 46-96-21.
Заказчиком является: ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель», г. Калининград, ул. Косогорная, д.1, 236010, директор Яровикова С. А.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 864 000 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС 20%: 144 000 (сто сорок четыре тысячи) руб. 00 коп., 
Срок выполнения работ:  не более 60 календарных дней, в том числе: проектные работы – 10 дней, согласование проекта в МКУ –5 дней, согласование проекта в МП «Калининградтеплосеть» – 15 дней, подрядные работы с подготовкой исполнительной документации – 30 дней.

Крайним сроком подачи конкурсных заявок является 9 час. 45 мин. дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Конкурсные заявки подаются на русском языке по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, каб. 15, часы работы: с 9-00 часов до 18-00 часов, обед: с 13-00 часов до 14-00 часов.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено с 10 часов 00 минут                   «16» сентября 2019 года по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, каб.25. 

Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки в размере 3% от начальной цены договора подряда. 

Участники конкурса должны перечислить сумму в размере 25 920 (двадцать пять тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп. (3% от начальной цены договора подряда), до даты вскрытия пакетов с заявками на следующий счет: УФК по Калининградской обл. (Муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» л/с 05353021690), ИНН 3906290858  КПП 390601001, р/с 40302810127483000094, БИК 042748001, Отделение Калининград г. Калининград, ОКПО 22885619, ОКАТО 27401368000, ОГРН 1133926010833 ОКТМО 27701000, ОКОГУ 4210007, ОКОПФ 20904.

 Денежные средства должны поступить на счет организатора конкурса не позднее одного дня до дня вскрытия пакетов.

Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты вскрытия конвертов. 

Порядок подачи конкурсных заявок, требования к обеспечению заявки, к участникам открытого конкурса и перечень документов, которые должны быть предоставлены участниками конкурса, определены в конкурсной документации.
Приложение: конкурсная документация в составе: 

1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 

2) Техническая документация, в составе: 

 техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации, техническое задание на установку ИТП
3) Договор подряда (проект). 
