Приложение

к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 03 марта 2016 г. № 230

Основные технико-экономические показатели объекта

«Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Пионер»,

г. Калининград, просп. Мира, д. 134

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 этап (период реализации – к 2018 году): |  |  |
| 1.1. | Вместимость трибун стадиона | мест | 500 |
| 1.2. | Размер натурального травяного покрытия тренировочной площадки | м | 105*68 |
| 2. | 2 этап («Наследие» Чемпионата мира по футболу 2018 года – период реализации – после 2018 года) |  |  |
| 2.1. | Протяженность дорожки для разминочных занятий типа «Тропа здоровья» | м | 500 |
| 2.2. | Количество информационных табло с системой звуковой трансляции | шт | 1 |
| 3. | Сроки реализации объекта: |  |  |
|  | - проектные и изыскательские работы | год | 2015-2016 |
|  | - строительно-монтажные работы (1 этап) | год | 2016-2017 |
| 4. | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 130 479,2* |
|  | - в том числе проектных и изыскательских работ | тыс. руб. | 13 179,2 |
| 6. | Объем капитальных вложений в объект по годам реализации: - всего | тыс. руб. | 130 479,2* |
|  | - в 2015 году | тыс. руб. | 9 338,2 |
|  | - в 2016 году | тыс. руб. | 41 141,0* |
|  | - в 2017 году | тыс. руб. | 80 000,0* |
| 7. | Размер предоставляемой субсидии по годам реализации - всего | тыс. руб. | 130 479,2* |
|  | - в 2015 году | тыс. руб. | 9 338,2 |
|  | - в 2016 году | тыс. руб. | 41 141,0* |
|  | - в 2017 году | тыс. руб. | 80 000,0* |

*Значение подлежит уточнению на основании разработанной и получившей положительное заключение государственной экспертизы, заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства проектной документации на объект.