|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ» | | | | «СОГЛАСОВАНО» | | | | |
| Смета на сумму: | 281 022 | | руб. | Смета на сумму: | 281 022 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
| Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17» | | | | Директор МКУ «КР МКД» | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.А. Макарова/ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт отмостки МКД № 90 по ул. Маршала Борзова | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **281.022** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.312** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **47.742** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.011 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 76 | 24 | 52 | 16.9 | 5.36 | 679 | 399 | 280 |
|  | 473.09 |  | 5 | 1 | 16.9 |  | 88 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 30 |  |  |  | 88% | 429 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 17 |  |  |  | 48% | 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  | 1 341 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 2.42 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 117 | 11 | 89 | 16.9 | 8.6 | 1 231 | 180 | 763 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.1\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 11 |  |  |  | 100% | 180 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7 |  |  |  | 60% | 108 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.355 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 453 | 453 |  | 16.9 | 1 | 7 650 | 7 650 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 326 |  |  |  | 61% | 4 667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 172 |  |  |  | 31% | 2 372 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 951 |  |  |  |  | 14 688 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.355 | 426.34 | 426.34 |  | 151 | 151 |  | 16.9 | 1 | 2 558 | 2 558 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 109 |  |  |  | 61% | 1 560 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 57 |  |  |  | 31% | 793 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  | 4 911 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 61-1-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором, 100 м2 поверхности | 0.533 | 596.97 | 260.90 | 10.44 | 318 | 139 | 6 | 16.9 | 9.36 | 2 973 | 2 350 | 52 |
| 325.63 | 4.83 | 174 | 3 | 3.29 | 16.89 | 571 | 43 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 112 |  |  |  | 67% | 1 603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 71 |  |  |  | 40% | 957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 501 |  |  |  |  | 5 534 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.533 | 2 947.38 | 213.91 | 89.27 | 1 571 | 114 | 48 | 16.91 | 4.76 | 6 876 | 1 928 | 226 |
| 2 644.20 |  | 1 409 |  | 3.35 | 1 | 4 721 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 125 |  |  |  | 93% | 1 793 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 78 |  |  |  | 54% | 1 041 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 774 |  |  |  |  | 9 710 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 17.76 | 384.53 | 35.06 | 54.25 | 6 829 | 623 | 963 | 16.9 | 5.95 | 43 992 | 10 523 | 5 733 |
| 295.22 | 6.18 | 5 243 | 110 | 5.29 | 16.89 | 27 736 | 1 854 |
|  | Объем: 177.6\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 814 |  |  |  | 94% | 11 634 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 469 |  |  |  | 51% | 6 312 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 112 |  |  |  |  | 61 939 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 17.76 | 187.10 | 31.24 | 29.73 | 3 323 | 555 | 528 | 16.91 | 6.2 | 23 162 | 9 382 | 3 274 |
| 126.13 | 3.37 | 2 240 | 60 | 4.69 | 16.9 | 10 506 | 1 011 |
|  | Объем: 177.6\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 683 |  |  |  | 94% | 9 769 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 394 |  |  |  | 51% | 5 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 399 |  |  |  |  | 38 232 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя | 17.76 | 725.26 | 32.57 | 0.30 | 12 881 | 578 | 5 | 16.9 | 5.7 | 67 847 | 9 776 | 30 |
| 692.39 |  | 12 297 |  | 4.72 | 1 | 58 041 |  |
|  | Объем: 177.6\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 642 |  |  |  | 94% | 9 189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 370 |  |  |  | 51% | 4 986 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 893 |  |  |  |  | 82 022 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 59.22 | 16.40 |  | 16.40 | 971 |  | 971 | 1 | 9.25 | 8 984 |  | 8 984 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 35.5\*1.6+2.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **26 690** | **2 648** | **2 662** |  |  | **165 952** | **44 746** | **19 342** |
| **21 363** | **178** |  |  | **101 575** | **2 996** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **25 602** | **2 637** | **1 602** |  |  | **155 737** | **44 566** | **9 595** |
| **21 363** | **178** |  |  | **101 575** | **2 996** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=61 - по стр. 3, 4; %=67 - по стр. 5; %=93 - по стр. 6; %=94 - по стр. 7-9)** | | | | | **2 840** |  |  |  |  | **40 645** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=31 - по стр. 3, 4; %=40 - по стр. 5; %=54 - по стр. 6; %=51 - по стр. 7-9)** | | | | | **1 628** |  |  |  |  | **21 995** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **30 070** |  |  |  |  | **218 377** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 088** | **11** | **1 060** |  |  | **10 215** | **180** | **9 747** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2)** | | | | | **11** |  |  |  |  | **180** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2)** | | | | | **7** |  |  |  |  | **108** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 088** |  |  |  |  | **10 215** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **31 158** |  |  |  |  | **228 592** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **667** |  |  |  |  | **4 892** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **31 825** |  |  |  |  | **233 484** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **637** |  |  |  |  | **4 670** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **32 462** |  |  |  |  | **238 154** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **5 843** |  |  |  |  | **42 868** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **38 305** |  |  |  |  | **281 022** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **2 840** |  |  |  |  | **40 645** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **1 628** |  |  |  |  | **21 995** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |