Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа «Город Калининград»

от «12» августа 2014 г. № 1220

1. Система мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, показателя, мероприятия (ведомственной целевой программы) | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Базовое значение | 2014 | 2015 | 2016 | Целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | | | | | | | |
| 1.1 | Доля семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в аварийном жилищном фонде, подлежащих переселению в период реализации программы (нарастающим итогом) | | % | 0,0 | 52,0 | 79,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | Общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений | кв.м | 0,00 | 10008,17 | 5206,00 | 4086 | 19300,17 |
| 2 | Осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | | | | | | | |
| 2.1 | Доля снесенных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, подлежащих сносу в период реализации программы | | % | 0,0 | 6,0 | 77,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.1 | Снос многоквартирных домов | Количество снесенных аварийных МКД | ед. | 0 | 2 | 57 | 29 | 88 |
| Площадь снесенных аварийных МКД | кв.м | 0,00 | 1166,90 | 13725,10 | 4468,80 | 19360,80 |
| 3 | Осуществление переселения граждан из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | Доля семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в муниципальных жилых помещениях, признанных непригодными для проживания (нарастающим итогом) | | % | 0,0 | 1,0 | 63,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.1 | Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, признанных непригодными для проживания | Общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений | кв.м | 0,00 | 60,25 | 2582,75 | 1543,00 | 4186,00 |