| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 712 201 | руб. | Смета на сумму: | 1 712 201 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ в порядке ранее исполненных обязательств на капитальный ремонт крыши МКД по ул. Батальная, 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 1 712.201 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 2.524 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 349.656 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕРр 58-28-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2 | 1219 | 44.95 | 11.70 | 1.78 | 54 794.05 | 14 262.30 | 2 169.82 | 13.67 | 2.94 | 400 827 | 194 966 | 6 379 |
|  |  |  |  | 31.47 |  |  | 38 361.93 |  | 5.2 | 1 |  | 199 482 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 11 837.71 |  |  |  | 71% | 138 426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 9 270.50 |  |  |  | 52% | 101 382 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75 902.25 |  |  |  |  | 640 635 |  |  |
| 2. | ТЕР 12-01-002-10 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли | 12.19 | 256.78 | 96.86 | 31.65 | 3 130.20 | 1 180.78 | 385.81 | 13.67 | 5.58 | 25 893 | 16 141 | 2 153 |
|  |  |  |  | 128.27 | 2.08 |  | 1 563.61 | 25.29 | 4.86 | 13.66 |  | 7 599 | 346 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 302.56 |  |  |  | 92% | 15 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 663.34 |  |  |  | 44% | 7 254 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 096.09 |  |  |  |  | 48 315 |  |  |
| 3. | С Цена поставщик. Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный), м2 | 1414.04 | 22.22 |  |  | 31 414.36 |  |  |  |  | 141 050 |  |  |
|  |  |  |  | 22.22 |  |  | 31 414.36 |  | 4.49 |  |  | 141 050 |  |
|  | Объем: 12.19*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =95*1.05/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 12-01-004-05 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий | 2.31 | 4 374.14 | 584.81 | 128.31 | 10 104.27 | 1 350.91 | 296.40 | 13.68 | 6.58 | 45 125 | 18 480 | 1 950 |
|  |  |  |  | 3 661.02 | 12.65 |  | 8 456.96 | 29.22 | 2.92 | 13.65 |  | 24 694 | 399 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 402-0004:[ М-(290.22=569.06*0.51) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 490.54 |  |  |  | 92% | 17 369 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 759.07 |  |  |  | 44% | 8 307 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 353.88 |  |  |  |  | 70 800 |  |  |
| 5. | С Цена поставщик. Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный), м2 | 436.59 | 22.22 |  |  | 9 699.30 |  |  |  |  | 43 550 |  |  |
|  |  |  |  | 22.22 |  |  | 9 699.30 |  | 4.49 |  |  | 43 550 |  |
|  | Объем: 2.31*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =95*1.05/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 20-02-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка дефлекторов, 1 дефлектор | 30 | 42.53 | 30.39 | 4.18 | 1 275.89 | 911.84 | 125.25 | 13.67 | 6.13 | 13 947 | 12 465 | 768 |
|  |  |  |  | 7.96 |  |  | 238.80 |  | 2.99 | 1 |  | 714 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9150; ТССЦ 301-9115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 048.62 |  |  |  | 98% | 12 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 647.41 |  |  |  | 56% | 6 980 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 971.91 |  |  |  |  | 33 143 |  |  |
| 7. | С Цена поставщик. Дефлектор диаметром 50 мм, шт | 30 | 48.65 |  |  | 1 459.52 |  |  |  |  | 6 553 |  |  |
|  |  |  |  | 48.65 |  |  | 1 459.52 |  | 4.49 |  |  | 6 553 |  |
|  | Поправки: М: =210.04*1.04/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 12 | 88.07 | 12.17 |  | 1 056.84 | 146.04 |  | 13.67 | 1 | 4 474 | 1 996 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 910.80 |  | 2.72 | 1 |  | 2 477 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 150.42 |  |  |  | 88% | 1 756 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 87.62 |  |  |  | 48% | 958 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 294.89 |  |  |  |  | 7 189 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-19-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (в желоба), 100 м покрытия | 0.72 | 6 219.31 | 877.75 | 18.28 | 4 477.90 | 631.98 | 13.16 | 13.67 | 7.48 | 20 313 | 8 639 | 98 |
|  |  |  |  | 5 323.28 | 3.23 |  | 3 832.76 | 2.33 | 3.02 | 13.7 |  | 11 575 | 32 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 526.48 |  |  |  | 71% | 6 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 412.30 |  |  |  | 52% | 4 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 416.68 |  |  |  |  | 30 978 |  |  |
| 10. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.048 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 54.91 | 42.79 | 12.12 | 13.68 | 7.03 | 671 | 585 | 85 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 4.80 | 1 | 13.7 |  |  | 66 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 47.11 |  |  |  | 84% | 547 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 28.55 |  |  |  | 48% | 312 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 130.58 |  |  |  |  | 1 530 |  |  |
| 11. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 4.8 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 437.16 | 139.38 | 130.98 | 13.67 | 7.1 | 3 524 | 1 905 | 930 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 166.80 |  | 4.13 | 1 |  | 689 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 112.90 |  |  |  | 69% | 1 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 100.35 |  |  |  | 58% | 1 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 650.41 |  |  |  |  | 5 943 |  |  |
| 12. | С Цена поставщик. Блок дверной металлический, м2 | 4.8 | 579.06 |  |  | 2 779.51 |  |  |  |  | 12 480 |  |  |
|  |  |  |  | 579.06 |  |  | 2 779.51 |  | 4.49 |  |  | 12 480 |  |
|  | Поправки: М: =2500*1.04/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Устройство парапетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м, 100 м | 2.31 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 6 829.05 | 865.70 | 15.38 | 13.67 | 7.52 | 27 771 | 11 834 | 116 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 5 947.97 | 2.38 | 2.66 | 13.75 |  | 15 822 | 33 |
|  | Объем: 115.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 720.51 |  |  |  | 71% | 8 426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 564.25 |  |  |  | 52% | 6 171 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 113.81 |  |  |  |  | 42 367 |  |  |
| 14. | ТЕР 12-01-015-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 Примен.) Проливка горячей битумной мастикой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.462 | 3 140.75 | 112.16 | 49.70 | 1 451.03 | 51.82 | 22.96 | 13.67 | 3.83 | 5 531 | 708 | 88 |
|  |  |  |  | 2 978.89 | 1.33 |  | 1 376.25 | 0.61 | 3.44 | 13.61 |  | 4 734 | 8 |
|  | Объем: 115.5*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 56.62 |  |  |  | 92% | 659 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 28.84 |  |  |  | 44% | 315 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 536.49 |  |  |  |  | 6 505 |  |  |
| 15. | ТЕР 12-01-002-09 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 0.462 | 478.96 | 164.81 | 58.46 | 221.28 | 76.14 | 27.01 | 13.67 | 5.53 | 1 764 | 1 041 | 149 |
|  |  |  |  | 255.69 | 3.78 |  | 118.13 | 1.74 | 4.86 | 13.66 |  | 574 | 24 |
|  | Объем: 115.5*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121; ТССЦ 101-9122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 84.11 |  |  |  | 92% | 980 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 42.83 |  |  |  | 44% | 469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 348.22 |  |  |  |  | 3 212 |  |  |
| 16. | С Цена поставщик. Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -П (прокладочный), м2 | 53.59 | 18.71 |  |  | 1 002.57 |  |  |  |  | 4 502 |  |  |
|  |  |  |  | 18.71 |  |  | 1 002.57 |  | 4.49 |  |  | 4 502 |  |
|  | Объем: 0.462*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =80*1.05/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С Цена поставщик. Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный), м2 | 52.67 | 22.22 |  |  | 1 170.12 |  |  |  |  | 5 254 |  |  |
|  |  |  |  | 22.22 |  |  | 1 170.12 |  | 4.49 |  |  | 5 254 |  |
|  | Объем: 0.462*114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =95*1.05/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-20-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (обшивка стен парапетов), 100 м | 1.155 | 5 049.76 | 572.14 | 10.64 | 5 832.47 | 660.82 | 12.29 | 13.67 | 7.49 | 22 695 | 9 033 | 92 |
|  |  |  |  | 4 466.98 | 1.81 |  | 5 159.36 | 2.09 | 2.63 | 13.69 |  | 13 569 | 29 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 550.22 |  |  |  | 71% | 6 434 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 430.89 |  |  |  | 52% | 4 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 813.58 |  |  |  |  | 33 841 |  |  |
|  | Раздел 3. Ремонт вентканалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 1.92 | 188.95 | 188.95 |  | 362.78 | 362.78 |  | 13.67 | 1 | 4 959 | 4 959 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 359.15 |  |  |  | 84% | 4 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 217.67 |  |  |  | 48% | 2 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 939.60 |  |  |  |  | 11 505 |  |  |
| 20. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 Примен.) Штукатурка вентканалов и выходов на кровлю, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.92 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 3 982.32 | 1 597.89 | 161.11 | 13.67 | 8.55 | 32 603 | 21 843 | 1 378 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 2 223.32 | 75.00 | 4.22 | 13.66 |  | 9 382 | 1 025 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 589.25 |  |  |  | 80% | 18 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 786.26 |  |  |  | 37% | 8 461 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 357.82 |  |  |  |  | 59 359 |  |  |
| 21. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска вентканалов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.92 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 4 399.87 | 219.23 | 27.34 | 13.67 | 7.78 | 14 631 | 2 997 | 213 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 4 153.31 |  | 2.75 | 1 |  | 11 422 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 208.27 |  |  |  | 80% | 2 398 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 103.04 |  |  |  | 37% | 1 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 711.18 |  |  |  |  | 18 137 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-20-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м | 0.953 | 6 350.32 | 635.76 | 12.96 | 6 051.85 | 605.88 | 12.35 | 13.67 | 7.47 | 22 774 | 8 282 | 92 |
|  |  |  |  | 5 701.60 | 2.33 |  | 5 433.62 | 2.22 | 2.65 | 13.67 |  | 14 399 | 30 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 504.72 |  |  |  | 71% | 5 902 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 395.27 |  |  |  | 52% | 4 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 951.84 |  |  |  |  | 32 998 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.058 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 3 127.77 | 396.50 | 7.05 | 13.67 | 7.52 | 12 720 | 5 420 | 53 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 724.22 | 1.09 | 2.66 | 13.75 |  | 7 246 | 15 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 330.00 |  |  |  | 71% | 3 859 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 258.43 |  |  |  | 52% | 2 826 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 716.20 |  |  |  |  | 19 405 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-21-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 1 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 13.67 | 7.84 | 4 714 | 2 204 | 24 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 959.57 |  | 2.59 | 1 |  | 2 485 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 133.85 |  |  |  | 71% | 1 565 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 104.82 |  |  |  | 52% | 1 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 362.53 |  |  |  |  | 7 425 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-21-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт. | 1 | 5 608.47 | 766.36 | 17.17 | 5 608.47 | 766.36 | 17.17 | 13.67 | 7.86 | 23 108 | 10 476 | 135 |
|  |  |  |  | 4 824.94 |  |  | 4 824.94 |  | 2.59 | 1 |  | 12 497 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 17, Н4= 17, Н5= 17, Н48= 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 636.08 |  |  |  | 71% | 7 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 498.13 |  |  |  | 52% | 5 448 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 742.68 |  |  |  |  | 35 993 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали ( карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.058 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 3 127.77 | 396.50 | 7.05 | 13.67 | 7.52 | 12 720 | 5 420 | 53 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 724.22 | 1.09 | 2.66 | 13.75 |  | 7 246 | 15 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 330.00 |  |  |  | 71% | 3 859 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 258.43 |  |  |  | 52% | 2 826 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 716.20 |  |  |  |  | 19 405 |  |  |
|  | Раздел 4. Козырьки балконов, подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 46-04-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 0.49 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 80.81 | 58.34 | 22.46 | 13.67 | 5.28 | 916 | 798 | 119 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 57.76 |  |  |  | 84% | 670 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 35.00 |  |  |  | 48% | 383 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 173.57 |  |  |  |  | 1 969 |  |  |
| 28. | ТЕР 12-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 0.49 | 180.53 | 29.88 | 5.06 | 88.46 | 14.64 | 2.48 | 13.67 | 7.85 | 663 | 200 | 19 |
|  |  |  |  | 145.59 |  |  | 71.34 |  | 6.22 | 1 |  | 444 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 15.81 |  |  |  | 92% | 184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 8.05 |  |  |  | 44% | 88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 112.32 |  |  |  |  | 935 |  |  |
| 29. | ТЕР 12-01-016-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 Примен.) Проливка кровли горячей мастикой, 100 м2 кровли | 0.49 | 450.08 | 47.60 | 5.06 | 220.54 | 23.32 | 2.48 | 13.67 | 7.85 | 1 569 | 319 | 19 |
|  |  |  |  | 397.42 |  |  | 194.74 |  | 6.32 | 1 |  | 1 231 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0078:[ М-(57.75=2310.10*0.025) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 25.19 |  |  |  | 92% | 293 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 12.83 |  |  |  | 44% | 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 258.55 |  |  |  |  | 2 003 |  |  |
| 30. | С ЦЕНА ПОСТАВЩИК. Горячая мастика, т | 0.196 | 2 503.34 |  |  | 490.65 |  |  |  |  | 2 203 |  |  |
|  |  |  |  | 2 503.34 |  |  | 490.65 |  | 4.49 |  |  | 2 203 |  |
|  | Объем: 49*0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11240/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕР 12-01-002-10 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли | 0.49 | 256.78 | 96.86 | 31.65 | 125.82 | 47.46 | 15.51 | 13.67 | 5.58 | 1 041 | 649 | 87 |
|  |  |  |  | 128.27 | 2.08 |  | 62.85 | 1.02 | 4.86 | 13.66 |  | 305 | 14 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 52.36 |  |  |  | 92% | 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 26.66 |  |  |  | 44% | 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 204.84 |  |  |  |  | 1 943 |  |  |
| 32. | С Цена поставщик. Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный), м2 | 56.84 | 22.22 |  |  | 1 262.76 |  |  |  |  | 5 670 |  |  |
|  |  |  |  | 22.22 |  |  | 1 262.76 |  | 4.49 |  |  | 5 670 |  |
|  | Объем: 0.49*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =95*1.05/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕР 12-01-004-04 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам без фартуков, 100 м примыканий | 0.62 | 807.28 | 397.64 | 132.18 | 500.51 | 246.53 | 81.95 | 13.68 | 6.4 | 4 778 | 3 373 | 524 |
|  |  |  |  | 277.47 | 13.40 |  | 172.03 | 8.31 | 5.12 | 13.66 |  | 881 | 113 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 402-0004:[ М-(290.22=569.06*0.51) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 275.23 |  |  |  | 92% | 3 207 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 140.16 |  |  |  | 44% | 1 534 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 915.90 |  |  |  |  | 9 519 |  |  |
| 34. | С Цена поставщик. Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный), м2 | 156.24 | 22.22 |  |  | 3 471.03 |  |  |  |  | 15 585 |  |  |
|  |  |  |  | 22.22 |  |  | 3 471.03 |  | 4.49 |  |  | 15 585 |  |
|  | Объем: 0.62*252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =95*1.05/4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали ( карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.54 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 596.40 | 202.37 | 3.60 | 13.67 | 7.52 | 6 492 | 2 766 | 27 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 390.44 | 0.56 | 2.66 | 13.75 |  | 3 699 | 8 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 168.43 |  |  |  | 71% | 1 970 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 131.90 |  |  |  | 52% | 1 442 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 896.74 |  |  |  |  | 9 904 |  |  |
| 36. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 4.675 | 7.60 |  | 7.60 | 35.53 |  | 35.53 |  | 5.78 | 205 |  | 205 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1), т | 4.675 | 27.76 |  | 27.76 | 129.76 |  | 129.76 |  | 5.78 | 750 |  | 750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 172 977.40 | 25 419.56 | 3 740.06 |  |  | 954 025 | 347 499 | 16 506 |
|  |  |  |  |  |  |  | 143 817.79 | 157.75 |  |  |  | 590 013 | 2 157 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 170 207.51 | 24 222.30 | 3 483.83 |  |  | 932 080 | 331 133 | 14 808 |
|  |  |  |  |  |  |  | 142 501.39 | 157.75 |  |  |  | 586 133 | 2 157 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 52 749.82 |  |  |  |  | 236 847 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 9, 13, 18, 22-26, 35; %=92 - по стр. 2, 4, 14, 15, 28, 29, 31, 33; %=84 - по стр. 10, 19, 27; %=80 - по стр. 20, 21) |  |  |  |  | 21 301.94 |  |  |  |  | 248 578 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 9, 13, 18, 22-26, 35; %=44 - по стр. 2, 4, 14, 15, 28, 29, 31, 33; %=48 - по стр. 10, 19, 27; %=37 - по стр. 20, 21) |  |  |  |  | 15 177.23 |  |  |  |  | 165 830 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 206 686.68 |  |  |  |  | 1 346 488 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 437.16 | 139.38 | 130.98 |  |  | 3 524 | 1 905 | 930 |
|  |  |  |  |  |  |  | 166.80 |  |  |  |  | 689 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 11) |  |  |  |  | 112.90 |  |  |  |  | 1 314 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 11) |  |  |  |  | 100.35 |  |  |  |  | 1 105 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 650.41 |  |  |  |  | 5 943 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 332.73 | 1 057.88 | 125.25 |  |  | 18 421 | 14 461 | 768 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 149.60 |  |  |  |  | 3 191 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 6; %=88 - по стр. 8) |  |  |  |  | 1 199.04 |  |  |  |  | 13 972 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 6; %=48 - по стр. 8) |  |  |  |  | 735.03 |  |  |  |  | 7 938 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 266.80 |  |  |  |  | 40 331 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 211 603.89 |  |  |  |  | 1 392 762 |  |  |
|  | Тех. надзор (%=2,14) |  |  |  |  | 4 528.32 |  |  |  |  | 29 805 |  |  |
|  | ИТОГО с тех. надзором |  |  |  |  | 216 132.21 |  |  |  |  | 1 422 567 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы (%=2) |  |  |  |  | 4 322.64 |  |  |  |  | 28 451 |  |  |
|  | ИТОГО с непредвид. расходами |  |  |  |  | 220 454.85 |  |  |  |  | 1 451 018 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 39 681.87 |  |  |  |  | 261 183 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 260 136.72 |  |  |  |  | 1 712 201 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 22 613.88 |  |  |  |  | 263 864 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 16 012.61 |  |  |  |  | 174 873 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |