| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 15 632 213 | руб. | Смета на сумму: | 15 632 213 | руб. |
|  | Генеральный директор ООО «УКЛР» |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /О.Ю. Емельянова/ |
| «______» июня 20 17 г. | «______» июня 2017 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1. |
| (Локальный сметный расчет) |
| на благоустройство дворовой территории МКД по пр. Московский, д.116-118-120, ул. Грига, д. 3-9;11-13;15 в гор. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» |
| Сметная стоимость: | 15 632.213 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 8.242 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1 414.478 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. 1.1 МКД по пр. Московский, 116-118-120. |
| 1. | Е68-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания |  | 1.58 | 151.12 | 238.77 | 2 566.26 | 4 055 | 16.983 |
| 1. 1. | З1-100-17 | Рабочий среднего разряда 1,7 | чел.-ч | 18.68 | 29.5144 | 8.090 | 238.77 | 137.380 | 4 055 | 16.981 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 248.32 | 88% | 3 568 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 143.26 | 48% | 1 946 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 630.35 |  | 9 570 |  |
| 2. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.658 | 6 900.71 | 4 540.67 | 59 048.03 | 38 854 | 8.557 |
|  |  | Объем: (337+69+534)*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 160.1243 | 8.820 | 1 412.30 | 149.970 | 24 014 | 17.003 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 27.23462 | 11.429 | 311.27 | 194.614 | 5 300 | 17.028 |
| 2. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 25.8265 | 95.16 | 2 457.65 | 468.45 | 12 098 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 290.03 | 191.22 | 4 939 | 17.028 |
| 2. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.84882 | 8.58 | 7.28 | 35.88 | 30 | 4.182 |
| 2. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 1.40812 | 139.36 | 196.24 | 1 430.52 | 2 014 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 21.23 | 256.87 | 362 | 17.034 |
| 2. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 77.4795 | 6.03 | 467.20 | 8.99 | 697 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 792.51 | 88% | 25 796 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 034.14 | 48% | 14 071 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 367.32 |  | 78 721 |  |
| 3. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 0.86 | 1 689.81 | 1 453.24 | 15 301.41 | 13 159 | 9.055 |
|  |  | Объем: 37+49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 58.7036 | 9.160 | 537.72 | 155.940 | 9 154 | 17.024 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 8.084 | 11.230 | 90.78 | 191.220 | 1 546 | 17.028 |
| 3. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 8.084 | 95.16 | 769.27 | 468.45 | 3 787 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 90.78 | 191.22 | 1 546 | 17.028 |
| 3. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 24.252 | 6.03 | 146.24 | 8.99 | 218 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 653.64 | 88% | 9 416 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 377.10 | 48% | 5 136 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 483.98 |  | 27 711 |  |
| 4. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 138.33 | 3.71 | 513.20 | 36.66 | 5 071 | 9.881 |
|  |  | Объем: 158*0.04*1.8+86*0.3*0.15*2.2+65.8*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 138.33 | 16.40 | 2 268.61 | 145.95 | 20 189 | 8.899 |
|  |  | Объем: 158*0.04*1.8+86*0.3*0.15*2.2+65.8*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 6. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.252 | 4 846.79 | 1 221.39 | 49 459.80 | 12 464 | 10.205 |
|  |  | Объем: 630*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 3.80016 | 8.280 | 31.47 | 140.760 | 535 | 17 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 10.99224 | 15.080 | 165.76 | 256.870 | 2 824 | 17.034 |
| 6. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 8.38656 | 112.40 | 942.65 | 1 144.08 | 9 595 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 126.47 | 256.87 | 2 154 | 17.034 |
| 6. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 2.60568 | 93.88 | 244.62 | 890.86 | 2 321 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 39.29 | 256.87 | 669 | 17.034 |
| 6. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.01008 | 263.51 | 2.66 | 1 266.59 | 13 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 187.37 | 81% | 2 721 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 84.81 | 34% | 1 142 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 493.57 |  | 16 327 |  |
| 7. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 403.2 | 16.40 | 6 612.48 | 145.95 | 58 847 | 8.899 |
|  |  | Объем: 252*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.252 | 344.93 | 86.92 | 3 421.73 | 862 | 9.917 |
| 8. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.75348 | 8.280 | 6.24 | 140.760 | 106 | 17 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.82152 | 15.080 | 12.39 | 256.870 | 211 | 17.034 |
| 8. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.82152 | 93.88 | 77.12 | 890.86 | 732 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12.39 | 256.87 | 211 | 17.034 |
| 8. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01764 | 126.43 | 2.23 | 1 018.85 | 18 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.23 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 8. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00504 | 263.51 | 1.33 | 1 266.59 | 6 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 17.70 | 81% | 257 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 8.01 | 34% | 108 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 112.63 |  | 1 227 |  |
| 9. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1.26 | 2 520.14 | 3 175.38 | 17 348.53 | 21 859 | 6.884 |
|  |  | Объем: 630*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 19.8072 | 8.510 | 168.56 | 144.650 | 2 865 | 16.998 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 17.4888 | 14.301 | 250.11 | 243.333 | 4 256 | 17.015 |
| 9. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 5.4054 | 102.57 | 554.43 | 835.60 | 4 517 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 60.70 | 191.22 | 1 034 | 17.028 |
| 9. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 2.2302 | 139.36 | 310.80 | 1 430.52 | 3 190 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 33.63 | 256.87 | 573 | 17.034 |
| 9. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 8.9208 | 223.58 | 1 994.51 | 1 170.91 | 10 445 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 143.71 | 273.99 | 2 444 | 17.007 |
| 9. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.9324 | 133.41 | 124.39 | 763.85 | 712 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 12.07 | 219.76 | 205 | 16.983 |
| 9. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 6.3 | 3.60 | 22.68 | 20.52 | 129 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 594.51 | 121% | 8 616 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 339.12 | 65% | 4 629 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 109.01 |  | 35 104 |  |
| 10. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 138.6 | 104.66 | 14 505.88 | 516.66 | 71 609 | 4.937 |
|  |  | Объем: 126*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.63 | 61 088.01 | 38 485.45 | 523 248.53 | 329 647 | 8.565 |
| 11. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 23.2848 | 8.670 | 201.88 | 147.370 | 3 431 | 16.998 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 26.4285 | 14.601 | 385.88 | 248.282 | 6 562 | 17.005 |
| 11. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 2.5074 | 102.57 | 257.18 | 835.60 | 2 095 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 28.16 | 191.22 | 479 | 17.028 |
| 11. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 1.6317 | 93.88 | 153.18 | 890.86 | 1 454 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 24.61 | 256.87 | 419 | 17.034 |
| 11. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.2583 | 139.36 | 36.00 | 1 430.52 | 370 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.90 | 256.87 | 66 | 17.034 |
| 11. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 6.111 | 76.06 | 464.80 | 517.81 | 3 164 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 79.08 | 219.76 | 1 343 | 16.983 |
| 11. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 13.6458 | 110.81 | 1 512.09 | 779.38 | 10 635 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 219.83 | 273.99 | 3 739 | 17.007 |
| 11. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.8648 | 133.41 | 248.78 | 763.85 | 1 424 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 24.13 | 219.76 | 410 | 16.983 |
| 11. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.4095 | 127.56 | 52.24 | 698.95 | 286 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.18 | 256.87 | 105 | 17.034 |
| 11. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 9.45 | 400.56 | 3 785.29 | 3 333.65 | 31 503 | 8.322 |
| 11. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 119.07 | 266.28 | 31 705.96 | 2 308.69 | 274 896 | 8.67 |
| 11. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 18.9 | 3.60 | 68.04 | 20.52 | 388 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 834.62 | 121% | 12 092 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 476.09 | 65% | 6 495 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 796.15 |  | 348 234 |  |
| 12. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.315 | 14 953.22 | 4 710.26 | 73 400.04 | 23 121 | 4.909 |
|  |  | Объем: 630*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.55295 | 11.972 | 18.59 | 203.871 | 317 | 17.029 |
| 12. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.2537 | 102.57 | 128.59 | 835.60 | 1 048 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 14.08 | 191.22 | 240 | 17.028 |
| 12. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.29925 | 139.36 | 41.70 | 1 430.52 | 428 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.51 | 256.87 | 77 | 17.034 |
| 12. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 32.13 | 141.30 | 4 539.97 | 673.68 | 21 645 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 26.40 | 121% | 384 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 15.06 | 65% | 206 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 751.72 |  | 23 711 |  |
| 13. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -32.13 | 141.30 | -4 539.97 | 673.68 | -21 645 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.315)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 32.13 | 280.61 | 9 016.00 | 2 121.17 | 68 153 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.315)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 63 | 144.07 | 9 076.11 | 2 196.06 | 138 352 | 15.244 |
| 15. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 743.4 | 10.360 | 7 701.62 | 176.300 | 131 061 | 17.017 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 3.78 | 12.085 | 45.68 | 205.490 | 777 | 17.004 |
| 15. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.89 | 102.57 | 193.86 | 835.60 | 1 579 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 21.22 | 191.22 | 361 | 17.028 |
| 15. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.89 | 133.41 | 252.14 | 763.85 | 1 444 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 24.46 | 219.76 | 415 | 16.983 |
| 15. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 35.91 | 10.08 | 361.97 | 13.73 | 493 | 1.362 |
| 15. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.89 | 101.31 | 191.48 | 999.00 | 1 888 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 24.46 | 219.76 | 415 | 16.983 |
| 15. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 3.15 | 104.66 | 329.68 | 516.66 | 1 627 | 4.937 |
| 15. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 12.6 | 3.60 | 45.36 | 20.52 | 259 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 001.17 | 121% | 159 524 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 275.31 | 65% | 85 695 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 352.59 |  | 383 571 |  |
| 16. | С1. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 642.6 | 82.62 | 53 091.61 | 480.02 | 308 461 | 5.81 |
|  |  | Объем: 630*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 17. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0672 | 4 846.79 | 325.70 | 49 459.80 | 3 324 | 10.206 |
|  |  | Объем: 269*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.013376 | 8.280 | 8.39 | 140.760 | 143 | 17 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.931264 | 15.080 | 44.20 | 256.870 | 753 | 17.034 |
| 17. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.236416 | 112.40 | 251.37 | 1 144.08 | 2 559 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 33.73 | 256.87 | 574 | 17.034 |
| 17. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.694848 | 93.88 | 65.23 | 890.86 | 619 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.48 | 256.87 | 178 | 17.034 |
| 17. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002688 | 263.51 | 0.71 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 49.96 | 81% | 726 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 22.61 | 34% | 305 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 398.27 |  | 4 354 |  |
| 18. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 107.52 | 16.40 | 1 763.33 | 145.95 | 15 693 | 8.9 |
|  |  | Объем: 67.2*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0672 | 344.93 | 23.18 | 3 421.73 | 230 | 9.922 |
| 19. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.200928 | 8.280 | 1.66 | 140.760 | 28 | 17 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.219072 | 15.080 | 3.30 | 256.870 | 56 | 17.034 |
| 19. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.219072 | 93.88 | 20.57 | 890.86 | 195 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.30 | 256.87 | 56 | 17.034 |
| 19. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.004704 | 126.43 | 0.59 | 1 018.85 | 5 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.06 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 19. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.001344 | 263.51 | 0.35 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4.71 | 81% | 68 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 2.13 | 34% | 29 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30.02 |  | 327 |  |
| 20. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.538 | 2 520.14 | 1 355.84 | 17 348.53 | 9 334 | 6.884 |
|  |  | Объем: 269*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 8.45736 | 8.510 | 71.97 | 144.650 | 1 223 | 16.998 |
| 20. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 7.46744 | 14.301 | 106.79 | 243.333 | 1 817 | 17.015 |
| 20. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.30802 | 102.57 | 236.73 | 835.60 | 1 929 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 25.92 | 191.22 | 441 | 17.028 |
| 20. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.95226 | 139.36 | 132.71 | 1 430.52 | 1 362 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 14.36 | 256.87 | 245 | 17.034 |
| 20. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.80904 | 223.58 | 851.63 | 1 170.91 | 4 460 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 61.36 | 273.99 | 1 044 | 17.007 |
| 20. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.39812 | 133.41 | 53.11 | 763.85 | 304 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.15 | 219.76 | 87 | 16.983 |
| 20. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.69 | 3.60 | 9.68 | 20.52 | 55 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 253.84 | 121% | 3 678 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 144.80 | 65% | 1 976 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 754.47 |  | 14 988 |  |
| 21. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 59.18 | 104.66 | 6 193.78 | 516.66 | 30 576 | 4.937 |
|  |  | Объем: 53.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.1345 | 14 953.22 | 2 011.21 | 73 400.04 | 9 872 | 4.908 |
|  |  | Объем: 269*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.663085 | 11.972 | 7.94 | 203.871 | 135 | 17.029 |
| 22. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.53531 | 102.57 | 54.91 | 835.60 | 447 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6.01 | 191.22 | 102 | 17.028 |
| 22. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.127775 | 139.36 | 17.81 | 1 430.52 | 183 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.93 | 256.87 | 33 | 17.034 |
| 22. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 13.719 | 141.30 | 1 938.49 | 673.68 | 9 242 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11.27 | 121% | 163 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6.43 | 65% | 88 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 028.92 |  | 10 123 |  |
| 23. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -13.719 | 141.30 | -1 938.49 | 673.68 | -9 242 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.1345)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 13.719 | 280.61 | 3 849.69 | 2 121.17 | 29 100 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.1345)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 26.9 | 144.07 | 3 875.36 | 2 196.06 | 59 074 | 15.243 |
| 25. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 317.42 | 10.360 | 3 288.47 | 176.300 | 55 961 | 17.017 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.614 | 12.085 | 19.51 | 205.490 | 332 | 17.004 |
| 25. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.807 | 102.57 | 82.77 | 835.60 | 674 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 9.06 | 191.22 | 154 | 17.028 |
| 25. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.807 | 133.41 | 107.66 | 763.85 | 616 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10.44 | 219.76 | 177 | 16.983 |
| 25. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 15.333 | 10.08 | 154.56 | 13.73 | 211 | 1.362 |
| 25. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.807 | 101.31 | 81.76 | 999.00 | 806 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10.44 | 219.76 | 177 | 16.983 |
| 25. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.345 | 104.66 | 140.77 | 516.66 | 695 | 4.937 |
| 25. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 5.38 | 3.60 | 19.37 | 20.52 | 110 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 697.33 | 121% | 68 115 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 679.46 | 65% | 36 590 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 252.16 |  | 163 779 |  |
| 26. | С2. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 274.38 | 63.68 | 17 472.52 | 369.98 | 101 515 | 5.81 |
|  |  | Объем: 269*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 27. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.01277 | 4 846.79 | 61.89 | 49 459.80 | 632 | 10.212 |
|  |  | Объем: 135*0.3*0.3+11*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1925716 | 8.280 | 1.59 | 140.760 | 27 | 17 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.5570274 | 15.080 | 8.40 | 256.870 | 143 | 17.034 |
| 27. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.4249856 | 112.40 | 47.77 | 1 144.08 | 486 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.41 | 256.87 | 109 | 17.034 |
| 27. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1320418 | 93.88 | 12.40 | 890.86 | 118 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.99 | 256.87 | 34 | 17.034 |
| 27. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0005108 | 263.51 | 0.13 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 9.49 | 81% | 138 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 4.30 | 34% | 58 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75.68 |  | 828 |  |
| 28. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 20.432 | 16.40 | 335.08 | 145.95 | 2 982 | 8.899 |
|  |  | Объем: 12.77*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.01277 | 344.93 | 4.40 | 3 421.73 | 44 | 10 |
| 29. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0381823 | 8.280 | 0.32 | 140.760 | 5 | 17 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0416302 | 15.080 | 0.63 | 256.870 | 11 | 17.034 |
| 29. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0416302 | 93.88 | 3.91 | 890.86 | 37 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.63 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 29. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0008939 | 126.43 | 0.11 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 29. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0002554 | 263.51 | 0.07 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.90 | 81% | 13 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.41 | 34% | 5 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.71 |  | 62 |  |
| 30. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0841 | 2 520.14 | 211.94 | 17 348.53 | 1 459 | 6.884 |
|  |  | Объем: 135*0.3*0.2+11*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.322052 | 8.510 | 11.25 | 144.650 | 191 | 16.998 |
| 30. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.167308 | 14.301 | 16.69 | 243.333 | 284 | 17.015 |
| 30. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.360789 | 102.57 | 37.01 | 835.60 | 301 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 4.05 | 191.22 | 69 | 17.028 |
| 30. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.148857 | 139.36 | 20.74 | 1 430.52 | 213 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.24 | 256.87 | 38 | 17.034 |
| 30. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.595428 | 223.58 | 133.13 | 1 170.91 | 697 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 9.59 | 273.99 | 163 | 17.007 |
| 30. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.062234 | 133.41 | 8.30 | 763.85 | 48 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.81 | 219.76 | 14 | 16.983 |
| 30. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.4205 | 3.60 | 1.51 | 20.52 | 9 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 39.67 | 121% | 575 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 22.63 | 65% | 309 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 274.25 |  | 2 343 |  |
| 31. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 9.25 | 104.66 | 968.11 | 516.66 | 4 779 | 4.936 |
|  |  | Объем: 8.41*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.35 | 5 013.40 | 6 768.09 | 32 447.66 | 43 804 | 6.472 |
| 32. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 102.708 | 8.970 | 921.29 | 152.560 | 15 669 | 17.008 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.918 | 15.080 | 13.84 | 256.870 | 236 | 17.034 |
| 32. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.918 | 113.70 | 104.38 | 810.77 | 744 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.84 | 256.87 | 236 | 17.034 |
| 32. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.054 | 101.31 | 5.47 | 999.00 | 54 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.70 | 219.76 | 12 | 16.983 |
| 32. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00135 | 10 705.00 | 14.45 | 54 434.60 | 73 | 5.085 |
| 32. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2295 | 960.26 | 220.38 | 3 126.47 | 718 | 3.256 |
| 32. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 7.965 | 685.00 | 5 456.03 | 3 302.36 | 26 303 | 4.821 |
| 32. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.081 | 569.06 | 46.09 | 2 995.86 | 243 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 327.88 | 121% | 19 245 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 757.46 | 65% | 10 338 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 853.43 |  | 73 387 |  |
| 33. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 135 | 76.13 | 10 277.55 | 342.67 | 46 260 | 4.501 |
| 34. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 0.11 | 937.76 | 103.15 | 12 783.98 | 1 406 | 13.631 |
| 34. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 8.3688 | 8.970 | 75.07 | 152.560 | 1 277 | 17.008 |
| 34. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.0748 | 15.080 | 1.13 | 256.870 | 19 | 17.034 |
| 34. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.0748 | 113.70 | 8.50 | 810.77 | 61 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.13 | 256.87 | 19 | 17.034 |
| 34. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0044 | 101.31 | 0.45 | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.06 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 34. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00011 | 10 705.00 | 1.18 | 54 434.60 | 6 | 5.085 |
| 34. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0187 | 960.26 | 17.96 | 3 126.47 | 58 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 108.20 | 121% | 1 568 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 61.72 | 65% | 842 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273.08 |  | 3 817 |  |
| 35. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0022 | 569.06 | 1.25 | 2 995.86 | 7 | 5.6 |
|  |  | Объем: (0.11)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.5581 | 685.00 | 382.30 | 3 302.36 | 1 843 | 4.821 |
|  |  | Объем: (0.11)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 11 | 34.14 | 375.54 | 185.77 | 2 043 | 5.44 |
|  | Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия . |
| 38. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0678 | 4 846.79 | 328.61 | 49 459.80 | 3 353 | 10.204 |
|  |  | Объем: 339*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.022424 | 8.280 | 8.47 | 140.760 | 144 | 17 |
| 38. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.957436 | 15.080 | 44.60 | 256.870 | 760 | 17.034 |
| 38. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.256384 | 112.40 | 253.62 | 1 144.08 | 2 581 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 34.03 | 256.87 | 580 | 17.034 |
| 38. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.701052 | 93.88 | 65.81 | 890.86 | 625 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.57 | 256.87 | 180 | 17.034 |
| 38. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002712 | 263.51 | 0.71 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 50.42 | 81% | 732 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 22.82 | 34% | 307 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 401.85 |  | 4 393 |  |
| 39. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 10.848 | 16.40 | 177.91 | 145.95 | 1 583 | 8.898 |
|  |  | Объем: 6.78*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0068 | 344.93 | 2.35 | 3 421.73 | 23 | 9.787 |
| 40. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.020332 | 8.280 | 0.17 | 140.760 | 3 | 17 |
| 40. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.022168 | 15.080 | 0.33 | 256.870 | 6 | 17.034 |
| 40. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.022168 | 93.88 | 2.08 | 890.86 | 20 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.33 | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 40. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.000476 | 126.43 | 0.06 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 40. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000136 | 263.51 | 0.04 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.48 | 81% | 7 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.22 | 34% | 3 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.04 |  | 33 |  |
| 41. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 1.017 | 419.00 | 426.13 | 3 420.95 | 3 479 | 8.164 |
|  |  | Объем: 339*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 12.74301 | 9.050 | 115.32 | 154.380 | 1 967 | 17.059 |
| 41. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 3.09168 | 11.230 | 34.72 | 191.220 | 591 | 17.028 |
| 41. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 3.09168 | 95.16 | 294.20 | 468.45 | 1 448 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 34.72 | 191.22 | 591 | 17.028 |
| 41. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 12.38706 | 1.34 | 16.60 | 5.13 | 64 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 142.54 | 81% | 2 072 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 64.52 | 34% | 870 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 633.19 |  | 6 421 |  |
| 42. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.339 | 61 088.01 | 20 708.84 | 523 248.53 | 177 381 | 8.565 |
| 42. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 12.52944 | 8.670 | 108.63 | 147.370 | 1 846 | 16.998 |
| 42. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 14.22105 | 14.601 | 207.64 | 248.282 | 3 531 | 17.005 |
| 42. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.34922 | 102.57 | 138.39 | 835.60 | 1 127 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 15.15 | 191.22 | 258 | 17.028 |
| 42. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.87801 | 93.88 | 82.43 | 890.86 | 782 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.24 | 256.87 | 226 | 17.034 |
| 42. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.13899 | 139.36 | 19.37 | 1 430.52 | 199 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.10 | 256.87 | 36 | 17.034 |
| 42. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 3.2883 | 76.06 | 250.11 | 517.81 | 1 703 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 42.55 | 219.76 | 723 | 16.983 |
| 42. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 7.34274 | 110.81 | 813.65 | 779.38 | 5 723 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 118.29 | 273.99 | 2 012 | 17.007 |
| 42. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.00344 | 133.41 | 133.87 | 763.85 | 766 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 12.98 | 219.76 | 221 | 16.983 |
| 42. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.22035 | 127.56 | 28.11 | 698.95 | 154 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.32 | 256.87 | 57 | 17.034 |
| 42. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 5.085 | 400.56 | 2 036.85 | 3 333.65 | 16 952 | 8.322 |
| 42. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 64.071 | 266.28 | 17 060.83 | 2 308.69 | 147 920 | 8.67 |
| 42. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 10.17 | 3.60 | 36.61 | 20.52 | 209 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 449.10 | 121% | 6 506 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 256.18 | 65% | 3 495 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 414.12 |  | 187 382 |  |
| 43. | Е27-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания |  | -0.339 | 17 982.68 | -6 096.13 | 154 337.25 | -52 320 | 8.582 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
| 43. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.55 | -4.25445 | 13.410 | -57.05 | 228.039 | -970 | 17.005 |
| 43. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.15 | -1.40685 | 102.57 | -144.30 | 835.60 | -1 176 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | -15.80 | 191.22 | -269 | 17.028 |
| 43. 3. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 4.3 | -1.4577 | 76.06 | -110.87 | 517.81 | -755 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | -18.86 | 219.76 | -320 | 16.983 |
| 43. 4. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 4.1 | -1.3899 | 110.81 | -154.01 | 779.38 | -1 083 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | -22.39 | 273.99 | -381 | 17.007 |
| 43. 5. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 63 | -21.357 | 266.28 | -5 686.94 | 2 308.69 | -49 307 | 8.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -81.01 | 121% | -1 174 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -46.21 | 65% | -631 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -6 223.35 |  | -54 124 |  |
| 44. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.2712 | 2 106.64 | 571.32 | 19 466.32 | 5 279 | 9.24 |
|  |  | Объем: 339*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.178992 | 12.085 | 2.16 | 205.490 | 37 | 17.004 |
| 44. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.089496 | 126.36 | 11.31 | 1 137.36 | 102 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 2.16 | 410.98 | 37 | 17.004 |
| 44. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.279336 | 2 004.80 | 560.01 | 18 534.94 | 5 177 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3.07 | 121% | 45 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.75 | 65% | 24 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 576.14 |  | 5 348 |  |
| 45. | Е27-06-020-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.339 | 54 900.38 | 18 611.23 | 330 658.28 | 112 093 | 6.023 |
| 45. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 12.9837 | 10.210 | 132.56 | 173.840 | 2 257 | 17.026 |
| 45. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.05 | 6.45795 | 15.386 | 99.36 | 261.607 | 1 689 | 17.003 |
| 45. 3. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.4746 | 18.60 | 8.83 | 18.32 | 9 | 0.985 |
| 45. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.34244 | 76.06 | 102.11 | 517.81 | 695 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 17.37 | 219.76 | 295 | 16.983 |
| 45. 5. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 3.90189 | 110.81 | 432.37 | 779.38 | 3 041 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 62.86 | 273.99 | 1 069 | 17.007 |
| 45. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.13221 | 133.41 | 17.64 | 763.85 | 101 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.71 | 219.76 | 29 | 16.983 |
| 45. 7. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.08141 | 200.87 | 217.22 | 1 293.75 | 1 399 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 17.42 | 273.99 | 296 | 17.007 |
| 45. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00339 | 101.31 | 0.34 | 999.00 | 3 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.04 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 45. 9. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0021018 | 11 154.00 | 23.44 | 50 212.22 | 106 | 4.502 |
| 45. 10. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0036612 | 2 446.90 | 8.96 | 20 629.84 | 76 | 8.431 |
| 45. 11. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 92.5 | 31.3575 | 563.43 | 17 667.76 | 3 329.56 | 104 407 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 329.33 | 121% | 4 775 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 187.86 | 65% | 2 565 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 128.41 |  | 119 433 |  |
| 46. | Е27-06-021-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия |  | 0.339 | 13 086.59 | 4 436.35 | 77 341.08 | 26 219 | 5.91 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 46. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.06102 | 10.210 | 0.62 | 173.840 | 11 | 17.026 |
| 46. 2. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.11526 | 18.60 | 2.14 | 18.32 | 2 | 0.985 |
| 46. 3. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028 | 0.0009492 | 2 446.90 | 2.32 | 20 629.84 | 20 | 8.431 |
| 46. 4. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 23.2 | 7.8648 | 563.43 | 4 431.26 | 3 329.56 | 26 186 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 0.88 | 121% | 13 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.50 | 65% | 7 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 437.73 |  | 26 239 |  |
| 47. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.1017 | 2 106.64 | 214.25 | 19 466.32 | 1 980 | 9.242 |
|  |  | Объем: 339*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.067122 | 12.085 | 0.81 | 205.490 | 14 | 17.004 |
| 47. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.033561 | 126.36 | 4.24 | 1 137.36 | 38 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 0.81 | 410.98 | 14 | 17.004 |
| 47. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.104751 | 2 004.80 | 210.00 | 18 534.94 | 1 942 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.15 | 121% | 17 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.66 | 65% | 9 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 216.06 |  | 2 006 |  |
| 48. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.339 | 55 822.91 | 18 923.97 | 405 018.97 | 137 301 | 7.255 |
| 48. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 12.9837 | 10.210 | 132.56 | 173.840 | 2 257 | 17.026 |
| 48. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.08 | 6.46812 | 15.386 | 99.52 | 261.599 | 1 692 | 17.003 |
| 48. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01017 | 113.70 | 1.16 | 810.77 | 8 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.15 | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 48. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.4746 | 18.60 | 8.83 | 18.32 | 9 | 0.985 |
| 48. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.34244 | 76.06 | 102.11 | 517.81 | 695 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 17.37 | 219.76 | 295 | 16.983 |
| 48. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 3.90189 | 110.81 | 432.37 | 779.38 | 3 041 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 62.86 | 273.99 | 1 069 | 17.007 |
| 48. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.13221 | 133.41 | 17.64 | 763.85 | 101 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.71 | 219.76 | 29 | 16.983 |
| 48. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.08141 | 200.87 | 217.22 | 1 293.75 | 1 399 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 17.42 | 273.99 | 296 | 17.007 |
| 48. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01356 | 101.31 | 1.37 | 999.00 | 14 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.18 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 48. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0021018 | 11 154.00 | 23.44 | 50 212.22 | 106 | 4.502 |
| 48. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0036612 | 2 446.90 | 8.96 | 20 629.84 | 76 | 8.431 |
| 48. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.05085 | 1 603.30 | 81.53 | 5 828.56 | 296 | 3.635 |
| 48. 13. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 96.6 | 32.7474 | 546.51 | 17 896.78 | 3 948.41 | 129 300 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 329.55 | 121% | 4 778 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 187.98 | 65% | 2 567 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 441.51 |  | 144 646 |  |
| 49. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 13 | 198.52 | 2 580.71 | 1 671.00 | 21 723 | 8.417 |
| 49. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 22.62 | 8.670 | 196.12 | 147.370 | 3 334 | 16.998 |
| 49. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.65 | 101.31 | 65.85 | 999.00 | 649 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.41 | 219.76 | 143 | 16.983 |
| 49. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.104 | 588.14 | 61.17 | 2 080.79 | 216 | 3.538 |
| 49. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 26 | 86.83 | 2 257.58 | 673.99 | 17 524 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 203.96 | 88% | 2 934 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 117.67 | 48% | 1 600 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 902.35 |  | 26 257 |  |
| 50. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.6 | 466.00 | 279.60 | 5 151.65 | 3 091 | 11.055 |
| 50. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 11.046 | 8.970 | 99.08 | 152.560 | 1 685 | 17.008 |
| 50. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.33 | 15.080 | 4.98 | 256.870 | 85 | 17.034 |
| 50. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.33 | 113.70 | 37.52 | 810.77 | 268 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.98 | 256.87 | 85 | 17.034 |
| 50. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.708 | 101.31 | 71.73 | 999.00 | 707 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9.16 | 219.76 | 156 | 16.983 |
| 50. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.048 | 839.12 | 40.28 | 5 438.81 | 261 | 6.482 |
| 50. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00432 | 1 548.45 | 6.69 | 21 024.29 | 91 | 13.578 |
| 50. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 6 | 4.05 | 24.30 | 13.18 | 79 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 147.77 | 121% | 2 142 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 84.29 | 65% | 1 151 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 511.65 |  | 6 383 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 260 042.56 |  | 1 888 978 | 7.264 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 248 371.95 |  | 1 784 613 | 7.185 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 116 134.23 |  | 664 346 | 5.721 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 49; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50) |  |  |  |  | 23 436.74 |  | 339 510 | 14.486 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 49; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50) |  |  |  |  | 13 333.08 |  | 181 935 | 13.645 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 285 141.77 |  | 2 306 058 | 8.087 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 11 670.61 |  | 104 365 | 8.943 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 11 670.61 |  | 104 365 | 8.943 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 296 812.38 |  | 2 410 423 | 8.121 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 6 351.78 | 2.14 | 51 583 | 8.121 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 303 164.16 |  | 2 462 006 | 8.121 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 6 063.28 | 2 | 49 240 | 8.121 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 309 227.44 |  | 2 511 246 | 8.121 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 55 660.94 | 18 | 452 024 | 8.121 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 364 888.38 |  | 2 963 270 | 8.121 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 23 436.74 |  | 339 510 | 14.486 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 13 333.08 |  | 181 935 | 13.645 |
|  | Раздел 2. 1.2 Дополнительные работы |
| 51. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1 | 2 168.55 | 2 168.55 | 14 380.30 | 14 380 | 6.631 |
| 51. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 40 | 8.430 | 337.20 | 143.350 | 5 734 | 17.005 |
| 51. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 15 | 122.09 | 1 831.35 | 576.42 | 8 646 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 387.78 | 98% | 5 619 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 259.64 | 61% | 3 498 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 815.97 |  | 23 497 |  |
|  | ремонт контейнерной площадки |
| 52. | Е53-16-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки |  | 3 | 1 615.27 | 4 845.81 | 11 295.75 | 33 887 | 6.993 |
| 52. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 106.17 | 8.510 | 903.51 | 144.650 | 15 357 | 16.998 |
| 52. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 1.29 | 15.080 | 19.45 | 256.870 | 331 | 17.034 |
| 52. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.6 | 113.70 | 68.22 | 810.77 | 486 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.05 | 256.87 | 154 | 17.034 |
| 52. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.69 | 32.61 | 22.50 | 300.82 | 208 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.41 | 256.87 | 177 | 17.034 |
| 52. 5. | С402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0.253 | 0.759 | 585.82 | 444.64 | 2 748.34 | 2 086 | 4.691 |
| 52. 6. | С404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.402 | 1.206 | 2 824.60 | 3 406.47 | 13 057.23 | 15 747 | 4.623 |
| 52. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.132 | 3.60 | 0.48 | 20.52 | 3 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 793.75 | 73% | 11 452 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 646.07 | 56% | 8 785 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 285.63 |  | 54 125 |  |
| 53. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.0125 | 14 953.22 | 186.92 | 73 400.04 | 918 | 4.911 |
|  |  | Объем: 25*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.061625 | 11.972 | 0.74 | 203.871 | 13 | 17.029 |
| 53. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.04975 | 102.57 | 5.10 | 835.60 | 42 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.56 | 191.22 | 10 | 17.028 |
| 53. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.011875 | 139.36 | 1.65 | 1 430.52 | 17 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.18 | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 53. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 1.275 | 141.30 | 180.16 | 673.68 | 859 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.05 | 121% | 16 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.60 | 65% | 8 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188.57 |  | 942 |  |
| 54. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -1.275 | 141.30 | -180.16 | 673.68 | -859 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.0125)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 1.275 | 280.61 | 357.78 | 2 121.17 | 2 704 | 7.558 |
|  |  | Объем: (0.0125)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 2.5 | 144.07 | 360.16 | 2 196.06 | 5 490 | 15.243 |
| 56. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 29.5 | 10.360 | 305.62 | 176.300 | 5 201 | 17.017 |
| 56. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.15 | 12.085 | 1.81 | 205.490 | 31 | 17.004 |
| 56. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.075 | 102.57 | 7.69 | 835.60 | 63 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.84 | 191.22 | 14 | 17.028 |
| 56. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.075 | 133.41 | 10.01 | 763.85 | 57 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.97 | 219.76 | 16 | 16.983 |
| 56. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 1.425 | 10.08 | 14.36 | 13.73 | 20 | 1.362 |
| 56. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.075 | 101.31 | 7.60 | 999.00 | 75 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.97 | 219.76 | 16 | 16.983 |
| 56. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.125 | 104.66 | 13.08 | 516.66 | 65 | 4.937 |
| 56. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.5 | 3.60 | 1.80 | 20.52 | 10 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 436.55 | 121% | 6 331 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 249.02 | 65% | 3 401 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 045.73 |  | 15 222 |  |
| 57. | С1. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 25.5 | 82.62 | 2 106.81 | 480.02 | 12 241 | 5.81 |
|  |  | Объем: 25*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 845.87 |  | 68 761 | 6.984 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 845.87 |  | 68 761 | 6.984 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 464.59 |  | 14 945 | 6.064 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 51; %=73 - по стр. 52; %=121 - по стр. 53, 56) |  |  |  |  | 1 619.13 |  | 23 418 | 14.463 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 51; %=56 - по стр. 52; %=65 - по стр. 53, 56) |  |  |  |  | 1 155.33 |  | 15 692 | 13.582 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 620.33 |  | 107 871 | 8.547 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 12 620.33 |  | 107 871 | 8.547 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 270.08 | 2.14 | 2 308 | 8.546 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 12 890.41 |  | 110 179 | 8.547 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 257.81 | 2 | 2 204 | 8.549 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 13 148.22 |  | 112 383 | 8.547 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 366.68 | 18 | 20 229 | 8.547 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 15 514.90 |  | 132 612 | 8.547 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 619.13 |  | 23 418 | 14.463 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 155.33 |  | 15 692 | 13.582 |
|  | Раздел 3. 1.3 Ремонт тротуара на муниципальной земле. |
| 58. | Е68-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания |  | 1.28 | 151.12 | 193.44 | 2 566.26 | 3 285 | 16.982 |
| 58. 1. | З1-100-17 | Рабочий среднего разряда 1,7 | чел.-ч | 18.68 | 23.9104 | 8.090 | 193.44 | 137.380 | 3 285 | 16.981 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 201.18 | 88% | 2 891 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 116.06 | 48% | 1 577 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 510.68 |  | 7 753 |  |
| 59. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.166 | 6 900.71 | 1 145.52 | 59 048.03 | 9 802 | 8.557 |
|  |  | Объем: (415)*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 40.3961 | 8.820 | 356.29 | 149.970 | 6 058 | 17.003 |
| 59. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 6.87074 | 11.429 | 78.53 | 194.614 | 1 337 | 17.028 |
| 59. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 6.5155 | 95.16 | 620.01 | 468.45 | 3 052 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 73.17 | 191.22 | 1 246 | 17.028 |
| 59. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.21414 | 8.58 | 1.84 | 35.88 | 8 | 4.182 |
| 59. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.35524 | 139.36 | 49.51 | 1 430.52 | 508 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.36 | 256.87 | 91 | 17.034 |
| 59. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 19.5465 | 6.03 | 117.87 | 8.99 | 176 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 452.21 | 88% | 6 508 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 260.89 | 48% | 3 550 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 858.62 |  | 19 859 |  |
| 60. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 2.96 | 1 689.81 | 5 001.84 | 15 301.41 | 45 292 | 9.055 |
| 60. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 202.0496 | 9.160 | 1 850.77 | 155.940 | 31 508 | 17.024 |
| 60. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 27.824 | 11.230 | 312.46 | 191.220 | 5 321 | 17.028 |
| 60. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 27.824 | 95.16 | 2 647.73 | 468.45 | 13 034 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 312.46 | 191.22 | 5 321 | 17.028 |
| 60. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 83.472 | 6.03 | 503.34 | 8.99 | 750 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 2 249.76 | 88% | 32 410 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 297.94 | 48% | 17 678 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 549.54 |  | 95 379 |  |
| 61. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 68.4 | 3.71 | 253.76 | 36.66 | 2 508 | 9.883 |
|  |  | Объем: 128*0.04*1.8+296*0.3*0.15*2.2+16.6*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 68.4 | 16.40 | 1 121.76 | 145.95 | 9 983 | 8.899 |
|  |  | Объем: 128*0.04*1.8+296*0.3*0.15*2.2+16.6*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 63. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.146 | 4 846.79 | 707.63 | 49 459.80 | 7 221 | 10.204 |
|  |  | Объем: 584*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.20168 | 8.280 | 18.23 | 140.760 | 310 | 17 |
| 63. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 6.36852 | 15.080 | 96.04 | 256.870 | 1 636 | 17.034 |
| 63. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 4.85888 | 112.40 | 546.14 | 1 144.08 | 5 559 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 73.27 | 256.87 | 1 248 | 17.034 |
| 63. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.50964 | 93.88 | 141.73 | 890.86 | 1 345 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 22.77 | 256.87 | 388 | 17.034 |
| 63. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00584 | 263.51 | 1.54 | 1 266.59 | 7 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 108.56 | 81% | 1 576 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 49.14 | 34% | 662 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 865.32 |  | 9 459 |  |
| 64. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 233.6 | 16.40 | 3 831.04 | 145.95 | 34 094 | 8.899 |
|  |  | Объем: 146*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.146 | 344.93 | 50.36 | 3 421.73 | 500 | 9.929 |
| 65. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.43654 | 8.280 | 3.61 | 140.760 | 61 | 17 |
| 65. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.47596 | 15.080 | 7.18 | 256.870 | 122 | 17.034 |
| 65. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.47596 | 93.88 | 44.68 | 890.86 | 424 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7.18 | 256.87 | 122 | 17.034 |
| 65. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01022 | 126.43 | 1.29 | 1 018.85 | 10 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.13 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 65. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00292 | 263.51 | 0.77 | 1 266.59 | 4 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10.25 | 81% | 148 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 4.64 | 34% | 62 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65.25 |  | 710 |  |
| 66. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1.168 | 2 520.14 | 2 943.52 | 17 348.53 | 20 263 | 6.884 |
|  |  | Объем: 584*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 18.36096 | 8.510 | 156.25 | 144.650 | 2 656 | 16.998 |
| 66. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 16.21184 | 14.301 | 231.85 | 243.333 | 3 945 | 17.015 |
| 66. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 5.01072 | 102.57 | 513.95 | 835.60 | 4 187 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 56.27 | 191.22 | 958 | 17.028 |
| 66. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 2.06736 | 139.36 | 288.11 | 1 430.52 | 2 957 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 31.18 | 256.87 | 531 | 17.034 |
| 66. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 8.26944 | 223.58 | 1 848.88 | 1 170.91 | 9 683 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 133.22 | 273.99 | 2 266 | 17.007 |
| 66. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.86432 | 133.41 | 115.31 | 763.85 | 660 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 11.18 | 219.76 | 190 | 16.983 |
| 66. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 5.84 | 3.60 | 21.02 | 20.52 | 120 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 551.10 | 121% | 7 987 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 314.36 | 65% | 4 291 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 808.98 |  | 32 541 |  |
| 67. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 128.48 | 104.66 | 13 446.72 | 516.66 | 66 380 | 4.937 |
|  |  | Объем: 116.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.292 | 14 953.22 | 4 366.34 | 73 400.04 | 21 433 | 4.909 |
|  |  | Объем: 584*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.43956 | 11.972 | 17.23 | 203.871 | 293 | 17.029 |
| 68. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.16216 | 102.57 | 119.20 | 835.60 | 971 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 13.05 | 191.22 | 222 | 17.028 |
| 68. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.2774 | 139.36 | 38.66 | 1 430.52 | 397 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.18 | 256.87 | 71 | 17.034 |
| 68. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 29.784 | 141.30 | 4 208.48 | 673.68 | 20 065 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 24.47 | 121% | 355 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 13.96 | 65% | 190 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 404.76 |  | 21 978 |  |
| 69. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -29.784 | 141.30 | -4 208.48 | 673.68 | -20 065 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.292)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 29.784 | 280.61 | 8 357.69 | 2 121.17 | 63 177 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.292)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 58.4 | 144.07 | 8 413.41 | 2 196.06 | 128 250 | 15.244 |
| 71. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 689.12 | 10.360 | 7 139.28 | 176.300 | 121 492 | 17.017 |
| 71. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 3.504 | 12.085 | 42.35 | 205.490 | 720 | 17.004 |
| 71. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.752 | 102.57 | 179.70 | 835.60 | 1 464 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 19.67 | 191.22 | 335 | 17.028 |
| 71. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.752 | 133.41 | 233.73 | 763.85 | 1 338 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 22.67 | 219.76 | 385 | 16.983 |
| 71. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 33.288 | 10.08 | 335.54 | 13.73 | 457 | 1.362 |
| 71. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.752 | 101.31 | 177.50 | 999.00 | 1 750 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 22.67 | 219.76 | 385 | 16.983 |
| 71. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.92 | 104.66 | 305.61 | 516.66 | 1 509 | 4.937 |
| 71. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 11.68 | 3.60 | 42.05 | 20.52 | 240 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 197.91 | 121% | 147 877 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 817.12 | 65% | 79 438 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 428.44 |  | 355 564 |  |
| 72. | С2. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 595.68 | 63.68 | 37 932.90 | 369.98 | 220 390 | 5.81 |
|  |  | Объем: 584*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бортовые камни |
| 73. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.02664 | 4 846.79 | 129.12 | 49 459.80 | 1 318 | 10.208 |
|  |  | Объем: 296*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.4017312 | 8.280 | 3.33 | 140.760 | 57 | 17 |
| 73. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.1620368 | 15.080 | 17.52 | 256.870 | 298 | 17.034 |
| 73. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.8865792 | 112.40 | 99.65 | 1 144.08 | 1 014 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.37 | 256.87 | 228 | 17.034 |
| 73. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.2754576 | 93.88 | 25.86 | 890.86 | 245 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.15 | 256.87 | 71 | 17.034 |
| 73. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0010656 | 263.51 | 0.28 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19.81 | 81% | 288 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 8.97 | 34% | 121 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.89 |  | 1 726 |  |
| 74. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 42.624 | 16.40 | 699.03 | 145.95 | 6 221 | 8.899 |
|  |  | Объем: 26.64*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.01664 | 344.93 | 5.74 | 3 421.73 | 57 | 9.93 |
| 75. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0497536 | 8.280 | 0.41 | 140.760 | 7 | 17 |
| 75. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0542464 | 15.080 | 0.82 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 75. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0542464 | 93.88 | 5.09 | 890.86 | 48 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.82 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 75. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0011648 | 126.43 | 0.15 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 75. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0003328 | 263.51 | 0.09 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.17 | 81% | 17 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.53 | 34% | 7 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.44 |  | 81 |  |
| 76. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.1776 | 2 520.14 | 447.58 | 17 348.53 | 3 081 | 6.884 |
|  |  | Объем: 296*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.791872 | 8.510 | 23.76 | 144.650 | 404 | 16.998 |
| 76. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.465088 | 14.301 | 35.25 | 243.333 | 600 | 17.015 |
| 76. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.761904 | 102.57 | 78.15 | 835.60 | 637 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8.56 | 191.22 | 146 | 17.028 |
| 76. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.314352 | 139.36 | 43.81 | 1 430.52 | 450 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.74 | 256.87 | 81 | 17.034 |
| 76. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.257408 | 223.58 | 281.13 | 1 170.91 | 1 472 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 20.26 | 273.99 | 345 | 17.007 |
| 76. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.131424 | 133.41 | 17.53 | 763.85 | 100 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.70 | 219.76 | 29 | 16.983 |
| 76. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.888 | 3.60 | 3.20 | 20.52 | 18 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 83.79 | 121% | 1 215 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 47.80 | 65% | 653 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 579.17 |  | 4 948 |  |
| 77. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 19.54 | 104.66 | 2 045.06 | 516.66 | 10 096 | 4.937 |
|  |  | Объем: 17.76*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 2.96 | 5 013.40 | 14 839.66 | 32 447.66 | 96 045 | 6.472 |
| 78. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 225.1968 | 8.970 | 2 020.02 | 152.560 | 34 356 | 17.008 |
| 78. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 2.0128 | 15.080 | 30.35 | 256.870 | 517 | 17.034 |
| 78. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 2.0128 | 113.70 | 228.86 | 810.77 | 1 632 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 30.35 | 256.87 | 517 | 17.034 |
| 78. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.1184 | 101.31 | 12.00 | 999.00 | 118 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.53 | 219.76 | 26 | 16.983 |
| 78. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00296 | 10 705.00 | 31.69 | 54 434.60 | 161 | 5.085 |
| 78. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.5032 | 960.26 | 483.20 | 3 126.47 | 1 573 | 3.256 |
| 78. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 17.464 | 685.00 | 11 962.84 | 3 302.36 | 57 672 | 4.821 |
| 78. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.1776 | 569.06 | 101.07 | 2 995.86 | 532 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 911.53 | 121% | 42 196 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 660.80 | 65% | 22 667 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 411.99 |  | 160 909 |  |
| 79. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 296 | 76.13 | 22 534.48 | 342.67 | 101 430 | 4.501 |
| 80. | Е68-15-6 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 |  | 0.88 | 12 769.40 | 11 237.07 | 100 502.95 | 88 443 | 7.871 |
| 80. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 112.1 | 98.648 | 8.820 | 870.08 | 149.970 | 14 794 | 17.003 |
| 80. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.61 | 10.2168 | 12.248 | 125.13 | 208.206 | 2 127 | 17 |
| 80. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 4.7 | 4.136 | 95.16 | 393.58 | 468.45 | 1 938 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 46.45 | 191.22 | 791 | 17.028 |
| 80. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 6.91 | 6.0808 | 76.06 | 462.51 | 517.81 | 3 149 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 78.69 | 219.76 | 1 336 | 16.983 |
| 80. 5. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1.6 | 1.408 | 35.39 | 49.83 | 101.14 | 142 | 2.858 |
| 80. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 9.4 | 8.272 | 6.03 | 49.88 | 8.99 | 74 | 1.491 |
| 80. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 0.1496 | 101.31 | 15.16 | 999.00 | 149 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.94 | 219.76 | 33 | 16.983 |
| 80. 8. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.12 | 0.1056 | 2 446.90 | 258.39 | 20 629.84 | 2 179 | 8.431 |
| 80. 9. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 19 | 16.72 | 546.51 | 9 137.65 | 3 948.41 | 66 017 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 035.02 | 88% | 14 890 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 597.13 | 48% | 8 122 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 869.21 |  | 111 456 |  |
| 81. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 12.584 | 3.71 | 46.69 | 36.66 | 461 | 9.874 |
|  |  | Объем: (0.88)*14.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 12.584 | 16.40 | 206.38 | 145.95 | 1 837 | 8.901 |
|  |  | Объем: (0.88)*14.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Е08-01-003-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности , бетону | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.29 | 2 947.38 | 854.74 | 12 833.37 | 3 722 | 4.355 |
| 83. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 21.2 | 6.148 | 10.090 | 62.03 | 171.760 | 1 056 | 17.023 |
| 83. 2. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1.95 | 0.5655 | 35.39 | 20.01 | 101.14 | 57 | 2.858 |
| 83. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.058 | 101.31 | 5.88 | 999.00 | 58 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.75 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 83. 4. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.00464 | 2 447.30 | 11.36 | 24 380.60 | 113 | 9.962 |
| 83. 5. | С101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.00696 | 6 852.00 | 47.69 | 56 219.81 | 391 | 8.205 |
| 83. 6. | С101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24 | 0.0696 | 10 162.01 | 707.28 | 29 377.18 | 2 045 | 2.891 |
| 83. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.029 | 17.11 | 0.50 | 51.45 | 1 | 3.007 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 122% | 75.68 | 104% | 1 098 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 42.18 | 54% | 570 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 972.60 |  | 5 390 |  |
| 84. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 8 | 198.52 | 1 588.13 | 1 671.00 | 13 368 | 8.417 |
| 84. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 13.92 | 8.670 | 120.69 | 147.370 | 2 051 | 16.998 |
| 84. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.4 | 101.31 | 40.52 | 999.00 | 400 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.18 | 219.76 | 88 | 16.983 |
| 84. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.064 | 588.14 | 37.64 | 2 080.79 | 133 | 3.538 |
| 84. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 16 | 86.83 | 1 389.28 | 673.99 | 10 784 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 125.52 | 88% | 1 805 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 72.41 | 48% | 984 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 786.06 |  | 16 157 |  |
| 85. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.1 | 466.00 | 46.60 | 5 151.65 | 515 | 11.052 |
| 85. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 1.841 | 8.970 | 16.51 | 152.560 | 281 | 17.008 |
| 85. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.055 | 15.080 | 0.83 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 85. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.055 | 113.70 | 6.25 | 810.77 | 45 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.83 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 85. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.118 | 101.31 | 11.95 | 999.00 | 118 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.53 | 219.76 | 26 | 16.983 |
| 85. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.008 | 839.12 | 6.71 | 5 438.81 | 44 | 6.482 |
| 85. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00072 | 1 548.45 | 1.11 | 21 024.29 | 15 | 13.578 |
| 85. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 1 | 4.05 | 4.05 | 13.18 | 13 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 24.62 | 121% | 357 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 14.05 | 65% | 192 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.27 |  | 1 064 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 138 237.73 |  | 939 107 | 6.793 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 132 079.07 |  | 884 003 | 6.693 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 84 316.85 |  | 461 473 | 5.473 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 58-60, 80, 84; %=81 - по стр. 63, 65, 73, 75; %=121 - по стр. 66, 68, 71, 76, 78, 85; %=104 - по стр. 83) |  |  |  |  | 18 072.57 |  | 261 617 | 14.476 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 58-60, 80, 84; %=34 - по стр. 63, 65, 73, 75; %=65 - по стр. 66, 68, 71, 76, 78, 85; %=54 - по стр. 83) |  |  |  |  | 10 317.97 |  | 140 764 | 13.643 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 160 469.61 |  | 1 286 384 | 8.016 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 6 158.66 |  | 55 104 | 8.947 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 6 158.66 |  | 55 104 | 8.947 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 166 628.27 |  | 1 341 488 | 8.051 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 3 565.84 | 2.14 | 28 708 | 8.051 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 170 194.11 |  | 1 370 196 | 8.051 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 3 403.88 | 2 | 27 404 | 8.051 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 173 597.99 |  | 1 397 600 | 8.051 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 31 247.64 | 18 | 251 568 | 8.051 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 204 845.63 |  | 1 649 168 | 8.051 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 18 072.57 |  | 261 617 | 14.476 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10 317.97 |  | 140 764 | 13.643 |
|  | Раздел 4. 2. МКД по ул. Грига, 3-9 |
|  | Минимальные работы |
| 86. | Е68-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания |  | 5.07 | 151.12 | 766.18 | 2 566.26 | 13 011 | 16.982 |
| 86. 1. | З1-100-17 | Рабочий среднего разряда 1,7 | чел.-ч | 18.68 | 94.7076 | 8.090 | 766.18 | 137.380 | 13 011 | 16.981 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 796.83 | 88% | 11 450 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 459.71 | 48% | 6 245 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 022.72 |  | 30 706 |  |
| 87. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.3759 | 6 900.71 | 2 593.98 | 59 048.03 | 22 196 | 8.557 |
|  |  | Объем: 537*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 91.475265 | 8.820 | 806.81 | 149.970 | 13 719 | 17.003 |
| 87. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 15.558501 | 11.429 | 177.82 | 194.614 | 3 028 | 17.028 |
| 87. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 14.754075 | 95.16 | 1 404.00 | 468.45 | 6 912 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 165.69 | 191.22 | 2 821 | 17.028 |
| 87. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.484911 | 8.58 | 4.16 | 35.88 | 17 | 4.182 |
| 87. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.804426 | 139.36 | 112.10 | 1 430.52 | 1 151 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12.13 | 256.87 | 207 | 17.034 |
| 87. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 44.262225 | 6.03 | 266.90 | 8.99 | 398 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 024.02 | 88% | 14 737 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 590.78 | 48% | 8 039 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 208.77 |  | 44 972 |  |
| 88. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 2.88 | 1 689.81 | 4 866.66 | 15 301.41 | 44 068 | 9.055 |
|  |  | Объем: 179+109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 196.5888 | 9.160 | 1 800.75 | 155.940 | 30 656 | 17.024 |
| 88. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 27.072 | 11.230 | 304.02 | 191.220 | 5 177 | 17.028 |
| 88. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 27.072 | 95.16 | 2 576.17 | 468.45 | 12 682 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 304.02 | 191.22 | 5 177 | 17.028 |
| 88. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 81.216 | 6.03 | 489.73 | 8.99 | 730 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 2 188.96 | 88% | 31 533 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 262.86 | 48% | 17 200 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 318.48 |  | 92 801 |  |
| 89. | Е46-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка монолитных перекрытий: бетонных | 1 м3 |  | 1.1 | 432.66 | 475.93 | 3 253.07 | 3 578 | 7.518 |
| 89. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 11.01 | 12.111 | 9.400 | 113.84 | 159.830 | 1 936 | 17.003 |
| 89. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.07 | 3.377 | 11.230 | 37.92 | 191.220 | 646 | 17.028 |
| 89. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.07 | 3.377 | 95.16 | 321.36 | 468.45 | 1 582 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 37.92 | 191.22 | 646 | 17.028 |
| 89. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 6.14 | 6.754 | 6.03 | 40.73 | 8.99 | 61 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 166.94 | 94% | 2 427 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 91.06 | 48% | 1 239 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 733.92 |  | 7 244 |  |
| 90. | Е09-06-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Демонтаж металлических конструкций. МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д) При демонтаже (разборке) металлических конструкций | 1 т конструкций |  | 0.5 | 424.23 | 212.12 | 6 071.17 | 3 036 | 14.313 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
| 90. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 35.553 | 17.7765 | 9.050 | 160.88 | 154.380 | 2 744 | 17.059 |
| 90. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.084 | 0.042 | 15.080 | 0.63 | 256.870 | 11 | 17.034 |
| 90. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.042 | 113.70 | 4.78 | 810.77 | 34 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.63 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 90. 4. | Х03-0404 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.371 | 3.6855 | 7.45 | 27.46 | 31.71 | 117 | 4.256 |
| 90. 5. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.302 | 0.651 | 1.52 | 0.99 | 3.21 | 2 | 2.112 |
| 90. 6. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.421 | 0.7105 | 14.19 | 10.08 | 96.41 | 68 | 6.794 |
| 90. 7. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.098 | 0.049 | 7.34 | 0.36 | 42.71 | 2 | 5.819 |
| 90. 8. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.287 | 0.1435 | 5.85 | 0.84 | 8.46 | 1 | 1.446 |
| 90. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.0665 | 101.31 | 6.74 | 999.00 | 66 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.86 | 219.76 | 15 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 145.36 | 77% | 2 121 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 116.29 | 58% | 1 598 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 473.77 |  | 6 755 |  |
| 91. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 126.76 | 3.71 | 470.28 | 36.66 | 4 647 | 9.881 |
|  |  | Объем: 507*0.04*1.8+179*0.3*0.15*2.2+109*0.2*0.08*2.2+0.47*2.2+37.59*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 126.76 | 16.40 | 2 078.86 | 145.95 | 18 501 | 8.9 |
|  |  | Объем: 507*0.04*1.8+179*0.3*0.15*2.2+109*0.2*0.08*2.2+0.47*2.2+37.59*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |
| 93. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.1104 | 4 846.79 | 535.09 | 49 459.80 | 5 460 | 10.204 |
|  |  | Объем: 552*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.664832 | 8.280 | 13.78 | 140.760 | 234 | 17 |
| 93. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 4.815648 | 15.080 | 72.62 | 256.870 | 1 237 | 17.034 |
| 93. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 3.674112 | 112.40 | 412.97 | 1 144.08 | 4 203 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 55.41 | 256.87 | 944 | 17.034 |
| 93. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.141536 | 93.88 | 107.17 | 890.86 | 1 017 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 17.21 | 256.87 | 293 | 17.034 |
| 93. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.004416 | 263.51 | 1.16 | 1 266.59 | 6 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 82.08 | 81% | 1 192 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 37.15 | 34% | 500 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 654.32 |  | 7 152 |  |
| 94. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 176.64 | 16.40 | 2 896.90 | 145.95 | 25 781 | 8.9 |
|  |  | Объем: 110.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.1104 | 344.93 | 38.08 | 3 421.73 | 378 | 9.926 |
| 95. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.330096 | 8.280 | 2.73 | 140.760 | 46 | 17 |
| 95. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.359904 | 15.080 | 5.43 | 256.870 | 92 | 17.034 |
| 95. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.359904 | 93.88 | 33.79 | 890.86 | 321 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.43 | 256.87 | 92 | 17.034 |
| 95. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.007728 | 126.43 | 0.98 | 1 018.85 | 8 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.10 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 95. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.002208 | 263.51 | 0.58 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7.75 | 81% | 112 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.51 | 34% | 47 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49.34 |  | 537 |  |
| 96. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 1.656 | 419.00 | 693.87 | 3 420.95 | 5 665 | 8.164 |
|  |  | Объем: 552*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 20.74968 | 9.050 | 187.78 | 154.380 | 3 203 | 17.059 |
| 96. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 5.03424 | 11.230 | 56.53 | 191.220 | 963 | 17.028 |
| 96. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 5.03424 | 95.16 | 479.06 | 468.45 | 2 358 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 56.53 | 191.22 | 963 | 17.028 |
| 96. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 20.17008 | 1.34 | 27.03 | 5.13 | 103 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 232.09 | 81% | 3 374 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 105.05 | 34% | 1 416 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 031.02 |  | 10 456 |  |
| 97. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.552 | 61 088.01 | 33 720.58 | 523 248.53 | 288 833 | 8.565 |
| 97. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 20.40192 | 8.670 | 176.88 | 147.370 | 3 007 | 16.998 |
| 97. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 23.1564 | 14.601 | 338.10 | 248.282 | 5 749 | 17.005 |
| 97. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 2.19696 | 102.57 | 225.34 | 835.60 | 1 836 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 24.67 | 191.22 | 420 | 17.028 |
| 97. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 1.42968 | 93.88 | 134.22 | 890.86 | 1 274 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 21.56 | 256.87 | 367 | 17.034 |
| 97. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.22632 | 139.36 | 31.54 | 1 430.52 | 324 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.41 | 256.87 | 58 | 17.034 |
| 97. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 5.3544 | 76.06 | 407.26 | 517.81 | 2 773 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 69.29 | 219.76 | 1 177 | 16.983 |
| 97. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 11.95632 | 110.81 | 1 324.88 | 779.38 | 9 319 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 192.62 | 273.99 | 3 276 | 17.007 |
| 97. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.63392 | 133.41 | 217.98 | 763.85 | 1 248 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 21.14 | 219.76 | 359 | 16.983 |
| 97. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.3588 | 127.56 | 45.77 | 698.95 | 251 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.41 | 256.87 | 92 | 17.034 |
| 97. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 8.28 | 400.56 | 3 316.64 | 3 333.65 | 27 603 | 8.322 |
| 97. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 104.328 | 266.28 | 27 780.46 | 2 308.69 | 240 861 | 8.67 |
| 97. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 16.56 | 3.60 | 59.62 | 20.52 | 340 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 731.27 | 121% | 10 595 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 417.13 | 65% | 5 691 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 868.99 |  | 305 119 |  |
| 98. | Е27-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания |  | -0.552 | 17 982.68 | -9 926.44 | 154 337.25 | -85 194 | 8.583 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
| 98. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.55 | -6.9276 | 13.410 | -92.90 | 228.039 | -1 580 | 17.005 |
| 98. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.15 | -2.2908 | 102.57 | -234.97 | 835.60 | -1 914 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | -25.73 | 191.22 | -438 | 17.028 |
| 98. 3. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 4.3 | -2.3736 | 76.06 | -180.54 | 517.81 | -1 229 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | -30.71 | 219.76 | -522 | 16.983 |
| 98. 4. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 4.1 | -2.2632 | 110.81 | -250.79 | 779.38 | -1 764 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | -36.46 | 273.99 | -620 | 17.007 |
| 98. 5. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 63 | -34.776 | 266.28 | -9 260.15 | 2 308.69 | -80 287 | 8.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -131.92 | 121% | -1 912 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -75.25 | 65% | -1 027 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -10 133.61 |  | -88 133 |  |
| 99. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.4416 | 2 106.64 | 930.29 | 19 466.32 | 8 596 | 9.24 |
|  |  | Объем: 552*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.291456 | 12.085 | 3.52 | 205.490 | 60 | 17.004 |
| 99. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.145728 | 126.36 | 18.41 | 1 137.36 | 166 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 3.52 | 410.98 | 60 | 17.004 |
| 99. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.454848 | 2 004.80 | 911.88 | 18 534.94 | 8 431 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5.00 | 121% | 73 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2.85 | 65% | 39 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 938.14 |  | 8 708 |  |
| 100. | Е27-06-020-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.552 | 54 900.38 | 30 305.01 | 330 658.28 | 182 523 | 6.023 |
| 100. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 21.1416 | 10.210 | 215.86 | 173.840 | 3 675 | 17.026 |
| 100. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.05 | 10.5156 | 15.386 | 161.79 | 261.607 | 2 751 | 17.003 |
| 100. 3. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.7728 | 18.60 | 14.37 | 18.32 | 14 | 0.985 |
| 100. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 2.18592 | 76.06 | 166.26 | 517.81 | 1 132 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 28.29 | 219.76 | 480 | 16.983 |
| 100. 5. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 6.35352 | 110.81 | 704.03 | 779.38 | 4 952 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 102.36 | 273.99 | 1 741 | 17.007 |
| 100. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.21528 | 133.41 | 28.72 | 763.85 | 164 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.79 | 219.76 | 47 | 16.983 |
| 100. 7. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.76088 | 200.87 | 353.71 | 1 293.75 | 2 278 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 28.37 | 273.99 | 482 | 17.007 |
| 100. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00552 | 101.31 | 0.56 | 999.00 | 6 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.07 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 100. 9. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0034224 | 11 154.00 | 38.17 | 50 212.22 | 172 | 4.502 |
| 100. 10. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0059616 | 2 446.90 | 14.59 | 20 629.84 | 123 | 8.431 |
| 100. 11. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 92.5 | 51.06 | 563.43 | 28 768.74 | 3 329.56 | 170 007 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 536.26 | 121% | 7 775 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 305.90 | 65% | 4 177 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 147.17 |  | 194 475 |  |
| 101. | Е27-06-021-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия |  | 0.552 | 13 086.59 | 7 223.80 | 77 341.08 | 42 692 | 5.91 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 101. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.09936 | 10.210 | 1.01 | 173.840 | 17 | 17.026 |
| 101. 2. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.18768 | 18.60 | 3.49 | 18.32 | 3 | 0.985 |
| 101. 3. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028 | 0.0015456 | 2 446.90 | 3.78 | 20 629.84 | 32 | 8.431 |
| 101. 4. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 23.2 | 12.8064 | 563.43 | 7 215.51 | 3 329.56 | 42 640 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.43 | 121% | 21 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.82 | 65% | 11 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 226.05 |  | 42 724 |  |
| 102. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.1656 | 2 106.64 | 348.86 | 19 466.32 | 3 224 | 9.242 |
|  |  | Объем: 552*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.109296 | 12.085 | 1.32 | 205.490 | 22 | 17.004 |
| 102. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.054648 | 126.36 | 6.91 | 1 137.36 | 62 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 1.32 | 410.98 | 22 | 17.004 |
| 102. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.170568 | 2 004.80 | 341.95 | 18 534.94 | 3 161 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.87 | 121% | 27 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.07 | 65% | 14 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 351.80 |  | 3 265 |  |
| 103. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.552 | 55 822.91 | 30 814.25 | 405 018.97 | 223 570 | 7.255 |
| 103. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 21.1416 | 10.210 | 215.86 | 173.840 | 3 675 | 17.026 |
| 103. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.08 | 10.53216 | 15.386 | 162.04 | 261.599 | 2 755 | 17.003 |
| 103. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01656 | 113.70 | 1.88 | 810.77 | 13 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.25 | 256.87 | 4 | 17.034 |
| 103. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.7728 | 18.60 | 14.37 | 18.32 | 14 | 0.985 |
| 103. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 2.18592 | 76.06 | 166.26 | 517.81 | 1 132 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 28.29 | 219.76 | 480 | 16.983 |
| 103. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 6.35352 | 110.81 | 704.03 | 779.38 | 4 952 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 102.36 | 273.99 | 1 741 | 17.007 |
| 103. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.21528 | 133.41 | 28.72 | 763.85 | 164 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.79 | 219.76 | 47 | 16.983 |
| 103. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.76088 | 200.87 | 353.71 | 1 293.75 | 2 278 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 28.37 | 273.99 | 482 | 17.007 |
| 103. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.02208 | 101.31 | 2.24 | 999.00 | 22 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.29 | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 103. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0034224 | 11 154.00 | 38.17 | 50 212.22 | 172 | 4.502 |
| 103. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0059616 | 2 446.90 | 14.59 | 20 629.84 | 123 | 8.431 |
| 103. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0828 | 1 603.30 | 132.75 | 5 828.56 | 483 | 3.635 |
| 103. 13. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 96.6 | 53.3232 | 546.51 | 29 141.66 | 3 948.41 | 210 542 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 536.62 | 121% | 7 780 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 306.10 | 65% | 4 180 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 656.97 |  | 235 530 |  |
| 104. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 9 | 198.52 | 1 786.65 | 1 671.00 | 15 039 | 8.417 |
| 104. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 15.66 | 8.670 | 135.77 | 147.370 | 2 308 | 16.998 |
| 104. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.45 | 101.31 | 45.59 | 999.00 | 450 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.82 | 219.76 | 99 | 16.983 |
| 104. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.072 | 588.14 | 42.35 | 2 080.79 | 150 | 3.538 |
| 104. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 18 | 86.83 | 1 562.94 | 673.99 | 12 132 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 141.20 | 88% | 2 031 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 81.46 | 48% | 1 108 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 009.31 |  | 18 178 |  |
| 105. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.3 | 466.00 | 139.80 | 5 151.65 | 1 545 | 11.052 |
| 105. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 5.523 | 8.970 | 49.54 | 152.560 | 843 | 17.008 |
| 105. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.165 | 15.080 | 2.49 | 256.870 | 42 | 17.034 |
| 105. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.165 | 113.70 | 18.76 | 810.77 | 134 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.49 | 256.87 | 42 | 17.034 |
| 105. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.354 | 101.31 | 35.86 | 999.00 | 354 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.58 | 219.76 | 78 | 16.983 |
| 105. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.024 | 839.12 | 20.14 | 5 438.81 | 131 | 6.482 |
| 105. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00216 | 1 548.45 | 3.34 | 21 024.29 | 45 | 13.578 |
| 105. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 3 | 4.05 | 12.15 | 13.18 | 40 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 73.88 | 121% | 1 071 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 42.14 | 65% | 575 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255.83 |  | 3 191 |  |
| 106. | Е07-02-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  | 0.0062 | 30 719.12 | 190.46 | 288 919.10 | 1 791 | 9.404 |
| 106. 1. | З1-100-34 | Рабочий среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 547.56 | 3.394872 | 9.510 | 32.29 | 161.770 | 549 | 17.011 |
| 106. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 167.76 | 1.040112 | 15.080 | 15.68 | 256.870 | 267 | 17.034 |
| 106. 3. | Х02-1143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 16 т | маш.-ч | 57.66 | 0.357492 | 127.02 | 45.41 | 1 114.41 | 398 | 8.774 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.39 | 256.87 | 92 | 17.034 |
| 106. 4. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 110.1 | 0.68262 | 109.83 | 74.97 | 770.83 | 526 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.29 | 256.87 | 175 | 17.034 |
| 106. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 42.35 | 0.26257 | 101.31 | 26.60 | 999.00 | 262 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.40 | 219.76 | 58 | 16.983 |
| 106. 6. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.07 | 0.000434 | 11 154.00 | 4.84 | 50 212.22 | 22 | 4.502 |
| 106. 7. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 1.8 | 0.01116 | 569.06 | 6.35 | 2 995.86 | 33 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 62.36 | 111% | 906 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 34.54 | 58% | 473 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 287.36 |  | 3 170 |  |
| 107. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 4 | 264.06 | 1 056.24 | 2 070.08 | 8 280 | 7.839 |
|  | Установка бортовых камней |
| 108. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.02721 | 4 846.79 | 131.88 | 49 459.80 | 1 346 | 10.206 |
|  |  | Объем: 148*0.3*0.3+248*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.4103268 | 8.280 | 3.40 | 140.760 | 58 | 17 |
| 108. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.1869002 | 15.080 | 17.90 | 256.870 | 305 | 17.034 |
| 108. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.9055488 | 112.40 | 101.78 | 1 144.08 | 1 036 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.66 | 256.87 | 233 | 17.034 |
| 108. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.2813514 | 93.88 | 26.41 | 890.86 | 251 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.24 | 256.87 | 72 | 17.034 |
| 108. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0010884 | 263.51 | 0.29 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 20.24 | 81% | 294 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 9.16 | 34% | 123 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.27 |  | 1 763 |  |
| 109. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 43.536 | 16.40 | 713.99 | 145.95 | 6 354 | 8.899 |
|  |  | Объем: 27.21*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.02721 | 344.93 | 9.39 | 3 421.73 | 93 | 9.904 |
| 110. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0813579 | 8.280 | 0.67 | 140.760 | 11 | 17 |
| 110. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0887046 | 15.080 | 1.34 | 256.870 | 23 | 17.034 |
| 110. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0887046 | 93.88 | 8.33 | 890.86 | 79 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.34 | 256.87 | 23 | 17.034 |
| 110. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0019047 | 126.43 | 0.24 | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 110. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0005442 | 263.51 | 0.14 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.91 | 81% | 28 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.86 | 34% | 12 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12.16 |  | 132 |  |
| 111. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.1582 | 2 520.14 | 398.69 | 17 348.53 | 2 745 | 6.885 |
|  |  | Объем: 148*0.3*0.2+248*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.486904 | 8.510 | 21.16 | 144.650 | 360 | 16.998 |
| 111. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.195816 | 14.301 | 31.40 | 243.333 | 534 | 17.015 |
| 111. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.678678 | 102.57 | 69.61 | 835.60 | 567 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 7.62 | 191.22 | 130 | 17.028 |
| 111. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.280014 | 139.36 | 39.02 | 1 430.52 | 401 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.22 | 256.87 | 72 | 17.034 |
| 111. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.120056 | 223.58 | 250.42 | 1 170.91 | 1 311 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 18.04 | 273.99 | 307 | 17.007 |
| 111. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.117068 | 133.41 | 15.62 | 763.85 | 89 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.51 | 219.76 | 26 | 16.983 |
| 111. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.791 | 3.60 | 2.85 | 20.52 | 16 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 74.64 | 121% | 1 082 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 42.57 | 65% | 581 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 515.90 |  | 4 408 |  |
| 112. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 17.4 | 104.66 | 1 821.08 | 516.66 | 8 990 | 4.937 |
|  |  | Объем: 15.82*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.48 | 5 013.40 | 7 419.83 | 32 447.66 | 48 023 | 6.472 |
| 113. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 112.5984 | 8.970 | 1 010.01 | 152.560 | 17 178 | 17.008 |
| 113. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.0064 | 15.080 | 15.18 | 256.870 | 259 | 17.034 |
| 113. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.0064 | 113.70 | 114.43 | 810.77 | 816 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 15.18 | 256.87 | 259 | 17.034 |
| 113. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0592 | 101.31 | 6.00 | 999.00 | 59 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.77 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 113. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00148 | 10 705.00 | 15.84 | 54 434.60 | 81 | 5.085 |
| 113. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2516 | 960.26 | 241.60 | 3 126.47 | 787 | 3.256 |
| 113. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 8.732 | 685.00 | 5 981.42 | 3 302.36 | 28 836 | 4.821 |
| 113. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0888 | 569.06 | 50.53 | 2 995.86 | 266 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 455.77 | 121% | 21 099 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 830.40 | 65% | 11 334 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 706.00 |  | 80 456 |  |
| 114. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 148 | 76.13 | 11 267.24 | 342.67 | 50 715 | 4.501 |
| 115. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 2.48 | 937.76 | 2 325.63 | 12 783.98 | 31 704 | 13.632 |
| 115. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 188.6784 | 8.970 | 1 692.45 | 152.560 | 28 785 | 17.008 |
| 115. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.6864 | 15.080 | 25.43 | 256.870 | 433 | 17.034 |
| 115. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.6864 | 113.70 | 191.74 | 810.77 | 1 367 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 25.43 | 256.87 | 433 | 17.034 |
| 115. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0992 | 101.31 | 10.05 | 999.00 | 99 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.28 | 219.76 | 22 | 16.983 |
| 115. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00248 | 10 705.00 | 26.55 | 54 434.60 | 135 | 5.085 |
| 115. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.4216 | 960.26 | 404.85 | 3 126.47 | 1 318 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 439.39 | 121% | 35 354 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 391.48 | 65% | 18 992 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 156.50 |  | 86 049 |  |
| 116. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0491 | 569.06 | 27.94 | 2 995.86 | 147 | 5.261 |
|  |  | Объем: (2.48)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 12.5835 | 685.00 | 8 619.70 | 3 302.36 | 41 555 | 4.821 |
|  |  | Объем: (2.48)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 248 | 34.14 | 8 466.72 | 185.77 | 46 071 | 5.441 |
| 119. | Е68-2-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м | 1 дерево |  | 5 | 967.87 | 4 839.37 | 4 513.41 | 22 567 | 4.663 |
| 119. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 2.07 | 10.35 | 8.970 | 92.84 | 152.560 | 1 579 | 17.008 |
| 119. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.86 | 9.3 | 16.110 | 149.82 | 273.990 | 2 548 | 17.007 |
| 119. 3. | Х03-1005 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 1.86 | 9.3 | 510.38 | 4 746.53 | 2 256.78 | 20 988 | 4.422 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 149.82 | 273.99 | 2 548 | 17.007 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 252.37 | 88% | 3 632 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 145.60 | 48% | 1 981 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 237.33 |  | 28 180 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 158 258.91 |  | 1 097 530 | 6.935 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 151 886.76 |  | 1 039 211 | 6.842 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 31 258.92 |  | 155 758 | 4.983 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 86-88, 104, 119; %=94 - по стр. 89; %=81 - по стр. 93, 95, 96, 108, 110; %=121 - по стр. 97-103, 105, 111, 113, 115; %=111 - по стр. 106) |  |  |  |  | 10 700.96 |  | 154 679 | 14.455 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 86-89, 104, 119; %=34 - по стр. 93, 95, 96, 108, 110; %=65 - по стр. 97-103, 105, 111, 113, 115; %=58 - по стр. 106) |  |  |  |  | 6 086.96 |  | 82 951 | 13.628 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 168 674.68 |  | 1 276 841 | 7.57 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 212.12 |  | 3 036 | 14.313 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 90) |  |  |  |  | 145.36 |  | 2 121 | 14.591 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 90) |  |  |  |  | 116.29 |  | 1 598 | 13.742 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 473.77 |  | 6 755 | 14.258 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 6 160.03 |  | 55 283 | 8.974 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 6 160.03 |  | 55 283 | 8.974 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 175 308.48 |  | 1 338 879 | 7.637 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 3 751.60 | 2.14 | 28 652 | 7.637 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 179 060.08 |  | 1 367 531 | 7.637 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 3 581.20 | 2 | 27 351 | 7.637 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 182 641.28 |  | 1 394 882 | 7.637 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 32 875.43 | 18 | 251 079 | 7.637 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 215 516.71 |  | 1 645 961 | 7.637 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 846.32 |  | 156 800 | 14.457 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 6 203.25 |  | 84 549 | 13.63 |
|  | Раздел 5. 2.1 Дополнительные работы |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 120. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.1684 | 4 846.79 | 816.20 | 49 459.80 | 8 329 | 10.205 |
|  |  | Объем: 421*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.539472 | 8.280 | 21.03 | 140.760 | 357 | 17 |
| 120. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 7.345608 | 15.080 | 110.77 | 256.870 | 1 887 | 17.034 |
| 120. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 5.604352 | 112.40 | 629.93 | 1 144.08 | 6 412 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 84.51 | 256.87 | 1 440 | 17.034 |
| 120. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.741256 | 93.88 | 163.47 | 890.86 | 1 551 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 26.26 | 256.87 | 447 | 17.034 |
| 120. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.006736 | 263.51 | 1.78 | 1 266.59 | 9 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 125.21 | 81% | 1 818 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 56.67 | 34% | 763 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 998.08 |  | 10 910 |  |
| 121. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 269.44 | 16.40 | 4 418.82 | 145.95 | 39 325 | 8.899 |
|  |  | Объем: 168.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.1684 | 344.93 | 58.09 | 3 421.73 | 576 | 9.916 |
| 122. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.503516 | 8.280 | 4.17 | 140.760 | 71 | 17 |
| 122. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.548984 | 15.080 | 8.28 | 256.870 | 141 | 17.034 |
| 122. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.548984 | 93.88 | 51.54 | 890.86 | 489 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8.28 | 256.87 | 141 | 17.034 |
| 122. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.011788 | 126.43 | 1.49 | 1 018.85 | 12 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.15 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 122. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.003368 | 263.51 | 0.89 | 1 266.59 | 4 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 11.83 | 81% | 172 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 5.35 | 34% | 72 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75.27 |  | 820 |  |
| 123. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.842 | 2 520.14 | 2 121.96 | 17 348.53 | 14 607 | 6.884 |
|  |  | Объем: 421*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 13.23624 | 8.510 | 112.64 | 144.650 | 1 915 | 16.998 |
| 123. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 11.68696 | 14.301 | 167.14 | 243.333 | 2 844 | 17.015 |
| 123. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 3.61218 | 102.57 | 370.50 | 835.60 | 3 018 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 40.56 | 191.22 | 691 | 17.028 |
| 123. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.49034 | 139.36 | 207.69 | 1 430.52 | 2 132 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 22.47 | 256.87 | 383 | 17.034 |
| 123. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 5.96136 | 223.58 | 1 332.84 | 1 170.91 | 6 980 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 96.04 | 273.99 | 1 633 | 17.007 |
| 123. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.62308 | 133.41 | 83.13 | 763.85 | 476 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.06 | 219.76 | 137 | 16.983 |
| 123. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.21 | 3.60 | 15.16 | 20.52 | 86 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 397.29 | 121% | 5 758 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 226.62 | 65% | 3 093 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 745.87 |  | 23 459 |  |
| 124. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 92.62 | 104.66 | 9 693.61 | 516.66 | 47 853 | 4.937 |
|  |  | Объем: 84.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.421 | 61 088.01 | 25 718.05 | 523 248.53 | 220 288 | 8.566 |
| 125. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 15.56016 | 8.670 | 134.91 | 147.370 | 2 293 | 16.998 |
| 125. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 17.66095 | 14.601 | 257.86 | 248.282 | 4 385 | 17.005 |
| 125. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.67558 | 102.57 | 171.86 | 835.60 | 1 400 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 18.82 | 191.22 | 320 | 17.028 |
| 125. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 1.09039 | 93.88 | 102.37 | 890.86 | 971 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 16.44 | 256.87 | 280 | 17.034 |
| 125. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.17261 | 139.36 | 24.05 | 1 430.52 | 247 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.60 | 256.87 | 44 | 17.034 |
| 125. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 4.0837 | 76.06 | 310.61 | 517.81 | 2 115 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 52.84 | 219.76 | 897 | 16.983 |
| 125. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 9.11886 | 110.81 | 1 010.46 | 779.38 | 7 107 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 146.90 | 273.99 | 2 498 | 17.007 |
| 125. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.24616 | 133.41 | 166.25 | 763.85 | 952 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 16.13 | 219.76 | 274 | 16.983 |
| 125. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.27365 | 127.56 | 34.91 | 698.95 | 191 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.13 | 256.87 | 70 | 17.034 |
| 125. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 6.315 | 400.56 | 2 529.54 | 3 333.65 | 21 052 | 8.322 |
| 125. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 79.569 | 266.28 | 21 187.63 | 2 308.69 | 183 700 | 8.67 |
| 125. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 12.63 | 3.60 | 45.47 | 20.52 | 259 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 557.73 | 121% | 8 080 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 318.14 | 65% | 4 341 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 593.93 |  | 232 709 |  |
| 126. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.2105 | 14 953.22 | 3 147.65 | 73 400.04 | 15 451 | 4.909 |
|  |  | Объем: 421*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.037765 | 11.972 | 12.42 | 203.871 | 212 | 17.029 |
| 126. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.83779 | 102.57 | 85.93 | 835.60 | 700 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 9.41 | 191.22 | 160 | 17.028 |
| 126. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.199975 | 139.36 | 27.87 | 1 430.52 | 286 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.02 | 256.87 | 51 | 17.034 |
| 126. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 21.471 | 141.30 | 3 033.85 | 673.68 | 14 465 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 17.64 | 121% | 257 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 10.06 | 65% | 138 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 175.35 |  | 15 845 |  |
| 127. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -21.471 | 141.30 | -3 033.85 | 673.68 | -14 465 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.2105)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 21.471 | 280.61 | 6 024.98 | 2 121.17 | 45 544 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.2105)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 42.1 | 144.07 | 6 065.15 | 2 196.06 | 92 454 | 15.243 |
| 129. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 496.78 | 10.360 | 5 146.64 | 176.300 | 87 582 | 17.017 |
| 129. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 2.526 | 12.085 | 30.53 | 205.490 | 519 | 17.004 |
| 129. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.263 | 102.57 | 129.55 | 835.60 | 1 055 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 14.18 | 191.22 | 242 | 17.028 |
| 129. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.263 | 133.41 | 168.50 | 763.85 | 965 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 16.34 | 219.76 | 278 | 16.983 |
| 129. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 23.997 | 10.08 | 241.89 | 13.73 | 329 | 1.362 |
| 129. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.263 | 101.31 | 127.95 | 999.00 | 1 262 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 16.34 | 219.76 | 278 | 16.983 |
| 129. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.105 | 104.66 | 220.31 | 516.66 | 1 088 | 4.937 |
| 129. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 8.42 | 3.60 | 30.31 | 20.52 | 173 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 351.58 | 121% | 106 602 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 193.51 | 65% | 57 266 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 610.24 |  | 256 322 |  |
| 130. | С1. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 429.42 | 82.62 | 35 478.68 | 480.02 | 206 130 | 5.81 |
|  |  | Объем: 421*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Е08-01-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания |  | 0.6 | 187.36 | 112.42 | 1 150.65 | 690 | 6.138 |
| 131. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 2.3 | 1.38 | 8.670 | 11.96 | 147.370 | 203 | 16.998 |
| 131. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.174 | 11.702 | 2.04 | 199.093 | 35 | 17.014 |
| 131. 3. | Х03-1812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3 т | маш.-ч | 0.08 | 0.048 | 211.15 | 10.14 | 801.09 | 38 | 3.794 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.62 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 131. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.21 | 0.126 | 95.16 | 11.99 | 468.45 | 59 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.41 | 191.22 | 24 | 17.028 |
| 131. 5. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.42 | 0.252 | 1.34 | 0.34 | 5.13 | 1 | 3.828 |
| 131. 6. | С408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 1.2 | 0.72 | 107.87 | 77.67 | 536.67 | 386 | 4.975 |
| 131. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.09 | 3.60 | 0.32 | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 122% | 17.08 | 104% | 248 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 9.52 | 54% | 129 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 139.02 |  | 1 066 |  |
| 132. | Е06-01-024-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Устройство ступеней бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.011 | 74 112.93 | 815.24 | 415 225.99 | 4 567 | 5.602 |
| 132. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 3.93822 | 9.280 | 36.55 | 157.880 | 622 | 17.013 |
| 132. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.6 | 0.2266 | 15.030 | 3.41 | 256.010 | 58 | 17.034 |
| 132. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.2068 | 97.19 | 20.10 | 1 104.78 | 228 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.12 | 256.87 | 53 | 17.034 |
| 132. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.01683 | 113.70 | 1.91 | 810.77 | 14 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.25 | 256.87 | 4 | 17.034 |
| 132. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.00297 | 102.57 | 0.30 | 835.60 | 2 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.03 | 191.22 | 1 | 17.028 |
| 132. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 0.20031 | 2.21 | 0.44 | 10.22 | 2 | 4.624 |
| 132. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.8 | 0.0088 | 3.42 | 0.03 | 13.62 |  | 3.982 |
| 132. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.02497 | 101.31 | 2.53 | 999.00 | 25 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.32 | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 132. 9. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.00055 | 16 152.00 | 8.88 | 120 128.96 | 66 | 7.437 |
| 132. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.000473 | 10 705.00 | 5.06 | 54 434.60 | 26 | 5.085 |
| 132. 11. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.00077 | 1 603.30 | 1.23 | 5 828.56 | 4 | 3.635 |
| 132. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.00946 | 1 373.00 | 12.99 | 6 009.15 | 57 | 4.377 |
| 132. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.44 | 33.38 | 14.69 | 226.78 | 100 | 6.794 |
| 132. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 1.122 | 632.95 | 710.17 | 3 046.19 | 3 418 | 4.813 |
| 132. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.000286 | 1 208.60 | 0.35 | 11 305.46 | 3 | 9.354 |
| 132. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.000847 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 41.96 | 89% | 605 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 21.98 | 44% | 299 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 879.18 |  | 5 471 |  |
| 133. | Е14-02-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений | 1 т |  | 0.12 | 1 240.80 | 148.90 | 18 264.56 | 2 192 | 14.721 |
| 133. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 105 | 12.6 | 9.630 | 121.34 | 163.850 | 2 065 | 17.015 |
| 133. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.71 | 0.0852 | 8.45 | 0.72 | 38.16 | 3 | 4.516 |
| 133. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.042 | 101.31 | 4.26 | 999.00 | 42 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.54 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 133. 4. | С101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" | т | 0.0007 | 0.000084 | 18 462.00 | 1.55 | 87 125.19 | 7 | 4.719 |
| 133. 5. | С101-1514 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 0.0005 | 0.00006 | 14 559.00 | 0.87 | 54 158.07 | 3 | 3.72 |
| 133. 6. | С102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.07 | 0.0084 | 2 066.31 | 17.36 | 7 461.81 | 63 | 3.611 |
| 133. 7. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0008 | 0.000096 | 29 187.00 | 2.80 | 91 466.07 | 9 | 3.134 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 124.98 | 88% | 1 817 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 77.66 | 51% | 1 053 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 351.54 |  | 5 062 |  |
| 134. | С201-8052 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Конструкции стальные перил | т |  | 0.12 | 15 164.23 | 1 819.71 | 100 398.63 | 12 048 | 6.621 |
| 135. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.2 | 2 168.55 | 2 602.26 | 14 380.30 | 17 256 | 6.631 |
| 135. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 48 | 8.430 | 404.64 | 143.350 | 6 881 | 17.005 |
| 135. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 18 | 122.09 | 2 197.62 | 576.42 | 10 376 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 465.34 | 98% | 6 743 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 311.57 | 61% | 4 197 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 379.17 |  | 28 197 |  |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 136. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0263 | 4 846.79 | 127.47 | 49 459.80 | 1 301 | 10.206 |
|  |  | Объем: 14.62+11.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.396604 | 8.280 | 3.28 | 140.760 | 56 | 17 |
| 136. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.147206 | 15.080 | 17.30 | 256.870 | 295 | 17.034 |
| 136. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.875264 | 112.40 | 98.38 | 1 144.08 | 1 001 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.20 | 256.87 | 225 | 17.034 |
| 136. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.271942 | 93.88 | 25.53 | 890.86 | 242 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.10 | 256.87 | 70 | 17.034 |
| 136. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001052 | 263.51 | 0.28 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19.55 | 81% | 284 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 8.85 | 34% | 119 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 155.87 |  | 1 705 |  |
| 137. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 42.08 | 16.40 | 690.11 | 145.95 | 6 142 | 8.9 |
|  |  | Объем: 26.3*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0263 | 344.93 | 9.07 | 3 421.73 | 90 | 9.923 |
| 138. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.078637 | 8.280 | 0.65 | 140.760 | 11 | 17 |
| 138. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.085738 | 15.080 | 1.29 | 256.870 | 22 | 17.034 |
| 138. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.085738 | 93.88 | 8.05 | 890.86 | 76 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.29 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 138. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.001841 | 126.43 | 0.23 | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 138. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000526 | 263.51 | 0.14 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.84 | 81% | 27 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.83 | 34% | 11 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.75 |  | 128 |  |
| 139. | Е01-02-068-01; (Приказ № 703/пр от 12.11.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта |  | 0.263 | 1 637.84 | 430.75 | 21 144.48 | 5 561 | 12.91 |
| 139. 1. | З1-100-20; | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 98.19 | 25.82397 | 7.800 | 201.43 | 140.760 | 3 635 | 18.046 |
| 139. 2. | Х31-0102; | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 294.58 | 77.47454 | 2.96 | 229.32 | 24.86 | 1 926 | 8.399 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 161.14 | 68% | 2 472 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 76.54 | 31% | 1 127 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 668.44 |  | 9 160 |  |
| 140. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.1925 | 1 275.59 | 245.55 | 7 478.89 | 1 440 | 5.864 |
|  |  | Объем: (2.25*3+12.5)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.9635 | 8.670 | 17.02 | 147.370 | 289 | 16.998 |
| 140. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.067375 | 11.230 | 0.76 | 191.220 | 13 | 17.028 |
| 140. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.067375 | 102.57 | 6.91 | 835.60 | 56 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.76 | 191.22 | 13 | 17.028 |
| 140. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 2.1175 | 104.66 | 221.62 | 516.66 | 1 094 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 23.11 | 111% | 335 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 13.51 | 61% | 184 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 282.18 |  | 1 959 |  |
| 141. | Е23-01-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.25 | 4 720.75 | 1 180.19 | 33 246.27 | 8 312 | 7.043 |
| 141. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 34.53 | 8.6325 | 9.980 | 86.15 | 169.690 | 1 465 | 17.003 |
| 141. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.01 | 3.5025 | 16.090 | 56.35 | 273.642 | 958 | 17.007 |
| 141. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0225 | 99.46 | 2.24 | 642.01 | 14 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.29 | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 141. 4. | Х15-0751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т | маш.-ч | 13.92 | 3.48 | 260.34 | 905.98 | 1 752.75 | 6 100 | 6.733 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 56.06 | 273.99 | 953 | 17.007 |
| 141. 5. | Х39-2207 | Сварочный агрегат: "OMICRON" | маш.-ч | 9.72 | 2.43 | 74.38 | 180.74 | 285.73 | 694 | 3.841 |
| 141. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0225 | 101.31 | 2.28 | 999.00 | 22 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.29 | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 141. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.1 | 0.775 | 3.60 | 2.79 | 20.52 | 16 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 185.25 | 111% | 2 690 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 108.30 | 61% | 1 478 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 473.74 |  | 12 480 |  |
| 142. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 25.25 | 99.74 | 2 518.44 | 632.54 | 15 972 | 6.342 |
|  |  | Объем: 25*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 3 | 272.74 | 818.23 | 3 241.81 | 9 725 | 11.885 |
| 143. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 51.03 | 9.630 | 491.42 | 163.850 | 8 361 | 17.015 |
| 143. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.003 | 43 816.00 | 131.45 | 137 492.94 | 412 | 3.138 |
| 143. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.003 | 658.11 | 1.97 | 6 047.99 | 18 | 9.19 |
| 143. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.195 | 660.97 | 128.89 | 3 151.63 | 615 | 4.768 |
| 143. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.003 | 569.06 | 1.71 | 2 995.86 | 9 | 5.265 |
| 143. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.6 | 104.66 | 62.80 | 516.66 | 310 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 638.85 | 111% | 9 281 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 373.48 | 61% | 5 100 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 830.56 |  | 24 106 |  |
| 144. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.18 | 25 012.57 | 4 502.26 | 175 879.77 | 31 658 | 7.032 |
| 144. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 30.8034 | 9.160 | 282.16 | 155.940 | 4 803 | 17.024 |
| 144. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 4.788 | 15.080 | 72.20 | 256.870 | 1 230 | 17.034 |
| 144. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 4.788 | 113.70 | 544.40 | 810.77 | 3 882 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 72.20 | 256.87 | 1 230 | 17.034 |
| 144. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0684 | 35.39 | 2.42 | 101.14 | 7 | 2.858 |
| 144. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.1476 | 101.31 | 14.95 | 999.00 | 147 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.91 | 219.76 | 32 | 16.983 |
| 144. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.009 | 2 391.70 | 21.53 | 17 963.39 | 162 | 7.511 |
| 144. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.0036 | 43 816.00 | 157.74 | 137 492.94 | 495 | 3.138 |
| 144. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00162 | 4 680.00 | 7.58 | 33 391.91 | 54 | 7.135 |
| 144. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.001278 | 987.52 | 1.26 | 6 638.00 | 8 | 6.722 |
| 144. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000036 | 10 705.00 | 0.39 | 54 434.60 | 2 | 5.085 |
| 144. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00288 | 1 507.80 | 4.34 | 5 982.82 | 17 | 3.968 |
| 144. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.2538 | 592.90 | 150.48 | 2 889.07 | 733 | 4.873 |
| 144. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.162 | 685.00 | 110.97 | 3 302.36 | 535 | 4.821 |
| 144. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.072 | 569.06 | 40.97 | 2 995.86 | 216 | 5.265 |
| 144. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.0081 | 4 284.77 | 34.71 | 17 505.91 | 142 | 4.086 |
| 144. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 3.492 | 547.15 | 1 910.65 | 3 003.58 | 10 489 | 5.49 |
| 144. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.4968 | 1 876.90 | 932.44 | 17 020.17 | 8 456 | 9.068 |
| 144. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000045 | 1 208.60 | 0.05 | 11 305.46 | 1 | 9.354 |
| 144. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.0432 | 609.46 | 26.33 | 4 883.09 | 211 | 8.012 |
| 144. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000126 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 144. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 6.984 | 37.07 | 258.90 | 185.97 | 1 299 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 460.67 | 111% | 6 697 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 269.31 | 61% | 3 680 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 232.24 |  | 42 035 |  |
| 145. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -3.492 | 547.15 | -1 910.65 | 3 003.58 | -10 489 | 5.49 |
|  |  | Объем: (0.18)*(-19.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.4968 | 1 876.90 | -932.44 | 17 020.17 | -8 456 | 9.069 |
|  |  | Объем: (0.18)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 3 | 345.39 | 1 036.17 | 2 374.46 | 7 123 | 6.874 |
| 148. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 361.29 | 1 083.87 | 2 601.60 | 7 805 | 7.201 |
| 149. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 132.49 | 397.47 | 789.54 | 2 369 | 5.96 |
| 150. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 3 | 264.06 | 792.18 | 2 070.08 | 6 210 | 7.839 |
| 151. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. |  | 3 | 841.48 | 2 524.44 | 4 947.22 | 14 842 | 5.879 |
| 152. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.1584 | 704.46 | 111.59 | 11 963.43 | 1 895 | 16.982 |
|  |  | Объем: ((1.65*1.65*1.43)-1.14)*4+((25*0.65*0.9)-9.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 14.0184 | 7.960 | 111.59 | 135.180 | 1 895 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 89.27 | 68% | 1 289 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 42.40 | 31% | 587 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 243.27 |  | 3 771 |  |
| 153. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 15.8377 | 104.66 | 1 657.57 | 516.66 | 8 183 | 4.937 |
|  |  | Объем: ((1.65*1.65*1.43)-1.14)*4+((25*0.65*0.9)-9.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство детской площадки. |
|  | Резиновое покрытие типа "ГОМБИТ" |
| 154. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.66 | 2 520.14 | 1 663.29 | 17 348.53 | 11 450 | 6.884 |
|  |  | Объем: 330*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 10.3752 | 8.510 | 88.29 | 144.650 | 1 501 | 16.998 |
| 154. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 9.1608 | 14.301 | 131.01 | 243.333 | 2 229 | 17.015 |
| 154. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.8314 | 102.57 | 290.42 | 835.60 | 2 366 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 31.80 | 191.22 | 541 | 17.028 |
| 154. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.1682 | 139.36 | 162.80 | 1 430.52 | 1 671 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 17.62 | 256.87 | 300 | 17.034 |
| 154. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 4.6728 | 223.58 | 1 044.74 | 1 170.91 | 5 471 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 75.28 | 273.99 | 1 280 | 17.007 |
| 154. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.4884 | 133.41 | 65.16 | 763.85 | 373 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 6.32 | 219.76 | 107 | 16.983 |
| 154. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 3.3 | 3.60 | 11.88 | 20.52 | 68 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 311.41 | 121% | 4 513 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 177.63 | 65% | 2 425 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 152.33 |  | 18 388 |  |
| 155. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 72.6 | 104.66 | 7 598.32 | 516.66 | 37 510 | 4.937 |
|  |  | Объем: 66*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | Е11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 33 | 725.26 | 23 933.53 | 3 827.43 | 126 305 | 5.277 |
|  |  | Объем: 330*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. 1. | З1-100-28 | Рабочий среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 120.78 | 8.900 | 1 074.94 | 151.270 | 18 270 | 16.997 |
| 156. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 15.84 | 0.62 | 9.82 | 2.92 | 46 | 4.71 |
| 156. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.066 | 8 095.10 | 534.28 | 23 453.30 | 1 548 | 2.897 |
| 156. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.033 | 747.34 | 24.66 | 3 626.06 | 120 | 4.852 |
| 156. 5. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 33.66 | 660.97 | 22 248.25 | 3 151.63 | 106 084 | 4.768 |
| 156. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 11.55 | 3.60 | 41.58 | 20.52 | 237 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 1 322.18 | 105% | 19 184 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 687.96 | 51% | 9 318 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 943.67 |  | 154 806 |  |
| 157. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.264 | 6 050.46 | 1 597.32 | 37 496.19 | 9 899 | 6.197 |
|  |  | Объем: 330*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 3.33696 | 9.400 | 31.37 | 159.830 | 533 | 17.003 |
| 157. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.04224 | 15.080 | 0.64 | 256.870 | 11 | 17.034 |
| 157. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.04224 | 113.70 | 4.80 | 810.77 | 34 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.64 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 157. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.05808 | 101.31 | 5.88 | 999.00 | 58 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.75 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 157. 5. | С101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.007392 | 9 906.00 | 73.23 | 49 384.46 | 365 | 4.985 |
| 157. 6. | С204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 1 | 0.264 | 5 613.80 | 1 482.04 | 33 743.67 | 8 908 | 6.011 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 33.61 | 89% | 484 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 17.61 | 44% | 239 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 648.54 |  | 10 623 |  |
| 158. | С204-0100 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т |  | 0.264 | 5 613.80 | 1 482.04 | 33 743.67 | 8 908 | 6.011 |
|  |  | Объем: (0.264)*(1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. | С204-0096 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т |  | 0.264 | 8 902.52 | 2 350.27 | 62 801.67 | 16 580 | 7.055 |
|  |  | Объем: (0.264)*(1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. | Е11-01-024-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 | 100 м2 покрытия |  | 3.3 | 63 832.98 | 210 648.83 | 298 431.64 | 984 824 | 4.675 |
| 160. 1. | З1-100-56 | Рабочий среднего разряда 5,6 | чел.-ч | 109.39 | 360.987 | 12.930 | 4 667.56 | 219.890 | 79 377 | 17.006 |
| 160. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.02 | 89.166 | 11.318 | 1 009.21 | 192.726 | 17 185 | 17.028 |
| 160. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.62 | 2.046 | 32.61 | 66.72 | 300.82 | 615 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 30.85 | 256.87 | 526 | 17.034 |
| 160. 4. | Х11-0901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 26.4 | 87.12 | 15.46 | 1 346.88 | 213.92 | 18 637 | 13.837 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 978.36 | 191.22 | 16 659 | 17.028 |
| 160. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.87 | 2.871 | 101.31 | 290.86 | 999.00 | 2 868 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 37.15 | 219.76 | 631 | 16.983 |
| 160. 6. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.087 | 0.2871 | 3 786.40 | 1 087.08 | 33 151.43 | 9 518 | 8.755 |
| 160. 7. | С101-2352 | Спирт фуриловый, сорт I | т | 0.052 | 0.1716 | 74 741.00 | 12 825.56 | 193 271.44 | 33 165 | 2.586 |
| 160. 8. | С113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.019 | 0.0627 | 23 630.00 | 1 481.60 | 87 804.32 | 5 505 | 3.716 |
| 160. 9. | С113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0.116 | 0.3828 | 56 621.00 | 21 674.52 | 371 099.89 | 142 057 | 6.554 |
| 160. 10. | С113-0163 | Смола эпоксидная марки: ЭД-20 | т | 0.062 | 0.2046 | 51 191.00 | 10 473.68 | 292 920.13 | 59 931 | 5.722 |
| 160. 11. | С113-0308 | Порошок кварцевый | т | 0.683 | 2.2539 | 2 480.32 | 5 590.39 | 12 178.64 | 27 449 | 4.91 |
| 160. 12. | С113-0312 | Графит измельченный | т | 0.683 | 2.2539 | 8 329.50 | 18 773.86 | 90 536.44 | 204 060 | 10.869 |
| 160. 13. | С113-0313 | Смола ФАЭД-8Ф | т | 0.522 | 1.7226 | 76 560.00 | 131 882.26 | 231 047.60 | 398 003 | 3.018 |
| 160. 14. | С506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.002 | 0.0066 | 73 920.00 | 487.87 | 551 144.78 | 3 638 | 7.456 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 6 982.43 | 105% | 101 390 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3 633.13 | 51% | 49 247 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 221 264.39 |  | 1 135 461 |  |
| 161. | С101-0009 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т |  | -0.2871 | 3 786.40 | -1 087.08 | 33 151.43 | -9 518 | 8.756 |
|  |  | Объем: (3.3)*(-0.087) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. | С101-2352 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Спирт фуриловый, сорт I | т |  | -0.1716 | 74 741.00 | -12 825.56 | 193 271.44 | -33 165 | 2.586 |
|  |  | Объем: (3.3)*(-0.052) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | С113-0003 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Ацетон технический, сорт I | т |  | -0.0627 | 23 630.00 | -1 481.60 | 87 804.32 | -5 505 | 3.716 |
|  |  | Объем: (3.3)*(-0.019) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | С113-0152 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т |  | -0.3828 | 56 621.00 | -21 674.52 | 371 099.89 | -142 057 | 6.554 |
|  |  | Объем: (3.3)*(-0.116) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. | С113-0163 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смола эпоксидная марки: ЭД-20 | т |  | -0.2046 | 51 191.00 | -10 473.68 | 292 920.13 | -59 931 | 5.722 |
|  |  | Объем: (3.3)*(-0.062) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. | С113-0308 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Порошок кварцевый | т |  | -2.2539 | 2 480.32 | -5 590.39 | 12 178.64 | -27 449 | 4.91 |
|  |  | Объем: (3.3)*(-0.683) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. | С113-0312 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Графит измельченный | т |  | -2.2539 | 8 329.50 | -18 773.86 | 90 536.44 | -204 060 | 10.869 |
|  |  | Объем: (3.3)*(-0.683) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. | С113-0313 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смола ФАЭД-8Ф | т |  | -1.7226 | 76 560.00 | -131 882.26 | 231 047.60 | -398 003 | 3.018 |
|  |  | Объем: (3.3)*(-0.522) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | С506-0855 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т |  | -0.0066 | 73 920.00 | -487.87 | 551 144.78 | -3 638 | 7.457 |
|  |  | Объем: (3.3)*(-0.002) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. | С3. Цена поставщ | Резиновое покрытие типа "Гомбит" т.10мм | м2 |  | 330 | 223.75 | 73 837.50 | 1 299.99 | 428 997 | 5.81 |
|  | Установка ограждения Н=3000м. Lпанели=2000м. с одной калиткой. |
| 171. | Е09-08-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов |  | 0.43 | 8 651.11 | 3 719.98 | 49 110.28 | 21 117 | 5.677 |
| 171. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 15.3252 | 9.050 | 138.69 | 154.380 | 2 366 | 17.059 |
| 171. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21.67 | 9.3181 | 14.001 | 130.46 | 238.152 | 2 219 | 17.01 |
| 171. 3. | Х11-0054 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 4.6182 | 185.34 | 855.94 | 949.18 | 4 384 | 5.121 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 69.64 | 256.87 | 1 186 | 17.034 |
| 171. 4. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 4.6999 | 155.44 | 730.55 | 956.83 | 4 497 | 6.156 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 60.82 | 219.76 | 1 033 | 16.983 |
| 171. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.3483 | 101.31 | 35.29 | 999.00 | 348 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.51 | 219.76 | 77 | 16.983 |
| 171. 6. | С201-0832 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 24.037 | 3.83 | 92.06 | 21.64 | 520 | 5.65 |
| 171. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 6.34 | 2.7262 | 685.00 | 1 867.45 | 3 302.36 | 9 003 | 4.821 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 242.24 | 77% | 3 530 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 193.79 | 58% | 2 659 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 156.00 |  | 27 307 |  |
| 172. | Е09-08-002-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 панелей |  | 4.1 | 108.32 | 444.12 | 1 589.20 | 6 516 | 14.672 |
| 172. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 7.69 | 31.529 | 9.050 | 285.34 | 154.380 | 4 867 | 17.059 |
| 172. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 3.075 | 12.940 | 39.79 | 219.760 | 676 | 16.983 |
| 172. 3. | Х04-0101 | Электростанции передвижные: 2 кВт | маш.-ч | 0.75 | 3.075 | 24.80 | 76.26 | 276.85 | 851 | 11.163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 39.79 | 219.76 | 676 | 16.983 |
| 172. 4. | Х35-0155 | Гайковерт: электрический | маш.-ч | 0.75 | 3.075 | 1.17 | 3.60 | 6.10 | 19 | 5.214 |
| 172. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.779 | 101.31 | 78.92 | 999.00 | 778 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10.08 | 219.76 | 171 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 292.62 | 77% | 4 268 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 234.09 | 58% | 3 215 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 970.83 |  | 13 999 |  |
| 173. | Е09-08-002-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 калиток |  | 0.1 | 49.38 | 4.94 | 710.10 | 71 | 14.372 |
| 173. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 3.31 | 0.331 | 9.050 | 3.00 | 154.380 | 51 | 17.059 |
| 173. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.28 | 0.028 | 12.940 | 0.36 | 219.760 | 6 | 16.983 |
| 173. 3. | Х04-0101 | Электростанции передвижные: 2 кВт | маш.-ч | 0.28 | 0.028 | 24.80 | 0.69 | 276.85 | 8 | 11.163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.36 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 173. 4. | Х35-0155 | Гайковерт: электрический | маш.-ч | 0.28 | 0.028 | 1.17 | 0.03 | 6.10 |  | 5.214 |
| 173. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.012 | 101.31 | 1.22 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.16 | 219.76 | 3 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3.02 | 77% | 44 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2.42 | 58% | 33 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10.38 |  | 148 |  |
| 174. | С4. Цена поставщ | Ограждение сварное Н=3000м. | м.п. |  | 82 | 1 092.94 | 89 621.08 | 6 349.98 | 520 698 | 5.81 |
| 175. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Монтаж металического оборудования элементов благоустройства. (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 1 т конструкций |  | 1.78 | 1 237.01 | 2 201.87 | 11 645.94 | 20 730 | 9.415 |
| 175. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 57.6186 | 9.980 | 575.03 | 169.690 | 9 777 | 17.003 |
| 175. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 10.0392 | 15.106 | 151.66 | 257.313 | 2 583 | 17.033 |
| 175. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.1246 | 134.97 | 16.82 | 2 085.69 | 260 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 2.14 | 292.54 | 36 | 16.998 |
| 175. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.2136 | 113.70 | 24.29 | 810.77 | 173 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.22 | 256.87 | 55 | 17.034 |
| 175. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 9.701 | 109.83 | 1 065.46 | 770.83 | 7 478 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 146.29 | 256.87 | 2 492 | 17.034 |
| 175. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 1.7088 | 1.86 | 3.18 | 6.99 | 12 | 3.758 |
| 175. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 2.9904 | 1.52 | 4.55 | 3.21 | 10 | 2.112 |
| 175. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 17.1236 | 14.19 | 242.98 | 96.41 | 1 651 | 6.794 |
| 175. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.6942 | 7.34 | 5.10 | 42.71 | 30 | 5.819 |
| 175. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.5162 | 5.85 | 3.02 | 8.46 | 4 | 1.446 |
| 175. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.3382 | 101.31 | 34.26 | 999.00 | 338 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.38 | 219.76 | 74 | 16.983 |
| 175. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000178 | 42 199.00 | 7.51 | 204 231.36 | 36 | 4.84 |
| 175. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 2.4386 | 13.15 | 32.07 | 51.59 | 126 | 3.923 |
| 175. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000534 | 5 233.80 | 0.28 | 51 322.60 | 3 | 9.806 |
| 175. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.0034532 | 5 919.30 | 20.44 | 38 886.83 | 134 | 6.569 |
| 175. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.00712 | 13 134.00 | 93.51 | 48 876.68 | 348 | 3.721 |
| 175. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000178 | 10 705.00 | 0.19 | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 175. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.7298 | 8.54 | 6.23 | 47.09 | 34 | 5.514 |
| 175. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.001068 | 14 737.00 | 15.74 | 79 545.15 | 85 | 5.398 |
| 175. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0018334 | 2 214.00 | 4.06 | 9 095.06 | 17 | 4.108 |
| 175. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0005518 | 20 496.00 | 11.31 | 72 156.04 | 40 | 3.52 |
| 175. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.00178 | 18 473.00 | 32.88 | 92 065.62 | 164 | 4.984 |
| 175. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.033286 | 89.00 | 2.96 | 283.65 | 9 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 654.02 | 77% | 9 517 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 523.22 | 58% | 7 169 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 379.11 |  | 37 416 |  |
| 176. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0243 | 78 519.04 | 1 908.01 | 461 141.02 | 11 206 | 5.873 |
| 176. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 14.537718 | 9.050 | 131.57 | 154.380 | 2 244 | 17.059 |
| 176. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.62 | 0.452466 | 15.024 | 6.80 | 255.918 | 116 | 17.034 |
| 176. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.427923 | 97.19 | 41.59 | 1 104.78 | 473 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.45 | 256.87 | 110 | 17.034 |
| 176. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.017982 | 113.70 | 2.04 | 810.77 | 15 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.27 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 176. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.006561 | 102.57 | 0.67 | 835.60 | 5 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.07 | 191.22 | 1 | 17.028 |
| 176. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 0.708588 | 2.21 | 1.57 | 10.22 | 7 | 4.624 |
| 176. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.86 | 0.020898 | 3.42 | 0.07 | 13.62 |  | 3.982 |
| 176. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.026244 | 101.31 | 2.66 | 999.00 | 26 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.34 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 176. 9. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.00185166 | 5 233.80 | 9.69 | 51 322.60 | 95 | 9.806 |
| 176. 10. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 75 | 1.8225 | 34.52 | 62.91 | 146.02 | 266 | 4.23 |
| 176. 11. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.000729 | 10 705.00 | 7.80 | 54 434.60 | 40 | 5.085 |
| 176. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.01701 | 1 373.00 | 23.35 | 6 009.15 | 102 | 4.377 |
| 176. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 1.58193 | 33.38 | 52.80 | 226.78 | 359 | 6.794 |
| 176. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 2.4786 | 632.95 | 1 568.83 | 3 046.19 | 7 550 | 4.813 |
| 176. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.0019926 | 1 208.60 | 2.41 | 11 305.46 | 23 | 9.354 |
| 176. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.0103032 | 3.60 | 0.04 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 145.29 | 89% | 2 100 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 76.10 | 44% | 1 038 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 129.40 |  | 14 345 |  |
| 177. | С5. Цена поставщ | Качалка на пружинке "Дельфинчик" | шт. |  | 1 | 3 086.06 | 3 086.06 | 17 930.01 | 17 930 | 5.81 |
| 178. | С6. Цена постав | Песочница (3000*3000) | шт. |  | 1 | 4 340.79 | 4 340.79 | 25 219.99 | 25 220 | 5.81 |
| 179. | С7. Цена поставщ | Гимнастический городок | шт. |  | 1 | 14 068.85 | 14 068.85 | 81 740.02 | 81 740 | 5.81 |
| 180. | С8. Цена поставщ | Детский игровой комплекс "Крепость" | шт. |  | 1 | 26 621.34 | 26 621.34 | 154 669.99 | 154 670 | 5.81 |
| 181. | С9. Цена поставщ | Качели на МС2 , без подвески | шт. |  | 1 | 3 881.24 | 3 881.24 | 22 550.00 | 22 550 | 5.81 |
| 182. | С10. Цена постав | Сиденье для качелей резиновое | шт. |  | 1 | 1 079.17 | 1 079.17 | 6 269.98 | 6 270 | 5.81 |
| 183. | С11. Цена постав | Сиденье для качелей резиновое (до 5 лет.) | шт. |  | 1 | 1 834.77 | 1 834.77 | 10 660.01 | 10 660 | 5.81 |
| 184. | С12.Цена поставщ | Качалка-балансир | шт. |  | 1 | 2 237.52 | 2 237.52 | 12 999.99 | 13 000 | 5.81 |
| 185. | С13.Цена поставщ | Карусель | шт. |  | 1 | 5 414.80 | 5 414.80 | 31 459.99 | 31 460 | 5.81 |
| 186. | С14.Цена поставщ | Комбинированная установка | шт. |  | 1 | 13 425.13 | 13 425.13 | 78 000.01 | 78 000 | 5.81 |
| 187. | С15.Цена поставщ | Диван на мет.ножках | шт. |  | 6 | 1 900.17 | 11 401.02 | 11 039.99 | 66 240 | 5.81 |
| 188. | С16.Цена поставщ | Урна ж/б + вставка | шт. |  | 3 | 619.62 | 1 858.86 | 3 599.99 | 10 800 | 5.81 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 417 273.97 |  | 2 662 553 | 6.381 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 401 455.98 |  | 2 540 632 | 6.329 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 321 345.69 |  | 1 868 384 | 5.814 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 120, 122, 136, 138; %=121 - по стр. 123, 125, 126, 129, 154; %=104 - по стр. 131; %=89 - по стр. 132, 157, 176; %=88 - по стр. 133; %=98 - по стр. 135; %=68 - по стр. 139, 152; %=111 - по стр. 140, 141, 143, 144; %=105 - по стр. 156, 160) |  |  |  |  | 19 485.23 |  | 282 845 | 14.516 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 120, 122, 136, 138; %=65 - по стр. 123, 125, 126, 129, 154; %=54 - по стр. 131; %=44 - по стр. 132, 157, 176; %=51 - по стр. 133, 156, 160; %=61 - по стр. 135, 140, 141, 143, 144; %=31 - по стр. 139, 152) |  |  |  |  | 10 716.76 |  | 145 905 | 13.615 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 431 657.97 |  | 2 969 382 | 6.879 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 190.62 |  | 60 482 | 7.384 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 171-173, 175) |  |  |  |  | 1 191.90 |  | 17 360 | 14.565 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 171-173, 175) |  |  |  |  | 953.52 |  | 13 076 | 13.713 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 336.04 |  | 90 918 | 8.796 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 518.44 |  | 15 972 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 518.44 |  | 15 972 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 108.93 |  | 45 467 | 8.9 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 108.93 |  | 45 467 | 8.9 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 449 621.38 |  | 3 121 739 | 6.943 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 9 621.90 | 2.14 | 66 805 | 6.943 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 459 243.28 |  | 3 188 544 | 6.943 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 9 184.87 | 2 | 63 771 | 6.943 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 468 428.15 |  | 3 252 315 | 6.943 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 84 317.07 | 18 | 585 417 | 6.943 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 552 745.22 |  | 3 837 732 | 6.943 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 20 677.13 |  | 300 205 | 14.519 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 11 670.28 |  | 158 981 | 13.623 |
|  | Раздел 6. 3. МКД по ул. Грига , 11-13 |
|  | Минимальные работы |
| 189. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.2996 | 6 900.71 | 2 067.45 | 59 048.03 | 17 691 | 8.557 |
|  |  | Объем: 428*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 72.90766 | 8.820 | 643.05 | 149.970 | 10 934 | 17.003 |
| 189. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 12.400444 | 11.429 | 141.73 | 194.614 | 2 413 | 17.028 |
| 189. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 11.7593 | 95.16 | 1 119.01 | 468.45 | 5 509 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 132.06 | 191.22 | 2 249 | 17.028 |
| 189. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.386484 | 8.58 | 3.32 | 35.88 | 14 | 4.182 |
| 189. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.641144 | 139.36 | 89.35 | 1 430.52 | 917 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.67 | 256.87 | 165 | 17.034 |
| 189. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 35.2779 | 6.03 | 212.73 | 8.99 | 317 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 816.17 | 88% | 11 745 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 470.87 | 48% | 6 407 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 354.49 |  | 35 843 |  |
| 190. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 0.85 | 1 689.81 | 1 436.34 | 15 301.41 | 13 006 | 9.055 |
| 190. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 58.021 | 9.160 | 531.47 | 155.940 | 9 048 | 17.024 |
| 190. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 7.99 | 11.230 | 89.73 | 191.220 | 1 528 | 17.028 |
| 190. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 7.99 | 95.16 | 760.33 | 468.45 | 3 743 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 89.73 | 191.22 | 1 528 | 17.028 |
| 190. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 23.97 | 6.03 | 144.54 | 8.99 | 215 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 646.05 | 88% | 9 307 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 372.72 | 48% | 5 076 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 455.11 |  | 27 389 |  |
| 191. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 62.34 | 3.71 | 231.28 | 36.66 | 2 285 | 9.88 |
|  |  | Объем: 428*0.07*1.8+85*0.3*0.15*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 62.34 | 16.40 | 1 022.38 | 145.95 | 9 099 | 8.9 |
|  |  | Объем: 428*0.07*1.8+85*0.3*0.15*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |
| 193. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.097 | 4 846.79 | 470.14 | 49 459.80 | 4 798 | 10.205 |
|  |  | Объем: 485*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.46276 | 8.280 | 12.11 | 140.760 | 206 | 17 |
| 193. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 4.23114 | 15.080 | 63.81 | 256.870 | 1 087 | 17.034 |
| 193. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 3.22816 | 112.40 | 362.85 | 1 144.08 | 3 693 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 48.68 | 256.87 | 829 | 17.034 |
| 193. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.00298 | 93.88 | 94.16 | 890.86 | 894 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 15.12 | 256.87 | 258 | 17.034 |
| 193. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00388 | 263.51 | 1.02 | 1 266.59 | 5 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 72.12 | 81% | 1 047 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 32.65 | 34% | 440 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 574.91 |  | 6 285 |  |
| 194. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 155.2 | 16.40 | 2 545.28 | 145.95 | 22 651 | 8.899 |
|  |  | Объем: 97*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.097 | 344.93 | 33.46 | 3 421.73 | 332 | 9.922 |
| 195. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.29003 | 8.280 | 2.40 | 140.760 | 41 | 17 |
| 195. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.31622 | 15.080 | 4.77 | 256.870 | 81 | 17.034 |
| 195. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.31622 | 93.88 | 29.69 | 890.86 | 282 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.77 | 256.87 | 81 | 17.034 |
| 195. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00679 | 126.43 | 0.86 | 1 018.85 | 7 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.09 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 195. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00194 | 263.51 | 0.51 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6.81 | 81% | 99 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.08 | 34% | 41 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43.35 |  | 472 |  |
| 196. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 1.455 | 419.00 | 609.65 | 3 420.95 | 4 977 | 8.164 |
|  |  | Объем: 485*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 18.23115 | 9.050 | 164.99 | 154.380 | 2 815 | 17.059 |
| 196. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 4.4232 | 11.230 | 49.67 | 191.220 | 846 | 17.028 |
| 196. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 4.4232 | 95.16 | 420.91 | 468.45 | 2 072 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 49.67 | 191.22 | 846 | 17.028 |
| 196. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 17.7219 | 1.34 | 23.75 | 5.13 | 91 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 203.93 | 81% | 2 965 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 92.30 | 34% | 1 245 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 905.88 |  | 9 187 |  |
| 197. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.485 | 61 088.01 | 29 627.69 | 523 248.53 | 253 776 | 8.566 |
| 197. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 17.9256 | 8.670 | 155.41 | 147.370 | 2 642 | 16.998 |
| 197. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 20.34575 | 14.601 | 297.06 | 248.282 | 5 051 | 17.005 |
| 197. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.9303 | 102.57 | 197.99 | 835.60 | 1 613 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 21.68 | 191.22 | 369 | 17.028 |
| 197. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 1.25615 | 93.88 | 117.93 | 890.86 | 1 119 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18.94 | 256.87 | 323 | 17.034 |
| 197. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.19885 | 139.36 | 27.71 | 1 430.52 | 284 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.00 | 256.87 | 51 | 17.034 |
| 197. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 4.7045 | 76.06 | 357.82 | 517.81 | 2 436 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 60.88 | 219.76 | 1 034 | 16.983 |
| 197. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 10.5051 | 110.81 | 1 164.07 | 779.38 | 8 187 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 169.24 | 273.99 | 2 878 | 17.007 |
| 197. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.4356 | 133.41 | 191.52 | 763.85 | 1 097 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 18.58 | 219.76 | 315 | 16.983 |
| 197. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.31525 | 127.56 | 40.21 | 698.95 | 220 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.75 | 256.87 | 81 | 17.034 |
| 197. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 7.275 | 400.56 | 2 914.07 | 3 333.65 | 24 252 | 8.322 |
| 197. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 91.665 | 266.28 | 24 408.56 | 2 308.69 | 211 626 | 8.67 |
| 197. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 14.55 | 3.60 | 52.38 | 20.52 | 299 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 642.51 | 121% | 9 309 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 366.50 | 65% | 5 000 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 636.70 |  | 268 085 |  |
| 198. | Е27-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания |  | -0.485 | 17 982.68 | -8 721.60 | 154 337.25 | -74 854 | 8.583 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
| 198. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.55 | -6.08675 | 13.410 | -81.62 | 228.039 | -1 388 | 17.005 |
| 198. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.15 | -2.01275 | 102.57 | -206.45 | 835.60 | -1 682 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | -22.60 | 191.22 | -385 | 17.028 |
| 198. 3. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 4.3 | -2.0855 | 76.06 | -158.62 | 517.81 | -1 080 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | -26.99 | 219.76 | -458 | 16.983 |
| 198. 4. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 4.1 | -1.9885 | 110.81 | -220.35 | 779.38 | -1 550 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | -32.03 | 273.99 | -545 | 17.007 |
| 198. 5. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 63 | -30.555 | 266.28 | -8 136.19 | 2 308.69 | -70 542 | 8.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -115.90 | 121% | -1 679 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -66.11 | 65% | -902 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -8 903.61 |  | -77 436 |  |
| 199. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.388 | 2 106.64 | 817.38 | 19 466.32 | 7 553 | 9.241 |
|  |  | Объем: 485*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.25608 | 12.085 | 3.09 | 205.490 | 53 | 17.004 |
| 199. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.12804 | 126.36 | 16.18 | 1 137.36 | 146 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 3.09 | 410.98 | 53 | 17.004 |
| 199. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.39964 | 2 004.80 | 801.20 | 18 534.94 | 7 407 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4.39 | 121% | 64 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2.50 | 65% | 34 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 824.27 |  | 7 652 |  |
| 200. | Е27-06-020-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.485 | 54 900.38 | 26 626.68 | 330 658.28 | 160 369 | 6.023 |
| 200. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 18.5755 | 10.210 | 189.66 | 173.840 | 3 229 | 17.026 |
| 200. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.05 | 9.23925 | 15.386 | 142.16 | 261.607 | 2 417 | 17.003 |
| 200. 3. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.679 | 18.60 | 12.63 | 18.32 | 12 | 0.985 |
| 200. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.9206 | 76.06 | 146.08 | 517.81 | 995 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 24.85 | 219.76 | 422 | 16.983 |
| 200. 5. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 5.58235 | 110.81 | 618.58 | 779.38 | 4 351 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 89.93 | 273.99 | 1 530 | 17.007 |
| 200. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.18915 | 133.41 | 25.23 | 763.85 | 144 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.45 | 219.76 | 42 | 16.983 |
| 200. 7. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.54715 | 200.87 | 310.78 | 1 293.75 | 2 002 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 24.92 | 273.99 | 424 | 17.007 |
| 200. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00485 | 101.31 | 0.49 | 999.00 | 5 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.06 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 200. 9. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.003007 | 11 154.00 | 33.54 | 50 212.22 | 151 | 4.502 |
| 200. 10. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.005238 | 2 446.90 | 12.82 | 20 629.84 | 108 | 8.431 |
| 200. 11. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 92.5 | 44.8625 | 563.43 | 25 276.88 | 3 329.56 | 149 372 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 471.18 | 121% | 6 832 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 268.77 | 65% | 3 670 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 366.64 |  | 170 871 |  |
| 201. | Е27-06-021-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия |  | 0.485 | 13 086.59 | 6 347.00 | 77 341.08 | 37 510 | 5.91 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 201. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.0873 | 10.210 | 0.89 | 173.840 | 15 | 17.026 |
| 201. 2. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.1649 | 18.60 | 3.07 | 18.32 | 3 | 0.985 |
| 201. 3. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028 | 0.001358 | 2 446.90 | 3.32 | 20 629.84 | 28 | 8.431 |
| 201. 4. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 23.2 | 11.252 | 563.43 | 6 339.71 | 3 329.56 | 37 464 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.26 | 121% | 18 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.72 | 65% | 10 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 348.98 |  | 37 538 |  |
| 202. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.1455 | 2 106.64 | 306.52 | 19 466.32 | 2 832 | 9.239 |
|  |  | Объем: 485*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.09603 | 12.085 | 1.16 | 205.490 | 20 | 17.004 |
| 202. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.048015 | 126.36 | 6.07 | 1 137.36 | 55 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 1.16 | 410.98 | 20 | 17.004 |
| 202. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.149865 | 2 004.80 | 300.45 | 18 534.94 | 2 778 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.65 | 121% | 24 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.94 | 65% | 13 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 309.11 |  | 2 869 |  |
| 203. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.485 | 55 822.91 | 27 074.11 | 405 018.97 | 196 434 | 7.255 |
| 203. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 18.5755 | 10.210 | 189.66 | 173.840 | 3 229 | 17.026 |
| 203. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.08 | 9.2538 | 15.386 | 142.38 | 261.599 | 2 421 | 17.003 |
| 203. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01455 | 113.70 | 1.65 | 810.77 | 12 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.22 | 256.87 | 4 | 17.034 |
| 203. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.679 | 18.60 | 12.63 | 18.32 | 12 | 0.985 |
| 203. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.9206 | 76.06 | 146.08 | 517.81 | 995 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 24.85 | 219.76 | 422 | 16.983 |
| 203. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 5.58235 | 110.81 | 618.58 | 779.38 | 4 351 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 89.93 | 273.99 | 1 530 | 17.007 |
| 203. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.18915 | 133.41 | 25.23 | 763.85 | 144 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.45 | 219.76 | 42 | 16.983 |
| 203. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.54715 | 200.87 | 310.78 | 1 293.75 | 2 002 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 24.92 | 273.99 | 424 | 17.007 |
| 203. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0194 | 101.31 | 1.97 | 999.00 | 19 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.25 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 203. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.003007 | 11 154.00 | 33.54 | 50 212.22 | 151 | 4.502 |
| 203. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.005238 | 2 446.90 | 12.82 | 20 629.84 | 108 | 8.431 |
| 203. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.07275 | 1 603.30 | 116.64 | 5 828.56 | 424 | 3.635 |
| 203. 13. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 96.6 | 46.851 | 546.51 | 25 604.54 | 3 948.41 | 184 987 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 471.50 | 121% | 6 837 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 268.95 | 65% | 3 673 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 814.56 |  | 206 943 |  |
| 204. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.1 | 466.00 | 46.60 | 5 151.65 | 515 | 11.052 |
| 204. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 1.841 | 8.970 | 16.51 | 152.560 | 281 | 17.008 |
| 204. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.055 | 15.080 | 0.83 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 204. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.055 | 113.70 | 6.25 | 810.77 | 45 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.83 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 204. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.118 | 101.31 | 11.95 | 999.00 | 118 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.53 | 219.76 | 26 | 16.983 |
| 204. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.008 | 839.12 | 6.71 | 5 438.81 | 44 | 6.482 |
| 204. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00072 | 1 548.45 | 1.11 | 21 024.29 | 15 | 13.578 |
| 204. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 1 | 4.05 | 4.05 | 13.18 | 13 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 24.62 | 121% | 357 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 14.05 | 65% | 192 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.27 |  | 1 064 |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 205. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.01129 | 4 846.79 | 54.72 | 49 459.80 | 558 | 10.197 |
|  |  | Объем: 103*0.3*0.3+36*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1702532 | 8.280 | 1.41 | 140.760 | 24 | 17 |
| 205. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.4924698 | 15.080 | 7.43 | 256.870 | 127 | 17.034 |
| 205. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3757312 | 112.40 | 42.23 | 1 144.08 | 430 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.67 | 256.87 | 97 | 17.034 |
| 205. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1167386 | 93.88 | 10.96 | 890.86 | 104 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.76 | 256.87 | 30 | 17.034 |
| 205. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0004516 | 263.51 | 0.12 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 8.40 | 81% | 122 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.80 | 34% | 51 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66.92 |  | 732 |  |
| 206. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 18.064 | 16.40 | 296.25 | 145.95 | 2 636 | 8.898 |
|  |  | Объем: 11.29*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.01129 | 344.93 | 3.89 | 3 421.73 | 39 | 10.026 |
| 207. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0337571 | 8.280 | 0.28 | 140.760 | 5 | 17 |
| 207. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0368054 | 15.080 | 0.56 | 256.870 | 9 | 17.034 |
| 207. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0368054 | 93.88 | 3.46 | 890.86 | 33 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.56 | 256.87 | 9 | 17.034 |
| 207. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0007903 | 126.43 | 0.10 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 207. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0002258 | 263.51 | 0.06 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.80 | 81% | 11 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.36 | 34% | 5 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.05 |  | 55 |  |
| 208. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0719 | 2 520.14 | 181.20 | 17 348.53 | 1 247 | 6.882 |
|  |  | Объем: 103*0.3*0.2+36*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.130268 | 8.510 | 9.62 | 144.650 | 163 | 16.998 |
| 208. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.997972 | 14.301 | 14.27 | 243.333 | 243 | 17.015 |
| 208. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.308451 | 102.57 | 31.64 | 835.60 | 258 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.46 | 191.22 | 59 | 17.028 |
| 208. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.127263 | 139.36 | 17.74 | 1 430.52 | 182 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.92 | 256.87 | 33 | 17.034 |
| 208. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.509052 | 223.58 | 113.81 | 1 170.91 | 596 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 8.20 | 273.99 | 139 | 17.007 |
| 208. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.053206 | 133.41 | 7.10 | 763.85 | 41 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.69 | 219.76 | 12 | 16.983 |
| 208. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.3595 | 3.60 | 1.29 | 20.52 | 7 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 33.92 | 121% | 491 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 19.35 | 65% | 264 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 234.47 |  | 2 002 |  |
| 209. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 7.91 | 104.66 | 827.86 | 516.66 | 4 087 | 4.937 |
|  |  | Объем: 7.19*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.03 | 5 013.40 | 5 163.80 | 32 447.66 | 33 421 | 6.472 |
| 210. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 78.3624 | 8.970 | 702.91 | 152.560 | 11 955 | 17.008 |
| 210. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.7004 | 15.080 | 10.56 | 256.870 | 180 | 17.034 |
| 210. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.7004 | 113.70 | 79.64 | 810.77 | 568 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.56 | 256.87 | 180 | 17.034 |
| 210. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0412 | 101.31 | 4.17 | 999.00 | 41 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.53 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 210. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00103 | 10 705.00 | 11.03 | 54 434.60 | 56 | 5.085 |
| 210. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1751 | 960.26 | 168.14 | 3 126.47 | 547 | 3.256 |
| 210. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 6.077 | 685.00 | 4 162.75 | 3 302.36 | 20 068 | 4.821 |
| 210. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0618 | 569.06 | 35.17 | 2 995.86 | 185 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 013.13 | 121% | 14 683 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 577.91 | 65% | 7 888 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 754.84 |  | 55 992 |  |
| 211. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 103 | 76.13 | 7 841.39 | 342.67 | 35 295 | 4.501 |
| 212. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 0.36 | 937.76 | 337.59 | 12 783.98 | 4 602 | 13.632 |
| 212. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 27.3888 | 8.970 | 245.68 | 152.560 | 4 178 | 17.008 |
| 212. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.2448 | 15.080 | 3.69 | 256.870 | 63 | 17.034 |
| 212. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.2448 | 113.70 | 27.83 | 810.77 | 198 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.69 | 256.87 | 63 | 17.034 |
| 212. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0144 | 101.31 | 1.46 | 999.00 | 14 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.19 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 212. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00036 | 10 705.00 | 3.85 | 54 434.60 | 20 | 5.085 |
| 212. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0612 | 960.26 | 58.77 | 3 126.47 | 191 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 354.11 | 121% | 5 132 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 201.99 | 65% | 2 757 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 893.69 |  | 12 490 |  |
| 213. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0071 | 569.06 | 4.04 | 2 995.86 | 21 | 5.198 |
|  |  | Объем: (0.36)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.8266 | 685.00 | 1 251.22 | 3 302.36 | 6 032 | 4.821 |
|  |  | Объем: (0.36)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 36 | 34.14 | 1 229.04 | 185.77 | 6 688 | 5.442 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 107 731.36 |  | 753 600 | 6.995 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 103 636.17 |  | 716 929 | 6.918 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 11 153.55 |  | 52 123 | 4.673 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 189, 190; %=81 - по стр. 193, 195, 196, 205, 207; %=121 - по стр. 197-204, 208, 210, 212) |  |  |  |  | 4 656.64 |  | 67 364 | 14.466 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 189, 190; %=34 - по стр. 193, 195, 196, 205, 207; %=65 - по стр. 197-204, 208, 210, 212) |  |  |  |  | 2 631.36 |  | 35 863 | 13.629 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 110 924.17 |  | 820 156 | 7.394 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 4 095.19 |  | 36 671 | 8.955 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 4 095.19 |  | 36 671 | 8.955 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 115 019.36 |  | 856 827 | 7.449 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 2 461.41 | 2.14 | 18 336 | 7.449 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 117 480.77 |  | 875 163 | 7.449 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 2 349.62 | 2 | 17 503 | 7.449 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 119 830.39 |  | 892 666 | 7.449 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 21 569.47 | 18 | 160 680 | 7.449 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 141 399.86 |  | 1 053 346 | 7.449 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 656.64 |  | 67 364 | 14.466 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 631.36 |  | 35 863 | 13.629 |
|  | Раздел 7. 3.1 Дополнительные работы |
| 216. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 0.5 | 2 168.55 | 1 084.28 | 14 380.30 | 7 190 | 6.631 |
| 216. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 20 | 8.430 | 168.60 | 143.350 | 2 867 | 17.005 |
| 216. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 7.5 | 122.09 | 915.68 | 576.42 | 4 323 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 193.89 | 98% | 2 810 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 129.82 | 61% | 1 749 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 407.99 |  | 11 749 |  |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 217. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0097 | 4 846.79 | 47.01 | 49 459.80 | 480 | 10.211 |
|  |  | Объем: 5.85+3.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.146276 | 8.280 | 1.21 | 140.760 | 21 | 17 |
| 217. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.423114 | 15.080 | 6.38 | 256.870 | 109 | 17.034 |
| 217. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.322816 | 112.40 | 36.28 | 1 144.08 | 369 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.87 | 256.87 | 83 | 17.034 |
| 217. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.100298 | 93.88 | 9.42 | 890.86 | 89 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.51 | 256.87 | 26 | 17.034 |
| 217. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000388 | 263.51 | 0.10 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7.21 | 81% | 105 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.26 | 34% | 44 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57.48 |  | 630 |  |
| 218. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 15.52 | 16.40 | 254.53 | 145.95 | 2 265 | 8.899 |
|  |  | Объем: 9.7*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0097 | 344.93 | 3.35 | 3 421.73 | 33 | 9.851 |
| 219. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.029003 | 8.280 | 0.24 | 140.760 | 4 | 17 |
| 219. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.031622 | 15.080 | 0.48 | 256.870 | 8 | 17.034 |
| 219. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.031622 | 93.88 | 2.97 | 890.86 | 28 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.48 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 219. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.000679 | 126.43 | 0.09 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 219. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000194 | 263.51 | 0.05 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.68 | 81% | 10 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.31 | 34% | 4 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.34 |  | 47 |  |
| 220. | Е01-02-068-01; (Приказ № 703/пр от 12.11.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта |  | 0.097 | 1 637.84 | 158.87 | 21 144.48 | 2 051 | 12.91 |
| 220. 1. | З1-100-20; | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 98.19 | 9.52443 | 7.800 | 74.29 | 140.760 | 1 341 | 18.046 |
| 220. 2. | Х31-0102; | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 294.58 | 28.57426 | 2.96 | 84.58 | 24.86 | 710 | 8.399 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 59.43 | 68% | 912 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 28.23 | 31% | 416 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 246.53 |  | 3 379 |  |
| 221. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.0725 | 1 275.59 | 92.48 | 7 478.89 | 542 | 5.861 |
|  |  | Объем: (5+2.25)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 0.7395 | 8.670 | 6.41 | 147.370 | 109 | 16.998 |
| 221. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.025375 | 11.230 | 0.28 | 191.220 | 5 | 17.028 |
| 221. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.025375 | 102.57 | 2.60 | 835.60 | 21 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.28 | 191.22 | 5 | 17.028 |
| 221. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 0.7975 | 104.66 | 83.47 | 516.66 | 412 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 8.70 | 111% | 127 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 5.08 | 61% | 70 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106.26 |  | 738 |  |
| 222. | Е23-01-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.1 | 4 720.75 | 472.07 | 33 246.27 | 3 325 | 7.043 |
| 222. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 34.53 | 3.453 | 9.980 | 34.46 | 169.690 | 586 | 17.003 |
| 222. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.01 | 1.401 | 16.090 | 22.54 | 273.642 | 383 | 17.007 |
| 222. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 0.09 | 0.009 | 99.46 | 0.90 | 642.01 | 6 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.12 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 222. 4. | Х15-0751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т | маш.-ч | 13.92 | 1.392 | 260.34 | 362.39 | 1 752.75 | 2 440 | 6.733 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 22.43 | 273.99 | 381 | 17.007 |
| 222. 5. | Х39-2207 | Сварочный агрегат: "OMICRON" | маш.-ч | 9.72 | 0.972 | 74.38 | 72.30 | 285.73 | 278 | 3.841 |
| 222. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.009 | 101.31 | 0.91 | 999.00 | 9 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.12 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 222. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.1 | 0.31 | 3.60 | 1.12 | 20.52 | 6 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 74.10 | 111% | 1 076 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 43.32 | 61% | 591 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 589.49 |  | 4 992 |  |
| 223. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 10.1 | 99.74 | 1 007.37 | 632.54 | 6 389 | 6.342 |
|  |  | Объем: 10*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 1 | 272.74 | 272.74 | 3 241.81 | 3 242 | 11.887 |
| 224. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 9.630 | 163.81 | 163.850 | 2 787 | 17.015 |
| 224. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 43 816.00 | 43.82 | 137 492.94 | 137 | 3.138 |
| 224. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.001 | 658.11 | 0.66 | 6 047.99 | 6 | 9.19 |
| 224. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.065 | 660.97 | 42.96 | 3 151.63 | 205 | 4.768 |
| 224. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.001 | 569.06 | 0.57 | 2 995.86 | 3 | 5.265 |
| 224. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.2 | 104.66 | 20.93 | 516.66 | 103 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 212.95 | 111% | 3 094 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 124.50 | 61% | 1 700 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 610.19 |  | 8 036 |  |
| 225. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.045 | 25 012.57 | 1 125.57 | 175 879.77 | 7 915 | 7.032 |
| 225. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 7.70085 | 9.160 | 70.54 | 155.940 | 1 201 | 17.024 |
| 225. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 1.197 | 15.080 | 18.05 | 256.870 | 307 | 17.034 |
| 225. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 1.197 | 113.70 | 136.10 | 810.77 | 970 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18.05 | 256.87 | 307 | 17.034 |
| 225. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0171 | 35.39 | 0.61 | 101.14 | 2 | 2.858 |
| 225. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.0369 | 101.31 | 3.74 | 999.00 | 37 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.48 | 219.76 | 8 | 16.983 |
| 225. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.00225 | 2 391.70 | 5.38 | 17 963.39 | 40 | 7.511 |
| 225. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.0009 | 43 816.00 | 39.43 | 137 492.94 | 124 | 3.138 |
| 225. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.000405 | 4 680.00 | 1.90 | 33 391.91 | 14 | 7.135 |
| 225. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0003195 | 987.52 | 0.32 | 6 638.00 | 2 | 6.722 |
| 225. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000009 | 10 705.00 | 0.10 | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 225. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00072 | 1 507.80 | 1.09 | 5 982.82 | 4 | 3.968 |
| 225. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.06345 | 592.90 | 37.62 | 2 889.07 | 183 | 4.873 |
| 225. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.0405 | 685.00 | 27.74 | 3 302.36 | 134 | 4.821 |
| 225. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.018 | 569.06 | 10.24 | 2 995.86 | 54 | 5.265 |
| 225. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.002025 | 4 284.77 | 8.68 | 17 505.91 | 35 | 4.086 |
| 225. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 0.873 | 547.15 | 477.66 | 3 003.58 | 2 622 | 5.49 |
| 225. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.1242 | 1 876.90 | 233.11 | 17 020.17 | 2 114 | 9.068 |
| 225. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.00001125 | 1 208.60 | 0.01 | 11 305.46 |  | 9.354 |
| 225. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.0108 | 609.46 | 6.58 | 4 883.09 | 53 | 8.012 |
| 225. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0000315 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 225. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 1.746 | 37.07 | 64.72 | 185.97 | 325 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 115.17 | 111% | 1 674 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 67.33 | 61% | 920 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 308.07 |  | 10 509 |  |
| 226. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -0.873 | 547.15 | -477.66 | 3 003.58 | -2 622 | 5.489 |
|  |  | Объем: (0.045)*(-19.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.1242 | 1 876.90 | -233.11 | 17 020.17 | -2 114 | 9.069 |
|  |  | Объем: (0.045)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 345.39 | 345.39 | 2 374.46 | 2 374 | 6.873 |
| 229. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 361.29 | 361.29 | 2 601.60 | 2 602 | 7.202 |
| 230. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 132.49 | 132.49 | 789.54 | 790 | 5.963 |
| 231. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 264.06 | 264.06 | 2 070.08 | 2 070 | 7.839 |
| 232. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. |  | 1 | 841.48 | 841.48 | 4 947.22 | 4 947 | 5.879 |
| 233. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.0226 | 704.46 | 15.92 | 11 963.43 | 270 | 16.96 |
|  |  | Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)+((10*0.65*0.9)-3.92) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 2.0001 | 7.960 | 15.92 | 135.180 | 270 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 12.74 | 68% | 184 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 6.05 | 31% | 84 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34.71 |  | 537 |  |
| 234. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 2.2602 | 104.66 | 236.55 | 516.66 | 1 168 | 4.938 |
|  |  | Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)+((10*0.65*0.9)-3.92) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 6 004.68 |  | 42 917 | 7.147 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 742.78 |  | 34 263 | 7.224 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 181.26 |  | 13 951 | 6.396 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 216; %=81 - по стр. 217, 219; %=68 - по стр. 220, 233; %=111 - по стр. 221, 222, 224, 225) |  |  |  |  | 684.87 |  | 9 990 | 14.587 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 216, 221, 222, 224, 225; %=34 - по стр. 217, 219; %=31 - по стр. 220, 233) |  |  |  |  | 407.90 |  | 5 577 | 13.672 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 835.55 |  | 49 830 | 8.539 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 007.37 |  | 6 389 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 007.37 |  | 6 389 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 254.53 |  | 2 265 | 8.899 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 254.53 |  | 2 265 | 8.899 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 7 097.45 |  | 58 484 | 8.24 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 151.89 | 2.14 | 1 252 | 8.243 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 7 249.34 |  | 59 736 | 8.24 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 144.99 | 2 | 1 195 | 8.242 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 7 394.33 |  | 60 931 | 8.24 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 330.98 | 18 | 10 968 | 8.241 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 8 725.31 |  | 71 899 | 8.24 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 684.87 |  | 9 990 | 14.587 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 407.90 |  | 5 577 | 13.672 |
|  | Раздел 8. 4. МКД по ул. Грига, 15 |
|  | Минимальные работы |
| 235. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.595 | 6 900.71 | 4 105.92 | 59 048.03 | 35 134 | 8.557 |
|  |  | Объем: 850*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 144.79325 | 8.820 | 1 277.08 | 149.970 | 21 715 | 17.003 |
| 235. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 24.62705 | 11.429 | 281.46 | 194.614 | 4 793 | 17.028 |
| 235. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 23.35375 | 95.16 | 2 222.34 | 468.45 | 10 940 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 262.26 | 191.22 | 4 466 | 17.028 |
| 235. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.76755 | 8.58 | 6.59 | 35.88 | 28 | 4.182 |
| 235. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 1.2733 | 139.36 | 177.45 | 1 430.52 | 1 821 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 19.20 | 256.87 | 327 | 17.034 |
| 235. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 70.06125 | 6.03 | 422.47 | 8.99 | 630 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 620.88 | 88% | 23 327 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 935.12 | 48% | 12 724 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 661.93 |  | 71 185 |  |
| 236. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 2.03 | 1 689.81 | 3 430.32 | 15 301.41 | 31 062 | 9.055 |
| 236. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 138.5678 | 9.160 | 1 269.28 | 155.940 | 21 608 | 17.024 |
| 236. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 19.082 | 11.230 | 214.29 | 191.220 | 3 649 | 17.028 |
| 236. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 19.082 | 95.16 | 1 815.84 | 468.45 | 8 939 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 214.29 | 191.22 | 3 649 | 17.028 |
| 236. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 57.246 | 6.03 | 345.19 | 8.99 | 515 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 542.91 | 88% | 22 226 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 890.14 | 48% | 12 123 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 863.37 |  | 65 412 |  |
| 237. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 127.2 | 3.71 | 471.91 | 36.66 | 4 663 | 9.881 |
|  |  | Объем: 850*0.07*1.8+203*0.3*0.15*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 127.2 | 16.40 | 2 086.08 | 145.95 | 18 565 | 8.899 |
|  |  | Объем: 850*0.07*1.8+203*0.3*0.15*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |
| 239. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.1872 | 4 846.79 | 907.32 | 49 459.80 | 9 259 | 10.205 |
|  |  | Объем: 936*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.822976 | 8.280 | 23.37 | 140.760 | 397 | 17 |
| 239. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 8.165664 | 15.080 | 123.14 | 256.870 | 2 098 | 17.034 |
| 239. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 6.230016 | 112.40 | 700.25 | 1 144.08 | 7 128 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 93.95 | 256.87 | 1 600 | 17.034 |
| 239. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.935648 | 93.88 | 181.72 | 890.86 | 1 724 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 29.19 | 256.87 | 497 | 17.034 |
| 239. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.007488 | 263.51 | 1.97 | 1 266.59 | 9 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 139.18 | 81% | 2 021 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 63.00 | 34% | 848 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 109.50 |  | 12 128 |  |
| 240. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 299.52 | 16.40 | 4 912.13 | 145.95 | 43 715 | 8.899 |
|  |  | Объем: 187.2*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.1872 | 344.93 | 64.57 | 3 421.73 | 641 | 9.927 |
| 241. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.559728 | 8.280 | 4.63 | 140.760 | 79 | 17 |
| 241. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.610272 | 15.080 | 9.20 | 256.870 | 157 | 17.034 |
| 241. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.610272 | 93.88 | 57.29 | 890.86 | 544 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.20 | 256.87 | 157 | 17.034 |
| 241. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.013104 | 126.43 | 1.66 | 1 018.85 | 13 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.17 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 241. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.003744 | 263.51 | 0.99 | 1 266.59 | 5 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 13.14 | 81% | 191 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 5.95 | 34% | 80 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83.66 |  | 912 |  |
| 242. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0.5481 | 419.00 | 229.66 | 3 420.95 | 1 875 | 8.164 |
|  |  | Объем: 182.7*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 6.867693 | 9.050 | 62.15 | 154.380 | 1 060 | 17.059 |
| 242. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 1.666224 | 11.230 | 18.71 | 191.220 | 319 | 17.028 |
| 242. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 1.666224 | 95.16 | 158.56 | 468.45 | 781 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 18.71 | 191.22 | 319 | 17.028 |
| 242. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 6.675858 | 1.34 | 8.95 | 5.13 | 34 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 76.82 | 81% | 1 117 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 34.77 | 34% | 469 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 341.25 |  | 3 461 |  |
| 243. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.936 | 61 088.01 | 57 178.38 | 523 248.53 | 489 761 | 8.565 |
| 243. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 34.59456 | 8.670 | 299.93 | 147.370 | 5 098 | 16.998 |
| 243. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 39.2652 | 14.601 | 573.30 | 248.282 | 9 749 | 17.005 |
| 243. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 3.72528 | 102.57 | 382.10 | 835.60 | 3 113 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 41.83 | 191.22 | 712 | 17.028 |
| 243. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 2.42424 | 93.88 | 227.59 | 890.86 | 2 160 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 36.56 | 256.87 | 623 | 17.034 |
| 243. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.38376 | 139.36 | 53.48 | 1 430.52 | 549 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.79 | 256.87 | 99 | 17.034 |
| 243. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 9.0792 | 76.06 | 690.56 | 517.81 | 4 701 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 117.48 | 219.76 | 1 995 | 16.983 |
| 243. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 20.27376 | 110.81 | 2 246.54 | 779.38 | 15 801 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 326.61 | 273.99 | 5 555 | 17.007 |
| 243. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 2.77056 | 133.41 | 369.62 | 763.85 | 2 116 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 35.85 | 219.76 | 609 | 16.983 |
| 243. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.6084 | 127.56 | 77.61 | 698.95 | 425 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.17 | 256.87 | 156 | 17.034 |
| 243. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 14.04 | 400.56 | 5 623.86 | 3 333.65 | 46 804 | 8.322 |
| 243. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 176.904 | 266.28 | 47 106.00 | 2 308.69 | 408 416 | 8.67 |
| 243. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 28.08 | 3.60 | 101.09 | 20.52 | 576 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 239.99 | 121% | 17 965 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 707.32 | 65% | 9 651 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 125.68 |  | 517 376 |  |
| 244. | Е27-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания |  | -0.936 | 17 982.68 | -16 831.79 | 154 337.25 | -144 460 | 8.583 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
| 244. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.55 | -11.7468 | 13.410 | -157.53 | 228.039 | -2 679 | 17.005 |
| 244. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.15 | -3.8844 | 102.57 | -398.42 | 835.60 | -3 246 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | -43.62 | 191.22 | -743 | 17.028 |
| 244. 3. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 4.3 | -4.0248 | 76.06 | -306.13 | 517.81 | -2 084 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | -52.08 | 219.76 | -884 | 16.983 |
| 244. 4. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 4.1 | -3.8376 | 110.81 | -425.24 | 779.38 | -2 991 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | -61.82 | 273.99 | -1 051 | 17.007 |
| 244. 5. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 63 | -58.968 | 266.28 | -15 702.00 | 2 308.69 | -136 139 | 8.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -223.69 | 121% | -3 242 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -127.60 | 65% | -1 741 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -17 183.08 |  | -149 443 |  |
| 245. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.7488 | 2 106.64 | 1 577.45 | 19 466.32 | 14 576 | 9.24 |
|  |  | Объем: 936*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.494208 | 12.085 | 5.97 | 205.490 | 102 | 17.004 |
| 245. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.247104 | 126.36 | 31.22 | 1 137.36 | 281 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 5.97 | 410.98 | 102 | 17.004 |
| 245. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.771264 | 2 004.80 | 1 546.23 | 18 534.94 | 14 295 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8.48 | 121% | 123 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4.84 | 65% | 66 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 590.76 |  | 14 766 |  |
| 246. | Е27-06-020-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.936 | 54 900.38 | 51 386.75 | 330 658.28 | 309 496 | 6.023 |
| 246. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 35.8488 | 10.210 | 366.02 | 173.840 | 6 232 | 17.026 |
| 246. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.05 | 17.8308 | 15.386 | 274.35 | 261.607 | 4 665 | 17.003 |
| 246. 3. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 1.3104 | 18.60 | 24.37 | 18.32 | 24 | 0.985 |
| 246. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 3.70656 | 76.06 | 281.92 | 517.81 | 1 919 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 47.96 | 219.76 | 815 | 16.983 |
| 246. 5. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 10.77336 | 110.81 | 1 193.80 | 779.38 | 8 397 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 173.56 | 273.99 | 2 952 | 17.007 |
| 246. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.36504 | 133.41 | 48.70 | 763.85 | 279 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.72 | 219.76 | 80 | 16.983 |
| 246. 7. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 2.98584 | 200.87 | 599.77 | 1 293.75 | 3 863 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 48.10 | 273.99 | 818 | 17.007 |
| 246. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00936 | 101.31 | 0.95 | 999.00 | 9 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.12 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 246. 9. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0058032 | 11 154.00 | 64.73 | 50 212.22 | 291 | 4.502 |
| 246. 10. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0101088 | 2 446.90 | 24.74 | 20 629.84 | 209 | 8.431 |
| 246. 11. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 92.5 | 86.58 | 563.43 | 48 781.77 | 3 329.56 | 288 273 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 909.33 | 121% | 13 185 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 518.70 | 65% | 7 083 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52 814.78 |  | 329 764 |  |
| 247. | Е27-06-021-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия |  | 0.936 | 13 086.59 | 12 249.05 | 77 341.08 | 72 391 | 5.91 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 247. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.16848 | 10.210 | 1.72 | 173.840 | 29 | 17.026 |
| 247. 2. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.31824 | 18.60 | 5.92 | 18.32 | 6 | 0.985 |
| 247. 3. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028 | 0.0026208 | 2 446.90 | 6.41 | 20 629.84 | 54 | 8.431 |
| 247. 4. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 23.2 | 21.7152 | 563.43 | 12 235.00 | 3 329.56 | 72 302 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2.44 | 121% | 35 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.39 | 65% | 19 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 252.89 |  | 72 445 |  |
| 248. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.2808 | 2 106.64 | 591.55 | 19 466.32 | 5 466 | 9.24 |
|  |  | Объем: 936*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.185328 | 12.085 | 2.24 | 205.490 | 38 | 17.004 |
| 248. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.092664 | 126.36 | 11.71 | 1 137.36 | 105 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 2.24 | 410.98 | 38 | 17.004 |
| 248. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.289224 | 2 004.80 | 579.84 | 18 534.94 | 5 361 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3.18 | 121% | 46 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.81 | 65% | 25 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 596.55 |  | 5 537 |  |
| 249. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.936 | 55 822.91 | 52 250.25 | 405 018.97 | 379 098 | 7.255 |
| 249. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 35.8488 | 10.210 | 366.02 | 173.840 | 6 232 | 17.026 |
| 249. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.08 | 17.85888 | 15.386 | 274.77 | 261.599 | 4 672 | 17.003 |
| 249. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.02808 | 113.70 | 3.19 | 810.77 | 23 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.42 | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 249. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 1.3104 | 18.60 | 24.37 | 18.32 | 24 | 0.985 |
| 249. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 3.70656 | 76.06 | 281.92 | 517.81 | 1 919 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 47.96 | 219.76 | 815 | 16.983 |
| 249. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 10.77336 | 110.81 | 1 193.80 | 779.38 | 8 397 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 173.56 | 273.99 | 2 952 | 17.007 |
| 249. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.36504 | 133.41 | 48.70 | 763.85 | 279 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.72 | 219.76 | 80 | 16.983 |
| 249. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 2.98584 | 200.87 | 599.77 | 1 293.75 | 3 863 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 48.10 | 273.99 | 818 | 17.007 |
| 249. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.03744 | 101.31 | 3.79 | 999.00 | 37 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.48 | 219.76 | 8 | 16.983 |
| 249. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0058032 | 11 154.00 | 64.73 | 50 212.22 | 291 | 4.502 |
| 249. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0101088 | 2 446.90 | 24.74 | 20 629.84 | 209 | 8.431 |
| 249. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.1404 | 1 603.30 | 225.10 | 5 828.56 | 818 | 3.635 |
| 249. 13. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 96.6 | 90.4176 | 546.51 | 49 414.12 | 3 948.41 | 357 006 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 909.92 | 121% | 13 194 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 519.04 | 65% | 7 088 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 679.21 |  | 399 379 |  |
| 250. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.3 | 466.00 | 139.80 | 5 151.65 | 1 545 | 11.052 |
| 250. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 5.523 | 8.970 | 49.54 | 152.560 | 843 | 17.008 |
| 250. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.165 | 15.080 | 2.49 | 256.870 | 42 | 17.034 |
| 250. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.165 | 113.70 | 18.76 | 810.77 | 134 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.49 | 256.87 | 42 | 17.034 |
| 250. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.354 | 101.31 | 35.86 | 999.00 | 354 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.58 | 219.76 | 78 | 16.983 |
| 250. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.024 | 839.12 | 20.14 | 5 438.81 | 131 | 6.482 |
| 250. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00216 | 1 548.45 | 3.34 | 21 024.29 | 45 | 13.578 |
| 250. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 3 | 4.05 | 12.15 | 13.18 | 40 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 73.88 | 121% | 1 071 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 42.14 | 65% | 575 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255.83 |  | 3 191 |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 251. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.02992 | 4 846.79 | 145.02 | 49 459.80 | 1 480 | 10.205 |
|  |  | Объем: 236*0.3*0.3+155*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.4511936 | 8.280 | 3.74 | 140.760 | 64 | 17 |
| 251. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.3051104 | 15.080 | 19.68 | 256.870 | 335 | 17.034 |
| 251. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.9957376 | 112.40 | 111.92 | 1 144.08 | 1 139 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 15.02 | 256.87 | 256 | 17.034 |
| 251. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.3093728 | 93.88 | 29.04 | 890.86 | 276 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.67 | 256.87 | 79 | 17.034 |
| 251. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0011968 | 263.51 | 0.32 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 22.25 | 81% | 323 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 10.07 | 34% | 136 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 177.34 |  | 1 939 |  |
| 252. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 47.872 | 16.40 | 785.10 | 145.95 | 6 987 | 8.9 |
|  |  | Объем: 29.92*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.02992 | 344.93 | 10.32 | 3 421.73 | 102 | 9.884 |
| 253. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0894608 | 8.280 | 0.74 | 140.760 | 13 | 17 |
| 253. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0975392 | 15.080 | 1.47 | 256.870 | 25 | 17.034 |
| 253. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0975392 | 93.88 | 9.16 | 890.86 | 87 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.47 | 256.87 | 25 | 17.034 |
| 253. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0020944 | 126.43 | 0.26 | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.03 | 219.76 |  | 16.983 |
| 253. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0005984 | 263.51 | 0.16 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2.10 | 81% | 31 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.95 | 34% | 13 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13.37 |  | 146 |  |
| 254. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.2012 | 2 520.14 | 507.05 | 17 348.53 | 3 491 | 6.885 |
|  |  | Объем: 263*0.3*0.2+155*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.162864 | 8.510 | 26.92 | 144.650 | 458 | 16.998 |
| 254. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.792656 | 14.301 | 39.94 | 243.333 | 680 | 17.015 |
| 254. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.863148 | 102.57 | 88.53 | 835.60 | 721 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 9.69 | 191.22 | 165 | 17.028 |
| 254. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.356124 | 139.36 | 49.63 | 1 430.52 | 509 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.37 | 256.87 | 91 | 17.034 |
| 254. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.424496 | 223.58 | 318.49 | 1 170.91 | 1 668 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 22.95 | 273.99 | 390 | 17.007 |
| 254. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.148888 | 133.41 | 19.86 | 763.85 | 114 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.93 | 219.76 | 33 | 16.983 |
| 254. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.006 | 3.60 | 3.62 | 20.52 | 21 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 94.94 | 121% | 1 377 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 54.16 | 65% | 740 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 656.15 |  | 5 608 |  |
| 255. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 22.13 | 104.66 | 2 316.13 | 516.66 | 11 434 | 4.937 |
|  |  | Объем: 20.12*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 2.36 | 5 013.40 | 11 831.62 | 32 447.66 | 76 576 | 6.472 |
| 256. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 179.5488 | 8.970 | 1 610.55 | 152.560 | 27 392 | 17.008 |
| 256. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.6048 | 15.080 | 24.20 | 256.870 | 412 | 17.034 |
| 256. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.6048 | 113.70 | 182.47 | 810.77 | 1 301 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 24.20 | 256.87 | 412 | 17.034 |
| 256. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0944 | 101.31 | 9.56 | 999.00 | 94 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.22 | 219.76 | 21 | 16.983 |
| 256. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00236 | 10 705.00 | 25.26 | 54 434.60 | 128 | 5.085 |
| 256. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.4012 | 960.26 | 385.26 | 3 126.47 | 1 254 | 3.256 |
| 256. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 13.924 | 685.00 | 9 537.94 | 3 302.36 | 45 982 | 4.821 |
| 256. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.1416 | 569.06 | 80.58 | 2 995.86 | 424 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 321.35 | 121% | 33 643 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 324.15 | 65% | 18 073 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 477.11 |  | 128 291 |  |
| 257. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 236 | 76.13 | 17 966.68 | 342.67 | 80 870 | 4.501 |
| 258. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 1.55 | 937.76 | 1 453.52 | 12 783.98 | 19 815 | 13.632 |
| 258. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 117.924 | 8.970 | 1 057.78 | 152.560 | 17 990 | 17.008 |
| 258. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.054 | 15.080 | 15.89 | 256.870 | 271 | 17.034 |
| 258. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.054 | 113.70 | 119.84 | 810.77 | 855 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 15.89 | 256.87 | 271 | 17.034 |
| 258. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.062 | 101.31 | 6.28 | 999.00 | 62 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.80 | 219.76 | 14 | 16.983 |
| 258. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00155 | 10 705.00 | 16.59 | 54 434.60 | 84 | 5.085 |
| 258. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2635 | 960.26 | 253.03 | 3 126.47 | 824 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 524.61 | 121% | 22 096 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 869.67 | 65% | 11 870 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 847.80 |  | 53 780 |  |
| 259. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0307 | 569.06 | 17.47 | 2 995.86 | 92 | 5.266 |
|  |  | Объем: (1.55)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 7.8647 | 685.00 | 5 387.32 | 3 302.36 | 25 972 | 4.821 |
|  |  | Объем: (1.55)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 155 | 34.14 | 5 291.70 | 185.77 | 28 794 | 5.441 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 220 461.28 |  | 1 528 400 | 6.933 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 212 206.06 |  | 1 454 470 | 6.854 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 30 979.30 |  | 147 162 | 4.75 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 235, 236; %=81 - по стр. 239, 241, 242, 251, 253; %=121 - по стр. 243-250, 254, 256, 258) |  |  |  |  | 10 281.70 |  | 148 730 | 14.466 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 235, 236; %=34 - по стр. 239, 241, 242, 251, 253; %=65 - по стр. 243-250, 254, 256, 258) |  |  |  |  | 5 855.62 |  | 79 840 | 13.635 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 228 343.38 |  | 1 683 040 | 7.371 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 8 255.22 |  | 73 930 | 8.956 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 8 255.22 |  | 73 930 | 8.956 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 236 598.60 |  | 1 756 970 | 7.426 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 5 063.21 | 2.14 | 37 599 | 7.426 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 241 661.81 |  | 1 794 569 | 7.426 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 4 833.24 | 2 | 35 891 | 7.426 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 246 495.05 |  | 1 830 460 | 7.426 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 44 369.11 | 18 | 329 483 | 7.426 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 290 864.16 |  | 2 159 943 | 7.426 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 281.70 |  | 148 730 | 14.466 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 855.62 |  | 79 840 | 13.635 |
|  | Раздел 9. 4.1 Дополнительные работы. |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 262. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.2784 | 4 846.79 | 1 349.35 | 49 459.80 | 13 770 | 10.205 |
|  |  | Объем: 696*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 4.198272 | 8.280 | 34.76 | 140.760 | 591 | 17 |
| 262. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 12.143808 | 15.080 | 183.13 | 256.870 | 3 119 | 17.034 |
| 262. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 9.265152 | 112.40 | 1 041.40 | 1 144.08 | 10 600 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 139.72 | 256.87 | 2 380 | 17.034 |
| 262. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 2.878656 | 93.88 | 270.25 | 890.86 | 2 564 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 43.41 | 256.87 | 739 | 17.034 |
| 262. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.011136 | 263.51 | 2.93 | 1 266.59 | 14 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 207.00 | 81% | 3 005 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 93.69 | 34% | 1 261 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 650.04 |  | 18 037 |  |
| 263. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 445.44 | 16.40 | 7 305.22 | 145.95 | 65 012 | 8.899 |
|  |  | Объем: 278.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.2784 | 344.93 | 96.03 | 3 421.73 | 953 | 9.924 |
| 264. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.832416 | 8.280 | 6.89 | 140.760 | 117 | 17 |
| 264. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.907584 | 15.080 | 13.69 | 256.870 | 233 | 17.034 |
| 264. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.907584 | 93.88 | 85.20 | 890.86 | 809 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.69 | 256.87 | 233 | 17.034 |
| 264. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.019488 | 126.43 | 2.46 | 1 018.85 | 20 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.25 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 264. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.005568 | 263.51 | 1.47 | 1 266.59 | 7 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19.55 | 81% | 284 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 8.85 | 34% | 119 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 124.43 |  | 1 356 |  |
| 265. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1.392 | 2 520.14 | 3 508.03 | 17 348.53 | 24 149 | 6.884 |
|  |  | Объем: 696*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 21.88224 | 8.510 | 186.22 | 144.650 | 3 165 | 16.998 |
| 265. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 19.32096 | 14.301 | 276.32 | 243.333 | 4 701 | 17.015 |
| 265. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 5.97168 | 102.57 | 612.52 | 835.60 | 4 990 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 67.06 | 191.22 | 1 142 | 17.028 |
| 265. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 2.46384 | 139.36 | 343.36 | 1 430.52 | 3 525 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 37.15 | 256.87 | 633 | 17.034 |
| 265. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 9.85536 | 223.58 | 2 203.46 | 1 170.91 | 11 540 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 158.77 | 273.99 | 2 700 | 17.007 |
| 265. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 1.03008 | 133.41 | 137.42 | 763.85 | 787 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 13.33 | 219.76 | 226 | 16.983 |
| 265. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 6.96 | 3.60 | 25.06 | 20.52 | 143 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 656.81 | 121% | 9 518 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 374.66 | 65% | 5 113 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 539.49 |  | 38 780 |  |
| 266. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 153.12 | 104.66 | 16 025.54 | 516.66 | 79 111 | 4.937 |
|  |  | Объем: 139.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.696 | 61 088.01 | 42 517.26 | 523 248.53 | 364 181 | 8.565 |
| 267. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 25.72416 | 8.670 | 223.03 | 147.370 | 3 791 | 16.998 |
| 267. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 29.1972 | 14.601 | 426.30 | 248.282 | 7 249 | 17.005 |
| 267. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 2.77008 | 102.57 | 284.13 | 835.60 | 2 315 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 31.11 | 191.22 | 530 | 17.028 |
| 267. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 1.80264 | 93.88 | 169.23 | 890.86 | 1 606 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 27.18 | 256.87 | 463 | 17.034 |
| 267. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.28536 | 139.36 | 39.77 | 1 430.52 | 408 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.30 | 256.87 | 73 | 17.034 |
| 267. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 6.7512 | 76.06 | 513.50 | 517.81 | 3 496 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 87.36 | 219.76 | 1 484 | 16.983 |
| 267. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 15.07536 | 110.81 | 1 670.50 | 779.38 | 11 749 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 242.86 | 273.99 | 4 130 | 17.007 |
| 267. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 2.06016 | 133.41 | 274.85 | 763.85 | 1 574 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 26.66 | 219.76 | 453 | 16.983 |
| 267. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.4524 | 127.56 | 57.71 | 698.95 | 316 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.82 | 256.87 | 116 | 17.034 |
| 267. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 10.44 | 400.56 | 4 181.85 | 3 333.65 | 34 803 | 8.322 |
| 267. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 131.544 | 266.28 | 35 027.54 | 2 308.69 | 303 694 | 8.67 |
| 267. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 20.88 | 3.60 | 75.17 | 20.52 | 428 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 922.05 | 121% | 13 358 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 525.96 | 65% | 7 176 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43 965.27 |  | 384 715 |  |
| 268. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.348 | 14 953.22 | 5 203.72 | 73 400.04 | 25 543 | 4.909 |
|  |  | Объем: 696*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.71564 | 11.972 | 20.54 | 203.871 | 350 | 17.029 |
| 268. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.38504 | 102.57 | 142.06 | 835.60 | 1 157 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 15.55 | 191.22 | 265 | 17.028 |
| 268. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.3306 | 139.36 | 46.07 | 1 430.52 | 473 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.99 | 256.87 | 85 | 17.034 |
| 268. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 35.496 | 141.30 | 5 015.58 | 673.68 | 23 913 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 29.17 | 121% | 424 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 16.64 | 65% | 228 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 249.52 |  | 26 194 |  |
| 269. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -35.496 | 141.30 | -5 015.58 | 673.68 | -23 913 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.348)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 35.496 | 280.61 | 9 960.53 | 2 121.17 | 75 293 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.348)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 69.6 | 144.07 | 10 026.94 | 2 196.06 | 152 846 | 15.244 |
| 271. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 821.28 | 10.360 | 8 508.46 | 176.300 | 144 792 | 17.017 |
| 271. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 4.176 | 12.085 | 50.47 | 205.490 | 858 | 17.004 |
| 271. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 2.088 | 102.57 | 214.17 | 835.60 | 1 745 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 23.45 | 191.22 | 399 | 17.028 |
| 271. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 2.088 | 133.41 | 278.56 | 763.85 | 1 595 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 27.02 | 219.76 | 459 | 16.983 |
| 271. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 39.672 | 10.08 | 399.89 | 13.73 | 545 | 1.362 |
| 271. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 2.088 | 101.31 | 211.54 | 999.00 | 2 086 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 27.02 | 219.76 | 459 | 16.983 |
| 271. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 3.48 | 104.66 | 364.22 | 516.66 | 1 798 | 4.937 |
| 271. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 13.92 | 3.60 | 50.11 | 20.52 | 286 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 12 153.68 | 121% | 176 237 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 932.73 | 65% | 94 673 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 113.35 |  | 423 755 |  |
| 272. | С1. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 709.92 | 82.62 | 58 653.59 | 480.02 | 340 776 | 5.81 |
|  |  | Объем: 696*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камни бортовые |
| 273. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.01629 | 4 846.79 | 78.95 | 49 459.80 | 806 | 10.209 |
|  |  | Объем: 181*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.2456532 | 8.280 | 2.03 | 140.760 | 35 | 17 |
| 273. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.7105698 | 15.080 | 10.72 | 256.870 | 183 | 17.034 |
| 273. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.5421312 | 112.40 | 60.94 | 1 144.08 | 620 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8.18 | 256.87 | 139 | 17.034 |
| 273. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1684386 | 93.88 | 15.81 | 890.86 | 150 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.54 | 256.87 | 43 | 17.034 |
| 273. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0006516 | 263.51 | 0.17 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 12.11 | 81% | 177 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 5.48 | 34% | 74 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 96.55 |  | 1 057 |  |
| 274. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 26.064 | 16.40 | 427.45 | 145.95 | 3 804 | 8.899 |
|  |  | Объем: 16.29*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.01629 | 344.93 | 5.62 | 3 421.73 | 56 | 9.964 |
| 275. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0487071 | 8.280 | 0.40 | 140.760 | 7 | 17 |
| 275. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0531054 | 15.080 | 0.80 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 275. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0531054 | 93.88 | 4.99 | 890.86 | 47 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.80 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 275. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0011403 | 126.43 | 0.14 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 275. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0003258 | 263.51 | 0.09 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.14 | 81% | 17 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.52 | 34% | 7 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.28 |  | 80 |  |
| 276. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.1086 | 2 520.14 | 273.69 | 17 348.53 | 1 884 | 6.884 |
|  |  | Объем: 181*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.707192 | 8.510 | 14.53 | 144.650 | 247 | 16.998 |
| 276. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.507368 | 14.301 | 21.56 | 243.333 | 367 | 17.015 |
| 276. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.465894 | 102.57 | 47.79 | 835.60 | 389 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 5.23 | 191.22 | 89 | 17.028 |
| 276. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.192222 | 139.36 | 26.79 | 1 430.52 | 275 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.90 | 256.87 | 49 | 17.034 |
| 276. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.768888 | 223.58 | 171.91 | 1 170.91 | 900 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 12.39 | 273.99 | 211 | 17.007 |
| 276. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.080364 | 133.41 | 10.72 | 763.85 | 61 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.04 | 219.76 | 18 | 16.983 |
| 276. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.543 | 3.60 | 1.95 | 20.52 | 11 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 51.25 | 121% | 743 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 29.23 | 65% | 399 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 354.17 |  | 3 026 |  |
| 277. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 11.95 | 104.66 | 1 250.69 | 516.66 | 6 174 | 4.936 |
|  |  | Объем: 10.86*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.81 | 5 013.40 | 9 074.25 | 32 447.66 | 58 730 | 6.472 |
| 278. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 137.7048 | 8.970 | 1 235.21 | 152.560 | 21 008 | 17.008 |
| 278. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.2308 | 15.080 | 18.56 | 256.870 | 316 | 17.034 |
| 278. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.2308 | 113.70 | 139.94 | 810.77 | 998 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18.56 | 256.87 | 316 | 17.034 |
| 278. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0724 | 101.31 | 7.33 | 999.00 | 72 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.94 | 219.76 | 16 | 16.983 |
| 278. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00181 | 10 705.00 | 19.38 | 54 434.60 | 99 | 5.085 |
| 278. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3077 | 960.26 | 295.47 | 3 126.47 | 962 | 3.256 |
| 278. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 10.679 | 685.00 | 7 315.12 | 3 302.36 | 35 266 | 4.821 |
| 278. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.1086 | 569.06 | 61.80 | 2 995.86 | 325 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 780.35 | 121% | 25 802 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 015.55 | 65% | 13 861 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 870.16 |  | 98 393 |  |
| 279. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 181 | 76.13 | 13 779.53 | 342.67 | 62 023 | 4.501 |
| 280. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.1 | 2 168.55 | 2 385.41 | 14 380.30 | 15 818 | 6.631 |
| 280. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 44 | 8.430 | 370.92 | 143.350 | 6 307 | 17.005 |
| 280. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 16.5 | 122.09 | 2 014.49 | 576.42 | 9 511 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 426.56 | 98% | 6 181 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 285.61 | 61% | 3 847 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 097.58 |  | 25 846 |  |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 281. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0195 | 4 846.79 | 94.51 | 49 459.80 | 964 | 10.2 |
|  |  | Объем: 11.7+7.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.29406 | 8.280 | 2.43 | 140.760 | 41 | 17 |
| 281. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.85059 | 15.080 | 12.83 | 256.870 | 218 | 17.034 |
| 281. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.64896 | 112.40 | 72.94 | 1 144.08 | 742 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.79 | 256.87 | 167 | 17.034 |
| 281. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.20163 | 93.88 | 18.93 | 890.86 | 180 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.04 | 256.87 | 52 | 17.034 |
| 281. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00078 | 263.51 | 0.21 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 14.50 | 81% | 210 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 6.56 | 34% | 88 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115.57 |  | 1 262 |  |
| 282. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 31.2 | 16.40 | 511.68 | 145.95 | 4 554 | 8.9 |
|  |  | Объем: 19.5*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0195 | 344.93 | 6.73 | 3 421.73 | 67 | 9.955 |
| 283. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.058305 | 8.280 | 0.48 | 140.760 | 8 | 17 |
| 283. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.06357 | 15.080 | 0.96 | 256.870 | 16 | 17.034 |
| 283. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.06357 | 93.88 | 5.97 | 890.86 | 57 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.96 | 256.87 | 16 | 17.034 |
| 283. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.001365 | 126.43 | 0.17 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 283. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00039 | 263.51 | 0.10 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.37 | 81% | 19 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.62 | 34% | 8 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8.72 |  | 95 |  |
| 284. | Е01-02-068-01; (Приказ № 703/пр от 12.11.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта |  | 0.195 | 1 637.84 | 319.38 | 21 144.48 | 4 123 | 12.909 |
| 284. 1. | З1-100-20; | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 98.19 | 19.14705 | 7.800 | 149.35 | 140.760 | 2 695 | 18.046 |
| 284. 2. | Х31-0102; | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 294.58 | 57.4431 | 2.96 | 170.03 | 24.86 | 1 428 | 8.399 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 119.48 | 68% | 1 833 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 56.75 | 31% | 835 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 495.61 |  | 6 791 |  |
| 285. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.145 | 1 275.59 | 184.96 | 7 478.89 | 1 084 | 5.861 |
|  |  | Объем: (10+2.25*2)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.479 | 8.670 | 12.82 | 147.370 | 218 | 16.998 |
| 285. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.05075 | 11.230 | 0.57 | 191.220 | 10 | 17.028 |
| 285. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.05075 | 102.57 | 5.21 | 835.60 | 42 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.57 | 191.22 | 10 | 17.028 |
| 285. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 1.595 | 104.66 | 166.93 | 516.66 | 824 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 17.41 | 111% | 253 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 10.18 | 61% | 139 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212.54 |  | 1 476 |  |
| 286. | Е23-01-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.2 | 4 720.75 | 944.15 | 33 246.27 | 6 649 | 7.042 |
| 286. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 34.53 | 6.906 | 9.980 | 68.92 | 169.690 | 1 172 | 17.003 |
| 286. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.01 | 2.802 | 16.090 | 45.08 | 273.642 | 767 | 17.007 |
| 286. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 0.09 | 0.018 | 99.46 | 1.79 | 642.01 | 12 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.23 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 286. 4. | Х15-0751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т | маш.-ч | 13.92 | 2.784 | 260.34 | 724.79 | 1 752.75 | 4 880 | 6.733 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 44.85 | 273.99 | 763 | 17.007 |
| 286. 5. | Х39-2207 | Сварочный агрегат: "OMICRON" | маш.-ч | 9.72 | 1.944 | 74.38 | 144.59 | 285.73 | 555 | 3.841 |
| 286. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.018 | 101.31 | 1.82 | 999.00 | 18 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.23 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 286. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.1 | 0.62 | 3.60 | 2.23 | 20.52 | 13 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 148.20 | 111% | 2 152 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 86.64 | 61% | 1 183 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 178.99 |  | 9 984 |  |
| 287. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 20.2 | 99.74 | 2 014.75 | 632.54 | 12 777 | 6.342 |
|  |  | Объем: 20*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 2 | 272.74 | 545.49 | 3 241.81 | 6 484 | 11.887 |
| 288. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 34.02 | 9.630 | 327.61 | 163.850 | 5 574 | 17.015 |
| 288. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.002 | 43 816.00 | 87.63 | 137 492.94 | 275 | 3.138 |
| 288. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.002 | 658.11 | 1.32 | 6 047.99 | 12 | 9.19 |
| 288. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.13 | 660.97 | 85.93 | 3 151.63 | 410 | 4.768 |
| 288. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.002 | 569.06 | 1.14 | 2 995.86 | 6 | 5.265 |
| 288. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.4 | 104.66 | 41.86 | 516.66 | 207 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 425.89 | 111% | 6 187 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 248.98 | 61% | 3 400 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 220.37 |  | 16 071 |  |
| 289. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.09 | 25 012.57 | 2 251.13 | 175 879.77 | 15 829 | 7.032 |
| 289. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 15.4017 | 9.160 | 141.08 | 155.940 | 2 402 | 17.024 |
| 289. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 2.394 | 15.080 | 36.10 | 256.870 | 615 | 17.034 |
| 289. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 2.394 | 113.70 | 272.20 | 810.77 | 1 941 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 36.10 | 256.87 | 615 | 17.034 |
| 289. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0342 | 35.39 | 1.21 | 101.14 | 3 | 2.858 |
| 289. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.0738 | 101.31 | 7.48 | 999.00 | 74 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.95 | 219.76 | 16 | 16.983 |
| 289. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0045 | 2 391.70 | 10.76 | 17 963.39 | 81 | 7.511 |
| 289. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.0018 | 43 816.00 | 78.87 | 137 492.94 | 247 | 3.138 |
| 289. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00081 | 4 680.00 | 3.79 | 33 391.91 | 27 | 7.135 |
| 289. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.000639 | 987.52 | 0.63 | 6 638.00 | 4 | 6.722 |
| 289. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000018 | 10 705.00 | 0.19 | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 289. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00144 | 1 507.80 | 2.17 | 5 982.82 | 9 | 3.968 |
| 289. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.1269 | 592.90 | 75.24 | 2 889.07 | 367 | 4.873 |
| 289. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.081 | 685.00 | 55.49 | 3 302.36 | 267 | 4.821 |
| 289. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.036 | 569.06 | 20.49 | 2 995.86 | 108 | 5.265 |
| 289. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.00405 | 4 284.77 | 17.35 | 17 505.91 | 71 | 4.086 |
| 289. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 1.746 | 547.15 | 955.32 | 3 003.58 | 5 244 | 5.49 |
| 289. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.2484 | 1 876.90 | 466.22 | 17 020.17 | 4 228 | 9.068 |
| 289. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.0000225 | 1 208.60 | 0.03 | 11 305.46 |  | 9.354 |
| 289. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.0216 | 609.46 | 13.16 | 4 883.09 | 105 | 8.012 |
| 289. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000063 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 289. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 3.492 | 37.07 | 129.45 | 185.97 | 649 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 230.33 | 111% | 3 349 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 134.66 | 61% | 1 840 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 616.12 |  | 21 018 |  |
| 290. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -1.746 | 547.15 | -955.32 | 3 003.58 | -5 244 | 5.489 |
|  |  | Объем: (0.09)*(-19.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.2484 | 1 876.90 | -466.22 | 17 020.17 | -4 228 | 9.069 |
|  |  | Объем: (0.09)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 2 | 345.39 | 690.78 | 2 374.46 | 4 749 | 6.875 |
| 293. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 361.29 | 722.58 | 2 601.60 | 5 203 | 7.201 |
| 294. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 132.49 | 264.98 | 789.54 | 1 579 | 5.959 |
| 295. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 2 | 264.06 | 528.12 | 2 070.08 | 4 140 | 7.839 |
| 296. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. |  | 2 | 841.48 | 1 682.96 | 4 947.22 | 9 894 | 5.879 |
| 297. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.0456 | 704.46 | 32.12 | 11 963.43 | 546 | 16.999 |
|  |  | Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)*2+((20*0.65*0.9)-7.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 4.0356 | 7.960 | 32.12 | 135.180 | 546 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 25.70 | 68% | 371 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 12.21 | 31% | 169 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70.02 |  | 1 087 |  |
| 298. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 4.5603 | 104.66 | 477.28 | 516.66 | 2 356 | 4.936 |
|  |  | Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)*2+((20*0.65*0.9)-7.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 186 756.28 |  | 1 338 542 | 7.167 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 176 497.18 |  | 1 252 395 | 7.096 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 104 036.58 |  | 591 298 | 5.684 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 262, 264, 273, 275, 281, 283; %=121 - по стр. 265, 267, 268, 271, 276, 278; %=98 - по стр. 280; %=68 - по стр. 284, 297; %=111 - по стр. 285, 286, 288, 289) |  |  |  |  | 17 242.54 |  | 250 119 | 14.506 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 262, 264, 273, 275, 281, 283; %=65 - по стр. 265, 267, 268, 271, 276, 278; %=61 - по стр. 280, 285, 286, 288, 289; %=31 - по стр. 284, 297) |  |  |  |  | 9 845.52 |  | 134 421 | 13.653 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 203 585.24 |  | 1 636 935 | 8.041 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 014.75 |  | 12 777 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 014.75 |  | 12 777 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 8 244.35 |  | 73 370 | 8.899 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 8 244.35 |  | 73 370 | 8.899 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 213 844.34 |  | 1 723 082 | 8.058 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 4 576.27 | 2.14 | 36 874 | 8.058 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 218 420.61 |  | 1 759 956 | 8.058 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 4 368.41 | 2 | 35 199 | 8.058 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 222 789.02 |  | 1 795 155 | 8.058 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 40 102.02 | 18 | 323 128 | 8.058 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 262 891.04 |  | 2 118 283 | 8.058 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 17 242.54 |  | 250 119 | 14.506 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 9 845.52 |  | 134 421 | 13.653 |
|  |  |  |  |  |  | 1 504 612.64 |  | 10 320 388 | 6.859 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 440 721.82 |  | 9 775 277 | 6.785 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 703 870.97 |  | 3 969 440 | 5.639 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 49, 58-60, 80, 84, 86-88, 104, 119, 133, 189, 190, 235, 236; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41, 63, 65, 73, 75, 93, 95, 96, 108, 110, 120, 122, 136, 138, 193, 195, 196, 205, 207, 217, 219, 239, 241, 242, 251, 253, 262, 264, 273, 275, 281, 283; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50, 53, 56, 66, 68, 71, 76, 78, 85, 97-103, 105, 111, 113, 115, 123, 125, 126, 129, 154, 197-204, 208, 210, 212, 243-250, 254, 256, 258, 265, 267, 268, 271, 276, 278; %=98 - по стр. 51, 135, 216, 280; %=73 - по стр. 52; %=104 - по стр. 83, 131; %=94 - по стр. 89; %=111 - по стр. 106, 140, 141, 143, 144, 221, 222, 224, 225, 285, 286, 288, 289; %=89 - по стр. 132, 157, 176; %=68 - по стр. 139, 152, 220, 233, 284, 297; %=105 - по стр. 156, 160) |  |  |  |  | 106 180.38 |  | 1 538 272 | 14.487 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 49, 58-60, 80, 84, 86-89, 104, 119, 189, 190, 235, 236; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41, 63, 65, 73, 75, 93, 95, 96, 108, 110, 120, 122, 136, 138, 193, 195, 196, 205, 207, 217, 219, 239, 241, 242, 251, 253, 262, 264, 273, 275, 281, 283; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50, 53, 56, 66, 68, 71, 76, 78, 85, 97-103, 105, 111, 113, 115, 123, 125, 126, 129, 154, 197-204, 208, 210, 212, 243-250, 254, 256, 258, 265, 267, 268, 271, 276, 278; %=61 - по стр. 51, 135, 140, 141, 143, 144, 216, 221, 222, 224, 225, 280, 285, 286, 288, 289; %=56 - по стр. 52; %=54 - по стр. 83, 131; %=58 - по стр. 106; %=44 - по стр. 132, 157, 176; %=51 - по стр. 133, 156, 160; %=31 - по стр. 139, 152, 220, 233, 284, 297) |  |  |  |  | 60 350.50 |  | 822 948 | 13.636 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 607 252.70 |  | 12 136 497 | 7.551 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 402.74 |  | 63 518 | 7.559 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 90, 171-173, 175) |  |  |  |  | 1 337.26 |  | 19 481 | 14.568 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 90, 171-173, 175) |  |  |  |  | 1 069.81 |  | 14 674 | 13.716 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 809.81 |  | 97 673 | 9.036 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 540.56 |  | 35 138 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 540.56 |  | 35 138 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 49 947.52 |  | 446 455 | 8.938 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 49 947.52 |  | 446 455 | 8.938 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 673 550.59 |  | 12 715 763 | 7.598 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 35 813.98 | 2.14 | 272 117 | 7.598 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 709 364.57 |  | 12 987 880 | 7.598 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 34 187.29 | 2 | 259 758 | 7.598 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 743 551.86 |  | 13 247 638 | 7.598 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 313 839.33 | 18 | 2 384 575 | 7.598 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 2 057 391.19 |  | 15 632 213 | 7.598 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 107 517.64 |  | 1 557 753 | 14.488 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 61 420.31 |  | 837 622 | 13.638 |

| Составил: | Вед. Инженер СО МКУ «КР МКД» Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |