Приложение

к распоряжению администрации

городского округа «Город Калининград»

от 04 марта 2014 г. № 115-р

План мероприятий по улучшению санитарно-экологической ситуации на водных объектах,

расположенных на территории городского округа «Город Калининград», на 2014-2020 гг.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование городских сетей дождевой канализации и дренажа на предмет несанкционированных врезок хозяйственно-бытовой канализации с их последующей ликвидацией | постоянно | МП «Гидротехник»; МУП КХ «Водоканал» |
| 2 | Организация проведения аналитического контроля качественного состояния поверхностных вод водных объектов, а также сбрасываемых в водные объекты стоков | постоянно в рамках муниципального контракта | комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| 3 | Предоставление в государственные надзорные органы информации о собственниках выпусков, осуществляющих пользование водными объектами с нарушением природоохранного законодательства | при выявлении нарушений | комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| 4 | Создание рабочей группы администрации городского округа «Город Калининград» по оценке состояния общесплавной канализации и выработке предложений по ее разделению | до 01.05.2014 | комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| 5 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Северный, канал К-1, ручей Молодежный в Ленинградском районе | март (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 6 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Литовский, реку Голубую с притоками, пруд Нижний в Ленинградском районе | апрель (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 7 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Лесной в Центральном районе | май (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 8 | Контроль за состоянием выпусков в реку Голубую с притоками в Центральном районе | июнь (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 9 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Гагаринский с притоками, пруды по ул. Краснокаменной в Ленинградском районе | июль (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 10 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Воздушный в Центральном районе | август (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 11 | Контроль за состоянием выпусков в реку Товарную, канал МПО-5А, пруды по ул. Нансена, оз. Летнее в Московском районе | сентябрь-октябрь (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 12 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Менделеевский с притоками в Центральном районе | ноябрь (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 13 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Восточный с притоками в Ленинградском районе | декабрь (2014 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 14 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Лесную с притоками в Московском районе | январь (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 15 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Борисовский, ручей Дальний, канал М-103-1 в Московском районе | февраль (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 16 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Парковый, ручей Лесной в Центральном районе | март (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 17 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Северный, канал К-1, ручей Молодежный в Ленинградском районе | апрель (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 18 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Менделеевский с притоками в Центральном районе | май (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 19 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Восточный с притоками в Ленинградском районе | июнь (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 20 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Борисовский, ручей Дальний, канал М-103-1 в Московском районе | июль (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 21 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Литовский, реку Голубую с притоками, пруд Нижний в Ленинградском районе | август (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 22 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Гагаринский с притоками, пруды по ул. Краснокаменной в Ленинградском районе | сентябрь (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 23 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Воздушный в Центральном районе | октябрь (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 24 | Контроль за состоянием выпусков в реку Лесную с притоками в Московском районе | ноябрь (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 25 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Голубую с притоками в Центральном районе | декабрь (2015 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 26 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Товарную, канал МПО-5А, пруды по ул. Нансена, оз. Летнее в Московском районе | январь - февраль (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 27 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Парковый, ручей Литовский, реку Голубую с притоками, пруд Нижний в Ленинградском районе | март (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 28 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Лесной в Центральном районе | апрель (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 29 | Контроль за состоянием выпусков в реку Лесную с притоками в Московском районе | май (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 30 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Восточный с притоками в Ленинградском районе | июнь (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 31 | Контроль за состоянием выпусков в реку Голубую с притоками в Центральном районе | июль (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 32 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Северный, канал К-1, ручей Молодежный в Ленинградском районе | август (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 33 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Борисовский, ручей Дальний, канал М-103-1 в Московском районе | сентябрь (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 34 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Товарную, канал МПО-5А, пруды по ул. Нансена, оз. Летнее в Московском районе | октябрь-ноябрь (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 35 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Менделеевский с притоками в Центральном районе | декабрь (2016 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 36 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Воздушный в Центральном районе | январь (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 37 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Гагаринский с притоками, прудов по ул. Краснокаменной в Ленинградском районе | февраль (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 38 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Северный, канал К-1, ручей Молодежный в Ленинградском районе | март (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 39 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Литовский, реку Голубую с притоками, пруд Нижний в Ленинградском районе | апрель (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 40 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Лесной в Центральном районе | май (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 41 | Контроль за состоянием выпусков в реку Голубую с притоками в Центральном районе | июнь (2017г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 42 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Гагаринский с притоками, пруды по ул. Краснокаменной в Ленинградском районе | июль (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 43 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Воздушный в Центральном районе | август (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 44 | Контроль за состоянием выпусков в реку Товарную, канал МПО-5А, пруды по ул. Нансена, оз. Летнее в Московском районе | сентябрь-октябрь (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 45 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Менделеевский с притоками в Центральном районе | ноябрь (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 46 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Восточный с притоками в Ленинградском районе | декабрь (2017 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 47 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Лесную с притоками в Московском районе | январь (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 48 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Борисовский, ручей Дальний, канал М-103-1 в Московском районе | февраль (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 49 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Парковый, ручей Лесной в Центральном районе | март (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 50 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Северный, канал К-1, ручей Молодежный в Ленинградском районе | апрель (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 51 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Менделеевский с притоками в Центральном районе | май (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 52 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Восточный с притоками в Ленинградском районе | июнь (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 53 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Борисовский, ручей Дальний, канал М-103-1 в Московском районе | июль (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 54 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Литовский, реку Голубую с притоками, пруд Нижний в Ленинградском районе | август (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 55 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Гагаринский с притоками, пруды по ул. Краснокаменной в Ленинградском районе | сентябрь (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 56 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Воздушный в Центральном районе | октябрь (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 57 | Контроль за состоянием выпусков в реку Лесную с притоками в Московском районе | ноябрь (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 58 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Голубую с притоками в Центральном районе | декабрь (2018 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 59 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Товарную, канал МПО-5А, пруды по ул. Нансена, оз. Летнее в Московском районе | январь-февраль (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 60 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Парковый, ручей Литовский, реку Голубую с притоками, пруд Нижний в Ленинградском районе | март (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 61 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Лесной в Центральном районе | апрель (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 62 | Контроль за состоянием выпусков в реку Лесную с притоками в Московском районе | май (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 63 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Восточный с притоками в Ленинградском районе | июнь (2019г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 64 | Контроль за состоянием выпусков в реку Голубую с притоками в Центральном районе | июль (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 65 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Северный, канал К-1, ручей Молодежный в Ленинградском районе | август (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 66 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Борисовский, ручей Дальний, канал М-103-1 в Московском районе | сентябрь (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 67 | Выявление несанкционированных выпусков в реку Товарную, канал МПО-5А, пруды по ул. Нансена, оз. Летнее в Московском районе | октябрь-ноябрь (2019 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 68 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Менделеевский с притоками в Центральном районе | декабрь (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 69 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Воздушный в Центральном районе | январь (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 70 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Гагаринский с притоками, пруды по ул. Краснокаменной в Ленинградском районе | февраль (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 71 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Северный, канал К-1, ручей Молодежный в Ленинградском районе | март (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 72 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Литовский, реку Голубую с притоками, пруд Нижний в Ленинградском районе | апрель (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 73 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Парковый, ручей Лесной в Центральном районе | май (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 74 | Контроль за состоянием выпусков в реку Голубую с притоками в Центральном районе | июнь (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 75 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Гагаринский с притоками, пруды по ул. Краснокаменной в Ленинградском районе | июль (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 76 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Воздушный в Центральном районе | август (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 77 | Контроль за состоянием выпусков в реку Товарную, канал МПО-5А, пруды по ул. Нансена, оз. Летнее в Московском районе | сентябрь-октябрь (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 78 | Контроль за состоянием выпусков в ручей Менделеевский с притоками в Центральном районе | ноябрь (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |
| 79 | Выявление несанкционированных выпусков в ручей Восточный с притоками в Ленинградском районе | декабрь (2020 г.) | комиссия по мониторингу водных объектов на территории городского округа «Город Калининград» в целях контроля за состоянием ранее учтенных и выявления новых выпусков в водоемы и водотоки |