| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КРМКД» | Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» |
| С.Б. Русович | Ю.С. Королев |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Капремонт 2014 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши МКД пер. Радищева, 16 |
| Сметная стоимость: | 476.613 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.617 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 80.461 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 2.1672 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 358.78 | 285.31 | 73.47 | 14.4 | 6.14 | 4 560 | 4 108 | 451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 282.46 |  |  |  | 84% | 3 451 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 171.19 |  |  |  | 48% | 1 972 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 812.42 |  |  |  |  | 9 983 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.1672 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 373.86 | 276.97 | 96.90 | 14.41 | 7.71 | 4 738 | 3 991 | 747 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 15.06 | 1 | 14.38 |  |  | 217 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 242.38 |  |  |  | 71% | 2 988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 189.82 |  |  |  | 52% | 2 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 806.06 |  |  |  |  | 9 914 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обрешетки сплошной из досок (прим.), 100 м2 кровли | 2.1672 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 373.86 | 276.97 | 96.90 | 14.41 | 7.71 | 4 738 | 3 991 | 747 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 15.06 | 1 | 14.38 |  |  | 217 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 242.38 |  |  |  | 71% | 2 988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 189.82 |  |  |  | 52% | 2 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 806.06 |  |  |  |  | 9 914 |  |  |
| 4. | ТЕР 46-04-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (рубероид), 100 м2 покрытия | 2.1672 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 357.39 | 258.05 | 99.34 | 14.4 | 6.14 | 4 326 | 3 716 | 610 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 255.47 |  |  |  | 84% | 3 121 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 154.83 |  |  |  | 48% | 1 784 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 767.69 |  |  |  |  | 9 231 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 52.38 | 52.15 | 0.23 | 14.41 | 5.49 | 753 | 751 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 43.28 |  |  |  | 71% | 533 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 33.90 |  |  |  | 52% | 391 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.56 |  |  |  |  | 1 677 |  |  |
| 6. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подшивки карниза (прим.), 100 м2 подшивки | 0.1788 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 46.06 | 41.40 | 4.66 | 14.4 | 7.36 | 630 | 596 | 34 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 1.85 | 1 | 14.42 |  |  | 27 |
|  | Объем: 59.6*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 36.76 |  |  |  | 72% | 449 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 34.60 |  |  |  | 64% | 399 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117.42 |  |  |  |  | 1 477 |  |  |
| 7. | ТЕР 10-01-022-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка досками карниза (прим.), 100 м2 потолка | 0.1788 | 4 610.12 | 423.79 | 117.39 | 824.29 | 75.77 | 20.99 | 14.41 | 7.42 | 3 641 | 1 092 | 156 |
|  |  |  |  | 4 068.95 | 5.10 |  | 727.53 | 0.91 | 3.29 | 14.38 |  | 2 394 | 13 |
|  | Объем: 59.6*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 81.28 |  |  |  | 90% | 995 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 41.41 |  |  |  | 43% | 475 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 946.98 |  |  |  |  | 5 111 |  |  |
| 8. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву карниза (прим.), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1788 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 235.39 | 62.13 | 1.20 | 14.4 | 8.02 | 1 334 | 895 | 10 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 172.06 | 0.03 | 2.5 | 14.31 |  | 430 |  |
|  | Объем: 59.6*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 59.05 |  |  |  | 80% | 716 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 29.22 |  |  |  | 37% | 331 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323.66 |  |  |  |  | 2 381 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.344 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 26.00 | 25.92 | 0.08 | 14.4 | 5.59 | 374 | 373 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 21.51 |  |  |  | 71% | 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 16.85 |  |  |  | 52% | 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64.36 |  |  |  |  | 833 |  |  |
| 10. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки прим.), 100 м | 0.459 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 1 458.19 | 553.51 | 9.28 | 14.4 | 7.93 | 11 751 | 7 971 | 74 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 895.40 |  | 4.14 | 1 |  | 3 707 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 459.41 |  |  |  | 71% | 5 659 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 359.78 |  |  |  | 52% | 4 145 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 277.38 |  |  |  |  | 21 555 |  |  |
| 11. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.459 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 4 264.71 | 623.46 | 15.89 | 14.4 | 7.89 | 19 979 | 8 978 | 125 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 3 625.36 |  | 3 | 1 |  | 10 876 |  |
|  | Объем: (5.85*6)+(2.7*4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 517.47 |  |  |  | 71% | 6 374 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 405.25 |  |  |  | 52% | 4 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 187.43 |  |  |  |  | 31 022 |  |  |
| 12. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251(+обрешетка под желоба), 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.06784 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 458.27 | 210.50 | 212.34 | 14.4 | 3.55 | 3 863 | 3 031 | 754 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 35.42 | 3.00 | 2.19 | 14.47 |  | 78 | 43 |
|  | Объем: (216.72*0.7)+(45.9*0.6)+(45.9*0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 192.15 |  |  |  | 77% | 2 367 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 128.10 |  |  |  | 48% | 1 476 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 778.52 |  |  |  |  | 7 706 |  |  |
| 13. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 42.804288 | 36.04 |  |  | 1 542.67 |  |  |  |  | 7 696 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 1 542.67 |  | 179.8 |  |  | 7 696 |  |
|  | Объем: 2.06784*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 2 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 789.23 | 138.00 | 59.55 | 14.4 | 7.03 | 4 110 | 1 987 | 419 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 591.68 | 4.15 | 2.88 | 14.4 |  | 1 704 | 60 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 150.68 |  |  |  | 90% | 1 842 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 76.76 |  |  |  | 43% | 880 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 016.67 |  |  |  |  | 6 833 |  |  |
| 15. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 1.12 | 2 460.30 |  |  | 2 755.54 |  |  |  |  | 4 519 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 2 755.54 |  | 4 034.55 |  |  | 4 519 |  |
|  | Объем: 2*0.7*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка слуховых окон цветной кровельной сталью (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.051 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 19.05 | 17.12 | 1.36 | 14.41 | 8.05 | 260 | 247 | 11 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.57 |  | 4.11 | 1 |  | 2 |  |
|  | Объем: 2*2.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 18.15 |  |  |  | 90% | 222 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 9.24 |  |  |  | 43% | 106 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.44 |  |  |  |  | 589 |  |  |
| 17. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.02244 | 23 811.97 |  |  | 534.34 |  |  |  |  | 1 035 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 534.34 |  | 46 126.25 |  |  | 1 035 |  |
|  | Объем: 0.44*0.051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (прим), 100 м2 кровли | 2.1672 | 4 088.23 | 504.69 | 210.18 | 8 860.02 | 1 093.76 | 455.49 | 14.41 | 7.41 | 56 714 | 15 761 | 3 375 |
|  |  |  |  | 3 373.37 | 20.39 |  | 7 310.77 | 44.18 | 5.14 | 14.39 |  | 37 577 | 636 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]; ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 228.98 |  |  |  | 92% | 15 085 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 625.87 |  |  |  | 44% | 7 215 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 714.86 |  |  |  |  | 79 014 |  |  |
| 19. | Цена поставщика. Лист безазбестовый волнистый, м2 | 277.4016 | 72.99 |  |  | 20 248.47 |  |  | 1 | 1 | 83 829 |  |  |
|  |  |  |  | 72.99 |  |  | 20 248.47 |  | 4.14 | 1 |  | 83 829 |  |
|  | Объем: 216.72*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11.6*48.6/1.9775/4.14*1.06 |
| 20. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения | 0.36 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 789.92 | 25.96 | 27.07 | 14.4 | 6.73 | 7 035 | 374 | 182 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 1 736.89 | 1.97 | 3.73 | 14.38 |  | 6 479 | 28 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 30.16 |  |  |  | 92% | 370 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 15.36 |  |  |  | 44% | 177 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 835.45 |  |  |  |  | 7 582 |  |  |
| 21. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.324 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 2 855.46 | 105.92 | 10.32 | 14.4 | 7.48 | 10 258 | 1 525 | 77 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 2 739.23 | 0.98 | 3.16 | 14.36 |  | 8 656 | 14 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 115.45 |  |  |  | 92% | 1 416 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 58.80 |  |  |  | 44% | 677 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 029.71 |  |  |  |  | 12 351 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.344 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 016.97 | 128.92 | 2.29 | 14.4 | 7.79 | 4 257 | 1 856 | 18 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 885.76 | 0.35 | 2.69 | 14.48 |  | 2 383 | 5 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 107.29 |  |  |  | 71% | 1 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 84.03 |  |  |  | 52% | 968 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 208.29 |  |  |  |  | 6 546 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.03 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 261.59 | 14.42 | 0.24 | 14.4 | 8.06 | 518 | 208 | 2 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 246.93 |  | 1.25 | 1 |  | 309 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 11.97 |  |  |  | 71% | 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 9.37 |  |  |  | 52% | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 282.93 |  |  |  |  | 774 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.06 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 343.89 | 34.70 | 0.49 | 14.4 | 8.06 | 1 220 | 500 | 4 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 308.71 |  | 2.32 | 1 |  | 716 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 28.80 |  |  |  | 71% | 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 22.56 |  |  |  | 52% | 260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.25 |  |  |  |  | 1 835 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.01 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 46.05 | 4.81 | 0.08 | 14.4 | 8.06 | 173 | 69 | 1 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 41.16 |  | 2.5 | 1 |  | 103 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 3.99 |  |  |  | 71% | 49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 3.13 |  |  |  | 52% | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53.17 |  |  |  |  | 258 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.246 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 1 824.28 | 81.93 | 3.24 | 14.4 | 8.06 | 5 832 | 1 180 | 26 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 1 739.11 |  | 2.66 | 1 |  | 4 626 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 68.00 |  |  |  | 71% | 838 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 53.25 |  |  |  | 52% | 614 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 945.54 |  |  |  |  | 7 283 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.21 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 285.17 | 68.82 | 0.21 | 14.4 | 8.08 | 1 881 | 991 | 2 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 216.13 |  | 4.11 | 1 |  | 888 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 57.12 |  |  |  | 71% | 704 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 44.73 |  |  |  | 52% | 515 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 387.02 |  |  |  |  | 3 100 |  |  |
| 28. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки (полная замена)(прм), 1 шт. | 2 | 88.07 | 12.17 |  | 176.14 | 24.34 |  | 14.41 | 1 | 767 | 351 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 151.80 |  | 2.74 | 1 |  | 416 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 25.07 |  |  |  | 88% | 309 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 14.60 |  |  |  | 48% | 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215.81 |  |  |  |  | 1 244 |  |  |
| 29. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.021 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 180.02 | 115.78 | 5.30 | 14.4 | 6.63 | 1 998 | 1 667 | 35 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 58.94 | 1.26 | 5.01 | 14.42 |  | 295 | 18 |
|  | Объем: 0.7+0.8+0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 91.29 |  |  |  | 66% | 1 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 73.74 |  |  |  | 50% | 843 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 345.05 |  |  |  |  | 3 953 |  |  |
| 30. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0882 | 3 086.00 |  |  | 272.19 |  |  |  |  | 1 157 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 272.19 |  | 13 114.42 |  |  | 1 157 |  |
|  | Объем: 0.021*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(3 каналов), 100 м труб | 0.007 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 65.01 | 42.62 | 1.33 | 14.4 | 6.63 | 728 | 614 | 9 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 45.08 |  | 21.06 | 0.32 | 5.01 | 14.41 |  | 106 | 5 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 33.49 |  |  |  | 66% | 409 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 27.05 |  |  |  | 50% | 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 125.56 |  |  |  |  | 1 446 |  |  |
| 32. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0308 | 3 086.00 |  |  | 95.05 |  |  |  |  | 404 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 95.05 |  | 13 114.42 |  |  | 404 |  |
|  | Объем: 0.007*2200*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 каналов), 100 м труб | 0.006 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 83.58 | 54.79 | 1.70 | 14.4 | 6.63 | 936 | 789 | 11 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 27.08 | 0.41 | 5.01 | 14.41 |  | 136 | 6 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 43.06 |  |  |  | 66% | 525 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 34.78 |  |  |  | 50% | 398 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.41 |  |  |  |  | 1 858 |  |  |
| 34. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0396 | 3 086.00 |  |  | 122.21 |  |  |  |  | 519 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 122.21 |  | 13 114.42 |  |  | 519 |  |
|  | Объем: 0.006*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(8 каналов), 100 м труб | 0.008 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 260.03 | 170.47 | 5.30 | 14.4 | 6.63 | 2 912 | 2 455 | 35 |
|  |  |  |  | 10 532.27 | 157.78 |  | 84.26 | 1.26 | 5.01 | 14.41 |  | 422 | 18 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 133.95 |  |  |  | 66% | 1 632 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 108.19 |  |  |  | 50% | 1 237 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 502.17 |  |  |  |  | 5 781 |  |  |
| 36. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.1232 | 3 086.00 |  |  | 380.20 |  |  |  |  | 1 616 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 380.20 |  | 13 114.42 |  |  | 1 616 |  |
|  | Объем: 0.008*2200*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.3718 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 897.08 | 481.70 | 0.76 | 14.4 | 5.48 | 8 674 | 6 937 | 4 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 414.61 |  | 4.18 | 1 |  | 1 733 |  |
|  | Объем: 6.96+7.12+23.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 380.54 |  |  |  | 67% | 4 648 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 240.85 |  |  |  | 40% | 2 775 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 518.47 |  |  |  |  | 16 097 |  |  |
| 38. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим.), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3718 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 852.02 | 42.45 | 5.29 | 14.4 | 8 | 2 922 | 611 | 42 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 804.27 |  | 2.82 | 1 |  | 2 268 |  |
|  | Объем: 6.96+7.12+23.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 40.33 |  |  |  | 80% | 489 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 19.95 |  |  |  | 37% | 226 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 912.30 |  |  |  |  | 3 637 |  |  |
| 39. | ТЕР 46-01-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство бетонных оголовников (прим.), 1 м3 | 0.2415 | 1 567.41 | 240.58 | 37.36 | 378.53 | 58.10 | 9.02 | 14.41 | 7.23 | 2 484 | 837 | 65 |
|  |  |  |  | 1 289.47 | 2.11 |  | 311.41 | 0.51 | 5.08 | 14.41 |  | 1 582 | 7 |
|  | Объем: (0.62+2.08+0.75)*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ] |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 58.02 |  |  |  | 84% | 709 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 35.17 |  |  |  | 48% | 405 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 471.72 |  |  |  |  | 3 598 |  |  |
| 40. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали на бетонных оголовниках (прим.), 100 м2 покрытия | 0.041 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 488.23 | 48.11 | 1.36 | 14.4 | 7.8 | 1 866 | 693 | 11 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 438.76 | 0.15 | 2.65 | 14.39 |  | 1 163 | 2 |
|  | Объем: (0.62+0.75+2.08)+(13*0.05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 52.12 |  |  |  | 92% | 639 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 26.54 |  |  |  | 44% | 306 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 566.89 |  |  |  |  | 2 811 |  |  |
| 41. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 44.6 | 7.56 |  | 7.56 | 337.26 |  | 337.26 |  | 6.07 | 2 047 |  | 2 047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |
| 42. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 44.6 | 27.63 |  | 27.63 | 1 232.19 |  | 1 232.19 |  | 6.07 | 7 479 |  | 7 479 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 57 821.57 | 5 494.86 | 2 791.13 |  |  | 286 533 | 79 145 | 17 564 |
|  |  |  | 49 535.57 | 91.45 |  |  |  | 189 824 | 1 316 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 57 645.43 | 5 470.52 | 2 791.13 |  |  | 285 766 | 78 794 | 17 564 |
|  |  |  | 49 383.77 | 91.45 |  |  |  | 189 408 | 1 316 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 25 950.67 |  |  |  |  | 100 775 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 39; %=71 - по стр. 2, 3, 5, 9-11, 22-27; %=72 - по стр. 6; %=90 - по стр. 7, 14, 16; %=80 - по стр. 8, 38; %=77 - по стр. 12; %=92 - по стр. 18, 20, 21, 40; %=66 - по стр. 29, 31, 33, 35; %=67 - по стр. 37) | 5 087.03 |  |  |  |  | 62 418 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 12, 39; %=52 - по стр. 2, 3, 5, 9-11, 22-27; %=64 - по стр. 6; %=43 - по стр. 7, 14, 16; %=37 - по стр. 8, 38; %=44 - по стр. 18, 20, 21, 40; %=50 - по стр. 29, 31, 33, 35; %=40 - по стр. 37) | 3 324.11 |  |  |  |  | 38 264 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 66 056.57 |  |  |  |  | 386 448 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 176.14 | 24.34 |  |  |  | 767 | 351 |  |
|  |  |  | 151.80 |  |  |  |  | 416 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 28) | 25.07 |  |  |  |  | 309 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 28) | 14.60 |  |  |  |  | 168 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 215.81 |  |  |  |  | 1 244 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 66 272.38 |  |  |  |  | 387 692 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 1 418.23 |  |  |  |  | 8 297 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 67 690.61 |  |  |  |  | 395 989 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 1 353.81 |  |  |  |  | 7 920 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 69 044.42 |  |  |  |  | 403 909 |  |  |
|  | НДС | 12 428.00 |  |  |  |  | 72 704 |  |  |
|  | Всего с НДС | 81 472.42 |  |  |  |  | 476 613 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 5 112.10 |  |  |  |  | 62 727 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 338.71 |  |  |  |  | 38 432 |  |  |

| Составил: | Гл.инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» Т.Н. Щемелинина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.директора ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» С.А. Яровикова |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |