Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа «Город Калининград»

от 25 ноября  2014 г. № 1825

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в 2013-2014 годах с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 18.10.2013 № 1623 (в редакции постановлений от 16.01.2014 № 28, от 27.06.2014 № 976, от 12.08.2014 № 1220)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции многоквартир-ного дома | Число жителей всего | Планируемое число переселяемых жителей | Общая площадь жилых помещений многоквартир- ного дома | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Площадь расселяемых жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по городскому округу «Город Калининград»: |  | X | X | X | X | 467 | 467 | 7499,90 | 179 | 95 | 84 | 6779,06 | 3576,58 | 3202,48 |
| 1 | г. Калининград, пер. Воздушный, д. 1 | № 19 | 26.12.2008 | 31.12.2014 | 02.06.2015 | 14 | 14 | 174,60 | 4 | 0 | 4 | 131,00 | 0,00 | 131,00 |
| 2 | г. Калининград, пер. Воздушный, д. 12 | № 24 | 26.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 12 | 12 | 175,20 | 5 | 0 | 5 | 175,20 | 0,00 | 175,20 |
| 3 | г. Калининград, пер. Львовский, д. 6 | № 5 | 27.04.2010 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 12 | 12 | 95,80 | 4 | 0 | 4 | 95,80 | 0,00 | 95,80 |
| 4 | г. Калининград, ул. А. Суворова, д. 141 | № 2 | 02.09.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | 5 | 5 | 95,90 | 2 | 0 | 2 | 95,90 | 0,00 | 95,90 |
| 5 | г. Калининград, ул. Авиационная, д. 1 | № 5 | 02.09.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | 3 | 3 | 78,40 | 1 | 0 | 1 | 48,30 | 0,00 | 48,30 |
| 6 | г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 168 | № 2 | 10.05.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 5 | 5 | 110,70 | 2 | 0 | 2 | 110,70 | 0,00 | 110,70 |
| 7 | г. Калининград, ул. Барклая де Толли, д. 58-60 | № 1 | 14.10.2011 | 31.12.2014 | 15.12.2015 | 9 | 9 | 135,60 | 3 | 3 | 0 | 135,60 | 135,60 | 0,00 |
| 8 | г. Калининград, ул. Бородинская, д. 5 | № 15 | 26.12.2008 | 31.12.2014 | 30.06.2016 | 11 | 11 | 175,60 | 5 | 1 | 4 | 175,60 | 43,90 | 131,70 |
| 9 | г. Калининград, ул. Брянская, д. 7 | № 2 | 29.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 126,40 | 3 | 2 | 1 | 93,50 | 62,70 | 30,80 |
| 10 | г. Калининград, ул. Васнецова, д. 4-6 | № 7 | 10.12.2010 | 31.12.2014 | 15.12.2015 | 12 | 12 | 183,90 | 5 | 3 | 2 | 183,90 | 137,60 | 46,30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | г. Калининград, ул. Воздушная, д. 33 | № 6 | 10.05.2011 | 31.12.2014 | 15.12.2015 | 15 | 15 | 176,60 | 4 | 1 | 3 | 132,30 | 44,00 | 88,30 |
| 12 | г. Калининград, ул. Гурьева, д. 26 | № 1 | 25.12.2009 | 31.12.2014 | 01.12.2015 | 2 | 2 | 180,20 | 1 | 0 | 1 | 44,70 | 0,00 | 44,70 |
| 13 | г. Калининград, ул. Двинская, д. 41 | № 7 | 23.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | 4 | 4 | 93,40 | 2 | 0 | 2 | 93,40 | 0,00 | 93,40 |
| 14 | г. Калининград, ул. Калачева, д. 34 | № 45 | 26.12.2008 | 31.12.2014 | 02.06.2015 | 4 | 4 | 83,00 | 2 | 1 | 1 | 83,00 | 29,00 | 54,00 |
| 15 | г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 15-21 | № 5 | 18.06.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 34 | 34 | 583,30 | 16 | 15 | 1 | 583,30 | 546,80 | 36,50 |
| 16 | г. Калининград, ул. Короленко, д. 40 | № 47 | 26.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 18 | 18 | 174,90 | 5 | 1 | 4 | 174,90 | 43,90 | 131,00 |
| 17 | г. Калининград, ул. Красносельская, д. 58 | № 3 | 22.07.2010 | 31.12.2014 | 15.12.2015 | 25 | 25 | 342,80 | 10 | 8 | 2 | 342,80 | 291,20 | 51,60 |
| 18 | г. Калининград, ул. Лаптевых, д. 13 | б/н | 24.04.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 69,20 | 2 | 1 | 1 | 69,20 | 47,20 | 22,00 |
| 19 | г. Калининград, ул. Окская, д. 21-23 | № 1 | 19.05.2010 | 31.12.2014 | 15.10.2015 | 13 | 13 | 139,20 | 4 | 1 | 3 | 139,20 | 28,50 | 110,70 |
| 20 | г. Калининград, ул. Окская, д. 5-7 | № 9 | 23.09.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 130,70 | 4 | 1 | 3 | 130,70 | 31,20 | 99,50 |
| 21 | г. Калининград, ул. Окская, д. 53-55 | № 6 | 23.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 135,30 | 3 | 0 | 3 | 80,30 | 0,00 | 80,30 |
| 22 | г. Калининград, ул. Окуловская, д. 2 | № 1 | 29.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 171,20 | 4 | 3 | 1 | 171,20 | 127,90 | 43,30 |
| 23 | г. Калининград, ул. Парковая, д. 14 | № 2 | 23.09.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 30 | 30 | 307,40 | 8 | 6 | 2 | 307,40 | 225,40 | 82,00 |
| 24 | г. Калининград, ул. Парковая, д. 19 | № 1 | 03.09.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 20 | 20 | 343,50 | 9 | 8 | 1 | 343,50 | 301,90 | 41,60 |
| 25 | г. Калининград, ул. Парковая, д. 23 | № 4 | 27.04.2010 | 31.12.2014 | 15.08.2016 | 17 | 17 | 312,10 | 8 | 5 | 3 | 312,10 | 202,40 | 109,70 |
| 26 | г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, д. 265а | № 4 | 02.09.2010 | 31.12.2014 | 15.12.2015 | 13 | 13 | 253,50 | 7 | 4 | 3 | 253,50 | 138,40 | 115,10 |
| 27 | г. Калининград, ул. Полецкого, д. 111 | № 54 | 26.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 81,60 | 2 | 0 | 2 | 60,80 | 0,00 | 60,80 |
| 28 | г. Калининград, ул. Полецкого, д. 3 | № 1 | 04.08.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 76,00 | 2 | 0 | 2 | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| 29 | г. Калининград, ул. Р. Люксембург, д. 13 | № 4 | 22.07.2010 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | 5 | 5 | 72,60 | 2 | 1 | 1 | 72,60 | 38,90 | 33,70 |
| 30 | г. Калининград, ул. Севастопольская, д. 12 | № 4 | 02.09.2011 | 31.12.2014 | 15.12.2015 | 12 | 12 | 55,90 | 3 | 2 | 1 | 55,90 | 36,60 | 19,30 |
| 31 | г. Калининград, ул. Сержантская, д. 7-9 | № 2 | 14.10.2011 | 31.12.2014 | 15.12.2015 | 13 | 13 | 247,20 | 7 | 5 | 2 | 247,20 | 167,10 | 80,10 |
| 32 | г. Калининград, ул. Транспортная, д. 11-13 | № 3 | 18.06.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31 | 31 | 582,30 | 13 | 6 | 7 | 532,07 | 192,79 | 339,28 |
| 33 | г. Калининград, ул. Транспортная, д. 19-21 | № 2 | 18.06.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 28 | 28 | 585,20 | 10 | 9 | 1 | 464,79 | 416,94 | 47,85 |
| 34 | г. Калининград, ул. Транспортная, д. 7-9 | № 4 | 18.06.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 29 | 29 | 587,70 | 10 | 7 | 3 | 440,40 | 315,85 | 124,55 |
| 35 | г. Калининград, ул. Туруханская, д. 2 | № 3 | 10.12.2010 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 137,40 | 3 | 0 | 3 | 137,40 | 0,00 | 137,40 |
| 36 | г. Калининград, ул. Целлюлозная, д. 2/4 | № 1 | 07.03.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 111,80 | 2 | 0 | 2 | 111,80 | 0,00 | 111,80 |
| 37 | г. Калининград, ул. Щепкина, д. 33 | № 3 | 15.12.2011 | 31.12.2014 | 15.12.2015 | 6 | 6 | 113,80 | 2 | 1 | 1 | 73,10 | 44,10 | 29,00 |